竞争性磋商文件

| 项目名称： | 连云区主要道路及游园绿地养护服务 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320703-YYGL-C2025-0001 |

| 采 购 人： | 连云区公用事业发展中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏云杨项目管理有限公司 |

2025年4月

- 目 录

第一章 磋商邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	23

第五章 评审方法与评审标准	47

第六章 响应文件格式	50

# 第一章 磋商邀请

受连云区公用事业发展中心的委托，江苏云杨项目管理有限公司就[连云区主要道路及游园绿地养护服务]([JSZC-320703-YYGL-C2025-0001])进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

连云区主要道路及游园绿地养护服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载 磋商文件，并于响应文件接收截止时间2025年04月24日09时00分00秒（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320703-YYGL-C2025-0001

2、项目名称：连云区主要道路及游园绿地养护服务

3、预算金额：人民币140万元

4、最高限价：人民币140万元，其中报价超出最高限价的按无效响应处理

5、采购需求（简介）：连云区主要道路及游园绿地养护服务主要包括：海滨大道（西大堤-三角公园）、大港路（海棠立交-德兰东路）、平山北路（海滨大道区政府-西墅路）、公营庄路/共港路及立交桥下绿化、零公里东南角苗圃（绿化处周边不含新丝路公园）等其他绿地，总养护线路长48800米，总养护面积543298平米；详见“项目服务需求”。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6、合同履行期限：8个月（自合同约定时间起算）。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

4.法律法规规定的其他条件。

三、获取磋商文件

1、时间：2025年04月10日至2025年04月18日18时00分止（北京时间）。

2、地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3、方式：潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

4.售价：0元

- 四、提交响应文件截止时间

1.响应文件接收时间与地点

响应文件接收（上传）截止时间：2025年04月24日09时00分（北京时间）。

电子投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统

2.开标时间与地点

开标时间：2025年04月24日09时00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”

开标大厅网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本次磋商不收取磋商保证金。

2.本磋商文件中注★部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：连云区公用事业发展中心

地    址：连云区连云新城广州路88号

联系方式：15950755985

2.采购代理机构信息

名    称：江苏云杨项目管理有限公司

地　　址：连云港市海州区凌州东路德惠商务大厦24楼20室

联系方式：唐工

电    话：15261330166

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电　    话：15950755985

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏云杨项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按苏招协（2022）002号文收取，评审费按实计取，以上费用均由采购人支付。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中注★部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法与评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法与评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法与评审标准”规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5 本项目履约保证金要求详见第三章 合同文本。

33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

35、支持中小企业发展

35.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

35.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

35.3本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1、供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

36、绿色发展

36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

36.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

36.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

37、其它事项

37.1解释权

本磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

## 第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同

甲方： 连云区公用事业发展中心

乙方：

- 乙双方根据     年   月     日　 　项目（标段编号：【   】）招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：        。

1.2 服务期限：     。

1.3 补充条款：    。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：       整（¥     元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 该服务项目严禁转包或分包，如发现乙方有此情况，甲方可立即终止合同，并扣除当季度发生的养护费用。

八、服务期、服务方式及服务地点

8.1 服 务 期：    。

8.2 服务方式：采购人指定。

8.3 服务地点：采购人指定。

九、项目服务需求

连云区主要道路及游园绿地养护服务主要包括：海滨大道（西大堤-三角公园）、大港路（海棠立交-德兰东路）、平山北路（海滨大道区政府-西墅路）、公营庄路/共港路及立交桥下绿化、零公里东南角苗圃（绿化处周边不含新丝路公园）等其他绿地，总养护线路长48800米，总养护面积543298平米 。

服务范围包含但不限于下表：

| 2025连云区主要道路及游园绿地养护服务范围清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绿地所在位置 | 路线 长度 | 绿化及铺装面积 | 树池行道树 | 树池面积 | 主要品种 行道树 | 其他主要植物品种 | 养护 等级 |
|  |  | （米） | （平方） | （株） | （平方） |  |  |  |
| 1 | 海滨大道（西大堤-三角公园） | 3300 | 16000 | 1443 | 2886 | 榉树、国槐 | 大叶女贞、地被、草坪 | 2级 |
| 2 | 海棠路机非分离带 （中山路－海滨大道） | 1880 | 2396 | 0 | 0 | 不需要 | 贴梗海棠、地被 | 1级 |
| 3 | 海棠路其他绿化 | 1880 | 15735 | 284 | 568 | 法桐 | 香樟、西府海棠、垂丝海棠 | 1级 |
| 4 | 三角公园 | 400 | 8000 | 0 | 0 | 不需要 | 栾树、枇杷、地被、草坪 | 2级 |
| 5 | 商检对面三块绿地 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 不需要 | 鸡爪槭、竹子、地被 | 2级 |
| 6 | 海滨大道拐角绿地（郁海名郡后） | 100 | 1000 | 0 | 0 | 不需要 | 雪松、石楠树、地被、草坪 | 2级 |
| 7 | 外供路（陶庵） | 800 | 0 | 280 | 560 | 法桐 | 只有行道树 | 2级 |
| 8 | 陈陶路（海棠路-海滨大道） | 420 | 1800 | 0 | 0 | 香樟、榉树 | 紫薇、地被 | 2级 |
| 9 | 运河路（海棠立交-海滨大道） | 460 | 1160 | 24 | 48 | 法桐 | 草坪 | 2级 |
| 10 | 观海路（海棠路-海滨大道） | 420 | 0 | 168 | 336 | 香樟 | 只有行道树 | 2级 |
| 11 | 国展西路（海棠路-海头湾路） | 300 | 0 | 68 | 136 | 法桐 | 只有行道树 | 2级 |
| 12 | 海头湾路（海棠路-海滨大道） | 400 | 1340 | 0 | 0 | 暂无 | 大叶女贞 | 2级 |
| 13 | 航运路(海棠路-航运中心) | 120 | 0 | 38 | 76 | 法桐 | 只有行道树 | 2级 |
| 14 | 大港路（海棠立交-德兰东路） | 2000 | 38148 | 40 | 80 | 不需要 | 香樟、雪松 | 3级 |
| 15 | 东哨苗圃（不含法治公园及水库） | 1200 | 25850 | 0 | 0 | 不需要 | 广玉兰、银杏、石楠球 | 3级 |
| 16 | 区政府门前树池及节点 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 不需要 | 香樟、草花 | 1级 |
| 17 | 海滨大道（竹岛路-区政府） | 950 | 9205 | 142 | 284 | 香樟、栾树 | 黑松、、地被、草坪 | 1级 |
| 18 | 海滨大道（区政府-西墅闸） | 680 | 2280 | 180 | 360 | 香樟 | 西府海棠、地被 | 1级 |
| 19 | 东哨路 | 850 | 3400 | 160 | 320 | 白蜡 | 晚樱 | 2级 |
| 20 | 鸽岛路 | 150 | 0 | 38 | 76 | 榉树 |  | 2级 |
| 21 | 竹岛路 | 350 | 0 | 80 | 160 | 白蜡 |  | 2级 |
| 22 | 西墅路（海滨大道-金海路） | 200 | 2600 | 28 | 56 | 法桐、香樟 | 雪松、地被、草坪 | 2级 |
| 23 | 平山北路（海滨大道区政府-西墅路） | 1500 | 38260 | 0 | 0 | 法桐 | 银杏、地被、草坪 | 2级 |
| 24 | 金海路（西墅路-平山北路） | 600 | 4655 | 0 | 0 | 朴树 | 合欢、地被 | 2级 |
| 25 | 琴海路及韵湖澜湾北侧河边 | 530 | 3000 | 64 | 128 | 栾树 | 柳树，草坪 | 2级 |
| 26 | 保利南侧游园 | 1600 | 17100 | 0 | 0 | 不需要 | 白蜡、乌桕、樱花 | 2级 |
| 27 | 海湾路（海滨大道-恒泰幼儿园） | 1100 | 0 | 210 | 420 | 栾树、香樟 |  |  |
| 28 | 海光路/湖滨东路(金海路-西墅路） | 560 | 1792 | 0 | 0 | 香樟 | 地被 | 2级 |
| 29 | 胜利湖路/湖滨西路 | 800 | 5856 | 0 | 0 | 香樟 | 地被 | 2级 |
| 30 | 营山路 | 300 | 1420 | 0 | 0 | 暂无 | 黑松、地被、草坪 | 2级 |
| 31 | 瀚海路（海滨花园-西墅河桥西） | 500 | 4630 | 0 | 0 | 大叶女贞 | 地被、草坪 | 2级 |
| 32 | 公营庄路/共港路及立交桥下绿化 | 1000 | 55940 | 0 | 0 | 无患子、榆树 | 雪松、紫叶李、紫薇、地被、草坪 | 2级 |
| 33 | 零公里东北角绿地 | 1000 | 38000 | 0 | 0 | 不需要 | 雪松、晚樱、碧桃、地被、草坪 | 2级 |
| 34 | 零公里东南角苗圃（绿化处周边不含新丝路公园） | 1000 | 54000 | 0 |  | 不需要 | 白蜡、榉树、广玉兰 | 3级 |
| 35 | 零公里西北角（苗圃） | 900 | 32500 | 0 | 0 | 不需要 | 法桐、大叶女贞 | 3级 |
| 36 | 碱厂生活区游园 | 400 | 8000 | 0 | 0 | 不需要 | 石楠树、栾树、黄金槐 | 2级 |
| 37 | 中山西路（商检-平山路）含平山路口交通岛 | 3000 | 13330 | 680 | 1360 | 香樟、法桐 | 朴树、紫薇、红叶石楠、小龙柏 | 2级 |
| 38 | 中华东路（海棠路-海滨大道） | 500 | 0 | 102 | 204 | 法桐 |  | 2级 |
| 39 | 中华西路（海棠路-云和路） | 1900 | 8000 | 0 | 0 | 法桐 | 五针松、红叶石楠 | 2级 |
| 40 | 中华路西延下穿 | 800 | 3900 | 0 | 0 | 无行道树 |  |  |
| 41 | 栖霞东路（海棠路-海滨大道） | 470 | 240 | 98 | 196 | 栾树 | 晚樱 | 2级 |
| 42 | 栖霞西路（东园路-云和路） | 1600 | 0 | 178 | 356 | 大叶女贞 |  | 2级 |
| 43 | 东园路（中山西路-栖霞西路） | 520 | 250 | 128 | 256 | 榉树 | 大叶黄杨 | 2级 |
| 44 | 院前路（中山西路-栖霞西路）含院前高架 | 1200 | 9100 | 138 | 276 | 法桐、早樱 | 八角金盘 | 2级 |
| 45 | 西园路（中山西路-栖霞西路） | 1000 | 28800 | 112 | 224 | 榉树 | 大叶女贞、合欢 | 2级 |
| 46 | 云和路（中华西路至平山路） | 1400 | 10800 | 486 | 972 | 法桐、高杆早樱 | 地被、草坪 | 2级 |
| 47 | 云和路（平山路至万福路） | 610 | 2415 | 58 | 116 | 法桐 | 晚樱 | 2级 |
| 48 | 西小山路（西园路-云和路） | 700 | 0 | 180 | 360 | 法桐 |  | 2级 |
| 49 | 平山路（平山涵洞-港城大道） | 800 | 16400 | 0 | 0 | 法桐 | 香樟、雪松、朴树 | 2级 |
| 50 | 葡萄园路（西班牙东） | 350 | 500 | 86 | 172 | 大叶女贞 |  | 2级 |
| 51 | 西园游园 | 280 | 4200 | 0 | 0 | 不需要 | 朴树、广玉兰 | 2级 |
| 52 | 院前大沟游园 | 650 | 4400 | 0 |  | 不需要 | 乌桕、鸡爪槭 | 2级 |
| 53 | 院前小广场绿地 | 240 | 4000 | 0 | 0 | 不需要 | 香樟、雪松 | 2级 |
| 54 | 平山节点（东北角）绿地 | 400 | 10000 | 0 | 0 | 不需要 | 海棠、五针松、乌桕、枫香 | 2级 |
| 55 | 水榭花都拐角游园 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 不需要 | 栾树、晚樱 | 2级 |
| 56 | 万福路/平山花园游园 | 500 | 3500 | 0 | 0 | 不需要 | 流苏、紫薇、法青 | 2级 |
| 57 | 印象西班牙小游园 | 350 | 8400 | 0 | 0 | 不需要 | 朴树、五针松 | 2级 |
| 58 | 万青路绿化（帝豪水榭花都南） | 600 | 3510 | 0 | 0 | 大叶女贞 | 小龙柏 | 3级 |
| 59 | 各路头及各节点草花 | 1000 | 1500 |  |  |  | 四季草花+路口麦冬等 | 1级 |
| 60 | 小计 | 48800 | 532312 |  | 10986 |  |  |  |
| 61 | 合计 |  | 543298 |  |  |  |  |  |

9.1绿化养护现场服务

乙方按合同约定的工作内容及范围为甲方提供绿化养护服务，现场主要包括项目负责人、技术负责人、带工班长、绿化技工、车辆驾驶员、安全员、材料员等养护所需的各种人员，具体人员数量根据养护工作量及季节变化，报甲方同意后安排进场和调整。

甲方提供部分洒水车等车辆设备，甲方承担车辆保险费用，乙方按车辆配置驾驶员并承担日常维修保养、大小修理及燃油等费用；

甲方提供部分绿篱机、割草机等小件机械设备，不足数量及现有机械的日常维修均由乙方承担；

甲方提供主要大件养护耗材有涂白剂、彩色覆盖物、防寒布、批量肥料（零星不计）、批量苗木补植（零星不计）、批量药剂（零星不计），其他支架、铁丝、铁锹手套等日常劳动工具及劳保用品等由乙方自理。

甲方提供的车辆、机械、耗材等仅能用于甲方指定范围内的养护工作，不能用于其他事项，如乙方私自使用，须按市场价格赔付甲方损失，如造成其他伤害，由乙方承担具体相应的全部责任。

乙方使用机械、车辆、药剂等应按规范操作使用，如出现安全事故，均由乙方负责处理。

9.2绿化养护办公辅助服务

本合同管养片区大、线路长、特殊情况多、工作任务情况较为复杂，除现场必须的养护人员外，必须配备至少1名办公人员，全职配合甲方处置日常养护管理过程中的各种办公事宜，包括但不限于12345平台、城市管理平台、安全生产平台案件处置，养护考核打分，评优评比，各种日常及应急信息填报、事项手续办理等。由甲方提供办公地点，服从甲方的工作安排调度。

9.3绿化养护应急处置服务

如遇有重大节日、外事活动、创建检查等，甲方有权要求乙方组织加班、突击工作，乙方需无条件服从，并高质量完成甲方布置的任务；

如遇特殊天气，包括但不限于强风强雨雪、火情火灾等，乙方须第一时间自行组织采取必须的处置措施，同时，甲方有权利要求乙方参加上级部署的统一的防灾抢险行动，乙方需无条件服从，并高质量完成甲方布置的任务；

乙方须为所有提供项目使用的养护人员购买意外伤害保险，开展养护生产的同时，承担响应的安全生产责任。

十、合同款支付

10.1 付款方式：按养护服务考核结果，每季度支付服务费用。（合同约定养护范围内，如遇上级经费拨付时间延迟情况，则顺应延迟支付本合的养护护费用）。

乙方账户名称：

开户银行：

银行账号：

10.2当采购服务需求与实际服务需求不一致时，乙方根据实际服务需求提供服务，合同的最终结算金额按实际服务需求进行计算。

十一、甲方权利和义务

11.1根据甲方绿化养护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

11.2按照附件约定的考核规定，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核打分，并根据考核结果支付养护费用。

11.3甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

十二、乙方权利和义务

12.1乙方根据绿地养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。

12.2乙方要充分调动本单位职工工作积极性、主动性、创造性，合理安排用工。养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

12.3乙方必须遵守甲方所有管理规定，服从甲方管理。接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

12.4乙方必须加强工作人员管理，制定应急预案，定期演练，应建立专项制度，制度上墙，安排专职责任人做好自查考核管理工作，做好养护记录和工作台账，确保绿化养护管理工作正常；

12.5因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

12.6乙方必须做好各类物资、工具使用的保养及管护工作，存放有序，节约用水用电，无铺张浪费现象。

12.7乙方必须加强安全生产管理，安全生产管理措施落实到位、防微杜渐、责任到人。作为承揽管养工作的主体，落实管养第一主体责任。

12.8乙方日常养护产生的绿化垃圾如清理修剪的落花、落叶、枯枝、枯叶、草屑、清理的砖头石块等做到日产日清；绿化养护工具、器械等不得在区域内隔夜存放，非工作时间养护车辆不得在区域内停放。

12.9乙方必须做好详细的养护台账，建立养护档案，要按月制订管理计划，每月28日前由项目负责人将自查结果及下月养护工作计划报送至我中心对应业务科室。

12.10乙方应严格遵守《保障农民工工资支付条例》，以及国家和地方关于农民工工资的其他有关规定，如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，乙方无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

十三、安全生产条款：本合同内涉及的工作过程中发生的一切事故，均由乙方全权负责，包括但不限于事故善后处理、赔偿等事宜。

十四、 不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、合同的生效

15.1合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

十六、质量保证及售后服务

16.1 乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

16.2 乙方提供的服务因其本身出现质量问题，根据实际情况，可按以下办法处理：

（1）返工处理：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）一个年度超过三次出现返工处理，则甲方有权终止合同，乙方退还甲方已支付的合同款，并承担已支付款项20%的违约金。

十七、违约责任

17.1 甲方无正当理由拒绝乙方提供正常养护的，甲方向乙方偿付拒收服务等值金额的百分之五违约金。乙方无正当理由拒绝向甲方提供正常养护要求的，乙方向甲方偿付拒绝服务等值金额的百分之五违约金。

17.2乙方向甲方提供的服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收；乙方愿意整改重新提供服务但逾期完成的，按乙方逾期完成处理；乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十八、争议解决

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向连云区法院提起诉讼。

十九、附则

19.1合同份数：本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执两份、见证方及财政监管部门各执一份。

19.2未尽事宜：本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

二十、附件：《连云区公用事业发展中心公园及绿化养护管理考核办法（试行）》，附件条款与合同正文具有同等法律效力。

甲  方：                                乙 方：

（盖章）                               （盖章）

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

签订日期：   2025 年  月   日

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

说明：采购方式为竞争性磋商，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业 。

本项目磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目需求

连云区主要道路及游园绿地养护服务主要包括：海滨大道（西大堤-三角公园）、大港路（海棠立交-德兰东路）、平山北路（海滨大道区政府-西墅路）、公营庄路/共港路及立交桥下绿化、零公里东南角苗圃（绿化处周边不含新丝路公园）等其他绿地，总养护线路长48800米，总养护面积543298平米。

二、服务标准：符合国家、江苏省、连云港市公共绿地园林绿化管理要求。建立完善的制度，配备相应的园林绿化管理人员。

三、服务期：8个月（自合同约定时间起算）。

四、服务要求

4.1、服务要求：按项目要求配备人员、设备、物资，符合《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》标准要求。

4.2、人员配置要求：本项目须配备最低人员共计40人。其中，项目经理1人，绿化队长1人，绿化副队长1名，绿化养护人员37人（包含4名修剪工），详细要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 从事工作 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | 安排任务、调配人员，综合协调，督查督促. | 具有园林绿化专业，具有一定工作经验。 |
| 2 | 绿化队长 | 1名 | 具体负责绿化现场，安排组织绿化工人作业，技术指导 | 具有一定绿化养护工作经验 |
| 3 | 绿化副队长 | 1名 | 具体负责绿化现场，安排组织绿化工人作业，技术指导 | 具有一定绿化养护工作经验 |
| 4 | 绿化养护人员 | 37名 （包含修剪工4名） | 精细修剪、树木造型；机械除草，机械打药；打扫卫生、拔草、浇灌。 | 熟练操作园林机械设备，年龄不超过65周岁（其中男性绿化工不低于10人）。 |

注：★（1）本项目设置的服务人数为最低要求，磋商供应商必须书面承诺每日人员配置不少于最低人数配置要求（投标文件须提供加盖公章的承诺书扫描件）；

（2）绿化工作人员应遵守连云区公用事业发展中心制定的各项规章制度，政令畅通，服从管理；

（3）所有服务人员必须统一着装，绿化养护人员上岗需配备统一的制服;

（4）养护队伍应具备应急抢险机制与能力，一旦发生不可抗力的灾难，能在出险两小时内到达现场组织抢险。

4.3、专业养护器械要求：

绿化养护机械设备要求一览表

| 农用电动三轮车（辆） | 打药车或 喷药设备 （台） | 水泵 （2-4寸） （台） | 绿篱修 剪机 （台） | 割灌机 （台） | 油锯 （把） | 水管 （米） | 微喷管 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1000米 | 2000米 |

★注：本项目所配备的养护机械设备不低于上述要求，可以立即使用。另有其他养护需要的机具设备，将根据实际情况，要求养护单位及时到位（提供供应商针对本项目的机械设备配置承诺书，按磋商文件格式）。

五、岗位职责

1、项目经理职责

（1）遵守采购人的各项规章制度，全面负责绿化公司的绿化养护工作。

（2）制定绿化公司绿化养护工作计划，督促检查工作计划的落实，并监督检查执行情况。

（3）抓好绿化养护项目部队伍的建设，有计划地组织绿化工进行业务学习，提高队伍的业务水平，不断提高工作效率。

（4）负责绿化工管理计划的制定和总结工作，及时向管理处提交有关管理的可行性意见和建议，研究和解决工作中出现的各类问题。为采购人决策提供依据。定期召开员工大会，传达上级有关精神。

（5）健全防火、防盗等安全制度，落实防范应急措施，保障员工的财产及生命的安全。

（6）做好绿化养护管理及管理耗材、工具的购置计划及分配工作。

（7）深入工作现场，布置、检查工作任务完成情况，参与日常及节假日值班的检查工作，及时解决工作中存在的问题，同时做好绿化工的思想政治工作。

（8）完成公司和采购人交办的其他工作任务。

2、绿化队长职责

（1）遵守采购人规章制度及安全生产制度，执行严格的安全措施和操作流程，政令畅通，服从管理。

（2）熟知种植的花草树木的名称、生长特性和养护管理程序。

（3）负责绿化养护人员技术指导、监督。

（4）负责安排绿化养护人员定期对养护区域内植物的施肥、浇水、除草，并及时修枝整形，补栽补种和草坪的管理，掌握病虫害的防治方法。

（5）负责对责任区内绿化进行管理，就在一切破坏绿化的行为的工作。

（6）做好防旱、排涝、防台风工作，参加突发事件的应急处理。

（7）服从项目经理安排，遵守工作纪律，定期总结和学习专业知识。

（8）进行每日巡查，做好台账记录工作。

3、绿化养护人员职责

（1）遵守采购人规章制度及安全生产制度，执行严格的安全措施和操作流程，政令畅通，服从管理。

（2）上班时间统一着装，着装整洁、装备配备齐全，礼待游客，说话和蔼，不与游客发生争吵。

（3）按照养护计划安排及时进行浇水、施肥、喷药、修剪、除草等养护管理内容。

（4）按照计划安排及时进行绿化补植及调整工作。

（5）做好绿化工具的使用、收纳、保养。

（6）负责园内造型树、球、行道树的整型修剪的组织协调和实施工作，做到整齐美观，并将修剪下来的枯枝等杂物运往指定地点。

（7）熟悉园林器械安全操作规范，保障财产及生命的安全。

（8）做好园林绿化器械及修剪工具的日常维护工作。

（9）节约用水用电，对园内的绿化及设施进行养护，发现安全隐患及时上报。

(10)完成公司和采购人交办的其他工作任务。

4、修剪工职责

①、遵守采购人的各项规章制度，吃苦耐劳，工作认真、扎实、细致，爱岗敬业。

②、负责园内造型树、球、行道树的整型修剪的组织协调和实施工作，做到整齐美观，并将修剪下来的枯枝等杂物运往指定地点。

③、及时处理非正常气候造成折断树木、花卉的清理工作。

④、修剪花木过程中发现有病虫害，应及时报告。

⑤、熟悉园林器械安全操作规范，保障财产及生命的安全。

⑥、做好园林绿化器械及修剪工具的日常维护工作。

⑦、完成公司和采购人交办的其他工作任务。

六、养护范围及等级

| 2025连云区主要道路及游园绿地养护服务范围清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绿地所在位置 | 路线 长度 | 绿化及铺装面积 | 树池行道树 | 树池面积 | 主要品种 行道树 | 其他主要植物品种 | 养护 等级 |
|  |  | （米） | （平方） | （株） | （平方） |  |  |  |
| 1 | 海滨大道（西大堤-三角公园） | 3300 | 16000 | 1443 | 2886 | 榉树、国槐 | 大叶女贞、地被、草坪 | 2级 |
| 2 | 海棠路机非分离带 （中山路－海滨大道） | 1880 | 2396 | 0 | 0 | 不需要 | 贴梗海棠、地被 | 1级 |
| 3 | 海棠路其他绿化 | 1880 | 15735 | 284 | 568 | 法桐 | 香樟、西府海棠、垂丝海棠 | 1级 |
| 4 | 三角公园 | 400 | 8000 | 0 | 0 | 不需要 | 栾树、枇杷、地被、草坪 | 2级 |
| 5 | 商检对面三块绿地 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 不需要 | 鸡爪槭、竹子、地被 | 2级 |
| 6 | 海滨大道拐角绿地（郁海名郡后） | 100 | 1000 | 0 | 0 | 不需要 | 雪松、石楠树、地被、草坪 | 2级 |
| 7 | 外供路（陶庵） | 800 | 0 | 280 | 560 | 法桐 | 只有行道树 | 2级 |
| 8 | 陈陶路（海棠路-海滨大道） | 420 | 1800 | 0 | 0 | 香樟、榉树 | 紫薇、地被 | 2级 |
| 9 | 运河路（海棠立交-海滨大道） | 460 | 1160 | 24 | 48 | 法桐 | 草坪 | 2级 |
| 10 | 观海路（海棠路-海滨大道） | 420 | 0 | 168 | 336 | 香樟 | 只有行道树 | 2级 |
| 11 | 国展西路（海棠路-海头湾路） | 300 | 0 | 68 | 136 | 法桐 | 只有行道树 | 2级 |
| 12 | 海头湾路（海棠路-海滨大道） | 400 | 1340 | 0 | 0 | 暂无 | 大叶女贞 | 2级 |
| 13 | 航运路(海棠路-航运中心) | 120 | 0 | 38 | 76 | 法桐 | 只有行道树 | 2级 |
| 14 | 大港路（海棠立交-德兰东路） | 2000 | 38148 | 40 | 80 | 不需要 | 香樟、雪松 | 3级 |
| 15 | 东哨苗圃（不含法治公园及水库） | 1200 | 25850 | 0 | 0 | 不需要 | 广玉兰、银杏、石楠球 | 3级 |
| 16 | 区政府门前树池及节点 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 不需要 | 香樟、草花 | 1级 |
| 17 | 海滨大道（竹岛路-区政府） | 950 | 9205 | 142 | 284 | 香樟、栾树 | 黑松、、地被、草坪 | 1级 |
| 18 | 海滨大道（区政府-西墅闸） | 680 | 2280 | 180 | 360 | 香樟 | 西府海棠、地被 | 1级 |
| 19 | 东哨路 | 850 | 3400 | 160 | 320 | 白蜡 | 晚樱 | 2级 |
| 20 | 鸽岛路 | 150 | 0 | 38 | 76 | 榉树 |  | 2级 |
| 21 | 竹岛路 | 350 | 0 | 80 | 160 | 白蜡 |  | 2级 |
| 22 | 西墅路（海滨大道-金海路） | 200 | 2600 | 28 | 56 | 法桐、香樟 | 雪松、地被、草坪 | 2级 |
| 23 | 平山北路（海滨大道区政府-西墅路） | 1500 | 38260 | 0 | 0 | 法桐 | 银杏、地被、草坪 | 2级 |
| 24 | 金海路（西墅路-平山北路） | 600 | 4655 | 0 | 0 | 朴树 | 合欢、地被 | 2级 |
| 25 | 琴海路及韵湖澜湾北侧河边 | 530 | 3000 | 64 | 128 | 栾树 | 柳树，草坪 | 2级 |
| 26 | 保利南侧游园 | 1600 | 17100 | 0 | 0 | 不需要 | 白蜡、乌桕、樱花 | 2级 |
| 27 | 海湾路（海滨大道-恒泰幼儿园） | 1100 | 0 | 210 | 420 | 栾树、香樟 |  |  |
| 28 | 海光路/湖滨东路(金海路-西墅路） | 560 | 1792 | 0 | 0 | 香樟 | 地被 | 2级 |
| 29 | 胜利湖路/湖滨西路 | 800 | 5856 | 0 | 0 | 香樟 | 地被 | 2级 |
| 30 | 营山路 | 300 | 1420 | 0 | 0 | 暂无 | 黑松、地被、草坪 | 2级 |
| 31 | 瀚海路（海滨花园-西墅河桥西） | 500 | 4630 | 0 | 0 | 大叶女贞 | 地被、草坪 | 2级 |
| 32 | 公营庄路/共港路及立交桥下绿化 | 1000 | 55940 | 0 | 0 | 无患子、榆树 | 雪松、紫叶李、紫薇、地被、草坪 | 2级 |
| 33 | 零公里东北角绿地 | 1000 | 38000 | 0 | 0 | 不需要 | 雪松、晚樱、碧桃、地被、草坪 | 2级 |
| 34 | 零公里东南角苗圃（绿化处周边不含新丝路公园） | 1000 | 54000 | 0 |  | 不需要 | 白蜡、榉树、广玉兰 | 3级 |
| 35 | 零公里西北角（苗圃） | 900 | 32500 | 0 | 0 | 不需要 | 法桐、大叶女贞 | 3级 |
| 36 | 碱厂生活区游园 | 400 | 8000 | 0 | 0 | 不需要 | 石楠树、栾树、黄金槐 | 2级 |
| 37 | 中山西路（商检-平山路）含平山路口交通岛 | 3000 | 13330 | 680 | 1360 | 香樟、法桐 | 朴树、紫薇、红叶石楠、小龙柏 | 2级 |
| 38 | 中华东路（海棠路-海滨大道） | 500 | 0 | 102 | 204 | 法桐 |  | 2级 |
| 39 | 中华西路（海棠路-云和路） | 1900 | 8000 | 0 | 0 | 法桐 | 五针松、红叶石楠 | 2级 |
| 40 | 中华路西延下穿 | 800 | 3900 | 0 | 0 | 无行道树 |  |  |
| 41 | 栖霞东路（海棠路-海滨大道） | 470 | 240 | 98 | 196 | 栾树 | 晚樱 | 2级 |
| 42 | 栖霞西路（东园路-云和路） | 1600 | 0 | 178 | 356 | 大叶女贞 |  | 2级 |
| 43 | 东园路（中山西路-栖霞西路） | 520 | 250 | 128 | 256 | 榉树 | 大叶黄杨 | 2级 |
| 44 | 院前路（中山西路-栖霞西路）含院前高架 | 1200 | 9100 | 138 | 276 | 法桐、早樱 | 八角金盘 | 2级 |
| 45 | 西园路（中山西路-栖霞西路） | 1000 | 28800 | 112 | 224 | 榉树 | 大叶女贞、合欢 | 2级 |
| 46 | 云和路（中华西路至平山路） | 1400 | 10800 | 486 | 972 | 法桐、高杆早樱 | 地被、草坪 | 2级 |
| 47 | 云和路（平山路至万福路） | 610 | 2415 | 58 | 116 | 法桐 | 晚樱 | 2级 |
| 48 | 西小山路（西园路-云和路） | 700 | 0 | 180 | 360 | 法桐 |  | 2级 |
| 49 | 平山路（平山涵洞-港城大道） | 800 | 16400 | 0 | 0 | 法桐 | 香樟、雪松、朴树 | 2级 |
| 50 | 葡萄园路（西班牙东） | 350 | 500 | 86 | 172 | 大叶女贞 |  | 2级 |
| 51 | 西园游园 | 280 | 4200 | 0 | 0 | 不需要 | 朴树、广玉兰 | 2级 |
| 52 | 院前大沟游园 | 650 | 4400 | 0 |  | 不需要 | 乌桕、鸡爪槭 | 2级 |
| 53 | 院前小广场绿地 | 240 | 4000 | 0 | 0 | 不需要 | 香樟、雪松 | 2级 |
| 54 | 平山节点（东北角）绿地 | 400 | 10000 | 0 | 0 | 不需要 | 海棠、五针松、乌桕、枫香 | 2级 |
| 55 | 水榭花都拐角游园 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 不需要 | 栾树、晚樱 | 2级 |
| 56 | 万福路/平山花园游园 | 500 | 3500 | 0 | 0 | 不需要 | 流苏、紫薇、法青 | 2级 |
| 57 | 印象西班牙小游园 | 350 | 8400 | 0 | 0 | 不需要 | 朴树、五针松 | 2级 |
| 58 | 万青路绿化（帝豪水榭花都南） | 600 | 3510 | 0 | 0 | 大叶女贞 | 小龙柏 | 3级 |
| 59 | 各路头及各节点草花 | 1000 | 1500 |  |  |  | 四季草花+路口麦冬等 | 1级 |
| 60 | 小计 | 48800 | 532312 |  | 10986 |  |  |  |
| 61 | 合计 |  | 543298 |  |  |  |  |  |

七、考核标准及考核验收办法：见附件A。

八、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：按养护服务考核结果，每季度支付服务费用。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、报价要求

（1）报价费用包含人工费、材料费、管理费、税费等完成磋商文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。人工安排包含本次招标所有日常正常养护工作内容所需的人工，包含日常浇灌、排涝、松土、除草、去枯花头、乔木草坪竹林修剪、做树围、挑边沟、施肥、病虫害治理、清理死树、冬季涂白、指定香樟秋冬草绳裹干以及绿地保洁等所有养护期内因绿化养护内容需要可能产生的人工，其中施肥人工含肥料到达甲方指定地点后的卸车、转运、施用、平整等所有人工费，绿地保洁含绿地内日常所有废弃物，包含绿化季节性枯枝落叶集中清理，绿地碎石、砖块清理及日常枯枝落叶的清扫。

（2）本项目用水用电由供应商自行解决，供水、供电费用（含接水、接电费用）并包括在投标报价中，以后不作调整。

（3）绿化工人费用（包含商业保险）中的商业保险是指团体意外险或者雇主责任险，企业必须购买，进场养护后提供保单证明，如若没有，甲方有权解除合同。

十、其他

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

附件A：

连云区公用事业发展中心
公园及绿化养护管理考核办法（试行）

为促进我中心公园及绿化养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高养护管理水平，参照《连云港市城区市政及绿地养护管理检查考核办法（2015修订）》（连建绿〔2015〕114号）、《连云港公园养护管理考核办法（试行）》（连建园〔2016〕380号）、《连云港市绿化养护管理检查考核办法（试行）》连建发〔2022〕353号等相关文件，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于我中心管养范围的公共绿地空间，主要包括北固山公园、西园游园、中华路绿化、西小山绿道等公园、游园、道路绿化以及绿廊绿道等养护管理工作的日常考核，其他类似公园及绿化养护管理工作考核可参照本办法执行。

二、实施主体

连云区公用事业发展中心公园林业科、绿化管理科对各自承担的管理范围进行检查考核。

三、考核对象及范围

各养护标段养护承包单位及其合同约定的养护范围和内容。

四、考核标准

1、主要标准文件。

《连云港市城区市政及绿地养护管理检查考核办法（2015修订）》（连建绿〔2015〕114号）、《连云港公园养护管理考核办法（试行）》（连建园〔2016〕380号）、《连云港市绿化养护管理检查考核办法（试行）》连建发〔2022〕353号以及本考核办法等相关文件规定。

2、绿化实行分级养护管理。

一级养护绿化：一般包括城区中具有较大影响的公园、游园、河滨绿化、街旁绿化和广场绿化、城市主干道及重要次干道绿化、城市主要出入口绿化等。

二级养护绿化：一般包括城区中具有一定影响的公园、游园、河滨绿化、街旁绿化和广场绿化、城市次干道附属绿化等。

三级养护绿化：除一级、二级以外的其他河滨绿化、道路附属绿化、防护绿化、苗圃等。

具体各绿化范围及养护等级要求以各发包合同为准。

五、考核形式

（一）养护单位自查上报

各养护单位制定内部考核标准及评分办法，每月28日前由项目负责人将自查结果及下月养护工作计划报送至我中心对应业务科室。每年12月31日前，由项目负责人将当年养护工作总结及下一年度养护工作计划报送至我中心对应业务科室。

（二）月度考核

我中心对应业务科室的划片考评员每月对各划片养护标段进行定期考核，时间为每月下旬。

（三）季度考核

我中心对应业务科室相关负责人带队对各养护单位自查结果及月度考核情况进行抽查考核，每季度考核一次，时间不定。

- 年度考核

每年12月下旬进行考核，根据日常巡查、月度考核、季度考核及年度绿化养护管理考核相关台帐等综合情况考查。

另外，日常管理过程中，我中心对应业务科室的划片考评员对划片养护标段进行不定期检查，或根据季节特点制定公园及绿化养护工作重点，进行专项检查。

五、例会制度

1、月度例会：我中心对应业务科室的划片考评员组织所考评养护范围内的养护单位项目负责人召开月度例会。会议通报上月考核情况并安排下月工作重点。

2、季度例会：我中心对应业务科室相关负责人组织召开季度例会，会议通报季度考核结果。

3、年度总结大会：我中心对应业务分管领导组织召开年度大会，会议通报年度综合结果。

六、考核结果通报范围

月度考核结果由我中心对应业务科室的划片考评员在养护工作交流群内公布；季度考核结果我中心对应业务科室以信息形式通报至中心分管领导阅处；年度总结综合结果由我中心对应业务科室以信息形式通报至中心办公室并呈分管领导、主要领导阅处。

七、考核评分

1、考核实行百分制，评分依据详见本办法附件表格。

2、每月考核由日常巡查、月度考核（季度考核）构成。日常巡查得分占综合得分的40%，月度考核得分占月度考核综合得分的60%。（当月月度考核综合得分=当月日常巡查得分*40%+当月月度考核得分*60%）

3、若某月发生季度考核，则当月日常巡查得分占综合得分的30%，月度考核得分占综合得分的40%，季度考核得分占综合得分的30%。（当月月度考核综合得分=当月日常巡查得分*30%+当月月度考核得分*40%+当季季度考核得分*30%）

4、年度结束，根据巡查、月度、季度等综合情况进行考核，每年12月底需提供年度绿化养护管理考核台帐，包括但不限于资金保障、养护力量、日常管理等相关方面材料 内容，并报送当年养护工作总结及下一年度养护工作计划至我中心对应业务科室。当年年度考核综合得分=资金保障（25分）+养护力量（15分）+日常管理（60分：各月度综合得分的算术平均分）。

月度考核综合得分与当月养护经费挂钩，考核分数95（含）分以上，全额拨付养护经费；90（含）～95分，94分扣减经费的1%；93分扣减经费的2%；92分扣减经费的3%；91分扣减经费的4%；90分扣减经费的5%；85（含）～90分，89分扣减经费的7%；88分扣减经费的9%；87分扣减经费的11%；86分扣减经费的13%；85分扣减经费的15%；80（含）～85（不含）分，84分扣减经费的19%，83分扣减经费的23%，82分扣减经费的27%，81分扣减经费的31%，80分扣减经费的35%；80分（不含）以下为不合格，扣除当月养护经费。按照奖惩平衡的原则，被扣减的经费原则上用于奖励成绩优异的养护单位，并对现场负责人给予一定奖励。

连续2次考核不合格或一年中累计有3次考核不合格单位，我中心可解除相关的承包合同，对考核打分有较大异议且协商后任存在较大意见分歧的，可申请第三方专家评定，相关费用由申请方承担。

八、奖惩办法

1、未按时上报工作计划的扣当月考核综合得分2分，不上报工作计划的扣当月考核综合得分5分。

2、项目负责人必须参加月度及季度工作会议，养护承包单位法人必须参加年度工作会议，如有特殊情况不能按时参加者，必须由单位分管养护工作领导或法人参加会议，否者视为养护单位未参加会议，管理单位有权直接在当月养护经费中扣除1000元。

3、如遇创建检查、重大节日、外事活动，养护单位需无条件服从管理单位的要求，突击安排人员或加班，涉及的相关费用由养护单位自行负责。如组织不力，未能达到相关要求并造成不良后果，每发生一次，最低扣款2000元。

4、及时完成12345、城市综合管理、安全生产平台、媒体曝光及市民投诉需办理的案件，不能及时处理的一次扣5分，并直接在当月养护经费中扣除5000元。

5、养护工人应统一着装上岗；绿化养护工人、保安保洁人员、机械设备按养护合同要求配备，每次检查、抽查，少一人扣1000元养护经费，少2人扣2000元养护经费，以此类推。此项与养护考核打分不相冲突。

6、养护单位项目负责人须保持通讯24小时畅通，如遇到紧急情况联系不到项目负责人的，扣除2000元养护经费。项目负责人遇不可抗因素无法完成工作的，应由单位分管养护领导及时接管工作。

九、其他

如已签养护合同内容与本考核办法有冲突，以本考核办法为准。

附件一 :

1.公园（月/季度）秩序设施考核评分表

2.公园（月/季度）卫生保洁考核评分表

3.公园（月/季度）水电亮化管理考核打分表

4.公园/绿化（月/季度）草花/花境养护考核评分表

5.绿化（月/季度）养护现场分级考核评分表（一级养护）

6.绿化（月/季度）养护现场分级考核评分表（二级养护）

7.绿化（月/季度）养护现场分级考核评分表（三级养护）

附件二：连云港市绿化养护管理分级标准

说明：一个养护标段如有多个考核项目同时发生考核，则取各考核项目累加后的平均分作为综合结果。

附件一：1.公园（月/季度）秩序设施考核评分表

| 考评 项目 | 项目扣分标准 | 单位 分值 | 项目 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动纪律 (35分) | 1、遵守公园园内规章制度，养护单位有安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，政令畅通，服从管理。 | 1-5 |  |  |
|  | 2、礼待游客，说话和蔼，不与游客发生争吵。 | 1-5 |  |  |
|  | 3、遵守劳动纪律，上班不打牌、不赌博、不酗酒、不戏闹、不睡觉、不迟到、不早退、不无故旷工。 | 1-5 |  |  |
|  | 4、各个岗位不脱岗、漏岗，定时巡园。 | 1-5 |  |  |
|  | 5、巡逻或值班时不得有吸烟、吃食、依靠、卧、看报纸行为。 | 1-5 |  |  |
|  | 6、无焚烧垃圾、无私自乱接拉电现象。 | 1-5 |  |  |
|  | 7、上班时间统一着装，着装整洁、佩戴胸卡、装备配备齐全。 | 1-5 |  |  |
| 安全秩序 (40分) | 1、未按巡视路线按时巡视的。 | 1-2 |  |  |
|  | 2、人员或车辆出入，未及时提供开门、关门服务。 | 1-2 |  |  |
|  | 3、门卫室不整洁，记录存放杂乱，记录不及时。 | 1-2 |  |  |
|  | 4、工作人员或访客需要帮助，未主动及时提供服务。 | 1-2 |  |  |
|  | 5、无卖艺、乞讨、拾荒及摊贩、聚众传销进入。 | 1-2 |  |  |
|  | 6、在广场中投掷物体。园内溜旱冰。 | 1-2 |  |  |
|  | 7、触碰或试图打开园内配电设施。 | 1-2 |  |  |
|  | 8、举行迷信活动和贩卖迷信物品。 | 1-2 |  |  |
|  | 9、随地躺卧、露宿、明火野炊、搭帐篷。 | 1-2 |  |  |
|  | 10、车辆乱停乱放、违规行驶。 | 1-2 |  |  |
|  | 11、攀折采摘花草树木未及时发现制止。 | 1-2 |  |  |
|  | 12、携带犬只,宠物（不牵绳）进园未及时发现制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
|  | 13、乱扔垃圾、废弃物、倾倒污水未及时发现制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
|  | 14、擅自占用、挖掘、破坏园路、铺装未及时发现制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
|  | 15、草坪、绿化内燃放烟花炮竹未及时发现制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
|  | 16、冬季河面溜冰未及时发现制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
|  | 17、电鱼、下网、钓鱼未及时发现制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
|  | 18、公园内游客出现反常情况未及时发现制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
|  | 19、公园内存在扰民超标广播噪音未及时制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
|  | 20、公园内有游人存在不法行为未及时制止并跟踪处理。 | 1-2 |  |  |
| 设施看护等 (10分) | 1、随意堆放工具、物料。 | 1-2 |  |  |
|  | 2、偷盗、损毁果皮箱、水篦、窨井盖、灯具、阀门、电缆等。 | 1-2 |  |  |
|  | 3、园内凉亭、椅凳受到人为损坏。 | 1-2 |  |  |
|  | 4、在公共设施上张贴宣传品以及其它公共设施上涂写、刻划。 | 1-2 |  |  |
|  | 5、巡逻时注意用电设备运行情况及园内设施是否完好。 | 1-2 |  |  |
| 秩序管理日志及计划（2分） | 监控设备运行记录、监控室人员出入记录、工作交接班记录，报警记录等各项记录不完整，不及时，管理日志及计划不按时上交，日志、计划不整齐、不全面。 | 1-2 |  |  |
| 12345平台信息处理、媒体曝光、市民投诉、受上级领导批评（5分） | 12345平台信息及市民投诉处理不及时、受上级领导批评或媒体曝光。 | 1-5 |  |  |
| 上岗人员 （6分） | 未按《人员及机械设备配置要求表》表配备养护人员；有突击任务未按采购单位要求增加人员。 | 2分/人 |  |  |
| 其他工作 （2分） | 没有按时完成合同约定或甲方要求的其他工作视情况扣分。 | 1-2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

扣分    实得分          考核人签字                              年     月    日

2.公园（月/季度）卫生保洁考核评分表

| 考评 项目 | 项目扣分标准 | 单位 分值 | 项目 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动纪律 (35分) | 1、遵守公园规章制度，养护单位有安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，政令畅通，服从管理。 | 1-5 |  |  |
|  | 2、礼待游客，说话和蔼，不与游客发生争吵。 | 1-5 |  |  |
|  | 3、遵守劳动纪律，上班不打牌、不赌博、不酗酒、不戏闹、不睡觉、不聚众闲聊、不迟到、不早退、不无故旷工。 | 1-5 |  |  |
|  | 4、保洁人员不脱岗、漏岗，定时巡园保洁。 | 1-5 |  |  |
|  | 5、上岗时不得有吸烟、吃食、依靠、卧、看报纸行为。 | 1-5 |  |  |
|  | 6、无焚烧垃圾、无私自乱接拉电现象。 | 1-5 |  |  |
|  | 7、上班时间统一着装，着装整洁、装备配备完好、齐全。 | 1-5 |  |  |
| 卫生保洁 (40分) | 1、保洁人员定时完成广场、园路、铺装整体清扫及绿化垃圾清捡。 | 1-2 |  |  |
|  | 2、绿化内无瓜果皮屑、纸屑、粪便、人为丢弃废弃物等。 | 1-4 |  |  |
|  | 3、广场道路铺装上无瓜果皮屑、纸屑、粪便、饮料瓶、枯枝落叶、无呕吐物、无痰渍、口香糖渍、饮料渍。 | 1-4 |  |  |
|  | 4、水面无塑料袋、瓶子、枯枝落叶、大片水藻漂浮物。 | 1-2 |  |  |
|  | 5、公共建筑廊架内墙壁、角落、窗棂无蛛网。 | 1-2 |  |  |
|  | 6、路灯、宣传栏、标志牌、座椅表面定期湿抹布抹净，保持干净 | 1-2 |  |  |
|  | 7、公厕台面定时抹干净，无浮尘、污水、泥土。 | 1-2 |  |  |
|  | 8、公厕内台面、镜面、墙面、玻璃窗定期除尘保洁，无浮尘、蛛网。 | 1-2 |  |  |
|  | 9、公厕残疾人扶手、厕位干净卫生。 | 1-2 |  |  |
|  | 10、公厕保持地面清洁，每天闭门前清洗地面浮尘，。 | 1-2 |  |  |
|  | 11、公厕蹲位内干净卫生，发现粪便、纸屑、污秽物及时清理打扫。 | 1-2 |  |  |
|  | 12、公厕纸篓垃圾保持闭门前更换，当天内篓满即换。 | 1-2 |  |  |
|  | 13、公厕内及周边按要求定时打药，保持公厕无蚊虫蝇鼠。 | 1-2 |  |  |
|  | 14、果皮箱外表面及投入口保持干净，每天湿抹布抹净。 | 1-2 |  |  |
|  | 15、果皮箱内无隔夜积存垃圾。 | 1-2 |  |  |
|  | - 果皮箱内膛夹缝处及周边无积存和外溢垃圾。 | 1-2 |  |  |
|  | 17、园内各处保洁工具固定收放，整齐干净，无乱丢乱放 | 1-2 |  |  |
|  | 18、园内无乱扔建筑装潢垃圾、废弃物、倾倒污水。 | 1-2 |  |  |
| 设施看护等 (10分) | 1、公厕内工具间保持干净卫生，工具设备摆放整齐，无杂物堆放。 | 1-2 |  |  |
|  | 2、公厕内墙壁隔板张贴宣传品、涂写、刻划。 | 1-2 |  |  |
|  | 3、公厕设施受到人为损坏。 | 1-2 |  |  |
|  | 4、公共水管无跑、冒、滴、漏、水流量过大等浪费现象。 | 1-2 |  |  |
|  | 5、按时收缴项目相关水费。 | 1-2 |  |  |
| 保洁管理日志及计划 （2分） | 保洁管理日志及计划不按时上交，日志、计划不整齐、不全面。 | 1-2 |  |  |
| 12345平台信息处理、媒体曝光、市民投诉、受上级领导批评（5分） | 12345平台信息及市民投诉处理不及时、受上级领导批评或媒体曝光。 | 1-5 |  |  |
| 上岗人员 （6分） | 未按《人员及机械设备配置要求表》表配备养护人员；有突击任务未按采购单位要求增加人员。 | 2分/人 |  |  |
| 其他工作 （2分） | 没有按时完成合同约定或甲方要求的其他工作视情况扣分。 | 1-2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

扣分      实得分         考核人签字                       年    月    日

3.公园（月/季度）水电亮化管理考核打分表

| 考评 项目 | 项目扣分标准 | 单位 分值 | 项目 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动纪律 (35分) | 1、遵守公园规章制度，养护单位有安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，政令畅通，服从管理。 | 1-5 |  |  |
|  | 2、礼待游客，说话和蔼，不与游客发生争吵。 | 1-5 |  |  |
|  | 3、遵守劳动纪律，上班不打牌、不赌博、不酗酒、不戏闹、不睡觉、不聚众闲聊、不迟到、不早退、不无故旷工。 | 1-5 |  |  |
|  | 4、工作人员不脱岗、漏岗。 | 1-5 |  |  |
|  | 5、上岗时不得有吸烟、吃食、依靠、卧、看报纸行为。 | 1-5 |  |  |
|  | 6、无焚烧垃圾、无私自乱接拉电现象。 | 1-5 |  |  |
|  | 7、上班时间统一着装，佩戴胸卡，着装整洁、装备配备安全、齐全。 | 1-5 |  |  |
| 水电管理 (50分) | 1、做好部门管理及班组排班工作。 | 1-5 |  |  |
|  | 2、保持通讯畅通,随呼随应。遇到园内设施发生突发性故障，需及时抢修，工作人员需在规定时间内赶到。 | 1-5 |  |  |
|  | 3、保证园区正常用水、用电，损坏设施随时发现随时维修完好。 | 1-5 |  |  |
|  | 4、做好园内日常及重大活动及节假日前的配电、用电、用水设施检修、保养工作,确保设备正常运转。确保安全无事故。 | 1-5 |  |  |
|  | 5、准时开放各种灯光设备。 | 1-5 |  |  |
|  | 6、保证园内亮化率在98%以上。园内各种亮化设施维修及时,完好率96%。 | 1-5 |  |  |
|  | 7、做好事故隐患记录台帐，隐患整改上报及时，隐患整改率达100% | 1-5 |  |  |
|  | 8、保证用水,用电安全无事故,老化线路即时发现即时更换。 | 1-5 |  |  |
|  | 9、做好经营户安全用电,督查管理工作。 | 1-2 |  |  |
|  | 10、配电房、办公房、公共建筑内消防设施齐全,经常维护和保养内部消防设施。 | 1-2 |  |  |
|  | 11、配电房、水电办公室内清洁整齐、各项记录存放有序，无杂物存放。 | 1-2 |  |  |
|  | 12、协助相关单位做好水电费收缴工作。 | 1-2 |  |  |
|  | 13、完成领导交办的其他工作任务，无推诿扯皮情况。 | 1-2 |  |  |
| 保洁管理日志及计划 （2分） | 做好各类水电资料的归档、保管工作，管理日志及计划按时上交，日志、计划整齐、全面。 | 1-2 |  |  |
| 12345平台信息处理、媒体曝光、市民投诉、受上级领导批评（5分） | 12345平台信息及市民投诉处理不及时、受上级领导批评或媒体曝光。 | 1-5 |  |  |
| 上岗人员 （6分） | 未按《人员及机械设备配置要求表》表配备养护人员；有突击任务未按采购单位要求增加人员。 | 2分/人 |  |  |
| 其他工作 （2分） | 没有按时完成合同约定或甲方要求的其他工作视情况扣分。 | 1-2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

扣分         实得分            考核人签字                      年     月     日

4.公园/绿化（月/季度）草花/花境养护考核评分表

| 考评 项目 | 项目扣分标准 | 单位 分值 | 项目 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园艺 部分 (50分) | 1、生长势不好，生长季节有明显卷叶、黄叶、焦叶。 | 1-5 |  |  |
|  | 2、未按《连云港市园林绿化养护管理规定》及合同要求的时间、频次及标准清理枯枝、枯花头、枯花葶，影响景观效果。 | 1-10 |  |  |
|  | 3、花境未按时修整，达不到景观效果。 | 1-5 |  |  |
|  | 4、绿化内花境有明显缺株、斑秃、枯死株。 | 1-5 |  |  |
|  | 5、花境边沟不整齐不流畅，边沟尺寸不符合《连云港市园林绿化养护管理规定》要求。 | 1-10 |  |  |
|  | 6、花境未按《连云港市园林绿化养护管理规定》及合同要求的时间、频次及标准及时除草。 | 1-10 |  |  |
|  | 7、易发生游客踩踏的地段新栽苗木需设置防护措施。垂直绿化攀援植物有相应的牵引、网架等措施。 | 1-5 |  |  |
| 植物保护 (10分) | 1、花境地上地下有明显病虫危害，治理不及时，症状明显时。 | 1-3 |  |  |
|  | 2、安排专人对花境、花池内绿化设施如篱笆、支撑、植物说明牌进行巡查，发现损坏，当日整理清除损害的设施，三天内修补完成，确保设施及环境安全。 | 1-2 |  |  |
|  | 3、雨季排涝措施不及时得当，造成花境积水。 | 1-2 |  |  |
|  | 4、病虫害预防预报及防治工作及时有效，按照要求每年在春季、夏季各进行预防性喷药各2-3次。 | 1-3 |  |  |
| 设施、 卫生等 (10分) | 1、花境枯枝落叶清扫不到位，有干枯枝叶、碎石等杂物。 | 1-3 |  |  |
|  | 2、花境枯枝落叶及时清扫、清运，无干枯枝叶、碎石等杂物。 | 1-3 |  |  |
|  | 3、绿化设施损坏未及时发现并上报修复和更换。 | 1-2 |  |  |
|  | 4、自来水皮管无人看管灌溉等现象。 | 1-2 |  |  |
| 施肥浇水 （5分） | 1、未按《连云港市园林绿化养护管理规定》及合同要求的时间、频次及标准浇水，不及时、不足量或浇水方法不得当，造成叶片蒙尘、缺水叶片萎蔫或根际裸露、生长势衰弱。冬季未浇防冻水、浇防冻水不及时、不足量导致返青萌发困难、苗木死亡。 | 1-3 |  |  |
|  | 2、未按标准规定的品种、数量和期限要求施肥，或施肥不得当造成肥害。 | 1-2 |  |  |
| 秩序 管理 (5分) | 1、花境内无乱堆乱放、攀折花草、车辆乱停乱放、践踏绿化、晾晒衣物等现象。 | 1-2 |  |  |
|  | 2、遵守公园园内规章制度，养护单位有安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，无焚烧垃圾、无私自乱接拉电现象。 | 1-3 |  |  |
| 养护日志 及计划 （2分） | 养护日志及计划不按时上交，日志、计划不整齐、不全面。 | 1-2 |  |  |
| 12345平台信息处理、媒体曝光、市民投诉、受上级领导批评（5分） | 12345平台信息及市民投诉处理不及时、受上级领导批评或媒体曝光。 | 1-5 |  |  |
| 养护人员 （6分） | 未按《人员及机械设备配置要求表》表配备养护人员；有突击任务未按采购单位要求增加人员。 | 2分/人 |  |  |
| 其他工作 （2分） | 没有按时完成要求的其他工作视情况扣分。 | 1-2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

扣分    实得分          考核人签字                            年     月     日

5.绿化（月/季度）养护现场分级考核评分表（一级养护）

| 序号 | 项目（分值） | 评分标准 | 扣分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物养护 （50分） | 1、绿化养护技术措施完善，管理得当2分；行道树、绿化内无缺、死株、斑秃等8分。每出现1株缺株、死株或0.5 m2斑秃扣3分。（10分） |  |  |
| 2 |  | 2、植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状2分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿化的各种植物2年内达到正常形态2分。（5分） |  |  |
| 3 |  | 3、园林树木树冠完整美观2分，枝条粗壮1分，无枯枝死杈2分；主侧枝分布匀称、3级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光1分。树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好1分。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理2分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致2分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时1分。（15分） |  |  |
| 4 |  | 4、树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患5分。树木倾斜15度以上每1株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每1处扣一分。（5分） |  |  |
| 5 |  | 5、花坛、花带轮廓清晰2分，整齐美观1分，色彩艳丽1分，无残缺，无残花败叶1分。（5分） |  |  |
| 6 |  | 6、草坪及地被植物整齐一致1分，草根不裸露，覆盖率98%以上1分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时1分，杂草率2%以内1分。地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度1分。（5分） |  |  |
| 7 |  | 7、垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施1分，覆盖率不低于90% 2分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳2分。（5分） |  |  |
| 8 | 病虫害防治 （15分） | 病虫害控制及时，园林树木上无黄叶、焦叶及明显的病虫危害现象5分。乔木、花灌木等被害株率≤2%、地下害虫≤2 头/m2，无蛀干害虫的活卵、活虫5分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于98% 5分。 |  |  |
| 9 | 浇水防冻 （5分） | 根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 2分；及时做好冬季植被防冻保护工作2分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力1分。 |  |  |
| 10 | 卫生保洁 （10分） | 绿化整洁，无条状、块状杂物及污染物，点状污染物每100m2≤2 处2分。适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶2分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿化内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清2分。建筑（构筑）及设施完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象2分；植被、地被等基本无人为破坏2分。 |  |  |
| 11 | 设施维护 （10分） | 绿化内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标示牌等园林设施，清洁、完整、安全，维护及时，无缺损。出现问题每项次扣3分。 |  |  |
| 12 | 秩序管理 （10分） | 定员定岗，养护人员统一着装在岗，安全防护设备齐全。绿化内无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉钉、拴挂和刻画等现象；及时并妥善处理突发事件及应急事件；无安全事故、无重大破坏及偷盗现象、未发生媒体投诉及曝光。出现问题每项次扣3分。 |  |  |
| 合 计 | 100分 |  |  |  |

扣分         实得分            考核人签字                        年    月    日

6.绿化（月/季度）养护现场分级考核评分表（二级养护）

| 序号 | 项目（分值） | 评分标准 | 扣分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物养护 （50分） | 1、绿化养护技术措施完善，管理得当2分；行道树、绿化内无缺、死株等，草坪内单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2 绿化内斑秃现象不超过3 块8分。每出现1株缺株、死株或0.5平方米斑秃扣2分。（10分） |  |  |
| 2 |  | 2、植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状2分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿化的各种植物2年内达到正常形态2分。（5分） |  |  |
| 3 |  | 3、园林树木树冠完整美观2分，枝条粗壮1分，无枯枝死杈2分；主侧枝分布匀称、2级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光1分。树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好1分。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理2分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致2分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时1分。（15分） |  |  |
| 4 |  | 4、树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患5分。树木倾斜15度以上每2株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每1处扣一分。（5分） |  |  |
| 5 |  | 5、花坛、花带轮廓清晰2分，整齐美观1分，色彩艳丽1分，无残缺，无残花败叶1分。（5分） |  |  |
| 6 |  | 6、草坪及地被植物整齐一致1分，草根不裸露，覆盖率95%以上1分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时1分，杂草率10%以内1分。地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度1分。（5分） |  |  |
| 7 |  | 7、垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施1分，覆盖率不低于85% 2分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳2分。（5分） |  |  |
| 8 | 病虫害防治 （15分） | 病虫害控制及时，园林树木上无黄叶、焦叶及明显的病虫危害现象5分。乔木、花灌木等被害株率≤5%，无蛀干害虫的活卵、活虫5分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于90% 5分。 |  |  |
| 9 | 浇水防冻 （5分） | 根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 2分；及时做好冬季植被防冻保护工作2分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力1分。 |  |  |
| 10 | 卫生保洁 （10分） | 绿化整洁，无条状、块状杂物及污染物，点状污染物每100m2≤5 处2分。适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶2分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿化内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清2分。建筑（构筑）及设施完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象2分；植被、地被等基本无人为破坏2分。 |  |  |
| 11 | 设施维护 （10分） | 绿化内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标示牌等园林设施，清洁、完整、安全，维护及时，无缺损。出现问题每项次扣2分。 |  |  |
| 12 | 秩序管理 （10分） | 定员定岗，养护人员统一着装在岗，安全防护设备齐全。绿化内无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉钉、拴挂和刻画等现象；及时并妥善处理突发事件及应急事件；无安全事故、无重大破坏及偷盗现象、未发生媒体投诉及曝光。出现问题每项次扣2分。 |  |  |
| 合 计 | 100分 |  |  |  |

扣分         实得分            考核人签字                       年    月    日

7.绿化（月/季度）养护现场分级考核评分表（三级养护）

| 序号 | 项目（分值） | 评分标准 | 扣分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物养护 （50分） | 1、绿化养护技术措施完善，管理得当2分；行道树、绿化内无缺、死株等，草坪内单块斑秃面积不超过0.3 m2或10 m2范围内斑秃现象不超过4块8分。每出现1株缺株、死株或0.5平方米斑秃扣1分。（10分） |  |  |
| 2 |  | 2、植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状2分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿化的各种植物2年内达到正常形态2分。（5分） |  |  |
| 3 |  | 3、园林树木树冠完整美观2分，枝条粗壮1分，无枯枝死杈2分；主侧枝分布匀称、1级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光1分。树穴平整，黄土基本不裸露，树穴设施较完好1分。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理2分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致2分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时1分。（15分） |  |  |
| 4 |  | 4、树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患5分。树木倾斜15度以上每3株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每1处扣一分。（5分） |  |  |
| 5 |  | 5、花坛、花带轮廓清晰2分，整齐美观1分，色彩艳丽1分，无残缺，无残花败叶1分。（5分） |  |  |
| 6 |  | 6、草坪及地被植物整齐一致1分，草根基本不裸露，覆盖率90%以上1分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时1分，杂草率15%以内1分。地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度1分。（5分） |  |  |
| 7 |  | 7、垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施1分，覆盖率不低于80% 2分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳2分。（5分） |  |  |
| 8 | 病虫害防治 （15分） | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的黄叶、焦叶及病虫危害现象5分。乔木、花灌木等被害株率≤10%，无蛀干害虫的活卵、活虫5分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于85% 5分。 |  |  |
| 9 | 浇水防冻 （5分） | 根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 2分；及时做好冬季植被防冻保护工作2分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力1分。 |  |  |
| 10 | 卫生保洁 （10分） | 绿化整洁，无明显的条状、块状杂物及污染物2分。适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶2分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿化内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清2分。建筑（构筑）及设施基本完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象2分；植被、地被等基本无人为破坏2分。 |  |  |
| 11 | 设施维护 （10分） | 绿化内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标示牌等园林设施，清洁、完整、安全，维护及时，无缺损。出现问题每项次扣1分。 |  |  |
| 12 | 秩序管理 （10分） | 定员定岗，养护人员统一着装在岗，安全防护设备齐全。绿化内无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉钉、拴挂和刻画等现象；及时并妥善处理突发事件及应急事件；无安全事故、无重大破坏及偷盗现象、未发生媒体投诉及曝光。出现问题每项次扣1分。 |  |  |
| 合 计 | 100分 |  |  |  |

扣分         实得分            考核人签字                       年    月     日

附件二：连云港市绿化养护管理分级标准

| 管护类别 |  | 一级养护管理绿化 | 二级养护管理绿化 | 三级养护管理绿化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物 养护 植物 养护 | 乔木 | 生长健壮，树冠完整美观。 分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树不歪斜（造型树除外），叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/m2。 | 生长正常，树冠基本完整，树形较优美。 分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布均称、数量适宜、内膛不乱，通风透光。树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 生长正常，树冠完整。 无明显枯枝死杈，主侧枝分布匀称，枝条粗壮，修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10% ，正常叶片保存率在85% 以上。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 行道树 | 树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm 内；保留3 级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/ m2。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负20cm内；保留2 级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土基本不裸露，设施基本完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负30cm内；保留1 级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 行道树树穴裸露土地不明显。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 花灌木 | 花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，无缺株，花后修剪及时合理。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/ m2。 | 花灌木开花适时、正常，花后修剪及时。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 花灌木开花适时，花后修剪及时。 病虫害防治较及时，被害株率≤10%。 |
|  | 绿篱（模纹、色块等） | 绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。 枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美，整齐一致。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 绿篱、模纹和色块等枝叶正常，能定期修剪。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10% 。 |
|  | 攀援植物 | 根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的 攀缘植物适时开花。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 | 根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，生长良好。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5% | 开花的攀缘植物能适时开花。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10% 。 |
|  | 竹类 | 竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/ m2。 | 竹林保持较适宜密度，通风透光良好、生长较健壮，叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%，地下害虫≤5 头/ m2。 | 竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10% ，地下害虫≤10头/ m2。 |
|  | 地被 花卉 | 多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。 无缺株、倒伏，残花量不大于10％。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/ m2。 | 多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉栽植轮廓较清晰、美观，覆盖率98% 以上。 无明显残缺、残花、残叶、杂草等,残花量不大于15% 。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5 头/ m2。 | 多年生地被植物覆盖率90% 以上。生长正常，开花适时。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10% ，地下害虫≤10头/ m2。 |
|  | 草坪 | 草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿化内杂草率≤2%。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/ m2。 | 草坪覆盖率95% 以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿化内斑秃面积不超过3 块；草坪内杂草率≤10% 。 草坪绿色期：冷季型草坪不得少于260天，暖季型草坪不得少于170天。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5 头/ m2。 | 草坪覆盖率90% 以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10 m2绿化内斑秃面积不超过4 块；草坪内杂草率≤15% 。 草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240 天，暖季型草坪不得少于 160 天。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10% ，地下害虫≤10头/m2。 |
|  | 花坛 花带 | 轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。 | 轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。花卉生长良好，花期基本一致，无枯枝残花。 | 轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。花卉生长基本正常，枯枝残花清除及时。 |
| 设施 维护 设施 维护 | 建筑 | 外观完整，外貌整洁；设施清洁、完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗；无污染、无渗漏；管道无堵塞及锈蚀；及时维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 | 外观完整，外貌较整洁，定期粉刷、清洗；设施清洁、完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏；管道无堵塞、基本无锈蚀；定期维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 | 外观完整，外貌较干净；设施干净、基本完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面定期进行粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏；管道无堵塞、无明显锈蚀；常规维修，无安全隐患。 防火、防雪、防台风暴雨等保护措施落实有效。 |
|  | 花坛 | 花坛表面整洁、无破损；叠石花坛的叠石无松动。补缝颜色与石材接近，无明显色差。 | 花坛表面整洁、基本无破损；叠石花坛的叠石基本无松动。补缝颜色与石材基本接近。 | 花坛表面整洁、无明显破损；叠石花坛的叠石无明显松动。补缝颜色与石材基本接近。 |
|  | 栏杆 | 完整、清洁、无缺损，无刻划痕迹。 竹、木材质无腐朽，金属类材质无锈蚀，无安全隐患。 | 完整、清洁、无缺损，基本无刻划痕迹。 竹、木材质基本无腐朽，金属类材质基本无锈蚀，无安全隐患。 | 完整、清洁、无缺损，无明显刻划痕迹。 竹、木材质无明显腐朽，金属类材质无明显锈蚀，无安全隐患。 |
|  | 桌凳 | 桌凳表面清洁。 竹木类材料无腐朽，其他类材料无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，无缺损。 | 桌凳表面清洁。 竹木类基本无腐朽，其他类材料基本无锈蚀。无刻划。安全坚固，无松动，基本无缺损。 | 桌凳表面基本清洁。 竹木类无明显腐朽，其他类材料，无明显锈蚀和刻划。安全坚固，无松动，基本无缺损。 |
|  | 园路 | 侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板平整，无坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体整洁。 | 侧石及盖板坚固无松动，无缺损；盖板基本平整，无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本整洁。 | 侧石及盖板无明显松动，无明显缺损；盖板基本平整，无明显坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀；池体基本整洁。 |
|  | 公共卫生间 | 室内地面保持清洁，无垃圾、积水。便器无污物外溢、漏水。臭味强度不高于0 级；保持通风，目测无蚊蝇。 无障碍通道、蹲位、洗手池以及其它各类设施齐全，使用正常。 墙面及隔离板无乱贴乱画痕迹；引导标识醒目。 | 室内地面保持清洁，无垃圾、积水。便器无污物外溢、漏水。臭味强度不高于1 级；保持通风，目测基本无蚊蝇。 无障碍通道、蹲位及其它各类设施齐全；使用基本正常。 墙面及隔离板基本无乱贴乱画痕迹；引导标识清晰。 |  |
|  | 垃圾桶 | 外观清洁、完整，内壁无污垢陈渍，箱内无陈积垃圾；分类设置。 | 外观清洁、完整，内壁无明显污垢陈渍，箱内无陈积垃圾；分类设置。 | 外观基本清洁、完整，内壁无明显污垢陈渍，箱内基本无陈积垃圾。 |
|  | 供电、照明 | 输配电运行正常，使用安全。 各类照明设施完好（完好率≥95% ）、清洁、安全；亮灯率≥98% 。 入地管线标志明显，档案图纸齐全。 | 输配电运行正常，使用安全。 各类照明设施基本完好（完好率≥90% ）、清洁、安全；亮灯率≥96% 。 入地管线标志明显，档案图纸完整。 | 输配电运行正常，使用安全。 各类照明设施基本完好（完好率≥90% ）、清洁、安全；亮灯率≥90% 。 入地管线标志明显，档案图纸完整。 |
|  | 给排水 | 管道通畅；外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放平稳，与井框吻合，无倾覆。 防汛、消防等设备完好，使用正常。 | 管道基本畅通；外露的给排水等设施清洁、完整。井盖、井篦安放基本平稳，与井框吻合，无倾覆。 防汛、消防等设备完好、使用正常。 |  |
|  | 标识 | 牌示齐全、完整、整洁，文字及图案清晰。 | 牌示基本齐全，较整洁，文字及图案清晰。 | 牌示基本齐全，无明显污垢，文字及图案能辨识。 |
| 其他管 理 | 整体面貌 | 绿化整洁，无条状、块状污染物，点状污染物每100m2≤2 处；无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；植被、地被等基本无人为破坏；建筑（构筑）及设施完好，安全使用。 | 绿化较整洁，基本无条状和块状污染物，点状污染物每100 m2≤4处；基本无杂物，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用。 | 绿化基本整洁，无明显杂物，无明显白色污染（树挂），无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存，无擅自搭棚、摆摊设点等现象；建筑（构筑）及设施基本完好，安全使用。 |
|  | 人员着装 | 在岗的养护、保洁、安保等人员统一着装，衣帽整齐，佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 在岗工作人员能统一着装，衣帽整齐。 | —— |
|  | 技术档案 | 养护管理技术档案健全，记录清晰，并有专人负责。 | 建立养护管理技术档案，记录清晰。 |  |

# 第五章 评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

（一）本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

1、供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章响应文件格式）。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）。

3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标办法。

三、评标原则：磋商小组会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，磋商小组以磋商文件为评标依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

综合评分法

| 1 | 价格分 （10分） | 报价得分 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位）。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术部分（50分） | 养护方案 （10分） | 根据实际养护情况包括乔灌草修剪、日常养护等内容制定绿化养护月历、以及日常绿化养护技术方案。 方案内容非常全面、合理得当、重点突出、针对性强、符合实际需求的得7.1-10分； 方案内容较为全面、较为合理得当、较重点突出、针对性较强、较符合实际需求的得4.1-7分； 方案内容基本全面、基本合理、基本符合实际需求的得0.1-4分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 项目实施进度计划及控制 措施 （10分） | 进度计划及控制措施具体明确，养护管理工作程序规范，自查体系非常完善，反馈渠道非常畅通，整改保障措施非常到位，可行性很高的得7.1-10分； 进度计划及控制措施具体明确，养护管理工作程序规范，自查体系完善，反馈渠道畅通，整改保障措施到位，可行性较高得4.1-7分 进度计划及控制措施相对具体，养护管理工作程序基本规范，有自查体系、反馈渠道及整改保障措施，有一定可行性的得0.1-4分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 病虫害 防治方案 （10分） | 根据不同季节和阶段制定病虫害防治方案。 非常合理得当、科学合理、符合实际需求的得7.1-10分； 较为合理得当、科学合理、较符合实际需求的得4.1-7分； 基本合理得当、科学合理、基本符合实际需求的得0.1-4分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 应急预案 （10分） | 针对特殊天气（台风、汛期、冰雪、极寒、冬季火灾等天气）、突发事件合理制定应急预案； 非常科学合理、内容详实、贴合服务内容的得7.1-10分； 较为科学合理、内容详实、贴合服务内容的得4.1-7分； 基本科学合理、内容详实、贴合服务内容的得0.1-4分； 未见阐述不得分。 |
|  |  | 现场安全文明组织管理 （10分） | 制定安全文明管理方案，包含文明养护及环保措施，机械、车辆管理，用电管理，现场防火，督察检查、废水废渣的管理、协调内外关系、施工场地设施卫生管理等相关管理及保障措施。 非常合理得当、符合实际需求的得7.1-10分； 较为合理得当、较符合实际需求的得4.1-7分； 基本合理得当、基本符合实际需求的得0.1-4分； 未见阐述不得分。 |
| 3 | 商务部分（40分） | 业绩 （15分） | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似绿化养护服务，每有一个得5分；本项最高得15分。 注：证明文件同时提供合同文件及中标通知书的原件彩色扫描件，未提供或未按要求提供此项不得分。 |
|  |  | 荣誉 10分 | 供应商获得市级及以上表彰的，每有一个得5分；本项最高得10分。 注：投标文件中提供获奖证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 项目团队 （15分） | 1、项目负责人 5分 （1）项目负责人具有园林绿化相关专业本科及以上学历的得2分； （2）项目负责人具有园林绿化相关专业或者建设工程中级及以上职称的得3分。 注：园林绿化相关专业包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、林学、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 2、绿化养护人员具有绿化工或花卉工四级及以上证书的，每有一人得2分，最高得10分。 注：上述1、2项须提供相关证书及供应商为其缴纳的近3个月由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章的社会保险缴纳证明文件）。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。

# 第六章  响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、开标一览表

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

八、授权委托书

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、商务条款偏离表

十二、项目团队人员一览表

十三、类似业绩一览表

十四、采购需求响应

十五、其他材料

- 一、磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的（项目编号） 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 号：

日 期：________年____月____日

- 二、开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 响应报价 （人民币） | 大写 （¥： 元） |
| 服务时间 |  |

注：此表非最终次报价。

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：    。

注：须附证明材料。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 七、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

八、授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

- 九、中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小微企业声明函》随成交结果公开。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十二、项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十三、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十四、采购需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

人员配置承诺书（格式）

我公司郑重承诺：我公司在                      中每日的人员配置不低于本项目磋商文件中人员配置要求：本项目配备最低人员共计40人。其中，项目经理1人，绿化队长1人，绿化副队长1名，绿化养护人员37人（包含4名修剪工），详细要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 从事工作 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

投入机械设备承诺书（格式）

一旦我方中标，我司郑重承诺：按照不低于本项目采购文件第四部分项目需求专业养护器械要求中的《绿化养护机械设备要求一览表》的要求，提供用于本项目的绿化养护服务的设备品种和数量。并就自带（自租）的设备材料在项目进行中产生的一切问题作出承诺如下：

一、我方自带（自租）的设备及耗材为合格产品，符合国家相关技术质量规范标准和国家相关安全规范标准。

二、在进行设备作业前，我方负责提供自带（自租）的设备的生产厂家资质、出厂合格证、检测报告等相关文件，如为自租设备乙方负责提供出租单位的相关资质以及租赁合同或协议；我方负责提供设备专业操作人员的身份证明、上岗证等。

三、我方自带（自租）的设备功能良好，配件齐全，能够正常使用，无故障或安全隐患，国家或地方规定的需要具有的安全防护设施必须齐全；专业操作人员身体状况良好，没有可以影响正常操作使用的疾病或身体缺陷。

四、我方负责自带（自租）的设备的协调、运输、安装、调试、日常维护保养维修工作，设备使用符合国家地方相关规定的要求；我方负责自带（自租）的设备的操作人员的操作使用规程教育、安全生产教育等工作，设备使用地点悬挂设备安全操作规程、安全生产警示牌等。上述工作产生的一切费用由我方自行承担。

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十五、其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。