竞争性磋商文件

### 项目编号： JSZC-320303-XZRT-C2025-0003

项目名称： 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护

采 购 人：徐州市云龙区城市管理局

采购代理机构：徐州瑞浵工程科技有限公司

二〇二五年七月

竞争性磋商文件

### 项目编号：JSZC-320303-XZRT-C2025-0003

（供应商）：

徐州瑞浵工程科技有限公司对 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市云龙区城市管理局。

二、项目名称： 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护。

三、项目编号：JSZC-320303-XZRT-C2025-0003。

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州瑞浵工程科技有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州瑞浵工程科技有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年 07月15日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2025年 07月15日上午09：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年 07月15日上午09：30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件的扫描件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；

3、财务状况报告，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件一份；或提供供应商2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；

4、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

6、本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），响应文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

2、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

4、偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、分项价格表（加盖电子签章，格式《磋商文件》附件）；

6、工作人员配备、机械设备配置满足项目需求要求（提供承诺书，格式自拟）；

（四）综合评审评分项

一)技术部分：

1、养护实施方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

二）商务部分：

1、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照“苏采云”系统内供应商电子标书显示先后时间进行。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照养护实施方案优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：邱圣允           联系电话：0516-80221789

通讯地址：徐州市铜山区集慧建设大厦15楼

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市云龙区城市管理局

地址：江苏省徐州市云龙区淮海文博园18号

联系方式：田敬安   19952180010

2、采购代理机构信息

名称：徐州瑞浵工程科技有限公司

地址：徐州市铜山区集慧建设大厦15楼

联系方式：邱圣允  0516-80221789

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十六、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《预付款保函支付条款模板》

14、《代理服务收费标准》

- 评分细则

| 评分项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |  |
| 商务部分 （7分） | 投标人业绩（4分） | 供应商自2022年1月1日（含）以来承接过相同或类似项目业绩的，每份得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供合同、中标通知书和网上公示截图原件扫描件方为有效。三者需同时具备，时间以合同签订时间为准，否则不得分。 |
|  | 投标人评价（3分） | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个证书得1分，本项最高得3分。 投标文件中提供上述证书原件扫描件并加盖投标人电子签章方为有效。 |
| 养护实施方案 （73分） | 绿化养护管理方案 （10分） | 根据响应文件中提供的绿化养护管理方案，包括但不限于草坪修剪及养护；灌溉方案；切边、开穴；除草、松土、涂白；死株清理；缺株补植；灾害天气防治方案等进行综合评分； 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，不全面得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性一般的得1分； 未提供的不得分；最高得10分，最低得0分。 |
|  | 项目组织实施及组织机构设置 （10分） | 根据响应文件中提供的项目组织实施及组织机构设置，包括但不限于管理工作程序；自查体系、反馈渠道、整改保障措施等进行综合评分； 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，不全面得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性一般的得1分； 未提供的不得分；最高得10分，最低得0分。 |
|  | 安全、文明及环保保障方案 （10分） | 根据响应文件中提供的安全、文明及环保施工方案的全面性、针对性以及可行性等进行综合评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，不全面得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性一般的得1分； 未提供的不得分；最高得10分，最低得0分。 |
|  | 应急、突击保障方案 （10分） | - 根据响应文件中提供的针对假日重大活动期间、自然灾害、上级突击检查等方面的突发事件的应急处理方案进行综合评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，不全面得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性一般的得1分； 未提供的不得分；最高得10分，最低得0分。 |
|  | 环境卫生保洁管理方案(10分) | - 根据响应文件中提供的针对本项目绿地内秩序卫生、垃圾清运等环境卫生保洁管理方案进行综合评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，不全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性一般的得1分； 未提供的不得分；最高得10分，最低得0分。 |
|  | 重点难点措施（6分） | 根据响应文件中提供的针对本项目的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的全面性、针对性及可行性进行综合评分。 全面性(2分)：全面具体详实得2分；较全面得1分；不全面得0.5分； 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；欠缺针对性的得0.5分； 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分;可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分；最高得6分，最低得0分。 |
|  | 人员配备方案 （8分） | 根据响应文件中提供的人员配备方案的全面性、针对性和可行性进行综合评分。 - 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备的得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分； 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分;可行性一般的得0.5分； 未提供的不得分；最高得8分，最低得0分。 |
|  | 机械设备 配备方案 （9分） | 根据响应文件中的机械设备配备方案的全面性、针对性和可行性进行综合评分。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；基本具备的得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分； 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分;可行性一般的得1分； 未提供的不得分；最高得9分，最低得0分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：云龙区郭庄路及三环路以西等绿化养护

- 二、本项目不接受超过126.116万元（采购项目预算金额）的响应报价（首次报价和最后报价）。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、服务期限：养护管理期限为1年

- 三、服务内容：云龙区郭庄路及三环路以西等绿化养护：229942平方米、行道树4878棵；服务范围内所有绿地的养护管理,包括园艺养护（修剪、除草、施肥等）、卫生保洁、秩序管理、设施设备维修保养、病虫害防治、厕所管理、垃圾清理清运等。

- 四、项目要求：

（一）园艺部分

1、树木

1.1生长旺盛，树干挺直，倾斜度不超过10度，树冠圆整，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐；花灌木修剪及时合理。

1.2叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；枝干健壮，无枯死枝，无蛀干害虫危害。

1.3无死树枯枝，缺株率在2%以下（含2%）。

1.4树干伤口及时处理，树洞及时修补。

1.5树池规格一致，池缘整齐，完好无损。

1.6涂白均匀，上口平齐，距地面1.2米。

1.7苗木扶正，要求对道路及绿地内歪斜苗木进行及时扶正。

1.8生长季节连续20天无降雨需及时浇水或喷雾除尘，喷雾除尘时需结合使用植物清洗剂，提高植物鲜洁度。

1.9、5-10月每月修剪（或剥芽）二次，冬天整形修剪一次。

1.10 每年施厩肥一次。

2、草坪、地被

2.1生长旺盛，色泽正常，覆盖率不低于95%，单块空秃面积不超过0.1平方米（0.3m*0.3m）。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

2.2、5-10月每半月清除杂草一遍，冬季前再清除一遍，确保绿地内基本无杂草，杂草率不超过10%

2.3、修剪及时，4月修剪一次，5-10月份冷季型草坪一月修剪两次，暖季型一个月一次，11月上旬一次。修剪高度符合要求，净高度冷季型草坪冬季不超过8cm，夏季不超过10cm，暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

2.4、地形平整，无坑，不积水。

2.5、草坪与模纹及苗木树穴之间界限清晰，切边线条流畅。

2.6、生长季节连续15天无降雨需及时浇水，确保无旱情；进入冬季前全面灌冬水一遍。

2.7、每年施尿素、复合肥等4次以上，确保长势良好。

3、绿篱色块及球类

3.1生长旺盛，枝条茂密，色泽正常。

3.2、“五一”前全面修剪一次，5—1 0月生长旺季随时修剪，新生萌蘖枝条不得高于2cm；修剪线条整齐划一，按设计要求严格控制高度，同一地段球类的形状、规格一致。

3.3、完整无缺，缺株空秃应及时补齐。

3.4、生长季节连续1 5天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，确保植物无旱情并保持清洁度；进入冬季前全面灌冬水一遍。

3.5、冬、春季及时清理越冬杂草，5—1 0月杂草生长旺季，随时清除，确保无明显杂草；冬季前再彻底清除一遍。

3.6、生长季节每月叶面施肥一次；绿篱、色块、球类每年施厩肥二次，确保生长旺盛。

(二)病虫害防治部分

病虫害控制在不影响观赏效果的程度内，防治费用由乙方承担。

1、树木基本无明显的病虫害危害迹象，危害率在8％以下。

2、草坪、地被类地上地下无明显病虫危害迹象，危害率8％以下。

3、花坛内无严重地上地下无明显病虫危害现象，危害率8％以下。

4、绿篱色块及球类基本无明显病虫危害迹象，危害率5％以下。

(三)其他

1、园林设施完好无损，广场、体育设施、卫生间等完好，无乱贴乱画现象。

2、绿化生产垃圾能及时清运。

3、秩序管理绿地内无设摊摆卖，无拴挂，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为。

4、台账记录详细如实。

5、确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分，做到批评投诉少。

6、履行合同承诺，每分区绿地内有固定养护人员进行日常养护。

7、养护单位须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的树木修补、种植、迁移工作。

8、负责养护范围内的盆花、盆景及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护工作。

9、按要求每月将苗木生长情况及日常养护计划，人员安排计划上报业主 。

1 0、遭遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员做好绿地的维护管理工作，保证绿化及设施完好。

11、及时缴纳水费电费，及时修复各类设备设施。

- 五、工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如不满足，响应无效）

1、人数要求

| 最低工作人员配备要求（人） | 现场养护管理工人最低配备（人） |
| --- | --- |
| 项目负责人（人） |  |
| 1 | 37 |

2、负责本项目的项目负责人常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。

- 六、管理设备配置要求

| 吊车、货车等常用车 |  | 打药、喷药设备 |  | 水泵 | 绿篱修剪机 |  | 草坪修剪机 | 道路洒水车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1辆 |  | 4台 |  | 6台 | 8台 |  | 6台 | 1辆 |  |  |  |
| - 七、云龙区郭庄路及三环路以西等绿化养护明细 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地面积为：229942㎡、行道树：4874棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 |  | 起止范围 |  |  | 绿地面积（平方米） |  |  | 行道树（棵） |  | 备注 |
| 1 | 青年路 |  | 中山路—复兴路 |  |  | 300 |  |  | 278 |  |  |
| 2 | 民和路 |  | 民主路—宣武路 |  |  |  |  |  | 73 |  |  |
| 3 | 公园巷绿地 |  |  |  |  | 500 |  |  | 14 |  |  |
| 4 | 彭城路 |  | 淮海路—建国路 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 宣武路 |  | 淮海路—建国路 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 6 | 文化路 |  | 淮海路—青年路 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 7 | 大同街 |  | 彭城路—解放路 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 8 | 民主南路 |  | 淮海路—和平路 |  |  |  |  |  | 252 |  |  |
| 9 | 复兴路地铁口 |  | 复兴路沿线地铁3号线出入口 |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 10 | 和平路 |  | 中山路—和平桥 |  |  | 400 |  |  | 154 |  |  |
| 11 | 复兴路 |  | 大庆路立交—迎宾路 |  |  | 384 |  |  | 513 |  |  |
| 12 | 泰山路 |  | 解放路—云龙山东坡 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |
| 13 | 云东路 |  | 和平路—泰山路 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 14 | 袁桥游园 |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |
| 15 | 和平桥游园 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |
| 16 | 津浦西路 |  | 火车站周边 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| 17 | 铁路游泳馆绿地 |  |  |  |  | 454 |  |  |  |  |  |
| 18 | 云龙山西下坡绿地 |  |  |  |  | 957 |  |  |  |  |  |
| 19 | 共建路 |  | 奎河—和平路 |  |  |  |  |  | 152 |  |  |
| 20 | 项王路、劳动巷 |  | 状元街—解放路—劳动巷 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 21 | 云东一道街 |  | 泰山路—和平路 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 22 | 圆梦东路 |  | 圆梦花园小区东侧 |  |  |  |  |  | 62 |  |  |
| 23 | 大庆路 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 24 | 王杰东巷 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 25 | 康怡大道 |  | 响山路—铜山路 |  |  |  |  |  | 237 |  |  |
| 26 | 铜山路 |  | 复兴路—三环东路 |  |  | 7000 |  |  | 256 |  |  |
| 27 | 骆驼山立交周边 |  |  |  |  | 1660 |  |  |  |  |  |
| 28 | 津浦东路及绿地 |  | 郭庄路—响山路 |  |  | 840 |  |  | 308 |  |  |
| 29 | 老郭庄路 |  | 三环东路—复兴路 |  |  | 1500 |  |  | 369 |  |  |
| 30 | 响山路绿地及南侧行道树 |  | 子房美景—润金家园 |  |  | 2700 |  |  | 43 |  |  |
| 31 | 新郭庄路 |  | 三环东路—汉源大道 |  |  | 126650 |  |  | 1080 |  |  |
| 32 | 郭庄路水塘绿地 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |
| 33 | 金山东路 |  |  |  |  | 34210 |  |  | 298 |  |  |
| 34 | 子房山轨道站 |  |  |  |  | 15200 |  |  |  |  |  |
| 35 | 和平路口袋公园 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |
| 36 | 地铁2号线师大地铁站、建国路口地铁站 |  |  |  |  | 8487 |  |  |  |  |  |
| 37 | 东方锦城绿地 |  |  |  |  | 7600 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  | 229942 |  |  | 4878 |  |  |

八、其他要求：见《磋商文件》附件：8、《合同草案条款》。

3、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护 | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

格式自制

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

6、合同条款

徐州市云龙区城市管理局云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护项目合同

### 项目编号：JSZC-320303-XZRT-C2025-0003

项目名称： 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护

甲方：徐州市云龙区城市管理局

乙   方：

签订时间：  年  月  日

友情提醒：采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护

项目合同

甲方：徐州市云龙区城市管理局                   合同编码：

乙方：

签定日期：       年       月      日

签定地点：徐州市云龙区城市管理局

甲方通过公开招标，将              工作委托乙方进行养护管理，双方本着平等、互利、合作的原则，协商达成如下合同条款。

一、养护项目相关情况

养护项目名称：

养护地点：               。

养护面积：         平方米。

养护期限自　       年     月      日至  　  　 年     月      日止。

二、合同价款与支付

(一)、合同价款的确定

本工程的合同价为；合同期   年，计人民币     万元，(大写)     万元整。（  万元/年）

(二)、付款方式：

经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（1）付款方式（提交预付款保函的）

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后10个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十（40%），小写￥       大写：人民币       。剩余合同价款每月月底前对当月养护情况进行考核，按照甲方出具的考核结果按季据实支付。

（2）付款方式（不提交预付款保函的）

合同签订后10个工作日内甲方支付合同价款的百分之十（10%）作为预付款，剩余合同价款每月月底前对当月养护情况进行考核，按照甲方出具的考核结果按季据实支付。

注：考核得分在96分以上（含96分）的，全额支付合同约定的养护费；考核得分在96分以下（不含96分）的，按每低1分扣1%的比例计算。例如；考核得分为90分，扣除当月养护费的6%。

三、绿地养护管理要点及内容

（一）园艺部分

1、树木

1.1生长旺盛，树干挺直，倾斜度不超过10度，树冠圆整，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐；花灌木修剪及时合理。

1.2叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；枝干健壮，无枯死枝，无蛀干害虫危害。

1.3无死树枯枝，缺株率在2%以下（含2%）。

1.4树干伤口及时处理，树洞及时修补。

1.5树池规格一致，池缘整齐，完好无损。

1.6涂白均匀，上口平齐，距地面1.2米。

1.7苗木扶正，要求对道路及绿地内歪斜苗木进行及时扶正。

1.8生长季节连续20天无降雨需及时浇水或喷雾除尘，喷雾除尘时需结合使用植物清洗剂，提高植物鲜洁度。

1.9、5-10月每月修剪（或剥芽）二次，冬天整形修剪一次。

1.10 每年施厩肥一次。

2、草坪、地被

2.1生长旺盛，色泽正常，覆盖率不低于95%，单块空秃面积不超过0.1平方米（0.3m*0.3m）。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

2.2、5-10月每半月清除杂草一遍，冬季前再清除一遍，确保绿地内基本无杂草，杂草率不超过10%

2.3、修剪及时，4月修剪一次，5-10月份冷季型草坪一月修剪两次，暖季型一个月一次，11月上旬一次。修剪高度符合要求，净高度冷季型草坪冬季不超过8cm，夏季不超过10cm，暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

2.4、地形平整，无坑，不积水。

2.5、草坪与模纹及苗木树穴之间界限清晰，切边线条流畅。

2.6、生长季节连续15天无降雨需及时浇水，确保无旱情；进入冬季前全面灌冬水一遍。

2.7、每年施尿素、复合肥等4次以上，确保长势良好。

3、绿篱色块及球类

3.1生长旺盛，枝条茂密，色泽正常。

3.2、“五一”前全面修剪一次，5—10月生长旺季随时修剪，新生萌蘖枝条不得高于2cm；修剪线条整齐划一，按设计要求严格控制高度，同一地段球类的形状、规格一致。

3.3、完整无缺，缺株空秃应及时补齐。

3.4、生长季节连续15天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，确保植物无旱情并保持清洁度；进入冬季前全面灌冬水一遍。

3.5、冬、春季及时清理越冬杂草，5—10月杂草生长旺季，随时清除，确保无明显杂草；冬季前再彻底清除一遍。

3.6、生长季节每月叶面施肥一次；绿篱、色块、球类每年施厩肥二次，确保生长旺盛。

(二)病虫害防治部分

病虫害控制在不影响观赏效果的程度内，防治费用由乙方承担。

1、树木基本无明显的病虫害危害迹象，危害率在8％以下。

2、草坪、地被类地上地下无明显病虫危害迹象，危害率8％以下。

3、花坛内无严重地上地下无明显病虫危害现象，危害率8％以下。

4、绿篱色块及球类基本无明显病虫危害迹象，危害率5％以下。

(三)其他

1、园林设施完好无损，广场、体育设施、卫生间等完好，无乱贴乱画现象。

2、绿化生产垃圾能及时清运。

3、秩序管理绿地内无设摊摆卖，无拴挂，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为。

4、台账记录详细如实。

5、确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分，做到批评投诉少。

6、履行合同承诺，每分区绿地内有固定养护人员进行日常养护。

7、养护单位须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的树木修补、种植、迁移工作。

8、做好养护范围内的森林防火工作，整治清理各种火险隐患，一旦出现火情，养护人员能积极参加相关扑救工作。

9、负责养护范围内的盆花、盆景及水生植物的修剪、施肥、除草、浇水等日常养护工作。

10、按要求每月将苗木生长情况及日常养护计划，人员安排计划上报业主 。

11、遭遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员做好绿地的维护管理工作，保证绿化及设施完好。

12、及时缴纳水费电费，及时修复各类设备设施，

四、工作人员要求

最低工作人员配备要求：项目负责人  人、现场养护管理工人最低配备   人；(6000平方米绿化配备1人)

负责本项目的项目负责人常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。

在总人数不变的情况下，合理安排乙方养护范围内重要景点的工作人员数量。工作人员具体要求如下；

l、工作人员应穿戴统一服装，遵守徐州市云龙区城市管理局管理区域内公共绿地园林养护管理及森林防火有关规定，施工现场有明显标志，有管理人员管理。甲方有权要求乙方调换认为不合格的人员。

2、工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药等，因工作人员违规造成的安全责任由乙方承担。

3、工作人员在执行养护工作同时兼顾负责范围内的森林防火工作。

4、确保24小时应急服务和承诺服务工作，乙方有固定市区办公地点、值班人员及联系电话。

五、考核验收标准

验收标准及考核办法依据《徐州市云龙区园林绿化管护考核办法》。养护质量标准：乙类二级。乙方未经甲方同意擅自转包，甲方有权终止承包合同。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方承包项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、甲方可对乙方存在问题作限期整改要求，整改费用由乙方承担。

3、乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止乙方承包项目。

4、甲方检查人员必须公平、公开、公正检查考核。

5、甲方有权利要求乙方配合森林防火工作，完成相关整治任务。

(二)、乙方的权利和义务

1、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

2、乙方必须保证不得雇用18周岁以下和60周岁以上的养护人员、如出现乙方雇用18周岁以下和60周岁以上的养护人员，甲方有权单方终止合同。

3、乙方必须按照招标定员配备相关人员，如发现相关人员到岗率达不到招标定员要求，甲方有权单方终止合同并扣除合同保证金。

4、承包项目养护期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5、乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，承包项目养护期间内如遇人身伤、亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

6、乙方要按照甲方防火工作的要求，保障管护区域的安全。

七、其它

(一) 养护管理中，如出现养护管理不当或管理不到位造成一切安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

(二) 在日常养护管理中，发现由于乙方养护或管理不当造成园林树木失去正常生长形态或死亡，乙方应及时进行处置、补植，补植的品种、规格应与原树木相同，费用由乙方承担。同时，甲方将在月考核总评分中加以惩罚性扣分。乙方如不及时进行处置、补植，甲方有权终止承包合同。

(三) 合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。因市政建设等绿化面积发生变化的，养护费用相应调整。

(四) 发生下列情况之一的甲方将有权终止合同：

1、检查考核过程中，发现有转包或分包行为的：

2、合同期内不服从甲方或相关检查考核单位管理的；

3、全年累计二次考核不合格的；

4、因养护管理措施不当，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光两次的；

5、因政府行为，辖区绿地管理权限调整的，合同终止或养护面积相应核减。

6、乙方未按甲方森林防火工作要求进行管护，造成森林火灾。

八、附则

l、承包项目养护期内，任何一方无正当理由不得单方终止合同，如无正当理由终止合同，向对方支付年度承包项目费用5％的违约金。

2、本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。

3、本合同自甲、乙双方签章后生效。

甲方(公章)                          乙方(公章)

法定代表人：（签名）                法定代表人：（签名）

授权人代表：（签名）                授权人代表：（签名）

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

传真：                              传真：

电话：                              开户银行：

附件1：

xxx年 xxx 月份徐州市云龙区城市管理局云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护项目

检查单位：                 检查时间：xxx年xx月xx日

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 项目 扣分标准 | 单位 分值 | 扣分 | 项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园 艺 管 理 （50） | 草坪修剪 | 6 | 草坪未及时修剪，高度超过8厘米 | 0.5分/ 平方 |  |  |
|  | 花灌木、藤类修剪 | 6 | 未及时抹芽，有徒长枝、 枯死枝、病虫枝等 | 0.5分/ 株 |  |  |
|  | 球类、绿篱修剪 | 6 | 未及时修剪，不能做到整齐一致 | 0.5分/ 株或米 |  |  |
|  | 乔木整型修剪 | 6 | 未及时抹芽，有过密枝、徒长枝、枯死枝、 病虫枝等 | 0.5分/株 |  |  |
|  | 雨季苗木 调整与补植 | 4 | 在雨季未及时进行苗木补植 | 0.5分/平方（株） |  |  |
|  | 雨季排涝 （或抗旱浇水） | 4 | 雨季未采取排涝措施或旱季未及时浇水，大范围绿地出现明显旱情、乔灌木出现旱死，则该项不得分 | 0.2分/处 |  |  |
|  | 除 草 | 5 | 各类杂草清理不及时或未清理，杂草保存率 超过20％则该项次不得分 | 0.2分/处 |  |  |
|  | 清理枯死株 | 3 | 未及时清理植物枯枝及死株 | 0.5分/处 |  |  |
|  | 喷水除尘 | 5 | 花灌木、绿篱有明显灰尘，未及时冲刷 | 0.5分/次 |  |  |
|  | 切 边 | 5 | 未按要求对花灌木和球类根部进行松土 | 0.2分/株 |  |  |
| 病虫害 防治 （20） | 乔、灌木 | 8 | 防治不及时、造成明显危害的 | 0.5分/株 |  |  |
|  | 球类、绿篱 | 7 | 防治不及时、造成明显危害的 | 0.5分/株 |  |  |
|  | 草坪、地被 | 5 | 防治不及时、造成明显危害的 | 0.1分/ 平方 |  |  |
| 环境卫 生保洁（10） | 树穴、绿地 | 6 | 有明显果皮、纸屑、干枯枝、塑料袋等 | 0.5分/处 |  |  |
|  | 垃圾清运 | 4 | 清理不及时，垃圾箱内垃圾有外溢，有焚烧 垃圾现象则该项不得分 | 0.5分/处 |  |  |
| 各类案件 （10） | 园艺类、卫生类 | 10 | 凡是因主观原因，处理不及时造成延时的或处理不彻底造成返工的，园艺类：0.3分/件，卫生类0.2分/件 | 0.5分/处 |  |  |
| 次序管理 （10） | 广场、绿地内 | 10 | 有停放自行车、机动车或游人践踏绿地有摊 点、拴挂、晾晒衣服等现象 | 0.5分/处 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

备注：考核得分96分以上不予处罚。考核得分在96分以下（不含96分）的，按每低1分扣1%养护费的比例计算。

7、承诺书

致徐州市云龙区城市管理局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320303-XZRT-C2025-0003）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

联系电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：      ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系方式：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区城市管理局）的（ 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（ 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护项目（项目编号：JSZC-320303-XZRT-C2025-0003）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

项目名称： 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护

项目编号：JSZC-320303-XZRT-C2025-0003

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称： 云龙区郭庄路及三环路以西等绿地养护，项目编号：JSZC-320303-XZRT-C2025-0003）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （电子签章）

日期：   年  月  日

12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

14、代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。