南通市海门区园林绿化管理处采购2025年城区绿化养护服务项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0146

南通市海门区公共资源交易中心印制

二〇二五年九月

地址: 南通市海门区长江南路777号           邮政编码：226100

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分 招标公告

项目概况 南通市海门区园林绿化管理处采购2025年城区绿化养护服务项目 JSZC-320614-JZCG-G2025-0146招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025-10-20 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0146

项目名称：南通市海门区园林绿化管理处采购2025年城区绿化养护服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：693.9231万元（1标段244.1411万元，2标段164.1518万元，3标段172.2186万元，4标段113.4116万元）。

最高限价：693万元（1标段244万元，2标段164万元，3标段172万元，4标段113万元）。投标报价高于最高限价的报价文件视为无效报价文件。

本项目共分4个标段，投标单位可以同时投四个标段，但每个投标单位最多只能中一个标段，如投标单位已中标一个标段，则不再继续参与后续标段的评标。开标顺序为1→2→3→4。（投标单位在投标时，若投标超过一个标段，则投标文件都需分标段单独提交。）

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：服务期一年。经采购人考核合格, 在预算保障的前提下，项目履约结束前十五日内续签下一年度合同,最多续签二次。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2025年09月29日 至 2025年10月11日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-10-20  09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目类型：服务

3.本项目所属行业：其他未列明行业

## 4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

- 注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950

- 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市海门区园林绿化管理处

单位地址：南通市海门区公园巷1号

联系人：吴先生

联系电话：18862871522

2.采购代理机构信息

单位名称：南通市海门区公共资源交易中心

单位地址：南通市海门区长江南路777号

联系人：王先生

联系电话：0513-82100351

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：0513-82100351

第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

#### 3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

#### 4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况：

2025年城区绿化养护服务项目，绿化养护面积约1230762.04平方米/年（1标段(南京路等地块)405699.41平方米/年；2标段(东洲河两侧等地块)307840.1平方米/年；3标段(G228绕城段等地块)338545.3平方米/年；4标段(北京路段等地块)178577.23平方米/年）。各标段补植面积不少于3000平方米/年，待养护的面积不少于10000平方米/年，另外2标段（东洲河两侧等地块）硬化面积不少于100平方米/年，具体根据业主要求进行。详见固化清单内容。

二、项目采购内容：

绿化养护、行道树养护、草花地栽、设施管养等。

三、绿化养护工作要求及标准：

《海门区城市园林绿化养护管理考核办法（试行）》、《南通市区绿化养护管理绩效评价办法》、通绿评【2024】1号文附件执行。

四、养护等级：根据各单个项目养护等级标准执行。

五、质量标准：合格

六、合同履行期限：服务期一年。经采购人考核合格, 在预算保障的前提下，项目履约结束前十五日内续签下一年度合同,最多续签二次。（具体开始时间以甲方通知及交接签字确认的时间为准）。

七、养护面积清单明细：（详见附件分项报价明细表）

八、服务本项目养护作业基本需求：

（一）人员需求基本条件：

项目负责人具有园林绿化及相关专业初级职称。专业养护作业人员（含3名技术工人，其中绿化高级工1人，绿化中级工2人；各标段巡查员1人）

1标段：11月初至2月底期间安排养护作业人员：每天不少于20人。3月初至10月底期间安排养护作业人员：每天不少于31人。

2标段：11月初至2月底期间安排养护作业人员：每天不少于15人。3月初至10月底期间安排养护作业人员：每天不少于31人。

3标段：11月初至2月底期间安排养护作业人员：每天不少于17人。3月初至10月底期间安排养护作业人员：每天不少于28人。

4标段：11月初至2月底期间安排养护作业人员：每天不少于9人。3月初至10月底期间安排养护作业人员：每天不少于18人。

（二）使用机械设备需求基本条件：

1.登高车1辆（登高范围不少于10米，提供相关数据证明材料）；

2.打药机1台（射程不少于15米，提供相关数据证明材料）；

3.清运卡车（核载2吨及以上）1辆；

4.核载5吨以上（含5吨）绿化养护洒水车（标配厂制）1辆；

5.移动式树枝粉碎机1台。

注：1、投标人自有或租赁都可，投标时需提供专业车辆行驶证或出具原始购买发票或租赁合同，未提供视为无效投标处理。

2、如中标人车辆、设备为租赁的必须满足现场养护作业的要求，采购人将不定期核查中标人现场投入车辆设备情况，一旦发现中标人车辆设备投入不足或与投标时提供租赁合同存在不一致，采购人将有权终止合同，并不对中标人已提供的服务支付任何费用，同时没收履约保证金。

九、付款方式：

合同签订后，每6个月支付一次养护费用，最后一次养护费用待与下一轮养护接管单位办妥交接手续后一次性结算拨付。具体支付金额要结合考核情况、履行合同情况确认。

保证按业主的要求对合同各项目进行养护且达到相应等级养护标准，确保成活率达95%，保存率95%（凡因死亡补植的苗木均应大于现存同类苗木的规格。每少一株，按苗木造价信息单价从合同价款中扣罚），做好日常保洁、设施设备维护、秩序维护工作，并在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

为确保养护到位，业主不定期检查承包方的养护情况及人员到岗情况。若达不到本合同规定的养护标准，扣除养护费根据考核办法对应要求执行。若累计3个月养护考核不及格的，业主有权单方面解除合同，且没收投标人履约保证金，不再续签。

十、其他要求（投标单位需认真阅读以下各项要求）：

1.绿化养护以实际养护面积的及养护单价最终结算。

2.中标后在养护过程中遇到12345平台，需及时处理好平台回复，满足12345平台考核要求；中标单位需无条件服从应急抢险、重大活动迎检等事项。

3.严格执行管理考核条款及《海门区城市园林绿化养护管理考核办法（试行）》《南通市区绿化养护管理绩效评价办法》、通绿评【2024】1号文附件执行，对养护单位实行考勤制度。

- 十一、履约保证金：

- 1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

- 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

- c.承包方违反安全保障义务，发生安全事故（包括但不限于人身伤亡、财产损失、环境污染等），每发生一起，发包方有权扣除履约保证金的50%作为违约金，情节严重的，发包方有权全额扣除履约保证金并解除合同。

- d.承包方未按约定购买或维持足额保险（如人身意外伤害险、第三者责任险等），或未提供保险证明的，发包方有权扣除履约保证金的5%作为违约金，并要求承包方限期整改，逾期未整改的，每日按履约保证金的1%加收违约金。

- 4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

十二、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

十三、拟签订合同

项目名称：

发包方：（甲方）

承包方：（乙方）

项目    标段已由发包人面向社会公开招标。现根据招标结果，委托承包人实施管护工作。依据《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方订立本合同。

一、合同文件组成及解释顺序

1.本承包合同；2.中标通知书；3.投标文件及其附件；4.招标文件（含标前答疑及补充通知）；5.海门区园林绿化管理处考核办法等规定；6.相关标准、规范及有关技术文件。

二、承包形式

1.总额包干，实行目标责任制管理考核；

2.合同范围内的工作内容，应由乙方直接养护，不得转让他人养护；

3.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人养护；

4.如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，对已完成的合格工程量按70%结算。

三、承包范围、规模、质量等级、承包期限

（一）承包范围、规模、质量等级：详见招标文件及工程量清单。

（二）承包期限：自2025年   月   日至202  年   月   日止。

合同期限一年,经发包方考核合格, 且在预算保障的前提下，待项目履约结束前十五日内续签下一年度合同,最多续签二次。

四、合同总价款：大写人民币               （￥         万元）。

合同总价款应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

五、管护经费拨付方式

1. 合同签订后，每6个月支付一次养护费用，最后一次养护费用待与下一轮养护接管单位办妥交接手续后一次性结算拨付。具体支付金额要结合考核情况、履行合同情况确认。

具体支付金额要结合考核情况、履行合同情况确认。承包方支付服务费前，需向发包人开具相应金额的发票，承包方未开具发票的 ，发包方有权延迟支付直至开具合格发票为止。

2. 根据月度综合考核得分计算每月实际养护费用。85分(含)以上的，按合同兑现管护经费；低于85分的（不含85分），一级管护绿地每低1分扣3000元，以此类推，直至扣完该标段月度全部养护经费。考核得分保留2位小数，按实计算相应费用。

3.二、三级管护绿地的标段考核评分后，扣款分别按一级标准的80%、60%计算。

4.绿地存在问题的需在规定时间内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用由原养护单位承担，从养护经费中扣除，费用不够的从履约保证金中扣除。

5.养护期内因规划调整、建设需要或其他原因发生养护面积减少，依据实际数量及相应投标报价按实减少养护经费。因养护等级调整的，依据实际数量及相应投标报价按实调整养护经费。

6.园林设施大维修费用、其他零星费用等按《海门市城市园林绿化（园林设施）管护经费管理办法（试行）》、《海门市城市园林绿化养护管理考核办法（试行）》等规定执行。

六、合同履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

c.承包方违反安全保障义务，发生安全事故（包括但不限于人身伤亡、财产损失、环境污染等），每发生一起，发包方有权扣除履约保证金的50%作为违约金，情节严重的，发包方有权全额扣除履约保证金并解除合同。

d. 承包方未按约定购买或维持足额保险（如人身意外伤害险、第三者责任险等），或未提供保险证明的，发包方有权扣除履约保证金的5%作为违约金，并要求承包方限期整改，逾期未整改的，每日按履约保证金的1%加收违约金。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

七、承包期满验收

承包期满后，乙方必须按约定的管护任务保质保量交付，否则将从履约保证金中扣除相应款项（按当期苗木指导价和相关定额计取），履约保证金不足以扣除的，由乙方另行补足。

八、承包主要工作内容及管理目标

1.详见《海门区城市园林绿化养护管理考核办法（试行）》。

2.承包方人员情况为：

（1）标段项目负责人、现场负责人

①项目负责人：姓名          职称       证书编号

②现场施工员：姓名          资格       证书编号

（2）投标文件中本标段承诺作业人员数量：

11月初-2月底期间每天  人；3月初-10月底期间每天  人。

其中高级工    个，分别是：

姓名           工种          证书号

……………

其中中级工    个，分别是：

姓名           工种          证书号

姓名           工种          证书号

……………

九、其他事项

1.如遇上级主管部门政策变化及其它不可抗力因素，发包方有权提前终止合同且不承担违约责任。

2.发包方保留调整、修改有关考核办法、管理制度和规定的权利。

3、安全保障义务：

a. 承包方必须建立健全安全生产管理制度，设立专职安全管理员，制定详细的安全操作规程和应急预案，并报发包方备案。承包方应定期对养护人员进行安全教育和培训（每月至少一次），并保存培训记录，发包方有权随时检查。

b. 承包方必须为所有养护工人办理足额的人身意外伤害保险和第三者责任保险。保险单副本必须在合同签订后7日内提交发包方审核。未办理或保险不足的，承包方承担全部责任，并视为重大违约。

c. 承包方在作业现场必须设置明显的安全警示标志、围挡和隔离设施，采取有效措施防止行人、车辆误入作业区，确保公共安全。夜间作业必须配备反光服饰和照明设备。

d. 一切安全责任事故（包括但不限于养护人员伤亡、第三方人身伤亡或财产损失、环境污染事件等）均由承包方全额承担，包括医疗费、赔偿金、罚款、诉讼费、律师费等所有相关费用。如因安全事故导致发包方被索赔或处罚，发包方有权向承包方全额追偿，并加收追偿金额20%的违约金，因追偿所产生的诉讼费、保全保函费，律师费等必要费用均由承包人承担。

e. 承包方必须定期进行安全自查（每周至少一次），并向发包方提交安全报告。发包方有权随时进行安全检查，对发现的安全隐患，承包方必须立即整改，逾期未整改的，每处每日支付违约金人民币1000元。

3.承包方除应做好职工的安全生产教育外，还应为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择），如因安全责任事故造成甲方损失，甲方可向乙方追偿。

4.承包方在绿化养护期内，造成绿植枯死、病死，损坏，应负责补种，所发生的的费用由承包方自行承担。

5.承包方经考核得分低于70分的，视为当月不合格。承包方的服务质量经连续三月考核均为不合格的，发包人有权解除合同，并不予支付不合格月份的服务费。并要求承包方支付合同总额5%的违约金。

6、其他违约责任：

a. 承包方未按招标文件要求投入足够人员、设备或未达到养护标准的，每发现一次，支付违约金人民币5000元，并限期整改，逾期未整改的，发包方有权解除合同。

b. 承包方未及时处理12345平台投诉、应急抢险或重大活动迎检的，每发生一次支付违约金人民币10000元，并承担由此造成的全部损失。

十、合同生效、争议解决

1.本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）并缴纳履约保证金后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

2.本合同未尽之处双方另行协商解决。本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向海门区人民法院诉讼解决，乙方需承担甲方因此产生的诉讼费、保全保函费，律师费等必要费用。除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。

十一、本合同一式八份，双方各执四份，各份具有同等法律效力。

甲方（发包方）（盖章）：                  乙方（承包方）（盖章）：

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

签定日期：2025年    月    日

廉 政 合 同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                  项目合同的附件，与承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同一式八份，双方各执四份，各份具有同等法律效力。

发　包　人(公章)：　　　　　       承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　 法定代表人(签字或盖章)：

签定日期：2025年    月    日

海门区城市园林绿化养护管理考核办法（试行）

为不断提升我区城市园林绿化管护水平，规范园林绿化养护管理行为,建立公平、公正、公开的绿化管护质量评估体系，完善园林绿化长效管理机制，根据《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》（苏建园[2000]204号）、《江苏省住房和城乡建设厅关于印发江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园[2015]383号）、《南通市城市园林绿化养护技术规范》（DB3206/T 367-2015），结合实际情况，特制定本考核办法。

一、考核对象和主要内容

考核对象为承接区园林绿化管理处所辖公园绿地、附属绿地等园林绿化养护工作的养护单位。以合同范围（各标段）为考核单元，考核内容为招标文件、投标文件中所涉内容，以及养护合同约定的园林绿化、园林设施等养护工作。

二、组织领导

区园林绿化管理处建立园林绿化管护考核工作领导小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长。领导小组下设办公室(以下简称考核办，具体负责考核工作），分管领导任办公室主任，成员为绿化科、财务科、办公室等有关人员。

三、考核方式

按合同约定养护等级及质量标准，实行月度考核、常态考核、专题考核相结合的方式，对发现的问题进行取证、记录、评判。

月度考核。由考核领导小组组织，每月考核1次，原则上每月28日前完成，采取对各标段各点位全覆盖检查的考核方式。各标段项目负责人或现场施工员参加考核，以监督考核工作的公开、公平、公正。

常态考核。由绿化科组织，各业主代表具体负责。根据考核细则（详见附件）、项目负责人现场负责人考勤制度等相关要求，每月进行综合考核、评定打分。

专题考核。由考核办结合养护工作要点统一确定考核内容，并组织实施。根据园林植物的生长特性以及不同季节的绿化养护工作特点，针对绿化补植、草花布置、树木修剪、草坪修剪、树穴切边、树木施肥、病虫害防治、黑麦草复播等确定专题考核内容适时安排。

四、评分办法

实行百分制评分法，月度综合得分85分为及格分。每月第一周，由考核办主任将上月考核综合汇总结果提交考核领导小组审核，对有争议的扣分点及直接扣分事项进行集体审定、确定。考核结果在次月10日前以考核通报形式发送至各养护单位。

评分公式：月度综合得分＝月度考核评分×40%+常态考核评分×60%-专题考核扣分以及其他直接扣分。

1．月度考核评分：考核领导小组组长召集本小组考核人员，对照考核评分细则，集体会商评判各标段考核得分。分值100分，在月度综合得分中占比40%。

2．常态考核评分：由全体业主代表对照考核评分细则，对各养护标段全月管护工作进行综合评分。分值100分，在月度综合得分中占比60%。

3．专题考核评分：由考核办主任牵头，根据评分细则对专项养护工作的完成情况、完成质量进行评判。此评分作为直接扣分分值。

4．其他直接扣分、扣款事项及标准：

（1）无故缺席各类绿化养护会议、培训等活动的，每发生一次扣5分；开会、培训等活动迟到的，每发生一次扣2分。

项目负责人、现场负责人无故缺勤一天扣4分。

项目负责人或现场负责人不能按照指令在半小时内到达指定地点的，每发生一起扣2分。

项目负责人、现场负责人24小时保持通信畅通，QQ在线。半小时内联系不上，每发生一起扣2分。

（2）局、有关部门各类专项检查考核中发现的问题扣3分/处；区级及以上各类专项检查考核中存在问题被通报或扣分的，扣5分/处。

（3）及时处置并回复政府热线、城管热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。案件反映的问题经现场核查确属养护单位管护不到位的，每案件扣0.5分；超时或造成返单的，扣3分/次；病虫害防治不及时引起居民投诉的，扣2分/次；被新闻媒体或主管部门点名批评，或其他造成恶劣社会影响的，扣5分/次；被重复批评或市级及以上部门点名批评的，扣10分/次。

（4）对区园林绿化管理处下达的任务，未在规定时间内完成的，视情节轻重扣2-6分/次。

（5）未按时间节点、有关要求报送相关资料的，扣2分/次；报送但资料不符合要求的，扣1分/次。

（6）养护期间若发生安全事故，养护方必须及时处置，所发生费用和责任全部由养护单位承担。如因管护不到位引起树木断枝、倒塌、碰线、碰屋造成伤人、伤物等事件的，扣2-5分/次，同时罚款2000-5000元/次；如处理不当或不及时，造成不良后果的，扣6-10分/次，同时罚款6000-10000元，记不良记录1次。

（7）未第一时间发现、制止、上报绿化违章事件的，扣5分/次，同时罚款5000元/次，记不良记录1次。

（8）遇台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员未按规定在指定地点待命、实行24小时巡查值班的，扣1分/次·人。抗灾抢险等各类突发事件处置不力的，扣5-10分/次，同时罚款5000元/次。

（9）擅自使用化学除草剂，造成植物长势衰弱影响绿化景观效果的，每发生一次扣5分。未及时采取防治措施，导致病虫害爆发或反复发生的，每发生一起扣5分。

（10）未按时、保质完成浇水指令任务的，道路绿化类扣1分/公里；小游园、公园、各类零星绿地扣1分/5000平方米；草花、花坛、花境类扣1分/500平方米。以上如不满1公里、5000平方米、500平方米的，按1公里、5000平方米、500平方米计算。

五、考核内容与基本目标

（一）在岗管理

（1）各标段项目负责人、现场施工员每月出勤实行轮值，合计不少于30天。履行请假制度，每月请假合计不超过3天。统一时间（上午8点半至10点、下午1点半至3点）到指定地点报到，接受考勤（含休息日及法定节假日，除春节假期）。

中标标段的项目负责人、现场施工员不得无故变更，如确因生病、离职等原因需要变更的，至少提前5天以书面形式申请，变更负责人资格不低于投标文件要求，并征得业主单位同意。

合同期间负责人变更合计不得超过2次。

（2）投标文件中没有明确作业人员数量的，11月初至2月底每2公顷不得少于1人/天。3月初至10月底，一级养护路段每公顷养护人员不少于1人/天，二级养护路段每1.2公顷不少于1人/天，三级养护路段每1.4公顷不少于1人/天（以上除春节假期）。

（3）养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）。

（二）绿化养护

1．树木养护

主要包括叶面除积尘、浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无空缺，无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天现象，行道树无缺株断线，绿化保存率达100%。

（1）浇水、抗旱：根据不同的环境条件、本地季节特点、各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，不直接接触自然土壤的各类花箱内绿化无论晴雨每周至少浇水1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。市园林绿化管理处发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。

（2）中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结。

（3）除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。不得随意使用化学除草剂。树木无藤蔓缠绕。

（4）修剪：根据不同树种的习性和景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱、球类、色块修剪要求轮廓整齐，线型流畅，外型饱满，无飞头、赤脚、斑秃现象。

乔木按习性及时抹芽、去蘖、疏枝，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头。行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15㎝的粗壮大枝，要分段截枝，以防树枝撕裂。

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成。

绿篱、色块及球类修剪适时，常年保持轮廓明显、曲线流畅、整齐平整，球类修剪圆整。

（5）切边和树穴整理：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，常年保持线条流畅清晰（树木胸径15㎝以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15㎝以上树穴直径统一为120㎝）。

（6）涂白：每年12月上旬前对相关乔木、灌木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制。

（7）支撑加固及扶正：新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。

（8）排涝：及时做好雨季、恶劣天气下绿地的排水工作，确保道路场地不积水、植物不涝害、行人无安全隐患。

（9）病虫害防治：配备植保人员做好病虫害预测预报工作。根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。

（10）施肥：每年不少于两次（春、秋季实施，所用肥料为腐熟有机肥添加符合国家标准的商品复合肥），另根据树势需要适当追肥，喜酸性树种另外增施硫酸亚铁等酸性肥料。

养护单位根据市园林绿化管理处按照施肥原则发布的施肥专项通知组织实施，实施前告知业主代表，接受市园林绿化管理处的指导和监管。养护单位也可以根据各自管护绿地的特点，增加施肥内容，以促进树木生长。

如未按区园林绿化管理处要求实施或未实施到位的，按0.37元/平方米·次扣减不合格部分的费用。

（11）防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

2．草坪养护

草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达100%。

草坪生长高度：冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。

草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报业主验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

黑麦草复播工作根据专项通知要求执行，黑麦草成坪率必须达到85%以上，成坪均匀。如成坪率低于85%的，则按照2.5元/平方米·年扣减不合格面积的费用。

3．草花布置

每次布置前将方案报送业主代表，审定后实施。布置前做好填（取）土、耕翻、清杂、施肥、整地形等前期作业。按图施工，必须使用F1代优良品种，株型丰满、分枝匀称（3—5主分叉以上）、高度适中一致（同一地段高度一致）、生长健壮、无病虫害，初花率70%以上，覆盖率100%。布置图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理、充分体现设计意图。

平均年更换次数不少于6次，同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。

各批次草花更换空置时间不超过2天，并确保工完场清。每批次草花更换时通知业主代表现场监管。

草花布置后及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花，做到全年景观效果良好，无枯萎、黄化、缺株等现象，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。

如验收不合格且拒不整改的、或限期整改不到位的，将按照54元/平方米·次扣减不合格面积的费用。

4．绿化补植

承包期内因养护单位管护原因造成树木、地被、草坪、花卉等死亡、损毁的，以及产生残疾树、偏冠树、小老树等现象的，由养护单位在半个月内按原有品种、数量、规格补栽到位；如养护单位认为该区域生长过密、可以不补植，必须向区园林绿化管理处提出书面申请，经区园林绿化管理处现场确认后，养护单位按要求处置，费用自负（人行道板恢复除外）；7-9月高温季节，经业主同意，可以适当延后。

绿化补植工作必须在合同截止日6个月前补植到位，确保成活率100%。

合同截止日前6个月内，养护单位不得再对现场缺陷进行补植。如有缺陷，区园林绿化管理处将按合同截止日当期海门区建设工程造价信息指导价套取定额后从养护单位养护费用或履约保证金内扣除（我区当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）。

5．新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善

（1）新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善工作实行监理制，养护单位须按区园林绿化管理处要求组织实施（包括开工时间），工序和质量必须达到专业标准和规范要求，安全文明施工。经验收合格后纳入相应养护单位养护范围。

（2）新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善工作完成后，养护单位需在1周内将相关材料报送区园林绿化管理处，申请竣工验收，未进行验收的项目不得进行竣工结算。

（3）新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善费用由市园林绿化管理处委托专业造价机构按现场施工审核数量和施工同期海门区建设工程造价信息指导价（我区当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）套取定额编制预算（不计养护费用），报区财政局审核下浮后予以结算（直接发包绿化养护工程下浮20%，公开招标绿化养护工程根据中标下浮率同比下浮）。

（4）新接收绿化工程缺陷恢复和老绿化地段缺陷完善费用支付方式：验收合格后付款当期付50%，合同期满后一次性结清。

（5）新接收绿化工程缺陷恢复工作程序：

①养护单位进场养护后，针对现场绿化缺陷提出补植方案初稿（列明品种、规格、数量）报区园林绿化管理处；

②区园林绿化管理处初审后，会同区财政局、区住房和城乡建设局共同现场确认；

③养护单位按核批后的最终审定方案实施，并在规定时间内完成。

（6）老绿化地段缺陷完善工作程序：养护单位进场养护后，按区园林绿化管理处的完善方案实施，并在规定时间内完成。

（7）此项风险由养护单位在投标时自行考虑。

（三）园林设施维护

所有园林设施（喷泉、廊架、座凳、花坛、护栏、树穴砖等）、景观小品、建筑物必须保持正常运转（喷泉在规定时间内启闭）、整洁完好无缺损、无乱涂乱画、常年见新。木质及铁艺品等每年至少油漆一次。树穴砖（或盖板）无杂草杂物、安装平整，无缺失。

如有损坏或缺失的，养护单位必须按原样及时修复，费用由养护单位全额承担。养护合同责任以外，拟申请列入大修范围（特指需整体出新改造或单项维修造价在5万元及以上）的项目，每季度第一个月15号之前，由养护单位提出书面申请，做好维修预算，报区园林绿化管理处初审后邀请区财政局、区住房和城乡建设局现场勘察。经确认后由区园林绿化管理处组织比选或招标，确定实施单位。养护单位应积极参与比选（招标），配合中选（标）单位实施维修。

景观灯:发现人为破坏或盗窃的要予以制止，及时报执法部门处理，同时通知区城市照明管理处维修。

（四）巡查管理

各标段需落实专人、专车实行24小时全天候巡查，执行动态管护制度，对养护中存在的问题做到自查自纠，并做好每日巡视记录。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿现象，或虽经批准但超范围、超数量、超体量、超高度、超时间等违规现象应第一时间制止，并及时上报有关行政执法部门，同时向区园林绿化管理处汇报备案并协助处置。

（五）行政许可与绿化恢复

（1）各标段在接到绿化基建移伐勘察现场通知后，需派该标段的项目负责人或现场负责人及时到现场进行拍照、测量、统计及确定基建移伐点位与周边的准确位置（点位与周边固定物的方位），如实填写现场勘察记录。行政许可事项同意后，养护单位须在约定时间内完成绿化移植任务，并对基建移伐现场的范围、时效做好监管工作。

（2）根据区园林绿化管理处要求，及时清理和恢复被损、被毁绿地。绿化恢复需业主代表全程监管，并按实签证。绿化恢复完成后，养护单位需在1周内将相关材料报送区园林绿化管理处，申请竣工验收，未进行验收的项目不得进行竣工结算。

（3）区园林绿化管理处委托专业造价机构按现场施工签证数量和施工同期我区建设工程造价信息指导价（我区当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）套取定额编制预算（不计养护费用），报区财政局审核下浮后（直接发包绿化养护工程下浮20%，公开招标绿化养护工程根据中标下浮率同比下浮）于付款当期一次性支付。

（六）应急抢险、各类重大活动迎查

以标段为单元建立应急抢险、各类重大活动迎查组织网络。做好各类突发事件应对预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险，以及各类重大活动迎查突击性工作。台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员随时待命，实行24小时巡查值班，一旦发生险情，即时处置，并及时向有关部门回复处理情况。

（七）数字化案件处置

及时处置政府热线、城管热线等数字化案件，以及相关部门交办、政协、人大提案和各类群众来电来访等案件，并按区园林绿化管理处要求在规定时间内回复处置结果。

（八）机械设备管理

各标段需配备巡查车、洒水车、绿篱修剪机、草坪修剪机等必要的机械、工具，投入数量不少于投标文件承诺数量，并做好日常保养。如应急处置需要，根据区园林绿化管理处通知将洒水车、巡查车辆停放在指定地点集中管理。

承包期内洒水车常驻项目部，并按区园林绿化管理处要求车身统一标识，安装规定型号GPS（使用费用不超过800元/年·辆），主动接受动态监管，及市民群众监督。

（九）安全生产、文明作业、综合治理

（1）各类养护作业做到文明施工、安全施工，现场工完料清、工完场清。

（2）有完善的安全生产、综合治理规章制度，组织网络健全，安全措施周密，台账资料齐全。

严禁库存汽油。养护物资仓库有专人负责，农药等危化品按国家相关规定制定储存、保管、领用、使用制度并张贴公布。

（3）做好安全隐患巡查，及时处置安全隐患。

（4）养护作业对道路交通有影响时，要采取安全警示措施。

（5）贯彻谁养护谁负责的原则，明确安全责任主体。因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由养护单位承担。

（十）其他

（1）各标段需设立管护公示牌，每个地段至少设置一块。公示内容、规格、材质、样式等根据市园林绿化管理处统一设计方案制作，费用由养护单位承担。

（2）进场15天内，上报全年养护作业计划和本标段养护管理人员组成表。

每月28日前报送本月管护工作总结及下月养护计划、每周一报送周计划给业主代表。计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等。业主代表对计划进行审核、提出指导意见并实施跟踪监管。

养护单位随时接受市园林绿化管理处的检查和考核，为检查和考核提供车辆等便利条件，并积极参与互查工作，按实评判互查情况。

（3）建立健全台帐资料，包括草花布置、病虫害防治、黑麦草播种、修剪、涂白、切边、补植、施肥等，以及每日巡视存在问题自查自纠、养护量统计（含增减）、数字化城管案例处置、园林设施运行与维护、来电来访、应急抢险、安全文明生产等。

（4）按要求准时参加各类绿化养护会议、培训、考察活动。各标段项目负责人、现场负责人保持24小时通信畅通、QQ在线。

（5）承包期内，区园林绿化管理处如果将新增管护量就近委托养护单位管护，养护单位不得以任何理由和借口拒绝。

（6）承包期内，针对新建待接管地段，养护单位应充分考虑到有可能晚接管或不能顺利接管的风险。

六、费用拨付

1．养护费用根据养护合同每6个月拨付一次。根据月度综合考核得分计算每月实际养护费用。85分以上的的，按合同兑现管护经费；低于85分的（不含85分），一级管护绿地每低1分扣3000元，以此类推，直至扣完该标段月度全部养护经费。考核得分保留2位小数，按实计算相应费用。

2．合同期满前6个月的养护经费暂停支付。待与下一轮养护接管单位办妥交接手续后一次性结算拨付。绿地存在问题的需在规定时间内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用由原养护单位承担，从养护经费中扣除，费用不够的从履约保证金中扣除。

3．养护期内因规划调整、建设需要或其他原因发生养护面积减少或养护等级调整的，依据实际数量及相应投标报价按实调整养护经费。

七、奖惩措施

1．奖励

（1）在护绿行动中表现突出的，加2分/次；

（2）每年开展优秀养护标段、优秀养护负责人评选活动。

候选标段资格：当年养护期满6个月，且每月综合得分在及格分以上。按月度平均分排名评比，评优数量占总标段数的10%。其养护项目负责人和现场负责人即为优秀养护负责人。

评为优秀标段、优秀养护负责人的，给予通报表彰，颁发荣誉证书、奖牌，另给予每标段8000元、每人2000元的经济奖励。

2、罚则

（1）实行绿化养护缺陷第三方整改制。在市容环境综合整治、各类创建迎查等重大活动或市园林绿化管理处日常管理中下达的整改问题，养护单位拒不整改或整改不到位的，市园林绿化管理处可安排第三方进行整改，费用按定额计取，从所在标段养护经费或履约保证金中列支，同时记不良记录一次，后续管护仍由原养护单位负责。

（2）每有一次月度考核得分低于70分的，记不良记录一次。合同期内累计有3次不良记录的，自第三次不良记录发生日起，终止该标段管护合同，同时该养护单位一年内不得参加市园林绿化管理处绿化管护招投标。

（3）发生损绿、毁绿事件，按市园林绿化管理处相关要求处置。如需恢复，养护单位按要求先行恢复，恢复费用由区园林绿化管理处委托专业造价机构按现场施工签证数量和施工同期我区建设工程造价信息指导价（我区当期造价信息如无相应指导价，则参照南通市当期造价信息指导价；再无，则市场询价）套取定额编制预算（不计养护费用），报区财政局审核下浮后（直接发包绿化养护工程下浮15%，公开招标绿化养护工程根据中标下浮率同比下浮）于付款当期一次性支付；如未发现损绿、毁绿当事人的，经费由养护单位自负；养护单位不及时恢复的，市园林绿化管理处可安排第三方进行整改，费用按定额计取，从所在标段养护经费或履约保证金中列支，并终止该标段管护合同，同时该养护单位一年内不得参加区园林绿化管理处绿化管护招投标。

八、其它

1．处罚费用在养护经费中扣罚。

2．二、三级管护绿地的标段考核评分后，扣款分别按考核结果的80%、60%计算。

3．本办法从2017年6月1日日起实行，原《海门市园林绿化管理处养护管理考核细则》试行稿同时废止。

4．本考核办法的解释权在海门区园林绿化管理处。

附件：1．园林绿化养护管理百分考核评分标准

2．园林绿化养护专题考核项目（内容）、考核标准

| 附1 园林绿化养护管理百分考核评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 |  | 条 目 | 考核内容及管护要求 | 扣分细则 |
| 一、养护人员在岗情况 |  | 1 | 各标段项目负责人、现场施工员每月出勤实行轮值，合计不少于30天。履行请假制度，每月请假合计不超过3天。统一时间（上午10点至11点、下午2点至3点）到指定地点报到，接受考勤（含休息日及法定节假日，除春节假期）。 合同期间负责人变更合计不得超过2次。 项目（现场）负责人保持通讯畅通，接业主通知后半小时内赶到指定地点。 | 项目（现场）负责人每月在岗合计少于30天的，每少一天扣4分；每月请假不超过3天，未履行请假制度，每发生一次扣4分，超过3天的按直接扣分扣款条款执行；擅自变更项目（现场）负责人的每发生一次扣10分，同时扣款5000元/次；半小时内联系不上、接业主通知后半小时内不能赶到指定地点的，按直接扣分扣款事项执行。 |
|  |  | 2 | 一线管护人员数量符合投标文件承诺。投标文件中没有明确一线作业人员数量的，11月初-2月底每2公顷不得少于1人。3月初-10月底，一级养护路段每公顷养护人员不少于1人，二级养护路段每1.2公顷不少于1人，三级养护路段每1.4公顷不少于1人。 | 人员投入不足的每少一人扣2分。 |
|  |  | 3 | 养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）。 | 养护人员未统一着装，每人扣1分，服装不明显，每人扣0.5人。 |
| 二、养护管理 | 绿化长势 | 4 | 树木、草坪、花卉、色块等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无倾斜、倒伏，无枯枝、死树，绿化保存率100%。 | 树冠不完整、树形差、有光秃落叶的,扣1分/株•处，有树木倾斜或倒伏现象的，扣0.5分/株•处，有明显枯枝的0.5分/株•处，有死亡现象的扣1分/株（㎡）﹑草坪1分/20㎡；不及时进行补缺的，扣0.5分/株•处；未及时处置有安全隐患、妨碍通行树木的，扣5分/处•次。 |
|  | 松土除草 | 5 | 及时松土除杂草，常年保持土壤疏松，松土深度不伤根系。不得随意使用化学除草剂。 | 杂草未及时清除扣0.5-1分/50㎡，树穴、地被土壤板结，扣0.5分/处。随意使用化学除草剂的10分/处•次。 |
|  | 浇水抗旱 | 6 | 对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长、植株叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，不直接接触自然土壤的各类花箱内绿化无论晴雨每周至少浇水1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。我处发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣1-5分/处，致植物枯死的加倍扣分。未按我处发出的浇水专项指令完成浇水任务的，按直接扣分扣款事项执行。 |
|  |  | 7 | 绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 有积水现象的，扣0.5分/处•次。 |
|  | 切边 | 8 | 切边及时、常年保持线条流畅、界沟清晰。 | 未切边的，扣1分/株（处）；切边不明显的、线条不流畅的，扣0.5分/株（处）。 |
| 二、养护管理 | 草花布置 | 9 | 布置方案上报及时，富有特色。 | 草花布置方案未报送业主审批的扣3分/次；不按方案实施的扣2分/次。不选用优良F1品种扣4分/次•处；更换次数每少一次的扣15分•处，同时按实扣减草花布置费用；花期不整齐，枯枝残花较多景观效果较差的扣4分/次•处；覆盖率达不到要求的扣2分/次•处；其他不符合管护要求的1分/次•项•处。 |
|  |  | 10 | 按审批方案施工，使用F1代优良品种，初花率70%以上，株型丰满、匀称，高度适中、一致，生长健壮、无病虫害。花色鲜艳、品种搭配合理、图案优美。 |  |
|  |  | 11 | 四季有花，每季选用时令花卉；年布置不少于5次；同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。 |  |
|  |  | 12 | 更换空置期不超过2天，全年草花覆盖率100%。布置及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花。做到无枯萎、黄化、缺株等现象，全年景观效果良好，并确保五一、国庆、春节等节日期间处于最佳观赏期。 |  |
|  | 施肥 | 13 | 按要求及时施肥，一年不少于2次。规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 | 不施肥，扣10分/次，并扣除养护费用中的施肥款项；偷工减料，发现一次扣8分,并扣除相应施肥款项；肥料挪作他用（特指甲供肥料），发现一次扣12分，双倍扣除施肥相应款项；以上每发生一起记不良记录1次。操作不规范的发现一处扣2分;发生肥害，扣6分/处，致使植物死亡，加倍扣分。 |
|  | 病虫防治 | 14 | 配备植保人员；根据病虫情报，防治及时、有效。 | 无植保人员的，扣5分/标段•次；出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状明显的，扣0.5分/次•处，造成严重危害的，扣1分/次•处，造成植株死亡的，扣3分/次•处；发生药害的，扣2分/次•处；防治不及时引起居民投诉的、导致病虫害爆发或反复发生的按直接扣分条款执行；冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分/路段；不及时清除越冬虫蛹、虫茧及有关病原体的扣5分/路段。 |
|  |  | 15 | 用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。 |  |
|  |  | 16 | 结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 |  |
|  | 修剪整形 | 17 | 乔木定期修剪，整枝合理均匀；根据树木习性及时剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确。 | 各类乔木、大型花灌木不适时修剪的，扣0.5分/株；不按要求修剪，扣0.5分/处；未及时剥芽，扣0.5分/株。 |
|  |  | 18 | 草坪要适时进行修剪，保持一定高度，冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。 | 草坪不及时修剪，扣3分/地段；修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处； |
|  |  | 19 | 模纹色块、绿篱品种之间层次分明，修剪及时、线条流畅。全年无飞头，生长季每月修剪不少于3次。 | 模纹色块、绿篱修剪层次不分明，扣1分/处；未及时修剪的扣3分/地段。 |
| 二、养护管理 | 修剪整形 | 20 | 造型植物适时修剪，定期造型，满足景观要求。列植式球类常年保持圆润饱满，下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致，生长季每月修剪不少于3次。 | 不及时修剪、造型的扣3分/地段；质量不符合要求的扣0.5分/处。 |
|  | 园林设施维护 | 21 | ①各类设施运转正常。整洁完好无损、常年见新。 ②木质及铁艺品每年至少油漆一次。 ③树穴无杂草杂物，砖或盖板安装平整，无缺失。 ④树木支撑规范统一，无断桩、坏桩，根据树木生长情况及时松绑清理。 ⑤绿地内亮化、井箱等非合同范围设施，发现人为破坏的要予以制止，同时通知市城市照明管理处或其他产权单位维修。 | 每发现不符合要求的第①、③、④条款中，扣2分/项•处•次，第②条款中，扣5分/项•处•次，第⑤条款中，扣3分/项•处•次。 |
| 三、巡查管理、行政许可与绿化恢复 |  | 22 | ①按规定时间勘察基建移伐现场和上报预算，及时完成预算资料和移伐任务。 ②有专人、专车24小时全天候巡查、动态管护。第一时间制止违章、上报有关行政执法部门和市园林绿化管理处，并协助处置。 ③备案材料齐全，纠违到位。 ④绿地无扣绳晾晒、种植蔬菜农作物等现象。 ⑤根据市园林绿化管理处要求及时清理和恢复被损绿地，并在规定时间内上报竣工资料、申请验收。 | 未按规定时间勘察基建移伐现场和上报预算、完成移伐任务的，扣3分/次•项；无专人、专车巡查，未第一时间发现、制止、上报绿化违章的，按直接扣分扣款事项执行；备案材料缺项扣1分/次•项；违章制止不力，扣5分/次；绿地有扣绳、晾晒、乱种植现象的扣3分/处。未根据我处要求及时清理和恢复被损绿地的将按直接扣分扣款事项执行。未在规定时间内上报竣工资料、申请验收的扣5分/项。 |
| 四、安全生产 |  | 23 | 安全生产组织网络健全；单位安全生产规章制度全面、科学、合理，严格执行安全生产操作规程；发生安全事故及时上报；管护范围内严禁库存汽油；农药临时存放点有专人负责，保管、领用、使用制度上墙公示。 | 无安全网络、制度的，扣8分/次；网络、制度不齐全的，扣5分/次；不执行安全生产操作规程，扣8分/次；发生安全事故，扣8分/次；不及时上报扣5分/次；如发现有库存汽油现象，扣10分/次。农药临时存放点无专人负责，保管、领用、使用制度未上墙公示的，扣5分/项•次。 |
| 五、应急抢险 |  | 24 | ① 建立应急抢险网络，制订各类突发事件应对预案。 ②台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员按规定随时待命，实行24小时巡查值班。 ③发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，半小时内到达现场并处置，及时向有关部门回复处理情况。 | 无应急抢险预案的，扣3分/次；特殊天气未随时待命24小时巡查值班的，按直接扣分扣款事项执行；发生险情未在规定时间到达现场并处置的、处置不当、不到位的直接扣分；不及时回复处理结果的，扣4分/次。 |
| 六、数字化案件处置 |  | 25 | 及时处置并回复政府热线、城管热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。 | 发生案件属实的按直接扣分扣款事项执行；造成返单的直接扣分。确认错误的、处置后不及时回复的，扣2分/次•项。 |
| 七、其它 |  | 26 | 管理网络、管理制度健全，各类计划、总结等台帐资料真实、齐全，按规定时间上报。 | 无网络、制度或不健全的，扣2分；台账资料不真实、不齐全的，扣2分/次•项；不按规定时间上报的，扣1分/项。 |
|  |  | 27 | 管护公示牌、宣传栏、警示牌等各类标牌齐全、规范、醒目。宣传内容需报业主单位审批，版面及时更新。 | 无管护公示牌的扣5分/路段；标牌不规范、不醒目、不齐全的，扣2分/处。版面更新不及时、内容不报审批的，扣5分/次。 |
|  |  | 28 | 按要求准时参加会议、活动及各类业务培训。 | 迟到、无故缺席的按直接扣分扣款事项执行。 |
|  |  | 29 | 积极参加各类创建迎查活动，在市级以上各类创建迎查活动中不失分。积极完成市、局领导交办的临时性、突击性工作。 | 创建迎查活动不积极，扣5分/次；存在问题的按直接扣分条款执行；在市级以上各类创建迎查活动中失分的，除直接扣分外，记不良记录1次；领导交办的临时性、突击性工作不完成的，扣5分/次，每迟一天完成的，扣3分。 |
|  |  | 30 | 服从业主代表管理，调配巡查车辆参与互查、巡查等。 | 不服从业主代表管理的，扣5分/项•次。 |
|  |  | 31 | 按时发放农民工工资，遵守项目部、养护范围所在地各项法律法规，民风民俗。 | 发生拖欠工作，被所在地派出所、居委会等通报批评的按直接扣分扣款事项执行。 |

| 附2 园林绿化养护专题考核项目（内容）、考核标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计划考核时间 | 考 核 标 准 |
| 1 | 绿化补植 | 2、3、8、11月份； | 1.行道树无缺株断线，绿地无黄土露天现象，绿化保存率达100%。 |
|  |  |  | 2.补植品种、规格、数量、树形与原品种一致。 |
| 2 | 草花布置 | 3、4、9月份 | 1.按图施工、图案优美、花色鲜艳、品种搭配合理。空置期不超过2天，工完料清、工完场清。 |
|  |  |  | 2.前期准备工作充分（耕翻、清杂、施肥、整地形等。品种优良F1代，株型丰满、分枝匀称（3—5主分叉以上）、高度适中一致（同一地段高度一致）、生长健壮、无病虫害，初花率70%以上，覆盖率达100%。 |
|  |  |  | 3.同一地段前后两次不得布置相同品种，同一品种在同一地点布置不得超过三个月。 |
|  |  |  | 4.布置后有专人巡查、维护，设施完好，无枯萎、黄化、缺株、杂草等，花期一致，景观效果良好。 |
| 3 | 施肥 | 11-12月份；3-4月份； | 1.按专项通知要求的时间节点上报方案计划、安排实施。 |
|  |  |  | 2.施肥量按投标文件、合同要求和方案计划保质保量执行。 |
|  |  |  | 3.施肥过程由业主代表现场见证、拆袋统计用量、全程跟踪。 |
| 4 | 生长期修剪 | 4-10月份； | 根据不同树种的习性，景观配置要求修剪。绿地内乔灌木体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪轮廓整齐线型流畅，外型饱满，无飞头，赤脚、斑秃现象。 |
| 5 | 冬季修剪 | 11月-1月份； | 乔木无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头；行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。 |
| 6 | 草坪切边 | 常年 | 线条流畅清晰。（绿篱、色块、花境与草坪交接切边30㎝，胸径15㎝以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，胸径15㎝以上树穴直径统一为120㎝。） |
| 7 | 叶面淋水、浇水、抗旱 | 叶面淋水、浇水全年；抗旱7-9月份； | 根据不同的环境条件，季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要基本做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，不直接接触自然土壤的各类花箱内绿化无论晴雨每周至少浇水1次。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。我处发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。 |
| 8 | 病虫害防治 | 4-10月份 | 做好病虫害预测预报工作，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。 |
| 9 | 黑麦草复播 | 9-10月份，12月份、次年1-3月； | 根据专项通知要求执行，成坪率必须达到85%以上，成坪均匀。 |
| 10 | 涂白 | 12月份 | 每年12月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配比。 |

南通市区绿化养护现场评价明细

| 序号 | 评价项目 |  | 分值 | 评分标准 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体评价 |  | 5 | 景观效果佳，各类植物生长茂盛、无明显残缺树木， 修剪规范，无明显杂草、垃圾，设施完好、环境整洁。 | 根据景观效果从高到低分为好、较好、一般、较差、差5个等级，分别得5分、4分、3分、2分、1分。 |
| 2 | 绿化养护 | 行道树 | 10 | 行道树全冠、分枝分层合理、长势良好、无缺株断线、 枯株死树；修剪病虫枝、过密枝、并生枝、枯死枝、 伤损枝、下垂枝；无影响交通、架空线、市政设施的树枝；树体无杂藤缠绕、寄生树。 | 行道树存在缺失、死树的每株扣1分；长势不良、残疾树，枯枝死杈、杂藤、寄生树未及时清理，有明显倾斜、明显病虫害或虫壳的每株扣0.5分；主侧枝分布不均匀、内膛杂乱，未合理修剪、严重影响架空线、市政设施及影响交通讯号的每株扣0.5分；行道树树穴池覆盖物缺失，切边不及时、剥芽不及时或留芽不合理每株扣0.2分。 |
|  |  | 乔木 | 10 | 长势良好、生长季节叶色正常，无黄叶、焦叶、卷叶； 枝干生长正常，无枯死枝；树体无杂藤缠绕、寄生树。 | 存在缺失、死树、倒伏的每株扣1分；长势不良、残疾树，枯枝死杈、杂藤、寄生树未及时清理，存有残留树桩、空塘的每株扣0.3分；主干明显倾斜的、有明显病虫害或虫壳的，未规范、合理、及时修剪的，切边不及时、剥芽不及时或留芽不合理每株扣0.2分。 |
|  |  | 灌木 | 10 | 灌木、整形植物及色块修剪及时，整齐无死株，无枯 枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清理。花灌木能够 正常开花结果，观枝植物冬态效果良好。 | 存在缺失、死树、黄土露天的每处扣0.5分；长势不良、存在残缺现象、严重退化未采取有效措施，枯枝死杈、杂草、杂藤、杂树未及时清理，有明显病虫害的每处扣0.2分；未规范、合理修剪的每处扣0.2分；切边不及时、未及时修剪（包括花后修剪）的每处扣0.2分。 |
|  |  | 草坪 | 10 | 草坪外观整齐、边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露； 无可视斑秃；生长季节不枯黄，无明显杂草，杂树、 杂藤及时清理；修剪及时，修剪高度合理。 | 色泽不正常、存在枯黄、空秃，面积小于1㎡（含1㎡）的每处扣0.2分，面积大于1㎡、小于5㎡（含5㎡）的每处扣1分，面积大于5㎡的每处扣2分；存在恶性杂草、杂藤和杂树的每处扣0.5分；存在明显杂草、病虫害的每处扣0.2分；切边不及时、修剪不及时，留草高度不符合要求的扣0.5分；场地明显不平整的扣1分。 |
|  |  | 地被、草 花、攀缘 植物、水 生植物 | 10 | 植物生长茂盛、枝条繁茂，无明显病虫害症状；修剪 适时、无枯枝残叶、残花，攀援植物无病弱藤蔓；无 明显杂草，杂树、杂藤及时清理。地被花卉无缺株倒 伏，无枯枝残花；草花盛花率≥60%，花期整齐，图 案清晰。 | 存在枯死、缺株，残花败叶未及时清理的，切边不及时的，每处扣0.5分；长势不良，草花盛花率和密度、规格未满足要求，草花存有的残花未及时更换，花卉图案不清晰、不平整的，每处扣0.2分。 |
| 3 | 秩序卫生 |  | 15 | 环境整洁美观，无垃圾、杂物、悬挂物；各类公共设 施、园林小品、园路等整洁干净、无污迹、无蛛网、 无乱涂乱画、无牛皮癣、乱张贴；建（构）筑物内陈 设井然有序；水面清洁、无漂浮杂物、无杂生水生植 物；废弃物（如树枝、树叶、草屑等）日产日清。公 厕内外环境整洁，无恶臭、无粪迹、无积水等。无擅 自搭棚、私拉乱接线路、摆摊设点、违章搭建、违规 停车、占道经营、乱停乱放等现象；及时制止擅自占 用绿地（水面）及毁绿、损绿等行为。 | 绿地内存有垃圾、杂物、悬挂物的，公共设施、园林小品、园路外表 脏、存污迹、蛛网的，公厕存在恶臭、粪迹、积水、污物的，叶面严 重积灰、存蛛网的，每处扣0.5分；水面有漂浮物，非作业过程中产 生的成堆垃圾、杂物的，每处扣1分；作业过程中产生的废弃物不定 点集中堆放、日产日清的，每处扣1分；擅自搭棚、违建的，每处扣5分；配套管理设施未正常使用，游乐设施未规范经营，擅自违停、占道经营、私拉乱接线路的，每处扣3分；擅自摆摊设点、乱挂乱晒、 乱停乱放的，在绿地内焚烧、祭祀的，每处扣1分。 |
| 4 | 设施维护 |  | 15 | 各类设施完好、运行正常；建（构）筑物、园林小品、 园路等维护完整、无面层剥落、无掉漆现象；场地平 整、无塌陷、无积水；标识标牌、宣传栏等牌示齐全、 完整，文字及图案清晰，与周边景观协调，不得擅自 设置。 | 建（构）筑物、园林小品、园路（栈道）、公共设施（健身器材、座 椅等）具有安全隐患、未采取有效措施的，每处扣3分；标识标牌缺 失、擅自设置宣传栏、标识标牌等设施的，每处扣2分；各类设施损 坏且采取了一定安全防护措施，但未在规定时间内维修到位的，每处 扣1分；各类设施破损、无安全隐患但未按时维修到位的每处扣0.5分。 |
| 5 | 规范管理 |  | 15 | 树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范 化，根据植物生长情况及时松绑清理；树体无钉子、 悬挂及缠绕物；空缺树池因季节原因无法及时补植 的，应及时增加覆盖物等采取有效措施；已办理树木 迁移、绿地占用的地块应在显著位置进行行政许可公 示，采取围挡等措施；临时占用绿地期满后应及时恢 复绿化；规范管理；养护管理人员到位，养护作业人 员必须统一着装，标识明显，做到安全文明作业。 | 支撑不整齐、不规范、残缺的，每处扣0.5分；未及时松绑、铁丝嵌 入树木，树体钉子未及时清除的，每株扣0.5分；不及时清理包扎草 绳每株扣0.2分；空缺树池未及时进行补植或采取其他措施、残留树 桩未清理、危树不处理、涉及行政审批地块未进行公示、采取围挡等 措施的，临时占用绿地期满后未及时恢复绿化的，每处扣1分；擅自 设置游乐设施的，管理人员未在岗的，扣3分；养护作业人员不统一 着装的，每人扣0.1分；未安全文明作业，影响交通或妨碍市民正常 生活的，每次扣0.5分。 |

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位业绩 | 6 | 投标供应商自2020年1月1日以来开始履约且履约完成的承担过单项合同园林绿化养护项目且履约情况良好的，有一个得2分，最多6分。 提供养护业绩合同，签订时间以养护合同为准，以及项目发包方对此合同所出具的证明（证明内容必须体现供应商名称、履约情况，并加盖公章），证明内容缺失的不予认可。业绩评分不含绿化工程质保类养护。上述条件缺一不可，否则视为无效不计分。 注：提供的扫描件应能辨识甲乙双方公章、签订时间、合同、证明材料并加盖供应商公章） |
| 2 | 拟派项目负责人业绩 | 6 | 拟派的项目负责人自2020年1月1日以来开始履约且履约完成的承担过单项合同园林绿化养护项目且履约情况良好的，有一个得2分，最多6分。（业绩评分不含绿化工程质保类养护，时间以养护合同为准）。 提供养护业绩合同，签订时间以养护合同为准，以及项目发包方对此合同所出具的证明（证明内容必须体现项目负责人姓名、履约情况，并加盖公章），证明内容缺失的不予认可。上述条件缺一不可，否则视为无效不计分。 注1：提供的扫描件应能辨识甲乙双方公章、签订时间、合同、证明材料并加盖供应商公章）； 注2：投标单位业绩与拟派项目负责人业绩不可重复得分。 |
| 3 | 项目管理人员 | 5 | 拟派的项目负责人获得园林绿化及相关专业高级及以上职称的技术人员得5分；具有园林绿化及相关专业中级职称技术人员得3分。 注：（1）园林绿化及相关专业：根据城建【2009】157 号文件，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业）。 （2）提供相关人员证书和投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明并加盖公章。 |
| 4 | 服务本项目使用机械设备 | 6 | 在满足本项目招标文件机械设备需求基本条件上增加： 1.打药机（射程不少于15米，提供证明）1台的，得3分； 2.核载5吨以上（含5吨）绿化养护洒水车（标配厂制）1辆的，得3分。 投标人自有或租赁原装皆可，提供专业车辆行驶证或出具原始购买发票或租赁合同。 |
| 5 | 现场作业人数 | 5 | 在满足本项目招标文件人员需求基础条件上承诺增加作业人员的，每加1人得1分，最多5分。 提供投标单位承诺书（见附件） |
| 6 | 项目组织 实施方案 | 6 | 根据国家及省、市的有关园林绿化养护施工规范、验收标准及招标文件中的养护服务标准和要求，结合该项目的特点，编制养护作业组织实施方案，在人员组织安排、养护施工方案、技术保障措施、质量保证措施、时间保证措施、安全保证措施等方面是否体现项目实施科学规范、合理可行进行评审。 方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得6分； 比较合理、具有一定可行性的得4分； 可操作性一般的得2分； 不满足条件或未提供的不得分。 |
| 7 | 项目实施范围的突发情况应急措施方案 | 6 | 项目实施范围的突发情况应急措施和响应。编制各类突发事件应对预案，应急抢险、各类重大活动迎查组织网络，各类应急物资储备，应急时间的响应等方面是否体现科学规范、合理可行进行评审。 方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得6分； 比较合理、具有一定可行性的的得4分； 可操作性一般的的得2分； 不满足条件或未提供的不得分。 |

注：①响应文件商务技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。

②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

③请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：60分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料（如专门面向中小微企业采购则须提供中小微企业声明函）；

3.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.现场作业人员承诺书（格式见附件6）

4.养护作业基本需求承诺书（格式见附件7）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

3.中小企业声明函（格式见附件10）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

现场作业人员承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意就本标段现场作业人员安排作出以下承诺：

一、

一标段：11月初至2月底期间安排养护作业人员每天不少于      人。

二标段：11月初至2月底期间安排养护作业人员每天不少于      人。

其中绿化高级工至少 1 人，是：

姓名           工种          证书号        身份证号

其中绿化中级工至少 2 人，分别是：

姓名           工种          证书号       身份证号

姓名           工种          证书号       身份证号

二、

一标段：3月初至10月底期间安排养护作业人员每天不少于       人。

二标段：3月初至10月底期间安排养护作业人员每天不少于       人。

其中绿化高级工至少 1 人，是：

姓名           工种          证书号        身份证号

其中绿化中级工至少 2 人，分别是：

姓名           工种          证书号       身份证号

姓名           工种          证书号       身份证号

三、巡查人员，是：

姓名           工种          证书号        身份证号

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

另承诺在基本条件上增加人员情况             。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 年     月      日

附件7

养护作业基本需求承诺书

致：                           （招标人名称）

我单位参加               （项目名称），              （项目编号）投标活动。针对本次采购我单位已经认真阅读采购人各项要求，能够满足服务本项目养护作业基本需求，并郑重作出如下承诺：

我单位承诺本项目补植面积不少于3000平方米/年，待养护的面积不少于10000平方米/年。

承诺人名称（公章）：

日期：        年    月    日

附件8

# 开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

附件9

1标段分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 范围 | 管护等级 | 管护时间 | 绿地总面积 （M2） | 一、综合管护费用（万元） |  |  |  | 总费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1.绿化养护 | 2.行道树养护 | 3.水面保洁 | 4.草花地栽 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （M2） | 行道树 （株） | 水面 （M2） | 草花 （M2） |  |
| 2025年绿地管护1标段（南京路等地块） |  |  |  |  | 405699.41 | 404550.21 | 3695 |  | 1149.2 |  |
| 1 | 长江路 | 东海路至北京路 | 二级 | 一年 | 6721.82 | 6673.02 |  |  | 48.8 |  |
| 2 | 长江路 | 北京路至青西河 | 二级 | 一年 | 11469 | 11469 | 70 |  |  |  |
| 3 | 南京路 | 海兴路至张謇大道 | 二级 | 一年 | 12117 | 11440 | 173 |  | 677 |  |
| 4 | 南京路 | 张謇大道至长江路 | 二级 | 一年 | 6737.29 | 6591.39 | 111 |  | 145.9 |  |
| 5 | 南京西路 | 海兴路西延350米 | 二级 | 一年 | 8002 | 8002 | 64 |  |  |  |
| 6 | 江海路侧分带 | 人民路至上海路 | 二级 | 一年 | 18871.57 | 18871.57 |  |  |  |  |
| 7 | 江海路一标（中分带、行道树） | 人民路至上海路 | 二级 | 一年 | 19641.1 | 19363.6 | 879 |  | 277.5 |  |
| 8 | 南海路侧分带 | 浦江路至民生河 | 二级 | 一年 | 4224 | 4224 |  |  |  |  |
| 9 | 南海路两侧绿化带 | 浦江路至民生河 | 二级 | 一年 | 22360 | 22360 | 167 |  |  |  |
| 10 | 竖积河景观绿化及驳岸工程 | 南京路至汇智路 | 二级 | 一年 | 8018 | 8018 |  |  |  |  |
| 11 | 东海路 | 张謇大道至民生路 | 三级 | 一年 | 17350.68 | 17350.68 | 429 |  |  |  |
| 12 | 浦欣小区围墙外绿化 | 东海路南侧 | 三级 | 一年 | 1700.75 | 1700.75 |  |  |  |  |
| 13 | 南海路 | 富江路至毕径路 | 三级 | 一年 | 26499.62 | 26499.62 |  |  |  |  |
| 14 | 南海路 | 毕径路至长通路 | 三级 | 一年 | 22809.53 | 22809.53 | 455 |  |  |  |
| 15 | 张北路 | 宏伟河至日新河 | 三级 | 一年 | 7950.67 | 7950.67 | 139 |  |  |  |
| 16 | 行政中心停车场 |  | 三级 | 一年 | 9558 | 9558 | 146 |  |  |  |
| 17 | 秀山路 | 毕径路至长通路 | 三级 | 一年 | 20062.5 | 20062.5 | 186 |  |  |  |
| 18 | 秀山路-长江路路口 | 海盈花苑东侧 | 三级 | 一年 | 2129 | 2129 |  |  |  |  |
| 19 | 富江路 | 北京路至青西河 | 三级 | 一年 | 27145.31 | 27145.31 |  |  |  |  |
| 20 | 海门河两侧 | 嘉陵江路至通源路 | 三级 | 一年 | 6110.5 | 6110.5 |  |  |  |  |
| 21 | 青西河一标 | 长江路至嘉陵江路 | 三级 | 一年 | 5575.24 | 5575.24 |  |  |  |  |
| 22 | 青西河二标 | 嘉陵江路至珠江路 | 三级 | 一年 | 6174.5 | 6174.5 |  |  |  |  |
| 23 | 浦江路 | 东海路至北京路 | 三级 | 一年 | 6329.3 | 6329.3 |  |  |  |  |
| 24 | 竖积河东侧绿地 | 黄海路至北京路 | 三级 | 一年 | 22276 | 22276 |  |  |  |  |
| 25 | 海门河景观绿化工程E标 | 海门河南侧（狮山桥-宏伟河） | 三级 | 一年 | 3017.45 | 3017.45 |  |  |  |  |
| 26 | 海门河景观绿化工程 | 海门河南侧（狮山桥-日新河） | 三级 | 一年 | 6746.29 | 6746.29 |  |  |  |  |
| 27 | 北海西路绿化工程 | 北海西路 | 三级 | 一年 | 24390.5 | 24390.5 | 349 |  |  |  |
| 28 | 富江路两侧绿化带（一标段）工程 | 十三号横河至北京路 | 三级 | 一年 | 15030.79 | 15030.79 | 45 |  |  |  |
| 29 | 秀山路东延B标段道路绿化 | 苏S222线至新马路西200米 | 三级 | 一年 | 52855.88 | 52855.88 | 482 |  |  |  |
| 30 | 御林华府南门两侧绿化 | 南海路北侧 | 三级 | 一年 | 3825.12 | 3825.12 |  |  |  |  |
| 以上合计：人民币大写 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2标段分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 范围 | 管护等级 | 管护时间 | 绿地总面积 （M2） | 一、综合管护费用（万元） |  |  |  | 总费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1.绿化养护 | 2.行道树养护 | 3.水面保洁 | 4.草花地栽 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （M2） | 行道树 （株） | 水面 （M2） | 草花 （M2） |  |
| 2025年绿地管护2标段（东洲河两侧） |  |  |  |  | 307840.10 | 306632.10 | 708 | 897 | 311 |  |
| 1 | 东洲河西侧绿化景观工程 | 秀山路至南海路 | 一级 | 一年 | 39250 | 39250 |  |  |  |  |
| 2 | 东洲河两侧景观绿化工程（一标段） | 东洲河西侧（南海路至南京路） | 一级 | 一年 | 66254 | 66254 | 155 |  |  |  |
| 3 | 东洲河两侧景观绿化工程（二标段） | 东洲河东侧（南海路至青西河） | 一级 | 一年 | 96000 | 95103 |  | 897 |  |  |
| 4 | 东洲河两侧景观绿化工程（四标段） | 东洲河东侧（南京路至上海路） | 一级 | 一年 | 73361.1 | 73361.1 |  |  |  |  |
| 5 | 张謇大道西侧道路配套绿化景观工程一标段 | 竖一河两侧 | 二级 | 一年 | 18899 | 18899 | 124 |  |  |  |
| 6 | 张謇大道西侧道路配套绿化景观工程二标段 | 横一河、横二河、衡三河两侧；东海路、汇智路、科技馆南侧道路、中南总部北侧道路 | 二级 | 一年 | 14076 | 13765 | 429 |  | 311 |  |
| 以上合计：人民币大写 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3标段分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 范围 | 管护等级 | 管护时间 | 绿地总面积 （M2） | 一、综合管护费用（万元） |  |  |  | 总费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1.绿化养护 | 2.行道树养护 | 3.水面保洁 | 4.草花地栽 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （M2） | 行道树 （株） | 水面 （M2） | 草花 （M2） |  |
| 2025年绿地管护3标段（G228绕城段，民生河至浒通河） |  |  |  |  | 338545.30 | 338545.30 | 1473 |  |  |  |
| 1 | 336省道绕城段两侧绿化（一标段） | 民生河至瑞江路西 | 二级 | 一年 | 63046.5 | 63046.5 | 451 |  |  |  |
| 2 | 336省道绕城段两侧绿化（二标段） | 民生河至宏伟路 | 二级 | 一年 | 69331.9 | 69331.9 | 606 |  |  |  |
| 3 | 336省道绕城段三标段 | 圩角河至富江路两侧 | 二级 | 一年 | 97525 | 97525 | 361 |  |  |  |
| 4 | 336省道绕城段两侧绿化（四标段） | 富江路至浒通河两侧 | 二级 | 一年 | 86884.2 | 86884.2 | 55 |  |  |  |
| 5 | 336省道绕城段中分带、侧分带绿化（五标段） | 民生河至浒通河 | 二级 | 一年 | 21757.7 | 21757.7 |  |  |  |  |
| 以上合计：人民币大写 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4标段分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 范围 | 管护等级 | 管护时间 | 绿地总面积 （M2） | 一、综合管护费用（万元） |  |  |  | 总费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1.绿化养护 | 2.行道树养护 | 3.水面保洁 | 4.草花地栽 |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿地面积 （M2） | 行道树 （株） | 水面 （M2） | 草花 （M2） |  |
| 202年绿地管护4标段（北京路，张謇大道至民生河段） |  |  |  |  | 178577.23 | 177763.23 | 55 |  | 814 |  |
| 1 | 北京路绿化 | 张謇大道至民生河 | 一级 | 一年 | 170619.927 | 169805.927 | 55 |  | 814 |  |
| 2 | 北京路（南侧辅道绿化） | 珠江路至瑞江路 | 一级 | 一年 | 940.9 | 940.9 |  |  |  |  |
| 3 | 雅居乐西侧绿化 | 北京路北侧 | 一级 | 一年 | 7016.4 | 7016.4 |  |  |  |  |
| 以上合计：人民币大写 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件10

- 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区园林绿化管理处的南通市海门区园林绿化管理处采购2025年城区绿化养护服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1.绿化养护服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	  人，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。