竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320585-JZCG-C2024-0105

采购内容：2024年资产云实施服务

采购单位：太仓市财政局

采购项目类别：服务类

标的所属行业：软件和信息技术服务业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2024年10月

目    录

第一部分：竞争性磋商邀请函

第二部分：供应商须知

第三部分：采购需求

第四部分：磋商成交原则及评分标准

第五部分：合同格式

第六部分：响应文件格式

第一部分   竞争性磋商邀请函

项目概况 2024年资产云实施服务JSZC-320585-JZCG-C2024-0105招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2024-11-01 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2024-0024

项目名称：2024年资产云实施服务

预算金额：50万元

最高限价（如有）：50万元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：

为贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5号）和《江苏省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（苏政发【2021】 58 号）文件精神，按照《江苏省财政厅关于印发行政事业单位资产管理业务纳入预算管理一体化系统实施方案的通知》（苏财办【2022】44 号）要求，为进一步深化预算管理制度改革和预算管理一体化建设，结合本地财政，制定本地资产云实施方案。

按照江苏省财政厅文件《关于做好新版江苏省行政事业单位资产管理系统上线准备 的通知》要求，为进一步提高政府资产管理水平，提高管理工作效率，推进政府资产合 理配置，有效使用和规范处置，按照国家对全口径政府资产管理要求，结合单位内部控 制规范，立足单位资产全生命周期管理需要，现将行政事业单位资产管理信息系统升级 改造为政府资产管理云服务平台（以下简称“资产云”）。利用互联网、云计算、大数 据和物联网等技术，解决跨部门、跨层级资产管理信息难以共享、基础支撑不足等突出问题。

具体内容详见第三部分项目需求

合同履行期限：合同签订后两个月完成，自项目成功验收之日起，供应商提供为期一年的免费运维。运维期间保证系统的稳定运行，及时处理系统使用时发生的任何问题。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-11-01 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市财政局

地    址：太仓市县府东街99号行政中心6号楼

联系人：黄昆

联系电话 ：0512-53549720

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

第二部分 供应商须知

1.总则

1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方太仓市财政局。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.4磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件构成:竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购项目需求

2.1.4响应文件格式

2.1.5评审标准

2.1.6合同格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1采购代理单位无论出于自己的考虑，还是出于对响应人提问的澄清，均可对磋商文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州政府采购网、江苏省政府采购网对外进行发布。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有响应人有约束力。

2.2.2为使响应人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购代理单位有权推迟响应截止日期和磋商日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

2.2.3磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网上发布的内容为准。

2.2.4磋商文件若有最新的答疑文件，响应供应商必须下载并使用该文件制作新的电子响应文件，否则将无法完成电子响应文件的上传及磋商。

2.3	响应文件编制

2.3.1电子响应文件编制要求：响应供应商应使用磋商文件要求的电子响应软件制作电子加密响应文件，电子加密响应文件按磋商文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致响应无效。

2.3.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.3响应文件的语言及度量衡单位：

2.3.3.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.3.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3.4磋商响应文件构成（按要求加盖签章）

2.3.4.1封面

2.3.4.2磋商报价表

2.3.4.3磋商报价明细表

2.3.4.4关于资格文件的声明函（见附件格式）

2.3.4.5磋商响应函（见附件格式）

2.3.4.6磋商供应商情况表（见附件格式）

2.3.4.7磋商供应商法定代表人身份证复印件

2.3.4.8法定代表人授权委托书原件（若有授权）

2.3.4.9授权代理人身份证复印件（若有授权）

2.3.4.10响应供应商的合法有效证件（营业执照副本复印件或其他组织有效证照等）

2.3.4.11参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

2.3.4.12具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

2.3.4.13参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.3.4.14参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件格式）

2.3.4.14《中小企业声明函》（如有）

2.3.4.15 残疾人福利性单位声明函（如有）

2.3.4.16服务要求偏离表

2.3.4.17商务条款偏离表

2.3.4.18技术及服务方案

2.3.4.19项目实施方案及进度方案

2.3.4.20质量保证及服务承诺

2.3.4.21售后服务方案

2.3.4.22供应商类似项目业绩

2.3.4.23投入本项目的专业技术人员情况

2.3.4.24合格供应商特定条件的证明材料

2.3.4.25供应商认为需要的其他技术文件或说明

2.3.5 供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报磋商报价表及磋商报价明细表，每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.3.5有关报价要求

2.3.5.1竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所提供服务的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

2.3.5.2竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

2.3.6响应文件货币

响应文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.3.7供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2.3.8磋商保证金

本项目无须缴纳响应保证金。

3.响应文件的提交、撤回和修改

3.1 响应文件的上传、提交

3.1.1响应单位应将制作好的加密电子响应文件按要求在响应文件接收截止时间前上传到苏采云系统平台中。

3.2.响应截止时间

3.2.1电子响应文件必须按磋商公告中规定的网上响应截止时间前提交，否则响应无效。

3.2.2采购代理机构推迟响应截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应单位。在这种情况下，采购代理机构和响应单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3.2.3在响应截止时间止采购代理机构收到的各标段的电子响应文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次采购失败。

3.3. 响应文件的修改和撤回

3.3.1响应单位在提交响应文件截止时间前，可对其响应文件进行撤回或修改。

3.3.2磋商开始后响应单位不得撤回响应。

4.磋商与评审

4.1磋商仪式

4.1.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。磋商仪式由代理机构主持，采购人代表、响应单位代表以及有关工作人员参加。

4.1.2参加磋商的响应供应商在磋商活动开始前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

4.1.3磋商活动开始后，按照磋商流程，响应供应商在规定的解密时间内解密响应文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由响应供应商自行承担向相关责任。

4.1.4响应单位代表对磋商仪式过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对响应单位代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

4.2磋商小组

4.2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称磋商小组）进行磋商。

4.2.2磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

4.2.3信用记录：根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：评审开始前。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

4.3磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.4磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.5响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.6供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4.7磋商程序、最后报价、综合评分

磋商谈判以及报价步骤请详细查阅“苏采云系统供应商操作手册”文件有关磋商谈判报价章节内容。

4.7.1 磋商程序

4.7.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.7.1.2磋商顺序的确定：按公布响应供应商名单顺序确定磋商顺序。在十分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。

4.7.1.3磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

4.7.1.4 磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。

4.7.1.5 各响应供应商应当在苏采云不见面开标大厅始终保持在线状态，电话通讯顺畅，开标电脑耳机麦克风正常使用。代理机构工作人员在留言板栏目中通知需要磋商的供应商做好准备，对供应商发出磋商要求后，响应供应商接收磋商要求，通过线上音视频进行磋商交流。因供应商原因导致15分钟内无法通过不见面大厅与代理机构进行通讯的，视为供应商主动退出磋商活动。由此造成的一切后果由响应供应商自行承担。

4.7.2磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.7.3磋商报价

4.7.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.7.3.2 代理机构工作人员在苏采云不见面开标大厅留言板栏目中通知各响应供应商准备报价，符合要求的供应商登录苏采云业务系统，进入本项目的“最后报价”模块，准备报价。

4.7.3.3 磋商小组在系统中发出报价要求，响应供应商在规定15分钟的报价时间内，进行报价及电子签章，完成报价要求。

4.7.3.4 响应供应商应保证报价准确，规定报价时间结束之后，提交后的报价将不能更改。

4.7.3.5 在报价过程中，各供应商的报价保密。在规定报价时间结束后，评审小组才能收到各响应供应商的最终报价。

4.7.3.6 响应供应商应在规定报价时间内提交最终报价。未在规定报价时间内报价的，视为自动退出磋商活动。

4.7.3.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商活动。

4.7.4 综合评分

4.7.4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.7.4.2 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.7.4.3 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.8响应无效和终止磋商活动条款

4.8.1响应无效条款

1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

4）不同响应供应商的响应文件使用同一台电脑编制的；

5）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.8.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，交易中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.9确定成交、质疑

4.9.1确定成交供应商

4.9.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，采购人授权磋商小组直接确定成交单位。

4.9.1.2交易中心在成交供应商确定后2个工作日内在苏州市公共资源交易平台、苏州市政府采购网公告成交结果。

4.9.2质疑

4.9.2.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

4.9.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加磋商采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

4.9.2.3上述应知其权益受到损害之日是指：

4.9.2.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

4.9.2.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

4.9.2.3.3对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

4.9.2.4对采购文件提出质疑的供应商应把参加本项目的报名确认单与质疑函一起递交。

4.9.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.9.2.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.9.2.5.2质疑项目的名称、编号；

4.9.2.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.9.2.5.4事实依据；

4.9.2.5.5必要的法律依据；

4.9.2.5.6提出质疑的日期。

4.9.2.6对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算，提出质疑的供应商应把参加本项目的报名确认单与质疑函一起递交，并附营业执照复印件、法人身份证复印件。供应商为授权代理人，另需提供授权委托书和授权代理人身份证复印件。以上资料均需加盖单位公章。

4.9.2.7供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.9.2..8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及成交结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

4.9.2.9接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

4.10成交通知书

4.10.1成交通知书在成交公告发布后将发布在业务系统中，成交供应商自行在业务系统中下载打印。

4.10.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

5.履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金

5.1成交供应商按要求提交履约保证金。

5.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.3履约保证金（无息）将在成交供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返成交供应商。

6.授予合同

6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

6.2货物和服务的追加、减少和添购

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

第三部分  采购需求

一、项目概述：

为贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5号）和《江苏省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（苏政发【2021】 58 号）文件精神，按照《江苏省财政厅关于印发行政事业单位资产管理业务纳入预算管理一体化系统实施方案的通知》（苏财办【2022】44 号）要求，为进一步深化预算管理制度改革和预算管理一体化建设，结合本地财政，制定本地资产云实施方案。

按照江苏省财政厅文件《关于做好新版江苏省行政事业单位资产管理系统上线准备 的通知》要求，为进一步提高政府资产管理水平，提高管理工作效率，推进政府资产合 理配置，有效使用和规范处置，按照国家对全口径政府资产管理要求，结合单位内部控 制规范，立足单位资产全生命周期管理需要，现将行政事业单位资产管理信息系统升级 改造为政府资产管理云服务平台（以下简称“资产云”）。利用互联网、云计算、大数 据和物联网等技术，解决跨部门、跨层级资产管理信息难以共享、基础支撑不足等突出 问题。

二、项目实施大类：

按照《江苏省财政预算管理一体化系统实施工作方案》总体要求，全面实施我市资 产管理业务纳入预算管理一体化工作。

1、系统初始化

初始化资产系统包括：开通各预算单位初始账号，设置角色权限，进行网络调整和 测试。设置资产业务审批流程，配置打印模版、定制统计报表等。

2、资产卡片管理配置

建设统一的资产卡片库,对资产卡片相关涉及的要素进行全局维护,具体卡片要素以 财政部发布的资产管理新国标为准。

3、资产登记管理配置

根据资产购置情况对资产进行登记，根据自身管理要求进行约定,提供资产图片上传 及相关文件材料上传,便于保存信息的完整性。

4、资产变更管理配置

处理资产卡片信息录入有误,或者资产使用部门调整,使用人更换,资产价格变动,卡 片需要拆分等业务。

- 资产处置管理配置

- 资产发生报废、捐赠、盘亏、出售、拆迁、其他等业务时,按照资产处置管理办法中的规定,对相关业务进行审批和监督,完成处置业务流程。

6、网上公物仓建设

按太仓市财政局对资产盘活管理的需要，定制开发建立行政事业单位国有资产云虚拟公物仓管理模块，提高行政事业单位国有资产使用效率，盘活存量资产，切实推进国有资产共享共用和调剂使用。闲置资产同城联动、互联互通、动态管理机制，推动机关事业单位国有闲置资产共享共用横向全覆盖、纵向全链接。

7、历史数据迁移

同步整理我市初始化流程及审批流程，整理原资产系统中的预算单位资料、资产制 单人员、卡片模版要素、资产卡片等数据。对太仓市本级单位资产数据导入省资产云系 统，进行历史数据迁移。

三、项目实施内容：

本次资产云系统模块包含基础信息管理、初始核账、配置管理、卡片管理、资产处 置与调拨、资产盘点、公物仓管理、期末处理、统计查询、资产清查模块等。

我市资产云实施涉及全市300多家预算单位，实施服务内容如下：

1、日常服务：按照相关规定及要求，完成日常服务工作。日常服务主要包括但不局限于：

A、基础数据变动维护： 省资产云单位变动、操作员账户开立、角色设置、用户授权、 模板下载等。

B、业务流程及权限变动维护：在服务期间需要根据业务管理要求及人员变动管理， 完成省资产云系统相关业务流程配置、权限等维护，以满足业务变动及管理需要。

C、业务人员办理业务时的技术支持：对新的业务办理人员提供办理业务的技术支持和服务。

D、客户端故障排除：对于客户端出现的无法访问或无法办理业务情况，给予协助和指导，对于无法远程解决的情况，技术人员在规定时间内抵达故障现场，并在规定时间内实现现场排除。

E、日常服务资料整理归档：为了确保系统服务工作的连续性及可追溯性，供应商必 须记录完整服务档案，并定期进行整理归档。

2、系统巡检：为了排除系统运行隐患，保证省资产云系统长期稳定运行，必须提供实施阶段的系统巡检服务。

3、年终结转及年初初始化： 需要协助采购方完成有需要年终结转和新年度初始化及 对账单位的工作（原财政平台数据转入省资产云有单位数据还在上年）。

4、突发情况排查及处理：对于出现如断网、省厅升级维护、证书到期或其他原因导 致系统异常，服务团队必须给予及时响应，并配合采购方排除故障，确保系统在最短时 间内恢复，尽量降低突发情况造成的损失，要求服务提供详细的应急处理方案。

5、细化实施内容

| 序号 | 工作内容 | 工作内容说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系统实施 |  |  |  |
| 1.1 | 系统配置 | 单位资产云客户端环境的初始化； |  |
| 1.2 | 单位基础资料 | 根据《单位资产配置基础信息表》，初始化单位信息； |  |
| 1.3 | 人员基础信息资 料 | 根据《单位人员基础信息收集表》，初始化人员信息； |  |
| 1.4 | 业务审批流程 | 根据《业务审批流程表》，设置业务工作流程； |  |
| 1.5 | 业务测试 | 实施模拟业务测试。 |  |
| 二、数据迁移 |  |  |  |
| 2.1 | 单位资产卡片整 理 | 从原有的资产系统中提出和整理单位资产卡片，导入到新 版资产系统； |  |
| 三、系统数据核对 |  |  |  |
| 3.1 | 单位核查卡片数 据 | 协助单位检查导入的卡片，补充和确认资产云系统中一些 必填的信息； |  |
| 3.2 | 单位财务核对资 产数据 | 协助将财务系统中的资产数据与资产系统中的数据进行核 对，必要时更改卡片相关数据，达到两者相一致后启用所 有的资产云功能。 |  |
| 四、系统上线运行阶段 |  |  |  |
| 4.1 | 系统培训 | 集中培训系统的使用操作方法； |  |
| 4.2 | 系统运行 | 系统开始运行，解决上线后单位的各类操作问题； |  |
| 4.3 | 系统实施 | 系统实施过程中提供工程师驻点和其他服务方式。 |  |
| 五、针对本地需求功能部分 |  |  |  |
| 5.1 按需配置个性化业务流程、定制打印模版、定制统计查询报表、按需协助提供二次数据导入、按需组织单位二次培训。 |  |  |  |
| 5.2 针对本地业务需求增加公物仓管理、资产条码盘点、业务科室资产监管功能。 |  |  |  |

6、运维服务

- （1）提供运维服务，当系统发生问题时，以标准化的服务规范和流程为基础，为用户提供 热线服务、远程协助、在线服务、邮件服务等多种方式的全面服务，从而更直接、快速地为客户免费的排除故障，解决问题。

- （2）提供操作手册和操作视频更新，针对资产云平台新增功能和优化功能，升级系统操作手册，并将功能升级情况及时告知用户。

（3）维护资产云平台在太仓市的组织架构信息，包括新增单位、删除单位、合并单位、修改单位名称、修改单位预算代码等组织架构调整工作的运维。

（4）协助单位进行单位人员管理功能的运维，包括协助单位导入人员信息，进行人员账号开户，设置资产管理员、审核人员、财务人员等；

（5）协助单位进行业务处室信息维护，包括新建部门、删除部门、修改部门名称、设置部门内人员归属等业务操作。

（6）协助单位进行资产卡片数据管理，包括导入卡片信息、确定卡片数据情况、指导卡片管理相关功能及操作，如卡片变更、卡片拆分、打印卡片单据等。解答单位在卡片管理使用过程中遇到的问题。

（7）协助财政进行处置流程运维，按财政要求设置和调整资产处置审批流程及审核人、审核权限。

（8）协助各级单位进行处置单信息运维，包括指导单位业务人员制单操作及流程、处置单审批等，解答单位在资产处置使用过程中遇到的问题。并按照财政要求设置处置单打印模板格式。

（9）协助单位进行资产云财务管理功能业务，包括指导单位进行补提折旧、计提折旧、月结等业务操作，讲解资产台账数据逻辑、常见对账方法，解答单位在财务管理使用过程中遇到的问题。

（10）处理各种特殊情况下单位使用过程中遇到的问题，如单位因错账需进行资产账反月结、反年结，批量调整卡片信息等各种非常规业务情况。

（11）通过报表工具，按财政或主管局要求，增加或修改各类资产业务统计查询分析表。

四、项目人员配备要求：

根据本项目实际情况，供应商需为本项目组建实施服务团队，并确定一名项目负责 人。要求实施服务团队人员构成合理，技术背景良好，财政项目经验丰富，充分满足和 适合项目的需要。实施阶段必须至少1名实施人员常驻太仓市财政局工作，为保障省一体化资产云系统稳定，在需求单位未确认的情况下不得随意调换或变更人员；如需调整人员（除需求单位要求外），须提前 1 个月通知，在征得需求单位书面同意后再正式调换，并做好接替人员的上岗培训和交接工作。

五、项目培训要求：

供应商需提供完整的培训计划及内容。要求培训分两批次进行，第一批次线下现场 给各主管局人员培训，第二批次给各预算单位财务和资产使用省资产云人员远程线上培 训。

六、项目保密要求：

供应商对需求单位提供的内部资料、数据和信息予以保密。未经需求单位书面许可， 不许以任何形式向第三方透露。成交供应商应与驻场人员签订保密协议，督促服务人员严格遵守保密规定。

七、重点保障服务要求：

为保障业务高峰期内系统平稳运行，缓解系统高峰期内因业务发生量增大而带来系 统压力风险，要求供应商根据财政业务周期性特点，如法定节假日、重大会议等工作比 较集中等时期，加大人员保障力度，保证在财政业务高峰期内系统平稳运行。法定长假 期间，供应商应在长假结束最后一天安排技术人员对系统进行检查，保障应用系统在长 假结束后能正常运行。

八、服务响应时间及要求：

为用户提供每周 5 天(从星期一到星期五)每天 8 小时现场、电话、传真、电子邮 件等方式的服务。对用户的服务请求和问题及时响应， 并将其直接转给相关技术工程师， 确保 4 小时内给予以解答或回复。要求服务商在重大情况现场服务、提供巡检服务；提供工作时间现场及时响应服务。服务方式能做到对问题的全程管理及有效解决和反馈。

九、项目完成交付清单：

在项目实施期间，供应商需提供系统实施过程中形成的一切文档，包括但不局限于 测试用例、测试报告、工作日志、运维日志、系统技术总结等，并定期更新归档提交给太仓市财政局。

十、项目完成期限及后续运维期限：

合同签订后两个月完成，自项目成功验收之日起，供应商提供为期一年的免费运维。运维期间保证系统的稳定运行，及时处理系统使用时发生的任何问题。

十一、付款方式：

合同签订后，支付合同款的 60%预付款，项目完成后，采购单位进行验收，验收完成且系统稳定运行六个月后，采购单位凭发票支付合同的40%尾款。采购单位根据合同的执行情况按时支付费用，如果供应商不能按照要求履行服务，采购单位有权通过法定程序终止合同。

## 十二、验收方式：

1、验收内容：项目全部完成后，采购方组织验收人员或邀请第三方专业机构对项目进行验收，根据招标文件内容对所提供服务质量及项目实施要求进行验收。如果验收不符合招标文件要求，采购方有权要求运维服务商无条件更正，由此造成的一切损失由运维服务商自行承担。

2、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件服务、技术要求及乙方承诺的其他指标。

3、采购方根据《太仓市财政局信息部门服务商考核管理办法（修订）》在运维服务商的服务期内进行两次考核，一次考核不满60分视为不合格，扣除合同总金额的10%，两次均不合格扣除合同总金额的20%，采购方可直接在第二期款项中予以扣除后支付。运维服务商可向采购方咨询考核细则，否则发生的损失由运维服务商负责。

十三、落实政府采购政策：

（一） 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，供应商应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二） 中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏财购〔2020〕19号《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》的规定：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

（三）绿色数据中心政策
1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
2.商品包装、快递包装政策
2.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

第四部分  磋商成交原则及评分标准

一、成交原则

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，超出规定时间的报价将被拒绝。如磋商内容未有实质性的调整，参加磋商的供应商的最后报价不得高于其初次报价，否则其报价无效。

3、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。如出现上述评分都一致的情况，则由交易中心组织以抽签方式确定成交候选人。

4、货物项目中，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加，在供应商递交最终报价后，计算实质性响应供应商数量时，如果有多家响应单位参加同一品牌同一型号产品响应的，作为一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌、型号响应供应商获得成交人推荐资格;评审得分相同的，按“第3点”方式确定成交人推荐资格，其他同品牌、型号的响应供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品后，多家响应供应商提供的核心产品品牌、型号相同的，按以上规定处理。

5、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（7）残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（8）中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

（9）供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （10 分） | 1.1 | 磋商报价 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）× 10 分 | 10 |
| 二、技术部分 （67 分） | 2.1 | 系统总体 认识和理解 | 根据投标人针对本项目中江苏省资产云平台的总 体认识和理解进行评分，方案内容至少包括：①系统实施的现状、②问题分析、③需求理解等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得12分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣4分。 | 12 |
|  | 2.2 | 系统逻辑 框架、技术框架、数据框架认识和理解 | 根据投标人针对本项目中江苏省资产云平台的整理框架内容的理解进行评分，方案内容至少包括：①逻辑框架、②技术框架、③数据框架认识和理解等。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得12分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣4分。 | 12 |
|  | 2.3 | 项目实施部署文档管理方案 | 根据供应商对本项目实施管理要求提供的实施方案,包括①项目管理体系②项目组织架构③项目实施管理内容④项目实施范围⑤项目进度管理⑦项目需求管理⑧项目文档管理⑨项目验收管理等进行评分。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分 | 8 |

|  | 2.4 | 服务响应方案 | 根据供应商提供的服务响应方案进行综合评分：方案内容至少包括：①服务规范、②服务内容③服务团队④服务响应时间⑤服务文档，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得7分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.4分 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 | 重点服务保障方案 | 根据供应商提供的重点服务保障方案进行综合评 分：方案内容至少包括：①重点服务保障目标②重点服务保障体系结构、③重点服务保障规范④重点服务保障管理制度、⑤重点服务保障措施等内容，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得7分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.4分 | 7 |
|  | 2.6 | 安全保障 及保密方 案 | 根据供应商提供的安全保障及保密方案进行综合评分：方案内容至少包括①安全保障目标、安全要求分析、②安全体系结构、安全规范设计、③安全服务体系、④保障保密管理制度、⑤保障保密管理措施等内容，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得7分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.4分 | 7 |
|  | 2.7 | 系统测试方案 | 根据供应商提供的系统测试方案进行综合评分：方案内容至少包括：①系统测试目标②系统测试规范③系统测试内容④系统测试计划⑤系统测试文档，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得7分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.4分 | 7 |
|  | 2.8 | 系统培训 方案 | 根据供应商提供的系统培训方案进行综合评分：方案内容至少包括：①培训目标、②培训对象、③培训计划、④培训方式及内容、⑤培训质量保障措施等内容。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得7分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1.4分 | 7 |
| 三、商务 部分 （23 分） | 3.1 | 项目负责 人 | 供应商为本项目配备的项目负责人具有： ①IT 服务项目经理（ITSS）证书，得 2 分。 ②具有三年及以上的类似项目（须包含市县级及以上资产云平台）的项目负责人经验，并提供有关证明，得3 分。 【须提供证书、经验证明扫描件， 且须提供本单位 连续 6 个月（且至少包含近 3 个月中任意 1 个月份 <不含磋商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】 | 5 |

|  | 3.2 | 运维服务 团队成员 | 供应商为本项目配备的运维服务团队成员中（除项 目负责人外）具有： ①IT 服务工程师（ITSS）证书，有一个得 2 分，最高得 4 分。 ②具有类似项目（须包含市县级及以上资产云平台）实施 经验，并提供有关证明，有一个项目得 3 分，最高得 6 分。 【须提供人员名单及对应证书、经验证明扫描件， 且须提供本单位连续 3 个月（且至少包含近 3 个月中任意 1 个月份<不含磋商当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3 | 业绩情况 | 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准），根据供应商提供的类似项目（须包含市县级及以上资产云平台）实施或系统运维业绩进行评定，每提供一个得2 分，最高得 8 分。 【须提供相关合同扫描件（包括合同首页、标的金 额所在页、签字盖章页）】 | 8 |

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，响应供应商均应提供相关证明材料并作出相应说明供评委评判，不提供相关证明材料的视为不具备该项得分的条件。

2、所有材料电子扫描件字迹须清晰可见,字迹不清晰或扫描不全的，视为未提供。

3、上述评分标准若有要求电子文档原件扫描件的，原件扫描件可用原件扫描件代替，否则不得分。

3、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第五部分   合同格式

采购人（以下称甲方）                      供应商：（以下称乙方）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于                         项目  （编号 JSZC-320585-JZCG-G2024-  ）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

（2）服务内容：

（3）服务标准：

（4）交付时间、地点：甲方指定。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号： JSZC-320585-JZCG-G2024-   ）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤、方式：合同签订后，支付合同款的 60%预付款，项目完成后，采购单位进行验收，验收完成且系统稳定运行六个月后，采购单位凭发票支付合同的40%尾款。采购单位根据合同的执行情况按时支付费用，如果供应商不能按照要求履行服务，采购单位有权通过法定程序终止合同。

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、 乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式两份份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）            乙方（供应商）：（盖章）

代表人：              代表人：

电话：               电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

日期： 年 月 日                     日期：   年  月   日

第六部分  响应文件格式

说明：

对本章所有的响应格式，响应供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-C2024-0105   号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的磋商文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字或盖章）：

日期:  年   月  日

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心   ：

我们收到贵单位  JSZC-320585-JZCG-C2024-0105 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、如果成交，我们同意并知晓成交通知书发出方式及发出时间，遵守采购文件和成交通知书规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商采购活动，并承担因此引起的一起后果。

供应商（盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件4、响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2022年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  | 2023年 万元 |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件5、法定代表人授权委托书（如有）

授权委托书

本授权委托书声明：  我          （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号                    为                号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

无授权代理人，无需提供此表

附件6、磋商报价表

磋商报价表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 2024年资产云实施服务 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：   年   月   日

附件7、磋商报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写：元；小写：元 |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

- 报价中的人员工资、人员社保不得低于太仓市政府规定的最低标准，其他费用符合法律规定，报价必须含税。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

附件8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 内容 | 磋商文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.响应单位应在本表中对照磋商采购文件服务要求与实际响应服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另加说明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：

1.响应单位应在本表中把磋商采购文件商务要求与实际响应商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件10、技术方案、服务方案（技术方案及服务方案的内容编排等由响应供应商自定）

1、项目具体技术、服务方案；

2、项目具体实施方案、保障措施、应急措施等

3、项目进度方案及计划方案等

4、质量保证及服务承诺

5、售后服务方案

6、其他服务承诺

附件11企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月 日

附件12拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

附件13、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加太仓市财政局 的2024年资产云实施服务（项目编号：JSZC-320585-JZCG-C2024-0105）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	      （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、响应供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、响应供应商提供中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随成交结果同时公告，接受社会监督。

附件14、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（附件）

太仓市财政局信息部门服务商考核管理办法（修订）

第一章  总  则

第一条  为进一步提升财政业务服务水平，加强我局内部各系统集成服务商（以下简称“服务商”）的管理，根据相关法律和文件规定，制定本办法。

第二条  深入推进财政信息化，加大改革创新力度，实现管理和服务多维度拓展升级，充分发挥政府购买服务效能，逐步提升财政服务水平。

第三条  通过业务科室、区镇财政部门、预算单位或用户和信息中心等多层次的考核，精确量化服务质量，并将考核结果作为合同款项支付和下一年度预算安排的依据。

第二章  考核对象、时间和实施主体

第四条  考核对象为信息中心负责管理的各类软硬件项目的服务商。

第五条  具体考核评价对象细化到每个服务项目。

第六条  每年1月初实施上年度考核，每年7月初实施当年上半年考核。

第七条  信息中心全面组织实施并督查上年度和当年上半年考核工作。

第八条  业务科室、区镇财政部门及预算单位或用户通过满意度调查问卷向信息中心反映各服务商的服务质量。

第三章  考核指标

第九条  考核设置多类指标，满分100分。服务商经业务科室、区镇财政部门、预算单位或用户和信息中心评价考核后，各类指标的得分总和为该服务商当期的考核分值。分值90分（含）以上为优秀，90分以下75分（含）以上为良好，75分以下60分（含）以上为合格，低于60分的为不合格。

第十条 考核设置满意度调查和服务质量综合考核两个项目。

第十一条 满意度调查，分值60分。考核期间，信息中心向业务科室、区镇财政部门及预算单位或用户这三个主要调查对象发放《××××系统用户满意度调查表》(附件1)进行用户满意度调查。

若满意度调查对象为业务科室、区镇财政部门、预算单位或用户，满意度分值各为20分。

若满意度调查对象仅为业务科室、区镇财政部门、预算单位或用户三者之中的两个，满意度分值调整各为30分。

若满意度调查对象仅为特定用户的，满意度分值调整为60分。

每份满意度调查表总分为100分，共有10问，每问10分，分为“满意”、“一般”和“不满意”3种，其中“满意”10分，“一般”5分，“不满意”0分。

计算公式：

各调查对象满意度实际分值=该调查对象回收的有效调查问卷总分/（该调查对象回收的有效调查问卷数量*100）*该调查对象满意度分值。

满意度最终分值=∑调查对象满意度实际分值。

第十二条 服务质量综合考核，分值40分。信息中心检查各服务商提供的软硬件服务是否符合标准、规章制度是否严格执行、服务记录是否完整、服务流程和用语是否规范、考勤记录是否良好、任务完成是否及时等情况，对各服务商通过《××××系统服务质量考核表》（附件2）进行综合打分。

服务质量考核表总分为100分。

计算公式：

服务质量综合考核的最终分值=服务质量考核表总分/100*服务质量综合考核分值。

第四章  考核流程

第十三条  每年1月初与7月初，信息中心对抽选的各业务科室、区镇财政部门及预算单位进行满意度调查。同时，各驻场服务商应以会议报告的形式向信息中心作上年度与当年上半年工作情况报告。

第十四条  每年1月5日前与7月5日前，信息中心成立考核评价小组根据各服务商的总体工作情况集体评估，统一意见后填写《××××系统服务质量考核表》（附件2）。

第十五条  每年1月20日前与7月20日前，信息中心汇总各项指标，实施考核评分，公布上年度或当年上半年考核结果《××××年××年度服务商考核结果表》（附件3）。同时向服务商公布用户满意度与投诉情况。

第十六条  如因工作情况有变化，考核时间适时调整。

第五章  结果应用

第十七条  服务商考核结果为良好（含良好）以上的，应按合同约定全额支付服务费用；服务商考核结果为合格的，应按合同约定延迟支付服务费用。

第十八条  服务商当期考核结果为不合格的，在支付费用时，应按合同约定扣除相应金额。

第十九条  若服务商在服务期限内无故停止服务或服务期限内考核结果均不合格的，应按合同约定处理，并可考虑停止与该服务商续约。

第六章  其  他

第二十条  非信息中心主要负责管理的服务商的考核工作可参照本办法。

第二十一条  本办法由信息中心负责解释并修订。

第二十二条  本办法自即日起执行。

第二十三条  《太仓市财政局信息部门服务商考核管理暂行办法》（太财〔2018〕40号）自本办法发布之日起废止。

附件1：××××系统用户满意度调查表

附件2：××××系统服务质量考核表

附件3：××××年××年度服务商考核结果表

附件1：

## 系统用户满意度调查表

单位/科室/用户：

为了解您对信息化运维工作的满意度，逐步改进运维服务工作，提高运维服务水平，现对信息化运维服务满意度展开调查，感谢您的参与。

1．您对该系统的运行速度是否满意？

A □满意  B □一般  C □不满意

2．您对该系统的稳定性是否满意？

A □满意  B □一般  C □不满意

3．您对运维团队解决故障的响应速度是否满意？

A □满意  B □一般  C □不满意

4．您对该系统反映问题渠道（电话，QQ等）的畅通性是否满意？

A □满意  B □一般  C □不满意

5．您对运维服务人员的响应及时性是否满意？

A □满意  B □一般  C □不满意

6．您对运维服务人员的服务态度是否满意？

A □满意  B □一般  C □不满意

7．您对运维服务人员的服务质量是否满意？

A □满意  B □一般  C □不满意

8．您对运维服务人员的服务规范性是否满意？

A □满意  B □一般  C □不满意

9．您对运维服务人员解决问题的效率是否满意：

A □满意  B □一般  C □不满意

10．您对该系统运维服务的综合评价：

A □满意  B □一般  C □不满意（如不满意或有建议和意见请详细填写）

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统服务质量考核表 |  |  |  |  |  |  |
| 考核分类 | 序号 | 考核项目 | 分值标准 |  | 得分 | 说明 |
|  |  |  | 驻场 | 非驻场 |  |  |
| 队伍 管理 | 1 | 遵守相关法规及保密规定 | 4 | - |  |  |
|  | 2 | 遵守用户信息系统各项管理规定 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 遵守日常管理制度 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | 服从工作安排 | 2 |  |  |  |
|  | 5 | 定期提交各类监控报告 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 日常考勤 | 3 |  |  |  |
|  | 7 | 岗位配置率 | 3 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 20 |  |  |  |
| 服务 态度 | 1 | 服务请求响应速度 | 4 | 5 |  |  |
|  | 2 | 其他任务响应速度 | 3 | 4 |  |  |
|  | 3 | 运维工程师行为规范 | 5 | 5 |  |  |
|  | 4 | 沟通与汇报 | 5 | 5 |  |  |
|  | 5 | 反映问题渠道的畅通性 | 3 | 4 |  |  |
|  | 6 | 维护工程师的责任心 | 3 | 4 |  |  |
|  | 7 | 回访情况 | 4 | 4 |  |  |
|  | 8 | 用户表扬及投诉情况 | 3 | 4 |  |  |
|  | 小计 |  | 30 | 35 |  |  |
| 服务 能力 与 质量 | 1 | 运维工程师诊断故障的能力 | 5 | 7 |  |  |
|  | 2 | 运维工程师对法律法规的熟悉程度 | 3 | 5 |  |  |
|  | 3 | 运维工程师对专业技术的熟悉程度 | 4 | 5 |  |  |
|  | 4 | 运维工程师对业务系统的熟悉程度 | 4 | 5 |  |  |
|  | 5 | 运维工程师提出的技术方案可操作性 | 4 | 5 |  |  |
|  | 6 | 故障解决质量 | 4 | 5 |  |  |
|  | 7 | 日常系统运行保障质量 | 3 | 4 |  |  |
|  | 8 | 升级或软件调整质量 | 3 | 4 |  |  |
|  | 小计 |  | 30 | 40 |  |  |
| 综合 工作 情况 | 1 | 系统运行情况 | 3 | 5 |  |  |
|  | 2 | 紧急事件完成情况 | 3 | 5 |  |  |
|  | 3 | 维护性开发完成情况 | 3 | 4 |  |  |
|  | 4 | 其他运维工作完成情况 | 2 | 2 |  |  |
|  | 5 | 日常运维服务报告 | 4 | 4 |  |  |
|  | 6 | 工作完成效率 | 3 | 3 |  |  |
|  | 7 | 工作亮点 | 2 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  | 20 | 25 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 年度服务商考核结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务商 | 运维系统或内容 |  | 满意度调查 |  |  |  |  |  |  | 服务质量 综合考核 |  | 总得分 |  | 考核结果 |
|  |  |  |  | 业务科室 |  | 区镇财政 |  | 预算单位/用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（全文完）