无锡市新吴区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2024-0005

采购项目名称：鸿山街道2024年-2026年度绿化养护项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处

采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

二○二四年九月

目     录

一．投标邀请函-----------------------------------（3）

二．投标供应商须知-------------------------------（8）

三．项目技术要求和有关说明 ----------------------（20）

四. 合同书（格式文本）---------------------------（28）

五．附件 ----------------------------------------（69）

一．投标邀请函

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处委托，对鸿山街道2024年-2026年度绿化养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：鸿山街道2024年-2026年度绿化养护项目；

2.项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2024-0005；

3.服务概况及范围：鸿山街道2024年-2026年度绿化养护项目，共设两个标段：

一标段：鸿声片区及新增路段（详见清单）

二标段：后宅片区及新增路段（详见清单）

4.采购范围：采购范围内的绿化养护服务，具体详见招标文件“三.项目技术要求和有关说明”；

5.服务期限：2年，合同一年一签，第二年将根据第一年养护考核情况决定是否续签合同；

6.服务标准：合格标准，符合相关养护标准；

7.项目预算：本项目预算金额为人民币817.23万元/2年；其中一标段：371.23万元/2年，185.615万元/1年；二标段：446万元/2年，223万元/1年；

8.项目最高限价：一标段最高限价为371.23万元/2年，185.615万元/1年；二标段最高限价为446万元/2年，223万元/1年；

注：投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标报名，但中标只能中1个标段。评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中标标段（提供承诺书，格式见附件）。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。（如投标供应商同时参加本次采购所有标段，则投标文件需分标段制作并上传）

9.采购方式：公开招标；

10.采购人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处；

11.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

注：其他未列明行业中小微企业认定标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

12.本项目是否专门面向中小企业：是。

（二）投标供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）完成项目报名，获取招标文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（无锡政府采购网－江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已参与项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－办事指南－“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网－下载专区－“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2024年9月13日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-CXLT-G2024-0005项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2024年9月29日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年9月29日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处

采购人统一信用代码：11320214014038640X

采购人地址：无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路1号

联系人：沈小军

联系电话：0510-88991506

采购代理机构：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320211MA27L8HP69

联系人：朱莉、刘娟

联系电话：15651907773

联系地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202

邮政编码：214000

电子邮件地址：1076073257@qq.com

（十）其它

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。供应商应在开标前提前上网设备确认是否浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端，如因未提前准备好相关设备及CA锁导致的废标，由供应商自行承担。

2.解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云网上开标大厅，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表接到在线询标函后须在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。

4.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

5.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

6.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

二．投标供应商须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司

地址：无锡市新吴区星洲电子商务园3-202

邮编：214000

联系人：朱莉

电话：15651907773

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标供应商法定代表人身份证；

  - 投标供应商法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2022年或2023年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标供应商资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）

- 机械设备投入计划表（格式见附件）

- 技术文件（暗标，内容参照评标办法）

- 特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 不得有体现投标人身份的内容是指：

- ①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

- ②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

- ③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

- ④不得有其他体现投标人身份的内容。

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标供应商的投标资料相互混装、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

# （十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明部分等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

# （十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 采购人、采购代理机构发现评审小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；

- 中标供应商拒绝签订政府采购合同的。

有上述（1）至（8）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

# （十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%,500万-1000万费率为0.45%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

# （十七）合同融资、履约担保

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市苏采云平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

三．项目技术要求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.本项目为鸿山街道2024年-2026年度绿化养护项目（项目内容详见清单）。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目为专门面向中小企业的采购项目。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目必须符合国家、行业标准和江苏地区相关的规范、规定。

三、采购标的项目概况、采购范围等要求：

1.项目概况：本项目为鸿山街道2024年-2026年度绿化养护项目，具体内容详见清单。

2.采购范围：

| 标段号 | 地块 | 1年采购预算（万元） | 2年采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 鸿声片区及新增路段（详见清单） | 185.615 | 371.23 |
| 二标段 | 后宅片区及新增路段（详见清单） | 223 | 446 |

四、采购标的的服务标准、期限、效率等要求：

1.质量标准：合格标准，符合相关养护标准。

2．服务期：2年，合同一年一签，第二年将根据第一年养护考核情况决定是否续签合同。

五、采购标的的验收标准：

本项目按照满足国家、行业标准和江苏地区相关的规定进行验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求：

（1）绿地养护工作一律不付预付款。

（2）养护费用按季支付，经检查考核合格的于该季度支付前一季度的养护费（养护费按每年总承包款60%的月平均数计），以此类推。

（3）余款在合同期满决算审计后1年内结清，根据合同约定的养护质量标准，经甲方验收合格的，一次性支付；按养护质量标准扣除每月相应费用。考核办法详见合同附件。

七、清单及配置要求：

1.一标段：鸿声片区及新增路段

| 一标段：鸿声片区绿化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地段 | 养护作业内容 | 养护面积（平方米） | 撒播黑麦草草籽面积（平方米） | 备注 |
| 1 | 鸿泰路 | 含路段范围内的天堂草+黑麦草、天富道草坪、三叶草/葱兰/酢浆草/麦冬、绿篱（灌木）、阔叶林 | 4375 | 743 | 养护标准：三级养护；本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、机械费、措施费、利润、税费等所有费用。工程量按实结算。 |
| 2 | 鸿声老幼儿园道路 |  | 150 | 0 |  |
| 3 | 鸿声东路 |  | 4894.5 | 2652.4 |  |
| 4 | 鸿山北路 |  | 4296.3 | 2958.3 |  |
| 5 | 鸿声幼儿园 |  | 10119 | 4021 |  |
| 6 | 鸿声菜场东门广场（游园） |  | 949 | 304 |  |
| 7 | 鸿声庙庵桥两侧（含金润华庭游园） |  | 17673 | 2502 |  |
| 8 | 鸿月路 |  | 19938.5 | 2897 |  |
| 9 | 鸿新路（德育路） |  | 10834 | 0 |  |
| 10 | 一至路、大木桥、蔡家里 |  | 3413 | 27 |  |
| 11 | 双水沟 |  | 8020 | 5678 |  |
| 12 | 生态园一期、二期 |  | 80279.7 | 45986 |  |
| 13 | 鸿达路 |  | 14837.7 | 0 |  |
| 14 | 鸿声垃圾中转站 |  | 330 | 0 |  |
| 15 | 鸿山农业生物展示区 |  | 2142 | 0 |  |
| 16 | 垃圾中转站 |  | 2353 | 0 |  |
| 17 | 锡协路 |  | 31263 | 26675 |  |
| 18 | 西三房及新农村 |  | 20255.32 | 5852.78 |  |
| 19 | 鸿运路 |  | 46208 | 3000 |  |
| 20 | 鸿山党建游园（瑞金医院北面） |  | 2542 | 2000 |  |
| 21 | 鸿山颐养院游园（颐养院围墙东侧） |  | 1691 | 1500 |  |
| 22 | 鸿泰苑小游园绿化工程（实验幼儿园围墙西侧） |  | 4645.6 | 3000 |  |
| 23 | 七房桥农改房草坪种植工程 |  | 3086.5 | 2000 |  |
| 24 | 飞凤路西侧边分带绿化工程（鸿泰苑围墙-纬三路） |  | 4842.8 | 3000 |  |
| 25 | 理想湾幼儿园 |  | 1357 | 1200 |  |
| 26 | 鸿山党建游园东侧绿地（瑞金医院北面） |  | 1800.00 | 1500 |  |
| 27 | 鸿声睦邻中心－鸿泰苑二期河边 |  | 3310.00 | 2500 |  |
| 28 | 河堰桥边绿地 |  | 800.00 | 0 |  |
| 合计（平方米） |  |  | 306405.92 | 119996.48 |  |

| 一标段：新增路段绿化养护 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地段 | 天堂草 | 籽播黑麦草 | 绿篱、色块、林带 | 四季草花 | 备注 |
|  |  | 养护面积（平方米） | 撒播面积（平方米） | 养护面积（平方米） | 种植面积（平方米） |  |
| 1 | 鸿山北路（锡甘路－张塘桥） | 5091.87 | 5091.87 | 0 | 0 | 养护标准：三级养护；本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、机械费、措施费、利润、税费等所有费用。工程量按实结算。 |
| 2 | 鸿山南路（鸿运路－铝箔厂） | 9924.49 | 9924.49 | 1148.56 | 0 |  |
| 3 | 振发路（金马路－鸿祥路） | 15903.49 | 11351.29 | 6535.54 | 0 |  |
| 4 | 振发三路（经一路-空港路） | 10562.74 | 10553.03 | 3994.11 | 0 |  |
| 5 | 建鸿路（鸿山路－飞凤路） | 6108.48 | 6108.48 | 0 | 0 |  |
| 6 | 经十一路（振发路-飞凤路） | 18457.48 | 18457.48 | 266.14 | 0 |  |
| 7 | 经十南路 | 9444.32 | 9444.32 | 1484.76 | 0 |  |
| 8 | 经十三路（振发路-鸿运路） | 12687.02 | 12687.02 | 154.59 | 0 |  |
| 9 | 鸿声南路（飞凤路-鸿声东路） | 2705.96 | 2705.96 | 2456.10 | 132.81 |  |
| 10 | 庙安桥－鸿声医院 | 1717.20 | 1717.20 | 6868.80 | 0 |  |
| 11 | 鸿运路与锡梅路交叉口新增 | 2145.50 | 2145.50 | 919.50 | 0 |  |
| 12 | 鸿泰苑六区沿街商铺及外围墙绿化 | 2371.00 | 2371.00 | 0 | 0 |  |
| 13 | 纬三路（鸿山北路－飞凤路） | 7026.50 | 7026.50 | 8990.05 | 0 |  |
| 合计（平方米） |  | 104146.05 | 99584.14 | 32818.15 | 132.81 |  |

2.二标段：后宅片区及新增路段

| 二标段：后宅片区绿化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地段 | 养护作业内容 | 养护面积（平方米） | 撒播黑麦草草籽面积（平方米） | 备注 |
| 1 | 鸿运苑幼儿园绿化工程（游园） | 含路段范围内的天堂草+黑麦草、天富道草坪、三叶草/葱兰/酢浆草/麦冬、绿篱（灌木）、阔叶林 | 2552.6 | 613.2 | 养护标准：三级养护；本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、机械费、措施费、利润、税费等所有费用。工程量按实结算。 |
| 2 | 鸿山广场路及鸿运苑小区北围墙外 |  | 4086 | 1050 |  |
| 3 | 鸿山广场（游园） |  | 4899 | 2485 |  |
| 4 | 锦鸿路（绿化公司——奶牛场） |  | 17663.7 | 2894 |  |
| 5 | 钢材市场绿化工程 |  | 2218 | 2218 |  |
| 6 | 鸿山镇政府 |  | 3993.29 | 3583.29 |  |
| 7 | 鸿福苑二区 |  | 140 | 0 |  |
| 8 | 鸿祥路 |  | 3187 | 2245 |  |
| 9 | 唐明河景观（游园） |  | 9153 | 4120 |  |
| 10 | 金马路 |  | 10714 | 0 |  |
| 11 | 鸿山锦苑三周围 |  | 4163.9 | 1293.9 |  |
| 12 | 一、二、三墓 |  | 38339 | 18419 |  |
| 13 | 杨家浜经一路及路口 |  | 16921 | 1143 |  |
| 14 | 中心小学大门口及中心小学 |  | 4343.8 | 1538 |  |
| 15 | 后宅中学旁边及后面、后宅幼儿园及外墙一圈 |  | 895.5 | 744.1 |  |
| 16 | 机光电路大力神轧机 |  | 5810 | 5214 |  |
| 17 | 鸿昌路 |  | 5450 | 2098 |  |
| 18 | 欣鸿路（水岸观邸前） |  | 760 | 0 |  |
| 19 | 上下场、钦刘家湾绿化工程 |  | 22202 | 300 |  |
| 20 | 经三路绿化工程（绿化公司南门－梁鸿路） |  | 15584 | 3200 |  |
| 21 | 环鸿东路（绿化公司南门－东塘街村委） |  | 10836 | 0 |  |
| 22 | 后坊路（杨家浜-阿胖饭店） |  | 42905.2 | 0 |  |
| 23 | 后宅老菜场 |  | 1117 | 410 |  |
| 24 | 后宅影剧院 |  | 535 | 305 |  |
| 25 | 双象公园（游园） |  | 9222 | 7209 |  |
| 26 | 邮电局路（兴宅路） |  | 910 | 0 |  |
| 27 | 环镇北路（鸿山路－梁鸿路） |  | 10464 | 8722 |  |
| 28 | 园区地面绿化工程（村建） |  | 3816 | 712 |  |
| 29 | 邹更上 |  | 630 | 0 |  |
| 30 | 东塘街工业园区道路绿化工程 |  | 8302.6 | 8016.4 |  |
| 31 | 太科园安置企业绿化工程（北区） |  | 11450 | 11450 |  |
| 32 | 太科园安置企业绿化工程（南区） |  | 6047 | 6047 |  |
| 33 | 锦鸿路鸿山商贸城小游园 |  | 1687.57 | 1589.07 |  |
| 34 | 无锡市新区鸿山路（泰伯大道——锦鸿路）景观绿化工程 |  | 57598 | 44307 |  |
| 35 | 明园西侧绿化景观改造工程 |  | 1965.3 | 1876.6 |  |
| 36 | 鸿昌路绿化工程 |  | 3505 | 3505 |  |
| 37 | 德育路绿化工程（锡宅路－鸿月路） |  | 10625 | 9800 |  |
| 38 | 葛家桥工业园绿化工程 |  | 18365 | 17535 |  |
| 39 | 五二期安置房小游园绿化景观工程 （游园） |  | 10451.5 | 10369 |  |
| 40 | 中通路公共停车场 |  | 3811 | 3569.7 |  |
| 41 | 鸿福路（振发三路-新农路）绿化工程 |  | 5328 | 5177 |  |
| 42 | 后宅中心幼儿园绿化工程 |  | 7721.4 | 5369 |  |
| 43 | 寺湾里环境改造工程 |  | 5101 | 5101 |  |
| 44 | 鸿运苑五二期商铺外侧花坛绿化 |  | 245.5 | 0 |  |
| 45 | 美丽河湖集中整治工程 |  | 10850 | 0 |  |
| 合计（平方米） |  |  | 416564.86 | 204228.26 |  |

| 二标段：新增路段绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地段 | 天堂草 | 籽播黑麦草 | 绿篱、色块、林带 | 草花籽播 | 四季草花 | 备注 |
|  |  | 养护面积（平方米） | 撒播面积（平方米） | 养护面积（平方米） | 种植面积（平方米） | 种植面积（平方米） |  |
| 1 | 沈家桥浜 | 81337.10 | 81337.00 | 11896.05 | 3856.70 | 159.00 | 养护标准：三级养护；本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、机械费、措施费、利润、税费等所有费用。工程量按实结算。 |
| 合计 |  | 81337.1 | 81337 | 11896.05 | 3856.7 | 159 |  |

（1）草坪年养护单价中包含了冬季黑麦草籽、草花等播撒及养护费用（含黑麦草籽）。

（2）投标人投标时商务标部分按此明细表所投标标段按平方进行报价。

3、人员配置要求及作业设备配置要求

人员配置要求

| 编号 | 标段名称 | 养护期 | 最高限价（万元） | 绿化总面积（㎡） | 最低作业人员配置要求 （人） | 人工费占比标准（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | 2年 | 371.23 | 443502.93 | 12 | 24.34% |
| 2 | 二标段 | 2年 | 446 | 513813.71 | 14 | 23.24% |

注：配置人员需在项目管理机构配备情况表（格式见附件）中列明，须满足人员最低配置要求，且人工费占必须在报价合理性分析表（格式见附件）中列明，不得高于人工费占比标准，否则视为未响应招标文件实质要求，做无效标处理。

作业设备配置要求

| 编号 | 项目名称 | 养护等级 | 作业设备最低配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | 三级 | 1.有标识的巡查车辆 2.标准制式水车（核定载质量≥8吨） |
| 2 | 二标段 | 三级 |  |

注：上述机械设备需为自有或租赁，须在机械设备投入计划表（格式见附件）中列明，所有机械设备如是自有的需提供购置发票、车辆行驶证和图片等原件扫描件上传至投标文件内，如是租赁的需提供租赁协议、租赁发票、出租方购置发票、车辆行驶证和图片等原件扫描件上传至投标文件内。机械设备如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，做无效标处理。

四． 合同书（格式文本）

### 一、合同协议书

发包人：                （以下简称“甲方”）

承包人：________________（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，协商一致，订立本合同

- 一、项目概况

项目名称：____________________________

采购内容：_____________________________

- 二、承包范围：_______________________________________

- 三、承包期：_______年____月____日起至______年____月____日，为______个月，养护总历时天数：____天

四、承包方式

本项目由乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护工程负责，中标以后不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单位有权立即终止综合养护工程承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

五、养护质量标准

本项目养护质量标准

六、合同价款

金   额：（大写）                        （人民币）

￥                             万元

七、付款方式：                        。

八、本合同双方约定甲乙双方签字盖章并经见证后生效。

发包人（盖章）：                               承包人（盖章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

派驻现场代表：                               派驻现场代表：

电  话：                                     电  话：

地  址：                                     地   址：

年    月   日                            年    月    日

见证方：（盖章）

见证人：

年      月       日

★备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

二、合同条款

1 甲方代表

甲方指派        为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派_________为绿地养护项目经理，具体负责本养护标段作业工作，同时成立绿化养护项目部，并用书面材料报甲方备案。项目经理须遵守《绿化养护项目部管理条例》，在甲方指定场所集中办公。

2.2 项目经理具有                    证书。

2.3 项目经理等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.4 乙方如需更换项目经理，应至少提前1月将新任项目经理简历和申请书以书面形式递交甲方，并经甲方审核同意并试用1个月合格后，原项目经理方可离任。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.5 甲方有权要求乙方更换不称职的项目经理。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查，依据《绿化养护考核管理办法》和《绿地养护管理检查考核评分表》对乙方的日常养护工作质量和履约情况进行考核，并按考核结果实行奖惩。

3.4 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有： 详见《绿化养护考核管理办法》。

4.2 做好统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实保护措施。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。发现养护范围内公用设施等缺损，在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。

（1）巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

（2）巡视中发现绿地内有违章搭建及其他破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7 按时按量完成甲方交办的其他突击性任务和指令性任务。

4.8 加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.9 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.10 乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.11 如有移伐树木、占用绿地事项，乙方应及时负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作。

养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业计划，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划在当季度、月度10天前送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准参照本项目招标文件约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照本项目招标文件约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3检查和考核按《绿化养护考核管理办法》执行。

安全文明施工

8 安全文明施工与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监察检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

合同价款与支付

11 合同价款

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方在接到报表的7天内进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3 如实际养护作业量与作业量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

12 合同价款支付

12.1 甲方按计量与考核结果，按新吴区有关规定支付进度款。

12.2 余额决算审计后1年内结清。

违约和争议

13 违约

13.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务，以及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。

13.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

14 争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉解决。

14.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

合同中止

15.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，中止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

15.2 乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价的50%付给。

其  他

16.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

16.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

合同份数

17.1 本合同一式五份，具有同等效力。由甲方、乙方各执二份，见证方一份。

附件1：

### 绿化养护考核管理办法

为建立和完善绿化养护长效管理机制，巩固鸿山街道绿化建设成果，不断提高绿化养护管理水平，使公共绿地日常养护得到更加持久有效、合理规范的管理，根据《无锡市城市绿化管理条例》及相关法律、法规，结合我区绿化养护实际情况，制订本办法。

一、总则

城市绿化养护管理及考核督查工作由新吴区鸿山街道主管，由鸿山街道城市管理（环卫）科具体负责。检查考核的结果作为对养护承包单位管养质量评定、信用评价、经费发放以及其他奖惩的依据。在每年末尾进行考核评比，实行信用评价与经济处罚相结合的奖惩制度。

二、检查考核机构及职责

新吴区鸿山街道成立检查考核小组，由鸿山街道城市管理（环卫）科负责具体工作，并在检查考核中做好检查考核评分工作。

三、考核办法

实行日常考核、月度考核、季度考核、专项考核、信用评价相结合的办法进行养护考核。考核方式采用评分制，并按年度进行综合考评。

1、日常考核

鸿山街道城市管理（环卫）科人员对在日常巡查管理中发现的，以及从其他投诉渠道获得的养护单位的违约行为予以记录考核并及时通报整改。

2、月度考核

由鸿山街道城市管理（环卫）科每月组织对各养护单位当月各项主要工作任务完成情况及养护作业质量进行一次集中抽查考核。

3、季度考核

由鸿山街道城市管理（环卫）科每季度组织对各养护单位所有养护路段作业质量进行一次全面检查考核。

4、专项考核

养护单位须严格按照《绿化养护年度工作任务及目标要求》，以10天为周期编制具体的养护作业计划。《计划书》需对照每月各项主要工作任务和目标要求，编制落实各项工作的计划作业路段和时间安排，签字盖章并报城管中队审核同意后，城管中队将根据计划时间安排人员对主要工作任务的实施情况进行专项现场跟踪检查。

5、信用评价

详见《绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）》。

6、综合考评

鸿山街道城市管理（环卫）科根据全年各项考评结果，从养护项目管理体系建设、项目经理履职情况、养护作业质量等方面对各养护单位年度履约情况进行全面综合考评，对各单位绿化养护管理绩效和企业信用进行等级评定，并以书面形式予以通报公示。

在考核中发现的问题以《整改通知单》形式告知责任单位。《整改通知单》作为考评扣分主要依据，按相应标准进行扣分扣款。原则上要求责任单位在收到通知后24小时内必须完成整改，并将完成情况反馈鸿山街道城市管理（环卫）科，未及时反馈的视作未完成整改。

四、评分等级：

根据月度综合考评得分结果，对各单位绿化养护管理绩效按优秀、良好、合格、不合格四个等级进行评定。

月度综合考评得分为91分及以上为优秀，86-90分为良好，81-85分为合格，80分及以下为不合格。

五、分值计算

按百分制计分，满分100分，为求公正公平，采用分类扣分、不同考核项目按比例核算并结合养护面积规模进行综合评定的方法进行评分。

六、项目经理集中办公制度

为加强养护队伍管理，提高工作效率，实行项目经理集中办公制度。各养护作业单位中标项目经理必须专职服务于本项目，在鸿山街道城市管理（环卫）科指定地点集中办公，遵守《绿化养护项目部管理条例》，落实好每日巡查工作并做好巡查记录，积极执行城管中队各项工作指令。中标项目经理不得随意更换，如确因工作变动需更换项目经理，养护单位应至少提前1个月向鸿山街道城市管理（环卫）科提出申请，并上报符合招标条件的新任项目经理人选，经审核同意并经1个月试用期后方可更换，试用期内原项目经理应做好指导和交接工作且不得离岗。原则上中标后1年内不得提出更换项目经理申请。鸿山街道城市管理（环卫）科根据项目经理的工作表现，有权辞退违纪或无法胜任岗位职责的项目经理，养护单位接到项目经理辞退通知后应于1个月内重新派出符合条件的项目经理，并做好交接工作。

七、每日巡查制度

1、项目经理每日巡查：养护单位应配备专用巡查车辆供中标项目经理工作使用，专用巡查车须统一加装GPS。项目经理须按照《计划书》每日对工作任务情况进行布置和检查，对养护路段按计划进行巡查，并完成工作日志。

2、城管中队检查人员每日巡查：鸿山街道城市管理（环卫）科派驻项目部的专职管理人员，须根据责任区域划分，做好辖区内养护单位日常管理工作。每日对管辖区域内养护单位的工作任务完成情况进行现场跟踪检查，对养护路段按计划进行巡查，并根据检查情况对项目经理工作日志进行审核。

八、整改反馈制度

1、相关质量问题鸿山街道城市管理（环卫）科原则上于24小时内通知到责任养护单位。

2、现场检查发现的问题，属作业规范、保洁工作的，养护单位应在24小时内整改到位；如因季节性原因或其他特殊原因确实无法短期内完成的，由养护单位向城管中队申报整改计划，经批准后可将《整改通知单》变更为《限期整改通知单》。鸿山街道城市管理（环卫）科将对所有整改工作进行复查，如果整改工作不力按规从重处罚。

3、为确保工作的有效性，在检查考核中将把是否及时落实整改作为考核的一项重点。对同一地点、同一类型问题，每连续发现一次加扣一倍原扣分值，以此类推。

九、养护工作例会制度

原则上每周五下午3：00召开养护工作例会，由城管中队通报本周日常考核情况，对本周工作进行总结点评，部署下周工作；各养护单位相互进行学习交流，对遇到的养护难点共同研讨。因故未召开例会，各养护单位应按《绿化养护年度工作任务及目标要求》和各自工作计划正常落实养护工作。

十、定期业务培训制度

养护单位应结合养护工作计划，定期对技术骨干和作业工人进行相应的业务培训，努力增强作业人员安全意识、专业素养和技术水平，积极参加市园林局或新吴区组织的集中培训并缴纳相关费用。按招标要求配备的经国家认定的中级和高级绿化工应作为技术骨干在日常养护作业过程中对作业工人进行带班指导。鸿山街道城市管理（环卫）科将对养护单位的培训内容、培训课时、培训成效和绿化工带班指导作业情况进行检查，检查结果列入日常考核。

十一、奖惩措施（本项与《绿化养护质量考核分类扣款规定》、《绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）》同时执行）

1、养护单位应在中标后15个工作日内应落实好招标文件中约定的办公场所、作业机械、作业人员等要求，未能及时落实到位的，鸿山街道城市管理（环卫）科有权无条件单方面终止合同，并罚没养护单位的履约保证金。养护单位接鸿山街道城市管理（环卫）科通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

2、养护单位在防台防汛、抗雪减灾等应急抢险中未能按应急抢险预案落实抢险工作，鸿山街道城市管理（环卫）科有权无条件单方面终止合同，并罚没养护单位的履约保证金。养护单位接鸿山街道城市管理（环卫）科通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

3、养护单位未执行《绿化养护年度工作任务及目标要求》或执行不力，除按《绿化养护质量考核分类扣款规定》《绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）》予以相应处罚外，造成恶劣影响或拒不整改的，鸿山街道城市管理（环卫）科有权直接按投标报价的价格组成全部或部分扣除该项工作的养护费用。

4、年度综合考评（月平均得分）评定为优秀或良好的单位和项目经理可予以适当奖励，续签中标期内下一年度养护合同；评定为合格的，续签中标期内下一年度养护合同；评定为不合格的，鸿山街道城市管理（环卫）科有权不再续签下一年度养护合同，并可罚没养护单位的部分履约保证金。养护单位接鸿山街道城市管理（环卫）科通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

5、养护单位有义务做好养护范围内绿化资产保护工作，无其他责任人的苗木损失责任均由养护单位承担，除须按规定扣分扣款外，还须重新补植或赔偿损失，补植或赔偿标准不得低于原损失苗木标准。

6、养护单位有义务完成养护范围内鸿山街道城市管理（环卫）科布置的合同约定范围之外的其他工作任务，相关工作费用另行结算。不按要求完成的，参照《绿化养护质量考核分类扣款规定》工作效率条款进行考核。

7、被上级领导批评、被媒体曝光及发生其他有损鸿山街道绿化形象的事件，经查属养护公司责任的，按1000元/次处罚，情况严重或影响恶劣的，可按此标准的2-3倍予以从重处罚。

8、养护单位未按要求定期组织业务培训或不参加集中培训的，除须限期重新组织培训外，另按1000元/次处罚，培训纪律参照《绿化养护质量考核分类扣款规定》中工作纪律条款考核；作业现场无专业绿化工带班指导的，按1000元/次处罚。

9、鸿山街道绿化灌溉必须使用制式水车作业，用水必须使用鸿山街道高新水务公司提供的再生水，并在指定加水站刷卡取水。鸿山街道城市管理（环卫）科将根据水车GPS轨迹和再生水用水计量系统对水车作业情况进行考核。水车在应作业时间未作业，按1000元/次处罚，未使用再生水、再生水用水量明显不足以及未按要求作业的按500元/次处罚。（适用《绿化养护质量考核分类扣款规定》的，按该《规定》执行。）

10、养护单位因管理不善或安全措施不力造成安全事故，除按国家规定和《绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）》予以相应处罚外，另按1000元/次处罚，情况严重或影响恶劣的，可按此标准的2-3倍予以从重处罚；虽未发生安全事故但有未按要求进行安全技术交底、配备安全防护设备和工具、施工现场安全措施不到位等情况的，按500元/次处罚。

11、养护单位在完成合同约定责任之外，如有养护工作在全区范围内起到模范带头作用的、获得市级以上表彰的或对鸿山街道绿化养护管理有其他突出贡献的，可酌情予以加分。

十二、考核检查兑现程序

养护单位应于中标后10日内按招标要求足额缴纳履约保证金至指定账户。鸿山街道城市管理（环卫）科每月以书面形式将各养护单位扣分扣款情况予以通报公示。月度处罚金额在月度综合考评后从履约保证金中扣除。养护单位应于上一月度处罚金额扣除后10日内重新补足下一月度履约保证金。

附件：1、城市园林绿化植物养护技术规定

2、绿化养护质量考核分类扣款规定

3、绿化养护施工企业信用评价实施办法（试行）

4、绿地养护等级标准

5、绿化养护项目部管理条例

6、绿化养护全年主要工作任务及目标要求

### 附件1：

### 城市园林绿化植物养护技术规定

第一章  总  则

第1.0.1条  为了加强对鸿山街道城市绿地绿化植物的养护，提高对绿化植物养护的技术水平，根据《江苏省城市绿化管理条例》《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》制定本规定。

第1.0.2条  本规定适用于辖区内的公共绿地、防护绿地、风景林地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地内的树木、花卉、地被和草坪等植物的养护技术工作。

第1.0.3条  各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达到98％，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

第1.0.4条  各绿地管理单位应结合绿地设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学试验、推广新技术、实现科学管理。

第l.0.5条  加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按规定指导对绿化植物的养护。

第1.0.6条  各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制订全年的养护计划。

第1.0.7条  应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员人身安全。

第二章  树木养护

第一节  树体保护

第2.1.1条  树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责”，做好对各种自然灾害的预防工作。

第2.1.2条  对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治防止扩大。

第2.1.3条  发现树洞要及时修补，防止腐烂进一步扩大，对腐烂部位应按外科方法进行处理。

第二节 灌溉与排水

第2.2.1条  根据不同树种、土地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要一次浇透。

第2.2.2条  树种浇水前应先松土、围堰，做好积水坑。

第2.2.3条  夏季浇水宜早、晚进行，高温季节严禁中午浇水，对蒸发量大的草花和树种要勤浇水；冬季浇水宜中午进行，入冬前必须浇一次灌冬水。

第2.2.4条  草坪浇水必须浇透根系层，冷季型草坪在春秋季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水。草坪修剪后要及时浇水。

第2.2.5条  对名贵树木、新种树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

第2.2.6条  球类、色块等植物每周进行冲洗蒙尘，保持叶面整洁卫生，色泽光洁。

第2.2.7条  浇水作业过程中水流不能过急，以防止地表径流，避免对路面造成污染，如有污染需及时整改。

第2.2.8条  树木周围雨后积水应及时排除。

第三节  松土、除草

第2.3.1条  树木根部周围的土壤要保持疏松，每年松土不少于4次。春、夏、冬季必须松土一次。易板洁的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限：乔木30cm以上，花灌木15cm以上，草坪10cm以上。松土范围：乔木为树穴直径1.5米范围以上，花灌木为植株冠幅。

第2.3.2条  乔灌木下、草坪、草花内的杂草、缠绕树木的各类藤蔓必须及时铲除。

第2.3.3条  草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖率不低于98％，集中空秃不大于0.1平方米。

第2.3.4条  树穴、模纹色块、绿篱、草花等与草坪交界边线每年要2-3次切边，并全年保持树穴工整，切边清晰。

第2.3.5条  使用化学除草剂时必须保证园林植物的安全，不得对植株产生危害。

第2.3.6条  除掉的杂草应及时清理、运走、掩埋或异地制肥。

第四节  施肥

第2.4.1条  施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

第2.4.2条  树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

第2.4.3条  各类绿地应以施腐熟有机肥为主，应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

第2.4.4条  树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与树冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30CM，除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

第2.4.5条  草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。

第2.4.6条  每年冬春两季施腐熟有机复合肥不少于2kg/平方、氮磷钾复合肥不少于45g/平方。

第五节  修剪

第2.5.1条  乔木类主修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。一般乔木每年修剪不少于2次，休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽（含脚芽）、去蘖、疏枝，芽长不超过10cm。

第2.5.2条  花灌木类秋冬季修剪应促枝叶繁茂，分布均匀，要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10cm。

第2.5.3条  绿篱、地被及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶饱满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，修剪应注意促其生长，保证球形丰满。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞、无脱脚。特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。

第2.5.4条  草坪修剪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5-7cm（冷暖季草坪交替时有特殊要求的除外）。

第2.5.5条  修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场洁净，防止滋生病虫害。

第六节  防护设施

第2.6.1条  新栽、倾斜树木必须进行扶正支撑；乔木、竹类植株等必须有防台措施。支撑所用材料须做到合理、美观，不伤及树木本身，支撑所用材料应在规定时间内拆除（一般为2年）。

第2.6.2条  高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，采取立支柱、绑扎、疏枝、打地桩等综合措施，发现问题及时解决。风暴后，应分轻重缓急进行抢救，对树体歪倒的树木及时扶正。

第2.6.3条  易受冻害的树木，冬季应采取根际培土。

第2.6.4条  枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

第七节  死树的处理和补植、移植

第2.7.1条  街头绿地以及公园、广场等主要景点的死树应连同根部及时挖除，并填平坑槽。

第2.7.2条  枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报市园林绿化主管部门审批，不得擅自挖除。

第2.7.3条  补植、移植树木应选用原树种，规格相近，并按相关规定规范施工。

第2.7.4条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第三章  地被植物和草坪养护

第一节  地被植物

第3.1.1条  地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

第3.1.2条  天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

第3.1.3条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第3.1.4条  木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。

第3.1.5条  球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

第二节  草坪管护

第3.2.1条  草坪在生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定的高度，一般控制在5-7CM。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。

第3.2.2条  草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

第3.2.3条  每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞，增加草坪土壤的透气性，促进草坪生长。枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出草坪。

第3.2.4条  黑麦草品种由甲方指定，播种前须将原草坪修剪至2-3cm，并进行疏草、打孔处理，经甲方检验合格后方可进行播种，草籽播种要均匀，播种后覆细土（砂）1-2cm，做好后期水肥管理和日常养护工作，确保出芽率90%以上。播种结束后，提供竣工图等相应竣工资料等。

第四章  花坛和花卉养护

第一节  花坛

第4.1.1条  根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

第4.1.2条  换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

第4.1.3条  花坛的防护设施应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全。

第4.1.4条  立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。

第4.1.5条  主要花坛换花时空置期在3天之内，花卉覆盖率为90％以上。

第二节  宿根花卉

第4.2.1条  应根据宿根花卉不同品种的开花结实、越冬休眠等生长习性，采取相应养管措施。

第4.2.2条  宿根花卉开花后，对不具观赏价值的品种应及时修剪残枝、残花、残果。

第4.2.3条  宿根花卉进入休眠状态后，应及时清除地上部枯枝、残叶。

第4.2.4条  对根蘖成丛的宿根花卉，宜结合调整栽植密度，于休眠期进行分墩重栽。

第4.2.5条  冬季宜对耐寒性差的宿根花卉培土保墒、防寒。

第4.2.6条  对宜倒伏的宿根花卉应适时修剪。对有二次开花习性的宿根花卉应在花后适时进行修剪。

第4.2.7条  宿根花卉生长期间应进行追肥或叶面施肥。

第4.2.8条  应根据土壤墒情适时浇水。喜湿的品种应在生长期保持充足的水分供给。宿根花卉必须浇返青水和冻水。

第三节  草花

第4.3.1条  各类花卉的种植，在最高气温25C0以下时可全天种植；当气温高于25C0时，应避开中午高温时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇透水，浇水时防止土壤冲到茎叶上，保持植株清洁。

第4.3.2条  草本花卉需摘心的品种（如一串红、菊花）应及时摘心。对株型高、花茎长、花朵大的品种（如菊花），应用支柱固定。

第4.3.3条  选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花蕾方可移栽，应及时摘除残花和修剪黄叶，缺株要及时补栽，保持草花区域的清洁、完整。

第4.3.4条  应对栽于篱垣和棚架的攀缘草花采取适宜的牵引措施。

第4.3.5条  应适时浇水、施肥或叶面施肥。

第4.3.6条  花卉生长盛期要及时松土除草，施追肥后立即喷洒清水，并做好病虫害的防治工作。

第4.3.7条  及时更换草花，观叶类必须在开花前调换，观花类必须在花朵凋谢前调换。

第4.3.8条  及时清运草花种植区域多余泥土，使其不高于周边草坪。

第4.3.9条  草花覆盖率应达到90%以上，基本不见裸土，种植密度不低于49株/平方米。

第4.3.10条  花卉应做到图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致。花境搭配科学、层次分明、高矮有序。

第五章  防止污染和防治病虫害

第一节  防止污染

第5.1.1条  绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效，不得有漏点。

第5.1.2条  绿地周围如发现有危害植物生长的废气时，应及时向环保部门报告，防止污染，必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。

第5.1.3条  树木根际附近不得有堆放盛有废液的容器、废渣和其他有害植物生长的物质。

第5.1.4条  施用化肥、药剂要合理，不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

第5.1.5条  加强肥料、药剂使用管理，对化肥农药等包装物统一收集堆放，并由专业单位回收，建立肥料、药剂进出仓库使用管理台账。

第二节  防治病虫害

第5.2.1条  贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

第5.2.2条  引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

第5.2.3条  做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制订好防治计划。

第5.2.4条  加强观察，局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。

第5.2.5条  严禁使用国家禁用农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

第5.2.6条  发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。

第5.2.7条  及时清除病虫害枝条或植株并按要求集中处理，避免二次感染。

第六章  技术档案

第6.1.1条  各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，及时收集、整理和积累资料，总结经验。

第6.1.2条  技术档案内容

(一)、招投标文件、合同、预决算资料。

(二)、养护施工组织设计（含项目部组成、机械设备各工种投入、目标任务及年度计划）、月度养护工作计划、自检情况、考核结果。

(三)、养护工作日志，包括日常巡查（附录一）、病虫害防治[含农药管理台账（附录二）]、防汛防台抗雪减灾（应急预案及执行情况）、技术培训等所有养护工作内容。

(四)、绿地建设历史及发展状况。

(五)、古树名木养护记录表（附录三）。

(六)、养护工作量变更情况。

(七)、应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料。

(八)、枯死树木记录表（大树、主景树和名贵树种）（附录四）。

(九)、各类统计表和调查报告、总结等。

第6.1.3条  技术档案每年应分类整理，装订成册，编好目录，分类归档。

第七章  其他

第7.1.1条  绿地设施管理：绿地内设施应严格按规范要求进行维修保养，确保常年整洁完好，发现损坏应及时修缮或报有关部门进行维修更换。

第7.1.2条  在管护时，严格按照管护操作规程操作，做到安全管理、文明作业。

第7.1.3条  必须参与系统内的工作培训、技术指导、政治学习等活动，掌握新技术和必要的技能，更好地做好绿化养护工作。

第7.1.4条  按时按质完成业主布置的其他突击性工作。

附录一：项目经理工作日志

附录二：化学药剂出入库及空瓶回收台账

附录三：古树名木养护记录表

附录四：枯死树木记录表

附录一：项目经理工作日志

年    月    日   星期                                天气：       温度：

| 工作 任务 完成 情况 | 任务 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业 路段 |  |  |  |  |  |
|  | 进度 计划 | □提前 □正常 □延后 |  |  | 带班技工（签字） |  |
|  | 工人 数量 |  | 物资 投入 |  | 车辆及机械设备 |  |
|  | 完成 内容 |  |  |  |  |  |
| 每日 巡查 情况 | 巡查 线路 |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 |  |  |  |  |  |
| 城管中队审核 | 作业现场检查 |  |  |  |  |  |
|  | 巡查GPS复核 |  |  |  |  |  |
|  | 问题整改复查 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 问题 |  |  |  |  |  |

项目经理（签字）：                                       审核人（签字）：

| 附录二：化学药剂出入库及空瓶回收台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入库 |  |  |  | 出库 |  |  |  | 空瓶回收 |  |  |  |
| 品名 | 数量 | 经办人 | 时间 | 品名 | 数量 | 经办人 | 时间 | 数量 | 堆放地 | 回收公司 | 回收时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位（盖章）： |  |  |  |

附录三：古树名木养护记录表

| 绿地名称 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物名称 |  | 编 号 |  |
| 学 名 |  |  |  |
| 规 格 |  | 数 量 |  |
| 来 源 |  |  |  |
| 种植时间 |  |  |  |
| 生长势 |  |  |  |
| 病虫害 发生情况 |  |  |  |
| 养护措施 |  |  |  |
| 养护成效 |  |  |  |
| 记录人 |  | 记录日期 |  |

附录四：枯死树木记录表

| 绿地名称 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物名称 |  | 编 号 |  |
| 学 名 |  |  |  |
| 规 格 |  | 数 量 |  |
| 死亡时间 |  | 挖除时间 |  |
| 死亡原因 |  |  |  |
| 已采取何种 抢救措施 |  |  |  |
| 挖除人 |  | 记录人 |  |
| 单位负责人 |  | 记录日期 |  |

### 附件2：          绿化养护质量考核分类扣款规定

概述：养护单位在从事绿化养护工作过程中出现以下问题，每起扣1分，每分扣款标准按下表分类执行。

| 内容 倍率 |  | A类（600元/分） | B类（400元/分） | C类（200元/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障令 |  | 保障期间一切质量问题 |  |  |
| 整改 |  | 规定时间内未整改 | 整改不及时或整改后不符合要求 |  |
| 工作纪律 |  | 项目经理无故缺勤或离岗；养护人员作业期间私自焚烧垃圾、聚众聊天、打牌、择菜、睡觉等严重违纪现象 | 项目经理未巡查；养护人员不足、未按要求着装、不守交规、乱扔垃圾、从事非养护范围内工作 | 项目经理迟到早退、联络不上、巡查制度落实不力；养护人员工作马虎 |
| 工作效率 |  | 突击性、指令性任务响应时间超2小时、完成时间超1个工作日 | 突击性、指令性任务响应时间超1小时、完成时间超半个工作日 |  |
| 工作台账 |  | 重要台账或其他要求报送的资料等内容缺项、内容弄虚作假 | 台账或其他要求报送的资料等编制马虎、内容不详实 | 整理装订不规范 |
| 工 作 质 量 | 巡查 | 非法开挖或其他毁绿损绿行为未发现上报 | 超许可范围开挖未上报、开挖结束后未及时上报恢复 |  |
|  | 存活 | 行道树缺株或死亡、道路绿化苗木连续3株死亡或缺株或缺株率2%以上、绿篱缺株或死亡2米以上、色块稀缺或死亡3平方以上、草坪集中空秃或死亡2平方米以上 | 道路绿化苗木死亡或连续2株缺株、生态林内苗木死亡或缺株2%以上、绿篱缺株或死亡1-2米、色块稀缺或死亡2-3平方、草坪集中空秃或死亡1-2平方米 | 生态林内苗木死亡或缺株2%以内、道路绿化非连续缺株2%以内，绿篱缺株或死亡1米、色块稀缺或死亡2平方、草坪集中空秃或死亡1平方米内 |
|  | 长势 | 行道树有明显枯死枝、断枝、倾斜、倒伏；草坪被焚烧 | 道路绿化苗木有明显枯死枝、断枝、倾斜倒伏；10平方米以上色块、草坪长势不佳；绿篱严重脱脚 | 苗木长势不良、树形不佳；10平方米以内色块、草坪长势不佳；绿篱明显脱脚 |
|  | 修剪 | 修剪损伤苗木、破坏树形；绿篱、色块、球类、草坪修剪不及时 | 绿篱、色块修剪不带线、乔灌木疏枝整形修剪不及时 | 乔灌木疏枝整形修剪不到位 |
|  | 保洁 | 绿地内落叶、枯枝、杂草、杂树、废支撑、烂草绳、修剪废弃物等绿化垃圾较多 | 绿地内落叶、枯枝、杂草、杂树、废支撑、烂草绳、修剪废弃物等绿化垃圾已归堆但未及时清理 | 有零星绿化垃圾 |
|  | 浇水 | 浇水不及时、有苗木干死 | 浇水不及时、有苗木长势不佳 | 未按规范作业、污染路面 |
|  | 施肥 | 未施肥或施肥不当导致苗木受损 | 施肥不足、长势无明显改善 | 污染路面 |
|  | 病虫害防治 | 作业工人未做好安全防护、污染环境、连续5株乔灌木或超10平方地被有病虫害或单株植株因病虫害受损比例超50% | 病虫害发生在5株以内乔灌木或10平方内地被或单株受损50%以内，防治效果不明显 | 防治器具、药物及回收包装物出入库未按规定登记并集中收置和处理 |
|  | 松土 |  | 树穴松土或草坪、绿篱未切边不及时 | 树穴松土或草坪、绿篱未切边不到位 |
|  | 草花 | 植株质量差（弱小、无开放花朵、开花过足、差异大）、密度不达标、提前死亡，换种不及时 | 花坛多土未清除、未翻晒、切边不齐、有杂草杂物枯枝残花，种植不整齐，图案不清晰，色彩不鲜艳，生长不繁茂 | 污染路面 |

### 附件3：

绿化养护施工企业信用评价实施办法

（试行）

第一章　总则

第一条 为加强鸿山街道绿化养护管理，提高鸿山街道绿化养护作业质量，完善施工企业诚信机制，结合鸿山街道绿化养护实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于在鸿山街道城市管理（环卫）科从事绿化养护作业的各施工单位。

第三条 本办法所称施工企业信用评价（以下简称信用评价）是指根据绿化养护作业质量、现场行为等对施工企业项目履约信用状况进行的综合评价。

第四条 信用评价每一年为一个评价期。一个评价期内，对施工企业进行全面评价，结合养护作业日常监管和质量考核，对施工企业在评价期内的履约信用状况进行认定、公示、公布、处罚并记录。

第五条 信用评价坚持公开、公正、公平的原则进行，并自觉接受纪检监察部门和上级有关部门的监督。

第二章　组织机构

第六条 信用评价工作领导小组：由城管科主要负责人任组长，分管副组长任副组长，城管中队负责人为组员，负责领导和监督信用评价工作，审核信用评价结果。领导小组下设办公室，办公室设在城管中队，具体负责评价的组织和日常工作。

第三章　现场检查

第八条 现场检查是指在鸿山街道绿化养护管理过程中，鸿山街道城市管理（环卫）科依据法律、法规、规章制度、合同、标准和规范，对施工企业进行的养护作业质量和合同履约情况的检查，检查方法及相关处罚标准按《绿化养护考核管理办法》和《绿化养护施工企业信用评价扣分表》执行。

第九条 现场检查每月不少于1次，每个评价期检查不少于12次，各标段检查项目和频次应基本一致。

第十条 现场检查中每项检查扣分必须有2名以上检查人员签字，并经施工企业项目负责人签字确认；施工企业项目负责人拒签的检查结果，应由检查负责人签字并注明原因。

第十一条 每次检查结束5个工作日内，鸿山街道城市管理（环卫）科将检查结果在养护工作例会上予以通报公布，同时以书面形式通知施工单位。

第十二条 对现场检查中发现的问题，施工企业必须限期整改，整改期结束后由鸿山街道城市管理（环卫）组织复查。

第十三条 城管中队负责各标段信用评价平时考核，并及时报分管领导；每个评价期最后一次信用评价由鸿山街道城市管理（环卫）统一组织安排考核。施工企业信用评价结果统一汇总上报主要领导审核。

第四章　不良行为

第十四条 不良行为是指在绿化养护过程中施工企业及其从业人员违反有关工程建设法律、法规、规章、强制性标准和合同条款的行为。

第十五条 不良行为分重大不良行为和一般不良行为。重大不良行为指较大及以上安全事故、一级一般及以上质量事故和严重违法违规行为，其他为一般不良行为。

第十六条 重大不良行为实行一票否决，施工企业信用评价等级直接评定为C级；一般不良行为，施工企业应对直接责任人进行相应处理，情节严重的对直接责任人应予以更换，处理结果报公司备案。

第十七条 鸿山街道城市管理（环卫）科根据现场检查及有关单位反映的情况，对其中不良行为进行认定、公示、处罚并记录。同一项不良行为，不得因检查人不同而重复记录。

第十八条 鸿山街道城市管理（环卫）科将认定的不良行为于5个工作日内进行公示，公示时间为5天，被公示具有不良行为的单位或个人可以提出申诉。

公司对申诉内容进行研究、核实，保证不良行为认定客观公正。

第十九条 城管中队于每季度前5个工作日内，将上季度不良行为内容、合同主体、责任主体及主要责任人、处罚情况等信用评价考核情况书面报送信用评价领导小组审核。

第二十条 发生重大不良行为的，城管中队和发现单位应立即向信用评价领导小组报告。

第二十一条 施工企业应在鸿山街道城市管理（环卫）限定的期限内完成不良行为整改工作，责任单位和责任人拒不整改或整改不力的，视情况追加扣分。

第五章　信用评价

第二十二条 信用评价采用百分制加减分考核制度分级评定。评价期满，综合得分90-100的评定为A级，80-89的评定为B级，80以下的评定为C级。

第二十三条 信用评价惩罚措施：中标养护期内，任何一评价期信用等级评定为C级的，取消下一轮养护投标资格，情节严重的直接终止合同。

第二十四条 信用评价奖励措施：在评价期内，施工企业在合同约定责任范围之外，如有养护工作在全区范围内起到模范带头作用的、获得市级以上表彰的或对鸿山街道绿化养护管理有其他突出贡献的，可酌情对信用评价进行加分（单项加分值一般不超过2分，最高不超过5分），由城管中队将建议加分值上报信用评价领导小组核定；中标养护期内，每一评价期信用等级均被评定为B级以上且有A级，可在下一轮养护投标时酌情给予加分，由城管中队将其主要事迹及建议加分值上报信用评价领导小组核定。

第二十五条 本办法由鸿山街道城市管理（环卫）科负责解释。

附录1：绿化养护施工企业信用评价扣分表

附录2：绿化养护施工企业信用评价加分申报表

附录1：

| 绿化养护施工企业信用评价扣分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不良行为 | 不良行为认定 | 扣分标准 |  |
| 1 | 较大及以上安全事故 | 造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤 | -20 |  |
| 2 | 一级一般及以上质量事故 | 大批量绿化死亡或损失，致直接经济损失在150万以上 | -20 |  |
| 3 | 一般安全事故 | 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤 | 视情扣5-10 |  |
| 4 | 二级一般质量事故 | 大批量绿化死亡或损失，直接经济损失在50万-150万之间 | 视情扣5-10 |  |
| 5 | 未按合同履行工作职责 | 全年75项主要工作任务有任何一项未实施 | 有1项扣2分，如是重点工作双倍扣分 |  |
|  |  | 全年75项主要工作任务有任何一项未按要求实施 | 视情有1项扣1—2分，如是重点工作双倍扣分 |  |
| 6 | 不遵守相关工作纪律 | 项目经理玩忽职守，严重违反项目部工作纪律 | 视情扣1—2分 |  |
| 7 | 工作效率低下 | 指令性工作响应不及时，工作拖沓，效率低下 | 视情扣1—2分 |  |
| 8 | 不按要求整改 | 被查处的相关问题整改工作不及时、不到位或拒不整改 | 视情扣1—2分 |  |
| 9 | 弄虚作假 | 合同履行期间有任何弄虚作假欺瞒业主行为 | 视情扣1—2分 |  |
| 10 | 其他有损鸿山街道绿化形象行为 | 保障令执行不力、显见性养护质量问题突出、焚烧或偷倒垃圾等严重有损鸿山街道绿化形象或绿化养护队伍形象的行为 | 视情扣1—2分 |  |
| 备注：各施工企业信用总分100分，扣完为止。 |  |  |  |

附录2：

绿化养护施工企业信用评价加分申报表

| 申报单位 | （盖章） |
| --- | --- |
| 加分事项 |  |
|  | 附件： |
| 建议加分值 |  |
| 城管中队意见 | 年 月 日 |
| 督察处意见 | 年 月 日 |
| 分管领导意见 | 年 月 日 |
| 领导意见 | 年 月 日 |

### 附件4：            绿地养护等级标准

| 类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 绿地 | 群落合理完整，层次丰富，黄土不裸露，树木种间株间生长空间与层次处理得当，整体观赏效果好。 | 林相结构合理，以乔木为主的树坛，其下应有灌木，地表不裸露。 | 植物种植成片或带状，有完整的景观效果，地表不裸露。 |
| 行道树 | 植株青枝绿叶，长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。道路行道树要有群体特色效果，品种统一，姿态协调，补植树木品种规格也应保持一致。无缺株、死树，植株不倾斜，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。基本无病虫害危害迹象。其中蛀干性害虫危害率不超过3％。有防治措施。 | 树冠完整，长势良好。植株基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。行道树品种统一，有良好的外观和遮阴效果，无死树，无缺株现象，基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。病虫害危害未达到明显程度。其中，蛀干性害虫危害不超过5％。有一定的防治措施。 | 保持树冠基本完整。树穴有完整覆盖。无死树、无缺株现象。有病虫害控制措施，其中，蛀干性害虫危害率不超过10％。有一定的防治措施。 |
| 其它 树木 | ①生长旺盛，树冠整齐，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害。 ③枝干健壮，无枯死枝，无蛀干性病虫危害。 ④缺株在2%以下（含2%）。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级不超过20%。 ⑤树穴内无垃圾杂草、土壤疏松。 | ①生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫粪。 ③枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除。 ④缺株在4%以下（含4%）。不得连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过30%。 ⑤树穴无垃圾杂草、土壤不板结。 | ①生长基本正常，树冠基本完整，选留主侧枝基本合理，内膛基本通风透气。 ②叶色基本正常，有部分黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有部分虫粪，有被虫咬食的痕迹。 ③枝干生长正常，有少量枯死枝，有少量蛀干病虫危害。 ④缺株在6%以下（含6%）。不得连续4棵缺株，补植树木与原树木径级不超过40%。 ⑤树穴内基本无垃圾及高型杂草。 |
| 花卉 | ①植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 ②花卉生长正常，无枯枝残花，无缺株、倒伏。 ③花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。 ④花径花卉层次分明，高矮有序。 | ①花卉植株生长良好，花色艳丽，具有一定的株行距，不露底土，覆盖面达85%以上。 ②花卉生长正常，缺株、倒伏不超过3处，无枯枝残花。 ③花期基本一致。 | ①有整体色彩效果，不露底土，覆盖面达80%以上。 ②花卉生长基本正常，缺株、倒伏不超过5处， 基本无枯枝残花。 ③适时开花。 |
| 绿篱 及 地被 | ①生长茂盛，枝条茂密。 ②修剪成型，完整无缺。 ③无垃圾杂物。 | ①生长正常。无明显枯枝、断枝。 ②修剪及时，形状较完整。 ③基本无垃圾杂物。 | ①生长基本正常，有少量枯枝、断枝。 ②修剪能在规定时间内完成。 ③无明显的垃圾杂物。 |
| 草坪 | ①生长旺盛，草根不裸露。 ②生长季节不枯黄，杂草率≤10%，覆盖率达98%以上。 ③修剪及时，修剪高度符合要求，无垃圾及堆料堆物。 ④集中空秃面积不超过0.1M2。 | ①生长良好，杂草率≤20%，覆盖率达95%以上。 ②修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。 ③单块空秃面积不超过0.2M2。 | ①生长基本正常，杂草率≤30%，覆盖率达90%以上。 ②修剪高度基本符合要求，堆料堆场清理能在规定期限内完成。 ③单块空秃面积不超过0.3M2. |
| 病虫害 控制 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀干性害虫危害率小于5%，无明显危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于15%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%，蛀干性害虫危害率小于10%，无因病害而引起断枝倒伏现象。 |
| 杂草 控制 | 无杂草。 | 基本无杂草。无缠绕性、攀援性杂草。杂草高度控制在6cm以下，不影响景观效果。 | 无缠绕性、攀援性杂草。控制杂草高度以不影响景观效果为度。 |
| 设施 | 建筑小品、辅助设施完好无损，并做到经常出新。 | 建筑小品、辅助设施整洁无损。 | 有必要的防护措施。 |
| 环境 卫生 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，基本无垃圾。 |

### 附件5：          绿化养护项目部管理条例

第一章 总则

第一条 为加强绿化养护队伍管理，严肃工作纪律，不断提升鸿山街道绿化养护质量，特制定本条例，明确要求，规范行为，维护鸿山街道城管中队良好形象。

第二章 细则

第二条 行为规范

1.  仪容仪表：项目部人员应仪表整洁、大方。

2.  用语：在任何场合用语应文明规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

3.  现场接待：遇有客人进入项目部应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

4.  电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，其他人员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁长时间占用项目部电话。

第三条 办公秩序

1.  工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2.  项目部成员应自觉维护办公室公共卫生，保持整洁舒适的办公环境。

3.  项目部成员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

4.  发现办公设备损坏或发生故障时，及时报修或更换。

5.  厉行节约，自觉减少日常办公用品消耗。

6.  当日巡查用车所属公司项目经理应做好车辆检查，确保不影响工作使用。

第四条 工作纪律

1.  严禁在工作区域内向同事鼓吹任何政治理论，赌博或使用侮辱语言。

2.  严禁强迫同事加入任何组织，社团或工会。

3.  严禁违反任何安全条件或从事任何危害安全的行为。

4.  项目部工作时间为8：30-17：30，每周工作6天，周日轮流值班，未获准许任何人员不得旷工、缺勤或迟到、早退。

5.  不得故意疏忽或拒绝甲方的合理合法命令或分配工作。

6.  项目经理去现场检查工作时，要确保项目部有人在岗，外出前应将去向对在岗人员说明。

第五条 岗位职责

1.  项目经理作为公司代表全面负责承包养护范围内所有绿化养护管理工作。

2.  服从管理，不折不扣完成甲方交办的重要任务。

3.  抓好养护队伍建设，做好养护工人思想、理论、技术培训，不断增强养护作业责任意识和技术水平。

4.  做好养护工作自评自考，完善巡查、考核等工作日志和相关台账。

第三章 督查

本制度的检查、监督部门为鸿山街道城市管理（环卫）科，违反此规定的人员，将给予所属公司每次100-200元的处罚，适用《绿化养护质量考核分类扣款规定》的，按该《规定》执行。本制度的最终解释权在鸿山街道城市管理（环卫）科。

### 附件6：                    绿化养护全年主要工作任务及目标要求

| 绿化养护年度工作任务及目标要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 |  | 主要工作任务 |  | 目标要求 | 时间计划 | 报价组成（%） |
| 冬季 | 12月 | 1 | 树木整形修剪 | 对以香樟、法梧为代表的常绿和落叶行道树进行疏枝和整形修剪，本月应完成行道树整形以及法梧、紫薇、木芙蓉、月季、美人蕉、水生植物等品种的越冬修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 2 | 安全管理 | 树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片 | 1周 |  |
|  |  | 3 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次 | 1、3周 |  |
|  |  | 4 | 抗雪减灾应急保障 | 12月上旬完成抗雪减灾应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、长竹竿60根、扫帚30把）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动树木，抽稀和加固竹林，并按照城管中队统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 1周 |  |
|  |  | 5 | 灌冻水 | 12月下旬，土壤封冻前，对所有乔灌草浇灌一次冻水，浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜。 | 4周 |  |
|  | 1月 | 6 | 台账资料 | 台账包括年度工作总结、项目管理网络图、项目经理每日巡查记录、考核扣分台账、合同、招投标资料、决算、竣工图及光盘，1月中旬上报 | 1-2周 |  |
|  |  | 7 | 草坪修剪 | 黑麦草中旬修剪1次 | 3周 |  |
|  |  | 8 | 抗雪减灾应急保障 | 继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 9 | 安全管理 | 春节前一周应对所有作业工人进行节日安全交底，并上报安全交底记录和照片 | 3周 |  |
|  |  | 10 | 春节保障 | 春节前一周结清农民工工资，对绿地内的绿化垃圾进行一次全面清理，并按照抗雪减灾应急预案做好春节期间应急保障 | 3-4周 |  |
|  | 2月 | 11 | 抗雪减灾应急保障 | 继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 12 | 草坪修剪 | 黑麦草中旬修剪1次 | 3周 |  |
|  |  | 13 | 树木整形修剪 | 完成除行道树以外的香樟、广玉兰、女贞、桂花等常绿树种的疏枝整形修剪 | 1-4周 |  |
| 春季 | 3月 | 14 | 施肥、松土 | 结合对所有乔灌木树穴松土整饬，施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，对绿篱、色块、黑麦草和草花等地被植物施一次复合肥，施肥量不低于15g/m2，施肥可与春灌结合，提高吸收率 | 1-2周 |  |
|  |  | 15 | 春灌 | 对所有绿地进行一次全面春灌，要求浇足浇透，以浸透土壤15—20cm为宜 | 2周 |  |
|  |  | 16 | 撤除防寒设施 | 撤除热带树种防寒设施 | 4周 |  |
|  |  | 17 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 18 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次，中旬天堂草、绿篱、球类修剪1次 | 1、3周 |  |
|  |  | 19 | 病虫害防治 | 主要应针对病虫害越冬代进行防治，摘除大袋蛾虫囊（香樟、樱花、柏类、桂花等）；清除刺蛾虫茧（法梧、栾树、枫杨、红叶李、杨树、柳树、桃树等）；对草坪、麦冬、葱兰等土壤中的金龟子幼虫（蛴螬）视情况通过人工翻土或药物进行防治；开始对蚜虫、黄杨绢野螟、金叶女贞叶斑病进行防治 | 3-4周 |  |
|  | 4月 | 20 | 春季草花更换 | 完成春季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 1-2周 |  |
|  |  | 21 | 修剪 | 每10天修剪一次黑麦草、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 22 | 浇水 | 每10天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |  |
|  |  | 23 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 24 | 清扫香樟落叶 | 中旬起加大保洁力度，及时清扫香樟落叶 | 2-4周 |  |
|  |  | 25 | 病虫害防治 | 本月是春季病虫害发生和危害高峰，重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、蛴螬（草坪、麦冬、葱兰）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |  |
|  | 5月 | 26 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 27 | 浇水 | 每5天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |  |
|  |  | 28 | 追肥 | 5月上旬对草坪、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/ m2，对花后植物追施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2 | 1-2周 |  |
|  |  | 29 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 30 | 松土 | 中旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬，灌木、色块、草坪切边 | 2-3周 |  |
|  |  | 31 | 清扫香樟落叶 | 5月上旬继续对香樟落叶进行及时清扫 | 1-2周 |  |
|  |  | 32 | 常绿树补植 | 10月上旬对常绿树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成常绿树种补植，补植苗木规格不得低于原来标准 | 1-4周 |  |
|  |  | 33 | 病虫害防治 | 重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |  |
| 夏季 | 6月 | 34 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 35 | 浇水 | 每3天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |  |
|  |  | 36 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 37 | 防台防汛应急保障 | 6月上旬完成防台防汛应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、排水泵2台、油锯2台、手锯10把、杉木棍100根）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动的树木，抽稀和加固竹林，并按照城管中队统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 1-2周 |  |
|  |  | 38 | 排水 | 6月上旬完成生态林排水系统整饬，至少每3排树一条排水沟，排水沟底宽及深度不低于50cm，排水导入地表水系或道路排水管网 | 1-2周 |  |
|  |  | 39 | 夏季草花更换 | 6月下旬完成夏季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |  |
|  |  | 40 | 病虫害防治 | 重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 |  |
|  |  | 41 | 安全管理 | 针对高温期间作业安全管理工作进行安全技术交底，发放相应防暑降温物资，并上报安全交底记录、防暑降温物资领取记录和照片 | 4周 |  |
|  | 7月 | 42 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 43 | 浇水 | 每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水 | 1-4周 |  |
|  |  | 44 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 45 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 46 | 病虫害防治 | 重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟（香樟）、葱兰夜蛾（葱兰）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |  |
|  | 8月 | 47 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次 | 1-4周 |  |
|  |  | 48 | 浇水 | 每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水 | 1-4周 |  |
|  |  | 49 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 50 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 51 | 病虫害防治 | 重点防治对象：刺蛾、樟巢螟（香樟）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、黏虫（草坪）、草地螟（草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、蛴螬（草坪）、黄杨绢野螟、杜鹃网蝽（杜鹃）、康氏粉蚧（金叶女贞），合欢枯萎病、金叶女贞叶斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |  |
| 秋季 | 9月 | 52 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木每月剥芽1次 | 1-4周 |  |
|  |  | 53 | 浇水 | 每2天对绿地浇一次透水 | 1-4周 |  |
|  |  | 54 | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 |  |
|  |  | 55 | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 |  |
|  |  | 56 | 秋季草花更换 | 下旬完成秋季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |  |
|  |  | 57 | 病虫害防治 | 本月是秋季病虫害发生和危害高峰，重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、木蠹蛾（银杏、杨树、柳树、榆树、桃树、樱花、法冬、海棠、法梧、栾树等）、木虱（青桐、合欢）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、舟蛾（杨树、柳树、榆叶梅、海棠、樱花、桃树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、蛴螬（草坪）、各类天蛾幼虫，月季黑斑病、白粉病、草坪斑枯病、草坪褐斑病、樱花褐斑病、大叶黄杨枯萎病。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 |  |
|  |  | 58 | 籽播黑麦草 | 上旬起对籽播黑麦草路段草坪进行疏草、打孔，每7天低修剪1次，下旬播种路段经验收后进行播种 | 1-4周 |  |
|  | 10月 | 59 | 籽播黑麦草 | 上旬完成所有路段黑麦草播种工作 | 1-2周 |  |
|  |  | 60 | 修剪 | 每10天修剪一次绿篱、球类，未播黑麦草路段草坪每15天修剪1次，乔木每月剥芽2次 | 1-4周 |  |
|  |  | 61 | 浇水 | 黑麦草播种路段每天浇1次透水，其他则5天 | 1-4周 |  |
|  |  | 62 | 除草 | 每15天除一次杂草 | 2、4周 |  |
|  |  | 63 | 追肥 | 10月下旬对黑麦草、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/m2 | 4周 |  |
|  |  | 64 | 落叶清扫 | 10月下旬完成所有绿地内落叶清扫，消除火灾隐患 | 4周 |  |
|  |  | 65 | 落叶树补植 | 10月上旬对落叶树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成落叶树和藤本植物补植，补植苗木规格不得低于原来标准 | 1-4周 |  |
|  |  | 66 | 病虫害防治 | 重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、蛴螬（草坪） | 1-4周 |  |
|  | 11月 | 67 | 翻土 | 对所有乔灌木树穴、生态林进行翻土，翻土深度不低于20cm，灌木、草坪切边 | 1-4周 |  |
|  |  | 68 | 浇水 | 黑麦草播种路段每3天浇1次透水，其他则10天 | 1-4周 |  |
|  |  | 69 | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次 | 1、3周 |  |
|  |  | 70 | 安全管理 | 树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片 | 1周 |  |
|  |  | 71 | 落叶树整形修剪 | 完成除行道树以外的榉树、朴树、白玉兰、栾树、槐树、无患子、合欢、樱花、海棠、桃树、梅花、红叶李、紫荆等落叶树种的疏枝整形修剪 | 1-4周 |  |
|  |  | 72 | 施基肥 | 对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，施肥可与树穴翻土结合进行 | 1-4周 |  |
|  |  | 73 | 防寒设施 | 11月中旬，对所有海藻等热带树种统一以竹竿为骨架、外包蓝色塑料薄膜、搭建高3m、下底宽80cm、上底40cm左右的四棱台形防寒风障 | 3周 |  |
|  |  | 74 | 树干刷白 | 刷白时间：11月中旬－下旬，范围：所有乔木及花灌木，高度：乔木1.3m、花灌木0.8m，质量：不流淌、无疙瘩、均匀严密、无刷花刷漏，配比：100斤水+20斤生石灰+1包石硫合剂，用量：石硫合剂10cm树木200棵1包、片林1亩1包 | 3-4周 |  |
|  |  | 75 | 冬季草花更换 | 11月下旬，完成冬季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 |  |
| 注：本表工作任务中加粗的为当月重点工作，浇水等部分目标要求及作业时间安排视气候情况可相应调整。 |  |  |  |  |  |  |

五、“针对《绿化养护年度工作任务及目标要求》中75项工作任务的价格组成进行报价”范例

| 月份 |  | 主要工作任务 | 目标要求 | 时间计划 | 报价组成（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 12月 | 树木整形修剪 | 对以香樟、法梧为代表的常绿和落叶行道树进行疏枝和整形修剪，本月应完成行道树整形以及法梧、紫薇、木芙蓉、月季、美人蕉、水生植物等品种的越冬修剪 | 1-4周 | 3.50% |
|  |  | 安全管理 | 树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片 | 1周 | 0.29% |
|  |  | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次 | 1、3周 | 0.58% |
|  |  | 抗雪减灾应急保障 | 12月上旬完成抗雪减灾应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、长竹竿60根、扫帚30把）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动树木，抽稀和加固竹林，并按照城管中队统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 1周 | 0.88% |
|  |  | 灌冻水 | 12月下旬，土壤封冻前，对所有乔灌草浇灌一次冻水，浇足浇透，以浸透土壤15—20cm为宜。 | 4周 | 0.58% |
|  | 1月 | 台账资料 | 台账包括年度工作总结、项目管理网络图、项目经理每日巡查记录、考核扣分台账、合同、招投标资料、决算、竣工图及光盘，1月中旬上报 | 1-2周 | 1.25% |
|  |  | 草坪修剪 | 黑麦草中旬修剪1次 | 3周 | 0.50% |
|  |  | 抗雪减灾应急保障 | 继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 | 0.75% |
|  |  | 安全管理 | 春节前一周应对所有作业工人进行节日安全交底，并上报安全交底记录和照片 | 3周 | 0.50% |
|  |  | 春节保障 | 春节前一周结清农民工工资，对绿地内的绿化垃圾进行一次全面清理，并按照抗雪减灾应急预案做好春节期间应急保障 | 3-4周 | 2.00% |
|  | 2月 | 抗雪减灾应急保障 | 继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 | 0.75% |
|  |  | 草坪修剪 | 黑麦草中旬修剪1次 | 3周 | 0.50% |
|  |  | 树木整形修剪 | 完成除行道树以外的香樟、广玉兰、女贞、桂花等常绿树种的疏枝整形修剪 | 1-4周 | 3.75% |
| 春季 | 3月 | 施肥、松土 | 结合对所有乔灌木树穴松土整饬，施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，对绿篱、色块、黑麦草和草花等地被植物施一次复合肥，施肥量不低于15g/m2，施肥可与春灌结合，提高吸收率 | 1-2周 | 1.75% |
|  |  | 春灌 | 对所有绿地进行一次全面春灌，要求浇足浇透，以浸透土壤15—20cm为宜 | 2周 | 0.58% |
|  |  | 撤除防寒设施 | 撤除热带树种防寒设施 | 4周 | 0.29% |
|  |  | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 | 1.46% |
|  |  | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次，中旬天堂草、绿篱、球类修剪1次 | 1、3周 | 1.17% |
|  |  | 病虫害防治 | 主要应针对病虫害越冬代进行防治，摘除大袋蛾虫囊（香樟、樱花、柏类、桂花等）；清除刺蛾虫茧（法梧、栾树、枫杨、红叶李、杨树、柳树、桃树等）；对草坪、麦冬、葱兰等土壤中的金龟子幼虫（蛴螬）视情况通过人工翻土或药物进行防治；开始对蚜虫、黄杨绢野螟、金叶女贞叶斑病进行防治 | 3-4周 | 0.58% |
|  | 4月 | 春季草花更换 | 完成春季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 1-2周 | 1.25% |
|  |  | 修剪 | 每10天修剪一次黑麦草、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪 | 1-4周 | 1.67% |
|  |  | 浇水 | 每10天对绿地浇一次透水 | 1-4周 | 0.83% |
|  |  | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 | 2.08% |
|  |  | 清扫香樟落叶 | 中旬起加大保洁力度，及时清扫香樟落叶 | 2-4周 | 0.83% |
|  |  | 病虫害防治 | 本月是春季病虫害发生和危害高峰，重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、蛴螬（草坪、麦冬、葱兰）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 | 1.67% |
|  | 5月 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪，开花植物花后2周内完成整形修剪 | 1-4周 | 1.38% |
|  |  | 浇水 | 每5天对绿地浇一次透水 | 1-4周 | 0.92% |
|  |  | 追肥 | 5月上旬对草坪、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/ m2，对花后植物追施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2 | 1-2周 | 1.83% |
|  |  | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 | 1.83% |
|  |  | 松土 | 中旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬，灌木、色块、草坪切边 | 2～3周 | 0.46% |
|  |  | 清扫香樟落叶 | 5月上旬继续对香樟落叶进行及时清扫 | 1-2周 | 0.46% |
|  |  | 常绿树补植 | 10月上旬对常绿树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成常绿树种补植，补植苗木规格不得低于原来标准 | 1-4周 | 1.38% |
|  |  | 病虫害防治 | 重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 | 0.92% |
| 夏季 | 6月 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪 | 1-4周 | 2.00% |
|  |  | 浇水 | 每3天对绿地浇一次透水 | 1-4周 | 1.50% |
|  |  | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 | 2.00% |
|  |  | 防台防汛应急保障 | 6月上旬完成防台防汛应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、排水泵2台、油锯2台、手锯10把、杉木棍100根）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动的树木，抽稀和加固竹林，并按照城管中队统一部署组织应急抢险演练，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 1-2周 | 1.00% |
|  |  | 排水 | 6月上旬完成生态林排水系统整饬，至少每3排树一条排水沟，排水沟底宽及深度不低于50cm，排水导入地表水系或道路排水管网 | 1-2周 | 0.50% |
|  |  | 夏季草花更换 | 6月下旬完成夏季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 | 1.50% |
|  |  | 病虫害防治 | 重点防治对象：木虱（青桐、合欢）、刺蛾（法梧、杨树、柳树、枫杨、槐树、桃树、梅花、海棠、樱花、红叶李等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、天牛（栾树、无患子、合欢、红枫、法梧、杨树、柳树、桃树、槐树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、黄杨绢野螟、大叶黄杨斑蛾，金叶女贞叶斑病、月季黑斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治。 | 1-4周 | 1.00% |
|  |  | 安全管理 | 针对高温期间作业安全管理工作进行安全技术交底，发放相应防暑降温物资，并上报安全交底记录、防暑降温物资领取记录和照片 | 4周 | 0.50% |
|  | 7月 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次，黑麦草低修剪 | 1-4周 | 2.33% |
|  |  | 浇水 | 每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水 | 1-4周 | 4.08% |
|  |  | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 | 2.33% |
|  |  | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 | 1.75% |
|  |  | 病虫害防治 | 重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟（香樟）、葱兰夜蛾（葱兰）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 | 1.17% |
|  | 8月 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木剥芽1次 | 1-4周 | 2.33% |
|  |  | 浇水 | 每天对绿地浇一次透水，视天气情况对乔灌木树穴翻土灌水 | 1-4周 | 4.08% |
|  |  | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 | 2.33% |
|  |  | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 | 1.75% |
|  |  | 病虫害防治 | 重点防治对象：刺蛾、樟巢螟（香樟）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、紫薇绒蚧（紫薇、石榴）、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、黏虫（草坪）、草地螟（草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、蛴螬（草坪）、黄杨绢野螟、杜鹃网蝽（杜鹃）、康氏粉蚧（金叶女贞），合欢枯萎病、金叶女贞叶斑病、白粉病（紫薇、月季、狭叶十大功劳、大叶黄杨等）。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 | 1.17% |
| 秋季 | 9月 | 修剪 | 每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木每月剥芽1次 | 1-4周 | 2.00% |
|  |  | 浇水 | 每2天对绿地浇一次透水 | 1-4周 | 1.50% |
|  |  | 除草 | 每10天除一次杂草 | 1-4周 | 2.00% |
|  |  | 防台防汛应急保障 | 继续按照防台防汛应急预案做好应急保障，保障期间应做到1小时内排除险情，2天内完成倒伏树木扶正 | 随机 | 1.00% |
|  |  | 秋季草花更换 | 下旬完成秋季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 | 1.50% |
|  |  | 病虫害防治 | 本月是秋季病虫害发生和危害高峰，重点防治对象：天牛、刺蛾、樟巢螟、斜纹夜蛾（白三叶、草坪）、葱兰夜蛾（葱兰）、木蠹蛾（银杏、杨树、柳树、榆树、桃树、樱花、法冬、海棠、法梧、栾树等）、木虱（青桐、合欢）、介壳虫（香樟、广玉兰、含笑、香橼、独干女贞、桂花、桔子等）、蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、舟蛾（杨树、柳树、榆叶梅、海棠、樱花、桃树等）、尺蠖（国槐、金枝槐、大叶黄杨）、红蜘蛛（香樟、月季、海棠、桂花、桃树、红叶李、木槿、紫荆等）、杜鹃网蝽（杜鹃）、蛴螬（草坪）、各类天蛾幼虫，月季黑斑病、白粉病、草坪斑枯病、草坪褐斑病、樱花褐斑病、大叶黄杨枯萎病。每7天进行一次药物防治，樟巢螟虫巢进行1次人工剪除销毁。 | 1-4周 | 1.00% |
|  |  | 籽播黑麦草 | 上旬起对籽播黑麦草路段草坪进行疏草、打孔，每7天低修剪1次，下旬播种路段经验收后进行播种 | 1-4周 | 1.00% |
|  | 10月 | 籽播黑麦草 | 上旬完成所有路段黑麦草播种工作 | 1-2周 | 0.92% |
|  |  | 修剪 | 每10天修剪一次绿篱、球类，未播黑麦草路段草坪每15天修剪1次，乔木每月剥芽2次 | 1-4周 | 1.38% |
|  |  | 浇水 | 黑麦草播种路段每天浇1次透水，其他则5天 | 1-4周 | 1.38% |
|  |  | 除草 | 每15天除一次杂草 | 2、4周 | 1.83% |
|  |  | 追肥 | 10月下旬对黑麦草、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/m2 | 4周 | 0.92% |
|  |  | 落叶清扫 | 10月下旬完成所有绿地内落叶清扫，消除火灾隐患 | 4周 | 0.92% |
|  |  | 落叶树补植 | 10月上旬对落叶树种缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，本月完成落叶树和藤本植物补植，补植苗木规格不得低于原来标准 | 1-4周 | 1.38% |
|  |  | 病虫害防治 | 重点防治对象：蚜虫（栾树、槐树、红叶李、樱花、梅花、桃树、金枝槐、海棠、紫荆、木槿、石榴、竹子、海桐、法冬、夹竹桃、黄杨、火棘、栀子、月季、蔷薇等）、蛴螬（草坪） | 1-4周 | 0.46% |
|  | 11月 | 翻土 | 对所有乔灌木树穴、生态林进行翻土，翻土深度不低于20cm，灌木、草坪切边 | 1-4周 | 0.83% |
|  |  | 浇水 | 黑麦草播种路段每3天浇1次透水，其他则10天 | 1-4周 | 0.83% |
|  |  | 草坪修剪 | 黑麦草每15天修剪1次 | 1、3周 | 0.42% |
|  |  | 安全管理 | 树木修剪前应重点针对高空作业人员进行安全技术交底和正确示范，并做好安全防护措施，并上报安全交底记录和照片 | 1周 | 0.42% |
|  |  | 落叶树整形修剪 | 完成除行道树以外的榉树、朴树、白玉兰、栾树、槐树、无患子、合欢、樱花、海棠、桃树、梅花、红叶李、紫荆等落叶树种的疏枝整形修剪 | 1-4周 | 1.25% |
|  |  | 施基肥 | 对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，施肥可与树穴翻土结合进行 | 1-4周 | 1.25% |
|  |  | 防寒设施 | 11月中旬，对所有海藻等热带树种统一以竹竿为骨架、外包蓝色塑料薄膜、搭建高3m、下底宽80cm、上底40cm左右的四棱台形防寒风障 | 3周 | 0.42% |
|  |  | 树干刷白 | 刷白时间：11月中旬－下旬，范围：所有乔木及花灌木，高度：乔木1.3m、花灌木0.8m，质量：不流淌、无疙瘩、均匀严密、无刷花刷漏，配比：100斤水+20斤生石灰+1包石硫合剂，用量：石硫合剂10cm树木200棵1包、片林1亩1包 | 3～4周 | 1.67% |
|  |  | 冬季草花更换 | 11月下旬，完成冬季草花更换，草花应图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致，种植密度不低于49株/平方米，视品种植株大小应适当提高密度，保持基本不见裸土 | 4周 | 1.25% |

五.附件

附件一：评分标准

- 特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               30分

3.技术文件（暗标）                             40分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

2、投标供应商评价（20分）

（1）拟投入养护人员配备情况（13分）

①养护作业人员基本配备情况（养护作业人员包含项目负责人、绿化技术工人、特种作业人员及其他所有养护作业人员）（8分）

| 标段 | 绿化总面积（㎡） | 最低配置数量标准（人） | 得分 | 中级配置数量标准（人） | 得分 | 高级配置 数量标准 （人） | 得分 | 人工费占比标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 443502.93 | 12 | 0 | 13 | 4 | 14 | 8 | 24.34% |
| 二标段 | 513813.71 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 23.24% |

② 本项目养护作业人员中（项目负责人除外）具有园林绿化相关专业中级及以上职称证书同时具备绿化工或花卉工或植保工中级及以上技能等级证书的，每人得0.5分，本项最高得3分。

园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）。提供有效职称证书原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。

技能等级证书需网上可查询到的技能等级证书，提供证书原件的扫描件并网址查询截图上传至投标文件中，无扫描件不得分。

③本项目养护作业人员中（项目负责人除外）配备特种作业人员中具有高处作业或升降机相关专业特种工证书的，每人得2分，本项最高2分。提供证书原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。

注：②、③人员不得重复，提供由法定社保收缴部门出具的投标供应商为上述所有养护作业人员近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的证明，上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。

（2）企业信誉（5分）

①体系认证证书（3分）：投标供应商提供有效期内的环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分。（提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图上传至电子投标文件，未按要求提供或提供不全的不得分）

②服务证书（2分）：投标供应商具有有效期内的有害生物防治（制）服务资质证书的，得2分；（提供相关证书原件扫描件上传至系统中，不提供不得分）

（3）企业业绩（2分）

投标供应商自2020年1月1日（以中标通知书签发时间为准）以来承担过类似绿化养护项目的，有一个得2分，最高得2分。（提供合同及中标通知书原件扫描件并加盖公章上传至系统中，不提供不得分）

（4）养护施工机械设备配置（10分）

拟投入自有机械设备在满足最低配置要求的基础下另加分（最低设备配置详见“三.项目技术要求和有关说明”中的《作业设备配置要求》）：

①投标供应商拟投入标准制式水车（核定载质量≥10吨），有一辆得2分，本项最高得2分。

②投标供应商拟投入卡车/货车（核定载质量≥7吨）（用于运输材料），有一辆得2分，本项最高得2分。

③投标供应商拟投入客车（9座及以上，用于接送养护工人），有一辆得2分，本项最高得2分。

④投标供应商拟投入吊车（汽车起重机），有一辆得2分，本项最高得2分。

⑤投标供应商拟投入高枝油锯、手推式喷雾机、微耕机、树枝粉碎机，同时具备以上设备的得2分，本项最高得2分。

注：投标文件中附《机械设备投入计划表》（格式见附件），上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票（发票抬头必须与供应商名称一致）原件的扫描件、行驶证原件的扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片扫描件、有效期内的车辆租赁协议（租赁期须涵盖本项目的服务期）原件的扫描件、出租方购置发票、行驶证的原件扫描件。自有或租赁高枝油锯、手推式喷雾机、微耕机、树枝粉碎机无需提供行驶证。上述资料按要求上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。

3.技术文件（暗标）（40分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）养护管理制度（8分）

①养护考核制度（2分）

②日常养护管理方案（2分）

③项目人员责任制落实措施（2分）

④养护台账体系（2分）

上述内容每有一项分析透彻、合理可行且目标明确，满足采购需求的得2分；方案内容有待改善的得1分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本项最高得8分。

（2）绿化应急修复（4分）

①针对各类灾害处置的可行性预案（2分）

②方案合理性：养护计划科学合理，符合植物生长规律和季节特点情况（2分）

上述内容每有一项分析透彻、合理可行且目标明确，满足采购需求的得2分；方案内容有待改善的得1分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本项最高得4分。

（3）养护技术方案（6分）

①针对本项目绿化设施特点，制定符合实际情况的月度养护重点及主要养护工作计划（3分）

②突出绿地存在问题的解决措施（3分）

上述内容每有一项分析透彻、合理可行且目标明确，满足采购需求的得3分；方案内容有待改善的得1.5分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本项最高得6分。

（4）专项养护方案（8分）

①乔木修剪（2分）

②花灌木修剪（2分）

③空秃地整治（2分）

④病虫害防治（2分）

上述内容每有一项分析透彻、合理可行且目标明确，满足采购需求的得2分；方案内容有待改善的得1分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本项最高得8分。

（5）安全文明施工及环境保护（6分）

①安全文明施工及环境保护（3分）

②描述日常养护作业对周边环境维护（3分）

上述内容每有一项分析透彻、合理可行且目标明确，满足采购需求的得3分；方案内容有待改善的得1.5分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本项最高得6分。

（6）苗木移栽补栽（6分）

①绿化补种方案（3分）

②树木移栽专项方案（3分）

上述内容每有一项分析透彻、合理可行且目标明确，满足采购需求的得3分；方案内容有待改善的得1.5分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本项最高得6分。

（7）质量及服务、优惠条件承诺（2分）

①各供应商应根据自身实际情况，结合招标文件，针对中标后进一步配合采购人加强绿地管养做出具体承诺（1分）

②对本项目相关的质量及服务、优惠条件做出具体承诺（1分）

上述内容每有一项分析透彻、合理可行且目标明确，满足采购需求的得1分；方案内容有待改善的得0.5分；每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本项最高得2分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。供应商如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2024-0005

采购项目名称：鸿山街道2024年-2026年度绿化养护项目

投标供应商：

二○二四年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投标函

致无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320214-CXLT-G2024-0005招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为采购人有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-CXLT-G2024-0005 ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-CXLT-G2024-0005）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡城兴绿碳全过程工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2024-0005）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# （四）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

# 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

# （五）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2024-0005）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-CXLT-G2024-0005）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

# （七）中标标段优先顺序承诺函（格式）：

中标标段优先顺序承诺函

致无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处：

1、我单位完全理解本次招标最多可中1个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2、如果我单位经评委评审后在多个标项均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段编号 | 标段名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （八）开标一览表（格式）：

# 开标一览表 （   标段）

投标供应商名称（盖章）              采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2024-0005

| 项目名称 | 鸿山街道2024年-2026年度绿化养护项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元/2年） | 大写： 小写： |
| 投标报价（元/年） | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 服务标准 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

# （九）投标报价明细表（格式）

明细报价表（   标段）

供应商名称（盖章）                                                                        政府采购编号：

1.一标段：鸿声片区及新增路段

| 一标段：鸿声片区绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地段 | 养护作业内容 | 养护面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 撒播黑麦草草籽面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 鸿泰路 | 含路段范围内的天堂草+黑麦草、天富道草坪、三叶草/葱兰/酢浆草/麦冬、绿篱（灌木）、阔叶林 | 4375 |  |  | 743 |  |  | 养护标准：三级养护；本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、机械费、措施费、利润、税费等所有费用。工程量按实结算。 |
| 2 | 鸿声老幼儿园道路 |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | 鸿声东路 |  | 4894.5 |  |  | 2652.4 |  |  |  |
| 4 | 鸿山北路 |  | 4296.3 |  |  | 2958.3 |  |  |  |
| 5 | 鸿声幼儿园 |  | 10119 |  |  | 4021 |  |  |  |
| 6 | 鸿声菜场东门广场（游园） |  | 949 |  |  | 304 |  |  |  |
| 7 | 鸿声庙庵桥两侧（含金润华庭游园） |  | 17673 |  |  | 2502 |  |  |  |
| 8 | 鸿月路 |  | 19938.5 |  |  | 2897 |  |  |  |
| 9 | 鸿新路（德育路） |  | 10834 |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 | 一至路、大木桥、蔡家里 |  | 3413 |  |  | 27 |  |  |  |
| 11 | 双水沟 |  | 8020 |  |  | 5678 |  |  |  |
| 12 | 生态园一期、二期 |  | 80279.7 |  |  | 45986 |  |  |  |
| 13 | 鸿达路 |  | 14837.7 |  |  | 0 |  |  |  |
| 14 | 鸿声垃圾中转站 |  | 330 |  |  | 0 |  |  |  |
| 15 | 鸿山农业生物展示区 |  | 2142 |  |  | 0 |  |  |  |
| 16 | 垃圾中转站 |  | 2353 |  |  | 0 |  |  |  |
| 17 | 锡协路 |  | 31263 |  |  | 26675 |  |  |  |
| 18 | 西三房及新农村 |  | 20255.32 |  |  | 5852.78 |  |  |  |
| 19 | 鸿运路 |  | 46208 |  |  | 3000 |  |  |  |
| 20 | 鸿山党建游园（瑞金医院北面） |  | 2542 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 21 | 鸿山颐养院游园（颐养院围墙东侧） |  | 1691 |  |  | 1500 |  |  |  |
| 22 | 鸿泰苑小游园绿化工程（实验幼儿园围墙西侧） |  | 4645.6 |  |  | 3000 |  |  |  |
| 23 | 七房桥农改房草坪种植工程 |  | 3086.5 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 24 | 飞凤路西侧边分带绿化工程（鸿泰苑围墙－纬三路） |  | 4842.8 |  |  | 3000 |  |  |  |
| 25 | 理想湾幼儿园 |  | 1357 |  |  | 1200 |  |  |  |
| 26 | 鸿山党建游园东侧绿地（瑞金医院北面） |  | 1800 |  |  | 1500 |  |  |  |
| 27 | 鸿声睦邻中心－鸿泰苑二期河边 |  | 3310 |  |  | 2500 |  |  |  |
| 28 | 河堰桥边绿地 |  | 800 |  |  | 0 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | 306405.92 |  |  | 119996.48 |  |  |  |
| 总计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 一标段：新增路段绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地段 | 天堂草 |  |  | 籽播黑麦草 |  |  | 绿篱、色块、林带 |  |  | 四季草花 |  |  | 备注 |
|  |  | 养护面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 撒播面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 养护面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 种植面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） |  |
| 1 | 鸿山北路（锡甘路－张塘桥） | 5091.87 |  |  | 5091.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 养护标准：三级养护；本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、机械费、措施费、利润、税费等所有费用。工程量按实结算。 |
| 2 | 鸿山南路（鸿运路－铝箔厂） | 9924.49 |  |  | 9924.49 |  |  | 1148.56 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | 振发路（金马路－鸿祥路） | 15903.49 |  |  | 11351.29 |  |  | 6535.54 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | 振发三路（经一路-空港路） | 10562.74 |  |  | 10553.03 |  |  | 3994.11 |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | 建鸿路（鸿山路－飞凤路） | 6108.48 |  |  | 6108.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 6 | 经十一路（振发路-飞凤路） | 18457.48 |  |  | 18457.48 |  |  | 266.14 |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 | 经十南路 | 9444.32 |  |  | 9444.32 |  |  | 1484.76 |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | 经十三路（振发路-鸿运路） | 12687.02 |  |  | 12687.02 |  |  | 154.59 |  |  | 0 |  |  |  |
| 9 | 鸿声南路（飞凤路-鸿声东路） | 2705.96 |  |  | 2705.96 |  |  | 2456.1 |  |  | 132.81 |  |  |  |
| 10 | 庙安桥－鸿声医院 | 1717.2 |  |  | 1717.2 |  |  | 6868.8 |  |  | 0 |  |  |  |
| 11 | 鸿运路与锡梅路交叉口新增 | 2145.5 |  |  | 2145.5 |  |  | 919.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 12 | 鸿泰苑六区沿街商铺及外围墙绿化 | 2371 |  |  | 2371 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 13 | 纬三路（鸿山北路－飞凤路） | 7026.5 |  |  | 7026.5 |  |  | 8990.05 |  |  | 0 |  |  |  |
| 合计（元） |  | 104146.05 |  |  | 99584.14 |  |  | 32818.15 |  |  | 132.81 |  |  |  |
| 总计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

2.二标段：后宅片区及新增路段

| 二标段：后宅片区绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地段 | 养护作业内容 | 养护面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 撒播黑麦草草籽面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 鸿运苑幼儿园绿化工程（游园） | 含路段范围内的天堂草+黑麦草、天富道草坪、三叶草/葱兰/酢浆草/麦冬、绿篱（灌木）、阔叶林 | 2552.6 |  |  | 613.2 |  |  | 养护标准：三级养护；本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、机械费、措施费、利润、税费等所有费用。工程量按实结算。 |
| 2 | 鸿山广场路及鸿运苑小区北围墙外 |  | 4086 |  |  | 1050 |  |  |  |
| 3 | 鸿山广场（游园） |  | 4899 |  |  | 2485 |  |  |  |
| 4 | 锦鸿路（绿化公司——奶牛场） |  | 17663.7 |  |  | 2894 |  |  |  |
| 5 | 钢材市场绿化工程 |  | 2218 |  |  | 2218 |  |  |  |
| 6 | 鸿山镇政府 |  | 3993.29 |  |  | 3583.29 |  |  |  |
| 7 | 鸿福苑二区 |  | 140 |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | 鸿祥路 |  | 3187 |  |  | 2245 |  |  |  |
| 9 | 唐明河景观（游园） |  | 9153 |  |  | 4120 |  |  |  |
| 10 | 金马路 |  | 10714 |  |  | 0 |  |  |  |
| 11 | 鸿山锦苑三周围 |  | 4163.9 |  |  | 1293.9 |  |  |  |
| 12 | 一、二、三墓 |  | 38339 |  |  | 18419 |  |  |  |
| 13 | 杨家浜经一路及路口 |  | 16921 |  |  | 1143 |  |  |  |
| 14 | 中心小学大门口及中心小学 |  | 4343.8 |  |  | 1538 |  |  |  |
| 15 | 后宅中学旁边及后面、后宅幼儿园及外墙一圈 |  | 895.5 |  |  | 744.1 |  |  |  |
| 16 | 机光电路大力神轧机 |  | 5810 |  |  | 5214 |  |  |  |
| 17 | 鸿昌路 |  | 5450 |  |  | 2098 |  |  |  |
| 18 | 欣鸿路（水岸观邸前） |  | 760 |  |  | 0 |  |  |  |
| 19 | 上下场、钦刘家湾绿化工程 |  | 22202 |  |  | 300 |  |  |  |
| 20 | 经三路绿化工程（绿化公司南门－梁鸿路） |  | 15584 |  |  | 3200 |  |  |  |
| 21 | 环鸿东路（绿化公司南门－东塘街村委） |  | 10836 |  |  | 0 |  |  |  |
| 22 | 后坊路（杨家浜-阿胖饭店） |  | 42905.2 |  |  | 0 |  |  |  |
| 23 | 后宅老菜场 |  | 1117 |  |  | 410 |  |  |  |
| 24 | 后宅影剧院 |  | 535 |  |  | 305 |  |  |  |
| 25 | 双象公园（游园） |  | 9222 |  |  | 7209 |  |  |  |
| 26 | 邮电局路（兴宅路） |  | 910 |  |  | 0 |  |  |  |
| 27 | 环镇北路（鸿山路－梁鸿路） |  | 10464 |  |  | 8722 |  |  |  |
| 28 | 园区地面绿化工程（村建） |  | 3816 |  |  | 712 |  |  |  |
| 29 | 邹更上 |  | 630 |  |  | 0 |  |  |  |
| 30 | 东塘街工业园区道路绿化工程 |  | 8302.6 |  |  | 8016.4 |  |  |  |
| 31 | 太科园安置企业绿化工程（北区） |  | 11450 |  |  | 11450 |  |  |  |
| 32 | 太科园安置企业绿化工程（南区） |  | 6047 |  |  | 6047 |  |  |  |
| 33 | 锦鸿路鸿山商贸城小游园 |  | 1687.57 |  |  | 1589.07 |  |  |  |
| 34 | 无锡市新区鸿山路（泰伯大道——锦鸿路）景观绿化工程 |  | 57598 |  |  | 44307 |  |  |  |
| 35 | 明园西侧绿化景观改造工程 |  | 1965.3 |  |  | 1876.6 |  |  |  |
| 36 | 鸿昌路绿化工程 |  | 3505 |  |  | 3505 |  |  |  |
| 37 | 德育路绿化工程（锡宅路－鸿月路） |  | 10625 |  |  | 9800 |  |  |  |
| 38 | 葛家桥工业园绿化工程 |  | 18365 |  |  | 17535 |  |  |  |
| 39 | 五二期安置房小游园绿化景观工程 （游园） |  | 10451.5 |  |  | 10369 |  |  |  |
| 40 | 中通路公共停车场 |  | 3811 |  |  | 3569.7 |  |  |  |
| 41 | 鸿福路（振发三路-新农路）绿化工程 |  | 5328 |  |  | 5177 |  |  |  |
| 42 | 后宅中心幼儿园绿化工程 |  | 7721.4 |  |  | 5369 |  |  |  |
| 43 | 寺湾里环境改造工程 |  | 5101 |  |  | 5101 |  |  |  |
| 44 | 鸿运苑五二期商铺外侧花坛绿化 |  | 245.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 45 | 美丽河湖集中整治工程 |  | 10850 |  |  | 0 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | 416564.86 |  |  | 204228.26 |  |  |  |
| 总计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二标段：新增路段绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地段 | 天堂草 |  |  | 籽播黑麦草 |  |  | 绿篱、色块、林带 |  |  | 草花籽播 |  |  | 四季草花 |  |  | 备注 |
|  |  | 养护面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 撒播面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 养护面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 种植面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） | 种植面积（平方米） | 单价（元/平方米/年） | 合价（元） |  |
| 1 | 沈家桥浜 | 81337.1 |  |  | 81337 |  |  | 11896.05 |  |  | 3856.7 |  |  | 159 |  |  | 养护标准：三级养护；本项目单价包括承包人承担本承包项目全部内容的实施、完成所需要的所有材料费、设备费、劳务费、管理费、机械费、措施费、利润、税费等所有费用。工程量按实结算。 |
| 合计（元） |  | 81337.1 |  |  | 81337 |  |  | 11896.05 |  |  | 3856.7 |  |  | 159 |  |  |  |
| 总计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1）根据所投标段进行报价。

2）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

3）表格不够可自行延长。

# 报价合理性分析表（格式）

| 序号 | 内容 | 投入数量 | 人工工资 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、养护作业人员 |  |  |  | 1.养护作业人员投入数量以项目管理机构配备情况表为准（含项目负责人），不得低于“三、项目技术要求和有关说明”《作业设备配置要求》表中最低作业人员配置要求。 2.人工工资不得低于无锡市最低工资标准。 |
| 2 | 二、投标总价 |  |  |  | 与开标一览表中内容一致 |
| 3 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合价/投标总价 |
| 4 | 人工费占比标准 | 一标段：24.34% 二标段：23.24% |  |  | “三、项目技术要求和有关说明”《作业设备配置要求》表中人工费占比标准。 |

注：1.单价、合价均以人民币元，金额及百分比精确到小数点后2位。

2.人工费占比不得高于人工费占比标准，否则按无效标处理。

（十）项目管理机构配备情况表（格式）

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                     采购编号：

| 序号 | 姓名 | 主要相关工作经历 |  |  | 本次负责工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职务 | 学历 | 负责工作内容 |  |
| 上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

# 注：后附评分标准中要求的相关人员材料扫描件。

# （十一）机械设备投入计划表（格式）：

机械设备投入计划表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 自备 | 租赁 | 车牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

供应商名称（盖章）：

# 法定代表人或授权代表签字或盖章：
（十二）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）          采购项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2024-0005

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。