- 无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320292-ZJZX-G2025-0037

采购项目名称：地籍调查和地籍图编制

采购人：无锡市自然资源和规划局无锡经济开发区分局

采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司

二〇二五年八月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分 投标邀请

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司受无锡市自然资源和规划局无锡经济开发区分局的委托，对地籍调查和地籍图编制进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：地籍调查和地籍图编制 政府采购编号：JSZC-320292-ZJZX-G2025-0037 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购项目概况、要求： 1、项目概况：为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》(自然资发(2023〕195号）、《自然资源部办公厅关于进一步加快编制地籍图的通知》(自然资办函(2024〕1481号）等要求，自然资源部决定建设“地籍一张图”，做好经开区国有建设用地、农村宅基地、集体建设用地地籍调查和地籍图编制，按照部省要求进行地籍调查成果数据汇交。具体要求详见“采购需求。 2、服务期：2025年12月前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作。2026年12月底前，完成国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作。根据省级统一部署要求进行的其他工作等。（具体以甲方通知为准）； 3、质量标准：满足采购人及相关政策文件的要求； 4、采购预算：102万元； 5、最高限价：102万元，超过最高限价的按无效标处理； 6、标段划分：本项目共1个标段； 7、本项目（是/否）接受联合体投标：是。若为联合体参加时须明确牵头单位，且牵头单位及联合体成员单位均须具备测绘行政主管部门颁发的在有效期内乙级（含）以上测绘资质证书。联合体成员单位最多两家，联合体牵头单位代表联合体各方办理本项目投标活动过程中的一切事务。联合体各方不得再以自己的名义单独或形成其他联合体参加本项目投标；（本项目为网上电子投标，投标文件盖章要求：若组成联合体投标的，其联合体协议书需加盖联合体各方公章，其他投标文件只需加盖联合体牵头人公章。） |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1、基本资格要求：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件 （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目是否专门面向中小企业：是。 本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 3、特定资格要求： （1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）投标供应商应具备测绘行政主管部门颁发的在有效期内乙级（含）以上测绘资质证书； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 采购文件获取信息： 1.采购文件获取时间： 自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取采购文件的方式和地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 现场踏勘、提疑（答疑）、澄清、修改： 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年8月20日10：00时前，以书面(含电子邮件）形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件答疑、澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在投标截止时间十五日前以书面(含电子邮件）形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原招标公告媒体上发布。 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1、网上投标截止时间：2025年9月5日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年9月5日14:00，解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审有关信息： 评审时间：2025年9月5日 评审地点：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司（无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A座603评标室） |
| 11 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2025年9月5日 确定中标单位地点：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司（无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A座603评标室） |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市自然资源和规划局无锡经济开发区分局 采购人统一社会信用代码：11320200MB1563403Y 联系地址：无锡市经开区万新路77号 联系人：郑铁 联系电话：0510-85606838 采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司 统一社会信用代码：913202117168919532 联系人：龚茜茜 联系电话：0510-68750826 电子邮件地址：439893083@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋608室 邮政编码：214000 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 3.特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |

- 第二部分 供应商须知

- （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）采购文件的解释

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面（含电子邮件）形式送至中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正

1．采购人或者采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

2. 澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.4.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.4.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.6供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.7供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.8以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- （六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）

第一部分 商务标

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

（1）资格、资信证明文件

①关于资格的声明函（格式见附件）

②具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

④投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

⑥投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告原件扫描件；（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

⑦投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件；（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

⑧投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件；（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

⑨政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

⑩投标供应商应具备测绘行政主管部门颁发的在有效期内乙级（含）以上测绘资质证书扫描件；（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

⑪承诺书；（格式见附件）

⑫投标供应商为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

⑬联合体协议书；（若为联合体投标，必须提供）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

③联合体协议书（若有）；

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件⑥、⑦、⑧项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

3.开标一览表及附录（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件）

6.技术要求响应及偏离表（格式见附件）

7.企业类似业绩一览表（格式见附件）

8.投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

- （七）投标文件的制作

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

7.投标费用自理。

8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。

- （八）无效投标文件的确认

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

3.投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

18.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

20.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

21.改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

22.未按要求提供技术文件的；

23.投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

24.超过招标文件规定的最高限价的；

25.评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

26.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；

27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

29.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

30.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

31.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

32.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

33.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

34.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

35.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

36.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

37.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九）开标、评标

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015）150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）（若为联合体投标，联合体各方均须提供） |
| 3 | 投标人资质 | 投标供应商应具备测绘行政主管部门颁发的在有效期内乙级（含）以上测绘资质证书扫描件；（若为联合体投标，联合体各方均须提供） |
| 4 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。 |
| 5 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 6 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的财务审计报告原件扫描件。（若为联合体投标，联合体各方均须提供） |
| 8 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料。（若为联合体投标，联合体各方均须提供） |
| 9 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料。（若为联合体投标，联合体各方均须提供） |
| 10 | 政府采购投标及履约承诺函 | 格式见附件 |
| 11 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目,投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（服务）》(格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为“地籍调查和地籍图编制”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。（若为联合体投标，联合体各方均须满足要求） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目接受联合体投标；若为联合体参加时须明确牵头单位，且牵头人单位及联合体成员单位均须具备测绘行政主管部门颁发的在有效期内乙级（含）以上测绘资质证书。联合体成员单位最多两家，联合体牵头单位代表联合体各方办理本项目投标活动过程中的一切事务。联合体各方不得再以自己的名义单独或形成其他联合体参加本项目投标；（本项目为网上电子投标，投标文件盖章要求：若组成联合体投标的，其联合体协议书需加盖联合体各方公章，其他投标文件只需加盖联合体牵头人公章。） |
| 14 | 投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。 |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 1、评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序： （1）投标(响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应）报价〈采购项目预算x50%; （2）投标(响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应）报价〈采购项目最高限价x45%: （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3、启动异常低价投标(响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查需投标供应商上传:1.开标一览表；2.开标一览表附录；3.明细报价表，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。（投标有效期为90日历天） |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 特别说明：以上商务符合性审查需投标供应商上传：商务要求响应及偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （三）技术要求 |  |  |
| 1 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上技术符合性审查需投标供应商上传：技术要求响应及偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| - 其他： 投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在“其他”模块中。如无须另外上传资料，本项可上传空白页。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、养护期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间（1小时内）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。以此类推，按排名先后顺序选取三名中标候选人。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值

（一）价格分                          30分

（二）投标供应商综合情况              25分

（三）项目技术方案                    45分

5.3各项目评分标准

（一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）、投标供应商综合情况（25分）

1）业绩（3分）：投标供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目的，每提供1个，得1.5分，最高得3分。（须提供中标通知书和合同原件扫描件并加盖电子签章，日期以合同签订的日期为准，合同中须体现同类业务内容，不提供或提供不全的不得分）；

2）认证体系（2分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供1个得0.5分，最高得2分。（须提供[证书原件扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn 查询截图]并加盖电子签章放入补充证明文件中，不提供不得分）

3）应用软件（2分）：投标供应商具有道路高精度地图测图软件著作权、地图资源服务管理平台软件著作权、地籍管理信息系统软件著作权、土地登记系统软件著作权的，每具备一项得0.5分，最高为2分(注：投标文件中需提供证书扫描件加盖投标单位公章，未按要求提供或未提供不得分。）

4）拟投入服务团队人员（18分）：

（1）项目负责人（5分）：

A.具有正高级职称证书的，得2分；高级职称证书的，得1分；中级职称证书的，得0.5分；本项最高2分。

B.具有注册测绘师资格证书的，得1分；

C.具有测绘技术与质量管理培训合格证书的，得1分；

D.具有地理信息安全保密培训合格证的，得1分；

（2）拟派的技术负责人（4分）：

A.具有高级职称证书的，得1分；中级职称证书的，得0.5分；本项最高1分。

B.具有数据库系统工程师证书的，得1分；

C.具有注册测绘师资格证书的，得1分；

D.具有地理信息安全保密培训合格证的，得1分；

（3）拟派的质检负责人（4分）

A.具有高级职称证书的，得1分；中级职称证书的，得0.5分；本项最高1分。

B.具有数据库系统工程师证书的，得1分；

C.具有注册测绘师资格证书的，得1分；

D.具有测绘地理信息质检人员证书的，得1分；

（4）拟派的项目组其他管理人员（项目负责人、技术负责人、质检负责人除外）（5分）

A.具有数据库系统工程师证书的，每有一个人得0.5分，本项最高1分。

B.具有注册测绘师资格证书的，有1人，得0.5分；本项最高1分。

C.具有互联网地图安全审校人员上岗证的，有1人，得0.5分；本项最高得1分。

D.具有大数据分析师证书的，有1人，得0.5分；本项最高1分。

E.具有制图工程师的，有1人，得1分；本项最高1分

1、上述1-4项人员不重复计分。

2、提供上述人员有效的①相关证书原件扫描件，②与本企业签订的劳动合同原件扫描件，③由社保收缴部门出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的带有社保部门红章或含有县(区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件扫描件加盖电子签章放入补充证明文件中，如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间。不提供或提供不全均不得分。

（三）、项目技术方案（45分）

1）针对本项目的技术方案的阐述（15分）

①提供项目整体理解方案；（3分）

项目整体理解方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

项目整体理解方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

项目整体理解方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无项目整体理解方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②提供地籍数据成果的采集整理方案；（3分）

本项目地籍数据成果的采集整理方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目地籍数据成果的采集整理方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目地籍数据成果的采集整理方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目地籍数据成果的采集整理方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

③提供补充地籍调查方案；（3分）

针对本项目的补充地籍调查方案及有效的合理化建议比较内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

针对本项目的补充地籍调查方案及有效的合理化建议比较内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

针对本项目的补充地籍调查方案及有效的合理化建议比较内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无针对本项目的补充地籍调查方案及有效的合理化建议比较或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

④提供地籍数据标准化建库方案；（3分）

本项目地籍数据标准化建库方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目地籍数据标准化建库方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目地籍数据标准化建库方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目地籍数据标准化建库方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

⑤提供地籍图编制及数据汇交方案。（3分）

本项目地籍图编制及数据汇交方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目地籍图编制及数据汇交方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目地籍图编制及数据汇交方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目地籍图编制及数据汇交方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

2）针对本项目的实施方案（15分）

①项目组织架构方案；（3分）

本项目组织架构方案内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目组织架构方案内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目组织架构方案内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目组织架构方案或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②项目工作进度计划；（3分）

本项目工作进度计划内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目工作进度计划内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目工作进度计划内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目工作进度计划或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

③项目质量保证措施；（3分）

本项目质量保证措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目质量保证措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目质量保证措施内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目质量保证措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

④项目安全控制措施；（3分）

本项目安全控制措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目安全控制措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目安全控制措施内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目安全控制措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

⑤项目保密控制措施。（3分）

本项目保密控制措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目保密控制措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目保密控制措施内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目保密控制措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

3）针对本项目的重点、难点分析（6分）

①项目重点问题分析（2分）；

本项目重点问题的分析内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目重点问题的分析内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

无本项目重点问题的分析或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②项目难点问题分析（2分）；

本项目难点的分析内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目难点的分析内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

无本项目难点的分析或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

③重点、难点的应对措施（2分）。

本项目应对措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得2分；

本项目应对措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得1分；

无本项目应对措施或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

4）针对本项目的售后服务保障措施；（6分）

根据对项目需求的理解，提供本项目的售后服务保障措施，包含但不限于以下内容：

①售后服务培训相关方案（3分）；

本项目售后服务培训相关方案的内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目售后服务培训相关方案的内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目售后服务培训相关方案的内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目售后服务培训相关方案内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

②服务保障措施（3分）。

本项目服务保障措施内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目服务保障措施内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目服务保障措施内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无服务保障措施内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

5）合理化建议；（3分）

本项目合理化建议内容详实、与采购需求贴合度高且条理清晰的，得3分；

本项目合理化建议内容简略、基本满足采购需求且有逻辑性的，得2分；

本项目合理化建议内容简单且方案存在瑕疵的，得1分；

无本项目合理化建议或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

注：评委在5人及5人以上的，取所有评委的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标

1．采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标结果确定后，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- （十一） 废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同

1．采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

2．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

- （十四）政府采购履约担保

本项目无需缴纳履约保证金。

- （十五）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （十六）采购代理服务费

1.代理服务收费标准：招标代理服务收费参照计价格〔2002〕1980号计费标准（服务招标）70%计取，按差额定率累进法计算，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.8%。由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

- （十七）其他

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- 第三部分 采购需求

本项目为经开区地籍图编制项目，具体要求如下，供应商须提供满足以下要求的服务。

一、项目概况

为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》(自然资发〔2023〕195号）、《自然资源部办公厅关于进一步加快编制地籍图的通知》(自然资办函〔2024〕1481号）、《关于加快地籍成果入库汇交工作的函》（自然资登记函〔2025〕32号）等文件要求，自然资源部决定建设“一张图”，并将建设地籍数据库、形成统一产权底板纳入“一张图”建设的工作任务。根据《江苏省自然资源厅关于印发关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案的通知》（苏自然资函〔2024〕868号）等文件要求，拟开展经开区地籍图编制工作。

二、工作内容

（一）地籍数据成果的采集整理

1、数据成果的采集。

按照国家、省相关标准规范，对经开区地籍图编制所需数据成果进行收集、分析。需收集的地籍数据成果包括但不限于：（1）集体部分地籍数据成果：集体土地所有权确权登记成果、宅基地房地一体调查登记成果、集体建设用地数据成果；（2）国有部分地籍数据成果：土地征收数据、国有建设用地使用权数据（待审层、成果层、权调成果层等）；（3）行政区、地籍区、地籍子区；（4）自然幢；（5）基础地理数据（地形数据）；（6）自然资源业务审批结果数据（规、审、批、供、用、补、查等）；（7）勘测定界等地籍调查数据；（8）最新影像数据；（9）土地承包经营权数据；（10）林权数据。

2、数据成果的整理。

（1）集体建设用地、宅基地数据清洗、整合、分层、修补测。

基于农村房地一体权籍调查成果和现有经开区权籍库成果对集体建设用地使用权、宅基地使用权数据开展数据清洗、整合、分层。

1）全面梳理已有集体建设用地、宅基地确权登记及调查成果，形成调查登记数据图属关联一致、内容规范完整、拓扑关系正确的成果数据。

2）对宅基地、集体建设用地未开展地籍调查或缺少宗地图形数据的，利用大比例尺地形图、高分辨率影像等资料，勾绘宗地范围，编制不动产单元代码。联动国土所、乡镇、村组，采集权利人、房屋层数、房屋结构、建成年份等关键地籍信息，建立图形数据与属性数据对应关系，形成地籍调查成果入库。在后续完成地籍调查后，替换勾绘数据，逐一销号。

（2）国有建设用地使用权宗地数据清洗整合分层。

梳理、清洗、整合现有不动产权籍库中的国有调查成果，根据不同宗地调查成果的状态，将宗地拆分到相应数据层中，并对各层数据开展检查，修正各类数据问题。

1）对行政区、地籍区、地籍子区数据开展数据拓扑检查、属性检查，对存在拓扑问题的图形进行修正，对字段内容不全的进行完善补充，确保空间关系清晰、内容完整。

2）基于《地籍数据库 第1部分不动产》标准，构建国有建设用地使用权宗地调查层、登记层、历史层。

3）从现有不动产权籍数据库中抽取各类宗地图层，开展数据梳理。对重复无效数据进行清理，对存在拓扑重叠的数据，有登记档案且有CGCS2000坐标成果的依据登记档案开展校对修正，无登记档案或登记档案无CGCS2000坐标成果的形成问题宗地清单；开展调查登记数据关联校核，将已登记宗地迁入登记层，将已调查未登记宗地迁入调查层，将已登记已注销数据迁入历史层；对已登记调查成果，根据登记信息补充完善宗地图层。

（二）补充开展地籍调查

对已登记而缺失宗地矢量数据的国有建设用地使用权宗地及内部自然幢按照《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）开展地籍调查，地籍调查工作以已登记的不动产登记档案为基础，充分对照档案中的地籍调查表、宗地图等内容开展权属界线的指界，依据指界结果完成地籍测绘，并按照日常地籍调查成果标准要求制作成果包。

（三）地籍数据标准化建库

1、数据标准化建库。

基于现有经开区不动产权籍数据库，按照《不动产登记数据库标准》《地籍数据库 第1部分不动产》标准开展数据库改造工作，实现数据库标准化：

基于不动产权籍调查数据库，补充不动产登记信息要素，构建地籍数据库；并按照《地籍数据库 第1部分不动产》规范要求，对数据库结构、字段值域、字典标准、要素代码、数据分层进行规范化、标准化，建设符合部、省要求的地籍数据库。

2、数据入库。

将完成整合的各类数据成果按照地籍数据库标准要求进行数据入库：

（1）将地籍区、地籍子区、各级行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中；

（2）将完成清洗整合、补充调查的集体建设用地使用权、宅基地使用权、国有建设用地使用权、自然幢等地籍调查成果按照调查层、登记层、历史层的分类逐图层导入地籍数据库中。

（3）对已登记、已调查未登记、未调查三类开展数据标记，并建立台账。

（4）已登记但缺失图形的数据在重新测量并入库后，完善登记数据并重新建立登记数据与图形数据之间的关联。

（四）地籍图编制

在完成地籍数据标准化建设基础上，开展经开区范围的地籍图编制工作。依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。

1、基于地籍数据管理系统，按照《地籍图编制技术规范（试行）》要求，开发完善地籍图编制及管理功能。系统能够生成高质量的电子地籍图，可通过显示屏选择任意区域显示，系统也可采用标准分幅、自定义范围等方式，根据需求输出给定比例尺的电子地籍图或纸质地籍图，包含符号库构建和管理、按照标准符号和要素表达支持1:500、1:1000、1:5000、1:10000、任意比例尺、标准分幅、地籍区、地籍子区输出地籍图功能，支持将地籍图输出结果按照pdf、jpg格式保存到本地，并按照标准规范进行图面整饰，调整注记位置以使地籍图整洁美观易识别。

2、依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。对于1:500、1:1000的地籍图，主要表示建设用地使用权和宅基地使用权，内容包括地籍区和地籍子区、权属要素、地形要素等；1:2000地籍图主要表示土地承包经营权(耕地、林地等）和农用地的其他使用权，内容包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等；1:10000、1:5000地籍图主要表示集体土地所有权和国家自然资源所有权，主要包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等。

（五）数据汇交

按照国家相关标准要求，形成地籍数据库汇交成果包，并进行数据质检，保障成果包满足汇交要求：

1、按照部关于汇交集体部分地籍数据库成果的要求，2025年10月底前将集体建设用地、宅基地、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包，并开展数据质检，质检通过后将宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交到省厅和自然资源部。

2、按照部关于汇交国有部分地籍数据库成果的要求，2026年10月底前将国有建设用地使用权、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包，并开展数据质检。质检通过后汇交到省厅和自然资源部。

三、技术要求

为保证本项目建设的科学性、规范性和实用性，技术设计需要严格遵照国家局的相关指导性控制文件以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范：

1、CJJ/T 73-2019《卫星定位城市测量技术标准》；

2、CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；

3、GB50026-2020《工程测量标准》；

4、GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》；

5、GB/T 20257.2-2017《国家基本比例尺地图图式第2部分：1:5000 1:10000 地形图图式》；

6、GB/T 42547-2023 《地籍调查规程》；

7、TD/T 1055 《第三次全国国土调查技术规程》；

8、《地籍图编制技术规范（试行）》；

9、自然资发〔2023〕195号《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》；

10、自然资办函〔2024〕1481号《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》；

11、坐标系统采用2000国家大地坐标系，中央子午线为东经120度。

四、进度要求

2025年10月底前，基本完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，未调查宗地和已登记宗地缺失图形数据的完成宗地范围影像勾绘，基本实现农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图，并将宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交到省厅和自然资源部。

2026年10月底前，完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

五、提交成果

（1）文档成果

1）无锡市经开区地籍图编制工作报告；

2）无锡市经开区地籍图编制质量检查报告；

3）无锡市经开区地籍图编制技术报告；

（2）表格成果

1）无锡市经开区国有建设用地地籍调查成果汇总表；

2）无锡市经开区集体建设用地地籍调查成果汇总表；

3）无锡市经开区宅基地地籍调查成果汇总表。

（3）图件成果

1）无锡市经开区1:500地籍图；

2）无锡市经开区1:2000地籍图；

3）无锡市经开区1:10000地籍图；

（4）数据库成果

无锡市经开区地籍数据库。

（5）其他材料

包括地籍调查、地籍图编制过程中所需的基础资料等。

六、时间安排

2025年12月前完成，完成农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作。2026年12月底前，完成国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作。根据省级统一部署要求进行的其他工作等。

七、付款方式

支付方式：2025年完成宅基地和集体建设用地地籍图编制工作，并将相关数据汇交到上级自然资源部门后，2026年一季度支付项目金额的30%；2026年完成国有建设用地的地籍图编制工作，并将相关数据汇交到上级自然资源部门，2027年一季度支付项目金额的30%。项目通过验收后，2028年支付剩余项目金额的40%。

（具体支付计划和进度以财政部门预算下达数统筹为准。

八、其他说明

费用说明：投标总价应包括投标供应商整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗费、专家评审费、利润、税金、本项目招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，投标供应商不得再要求追加任何费用。

- 第四部分 合同书(格式）

合同编号：

合  同  书

项目名称：地籍调查和地籍图编制

甲方（采购人）： 无锡市自然资源和规划局无锡经济开发区分局

乙方（中标方）：

签订地点：无锡市经开区

签订日期：    年  月  日

甲方（采购人）：无锡市自然资源和规划局无锡经济开发区分局

地址：

乙方（中标方）：

地址：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、项目负责人：

四、项目内容、形式、要求

（一）地籍数据成果的采集整理

1、数据成果的采集。

按照国家、省相关标准规范，对经开区地籍图编制所需数据成果进行收集、分析。需收集的地籍数据成果包括但不限于：（1）集体部分地籍数据成果：集体土地所有权确权登记成果、宅基地房地一体调查登记成果、集体建设用地数据成果；（2）国有部分地籍数据成果：土地征收数据、国有建设用地使用权数据（待审层、成果层、权调成果层等）；（3）行政区、地籍区、地籍子区；（4）自然幢；（5）基础地理数据（地形数据）；（6）自然资源业务审批结果数据（规、审、批、供、用、补、查等）；（7）勘测定界等地籍调查数据；（8）最新影像数据；（9）土地承包经营权数据；（10）林权数据。

2、数据成果的整理。

（1）集体建设用地、宅基地数据清洗、整合、分层、修补测。

基于农村房地一体权籍调查成果和现有经开区权籍库成果对集体建设用地使用权、宅基地使用权数据开展数据清洗、整合、分层。

1）全面梳理已有集体建设用地、宅基地确权登记及调查成果，形成调查登记数据图属关联一致、内容规范完整、拓扑关系正确的成果数据。

2）对宅基地、集体建设用地未开展地籍调查或缺少宗地图形数据的，利用大比例尺地形图、高分辨率影像等资料，勾绘宗地范围，编制不动产单元代码。联动国土所、乡镇、村组，采集权利人、房屋层数、房屋结构、建成年份等关键地籍信息，建立图形数据与属性数据对应关系，形成地籍调查成果入库。在后续完成地籍调查后，替换勾绘数据，逐一销号。

（2）国有建设用地使用权宗地数据清洗整合分层。

梳理、清洗、整合现有不动产权籍库中的国有调查成果，根据不同宗地调查成果的状态，将宗地拆分到相应数据层中，并对各层数据开展检查，修正各类数据问题。

1）对行政区、地籍区、地籍子区数据开展数据拓扑检查、属性检查，对存在拓扑问题的图形进行修正，对字段内容不全的进行完善补充，确保空间关系清晰、内容完整。

2）基于《地籍数据库 第1部分不动产》标准，构建国有建设用地使用权宗地调查层、登记层、历史层。

3）从现有不动产权籍数据库中抽取各类宗地图层，开展数据梳理。对重复无效数据进行清理，对存在拓扑重叠的数据，有登记档案且有CGCS2000坐标成果的依据登记档案开展校对修正，无登记档案或登记档案无CGCS2000坐标成果的形成问题宗地清单；开展调查登记数据关联校核，将已登记宗地迁入登记层，将已调查未登记宗地迁入调查层，将已登记已注销数据迁入历史层；对已登记调查成果，根据登记信息补充完善宗地图层。

（二）补充开展地籍调查

对已登记而缺失宗地矢量数据的国有建设用地使用权宗地及内部自然幢按照《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）开展地籍调查，地籍调查工作以已登记的不动产登记档案为基础，充分对照档案中的地籍调查表、宗地图等内容开展权属界线的指界，依据指界结果完成地籍测绘，并按照日常地籍调查成果标准要求制作成果包。

（三）地籍数据标准化建库

1、数据标准化建库。

基于现有经开区不动产权籍数据库，按照《不动产登记数据库标准》《地籍数据库 第1部分不动产》标准开展数据库改造工作，实现数据库标准化：

基于不动产权籍调查数据库，补充不动产登记信息要素，构建地籍数据库；并按照《地籍数据库 第1部分不动产》规范要求，对数据库结构、字段值域、字典标准、要素代码、数据分层进行规范化、标准化，建设符合部、省要求的地籍数据库。

2、数据入库。

将完成整合的各类数据成果按照地籍数据库标准要求进行数据入库：

（1）将地籍区、地籍子区、各级行政区等基础地理信息要素加载到地籍数据库中；

（2）将完成清洗整合、补充调查的集体建设用地使用权、宅基地使用权、国有建设用地使用权、自然幢等地籍调查成果按照调查层、登记层、历史层的分类逐图层导入地籍数据库中。

（3）对已登记、已调查未登记、未调查三类开展数据标记，并建立台账。

（4）已登记但缺失图形的数据在重新测量并入库后，完善登记数据并重新建立登记数据与图形数据之间的关联。

（四）地籍图编制

在完成地籍数据标准化建设基础上，开展经开区范围的地籍图编制工作。依据《地籍调查规程》《地籍图编制技术规范（试行）》等规定，依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。

1、基于地籍数据管理系统，按照《地籍图编制技术规范（试行）》要求，开发完善地籍图编制及管理功能。系统能够生成高质量的电子地籍图，可通过显示屏选择任意区域显示，系统也可采用标准分幅、自定义范围等方式，根据需求输出给定比例尺的电子地籍图或纸质地籍图，包含符号库构建和管理、按照标准符号和要素表达支持1:500、1:1000、1:5000、1:10000、任意比例尺、标准分幅、地籍区、地籍子区输出地籍图功能，支持将地籍图输出结果按照pdf、jpg格式保存到本地，并按照标准规范进行图面整饰，调整注记位置以使地籍图整洁美观易识别。

2、依托地籍数据库，编制农村宅基地、集体建设用地和国有建设用地地籍图。对于1:500、1:1000的地籍图，主要表示建设用地使用权和宅基地使用权，内容包括地籍区和地籍子区、权属要素、地形要素等；1:2000地籍图主要表示土地承包经营权(耕地、林地等）和农用地的其他使用权，内容包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等；1:10000、1:5000地籍图主要表示集体土地所有权和国家自然资源所有权，主要包括行政区划、地籍区和地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等。

（五）数据汇交

按照国家相关标准要求，形成地籍数据库汇交成果包，并进行数据质检，保障成果包满足汇交要求：

1、按照部关于汇交集体部分地籍数据库成果的要求，2025年10月底前将集体建设用地、宅基地、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包，并开展数据质检，质检通过后将宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交到省厅和自然资源部。

2、按照部关于汇交国有部分地籍数据库成果的要求，2026年10月底前将国有建设用地使用权、自然幢、地籍图、地籍子区等调查数据成果以及对应的登记数据成果按照《地籍数据库 第1部分不动产》要求，制作数据汇交包，并开展数据质检。质检通过后汇交到省厅和自然资源部。

五、合同报酬及其支付方式

1、本项目报酬人民币(大写）        万元整（¥          元），甲方除此之外不需支付任何费用。

2、支付方式：2025年完成宅基地和集体建设用地地籍图编制工作，并将相关数据汇交到上级自然资源部门后，2026年一季度支付项目金额的30%；2026年完成国有建设用地的地籍图编制工作，并将相关数据汇交到上级自然资源部门，2027年一季度支付项目金额的30%。项目通过验收后，2028年支付剩余项目金额的40%。（实际支付进度以财政资金拨付进度为准，乙方申请付款前，须向甲方提供符合财务要求的相应金额的发票，否则甲方有权顺延付款。因乙方原因或财政支付程序导致付款迟延的，甲方不承担违约责任，乙方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由，乙方仍应按约定完成合同义务。）。

3、履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 否   。

履约保证金缴纳金额：         \               元。

履约保证金的缴纳时间：   \  ，缴纳形式：   \   。

履约保证金的退付时间：  \   ，退付办法：  \    。

履约保证金不予退还的情形：       \             。

逾期退还履约保证金的违约责任：   \             。

六、合同要求及标准

确保所有调查成果满足甲方需求，通过上级主管部门汇交。

七、服务期限

2025年12月前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作。2026年12月底前，完成国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作。根据省级统一部署要求进行的其他工作等。

八、提交成果

（1）文档成果

1）无锡市经开区地籍图编制工作报告；

2）无锡市经开区地籍图编制质量检查报告；

3）无锡市经开区地籍图编制技术报告；

（2）表格成果

1）无锡市经开区国有建设用地地籍调查成果汇总表；

2）无锡市经开区集体建设用地地籍调查成果汇总表；

3）无锡市经开区宅基地地籍调查成果汇总表。

（3）图件成果

1）无锡市经开区1:500地籍图；

2）无锡市经开区1:2000地籍图；

3）无锡市经开区1:10000地籍图；

（4）数据库成果

无锡市经开区地籍数据库。

（5）其他材料

包括地籍调查、地籍图编制过程中所需的基础资料等。

九、甲方权利和义务

1、甲方对本合同研究事项负指导监督义务，有权检查乙方工作进展。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制，对乙方编制规划过程中的情况与乙方交换意见，但不应影响乙方的工作计划进程。

2、甲方有权对不称职的乙方技术人员提出更换要求，乙方无条件服从。

3、甲方变更委托编制项目、规模、条件等，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）。

4、甲方对乙方交付的成果拥有所有权，乙方可以在著述中引用、署名，但不得用于其他商务活动。

十、乙方权利义务

1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求开展相关服务，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果资料，并对其负责。

2、乙方按本合同规定进度向甲方交付资料及文件等。

3、乙方交付编制资料及文件等成果后，按甲方要求参加相关审议、论证、评审、评优等活动，并根据相关结论意见负责对成果做必要修改、调整及补充。

4、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让和使用甲方提交的相关资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

5、乙方在提交的成果中，不得侵犯第三方的知识产权，如因此发生争议，由乙方负责处理并承担全部责任。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同义务全部或部分转包、分包给其他第三方。

十一、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。该等责任包括但不限于本合同的违约责任及导致甲方产生的差旅费、诉讼费、鉴定费、律师费、保全费等一切费用损失。

十二、保密条款

乙方在本合同履行期间所知悉或获取的甲方的一切信息或资料均负有保密的义务，包括甲方工作人员家庭、身份等不宜公开的隐私信息等。乙方应确保项目中甲方成果数据的安全性与保密性，未征得甲方书面同意，不得泄露和用于其他用途。本项义务不受本协议履行期限的限制，如发现此类问题，甲方有权向司法机关追究乙方相应法律责任。

十三、其他说明：

（1）本项目投标总报价包括项目中标起到项目正式交付到验收所发生的一切费用。乙方报酬和承担该项目正常开展工作的所有经费，包括调研考察费用、专家论证费用（专家咨询费、差旅费、会务费等）、文本制作与印刷费用、管理费等。

（2）乙方必须在满足磋商文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

（3）质量及验收：甲方根据国家有关规定、磋商文件、乙方的报价文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

十四、乙方工作承诺

（1）严格执行国家、省、市有关规定和文件精神，选拔专业技术骨干组建项目组提供本地化服务，制定周详的工作计划。

（2）根据技术规范和文件要求，结合地方实际情况，编制技术实施方案。

（3）根据项目的特点设置技术工作流程和成果审核标准，加强对调查成果的质量把关。

（4）在技术层面上确保调查项目按时保质完成，并通过相关部门验收。

（5）配合甲方进行成果的论证、验收和呈报审查等工作。

（6）项目完成后乙方将继续为甲方提供技术咨询服务，及时响应甲方的咨询需求。

（7）严格遵守廉洁自律规定。

十五、违约责任

1、本合同履行期内，乙方无故单方终止合同则按合同额的20%向甲方支付违约金。如甲方因需求调整或上级部门要求等原因需要解除或部分解除本合同的，应向乙方发送书面解除通知。

2、除本合同另有约定外，若乙方违反本合同第三，四、六、七、八、十条之约定，则向甲方承担合同总金额20%的违约金。

3、若乙方提交的成果未达到审查、验收通过要求或提供报告的内容虚假、不符合实际或不提供报告、成果侵权，应退还已支付款项并承担合同总金额20%的违约金。

4、如乙方交付的成果和技术资料侵犯第三方的合法权益，发生第三方指控甲方技术侵权，乙方应承担全部责任。

5、任何一方因不可抗力因素不能履行合同，应及时通知对方，并在5个工作日内向对方提供书面证明，签订有关终止执行合同文件。

十六、解决争议的方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，任一方有权提交甲方所在地人民法院起诉。

十七、合同不可分割部分

公开招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十八、合同备案

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份。

十九、合同生效

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

二十、其他有关约定事项

未尽事宜由双方协商解决。

甲方（采购人）：（盖章）              乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年  月  日                       年  月  日

见证方：

见证人：(签章）

年   月   日

附：

保密协议

根据中华人民共和国相关法律法规，甲、乙双方签订本保密协议如下：

第一条：本保密协议所指的保密信息指甲方以书面、口头或电子文件的形式提供给乙方的任何信息或数据，但不包括任何已出版的或其他形式处于公有领域的信息，以及在披露时接受方通过其他合法途径已经获得的信息。

第二条：

乙方同意只在本合同的规定的范围内使用甲方提供的保密信息。

(1）采取足够的措施，保护该保密信息，不向任何第三方披露该保密信息，也不以其他方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

(2）如为本合同的目的确实需要向第三方披露该保密信息的，则必须事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

(3）应约束其接触保密信息的员工遵守保密义务。

(4）如合同因任何原因终止，乙方应按照甲方要求将保密信息及其载体返还给甲方。

第三条：乙方在工作期间，严禁以各种形式将甲方档案资料私自带出、损坏、涂画、丢失，严禁将与客户相关的资料、进行复制或将上述资料带离工作现场：不准利用甲方档案库的内容在市面上做商业演示，以免发生泄密事件，否则甲方将追究其法律责任。

第四条：乙方承诺，在为甲方实施纸质档案数字化服务期间，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若乙方违反上述承诺而导致甲方遭受第三方的侵权指控时，乙方应当承担甲方为应诉而支付的一切费用；甲方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向乙方追偿。上述应诉费用和侵权赔偿可以从乙方的项目款中扣除。

第五条：严禁将工作现场的办公用品携带外带，如必须向外提供、展示，出具相关证明并经甲方书面同意。

第六条：遵守甲方工作现场的管理规章制度，不得带领外单位人员到现场。甲方单位为乙方工作人员办理的各种证件要妥善保管，如有遗失要及时报告甲方；严禁将办理的任何证件借予无关人员使用。在工作结束时，各种证件要交还甲方。

第七条，乙方人员在结束现场工作之前，为了保证档案的秘密安全，先自查电脑硬盘的内容是否已经进行过技术处理，再请甲方工作人员严格检查确认后，方可离场。

第八条：对于涉密案卷、材料等的整理加工，乙方要最大限度地缩小涉密操作人员范围，安排符合要求的骨干人员进行操作，在规定的时间内完成任务。切实采取有效措施，防止发生泄密问题。

第九条：所有参加档案整理加工人员必须遵守国家有关保密的规定和相关协议的约定，不得泄露甲方任何秘密。乙方在项目完成后承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布档案公开或者档案信息实际上已经公开；乙方同意就项目完成后所承担的保密义务，甲方不再向乙方支付任何保密费用。

第十条：如果乙方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，乙方应事先通知甲方，并协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。

第十一条：如乙方违反本协议相关约定，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相应法律责任。

第十二条：双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的特许或许可，乙方不能在本协议目的之外使用本保密信息。

第十三条：乙方必须遵守国家有关保密的法律和行政法规的规定，包括但不仅限于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《计算机信息系统保密管理暂行规定》。

甲方单位：                                  乙方单位：

（盖章）                                   （盖章）

甲方法定代表人                              乙方法定代表人

或授权委托人：（签章）                      或授权委托人：（签章）

- 第五部分 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）

投标函

致中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

五、我方认为贵方有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（项目名称：　     　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                    的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

13.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

14.我单位承诺不非法转包、分包。

15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

- （五）承诺书（格式）

- 承诺书1

（投标供应商名称）在此承诺：

我方系                       项目的投标供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日      期：    年    月   日

承诺书2（格式）

（投标人名称）在此承诺：

我公司(单位）愿针对此次地籍调查和地籍图编制（项目名称）进行响应。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一）具有独立承担民事责任的能力；

(二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六）响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

(七）本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；一旦中标，在服务期中，将严守保密纪律。

若有违背，我公司(单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

注：条款（五）中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

保密承诺书

采购人：

我方参加贵单位组织的________项目招标活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：

一、严格遵守国家和采购人的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、投标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经采购人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受相关部门和采购人按国家和采购人规定作出的相关处罚。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

- （六）企业简介和经营情况说明（格式）

企业简介和经营情况说明

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 202X年 万元 |
| 实现利润 | 202X年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （七）开标一览表及附录（格式）

开标一览表

项目编号：                                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录

项目名称：                              政府采购编号：

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 项目报价（总价） （人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| 服务期 | 2025年12月前，完成农村宅基地和集体建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作。2026年12月底前，完成国有建设用地地籍补充调查、地籍图编制及成果汇交工作。根据省级统一部署要求进行的其他工作等。 |
| 质量要求 | 满足采购人及相关政策文件的要求 |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（八）明细报价表（格式）

明细报价表

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由投标供应商自行列明报价项目类别和项目内容及报价

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- （九）商务要求响应及偏离表（格式）

商务要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

日期：   年   月   日

- （九）技术要求响应及偏离表（格式）

技术要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十二）人员一览表（格式）

人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　         政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

- （十三）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十四）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

（十五）联合体协议书（如有）

- 联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       (联合体名称）联合体，共同参加       (采购人名称）(以下简称采购人）        (项目名称）(以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目的合同(以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.        (某成员单位名称）为              (联合体名称）牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表负责响应文件盖章签字等工作。

4.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

5．联合体各成员单位内部的职责分工必须如下：                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作内容及工作量如下：               。

6．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作内容及工作量分摊。

7．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                             (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    (签字）

成员名称：                             (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     (签字）