招　标　文　件

项目名称：江都区大比例尺地形图测绘项目

项目编号：JSZC-321012-JZCG-G2024-0023

扬州市公共资源交易中心江都分中心

2024年12月

总目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	40

第六章  投标文件格式	46

第一章投标邀请

受扬州市自然资源和规划局江都分局的委托，扬州市公共资源交易中心江都分中心就江都区大比例尺地形图测绘(JSZC-321012-JZCG-G2024-0023)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江都区大比例尺地形图测绘项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月31日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JZCG-G2024-0023

2.项目名称：江都区大比例尺地形图测绘

3.预算金额：1200万元。

4.本项目设定最高限价，1200万元，其中：一包：572万元；二包：319万元；三包：269万元；四包：40万元。

5.采购需求（简介）：为加快推进大比例尺地形图测绘工作，扬州市自然资源和规划局江都分局计划开展大比例尺地形图测绘项目，详细内容见本招标文件第四章采购需求。本项目共分四个包，投标人可兼投但不得兼中。开标、评标、定标按照一包、二包、三包、四包的顺序进行。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章采购需求。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受  联合体投标

5.本项目 不接受 进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：

一包、二包、三包：

投标人须具有行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质，且专业类别涵盖测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地图编制。

四包：

投标人须具有行政主管部门颁发的甲级测绘资质，且专业类别涵盖测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地图编制。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年12月31日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市自然资源和规划局江都分局

地址：扬州市江都区新都路287号

联系人：王龙

联系方式：0514—86552949

2.扬州市公共资源交易中心江都分中心信息

地址：扬州市江都区浦江东路111号（锦润国际大酒店向东800米，席家花园对面）

联系人：苗蕾

联系方式：0514-80385712

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心江都分中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心江都分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

交易中心质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包或分包，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心江都分中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

（1）合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同款的30%；

（2）成果在2年使用期内满足质量要求的，2026年12月31日前、2027年12月31日前分别再支付合同款的30%、40%；

（注：每次支付，甲方应自收到乙方发票之日起10个工作日内付款。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江都区大比例尺地形图测绘 一包 | 其他未列明行业 |
| 2 | 江都区大比例尺地形图测绘 二包 | 其他未列明行业 |
| 3 | 江都区大比例尺地形图测绘 三包 | 其他未列明行业 |
| 4 | 江都区大比例尺地形图测绘 四包 | 其他未列明行业 |

为进一步贯彻落实《江苏省“十四五”基础测绘规划》、《江苏省自然资源厅关于全面推进实景三维江苏建设的通知》要求，到2025年初步建成“全覆盖、全联通、全兼容”的实景三维江苏，实现全省大比例尺地形图全覆盖的既定目标及《2024年全省自然资源重点任务分工方案》（苏自然资发〔2024〕1号）的通知要求“2024年加快推进大比例尺地形图测绘工作，空白区域全部清零”；对除城区、沿江开发区已有大比例尺地形图外其他区域约1081.5平方千米开展大比例尺地形图测绘项目。

## 一、工作任务

（1）完成江都区全域约1330平方千米优于地面0.2米分辨率航空影像和正射影像获取及像控测量和空三加密工作；

（2）完成11个镇区范围约140平方千米优于地面0.1米分辨率航空摄影（或倾斜摄影）及1:1000数字线划图（DLG）生产和数据库建设；

（3）完成农村区域约927平方千米1:2000数字线划图（DLG）生产和数据库建设；

（4）完成省下发工作界剩余区域约30平方千米的实景三维建设工作，内容包括： TDOM制作、2处重点区域LOD3级模型制作和水系、道路、建筑物、院落等地理实体数据建设）。

## 二、标段划分

| 标段 | 测区范围 | 工作内容 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一包 | 小纪镇、武坚镇、樊川镇；仙女镇约30平方千米实景三维 | 一、牵头任务 1.技术牵头： （1）项目技术方案编制及评审； （2）各作业标段技术标准的统一，作业工序的合理安排； （3）技术路径、安全生产等培训、解答。 2.航测牵头： （1）航片获取：协助采购人获取江都区“十四五”第二轮基础航空摄影成果，包括：0.2米高分辨率航空影像、POS数据和0.2米正射影像； （2）空域申请：针对航飞区域进行空域申请。 （3）航空摄影：11个镇规划区约140平方千米优于0.1米分辨率无人机航摄和扬泰机场周边大部分区域优于0.03米的倾斜摄影工作； （4）像控布测：依据《1﹕500 1﹕1000 1﹕2000地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T 7931-2008)，进行11个镇全域范围1﹕2000像控点布设和11个镇规划区范围1﹕1000像控点布设，坐标和高程采用基于JSCORS的网络RTK方法获取； （5）空三加密：依据《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）相关要求，进行空三加密； （6）数据合库：各作业标段数字线划图（DLG）数据库经检查合格后进行数据接边，并完成数据库合库工作。 3.质检及验收： （1）省级质检：负责在项目成果（含实景三维）经监理单位检查合格后提交至江苏省测绘产品质量监督检验站检验，全程配合质检，确保质检过关，并承担质检费用； （2）专家验收：通过省级质检站检验合格后组织专家组进行项目验收，确保验收通过。 4.实景三维： 按照省下发的工作界范围，通过倾斜摄影测量方式，获取剩余区域约30平方千米0.03米分辨率的倾斜摄影影像，生产、修饰处理倾斜摄影Mesh三维模型，构建城市级实景三维地理场景；并对现有地形图数据进行更新后再进行基础地理实体数据生产；基于0.03米分辨率的倾斜摄影影像，制作TDOM成果；选择2处具有地方代表性的重点区域开展分辨率优于0.015米倾斜摄影，完成LOD3级模型生产，并和已有区域进行数据接边。 5.成果归档 航摄数据、空三加密数据、数据库成果及地形图分幅图、实景三维数据等全域相关成果按照测绘档案管理规定进行打印、装订、移交和归档工作。 二、地形图生产任务 1.完成一包范围内约37.35平方千米镇规划区范围1:1000比例尺地形图测绘及数据入库工作； 2.完成一包范围内约343.59平方千米村庄范围1:2000比例尺地形图测绘及数据入库工作。 （主要内容包括立体采集、外业调绘和高程补充测量、数据编辑、数据入库及质量检查等工作） | 572 |
| 二包 | 真武镇、邵伯镇、丁沟镇、丁伙镇 | 1.完成二包范围内约54.1平方千米镇规划区范围1:1000比例尺地形图测绘及数据入库工作； 2.完成二包范围内约320.79平方千米村庄范围1:2000比例尺地形图测绘及数据入库工作。 （主要内容包括立体采集、外业调绘和高程补充测量、数据编辑、数据入库及质量检查等工作） | 319 |
| 三包 | 郭村镇、浦头镇、吴桥镇、宜陵镇；仙女镇、大桥镇部分区域 | 1.完成三包范围内约49.19平方千米镇规划区范围1:1000比例尺地形图测绘及数据入库工作； 2.完成三包范围内约262.69平方千米（除已有大比例尺地形图范围外）村庄范围1:2000比例尺地形图测绘及数据入库工作，并做好与已有地形图数据的接边工作。 （主要内容包括立体采集、外业调绘和高程补充测量、数据编辑、数据入库、质量检查和已有大比例尺地形图接边等工作） | 269 |
| 四包 | 全范围 | 为本项目全过程提供监理服务。 1.审查、确认作业单位的项目技术设计、仪器设备投入和使用、测绘人员的资格；督促作业单位按合同约定进度作业； 2.依据技术标准、工作规范和项目合同检查作业单位项目实施工序、质量等； 3.督促作业单位整理、编制、提供相关测绘成果资料并做好涉密测绘成果的保密工作； 4.定期向采购人书面报告测绘监理情况，负责向采购人提交完整的测绘监理资料； 5.协助采购人完成测绘项目验收； 6.完成采购人交办的其他监理事项。 | 40 |
| 合 计 |  |  | 1200 |

## 三、主要内容及技术要求

## 一包、二包、三包：

## （一）技术要求

- 测绘基准

（1）坐标系统：采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，中央子午线为120°，3°分带。

（2）高程基准：采用1985国家高程基准。

- 2.地形图成果比例尺

地形图比例尺为1∶1000、1∶2000。

- 3.地形图分幅及编号

（1）分幅

采用50cm×50cm规格标准分幅。

（2）图幅编号

图号以图廓西南角坐标千米数的X-Y形式表示。

1∶1000比例尺取整千米数小数点前三位和小数点后一位（如：570.5-426.5）；

1∶2000比例尺取整千米数小数点前三位（如：580-416）。

（3）图名

图名应选用所在图幅内主要居民地名称或主要企事业及行政单位名称，全测区不得重名或同名。若图内无名可取时，应以相邻图幅的东、南、西、北四个方位命名，方位加括号，如**村（东）。若加方位命名仍无法取图名时，以图号作图名。

（4）文件名

标准分幅的DLG均以图幅号加扩展名命名。

- 成果数据格式

（1）地形图成果数据格式

DLG分幅图成果为DWG格式数据。

DLG数据库成果为ArcGIS File Geodatabase格式（*.gdb）。

（2）实景三维成果数据格式

OSGB瓦片集格式和3DTiles格式。

（3）基础地理实体数据库成果数据格式

ArcGIS File Geodatabase格式（*.gdb）

- 5.地形图基本精度指标要求

（1）数字线划图（DLG）平面精度

地物点点位中误差与间距中误差

| 平面位置中误差（图上mm） | 邻近地物点间距中误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 建、构筑物（图上mm） | 其他地物（图上mm） |
| ±0.50 | ±0.40 | ±0.50 |

注：建筑物密集区及隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

（2）基本等高距

本测区地形图基本等高距统一采用1米。

- 高程注记点精度

平坦地区高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差：1∶1000比例尺地形图不应大于±0.15米；

1∶2000比例尺地形图铺装路面、硬化地表不应大于±0.2米，其他区域不大于±0.4米。

其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量。等高线插求点相对于邻近高程控制点的高程中误差，平地不应大于基本等高距的1/3，丘陵地区不应大于基本等高距的1/2，困难地区可放宽0.5倍。

- 高程注记点密度

一般地区高程注记点图上每平方分米10～15个,乡镇和居民地密集区及水稻田平坦地区每平方分米8～10个。1∶1000比例尺地形图高程均注记至0.01m，1∶2000比例尺地形图高程均注记至0.1m。

（5）最大误差。平面和高程中误差的2倍为最大误差，粗差比例不大于5%。

- 6.实景三维建设技术指标要求

（1）位置精度要求

| 类 别 | 平面中误差（米） | 高程中误差（米） |
| --- | --- | --- |
| 三维模型数据成果 | ±0.3 | ±0.25 |
| 真正射影像 | ±0.3 | -- |
| 二维图元地理实体 | 与源数据精度一致（转换） | -- |
| 注：困难地区（如林区、阴影覆盖隐蔽区等）的中误差可放宽至两倍标准中误差。 |  |  |

（2）航摄技术要求

①航摄种类：IMU/GNSS辅助倾斜数码彩色航空摄影；

②航摄仪要求：不少于五镜头倾斜数码航摄仪（含），无人机搭载航摄仪单镜头不低于4200万像素（含），有人机搭载航摄仪单镜头不低于1.2亿像素（含）；

③带有高精度IMU/GNSS系统；

④倾斜航摄影像地面分辨率：等于或优于0.03米（下视）；2处重点区域等于或优于0.015米（下视）；

⑤垂直影像重叠度：航向重叠度一般不低于60%：旁向重叠度一般应设计为40%~80%,最低不低于30%。在高层建筑密集区,航向重叠度设计为70%~80%；

⑥倾斜影像重叠度：当满足垂直影像重叠度后，倾斜影像的航向和旁向重叠度可不再重新设计；

⑦垂直影像倾角：垂直影像倾角一般应不大于6°，最大应不大于10°；

⑧垂直影像旋角：垂直影像旋角一般应不大于25°，在确保影像航向和旁向重叠度满足要求的前提下最大应不大于35°；

⑨测区覆盖：保证测区边缘区域倾斜视角影像的覆盖范围，旁向范围超出摄区边界不少于3条基线；航向超出摄区边界不少于7条基线，覆盖不全须补测；

⑩影像质量要求：各镜头影像须清晰、反差适中、色彩鲜明、颜色饱和、相同地物的色彩基调基本一致、有较丰富的层次和能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像；

⑪航摄时间：在规定的航摄期限内，选择对成图影响较小、云雾少、无扬尘（沙）、光照充足、大气透明度好的晴或多云天气进行摄影。若为晴天拍摄，太阳高度角≥40°，阴影倍数≤1.2倍；若为多云天气拍摄，在保证照度的前提下可适当放宽太阳高度角要求。

补摄与重摄：航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄，补摄航线的长度应超出漏洞外五条基线，应采用同一主距的航摄仪进行补摄，当某段POS数据经分析后无法使用，应对该段航线进行补摄，补摄航线的长度应超出该段航线外五条基线。

（3）倾斜摄影三维模型成果要求

①总体要求:模型纹理色调一致、均匀、无镶嵌痕迹，保障建筑物建模效果优良，模型分明。

②模型细节修饰后的数据成果应维持修饰前模型的目录、命名和文件结构，不得新增瓦片文件或在瓦片文件内直接新增不具备细节层次结构的补丁模型。

③水系：水面平整、无破面，放大到实际影像像素大小、以相机拍照视角观察时，不会出现与实际不符的情况。影像接边处无明显接痕，水面纹理可采用正射影像进行纹理映射。

④交通：对有遮挡处进行人工处理达到设计精度要求，道路及其附属设施的平面位置及高程信息满足三维模型整体表达精度，道路及其附属设施线状模型结构与实际情况一致。

⑤建筑：建筑物几何形状（面、线、角）和纹理完整、正确，无破面、无明显特征变形情况。

⑥地形:真实反映地形起伏、地表形态、质地、色彩、纹理等特征。地形模型的平面位置及高程精度满足三维模型表达要求。

⑦其他:不允许在模型表面出现与现实不符的孔洞,如水面、广告牌、玻璃幕墙等，需进行修复；模型中不允许存在孤立、细碎的3D悬浮物（如很小的树冠、残缺不全的路标牌等及其他异常错误目标），需进行修复。

（4）二维矢量图元形式基础地理实体数据要求

①数据坐标必须与给定的坐标保持一致，平面、高程与倾斜摄影模型保持一致，准确反映现状。

②数据的基底、顶部绝对高程信息必须与倾斜摄影模型保持一致，可以重建还原建筑物体块模型数据。

③数据可生成3DTiles格式模型瓦片，瓦片属性表应记录每个图元包括空间身份编码在内的必要属性信息。

④实体的转换、采集、语义化处理符合《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-5基于1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程》《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-6基础地理实体数据采集生产技术规程》和《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7基础地理实体语义化基本规定》等要求。

（5）TDOM技术要求

①平面中误差优于0.3米。

②图幅内影像清晰，反差适中，影像无模糊错位、扭曲、拉花等现象。

③图幅镶嵌线附近色调视觉上基本一致（大面积田块及大面积树林覆盖区域除外），不应有明显的灰度（或色彩）改变。

④匀光匀色需尽量保证地物的纹理特征，尤其是旱地、水田等地物，匀光匀色时应尽量避免纹理信息损失。

⑤地物地貌应真实，无扭曲变形、无噪声、云影等缺陷。

⑥同时期摄影的TDOM之间应完全接边，不允许在接边处出现错位、色彩、色调不接的现象；由于航摄时间不同造成的影像颜色差异，应尽量使同一线状或面状地物的颜色及纹理特征保持一致。

⑦不应该有阴云、大团云阴影与烟雾。不得有任何单块云、密云阴影或烟雾使地物变得模糊的面积超过影像的3%。

⑧真正射影像图（TDOM）数据的基本比例尺、地面分辨率按下表的要求执行。

| 地面分辨率（m） | 数据代号 |
| --- | --- |
| 0.05 | TDOM1000 |

TDOM数据中明显地物点的平面位置精度应达到相关技术规范要求。

⑨成果形式与格式：真正射影像图（TDOM）数据文件按照分幅与文件编号存储为：tif格式，并包含同名TFW文件。

## （二）技术依据

服务过程中引用的技术文件包括但不限于（项目开标截止之日前，如有新版文件发布，以新版文件为准）：

（1）《1﹕500 1﹕1000 1﹕2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008)

（2）《1﹕500 1﹕1000 1﹕2000地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T 7931-2008)

（3） 《1﹕500 1﹕1000 1﹕2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》（GB/T 15967-2008)

（4）《航空摄影技术设计规范》（GB/T 19294-2003）

（5）《数字航空摄影规范第1部分：框幅式数字航空摄影》（GB/T 27920.1-2011）

（6）《数字地形图产品基本要求》（GB/T 17278-2009）

（7）《国家基本比例尺地图图式第1部分：1﹕500 1﹕1000 1﹕2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）

（8）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）

（9）《测绘技术总结编写规定》（CH∕T 1001-2005）

（10）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）

（11）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

（12）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）

（13）《数字航空摄影测量控制测量规范》（CH/T 3006-2011）

（14）《基础地理信息数字成果1﹕500 1﹕1000 1﹕2000数字线划图》（CH/T 9008.1-2010)

（15）《GPS高程测量规范》（DB32/T 1223-2008）

（16）《江苏省1﹕500 1﹕1000 1﹕2000基础地理信息地形要素数据规范》

（17）《数字航空摄影测量空中三角测量规范》（GB/T 23236-2009）

（18）《基础地理信息数字成果1﹕500 1﹕1000 1﹕2000数字正射影像图》（CH/T 9008.3-2010)

（19）《倾斜数字航空摄影技术规程》（GB/T 39610-2020）

（20）《低空数字航空摄影规范》（CH∕T 3005-2021）

（21）《低空数字航空摄影测量内业规范》（CH∕T 3003-2021）

（22）《低空数字航空摄影测量外业规范》（CH∕T 3004-2021）

（23）《航空摄影成果质量检验规程第2部分：框幅式数字航空摄影》（CH/T 1029.2-2013)

（24）《倾斜数字航空摄影成果质量检验技术规程》（CH/T 1050-2021）

（25）《城市三维建模技术规范》（CJJ/T 157-2010）

（26）《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012）

（27）《三维地理信息模型生产规范》（CH/T 9016-2012）

（28）《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》（CH/T 9024-2014）

（29）《实景三维中国建设技术大纲（2021版）》

（30）《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件》系列

（31）《实景三维中国建设城市三维模型(LOD1.3级)快速构建技术规定（试行）》

（32）《实景三维中国建设总体实施方案（2023-2025年）》

（33）《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025年）》

（34）《实景三维扬州建设实施方案（2023-2025）》

## （三）技术要求

1.航空摄影：向空域管制单位报备，申请空域航飞；航飞过程中与扬泰机场保持沟通，确保作业安全。

2.像控点测量：采用区域网布点方案，像片控制应满足航空摄影像控点布设要求，像控点的平面位置和高程使用GNSS网络RTK的方法获取。

3.空中三角测量：使用专业空三加密软件，进行自动连接点匹配、添加并调整控制点，进行光束法整体平差。

4.航测内业数据采集：在全数字摄影测量工作站进行内业数据采集。采集所有地形地物和地貌要素，对立体判读有疑问的影像要加以说明或作出记号供外业补测，尽量为下工序提供准确、可靠、完整的数据。

5.外业调绘和补测：调绘利用内业采集的数字线划图，采用回放纸图或者其他数字化图的方法进行作业，要求做到认真调绘，准确表示。外业除对内业采集的所有要素进行实地定性调绘外，还应检查内业测图位置是否正确，并补测内业无法判读测量的地物和新增要素，实地不存在或不需要表示的要素应打“×”。补测可采用基于GNSS-RTK测量方法直接采集；对于GNSS设备无法直接测定的地物，可采用基于GNSS-RTK测量方法布设图根控制点，利用全站仪进行外业采集。

6.高程注记点测定：高程注记点采用GNSS-RTK测量方法或其他全野外测量方法采集高程注记点。

7.数据编辑和入库：根据外业的调绘内容和修补测数据，按设计书要求，对地形要素进行图形编辑和属性挂接，确保满足《江苏省1﹕500 1﹕1000 1﹕2000基础地理信息地形要素数据规范》的要求，导入到ArcGIS GeoDatabase数据库中。

8.实景三维：按照省下发的工作范围，通过倾斜摄影测量方式，获取剩余区域约30平方千米的0.03米分辨率的倾斜摄影影像，生产、修饰处理倾斜摄影Mesh三维模型，构建城市级实景三维地理场景，基础地理实体数据生产，基于0.03米分辨率的倾斜摄影影像，制作TDOM成果；对2处重点区域开展下视分辨率优于0.015米倾斜摄影，完成2处重点区域LOD3级模型生产。

9.项目各成果数据在过程检查和最终检查合格后，经监理方核定，进行数据整理，提交质量检验，检验合格后提交项目验收，向业主方提交项目成果。

## （四）实施方案

1.大比例尺地形图测绘、实景三维技术方案

投标人应结合项目区范围、项目需求及目标任务等，提供切实可行的技术方案。

- 投标人结合项目区实际，深入分析并阐述对项目需求的理解。

- 结合各包工作任务，设计详细的技术路线图，明确项目实施的整体流程及关键节点，有效提高工作效率。

- 投标人提供的技术方案，需对保障项目精度指标提出有效的技术管控措施，确保各项精度指标满足相关要求。

2.重点、难点分析及解决措施

投标人根据测区内项目任务实际情况，对项目存在的重点、难点进行分析，并提出合理可行的解决措施，如：航空摄影安全、各作业单位内外业作业工序衔接配合等。

3.合理化建议

投标人根据测区内项目任务实际情况，分析项目特点，并提供合理的、有利于项目开展的建议，如：质量管理，生产安全方面的建议。

4.质量保证措施

项目成果须经省级及以上测绘地理信息质量监督检验机构检验合格（三维模型成果质量须满足江苏省自然资源厅《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025）》及扬州市自然资源和规划局《实景三维扬州建设实施方案（2023-2025）》相关要求），质量保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行。

（1）按照质量管理体系的相关要求，需建立健全质量管理的规章制度，明确质量管理责任，将质量与绩效挂钩，认真落实质量奖惩，强化质量管理工作，不断完善测绘质量管理体系。

（2）需根据有关规范和规定，组织作业，由质量负责人负责质检人员的管理；设立专职质检员，专职检查员严格执行操作规程，按照技术设计进行作业，并对作业成果质量负责。测绘作业人员对自己生产产品的质量负责到底。

（3）在测绘任务实施前，需对项目使用的仪器、设备、工具进行检验和校正；对生产中应用的计算机软件及需用的物资保证满足产品质量的要求，不合格的不投入使用。

（4）成果质量实行“二级检查、一级验收”制度，成果应依次通过项目技术中标人作业部门的过程检查、项目技术中标人质量管理部门的最终检查、项目监理单位组织的监理检查和测绘质量监督检验机构的质量检验。

（5）积极配合监理单位的监督、检查、管理，及时响应监理单位发出的各项指令、监理文件等，并按要求提交必要的项目资料，落实相关整改工作。

5.进度安排

（1）需根据项目总进度计划，编制各阶段详细的实施计划，包括各工序进度计划。根据工序计划编制每周作业计划，保质保量推进各项工作。

（2）建立进度控制工作制度。在项目实施中定期检查、随时监控项目实施过程的信息，实现连续、动态的全过程进度目标控制，对照计划，分析进度执行情况，及时调整人力、物力、资金及仪器设备的投入量。

（3）需充分调动人力、物力资源，加大设备投入，内外业穿插作业，确保按期完成该项目。

（4）需依据详细的作业计划，专人检查计划的落实情况，需在进度计划执行过程中及时按工序、按时间段进行跟踪，有偏差及时进行调整修正，确保按进度计划进行生产。

6.数据安全保密措施

（1）在服务前签订保密责任书，履行保密义务。

（2）确保在本项目开展过程中形成的具有保存价值的测绘资料收集齐全、完整、真实、准确，并及时归集，登记、造册，严格履行国家秘密测绘成果使用、保管、销毁手续。

（3）需设资料管理员，全面负责成果资料的管理工作；由资料管理员负责成果资料的保管、整理、保密工作，确保资料成果的安全性。

（4）测量作业工序之间以及最后的资料移交均应提供资料移交清单，核对无误后双方代表签字，资料交接清单留存备查。

（5）对涉密测绘资料要严格管理，在规定范围内使用，不得将涉密测绘资料私自带出资料室或外传，对机密资料内容不得自行摘抄、拍照、翻印或复制。

7.售后服务

（1）投标人需提供售后服务方案、措施等，售后承诺细致，售后服务体系完备，售后服务便捷，响应时间迅速，技术支持保障措施完善。

（2）提供7×24小时免人工费、免服务费的服务，服务响应时间2小时，售后问题时间控制在6小时内。需要现场服务的，6小时内派遣具有解决故障能力的技术人员到达现场。

（3）对于采购人提出的服务需求，现场售后服务无法解决的问题，售后服务中心应第一时间记录并立即采取响应措施。

（4）需在售后服务期内提供项目成果使用过程中的各类技术支持工作。

（5）本项目的售后服务方式包括但不限于：电话支持服务、邮件支持服务、在线远程支持服务、定期用户巡访服务、现场紧急服务、技术支持服务、技术咨询服务、对用户重要活动的支持服务等。

## 四包：

## （一）工作任务

对江都区大比例尺地形图测绘项目实行全过程监理，并形成相关工作记录。重要事项通知及技术要求等信息及时传达采购人和作业单位，起到承上启下的作用，并组织相关培训，保证成果质量，确保项目能够按照各项要求顺利完成，并通过省级及以上测绘地理信息质量监督检验机构质量检验和采购人组织的验收。工作内容主要包括：

1.审查、确认作业单位的项目技术设计、仪器设备投入和使用、测绘人员的资格；督促作业单位按合同约定进度作业；

2.依据技术标准、工作规范和项目合同检查作业单位项目实施工序、质量等；

3.督促作业单位整理、编制、提供相关测绘成果资料并做好涉密测绘成果的保密工作；

4.定期向采购人书面报告测绘监理情况，负责向采购人提交完整的测绘监理资料；

5.协助采购人完成测绘项目验收；

6.完成采购人交办的其他监理事项。

## （二）工作依据

（1）《江苏省测绘监理管理办法》；

（2）《江苏省测绘监理工作规范（试行）》；

（3）项目合同；

（4）技术设计书。

## （三）监理服务内容

1.前期准备阶段

（1）协助采购人对现有的成果资料进行分析，提出合理利用现有成果资料的意见，并协助采购人编写技术设计书。

（2）组织协调召开首次工作例会和技术交底会，主持监理例会和专题会。

（3）审查作业单位的工作实力,包括人员数量、人员技能状况、内业工作环境、投入仪器设备数量等情况，对条件具备的签发开工通知。

（4）审查执行标准,主要审查测量技术单位执行技术文件和规范的有效性。

（5）制订监理工作流程及监理实施细则等工作规范，报采购人审核通过后实施。

2.测绘实施阶段

（1）人员监理

项目实施期间，不定期对作业单位的人员在岗作业情况进行检查，检查结果记录在案。作业单位的在岗人员资质及数量未达到规定要求的，监理单位应在检查之日起3日内将检查情况书面报告采购人。

（2）进度监理

根据采购人工期要求或作业单位制订的经采购人同意的工作计划，全程跟踪并督促作业单位的工作进度。作业单位未按工期要求或工作计划完成任务的，监理单位应在3日内将延期情况同处理意见书面报告采购人。

（3）质量监理

①地形图测绘必须符合大比例尺地形图测绘的各项技术规范标准、符合本项目技术设计书要求，做到程序合法、测绘规范、分类准确、数据详实，确保测绘成果通过上级部门的检查验收。

②本次大比例尺地形图测绘数据库建设须按照《江苏省1:500 1:1000 1:2000基础地理信息地形要素数据规范》等要求进行数据建库。

③航空摄影检查，实景三维成果检查符合国家及省级下发的新型基础测绘与实景三维中国建设相关技术文件要求。

④质量控制措施

a.检查作业单位质量管理体系是否完备，技术路线是否正确，工序流程是否规范。

b.检查作业单位的作业过程（旁站监理），检查测量技术人员的作业方法是否正确，作业技术是否熟练，工作态度是否积极。

c.监理单位应全程对作业单位的工作予以监督和指导，督促作业单位按照本次实施方案、技术设计书和采购人的规定进行工作，定期向采购人书面报告情况。作业单位工作中出现较大错误的，监理单位应立即要求作业单位停止工作，并在错误发现之日起3日内将错误情况和处理意见书面报告采购人。

d.作业单位对程序、技术、定义和概念等不明或有异议的，监理单位应在收到作业单位通知之日起3日内依据实施方案、规范或采购人的规定予以答复，同时将事由和答复依据书面报告采购人。中标人不能答复的，应在收到作业单位通知之日起3日内将事由、依据和处理意见书面报告采购人。

e.检查作业单位的两级及以上检查（自检、互检和专检）是否规范，并对作业单位的检查程序和方法予以监督和指导。

f.检查作业单位的各项成果和各级质检的检查记录和整改记录是否真实、齐全。经作业单位检查合格的成果同检查记录和整改记录提交监理单位检查，检查和整改记录缺失的，监理单位有权拒绝接收。

g.监理单位应在收到作业单位成果之日起5日内完成成果质量检查，并将检查情况、评分、意见、或整改期限书面通知作业单位，同时书面报告采购人。作业单位提交的成果需要整改的，监理单位应督促作业单位在规定期限内完成整改及提交整改后的成果。

（4）数据安全监理

①检查作业单位信息安全管理和保密制度是否完备。

②检查作业单位信息安全管理架构是否健全，责任人、安全员是否明确。

③检查作业单位对各类数据是否定期备份，重要数据随时异地或异介质双重备份，防止病毒侵袭、硬件损坏等造成数据丢失。

④检查作业单位用于地形图测绘作业的计算机和服务器是否安装并始终启用防病毒软件，是否及时更新病毒库代码。

⑤检查作业单位用于地形图测绘的计算机是否接入互联网。

⑥检查作业单位接触或使用各类测量数据的人员，是否签订保密承诺书。

⑦检查作业单位对使用备份数据、数据带离驻地办公区等情况，是否履行内部审批程序。

⑧监理单位应在检查之日起3日内将检查情况、意见书面报告采购人。

（5）成果验收阶段

①及时编写监理报告，提交监理成果。

②协助采购人做好各级检查的准备工作。

③负责检查作业单位提交的地形图生产成果。

④全程参与检查验收工作，对检查验收组提出的意见进行记录、归纳、分析提出处理意见，督促作业单位检查验收后的整改，确保地形图成果达到省及国家质量标准。

（6）检查比例

①内业检查100%；

②外业检查每个乡镇(街道)不少于30%；

③数据库检查100%。

（7）检查与验收。根据地形图测绘成果的管理要求，本次生产的地形图、三维产品都要符合《测绘成果质量检查与验收（GB/T24356－2023）》、《数字测绘成果质量检查与验收（GB/T18316-2008）》等规范及项目技术设计书要求，最终成果须通过省级及以上测绘产品质量监督检验站的质量检查和采购人组织的验收。

## （五）实施方案

1.项目组织管理

（1）投标人需成立项目监理部，结合项目实际情况明确监理部组织形式，配备包括总监理工程师、监理工程师和监理员等人员，明确岗位职责。

（2）投标人应制定与项目相适应的工作制度，对项目各工序进行关系协调和质量、技术监督，确保各工序的正常运转和良好衔接。

（3）项目监理部需有效开展本项目的技术设计、作业人员、仪器设备、技术方法及工序衔接等审核查验工作，确保项目顺利实施。

2.质量控制措施

（1）在项目服务前，投标人应提供详细的质量控制措施，需组织项目全体人员对相关的技术规程及本项目技术设计书进行认真学习，充分了解项目需求，明确生产工艺流程及影响成果质量的重点环节。

（2）项目监理部需充分了解作业单位的质量管理体系、人员技术水平、仪器设备状态和技术设计的落实情况。

（3）项目监理部在项目实施过程中，采用旁站监理、巡视检查、精度检测，对成果及各项记录审核，控制作业技术和技能、作业人员工作质量及成果完整性等。

3.进度控制措施

在项目服务前，项目监理部需对各包进度计划进行详细审查，审核分析计划能否保证总体计划目标的实现，把握总体进度。

项目实施过程中，项目监理部应定期检查作业单位在各工序投入的作业人员、设备情况,保证有足够的生产能力。

监理人员应密切跟踪项目实施进度，掌握各包的生产进度情况，并以表格等书面方式呈报采购人。

4.安全保密措施

（1）中标人在服务前签订保密责任书，履行保密义务。

（2）确保在本项目开展过程中形成的具有保存价值的测绘资料收集齐全、完整、真实、准确，并及时归集，登记、造册，严格履行国家秘密测绘成果使用、保管、销毁手续。

（3）投标人需设资料管理员，全面负责成果资料的管理工作；由资料管理员负责成果资料的保管、整理、保密工作，确保资料成果的安全性。

（4）测量作业工序之间以及最后的资料移交均应提供资料移交清单，核对无误后双方代表签字，资料交接清单留存备查。

（5）对涉密测绘资料要严格管理，在规定范围内使用，不得将涉密测绘资料私自带出资料室或外传，对机密资料内容不得自行摘抄、拍照、翻印或复制。

5.合同与信息管理

投标人应了解和掌握项目合同的内容，确定合同履行监理的任务和方法，监督项目合同的履行情况，并应根据需要及时进行工作协调：项目开工前，监督项目准备工作，准备工作不充分时，应及时提出整改意见，确保项目具备开工条件；项目实施过程中，确认项目进度、工作量和质量状况，并应当通过监理月报及时通报采购人。

信息管理的主要任务就是收集、整理、记录和正确传递监理过程中产生的语音、文字、数据等资料。投标人应提交符合项目实际的信息管理措施，确保准确记录项目实施及监理实施的全过程的工程技术资料，及时提供与项目相关所需要的信息，提高工作效率。

6.组织协调

接受采购人委托，负责协调本项目所涉及的各作业单位之间的工作关系，并协调解决项目过程中的各类纠纷及安全事故的协调处理。投标人结合项目特点，提供切实可行的、有利于项目推进的协调方案，包括不限于：协调方式，协调过程重点注意事项等。

7.重点、难点分析

投标人结合项目特点，分析项目监理过程中重点、难点，并提供合理的、有利于项目开展的解决措施。严格对照各项规范和项目技术设计等要求，开展监督检查工作，重点把握技术标准统一、安全生产、成果质量等问题。

8.售后服务

（1）投标人需承诺提供售后服务方案、措施等，售后承诺细致，售后服务体系完备，售后服务便捷，响应时间迅速，技术支持保障措施完善。

（2）提供7×24小时免人工费、免服务费的服务，服务响应时间2小时，售后问题时间控制在6小时内。需要现场服务的，6小时内派遣具有解决故障能力的技术人员到达现场。

（3）对于采购人提出的服务需求，现场售后服务无法解决的问题，售后服务中心应第一时间记录并立即采取响应措施。

（4）投标人需在售后服务期内提供项目成果使用过程中的各类技术支持工作。

（5）本项目的售后服务方式包括但不限于：电话支持服务、邮件支持服务、在线远程支持服务、定期用户巡访服务、现场紧急服务、技术支持服务、技术咨询服务、对用户重要活动的支持服务等。

## 四、提交成果

## 一包：

1.数字线划图（DLG）数据成果

（1）1∶1000、1∶2000DLG分幅图数据（DWG格式）各1套；

（2）1∶1000、1∶2000DLG数据库数据（GDB格式）各1套；

（3）1∶1000、1∶2000DLG元数据（MDB格式）各1套；

（4）1∶1000、1∶2000DLG分幅图纸质成果，打印装订2套。

2.基础地理实体数据成果

基础地理实体数据库成果（GDB格式）1套。

3.三维模型相关成果

（1）外业航摄数据；

（2）像片控制点数据；

（3）倾斜摄影三维模型成果数据1套（OSGB瓦片集格式）；

（4）LOD3级单体化模型（2个）1套；

（5）真正射影像数据（TDOM）1套（GeoTIFF格式单幅融合影像）；

4.文档资料

项目技术设计书、项目技术总结、项目质量检查报告、省级及以上测绘地理信息质量监督检验机构出具的质量检验报告等。

## 二包、三包：

1.数字线划图（DLG）数据成果

（1）1∶1000、1∶2000DLG分幅图数据（DWG格式）各一套；

（2）1∶1000、1∶2000DLG数据库数据（GDB格式）各一套；

（3）1∶1000、1∶2000DLG元数据（MDB格式）各一套；

2.文档资料

项目技术总结、项目质量检查报告、检查记录等。

## 四包：

1.监理方案、监理报告、监理日志、监理月报等相关文档成果；

2.质量检查记录、进度报表、会议纪要等相关监理记录。

## 五、进度安排

服务期限：三年。

1．开展航空摄影、倾斜摄影及像控测量（2025年2月底前）

督促技术支撑单位，采用统一标准，进行镇区航空摄影、倾斜摄影、像控测量及空三加密。

2．完成内业数字测图（2025年4月底前）

进行内业数字测图。测绘所有地物外轮廓，对立体判读有疑问的影像要加以说明或作出记号供外业补调，为下道工序提供准确、可靠、完整的数据。

3．完成外业调绘和补测（2025年5月底前）

利用内业采集的数字线划地图，采用电子平板调绘方法进行作业，要求做到认真调绘，准确表示。外业除调注建筑物房檐宽度、层次和地物性质外，还应检查内业测图位置是否正确，并补测内业无法判读测量的地物和新增要素，不需要的线条应打“×”。

4．完成数据编辑、入库（2025年6月底前）

根据外业调绘修补测数据和调绘内容，按本项目技术方案要求，对地形要素进行图形编辑和属性挂接，质量符合要求后，进行数据整理，导入到数据库中，满足相关规范的要求，提交DLG分幅和数据库成果。

5．实景三维（2025年6月底前）

按照省下发的工作界范围，通过倾斜摄影测量方式，获取剩余区域约30平方千米的0.03米分辨率的倾斜摄影影像，生产、修饰处理倾斜摄影Mesh三维模型，构建城市级实景三维地理场景，基础地理实体数据生产，基于0.03米分辨率的倾斜摄影影像，制作TDOM成果；对2处重点区域开展下视分辨率优于0.015米倾斜摄影，完成2处重点区域LOD3级模型生产。

6.成果验收及提交（2025年7月底前）

提交省级质检，组织项目验收并完成成果提交。

7.数据维护期（至2027年年底）

## 人员配备要求

为保证各包按时按质完成工作任务，中标人在开展项目工作时，须投入能够满足工期进度要求的技术人员数量。一包不少于40人，10个班组；二、三包不少于20人，5个班组；四包不少于11人。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3家。

政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

一包：

| 分类 | 项目 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） | 投标报价 (15分) | 以满足招标文件要求的最低报价为评审基准价，得满分15分。其他报价得分=评审基准价/其他报价×15×100%，保留两位有效小数。 |
| 技术部分 （40分） | 地形图测绘技术方案 (5分) | 根据投标人提供的地形图测绘技术方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 实景三维 技术方案 (5分) | 根据投标人提供的实景三维技术方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 重难点分析 （5分） | 根据投标人提供的重难点分析：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 合理化建议 （5分） | 根据投标人提供的合理化建议：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施方案 (5分) | 根据投标人提供的质量保证措施方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 进度安排方案 （5分） | 根据投标人提供的进度安排方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 数据安全保密措施方案 （5分） | 根据投标人提供的数据安全保密措施方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 根据投标人提供的售后服务方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 商务部分 （45分） | 管理体系认证 （4分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、测量管理体系认证证书（以上证书覆盖范围均须包含测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地图编制），有一个得1分，本项最高得4分。 备注：提供证书原件扫描上传。 |
|  | 自主知识 产权及能力 （8分） | 1.投标人具有自主研发的“无人机航空摄影类”、“大比例尺地形测绘类”、“基础测绘数据检查类”、“实景三维地理实体生产类”相关软件著作权的，有一个得1分，最高得4分； 2.投标人具有实景三维或倾斜摄影相关科技成果登记证书的得1分； 3.投标人具有检验检测机构资质认定证书的得1分； 4.投标人具有数据管理能力证书的得1分； 5.投标人具有民用无人驾驶航空器运营合格证的得1分。 备注：提供证书原件扫描上传。 |
|  | 类似业绩 (10分) | 1.2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目（大比例尺地形图测绘）的，有一个得1分，最高得8分。 2.2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目（实景三维）的，有一个得1分，最高得2分。 备注：提供合同原件扫描件上传，分包、转包合同不计分。 |
|  | 技术人员投入 (17分) | 1.项目负责人同时具备测绘类正高级工程师、注册测绘师资格的得4分；同时具备测绘类高级工程师、注册测绘师资格的得2分； 2.技术负责人同时具备测绘类高级及以上工程师、注册测绘师资格的得2分； 3.质量负责人同时具备测绘类高级及以上工程师、注册测绘师资格的得2分； 4.项目组成员中具有测绘类中级及以上职称证书的，每投入1人得1分，最高得3分； 5.项目组成员中具有注册测绘师资格的，每投入1人得1分，最高得3分； 6.项目组成员中具有无人驾驶航空器系统操作手合格证的，每投入1人得1分，最高得3分。 备注：提供以上人员相关证书原件及单位为其缴纳的近三个月任意一份社保证明原件扫描上传。以上人员不得重复计分。 |
|  | 软硬件投入 （6分） | 1.投入GPS（或GNSS）接收机10台及以上的，得2分，没有或不足不得分。 2.投入多平台移动三维激光雷达扫描设备的，得2分，没有或不足不得分。 3.投入航测采集软件达10套及以上的，得1分，没有或不足不得分。 4.投入无人飞行测量采集系统（飞行平台和航摄仪）得1分，没有或不足不得分。 备注： 自有设备：提供设备发票（或购买合同）原件扫描上传。 租赁设备：提供租赁合同及出租方设备发票（或购买合同）原件扫描上传。 |

二包、三包：

| 分类 | 项目 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (20分） | 投标报价 (20分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评审基准价，得满分20分。其他报价得分＝评审基准价／其他报价×20×100%，保留两位有效小数。 |
| 技术部分 (35分） | 地形图测绘 技术方案 (5分） | 根据投标人提供的地形图测绘技术方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 重难点分析 （5分） | 根据投标人提供的重难点分析：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 合理化建议 （5分） | 根据投标人提供的合理化建议：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施方案 (5分） | 根据投标人提供的质量保证措施方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 进度安排方案 (5分） | 根据投标人提供的进度安排方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 数据安全保密措施方案 (5分） | 根据投标人提供的数据安全保密措施方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 售后服务方案 (5分） | 根据投标人提供的售后服务方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招案标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 商务部分 (45分） | 管理体系认证 (4分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高得4分。 备注：提供证书原件扫描上传。 |
|  | 自主知识产权及能力 (5分） | 1.投标人具有自主研发的“大比例尺地形测绘类”、“基础地理信息数据处理类”、“基础测绘数据检查类”相关软件著作权的，有一个得1分，最高得3分。 2.投标人具有检验检测机构资质认定证书的得1分； 3.投标人具有数据管理能力证书的得1分； 备注：提供证书原件扫描上传。 |
|  | 类似业绩 (10分） | 2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目（大比例尺地形图测绘）的，有一个得1分，最高得10分。 备注：提供合同原件扫描件上传，分包、转包合同不计分。 |
|  | 技术人员投 入 (20分） | 1．项目负责人同时具备测绘类正高级工程师、注册测绘师资格的得4分；同时具备测绘类高级工程师、注册测绘师资格的得2分； 2．技术负责人同时具备测绘类高级及以上工程师、注册测绘师资格的得2分； 3．质量负责人同时具备测绘类高级及以上工程师、注册测绘师资格的得2分； 4．项目组成员中具有测绘类中级及以上职称证书的，每投入1人得2分，最高得6分。 5．项目组成员中具有注册测绘师资格的，每投入1人得2分，最高得6分。 备注：提供以上人员相关证书原件及单位为其缴纳的近三个月任意一份社保证明原件扫描上传。以上人员不得重复计分。 |
|  | 软硬件投入 (6分） | 1．投入GPS（或GNSS）接收机5台及以上的，得2分，没有或不足不得分。 2．投入全站仪5台及以上的，得2分，没有或不足不得分。 3．投入多平台移动三维激光雷达扫描设备的，得1分，没有或不足不得分。 4．投入航测采集软件达5套及以上的，得1分，没有或不足不得分。 备注： 自有设备：提供设备发票（或购买合同）原件扫描上传。 租赁设备：提供租赁合同及出租方设备发票（或购买合同）原件扫描上传。 |

四包：

| 分类 | 项目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (20分) | 投标报价 （20分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评审基准价，得满分20分。其他报价得分＝评审基准价／其他报价×20×100%，保留两位有效小数。 |
| 技术部分 (40分) | 项目组织管理方案 (5分) | 根据投标人提的供项目组织管理方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 质量控制方案 (5分) | 根据投标人提供的质量控制措施方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 进度控制方案 (5分) | 根据投标人提供的进度控制措施方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 安全保密方案 (5分) | 根据投标人提供的安全保密措施方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 合同与信息管理方案 (5分) | 根据投标人提供的合同与信息管理方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 组织协调方案 (5分) | 根据投标人提供的组织协调方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 重点、难点分析 (5分) | 根据投标人提供的重点、难点分析：对于本项目的重点难点进行分析并提出解决方法的，科学合理、可操作性强的得5分；较合理、操作性较强的得3分；基本合理，操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
|  | 售后服务方案 (5分) | 根据投标人提供的售后服务方案：方案优于招标文件需求得5分；符合招标文件需求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 商务部分 (40分) | 体系认证 （4分） | 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、信息安全体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分；最高得4分。 备注：提供证书原件扫描上传。 |
|  | 自主知识产权及能力 （5分） | 投标人具有自主研发的“基础地理信息数据处理类”、“大比例尺地形测绘类”、“三维立体时空数据库类”、“基础测绘数据检查类”、“监理项目管理类”相关软件著作权的，有一个得1分，最高得5分。 备注：提供证书原件扫描上传，不提供不得分。 |
|  | 类似业绩 (14分) | 1.2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目（大比例尺地形图测绘监理）的，有一个得2分，最高得8分。 2.2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目（大比例尺地形图测绘）的，有一个得2分，最高得6分。 备注：提供合同原件扫描件上传，分包、转包合同不计分。 |
|  | 技术人员投 入 （17分） | 1.项目负责人同时具备测绘类正高级工程师、注册测绘师资格的得4分；同时具备测绘类高级工程师、注册测绘师资格的得2分。 2.技术负责人同时具备测绘类高级及以上工程师、注册测绘师资格的得2分。 3.项目组成员中具有测绘地理信息监理技术证书的，每投入1人得1分，最高得4分。 4.项目组成员中具有测绘类中级及以上职称证书的，每投入1人得1分，最高得4分。 5.项目组成员中具有注册测绘师资格的，每投入1人得1分，最高得3分。 备注：提供以上人员相关证书原件及单位为其缴纳的近三个月任意一份社保证明原件扫描上传。以上人员不得重复计分。 |

第六章投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、上一年度的财务状况报告（可提供“基本资格条件承诺函”）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（可提供“基本资格条件承诺函”）；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）；

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）。

六、供应商信用承诺函。

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺函自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

投标函

致：扬州市公共资源交易中心江都分中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为:口大型企业 口中型企业 口小型企业 口微型企业(在对应口内打“ √”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心江都分中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于     行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心江都分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本项目包含但不限于以上内容，投标报价包括完成该项工作应包含的一切费用，包含但不限于人员工资、法定节假日加班费、社会保险费、行政办公费、差旅费、技术咨询费、管理费、利润、税金、后续服务费等所有报价。投标人可根据自身实际情况进行报价。

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：  年月日

主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。