招

标

文

件

项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027

采 购 人：徐州市云龙区城市管理局

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	17

第四章  评标标准	27

第五章  拟签订的合同文本	29

第六章  采购需求	66

第七章  投标文件相关格式	73

徐州市云龙区城市管理局

《大龙湖核心景区绿化养护项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏建协全过程工程咨询有限公司对徐州市云龙区城市管理局“大龙湖核心景区绿化养护项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

(二)项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间：见本项目公开招标公告。

2．获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2025年05月13日09时30分（北京时间）

2.线上开标时间：2025年05月13日09时30分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅” 。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区城市管理局。

（二）地址：徐州市云龙区淮海文博园18号楼

（三）联系方法：0516-85901082

（四）采购项目联系人：邱奎伟；联系电话：0516-85901082

六、采购代理机构

（一）名称：江苏建协全过程工程咨询有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期B27d1-405室

（三）联系方法：0516-83822529

（四）采购项目联系人：李雪芹；联系电话：0516-83822529

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆苏采云在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）投标文件递交要求：

1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.不同投标人的投标文件相互混装；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目投标总价超过本项目预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

19.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

20.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

21.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区城市管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 (三)截止时点（查询环节）：资格性审查前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由各采购包中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的营业执照彩色扫描件加盖电子签章。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的资产负债表、利润表彩色扫描件各一份加盖电子签章；或提供投标人2023年度或2024年度经审计的财务报告彩色扫描件一份加盖电子签章（报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益增减变动表、会计报表附注）；或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月银行出具的资信证明彩色扫描件一份加盖电子签章）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料彩色扫描件各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[附证明材料须包含拟任项目负责人的园林绿化工程师及以上职称证书或专科及以上院校园林绿化专业毕业证书，同时提供项目负责人的2024年10月份（含）以来任意一个月的社保证明材料扫描件（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）] 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 - 6.投标人提供的服务应全部由符合政策要求的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）承接，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，必须提供、填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，未提供或者未按格式填写完整的，将视为响应无效。）。 《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2.投标人对“工作人员配备要求”的承诺（格式自拟）。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3.投标人对“养护管理机械机具设备配置要求”的承诺格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 4.投标人须在投标文件中承诺中标后在云龙区新城片区自行设立园林绿化养护工程管理项目部（格式自拟）。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 5.投标人须在投标文件中提供实施承诺(格式自拟)，（具体要求详见第六章采购需求中的“六、中的（三）”）。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 投标人认为需提供的编制文件所需的其他材料（如有） 四、综合评审评分项（详见评标标准） 五、价格折扣文件格式。 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目服务期限2年，采购包1不接受超过475.4136万元（单价237.7068万元/年）人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过504.5274万元（单价252.2637万元/年）人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包3不接受超过466.7814万元（单价233.3907万元/年）人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括完成本项目的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（具体见“苏采云”系统要求） 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》十二和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：2025年05月13日北京时间9:30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年05月13日09：30（标准时间） 2.“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按绿化养护管理方案得分顺序排列。 本项目三个采购包，投标人可对三个采购包同时投标，开标、评标顺序为采购包1、采购包2、采购包3,前一采购包中标的投标人，可参与后一采购包的评审，但不能重复中标。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李雪芹;联系电话：0516-83822529; 办公地址：徐州市郭庄路康馨园二期B27D405室 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.账户信息：

账户名称：江苏建协全过程工程咨询有限公司徐州分公司

开户账号：60150188000073219

开户银行：江苏银行徐州城东支行

- 评标标准

采购包1，包2，包3。

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （20分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低价格）÷各投标人价格×20。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2022年1月1日后，承担过与本项目相同或类似的园林绿化养护项目的业绩，每个得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供中标通知书和合同扫描件。时间以合同签订时间为准，没有签订时间或模糊不清的，视为无效合同。 |
| 绿化养护管理方案（12分） | 投标文件中提供绿化养护管理方案，包括但不限于草坪修剪及养护；灌溉方案；切边、开穴；除草、松土、涂白；死株清理；缺株补植；病虫害防止及施肥等方案。 内容完整、全面具体详实、针对性强得12分； 内容基本完整、针对性较强的得9分； 内容一般、基本可行的得5分； 内容不全面有缺陷的得2分； 本项最高得12分，无内容的得0分。 |
| 项目组织实施及组织机构设置（10分） | - 目标明确，管理工作程序规范，自查体系完善、反馈渠道畅通、整改保障措施到位，组织机构设置科学合理，符合标段特点，针对性强得10分； - 目标基本明确，管理工作程序较规范，有自查体系反馈渠道、整改保障措施，组织机构设置较合理，针对性较强得8分； - 目标一般，管理工作程序一般，组织机构设置一般缺乏针对性的，得6分； - 目标不明确，组织机构设置较差的得4分； - 目标不明确，管理工作程序无具体内容的，得2分； - 6、未提供的，得0分。 |
| 安全文明及环保施工方案（10分） | - 对各响应文件中提供的安全、文明及环保施工方案编写的全面性、针对性以及可行性等进行综合评分。 - 内容全面，详实具体，措施到位，针对性强的，得10分； - 内容较全面，措施基本到位，有一定的针对性，得8； - 内容一般，措施一般，针对性一般，得6分； - 内容较差，该项得4分； - 内容有缺陷的，得 2分； - 无内容的，得0分 |
| 应急方案（10分） | 针对假日重大活动期间、自然灾害、上级突击检查等方面的突发事件的应急处理方案进行打分。 - 1、内容全面，详实具体，措施到位，针对性强的，得10分； - 2、内容较全面，措施基本到位，有一定的针对性，得8分； - 3、内容一般，措施一般，针对性一般，得6分； - 4、内容较差，该项得4分； - 5、内容有缺陷的，得 2分； - 6、无内容的，得0分 |
| 环境卫生保洁管理方案（10分） | 针对本项目绿地内秩序卫生、垃圾清运等环境卫生保洁管理方案进行打分： - 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分； - 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得8分； - 内容一般、基本可行的得6分； 4、内容差的得4分； 5、内容有缺陷的，得 2分； 6、无内容的，得0分。 |
| 重点难点绿化养护应对措施 （6分） | 针对本项目的难点、重点的分析及针对性合理化建议措施)的完整、全面性、针对性及可行性进行打分。 - 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得6分； - 内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得5分； - 内容一般、基本可行的得4分； - 内容差的得3分； - 内容有缺陷的，得 2分； - 6、无内容的，得0分。 |
| 人员配备 （8分） | 根据投标人响应文件中的人员配备方案进行打分 - 1、岗位人员证书齐全、现场工作人员工种配置全面比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，完全满足养护管理需要的，得8分； - 2、岗位人员证书齐全、现场工作人员工种配置较全面根据工作需要对现场工作人员进行量化,满足养护管理需要的6分； - 3、岗位人员证书较齐全、现场工作人员工种配置粗略根据工作需要对现场工作人员进行量化,基本满足养护管理需要的，得4分； - 4、岗位人员证书缺失、现场工作人员工种配置欠缺根据工作需要对现场工作人员进行量化,不能够满足养护管理需要的，得2分； - 5、内容有缺陷的，得 1分； - 6、无内容的，得0分。 |
| 机械配备（10分） | - 根据投标人响应文件中的机械设备配备方案进行综合评价 - 根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，完全满足养护管理需要的，得10分； - 根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，能够满足养护管理需要的，得8分； - 根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，基本满足养护管理需要的，得6分； - 根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，不能满足养护管理需要的，得4分； - 内容有缺陷的，得2分； - 6、无内容的，得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：徐州市云龙区城市管理局

乙方：

一、项目情况

项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

项目内容：具体详见招标文件第六章《采购需求》。

合同标的：大龙湖核心景区绿化养护项目采购包     。

承包期（养护管理期限，合同期）：自    年    月    日起至     年      月     日止。

二、质量要求和质量标准

以徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/1010-2021）、和徐州市相关规定为准。

三、养（维）护管理要点及其他事项

为进一步提高大龙湖景区绿地管养水平，为市民提供一个整洁、优美、舒适的游憩环境，应根据相关规范，结合项目特点，做好绿化养护工作。

（一）草坪养护

1. 大龙湖草坪作为徐州市最大开放式的草坪，是市政府、区政府及市民极为关注的景点之一，因此大龙湖采购包1与采购包2的草坪养护是工作的重中之重，中标养护公司要高度重视，在下列草坪养护要求的基础上，进一步加强精细化管理，确保草坪生长旺盛，呈勃勃生机，整齐雅观、四季常绿，覆盖率98％以上，内无杂草，无坑洼积水、无土地裸露，视觉效果较好。如大草坪区域养护不当，甲方将在“草坪综合养护”考评项目中予以从重扣分。

2. 草坪养护的主要内容

2.1 浇水

2.1.1冻水及返青水，12月上旬浇灌封冻水，土壤渗透应达20cm。返青水，冷季型和冷暖交播的草坪，应视气温和土壤情况，于2月下旬前全面开展，土壤应渗透15-20cm；暖季型草坪的返青水应于3月份全面开展，土壤渗透不低于15cm。

2.1.2生长季节浇水，以“灌则灌透（土壤渗透度不低于15cm）”为准则，春秋季节气温不高时一般3-7天浇灌一次，夏季1-3天浇灌一次。对3-4月和9-10月土壤返盐季节，小雨过后，应及时灌大水（土壤渗透不低于15cm）,防治返盐。

2.1.3灌水时间，避开高温、烈日下进行，宜在11点前和15点后进行。

2.1.4浇灌设备应节能高效。大面积草坪采用自动喷灌系统，确保草坪浇灌均匀。

2.2打孔、平整

2.2.1在草坪生长期，对踩踏过度、土壤板结及草鞭过密的草坪进行打孔撒沙，增加土壤透气性，以利根系生长。

2.2.2打孔时间，结合草地情况，全面对草坪每年打孔1-2次，时间在草坪返青前和7-8月对对生长旺盛或建植3年以上的草坪进行打孔。

2.2.3打孔机器及要求，打孔应使用草坪专用打孔机、手提式土钻或钢叉进行打孔松土。草坪可按8-10cm间距，每平方米刺孔50-70个，孔径2cm，打孔深度8-10cm。打孔后立即对带出的泥土及草鞭进行清扫、清理，并集中处理，清理后撒细沙，并用扫帚扫平。

2.2.4及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

2.3施肥

2.3.1春季返青前，结合浇灌返青水、打孔等工作进行施肥，腐熟有机肥、饼肥、膨化鸡粪等使用量50g-150g／㎡，或施速效肥以尿素10g／㎡、磷酸二氢钾15g／㎡混合施用为宜。

2.3.2夏季施肥，宜施复合肥10g-15g／㎡。

2.3.3秋季施肥，晚秋施氮、磷、钾复合肥15g-20g／㎡,或施氮肥2-3次，每次10g-15g㎡。暖季型草坪9月中旬进行全年最后一次施肥，施肥量15g／㎡（磷酸二氢铵、尿素可单独施用或混合施用）。冷季型草坪10月初进行全年最后一次施肥，施用量同暖季型。

2.4修剪

2.4.1应适时对草坪进行修剪，以控制杂草开花结实，提高草坪的平整度、密集度、观赏性和使用性，延长草坪寿命，减少病虫害发生和蔓延。

2.4.2剪草时间、次数，2月底至3月初，冷季型草坪应进行一次低剪，留茬高度在4cm以下。4月上旬开始，全面对冷暖交播的草坪加大修剪频次和控制冷季型草坪高度（在5cm以下），以利暖季型草坪的复苏。一般草坪春秋两季可10天左右修剪一次，草坪高度控制在10c以内，夏季宜7天左右修剪一次，留茬高度为暖季型草坪5cm、冷季型7cm左右。视气温情况，冷季型草坪最后一次修剪时间宜在11月上旬前完成，暖季型草坪宜在10月中旬完成。

2.4.3修剪要求，剪口齐、无毛茬，修剪后草坪高度一致，外缘线清晰。对草坪与栅栏、绿篱、模纹、球类及乔灌木交叉地带，剪草机无法操作的区域，应由人工补充修剪，不留死角。

2.5除草，对草坪内的杂草应随时拔除，日常考核时，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%，重点防治斑地锦等蔓延快、侵害性大的杂草，一经发现，应彻底清除。对采用化学防治喷施药剂的应先经试验，并得到相关园林植保专家认可，报甲方备案后方可大面积实施，避免对草坪造成伤害。

2.6病虫害防治

2.6.1虫，重点做好晚春至夏末多发的粘虫、地老虎，夏秋季节多发的蜗牛、斜纹夜蛾等害虫的防治工作。

2.6.2病，做好黑麦草锈病、褐斑病及幼苗立枯病的防治，同时做好草坪内各种菌病的防治工作。

2.6.3防治方法及要求，应坚持“预防为主，防治结合，综合防治”的方针，按照国务院《农药管理条例》，《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》的要求，进行的作业。鼓励使用生物防治、物理防治等生态防治方法，在采取化学防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，禁止使用相关规定明文禁止的药剂。用药时，对不同病、虫侵害的情况，应抓准时机、对症下药，治早、治小，将病虫为害控制在最低程度。选用中、高毒新的药剂和方法时，应先经试验，并经相关园林专家认可后，报甲方备案，方可实施、大面积推广。

2.7草坪移补植，对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。

2.8每年秋季对玉璜区大草坪及其它各区域草坪补播黑麦草，种子出芽率在95％以上，45天内成坪，见效果。草坪内覆盖率应在98％以上，单块空秃面积不超过0.1㎡，每4000㎡内斑秃面积不超过2块，对斑秃的草坪应及时补铺草皮卷或撒播种子，所需各种费用均涵盖在此次招标养护经费中，不再产生其它新的费用。

（二）一般园林植物养护管理技术措施及要求

应根据相关规范及园林植物的生物学特性、季节差异，配置方式和观赏特点常年进行精细化养护，在苗木长势良好的基础上，体现出园林艺术美感。

1.修剪，应尊重树木生长特性及自然分枝规律（桩景、地景树除外），考虑到树龄、冠型、美感、功能、与生长环境的关系等因素，因时、因地、因树制宜，合理修剪

1.1落叶乔木修剪

1.1.1日常修剪，修剪折损枝、病枯枝、枯死枝梢、萌蘖枝、冗枝、嫁接砧木上的萌蘖枝、行道树2.8米以下萌蘖枝条，做到树木树冠圆整、美观，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐。

1.1.2 雨季来临修剪，蛀干害虫侵害严重的大枝干、影响行车及市民通行的过低枝、严重偏冠的在风口处栽植的浅根性树种，应进行适当疏剪或短截，防治树干风折或倒伏。

1.1.3 雨后修剪，大雨过后进行全面巡查，抢救倒伏树体，清除、修剪折损枝干，适当树枝、叶，扶正，并及时清理现场。

1.1.4休眠期修剪，剪除冗枝、萌蘖枝，选择性地对病枯枝进行短截更新，对枝条轮生的银杏、水杉等树木，只能疏枝，不准短截。

1.2常绿针叶树修剪，保持其特有的观赏形态，剪除枯死枝、折损枝、病虫枝、与主干顶梢竞争的新生徒长枝，剪口留橛2-3cm，并涂抹保护剂。

1.3乔木修剪后，剪口必须涂抹保护剂，不留白茬；枫杨、红枫、元宝枫等有伤流现象的树种，伤流期不得进行修剪。

1.4花、果灌木修剪

1.4.1除蘖，生长季节应随时清除枝干基部、根部、砧木处的萌蘖枝，如丁香、榆叶梅、碧桃、紫荆、紫薇、樱花、石榴、、木槿、梅花、海棠类等萌蘖枝。

1.4.2疏花、疏果，对当年栽植的、长势弱的、病虫为害严重的树木及枝干应将大部分或全部花果疏除，增强树木长势。对梅花、杏、碧桃、枇杷、木瓜等弱株应花前疏蕾，花后10天内疏果。

1.4.3疏枝，抹芽、摘心，生长季节及休眠期对垂死海棠、梅花等内膛徒长枝、背上枝、腋下枝、病虫枝、细弱枝进行疏除，保持内膛通风透光。如对紫薇等灌木及时抹去剪口处和枝干基部萌生的过密、细弱、多余的芽条，并对花前枝条及时摘心，促发侧枝，增强花繁叶茂的景观特色。

1.4.4花灌木花后修剪，对当年生枝条开花的紫薇、月季、榆叶梅、珍珠梅休眠期保留各生长健壮枝条3-5芽处短截，促发新枝。对次年生枝条开花的樱花、碧桃、榆叶梅、丁香、梅花等休眠期适当整形修剪，应于花后10天内将已开花的枝条进行中或重短截，疏剪过密枝；对多次开花的月季、金山绣线菊、金焰绣线菊等，应于花后一周内及时剪去残花，促使腋芽快速萌芽，再次开花。对一年一次花期且在次年生新枝上着花，以自然和模纹形式种植的云南黄馨、迎春、迎夏、棣棠、锦带等，宜采取自然式修剪，花后以全面找平一次，日常以用太平剪、收件剪除部分过高枝条为主，适当放长，增加春季花量；但对在花坛内以几何形状种植的模纹、绿篱，应按照模纹、绿篱的修剪要求进行修剪。

1.5绿篱、模纹、球类修剪

1.5.1修剪时间，4月中下旬应全面开始对绿篱、色块、模纹及球类进行修剪，11月底前完成年度最后一次全面修剪。

1.5.2修剪要求，球类修剪原则上以太平剪和手剪为主，及时剪除徒长枝及影响冠型整齐的枝条。绿篱、模纹以绿篱修剪机和太平剪配合使用，对已成型的绿篱、模纹，新梢长至6cm时，应行修剪，剪成下宽上窄的斜面或上下同宽的立面，模纹中间修剪后高度应略高于外缘，以突出图案立体效果。做到丛内无枯死枝、过密枝、细弱枝，修剪后及时清理篱面及丛内的残枝枯叶，修剪后即浇透水一遍。

1.6地景树、桩景修剪，对道路绿地、景观带及景区内的地景树和桩景应根据树形、长势，及时疏花果、抹芽、除蘖、修剪，剔除过密枝、枯死枝，提升桩景的观赏品位。

1.7藤本修剪，对生长于藤架的紫藤、凌霄、蔷薇、金银花等应及时疏除过密枝条、枯死枝、下垂枝，并对成年和老年的藤本合理回缩复壮，使枝条均匀布满架面，整洁、不凌乱。

1.8草花、宿根花卉、水生植物修剪，对芍药、美人蕉、萱草、鸢尾、千屈菜等地被花卉，霜降后须剪去地上枯萎部分，并清理干净。及时清理水生植物枯黄枝叶，并对超出设计范围的水生植物及时清除。

2.灌水

2.1灌冻水，日均气温3摄氏度以上或“日化夜冻期”时应持续全面对绿化植物全面浇灌冻水，灌水深度为草坪15cm，乔木60 cm，灌木40 cm，宿根地被20 cm。

2.2灌返青水，对混播及冷季型草坪应于2月下旬开始浇灌返青水，其它绿化植物视气温情况于三月中上旬开始全面浇灌返青水，灌溉深度与冻水浇灌深度一致。

2.3生长季节浇灌，3-5月份，干旱少雨，蒸腾量大，绿地15天内无雨或小雨，降水量15cm以下须全面对绿地内植物浇透水一遍。6-8月份，如7天内无雨或小雨，降水量15cm以下须全面对绿地内植物浇透水一遍。9月份以后可根据气温、降雨及苗木生长状况，适当减少浇水次数。对坡地、花坛、分车带、假山、叠石等土壤少、不存水区域栽植植物灌水次数应为一般绿地的2倍。结合浇水对植物叶面喷淋除尘，浇水时间应避开高温正午，宜在上午11点前和下午3点后进行。对道路分车带、花坛、叠石、坡地等区域土壤少、不存水区域，应比普通绿地增加一倍浇灌频次。

2.4应根据养护区域的不同，采取科学有效的浇灌措施，大面积绿地应采用自动喷灌设施，绿篱、树池等采用滴灌设施。

3.施肥

3.1施肥时间、种类及方式，植物休眠期至芽前向土壤施肥，以腐熟的厩肥、鸡粪、饼肥等迟效性的有机肥为主，采用穴施、环施或放射沟施等方法。生长期间追肥，以土壤追施和叶面喷肥为主，重点是对花果类追肥应在花前、花期、花后进行。输营养液，对树龄在50年以上、胸径20cm以上、长势较弱的、病虫害严重的老树、非乡土树种、景观树等，可视情况吊袋输营养液。

3.2施肥用量

3.2.1乔灌木，每年最少施用腐熟有机肥：胸径10cm以下的3kg／株，胸径10-20cm的5 kg／株，胸径30 cm的10kg／株，胸径30 cm以上的15 kg／株。

3.2.2绿篱、模纹，施用腐熟有机肥300g／㎡，地被150 g／㎡。

3.3追肥施用量

3.3.1观叶类乔灌木类，喷施磷酸二氢钾、磷酸二铵等，浓度为0.1％-0.3％，尿素0.2％-0.5％，气温32℃以下时每月对叶面喷施液肥一次。

3.3.2花果类灌木及模纹，对梅花、海棠类、樱花、丁香、紫薇、紫荆、木绣球、火棘、石榴等花灌木花前一个月追施磷酸二氢钾200克／株，花后半个月内追施磷钾复合肥300g／株。对月季、绣线菊、等模纹、花坛3月底、6月初8月和封冻前各施一次肥，施肥量有机肥300g／㎡或氮、磷、钾复合肥100 g／㎡。

3.3.3喜酸性土壤植物，对香樟、桂花、广玉兰、罗汉松、红枫、红花檵木等在生长期每月施一次1000倍的硫酸亚铁溶液。

3.4结合浇灌返青水及生长季节浇水对植物进行施肥、追肥，肥后必须及时透水，提高肥效。

4.病虫害防治

4.1应坚持“预防为主，防治结合，综合防治”的方针，按照国务院《农药管理条例》，《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》的要求，进行的作业。鼓励使用生物防治、物理防治等生态防治方法，在采取化学防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，禁止使用相关规定明文禁止的药剂。用药时，对不同病、虫侵害的情况，应抓准时机、对症下药，治早、治小，将病虫为害控制在最低程度。选用中、高毒新的药剂和方法时，应先经试验，并经相关园林专家认可后，报甲方备案，方可实施、大面积推广。

4.2区域内年度常发及防治病虫害的种类

4.2.1  12-2月份，主要是对香樟巢蛾、刺蛾类、蚧壳虫类等害虫，清理、挖掘栖息在枝叶、枯枝落叶、土壤等处的虫蛹、虫茧，并集中销毁，刮除紫薇、小叶女贞、构骨等树木蚧壳虫。

4.2.2  3-11月份 ，重点防治红蜘蛛、蚜虫、黄杨斑蛾、瓜子黄杨绢野螟、蚧壳虫、天牛、天牛成虫、蜗牛、国槐尺蠖、金星尺蠖、重阳木红缘灯蛾、粘虫、地老虎、斜纹夜蛾及白粉病、穿孔病、煤污病、锈病、黑斑病、皂角树黄叶病、银杏黄叶病等病虫害。

4.3病虫控制及施药标准

4.3.1病虫害控制及时，绿地内无明显的病虫危害现象。2000㎡单位区域内蛀干害虫危害的株数不得超过树木总数的1％，且无活卵、活虫；以模纹、绿篱形式种植的蚜虫、红蜘蛛、白粉虱等刺吸类害虫不超过该区域此品种面积的5％；蚧壳虫在1000㎡单位绿地内单株植物发生率低于1％，且每株活虫不得超过2头，或以模纹、绿篱形式种植的不超过该品种此地种植面积的0.3％，单株枝干平均每30cm不超过2头活虫； 2000㎡单位区域内某一种树木食叶害虫危害株数不超过该区域种植此品种的3％，且单株被虫吃咬的叶片不超过全树的2％。

4.3.2对虫口密度达到一定危害程度时，须及时按照相关规定，及时用药，以生物制剂为主，用药浓度以控制病虫危害且不伤天敌、鸟类，对植物叶面无灼伤，对人畜无危害为宜。

4.4完善病虫害防治制度，建立不少于10人病虫害防治巡查队伍，固定人数，制定全年病虫害防治方案。每天对养护区域范围内的病虫害发生情况进行巡查、监测，每天记录病虫害防治日志，及时向植保员、乙方负责人、和甲方报告病虫害发生情况，科学用药、跟踪防治，确保无大面积病虫害爆发的情况和造成的不良影响。

5.防寒

5.1气温降至0摄氏度以下前，应全面对区域内香樟、罗汉松、山茶等南方树种，以及对部分非乡土的广玉兰、桂花、洒金桃叶珊瑚等乔灌木，和种植在开阔、西北风向的不耐寒树种、部分桩景、宿根花卉、地被采取防寒措施。

5.2防寒措施

5.2.1封冻前应按浇灌冻水的要求全面对区域内植物浇灌冻水，备足防寒用的木桩、竹干、草绳、草苫、铁丝、薄膜等物资。

5.2.2对香樟等乔木采用根部培土和干部缠草绳、保温膜法，根部覆土40cm，缠干高度为2m或至分枝点，对须缠干的树木须喷洒石硫合剂防病虫。对罗汉松、山茶、桂花等灌木，根部覆土20cm，应缠至主枝长度的1／2，部分西北风向和空旷处栽植的还应搭设风障。对美人蕉等宿根花卉、地被应集中窖藏或覆土10cm。

5.2.3对以模纹、绿篱形式种植在西北风向、四周无遮挡的洒金桃叶珊瑚等植物应搭设风障，要求架设牢固、整齐、美观，风障上不不露梢，下部紧贴地面。

5.2.4拆除防寒设施

5.2.4.1对易生干腐病、溃疡病、腐烂病的、流胶病的树木应于3月中旬前陆续拆除草绳，并喷洒石硫合剂杀菌。结合浇灌返青水全面扒除根部堆土，并围堰浇水。

5.2.4.2对搭设的风障应视气温情况3月中下旬至4月上旬前全面进行拆除。对窖藏和覆土的宿根花卉应于3月下旬前扒除覆土，或挖出晾晒、种植，防治根茎腐烂。

5.2.4.3拆除防寒设施产生的垃圾、杂物，应做到随产随清，无堆放。

6.树干涂白

6.1为减少和预防病虫害，减轻、避免日灼、冻害，应全面对养护区域内乔灌木进行树干涂白。

6.2涂白时间，四季均可实施，但应重点做好五一前、十一前、十二月底前三次全面涂白的工作。

6.3涂白高度，乔木120cm，灌木至分枝点。

6.4涂白剂配制方法，生石灰10份、石硫合剂2份、食盐1-2份、黏土1份、加水30-40份，再加入少量杀虫剂，搅拌均匀，现配先用。

6.5涂白要求，以涂后均匀不流失、干后不翘裂、不脱落，树穴、绿地、路面无污染为宜。同一种树木涂白高度应整齐一致。

7.中耕除草

7.1除草

7.1.1清除原则，应坚持除早、除小、除净的原则，对生长迅速、蔓延力强的芦苇等单子叶必须及时连根拔除；对一般单子叶杂草，应随生随拔或通过及时修剪，避免结籽，控制其蔓延；发现有一枝黄花、斑地锦等有害性、寄生性杂草侵入时，必须连根彻底清除，防止其快速扩展蔓延，危害绿化植物。

7.1.2除杂草次数及要求，5-8月份杂草旺盛生长期内，每月应全面对养护范围内绿地除草3-5次，非旺盛生长期每月除草2-3次。对草坪、道路分车带、绿篱、模纹、色块内的杂草应随时拔除，对草坪、游步道两侧、道路分车带、中分带及绿地目光所及之处，每30㎡内杂草不得超过2株。对多年生的杂草必须连根拔除。

7.1.3清除方法，可采用人工拔除、机械修剪和化学防治等方法，对采用化学防治喷施药剂的应先经试验，并得到相关园林植保专家认可，报甲方备案后方可大面积实施，避免对其它绿化植物造成伤害。

7.1.4对清理出的杂草要集中处理，随产随清、日产日清。

7.2锄地松土

7.2.1为防止土壤板结，增强土壤抗旱保墒能力，增加土壤透气性和有效防止返盐、控碱，应对部分盐碱地、黏重土壤、花坛、树穴进行锄地松土。

7.2.2松土次数，对花坛、花镜、草花及宿根花卉种植区域、新补植的绿篱、模纹等每月松土一次，夏季须每月松土2次以上。对树穴每月应松土2次以上，每次灌水或大雨后，均应适时松土，并结合松土进行除草、整形。对水边、低洼处等盐碱、黏重土壤区域冬季以外每月应松土3次以上，春季应每月4次以上。

7.2.3松土深度，应春深、夏浅，花坛、花镜3-5cm，绿地、树穴5-10cm，花灌木、宿根地被植物3-10cm。

7.2.4注意事项，作业时，应距植物干茎一定距离，勿伤及苗木根系、嫩芽和干皮。

8.切边、开穴

8.1草坪、地被、模纹、色块、花镜等交接处应切边，切边要求线条流畅，深6-10cm，宽10-20cm，外缘整齐、无杂草，内缘沿线植被丰满，叶片覆盖缘线。

8.1应对乔灌木进行开树穴，树穴规格圆整，略低于地面植物5-10cm，以利于浇水。乔木树穴与栽植时土球相当或略大于土球直径10-20cm，灌木树穴直径约植物地径10倍，球类灌木树穴应小于冠径，以比例适中、视觉优美为宜。

9.防风、排涝、除雪

9.1防风

9.1.1雨季到来之前做好树木防风、扶正的准备工作，全面对树木的支撑物的牢固、完好程度进行认真检查。发现支撑物有松动、损毁、缺失、倒伏的，应立即进行加固、修补和增设。并重点做好枯死植株、树枝和蛀干害虫侵害严重的大树及景点、广场、车站等人流量大区域的危树排查、清理、伐除工作，并登记造册，防治因树木倒伏造成的砸人砸车、事故。

9.1.2风雨后应全面对区域内绿化树木进行巡查，2小时内对倾斜倒伏的大树进行扶正，并立架支撑，同时对树冠合理进行修剪。对折损的枝干进行修剪，及时清理现场。对支撑物折损、松动的应立即进行修补和加固。

9.1.3对倒伏、折枝、露根的植物应及时扶正、覆土、压实、支撑，并加大日常水肥养护力度，确保早日复壮。

9.2排涝，大风雨来临前，应全面对绿地内的垃圾、杂物进行清理，保证泄水管、沟等设施通畅。大雨后保证在4小时内排除低洼积水地区及不耐水湿树木树穴内和栽植池的积水。

9.3除雪，大雪后，4小时内及时组织养护人员用竹干等工具将常绿树木冠上的积雪振落，防止枝干被压断。色块、绿篱及灌木上风障、防寒棚上的积雪。将雪堆积在绿地或树穴内，以利保温、保墒。禁止将融盐雪堆入绿地。

10.清理枯死株及移补植

10.1养护交接时，乙方应对采购包中缺株的绿篱、模纹等植物现状接收，并根据天气，利用一切条件进行补植（补植工作和苗木费用均涵盖在养护内容和经费中）。

10.2应及时清理绿地内的枯死植株，因养护原因对乔木最低分枝点以上全部干枯，并未发新叶的，不能够达到设计、建设意图和景观效果的灌木乙方应予以清理，并进行原规格补植。如未按要求进行更换、补植的，将从养护经费中扣除苗木费用。对非养护原因造成的植物死亡，乙方应持与乙方非厉害关系的3人以上的相关园林专家出示的证明，报甲方备案、同意后，再进行伐除、补植。

10.3养护期内，乙方应根据不同区域的苗木密度、长势和土壤适宜情况作出合理调移，对缺株的地被、绿篱、模纹等苗木进行调移补植。（苗木调移、补植所产生的一切费用涵盖在养护经费中）

10.4对移植补植的植物应和原栽植苗木品种、规格相同，并加大日常水肥管理力度，重点做好非适宜移植季节的管理力度，合理修剪、科学保湿、适当遮阴，提高成活率。

10.5做好苗木移植交接记录，应对施工单位名称或调移采购包、移栽时间、天气、数量、规格等，详细记录。未经甲方同意，不得擅自移植植物。

11.养护区域内有临时苗圃的，应保持环境整洁，无杂草枯死树，做好区域内植物的修剪、病虫害防治、防寒等养护工作；合理设置排水沟，对不靠近水源的区域，应通过打井或开挖引水渠，满足日常浇灌。苗木进出场地前后，均应对场地进行平整，以备下次使用。对没有地被的区域，应统一播撒草花，美化环境。

12.合同期内，因景观提升和其它工程改造，新增的绿化验收合格后（乙方参与验收、清点工作），直接进行管养（新增绿地，应根据建设养护期的特殊性，按照各项规定精心管养，在建设方监管责任周期内，养护单位不承担苗木死亡责任）。提升、改造后新增的绿化养护，不再产生新的费用，均涵盖在此次招标的养护经费中。

（三）珍稀名贵（特殊）树种养护

建卡立档和专业养护。养护单位要统一设立珍稀名贵树木及其它植物标志，标明树名、学名、科属、树龄、地点和管理养护责任单位，并要求对所有的名贵树木和非乡土树木建立生长情况档案，每年记录养护和管理措施及生长情况，以供以后管养参考。珍稀名贵（特殊）树种要实行专业、细致、全周期养护，严防出现植株发生病害、损伤、死亡等问题。

（四）竹林养护

1.浇水，除按要求正常浇灌冻水以外，重点浇足3月的促笋水，5、6月的拔节水及11月、12月上旬的孕笋水，对促笋、拔节及孕笋期内每7天浇透水一遍，土壤渗透40cm。雨季视降雨量进行浇水。

2.施肥，应结合浇水，做好3-4月竹笋发育期及秋季的基肥施用工作，施肥量有机肥300g／㎡。对4月笋发育期，5-6月拔节期、7-9月育笋期，每月结合浇水追施一次氮、磷、钾比例为5:2:4的速效复合肥，施肥量150g／㎡。

3.间伐修剪，在晚秋或冬季，应对过密竹林进行间伐，以清理枯死株，保留4、5年生以下立竹，去处6年生以上老竹，使竹林立竹年龄组成为1度-2度竹占40％左右，3-5度竹占45％以上，5度竹15％左右。

4.其它管理，应及时清除枯死竹干、枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。对3年以上的竹林深翻、断鞭，将5年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。及时对破损、倒塌的竹林扶架进行修补、更新。春季竹笋生长时期，要加强竹林管理，严防偷盗竹笋或毁坏竹子正常生长行为的发生。

（五） 直饮机维护

中标公司在绿地养护的同时，须对各自采购包内的所有直饮机进行日常自行维护，确保直饮机常年正常使用、整洁卫生。

（六）绿地秩序、环境卫生

1.绿地秩序

1.1绿地秩序，绿地内无养护工人车辆、工具、设施设备的乱停、放现象，绿地内无堆物、堆料，应按照指定或不影响绿地容貌和景观效果的区域统一摆放。

1.2绿地内无悬挂、标语、广告绿地内，且无搭建、栓挂，树干上无定钉，无一切与养护作业无关的杂物。

2.环境卫生

2.1绿化养护作业产生的垃圾、杂物，无生活垃圾、漂浮物等。对因修剪、除草、清理枯死株等作业产生的垃圾随产随清、日产日清。

2.2对绿地内的生活垃圾、漂浮物应巡回、随时拣拾。每天7：00前完成绿地内普扫工作，并在夏季每天6:00--22:00、冬季每天7:00--19:00、春秋季每天6:30-21:00绿地内有专职人员进行巡回保洁，保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等

2.3各道路、园路、广场在普扫和巡回保洁的基础上，应定时冲洗，使绿地内无尘埃浮土、无废纸、食品袋、果皮、烟头或其它垃圾物。定时刷洗建筑物、构筑物、桌凳、廊道等设施，无尘埃浮土、无蜘蛛网、无粘贴、刻画、广告。

2.4对采购包内所有道路、小巷、公共设施、雕塑、建筑物周边环境等进行保洁。

3.清理、清运

3.1垃圾杂物及时清扫装桶，垃圾桶和其他保洁器具摆放在隐蔽的地方，垃圾杂物每日清运，不过夜，不焚烧。

3.2垃圾筒、果皮箱等垃圾收容器完整清洁，日产日清，无外溢。

3.3有专门的垃圾收运封闭车辆，运输途中不撒漏、无污染。

（七）安全生产

养护作业时要认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》的相关规定，参照《城市绿化管理条例》，建立健全安全生产制度，有专职安全员现场监督，各安全防护设施齐全，确保各项工作安全开展、规范操作，避免安全事故发生。

（八）其它内容

1.乙方应按照甲方之要求，根据甲方日常考核的结果，定期组织养护工人根据季节情况，进行每月不少于1次的养护作业技能培训、考评。

2.乙方派驻的项目负责人，应和投标文件上约定的人员保持一致，甲方将不定期对项目负责人及技术员、质检员、安全员、资料员等管理人员的常驻情况进行检查。如在工作时间无故或未向甲方说明情况不在现场的，以项目负责人及技术负责人2分／次，其他管理人员1分／次的标准进行扣罚。

对未按照合同规定或甲方要求配齐一线养护人数的，经抽查核实后，按照徐州市最低工资标准乘以缺少人数，从当月养护经费中扣除。

3.甲方从每年每平方米养护经费中拿出“1元钱”作为施肥和用药的专项考核费用，且为不可降费用。具体实施的基本原则如下：

（1）肥药费单独考核拨付，按季度结算。（2）“1元钱”包含50%肥料费和50%农药费。（3）对各养护采购包采购农药肥料的质量和数量进行集中管控，确保肥料足额施用，用药低毒、高效、环保。（4）肥料费拨付程序：①每月初根据情况及甲方要求，及时上报本月用肥计划，包含施肥对象及数量，计划施用肥料的品种、名称、有效成分含量、数量等。甲方审核同意后，乙方进行采购。②乙方采购后做好肥料进出库及施用记录，肥料施用后留存好肥料包装；甲方对肥料进出库情况、肥料施用情况进行不定期抽查，发现弄虚作假的，该批次肥料款不予计算。（5）农药费的拨付参见以下几个原则：①能够做到无重大病虫害发生，病虫害巡查到位，病虫害情况及时汇报，有效防治的，50%农药费全额拨付，鼓励少用药，采取生物防治等各种科学环保的防治措施。②使用的农药，由各养护公司按照低毒高效、无污染、对天敌较安全，严禁使用相关规定明文禁止的药剂的原则，根据实际情况自选自定。③对出现重大病虫害的暴发、病虫害未及时发现或上报、使用高毒农药、未对症用药、防治效果不好的，还将加大处罚力度。

注意：各养护公司应提前上报用药用肥计划，并详细申报采购农药、肥料的名称和数量。甲方将根据以上情况，对乙方肥料施用、病虫害防治情况分别进行考核。款项拨付标准为：各季度每月实际得分加权平均/100×专项考核费用。

4.甲方将对乙方病虫害防治队伍、人员、巡查、跟踪防治等情况进行考核，乙方应安排专人专职负责养护区域内病虫害防治工作，要求具有植保专业或从事植保工作满5年工作经验。组建病虫害巡查小组，负责区域内病虫害的巡查及跟踪，各区域责任到人。甲方发现病虫害巡查不到位、防治效果未达到、施用禁止施用的农药等情况后，乙方应对相关责任人进行处理，并将处理结果上报，具体考核内容及标准（见合同附件）。

5.乙方应及时对养护区域内的枯死植物进行更换、补植，对乔木最低分枝点以上全部干枯死亡、未生新芽的植株，以及对树冠全面回缩、枯干无叶、不能达到景观效果要求的灌木等植物进行更换，对未能按要求进行更换、补植的，甲方将按当前同规格苗木市场报价从养护经费中进行扣除。

乙方应按照甲方要求，每年对养护区域内模纹、草坪进行适量补植，具体补植时间及地点，由甲方指定，补植品种、规格应与补植地点原苗木品种、规格保持一致。补植工作和苗木费用均涵盖在养护内容和经费中。

6.乙方应做好绿化垃圾分类处理工作，有小型的绿化垃圾处理站，对养护区域内产生的绿化垃圾统一收集，把枝、根、叶进行粉碎处理，粉碎后送至垃圾处理中心，或掺拌有机肥后还田处理。较大树杆作为木材使用。

7.各采购包中标后，负责区域内的绿化养护、日常保洁、动态巡查、垃圾清运、应急处置等日常工作，以及甲方交办的其他工作。

8.对乙方在养护过程中，因未按照相关规定作业管理失责而造成媒体曝光、上级批评、群众举报及其它恶劣影响的，乙方应及时改正，并承担相应的损失。直接从当月考评中扣5分。

9.因创建、迎检等各项重大活动，要求乙方完成养护区域内相关各事项，乙方应积极、较好的完成任务，确保不失分，无批评、投诉。

10.因城市建设和市政工程等原因，须对绿化苗木进行调移的，乙方必须承担调移工作或指派人员做好协助他方苗木调移的维护管理工作。

11.对已移交的绿地资料、图纸等全部登记造册，并存有电子备份资料。

12.乙方应积极对非乡土植物和外来苗木的适生、成长情况，进行跟踪监测，并选择部分小范围区域进行科学研究和实验，相应经费由自己承担。

13.乙方在养护过程中应按月及时上报日常养护计划和各种应急方案。

14.乙方应认真、及时的完成甲方督办及临时交办的各种养护作业任务。

15.配合12345、12319等便民服务和110联动工作，强化责任，及时、高效、妥善处理相关工作事项。

16.工作人员应按工种穿着统一制式的作业服装，做到着装整洁，且服装不得有残损等。

17.作业机具、设备应注意形象管理，及时清洁，定期喷漆养护，节假日及重大活动时，不得使用残破、影响景区形象的作业机具、设备。

四、工作人员配备要求和设备机械配置要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

具体见乙方投标文件【项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027】。

投标人须在投标文件中承诺中标后在云龙区新城片区自行设立园林绿化养护工程管理项目部。中标人须按照投标文件中对“工作人员配备要求”及“养护机械设备配置要求”的承诺，足额配备工作人员及养护机械设备，同时将拟派项目负责人及主要管理人员、技术人员相关的职称证书原件交采购人查验，待采购人查验确认后签订合同。凡中标后，一个月内未能足额配备工作人员及养护机械设备，或未将项目负责人及主要管理人员、技术人员相关的职称证书原件交采购人查验的，采购人有权拒绝签订合同。

中标人不得以任何理由拖延进场日期或进场后因准备不足而降低养护标准，凡未能按时进场养护或降低养护标准的，采购人有权终止合同。

- 五、考核标准

以徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 1010-2021）和徐州市相关规定为准。详见合同附件。

六、履约保证金

无。

七、合同价（养护经费）与支付

（一）本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

1.付款方式（提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之三十（30%）即￥          大写：人民币            ；每月维护管理费用为合同总价的1/24，为：￥          (小写)，人民币                         （大写）。

2.付款方式（不提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之十

（10%）即￥        大写：人民币          ；每月管理费用为合同总价的1/24，为：￥          (小写)，人民币                         （大写）。

（二）合同价款的支付

甲方每月月底前对当月养护管理考核情况进行汇总，次月出具考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续，支付乙方上月养护管理费用。其中：

当月考核成绩在95分及以上的为优秀等次，全额支付当月养护管理费用（扣除施肥和农药专项考核经费部分）；

当月考核成绩在85-95分（含85分）的为合格等次，当月养护管理费用为实际得分/100×（当月养护费扣除施肥和农药专项考核经费的部分）；

当月考核成绩在85分以下为不合格等次，当月养护管理费用为：[1-2×（100-实际得分）/100]×（当月养护费扣除施肥和农药专项考核经费的部分）。

八、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方对乙方管护项目有实施日常检查、考核、管理的权利，并对考核内容以图、文的形式向乙方反馈，督促乙方对存在的问题进行整改。

2.甲方对乙方存在问题作限期整改要求，整改费用由乙方承担。

3.因乙方经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，严重影响社会公共利益，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全行为的，由甲方或指派他人临时接管乙方的承包项目，由乙方承担所产生的费用。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

4.甲方有权协同劳动监察部门对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方员工劳动关系产生的各种纠纷等责任。

5.如遇全市性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务；如未能完成，甲方应予严格考核扣分。

（二）甲方的义务

1.甲方需确保乙方养护经费按时到位。

2.甲方检查人员必须公平、公开、公正地进行检查考核。

九、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1.乙方有权对甲方考核的结果向甲方申述，申请就现存问题及未解决之原因作出解释。

2.乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

（二）乙方的义务

1.乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

3.乙方及其聘用的员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果由其自行负责，与甲方无关。

4.承包期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5.乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

6.乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，承包期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

7.养护交接时，乙方应对采购包中缺株的绿篱、模纹等植物现状接收，补齐后，进入正常养护（补植工作和苗木费用均涵盖在养护内容和经费中）。

十、违约责任

1.合同履行期内，不服从甲方或相关检查考核单位管理的，甲方有权终止合同。

2.乙方对养护区域内的园林植物和设施有看管责任，丢失、损毁应由乙方赔偿，赔偿标准按照《徐州市城市园林绿化损坏赔偿标准》执行。在日常养护管理中，由于乙方养护或管理不当造成园林树木失去正常生长形态或死亡，乙方应及时进行处置、补植；补植的品种、规格应与原树木相同。对未按要求补植的，将从养护经费中按当前苗木价格扣除。同时，甲方将在月考核总评分中加以惩罚性扣分。

3.在承包期内，如乙方10日内不进行日常养护或单方中途退出养护的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护，费用从乙方的养护经费中拨扣。

4.对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金或当月养护经费中扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同。

5.上级部门考核评比等活动中一旦出现严重失分，或全年累计被市级及以上新闻媒体曝光3次，并在社会上造成严重社会影响的，甲方有权终止合同。

6.乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权终止合同。

7.乙方如连续两次未按要求完成整改任务或全年两次低于80分或全年累计3次考核成绩排在末位且有1次低于85分的，甲方有权终止乙方承包合同。

8.乙方聘用人员的工资标准应不低于徐州市最低工资标准，必须保证不得雇用18周岁以下和60周岁以上的人员，其中人员配备18-45岁的人员详见乙方投标文件【项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027】，如违反以上约定，甲方有权终止合同。

9.乙方必须按照投标文件的承诺配备相应固定人员，如发现相关人员到岗率低于95%，甲方有权终止合同。未按合同约定，擅自更换项目负责人的，甲方有权终止合同。

10.承包期间，乙方违反合同“养护机械设备配置要求”的约定，甲方每发现并查实一次，没收本合同约定履约保证金的10%（或从当月养护经费中扣除该项资金）。

11.病虫害发生率5%以上、绿地过火面积1%以上、苗木被盗30株以上，甲方有权终止合同。

十一、其他

（一）日常管理工作中，所有参与乙方养护工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无涉。

（二）各采购包如因养护工作任务实际需要，经采购人提出，须适当增加相关工作人员和机械设备数量，确保达到各项养护标准。同时，各采购包保洁人员人数为固定保障人数，全年不可降低。

（三）合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

（四）合同的变更：甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充（变更）协议后予以变更。

（五）本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构一份备案。

甲方（签章）：               乙方（签章）：

地址：                       地址：

邮编：                       邮编：

传真：                       传真：

电话：                       电话：

法定代表人或授权代表      法定代表人或授权代表

(签名)：                  (签名)：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年   月   日                年   月   日

附件1

大龙湖核心景区绿化养护项目各采购包面积统计表

大龙湖核心景区绿化养护项目面积统计表(采购包1)

| 序号 | 地点 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大草坪（环湖路及以南主草坪） | 绿化：274695.67平方米 环湖路：22437.94平方米 |
|  | 合计 | 绿化：274695.67平方米 环湖路：22437.94平方米 |

大龙湖核心景区绿化养护项目面积统计表(采购包2)

| 序号 | 地点 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环湖路以北大草坪 | 161374.24平方米 |
| 2 | 玉琥区（6号桥以北） | 绿化：164651.79平方米 环湖路：10325.63平方米 |
|  | 合计 | 绿化：326026.03平方米 环湖路：10325.63平方米 |

大龙湖核心景区绿化养护项目面积统计表(采购包3)

| 序号 | 地点 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情人湾 | 73483.23 |
| 2 | 玉璋区 | 59911.37 |
| 3 | 维维地块 | 10029.93 |
| 4 | 大龙湖接待中心 | 70104.11 |
| 5 | 中茵广场对面 | 27815.11 |
| 6 | 玉琥区外围（不含房车营地） | 28648.49 |
| 7 | 玉琥区（6号桥以南） | 41195.41 |
|  | 合计 | 311187.65 |

注：以上各采购包以养护交接时实际接收面积为准。

附件2

云龙区大龙湖核心景区绿化养护项目检查考核办法

为加强养护管理考核，根据《江苏省公园服务规范（试行）》、《徐州市园林绿化养护管理标准》、《徐州市主城区绿地养护管理以奖代补考核暂行办法》，结合合同相关规定，特制定本办法。

一、考核对象

云龙区大龙湖核心景区绿化养护项目合同中的“乙方”。

二、考核形式

考核采取日常考核（100分）+月度现场考核（100分）形式。

- 日常考核

日常考核是指在日常巡查、检查中对发现的问题以图、文的形式向乙方反馈并督促乙方进行及时整改，同时按照考核扣分事项规定扣除相应分值。日常考核主要（扣分）内容如下：

1、乙方在月底25日以前以书面形式（需加盖乙方印章）上报次月养护工作计划，计划要详尽到作业的内容、时间、地点、面积、用量、次数及人员和机器设备的调配情况，针对性、可操作性强，不空洞。未按时上报工作计划的扣当月考核成绩2分，不上报工作计划的扣5分。

2、对未按照甲方要求，足额配齐养护人员的，经抽查核实后，按照徐州市最低工资标准乘以缺少人数，从当月养护经费中扣除，且每少一人扣0.2分。项目负责人及技术负责人不在现场等问题每次直接扣2分，其他管理人员按1分/次标准予以扣罚。

3、对突发情况未及时发现、上报的，发现一次扣5分，现场无负责人、项目负责人未及时到场指挥处理的，发现一次扣5分。

4、对养护管理人员服装不统一的，发现一次扣0.5分。

5、对存在保洁不到位，垃圾杂物较多的问题，发现一次（处）扣0.1分。

6、对乙方在养护过程中，因未按照相关规定作业、管理失当而造成媒体曝光、上级批评、群众举报及其它恶劣影响的，乙方应及时改正，并承担相应的损失，同时直接扣5分。

7、合同中规定的其他扣分事项。

（二）月度现场考核

月度现场考核是指每月组织一次全面的现场检查考核，根据《云龙区大龙湖核心景区绿化养护项目采购包 月份园林绿化养护现场考核细则及评分标准》进行评分。

当月考核成绩=日常考核实际得分*50%+月度现场考核实际得分*50%。

三、考核依据

考核严格按照徐州市地方标准和DB 3203/T 1010-2021《园林绿化养护管理规范》执行。

附件3

云龙区大龙湖核心景区绿化养护项目采购包  日常考核（记录）表

| 日常考核扣分 基本情况 |  |
| --- | --- |
| 日常巡查、检查 发现问题整改措施 |  |
| 日常考核实际得分 | 分 |
| 备注 |  |

考评日期：                考评人（签名）：

附件4

云龙区大龙湖核心景区绿化养护项目采购包  （）月份现场考核细则及评分标准

| 考评项目 | 序号 | 考评项目及分值 |  | 项目扣分标准 | 单位分值 | 扣分 | 项目得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员和装备配置（5分） | 1 | 配备人员和装备配置 | 5分 | 未按规定配备。 | 1.0分/次 |  |  |  |
| 园 艺 管 理 （60分） | 2 | 草坪综合养护 | 10分 | 草种生长旺盛，呈勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，无坑洼积水，无裸露地覆盖率达98%以上，杂草率低于3%。修剪及水肥科学，病虫害防治及时。 乔灌木及球类未按规程、要求及时修剪，有明显枯死枝、下垂枝、断残枝、萌蘖枝，内膛有徒长枝；草坪未按要求修剪；乔灌木未开穴，模纹、绿篱、地被未切边等。 生长势不好，生长季节有明显卷叶、黄叶、叶面积尘。 绿地内有明显杂草、植空带、斑秃，树干倾斜度大于10度，植物穴不整齐，有明显杂草，绿地松土不及时、施肥不到位等。 有明显枯死株、缺株、缺株补值不及时到位。 | 0.1分/株或㎡ |  |  |  |
|  | 3 | 花灌木、藤类修剪 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 球类、绿篱、模纹修剪 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 乔木修剪 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 剥牙、除蘖 | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 切边、开穴 | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 抗旱浇水 | 5分 |  | 0.1分/株或㎡ |  |  |  |
|  | 9 | 喷水除尘 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 除草 | 5分 |  | 0.1分/株或㎡ |  |  |  |
|  | 11 | 松土 | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 扶正 | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 涂白 | 3分 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 死株清理 | 3分 |  | 0.1分/株或㎡ |  |  |  |
|  | 15 | 缺株补值 | 6分 |  |  |  |  |  |
| 安全生产 （15分） | 16 | 安全教育、技术交底 | 5分 | 每月不少于1次的安全教育或养护作业技能培训、考评，安全措施得当，认真执行，责任到人。警示标示齐全，安全台账详细可查。 | 1分/次 |  |  |  |
|  | 17 | 安全措施 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 安全台账 | 5分 |  |  |  |  |  |
| 环境卫生保洁 （15分） | 19 | 绿地保洁及秩序 | 5分 | 绿地内堆放杂物、绿地内有摊点、树上有栓挂。养护作业工具、机械设备及车辆有乱停放现象。 绿地、游步道普扫不到位、巡回保洁不到位，树穴或绿地内有明显果皮、纸屑、干枯枝、塑料袋等杂物，养护作业产生垃圾清运不及时、有堆放。 绿地内游步道未冲刷，构筑物有乱写画、油污、蜘蛛网，垃圾箱内垃圾有外溢，有焚烧垃圾现象等。 | 0.1分/处 |  |  |  |
|  | 20 | 垃圾清运 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 设施构筑物保洁 | 5分 |  |  |  |  |  |
| 台账（养护日志） （5分） | 22 | 账目清晰、养护日志详尽无遗漏 | 5分 | 内容不全，不详实，有漏记、漏页现象。 | 1.0分/处 |  |  |  |
| 考核得分 | 经考核，本月绿地养护现场考核分数为： 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评日期： 考评人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

云龙区大龙湖核心景区绿化养护项目肥料施用专项考核表

日期：                             得分：

| 序号 | 考核项目 | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 存在 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上报本月用肥计划 | 每月初根据实际情况及甲方要求上报本月用肥计划，包含施肥对象及数量，计划施用肥料的品种、名称、有效成分含量、数量等。 | 10分 |  |  |
| 2 | 台账记录 | 乙方采购肥料后做好肥料进出库及施用记录，肥料施用后留存好肥料包装。 | 10分 |  |  |
| 3 | 实际施肥量 | 各采购包必需按照合同约定进行施肥，肥料费按实际施用量计价（比例）得分。 | 40分 |  |  |
| 3 | 施肥效果 | 绿植枝繁叶茂、长势良好。无因用肥少缺或过量出现植被生长枯黄、死株现象。 | 40分 |  |  |
| 4 | 考核人签字 |  |  |  |  |

备注：凡发现乙方弄虚作假的，本（月）批次肥料款不予拨付。

附件6

云龙区大龙湖核心景区绿化养护项目病虫害防治专项考核表

日期：                             得分：

| 序号 | 考核项目 |  | 评分标准 | 分值 | 扣分 | 存在 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员安排 |  | 专职植保员不少于1人，不得擅自离岗，各养护区域责任到人。 | 10分 | 1分/次 |  |
| 2 | 预防 措施 | 夏虫 冬治 | 做好各项预防工作，清除过冬虫卵、病虫枝。 巡查到位、及时上报。 | 30分 | 2分/次 |  |
|  |  | 巡查、上报 |  |  |  |  |
| 3 | 防治 情况 | 科学 用药 | 不使用剧毒农药，科学、合理用药，用药情况及时上报。 病虫害有效控制，无重大病虫害出现（如有每次扣5分），植物长势良好，防治没有遗漏。 | 40分 | 2分/处 |  |
|  |  | 防治 效果 |  |  |  |  |
| 4 | 市民投诉 |  | 做到无市民投诉、领导批评。 | 10分 |  |  |
| 5 | 台账记录 |  | 计划、方案按时上报 病虫害巡查、防治记录齐全。 | 10分 |  |  |
| 6 | 考核人签字 |  |  |  |  |  |

第六章  采购需求

一、说明

徐州市云龙区城市管理局大龙湖核心景区绿化养护项目。

二、采购项目预算金额

本项目采购包1不接受超过475.4136万元（单价237.7068万元/年）人民币（采购项目预算金额）的投标报价；本项目采购包2不接受超过504.5274万元（单价252.2637万元/年）人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包3不接受超过466.7814万元（单价233.3907万元/年）人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括完成本项目的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目内容：大龙湖核心景区绿化养护项目

四、服务期：贰年

五、服务内容

（一）绿地面积

大龙湖核心景区绿化养护项目面积统计表(采购包1)

| 序号 | 地点 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大草坪（环湖路及以南主草坪） | 绿化：274695.67平方米 环湖路：22437.94平方米 |
|  | 合计 | 绿化：274695.67平方米 环湖路：22437.94平方米 |

特别要求和提醒：大龙湖环湖路及以南大草坪作为徐州市最大开放式的草坪，是市政府、区政府及市民极为关注的景点之一，因此大龙湖大草坪养护是采购包1养护工作的重中之重，要高标准、精细化养护。如大草坪区域养护不当，采购人将在“草坪综合养护”考评项目中予以从重扣分。

大龙湖核心景区绿化养护项目面积统计表(采购包2)

| 序号 | 地点 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环湖路以北大草坪 | 161374.24平方米 |
| 2 | 玉琥区（6号桥以北） | 绿化：164651.79平方米 环湖路：10325.63平方米 |
|  | 合计 | 绿化：326026.03平方米 环湖路：10325.63平方米 |

特别要求和提醒：大龙湖环湖路以北大草坪区域养护需参照采购包1草坪养护工作，要高标准、精细化养护。如大草坪区域养护不当，采购人将在“草坪综合养护”考评项目中予以从重扣分。

大龙湖核心景区绿化养护项目面积统计表(采购包3)

| 序号 | 地点 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情人湾 | 73483.23 |
| 2 | 玉璋区 | 59911.37 |
| 3 | 维维地块 | 10029.93 |
| 4 | 大龙湖接待中心 | 70104.11 |
| 5 | 中茵广场对面 | 27815.11 |
| 6 | 玉琥区外围（不含房车营地） | 28648.49 |
| 7 | 玉琥区（6号桥以南） | 41195.41 |
|  | 合计 | 311187.65 |

注：以上各采购包以养护交接时实际接收面积为准。

- （二）大龙湖景区范围图（最终以实际为准）

六、工作人员配备要求和养护机械设备配置要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效投标）。

（一）工作人员配备要求

各采购包应根据绿化养护工作任务及采购人要求，制定养护工人用人计划，并报采购人批准后执行。如因养护工作任务实际需要，经采购人提出，须适当增加相关工作人员数量，确保达到各项养护标准。各采购包人员人数为固定保障人数，全年不可降低，工作人员具体要求如下：

1.工作人员着装应统一，按照季节着装，保洁人员服装应与其它养护工种服装有区分。作业现场应设警示标志，有管理人员管理。

2.投标人须在投标文件中承诺中标后在云龙区新城片区自行设立园林绿化养护工程管理项目部（格式自拟），如不承诺则视为符合性审查不通过，则投标无效。

3.项目总负责人必须具有园林绿化工程师及以上职称证书或专科及以上院校园林绿化专业毕业证书，同时提供项目负责人的2024年10月份（含）以来任意一个月的社保证明材料（此条为资格审查项必须提供）；技术员（兼现场负责人）必须具有园林绿化初级工程师及以上职称证书，或者园林绿化中级工及以上证书，质检员、安全员、资料员具有相应资格证书并提供与投标人签订的劳动合同复印件。项目总负责人和技术员（兼现场负责人）在项目履约过程中，不得同时参与其他项目施工、养护管理等工作，且项目总负责人和现场负责人不得擅自更换。

人员要求：

| 最低工作人员配备要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 项目负责人 | 技术员 | 质检员 | 安全员 | 资料员 | 现场养护管理工人最低配备 | 总人数 |
| 包1 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60人 | 65 |
| 包2 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68人 | 73 |
| 包3 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63人 | 68 |

采购包1、包2、包3工人年龄不高于60岁。

投标人须针对以上要求，对除项目负责人以外的人员提供相应的承诺(格式见第七章)，并且承诺提供的人员配备标准不低于招标文件要求，否则视为无效投标。

（二）养护机械设备配置要求

各采购包中标人应按照约定，足额配齐养护机械设备，应尽量选用节能、高效、环保的机械设备，水车、巡查车等外勤设备使用年限应在5年以内，外观整洁，性能良好；巡查车辆及部分设备应选用新能源动力，减少碳排放；草坪车、割灌机应有防尘罩，防止作业时扬尘。如因养护工作任务实际需要，经采购人提出，须适当增加相关机械设备数量，确保达到各项养护标准。

| 机械 | 包1 | 包2 | 包3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货车 | 1 | 1 | 1 |
| 高空作业车 | 1 | 1 | 1 |
| 水车 | 2 | 2 | 2 |
| 雾炮车 | 1 | 1 | 1 |
| 高压冲洗车（1T） | 5 | 5 | 5 |
| 电动保洁车（巡查） | 10 | 10 | 10 |
| 粉碎机 | 1 | 1 | 1 |
| 草坪车 | 5 | 5 | 5 |
| 喷药设备 | 5 | 5 | 5 |
| 水泵 | 10 | 10 | 10 |
| 绿篱机 | 15 | 15 | 15 |
| 割灌机 | 15 | 15 | 15 |
| 道路洗扫机 | 1 | 1 | 1 |
| 垃圾压缩转运车 | 1 | 1 | 1 |
| 垃圾清运车 | 1 | 1 | 1 |
| 其他小型园林机械 | 若干 | 若干 | 若干 |

投标人须针对以上要求提供拟投入主要养护机械设备表(格式见第七章)，并且承诺拟投入主要养护机械设备不得低于招标文件要求，否则视为无效投标。

（三）其他要求

1.中标人在绿地养护的同时，须对各自采购包内的所有直饮机进行日常自行维护，确保直饮机常年正常使用、整洁卫生。

2.要求中标人进场后对各自采购包缺株进行全面补值，需按照采购人要求更换老化、粉化和与景区整体形象不符的苗木。

3.采购人从每年每平方米养护经费中拿出“1元钱”作为施肥和用药的专项考核费用，且为不可降费用。

投标人须针对以上“1.至3.”的要求提供实施承诺(格式自拟)，否则视为无效投标。

- 七、工作内容（相关要求详见合同条款，请仔细研读）

- 1.草坪养护的主要内容；

- 2.一般园林植物养护管理技术措施及要求；

- 3.珍稀名贵（特殊）树种养护；

- 4.竹林养护

- 5.直饮机维护

- 6.绿地秩序、环境卫生

- 7.安全生产

- 8.其他内容

八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》，请各投标人仔细研读。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏建协全过程工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏建协全过程工程咨询有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：         （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（大龙湖核心景区绿化养护项目）项目（项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加大龙湖核心景区绿化养护项目（项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人对“工作人员配备要求”的承诺

项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027

项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配备的工作人员不低于招标文件采购需求的要求。具体如下：

格式自拟

投标人（电子签章）：

日期：

十、投标人对“养护管理机械机具设备配置要求”的承诺

项目编号：JSZC-320303-JXCG-G2025-0027

项目名称：大龙湖核心景区绿化养护项目

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配置的养护管理机械机具设备不低于招标文件的要求。具体如下：

**投标人应根据采购需求中“（二）养护机械设备配置要求”各采购包要求配置相关机械设备**

1.上述机械设备机具等为我公司所有，全部专用于云龙区大龙湖核心景区绿化养护项目管理采购包养护管理工作。

2.中标通知书发出后15日内，将上述机械机具设备等全部足额配备到位，并放置至规定场所，并提供相应机械机具设备采购清单、采购合同、采购发票或租赁合同以及机械机具设备名称、型号、编号（码）等信息，且按照上表要求的顺序编排，供采购人核实，其中水车等机动车辆要提供车辆行驶证、车辆保险等证件资料，逾期未按要求办理到位的按我单位自动放弃中标处理。

3.履约期间，采购人在检查考核中，如发现并查实我公司项目养护管理机械机具设备未按照月度工作安排从事作业，或不在规定场所，或未足额配置上述承诺的养护管理机械设备机具的，且未在采购人规定时间内整改到位的，采购人有权终止合同。

投标人名称（盖单位电子签章）：

日期：  年  月 日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）格式

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：大龙湖附属景区绿化养护项目，项目编号：JSZC-320303-RHGC-G2025-0008）所必需的设备和专业技术能力。

具体包含：

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。