江 阴 市 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：敔山湾道路桥梁养护服务项目

采购项目编号：JSZC-320281-WYGC-G2025-0013

采购单位：江阴市人民政府云亭街道办事处

采购代理机构：江苏万源工程咨询有限公司

二○二五年四月

总　目　录

第一章  投标须知	2

第二章　投标人须知	5

第三章　项目要求和有关说明	17

第四章　评标方法和评标标准	30

第五章　合同书（参考格式）	38

第六章　投标文件的组成和格式	42

- 第一章  投标须知

项目编号：JSZC-320281-WYGC-G2025-0013

项目概况：

敔山湾道路桥梁养护服务项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年5月8日下午2:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、为加强敔山湾区域内道路桥梁养护工作，确保道路桥梁完好、安全和畅通，需对敔山湾区域内道路桥梁进行养护，内容包括但不限于（1）区域内道路日常巡查和日常养护维修（包含修复等）；（2）区域内桥梁经常性检测、常规定期检测、上下部结构及附属设施的维修养护、抗震设施、安全防护及其他设施的维修养护等；（3）重大突发事件及恶劣天气下的应急抢修工作；（4）接警处理及“12345”社会服务投诉处理；（5）配合信访处理及反馈；（6）采购人要求投标人配合实施的其他服务等。其他详见采购文件。

2、服务期限：自合同签订生效之日起三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

3、预算金额及最高限价：

3.1本项目预算金额200万元（一年）。

3.2最高限价：道路养护期1~5年内的养护综合单价最高限价为1.10元/㎡/年，养护期6~10年内的养护综合单价最高限价为2.50元/㎡/年，养护期10年以上的养护综合单价最高限价为3.20元/㎡/年，中型桥梁养护综合单价最高限价为272元/m/年，小型桥梁养护综合单价最高限价为249元/m/年。本项目采用总价报价，最终根据中标单价按实结算。

4、本项目是否专门面向中小企业：是。

5、本项目所属行业：其他未列明行业。

6、本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

3、提供格式条款《关于资格的声明函》。

4、提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

6、本项目的特定资格要求：投标人须具备有效期内的市政公用工程施工总承包资质，并具有有效期内的安全生产许可证。

三、招标文件获取信息：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标文件接收截止时间：2025年5月8日下午2:00止

2、开标时间：2025年5月8日下午2:00

3、地点：苏采云平台

五、本公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

六、补充事项

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：江阴市人民政府云亭街道办事处

统一社会信用代码：113202810140413139

联系人：汤先生

联系电话：0510-86018102

联系地址：江阴市云亭街道云新路18号

2、采购代理机构：江苏万源咨询工程有限公司

统一社会信用代码：91320891742453615G

联系人：顾女士

联系电话：0510-86181588

联系地址：江阴市凤凰路30号凤凰大厦15楼1515室

江苏万源工程咨询有限公司

2025年4月15日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在投标人指定邮箱下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏万源工程咨询有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：JSWYWXFGS@163.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏万源工程咨询有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江苏万源工程咨询有限公司将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表及报价明细表；

（3）*人员配置表；

（4）*机械设备配置一览表

（5）*商务要求响应及偏离表；

（6）*技术要求响应及偏离表；

（7）*技术部分——项目服务方案；

（8）*投标供应商综合信息一览表；

（9）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件2：提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

文件4：提供投标人有效期内的市政公用工程施工总承包资质证书以及安全生产许可证证书扫描件。

（10）*符合条件需要提供的证明文件；

（11）投标人认为需要提供的其他证明文件（如有）。

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作：

1、投标人从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请投标人参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。

⑤投标人应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。投标人在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因投标人原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因投标人之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后60天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏万源工程咨询有限公司主持。

2、开标过程由江苏万源工程咨询有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和江苏万源工程咨询有限公司依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。

2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站、中国政府采购网对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。

4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，江苏万源工程咨询有限公司将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过书面扫描后，以电子远程交互形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过书面并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后，以电子远程交互形式进行。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

10、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定综合得分排名第一的为中标人。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购人和采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

7、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

竞争性谈判由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标单位中，确定最后报价最低的投标单位为成交投标单位。评委会（谈判小组）所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标单位的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标单位。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的投标单位在规定时间内进行最后报价，最后报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

十二、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏万源工程咨询有限公司见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供2份与网上投标（响应）文件一致的纸质打印投标（响应）文件。

3、履约保证金的收取：合同签署并见证前，中标方向采购人缴纳/履约保证金。采购单位需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。收取履约保证金的，采购人应当允许中标方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标方在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。该采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标方出具有效的履约保证金收款凭证。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》(国办发〔2024〕33号)精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

3、履约保证金退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

5、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。

十五、付款方式：

具体详见项目要求。

十六、政策功能：无

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收。对项目验收发生的包含但不限于会务等相关费用支出，均由投标人承担。

十九、中标服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费与评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。计费基数为三年中标总价。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取。中标人须在领取中标通知书之前，以支票、汇票、电汇、现金等形式向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |

2、投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏万源工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第三章　项目要求和有关说明

一、项目概况

1、为加强敔山湾区域内道路桥梁养护工作，确保道路桥梁完好、安全和畅通，需对敔山湾区域内道路桥梁进行养护，内容包括但不限于（1）区域内道路日常巡查和日常养护维修（包含修复等）；（2）区域内桥梁经常性检测、常规定期检测、上下部结构及附属设施的维修养护、抗震设施、安全防护及其他设施的维修养护等；（3）重大突发事件及恶劣天气下的应急抢修工作；（4）接警处理及“12345”社会服务投诉处理；（5）配合信访处理及反馈；（6）采购人要求投标人配合实施的其他服务等。

2、服务期限：自合同签订生效之日起三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

3、预算金额及最高限价：

3.1本项目预算金额200万元（一年）。

3.2最高限价：道路养护期1~5年内的养护综合单价最高限价为1.10元/㎡/年，养护期6~10年内的养护综合单价最高限价为2.50元/㎡/年，养护期10年以上的养护综合单价最高限价为3.20元/㎡/年，中型桥梁养护综合单价最高限价为272元/m/年，小型桥梁养护综合单价最高限价为249元/m/年。本项目采用总价报价，最终根据中标单价按实结算。

4、本项目是否专门面向中小企业：是。

5、本项目所属行业：其他未列明行业。

6、本项目不接受联合体投标。

二、养护内容清单

| 敔山湾道路设施明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 建造年代 | 养护期年份标记 | 起止点 |  | 长（m） | 宽（m） | 面积（㎡） |
|  |  |  |  | 起 | 止 |  |  |  |
| 1 | 敔山路（长山大道东） | 2010年 | 养护期10年以上 | 长山大道 | 长山大道 | 4000 | 26 | 104000 |
| 2 | 迎瑞路（长山大道东） | 2010年 | 养护期10年以上 | 长山大道 | 耙齿山 | 7780 | 15 | 116700 |
| 3 | 1#支路 | 2010年 | 养护期10年以上 | 迎瑞路 | 敔山路 | 250 | 18 | 4500 |
| 4 | 2#支路 | 2010年 | 养护期10年以上 | 迎瑞路 | 敔山路 | 260 | 12 | 3120 |
| 5 | 菁英路 | 2010年 | 养护期10年以上 | 迎瑞路 | 定光路 | 710 | 24 | 17040 |
| 6 | 定光路 | 2010年 | 养护期10年以上 | 迎瑞路 | 菁英路 | 520 | 20 | 10400 |
| 7 | 14#支路 | 2010年 | 养护期10年以上 | 迎瑞路 | 敔山路 | 120 | 12 | 1440 |
| 8 | 迎瑞路（长山大道西） | 2010年 | 养护期10年以上 | 长山大道 | 仰先路 | 300 | 21 | 6300 |
| 9 | 敔山路（长山大道西） | 2011年 | 养护期10年以上 | 长山大道 | 仰先路 | 640 | 32.5 | 20800 |
| 10 | 牡丹路 | 2014年 | 养护期10年以上 | 长山大道 | 仰先路 | 660 | 27 | 17820 |
| 11 | 丁香路 | 2014年 | 养护期10年以上 | 银桂路 | 仰先路 | 310 | 24 | 7440 |
| 12 | 海棠路 | 2011年 | 养护期10年以上 | 长山大道 | 银桂路 | 810 | 26.5 | 21465 |
| 13 | 长安路 | 2010年 | 养护期10年以上 | 长山大道 | 银桂路 | 870 | 21 | 18270 |
| 14 | 金桂路 | 2014年 | 养护期10年以上 | 长安路 | 迎瑞路 | 1830 | 23 | 42090 |
| 15 | 银桂路 | 2011年 | 养护期10年以上 | 芙蓉大道 | 敔山路 | 1340 | 33 | 44220 |
| 16 | 仰先路 | 2010年 | 养护期10年以上 | 银桂路 | 迎瑞路 | 2120 | 16 | 33920 |
| 17 | 3#支路 | 10年以上 | 养护期10年以上 | 敔山路 | 迎瑞路 | 318 | 13 | 4134 |
| 18 | 6米沥青路 | 2010年 | 养护期10年以上 | 嘉禾酒店 | 双林桥 | 2500 | 6 | 15000 |
| 19 | 红敔路 | 2013年 | 养护期10年以上 | 迎瑞路 | 菁英路 | 435 | 16 | 6960 |
| 20 | 菁敔路 | 2013年 | 养护期10年以上 | 菁英路 | 红敔路 | 292 | 16 | 4672 |
| 21 | 百合路 | 2015年 | 养护期6~10年 | 金桂路 | 银桂路 | 292 | 21 | 6132 |
| 22 | 金云街路 | 2018年 | 养护期6~10年 | 金桂路 | 银桂路 | 362 | 27 | 9774 |
| 23 | 月季路 | 2017年 | 养护期6~10年 | 金桂路 | 银桂路 | 385 | 15 | 5775 |
| 24 | 云台路 | 2018年 | 养护期6~10年 | 敔山路 | 云山路 | 1200 | 16 | 19200 |
| 25 | 桃源路 | 2021年 | 养护期1～5年内 | 迎瑞路 | 云台路 | 200 | 12 | 2400 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 28504 |  | 543572 |

| 敔山湾桥梁设施明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥名 | 所在道路 | 建造年代 | 桥梁特、大、中、小 | 养护类别 | 养护等级 | 长度（m） | 宽度（m） | 面积（㎡） |
| 1 | 玉蟹桥 | 敔山路 | 2007 | 小 | Ⅳ | Ⅱ | 41 | 18 | 738 |
| 2 | 双林桥 | 敔山路 | 2007 | 中 | Ⅳ | Ⅱ | 57 | 15.4 | 877.8 |
| 3 | 千泾桥 | 敔山路 | 2007 | 小 | Ⅳ | Ⅱ | 39 | 18.16 | 708.24 |
| 4 | 菁英桥 | 菁英路 | / | 中 | Ⅳ | Ⅱ | 46 | 24 | 1104 |
| 5 | 丁家桥 | 迎瑞路 | 2009 | 小 | Ⅳ | Ⅱ | 38 | 18 | 684 |
| 6 | 金安桥 | 金桂路 | 2009 | 小 | Ⅳ | Ⅱ | 42 | 24.6 | 1033.2 |
| 7 | 银塘桥 | 银桂路 | 2007 | 小 | Ⅳ | Ⅱ | 36 | 34.4 | 1238.4 |
| 8 | 仰先桥 | 仰先路 | 2008 | 中 | Ⅳ | Ⅱ | 43 | 14.5 | 623.5 |
| 9 | 金桂桥 | 金桂路 | 2009 | 中 | Ⅳ | Ⅱ | 32 | 27 | 864 |
| 10 | 银安桥 | 银桂路 | 2007 | 中 | Ⅳ | Ⅱ | 37 | 32 | 1184 |
| 11 | 明珠桥 | 仰先路 | / | 中 | Ⅳ | Ⅱ | 44 | 14.55 | 640.2 |
| 12 | 海棠路桥 | 海棠路 | 2009 | 中 | Ⅳ | Ⅱ | 92 | 27 | 2484 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 547 |  | 12179.34 |

三、基本服务内容

1、道路日常巡查和日常养护维修（包含修复等）；

2、桥梁经常性检测、常规定期检测、上下部结构及附属设施的维修养护、抗震设施、安全防护及其他设施的维修养护等；

3、重大突发事件及恶劣天气下的应急抢修工作；

4、接警处理及“12345”社会服务投诉处理；

5、配合信访处理及反馈；

6、采购人要求投标人配合实施的其他服务等。

四、场地、人员，以及机械设备配置等基本要求

投标人应具备与本服务内容相适的人员、机械设备配置、物料储备及完善的运营管理机制。

（一）场所要求

考虑道路桥梁养护工作的长期性及突发事件的紧急性，投标人须在服务当地具有固定的服务办公场所及仓储场所，相应面积能够满足养护所需车辆及设备的停放或储备。若投标人为外地企业，且在服务当地无固定的服务办公场所及仓储场所，可承诺中标后15日内至服务当地进行设置。本项提供承诺书原件（格式见附件）加盖公章制作进入投标文件。

（二）基本人员配备要求

| 序号 | 名称 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B 证） |
| 2 | 技术负责人 | 2人 | 须具有中级及以上技术职称。分别分开负责道路和桥梁养护工作。 |
| 3 | 其他管理人员 | 3人 | 包括安全员、施工员、质量员各1人，其中安全员 须具有有效的安全生产考核合格证书，施工员、质量员须具有有效的本公司任命文件或者相关岗位证书。 |
| 4 | 电工 | 1人 | 须具有行政主管部门颁发的特种作业证书 |
| 5 | 日常养护维修人员 | 10人 | 中标后一个月内配备齐全并缴纳社保 |
| 6 | 日常巡视人员 | 2人 | 中标后一个月内配备齐全并缴纳社保。分别分开负责道路和桥梁巡视工作。 |
| 7 | 合计 | 19人 |  |

1、以上人员不得兼任。除日常养护维修人员及日常巡视人员外，其他所有人员须提供人员名单、 相关证书扫描件，以及社保证明扫描件（项目负责人提供本单位连续3个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明；其他成员提供本单位连续3个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明）制作进入投标文件。

2、投标人应配备相应的巡检和抢修队伍，各岗位人员需持证上岗。

3、服务期开始前，所有人员名单及证书须报采购人处备案。

（三）基本机械设备配备要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压路机 | 1台 | 自有 |
| 2 | 巡视汽车 | 1辆 | 自有或租赁 |
| 3 | 挖掘机 | 1台 | 自有 |
| 4 | 洒水车 | 1辆 | 自有 |
| 5 | 雾炮机 | 1台 | 自有 |
| 6 | 发电机 | 1台 | 自有或租赁 |
| 7 | 运输车 | 1辆 | 自有或租赁 |

1、以上车辆及设备中压路机、挖掘机、洒水车、雾炮机为本项目重要车辆设备，从项目的稳定性和保障性考虑，必须为投标人自有，投标文件中须提供机械设备图片（彩色）扫描件、购置发票原件扫描件。

其他车辆及设备可为投标人自有或租赁，投标文件中须提供机械设备的购置发票原件扫描件、租赁协议原件扫描件（如有）和机械设备图片（彩色）。

2、投标人为本项目配备的所有设备及车辆须长期放在本项目仓储场所使用，不得挪作他用。本项目提供承诺书承诺书原件（格式见附件）加盖公章制作进入投标文件。

五、项目要求、主要技术参数与性能指标要求

（一）道路养护要求

1、养护设施巡视

中标单位须对承担养护的城市道路及设施配备专职巡视员和巡视交通工具，按照要求购买和安装 GPS设备（GPS设备使用应满足设备使用考核标准），对巡视员进行基础知识教育，持证上岗，做好巡视记录，明确责任到人。设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）的要求，道路设施的巡视周期为：Ⅰ等养护道路 （主干道、商业繁华街道等）每日一巡；Ⅱ等养护道路（除Ⅰ等以外的次干道、支路中的商业街道等）每二日一巡；Ⅲ等养护道路（除Ⅰ、Ⅱ等养护以外的支路）每三日一巡， GPS巡视轨迹应覆盖所有养护道路。

2、道路

中标单位须对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中坑洞要求在24小时内完成病害处理，沉陷、碎裂、网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在7天内处理完毕，唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在一个月以内予以修复。

3、人行道（含侧平石）

人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以修复，保证人行道完好平整。人行道修补采用同质材料。

4、在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

5、主要技术参数、性能指标要求

5.1按照国家和地方有关技术标准对道路设施进行养护维修，道路设施的运行维护符合《城市道路管理条例》、《无锡市城市道路管理条例》、《城市道路养护技术规范》，按照《养护技术规程》的要求进行道路设施的日常维护、保养，确保道路及设施完好，加强巡检，及时发现潜在和已发生的各类损坏情况并进行处理。

5.2生产运转率≥98％；设备完好率≥95％；工伤事故频率<3‰，不发生重大安全责任事故。

5.3沥青路面修补，无论面积大小，具备机械修补条件的须采用机械修补；道路及时 修补率 100%；确保道路年度综合考评率达90%以上（含）。

5.4社会服务承诺结案率100%，满意率98%以上。

5.5制定各类运营管理制度、养护方案、应急预案，建立健全各类运营台账，运行记录真实、齐全、准确；

5.6按市政主管部门指令实施重大突发事件及恶劣天气的应急抢修工作。

5.7接受采购人或其他主管部门的监督和检查。

- （二）桥梁养护要求

| 项目 | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常巡检（经常性检查） | 内容 | 按照《城市桥梁养护标准CJJ99-2017》对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。 |
|  | 人员 | 经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员。 |
|  | 方式 | 按照《城市桥梁养护标准CJJ99-2017》要求以目测检查为主，现场填写城市桥梁日常巡检报表，登记所检查桥梁病害的损坏类型、损坏位置等，提出相应的养护措施。 |
|  | 周期 | Ⅰ等养护的城市桥梁应每日巡检，Ⅱ等养护的城市桥梁巡检三日一次,Ⅲ等养护的城市桥梁巡检每七日一次。 |
|  | 资料 | 经常性检查记录应定期整理归档，并提出评价意见。要求每月提交一次日常巡视汇总记录。当巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全时，应立即设置警示标志，及时向甲方报告，并应采取相应维护措施。 |
| 常规定期检测 | 内容 | 1、对照城市资料卡和设施量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，并符合《城市桥梁养护标准CJJ99-2017》附录B和附录C的要求。2、记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。3、对难以判断其损坏程度的构件，提出作特殊检测的建议。4、对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。5、根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。 |
|  | 范围 | 1、桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。2、上部结构包括主梁、主桁架、主圈梁、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。3、下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。 |
|  | 人员 | 由专职桥梁养护工程技术人员或实践经验丰富的桥梁工程技术人员负责，并应对每座桥梁制定相应的定期检测计划与实施方案。 |
|  | 方式 | 按照《城市桥梁养护标准CJJ99-2017》要求以目测检查为主，并应配备照相机、裂缝观测仪、探查工具及辅助器材等必要的量测仪器和设备。 |
|  | 周期 | Ⅰ类养护的城市桥梁常规定期检测报告每季度提交一次，Ⅱ类～Ⅴ类养护的城市桥梁常规定期检测报告每年提交一次 |
|  | 资料 | 常规定期检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均须及时整理、归档，且应及时纳入城市桥梁管理系统数据库。根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。 |
| 上部结构 | 桥面铺装 | 1、经常清扫桥面使桥面清洁平整，保持行车的舒适性。2、桥面上缘石应完好，破损、锈胀露筋时，及时维修。3、桥面作业时不破坏原有完好的防水层和铺装层。4、桥面裂缝、铺装局部损坏时，按规范及时补修。 |
|  | 伸缩装置 | 1、伸缩装置伸缩自如，有堵塞时及时清除缝内的垃圾和杂物。梳齿板、橡胶板或异型钢类伸缩缝表面，每月进行一次清缝工作。伸缩缝装置下方的梁端缝隙，每年清理不少于两次。2、梳齿板和橡胶板式伸缩装置的固定螺栓每季度保养一次，松动时及时拧紧。3、伸缩装置的密封橡胶带（止水带），损坏后按规范及时更换。 |
|  | 钢筋砼及预应力砼梁 | 1、对非结构裂缝应观察其发展状态，在不影响结构安全的前提下，应封闭处理。对结构裂缝，应根据抗裂等级对裂缝危害评估，并及时汇报。2、当钢筋混凝土及预应力混凝土结构发生混凝土剥落、露筋等现象时，应及时修补处理，凿去表面松动的混凝土后进行修补。 |
|  | 钢结构梁 | - 钢结构外观保持清洁，冬季及时清除冰雪。桥面积水时查明原因，泄水孔堵塞时及时清理。2、钢结构应每年保养一次。节点上的铆钉和螺栓松动或损坏脱落、焊缝开裂，采用油漆标记并作记录；对有裂纹及表面脱落的构件，作出明显的标记，注明日期，并观察其发展状况。3、钢箱梁应按照甲方要求定期检查内部空间积水情况，当有积水时应查清原因。 |
|  | 钢-混凝土组合桥梁 | - 1、钢-混凝土组合桥梁中，桥面板和钢结构的检查，保养满足上述钢筋砼及预应力砼梁及钢结构梁的要求。2、每季度检查一次梁端区域，及桥面横向裂缝。 |
|  | 系杆拱桥 | 1、及时清理拱座积水，拱座混凝土与钢管拱肋连接处保持清洁干燥，积水或垃圾不得进入钢管与混凝土间缝隙。2、酷暑、严寒季节应加强检查和养护。 |
|  | 斜拉桥 | 1、拉索的防护应每月目测检查一次（可借助简单工具），对异常情况进行记录。2、当桥下有下穿道路时，冬季及时清理上垮桥段悬挂的冰棱。3、对拉索进行日常养护，索体及锚固设施保持清洁和干燥。 |
| 下部结构 | 支座 | 1、支座各部分应清洁，支座垫板应平整、紧密、锚固牢固。支座周边应干燥、洁净，无积水、油污。2、支座每半年检查、清扫一次，每年养护一次。3、支座外露金属构件不得锈蚀，应定期清洁、除锈、刷防锈漆，但铰轴、辊轴、不锈钢滑动面处不得涂刷油漆。局部除锈刷漆颜色宜和原色一致，整体除锈刷漆颜色宜和梁体颜色一致。4、定期检查橡胶支座的裂纹、钢板外露、不均匀鼓凸、移位、脱空及剪切超限等病害。橡胶支座应干燥清洁，当支座金属构件除锈刷漆时应对橡胶构件采取保护措施，油脂不得污染橡胶。5、定期对桥盆式支座除锈。 |
|  | 墩台 | 1、及时清除墩台表面青苔、杂草、荆棘和污秽。2、当圬工砌体表面部分严重风化和损坏时，应清除损坏部分后用原结构物相同材料补砌。3、当圬工砌体表面灰缝脱落时，应清除缝内污垢杂物后重新勾缝。4、当混凝土表面发生侵蚀剥落和蜂窝麻面等病害时，应及时将周围凿毛洗净后进行表面防护。 |
|  | 基础 | 检查基础完整性、稳定性，并记录归档 |
| 抗震设施 | 抗震设施 | 桥梁抗震设施应每年进行一次检查和养护，抗震设施应完整齐全，功能有效。各部件应清洁、干燥及完好。在震后、汛期前后，应及时检查抗震设施的工作状态。 |
| 人行地下通道 | 人行地下通道 | 1、对人行通道进行日常巡查，每日一巡，检查人行地下通道内排水管道通常状况，雨雪天气及时清除通道口及梯道和坡道的积冰积雪。2、人行地下通道内铺砌和装饰板应完整、清洁，如发现墙砖、地砖缺损应及时补修，通道地面内饰应每天保洁。3、人行通道主体结构每季度检查一次，查看主体结构完好情况和漏水现象。墙体、顶板表面没有腐蚀、剥落。4、人行地下通道内电器、电路、控制设备每月检查一次，所有电气设备严谨漏电和超负荷运行。照明灯具完好、有效。5、抽水泵站的电机、水泵等机械设备按规定保养，设备运转正常。照明灯具、电器、电路、如有损坏，及时更换。 |
| 附属设施 | 排水设施 | 1、每年雨季前全面检查、疏通桥面泄水管、排水槽；雨季每月检查、清理疏通一次，保障排水通畅；2、在汛前、汛中、雨雪天气时加强巡查，发现积水及时疏通泄水管。 |
|  | 人行道 | 1、及时修整松动的贴面砖，对破损严重的贴面砖需及时更换。2、路缘石发生拱胀变形、破损时，及时修补。3、当人行道维修或更换时，不得损坏防水层。 |
|  | 栏杆、防撞护栏 | 1、栏杆应完整、牢固、美观、有效。当松动、变形、缺损、锈蚀时，应及时养护维修。2、对有涂装的栏杆，以三年为一个周期进行一次全面涂装。3、防撞敦（墙）和防撞栏杆不得缺损、变形、锈蚀，被撞损后，应在3d-7d内恢复。 |
|  | 挡土墙 | 每季度检查一次挡土墙，当遇中雨以上降雨时及时巡检。 |
|  | 人行天桥的附属设施 | 1、及时清除梯道、坡道积水、结冰、积雪。2、保持栏杆清洁、定期涂漆。 |
|  | 标志牌 | 1、保持桥名牌、限载牌和限高牌等标志设施外观清晰，定期冲洗。2、及时修复限载牌、限高牌的松动、倾斜现象。 |
|  | 其他设施 | - 桥梁的防护网松动时及时修复。2、加强限高门架的日常巡查，着重检查有无缺损歪斜、车辆撞损等现象，发现问题及时汇报。3、保持限高门架的清洁，对污秽严重的部位，及时清刷。 |
| 安全防护 | 安全保护区 | - 1、保持桥梁安全保护区域内的保护牌、公示牌字迹清晰、鲜明，发现松动、倾斜时及时修复。 - 2、桥梁保护区范围内存在施工时，加强巡查。 |
|  | 桥下空间 | - 加强巡查桥下空间，发现有违规占用的行为立即劝阻并督促占用单位或个人清除占用物，并及时上报桥梁主管部门。因中标人自身原因导致的占用情况，由中标人无偿清理。 |
| 检查及验收 | 检查及验收 | - 1、检查保养小修的完成情况及损坏恢复程度，资料及时归档。2、对大修、改扩建工程按现行《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2及《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1有关规定进行质量验收。 |

备注：

1、城市桥梁养护类别：

I类养护：单孔跨径大于100m的桥梁及特殊结构的桥梁；
II类养护：城市快速路上的桥梁；
III类养护：城市主干路上的桥梁；
IV类养护：城市次干路上的桥梁；
V类养护：城市支路和街坊路上的桥梁。

2、城市桥梁养护等级：I等养护的城市桥梁应为I类-III类养护的城市桥梁和位于集会中心、繁华地区、重要生产科研区及游览地区IV类、V类养护的城市桥梁，应进行重点养护。II等养护的城市桥梁应为集会点、商业区及旅游路线或市区之间的联络线、主要地区或重点企业所在区域IV类、V类养护的城市桥梁，应有计划地进行养护。III等养护的城市桥梁应为除I、II等养护的城市桥梁以外的其他桥梁，可进行一般养护。

3、具体养护规范及标准参照J281-2017《城市桥梁养护技术标准》执行。

4、桥梁构件缺损、结构变异等影响桥梁安全运行的维修费用不含在本次采购范围内。

四、试养护要求

养护单位应在合同签订后1个月内，按照养护作业手册组织试养护，试养护结束后，拟制试养护报告，上报江阴市市政园林管理中心；养护单位根据试养护情况，对手册进行修订和完善，报江阴市市政园林管理中心批准后，方可按调整后的手册展开养护。

五、服务期限：

服务期限为3年，合同一年一签，每年由采购单位进行考核，考核合格后续签下一年合约。如考核不合格或者发生不可续约的其他情况，则终止续约。

第二年、第三年的养护面积随验收移交道路数量及养护期年份变化做相应调整，并按本次成交单价结算。

六、考核办法及考核标准

参考《江阴市市管城市桥梁养护管理考核办法》、《江阴市市管城市道路养护管理考核办法》执行。

七、付款方式：

养护费根据采购人有关规定于考核后支付，每半年支付一次。

八、质量保证及售后服务：

（一）质量保证

在委托养护期内，投标人应自行承担费用、责任和风险，负责招标范围内道路桥梁设施的运营和维护，使其处于良好的运营状况，保证在整个委托维护期内：

1、按照相关约定的服务标准对道路、桥梁，以及附属设施进行养护；

2、在养护过程中，使用第三方的土地或其他必要设施设备的，引起的费用由投标人承担；

3、由于投标人的原因引起的第三方的侵权诉讼或赔偿请求，投标人应承担所有责任；

4、未经江阴市市政园林管理中心同意，投标人不得分包道路设施的养护；

5、对项目过程中进行的开挖修复、重大突发事件及恶劣天气的应急维修等项目的质保期，参照工程项目质保期有关规定执行。

（二）售后服务

1、联系方式：投标人应当为采购人提供7*24小时特定联系方式。若需变更，应至少提前2日向采购人进行报备。

2、现场响应：接受指令后1小时内到达现场开展养护维修服务。突发或紧急情况时，须在半小时内到达现场开展服务。投标人应做好应急服务预案。

3、接警处理及“12345”社会服务投诉处理、数字城管、配合信访处理及反馈等，应在采购人规定的期限内完成。

九、综合说明：

1、本项目为固定单价合同。投标人的项目报价，除不包括道路的开挖修复、重突发事件及恶劣天气的应急维修、桥梁构件缺损、结构变异等影响桥梁安全运行的维修费用等项目的相关费用，包括项目内全部养护工程，包括辅助材料、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。服务期间各类市场政策性风险、偷盗、人为破坏、各类建材、人工、汇率、税率、利率的调价及市场风险和政策性调整确定风险系数及合同包含的所有风险、责任等也计入报价，今后不作调整。

2、道路的开挖修复、重大突发事件及恶劣天气的应急维修、桥梁构件缺损、结构变异等影响桥梁安全运行的维修等项目的相关费用，以及达到大、中修标准的项目费用不包含在本次招标的日常养护费用中，若采购人委托本次中标单位负责实施，结算标准如下：工程量计算规则按新版《江苏省市政设施养护维修定额》，人工单价、材料价格按施工期江阴市材料市场信息指导价，无指导价的按同期市场价计算。最终结算价格=经审计部门最终审定的价格 *82%。

3、投标人中标后需自行勘察现场，熟悉采购范围内相关道路桥梁设施情况，并与原运营单位（如有）交接相关工作及资料。

4、由于道路或桥梁未及时修补或养护不到位、不及时等原因造成安全事故、人身伤害、伤亡事故的，由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

5、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、中标单位必须高度重视安全生产。作业管护期间，由于管理不善或作业工人操作不规范等因素造成的安全事故，均由中标单位承担一切责任和损失。

7、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以书面依据为准。

8、采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。

- 第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。若得分相同，按投标报价由高到低顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（20分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的投标价格分统一按照下列公式计算：报价得分=评标基准价/投标报价*20分。 | 20 |
| 二、技术部分-项目服务方案（49分） | 2.1 | 项目分析 | 投标人应结合本项目采购需求编制项目分析，包括（1）区域内道路和桥梁养护的现状掌握情况（2）区域内道路和桥梁养护的重难点分析。方案描述全面符合现场实际的得4分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 2.2 | 日常巡查方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制道路桥梁日常巡查方案，包括（1）区域内道路日常巡查方案（包含但不限于①对道路路面、路基、边坡、排水设施、各类标志标线等状况的检查，填写日常巡检报表，记录损坏类型、损坏位置，②发现明显损坏应及时处理等）（2）区域内桥梁日常巡查方案（包含但不限于①对市政桥梁的结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况、桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况的检查，填写日常巡检报表，记录桥梁病害的损坏类型、损坏位置，②发现设施明显损坏应及时处理。）。方案描述全面符合现场实际的得6分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.3 | 日常养护维修方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制道路桥梁日常养护维修方案，包括（1）区域内道路日常养护维修（包含修复等）措施（2）桥梁上下部结构及附属设施的维修养护措施（3）抗震设施养护措施（4）安全防护及其他设施的维修养护措施。方案描述全面符合现场实际的得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 2.4 | 桥梁常规定期检测方案 | 投标人应结合区域内桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等情况编制桥梁常规定期检测方案，包括（1）定期检测计划（2）定期检测实施方案。方案描述全面符合现场实际的得4分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 2.5 | 质量保证措施 | 投标人应结合采购需求编制道路桥梁养护的质量保证措施，包括（1）质量管理体系（2）各分部分项工程的质量的管理措施（3）重难点关键环节解决措施。方案描述全面符合现场实际的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.6 | 安全保证措施 | 投标人应结合采购需求编制道路桥梁养护的安全保证措施，包括（1）安全管理体系（2）安全隐患排查措施（3）道路和桥梁及附属设施安全管理措施。方案描述全面符合现场实际的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.7 | 文明施工技术组织措施及环境保护措施 | 投标人应结合采购需求编制道路桥梁养护的文明施工技术组织措施及环境保护措施，包括（1）现场文明施工计划及组织措施（2）环境保护措施。方案描述全面符合现场实际的得4分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 2.8 | 应急情况处理方案 | 投标人应结合采购需求编制道路桥梁养护的应急情况处理方案，包括（1）重大突发事件及恶劣天气下的应急抢修工作（2）应急服务保障措施、应急服务响应时间、应急设备车辆保障措施（3）接警处理及“12345”社会服务投诉处理措施（4）配合信访处理及反馈措施。方案描述全面符合现场实际的得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 2.9 | 售后服务方案 | 投标人应结合采购需求编制道路桥梁养护的售后服务方案，包括（1）服务团队及服务计划（2）客户沟通机制及技术支持和培训（3）备品备件管理措施。方案描述全面符合现场实际的得3分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等）的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 三、商务部分 （31分） | 3.1 | 拟派人员配备 | 1、拟派技术负责人具有市政养护专业或者市政路桥等专业高级及以上技术职称得1分/人，最高2分。 2、在满足基本人员配置要求的前提下：每增加1名具有高级及以上技术职称的道路和桥梁养护管理人员的得1分；每增加1名具有中级技术职称的道路和桥梁养护管理人员的得0.5分。最多增加2名，本项最多得2分。 3、在满足基本人员配置要求的前提下：可增加1名具有高级及以上技术职称的道路和桥梁巡视管理人员的得1分；增加1名具有中级技术职称的道路和桥梁巡视管理人员的得0.5分。最多增加1名，本项最多得1分。 4、在满足基本人员配置要求的前提下：可增加1名具有有效的安全生产考核合格证书人员的得1分。最多增加1名，本项最多得1分。 5、在满足基本人员配置要求的前提下：可增加1名具有行政主管部门颁发的特种作业证（电工作业）人员的得1分。最多增加1名，本项最多得1分。 6、在满足基本人员配置要求的前提下：每增加1名具有特种作业操作证书人员的得1分。最多增加2名，本项最多得2分。 备注：同时提供人员名单、相关证书原件扫描件、投标人连续近3个月（至少包含近三个月中任意一个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件，所有材料制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。同一人员不同证书不得重复计分。 | 9 |
|  | 3.2 | 机械设备 | 在满足基本机械设备配置要求的前提下： 1、可增加一台压路机的得2分； 2、可增加一辆巡视汽车的得1分； 3、可增加一台挖掘机的得1分； 4、可增加一辆运输车的得1分； 5、可增加一辆（或台）雾炮车(或雾炮式设备)的得1分； 6、可额外配置一台沥青铣刨机的得1分； 7、可额外配置一台装载机的得1分； 8、可额外配置一台沥青摊铺机的得1分； 9、可额外配置一辆应急排涝泵车（或排水救险车）的得1分； 10、可额外配置一辆（或台）组装式铲雪车（推雪板、清扫器等）或专业扫、扬雪机的得1分； 11、可额外配置一台融雪剂撒布机的得1分； 12、可额外配置一辆吸尘车（或扫地车）的得1分； 13、可额外配置一辆道路快速修补车（路面养护车）的得1分； 14、可额外配置一台裂缝综合测试仪的得1分； 备注：以上机械设备可自有或租赁。自有的提供机械设备发票原件扫描件和机械设备图片（彩色），租赁的提供机械设备购置发票原件扫描件、租赁协议原件扫描件和机械设备图片（彩色），所有证明材料制作进入投标文件，未提供或未按要求提供的均不得分。 | 15 |
|  | 3.3 | 企业业绩 | 自2022年1月1日以来，投标人承担过市政工程（道路或桥梁）养护或维修业绩的，有一个得1分，本项最多得2分。有效期以委托合同或协议签订时间为准。提供委托合同或协议原件扫描件制作进入投标文件，未提供或未按要求提供的均不得分。 | 2 |
|  | 3.4 | 诚信评分 | 投标人信用等级为AAA级的得1分，信用等级为AA级的得0.8分，信用等级为A级的得0.5分，其他信用等级不得分。注：投标人须提供区县级及以上行政主管部门备案的第三方信用服务机构出具的信用报告，否则不予认可。同时提供信用报告原件扫描件、行政主管部门备案证明（如有）材料制作进入投标文件，未提供或未按要求提供的均不得分。 | 1 |
|  | 3.5 | 奖项或荣誉 | 自2022年1月1日以来，投标人获得过省级及以上行政主管部门颁发的奖项（或荣誉、表彰）的得1分/个；获得过省级以下行政主管部门颁发的奖项（或荣誉、表彰）的得0.5分/个。限评4个，本项最高得4分。 | 4 |

- 第五章　合同书（参考格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：名称、服务内容、价格

- 中标总金额：

按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

- 质量验收标准：

- 服务期：

- 服务地点：

- 服务款项支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执二份、代理机构执一份。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏万源工程咨询有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

合同条款（参考格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由                承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2、本合同一式伍份，甲方、乙方各执二份，采购代理结构执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

政府采购编号：JSZC-320281-WYGC-G2025-0013

采购内容：敔山湾道路桥梁养护服务项目

投标单位：（加盖CA电子公章）

二○二五年  月  日

一、投标函

致江苏万源工程咨询有限公司：

我方收到贵公司            （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加  敔山湾道路桥梁养护服务项目  的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供  敔山湾道路桥梁养护服务项目  ，投标报价详见《开标一览表》。

2、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后60天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我们认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

固定电话：

地址：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-WYGC-G2025-0013 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 敔山湾道路桥梁养护服务项目 |
| 单年投标总价 |  |
| 拟派项目负责人 姓名及联系方式 |  |

报价明细表（单年）

| 序号 | 名称 | 单价限价 | 工程量 | 单价报价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护期1~5年内的道路 | 1.10元/㎡ | 2400㎡ | 元/㎡ | 元 |
| 2 | 养护期6~10年内的道路 | 2.50元/㎡ | 40881㎡ | 元/㎡ | 元 |
| 3 | 养护期10年以上的道路 | 3.20元/㎡ | 500291㎡ | 元/㎡ | 元 |
| 4 | 中型桥梁养护 | 272元/m | 351m | 元/m | 元 |
| 5 | 小型桥梁养护 | 249元/m | 196m | 元/m | 元 |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

三、人员配置表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称、资质 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础人员配置 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  | 技术负责人1 |  |
| 3 |  |  |  | 技术负责人2 |  |
| 4 |  |  |  | 其他管理人员1-安全员 |  |
| 5 |  |  |  | 其他管理人员2-施工员 |  |
| 6 |  |  |  | 其他管理人员3-质量员 |  |
| 7 |  |  |  | 电工 |  |
| 二 | 评分中额外人员 |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：以上人员不得兼任。本表后附上述人员的相关证书扫描件、社保证明扫描件（项目负责人提供本单位连续3个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明；其他成员提供本单位连续3个月（且至少包含近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明），以及评分证明材料（如有）。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

四、机械设备配置一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 自有或租赁 | 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础配置的机械设备 |  |  |  |  |
| 1 | 压路机 |  | 1台 | 自有 |  |
| 2 | 巡视汽车 |  | 1辆 |  |  |
| 3 | 挖掘机 |  | 1台 | 自有 |  |
| 4 | 洒水车 |  | 1辆 | 自有 |  |
| 5 | 雾炮机 |  | 1台 | 自有 |  |
| 6 | 发电机 |  | 1台 |  |  |
| 7 | 运输车 |  | 1辆 |  |  |
| 二 | 评分中额外增配的机械设备 |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：

1、基础配置的机械设备中压路机、挖掘机、洒水车、雾炮机为本项目重要车辆设备，从项目的稳定性和保障性考虑，必须为投标人自有，本表后附自有机械设备的图片（彩色）扫描件、购置发票原件扫描件。其他机械设备可为投标人自有或租赁，本表后附机械设备的购置发票原件扫描件、租赁协议原件扫描件（如有）和机械设备图片（彩色）。

2、同时本表后附额外增配机械设备的评分证明材料（如有）。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件商务规范描述”完全照抄“招标文件商务要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、技术参数要求等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

七、技术部分——项目服务方案

根据采购文件评分标准内技术部分自行拟定：

八、投标供应商综合信息一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（元）： |  |  | 2 | 利润总额（元） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（元） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（元）： |  |  |  |
| 三、投标供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |

本页后附营业执照复印件

九、资格证明文件

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件2：提供法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供中小企业声明函。如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

文件4：提供投标人有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书以及安全生产许可证证书扫描件。

本页附上述资格证明文件，部分格式见附件

- 资格证明文件部分格式

- （投标供应商）法定代表人授权委托书

项目编号：

时    间：

江苏万源工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

关于资格的声明函

江阴市人民政府云亭街道办事处：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的      ，注册地点为      ， 全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人 (单位负责人) 为      ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力，主要设备有：    。主要专业技术能力有：    。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位磋商响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加江阴市人民政府云亭街道办事处的 敔山湾道路桥梁养护服务项目   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业具体情况如下：

1. 敔山湾道路桥梁养护服务项目 ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如需）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

十、符合条件需要提供的证明文件

1、报价要求：提供投标文件格式部分——开标一览表和报价明细表

- 2、商务要求：

- 2.1提供投标文件格式部分——商务要求响应及偏离表

- 2.2提供投标文件格式部分——其他附件格式——服务承诺函

- 2.3提供投标文件格式部分——人员配置表及其附件

- 2.4提供投标文件格式部分——机械设备配置一览表及其附件

- 3、技术要求：提供投标文件格式部分——技术要求响应及偏离表

其他附件格式：

服务承诺函

我公司（单位）参加本次敔山湾道路桥梁养护服务项目，作如下承诺：

1、我公司（单位）在中标后15日内，至服务当地设置固定的服务办公场所及仓储场所，相应面积能够满足养护所需车辆及设备的停放或储备。为本项目配备的所有设备及车辆长期放在本项目仓储场所使用，不挪作他用。同时，按投标承诺派驻服务人员。（在当地不具备场所的，选择本条进行承诺，下述第1项自行删除）

1、我公司（单位）在服务当地已具备固定的服务办公场所及仓储场所，地址：           ，相应面积能够满足养护所需车辆及设备的停放或储备。为本项目配备的所有设备及车辆长期放在本项目仓储场所使用，不挪作他用。同时，按投标承诺派驻服务人员。（在当地已具备场所的，选择本条进行承诺，上述第1项自行删除）

若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交”的一切法律后果。

- 供应商（公章）：

日期：     年    月    日

十一、投标供应商认为需要提供的其他证明文件（如有）