公开招标文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320113-BYZB-G2025-0014

项目名称：2025-2026年栖霞区地下管线工程批后管理项目测绘服务

二〇二五年九月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标标准	24

第四章 招标项目的服务要求和数量等	31

第五章 合同主要条款及格式	36

第六章 投标文件格式及附件	43

# 第一章 招标公告

江苏本誉项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市规划和自然资源局栖霞分局（单位名称，以下简称“采购人”）委托，就2025-2026年栖霞区地下管线工程批后管理项目测绘服务（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320113-BYZB-G2025-0014

2.项目名称：2025-2026年栖霞区地下管线工程批后管理项目测绘服务

3.预算金额：100万元（分包1：33.34万元；分包2：33.33万元；分包3：33.33万元）

4.最高限价：本项目按照单价进行报价，单价限价为30元/点。具体详见采购文件第四章采购需求。（投标报价不得超过单价最高限价，否则按照无效投标处理）。

5.采购需求：栖霞区地下管线工程批后管理项目的测绘服务，包括：管线放线、放线复核、验线（覆土前复验）、告知承诺制验线抽查、定期监督检查测量、零星测绘等。（详细内容见招标文件第四章）

| 分包号 | 工作范围 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 尧新大道以西至区界（含八卦洲，约137平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程 | 33.34万元 | 本项目共分3个分包，各投标人可以参与一个或多个分包的投标，但为了保证服务质量，每家投标人只能中标一个分包，若同一投标人在多个分包中均为排序第一的中标候选人，则按分包顺序仅能中标前一分包，后序分包由排序第二名的中标候选人中标，依次类推。 |
| 分包2 | 尧新大道以东，快速三环以西（约129 平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程 | 33.33万元 |  |
| 分包3 | 快速三环以东至区界（约127平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程 | 33.33万元 |  |

6.合同履行期限：2025年10月至2026年10月。实际服务周期为：自合同签订之日起至下一年度项目签订合同之日结束。（具体以采购人实际需求为准；合同履行期间，如遇重大政策调整的，根据相关政策执行）

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章成交标准。

（三）本项目的特定资格要求：

分包1、2、3：投标人须具有国家测绘主管部门颁发的乙级及以上测绘资质（专业范围须包含工程测量专业）（提供有效资质证书复印件加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年09月29日17:00止（北京时间，法定节假日除外）

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、投标文件递交和开启

1.投标文件递交

（1）时间：2025年10月14日13点30分-14点00分（北京时间）

（2）地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

2.投标文件开启

（1）时间：2025年10月14日14点00分（北京时间）

（2）地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告在媒体发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.是否接受进口产品：不接受。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

5.拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021）5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在成交后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（1）招标单位联系方式

单位名称：南京市规划和自然资源局栖霞分局

单位地址：南京市栖霞区文枢东路10号

联系人：石骞

联系电话：025-85898055

（2）代理机构联系方式

单位名称：江苏本誉项目管理有限公司

单位地址：南京市玄武区黄埔路2号

联系人：严桥、郑洁、丁莹、张欣欣

联系电话：025-86662388

# 第二章 投标人须知

- 一、总   则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1 “招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式详见招标文件第六章附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在投标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在投标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.9 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的服务要求和数量等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

5.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.4 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 本次采购代理服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准执行，专家评审费据实结算。付款时请供应商备注项目名称和项目编号以便核实，本项费用无需在报价表中单列。

账户名称：江苏本誉项目管理有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司南京汉中门支行

账    号：125917888310000

注：代理服务费汇款时须备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

8.投标文件的组成

8.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

9.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

9.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

10. 投标货币

10.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和开标一览表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

12.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致以开标一览表中价格为准。

13.投标保证金

13.1本项目不收取投标保证金。

14.投标有效期及投标有效期的延长

14.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第23.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

18.开标

18.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

18.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.评标

19.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

19.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

19.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

20.评标过程的保密与公正

20.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

20.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

20.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

20.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.投标文件的澄清

21.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

21.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.投标文件的审查

22.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

22.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

22.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

22.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

23.无效投标和废标

23.1 无效投标情形

23.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

23.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

23.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

23.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

23.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

23.1.6 未通过符合性审查。

23.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

23.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

23.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

23.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

23.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

23.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

23.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

23.2 废标情形

23.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

23.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

23.2.3 因重大变故采购任务取消。

23.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

23.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

23.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

23.4 如出现23.2.1或23.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

## 六、定标

24.确定中标单位

24.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第三章。

24.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

24.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

24.4.1 提供虚假材料谋取中标。

24.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

24.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

24.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

24.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

24.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

24.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

24.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

24.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

24.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.中标通知书

25.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

25.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

26.签订合同

26.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

26.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.5 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.标的物的追加

27.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

- 八、质疑

28.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第32条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

30.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

30.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

31.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照南京市公共资源交易中心《质疑函范本》的格式和内容填写。（南京市公共资源交易中心官网>交易服务>下载中心>示范文本>【政府采购】质疑函范本）

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

33.2 超出政府采购法定期限的质疑。

33.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

33.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

33.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

33.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

# 第三章 评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“四、评审标准中 技术指标”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、价格扣除

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为依据）。

2.小微企业的价格扣除

（1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

（2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

三、评审委员会启动异常低价响应审查的情形和具体要求

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

四、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格 15分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分。 其他投标人的报价得分按下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价／投标报价）×15分。（小数点保留两位）。 | 15 |
| 2.1 | 技术 71分 | 项目理解与需求分析。评标委员会根据供应商对本项目的特点、建设目标、建设内容、技术要求和重难点等内容进行分析： 项目特点分析全面且贴合区域实际、建设目标与工作内容一一对应、准确引用规范标准并针对重难点提出应对思路的得6分； 能识别区域特点并结合政策要求、建设目标与工作内容基本对应、能引用部分核心规范并提及多个重难点的得4分； 能识别部分区域特点，结合政策要求较浅，能对应部分内容与目标，提及部分重难点但无应对思路的得2分； 无相关分析的得0分。 | 6 |
| 2.2 |  | 技术方案。评标委员会根据供应商对本项目的所有分项工作，设计合理的技术路线及完整的工作方案进行分析： 分项工作每项均明确对应规范、依据全面，技术路线科学合理，工作方案目标与要点清晰，流程闭环且具备可操作性的得6分； 分项工作对应规范较明确，依据较全面，技术路线较为科学合理，核心工作目标明确、核心流程完整的得4分； 部分分项工作对应规范明确，部分工作技术路线模糊，流程缺失关键环节的得2分； 措施不符合实际的得0分。 | 6 |
| 2.3 |  | 质量管理。评标委员会根据供应商根据项目质量要求，制定内容全面、流程完备的质量管理措施和管理体系进行分析： 质量管理体系框架完整，各环节责任部门明确，人员与设备管理制度详实，针对关键风险点制定专项防控方案，各部分流程具有可操作性的得6分； 质量管理体系覆盖全流程，各环节责任部门分工明确，设备台账清晰，质量管理措施可靠，流程可落地的得4分； 具备基本的质量体系框架，人员与设备管理未提供台账等记录，未指定具体防控方案的得2分； 无不得分。 | 6 |
| 2.4 |  | 组织管理。评标委员会根据供应商根据项目要求，配备合理的人员数量、专业队伍、仪器设备，制定合理的工期计划及控制措施等进行分析： 人员分工清晰、具备明确仪器使用调度计划，明确每个阶段任务，制定全面可行的进度计划的得5分； 人员数量达标、分工明确，仪器数量达标及调度计划，阶段任务基本明确，进度合理的得3分； 人员数量达标但分工不明确，仪器数量达标但无调度计划，有大致的任务计划及进度要求的得1分； 措施不符合实际的得0分。 | 5 |
| 2.5 |  | 安全保障体系与保密控制措施。评标委员会根据供应商根据项目特点及管线信息保密要求，制定内容全面、流程完备、科学合理的安全保障体系和保密控制体系等进行分析： 明确安全保密培训计划，明确专职安全人员负责日常安全巡查，保密控制体系内容全面完整的得5分； 定期开展安全保密培训，安排专职安全人员定期安全巡查并记录，保密控制体系内容较为完善得3分； 有基本的安全保障体系，保密控制体系内容不够全面的得1分； 措施不符合实际的得0分。 | 5 |
| 2.6 |  | 服务承诺。评标委员会根据供应商在项目服务要求基础上，承诺提高项目服务质量的措施或增加宣传、科技成果、奖项申报等服务内容进行分析： 基础服务质量提升措施完善且可行，成果交付质量提升，形式多样，保障交付时效，制定宣传方案保障宣传效果，开展成果研发的得5分； 基础服务质量提升措施较完善且可行，保障成果交付质量，提升过程服务质量，提供一定程度的宣传服务的得3分； 基础服务质量提升措施基本可行，成果交付质量基本满足项目需求，可撰写项目宣传手册并协助奖项申报的得1分； 无法提供相关服务的得0分。 | 5 |
| 2.7 |  | 项目负责人情况： （1）具有物探或测绘专业正高级工程师职称且具有注册测绘师资格，得5分；具有物探或测绘专业高级工程师职称且具有注册测绘师资格，得3分。 （2）2022年1月1日（含）以来，项目负责人在区级及以上区域承担过地下管线探测普查（或管线修补测、专业管线调查、管线规划批后管理测绘等同类型管线信息维护类型项目）相关项目且担任项目负责人的，有一个得2分，最高得4分。 本项最高得9分。 注：职称得分不累计，以最高分为准。项目负责人业绩须为在投标单位任职时的业绩；提供开标前近半年内任意一个月投标人为其缴纳社保记录、职称证书、资格证书、劳动合同及业绩合同等证明材料复印件加盖公章；时间以合同签订时间为准，若合同中无法体现具体项目负责人名称，须提供业主单位出具的相关证明材料加盖业主单位公章。同一业绩不重复计分。 | 9 |
| 2.8 |  | 技术负责人情况： - （1）技术负责人具有物探或测绘专业高级及以上工程师职称且具有注册测绘师资格，得5分。 （2）2022年1月1日（含）以来，技术负责人在区级及以上区域承担过地下管线探测普查（或管线修补测、专业管线调查、管线规划批后管理测绘等同类型管线信息维护类型项目）相关项目且担任技术负责人的，有一个得2分，最高得4分。 本项最高得9分。 注：技术负责人业绩须为在投标单位任职时的业绩；提供开标前近半年内任意一个月投标人为其缴纳社保记录、职称证书、资格证书、劳动合同及业绩合同等证明材料复印件加盖公章；时间以合同签订时间为准，若合同中无法体现具体相关技术负责人名称，须提供业主单位出具的相关证明材料加盖业主单位公章。同一业绩不重复计分。 | 9 |
| 2.9 |  | 拟投入人员情况：（项目负责人、技术负责人除外） （1）具有测绘行政部门核发的测绘作业证书的，每有1人得0.5分，最高得5分。 （2）拟投入人员能具有测绘工程、地理信息、计算机、市政工程等相关专业学习经历且具备两年及以上测绘工作经验的，每1人得0.5分，最高5分。 本项最高得10分。 注：人员不重复计分。提供人员清单、开标前近半年内任意一个月投标人为其缴纳社保记录、毕业证书、劳动合同等相关证明材料复印件加盖公章。 | 10 |
| 2.10 |  | 拟投入设备情况： 配备GPS、全站仪各不少于5台，得5分； 配备管线探测仪不少于5台，得5分。 本项最高得10分。 注：仪器设备应为投标人自有或租赁，如为自有提供发票复印件并盖章，如为租赁除提供发票外还需要提供租赁合同复印件并盖章；GPS和全站仪另须提供检定证书复印件，加盖公章。 | 10 |
| 3.1 | 商务 14分 | 2022年1月1日（含）以来，投标人承担过区级及以上区域地下管线探测普查（或管线修补测、专业管线调查、管线规划批后管理测绘等同类型管线信息维护类型项目）相关项目，每个得2分。最高得6分。 注：提供合同等证明文件复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准。 | 6 |
| 3.2 |  | 投标人具有省级及以上质量技术监督主管部门认定的CMA 检验检测机构认定证书的，得4分；未提供不得分。 注：提供有效的证书复印件加盖公章。 | 4 |
| 3.3 |  | 投标人具有政府部门颁发的“安全生产许可证”资质的得4分。 注：提供有效的证书复印件加盖公章。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：1.所有涉及材料需提供有效的复印件（加盖公章），不加盖公章（或电子公章）无效。

2.所有证明和业绩均以有效的复印件加盖公章（或电子公章）为依据（投标无需提供原件，但采购人有权要求评标结束后提供原件核查），同一业绩不重复计分。由各评标委员会成员独立评分，计分时取各评标委员会成员评分的平均值为某个投标人的实际得分（保留2位小数）。

# 第四章 采购项目的服务要求和数量等

一、项目名称

2025-2026年栖霞区地下管线工程批后管理项目测绘服务。

二、服务区域

本项目服务区域为栖霞区，分三个分包开展任务：

分包1：尧新大道以西至区界（含八卦洲，约137平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程；

分包2：尧新大道以东，快速三环以西（约129 平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程；

分包3：快速三环以东至区界（约127平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程；

注：建筑配套类管线工程跨标段项目按配套建筑主体所在标段位置确定标段；公共空间内市政管线工程跨标段项目按其落在不同标段范围内较长长度所在的标段位置确定其标段。

具体见标段划分范围图：

★三、工作内容

1.管线放线、放线复核、验线（覆土前复验）、“告知承诺制”验线抽查、定期监督检查。

根据采购人管线规划实施监督管理[放线、放线复核、验线（覆土前复验）等]任务需求，在栖霞区开展相关测绘工作，形成成果报告，确保提供1小时响应、7×24小时技术服务；完成年度工作分析和总结报告。（注：如中标人受建设主体委托承接了项目的放线服务，则该中标人不得执行该项目后续由采购人委托的放线复核、验线（覆土前复验）,采购人可从另外两个标段的中标人中任意选择一家执行，即不得出现一家测绘单位既受委托进行放线，又受委托对同一项目开展放线复核及验线的情况。）

根据采购人需求，实施管线工程“告知承诺制”验线抽查及定期监督检查服务。（注：如中标人受建设主体委托承接了被监督项目的跟踪测量服务，则该中标人不得执行由采购人委托的各类检查性测量工作，采购人可从另外两个标段的中标人中任意选择一家执行，即不得出现一家测绘单位既受委托进行跟踪测量，又受委托对同一项目开展检查性测量工作。）

2.零星测绘

按采购人要求开展管线工程零星测绘，在项目履行过程中结合管线规划实施监督测绘任务主动开展，并与探测管线进行对比，出具分析总结报告，同步做好数据接边、融合处理。

四、工作依据（执行国家、江苏省及南京市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件）

《南京市建设工程验线告知承诺管理办法》（宁规划资源规〔2020〕12号）；

《关于进一步严格城市地下管线规划实施监督工作的通知》（宁建建字〔2020〕456号）；

《南京市城市地下管线工程规划实施监督管理办法》（宁规划资源规〔2021〕5号）；

《关于进一步加强城市地下管线空间数据汇交的实施方案》（宁规划资源〔2021〕368号）；

其他现行法律法规、规范、标准等。

五、成果要求

项目需要提交的成果资料（包含但不限于）：

- 技术设计书；

- 管线工程规划放线（复核）成果报告及电子成果；

- 管线工程规划验线成果报告及电子成果；

- 零星测量成果报告及电子成果；

- 实际完成的工作量统计；

- 技术总结报告。

六、人员要求

本项目中标人应建立专门人员的服务队伍，以响应文件中所列明的人员为准，实施过程中不经采购人许可，中标人不得更换相关人员。

1.中标人应提供拟投入本项目的人员配置表。

2.中标人应提供项目负责、技术负责、组长及现场测绘人员的学历证书、执业资格、职称证书、从业简历、劳动合同等证明材料。

3.项目必须按照有关规范进行组织实施，制定严格的实施计划，建立完善的质量保障体系，明确放线、放线复核、验线（覆土前复验）、“告知承诺制”验线抽查、定期监督检查测绘服务及零星测绘等任务的内部分工，并有充足的人力和物力保障项目的质量和进度。

4.在项目实施期间，中标人必须在南京市区范围内设立固定办公场所，要求建立服务队伍。中标人如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前10天以书面形式通知采购人，并征得采购人同意。

5.在项目实施期及项目验收后维保期内，中标人须设立专职联络员，协助项目开展。

6.采购人定期召开项目例会，项目负责人须到场。

★七、服务时间及进度要求

服务时间：2025年10月至2026年10月。

实际服务周期为：自合同签订之日起，至下一年度项目签订合同之日结束。

进度要求：管线放线、放线复核任务，中标人应在进场后2个工作日内完成；管线验线（覆土前复验）任务、定期监督检查任务，中标人应排班跟测，随建设单位施工进度即时完成；零星测绘任务，中标人应即时出具分析报告并完成接边融合。所有成果经质检合格后提交采购人。

★八、付款方式

1.本项目形成最终成果并通过采购人的验收归档后，采购人向中标人支付项目款。

2.中标人必须开具与支付金额一致的正式税务发票。

3.中标人充分理解并承诺：若政府资金不能及时到位，中标人亦有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成。

4.因预算政策变化以及财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

九、其他事项

1.中标人应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

2.中标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现中标人在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标人负责。

3.因中标人施工不当而造成采购人经济损失的，中标人要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对中标人提交成果质量的无限期追责的权利。

4.供应商交付成果所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

5.如发生某一项目涉及多个标段区域的，由采购人根据实际情况分派任务。

★十、分包及限价说明

本项目设最高限价，各分包限价如下表：

分包1：尧新大道以西至区界（含八卦洲，约137平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程；

分包2：尧新大道以东，快速三环以西（约129平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程；

分包3：快速三环以东至区界（约127平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程；

| 序号 | 类别 | 计价方式 | 单价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线工程的放线、放线复核、验线（覆土前复验）、“告知承诺制”验线抽查、定期监督检查测量及零星测绘 | 单价×工程量 | 30元/点 | 1、计价规则： 1）工作量按测量点数计算，以规划核准图管线特征点为依据，点距超30米可加点。 2）管线工程的放线、放线复核、验线（覆土前复验）、“告知承诺制”验线抽查、定期监督检查测量不足10个点时以10个点计算，100个点以上的（第101个点起），单价按5折计。 3）现场不具备放线、放线复核、验线（覆土前复验）条件的，按200元/次计费。 2、提供1小时响应、7×24小时技术服务。 |

注：①建筑配套类管线工程跨标段项目按配套建筑主体所在位置确定标段；公共空间内市政管线工程跨标段项目按其落在不同标段范围内较长长度所在的位置确定其标段。

②本项目共分3个分包，各投标人可以参与一个或多个分包的投标，但为了保证服务质量，每家投标人只能中标一个分包，若同一投标人在多个分包中均为排序第一的中标候选人，则按分包顺序仅能中标前一分包，后序分包由排序第二名的中标候选人中标，依次类推。

③本项目的经费预算：分包1：33.34万元；分包2：33.33万元；分包3：33.33万元，不超预算时，具体费用按实际产生的工作量及最终政府采购单价据实结算；超出预算则按预算作为封顶价结算。采购人就本合同不再向中标人支付任何其他款项。

注：1.本章加★项均为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应处理。

2.如有疑问请及时与采购人、代理机构联系。

# 第五章 合同主要条款及格式

招标项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

招标单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：年月日

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：（例：宁政采【2021】06号0743）

| 采购人（以下称甲方） 统一社会信用代码: | 供应商：（以下称乙方） 统一社会信用代码: |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方按照代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

分包1：尧新大道以西至区界（含八卦洲，约137平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程，预算为33.34万元，本合同项下价款为人民币        元/点（大写）人民币；

分包2：尧新大道以东，快速三环以西（约129 平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程，预算为33.33万元，本合同项下价款为人民币        元/点（大写）人民币；

分包3：快速三环以东至区界（约127平方千米）范围内栖霞分局审批的管线工程，预算为33.33万元，本合同项下价款为人民币        元/点（大写）人民币；

本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行，即不超预算时，具体费用按实际产生的工作量及最终政府采购单价据实结算；超出预算则按预算作为封顶价结算。采购人就本合同不再向中标人支付任何其他款项。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）乙方认为需要的其他费用。

本合同执行期间总价款不变。

第三条 合同期限

年     月     日—     年     月     日

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于       号的招标文件、投标文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件和报价表；

（2）项目实施或服务方案；

（3）技术要求响应及偏离表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术要求响应及偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

1、乙方应当在合同约定时间内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1、乙方应按以下第（1）种方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）自合同签订之日起   个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为   万元

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3、付款条件：

（1）本项目形成最终成果并通过甲方的验收归档后，甲方向乙方支付项目款。

（2）乙方必须开具与支付金额一致的正式税务发票。

（3）乙方充分理解并承诺：若政府资金不能及时到位，乙方亦有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成。

（4）因预算政策变化以及财政审批导致的迟延支付，甲方不承担迟延支付的违约责任。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、诉讼/仲裁期间本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、自本合同自甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2、本合同一式三份，甲乙双方及代理机构各执一份。

3、本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲 方（招标人）：（盖章） | 乙 方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 代理机构：（盖章） |  |
| 招标文件编制： |  |
| 投标文件接收及合同签订： |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

目  录

（投标人自行编制投标文件并制作目录）

评审索引表

| 序号 | 评审项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

- 目录一、投标函

投标函

致：南京市规划和自然资源局栖霞分局

江苏本誉项目管理有限公司

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权             （姓名和职务）代表                （供应商名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1.我公司的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我公司同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.项目名称：                                             。

3.我方的报价为：人民币        元/点（大写）。

4.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

5.我公司已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我公司放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我公司将无条件接受处罚。

6.一旦我公司中标，我公司将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7.我公司决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.我公司正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

9.我公司正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

10.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市规划和自然资源局栖霞分局

江苏本誉项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于       （供应商住址）的       （供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称），         （项目编号）采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日加盖电子公章生效，特此声明。

供应商名称：                    （加盖电子公章）

日        期：    年    月    日

法定代表人身份证：

授权代理人身份证：

- 目录三、供应商信用承诺函格式

供应商信用承诺函

致：南京市规划和自然资源局栖霞分局

江苏本誉项目管理有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：    年  月  日

- 目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 目录五、报价表（开标一览表）

报价表（开标一览表）

| 项目名称： 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 投标单价 | 小写：人民币 元/点 |
|  | 大写：人民币 元/点 |
| 服务时间 | 满足招标文件要求 |
| 报价说明 | 1、计价规则： 1）工作量按测量点数计算，以规划核准图管线特征点为依据，点距超30米可加点。 2）管线工程的放线、放线复核、验线（覆土前复验）、“告知承诺制”验线抽查、定期监督检查测量不足10个点时以10个点计算，100个点以上的（第101个点起），单价按5折计。 3）现场不具备放线、放线复核、验线（覆土前复验）条件的，按200元/次计费。 2、提供1小时响应、7×24小时技术服务。 |
| 供应商是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | £是 £否 |
| 供应商是否属于监狱企业 | £是 £否 |
| 备注 |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：

1.“供应商是否属于小微型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”前（打“√”）。如“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

2.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

4.投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

- 目录六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件中其他的技术要求 |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效响应。

2.如果行数不够，供应商可自行增加。

- 目录七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件中其他的商务要求 |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效响应。

2.如果行数不够，可自行增加。

- 目录八、项目团队人员配置表

项目团队人员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 在本项目的岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

注：1.项目团队人员配置表格式和内容自拟，上表可供参考。

2.如果行数不够，供应商可自行增加。

- 目录九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：   年    月    日

说明：1.供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据竞争性招标文件要求附业绩证明材料。

2.如果行数不够，供应商可自行增加。

- 目录十、项目实施或服务方案

- 目录十一、服务承诺

- 目录十二、采购需要的其他证明文件及材料（格式自拟）

- 附件、企业声明函格式

注：如供应商符合下列声明函内容，投标文件目录中注明相关声明函页码。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）