竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320585-JZCG-C2025-0070

采购内容：2025太仓市数字化生态一站式服务平台

采购单位：太仓市数据局

采购项目类别：服务类

标的所属行业：软件和信息技术服务业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年6月

目    录

第一部分：竞争性磋商邀请函

第二部分：供应商须知

第三部分：采购需求

第四部分：磋商成交原则及评分标准

第五部分：合同格式

第六部分：响应文件格式

第一部分   竞争性磋商邀请函

项目概况 2025太仓市数字化生态一站式服务平台JSZC-320585-JZCG-C2025-0070招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-6-30 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-C2025-0070

项目名称：2025太仓市数字化生态一站式服务平台

预算金额：45万元

最高限价（如有）：45万元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：

太仓市数字化生态一站式服务平台包含数字化生态一体化门户、部门首席数据官工作站、专家库管理、企业库管理、企业首席数据官工作站以及数据对接与数据治理服务等。

具体内容及要求以采购文件项目需求为准。

合同履行期限：建设工期为4个月。合同签订后的3个月内完成软件系统研发和联调测试，交付上线试运行。系统上线后，中标方需在1个月内完成外部系统的对接、数据汇聚、数据治理以及数据标准化入库工作，由采购单位组织项目验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求： 无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：苏采云系统

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-06-30 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、开启

时间：2025-06-30 09:30 （北京时间）

地点：太仓市不见面开标室6

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、响应人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。响应人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，响应人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子响应文件，响应人远程解密要求如下：

1）响应人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子响应文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由响应人自行负责。

2）响应人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）响应截止时间后根据系统提示解密电子响应文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其响应文件将被拒绝，不参与后续磋商流程。

4）在开标、评标过程中响应单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于响应单位代表不在线所造成的一切后果由响应人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子响应文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次磋商保证金：本项目无须缴纳响应保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市数据局

地    址：太仓市上海东路99号3号楼

联系人： 严建祥

联系电话 ：0512-53595067

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心三号楼四楼3413室

联系人：冯晔

联系电话：0512-53890639

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890639

第二部分 供应商须知

1.总则

1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方太仓市数据局。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.4磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件构成:竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购项目需求

2.1.4响应文件格式

2.1.5评审标准

2.1.6合同格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1采购代理单位无论出于自己的考虑，还是出于对响应人提问的澄清，均可对磋商文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州政府采购网、江苏省政府采购网对外进行发布。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有响应人有约束力。

2.2.2为使响应人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购代理单位有权推迟响应截止日期和磋商日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

2.2.3磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网上发布的内容为准。

2.2.4磋商文件若有最新的答疑文件，响应供应商必须下载并使用该文件制作新的电子响应文件，否则将无法完成电子响应文件的上传及磋商。

2.3	响应文件编制

2.3.1电子响应文件编制要求：响应供应商应使用磋商文件要求的电子响应软件制作电子加密响应文件，电子加密响应文件按磋商文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致响应无效。

2.3.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.3响应文件的语言及度量衡单位：

2.3.3.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.3.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3.4磋商响应文件构成（按要求加盖签章）

2.3.4.1封面

2.3.4.2磋商报价表

2.3.4.3磋商报价明细表

2.3.4.4关于资格文件的声明函（见附件格式）

2.3.4.5磋商响应函（见附件格式）

2.3.4.6磋商供应商情况表（见附件格式）

2.3.4.7磋商供应商法定代表人身份证复印件

2.3.4.8法定代表人授权委托书原件（若有授权）

2.3.4.9授权代理人身份证复印件（若有授权）

2.3.4.10响应供应商的合法有效证件（营业执照副本复印件或其他组织有效证照等）

2.3.4.11参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

2.3.4.12具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

2.3.4.13参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.3.4.14参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件格式）

2.3.4.15《中小企业声明函》（如有）

2.3.4.16 监狱企业证明文件（如有）

2.3.4.17残疾人福利性单位声明函（如有）

2.3.4.18服务要求偏离表

2.3.4.19商务条款偏离表

2.3.4.20供应商类似项目业绩

2.3.4.21投入本项目的专业技术人员情况

2.3.4.22合格供应商特定条件的证明材料

2.3.4.23供应商认为需要的其他技术文件或说明

2.3.5 供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报磋商报价表及磋商报价明细表，每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.3.5有关报价要求

2.3.5.1竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所提供服务的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

2.3.5.2竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

2.3.6响应文件货币

响应文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.3.7供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2.3.8磋商保证金

本项目无须缴纳响应保证金。

3.响应文件的提交、撤回和修改

3.1 响应文件的上传、提交

3.1.1响应单位应将制作好的加密电子响应文件按要求在响应文件接收截止时间前上传到苏采云系统平台中。

3.2.响应截止时间

3.2.1电子响应文件必须按磋商公告中规定的网上响应截止时间前提交，否则响应无效。

3.2.2采购代理机构推迟响应截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应单位。在这种情况下，采购代理机构和响应单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3.2.3在响应截止时间止采购代理机构收到的各标段的电子响应文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次采购失败。

3.3. 响应文件的修改和撤回

3.3.1响应单位在提交响应文件截止时间前，可对其响应文件进行撤回或修改。

3.3.2磋商开始后响应单位不得撤回响应。

4.磋商与评审

4.1磋商仪式

4.1.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。磋商仪式由代理机构主持，采购人代表、响应单位代表以及有关工作人员参加。

4.1.2参加磋商的响应供应商在磋商活动开始前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

4.1.3磋商活动开始后，按照磋商流程，响应供应商在规定的解密时间内解密响应文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由响应供应商自行承担向相关责任。

4.1.4响应单位代表对磋商仪式过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对响应单位代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

4.2磋商小组

4.2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称磋商小组）进行磋商。

4.2.2磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

4.2.3信用记录：根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：评审阶段。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

4.3磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.4磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.5响应文件审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.6供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4.7磋商程序、最后报价、综合评分

磋商谈判以及报价步骤请详细查阅“苏采云系统供应商操作手册”文件有关磋商谈判报价章节内容。

4.7.1 磋商程序

4.7.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.7.1.2磋商顺序的确定：按公布响应供应商名单顺序确定磋商顺序。在十分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。

4.7.1.3磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

4.7.1.4 磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。

4.7.1.5 各响应供应商应当在苏采云不见面开标大厅始终保持在线状态，电话通讯顺畅，开标电脑耳机麦克风正常使用。代理机构工作人员在留言板栏目中通知需要磋商的供应商做好准备，对供应商发出磋商要求后，响应供应商接收磋商要求，通过线上音视频进行磋商交流。因供应商原因导致15分钟内无法通过不见面大厅与代理机构进行通讯的，视为供应商主动退出磋商活动。由此造成的一切后果由响应供应商自行承担。

4.7.2磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.7.3磋商报价

4.7.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.7.3.2 代理机构工作人员在苏采云不见面开标大厅留言板栏目中通知各响应供应商准备报价，符合要求的供应商登录苏采云业务系统，进入本项目的“最后报价”模块，准备报价。

4.7.3.3 磋商小组在系统中发出报价要求，响应供应商在规定15分钟的报价时间内，进行报价及电子签章，完成报价要求。

4.7.3.4 响应供应商应保证报价准确，规定报价时间结束之后，提交后的报价将不能更改。

4.7.3.5 在报价过程中，各供应商的报价保密。在规定报价时间结束后，评审小组才能收到各响应供应商的最终报价。

4.7.3.6 响应供应商应在规定报价时间内提交最终报价。未在规定报价时间内报价的，视为自动退出磋商活动。

4.7.3.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商活动。

4.7.4 综合评分

4.7.4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.7.4.2 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.7.4.3 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.8响应无效和终止磋商活动条款

4.8.1响应无效条款

1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

4）不同响应供应商的响应文件使用同一台电脑编制的；

5）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

4.8.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，交易中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.9确定成交、质疑

4.9.1确定成交供应商

4.9.1.1磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，采购人授权磋商小组直接确定成交单位。

4.9.1.2交易中心在成交供应商确定后2个工作日内在苏州市公共资源交易平台、苏州市政府采购网公告成交结果。

4.9.2质疑

4.9.2.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

4.9.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加磋商采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

4.9.2.3上述应知其权益受到损害之日是指：

4.9.2.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

4.9.2.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

4.9.2.3.3对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

4.9.2.4对采购文件提出质疑的供应商应把参加本项目的报名确认单与质疑函一起递交。

4.9.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.9.2.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.9.2.5.2质疑项目的名称、编号；

4.9.2.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.9.2.5.4事实依据；

4.9.2.5.5必要的法律依据；

4.9.2.5.6提出质疑的日期。

4.9.2.6对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算，提出质疑的供应商应把参加本项目的报名确认单与质疑函一起递交，并附营业执照复印件、法人身份证复印件。供应商为授权代理人，另需提供授权委托书和授权代理人身份证复印件。以上资料均需加盖单位公章。

4.9.2.7供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.9.2..8供应商对磋商项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及成交结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

4.9.2.9接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

4.10成交通知书

4.10.1成交通知书在成交公告发布后将发布在业务系统中，成交供应商自行在业务系统中下载打印。

4.10.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

5.履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金

5.1成交供应商按要求提交履约保证金。

5.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.3履约保证金（无息）将在成交供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返成交供应商。

6.授予合同

6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

6.2货物和服务的追加、减少和添购

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

7、落实政府采购政策：

7.1、节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

7.2、中小企业相关政策：

- 7.2.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为响应无效。

- 中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

- 7.2.2、残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

- 7.2.3、监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

7.2.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

7.2.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.3、绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
  7.4、商品包装、快递包装政策
  7.4.1、依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

第三部分  采购需求

一、项目背景

随着数字经济的快速发展，数据已成为推动经济增长和社会进步的关键资源。太仓市面临着如何有效利用数据资源，提升政府治理能力和企业竞争力的挑战。太仓市数据局组建以来，跨部门、跨区镇以及跨政企的数字化协调要求日益提高。我们亟需构建一个高效、协同的数字化生态体系，统筹规划、上通下达、协调各方，推动各项工作的有序开展，同时做好与苏州市级一体化公共数据底座的衔接。为了适应这一发展趋势，太仓市政府决定建设“太仓市数字化生态一站式服务平台”项目，旨在打造一个集数据管理、资源共享、企业服务于一体的综合性平台，为政府部门和企业提供全方位的数据支持和服务。

二、建设内容

1.项目需求

太仓市数字化生态一站式服务平台包含数字化生态一体化门户、部门首席数据官工作站、专家库管理、企业库管理、企业首席数据官工作站以及数据对接与数据治理服务等。太仓市数字化生态一站式服务平台的建设不仅是对当前数字经济快速发展背景下数据资源优化配置的积极响应，也是推进太仓市数据要素发展的重要举措，旨在打造一个高效、协同、开放的数字化生态体系，为城市的可持续发展注入新的活力。

2.系统构架

2.1.总体架构

总体架构在规划上包括资源层、数据层、支撑层、业务应用层等架构设计。

2.2.技术路线

投标人需提供本项目所使用的技术路线内容。包括B/S软件结构、J2EE、XML技术、JSON技术。

2.3.软件开发规范

投标人需提供本项目所遵循的软件开发规范。包括软件工程规范、文档规范、CMMI规范等。

2.4.安全设计

投标人需提供本项目所需要的安全设计内容，包括（1）应用安全设计，涵盖API服务防护、API安全防护、请求类型防御、session过期防护、参数加密等；（2）接口安全设计，涵盖接口加密安全、调用次数和流量控制、接口授权、访问日志审计等；（3）数据安全设计，涵盖敏感信息存储、敏感信息传输、数据访问权限等。

3.数字化生态一体化门户

3.1.统一组织架构管理

门户需具备统一的组织架构管理体系，支持组织机构的树形列表展示、新增、编辑与删除功能，并能快捷新增和删除用户。功能应允许通过组织架构查看用户等角色详情，同时统计各层级用户数量。要求基于组织架构级别进行查询权限控制，确保上级部门可查看下级数据，而下级不可访问上级数据，保障数据安全与隐私的同时提升管理效率。

3.2.统一用户管理

门户需具备统一的用户管理体系，用于提供系统用户的统一管理与维护。功能需支持包括登录名称、真实名称、密码、确认密码、性别、用户编号、证件类型、证件号码、联系电话、电子邮箱、生效日期、失效日期、地址、角色、用户状态、所属机构、备注等字段。功能需包含用户的新增、编辑、启用、禁用、删除、重置密码等功能。用户可以通过启动、禁用等操作限制登入。

3.3.统一日志管理

门户需具备统一的日志管理体系，用于系统用户行为的收集与监控。功能需支持包括操作用户、客户端IP、操作时间、操作行为、执行结果等字段。功能需包含主要为记录有哪些用户通过那些IP地址，在某个时间点进行了什么操作的监控功能，并且可以通过固定的时间查询那些用户进行了什么操作功能。

3.4.读写级别颗粒度的角色权限功能

本项目要求实现角色权限的细粒度控制，使管理员能够针对不同角色进行菜单级别及编辑、查看权限的精确配置。系统需支持基于角色的灵活权限管理，确保各角色仅能访问和操作被授权的功能模块或数据内容，从而提升系统的安全性和合规性。通过细化权限控制，保障用户配置的灵活性与安全性，满足复杂多变的业务需求。

3.5.任务链自定义功能

支持任务链自定义功能，具备创建任务链、设置前置条件、添加自定义环节、任务节点数量总计、任务总时长天数等功能。针对每一个环节，可以定制环节名称、服务角色、处理时限，并且提供高度自定义的表单要素设定，包括英文要素、中文要素、要素类型、操作权限、必填限制等。

3.6.数据采集管理功能

系统需要具备数据采集相关功能，按要求与市政务资源自助超市进行数据对接，提供数据资源的共享，支持前置机数据采集、API数据采集等功能。具体如下：

3.6.1.前置机数据采集

针对系统内的相关数据，提供基于前置机的数据采集功能，支持前置机数据数据采集的新增、编辑、删除、启动、人工执行、定时执行等功能。具体字段需包括：规则名称、数据交换量、源数据源、目标数据源、源用户、目标用户、源表、目标表、源自定义语句、目标自定义语句、是否清除目标表数据、所在服务地址、备注等。

3.6.2.API数据采集

针对系统内的相关数据，提供基于API的数据采集功能，支持API数据采集的新增、编辑、删除、启动、定制、人工执行、定时执行等功能。具体字段需包括：任务名称、业务类型、开始日期、结束日期、目标数据源、目标数据库、目标表、服务编号、所在服务地址、查询条件、备注等。

3.7.统一系统参数管理

门户需具备统一的统一系统参数管理用于提供对系统的参数的配置，确保系统的正常运行。功能需支持包括参数名、参数标志、参数值、参数类型、备注等字段。功能需包含系统参数的新增、编辑、删除、查询等功能。管理员可对系统参数进行设置，确保业务的正常、合理运行。

3.8.应用管理

门户需具备统一的应用管理用于提供应用系统的管理与维护。功能需支持包括系统标识、系统名称、回调地址、系统地址、系统域名、用户状态、有效日期、数据源等字段。功能需包含应用系统的新增、编辑、删除、查询等功能。管理员可对系统用户状态进行启用或关闭，确保业务的正常、合理运行。

4.部门首席数据官工作站

4.1.工作台首页

系统需提供工作台首页功能，工作台首页用于查看部门代办事项、数字资产统计、事项通知，其中数字资产统计包含机柜、物理服务器、云服务器、互联网IP、信息化项目、业务系统、资源目录、物联网设备、数据需求、数据共享及数据开放的统计。

4.2.单位档案管理

系统需提供单位档案管理功能，单位档案管理功能用于管理部门单位的基础信息、接入政务外网地址及联系人，功能需支持包括单位名称、单位简称、所属区域、所属行业、单位详细地址、单位类型、单位标签、所属监管单位、单位角色、单位直属性质、统一社会信用代码、日常运营负责部门、官网地址等字段。功能需包含编辑、保存及添加联系人等操作。

4.3.单位联系人管理

系统需提供单位联系人管理功能，单位联系人功能用于展示所有的部门联系人信息，功能需支持展示包括姓名、职务职称、联系人类型、手机号、所属部门等字段。

4.4.业务系统管理

系统需提供业务系统管理功能，系统需与共享交换平台对接获取相关的业务系统数据。业务系统功能用于管理部门的业务系统信息，功能需支持包括主管部门、系统名称、子系统名称、系统简介、系统状态、系统类型、网络环境、ipv4、是否垂管、是否关基系统、开发厂商、系统领域、系统架构、域名、端口、系统重要性、是否对公众开放、系统部署方式、系统上线时间、用户类型、月均访问数、访问网址、存储大小(GB)、数据库类型、运维方式、等保级别、单位分类、移动端应用、终端情况、用户范围、数据年增长量(GB)、容灾备份机制等字段。功能需包含暂存和提交选项且需能够进行编辑以及注销等操作，并设置多种状态值：已完善、待完善。

4.5.机柜管理

系统需提供机柜管理功能，机柜功能用于管理部门的业务系统信息，功能需支持包括机柜名称、机柜型号、所属机房、主管部门、用途、技术负责人、联系电话、机柜类别、设备状态、所属数据中心、建设运营部门名称、电子邮箱等字段。功能需包含暂存和提交选项且需能够进行编辑以及注销等操作，并设置多种状态值：已完善、待完善。

4.6.物理服务器管理

系统需提供物理服务器管理功能，物理服务器功能用于管理部门的物理服务器信息，功能需支持包括物理服务器名称、主管部门、用途、部署区域、操作系统类型、内存容量(GB)、设备状态、技术负责人、联系电话、所属机柜、建设运营部门名称、CPU架构、CPU数量(核)、磁盘空间(GB)、是否信创环境、电子邮箱:。功能需包含暂存和提交选项且需能够进行编辑、注销及分配等操作，其中分配功能需包括内网IP、公网IP、内网端口和映射公网端口等字段，并且设置多种状态值：已完善、待完善、已分配、待分配。

4.7.政务云服务器管理

系统需提供政务云服务器管理功能，系统需与政务资源自助超市对接获取相关的政务云服务器数据。政务云服务器功能用于管理部门的政务云服务器信息，功能需支持展示包括虚拟机名称、CPU架构、服务器类型、数据库、内存容量(GB)、服务器用途、设备状态、电子邮箱、运维公司、部署区域、操作系统类型、中间件、CPU数量(核)、磁盘空间(GB）、技术负责人、联系电话、申请单位、所属科室、单位性质、所属公司、系统情况、项目名称、系统概述、应用系统等保情况、申请理由、单位联系人、单位联系电话、技术负责人、技术联系电话等字段。功能需能够进行编辑、注销及分配等操作，其中分配功能需包括内网IP、公网IP、内网端口和映射公网端口等字段，并且设置多种状态值：已完善、待完善、已分配、待分配

4.8.IP资源管理

系统需提供IP资源管理功能，IP资源功能用于展示部门的IP资源信息，功能需支持展示包括资产类型、IPV4、IPV6、在线状态、单位名称等字段。

4.9.互联网IP管理

系统需提供互联网IP管理功能，互联网IP功能用于管理部门的互联网IP信息，功能需支持包括申请单位、所属科室、技术负责人、技术联系电话、应用系统名称、系统情况、申请理由、申请向互联网映射的政务网地址、单位联系人、单位联系电话、所属公司、系统等保情况、映射端口、备注等字段。功能需包含暂存和提交选项且需能够进行编辑、注销及分配等操作，其中分配功能需包括内网IP、公网IP、内网端口和映射公网端口等字段，并且设置多种状态值：已完善、待完善、已分配、待分配

4.10.资源目录管理

系统需提供资源目录管理功能，系统需与共享交换平台对接获取相关的资源目录数据。资源目录管理用于管理部门的数据资源目录信息，功能需支持包括资源名称、编号、所属系统、来源方、统一社会信用代码、信息资源目录摘要、更新周期、数据所属区域范围、时间范围起始时间、时间范围结束时间、数据分级、敏感级别、存储方式、提供渠道、是否电子证照、是否高频数据、是否回流数据、应用场景、是否数据已挂载、挂载类型、备注信息、共享类型、共享方式、共享条件、是否对社会开放、不开放依据、详细说明、目录分类（按行业）、所属领域等字段。功能需包含资源目录的新增、编辑、删除、重置等操作，并支持树形列表展示。

4.11.物联网资源管理

系统需提供物联网资源管理功能，系统需与物联网平台对接获取相关的物联网资源数据。物联网资源功能用于展示所有的物联网资源信息，功能需支持展示包括设备名称、产品名称、资源状态、所属部门等字段。

4.12.数据需求清单管理

系统需提供数据需求清单管理功能，系统需与政务资源自助超市对接获取相关的数据需求清单。数据需求清单功能用于管理部门的数据需求清单信息，功能需支持包括资源名称、资源提供方、数据使用目的、申请单位、数据共享方式、联系人姓名、系统名称、截止日期、申请日期、结果提供方式、联系人电话、申请人姓名、审批状态等字段。功能需包含暂存和提交选项且需能够进行编辑以及注销等操作，并设置多种状态值：已完善、待完善。

4.13.数据共享清单管理

系统需提供数据共享清单管理功能，系统需与政务资源自助超市对接获取相关的数据共享清单。数据共享清单功能用于管理部门的数据共享清单信息，功能需支持包括资源名称、资源提供方、数据使用目的、申请单位、数据共享方式、联系人姓名、系统名称、截止日期、申请日期、结果提供方式、联系人电话、申请人姓名、审批状态等字段。功能需包含暂存和提交选项且需能够进行编辑以及注销等操作，并设置多种状态值：已完善、待完善。

4.14.数据开放清单管理

系统需提供数据开放清单管理功能，系统需与共享交换平台对接获取相关的数据开放清单。数据开放清单功能用于管理部门的数据开放清单信息，功能需支持包括资源名称、所属系统、来源方、统一社会信用代码、上报至部门类、信息资源目录摘要、存储方式、更新周期、是否电子证照、其他应用场景、备注信息、是否对社会开放、开放类型、目录分类(按行业)、所属领域、目录分类(按主题)等字段。功能需能够进行编辑以及注销等操作，并设置多种状态值：已完善、待完善。

4.15.前期规划项目管理

系统需提供前期规划项目管理功能，系统需与项目管理平台对接获取相关的前期规划项目数据。前期规划项目功能用于展示部门的前期规划项目信息，功能需支持展示申报年限、申报单位、项目名称、实施类型、实施类型分类、建设类型、项目状态、申报金额等字段。

4.16.实施中项目管理

系统需提供实施中项目管理功能，系统需与项目管理平台对接获取相关的实施中项目数据。实施中项目功能用于展示部门的实施中项目信息，功能需支持展示申报年限、申报单位、项目名称、实施类型、实施类型分类、建设类型、项目状态、申报金额等字段。

4.17.已竣工项目管理

系统需提供已竣工项目管理功能，系统需与项目管理平台对接获取相关的已竣工项目数据。已竣工项目功能用于展示部门的已竣工项目信息，功能需支持展示申报年限、申报单位、项目名称、实施类型、实施类型分类、建设类型、项目状态、申报金额等字段。

5.专家库管理

5.1.部门业务专家库

系统需提供部门业务专家库模块功能，部门业务专家库模块用于建立和管理各领域的业务专家信息，为项目评审、验收、审计等环节提供权威智力支持，规避利益冲突风险。主要内容有：

5.1.1.部门专家管理

包含所属单位、专家分类、专家姓名、性别、出生日期、联系方式、所属职务、职称、学位、毕业学校、毕业专业、毕业年份、专家状态等内容，系统需支持专家的新增、编辑、删除、注销、展示详情字段、导出等操作。

5.1.2.项目评审记录

包含项目名称、项目分类、项目简介、评审年份、评审意见、评审金额偏差值。系统需支持专家评审记录的新增、编辑、删除、展示详情字段等操作。

5.2.上级指导专家库

系统需提供上级指导专家库模块功能，上级指导专家库模块用于管理和维护来自上级单位或机构的指导专家信息。通过此模块，可以记录专家的基本信息、指导领域、联系方式等。主要内容有：

5.2.1.上级专家管理

包含上级组织、专家分类、专家姓名、出生日期、性别、联系方式、所属职务、职称、学位、毕业学校、毕业专业、毕业年份、专家状态等内容，系统需支持专家的新增、编辑、删除、注销、展示详情字段、导出等操作。

5.2.2.项目评审记录

包含项目名称、项目分类、项目简介、评审年份、评审意见、评审金额偏差值。系统需支持专家评审记录的新增、编辑、删除、展示详情字段等操作。

5.3.企业意见专家库

系统需提供企业意见专家库模块功能，企业专家库模块用于收集和管理市场领域相关公司专业意见专家。这些专家分别在相关市场领域具备先进的技术咨询和专业。主要内容有

5.3.1.企业意见专家管理

包含所属企业、专家分类、专家姓名、性别、联系方式、出生日期、所属职务、职称、学位、毕业学校、毕业专业、毕业年份、专家状态等内容，系统需支持专家的新增、编辑、删除、注销、展示详情字段、导出等操作。

5.3.2.职业资格证书

包含证书名称、证书编号、证书等级、证书获得时间、有效期截止、上传证书附件，系统需支持专家证书的新增、编辑、删除、展示详情字段等操作。

5.3.3.项目评审记录

包含项目名称、项目分类、项目简介、评审年份、评审意见、评审金额偏差值。系统需支持专家评审记录的新增、编辑、删除、展示详情字段等操作。

5.4.机构院校专家库

系统需提供机构院校专家库模块功能，机构院校专家库模块用于建立和管理来自科研机构和高等院校的专家信息。

5.4.1.机构专家管理

包含所属机构、专家分类、专家姓名、性别、联系方式、出生日期、所属职务、职称、学位、毕业学校、毕业专业、毕业年份、专家状态等内容，系统需支持专家的新增、编辑、删除、注销、展示详情字段、导出等操作。

5.4.2.学术成果

包含论文标题、作者、发表年份、发表期刊/会议、简介等内容，系统需支持专家学术成果的新增、编辑、删除、展示详情字段等操作。

5.4.3.项目评审记录

包含项目名称、项目分类、项目简介、评审年份、评审意见、评审金额偏差值。系统需支持专家评审记录的新增、编辑、删除、展示详情字段等操作。

5.5.项目评审专家库

系统需提供项目评审专家库模块功能，项目评审专家库模块用于管理和维护参与项目评审的专家信息。通过此模块，可以记录专家的基本信息、评审领域、评审经验等，方便在需要时邀请专家参与项目评审。主要内容有：

5.5.1.项目评审专家管理

包含所属单位、专家分类、专家姓名、性别、联系方式、出生日期、所属职务、职称、学位、毕业学校、毕业专业、毕业年份、专家状态等内容，系统需支持专家的新增、编辑、删除、注销、展示详情字段、导出等操作。

5.5.2.项目评审记录

包含项目名称、项目分类、项目简介、评审年份、评审意见、评审金额偏差值。系统需支持专家评审记录的新增、编辑、删除、展示详情字段等操作。

5.5.3.项目经历

包含项目名称、项目简介、项目角色、项目周期、参与年份等。系统需支持专家项目经历的新增、编辑、删除、展示详情字段等操作。

5.6.专家分类和画象标签

系统需要支持多级专家分类，用于专家申报和后续上传培训资源时填写。包含分类名称、分类编码、上级分类、分类排序、创建人、创建日期、更新人、更新日期等内容。功能上支持新增、编辑、删除、启用、禁用等，并支持树形展示。

允许用户根据自己的业务需求为专家添加自定义标签，以便于筛选和搜索。包含标签编码、标签名称、所属分组、创建人、创建日期、更新人、更新日期等内容。功能上支持创建标签、编辑标签、删除标签，标签分组，支持批量为多位专家分配或移除标签。

5.7.人才培训发展

系统需提供人才培训发展模块功能，该模块旨在通过课程学习、任务激励、成果评估等方式，引导学员持续进阶，最终达到入库专家标准，纳入专家库。主要功能包含：

5.7.1.培训资源管理

支持多类型教学资源的上传与管理，包括短视频课程、图文资料（技术文档、白皮书）、专家讲座、专家访谈、企业实践案例、协会推荐资源。主要主段有：、资源标题、资源类型（视频/图文/外部链接）、所属专家领域（专家分类）、推荐单位（企业/协会名称）、上下架状态、时长、观看次数、阅读次数、创建人等。功能需包含新增、编辑、删除、上下架操作以及展示培训资源详情字段操作。

5.7.2.专家晋升计划

系统提供可配置的“专家成长路径”，支持分阶段、分领域的课程学习计划，帮助学员按步骤提升技能。包含内容有：晋升计划编码、晋升计划名称、专家分类、目标阶段、学习总时长、考核要求等。功能需包含新增、编辑、删除、上下架操作以及展示晋升计划详情操作。支持学员检索已发布的晋升计划，并浏览学习任务列表，并点击具体资源进行学习。

5.7.3.学员成长档案

每位用户在平台上将拥有专属“成长档案”，记录其学习轨迹、认证成绩等关键指标，作为评定是否具备成为专家潜力的重要依据。功能上包含：用户ID，学员姓名、参与晋升计划、每个计划完成百分比、学完标志等，也支持查看某个具体计划所有任务的学习进度和学习详情。

5.8.智能匹配引擎

系统需提供智能匹配引擎功能，系统支持基于项目特征的智能分析，从专家库中自动筛选并推荐最符合项目需求的评审专家人选。主要功能有：项目特征与项目基本信息（申报单位、实施内容、实施类型、项目周期等）输入，然后结合专家分类和标签体系，自动生成匹配度排名靠前的专家列表。

6.企业库管理

6.1.数据化企业基础库

系统需提供数据化企业基础库功能，数据化企业基础库用于数字化基础信息的展示与管理。功能需支持包括统一社会信用代码、机构名称、证照号码、机构类别、状态、设立日期、登记管理部门名称、法定代表人、法定代表人证件号码、联系电话、注册资金、发证日期、有效期自、有效期至、吊销日期、注销日期、住所、经营范围等字段。功能需包含编辑标签、编辑网格、数据导出、校准模板下载、数据比对，并支持查看企业详情、企业历史、标签筛选的操作。

6.2.企业标签管理

系统需提供企业标签管理功能，企业标签管理用于企业标签的树形列表展示。功能需支持包括标签名称、标签类型、标签所属、共享状态、标签分数、标签代码、标签排序、更新时间、创建人、标签说明、备注等字段。功能需包含新增、编辑、删除，并支持树形列表展示标签的级别。

6.3.企业全景档案

系统需提供企业全景档案功能，企业全景档案用于展示企业全景档案信息。功能需支持包括企业基础信息的统一社会信用代码、机构名称、证照号码、机构类别、状态、设立日期、登记管理部门名称、法定代表人、法定代表人证件号码、联系电话、注册资金、发证日期、有效期自、有效期至、吊销日期、注销日期、住所、经营范围等字段，以及该企业相关的股东信息、高管信息、行政处罚、产品质量-3C认证、工业产品生产许可证获证企业、公共停车、食品经营、食品生产、特种设备生产单位、特种设备使用单位、有效商标、医疗器械经营、规上工业企业、许可审批企业、检查结果清单、经营异常、企标自我声明公开。功能需包含标签展示和导出PDF，并支持查看详情操作。

6.3.1.全景档案展示

全景档案展示用于企业档案信息展示。功能需支持包括企业基础信息以及该企业相关的股东信息、高管信息、行政处罚、产品质量-3C认证、工业产品生产许可证获证企业、公共停车、食品经营、食品生产、特种设备生产单位、特种设备使用单位、有效商标、医疗器械经营、规上工业企业、许可审批企业、检查结果清单、经营异常、企标自我声明公开。功能需包含标签展示和导出PDF，并支持查看详情操作。

6.3.2.股东信息

股东信息用于显示该企业相关的股东信息，功能需支持包括姓名、证件号码、移动电话、职务、人员类型、股份占比、证件类型、性别、出资额度、统一社会信用代码、证照号等字段，并支持查看详情操作。

6.3.3.高管信息

高管信息用于显示该企业相关的高管信息，功能需支持包括姓名、证件号码、移动电话、职务、人员类型、股份占比、证件类型、性别、出资额度、统一社会信用代码、证照号等字段，并支持查看详情操作。

6.3.4.行政处罚

行政处罚用于显示该企业相关的行政处罚信息，功能需支持包括行政相对人名称、行政相对人代码、处罚决定文书号、罚款金额(万元)、处罚决定书日期、状态、法定代表人、违法行为类型、处罚种类、主要违法事实、处罚内容、处罚决定机关等字段，并支持查看详情操作。

6.3.5.产品质量-3C认证

产品质量-3C认证用于显示该企业相关的产品质量-3C认证信息，功能需支持包括产品大类、认证依据、证书状态、颁证日期、证书到期日期、认证机构状态、生产者联系人、变更时间、产品种类、证书编号、生产企业组织机构代码、生产者社会信用代码、认证委托人联系电话、生产者名称、生产者联系电话、生产企业联系人、认证委托人名称、型号规格、初次获证日期、认证机构名称、生产企业名称、生产企业实际地址、生产企业联系电话、认证社会信用代码、申请编号等字段，并支持查看详情操作。

6.3.6.工业产品生产许可证获证企业

工业产品生产许可证获证企业用于显示该企业相关的工业产品生产许可证获证企业信息，功能需支持包括企业名称、社会信用代码、最近核查日期、产品类别、产品名称、许可证书号等字段，并支持查看详情操作。

6.3.7.公共停车

公共停车用于显示该企业相关的公共停车信息，功能需支持包括收费单位名称、统一社会信用代码、设施名称、停车泊位数置合计、收费起始时间、收费标准等字段，并支持查看详情操作。

6.3.8.食品经营

食品经营用于显示该企业相关的食品经营信息，功能需支持包括经营者名称、社会信用代码、许可证编号、主体业态、经营类型、经营项目等字段，并支持查看详情操作。

6.3.9.食品生产

食品生产用于显示该企业相关的食品生产信息，功能需支持包括企业名称、统一信用代码、食品类别、类别编号、类别名称、新许可证编号等字段，并支持查看详情操作。

6.3.10.特种设备生产单位

特种设备生产单位用于显示该企业相关的特种设备生产单位信息，功能需支持包括企业名称、统一信用代码、类型、批准项目、发证日期、有效期至等字段，并支持查看详情操作。

6.3.11.特种设备使用单位

特种设备使用单位用于显示该企业相关的特种设备使用单位信息，功能需支持包括设备种类、设备类别、设备品种、设备名称、设备使用状态、设备代码、设备档案号、使用登记证编号、投入使用日期、安装单位名称、制造单位名称、监督检验机构名称、使用单位名称、使用单位地址、设备使用地点等字段，并支持查看详情操作。

6.3.12.有效商标

有效商标用于显示该企业相关的有效商标信息，功能需支持包括注册号、国际分类、申请日期、商标名称、申请人中文名称、注册公告日期、专用期开始日期、专用期结束日期、申请人中文地址、企业名称、统一信用代码等字段，并支持查看详情操作。

6.3.13.医疗器械经营

医疗器械经营用于显示该企业相关的医疗器械经营信息，功能需支持包括企业名称、统一社会信用代码、监管级别、状态、备案号、备案证状态等字段，并支持查看详情操作。

6.3.14.规上工业企业

规上工业企业用于显示该企业相关的规上工业企业信息，功能需支持包括组织机构代码、区镇、登记注册类型、新进、是否战新、先导产业、德资企服、细分行业、细分领域、航空、产值、当月、单位名称、行业代码、新增长点、新兴产业、产业分类、德资、美资、网联车、主要产品、苏州汽配、同期、当月同期等字段，并支持查看详情操作。

6.3.15.许可审批企业

许可审批企业用于显示该企业相关的许可审批企业信息，功能需支持包括行政相对人名称、法定代表人、许可文件编号、许可决定文书号、许可内容、有效期自、许可机关、行政相对人代码、许可文件名称、许可决定文书名称、许可类别、许可决定日期、有效期至、类型等字段，并支持查看详情操作。

6.3.16.检查结果清单

检查结果清单用于显示该企业相关的检查结果清单信息，功能需支持包括主体名称、注册号统一代码、任务编号、实际检查情况筒述、检查机关、检查结果录入日期等字段，并支持查看详情操作。

6.3.17.经营异常

经营异常用于显示该企业相关的经营异常信息，功能需支持包括企业名称、列入移出类型、列入移出日期、列入移出决定书文号、经营异常状态、列入移出经营异常原因、统一信用代码等字段，并支持查看详情操作。

6.3.18.企标自我声明公开

企标自我声明公开用于显示该企业相关的企标自我声明公开信息，功能需支持包括标准编号、标准名称、标准类型、单位名称、注册地址、标准状态、标准文本地址、统一社会信用代码、联系电话、发布时间、联系人姓名等字段，并支持查看详情操作。

6.4.企业数据服务包管理

系统需提供企业数据服务包管理模块功能，企业数据服务包管理模块提供了定制化的数据服务解决方案，满足不同类型企业的需求。它支持数据服务包的设计、配置和发布。数据包内容包括企业相关基础、政务、处罚、政策等数据。主要功能包括：

6.4.1.数据模板设置

允许管理员创建不同数据包模板，每个模板可以包含多种类型的数据集。也支持为企业为特定的企业群体或行业添加自定义字段，以适应特殊需求。提供一个直观界面，使非技术人员也能轻松设计和调整服务包的内容和格式。

包含内容有：数据模板名称、数据分类、数据源、字段清单（字段名称、字段类型、字段说明）、备注、创建人、创建日期、最后一次更新人、最后一次更新日期、启用状态等。系统需支持数据板板的新增、编辑、删除、启用、禁用以及展示详情字段操作。

6.4.2.数据包管理

允许创建和发布不同的数据服务包，包含内容：数据包名称、数据包分类、数据包介绍、适用范围、适用会员等级、关联数据模板、字段映射、更新频率（每日、每周、每月）、下载链接、上下架状态、下载次数、查看次数等。

系统需支持数据包的新增、编辑、删除、上下架以及展示详情字段操作。

6.4.3.数据包分类

系统需要支持多级数据包分类，以便分类、筛选和搜索。包含分类名称、分类编码、上级分类、分类排序、创建人、创建日期、更新人、更新日期等内容。功能上支持新增、编辑、删除、启用、禁用等，并支持树形展示。

6.4.4.数据包发布与订阅

上架数据包后，支持企业用户检索已上架数据包，浏览数据包详情、根据需要下载数据包。需要记录数据包下载和查询次数。

7.企业首席数据官工作站

7.1.企业申请

系统需提供企业申请模块功能，支持企业在线填报申请加入数字化企业库。企业申请时，通过填入企业名称，系统自动与法人库进行对接获取企业信息，并填入联系人及联系方式等。

7.2.企业申请审核

系统需提供企业申请审核功能，系统通过审核确保企业资质合规；审核人员可在后台查看企业资料，并进行审批操作，编写审核意见，审核通过后，创建系统用户、生成企业档案等。同时发短信给联系人，通知注册成功，可以使用系统。

7.3.数据产业协会会员管理

系统需提供数据产业协会会员管理功能，本功能旨在从已注册并入库的数字化企业中，按照预设条件进行精准筛选，将符合标准的企业纳入数据产业协会作为正式会员。系统支持对会员资格的审核、会费缴纳状态的管理及缴费提醒等功能，实现会员管理的自动化、规范化和高效化。主要功能如下：

7.3.1.会员资格申请

支持企业自主申请通道：申请内容有：申请单号、企业名称、联系人姓名、联系人手机、申请时间、技术领域、预估年营业收入等。系统可查看会员申请记录，审批时支持查看关联企业全景档案，审批通过自动生成会员档案，并发短信通知联系人。

支持在企业基础库中，按预设条件进行精准筛选，将符合标准的企业转为正式会员。

7.3.2.会员信息维护

包含会员档案建立：每个入选会员将拥有完整的档案信息，包括内容有：会员编码、企业名称、联系人姓名、联系人手机、创建时间、来源分类、会员等级、审核记录、会员状态、会费缴纳状态、会费欠款总额等。功能上需支持的会员档案编辑、注销、展示详情字段、导出等操作。

7.3.3.会员活动和权益

支持不同会员等级，访问特定数据包、定向推送活动（培训、论坛、展会等）。包含活动编号、活动主题、会员范围、活动描述、活动开始、结束日期、线下活动地点、线上活动链接、组织方名称、联系人电话、联系人邮箱、报名截止日期、活动状态等内容。功能上支持新增活动、编辑活动、发布活动、短信通知等操作。

7.4.企业首席数据官人员管理

系统需提供企业首席数据官人员管理模块功能，企业首席数据官人员管理模块用于管理和维护企业首席数据官的信息，包括个人信息、职位、职责范围等。它支持首席数据官的添加、编辑、删除操作，并能够通过搜索功能快速定位特定的首席数据官。

7.5.企业数据服务包展示

系统需提供企业数据服务包展示模块功能，企业数据服务包展示模块用于向企业展示可供选择的数据服务包。这些服务包可能涵盖数据分析、数据资产等多个方面。通过此模块，企业可以详细了解企业政务数据情况，实现数据赋能企业发展。

7.6.企业政策管理

系统需提供企业政策管理功能，企业政策管理模块用于收集和管理与企业相关的政策信息，包括国家政策、地方政策、行业标准等。通过此模块，企业可以随时了解最新的政策动态，为自身的经营决策提供参考。此外，该模块还提供了政策信息的分类存储和查询功能，方便企业在需要时快速找到所需的政策资料。

7.7.企业需求反馈管理

系统需提供企业需求反馈管理功能，为企业提供一个便捷的渠道，用于向数据局提交各类需求和反馈，并确保这些需求能够被及时接收、分类、处理并给予反馈。通过建立高效的需求反馈闭环管理机制，提高政府服务企业的效率和满意度，促进政企之间的沟通与合作。主要功能如下：

7.7.1.需求提交

支持企业在线提交表单，主要字段包括：需企业名称、联系人姓名、联系电话、需求分类、需求标题、需求描述、上传材料，需求状态等。功能上支持需求暂存、编辑、提交、删除以及展示详情字段操作。

7.7.2.需求分类

预设需求分类（如政策咨询、技术支持、数据开放申请等），以便于后续筛选和优先级排序。系统需要支持多级包分类，包含分类名称、分类编码、需求处理人、超时时间、上级分类、分类排序、创建人、创建日期、更新人、更新日期等内容。功能上支持新增、编辑、删除、启用、禁用等，并支持树形展示。

7.7.3.需求处理

根据不同分类自动分配给相关部门或专员负责处理，主要包含回复人、回复内容、上传附件、回复日期等内容。实时更新需求处理进度，企业可随时查看当前状态，当需求处理时间超过设定阈值时，系统自动发送提醒通知给相关人员。

8.数据对接与数据治理服务

8.1.数据对接服务

系统需实现与市共享交换平台、市政务资源自助超市、市物联网平台、市项目管理平台、市企业全生命周期管理平台等平台进行自动对接，实现业务系统、目录资源、数据资源、企业数据、物联网数据、项目信息等自动的汇聚，并通过数据治理后自动同步到对应的功能模块中。

8.2.数据治理服务

8.2.1.数据治理服务内容

中标方需要针对汇聚的业务系统、政务云资源、IP资源、资源目录、物联网资源、数据需求清单、数据共享清单、数据开放清单、项目信息、法人库企业信息等数据资源按照系统要求进行数据的标准化工作，并实现全部数据的入库。

8.2.2.数据治理服务要求

数据治理包括但不限于：数据标准、元数据、数据模型、数据质量、数据清洗、数据比对等。解决如数据缺失、数据重复、数据错误、数据不可用等问题，同时支持对不可用数据提供按规则适配、关键字匹配、枚举转换等治理服务。通过数据治理，可以提升数据合法性、合规性，进一步提升数据质量，满足数据分析、业务研判、深度挖掘、智能预测等数据要求。数据治理服务包括但不限于：

(1)数据标准化

数据标准化是根据数字化生态一站式服务平台的数据标准要求，涵盖定义、操作、应用多层次数据的标准化体系。

(2)数据质量管理

依据质量需求，灵活配置数据质量规则，依据质量规则执行的时机需求，配置执行方式，依据执行规则。统一收集数据质量问题、形成数据质量知识库，提升数据质量问题解决效率。对各类数据进行动态、实时监控，及时发现数据不完整、不准确、不及时、不一致等异常，并以各种方式进行预警。

(3)数据清洗

处理采集过来的数据，实现数据的清洗、转换、加载功能，一方面保障采集的数据能正确、完整、规范地加载到目的地；另一方面，实现数据整合过程中的异常处理机制，如：处理传输异常、数据加载异常、数据结构与质量异常等。

(4)数据比对

对已入库的各类数据进行比对校验功能，以保证数据惟一性和关联性，降低人为操作导致的同类数据名称不一致等引起的数据关联或识别错误。数据比对将按照社会治理大数据要求制定数据比对原则，按照既定的数据比对策略进行比对，主要包括数据预处理、自动比对规则、人工比对等流程，来提升数据质量。

9.软件运行环境

要求太仓市数字化生态一站式服务平台采用符合太仓市信创要求的操作系统、中间件和数据库。

10.性能要求

系统平均响应时间能够满足系统并发压力负载性能需要。在中等负载及网络环境许可下，各种操作的响应时间要求如下：

①　平台要求提供标准的API接口规范，支撑外部业务应用系统的统一接入；

②　查询基础数据库（精确匹配）的响应时间不大于5秒；

③　查询单个数据主题（百万级）的响应时间不大于5秒；

④　目录数据的本地查询响应时间不大于3秒；

⑤　查询统计报表的响应时间不大于5秒。

三、考核支付要求

按照采购人规定的开发内容、开发时间要求、系统质量要求、驻场服务满意度等考核要求，考核满分为100分，各考核分数对应支付比例如下：

a.考核评分≥90分，则服务费用＝扣除已支付预付款后剩余合同金额×进度支付比例×100%；

b.若80分≤考核评分＜90分，则服务费用＝扣除已支付预付款后剩余合同金额×进度支付比例×80%；

c.若60分≤考核评分＜80分，则服务费用＝扣除已支付预付款后剩余合同金额×进度支付比例×60%；

d.若考核评分＜60分，则服务费用＝扣除已支付预付款后剩余合同金额×进度支付比例×0%。

指标

| 内容 | 服务项 | 服务要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队管理（40分） | 团队成员 | 要求严格按照投标书上指定的人员进行驻场开发以及服务，不得随意变更，项目经理以及主要工程师不允许表更。 项目经理变更扣10分，其他主要人员变更扣10分。 | 20 |  |
|  | 制度遵守 | 所有项目人员需进行驻场实施，驻场考勤遵从数据局要求，不得随意旷工。旷工按次数以及情节严重程度进行扣分，最高扣20分。 | 20 |  |
| 开发与服务质量管理（60分） | 工作效率 | 工作目标明确，能制定工作计划，高标准、高效率的完成工作。如因工作效率低下造成影响，视情节严重程度每次扣1-4分。 | 20 |  |
|  | 系统升级开发保障 | 针对框架整改、新增功能开发、功能升级、外部对接等的开发、测试和上线进度要求，未及时完成工作任务，视情节严重程度每项扣1-3分。 | 15 |  |
|  | 数据对接与数据治理服务 | 针对数据对接与数据治理服务，针对汇聚的业务系统、政务云资源、IP资源、资源目录、物联网资源、数据需求清单、数据共享清单、数据开放清单、项目信息、法人库企业信息等数据资源按照系统要求进行数据的标准化工作，并实现全部数据的入库，未及时完成工作任务，视情节严重程度每个功能扣1-3分。 | 15 |  |
|  | 其他服务 | 服务期间根据甲方要求，未及时完成服务工作，视情节严重程度每次扣1-2分 | 10 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

四、项目实施要求

1、施工工期与服务地点要求

（1）建设工期为4个月。合同签订后的3个月内完成软件系统研发和联调测试，交付上线试运行。系统上线后，中标方需在1个月内完成外部系统的对接、数据汇聚、数据治理以及数据标准化入库工作，由采购单位组织项目验收。

（2）响应单位应结合采购单位建设要求，按照标准化项目实施管理规范，组建符合要求的实施团队，制定符合实际的实施计划和质量保障方案，科学开展项目实施工作，按时保质保量地完成项目交付。

（3）服务地点：太仓市数据局

2、项目实施要求

（1）要有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。在项目实施期间，项目经理需常驻服务点，系统驻点开发人员及实施人员不得少于5人，并积极配合采购人完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。（以上为实质性响应要求，提供承诺函，格式自拟，不满足作废标处理。）

（2）在项目实施过程中，中标方要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目实施负责人必须参加由采购人、应用系统开发商召开项目推进会，每周向采购方汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。项目实施期间，采购方对驻点开发以及实施人员将实施严格签到制度，中标方项目负责人及技术人员不得更换，如因特殊原因确实要变更的必须经采购方同意；在项目软件开发前，中标方需在充分调研分析需求基础上设计科学、可行的项目建设方案，并经采购方评审通过后方能实施。

（3）系统调试期间，要有高水平的技术工程师在场，并向采购方提供所有软件架构、开发、安装、性能调整、维护的所有文档。系统试运行后，要有高水平的工程师在场进行监测。系统运行期间，当系统出现故障时，工程师要迅速到现场进行诊断，解决软、硬件问题。

（4）执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（5）在系统开发、调试、运行使用过程中，中标方必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。

（7）施工组织人员要求

- 在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定。

- 按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

- 对上述安排供应商应列出详细实施计划，包括人员姓名、学历、技术职称和在本项目中的职责分工。

- 供应商在成交后，应允许采购方单位的工作人员及运维机构人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装部署等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。

3、项目服务要求

（1）中标供应商应提供材料包括工作说明书、用户使用手册、维护手册等在内的完备准确的工程技术资料。

（2）在安装和系统调测期间，采购方和监理单位有权派出技术人员参加，中标供应商有义务提供技术咨询。

（3）在系统运行期，如发生系统软件扩展升级等情况，中标供应商应负责现场升级和向采购方提供必要的技术资料。

（4）系统运行期间，中标供应商应向采购方提供系统维护和管理文档。

（5）中标供应商应提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的咨询服务。

4、项目验收要求

系统在达到了当期全部规定要求，供应商在提交全部相关文档、报告、源代码等交付物的前提下，可以向采购方提出系统竣工验收的申请。用户按照验收标准组织验收。验收内容和标准包括：

（1）系统业务功能验收

验收依据包括《项目需求说明书》、双方签订的合同、建设过程中双方签订的工作备忘记录。确认系统实现的业务功能完备、正确、满足用户的需求。

（2）数据验收

保证数据正确无误，保证系统本身不产生新的错误数据。

（3）软件过程文档验收标准

文档内容验收标准：文档内容全面、真实、丰富，能清楚阐述实施内容。

文档格式验收标准：文档格式与项目实施要求文档规范相符，文档具有详细的修改记录，版权、作者、时间等信息，包括完整的页眉、页脚等信息。

文档一致性验收：需求文档、设计文档、源程序与目标代码及其他可交付物保持一致。

（4）具体验收方案详见：附件1：服务类项目履约验收方案

五、售后服务要求

- 系统质保期：验收合格之日起一年。

- 自项目验收合格后提供1年2人及以上免费驻场服务。（以上为实质性响应要求，提供承诺函，格式自拟，不满足作废标处理。）

- 售后组织体系：需提供项目运维工作小组和现场应急处理工作组。

- 响应及维护体系：在维护期内要求中标人提供7×24小时不间断的技术支持响应，在采购人提出服务要求后，中标人需在30分钟内响应，1小时内到达现场并提出解决方案，4小时内处理完成。

- 维护范围及内容：为保障系统稳定运行，支持核对数据的完整和准确。包括但不限于由于系统本身运行稳定性维护以及数据导入时造成的数据格式问题需要在出现问题时进行数据的优化和维护等。

- 应急处理程序：需提供现场应急处理、备份与恢复策略、应急措施、报告与总结、责任与奖惩。

- 保障措施：中标人应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。

六、项目培训要求

1.培训内容：需要对所有的系统使用者进行培训，按不同类型用户，提供针对性培训。无法确定培训对象的，需要在系统中通过帮助的形式提供快速入门和详细操作指导文件。包括但不仅限于业务系统使用培训、业务系统维护培训。

2.培训目标成果：使用对象能够全面了解并熟练掌握新系统平台的各项功能、操作流程以及应用场景。需提供培训目标、培训总结答疑、培训质量控制计划。

3.培训规划：需提供培训规划的说明。需根据阶段要求确认系统建设目标并完成开发、测试后上线，进入系统使用的应用推广阶段。需确定培训目的及目标，根据实际情况制定切实可行的培训方案，进行整体实施培训工作，并制定周密、详实的培训计划书，使用包括但不限于本文所述的方式、方法，完成本项目软件功能的使用培训。

4.培训筹备工作：需提供培训筹备工作的说明。需专门成立培训工作小组，指定对接人员与项目组实施培训人员组成培训团队，明确团队各负责人员职责。共同解决培训环节中各项细节问题。

5.培训进度安排：需提供培训进度安排的说明。培训阶段需针对具体业务使用人员数量庞大及范围较广的情况，采用定期与不定期方式组织培训工作，尽可能多轮培训做到受众全覆盖。

6.试运行准备:为了上线试运行工作的顺利开展，以试运行与操作培训相结合的原则，在上线试运行期间进行全面、系统的培训工作。

七.应急方案要求

投标人需提供本项目的应急方案，方案需要包含应急响应分级、职责分工、应急响应流程、应急预案、应急响应措施。方案内容需详细完整，结构清晰，符合实际。

1.应急响应分级：需提供应急响应分级的说明。需包括一级应急响应、二级应急响应、三级应急响应，针对每个应急响应等级，明确应急响应的流程和措施。

2.职责分工：需提供职责分工的说明。组建专业的应急响应团队，负责在突发事件发生时进行快速响应和处理。应急响应团队应包括应急领导小组、应急业务组、应急技术组等，以确保能够全面应对各种突发事件。

3.应急响应流程：需提供应急响应流程的说明。需包括事件报警与确认、对系统进行检查、安全审计及事故分析、重新启动系统。

4.应急预案：需提供软件系统应急预案、数据库故障应急预案和主机层面应急预案。

5.应急响应措施：需提供设备故障、安全攻击、系统卡顿、平台无法登录、数据应急保障和网络应急保障。

八.安全保障方案要求

投标人需提供本项目的安全保障方案，方案需要包含安全设计原则、安全保障措施、信息安全保障能力。方案内容需详细完整，结构清晰，符合实际。

1.安全设计原则：需提供安全设计原则的说明。需包括平衡的原则、分级保护原则、多重保护原则、动态发展原则。

2.安全保障措施：需提供系统加固措施、日常安全巡检、项目安全事件处理流程。

3.信息安全保障能力：需提供事件分类分级、组织结构及职责、应急处置和保障措施。

九.风险管理方案比较

投标人需提供本项目的风险管理方案，方案需要包含风险管理计划、风险识别、风险分析、风险应对措施、风险监控。方案内容需详细完整，结构清晰，符合实际。

- 风险管理计划：需提供风险管理计划的说明。需在项目初步范围内，采用规划会议和分析技术编制《项目风险管理计划》。

- 风险识别：需提供风险识别的说明。通过收集与系统相关的各种信息，利用相关工具及方法，识别可能影响系统目标实现的各种风险。

- 风险分析：需提供风险分析的说明。需包括明确目标、风险识别、风险评价、应对方案、实施方案、评估与审核。

- 风险应对措施：需提供相关的风险应对措施。需提供相关的风险应对措施。需包括外部、内部和长期运行风险三大部分。

- 风险监控：需提供风险监控的说明。需执行风险应对措施，且对项目工作进行连续监督，以发现新的风险和变化的风险。

十、付款方式

合同签订并收到发票后60个工作日内支付今年款项（具体金额根据中标价由双方在合同中约定）,项目验收通过、余款视明年财政资金落实情况支付。

附件1：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-C2025-0070

项目名称：2025太仓市数字化生态一站式服务平台

供应商名称：

合同金额：45万元

验收主体：太仓市数据局

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式(形式)

5.1最终验收

平台建设完成并试运行后向甲方提出验收申请，供应商应制定一份详细的验收方案，由采购单位组织相关专家会同项目监理单位根据招标文件的要求进行验收。

六、验收内容：

软件采购类项目的验收内容可以包括但不限于：

详细的验收方案、涉及与外部系统的接口开发，需要提供相关的接口定义与规范 、采购第三方独立软件产品，需要提供有关产品说明书、安装手册、维护手册等技术资料。

交付文档应以中文书写，在项目最终验收时装订成册交付采购方。

七、验收程序：

7.1验收准备

7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

7.2验收小组

7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。担。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

九、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 |  | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分  磋商成交原则及评分标准

一、成交原则

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，超出规定时间的报价将被拒绝。如磋商内容未有实质性的调整，参加磋商的供应商的最后报价不得高于其初次报价，否则其报价无效。

3、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。如出现上述评分都一致的情况，则由交易中心组织以抽签方式确定成交候选人。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
    5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

- 6、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为响应无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

## 一、价格基准分（15分）

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=（基准价/投标报价）×15（计算结果四含五入保留两位小数）。

## 二、技术方案评分（43分）

1、项目需求理解（3分）

根据招标文件要求对投标人基于对太仓市数字化生态一站式服务平台项目的需求理解进行综合分析，提供针对本项目的需求理解内容方案，方案内容至少包含：①数据局的数字化生态一站式服务平台建设现状；②本项目建设目标；③本项目建设的重难点分析。

对上述方案中每一点内容，方案内容完整、层次清楚、符合本项目实际需求的，得3分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求，每一项扣1分。

2、系统框架设计方案比较（2分）

根据本项目系统框架需求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的系统框架方案，方案内容至少包含：①总体架构；②技术路线；③软件开发规范④安全设计。

对上述方案中每一点内容，方案内容完整、层次清楚、符合本项目实际需求的，得2分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求，每一项扣0.5分。

3、数字化生态一体化门户方案满足情况（8分）

根据本项目需求中数字化生态一体化门户功能要求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的数字化生态一体化门户功能方案，方案内容至少包含：①统一组织架构管理；②统一用户管理；③统一日志管理；④读写级别颗粒度的角色权限功能；⑤任务链自定义功能；⑥数据采集管理功能；⑦统一系统参数管理；⑧应用管理。

方案内容针对本项目且符合项目实际需求的，且每项内容均需提供体现需求的功能界面截屏证明，得8分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求，或未提供体现需求的功能界面截屏证明的，每一项扣1分。

4、部门首席数据官工作站方案满足情况（10分）

根据本项目需求中部门首席数据官工作站功能要求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的部门首席数据官工作站功能方案，方案内容至少包含：①工作台首页；②业务系统管理；③机柜管理；④物理服务器管理；⑤政务云服务器管理⑥IP资源管理；⑦资源目录管理；⑧物联网资源管理⑨数据需求清单管理⑩前期规划项目管理。

方案内容针对本项目且符合项目实际需求的，且每项内容均需提供体现需求的功能界面截屏证明，得10分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求，或未提供体现需求的功能界面截屏证明的，每一项扣1分。

5、专家库管理方案满足情况（7分）

根据本项目需求中专家库管理功能要求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的专家库管理功能方案，方案内容至少包含：① 部门业务专家库；②上级指导专家库；③企业意见专家库；④机构院校专家库；⑤项目评审专家库；⑥专家分类和画象标签；⑦人才培训发展。

方案内容针对本项目且符合项目实际需求的，且每项内容均需提供体现需求的功能界面截屏证明，得7分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求，或未提供体现需求的功能界面截屏证明的，每一项扣1分。

6、企业库管理功能满足情况（4分）

根据本项目需求中企业库管理功能要求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的企业库管理功能方案，方案内容至少包含：①数据化企业基础库；②企业标签管理；③企业全景档案；④企业数据服务包管理。

方案内容针对本项目且符合项目实际需求的，且每项内容均需提供体现需求的功能界面截屏证明，得4分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求，或未提供体现需求的功能界面截屏证明的，每一项扣1分。

7、企业首席数据官工作站方案满足情况（6分）

根据本项目需求中企业首席数据官工作站功能要求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的企业首席数据官工作站功能方案，方案内容至少包含：① 企业申请；②企业申请审核；③数据产业协会会员管理；④企业首席数据官人员管理；⑤企业数据服务包展示；⑥企业政策管理。

方案内容针对本项目且符合项目实际需求的，且每项内容均需提供体现需求的功能界面截屏证明，得6分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求，或未提供体现需求的功能界面截屏证明的，每一项扣1分。

8、数据对接与数据治理服务方案满足情况（3分）

根据本项目需求中数据对接与数据治理服务要求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的数据对接与数据治理服务方案，方案内容至少包含：① 数据对接服务；②数据治理服务内容；③ 数据治理服务要求。

方案内容针对本项目且符合项目实际需求的，得3分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容简单不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

## 三、实施与服务评分（17.5分）

1、项目实施方案比较（4分）

根据本项目具体实施需求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的实施内容方案，内容方案至少包含：①项目组织与人员等内容；②质量保障体系内容；③项目进度计划内容；④项目进度保障内容。

上述方案内容完整、理解透彻、层次清晰，针对本项目且符合实际需求的，得4分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

2、售后方案比较（2.5分）

根据本项目具体售后服务需求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容至少包含：①售后组织体系内容；②售后响应及维护体系内容；③售后维护范围及内容内容；④售后应急处理程序内容；⑤售后保障措施内容。

上述方案内容完整、理解透彻、层次清晰，针对本项目且符合实际需求的，得2.5分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣0.5分。

3、培训及试运行方案比较（6分）

根据本项目具体培训及试运行需求，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的培训及试运行方案，方案内容至少包含：①培训内容；②培训目标成果；③培训规划；④培训筹备工作；⑤培训进度安排内容；⑥试运行准备内容。

上述方案内容完整、理解透彻、层次清晰，针对本项目且符合实际需求的，得6分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

4、应急方案比较（5分）

根据本项目应急保障需求内容，响应供应商结合本项目实际需求，提供针对本项目的应急保障方案，方案内容至少包含：①应急响应分级内容；②职责分工内容；③应急响应流程；④应急预案；⑤应急响应措施内容。

上述方案内容完整、理解透彻、层次清晰，针对本项目且符合实际需求的，得5分。每缺少一项内容，或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分。

## 四、公司实力（12.5分）

1、项目经理资质（3.5分）

拟投入本项目的项目经理拥有ITSS服务项目经理证书的，得3.5分，没有不得分。需提供近三个月中任意一个月（不含开标当月）的在职社保证明，没有不得分。

2、团队技术人员能力（3分）

拟投入本项目的项目工程师（不含项目经理）拥有ITSS服务工程师证书的，得3分，没有不得分。需提供近三个月中任意一个月（不含开标当月）的在职社保证明，没有不得分。

3、响应单位资质能力（6分）

(1)响应单位具有类似数字法人主体管理平台著作权证书的，得2分。

(2)响应单位具有类似数据质量查询系统著作权证书的，得2分，

(3)响应单位具有类似数据共享交换系统著作权证书的，得2分。

注：需提供相关证明材料电子扫描件，并加盖响应单位公章。

## 五、类似业绩案例（12分）

响应单位提供自2023年1月1日以来，提供类似数据治理业绩案例的（注：须提供合同首页、关键内容页、盖章页复印件，并加盖公章，否则不得分），每一个案例得3分，最多12分。

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第五部分   合同格式

合同主要条款

采购人（以下称甲方）                     	供应商：（以下称乙方）

地址：                                    地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于____2025太仓市数字化生态一站式服务平台_______                              项目（编号JSZC-320585-JZCG-C2025-0070）的招标结果，协商一致，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：乙方向甲方提供可视域软件平台

（2）服务内容：

开发可视域软件平台，包含可视域标定、可视域上图、可视域对接模块、重叠点位分析算法、重叠点位分析基础功能、重叠点位分析进阶功能、移位分析算法、移位分析基础功能、移位分析进阶功能、网格绘制、自动构建网格、网格出入口分析等功能；以及提供安装调试服务。

（3）服务标准：产品技术规范要求需满足招标文件要求。

（4）履约时间、地点：合同签订后4个月内完成项目建设；验收合格后一年免费服务期。履约地点：太仓市数据局。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号： ）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整（含税）。详情见附件一。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤、方式：合同签订并收到发票后60个工作日内支付今年款项（具体金额根据中标价由双方在合同中约定）,项目验收通过、余款视明年财政资金落实情况支付。

第五条 履约验收及标准

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺及国家相关标准；

3、甲方与乙方将根据本合同规定的进度进行从开发、设计、优化、交付、安装、上线、测试到验收的各项工作。甲方与乙方将各指定一名代表负责处理与本合同有关的技术事务。当发现技术问题或就技术问题发生争议时，双方代表应以书面的方式表明各自的认识，分析原因、分清责任并协商解决出现的问题；

4、平台建设完成并试运行一个月后乙方向甲方提出验收申请，乙方应制定一份详细的验收方案，由采购单位组织相关专家会同项目监理单位根据招标文件的要求进行验收。

5、保修期：指应用软件在终验合格后进入的由乙方对应用软件保修的期间。应用软件的保修期为【12】个自然月，自甲方向乙方签发《验收合格证书》或其他验收合格确认文件之日起计算。在保修期内，乙方应保证应用软件的正常使用，如涉及重大修改的，双方另行协商具体费用。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方在服务中获取相关信息、提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

6、乙方有义务及时向甲方报告合同工作的执行过程情况，当需要甲方配合支持时，应提前通知甲方。

7、在合同规定的期限内，乙方应当为其产品、服务持续提供安全维护和安全更新，不得无故终止提供服务。

第七条 知识产权和归属

1、乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的诉求；若乙方存在侵犯第三方知识产权或其他权利的，由乙方承担由此引发的一切责任。

2、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料——包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

3、合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供程序、文件、报告、说明、图表等。定制软件项目技术成果（含源代码、数据所有权、软件著作权、专利权、商标权、使用权等）的所有权归甲方。

4、乙方运维外包活动中产生的政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产归甲方所有。未经甲方同意，不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供。

第八条 保密条款

甲、乙双方在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述信息和资料。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

1、根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，所有责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

2、乙方因其网络产品、服务不符或不满足国家标准或法律法规，出现网络安全问题的，所有责任均由乙方承担。

第十条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十二条 违约责任

1、甲方无理由要求终止服务、解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额每天万分之四的标准支付逾期付款违约金，违约金上限不得超过总合同金额的千分之四。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在__15__个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十四条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后  ___15___天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后__15_天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的所有费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章（合同章）后，自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）         	乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人或授权代表：	           法定代表人或授权代表：

电    话：	                         电    话：

开户银行：                     	    开户银行：

帐    号：                        	帐    号：

日期： 年    月   日               日期：  年  月  日

第六部分  响应文件格式

说明：

对本章所有的响应格式，响应供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-C2025-0070   号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的磋商文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商：（盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字或盖章）：

响应日期:  年   月  日

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心   ：

我们收到贵单位  JSZC-320585-JZCG-C2025-0070 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、如果成交，我们同意并知晓成交通知书发出方式及发出时间，遵守采购文件和成交通知书规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

响应供应商：（盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：（签字或盖章）

响应日期：     年    月    日

附件3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商采购活动，并承担因此引起的一起后果。

响应供应商（盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字或盖章）：

响应日期：  年   月   日

附件4、响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  | 2024年 万元 |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件5、法定代表人授权委托书（如有）

授权委托书

本授权委托书声明：  我          （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为                号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（盖公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

响应日期：   年   月   日

如无授权代理人，无需提供此表

附件6、磋商报价表

磋商报价表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 2025太仓市数字化生态一站式服务平台 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：   年   月   日

附件7、磋商报价明细表

（一）响应报价明细表

| 序号 | 标的物名称/服务分项名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 响应总报价 |  |  | 大写：元；小写：元 |  |  |  |  |

注：1、报价表包含响应供应商各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与报价表金额一致；

- 表中所列项目必须核算明细，如有增加，可自行添加；

- 本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

响应供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

响应日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

响应供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

响应日期：      年     月     日

附件8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 内容 | 磋商文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.响应单位应在本表中对照磋商采购文件服务要求与实际响应服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另加说明。

响应供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

响应日期：    年   月   日

附件9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：

1.响应单位应在本表中把磋商采购文件商务要求与实际响应商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

响应供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

响应日期：     年    月    日

附件10、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照磋商文件要求及评分标准提供相应证明材料

响应供应商（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

响应日期：  年  月 日

附件11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照磋商文件要求提供相应资质证明材料。

响应供应商（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

响应日期：  年  月  日

附件12、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  软件和信息技术服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，但须提供情况说明。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

附件13、监狱企业证明文件（如有）


                          监狱企业证明文件

    属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

- 附件14、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（全文完）