苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320509-HZSZ-C2025-0003

项目名称：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造

采 购 人：苏州市吴江区实验初级中学

采购类别：工程类

- 苏州和证工程咨询管理有限公司

二〇二五年六月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苏州市吴江区实验初级中学运动场改造 |
| 2 | 建设规模 | 详见工程量清单 |
| 3 | 建设地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 发包范围 | 苏州市吴江区实验初级中学运动场改造（详见清单编制说明及工程量清单及图纸） |
| 7 | 工期要求 | 30日历天（具体开工日期以采购人通知为准） |
| 8 | 资金来源 | 财政出资 |
| 9 | 现场踏勘 | 为更好地了解现场情况，各供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。现场勘查费用自理。 |
| 10 | 工程报价方式 | 本工程项目采用固定综合单价报价方式 |
| 11 | 询问及质疑 | 报名成功的供应商在获取采购文件后，对采购文件有疑问的： （1）电话询问：联系人：仲继蕊，联系方式：0512-60601993 （2）质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 （3）供应商在法定质疑期内对同一采购程序环节存在质疑的，须一次性提出质疑事项。 （4）其他未尽事项，请供应商参照《政府采购质疑和投诉办法》或其他相关法律法规。 （5）质疑函内容须以中文书写，按法定途径送达。 通讯地址：苏州市吴江区高新路1211号长融大厦704室（苏州和证工程咨询管理有限公司） 联系人：仲继蕊；联系方式：0512-60601993； |
| 12 | 磋商保证金 | 本次采购不收取磋商保证金 各供应商须在响应文件中提供《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。 |
| 13 | 采购预算 | 采购预算：3347800.00元 最高限价：3347729.57元 注：响应报价（包括最终报价）超过最高限价者不成交。 |
| 13 | 响应文件份数 | 网上响应文件 壹 份 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 响应文件有效期 | 60日历天（从响应截止之日算起） |
| 16 | 网上响应文件提交截止时间 | 2025年7月3日9:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 17 | 磋商时间 和地点 | 时间：2025年7月3日9:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 18 | 评审 | 时间：2025年7月3日9:30（北京时间） 地点：苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼开标室 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 20 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内 |
| 21 | 采购代理服务费收费标准 | 代理服务收费标准及金额，收费标准：由成交单位按照预算金额计算并支付，具体为100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。 本项目代理服务费：人民币40825.00元。 |
| 22 | 特别提醒 | - 本项目工程量清单及图纸获取方式：“苏采云政府采购一体化平台”自行下载。 - 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)。 |

目    录

- 一、竞争性磋商公告

- 二、供应商须知

- 三、采购内容

- 四、磋商采购程序

- 五、评审方法及标准

- 六、拟签订的合同文本

- 七、附件格式

- 一、竞争性磋商公告

项目概况 苏州市吴江区实验初级中学的苏州市吴江区实验初级中学运动场改造的潜在投标人应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年7月3日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：JSZC-320509-HZSZ-C2025-0003号

2、项目名称：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币叁佰叁拾肆万柒仟捌佰元整（¥3347800.00）

（五）最高限价：人民币叁佰叁拾肆万柒仟伍佰陆拾玖元捌角壹分（¥3347569.81）

（六）采购需求：

1、项目概况：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造，工程内容详见工程量清单及图纸。

2、项目地点：采购人指定地点。

3、资金来源：财政资金。

4、承包方式：包工包料。

5、施工项目组应配置项目负责人1名。

- 6、施工要求：按工程量清单、图纸（如有）及现场实际组织施工。

7、维保服务：每年至少要提供两次开学前的维保。

工程质量要求：合格。所有塑胶跑道材料的性能必须符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准。

施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

8、合同履行期限（工期）：30日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

9、报价方式：本工程项目采用固定综合单价报价方式。

10、工程质量保修期：叁年，（其中跑道、草坪保质期为五年）质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

（七）验收标准：根据采购文件、响应文件、合同及国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准进行验收，并满足采购需求。

（八）★本项目不接受联合体投标、不允许分包转包。

二、★申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）★落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的相关规定，本项目整体专门面向中小企业，所属行业：建筑业，承接本项目的服务单位应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商参加本项目政府采购活动响应文件中需出具相关声明函（详见格式）或证明文件，未提供的视为未实质性响应文件。供应商未按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （三）★本项目的特定资格要求：

- （1）企业具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

- （2）拟选派项目经理资质等级：市政公用工程二级（含以上级）注册建造师执业资格并具备项目经理安全生产考核合格证（B类）且项目负责人无在建工程项目；安全员具有有效期内安全生产知识考核合格证书（C证）。

- 项目经理必须满足下列条件之一：

- ①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

- ②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。注：以上所称“在建工程”以省住建系统网站查询数据为准。

- （四）拒绝下列供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 三、获取采购文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月3日9:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025年7月3日9:30（北京时间）

地点：苏州市吴江区开平路998号3楼开标室

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

2、报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取采购文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（解密时间30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 5、现场踏勘：为更好地了解现场情况,各供应商可自行至现场进行踏勘,熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。现场勘查费用自理。

- 6、投标人（供应商）应自行在苏采云政府采购一体化平台上下载/获取招标（采购）文件及其澄清（答疑）、工程量清单、图纸等相关招标（采购）资料，恕不另行通知。

7、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附“投标供应商确认函”）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

地址：苏州市吴江区高新路1211号长融大厦704室

联 系 人：仲继蕊

联系电话：0512-60601993

8、采购代理服务费

代理服务收费标准及金额，收费标准：由成交单位按照预算金额计算并支付，具体为100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

本项目代理服务费：人民币40825.00元，请各供应商在报价时予以综合考虑。

9、磋商保证金：无，提供投标（响应）保证承诺书。

10、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意！请各单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按磋商文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

- 八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

- 1、采购人信息

- 名称：苏州市吴江区实验初级中学

- 地址：江苏省苏州市吴江区松陵街道吴模路1855号

- 联系人：庄老师

- 联系电话：0512-63018396

- 2、采购代理机构信息

- 名称：苏州和证工程咨询管理有限公司

- 地址：苏州市吴江区高新路1211号长融大厦704室

- 联系方式：0512-60601993

- 3、项目联系方式

- 项目联系人：仲继蕊、袁丽芳

- 电　话：0512-60601993

苏州和证工程咨询管理有限公司

2025年6月20日

# 二、供应商须知

一、本工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

二、采购政策

1、针对中小型企业的评审：

（1）本项目专门面向中小企业采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业为：建筑业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、未按本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业承诺的《中小企业声明函》为无效《中小企业声明函》。

3、针对监狱企业的评审：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对属于监狱企业的供应商给予评审：

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、针对残疾人福利性单位的评审：

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审：

根据供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》。

注：

（1）供应商对上述声明的真实性负责，若供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5、上述针对中小型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的评审政策不重复享受。

6、强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家市场监督管理总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

7、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

8、提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

9、本次采购清单中涉及政府采购协议供货产品的，投标人须按照苏州市政府采购共享江苏省级最新一期的政府采购协议供货中标结果的基础上提供投标产品，其产品及服务必须同时满足招标文件及协议供货的相关要求，描述不一致时从优选择，否则其投标文件将被拒绝。

10、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

三、★联合体投标：不接受。

1、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2、鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3、以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

4、联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

四、★转包与分包与磋商费用

1、本项目不允许转包或分包。

2、无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

五、磋商文件组成

1、磋商文件的内容如下：

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、采购内容

四、磋商采购程序

五、评审办法及标准

六、拟签订的合同文本

七、附件格式

2、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

六、磋商文件的澄清和修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

七、磋商响应文件的组成：

（一）网上响应文件组成：

1、目录

2、开标一览表（磋商响应报价表）

3、★资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括供应商三证合一营业执照副本或民办非企业单位（法人）登记证书副本、社会团体法人登记证书副本或事业单位法人证书（注：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体）副本复印件，自然人的身份证明（加盖公章）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供包括但不限于最近一期（2023年或2024年度）经会计师事务所审计的财务报告或最近一期（2024年12月以来任意一期）财务报表（至少包括资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商提供提交响应文件截止时间前6个月内（至少一个月）依法缴纳税收及社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料，否则不予认可）；

3.4履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺；

3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

- 3.6（1）企业具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

- （2）拟选派项目经理资质等级：市政公用工程二级（含以上级）注册建造师执业资格并具备项目经理安全生产考核合格证（B类）且项目负责人无在建工程项目；安全员具有有效期内安全生产知识考核合格证书（C证）。

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

4、符合性审查响应文件

4.1关于资格文件的声明函；

4.2磋商响应函；

4.3磋商响应报价表和工程量清单报价明细表（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）；

4.4供应商法定代表人身份证复印件；

4.5法定代表人授权委托书（如有授权）；供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

4.6★投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效响应）；

4.7偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

4.8供应商情况表；

4.9实质性条款（如需实质性承诺等条款）；

4.10其他有关符合性证明的文件；

4.11对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

5、综合评审响应文件

5.1针对本项目的施工组织设计方案（包括但不限于总体概述比较、施工总进度计、分部、分项工程的施工方案、安全文明施工措施等）；

5.2类似项目一览表；

5.3本项目配备的人员情况表；

5.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

6、价格折扣响应文件

6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：

★1、磋商响应文件由1、2、3、4、5和6款规定的内容共同组成。供应商必须提交上述3、4、6款规定的资料，并须按照“响应文件组成”将相关材料上传至相应模块，否则视为无效，对应项不得分。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

- 磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 视频演示（如有）：响应文件提交截止时间前，供应商可在上传响应文件页面的演示视频模块中，上传项目所需的演示视频，文件以压缩包zip格式上传，单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，如项目所需演示时间较长，请分成多个文件上传。且保证视频资料现场能打开并展示,若出现视频无法正常播放等其他一切问题由供应商自行承担。

- 演示视频在开标截止时间前将被保密隐藏，代理机构在响应文件解密完成后下载各供应商递交的演示视频。

（二）网上响应文件的制作

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

3、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由供应商法定代表人（负责人）或授权代表签字证明。

4、如因软件系统出现问题或其他因素导致磋商当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商供应商。

- 5、★网上响应文件请按采购文件要求的响应文件的组成要求进行制作。本项目采用网上报名、网上提交响应文件，未使用上述方式将导致无法报名或响应失败。

- 6、响应文件组成部分中如采购文件已给定格式的，供应商按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为响应文件的组成部分。

- 7、一经磋商，除非供应商在响应文件中对采购文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。

- 8、采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对磋商文件用更正公告的方式进行修改。

- （三）★响应文件计量单位和使用文字

- 1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

- （四）报价（编制）要求的说明

- 1、磋商报价应包括完成该项目全部内容的一切费用。

- 2、磋商供应商应按《响应报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《响应报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。（如有要求）

- 3、本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

- 4、一项磋商内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

- 5、响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- （五）响应文件错误的修正原则

- 1、响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 2、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 3、供应商不同意以上修正的，其响应文件将被拒绝。

- 八、响应文件的递交

- （一）响应截止时间

1、网上响应文件必须在响应截止时间前提交，截止时间以后提交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

2、采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- （二）响应文件的补充、修改或者撤回

1、响应文件的修改应在提交投标（响应）文件截止时间前进行。

2、磋商开始时间后至投标（响应）文件截止时间前，供应商可以撤回投标。

3、投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。否则按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

- 九、磋商小组

（一）采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行以下职责：

1、审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

2、要求供应商解释或者澄清其响应文件；

3、编写评审报告；

4、告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（二）磋商小组成员应当履行下列义务：

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、按照磋商采购文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3、对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

4、参与评审报告的起草；

5、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

6、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

（三）磋商工作纪律及保密

1、磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3、在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

十、响应无效和项目的终止

（一）供应商存在下列情况之一的，响应无效：

1、响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商采购文件规定要求的；

2、供应商不具备竞争性磋商采购文件中规定资格条件的；

3、最终报价超过招标（采购）文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

4、未按要求提供投标（响应）保证承诺书；

5、参加磋商的供应商响应文件中未提供磋商代表的身份证明原件和法人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供授权委托书）；

6、未满足采购人要求工期和质量等级要求的；

7、改变随同采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

8、同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

9、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件；

10、因磋商供应商自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

11、不符合法律法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

（二）磋商供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商过程中发现磋商供应商有下列情形之一的，视为磋商供应商恶意串通，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件制作机器码一致。

（三）项目的终止

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购单位适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 3、磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

- 4、因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

- 十一、综合说明

- 1、采购代理服务费

领取成交通知时成交供应商向采购代理机构支付服务费。

服务费交纳账户：苏州和证工程咨询管理有限公司

账号：206670100100241024

开户银行：兴业银行苏州吴江支行

- 2、磋商说明：

（1）网上报名不成功或者不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）实质性响应文件或进入二次报价的或二次报价在采购预算内的不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，不得少于2家），磋商采购失败。

- 3、★响应文件的有效期

（1）自磋商日起60天，响应文件应保持有效。无有效期或有效期短于这个规定期限的，视为非实质性响应。

（2）在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电子邮件的形式进行。 同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应文件将被拒绝。磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

4、无论成交与否，采购单位不承担投标（响应）单位的任何费用，所有投标（响应）响应文件均不退还。

5、成交供应商的确认

（1）磋商小组根据供应商资格审查情况，按照评审办法对响应文件进行评价和比较，并按采购人的委托确定成交供应商。

（2）经磋商小组评审并确定成交供应商后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公示。各参加供应商如对公示结果有异议，应在成交结果发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到经供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的授权代表签署并加盖单位公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。

- （3）成交通知书/未成交通知书。

- 1）成交公告发布后，成交单位可向代理机构领取成交通知书。

- 2）成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 3）在评审结束，现场宣布成交结果后，参与项目评审的未成交单位可当场或在成交公告发布之日起3个工作日内告知采购代理机构发放《未成交/成交通知书》的方式（如电子邮件、纸质寄送等），未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。《未成交/成交通知书》将载明未成交/成交供应商的评审得分和排名情况。

- （4）磋商采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

6、合同授予标准

采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件要求和按本采购文件规定评选出的供应商。

7、合同的签订

（1）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订采购合同。

（2）成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

（3）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

（4）签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的磋商采购文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商磋商采购文件作实质性修改。

（5）成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（6）采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（7）《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8、合同备案要求

（1）需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在苏采云系统进行合同备案外，还需凭政府采购中标（成交）通知书至项目所在地的住建监管部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。

（2）无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在苏采云系统进行合同备案即可。

- 9、质疑处理

（1）供应商质疑办法具体详见《政府采购质疑和投诉办法》。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：苏州和证工程咨询管理有限公司

地址：苏州市吴江区高新路1211号长融大厦704室

邮编：215200

电话：0512-60601993

联系人：仲继蕊

提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

（2）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

10、如遇服务范围内有大的调整情况，采购单位将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。

11、安全：成交单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守企业单位安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位承担，采购单位不承担任何责任。

12、本采购文件中所称按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

13、本采购文件中所称的“以上”“以下”“内”“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

14、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

- 15、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，磋商代理人对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

- （1）查询时间：响应文件递交截止时间后。

- （2）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

- （3）查询证据留存方式：供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- （4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- （4.1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- （4.2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

- 1）被列入失信被执行人名单；

- 2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

- 3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

16.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关的法律法规的规定执行。

17.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

三、采购内容

受苏州市吴江区实验初级中学之委托，苏州和证工程咨询管理有限公司对其需采购的苏州市吴江区实验初级中学运动场改造在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 一、采购编号：JSZC-320509-HZSZ-C2025-0003号

二、采购内容：

（一）项目名称：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造

（二）预算金额：人民币叁佰叁拾肆万柒仟捌佰元整（¥3347800.00）

（三）最高限价：人民币叁佰叁拾肆万柒仟伍佰陆拾玖元捌角壹分（¥3347569.81）

三、采购需求：

1、项目概况：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造，工程内容详见工程量清单及图纸。

2、项目地点：采购人指定地点。

3、资金来源：财政资金。

4、承包方式：包工包料。

5、施工项目组应配置项目负责人1名。

6、施工要求：按工程量清单、图纸（如有）及现场实际组织施工。

7、维保服务：每年至少要提供两次开学前的维保。

工程质量要求：合格。所有塑胶跑道材料的性能必须符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准。

施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。
   7、合同履行期限（工期）：30日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

四、报价要求

1、本工程项目采用固定综合单价报价方式，供应商的报价应包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，供应商所报综合单价不再调整。在工程实施过程中，采购人有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，但变更部分的材料价格须经采购人认可。执行固定单价报价的基本规定：

①参加磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按控制价的单价下浮之后的综合单价执行，最终价格以审计为准。本工程成交下浮率=（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额x（1+规费费率）x（1+税率）-专业工程暂估价x（1+规费费率）x（1+税率）-材料暂估价包括甲供材料费x（1+安全文明施工指施费率）x（1+规费费率） x（1+税率）】。由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经采购人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、预算评审人工及信息价、费率等组价，并按成交下浮率下浮。

③本工程在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

- 2、报价时，安全文明施工措施费、规费、税金等不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费、税金费率详见工程量清单；安全文明施工措施费：只计基本费和扬尘污染防治增加费，奖励费不计；不可竞争费费率详见工程量清单。

- 3、本工程风险费不在项目清单中单独列项，供应商自行考虑。

- 4、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

- 5、本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，磋商供应商可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如发包人发现承包人采用的品牌低于参考品牌的档次，则发包人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，承包人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。有品牌要求的按规定品牌考虑，经业主书面确认后使用。没有品牌要求的材料按国产优质产品考虑，经业主书面确认后使用。如材料或设备采用其它品牌，价格必须是同等档次且需要经业主确认。

- 6、本项目的采购代理服务费由成交单位支付，采购代理服务费应包含在报价中。

- 7、工程量清单计价成果文件必须按照采购文件所规定的格式填入，否则磋商响应无效。

- 8、是否需二次竞价：需要。

9、工程质量保修期：叁年（其中跑道、草坪保质期为五年），质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

10、验收标准：根据采购文件、响应文件、合同及国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准进行验收，并满足采购需求。

- 五、工程进度

- 根据合同要求工期，承包人必须严格按照业主方确认的开竣工日期，编制施工进度计划。承包人在接到成交通知书后应尽快向业主提交详细的施工进度计划和切实可行的施工方案。为保证工程安全、准时完成，当业主发现工程进度不能满足要求时，有权要求承包人增加人力物力，或请其他施工单位帮助其完成施工任务，所发生的费用由承包人承担，费用从工程款中扣除。

- 六、材料及检测：

- 1、为确保工程质量，加强主要建设物资管理，沥青混合料、混凝土、金属件材料、弹性面层等材料进场，需承包人申报，监理工程师和发包人批准后方可进场，相关材料、产品采购均满足设计要求，工程所涉及材料未包含在材料品牌目录表内的，承包人均需要送样并经建设方确认后方可使用。地面铺装、弹性面层、油漆和涂料饰面等需“样板先行”，预施工一定面积的样板段(具体样板面积需根据具体现场情况确定)，经甲方及设计单位认可后方可大面施工。因违反报验制度，引起的返工损失，由承包人自行承担，并接受违约处罚。

- 2、项目实施时，所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

- 3、中标单位所有材料送达现场后，发包人按招标文件及合同要求对中标单位所提供货物（原材料、半成品、成品）数量、质量和相关单证进行验收，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告，发包人有权指定第三方检测机构，由家委会代表（如有）、校方代表、施工方代表和相关专家（如有）等联合对材料和成品按《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准进行相关指标检测，相关检测费用及专家费用等由中标单位承担，发包人不再另行支付，采购预算中已包含该费用。若检测合格，发包人组织货物验收；若检测不合格，发包人有权要求中标单位无条件退货，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。发包人及发包人指定部门对抽样产品进行破坏性检测后中标单位必须无偿补全该产品。如中标单位未能按要求整改，发包人有权终止合同履行，并追究中标单位的相关法律责任。

- 4、本工程试验送样送检方案由承包人合理制定申报并经监理、甲方审核确认。甲方将对工程中所使用的材料进行不定期抽检。由甲方代表及乙方共同现场抽样后委托质检机构进行检测，乙方应做好试样的制作、封样、送检和其他相关配合工作。因质量不合格导致的重复检测等额外费用由承包人自行承担。进行第三方委托试验前，承包人应进行预检，预检工作应通知监理并在其旁站下进行，预检的取样频率和取样方法按照监理的要求执行。未经监理工程师认可，不得进行第三方委托试验。送检材料费用及配合费用已包含在投标报价内，结算时不再增加。

- 七、管线保护：本工程范围内存在如燃气、强弱电、雨污水、路灯、蒸汽、绿化等。各类管线设施，均已投入运行。请供应商自行负责前往现场踏勘掌握。施工前承包商应充分调查清楚，进行探测定位掌握，并严格国家、地方、专业运行管理单位相关规定对管道进行保护，制定维护措施。

- 八、竣工验收

- 乙方完工后向发包人提出验收申请，甲方联合相关单位会同乙方进行验收，请有资质的第三方对跑道塑胶材料进行物理和化学性能检测，若检测不合格或工程质量不符合相关标准，乙方进行赔偿或整改，费用全部由乙方承担；具体按照磋商采购文件要求及乙方响应文件及国家行业标准执行。

九、其它说明及要求：

- 1、技术要求：所有涉及施工内容及技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

- 2、供应商所投标的工程内容必须在技术、功能、施工标准等要求上满足或高于采购文件的要求。

- 3、供应商必须承诺响应采购文件中提出的全部技术规格与要求。如果其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 4、磋商报价要求：报价包括而不限于完成该项工作过程中发生的一切费用，包括本项目工程范围内相应图纸和工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成本项目所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械设备、材料检测费、验收、专家费（如有）、施工用水、用电、与其他施工队伍的配合费、工程一切险与第三方责任险费用等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 5、付款方式：按合同约定执行。

- 6、在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经批准同意后，签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额10%。

- 7、工程竣工验收结束后，承包方应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包方工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除承包方费用。

- 8、在工程实施过程中，承包方不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包方支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

- 9、对实施后无法进行复核的变更签证，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。

- 10、在本项目实施过程，根据施工需要，如需对原建筑或设施进行必要破拆的，须负责修复原样，相关费用由成交单位承担；如非施工需要对原建筑、设施或物品造成破坏，须照价赔偿，并根据情节严重程度，采购人有权通过法律途径追究成交单位的相关责任。在项目实施过程中（包括上下班途中）的相关人员、财产的风险和责任均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何相关责任。

四、磋商采购程序

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2.供应商报名并领取采购文件后制作响应文件准时参加磋商，网上响应文件必须在响应文件接收截止时间前提交。

3.由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

5.响应文件初审分为资格审查和符合性审查

5.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人代表对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向磋商小组进行反馈。

5.2符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

6.只有通过资格审查和符合性审查（即作出实质性响应采购文件要求）的供应商才可进入磋商程序；未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求10分钟内在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖CA电子公章。

9.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如未按上述时间递交最后报价表的供应商，将视为自动放弃此次磋商以及最后报价。

10.供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

11.进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13.磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律法规讨论决定。

五、评审方法及评分标准

一、评审方法

- 1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交单位。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交单位。

- 2、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，按算术平均方法，计算出每个供应商的技术得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分通过计算直接取得（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分加评委技术算术平均得分，为供应商的总得分。如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以响应报价较低者优先作为该项目成交单位，如果响应报价也相同的，则由磋商小组以抽签的方式来确定成交单位。

- 3、磋商小组认为某供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场规定的期限内提供书面说明（线上开评标项目可通过苏采云系统要求其提供），并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理，磋商小组有权认定该供应商的价格为无效报价，按顺序由排在后面的候选供应商递补为基准价，以此类推。

4、针对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格评审办法：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目整体专门面向中小企业采购，所属行业：建筑业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②投标人对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若投标人提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

- 二、评分标准

（一）价格得分（10分）

本次磋商总分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

第一步：无效响应报价的磋商响应文件不得成交。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后磋商报价最低的最后磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*价格权值（10%）*100，小数点后保留两位。

（二）综合技术（90分）

1、施工组织设计（50分）

- （1）施工技术方案比较（15分）。

- 根据响应单位提供的施工组织总体概述（针对苏州市吴江区实验初级中学的工程特点及实际情况）进行综合评分。综合评定优秀，概述详细，组织机构健全，总体安排科学，方案考虑周全，有合理化建议等得15分；综合评定良好，概述较为详细，总体安排可行，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得8分；综合评定一般，方案简单，基本能满足项目实施需要的得3分，未提供不得分。

- （2）施工进度计划及保证措施比较（8分）

评委根据响应单位针对本项目提供的施工进度计划及保证措施合理性、完整性等方面进行综合比较。施工进度计划全面合理，保证措施科学完善，可实施性强的得8分；施工进度计划较为全面合理，保证措施较为科学完善，可实施性较强的得5分；方案一般的得3分；方案差或未提供相应内容的不得分。

（3）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置比较（3）分

科学合理、针对性强、详细具体、能有利于机械使用、材料运输和施工管理需要得3分；较合理、针对性较强、完整、能满足机械使用、材料运输和施工管理需要得2分；针对性一般、基本完整、基本能满足机械使用、材料运输和施工管理需要得1分；未提供相应内容的不得分。

（4）安全文明施工措施（7）

安全文明施工，施工现场扬尘、空气污染、噪声污染防治措施及其他环境保护方面的措施科学、合理、规范，可操作性强，内容描述详细的得7分；可操作性尚可，内容描述较详细的得5分；可操作性不强，内容描述不太详细的得3分；未提供相应内容的不得分。

（5）劳动力、设备的投入（5）

用于该工程的设备、劳动力，及施工过程中的投入的主要劳动力及设备的使用管理或保证措施等内容比较。综合评定优秀，投入完全符合项目实际，管理完备、保证措施详尽的得5分；综合评定良好，投入基本符合项目实际，管理比较完备、保证措施比较清楚的得3分；综合评定一般，投入不足，基本能满足项目实施需要的得1分，未提供不得分。

（6）项目实施中突发事件、突发舆论方面的应急措施比较（7）

应急措施有效扎实，应急处置预案管理责任清晰的得7分；应急措施简单、管理责任较为清晰的得4分；应急措施不合理、管理责任模糊的得2分；未提供不得分。

（7）后续服务方案及承诺、附加增值服务方案比较（5）

后续服务方案及承诺附加增值服务方案有效性、可行性方面具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较简单的得3分；可操作性差，内容描述特少的得1分，未提供不得分。

2、选用的主要材料性能的检测报告（30分）

（1）提供通过国家权威检测机构根据中华人民共和国国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准对水性丙烯酸渗水性跑道成品进行检测，出具的检测报告中12项检测指标为3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）、3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）、18 种多环芳烃总和、苯并芘、短链氯化石蜡、MOCA、TDI和HDI总和、MDI、可溶性重金属铅、镉、铬、汞全部未检出。得3分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（2）提供国家权威检测机构出具的水性材料检测报告（其中色牢度4级得2分，5级得3分，低于4级不得分），提供GB/T 14833-2011检测报告（孔隙率（渗水性）须≥45%得3分，低于45%不得分）。总分6分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（3）提供通过国家权威检测机构根据中华人民共和国国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准对跑道液体材料（水性胶粘剂）进行检测，出具的检测报告中11项检测指标为3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和、短链氯化石蜡、TDI和HDI总和、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和、可溶性重金属铅、镉、铬、汞均未检出。得3分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（4）提供国家权威检测机构出具的水性运动地坪标线涂料中有害物质含量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求的检测报告；根据国家标准对水性运动地坪标线涂料进行检测，出具的检测报告中胶粘剂含水量＞20%（GB/T 33372-2020），涂层耐温变性（3次循环）结果无异常（GB/T 9755-2014），附着性达到3级（GB/T 1720-2020），pH值＞7（GB/T 14158-1993）。得2分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（5）提供国家权威检测机构根据国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》出具的水性丙烯酸高环保胶粘剂中水分含量＞20%的检测报告。得2分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（6）提供通过国家权威检测机构根据国家标准GB/T 8430-1988对水性合成材料面层进行耐色牢度检测，出具的检测报告中耐色牢度（500h）达到6级。得2分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（7）人造草坪需要提供GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的合格检测报告。得3分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（8）为保证足球场草坪在湿热盐雾环境下使用性能，人造草坪经湿热老化（80℃，≥380h）后再进行380h盐雾老化，依据GB/T9640-2008、GB/T 10125-2021标准，外观及拉伸和连接强度变化符合要求。得3分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（9）为保证足球场草坪在雨水浸泡环境下使用性能，人造草坪在雨水中浸泡不小于700h后，依据GB/T 14833-2020、QB/T 5591-2021标准，抗滑值（20℃）（干测、湿测）、垂直变形、尺寸稳定性、摩擦系数、外观检查、草丝线密度符合要求。得3分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

（10）为保证足球场草坪在光照老化后的使用性能，人造草坪经氙灯老化不少于700h后，再进行10万转耐磨，依据GB/T 16422.2-2022、GB 36246-2018、FZ/T54041-2011、GB/T20394-2019标准，草丝拉断力、断裂伸长率、底布撕裂强度符合要求。得3分（响应文件中提供检测报告扫描件，不提供不得分）。

注：投标单位须提供具有检测资质的第三方检测机构出具的有“CMA和CNAS”标识的检测报告复印件和检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的报告编号查询截图并加盖生产企业单位公章。投标文件中的资料必须清晰且完整，仅为局部内容的检测报告视为无效证明材料，资料提供不全或无法认定的不得分）

3、人员情况（7分）：

（1）响应单位针对本项目投入的项目人员持有市政工程相关专业工程师及以上职称的得1分，最高2分。（响应文件中提供证书复印件及近三月社保证明，否则不得分）。

（2）响应单位针对本项目投入的项目人员持有安全员、质量员、材料员、施工员、电工等证书每配备一证得一分，最高5分。（响应文件中提供证书复印件及近三月社保证明，否则不得分，同一人具备多岗多证的不累计得分）。

4、业绩情况（3分）

响应单位提供自2022年1月1日起至今承接过的类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高3分。响应文件中提供施工合同及竣工验收单复印件加盖公章，未提供者或提供不全不得分。

备注：

1、磋商总报价超过采购预算或最高限价（如有）的将不进入综合评审程序，也不得成交。

- 2、合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得成交。

3、对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判。

4.响应文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

5、响应文件中如出现前后不一致时,评委有权请供应商澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

六、拟签订的合同文本

| 甲方（发包人）： | 乙方（承包人）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

根据采购编号JSZC-320509-HZSZ-C2025-0003号采购文件及中标（成交）通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，就苏州市吴江区实验初级中学运动场改造政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购竞争性磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、工程概况：

1、工程名称：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造

2、工程地点：发包人指定地点

3、工程承包范围：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造（详见清单编制说明及工程量清单及图纸）。

4、承包方式：包工包料

5、资金来源：财政资金

二、关于工程价款及结算的约定：

1、本项目合同金额为人民币                （￥      ），合同金额包括本项目工程范围内相应图纸和工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成本项目所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械设备、材料检测费、验收、专家费（如有）、施工用水、用电、与其他施工队伍的配合费、工程一切险与第三方责任险费用等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。详见附件之报价工程量清单。但因工程量偏差或工程变更而追加的费用不得超过成交金额的10%。按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）执行变更程序。

2、本合同形式：固定综合单价合同。合同内工程结算单价按中标单价执行，新增项目单价按合同约定执行。本工程人工、材料均不调差。最终价格以审计为准。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证并经审计确定。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

3、乙方应在工程竣工验收合格后90天内按甲方要求提交完整的竣工结算申请资料。

4、付款方式：本项目竣工验收合格后，付至合同金额的60%，审计完成后付至合同金额80%，剩余20%分三年结清（第一年付10%，第二年付5%，第三年付5%）。

（3）甲方根据乙方在本合同中所提供的银行开户信息转账支付。

5、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、乙方要求验收付款应提供以下资料：

- 合格的发票。

- （2）随标的物附带的所有有关资料（如竣工验收证明等）。

7、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票等，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

- 三、甲乙双方的权利义务：

- 1、施工过程中及保修期内，甲方有权对工程质量、施工进度等进行监督、检查，工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交，甲方均有权要求乙方返工或修复。甲方指派         为甲方驻工地代表,负责本合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2、乙方应严格按照《工程量清单》及工程设计图纸等约定的工程项目明细进行施工。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程项目。

3、未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包本工程。如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另行选择施工队伍。如甲方另行选择施工队伍，并不因此免除乙方本应承担的各项责任。

4、乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质条件。参加施工的人员必须经过专业培训，持证上岗。

5、乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，如期、足额支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的民工工资或材料商货款。

6、乙方应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求，并在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材以及其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。对施工过程中造成的本单位工作人员、甲方或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿责任及法律责任。若由此导致甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿并从工程款中直接扣除。项目实施过程中产生的一切安全问题均与甲方无关，全部由乙方承担。

7、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改施工设计，不得偷工减料，不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。乙方如发现工程设计图纸存在缺陷，应及时向甲方报告，必须变更的，按照本合同相关规定执行。未经甲方书面同意，乙方不得擅自因此停工或变更工程项目。

8、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

9、乙方项目负责人:         ，证书编号        ，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

10、工程保险

（1） 甲方委托乙方办理建筑工程一切险和第三者责任险已含在响应报价中，乙方应在成交后及时办理。

（2）施工期间涉及的工程安全责任由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用全部由乙方承担。

11、合同备案要求

（1）需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在苏采云系统进行合同备案外，还需凭政府采购中标（成交）通知书至项目所在地的住建监管部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。

（2）无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在苏采云系统进行合同备案即可。

四、关于工期的约定：

1、本工程工期     天，（具体开工日期以甲方通知为准，若开工日期推迟则竣工日期相应顺延）。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应尊重甲方的要求并及时调整施工方案和进度，配合甲方工作的开展。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延且应承担相应违约责任。但因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）,工期相应顺延。

五、设计、变更：

1、负责设计的一方应于开工7日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送对方当事人审批，经对方当事人审批通过的设计图纸及技术资料作为本合同附件。

2、甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。如该工程已经完工，因设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

3、设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，调整工程价款（如涉及），送甲方批准。

4、涉及设计变更的，设计图纸提供方应向对方提供变更设计图纸及材料样品或者明确的说明，用作计价及施工依据。

六、材料供应：

1、本工程为包工包料合同。施工所需的各项设施设备、主料、辅料等均有乙方自行采购和提供。

2、乙方应按照双方约定及设计要求进行物料采购，并对其质量负责。乙方应在材料设备到货前24小时通知工程师清点，由监理工程师（如有）及甲方代表验收合格后方可使用。如甲方认为质量不符合要求，乙方必须无条件更换，直至满足甲方要求。

- 3、为确保工程质量，加强主要建设物资管理，沥青混合料、混凝土、金属件材料、弹性面层等材料进场，需承包人申报，监理工程师和发包人批准后方可进场，相关材料、产品采购均满足设计要求，工程所涉及材料未包含在材料品牌目录表内的，承包人均需要送样并经建设方确认后方可使用。地面铺装、弹性面层、油漆和涂料饰面等需“样板先行”，预施工一定面积的样板段(具体样板面积需根据具体现场情况确定)，经甲方及设计单位认可后方可大面施工。因违反报验制度，引起的返工损失，由承包商自行承担，并接受违约处罚。

- 4、项目实施时，所有安装操作材料质量及项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

- 5、中标单位所有材料送达现场后，发包人按招标文件及合同要求对中标单位所提供货物（原材料、半成品、成品）数量、质量和相关单证进行验收，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告，发包人有权指定第三方检测机构，由家委会代表（如有）、校方代表、施工方代表和相关专家（如有）等联合对材料和成品按《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准进行相关指标检测，相关检测费用及专家费用等由中标单位承担，发包人不再另行支付，采购预算中已包含该费用。若检测合格，发包人组织货物验收；若检测不合格，发包人有权要求中标单位无条件退货，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。发包人及发包人指定部门对抽样产品进行破坏性检测后中标单位必须无偿补全该产品。如中标单位未能按要求整改，发包人有权终止合同履行，并追究中标单位的相关法律责任。

- 6、本工程试验检测由业主委托指定第三方有资质试验单位进行检测，试验送样送检方案由承包商合理制定申报并经监理、业主审核确认。投标报价已包含全部检测费用。施工单位按规定进行试样的制作、封样、送检和其它有关配合工作。因质量不合格导致的重复检测等额外费用由承包商自行承担。进行第三方委托试验前，承包人应进行预检，预检工作应通知监理并在其旁站下进行，预检的取样频率和取样方法按照监理的要求执行。未经监理工程师认可，不得进行第三方委托试验。送检材料费用及配合费用已包含在投标报价内，结算时不再增加。

七、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程以施工图纸、施工工艺说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等施工及验收规范标准为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。

4、工程竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定通知甲方验收，甲方自接到通知后10日内组织验收，经验收合格后办理移交手续。在任何情况下，乙方不得以工程结算尚未完成等理由拒绝移交工程，否则，按照本合同第八条约定承担违约责任。

5、本工程质量保修期为    年，自工程竣工验收合格之日起算。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

6、在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起3日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

7、乙方在施工时需严格按招标要求和相关规范选用纯环保型材料，所有塑胶跑道材料的性能必须符合或高于《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）及《合成材料面层运动场地》（GB/T43564-2023）全项指标要求；进场前提供拟用的产品合格证及塑胶跑道材料的急性经皮毒试验、皮肤致敏试验的试验报告。

- 8、乙方完工后向发包人提出验收申请，甲方联合相关单位会同乙方进行验收，请有资质的第三方对跑道塑胶材料进行物理和化学性能检测，若检测不合格或工程质量不符合相关标准，乙方进行赔偿或整改，费用全部由乙方承担；具体按照磋商采购文件要求及乙方响应文件及国家行业标准执行。

八、违约责任：

1、甲方无正当理由未按合同约定付款的，每延期一天，按应付款金额的万分之四支付违约金。因财政审批等不可归责于甲方的原因造成的延迟，甲方不承担逾期付款责任。

2、由于乙方原因，不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。逾期完工的，每逾期一天,乙方支付甲方合同金额万分之四的违约金。如延误工期达10日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金。

3、首次验收时工程质量未达到合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方自行承担，工期不顺延。如乙方无法将工程修复至符合合同约定的质量标准，甲方有权直接委托第三方进行修复，乙方除应承担上述违约金责任外，还需承担甲方另外委托第三方修复所产生的全部额外和增加的费用，并承担甲方的全部损失。

4、如乙方发生人身安全事故、拖欠民工工资、发生质量问题拖延整改、擅自转包或分包、项目负责人或主要负责人擅自离岗、拒不服从甲方指令、发生阻工闹事等情形之一的，乙方应向甲方支付合同价款2%的违约金。

5、乙方违反本协议第七条约定，逾期提供竣工结算申请资料长达三个月的，或因逾期提供导致现场无法勘察的，甲方有权按照现有资料直接结算，同时对乙方主张的任何无根据的异议一律拒绝，乙方对此不持任何异议。同时，乙方自行承担由此导致的工程款支付迟延等一切责任和损失。

6、除本合同另有约定外，乙方未履行本合同约定义务的，甲方有权发出书面通知要求乙方纠正，如乙方收到通知后3日内未纠正的，应按照合同总金额1%向甲方支付违约金。经甲方两次书面催告后仍未纠正的，甲方有权直接解除本合同，相应的违约金直接从工程款中扣除。

九、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同生效及其他

1、双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章。生效合同需通过网上公示。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

- （1）成交通知书；

- （2）预算价及工程量清单；

- （3）磋商文件；

（4）乙方成交的响应文件；

（5）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

（6）合同附件（如有）。

3、合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定处理，在合同履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需要向采购代理机构提交一份备存。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

4、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，具备同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或代理人（签字）： | 法定代表人或代理人（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件1：报价工程量清单

附件2：工程质量保修书

附件3：安全生产协议书

附件1：报价工程量清单

附件2：

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为保证苏州市吴江区实验初级中学运动场改造（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：承包人施工的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、除基础、主体及防水外的其他土建工程、装修为二年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、外墙面的防渗漏为五年；

3、电气管线、上下水管线安装工程为二年；

4、供热及供冷为二个采暖期及供冷期；

5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年；

6、其他约定：本项目整体质量保修期为3年（其中跑道、草坪保质期为五年） 。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生的保修事项出现下列情形之一的，发包人可以直接进行处理，由此产生的维修费用，第三人索赔和其它的必要费用等（具体金额以发包人、第三方施工单位、第三人等签字或盖章确认为准），由发包人通知承包人后在质保金内直接扣除：

（1）危及人身、财产安全的；

（2）造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用的；

（3）发包人或第三人强烈要求立即处理的；

（4）发包人在保修事项发生后24小时内无法联系承包人总负责人的；

（5）其他不及时处理会造成更大损失的情形（如自来水、污水管道爆裂、燃气管道泄漏、电缆管线挖断等）。

2、除本合同另有约定外，发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。

发包人因在质保金中扣除或追偿本质量保修合同项下应由承包人承担的违约金、赔偿金、损失及相关费用而发生的诉讼费、律师费、鉴定费等费用由承包人承担。

五、质量保修金的返还

工程保修期满后，如无未解决的缺陷和其他问题，则按合同约定无息归还工程质量保证金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

发包人（公章）：                           承包人（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：              法定代表人或代理人（签字）：

年  月  日                                     年  月  日

附件3：                   安全生产协议书

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：

第一条 工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包范围: 见招标文件

4.乙方资质及安全生产条件：见投标文件

5.乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。

第二条 现场负责人及安全生产管理人员：

乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。

第三条 甲方的责任和权利

1.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备查。

2.甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3.甲方委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。

4.乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有权利负责督促乙方按照国家相关的事故处理的法律法规规定进行调查、处理、统计上报等。

5.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，由此而导致的事故由甲方承担责任。

6.如工地有两个以上承包人在同一作业区工作,可能危及对方生产安全时,甲方委托总承包人负责组织各方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施,对安全工作进行检查和协调。

第四条 乙方的责任和权利

1.乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。本项目安全生产达标目标：“零事故、零伤亡、零影响”。

2.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。乙方应严格遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程等，严格遵守地方政府部门等的相关规定，安全文明施工。

3.乙方单位的主要负责人对与本工程相关联的安全生产工作负有下列职责：

(1) 建立、健全安全生产责任制。

(2) 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

(3) 组织制定安全生产规章制度和操作规程。

(4) 组织制定并实施安全生产教育和培训计划。

(5) 保证安全生产投入的有效实施。

(6) 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

(7) 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。

(8) 及时、如实报告生产安全事故。

4.乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

5.乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。

6.乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程，持岗位证上岗。

7.乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列(包括但不限于)职责：

(1) 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

(2) 组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

(3) 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；

(4) 组织或者参与本项目应急救援演练；

(5) 检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

(6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

(7) 督促落实本项目安全生产整改措施。

8.乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

9.乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

10.乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

11.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

12.根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，特种岗位必须持本岗位有效证书上岗。

13.乙方施工现场的安全控制由乙方负责，并且接受监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全监督。施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

14.乙方应该平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位以及监理签发的安全检查整改要求应及时组织整改并按时回复。

15.乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

16.乙方必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护用品(如安全帽、安全带、防护胶等)。乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，负责职业危害防治工作，针对可能出现的危害因素制定防治措施，为员工配备合格的职业卫生防护用品。

17.乙方在施工过程中一旦发生安全事故(包括由于乙方原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故)，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。

18.乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

第五条 施工安全违约金

1.甲方安全检查时，发现乙方有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定的行为，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚。

2.若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚。

第六条 其他

1.本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2.本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。

3.合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.本合同为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

发包人（公章）：                           承包人（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：               法定代表人或代理人（签字）：

年  月  日                                     年  月  日

附件4：

- 廉政合同

工程项目名称：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造

工程项目地址：

发包人：苏州市吴江区实验初级中学

承包人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条双方的责任

（一）双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或苏州市纪检监察部门举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位并要求承包人购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由苏州市纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）承包人或承包人工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，苏州市纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本合同书份数同主合同。

七、附件格式

附件1：磋商响应函

磋商响应函

苏州和证工程咨询管理有限公司：

我们收到贵公司              号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本次采购的苏州市吴江区实验初级中学运动场改造，总价格及明细见《磋商响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按照磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自磋商之日起      日。

4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方同意苏州市吴江区实验初级中学关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在完成服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

8、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定向采购代理机构支付采购代理服务费。逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的资格要求”，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

11、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     联 系 人：

地    址：                     邮政编码：

联系电话：                     传    真：

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附件2：（磋商供应商）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我    （姓名）   系     （供应商名称）的法定代表人 ，现授权委托  （姓名）   为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州和证工程咨询管理有限公司 组织实施的   （编号）      号    （项目名称）      的采购磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表

（采购人）：

（一）根据已收到的编号为         号（项目名称）    的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（大写）           元（¥：          元）的总价(总金额保留两位小数)，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。

（二）我单位拟派项目负责人：       （姓名），资质等级：     级，证号：     。

（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，本项目工期为     日历天。

（四）我单位保证本工程质量达到                  ，整个工程质量保修期为           年。

（五）贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

磋商供应商（盖章）：

企业法人代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4：工程量清单报价明细表（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）；

- 按工程量清单报价

清单编制说明：

计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定综合单价报价。

竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

报价依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范、苏建价〔2014〕448号文、工程技术要求等；

（2）《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏园林定额》（2007年）、《江苏修缮建筑定额》（2009年）及相关规定、《市政工程投资估算编制办法》、《江苏省加固抗震工程计价表》（2009版）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353 -2013）、《江苏省施工机械台班费用定额》(2014年)、《江苏省施工机械台班补充定额》及2014机械台班-苏建价函(2015)5号文；

（3）省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价(2016)154号)文及附件；苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；

（4）现行苏州市建设行政主管部门的文件及有关规定；

（5）人工价格参照苏建函价2024（348）号文计取。

附件5：服务要求及商务条款偏离表

服务要求偏离表

项目名称：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造     采购编号∶

| 序号 | 项目内容 | 采购要求 | 响应情况 | 选择项 （偏离/响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

商务条款偏离表

项目名称：苏州市吴江区实验初级中学运动场改造     采购编号∶

| 序号 | 内容 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 选择项 （偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 质量保证 |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |
|  | …… | …… | …… | …… |

注：供应商的商务条款与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附件6：拟投入本项目的人员配置表

- 拟投入本项目的人员配置表

磋商项目名称：                                磋商编号：JSZC-320509-HZSZ-C2025-0003号

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 证书号 | 身份证号 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年 月  日

无在建工程承诺

致：            （采购人或采购代理机构）

本公司郑重承诺，本工程拟委派的项目负责人    （姓名）    （项目负责人证号：                ，身份证号：              ）目前无在建工程。本公司特此承诺。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年     月   日

附件7：拟投入设备清单

拟投入设备清单

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法人代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件8：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：        号

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同金额（万元） | 竣工验收时间 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如合同）。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

- 附件9：本项目的施工组织设计方案

本项目的施工组织设计方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目需求，制定施工组织设计方案。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附件10：安全责任承诺书

安全责任承诺书

致：采购单位

我（公司）承诺，如我单位成交，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附件11：资格证明文件

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为          号的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司承诺我单位符合采购文件磋商供应商的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

2.磋商供应商情况表

磋商供应商情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

附件12：投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.成交（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.成交（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费（如有）。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：

附件13：《中小微企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或填写，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

3.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。

4.投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如属）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：         年         月       日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 政府采购合同信用融资政策告知函（无需提供）

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）