竞争性磋商文件

项目名称： 泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目监理服务

项目编号：JSZC-321283-TXXC-C2025-0022

采购人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

代理机构：江苏鑫澄工程管理有限公司

二○二五年十一月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目监理服务JSZC-321283-TXXC-C2025-0022招标项目的潜在投标人应在完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件，并于2025年12月16日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-TXXC-C2025-0022

2.项目名称： 泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目监理服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：300万元

5.最高限价：300万元（超过最高限价的报价无效）

6.采购需求： 泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护的监理服务，项目整个服务期间的“三控”、“三管”、“组织协调”及应履行的相关安全责任。（具体详见采购需求）。

7.合同履行期限：3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备市政公用工程监理乙级及以上或工程监理综合资质；（提供证书扫描件并加盖公章）

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（提供网站截图并加盖公章）

三、获取采购文件

获取时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

获取方式：线上获取

售价：免费

四、提交首次响应文件

提交首次响应文件截止时间：2025-12-16  14:30（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025-12-16  14:30（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无。

2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.注意事项：

（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

地    址： 泰兴市曾涛路162号

联系方式：15190601859

2.采购代理机构信息

名 称：江苏鑫澄工程管理有限公司

地　址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室

联系方式：13814476493

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）  王霖

电　话：15190601859

项目联系人：江苏鑫澄工程管理有限公司   刘虎啸

电　话：13814476493

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆） 地址： 泰兴市曾涛路162号 联系人：王霖 联系电话：15190601859 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏鑫澄工程管理有限公司 地址：泰兴市鼓楼新天地商业大厦828室 联系人：刘虎啸 联系电话：13814476493 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称： 泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目监理服务 项目编号：JSZC-321283-TXXC-C2025-0022 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 合同签订进场后预付合同价的10%，2026年末付至合同价的30%，2027年末付至合同价的60%，余款于服务期满后一次性结清。 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 无 |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年12月9日17时30分 |  |
| 3.1 | 响应文件的组成 | （1）响应函； （2）供应商基本资格条件承诺函； （3）中小企业声明函（若需）； （4）报价一览表； （5）采购需求响应表； （6）具有有效的营业执照（附营业执照扫描件加盖公章） （7）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（附身份证扫描件并加盖公章） （8）资格性审查和符合性评审文件 （9）对照第三章评标办法，认为应列入响应文件的其他材料 （10）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加） |  |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及响应环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 2.资格审查通过并磋商后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，资格审查和磋商的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的15分钟内提交最终报价(二轮报价)。 供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 各供应商应准时参加磋商会议，按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价，逾期报价或未报价的，视作退出磋商。 |  |
| 3.3.3 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份； |  |
| 3.3.4 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺函、中小企业声明函（若需）须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。 |  |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间 地点：“苏采云”系统“开标大厅” |  |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组 | 小组人数：3 人。 |  |
| 7.1 | 签订合同的 时间要求 | 自成交通知书发出之日起 30日内 |  |
| 8.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式 履约保证金的金额：成交价×10% 履约保证金的提交时间：成交通知书签发后签订合同前 注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 8.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 8.2 | 文件的解释 |  | 由采购人负责 |
| 8.3 | 落实政府采购政策 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，对小型和微型生产企业生产的产品或承接的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。供应商应当提供《中小企业声明函》（格式见附件） |
| 8.4 | 参加磋商的要求 |  | 首次响应文件开启之后，请各供应商关注苏采云开标大厅并在规定的时间内提交磋商函。未按照磋商小组的要求参加磋商导致的后果由供应商自行承担。磋商流程按照苏采云系统规定的程序进行。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。 |
| 8.5 | 其他内容 |  | 1、本项目的采购代理费由成交供应商支付，投标单位在投标报价时应将该费用综合考虑在投标报价中。招标代理费按照苏招协[2022]002号文件规定的85%计取，该费用由成交供应商在领取成交通知书前支付给采购代理机构。 2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理。 3、本项目标的所属行业：其他未列明行业。 4、一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的15分钟内提交最终报价(二轮报价)。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。供应商最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 5、本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。 6、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 7、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 8、供应商投标报价构成（格式自拟）包括但不限于下列内容：派驻现场监理人员、人数、工资、住宿费、交通费等。投标报价构成中未列明的内容在监理过程中如发生视同综合考虑在本次投标报价中。 9、其他未尽事宜详见合同。 10、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3竞争性磋商文件的修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.4竞争性磋商文件的重新发布

竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

3.3响应文件的编制

3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、 技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。

3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。

3.4响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。

3.5响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

3.6响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

3.7响应文件的拒收

在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

4.响应文件的开启

4.1响应文件的开启

响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

4.2特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

5.响应文件的评审

5.1竞争性磋商小组

5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。

5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

6.成交

6.1确定成交人

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

6.2成交公告及成交通知书

自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

7.合同

7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当对予以赔偿。

7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

## 8.履约保证金

8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

## 9.需要补充的其他内容

# 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 竞争性磋商

竞争性磋商前附表

| 1.1资格性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格性审查 | 基本资格条件的承诺 |  | 基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 本项目为非专门面向中小企业的项目。 |
|  | 采购人根据本项目特点，要求供应商具备的条件 |  | （1）供应商须具备市政公用工程监理乙级及以上或工程监理综合资质；（提供证书扫描件并加盖公章） （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（提供网站截图并加盖公章） |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |
| 4.2响应性评审 |  |  |  |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 响应性评审 | 报价 | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价； |  |
|  | 响应文件的编制和签署 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |  |
|  | 响应函及附录 | 符合采购文件格式，响应采购文件要求 |  |
|  | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |  |
|  | 技术要求 响应 | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料 |  |
|  | 商务要求 响应 | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |  |
|  | 合同草案条款响应 | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |  |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |

5.2详细评审

| 评分因素 | 评分内容 |
| --- | --- |
| 一、报价评审（10分） |  |
| 价格部分（10分） | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10分（计算结果四舍五入保留两位小数）。 小型和微型企业的价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。 大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加的。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。 参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。如供应商填写是小、微型企业的，必须提供供应商《中小企业声明函》（格式见附件），如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 二、商务评审（45分） |  |
| 企业能力 （6分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书的，有1项得2分，本项最高得6分。 注：提供相关证明文件扫描件加盖公章。 |
| 团队实力 （29分） | 1、总监理工程师 （1）具有国家注册监理工程师且注册专业为市政公用工程的得3分，另具有房屋建筑工程注册专业的加1分，本项最高得4分。 （2）具有建设工程类中级及以上职称的得2分，具有初级职称的得1分，本项最高得2分。 2、项目组成人员（总监理工程师除外） （1）市政专业1名：所学专业为市政工程类得2分，具有国家注册监理工程师（市政公用工程）注册证书的加3分，本项最高得5分； （2）园林绿化专业1名：所学专业为园林绿化类得2分，具有国家注册监理工程（师市政公用工程）注册证书的加3分，本项最高得5分； （3）水利专业1名：所学专业为水利工程类得2分，具有国家注册监理工程师（水利水电工程）或国家注册监理工程师（水利工程施工监理）注册证书的加2分，本项最高得4分； （4）给水排水专业1名：所学专业为给水排水工程类得2分，具有国家注册监理工程师（市政公用工程）注册证书的加2分，本项最高得4分； （5）安全专业一名：所学专业为安全工程类得2分，同时具有国家注册监理工程师和国家注册安全工程师（建筑施工安全）注册证书的加3分，本项最高得5分。 注：供应商所有拟派人员不得兼任。同一个人员具有以上多种证书的只计算其中一种，同一个人员不重复得分。项目组成员必须为投标人正式员工需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩情况 （10分） | 投标人自2021年1月1日以来承担过市政工程监理项目有一个得2分，最高得10分。 注：提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。 |
| 三、技术评审（45分） |  |
| 质量控制目标及控制措施（6分） | 质量控制目标及控制措施阐述详实具体、可实施性强的得6分，质量控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，质量控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，质量控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。 |
| 进度控制目标及控制措施（6分） | 进度控制目标及控制措施阐述详实具体、可实施性强的得6分，进度控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，进度控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，进度控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。 |
| 安全、文明施工控制目标及控制措施（6分） | 安全、文明施工控制目标及控制措施阐述详实、明确、具体、可实施性强的得6分，安全、文明施工控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，安全、文明施工控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，安全、文明施工控制目标及控制措施阐述、可实施性差得1分；未提供的不得分。 |
| 工程造价控制目标及控制措施（6分） | 工程造价控制目标及控制措施阐述详实具体、可实施性强的得6分，工程造价控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，工程造价控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，工程造价控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。 |
| 合同与信息管理控制目标及控制措施（6分） | 合同与信息管理控制目标及控制措施阐述详实具体、可实施性强的得6分，合同与信息管理控制目标及控制措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，合同与信息管理控制目标及控制措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，合同与信息管理控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。 |
| 对本工程监理重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见（6分） | 重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见阐述贴合项目实际情况、重难点分析和关键工作阐述具有针对性、监理实施意见详实具体、可实施性强的得6分；重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见阐述基本符合项目的情况，阐述较为详细具有可实施性的得4分；重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见阐述不够详细具体可实施性一般得2分，重点、难点和关键部分的阐明及监理实施意见阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。 |
| 各项工作制度的建立与现场组织、协调措施（6分） | 各项工作制度的建立与现场组织、协调措施阐述详实具体、可实施性强的得6分，各项工作制度的建立与现场组织、协调措施阐述较为详细具有可实施性的得4分，各项工作制度的建立与现场组织、协调措施阐述不够详细具体可实施性一般得2分，质量控制目标及控制措施阐述、可实施性较差得1分；未提供的不得分。 |
| 成果资料编制归档（3分） | 针对本项目实施后资料编制、归档的工序流程；成果资料编制、归档等工序流程科学、规范、严密，得3分；成果资料编制、归档等工序流程较科学、较规范、较严密，得2分；成果资料编制、归档等工序流程不科学、不规范、不严密或未提供，不得分。 |

1.资格审查

1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表

2.磋商

2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

2.2磋商

2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

3.再次提交响应文件

3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

3.2最后报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。

4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

9.评审过程中特殊情况的处理规定

9.1磋商小组成员的更换

（1）评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

（2）无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

9.2异常低价的处理

9.2.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

9.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

9.5得分相同

评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。

9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）响应文件无法解密；

（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。

# 第四章 合同条款

第一部分  协议书

委托人（全称）：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称： 泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护项目监理服务；

2. 工程地点：泰兴市城区；

3. 工程规模：；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥）。

包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金： 。

（2）设计阶段服务酬金： 。

（3）保修阶段服务酬金： 。

（4）其他相关服务酬金： 。

六、期限

1. 监理期限：

自年月日始，至年月日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。

七、三方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：年月 日。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，三方各执份。

委托人：（盖章）                        监理人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）  法定代表人或其授权的代理人：（签字）

住所：                         住所：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

第二部分 通用条件

略

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：    详见通用条款        。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：项目实施阶段监理的监理服务。全部服务项目的质量、进度、造价等控制；安全、合同、信息等管理。监理工作的范围包括“三控、三管、一协调、一履职”。即：投资控制、质量控制、进度控制，合同、信息管理，项目全面组织协调，履行监理安全法定职责。

具体监理工作内容如下：

（一）公共基础设施维修板块监理

1、施工前控制：

计划审核：审核管护单位提交的月度、季度维修计划，评估其合理性、必要性与可行性。

方案审批：对重大或复杂的维修项目（如桥梁小型维修、驳岸维护），要求管护单位提交专项施工方案，并进行审批。

材料/设备检验：对进场的主要维修材料、构配件和设备进行检验，核查其合格证、质保单，确保符合设计及规范要求。

2、施工过程控制：

日常巡查与旁站：

道路、街巷、商铺前路面维修：重点监督路基处理、路面铺设的厚度、平整度及养护情况。

市政桥梁小型维修：监督桥面铺装、伸缩缝处理、栏杆修复等施工工艺与安全措施。

交安及强弱电设施维护：检查设施安装的牢固性、规范性及恢复效果。

河道驳岸维护：监督驳岸加固、石材砌筑、护栏安装的质量与稳定性。

公园设施设备维修：监督维修工艺，确保修复后设施的安全性与美观性。

储备地块设施管护：检查围墙、排水等设施的完好情况，监督其维护作业。

安全文明施工监督：检查施工现场围挡、警示标志设置、扬尘控制、噪音控制、建筑垃圾清运等，确保符合城区管理要求。

进度控制：对比实际维修进度与计划，发现偏差及时提出纠偏意见。

3、施工后控制（验收与计量）：

工序验收：对关键工序（如混凝土浇筑、防水处理等）进行隐蔽工程验收和中间验收。

完工验收：组织或参与单项维修工程的完工验收，核查工程质量是否符合标准。

工程量核实：对管护单位已完成的维修工程量进行现场测量与核实，作为支付依据。

问题整改跟踪：对验收中发现的质量缺陷或问题，下发《监理通知单》，并跟踪直至整改合格。

（二）城区绿化管护板块监理

1、日常管护监督：

灌溉与排水：检查浇水是否及时、适量，绿地排水是否通畅，尤其在雨季和旱季。

施肥：监督施肥的种类、时间、用量是否符合植物生长需求和规范要求。

病虫害防治：检查防治工作的及时性、用药的规范性与安全性，避免环境污染和人畜伤害。

修剪整形：

行道树：监督修剪高度、冠形，确保不影响交通和市政设施。

公园与道路绿地：检查修剪的艺术性与规范性，促进植物良好生长。

古树名木：对古树名木及后备资源的修剪、复壮等特殊养护措施进行全过程旁站监理，确保方案得到严格执行。

除草与松土：检查绿地清洁状况，杂草清除是否及时、彻底。

2、专项工作监督：

补植更新：监督苗木采购、种植土质量、种植穴规格、栽植工艺及后期养护。

苗木移植：对因工程需要的苗木移植，监督其技术方案的落实，确保成活率。

应急处理：对因台风、暴雨等灾害造成的树木倒伏、断枝等情况，监督应急抢险的及时性与处置效果。

3、考核与验收：

定期考核：每月/每季度对绿化管护效果进行综合考核评估，包括绿地整洁度、植物长势、景观效果等。

成活率验收：对新补植苗木的成活率进行阶段性验收和最终验收。

（三）通用管理服务

1、合同与信息管理：管理各类合同、技术文件、巡查记录、验收报告、影像资料等，建立完整的监理档案。

2、组织协调：定期组织召开监理例会，协调管护单位与业主方、相关职能部门（如城管、交通、水务等）之间的关系。

3、报告制度：定期向业主方提交《监理月报》、《专项报告》及《年度总结报告》，及时报告重大质量、安全问题和管护动态。

（四）对监理单位的服务要求

1、资质与团队要求：

必须具备国家或项目所在地认可的工程监理资质，同时具备市政公用工程和绿化工程的相关监理经验。

项目总监理工程师须持有国家注册监理工程师证书，且具有类似项目管理经验。

监理团队应配置齐全，包括市政、绿化、安全等专业监理工程师，且人员常驻现场，持证上岗。

2、独立性、公正性与职业道德要求：

监理单位必须独立、公正地履行合同，不受任何第三方的不当干扰。

监理人员应具备良好的职业道德，不得与管护单位有任何可能影响公正性的经济利益关系。

3、主动性与精细化要求：

监理工作应以预防为主，通过加强日常巡查主动发现问题，而非被动等待报修。

对古树名木保护、涉及公共安全的设施维修（如桥梁、驳岸护栏）等关键环节，必须采取旁站监理等精细化监督方式。

4、技术能力与规范熟悉度要求：

熟悉并严格执行国家、省、市关于市政设施维护、园林绿化养护的各类标准、规范和规程。

能熟练运用各种检测工具、信息化管理平台（如GPS定位、监理APP）进行高效管理。

5、应急响应能力要求：

建立24小时应急响应机制，对突发的设施损坏、绿化险情（如树木倒伏）能迅速到场，协调并监督管护单位进行应急处置。

6、沟通与报告要求：

具备优秀的沟通协调能力，能有效处理各方关系。

报告制度必须规范、及时、准确，为业主方的决策提供可靠依据。

监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为采购人提供与其资质等级相适应、符合招标文件要求及监理规范的咨询意见，公正维护各方面的合法权利。监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了采购人的经济损失，应当向采购人赔偿。

2.1.2 监理工作内容还包括：另行协商。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家现行法律、法规、设计文件、合同文件、工程施工与质量验收规范、建设工程监理规范等。

2.2.2 相关服务依据包括：建设行政主管部门和行业协会的有关监理工作政策要求。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：根据国家相关规定执行。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：涉及工程造价、工期、质量标准的变更，需发包人书面确认。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：1、非承包企业的持证管理人员和特殊工种；2、无资格或资格不符合要求的管理人员和特殊工种；3、不能完全履行职能的管理人员，以上要求需征得委托人的同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：工地第一次会议前提供一份监理规划，每月28日前向委托人提交一份监理月报。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后  14  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交方式为：按附录13-4清单明细现场清点移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：。

3.6 答复

委托人同意在  3  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币  ，比例为：，汇率为：。

5.2支付方式

合同签订进场后预付合同价的10%，2026年末付至合同价的30%，2027年末付至合同价的60%，余款于服务期满后一次性结清。

5.3 支付酬金

监理费结算价：即中标价。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字盖章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：本项目不计附加工作酬金

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 本项目不计正常工作酬金增加额

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交泰兴市建设行政主管部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请    /     仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：。

监理人申明的保密事项和期限：。

第三方申明的保密事项和期限：。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：。

9. 补充条款：

（1）根据项目管理备案表中人员记录情况，与管护实施单位同步实行考核，要求总监每天在项目现场的工作时间不得少于8小时，专业监理人员根据项目进度要求，实行职责内跟踪检查与服务。每天考核由项目采购人代表实行签到记录抽查，若发现总监不按规定在场，监理人承担1000元/日的违约金，其他监理人员不按规定在场，监理人承担500元/日/人的违约金。

（2）监理单位负责对管护实施单位人员到场情况进行考核，如有变更须经采购人同意，否则采购人抽查发现管护实施单位项目组成人员不在现场，监理单位对管护实施单位人员无考核记录的，监理人承担5000元/次/人的违约金。

（3）在监理过程中，凡是建设行政主管部门或采购人代表抽检达不到设计要求的，监理单位评定为合格的，监理人承担监理费10%的违约金，违约金总额不超过合同总价的30%。

（4）如不能按期完成的，监理方必须及时分析具体原因及责任单位交采购人；如是监理方原因导致的，监理方承担1000元/日的违约金。

（5）抓好项目质量。因监理方工作不到位，没有严格按照监理规范开展工作，管护实施单位出现以次充好，假冒伪劣、偷工减料、粗制滥造等情况，经质监部门或有鉴定资质的单位确认的，或者管护实施单位严重违背设计要求的，从发现之日起，监理人按合同价款的10%承担违约金。

（6）抓好项目安全。因监理方工作不到位，没有严格按照监理规范开展工作，从采购人发现之日起，视安全隐患的危害程度处以合同价的5%-20%作为违约金支付给采购人。因监理不到位导致安全责任事故发生的，一切后果由监理单位承担。

（7）监理人必须建立健全完善的监理体系，做到制度上墙，责任到人，并督促、检查管护实施单位建立、健全各项施工管理制度及质量、安全文明施工保证体系；审批施工组织设计、技术方案和专项管护实施方案等。

（8）组织施工图设计会审和施工图纸技术交底，负责审查设计交底记录。

（9）协助编制用款计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证。

（10）监督、检查管护实施单位严格按国家技术规范、规程、标准、设计文件和合同约定的要求精心组织施工，严格控制管护服务质量和安全。

（11）根据施工承包合同的付款规定以及监理工程师对项目质量、数量的核实，审查管护实施单位的付款申请，签发付款凭证，严格控制工程造价，不得超前支付工程款。

（12）在项目实施和保修期间如出现质量问题，应参与调查研究，确定发生质量问题的责任，共同研究修补措施并监督检查实施。

（13）根据施工进度及时准确记录、收集、整理各种项目资料，确保符合质量、安全验收对项目资料的要求和标准。

（14）现场计量验收应按监理规范及相关规定要求及时完成，若出现未按时完成的采购人有权处以每次1000元的违约金。

（15）专业监理工程师或监理人员不认真履职，监理工作不到位，除追究相应的违约责任外，采购人还有权要求监理单位撤换人员，撤换后的人员必须符合相关要求。监理单位无正当理由拒绝撤换专业监理工程师或监理人员的违约责任：责令停工整改，并承担20000元人民币每人的违约金，由此造成的损失由监理人承担。

（16）监理人超过三次不按监理规范履行监理职责的，采购人有权无条件终止合同。

（17）实际开工时间以采购人通知时间为准。施工阶段监理服务期与施工工期同步，监理费不因工期增加而作调整。

（18）项目实施过程中，除不可抗力，监理项目部组成人员不得变更。采购人、市行政主管部门将会加大本服务项目监理项目部组成人员到岗情况巡查频率和力度。对中标后监理单位项目部组成人员不到岗履职、履职不到位等不良行为，经核实后市行政主管部门将记不良行为并通报公示。

（19）监理人承诺严格落实安全生产、文明施工的监理职责。①监理人承诺监督管护实施单位合理合法使用安全文明施工费，保证现场安全防护用品符合国家规定，现场公益广告和围挡符合国家法律法规及文明城市创建要求。②监理人承诺项目监理将项目建设中的人、机、环境及服务全过程进行评价、监督和督查，制止建设行为中的冒险性、盲目性和随意性，有效地把该项目安全控制在允许的风险度范围以内，以确保无重大安全事故。③采购人对监理人监理项目进行安全生产、文明施工检查，发现存在安全隐患及不文明施工的现象，第一次罚款人民币1000元，第二次罚款人民币3000元，第三次采购人将在一年内禁止该项目总监、专监作为泰兴市市政公用事业服务中心建设项目监理组成人员。④监理人监理项目，多次被行政主管部门通报，且监理人员督促整改不力，第一次罚款人民币3000元，第二次罚款人民币5000元，第三次采购人将在两年内禁止该项目总监、专监作为泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）建设项目监理组成人员。监理人对我采购人公司的各项规章制度知晓并理解，同意遵守其规章制度。

附表

项目组成员配备表

| 在本项目中拟担任工作 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 | 学历 | 职称 | 社会保险个人代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：。

A-2 设计阶段：。

A-3 保修阶段：。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

附件一：

廉政合同

工程项目名称：泰兴市城区公共基础设施“一体化”管护监理

工程项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的（施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家、集体和他人的合法利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务；情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（五）实行廉政保证金制度，加大对行贿行为的经济处罚力度。双方约定提留应付工程款中的万元作为廉政保证基金。在整个工程建设活动中，施工企业若发生违反本合同规定的情况，经监督方确认后，工程建设单位可扣除廉政保证金。没有发生的，经监督方确认后，在工程质保期满时，与质量保证金一并返还。

第二条  甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不得参加乙方安排的宴请及娱乐休闲等消费活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不得要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供便利。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐休闲和旅游等消费活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和纪律规定给予党纪、政纪处分或其他形式的组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或其他形式的组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；其缴纳的廉政保证金将被扣除；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议有关行业管理部门给予乙方限制其一至三年内不得进入泰州市建设市场的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定、分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条双方约定：本合同由市纪检监察机关和市人民检察院负责监督。日常监管由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第五条  本合同作为工程合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本合同一式六份，由甲、乙双方各执三份。

甲方单位（盖章）：                        乙方单位（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

- 采购需求

一、项目名称：

泰兴市城区公共基础设施及公园绿地“一体化”管护项目的监理服务采购

二、项目需求

监理服务将贯穿于项目管护的全过程，包括日常巡查、计划审批、过程监督、验收考核、资料管理等环节。针对项目的两大板块，服务内容具体如下：

（一）公共基础设施维修板块监理

1、施工前控制：

计划审核：审核管护单位提交的月度、季度维修计划，评估其合理性、必要性与可行性。

方案审批：对重大或复杂的维修项目（如桥梁小型维修、驳岸维护），要求管护单位提交专项施工方案，并进行审批。

材料/设备检验：对进场的主要维修材料、构配件和设备进行检验，核查其合格证、质保单，确保符合设计及规范要求。

2、施工过程控制：

日常巡查与旁站：

道路、街巷、商铺前路面维修：重点监督路基处理、路面铺设的厚度、平整度及养护情况。

市政桥梁小型维修：监督桥面铺装、伸缩缝处理、栏杆修复等施工工艺与安全措施。

交安及强弱电设施维护：检查设施安装的牢固性、规范性及恢复效果。

河道驳岸维护：监督驳岸加固、石材砌筑、护栏安装的质量与稳定性。

公园设施设备维修：监督维修工艺，确保修复后设施的安全性与美观性。

储备地块设施管护：检查围墙、排水等设施的完好情况，监督其维护作业。

安全文明施工监督：检查施工现场围挡、警示标志设置、扬尘控制、噪音控制、建筑垃圾清运等，确保符合城区管理要求。

进度控制：对比实际维修进度与计划，发现偏差及时提出纠偏意见。

3、施工后控制（验收与计量）：

工序验收：对关键工序（如混凝土浇筑、防水处理等）进行隐蔽工程验收和中间验收。

完工验收：组织或参与单项维修工程的完工验收，核查工程质量是否符合标准。

工程量核实：对管护单位已完成的维修工程量进行现场测量与核实，作为支付依据。

问题整改跟踪：对验收中发现的质量缺陷或问题，下发《监理通知单》，并跟踪直至整改合格。

（二）城区绿化管护板块监理

1、日常管护监督：

灌溉与排水：检查浇水是否及时、适量，绿地排水是否通畅，尤其在雨季和旱季。

施肥：监督施肥的种类、时间、用量是否符合植物生长需求和规范要求。

病虫害防治：检查防治工作的及时性、用药的规范性与安全性，避免环境污染和人畜伤害。

修剪整形：

行道树：监督修剪高度、冠形，确保不影响交通和市政设施。

公园与道路绿地：检查修剪的艺术性与规范性，促进植物良好生长。

古树名木：对古树名木及后备资源的修剪、复壮等特殊养护措施进行全过程旁站监理，确保方案得到严格执行。

除草与松土：检查绿地清洁状况，杂草清除是否及时、彻底。

2、专项工作监督：

补植更新：监督苗木采购、种植土质量、种植穴规格、栽植工艺及后期养护。

苗木移植：对因工程需要的苗木移植，监督其技术方案的落实，确保成活率。

应急处理：对因台风、暴雨等灾害造成的树木倒伏、断枝等情况，监督应急抢险的及时性与处置效果。

3、考核与验收：

定期考核：每月/每季度对绿化管护效果进行综合考核评估，包括绿地整洁度、植物长势、景观效果等。

成活率验收：对新补植苗木的成活率进行阶段性验收和最终验收。

（三）通用管理服务

1、合同与信息管理：管理各类合同、技术文件、巡查记录、验收报告、影像资料等，建立完整的监理档案。

2、组织协调：定期组织召开监理例会，协调管护单位与业主方、相关职能部门（如城管、交通、水务等）之间的关系。

3、报告制度：定期向业主方提交《监理月报》、《专项报告》及《年度总结报告》，及时报告重大质量、安全问题和管护动态。

（四）对监理单位的服务要求

1、资质与团队要求：

必须具备国家或项目所在地认可的工程监理资质，同时具备市政公用工程和绿化工程的相关监理经验。

项目总监理工程师须持有国家注册监理工程师证书，且具有类似项目管理经验。

监理团队应配置齐全，包括市政、绿化、安全等专业监理工程师，且人员常驻现场，持证上岗。

2、独立性、公正性与职业道德要求：

监理单位必须独立、公正地履行合同，不受任何第三方的不当干扰。

监理人员应具备良好的职业道德，不得与管护单位有任何可能影响公正性的经济利益关系。

3、主动性与精细化要求：

监理工作应以预防为主，通过加强日常巡查主动发现问题，而非被动等待报修。

对古树名木保护、涉及公共安全的设施维修（如桥梁、驳岸护栏）等关键环节，必须采取旁站监理等精细化监督方式。

4、技术能力与规范熟悉度要求：

熟悉并严格执行国家、省、市关于市政设施维护、园林绿化养护的各类标准、规范和规程。

能熟练运用各种检测工具、信息化管理平台（如GPS定位、监理APP）进行高效管理。

5、应急响应能力要求：

建立24小时应急响应机制，对突发的设施损坏、绿化险情（如树木倒伏）能迅速到场，协调并监督管护单位进行应急处置。

6、沟通与报告要求：

具备优秀的沟通协调能力，能有效处理各方关系。

报告制度必须规范、及时、准确，为业主方的决策提供可靠依据。

监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为采购人提供与其资质等级相适应、符合招标文件要求及监理规范的咨询意见，公正维护各方面的合法权利。监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了采购人的经济损失，应当向采购人赔偿。

三、其他要求：

1、监理机构人员在项目开工后依据招标文件要求配备到位，同时根据现场实际进展情况及专业配套要求和主管部门相关要求适时调整，同时不限于招标文件中要求的人员。

2、本服务项目监理费的付款方式为：合同签订进场后预付合同价的10%，2026年末付至合同价的30%，2027年末付至合同价的60%，余款于服务期满后一次性结清。

3、监理费结算价：即中标价。

4、人员考勤要求：

（1）根据项目管理备案表中人员记录情况，与管护实施单位同步实行考核，要求总监每天在项目现场的工作时间不得少于8小时，专业监理人员根据项目进度要求，实行职责内跟踪检查与服务。每天考核由项目采购人代表实行签到记录抽查，若发现总监不按规定在场，监理人承担1000元/日的违约金，其他监理人员不按规定在场，监理人承担500元/日/人的违约金。

（2）监理单位负责对管护实施单位人员到场情况进行考核，如有变更须经采购人同意，否则采购人抽查发现管护实施单位项目组成人员不在现场，监理单位对管护实施单位人员无考核记录的，监理人承担5000元/次/人的违约金。

5、签订合同前，成交供应商需向采购人递交履约保证金，履约担保金额：成交价的10%，履约担保的形式：☑银行电汇或网上银行支付☑保函，履约保证金的缴纳时间：成交通知书签发后签订合同前。

6、蹉商响应有效期：自响应文件提交截止之日起九十（90）天。

7、其他要求：

（1）在监理过程中，凡是建设行政主管部门或采购人代表抽检达不到设计要求的，监理单位评定为合格的，监理人承担监理费10%的违约金，违约金总额不超过合同总价的30%。

（2）如不能按期完成的，监理方必须分析具体原因及责任单位交采购人，如是监理方原因导致的，监理方承担1000元/日的违约金。

（3）抓好项目质量。因监理方工作不到位，没有严格按照监理规范开展工作，管护实施单位出现以次充好，假冒伪劣、偷工减料、粗制滥造等情况，经质监部门或有鉴定资质的单位确认的，或者管护实施单位严重违背设计要求的，从发现之日起，监理人按合同价款的10%承担违约金。

（4）抓好项目安全。因监理方工作不到位，没有严格按照监理规范开展工作，从采购人发现之日起，视安全隐患的危害程度处以合同价的5%-20%作为违约金支付给采购人。因监理不到位导致安全责任事故发生的，一切后果由监理单位承担。

（5）监理人必须建立健全完善的监理体系，做到制度上墙，责任到人，并督促、检查管护实施单位建立、健全各项施工管理制度及质量、安全文明施工保证体系；审批施工组织设计、技术方案和专项管护实施方案等。

（6）组织施工图设计会审和施工图纸技术交底，负责审查设计交底记录。

（7）协助编制用款计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证。

（8）监督、检查管护实施单位严格按国家技术规范、规程、标准、设计文件和合同约定的要求精心组织施工，严格控制管护服务质量和安全。

（9）根据施工承包合同的付款规定以及监理工程师对项目质量、数量的核实，审查管护实施单位的付款申请，签发付款凭证，严格控制工程造价，不得超前支付工程款。

（10）在项目实施和保修期间如出现质量问题，应参与调查研究，确定发生质量问题的责任，共同研究修补措施并监督检查实施。

（11）根据施工进度及时准确记录、收集、整理各种项目资料，确保符合质量、安全验收对项目资料的要求和标准。

（12）现场计量验收应按监理规范及相关规定要求及时完成，若出现未按时完成的采购人有权处以每次1000元的违约金。

（13）专业监理工程师或监理人员不认真履职，监理工作不到位，除追究相应的违约责任外，采购人还有权要求监理单位撤换人员，撤换后的人员必须符合相关要求。监理单位无正当理由拒绝撤换专业监理工程师或监理人员的违约责任：责令停工整改，并承担20000元人民币每人的违约金，由此造成的损失由监理人承担。

（14）监理人超过三次不按监理规范履行监理职责的，采购人有权无条件终止合同。

（15）实际开工时间以采购人通知时间为准。施工阶段监理服务期与施工工期同步，监理费不因工期增加而作调整。

（16）项目实施过程中，除不可抗力，监理项目部组成人员不得变更。采购人、市行政主管部门将会加大本服务项目监理项目部组成人员到岗情况巡查频率和力度。对中标后监理单位项目部组成人员不到岗履职、履职不到位等不良行为，经核实后市行政主管部门将记不良行为并通报公示。

（17）监理人承诺严格落实安全生产、文明施工的监理职责。①监理人承诺监督管护实施单位合理合法使用安全文明施工费，保证现场安全防护用品符合国家规定，现场公益广告和围挡符合国家法律法规及文明城市创建要求。②监理人承诺项目监理将项目建设中的人、机、环境及服务全过程进行评价、监督和督查，制止建设行为中的冒险性、盲目性和随意性，有效地把该项目安全控制在允许的风险度范围以内，以确保无重大安全事故。③采购人对监理人监理项目进行安全生产、文明施工检查，发现存在安全隐患及不文明施工的现象，第一次罚款人民币1000元，第二次罚款人民币3000元，第三次采购人将在一年内禁止该项目总监、专监作为泰兴市市政公用事业服务中心建设项目监理组成人员。④监理人监理项目，多次被行政主管部门通报，且监理人员督促整改不力，第一次罚款人民币3000元，第二次罚款人民币5000元，第三次采购人将在两年内禁止该项目总监、专监作为泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）建设项目监理组成人员。监理人对我采购人的各项规章制度知晓并理解，同意遵守其规章制度。

第六章 响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的组成

见第二章3.1条。

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1报价一览表

2.1.1 供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2报价一览表中的价格应与响应函中的价格一致；

2.1.3报价一览表格式见附件。

2.2 响应函

2.2.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函必须加盖供应商法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3 资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书；

（2）征集文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5供应商认为应列入响应文件的其他材料

供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2报价一览表

报价一览表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函

响 应 函

致：（采购人名称）

根据项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1.投标总价：元（大写）。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

2.合同履行期限：。

3.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.3.3条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）中小企业声明函；

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.5采购需求响应表

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本征集文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。

二、技术要求响应。

三、商务要求响应。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

3.6附件：

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄：

身份证号码

联系方式：邮箱：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件

供应商：             （盖公章）

法定代表人签名：

日 期：年月日

授权委托书

委托人（供应商）：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在  （采购项目名称）              招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取招标文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正投标文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自年月日起，至年月日止。

（须附受委托人身份证复印件）

委托人：（盖法人公章）

法定代表人：（签字）

受委托人：（签字）

年     月     日

3.7其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）