南通市海门区政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目

项目编号：JSZC-320614-JSTY-T2024-0044

采购单位：长三角船舶与海工装备技术创新中心

代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

二○二五年五月

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

第一部分  采购邀请

项目概况

长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年05月27日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320614-JSTY-T2024-0044

2、项目名称：长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、项目类型：工程

5、所属行业：建筑业

6、预算金额：1200000元

7、最高限价：944277.11元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

8、采购需求：详见项目需求。

9、合同履行期限：80日历天。

10、本项目不接受联合体。

11、本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

①投标单位必须具有独立法人资格和具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证（提供相应证书）；

②投标项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具备行政主管部门核发的安全生产考核B证。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，且拟派项目负责人无在建工程。（提供相应证书、有效的用工合同、单位为其缴纳的2025年3月的基本养老保险证明材料及拟派项目负责人无在建工程承诺书）。

注：1.拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

2. 招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

三、获取采购文件

1．时间：2025年05月21日至2025年05月23日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59。（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

1.2025年05月27日09点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，项目发起方或其代理单位发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价，视作无效响应处理。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目谈判活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

- 5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　长三角船舶与海工装备技术创新中心

地    址：　江苏省南通市海门区香港路588号 謇公湖科创中心7号楼

联系方式：　陆女士  13861961250

2.采购代理机构信息

名    称：　江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地　　址：  南通市海门区光华大厦A座706室

联系方式： 蔡先生　　13962907528

3.项目联系方式

项目联系人：蔡先生

电话：13962907528

技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；王工，13063936179

附件:1、谈判文件

第二部分  谈判须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的谈判供应商

2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 谈判费用

4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）谈判文件

1.谈判文件构成

1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在投标截止期三个工作日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件截止时间前，采购人可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件，符合性证明文件、谈判响应函、谈判报价表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

3.投标有效期

3.1谈判响应有效期为谈判文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

2.投标截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至谈判文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购人将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。

1.2 谈判活动的文件解密工作由招标代理机构组织。

资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，交易中心发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购人将组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、招标代理均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标系统可以从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，招标代理将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商。

非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照响应文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2采购人授权谈判小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、招标代理行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招标代理提出，由招标代理负责答复。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l  成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2. 招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的60%计取。不足3000元按3000元计取。

第三部分  采购项目需求

第一章  采购项目的内容

一、采购项目背景：

江苏省船舶与海洋工程装备技术创新中心拟搭建深海生态作业模拟实验室，围绕深海空天开发的基础研究领域，聚焦深海生态作业技术方向，面向国家深海矿产资源开发重大战略需求，以突破海底矿产资源开采技术瓶颈为目标，解决安全高效作业和海洋生态环保等关键科学问题。实验室旨在为开发具有自主知识产权的深海采矿核心装备提供理论依据和技术支持。

二、采购项目清单：详见后附的全费用单价清单明细表。

三、最高限额编制依据：

1.施工图纸。

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其对应的工程量计算

规范;

3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年);

4.《江苏省安装工程计价定额(2014年)》;

5.《江苏省修缮定额(土建)(2009年)》;

6.《江苏省建设工程费用定额》(2014年);

7.人工工资参照苏建函价(2024)83号;

8.材料单价参照《海门区建设工程造价信息》2024年第11期信息价(海建价[2024]11号文件))、2024年第11期信息价(通建价[2024]50号文件)及无指导价的进行市场询价。

7、编制范围：江苏创新中心实验室装修工程及安装等图纸所有内容。

8、有关说明：

（1）本工程所有基层龙骨做法，已在清单中综合考虑，结算不另作调整；

（2）未详尽的尺寸及做法，根据现场实际施工时确定；

（3）墙体中所有修补、开孔、包柱、检修孔均已含在对应定额中，不另行考虑；

（4）天棚中所有修补、开孔、检修孔均已包含在对应定额中，不另行考虑；

（5）所有活动家具不计入本次预算；

（6）本工程所有图纸中未体现的零星修补工程，已在预算中综合考虑，结算不作调整；

（7）经咨询业主和设计，展墙中展示内容由广告公司深化、深海生态作业模拟实验室亚克力雕刻字、墙面虚框（长方形与圆形）由广告公司深化，不计入本次预算；

（8）经咨询业主和设计，沙盘不计入本次预算；

（9）部分安装类成品设备进场安装前设备参数或样机需要经采购人确认后可安装调试。

第二章  采购项目商务要求

一 、采购工期、地点、质量要求：

- 1、施工工期：80日历天。

2、施工地点：謇公湖科创中心7号楼一楼办公室B，总面积为190m2，层高2.8m。

3、质量要求：合格。

4、工程承包方式：包工包料。

二、质保期：

本项目工程质量保修期为三年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、付款方式：

不设预付款，工程竣工验收合格后支付合同金额的80%，审计结算完成后支付至审定金额的90%，质保期满三年后支付余款（以上付款均不计息）

四、其它相关说明：

1、本项目投标有效期为开标后60天。

2、无论投标结果如何，供应商自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

3、本项目成交后的履约保证金为成交金额的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。本项目履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户（单位名称：长三角船舶与海工装备技术创新中心，电话：0513-82295888，开户行及账号：中国银行股份有限公司南通海门支行 507978074656）。在履约结束经采购人验收合格后一个月内返还。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4、投标人应自行踏勘现场，对现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

五、合同文本（模板，采购人保留修改的权力）

甲方(发包人)：                                                 签订地点：

乙方(承包人)：                                                 签订时间：

根据长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、项目名称：长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目

二、项目内容：                                        。

三、项目承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期。

四、合同总价：          万元（含税），详见全费用综合单价明细表（固定单价）。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价为人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

五、项目组管理成员：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |  |  |  |

所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

六、工期要求：80日历天。

七、质量要求：合格

八、技术标准：乙方对质量负责的条件和期限:材料质量必须符合国家或相关行业标准要求;工程施工质量必须符合设计要求，按照相关专业施工技术规范要求实施，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。

九、质保期：本项目工程质量保修期为三年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

在质量保修期内，乙方应对出现的质量问题负责、处理解决并承担一切费用。接到业主维修通知后48小时内未回应或72小时内未进行维修的，每次扣合同金额的1%，连续2次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。

十、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本工程全费用单价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十一、履约保证金：

本项目履约保证金为       万元（以       形式递交），在履约结束经发包人验收合格后一个月内无息返还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

十二、验收：由甲方按招标文件相关要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格并交付前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏或事故，乙方负责修复及承担责任，费用已包含在合同价中，不再另行计算。

十三、其他要求：

（1）本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

（2）乙方同意以政府审计报告审计的价格作为结算依据。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，工程结算审核核减率在5%内的，审计费由甲方承担；核减率超过5%的，全部审计费由承包人承担。（承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。）

十三、合同价格及付款方式：

1、本合同价款采用全费用综合单价合同方式确定。

（1）合同价款中包括的风险范围：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④工程费用、材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费、安装调试费、管理费、利润、安全文明施工费、其他措施费（含模板、大型机械进退场等）、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内，结算时，不考虑市场涨跌因素和政策性调整因素，全费用综合单价不作任何调整。

⑤所有涉及的检验、检测费由施工单位自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用综合单价不作调整，工程量按实结算。

（2）风险范围以外合同价款调整范围：

①经发包人确认的施工合同承包范围以内施工图修改及施工现场签证；

②经发包人确认的施工合同承包范围以外的与本工程相关的工程量增加。

风险范围以外合同价款调整办法：

经发包人确认的施工合同承包范围内施工图修改及施工现场签证、经发包人确认的施工合同范围以外与本工程相关的工程量增加，其工程量按实结算，综合单价按如下规定调整：

a.承包人投标报价中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）承包人投标时的综合单价；

b.承包人投标报价中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按标底编制依据计价,并根据承包人投标时的下浮率作下浮，经监理工程师审核报发包人签认后作为结算的依据，下浮率=1-(中标价)÷(最高限价）×100%。

c.若在承包人投标报价中没有适用的价格，且无计价依据的,其综合单价由承包人提出,经发包人审核后确定。

2、付款方式：

不设预付款，工程竣工验收合格后支付合同金额的80%，审计结算完成后支付至审定金额的90%，质保期满三年后支付余款（以上付款均不计息）。

双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以承包方开具发票并交发包方财务入账为必要条件。承包人收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。

3、承包人同意，因其违反本合同约定产生的违约金、赔偿金等扣款，由发包人直接自工程款中予以扣除。

十四、违约责任：

1、除甲方和不可抗力的因素造成的工期延误外，乙方未按合同工期完成本合同工程的，乙方应向甲方按照1000元/日的标准支付违约金，延误工期超过10天的甲方有权解除合同，其完成的合格工程量一律按80%进行结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；

2、若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；

3、工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。

4、项目负责人、技术负责人及施工现场“五大员”管理人员不得随意更换（经发包人并经有关监督部门书面批准的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，未经甲方同意，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人·天500元支付违约金，该违约金不得调整；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金。在本工程竣工前，乙方在投标书中所安排的项目经理、技术负责人及五大员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按500元计算违约金，该违约金不得调整。情节严重的，发包人可终止合同，承包人承担一切责任和损失；若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则承包人愿接受按合同价0.2%计算违约金，该违约金不得调整；

5、若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改。

6、若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，由乙方自行负责；

7、工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；

8、若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；

9、工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除。

10、乙方不得将工程转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠，如违反甲方有权要求乙方承担工程款总额20%的违约金，可直接在应付工程款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。如因乙方分包、转包或挂靠导致任何第三人向甲方主张权利的，由此导致的甲方损失以及甲方处理纠纷产生的律师费、诉讼费、保全费、保险费、差旅费等均由乙方承担，甲方可以从应付甲方的任何款项中直接抵扣。

十五、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。

十六、本项目委托监理的职权：监理单位除按规定和本合同以及投标文件确认的内容进行工程质量、施工进度、安全文明施工和工程投资的控制管理外，还对乙方通过本合同的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量等进行监理。

十七、组成本合同的文件包括：

1. 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购招标文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十八、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

十九、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（需方）（盖章）：              乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

附件1：

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本两份，副本肆份，共计陆份。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　         法定代表人(签字或盖章)：

年　  月　  日　　　　　　　　　　　       年　  月 　 日

附件2：

安全生产合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本贰份，副本肆份，共计陆份。

甲方：（公章）                             乙方：（公章）

法定代表人（签字或盖章）                  法定代表人（签字或盖章）

年     月    日                           年     月    日

- 第四部分  评审方法和评审标准

一、谈判方式

不见面远程谈判模式：供应商在各自地点通过苏采云系统参加谈判活动。

二、谈判程序及评审方法和标准

供应商先对响应文件进行解密，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内通过苏采云系统提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。

（四）成交供应商的确定

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（五）采购人代表宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商在成交结果公示结束后须提供叁套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标三部分组成。请投标人根据本采购文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.中小微企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件5）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）（未提供的按无效投标处理）；

5.诚信承诺函（格式见附件7）；

6.本项目的特定资格要求：

①投标单位必须具有独立法人资格和具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证（提供相应证书）；

②投标项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具备行政主管部门核发的安全生产考核B证。项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员，且拟派项目负责人无在建工程。【提供相应证书、有效的用工合同、单位为其缴纳的2025年3月的基本养老保险证明材料及拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件8）】。

注：（1）拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

（2）招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

7.项目组管理成员一览表（格式见附件9）；

8.营业执照扫描件；

9.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件10）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件11）

3.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格标

1.谈判报价表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

2.全费用单价清单明细表

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目（项目名称），JSZC-320614-JSTY-T2024-0044（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目（编号：JSZC-320614-JSTY-T2024-0044）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证复印件盖公章。

- 附件4

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目，属于建筑业；承建（承接）企业为  （企业名称） ，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：

注：1.成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.建筑业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 长三角船舶与海工装备技术创新中心的长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目（项目编号：JSZC-320614-JSTY-T2024-0044）的项目采购活动由本单位承担工程，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：成交供应商为监狱企业的，此证明文件将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件7

诚信承诺函

长三角船舶与海工装备技术创新中心：

我单位参与贵单位组织的长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目（JSZC-320614-JSTY-T2024-0044）（项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公告发出之日起3日内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入本单位政府采购黑名单，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件8

拟派项目负责人无在建承诺书

我单位参加长三角船舶与海工装备技术创新中心采购深海生态作业模拟实验室改造项目（项目名称），JSZC-320614-JSTY-T2024-0044（项目编号）投标活动。现我公司向贵单位慎重承诺：

我单位拟派项目负责人                从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，如果我方被查实在此阶段拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，那么我方愿意接受本招标文件第二条《投标人须知》第（九）条《投标企业诚信管理》的处理决定外，愿意被招标人列入本单位政府采购黑名单，愿意接受采购人和监管部门的其它处罚。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件9

项目组管理成员一览表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 技术负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质量员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |

注：请投标供应商如实安排项目组管理成员，在履约期间不得随意更换

附件10

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件11

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件12

谈判报价表

项目编号：JSZC-320614-JSTY-T2024-0044

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见《谈判文件》 | 元 |  |
| 单价（大写）： | 金额大写 |  |  |

供应商报价说明：

1、采购人不需再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

- 注: 最终全费用综合单价=第一次全费用单价清单中的综合单价×（最终总价报价÷第一次总价报价）。

附件14

全费用单价清单明细表

投标供应商：（盖章）                                                                                        2025年    月     日

| 序号 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 全费用综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体拆除 | 所有墙体拆除 包括拆除抹灰层、垃圾运输至场内指定地点 | m3 | 11.88 |  | 0 |  |
| 2 | 门窗拆除 | 门窗拆除，自行勘察现场，费用综合考虑在单价中 FM乙1623 | 樘 | 1 |  | 0 |  |
| 3 | 平面块料拆除 | 拆除现有地砖地面,保留门槛石，垃圾运输至场内指定地点，满足业主要求 | m2 | 75.66 |  | 0 |  |
| 4 | 砌块砖墙 | 陶粒空心砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级 ：蒸压加气混凝土砌块A5.0,干密度级别B06, 2.墙体类型 ：加气混凝土砌块墙，根部应做坎墙，坎墙采用C20混凝土，内配钢筋，坎墙高度150mm。 3.砂浆强度等级Ma5.0 4.详见图纸 | m3 | 8.55 |  | 0 |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1、考虑20厚1:3水泥砂浆（包括门窗洞口粉刷，按展开面积并入工程量）。 2、砂浆厚度标号，满足设计及验收规范要求 | m2 | 42.75 |  | 0 |  |
| 6 | 构造柱 | 1.含钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑等。 2.混凝土标号：C25 3.详见图纸 | m3 | 0.35 |  | 0 |  |
| 7 | 混凝土圈梁、过梁（反梁、压顶） | 1.含钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑。 2.混凝土标号：C25 3.详见图纸 | m3 | 0.21 |  | 0 |  |
| 8 | 新建轻钢龙骨墙体 | 1、75轻钢龙骨 双层9.5mm厚石膏板隔墙,支撑卡 通贯横撑龙骨,满填防火岩棉 2、50*50*2镀锌方管，竖向间距600mm,在LED屏后面加固 3、详见图纸 | m2 | 58.21 |  | 0 |  |
| 9 | 不锈钢玻璃隔断上方处 | 不锈钢玻璃隔断上方处 1、20*40*2镀锌方管(横向) 2、满填防火岩棉 3、15mm阻燃板 4、9.5厚纸面石膏板 5、详见图纸 | m2 | 9.8 |  | 0 |  |
| 10 | 玻璃隔断 | 新增玻璃隔断（包含门） 不锈钢玻璃隔断 15mm钢化防火玻璃 上下开槽固定 五金等 满足业主及设计 要求 详见图纸 | m2 | 14.7 |  | 0 |  |
| 11 | 玻璃隔断 | 新增玻璃隔断（包含门） 黑色不锈钢钢化玻璃隔断 15mm钢化玻璃 黑色不锈钢边框 18厚阻燃板防火涂料三度 上下开槽固定 五金等 15mm钢化防火玻璃 详见图纸 | m2 | 29.31 |  | 0 |  |
| 12 | 环氧地坪地面 | 1.部位：实验室 (1).深灰色环氧止滑地坪漆面漆两遍 (2).批刮环氧腻子两遍,待干后,用无尘打磨机打磨吸尘处理 (3).环氧砂浆地面补平 (4). 一道环氧高渗透底漆 (4). 40厚C20细石混凝土随打随抹平,内配ΦC6@200双向钢筋,随捣随抹,机械磨光, (5).1.5厚聚氨酯防水层(三遍成活),周边上翻完成面400 (6).现浇钢筋混凝土楼板 其中20mm铝槽 详见图纸 | m2 | 75.66 |  | 0 |  |
| 13 | 陶瓷抗静电地板 | (1).600*600抗静电地板 (2).散力架系统(需由专业厂家深化)（另计 ） (3). 40厚C20细石混凝土随打随抹平,内配ΦC6@200双向钢筋,随捣随抹,机械磨光, (4).1.5厚聚氨酯防水层(三遍成活),周边上翻完成面400 (5).现浇钢筋混凝土楼板 详见图纸 | m2 | 90.74 |  | 0 |  |
| 14 | 金属踢脚线 | 1.0mm厚黑色拉丝踢脚线 详见图纸 | m | 39.95 |  | 0 |  |
| 15 | 吊顶天棚 | (1).镶嵌铝扣板0.7mm600*600铝扣板。 (2).铝扣板专用龙骨骨架(轻钢龙骨50主龙@900 三角人字副龙@300)。 (3).钢筋混凝土楼板 详见图纸 | m2 | 19 |  | 0 |  |
| 16 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1).白色无机涂料2道 (2).满刮2道面层耐水腻子,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平; (3).石膏板用自攻螺丝与轻钢龙骨固定 (4).轻钢龙骨50主龙@900 50副龙@300 所有石膏板吊面空间（转换层、反支撑、灯槽、侧边、送回风口等单价包括在综合单价中，投标人自行考虑）具体请综合考虑，详见施工图设计具体做法详见图纸设计 详见图纸 | m2 | 20.5 |  | 0 |  |
| 17 | 天棚喷刷涂料 | 原顶深灰色涂料 (1).原顶喷深灰色无机涂料两遍 (2).批内墙白水泥腻子两遍,砂纸磨平 (3).刷界面处理剂一道 (4).钢筋混凝土楼板 详见图纸 | m2 | 135.24 |  | 0 |  |
| 18 | 墙面喷刷涂料 | (1).白色乳胶漆饰面两遍 (2).批内墙白水泥腻子两遍 (3).5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 (4).10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) (5).刷界面处理剂一道(砖墙取消) (6).混凝土墙、alc加气混凝土砌块 详见图纸 | m2 | 100.07 |  | 0 |  |
| 19 | 墙面喷刷涂料 | (1).深灰色无机涂料两遍 (2).批内墙白水泥腻子两遍 (3).5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 (4).10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) (5).刷界面处理剂一道(砖墙取消) (6).混凝土墙、alc加气混凝土砌块 详见图纸 | m2 | 31.98 |  | 0 |  |
| 20 | 墙面喷刷涂料 | (1).蓝色无机涂料两遍 (2).批内墙白水泥腻子两遍 (3).5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 (4).10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) (5).刷界面处理剂一道(砖墙取消) (6).混凝土墙、alc加气混凝土砌块 详见图纸 | m2 | 5.7 |  | 0 |  |
| 21 | 竹木纤维板 | (1).9厚实心竹木纤维板,配套5mm金属收边 (2).12厚阻燃板基层 (3).12厚1:3水泥砂浆打底 (4).刷界面处理剂一道(砖墙取消) (5).混凝土墙、alc加气混凝土砌块 详见图纸 | m2 | 46.55 |  | 0 |  |
| 22 | 金属装饰线 | 黑色不锈钢 详见图纸 | m | 16.8 |  | 0 |  |
| 23 | 钢支架 | 50*50*2方管,竖向间距600 详见图纸 | t | 0.067 |  | 0 |  |
| 24 | 水池柜子 | 水池柜子 15mm厚白色人造石挡水条 20*20*2镀锌方管骨架 15厚白色人造石台面 免漆板饰面柜门 1.0mm厚黑色不锈钢踢脚线 包括基层骨架、五金等， 详见图纸，满足业主要求 | 个 | 1 |  | 0 |  |
| 25 | 柱（梁）面装饰 | 12石膏板刷白色无机涂料 双层5mm阻燃基层板 双层5mm阻燃基层板 30*30木龙骨刷防火涂料 不锈钢卡片 3mm厚不锈钢本色 软膜灯箱,内嵌100mm 说详见施工图 | m2 | 13.28 |  | 0 |  |
| 26 | 金属隔断门 | 暗藏消火栓节点 12厚阻燃板防火涂料三度 12mm厚石膏板 型材包边条 隐形消防栓门 详见图纸 | m2 | 2.88 |  | 0 |  |
| 27 | 窗帘盒 | 12mm阻燃板基层 双层9.5mm纸面石膏板 详见图纸 | m | 10.24 |  | 0 |  |
| 28 | 工程承重散力架 | 工程承重散力架：GL1、GCL1、GCL2等，材质Q235B， 所有钢构件均为热镀锌,环氧漂白沥青防腐底漆,面层灰色氟碳漆喷漆。 详见图纸 | t | 5.379 |  | 0 |  |
| 29 | 玻璃大深海生态作业模拟大型玻璃水槽型水槽 | 生态作业模拟大型玻璃水槽（1套）（核心产品）： 1、长10米，宽2米，高1.2米玻璃水槽；四周采用19+19mm超白双层（中间PVB/SGP胶膜）玻璃，底部采用19+19mm超白双层（中间PVB/SGP胶膜）玻璃；水槽底部设有排水阀门；在水池檐口设置有不锈钢撞击保护装置；水槽在2m长度位置处设计活性隔断，可隔离出能够满足 单独实验的2m×2m×1.2m实验水槽；水槽水密性良好，保修期内不可漏水； 2、水槽下方具有能够承担水池满载情况的散力架结构，以均摊水池荷载，同时满足实验室整体承要求（含底部基础施工）； 3、水槽上方布置3轴行走拖车，相关参数不低于以下标准：两侧采用可精准控制0-1m每秒运行速度且误差不超过2%的伺服电机，X轴行走距离不小于8.5米，Y轴行走距离不小于1.7米，Z轴移动距离不小于60cm；X轴负载不小于300kg，Z轴负载不小于100kg；三轴速度可控，实际运行误差精度不超过5%；Z轴长期浸入水下，需要有良好的防锈性能；在滑台运动单元旁边需布置面积不低于1m2的承台，承重能力不低于300kg，可跟随滑台运动移动；以上精度要求需满足不少于10年的质量保证；4、2吨吊车，可以实现变速运动；5、水池配套沉积物扩散实验装置，持续、可控的（速度、浊度）沉积物喷泵系统，实际喷泵速度、浓度与预设浓度误差不低于5%，喷射速度可实现0-5m/s的精确控制；此外，具体的参数不低于以下设定： ①搅拌桶直径500mm，高600mm有机玻璃桶；搅拌功力0.5kw，转 速可调节； ②染色剂注入速度线性可调； ③浊度计为在线采集，实时读取； ④7寸触摸屏显示器，用于显示和控制； ⑤沉积物喷射流量控制范围在0-1L/s; ⑥二次处理与取样罐为30cm*30cm; 6、水槽配套颗粒采集实验装置，应用于深海海底颗粒物采集实验，能够配合抽吸式、附壁射流式和射流冲采式采集头的使用，水泵采用流量不低于100m3/h的内外不锈钢泵，精度要求不低于5%； 7、水槽周围设置有应急排水沟，排水沟内预设的排水管管径不低于12cm,能够在紧急情况下快速排尽水池内的水； 8、水槽排水口增加泥沙沉积物过滤装置：对进入生活排水管道污水初步处理，沉积物不可进入生活管道；具体详见图纸及采购需求；采购前经业主确认。 | 项 | 1 |  | 0 |  |
| 30 | 深海生态作业模拟中型玻璃水槽 | 深海生态作业模拟中型玻璃水槽（1套）（核心产品）： 1、4米×1.5米×1m玻璃水槽；四周采用15+15mm超白双层 （中间PVB/SGP胶膜）玻璃，底部15+15mm超白双层（中间PVB/SGP胶膜）玻璃；水槽底部设有排水阀门；水槽水密性良好，保修期内不可漏水； 2、水槽下方设置能够承担水池满载情况的散力架结构，以均摊水池荷载，同时满足实验室整体承重要求（含底部底座基础施工）； 3、水槽上部布置3轴行走拖车，相关参数不低于以下标准：两侧采用可精准控制0-0.6m每秒的运行速度，误差不超过5%的伺服电机；x轴行走距离3.5m，0.5m/s,y轴行走距离1.2m,z轴升降0.6m；X轴负载不小于100kg；Z轴负载不小于50kg；三轴速度均可设定，实际运行误差精度不超过2%；Z轴长期浸入水下，需要有良好的防锈性能；在滑台运动单元旁边需布置面积不低于1m2的承台，承重能力不低于300kg，可跟随滑台移动；以上精度要求需满足不少于10年的质量保证；具体详见图纸及采购需求；采购前经业主确认。 | 项 | 1 |  | 0 |  |
| 31 | 深海生态作业模拟小型玻璃水槽 | 深海生态作业模拟小型玻璃水槽（1套）（核心产品）： 2米×0.6米×0.8米水槽，含小底座；具体详见图纸及采购需求；采购前经业主确认。 | 项 | 1 |  | 0 |  |
| 32 | 监控摄像设备 | 1、名称：半球型摄像机 2、设备参数：最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态支持人形检测支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达20 m 1个内置麦克风符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 4 |  | 0 |  |
| 33 | 交换机 | 1、名称：24口POE交换机 2、设备参数：传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发背板带宽 52Gbps包转发率 38.69MppsMAC地址表 8K 端口结构 非模块化端口数量 26个端口描述 24个10/100/1000Mbps自适应电口 2个10/100/1000Mbps光口传输模式 半双工，全双工，自协商模式，支持 | 台(套) | 1 |  | 0 |  |
| 34 | 录像设备 | 1、名称：硬盘录像机 2、设备参数： 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；  支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；  解码性能强劲，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至10路1080P解码）；  支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；  支持2个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；  集成NVR后智能分析能力，支持4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警 准确性；  针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；  支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；  支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；  支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台。 | 台(套) | 1 |  | 0 |  |
| 35 | 存储设备 | 1、名称：存储硬盘 2、规格：6TB 约存储20天录像资料 | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 36 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配 | m | 56.82 |  | 0 |  |
| 37 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配 4、工作内容：墙地面开槽及修复 | m | 139.17 |  | 0 |  |
| 38 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PC25 3、配置形式：明配 | m | 33.98 |  | 0 |  |
| 39 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒 2、规格：86型 | 个 | 3 |  | 0 |  |
| 40 | 双绞线缆 | 1、名称：网线 2、规格：超6类 无氧铜 非屏蔽网线 3、敷设方式：管内、桥架内敷设 | m | 221 |  | 0 |  |
| 41 | 路由器 | 1、名称：无线AP 2、设备参数：2976M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持睿易一体化组网 | 台(套) | 1 |  | 0 |  |
| 42 | 防火墙 | 1、名称：网关 2、设备参数：传输速率 10/100/1000Mbps 端口结构 非模块化广域网接口 1-2个局域网接口 3-4个功能参数防火墙 内置防火墙 VPN支持 支持网络安全 ACL，IP-MAC绑定，MAC地址过滤，动态ARP，静态ARP绑定，NAT，NAPT，端口映射 产品内存 内存：128MB，FLASH：16MB 用户数量 100台 | 台(套) | 1 |  | 0 |  |
| 43 | 插座 | 1、名称：网络面板 2、规格：86型双网口含网络模块 | 个 | 5 |  | 0 |  |
| 44 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：42U尺寸600.1100.2000 | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 45 | 插座 | 1、名称：PDU 2、规格：10位 16A 带开关 | 个 | 1 |  | 0 |  |
| 46 | 显示设备 | 1、名称：LED弧面显示屏 2、设备参数：京东方模组，长度6.2米，高度2.65米,弧面屏，含附件，配套设备，框架 ，施工调试 Pitch 1.86 模组分辨率 172*86， 模组尺(mm*mm) 320*160 模组重量(kg) 约0.4，箱体模组组成 2*3，箱体分辨率 344*258 箱体尺(mm*mm) 640*480，像素密度(点/m2) 288906 箱体厚度(mm) ≤60，重量(kg) 约9 ，维护方式 前维护 箱体材质 压铸铝 ， 箱体平整度(mm) ≤0.1 单点亮度矫正 支持， 单点颜色矫正 支持 白平衡亮度(nit) ≥450 色温(k) 2000～15000 水平/垂直视角 160°/140° 亮度均匀性 ≥95% 色度均匀性 ±0.003 Cx,Cy内 对比度 ≥8000:1 最佳视距(m) 2 单箱体平均功耗(W) 48 单箱体最大功耗(W) 144 每平米平均功耗(W) 160 每平米最大功耗(W) 320 供电要求 DC 4.5V ±0.1 换帧频率(Hz) 60 刷新频率(Hz) 3840 驱动方式 恒流驱动 灰度(bit) 14～16 典型寿命值(hrs) ≥100,000 | m2 | 16.43 |  | 0 |  |
| 47 | 控制设备 | 1、名称：物联中控系统 2、设备参数：1. 采用国产ARM架构内嵌处理器，系统运行稳定、流畅。 2. 支持红外控制、RS-232、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3. 主机具备状态指示灯、≥10路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路红外学习口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥2路网络控制接口（光电互备）、≥1路HDMI接口（支持4K视频采集编码）。 4. 支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5. 支持视频信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面预览，并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6. 支持音频增益、电平实时图形化显示。用户可以通过控制端音频推子调节音量 7. 支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 8. 支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 9. 支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 10. 支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音采集设备，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 11. 支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 12. 支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 13.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14. 支持拼接处理器或分布式系统可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动等方式实现大屏幕的开窗、漫游、信号切换，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 15. 支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 16. 对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 17. 具备可视化图形设计器，支持控制界面可视化自定义（包含窗体、容器、组态按钮、推子、电平表、视频信号预览列表、大屏、显示器等组件），设备接口定义可视化，设备拓扑图编辑可视化，可拖拽进行设置，实现所见及所得，用户可自定义修改； 18.可视化图形设计器自定义编辑的可视化控制界面，可同时支持Android、鸿蒙、IOS、windows、统信、麒麟等操作系统 19. 可以实时查看中控主机运行状态，包括CPU、内存、网络等运行状态 20. 可接入物联运维管理系统，实现统一集中运维管控 | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 48 | 软件 | 1、名称：物联中控界面设计软件 2、设备参数：1.可自定义中控系统控制界面样式及内容，定制化设计； 2. 内置主流设备库，如摄像机、DVD、矩阵、投影机、编解码一体机、功放、音频处理器空调等，可直接调用； 3. 可建议新的项目数据库，可模拟会议场景控制。 4. 满足多种场景预案设置功能：场景内联动控制，间隔时间设置；一键控制，简单智能；切换时间小于1秒。 5. 满足音频、视频状态实时查看功能：音频输入、输出通道电平实时显示；所有视频画面控制终端上实时同步显示，无卡顿。 6. 满足音频模式、音量调节等功能：具备8种以上音频模式调用，切换时间小于1秒；具备所有输入和输出通道音量大小、静音等控制。 7. 具备视频实时预览，所见即所得功能； 8. 可根据用户要求定制化管理界面，设置权限； 9. 软件运行在WINDOWS环境下，界面友好、简学易用；以可视化的方式，实现了“所见即所得”的设计控制界面；软件界面可自定义窗口任意大小等； 10. 一次编辑设计，可以支持IOS、WINDOWS、Android、鸿蒙、麒麟、统信等平台控制终端使用； | 套 | 1 |  | 0 |  |
| 49 | 电源控制器 | 1、名称：电源控制器 2、设备参数：具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制，和级联控口. 输出 Channel 1~8,共8个万能插座，每个插座10A。 网络控制规格 | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 50 | 平板 | 1、名称：平板电脑 1. 操作系统：Android或IOS或者Windows 2. 存储容量：不小于4GB+128GB； 3. 处理器：四核及以上 4. 屏幕尺寸：10.1英寸-12英寸 5. 屏幕分辨率：1920*1200及以上 6. 触控屏：电容式 7. WiFi功能：支持 8. 电池类型：可充电锂电池 | 台(套) | 1 |  | 0 |  |
| 51 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL1 2、规格：非标定制 3、安装方式：暗装，H=1.5m | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 52 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL1-1 2、规格：非标定制 3、安装方式：暗装，H=1.5m | 台 | 1 |  | 0 |  |
| 53 | 装饰灯 | 1、名称：卡布灯箱 2、规格：详见图纸 | 套 | 1 |  | 0 |  |
| 54 | 装饰灯 | 1、名称：LED 灯带 2、规格：15W/m | 套 | 85 |  | 0 |  |
| 55 | 荧光灯 | 1、名称：吊挂柔光灯盘1500*200 2、规格：32W 3、安装形式：详见图纸 | 套 | 12 |  | 0 |  |
| 56 | 装饰灯 | 1、名称：射灯(可调角度） 2、规格：18W | 套 | 10 |  | 0 |  |
| 57 | 荧光灯 | 1、名称：平板灯600*600 2、规格：32W 3、安装形式：详见图纸 | 套 | 3 |  | 0 |  |
| 58 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯 (自带蓄电池,二线制) 2、规格：8W(LED) 3、安装形式：门上口0.15m暗装 | 套 | 1 |  | 0 |  |
| 59 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 (自带蓄电池,二线制) 2、规格：8W(LED)(防护型) 3、安装形式：明装,H=0.5m | 套 | 4 |  | 0 |  |
| 60 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：详见图纸 | 套 | 7 |  | 0 |  |
| 61 | 插座 | 1、名称：单相二三极暗插座 2、安装方式：下沿距地0.3m安装 | 个 | 9 |  | 0 |  |
| 62 | 插座 | 1、名称：单相二三极暗插座（地面插座） 2、安装方式：地面安装 | 个 | 6 |  | 0 |  |
| 63 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 1 |  | 0 |  |
| 64 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JDG50 3、配置形式：明配 | m | 11.34 |  | 0 |  |
| 65 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JDG50 3、配置形式：暗配 | m | 3.4 |  | 0 |  |
| 66 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配 | m | 4 |  | 0 |  |
| 67 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 | m | 159.49 |  | 0 |  |
| 68 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、工作内容：墙地面开槽及修复 | m | 88.74 |  | 0 |  |
| 69 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：SC70 3、配置形式：暗配 4、工作内容：墙地面开槽及修复 | m | 3.46 |  | 0 |  |
| 70 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 | m | 26.45 |  | 0 |  |
| 71 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配 4、工作内容：墙地面开槽及修复 | m | 45.02 |  | 0 |  |
| 72 | 铁构件 | 1、名称：明管支架 2、材质：镀锌圆钢8mm | kg | 19.94 |  | 0 |  |
| 73 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 2、规格：86型 | 个 | 46 |  | 0 |  |
| 74 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒 2、规格：86型 | 个 | 14 |  | 0 |  |
| 75 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZRYJV-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 | m | 11.67 |  | 0 |  |
| 76 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZR-YJY-5×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 | m | 20.24 |  | 0 |  |
| 77 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5×4 3、敷设方式、部位：管内/桥架内敷设 | m | 9.23 |  | 0 |  |
| 78 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：WDZRYJV-4×35+1×16 | 个 | 2 |  | 0 |  |
| 79 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：WDZR-YJY-5×16 | 个 | 2 |  | 0 |  |
| 80 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头制作安装 2、规格：YJV-5×4 | 个 | 2 |  | 0 |  |
| 81 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BYJ-2.5 | m | 804.42 |  | 0 |  |
| 82 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 | m | 223.41 |  | 0 |  |
| 83 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 | m | 23.9 |  | 0 |  |
| 84 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 | m | 5.16 |  | 0 |  |
| 85 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 | m | 3.37 |  | 0 |  |
| 86 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 | m | 2.35 |  | 0 |  |
| 87 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U De110 4、连接形式：零件粘接 | m | 3.45 |  | 0 |  |
| 88 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U De75 4、连接形式：零件粘接 | m | 14.42 |  | 0 |  |
| 89 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U De50 4、连接形式：零件粘接 | m | 7.63 |  | 0 |  |
| 90 | 洗脸盆 | 1、名称：洗手盆 2、规格、类型：采用感应式水嘴或自闭式水嘴等限流节水装置,水嘴流量0.125L/s. | 组 | 1 |  | 0 |  |
| 91 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：水龙头 DN20 2、安装方式：螺纹连接 | 个(组) | 3 |  | 0 |  |
| 92 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：详见图纸 2、型号、规格：地漏 DN50 | 个(组) | 3 |  | 0 |  |
| 93 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：明设的给水管外表包裹橡塑管壳 2、绝热厚度：保温厚度50mm | m3 | 0.02 |  | 0 |  |
| 94 | 防潮层、保护层 | 1、材料：保温层的外壳包裹一层铝箔 | m2 | 0.57 |  | 0 |  |
| 95 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管网水冲洗 | m | 61.56 |  | 0 |  |
| 96 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管网水冲洗 | m | 28.62 |  | 0 |  |
| 97 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管网水冲洗 | m | 2.7 |  | 0 |  |
| 98 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管网水冲洗 | m | 19.99 |  | 0 |  |
| 99 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：消防喷头 DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、装饰盘设计要求：详见图纸 | 个 | 26 |  | 0 |  |
| 100 | 铁构件 | 1、名称：管道支架 2、材质：型钢 | kg | 35.77 |  | 0 |  |
| 101 | 管道刷油 | 1、油漆品种：喷淋管刷樟丹二道，红色调和漆二道 | m2 | 14.46 |  | 0 |  |
| 102 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：室内消火栓 DN65 2、附件材质、规格：详见图纸 | 套 | 1 |  | 0 |  |
| 103 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：压力试验 | m | 12.27 |  | 0 |  |
| 104 | 铁构件 | 1、名称：管道支架 2、材质：型钢 | kg | 9.98 |  | 0 |  |
| 105 | 管道刷油 | 1、油漆品种：喷淋管刷樟丹二道，红色调和漆二道 | m2 | 2.91 |  | 0 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标单位的报价应当是为了完成本项目投标及履约所需的一切费用（含所有人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、其他项目费、规费、税金），投标人自行考虑，招标人后续不因为任何原因而增加任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。