苏州市政府采购

- 竞争性磋商文件

| 采购编号： | JSZC-320507-LHZX-C2025-0039 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 苏州市相城第一实验小学 |
| 采购内容： | 相城第一实验小学操场改造 |
| 采购类别： | 工程类 |

- 苏州乐慧招投标咨询有限公司

二○二五年七月

目     录

第一章、竞争性磋商公告

第二章、磋商供应商须知

第三章、磋商响应文件格式

第四章、磋商采购内容

第五章、合同主要条款

第六章、评分标准

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购编号：JSZC-320507-LHZX-C2025-0039 |
| 2 | 采购内容：相城第一实验小学操场改造项目 |
| 3 | 磋商响应文件有效期为：响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 4 | 本项目不收取投标（响应）保证金 |
| 5 | 质疑：供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑要求： 1）供应商质疑办法具体详见《政府采购质疑和投诉办法》。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2）接受质疑函的方式为现场接收或邮寄（不接收到付快递）。 3）供应商递交质疑函时须一并提交本项目的“投标供应商确认函”，未提供的视为未依照采购公告要求获取采购文件，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。 4）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。 采购代理机构名称：苏州乐慧招投标咨询有限公司 联系地址：苏州市相城区元和街道华元路766号都会商业中心1幢2706室 联系电话：0512-69223600 联系人：王佳静、陈浩 |
| 6 | 1.☑不要求提交履约保证金 2.□要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的 / %（不得超过合同金额的10%），即人民币 / 元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，本项目优先选用电子履约保函（保险）。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 3.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向成交供应商支付逾期利息，逾期利率： / 。 4.履约保证金退还条件： / 。 5.履约保证金退还时间： / 。 6.履约保证金退还方式： / 。 7.履约保证金不予退还的情形： / 。 8.其他：中标人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。 9.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 |
| 7 | 服务费：成交供应商在领取成交通知书时按以下收费标准向采购代理机构支付代理服务费。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 服务费账号：155189060 账户名：苏州乐慧招投标咨询有限公司 开户行：民生银行苏州相城支行 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |

- 第一章、竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

项目概况 相城第一实验小学操场改造项目采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年7月29日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320507-LHZX-C2025-0039；

2.项目名称：相城第一实验小学操场改造项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：人民币壹佰捌拾肆万壹仟壹佰玖拾伍元柒角（￥1841195.70）

5.最高限价：人民币壹佰捌拾肆万壹仟壹佰玖拾伍元柒角（￥1841195.70）

6.采购需求：

6.1工程概况：本项目位于苏州相城区。本标段主要包括操场塑胶面层、花岗岩铺装面层等。

6.2项目地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。

6.3项目承包方式：包工包料。

6.4施工要求：

6.4.1按要求组织改造施工；

6.4.2成交单位应组织成立施工项目组；

6.4.3施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行；

6.4.4工程质量要求：合格。

7.合同履行期限：施工总工期30日历天（具体开工时间以采购单位通知为准）。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，承建企业应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

3.1磋商供应商具备在有效期内的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质；

3.2磋商供应商具备在有效期内的安全生产许可证；

3.3拟选派项目经理资质等级：具有市政公用工程二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）及响应单位为其缴纳社保。项目经理必须满足：①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

三、报名及采购文件的获取

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2025年7月24日；

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统；

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.售价：免费。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年7月29日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

3.本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2025年7月29日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的解密时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.苏州市相城区政府采购管理监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

2.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

6.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商： 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位

名称：苏州市相城第一实验小学

地址：苏州市相城区元和街道花南路16号

联系人：曹老师

联系方式：0512-66833690

2.采购代理机构信息

名称：苏州乐慧招投标咨询有限公司

地址：苏州市相城区元和街道华元路766号都会商业中心1幢2706室

联系方式：0512-69223600

3.项目联系方式

项目联系人：王佳静、陈浩

电话：0512-69223600

- 第二章、磋商供应商须知

1、本工程项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2、现场条件

2.1施工现场平整情况：现有原状；

2.2场内外道路：现有原状；

2.3施工用水用电：自行负责；

3、发包范围：主要包括操场塑胶面层、花岗岩铺装面层等，详见工程量清单。

4、合同履行期限：施工总工期30日历天（具体开工时间以采购单位通知为准）；

5、工程质量要求：合格；

6、响应单位资格要求：

6.1详见第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”。

6.2响应单位不得存在下列情形之一：

6.2.1苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

6.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3联合体投标：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

6.3.1联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

6.3.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.3.3联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

6.3.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7、分包：本项目不允许分包。

8、磋商费用

8.1磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

9、保密

9.1参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

10、语言文字

10.1磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

11、计量单位

11.1除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、知识产权

12.1供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13、现场踏勘

13.1本项目按以下第  ①  种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：   /年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：    /     。

联系人：    /     ；联系电话：    /     。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

13.2根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

13.3采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

13.4经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

13.5供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

13.6由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

14、磋商采购文件的澄清和修改

14.1磋商采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对磋商响应单位提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

14.2对于补充通知（包括更正公告），供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为磋商采购文件的组成部分，对所有磋商响应单位有约束力。

14.3为使磋商响应单位有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修改磋商响应文件，或出于其他原因，磋商采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

14.4磋商采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

15、响应文件说明

15.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

15.2供应商应保证上传的投标(响应)文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

15.3响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

15.4如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

16、报价说明

16.1计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。

（1）工程量清单计价方式；

（2）计价表计价方式。

16.2报价方式：本工程项目采用下列第 （2） 种报价方式。

（1）固定总价报价。应充分考虑施工期间各类市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定供应商，报价不作调整。

（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。执行固定单价报价的基本规定：

①供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括采购方供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，当工程量清单项目工程量的变化幅度未超过10%（含10%），则综合单价不调整；若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由成交单位提出，经采购方确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准，最终价格比合同金额增加部分经采购方批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购方要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括采购方供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。

③在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，结算时不予计入。

④在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更管理的相关规定办理变更手续。工程完工验收合格后，按发包方要求进行审计。

16.3报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

16.4计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

16.5本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，供应商可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

17、磋商响应保证金：无。

18、响应文件的组成：

18.1封面

18.2磋商报价表

18.3资格审查响应文件：

18.3.1具有独立承担民事责任的能力（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

18.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

18.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

18.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可）；

18.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

18.3.6法律、行政法规规定的其他条件。

18.3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第三章）。

18.3.8磋商供应商具备在有效期内的市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质，响应文件中须提供相关证明材料扫描件；

18.3.9磋商供应商具备在有效期内的安全生产许可证，响应文件中须提供相关证明材料扫描件。

18.3.10拟选派项目经理资质等级：具有市政公用工程二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）及响应单位为其缴纳社保。项目经理必须满足：①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

响应文件中须提供目经理市政公用工程二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）及响应单位为其缴纳社保证明材料扫描件；提供项目经理无在建工程承诺书（格式见第三章）。

18.4符合性审查响应文件

18.4.1工程量清单报价表（格式见第三章）；

18.4.2磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

18.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

18.4.4磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

18.4.5磋商响应函（格式见第三章）；

18.4.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

18.4.7磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；

18.4.8商务条款偏离（格式见第三章）；

18.4.9技术要求偏离表（格式见第三章）；

18.4.10主材品牌清单表（格式自拟）

18.4.11质量（售后）要求（格式见第三章）

18.4.12针对本项目《配备人员一览表》（格式见第三章）；

18.4.13节能（节水）证书、环境标志证书（如有）；

18.4.14采购需求中所涉及到的其他材料、证明。

18.5综合评审响应文件

18.5.1针对本项目的各项施工组织方案；

18.5.2类似业绩一览表（格式见第三章）

18.5.3评分标准中所涉及到的其他材料、证明。

注：①以上18.3.1-18.3.10为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

②以上18.4.1-18.4.14为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

③制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

④磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

⑤投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

⑥如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

19、报价（编制）要求的说明

19.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《工程量清单》。

19.2响应报价应包括完成本项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的深化设计、施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用

19.3一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。任何有选择性响应报价的，其响应无效。

19.4任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

19.5报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

19.6单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

19.7总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.8响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

19.9最低报价不能作为成交的保证。

19.10根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

19.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在合理的时间内，线上提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

20、磋商响应文件的有效期

20.1响应文件有效期为响应文件提交截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

20.2在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的磋商供应商的响应将被拒绝。

21、截止时间

21.1磋商响应文件必须在递交截止时间前上传系统。

21.2磋商采购单位推迟磋商截止时间时，应以书面形式，通知所有磋商供应商。在这种情况下，磋商采购单位和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在递交截止时间以后提交的磋商响应文件，磋商采购单位将拒绝接收。

21.4至响应截止时间止招标代理机构收到的响应文件少于三家的，招标代理机构有权宣布本次采购流标。

22、磋商程序

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

22.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

22.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

22.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

22.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

22.7未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

22.8磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

22.9在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

22.10磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间（15分钟）内提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。

22.11供应商未在磋商小组规定的时间（15分钟）内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

22.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

22.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

23、项目的终止

- 23.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

①因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

- 23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

24、成交通知书

24.1确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

24.2请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

25、合同授予标准

25.1磋商采购单位将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商采购文件要求和按本须知规定评选出的响应单位。确定为成交的响应单位必须具有实施本合同的能力和资源。

25.2在合同签订之前，如发现成交单位提供的材料虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，招标代理机构应将此情况上报给财政，根据财政的处理形式进行必要处理，并在采购文件有效期内另行评定成交单位或重新组织采购活动。

26、服务费

26.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构付清。

26.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，代理机构保留诉讼的权利。

27、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章、磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、磋商报价表

磋商报价表（总价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 总价（大写） |  |

注：工程量清单报价表总价应与磋商报价表总价一致；否则，以磋商报价表为准。

日    期：     年     月    日

格式2、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”，本项目所属行业为建筑业。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式3、项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

：。

我公司郑重承诺就                 （项目名称）拟派的      （项目经理姓名）           （身份证号码）             （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日  已满6个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第2、3、4种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

格式4、工程量清单报价表

工程量清单报价表

按工程量清单报价

报价说明：

计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。

竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。

计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

格式5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州乐慧招投标咨询有限公司组织实施的编号为                  号的竞争性磋商采购活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：　　　　　年　　  月　　  日

格式6、磋商响应函

- 磋商响应函

- ：

我们收到贵公司             号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的总报价包括完成本项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的深化设计、施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起       天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

格式7、关于资格文件的声明函

- 关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                           号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

格式8、磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 项目地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

条目内容各供应商根据本项目要求和实际情况不限于此，可自行增减。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

格式10、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照磋商采购文件的技术要求等，所投标的物与磋商采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

格式111、质量（售后）要求

质量（售后）要求

| 序号 | 质量（售后）要求 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量缺陷责任期 |  |  |
| 2 | 保修期 |  |  |
| 3 | 响应时间 |  |  |
| 4 | 到达现场时间 |  |  |
| 5 | 完成维修要求 |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：1.上述1、2、3、4、5条请明确时间，其余响应单位可自行添加；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它质量（售后）服务内容，可自行参照填写。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

格式12、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工作年限 | 工作领域 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

格式13、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

- 第四章、磋商采购内容

苏州乐慧招投标咨询有限公司受苏州市相城第一实验小学委托，就其单位所需的相城第一实验小学操场改造项目采用竞争性磋商方式进行采购。

一、采购编号：JSZC-320507-LHZX-C2025-0039

二、项目名称：相城第一实验小学操场改造项目

三、本项目采购预算：

预算金额：人民币壹佰捌拾肆万壹仟壹佰玖拾伍元柒角（￥1841195.70）

最高限价：人民币壹佰捌拾肆万壹仟壹佰玖拾伍元柒角（￥1841195.70）

四、采购内容：

标的物名称：相城第一实验小学操场改造项目

合同履行期限：施工总工期30日历天（具体开工时间以采购单位通知为准）。

项目地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。

项目承包方式：包工包料。

施工要求：

（1）按要求组织改造施工；

（2）成交单位应组织成立施工项目组；

（3）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行；

（4）工程质量要求：合格；

（5）工程量清单：

提取地点：

百度网盘：

链接：https://pan.baidu.com/s/1JCuqbd2A8OtjmLDLO4Va1A

提取码： wfge

五、预算编制说明：

1、工程概况：

本项目位于苏州相城区。本标段主要包括操场塑胶面层、花岗岩铺装面层等。

建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

2、工程招标范围：

本工程招标范围：相城第一实验小学操场改造项目，详见招标文件。

3、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》，《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》，苏州市建设局文件苏建价[2014]299号文，《江苏省建设工程费用定额(2014年)》；苏住建价【2016】3号文；苏建价【2016】154号文 ；苏建函价【2018】298号文；苏建函价【2019】178号文；省住建厅【2018】24号文；省住建厅【2019】19号文。

2.《江苏省市政工程计价定额（2014）》。

3.甲方提供的设计图纸及提疑回复。

4.省、市现行有关的法规及文件规定等。

3、需说明的问题：

1.工程质量、材料、施工等的特殊要求：工程质量要求合格，材料乙供。

2.招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价、金额等：无。

3.暂列金额：无。

4.专业工程暂估价：无。

5.材料暂估价：无。

5、其他须说明的问题：

1.三材、地材价格执行苏州工程造价信息发布的建设工程材料指导价格（2025年6月），其余材料价格，预算均按当月市场询价计入。

2.本工程人工费按苏建函价[2025]66号执行计入。

3.其他未尽事宜按苏州市现行相关文件执行。

4.各项取费：

市政工程：税金税率：9% ；社会保险费：2.0%；住房公积金：0.34%；环境保护税：0%；现场安全文明施工措施费：基本费1.55%；扬尘污染防治增加费0.31%；标化增加费0%。

按质论价费：不计；风险费用：不计；赶工费：不计。

6、工程类别：

市政三类

六、综合说明及要求

1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、报价要求：

2.1响应供应商的成交单价及合价在合同实施期间不再作任何调整，成交单位不得以任何理由予以变更。除非采购人提出的变更项目及现场实际情况造成无法按原方案实施的，变更项目引起的工程量的增减以现场签证为准。

2.2磋商响应报价为响应单位在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2.3响应供应商的磋商报价，应是完成本次采购项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为成交单位计算单价或总价的依据。

2.4响应供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价表中的价格均应包括完成本项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的深化设计、施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。

2.5响应供应商的报价应包括磋商采购文件提供的技术条款及磋商范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。响应供应商按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

3、须提供质量保证，在质量期内产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

4、成交单位在项目范围内应做到文明安装，以保障业主通行和人身安全，具体如下：

A．现场材料堆放、安装机具停放有序、整齐；

B．项目现场做到工完场清，安装垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的垃圾）；

C．危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯；

D．工作人员无打架斗殴事件，无黄、赌、毒等社会丑恶现象；

E.成交单位在实施过程中，听从采购单位安排，采购单位有权要求第三方权威机构进行检测，检测费用由过失方承担；

5、项目施工过程中，任何安全问题均与采购单位无关，均由成交单位负责。项目实施过程中成交单位造成采购单位周边环境或设备管线损坏的，由此发生的损失或事故，全部由成交单位负责修复并承担损失。

6、工程竣工验收结束后，承包方应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包方工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除承包方费用。

7、因承包方自身原因而导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款及工期延长。

8、在工程实施过程中，承包方不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包方支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

9、对实施后无法进行复核的变更签证，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。对财政跟踪评审的项目，承包方提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以许可。

10、工程预付款、进度：

（1）工程验收且结算资料报审计后最高支付工程款至合同价（实际完成工程量）的70%；

（2）完成竣工财务决算后第一年最高支付工程款至审定金额的97%；

（3）余款(审定金额的3%)在完成竣工财务决算第二年且质保期满后一次性付清。(以上均不计息)。

成交单位应向采购单位提供以下材料：

A、合格销售发票。

B、政府采购履约验收书。

11、质量（售后）要求：

工程质量缺陷责任期：自本工程竣工验收合格之日起计算24个月。工程保修期：本工程的保修期贰年。在保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知1小时内响应，并2小时内赶到现场，24小时内完成采购人提出的维修要求。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

七、政府采购政策：

（1）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业

（2）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（3）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（4）绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。本项目工程量清单中不涉及《节能产品政府采购品目清单》内强制采购产品。

本项目工程量清单中涉及《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购范围内产品的，响应单位需在其响应文件中提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品、环境产品认证证书扫描件，否则视为未使用节能（节水）产品、环境标志产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。在综合评分一致且最终报价均相同的情况下，优先选择使用节能（节水）产品、环境标志产品较多的响应单位。

其他产品不属于节能（节水）产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，投标人应考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，使用绿色环保材料，促进绿色产品推广应用。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（5）信用记录

5.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

5.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

5.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

- 第五章、合同主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第1条 工程概况

1.1工程名称：                                                   ；

1.2工程地点：                                                   ；

1.3工期：                                                       ；

本工程自      年      月     日开工，      年      月     日竣工。

1.4工程质量：                                                   ；

1.5合同价款（人民币小写）：                                      ；

（人民币大写）：                                                 。

合同价款包含完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的深化设计、施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。在合同实施期间，不增加任何费用。

在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经建设（代建）单位批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%（仅限于原合同内工程量调整增加），超过部分财政部门不予安排资金。原合同外工程内容不得计入。

1.6项目经理：

第2条 发包人权利与义务

2.1开工前 2 天，向承包人提供经确认的施工图纸或作法说明 2 份，并向承包人进行现场交底；向承包人提供施工所需的水、电（费用承包人自理），并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派         为发包人驻工地代表（项目负责人），负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第3条 承包人权利与义务

3.1参加发包人组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包人审定。

3.2指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜，施工人员需服从发包人安全管理。

3.3负责腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

3.4严格执行现行的施工规范、操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，自理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.6施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.8工程施工期间应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织日常施工、维护、保养工作，采取必要的安全防护措施，消除隐患，由于承包人原因造成的施工安全生产事故由承包人全部负责，工程施工期间涉及安全所产生的相关费用一律由承包人承担。

3.9承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

3.10协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾自理等工作，并承担相应费用。因突发事件及重大活动，承包人应无条件服从安排并予以配合，不得无故拖延工程实施进度。

3.11承包人对本项目不得以任何形式对本项目进行分包或转包（承包人不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。）。

第4条 关于工期的约定

4.1发包人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意，并支付承包人因赶工采取的措施费用。

4.2因发包人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗因素影响，导致停工8小时以上（一天内累计计算），工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、相关验收规范等现行的国家及行业施工验收规范、设计图纸规定的内容为质量评定验收标准。

5.2发包人在收到承包人验收通知一日内应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，发包人如不能按时参加隐蔽工程和中间工程验收，应通知承包人，承包人可自行验收，发包人应予承认。若发包人要求复验时，承包人可按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

5.3由于发包人担供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包人承担，工期顺延。

5.4由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。

5.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知 14 日内组织验收，如不能及时验收需及时通知承包人，另定验收日期。但发包人应承认竣工日期，并承担承包人的看管费用和相关费用。

5.6本项目按采购文件要求进行验收，根据验收结果付款。

5.7由发包人和代理机构组成的验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

第6条 缺陷责任与保修

6.1本项目质量保修期：

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期约定如下：

本项目质量保修期为贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应承担质量缺陷责任和保修义务。

6.2缺陷责任期：

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

第7条 关于合同价款及结算的约定

7.1本工程采用下列固定单价方式确定：固定单价中包括磋商文件中要求承包方承担的风险费用。

（1）本工程中工程量清单项目的综合单价按供应商已标价工程量清单下浮之后的综合单价执行，最终价格以审计为准。

7.2本合同生效后，按以下约定支付工程款

（1）工程验收且结算资料报审计后最高支付工程款至合同价（实际完成工程量）的70%；

（2）完成竣工财务决算后第一年最高支付工程款至审定金额的97%；

（3）余款(审定金额的3%)在完成竣工财务决算第二年且质保期满后一次性付清。(以上均不计息)。

承包人在进行竣工结算编制时，应本着实事求是的原则，不得高估冒算。如最终审计核减率（最终审计核减率=1-最终审计审定金额/承包人送审金额）在10%～15%（含10%～15%）之间的，处以承包人审定价0.5%～0.75%的违约金（具体违约金比例根据最终审计核减率按照直线插入法计算）；如最终审计核减率（最终审计核减率=1-最终审计审定金额/承包人送审金额）超过15%的，处以承包人审定价1%的违约金。违约金额及施工单位额外支付的审计费用不计入最终审计核减率。

7.3本合同生效后，按以下约定支付审计费用

本工程为相城区财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据；如工程结（决）算审计净核减金额超过总价的7%，则超过7%部分的核减造价按4%计算费用（因漏项引起的核增造价不得抵冲，核增造价、增补送审按该部分审定金额5%计算费用），由施工单位承担。

7.4支付方式：转账

7.5本工程项目履约保证金：无。

第8条 竣工结算

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。项目整体工程竣工收通过后，承包人在90内向发包人委托的工程造价咨询机构移交全部结算资料。因结算资料不全引起的结算造价的误差，由承包人负责承担。超过90天移交结算资料的承包人，应承担相应的违约责任并支付违约金。违约金的计算方法：按逾期天数累计计算，每逾期一天支付发包人3000元的违约金，该项违约金总额不得超过伍万元。

第9条 有关安全生产和防火的约定

9.1承包人施工过程中须按照国家及行业现行的安全生产施工规范实施，工程施工期间涉及安全由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包人承担。

9.2承包人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防条例》、《建设工程质量管理条例》和其它相关的法规、规范。

9.3由于发包人确认的图纸或作法说明，违反有关法规、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人或图纸设计单位应承担由此产生的一切经济损失。

9.4由于承包人在施工生产过程中违反有关法规、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

第10条  奖励和违约责任

10.1由于承包人原因，接到报修后不能在2小时内现场响应，扣除500元/次作为违约金；不能在发包人规定期限内完成维修，每逾期一天，扣除合同成交额的5%作为违约金（累计计算，不封顶），承包人同时承担发包人因逾期竣工而遭受的损失费用。

10.2承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

10.3未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

10.4凡因承包人责任，经验收达不到质量合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

10.5未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿堆放由此造成的经济损失。

第11条 工程保险

11.1发包人委托承包人办理建筑工程一切险和第三者责任险已含在响应报价中，承包人应在成交后及时办理。

11.2施工期间涉及的工程安全责任由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用全部由承包人承担。

第12条 争议或纠纷处理

12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

12.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，双方同意由一方向工程所在地人民法院提起诉讼。

第13条 其它约定

1、如施工图与清单内容不符，以清单内容为准。

2、采购需求、项目验收标准和程序为采购合同的附件。

第14条 附则

14.1本合同甲、乙双方签字盖章后生效。

14.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.3本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

14.4本合同一式八份，发包人、承包人、备案部门与采购代理机构各执二份。

14.5如发生本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，发包人有权变更、中止或者终止、解除合同；合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，发包人有权立即终止合同。

14.6本合同履行完成后自动终止。

14.7附件

（1）成交通知书

（2）招标控制价

（3）工程量清单

（4）磋商文件

（5）磋商响应文件

（6）其他

| 甲方：(公章) | 乙方：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人：(签字) | 法定代表人或委托代理人：(签字) |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章、评分标准

一、评审方法

1.本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。磋商小组直接确定成交候选供应商中的第一名作为成交供应商。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（四舍五入保留两位小数）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。

3.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交人，如果磋商报价也相同的，则优先选择使用节能（节水）产品、环境标志产品较多的响应单位，如该项也相同，则由评审小组组织以抽签方式确定成交人。

二、评分标准

（一）价格分（10分）

磋商总报价低于或等于采购最高限价的，为有效磋商报价。超采购最高限价的磋商报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得成交。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，计算结果四舍五入保留两位小数（价格权值为10%）。

（二）技术、商务分（90分）

1、原材料质量（12分）

提供以下原材料检测报告彩色扫描件，检测报告需为具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图；每提供1份得3分，本项最高得12分。

1.1半预制卷材产品使用过程中应对人体皮肤、眼睛等器官无刺激/腐蚀，以此确保使用安全。请提供符合GB 30000.19-2013皮肤腐蚀/刺激、GB 30000.18-2013急性毒性（经口）和GB 30000.20-2013严重眼损伤/眼刺激的证明材料。

1.2半预制卷材产品经模拟人工踩踏10 万次后测试后：冲击吸收、垂直变形符合GB/T 14833-2020、GB/T 43564-2023的证明材料。

1.3为了保障无缝卷材抗划痕：所投无缝卷材跑道面胶符合GB/T 9279.1-2015标准要求，使用红宝石划痕针，表面无划痕和划伤现象，提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告。

1.4无缝卷材拼接缝具有耐高温、耐低温性能：在高温40℃，低温-25℃测试后无缝卷材拼接缝拉伸强度≥1MPa、拉断伸长率≥120%，符合GB/T22517.6-2020的证明材料，提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告。

2、施工组织设计比较（57分）

根据供应商提供的整体施工方案进行评分，在实质性满足招标要求的前提下，按下列标准评分：

2.1总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效。（7分）

综合评定优秀，概述详细，组织机构健全，总体安排科学，方案考虑周全，有合理化建议等得7分；综合评定良好，概述较为详细，总体安排可行，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得5分；综合评定一般，方案简单，基本能满足项目实施需要的得3分，不提供的不得分。

2.2平面布置：施工现场平面布置及临时设施、临时道路等施工现场的布置科学、合理、规范、高效。（7分）

综合评定优秀，布置科学合理，描述详细，清晰准确的得7分；综合评定良好，布置比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得5分；综合评定一般，方案简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得3分,不提供的不得分。

2.3施工总进度计划：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效。（7分）

综合评定优秀，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得7分；综合评定良好，总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得5分；综合评定一般，方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得3分,不提供的不得分。

2.4分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效。（7分）

综合评定优秀，分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、科学合理、操作性强、考虑周全的得7分；综合评定良好，分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、比较合理、操作性较强、考虑较周全的得5分；综合评定一般，方案简单，操作性不强的得3分,不提供的不得分。

2.5安全文明施工措施：该工程安全文明施工、垃圾清运措施、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效。（8分）

综合评定优秀，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得8分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得6分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得3分,不提供的不得分。

2.6机械设备的投入；用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较。（7分）

综合评定优秀，投入完全符合项目实际，管理制度完备、使用方案详尽的得7分；综合评定良好，投入基本符合项目实际，管理制度比较完备、使用方案比价清楚的得5分；综合评定一般，投入不足，基本能满足项目实施需要的得3分,不提供的不得分。

2.7作业人员保障措施。（7分）

综合评定优秀，配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得7分；综合评定良好，配备比较合理、考虑较周全、能满足项目实施需要的得5分；综合评定一般，配备简单，基本能满足项目实施需要的得3分,不提供的不得分。

2.8特殊情况施工措施：本项目的季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施内容比较。（7分）

综合评定优秀，措施科学合理，给出应对措施，操作性强的得7分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得5分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得3分,不提供的不得分。

3、人员配置比较（21分）

3.1项目负责人具有工程类高级职称3分，中级职称的得2分，具有初级职称的得1分；最高得3分。

3.2技术负责人（与项目负责人不得为同一人）具有工程类中级及以上职称的得3分，具有工程类初级职称的得1分；本项最高得3分。

3.3项目组其他人员（不含项目负责人、技术负责人）具有工程类中级及以上职称的，每提供一份得2分；具有工程类初级职称的，每提供一份得1分；最高得4分。

3.4响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项得3分，最高9分。（响应文件中需提供相关证书扫描件及对应证书在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询结果的完整网页截图且显示为有效，否则不得分。）

3.5响应单位自2023年6月1日起（以竣工日期为准）完成过的类似项目业绩，每有一个得1分，最高得2分。（响应文件中需提供项目合同扫描件，否则不得分。）

注：提供上述人员有效证书扫描件，同时提供响应截止时间前最近一期供应商为其缴纳的社保证明。

备注：①针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的，视为不具备该项得分的条件。

②所有扫描件字迹须清晰可见，扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

（全文完）