工 程 量 清 单 总  说  明

工程名称：学员公寓客房维修项目

一、工程概况： 本项目为学员公寓客房维修项目。项目位于南京市栖霞区，本次改造范围：对原有地板、墙纸拆除更换或维修，改造内容为详见工程量清单。 二、工程量清单编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见； 2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容（苏建价【2016】154号文）、税率执行省住建厅苏建函价【2025】2号文等； 3.建设单位提供的相关要求； 4.与建设项目相关的技术标准、质量验收规范等。 5.施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计。 三、编制说明： 1.招标工程量清单范围内的工作内容均在本次招标范围内； 2.本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范、招标图纸一起使用。投标单位报价时除依据工程量招标清单外，还应结合招标文件、现行国家、省、市规范规定进行报价。 3.分部工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件、合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。图纸要求及相关技术标准范围内的要求需全部考虑在投标报价中。 4.投标人应对招标工程清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不作调整。在施工过程中，采购人如需增加项目，可与投标人另行签订补充合同。补充合同除约定增项内容外，不得修改原合同的其他条款，且所有补充合同的累计金额不得超过原合同总价的百分之十。 5.投标人具有核查工程量清单、踏勘现场、全面阅读理解招标文件的义务。投标人若发现招标文件/清单等招标资料存在包含但不限于以下问题的，需在投标前的规定提疑时间内以书面形式向招标人提出：（1）招标文件工程承包范围描述不清晰的；（2）招标清单的项目特征描述不准确、内容不完整的；（3）招标清单的工程量存在明显偏差的；（4）招标清单存在缺漏项的。如投标人在澄清答疑的有效时间内未及时向招标人提交相关书面文件，即视为投标人已全面理解并完全认可包含招标文件/清单等在内的所有招标资料，投标报价则被视为已包含上述范围内的全部工程建设内容。 6.对于分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，以招标文件和清单计价规范为准，请投标人充分考虑并在报价中综合考虑，结算时不作调整。 7.投标人应先到施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，分析施工条件（水、电等）。现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。对于现场的实际情况、周边环境影响、道路运输、围档要求夜间照明、专人现场安全看护等在报价中考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 8.施工垃圾外运由承包方自理。 9.投标人应自行了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。 10.施工过程中不能污染、破坏原有建筑。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不计取恢复费用。 11.投标人自行考虑办公及住宿，费用包含在投标报价中。一旦中标，招标人概不调整此类费用。 12.本工程现场安全文明施工措施和扬尘控制必须符合相应规定。 13.施工单位离场前，须提供干净整洁的完成面，投标人自行考虑相关保洁费用。 14.承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目关键部位的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像及彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。 15.投标单位应确保满足工程相关部门的要求，确保本工程能够顺利通过相关部门验收，相关费用自行考虑，否则由此造成的一切损失由承包方承担。 16.招标清单工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时该项总价不作调整。 17.砂浆：本次砂浆采用商品砂浆，现场施工方式由投标人结合当地政策、文件要求自行考虑，结算时不作调整。 18.本工程的所有材料进场需经监理、发包人认可方能使用，否则发包人有权要求进场材料全部撤场，一切损失由承包人自行承担。 19.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求。 20.投标人应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用自行考虑计入投标报价中。清单特征中未描述的，但《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及配套工程量计算规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑相应的费用，列入相应报价中。清单未尽项目内容投标单位自行考虑，投标报价中视为已包含未尽项目。 四、其他说明： 投标人必须按照招标人提供的主要品牌规定的品牌要求报价，没有提出品牌要求的材料均须按照国产优质品自行报价；投标人在投标时必须在《承包人供应材料一览表》中注明主要材料规格、品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货，如进场材料与投标时不符，招标人有权要求中标人按照选用品牌供应材料，工程中所用材料必须符合国家质量验收标准，满足设计要求。投标人若采用非选用品牌，需书面提供权威部门证明其选用的品牌型号优于主要材料选用品牌一览表的型号。 《主要材料选用品牌一览表》详见附表: 序号; 材料名称; 推荐品牌型号; 备注. 1; 实木多层地板; 大自然、圣象、安信; /. 2; 防水乳胶漆; 多乐士、三棵树、立邦; 乳胶漆要求净味五合一，不含甲醛.