
招　标　文　件

项目名称：_江苏省“智慧住房城乡建设”平台（一期）-省级城市运行管理服务平台_

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0626               

江苏省政府采购中心

_2024_年_11_月

 总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………1 
第2章 投标人须知…………………………………4  

第3章 合同文本……………………………………13
第4章 采购需求……………………………………17
第5章 评标方法与评标标准………………………42
第6章 投标文件格式………………………………49
第一章  投标邀请
受江苏省住房和城乡建设厅（机关）的委托，江苏省政府采购中心就江苏省“智慧住房城乡建设”平台（一期）-省级城市运行管理服务平台(JSZC-320000-SCZX-G2024-0626)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏省“智慧住房城乡建设”平台（一期）-省级城市运行管理服务平台招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0626

2.项目名称：江苏省“智慧住房城乡建设”平台（一期）-省级城市运行管理服务平台
3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	368


4.最高限价

	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	368


5.采购需求（简介）：本项目是建设“智慧住房城乡建设”平台（一期）-省级城市运行管理服务平台，主要建设业务指导、监督检查、监测分析、综合评价、决策建议、应用维护、省级城市运行管理服务行业数据中心等7个子系统，同时构建“宏观看态势、中观看行业、微观看治理”的城市运行管理服务数字体征，定期形成决策建议报告，为打造“用数据说话、用数据决策”的现代化治理模式提供信息化支撑。（详细内容见本招标文件第四章）。
6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标

	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年12月11日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：江苏省住房和城乡建设厅

地址：南京市鼓楼区草场门大街88号

联系人：周生根

联系方式：025-51868782

2.江苏省政府采购中心信息
地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区　
联系人：  厉彬彬         
联系方式：　025-83668517　　　
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会

   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：江苏省“智慧住房城乡建设”平台（一期）-省级城市运行管理服务平台                   

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0626             

采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）__江苏省住房和城乡建设厅（机关）_______

乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 江苏省“智慧住房城乡建设”平台（一期）-省级城市运行管理服务平台  项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省“智慧住房城乡建设”平台（一期）-省级城市运行管理服务平台
1.2标的质量：省级城市运行管理服务平台将立足厅系统及各地现有信息化建设基础和业务实际，以“一屏观全域、一网知风险、一体评全域”为目标，以“管用、实用、好用”为导向，遵循“整合、共享、节约”的原则，按照“分建共用、上下贯通、资源共享、按需拓展、分步实施”的建设思路和“1+1+5+3+N”的基本构架，建设1个省级运行管理服务数据体系、1个省级运行管理服务应用平台、5个核心功能系统、3个后台支撑系统、N个江苏特色应用场景。结合我省工作实际，聚焦环卫基础设施安全规范运行、城管行业应急处置调度、城市管理行政执法、园林绿化、便民惠民和综合评价等，统筹实施城市建设及运行管理的公共设施及安全运行、基础服务的数据汇聚和功能整合，着力构建“标准统一、可观可测、可判可评、互联互通、运转高效”的省城市运行管理服务平台。具体内容包括：

1.数据体系建设：数据资源调研、数据资源管理、数据资源加工和数据资源建库。

2.应用体系建设：

（1）业务指导系统：包括政策法规、行业动态、经验交流等功能模块。

（2）监督检查系统：包括重点工作、联网监督、在线填报、电子台账、统计分析等功能模块。

（3）监测分析系统：接入城市基础设施安全运行智慧监管系统（城市生命线安全工程一期）的监测分析功能。

（4）综合评价系统：包括指标设计、评价填报、实地督导、问卷调查、评价结果、评价配置等功能模块。

（5）决策建议系统：包括综合决策专题、基础设施一张图、监督检查专题、市县联网专题、城市停车等专题场景。

（6）数据交换系统：包括接口服务发布、接口服务订阅、接口状态监控、数据安全管理等功能模块。

（7）数据汇聚系统：包括数据获取、数据清洗、数据融合等功能模块。

（8）应用维护系统：包括应用管理、组织管理、岗位管理、用户管理、登录页配置、授权服务、基础数据、审计日志、数据服务、数据同步等功能模块。

（9）江苏特色应用场景：包括环境卫生管理、城管执法管理、园林绿化管理等场景模块。

3.基础环境建设：安全体系建设和基础软件建设。

1.3 标的数量（规模）：1。
1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起12个月内完成。

1.5 履行地点：南京市。
1.6 履行方式：现场交付。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

 七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例为合同金额的50%。

8.1.2 中期款支付时间：初验完成后甲方预付合同金额的35%。

8.1.3 尾款支付时间：终验完成后甲方支付合同金额的10%，剩余合同金额的5%作为履约保证金，质保期满后支付给乙方。

九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求
一、采购标的清单

	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	**
	1
	江苏省智慧住房城乡建设平台（一期）—省级城市运行管理服务平台
	软件与信息服务业


二、项目概述

（一）建设背景

2021年12月，住房和城乡建设部办公厅印发《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督函〔2021〕54号），要求各地在开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的基础上，全面加快建设城市运行管理服务平台，推动城市运行管理“一网统管”。2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台。2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台。2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。

（二）建设目标

省级城市运行管理服务平台将立足厅系统及各地现有信息化建设基础和业务实际，以“一屏观全域、一网知风险、一体评全域”为目标，以“管用、实用、好用”为导向，遵循“整合、共享、节约”的原则，按照“分建共用、上下贯通、资源共享、按需拓展、分步实施”的建设思路和“1+1+5+3+N”的基本构架，建设1个省级运行管理服务数据体系、1个省级运行管理服务应用平台、5个核心功能系统、3个后台支撑系统、N个江苏特色应用场景。结合我省工作实际，聚焦环卫基础设施安全规范运行、城管行业应急处置调度、城市管理行政执法、园林绿化、便民惠民和综合评价等，统筹实施城市建设及运行管理的公共设施及安全运行、基础服务的数据汇聚和功能整合，着力构建“标准统一、可观可测、可判可评、互联互通、运转高效”的省城市运行管理服务平台和“全域智治、一网统管”的城市运行管理服务新模式。
三、总体要求
（一）建设原则

在建立省城市运管服应用的框架时，应在技术路线选择、数据规范、应用系统的可维护性和可扩充性等方面给予全面地考虑和留有充分的余地。在系统的建设过程中应体现以下原则：

1、安全性

系统本身以及数据安全问题至关重要，一方面要加强信息系统的安全性、可靠性、稳定性的设计，另一方面需要做好系统的数据管理和密码应用设计，确保数据安全。

2、实用性和易用性

要求系统中建设的各类功能不仅能满足业务需求，还应适应各类业务角色的工作特点，必须易于使用、管理与维护。整个系统的设计应遵照标准的用户界面设计规范，充分考虑各部门人员的操作习惯，通过人性化界面提供业务处理功能。

3、高效性

系统运行、响应速度快，各类数据组织合理，信息查询、更新、出图顺畅，并且不因投入运行的时间长、数据量不断增加而对系统的整体性能产生明显的影响（如响应速度急剧下降）。

4、集成性

系统建设中所涵盖的各业务流程之间应产生有机衔接，通过数据库关联、业务数据整合、数据交换等技术实现数据的共享与通存通取。通过对数据交换接口和Web Service、Restful API服务接口的封装，方便实现本系统与其他系统之间的对接。

5、标准化和开放性

系统建设要严格遵循国家、行业有关的标准和规范，在系统架构、应用技术、平台选用等方面都必须遵守IT工业标准，具有良好的开放性。应用系统的各个模块之间应保持相对独立。在科学规范的管理制度保障下，数据资源能够得以顺畅流动，构成一个具有统一软件平台、统一标准、统一数据的开放系统，具有易扩充的、稳定的数据与应用体系。

6、可维护性

系统设计应按照标准化、规范化、分层化的方法设计，软件实现时尽量采用构件化。通过采用构件化软件开发方式，引入面向服务（SOA）的理念和技术，以满足如下可维护性要求：一是系统结构分层，业务与实现分离，逻辑与数据分离；二是以接口为核心，使用开放标准；三是构件语言描述的形式化；四是提炼封装构件的规范化。

7、可扩展性

考虑到项目实施是一个循序渐进、不断扩充、逐步完善的过程，应采用积木式结构、组件化设计等开发建设思路。整体构架要考虑系统内外的无缝连接，为今后系统扩展和集成留有扩充余量。

（二）总体框架

系统设计应体现“实用性”的原则，从快速应用、科学采集、使用稳定、安全可靠等方面出发，以“统分结合、标准先行”为建设原则，避免重复建设、重复采集，综合采用主流信息化技术手段，搭建高安全性、高可靠性、高稳定性、易维护的总体架构。系统将采用B/S架构。其中，硬件层包括国家电子政务网络、服务器、存储、安全设备及智能终端设备等，为项目提供基础支撑；数据层囊括了城市运行管理服务等业务数据，是系统运转的关键；支撑层基于基础支撑平台功能，采用分布式集群、高性能计算等，为应用层提供支撑；应用层主要包含省级城市运行管理服务监管综合应用。

（三）技术要求

1.应用软件采用 J2EE 体系结构。系统具有较强的可扩展性，可根据国家相关政策要求支持国产化适配。

2.移动终端应用软件应支持Android、鸿蒙系统，可以适配主流的智能手机。

3.在应用系统设计中，需要满足用户界面统一性，便于用户操作和应用。

4.在系统开发中，保证系统的可维护性，合理设计应用体系结构，同时，系统需要提供友好的二次开发接口，方便地对功能进行增加和修改。

5.系统必须易于管理，操作简单，便于掌握，并且系统的安全性、稳定性等达到市场先进水准。

6.数据接口具有一定的灵活性、开放性和扩展性，支持实时抽取，支持对各种数据类型的抽取与转换。

（四）性能要求

系统平台能够最大限度地符合需要，软件系统的总体性能指标如下：

1.系统稳定性指标。系统应保证7*24小时不间断运行，系统有效工作时间≥99.99%，系统故障恢复时间不超过24小时。

2.具有良好的并发响应能力，整体响应性能在3s以内（复杂事务处理≤5s），正常情况下并发访问量支持应不小于500。

3.具有完备的信息安全体系，能对登录用户的身份进行认证。

4.具有良好的数据安全保障机制，对数据采取集中管理和存储的模式，数据库结构设计良好。

5.文本信息交换的响应时间控制在2s以内。

6.具有高度的灵活性，能适应日常业务变更的需求，提供日常系统管理和维护。

（五）主要软硬件选型原则

1、总体选型原则

本项目提供的设备不能是已停产或即将停产设备，软件应是已经投入商用软件的稳定版本，各类软件应为市场主流厂家产品，主要原则如下：

（1）注重操作易用性：操作方便，使用简便，快速故障定位与系统维护。

（2）经济实用原则：以需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模。系统应突出实用，要让系统的投资与江苏省住建厅的实际需求相符合。

（3）突出实用性和成熟性：设计力求从实用出发，自研部分采用经过验证的成熟技术；外购器材和模块采用主流的商用货架产品进行加固处理。

（4）强化可靠性：认真执行“产品质量第一”方针，加强质量管理；在设计上采用先进的嵌入式计算机技术，提高设备的可靠性。

（5）保持开放性：系统要求开放性好、标准化程度高，系统建设应与现有的一些系统平台兼容。

2、应用软件要求

应用软件质量应符合GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（square）第10部分：系统与软件质量模型》，具体要求如下：

（1）功能性

应用软件所实现的功能达到设计规范和满足用户需求的程度，应用软件安装之后，软件的功能是否能完成应是可识别的。在给定的限制范围内，使用相应的环境设施、器材和数据，用户文档集中所有功能应是可执行的。

（2）可移植性

本项目中的应用软件满足平滑移植，即应用软件与硬件平台相对分离，应用软件可以自由运行在主流硬件平台的主流操作系统上。当硬件平台发生变更时，可不用重新购买相同功能的应用软件。

（3）易用性

应用软件应尽可能采用参数化、可配置的设计开发原则，保证在系统相关指标（如有效期）和业务流程、管理流程发生变化时，能够通过参数修改或程序配置灵活适应新的要求。有关软件执行的各种问题、消息和结果都应是易理解的。

（4）兼容性

本项目应用软件应保证不同时期提供的同类软、硬件能够兼容。当后期配置的软、硬件与前期配置的不兼容时，能够免费对前期软、硬件进行更新替换。对于后期的国产软件和系统具有兼容性。

（5）性能效率

要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其他模块，应用系统可以处理由于业务功能和用户量不断增加而带来的压力，保证系统正常运行。在规定条件下，实现软件功能所需的响应时间和计算机资源（CPU、内存、磁盘空间和数据吞吐量）的使用程度。

（6）维护性

与进行指定的修改所需的努力有关的一组软件属性，即易分析性、可修改性、稳定性、可测试性。应用软件在运行维护过程中，如果出现了运行故障或者扩展新功能和性能，软件应具有可分析性和良好的扩展性，重新设计后的软件具备稳定性和可测试性。

（7）可靠性

在规定的一段时间和条件下，软件维持其性能水平有关的一组软件属性，具备成熟性、容错性、易恢复性。在满足一定条件的应用环境中，应用软件能够正常维持其工作的能力，在出现一些错误操作时，应用软件可以具有容错性，如果软件意外退出，重新启动后可以恢复最近的软件数据。

（8）安全性

为了防止意外或人为的破坏，本项目中的应用软件应具备自身保护能力。

3、第三方软件选型原则

系统开发部署应满足信创相关要求。

根据国家相关政策要求，系统应适配省政务云提供的国产化信创环境。投标人提供承诺书并加盖公章。
1、操作系统软件

系统服务器采用的操作系统应满足以下要求：

基于省政务云提供的银河麒麟、统信等国产信创操作系统开发和运行，操作系统同时应具有较高的可靠性、容错能力，系统软件不易崩溃和破坏，具有良好的故障恢复能力；操作系统软件应具备升级能力，支持远程和本地在线升级。

2、需支持鲲鹏系列、龙芯系列、海光系列等国产化CPU平台等多个平台硬件体系；

提供丰富的开发工具，支持Java（包括OpenJDK/JVM、Oracle JDK/JVM、IBM JDK/JVM）、Python、Perl、Shell脚本、Ruby、PHP等编程语言。。

3、第三方软件

（1）应采用达梦、人大金仓、神通等国产化信创数据库软件；

（2）应采用普元、东方通等信创中间件产品；

（3）应采用福昕、数科等信创版本版式软件；

（4）应采用WPS、永中office等信创版本流式软件；

（5）客户端浏览器应支持统信、360等信创版浏览器；

（6）支持大容量数据库存储；

（7）支持面向对象的设计；

（8）响应时间快、数据单位时间吞吐量大；

（9）具有并行处理能力，支持多CPU模式的系统；

（10）提供数据的正确性和一致性保护，包括实体完整性、参照完整性、复杂的事务规则；

（11）安全保密机制完善，提供账户管理、用户权限、数据约束；

（12）支持分布式应用，具有数据透明度与网络透明度；

（13）具有可移植性和可扩展性；

（14）具有较强的容错能力。

（六）安全体系建设

本次项目部署在省政务云，其中服务器、存储设备、备份设备及网络安全防护、密码应用等相关硬件设备均由省政务云提供支撑。

为更好地保障本项目建设对网络安全的需求，省厅将主要基于省政务云提供的网络安全资源和厅内部现有的网络安全环境，重点加强数据安全保护，开展网络安全建设，主要包括物理环境安全、网络安全、数据安全、应用系统安全、密码安全和安全管理体系等方面内容。

四、建设内容

（一）数据体系建设

数据体系是省级平台的核心，根据应用系统运行需要，建立包括业务指导、监督检查、监测分析、综合评价数据，市级平台上报数据和外部汇聚数据在内的全省综合性城市管理数据库。

通过“自动采集”和“在线报送”等方式，横向汇聚融合省级部门与城市运行管理服务相关数据，纵向汇聚融合各市县城市运行管理服务相关数据，对归集的各类数据进行清洗治理、深度挖掘、关联分析等，夯实江苏省城市运行管理服务数据资源体系。

具体建设要求如下：

1、数据资源调研

在开始建设省城市运管服平台前，要对省城市运行管理服务相关数据进行数据调研，包括省级部门与和各市县城市运行管理服务相关数据。

明确调查内容，包括数据接入方式、数据更新周期、可提供的数据项等。

梳理信息系统清单，包括信息系统名称、系统类型、所属层级、建设情况等信息，形成省城市运管服平台信息系统清单。

编制数据资源清单。通过对省级部门与和各市县城市运行管理服务相关平台数据调查，充分梳理省城市运行管理服务数据资料，形成数据资源清单。

2、数据资源管理

（1）数据接入

数据接入是要实现数据的“多源汇聚”，采用统一的数据接入模式，以标准化、模块化的方式进行多源异构数据资源的接入；提供采集全面、动态可配的数据接入机制。

（2）数据处理

数据处理主要是面向结构化具体数据内容建立标准化的数据处理模式。

（3）数据转换

通过数据元和数据表字段的关联，根据关联关系自动生成可执行的转换规则，进行数据标识的转换。

（4）数据关联

数据关联组件需要完成在不同数据集之间的关联，实现在不同数据集的联动，为数据治理、业务应用的需求提供支撑。

（5）数据更新管理

省城市运管服平台数据主要通过两种方式获得，一种是接入其他平台/系统的数据服务，另外一种是省城市运管服平台生成的数据

3、数据资源加工

主要实现对数据归集库数据的清洗、转换、翻译、校验、去重、合并处理，对各类数据资源进行处理、治理，形成标准、可用、可信的数据资源。

4、数据资源建库

（1）地理信息数据库

包括基础地图、网格图层、行政区划图层等地理信息数据。

以上数据属于测绘相关成果，相关数据处理及建库人员需具备测绘相关证书。

（2）业务指导数据库

包括政策法规、行业动态、经验交流等数据。

（3）监督检查数据库

包括重点工作、重点工作操作记录等数据。

（4）监测分析数据库

监测分析数据主要覆盖垃圾处理及设施运行管理等相关数据，主要包括监测预警数据和风险隐患管理数据。

（5）综合评价数据库

1）运行评价数据

包括城市名称、城市简述、运行评价一级指标名称、运行评价二级指标名称、运行评价三级指标名称、评价类型、指标类型、数据来源、计算公式、评分方法、测评方法、评价分值、评价时间、评价批次、评价部门、评价人员、评价报告等。

2）管理评价数据

包括城市名称、城市简述、管理评价一级指标名称、管理评价二级指标名称、管理评价三级指标名称、评价类型、指标类型、数据来源、计算公式、评分方法、测评方法、评价分值、评价时间、评价批次、评价部门、评价人员、评价报告等。

（6）省级相关数据库

1）运行监测（生命线）数据

主要包括燃气、排水防涝、污水监管、地下管线、第三方施工、供水、桥梁等基础数据和监测分析数据，由江苏省城市生命线安全工程一期项目统一汇聚建库。

2）城市管理执法数据

主要包括执法机构、执法人员、执法案件等数据。

3）园林绿化数据

主要包括各类城市绿地、绿道、林荫路、立体绿化等园林绿化建设数据，综合公园、社区公园、游园（含口袋公园）、专类公园等城市公园体系数据，历史名园、城市古树名木、城市湿地公园等重点资源数据，以及园林绿化养护、园林绿化垃圾综合利用、城市绿地外来入侵物种防控，高品质园林绿化项目等行业管理数据。

4）建筑垃圾数据

主要包括建筑垃圾运输企业及车辆、建筑垃圾资源化利用消纳设施、备案核准等数据。

（7）市县上报数据库

市县上报数据主要包括城市基础、数字城管、市政公用、环境卫生、城管执法、垃圾分类、建筑垃圾、违法建设、户外广告、城市停车、园林绿化数据等内容。

1）城市基础数据

包括统计年份、行政区域面积、建成区面积、常住人口、建成区常住人口、生产总值、人均生产总值等。

2）数字城管数据

包括单元网格、案件类型、案件数量、案件来源、立案数、按时结案数、办结率、群众满意率等数据。

3）市政公用数据

包括燃气、排水、供水、照明、道路、桥梁等数据。

4）环境卫生数据

包括垃圾转运站、垃圾处置终端、公共厕所、清扫保洁收运等数据。

5）城管执法数据

包括执法机构、执法人员、执法案件等数据。

6）垃圾分类数据

包括垃圾分类小区、分类质效等数据。

7）建筑垃圾数据

主要包括建筑垃圾运输企业及车辆、建筑垃圾资源化利用消纳设施、备案核准及全过程电子联单管理等数据。

8）违法建设数据

包括违建排查、处置等数据。

9）户外广告数据

包括户外广告基础设施数据，主要名称、地址、所属单位、许可及安全检查情况等数据。

10）城市停车数据

包括城市停车设施基础信息、停车进出记录等数据。

11）城市园林绿化建设数据

各类绿地、林荫路、绿道、立体绿化等数据。  

12）城市公园体系数据

综合公园、社区公园、游园（含口袋公园）、专类公园等数据。

13）城市园林绿化重点资源数据

历史名园、城市古树名木、城市湿地公园等数据。

14）城市园林绿化管理数据

园林绿化养护、园林绿化垃圾综合利用、城市绿地外来入侵物种防控，高品质园林绿化项目等数据。

（二）应用体系建设

1、业务指导系统

通过汇聚全省城市运行管理服务相关法律法规、政策制度、体制机制建设情况、行业动态、队伍建设、典型经验、行政处罚决定信息等。通过数据交换将业务指导数据共享至国家平台。

主要包括政策法规、行业动态、经验交流等功能模块。

1)政策法规

汇聚、共享国家、省、市城市管理领域相关法律、法规、规章、规范性文件以及标准规范等数据，实现对政策法规类信息的分类分级管理。

主要包括政策法规首页、政策法规管理、政策法规查询、政策法规统计等功能。

2)行业动态

汇聚各市、县推送的城市管理机构设置、队伍建设、执法保障、工作机制等信息，以及改革创新、专项行动、重点任务落实等工作动态，实现对城市管理行业动态信息的全面掌握。

主要包括行业动态查询、行业动态审核、行业动态统计、行业动态配置等功能。

3)经验交流

汇聚各市、县推送的城市管理好经验、好做法，通过省级运行管理服务监管应用向各市县推广典型案例，发挥引领示范作用。

主要包括经验交流首页、经验交流管理、经验交流查询、经验交流统计等功能。

2、监督检查系统

监督检查系统将重点工作布置给地方城市管理部门，明确工作任务要求和时限，并对工作进度、完成质量以及巡查发现的重点问题进行督查督办；对全省各级平台数据共享情况进行监测报警；对无法通过数据对接获取的行业监管数据进行在线填报；对汇聚的各类行业监管数据进行台账式管理和统计分析应用。

主要包括重点工作、联网监督、在线填报、电子台账、统计分析等功能模块。

1)重点工作

重点工作模块用于接收国家平台交办的工作任务和向国家平台反馈工作进展和落实情况；同时省级平台可以通过重点工作模块向市级派发省级重点工作，提出工作要求和完成时限；接收市级平台按规定反馈工作进展和落实情况，显示工作任务进度；对即将逾期工作任务进行督办、对暂无法完成工作任务进行挂账。

主要包括重点工作派发、重点工作接收、重点工作统计等功能。

2)联网监督

联网监督模块主要是通过监测下级平台的联网状态，及时发现在下级平台出现的联网中断情况，提醒相关人员处理；并能够实现以单点登录方式访问各市级平台。

主要包括单点登录地址配置、单点登录连接状态监测、行政区划列表展示、联网监督地图展示、单点登录跳转、连接状态展示、掉线提醒等功能。

3)在线填报

根据省级运行管理服务监管应用信息统计和行业监管需要，建立数据填报任务，通过分配账号的方式供各市县主管部门按要求填报相关统计数据、基础数据和运行数据，并对填报情况进行跟踪督办，并可根据工作需要对各类数据填报表单进行灵活的配置和发布。

主要包括基础数据管理、填报任务下发、填报任务审核、数据清单、填报任务接收、数据填报配置等功能。

4)电子台账

根据在线填报和数据交换接口获取的各市、县数字城管、市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等数据形成电子台账，并提供按时间、区域、类型等维度的数据查询功能。

主要包括数字城管查询、市政公用查询、市容环卫查询、园林绿化查询、城市管理执法查询等功能。

5)统计分析

对全省数字城管、市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等运行、管理、服务3大类数据进行统计分析。

主要包括数字城管统计、市政公用统计、市容环卫统计、园林绿化统计、城市管理执法统计等功能。

3、监测分析系统

省级运行管理服务平台监测分析板块通过接入城市基础设施安全运行智慧监管系统（城市生命线安全工程一期）的监测分析功能，不再重复进行开发，实现对供水、燃气、桥梁、城市内涝、路面塌陷、第三方施工开挖等专项的综合监管和智慧监测。

4、综合评价系统

结合江苏实际，构建可优化、可拓展的数字化评价指标模型，开发数据上报、实地督导、问卷调查等信息化评价工具，实现各类评价数据的动态监测、网上申报、随机抽查、问卷采集，各项评价指标的自动计算和分析对比，形成可对照、可溯源、可钻取、可改进的评价结果。

主要包括指标设计、评价填报、实地督导、问卷调查、评价结果、评价配置等功能模块。

1)指标设计

综合评价的指标支持灵活可配置，满足多种评价体系拓展。该功能用于对城市运行管理服务各项评价指标进行配置管理，包括指标体系管理、指标定义管理、指标属性管理、计算规则管理、评价规则管理、检查项管理、样本库关联、抽样规则配置等的灵活配置。

2)评价填报

评价填报模块用于评价主体向评价对象下发平台上报任务，通过评价对象填报的形式，获取各类平台上报指标数据。

主要包括填报、已报送、待审核、已审核等功能。

3)实地督导

实地督导用于评价主体向第三方测评机构（或由评价主体组建的实地督导工作组）的实地督导人员下发实地督导任务，通过实地督导人员随机抽样现场检查打分的形式，获取各类实地督导指标数据。

主要包括第三方实地督导、待填报、待审核、已审核、待填报、实地督导结果等功能。

4)问卷调查

线上问卷调查用于评价主体下发问卷调查（线上）任务，通过线上问卷的形式获取各类调查数据。

主要包括待发布、调查中、已结束等功能。

5)评价结果

评价结果模块具备基于评价指标数据和评价任务完成情况，按规定的评价周期生成评价结果的功能，评价结果可采用文字、图表等可视化方式表达。

主要包括指标评价统计、一级指标评价统计、二级指标评价统计、评价趋势分析、专项排名等功能。

6)评价配置

该功能用于对城市运行管理服务各项评价指标进行配置管理。主要包括基础填报项、评价指标、属性字段、样本类型、样本点管理、评价时间、评价对象、评价人员、评价字典、抽样规则、问卷调查模板、自评价报告模板等功能。

5、决策建议系统

围绕城市部件事件监管、市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法、城市管理公众诉求、市县联网、城市停车等重点领域，构建“宏观看态势、中观看行业、微观看治理”的城市运行管理服务数字体征，对省级运行管理服务平台汇聚的各类城市基础、运行、管理、服务、评价等数据进行时空大数据分析，形成多维分析结果。

主要包括综合决策专题、基础设施一张图、监督检查专题、市县联网专题、城市停车等专题场景。

1)综合决策专题

针对全省各地市城市的基本信息：主要针对人口、面积、生产总值、各类城市部件等城市基本信息的统计分析，统计分析城市年度和季度发展的情况，并进行城市未来发展趋势的演变推测，展示城市发展风貌。

主要包括城市基础概况、运行能力指数、管理能力指数、决策建议报告等。

2)基础设施一张图

汇聚全省市政设施（供水、燃气、防涝、污水、井盖、照明等）、环卫设施等专项的基础空间数据及运行监测数据，在数字孪生地图上展示设施的分布情况，并按照区域统计相关的数量。

主要包括设施空间分布展示、设施数量统计、设施信息查询与定位、动态监测与预警等功能。

3)监督检查专题

可按时间段展示对专项工作或督办任务指挥派遣的总体情况，包括专项工作情况展示、督办任务情况展示、接收单位情况展示、被督办单位情况展示、未报送单位动态展示、在线通报等，并在地图上展示专项工作和督办件的全省分布情况等内容。

4)市县联网专题

展示各市、县城市运行管理服务监管应用建设和联网情况。以迁徙图形式展示已联网平台到省级运行管理服务监管应用的数据传输效果。在联网迁徙图上显示已联网城市名称，点击城市名称可显示城市基本情况、运行情况和评价指标等分项信息。

主要包括建设联网、单点登录等功能。

5)城市停车专题

以汇聚的停车数据为基础，分析呈现停车设施建设管理现状，聚焦分析全省泊位资源供给情况评估，为城市停车资源整合优化提供一定的指导。

主要包括停车资源分析、停车管理分析、停车效率分析、停车服务分析等功能。

6、数据交换系统

按照城市运行管理服务平台相关标准规范要求，开发省级城市运行管理服务平台与国家、市县平台的数据交换。与省级相关平台数据交换基于智慧城乡基础支撑平台数据资源中心数据交换功能实现。

市、县平台应向省级运行管理服务平台申请接人账号，申请信息应包括平台名称、密钥和接口服务地址等。省级运行管理服务平台审核通过后应提供平台标识、密钥、推送数据约定时间段和接口服务地址等配置信息。

主要包括接口服务发布、接口服务订阅、接口状态监控、数据安全管理等功能模块。

1)接口服务发布

接口服务发布依托API项目进行统一的展示和管理，在该模块可以查看API项目动态。

主要包括API注册、API日志等功能。

2)接口服务订阅

接口服务订阅模块为进行接口的权限申请提供了优化服务。在申请时可自定义需要授权的时间和接口并生成一个应用名称，应用名称以卡片的形式提供各类应用申请所需字段。

主要包括应用申请、应用审核等功能。

3)接口状态监控

接口状态监控模块通过模块化的设计，将各类API进行统一管理，实现实时展示API接口状态，对接口调用进行全面统计，智能展示热门服务，以及一键停用API等功能。

主要包括API管控、API分类展示、接口调用监控、热门服务监控、最新服务发布监控等功能。

4)数据安全管理

安全管理主要在于权限控制，主要设计用户权限和资源开放权限。

主要包括资源访问权限管理、资源开放权限管理等功能。

5)系统接口设计

包含与国家城市运行管理服务平台对接、与省级城市运行管理服务相关平台对接（运行监测数据对接、住建执法数据对接、垃圾分类数据对接）、与市级城市运行管理服务平台对接、与县级城市运行管理服务平台对接等功能。
7、数据汇聚系统

数据汇聚系统按现行行业标准《城市运行管理服务平台数据标准》（CJ/T545-2021）的规定汇聚数据，构建江苏省城市运行管理服务数据库，包括数据的获取、清洗、融合、资源编目等，同时按照基础支撑平台数据资源中心规范要求完成对接接入。

主要包括数据获取、数据清洗、数据融合等功能模块。  

1)数据获取

实时获取城市运行管理服务相关数据，采用统一的数据接入模式，以标准化、模块化的方式进行多源异构数据资源的接入。

主要包括数据库抽取、中间件方式、接口查询方式、接口接收方式、文件导入方式等功能。

2)数据清洗

具有对获取的多源异构数据进行转换、审核、比对、校验、去重和纠错等，对各类数据资源进行治理，形成标准、可用、可信的数据资源。

主要包括数据提取、数据清洗、数据转换、数据关联、数据比对、数据更新管理等功能。

3)数据融合

数据融合通过数据接口、ETL工具等多样化的数据交换方式，动态获取城市各领域基础数据和运行数据，以及相关部门的信息资源；并通过数据清洗、比对、去重、合并等技术手段，对获取的多源数据进行融合处理，确保数据获取的实效性和准确性。

主要包括数据概况、任务管理、字典管理和异常数据管理等功能。                                                

8、应用维护系统

根据平台应用维护管理需要，对组织机构、人员权限、业务流程、工作表单、功能参数等事项进行日常管理和维护。

主要包括应用管理、组织管理、岗位管理、用户管理、登录页配置、授权服务、基础数据、审计日志、数据服务、数据同步等功能模块。

1)应用管理

该模块提供子系统应用注册，注册成功后，子系统可以用生成的应用ID和应用密匙来调用服务。支持注册应用的对应用名称、应用标识、所属租户、应用图标、应用地址、回调地址、应用描述的配置，具体包括新增应用、应用设置、应用编辑、应用删除、高级检索等功能，应用清单提供列表和卡片的展现形式。

2)组织管理

该模块提供组织机构的维护管理，机构采用树形展示并进行层级管理的方式,具体功能包括机构的机构新增、修改、删除、调整等。

主要包括机构新增、机构调整等功能。

3)岗位管理

系统支持对岗位的配置，针对不同的组织机构，可以通过该模块设置各自的岗位，并对岗位的基础信息进行维护。支持对岗位的新增、查询、查看、编辑和删除。岗位清单有列表和卡片两种展现形式。

主要包括新增岗位、查询岗位、岗位详情等功能。

4)用户管理

系统支持对用户进行管理，通过基于租户进行分类管理，对数据进行隔离。租户存在上下级关系，在每一类租户中包含多个用户。

主要包括用户基本信息维护、用户授权操作等功能。

5)登录页配置

系统提供登录页面定制功能，可以通过该模快速时限登陆页面的个性化设计。

主要包括登录页面管理、页面设计器等功能。

6)授权服务

该模块提供对接入该用户中心的应用申请的查询、新增、修改、删除功能。

主要包括应用申请管理、应用申请查询、授权审批与管理等功能。

7)基础数据

行政区划模块提供行政区划的管理功能，包括区划的查询、分级展示、新增、修改、删除。字典管理模块对字典数据进行统一维护，避免字典数据变更对各子系统造成影响。支持对字典分组、字典类型以及字典项目进行配置，同时支持新建、删除、编辑和查询。

主要包括行政区划管理、字典管理等功能。

8)审计日志

用于对访问日志和操作日志进行检索、查看详情和删除等操作。以列表的形式呈现当前日志的基本信息，包含日志的登录账号、登录IP、登录类型、设备类型、运行状态等基本信息。

主要包括日志展示、日志检索、日志详情、安全性与合规性等功能。

9)数据服务

数据服务功能用于实现数据库到接口的直接转换，包括数据源和数据模型两大模块。

10)数据同步

数据资源概况主要展示数据交换任务统计情况、数据和脏数据情况、任务实时执行情况。通过该页面可以查看任务执行日志，任务执行中产生的脏数据，快速跳转脏数据管理分析数据异常情况。

9、江苏特色应用场景

（1）环境卫生管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

主要包括垃圾分类质效评估、建筑垃圾处置监管、垃圾分类处理监管等模块。

1）垃圾分类质效评估

整合省城乡生活垃圾分类和治理等系统，通过地市填报、分类设施数据对接等方式，监测全省垃圾分类相关指标，以乡镇（街道）为单元评估垃圾分类工作现状，实现生活垃圾分类全域全流程精细化监管。

主要包括垃圾分类数据汇总、垃圾分类决策分析等功能。

2）建筑垃圾处置监管

汇聚建筑垃圾处置、运输所涉及到的工地、车辆、企业等数据，将管理辖区的所有工地、消纳点、处理设施以及运输车辆纳入监管范围，实现全过程信息化监管。

主要包括总体概况、备案核准情况、运输企业及车辆监管情况、中转场所消纳场及处理设施监管情况、建筑垃圾处置共享查处联动等功能。

3）垃圾分类处理监管

整合接入江苏省垃圾分类处理监管应用，实现全省垃圾处理设施运行管理全覆盖、信息化监管与专家现场检查“两个常态化”，保障全省垃圾处理设施安全、达标与稳定运行，进一步提升全省垃圾处理行业运营管理水平。

（2）城管执法管理

对接住房城乡建设执法系统，通过地市填报、数据对接等方式，对全省执法队伍、监督机关、设备车辆、人员管理、执法案件及办理等数据进行分析管理，提升城管执法队伍规范化建设水平。

主要包括执法基础运行数据概览、执法分析、执法管理等功能模块。

（3）园林绿化管理

汇聚城市绿地、绿道、林荫路、立体绿化等建设数据、城市公园体系数据、园林绿化重点资源和行业管理等相关数据，分析管理现状和水平，评估发展潜力和管理提质方向。

主要包括总体概况、综合评价、成果展示等功能模块。

（三）基础环境建设

1、安全体系建设

平台部署的物理环境安全和网络环境安全由省政务云平台统一搭建。按照信息系统安全等级保护二级要求实施，建立由物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及管理安全等构成的安全保障体系。使用安全隔离与信息交换设备，按《中华人民共和国网络安全法》和《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）的规定与运行在政务专网上平台进行数据交换。

主要包括运行环境安全、密码安全、应用安全、安全管理体系等内容。

2、基础软件建设

本系统涉及的信创数据库、中间件、版式软件、流式软件等第三方软件由中标人提供。

五、项目实施与验收要求
（一）实施与联调服务

投标方应提供的实施方案（包括项目进度计划、项目组织管理、实施保障措施、质量保障措施、项目风险管理等内容）。

1、本项目系统在开发、调试、试运行、缺陷责任期中，出现的任何问题，均由中标单位负责。

2、中标供应商在中标后，需自行准备开发测试环境所需软硬件设备。

3、中标供应商应提供所有必须的安装材料，并详细注明安装、调试、调试方法，提供 安装、调试、维护手册；提供完整的中文产品说明书、中文产品使用手册、质量检测证明等。

4、中标供应商应提供相应的应用服务软件、数据库软件、操作系统、IT设备等开发配套环境的需求清单及说明。

5、根据本技术规范书中所定义的系统要求、网络安全等要求和原则，提出相关部署方案建议并负责实施；

6、中标供应商负责定期向发包人和监理、测评测试方提交工程实施进度的书面报告； 

7、中标供应商负责起草验收测试文档； 

8、中标供应商负责结合发包人和监理需求制定出系统备份策略； 

9、中标供应商负责配合发包人和监理、测评方进行应用软件系统的验收，并且负责整个工程过程中的相关文档收集、整理工作。

（二）培训与试运行要求

投标方应提供完备的培训计划，在系统上线后，能熟练、准确地使用、管理、维护系统成果，并能根据采购方业务或信息需求进行适当的流程变动，也希望通过此次系统研发及维护，达到提高业务管理水平和信息管理水平的目的。为此，投标方应为招标方提供包括但不限于下列几个方面的培训：

（1）项目管理培训；

（2）系统业务操作培训；

（3）系统管理、维护工具培训；

（4）投标方认为必要的其他培训。

投标方应提出上述培训的具体建议和详细方案（包括培训内容、培训计划、培训方式、培训组织、培训考核等内容），并确保能对相关用户进行培训。

试运行时应在发现并解决一定数量的问题基础上，完善系统并建立系统常见问题列表，供管理与使用者参考。如果试运行效果很不理想，可以中止并要求返工；如果试运行的范围和深度满足后且系统运行稳定，可以进行验收程序。

（三）项目验收要求

1、系统功能和非功能要求得到实现； 

2、系统初始化成功，基础数据齐全，协助实现与其他应用的对接； 

3、系统经过培训和试运行，各模块功能和系统性能都稳定； 

4、系统通过发包人方指定的第三方软件测试和安全性评估，并向采购人出具符合合同、招投标要求和国家标准的检测验收报告；

5、系统文档和资料完整，售后服务条款清晰，在开发方支持下，发包人单位具备运维条件。 

（四）提交产物要求

供应商在项目建设的实施、初验、终验阶段及时提交建设成果，主要包括（但不限于）以下内容：

1、项目实施阶段：（1）项目实施方案；（2）需求分析说明书；（3）需求规格说明书；（4）概要设计说明书；（5）系统上线部署方案；（6）软件安装说明书；（7）软件使用说明书；

2、项目初验阶段：（1）详细设计说明书；（2）数据库设计说明书；（3）系统接口说明书；（4）系统培训方案；（5）系统操作手册；（6）测试报告。

3、项目终验阶段：（1）项目验收方案；（2）系统运行报告；（3）项目验收报告；（4）项目内新开发软件源代码。

4、质保期内运维阶段：（1）系统运维方案；（2）系统运维手册；（3）系统运行维护记录。

六、质量保障、系统运维及售后要求

（一）质量保障要求

1、中标供应商需要有公司级的质量保障体系，并保障该体系有效正常运作；

2、中标供应商需要在软件开发与系统售后服务的公司级保障体系之下，建立本项目的质量保障体系并获得公司的资源支持；

3、公司不得缩小项目人员的组成或者其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出；

4、中标供应商在项目实施过得中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出发包人和监理方认定的允许范围的，发包人方可中止本项目的合作并进行索赔。

（二）运维及售后服务要求

供应商提供的售后服务和本地化服务方案（包括服务流程、服务内容、响应方式、应急预案等内容）

售后服务自验收通过日开始；

系统验收通过前，中标供应商必须提出系统运维和售后服务方案，在培训和试运行期间按照运维方案演练完善；

1、故障性维护内容 

系统软件故障的及时修复、故障检查、故障排除恢复。 

2、维护要求 

（1）中标供应商必须为用户提供 7×24小时电话技术援助，解答用户在系统使用中遇到的问题，提出排除故障的建议和操作方法。如电话支持无法解决，成交承包人必须在报修半小时内派出技术人员，3小时内抵达现场，8小时内解决故障，超过8小时内未解决的，需提供应急解决方案。在缺陷责任期内发生问题，所有服务应免费。

（2）中标供应商在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

（3）免费维护期所产生的全部维护工作量由中标供应商负责提供，包含投标报价。

七、项目团队及相关要求

（一）综合实力要求

投标人应具备项目履约能力，需提供国家认可且在有效期内的相关能力认证证书，包括ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证证书，且认证范围包含软件开发或与此内容相近的。

（二）项目人员要求

在项目建设过程中，要求配备不低于10名技术人员提供技术服务。

拟派的项目成员需承诺在项目开发实施中未经建设单位同意不得随意变更。
投标人需为本项目组建项目服务团队，项目团队成员中有固定的项目经理、技术负责人、网络安全负责人各1名。

1、拟派的项目经理需具备国家认证且在有效期内的信息系统项目管理师证书和系统集成项目管理工程师证书。
2、拟派的项目技术负责人（不与项目经理重复）需具备国家认证且在有效期内的系统集成项目管理工程师证书、信息安全工程师证书和ITSS服务项目经理证书。
3、拟派的网络安全负责人（不与项目经理、技术负责人重复）需具备国家认证且在有效期内的信息安全专业人员证书和ITSS服务项目经理证书。
4、拟派的项目团队成员（不与项目经理、项目技术负责人、网络安全负责人重复）需具备国家认证且在有效期内的计算机类高级工程师证书、系统架构设计师证书、软件设计师证书、软件评测师证书、数据库系统工程师证书、注册测绘师证书、网络工程师证书。
（三）企业业绩要求

投标人近三年（2021年1月1日以来，以合同签订时间为准）承担过类似城市运行管理服务平台或城市综合管理服务平台项目案例且通过验收（含初验），项目建设内容包含监督检查、监测分析（或运行监测）、综合评价、决策建议、执法管理、垃圾分类质效评估管理、建筑垃圾处置监管（或渣土管理）、城市停车管理8个功能模块中的任意4个功能模块。
（四）软件著作权

投标人具有自主研发能力，具备与本项目采购需求类似相关的软件著作权证书，包含业务指导、监督检查（或督查督办）、综合评价、决策建议、建筑垃圾处置监管、园林绿化等关键词之一，软件著作权名称可不完全一致，但应当是相同或相似内容。
（五）技术方案要求
1、投标人需为本项目提供现状分析方案，包含但不限于省级城市管理信息化现状、地市城市管理信息化现状等内容，现状分析需完整，针对性强，能够贴合采购人实际情况。
2、投标人需为本项目提供需求分析方案，包括但不限于总体需求分析、系统功能需求分析、性能需求分析、项目实施需求分析、项目售后需求分析等内容，项目需求分析需完整深入，对项目建设背景及行业标准规范和相关要求理解透彻，针对性强，能够贴合采购人实际情况。

3、投标人需为本项目提供总体设计方案，包括但不限于总体架构、系统逻辑架构、业务流程、技术路线等内容，总体架构设计方案需科学合理，设计具有前瞻性。
4、投标人需结合本项目采购需求及特点，为本项目总体设计方案提出合理化建议或创新性建议，且具备较强的针对性和可操作性。

5、投标人需为本项目提供数据建设方案，包括但不限于数据资源管理、数据资源加工、数据库建设等内容，方案需科学合理，能够全面完整地满足各项技术要求。

6、投标人需为本项目提供业务指导系统建设方案，包括政策法规、行业动态、经验交流等功能模块，系统方案需完善合理，针对性强，能够全面、完整地满足各项技术要求。

7、投标人需为本项目提供监督检查系统建设方案，包括重点工作、联网监督、在线填报、电子台账、统计分析等功能模块，系统方案需完善合理，针对性强，能够全面、完整地满足各项技术要求。

8、投标人需为本项目提供综合评价系统建设方案，包括指标设计、评价填报、实地督导、问卷调查、评价结果、评价配置等功能模块，系统方案需完善合理，针对性强，能够全面、完整地满足各项技术要求。

9、投标人需为本项目提供决策建议系统建设方案，包括综合决策专题、基础设施一张图、监督检查专题、市县联网专题、城市停车等专题场景，系统方案需完善合理，针对性强，能够全面、完整地满足各项技术要求。

10、投标人需为本项目提供数据交换系统、数据汇聚系统和应用维护系统建设方案，数据交换系统包括接口服务发布、接口服务订阅、接口状态监控、数据安全管理等功能模块；数据汇聚系统包括数据获取、数据清洗、数据融合等功能模块；应用维护系统包括机构配置、人员配置、权限配置、流程配置、表单配置、统计配置和系统配置等功能模块，系统方案需完善合理，针对性强，能够全面、完整地满足各项技术要求。

11、投标人需为本项目提供江苏特色应用场景建设方案，包括环境卫生管理、城管执法管理、园林绿化管理等场景模块，系统方案需完善合理，针对性强，能够全面、完整地满足各项技术要求。

12、投标人需为本项目提供系统对接方案，包括但不限于与国家城市运行管理服务平台对接、与省级城市运行管理服务相关平台对接、与地市城市运行管理服务平台对接等内容，系统方案需完善合理，针对性强，能够全面、完整地满足各项技术要求。

13、投标人需为本项目提供项目实施方案，包括项目进度计划、项目组织管理、实施保障措施、质量保障措施、项目风险管理等内容，实施方案需内容全面，进度安排科学合理，具有完善的进度控制、实施保障措施和风险管理措施。

14、投标人需为本项目制定培训方案，包括但不限于培训内容、培训方式、培训组织、培训考核，培训方案需内容详细、清晰完整，可操作性强。

15、投标人需为本项目提供售后服务方案，包括但不限于服务流程、服务内容、响应方式、本地化服务方案、应急预案等内容，售后服务方案需内容详细、清晰完整，针对性和可操作性强。

八、商务条款

（一）质保期
提供3年免费维护期（自项目验收通过之日起）。

（二）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：项目自合同正式签署生效且具备施工条件之日起，270个日历日内具备初验条件，初验完成后上线试运行，365个日历日内具备终验条件。

2、交货方式：现场交付

3、交货地点：南京市

（三）款项支付

签订合同后甲方预付合同额的50%，完成初验后支付合同额的35%。终验完成后甲方支付合同额10%，剩余合同额5%作为履约保证金，质保期满后支付给乙方。

（四）投标货币

本项目以人民币报价。

九、其他要求
（一）项目属性:服务类项目。

（二）进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否


（三）系统演示
1、演示要求
投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，真实系统或系统原型演示最高得满分，ppt或者其他静态页面演示需乘以系数0.5后为最终演示得分，不演示不得分。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

2、演示内容
（1）监督检查系统

演示重点工作任务派发管理，包括任务派发、我的派发、任务置顶、变更接收单位、任务撤销、定期派发规则设定等功能。

（2）综合评价系统
①演示评价配置管理，包括指标定义、计算规则管理、评价规则管理、检查项管理、抽样规则管理等功能。

②演示评价结果管理，包括一级指标评价统计、二级指标评价统计、评价趋势分析、专项排名等功能。
（3）决策建议系统
①演示综合决策专题，包括城市基础概况、运行指数、管理指数、公众服务至少、在地图上查看视频、在地图上查看人员轨迹、视频对讲等功能。
②演示市县联网专题，包括市级建设情况、县级建设情况、市级联网情况、县级联网情况、区域地图联动等功能。
③演示城市停车管理专题，包括停车资源总览、停车供给分析、停车难分析、车位周转率、车位利用率等功能。
④演示自定义配置新建一个专题，包括可视化拖拽组件、自由布局、样式配置（弹窗、文本、地图、多媒体）、数据源接入、页面预览等功能。
（4）数据交换系统
①演示接口发布及订阅管理，包括API注册、API日志、应用申请、应用审核等功能。

②演示接口监控及安全管理，包括API管控、API分类展示、接口调用监控、热门服务监控、资源访问权限管理、资源开放权限管理等功能。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分标准进行评分，总分值为100分。

一、价格（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×10分。

商务部分（39分）

二、综合实力（3分）
2.1 投标人须具备下列体系认证：
（1）ISO 9001质量管理体系认证证书；
（2）ISO 14001环境管理体系认证证书；
（3）ISO 27001信息安全管理体系认证证书。
上述证书认证范围包含软件开发或与本项目需求类似的内容。
上述证书每提供一个得1分，最多得3分，未提供或未按要求提供不得分。（须提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）

三、人员配置（15分）

3.1 项目经理（3分）
投标人拟派的项目经理，具备国家认证且在有效期内的下列证书：

（1）信息系统项目管理师证书；

（2）系统集成项目管理工程师证书；

上述证书每提供一个得1.5分，同类证书不重复得分，最多得3分，未提供或未按要求提供不得分。

（须提供证书复印件、2024年8月至10月投标人为其缴纳的任意一个月社保证明，并加盖投标人公章）

3.2 技术负责人（3分）

投标人拟派的项目技术负责人（不能与项目经理重复），具备国家认证且在有效期内的下列证书：
（1）系统集成项目管理工程师证书；

（2）信息安全工程师证书；
（3）ITSS服务项目经理证书。
上述证书每提供一个得1分，同类证书不重复得分，最多得3分，未提供或未按要求提供不得分。

（须提供证书复印件、2024年8月至10月投标人为其缴纳的任意一个月社保证明，并加盖投标人公章）

3.3 网络安全负责人（2分）
投标人拟派的项目网络安全负责人（不能与项目经理、技术负责人重复），具备国家认证且在有效期内的下列证书：
（1）信息安全专业人员证书；

（2）ITSS服务项目经理证书。
上述证书每提供一个得1分，同类证书不重复得分，最多得2分，未提供或未按要求提供不得分。

（须提供证书复印件、2024年8月至10月投标人为其缴纳的任意一个月社保证明，并加盖投标人公章）

3.4 团队成员（7分）
投标人拟派的项目团队成员（不能与项目经理、项目技术负责人、网络安全负责人重复），具备国家认证且在有效期内的下列证书：
（1）计算机类高级工程师证书；

（2）系统架构设计师证书；
（3）软件设计师证书；
（4）软件评测师证书；
（5）数据库系统工程师证书；
（6）注册测绘师证书；
（7）网络工程师证书。
上述证书每提供一类得1分，最多得7分，未提供或未按要求提供不得分。
备注：（1）同类证书不重复得分；（2）同一人员同时具备多种专业证书或资质证书的，不重复计分。

（须提供证书复印件、2024年8月至10月投标人为其缴纳的任意一个月社保证明，并加盖投标人公章）
四、企业业绩（8分）

4.1 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似城市运行管理服务平台或城市综合管理服务平台项目案例且通过验收（含初验）的，类似项目案例指项目建设内容至少包含监督检查、监测分析（或运行监测）、综合评价、决策建议、执法管理、垃圾分类质效评估管理、建筑垃圾处置监管（或渣土管理）、城市停车管理8个功能模块中的任意4个功能模块，每提供一个项目案例得1分，最多得8分，未提供或未按要求提供不得分。

（须提供合同复印件的关键页及项目验收意见复印件，并加盖投标人公章。合同应能清晰反映相关建设内容并对关键部分进行标注提醒，否则不得分）

五、软件著作权（3分）

5.1 投标人具有自主软件研发能力，具备与本项目采购需求类似的软件著作权证书（软件著作权名称可不完全一致，但应当是相同或相似内容），证书包含业务指导、监督检查（或督查督办）、综合评价、决策建议、建筑垃圾处置监管、园林绿化等关键字，每提供一个软件名称含上述关键字的证书得0.5分（同一个关键字不重复得分），最多得3分，未提供或未按要求提供不得分。

（须提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，证书须在招标公示之日前取得，否则不计分；如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明投标人拥有著作权的软件具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求）
六、系统演示部分（10分）
投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，真实系统或系统原型演示最高得满分，ppt或者其他静态页面演示需乘以系数0.5后为最终演示得分，两种演示方式得分不累加，不演示或不符合要求的不得分。视频时长总计不超过15分钟。
具体演示要求及得分情况如下:
6.1 监督检查系统（2分）

演示重点工作任务派发管理，包括任务派发、我的派发、任务置顶、变更接收单位、任务撤销、定期派发规则设定等功能。符合要求的得2分，演示不全或不演示的不得分。
6.2 综合评价系统（2分）

（1）演示评价配置管理，包括指标定义、计算规则管理、评价规则管理、检查项管理、抽样规则管理等功能。符合要求的得1分，演示不全或不演示的不得分。
（2）演示评价结果管理，包括一级指标评价统计、二级指标评价统计、评价趋势分析、专项排名等功能。符合要求的得1分，演示不全或不演示的不得分。

6.3 决策建议系统（4分）

（1）演示综合决策专题，包括城市基础概况、运行指数、管理指数、公众服务至少、在地图上查看视频、在地图上查看人员轨迹、视频对讲等功能。符合要求的得1分，演示不全或不演示的不得分。
（2）演示市县联网专题，包括市级建设情况、县级建设情况、市级联网情况、县级联网情况、区域地图联动等功能。符合要求的得1分，演示不全或不演示的不得分。
（3）演示城市停车管理专题，包括停车资源总览、停车供给分析、停车难分析、车位周转率、车位利用率等功能。符合要求的得1分，演示不全或不演示的不得分。
（4）演示自定义配置新建一个专题，包括可视化拖拽组件、自由布局、样式配置（弹窗、文本、地图、多媒体）、数据源接入、页面预览等功能。符合要求的得1分，演示不全或不演示的不得分。

6.4 数据交换系统（2分）

（1）演示接口发布及订阅管理，包括API注册、API日志、应用申请、应用审核等功能。符合要求的得1分，演示不全或不演示的不得分。
（2）演示接口监控及安全管理，包括API管控、API分类展示、接口调用监控、热门服务监控、资源访问权限管理、资源开放权限管理等功能。符合要求的得1分，演示不全或不演示的不得分。
技术部分（51分）
七、 项目技术方案（43分）

7.1现状分析方案（4分）。投标人为本项目提供的现状分析方案，包含但不限于省级城市管理信息化现状、地市城市管理信息化现状等内容。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。
7.2 需求分析方案（4分）。投标人为本项目提供的需求分析方案，包括但不限于总体需求分析、系统功能需求分析、性能需求分析、项目实施需求分析、项目售后需求分析等内容。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.3总体设计方案（4分）。投标人为本项目提供的总体设计方案，包括但不限于总体架构、系统逻辑架构、业务流程、技术路线等内容。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.4合理化建议或创新性建议（4分）。投标人结合本项目采购需求及特点，为本项目总体设计方案提出的合理化建议或创新性建议。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.5数据建设方案（4分）。根据项目建设需求，投标人为本项目提供的数据建设方案，包括但不限于数据资源管理、数据资源加工、数据库建设等内容。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.6业务指导系统建设方案（2分）。根据项目建设需求，投标人为本项目提供的业务指导系统建设方案，包括政策法规、行业动态、经验交流等功能模块。优于项目需求的，得2分；符合项目需求的，得1分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.7监督检查系统建设方案（3分）。根据项目建设需求，投标人为本项目提供的监督检查系统建设方案，包括重点工作、联网监督、在线填报、电子台账、统计分析等功能模块。优于项目需求的，得3分；符合项目需求的，得1.5分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.8综合评价系统建设方案（3分）。根据项目建设需求，投标人为本项目提供的综合评价系统建设方案，包括指标设计、评价填报、实地督导、问卷调查、评价结果、评价配置等功能模块。优于项目需求的，得3分；符合项目需求的，得1.5分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.9决策建议系统建设方案（3分）。根据项目建设需求，投标人为本项目提供的决策建议系统建设方案，包括综合决策专题、基础设施一张图、监督检查专题、市县联网专题、城市停车等专题场景。优于项目需求的，得3分；符合项目需求的，得1.5分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.10 数据交换系统、数据汇聚系统和应用维护系统建设方案（4分）。根据项目建设需求，投标人为本项目提供的数据交换系统、数据汇聚系统和应用维护系统建设方案。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.11 江苏特色应用场景建设方案（4分）。根据项目建设需求，投标人为本项目提供的江苏特色应用场景建设方案。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

7.12 系统对接方案（4分）。根据项目建设需求，投标人为本项目提供的系统对接方案。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

八、项目实施方案（4分）

8.1 投标人为本项目提供的项目实施方案，包括项目进度计划、项目组织管理、实施保障措施、质量保障措施、项目风险管理等内容。优于项目需求的，得4分；符合项目需求的，得2分；不符合项目需求或未提供的，不得分。
九、项目培训方案（2分）

9.1 投标人为本项目制定的培训方案，包括但不限于培训内容、培训方式、培训组织、培训考核。优于项目需求的，得2分；符合项目需求的，得1分；不符合项目需求或未提供的，不得分。
十、售后服务方案（2分）

10.1 投标人为本项目提供的售后服务方案，包括但不限于服务流程、服务内容、响应方式、本地化服务方案、应急预案等内容。优于项目需求的，得2分；符合项目需求的，得1分；不符合项目需求或未提供的，不得分。

说明：第五章评分项内容须提供的证明材料，须为有效证明材料。证明材料原件采购人有权在中标后合同签订前核查，如有虚假，报财政监管部门处理。
第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）
总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


附件2 投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	
	合同签订后  日
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
附件3 技术要求响应及偏离表

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：            

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
附件11实质性要求响应及偏离表

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1

