竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

项目名称：丁万河两岸绿地养护

采购单位：徐州市鼓楼区园林工程处

代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏中瑞建设项目管理有限公司对丁万河两岸绿地养护采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市鼓楼区园林工程处

二、项目名称：丁万河两岸绿地养护

三、项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏中瑞建设项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏中瑞建设项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年08月04日09:30（北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间2025年08月04日09:30（北京时间）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年08月04日09:30（北京时间） 。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～8项必须提供原件扫描件，并加盖电子签章，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件），所附证明材料须包含拟任项目负责人的园林绿化中级工程师及以上职称证书（如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表），及项目负责人开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的本单位社保缴纳证明材料；

3、财务状况报告，至少提供：

供应商的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表、利润表各一份；或提供供应商2023年度或2024年度财务报告；或提供供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；

6、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7、法律、行政法规规定的其他条件

7.1供应商信用信息满足磋商文件要求；

7.2本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包（提供承诺书，格式自拟）；

7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）；

7.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动（提供承诺书，格式自拟）；

7.5法律、行政法规、磋商文件规定的其他要求。

8、特定资格要求：无。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.法定代表人身份证明或授权委托书（加盖电子签章，提供原件的扫描件、含授权委托书中受托人身份证的扫描件；格式见《磋商文件》附件）；

2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.《人员配备要求承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（1）组织机构设置（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（2）组织实施方案（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（3）质量管理措施及承诺（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（4）安全、文明及环保服务（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（5）服从采购人管理 （要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

2.商务部分

（1）供应商业绩（要求见《磋商文件》第七章《评分细则》）；

（2）养护管理机械机具设备配置（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（3）人员配备 （要求见本文《项目要求》及《评分细则》）

3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料原件扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：

1、加密要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、在到达首次响应文件开启时间后，供应商登录“苏采云”系统，在解密时间内，使用CA数字证书解密首次响应文件。

3.供应商授权的磋商人员须携带授权委托书原件及身份证原件，通过满足“苏采云”系统配置要求（包括但不限于谷歌浏览器、摄像头、耳机和麦克风等软硬件）的计算机登录“苏采云”系统，进入系统“开标大厅”，参加线上磋商活动。磋商期间，供应商必须进入系统“开标大厅”并保持在线，否则无法接收磋商小组的视频磋商邀请。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，按解密顺序由下一家进行磋商，不再后补）。

6.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目预算45%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商（通过“苏采云”系统）在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料。或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（采购包）总价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

20、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏中瑞建设项目管理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十五、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：张素雅         联系电话：0516-83836677

地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

第八章 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人：徐州市鼓楼区园林工程处

地址：徐州市鼓楼区东华街25号

联系人：李连华

联系电话：0516-87562897

4、采购代理公司：江苏中瑞建设项目管理有限公司

地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

联系人：张素雅     电  话：0516-83836677

第九章 附件

1.《评分细则》

2.《项目要求（采购需求）》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《拟签订的合同文本》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》

10.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13.《人员配备要求承诺书》

14.《代理服务收费标准》

15.《预付保函支付条款模板》

2025年07月

- 1.评分细则

| 评分内容 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10； 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |  |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供供应商为乙方，合同签订日期在2022年7月1日以后的绿化养护项目，每有一份得2分，最高得4分；投标时须提供合同原件扫描件，否则不得分； |  |
| 养护管理机械机具设备配置 （6分） | 供应商提供的养护管理机械机具设备满足采购需求配置要求的，得分6分；管理机械机具设备每少一辆（台）扣0.5分。扣完为止。 说明：需提供供应商本单位购买发票原件扫描件，否则不得分。 |  |
| 人员配备（10分） | 1、人员配置合理，岗点设置合理，人员管理制度完善得10分； 2、人员配置和岗点设置比较合理，人员管理制度比较完善得6分； 3、人员配置和岗点设置不合理，人员管理制度不完善得 3分； 4、无具体内容的，该项得 0分。 注：除方案外须提供承诺书：本项目所配备的工作人员不低于采购需求中要求。无承诺书本项不得分。 |  |
| 组织实施方案部分 （70分） | 组织机构设置 （13分） | （1）组织机构健全、合理的，得13分； （2）组织机构较健全、较合理的，得8分； （3）组织机构基本健全、基本合理的，得5分； （4）组织机构不健全、不合理的，得2分； （5）无具体内容的，得0分。 |
|  | 组织实施方案 （15分） | （1）目标明确，养护管理工作程序规范，养护措施到位，自查体系完善，反馈渠道畅通，整改保障措施到位，得15分； （2）目标较明确，养护管理工作程序较规范，养护措施明确，有自查体系、反馈渠道、整改保障措施的，得10分； （3）目标一般，养护管理工作程序一般，养护措施简单，缺乏针对性的，得6分； （4）目标不明确，养护管理工作程序不完善，养护措施存在明显缺陷，针对性较差的，得2分 （5）无具体内容的，得0分。 |
|  | 质量管理措施及承诺 （15分） | （1）目标明确，严格按照《园林绿化养护管理规范》、项目需求中的养护具体要求制定合理可行措施，承诺苗木修剪及时、景观效果佳，始终保持苗木存活率、设施完好率98-100%的，得15分； （2）目标较明确，按照《园林绿化养护管理规范》、项目需求中的养护具体要求制定措施，承诺苗木修剪及时、景观效果好，保持苗木存活率、设施完好率95-97%的，得10分； （3）目标一般，措施一般，质量承诺泛泛，得6分； （4）目标不明确，措施存在明显缺陷，质量承诺缺失或与项目采购需求偏差较大，得2分 （5）无具体内容的，得0分。 |
|  | 安全、文明及环保服务 （13分） | （1）有安全、文明及环保服务制度及措施，内容全面，措施到位，针对性强的，得13分； （2）有安全、文明及环保服务制度及措施，内容较全面，措施基本到位，针对性较强，得8分； （3）有安全、文明及环保服务制度及措施，内容一般，措施一般，有一定的针对性，得5分； （4）虽有安全、文明及环保施工制度及措施，但内容简单，措施存在明显缺陷，缺乏针对性，得2分 （5）无具体内容的，得0分。 |
|  | 服从采购人管理（14分） | （1）服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核及各类突击任务等100%按时完成的，得14分； （2）服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等积极响应的，得9分； （3）服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等基本响应的，得5分； （4）服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等部分响应的，得2分 （5）无具体内容的，得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。 （供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：丁万河两岸绿地养护

二、本顶目不接受超过93万元（人民币）《采购项目预算金额、最高限价)的报价。

三、项目概况：

丁万河两岸绿地范围：西至玉潭湖，东至运河口，去除劳武港公园、丁万河南路公园及辛山段市管绿地，总面积约27万平方。

四、服务要求：

（一）服务范围内所有绿地养护管理,包括园艺养护（修剪、除草、施肥等）、卫生保洁、秩序管理、附属设施设备维修保养、病虫害防治、园林垃圾无害化处理、垃圾清理清运、城管数字化案件处理、12345工单处理、园林植物补植种植迁移、抗旱防汛防冻、文明城市卫生城市等各类创建评比、安全生产、其他重大活动保障及临时性任务等。

（二）服务周期：一年。

五、人员配备要求

1.人数要求（以下人数为最低标准，供应商可根据自身情况增加）

| 项目总 负责人 | 现场负责人 | 现场工作人员最低人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人数 | 其中秩序巡查和保洁人数 | 专职园林园艺修剪人数 |
| 1人 | 1人 | 36人 | 23 | 不少于13人 |

2. 提供24小时应急服务，市区有固定办公地点、值班人员及联系电话。

3.工作人员着装应统一，按照季节着装，道路作业现场应设警示标志，有管理人员管理。

4.项目负责人在项目履约过程中，不得同时参与其他项目施工、养护管理等工作，且项目负责人不得擅自更换。

5.养护人员应有保洁相关经验，身体健康，有吃苦耐劳的精神，遵守管理规定，供应商必须保证不得雇用18周岁以下和男60周岁、女55周岁（具体年龄参照社保退休年龄要求）以上的现场工作人员，如出现供应商雇用18周岁以下和男60周岁、女55周岁（具体年龄参照社保退休年龄要求）以上的现场工作人员，甲方有权单方终止合同。

6.所聘用的日常管理人员有吃苦耐劳精神和高度的责任感，受过专门的岗前培训，熟知业主的管理规定，严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。

六、作业工具、设备配备要求下

养护机械设备最低配置要求

| 绿地养护设备（辆或台） |  |  | 园林垃圾无害化处理设备（台） | 保洁设备（辆） | 秩序巡查设备（部） | 办公用车（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 粉碎机 | 电动 保洁车 | 执法记录仪 | 5座以上小型车辆 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |

要求提供资料详单：

1.以上所有养护机械设备需在投标文件中提供供应商本单位购买发票原件扫描件。

2.电动保洁车必须在交管部门备案上牌，可以合法上路。

3.以上各类机械器具设备，合同签定前甲方现场查验发票原件和实物。

七、项目要求

1.供应商必须遵守劳动法，依法规范用工，各类保险、高温津贴、特岗津贴、加班费用等按法律、法规及文件规定执行。

2.供应商必须严格按照徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》及徐州市相关规定养护管理，安全施工，按采购人要求在每月月初向采购人提供本月养护计划、工人施工安排，月底上报本月养护总结、垃圾清运量等，并确保资料信息的真实性。

3.养护具体要求 ：

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、绿植树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木开花。

1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，事先挖(刨)好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：(1)蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。(2)天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。(3)其它病虫害的防治工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在5月中、下旬喷洒10～20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500～2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)

六月份：气温高。

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500?800倍液喷洒。(或用复合BT乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、绿植树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季。

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、绿植树防台工作：继续做好绿植树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

八、绿化养护作业操作规程

术语和定义

1、树冠：树木主干以上集生枝叶的部分。

2、花蕾期：植物从花芽萌动到开花前的时期。

3、叶芽：形状较瘦小，先端尖，能发育成枝和叶的芽。

4、花芽：形状较肥大，略呈圆形，能发育成花或花序的芽。

5、不定芽：在枝条上没有固定位置，重剪或受刺激后会大量萌发的芽。

6、生长势：植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。

7、行道树：栽植在道路两旁，并构成街景的树木。

8、地被植物：指植株低矮（50cm以下），用于覆盖园林地面的植物。

9、分枝点：乔木主干上开始出现分枝的部位。

10、主干：乔木或非丛生灌木地面上部与分枝点之间部分，上承树冠，下接根系。

11、主枝：自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

12、侧枝：自主枝生出的较小枝条。

13、小侧枝：自侧枝上生出的较小枝条。

14、春梢：初春至夏初萌发的枝条。

15、园林植物养护管理：对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。

16、整形修剪：用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段，使树木长成特定形状的技术措施。

17、冬季修剪：自秋冬至早春植物休眠期内进行的修剪。

18、夏季修剪：在夏季植物生长季节进行的修剪。

19、伤流：树木因修剪或其它创伤，造成伤口处流出大量树液的现象。

20、短截：在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短，达到减少枝条，刺激侧芽萌发新梢的目的。

21、回缩：在树木二年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。

22、疏枝：将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。

23、摘心、剪梢：将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。

24、施肥：在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

25、基肥：植物种植或栽植前，施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料，多为充分腐熟的有机肥。

26、追肥：植物种植或栽植后，为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。

27、病虫害防治：对各种植物病虫害进行预防和治疗的过程。

28、物理防治病虫害：针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块虫包、刷除虫卵、刺杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶病梢、刮除病斑等措施。

29、除草：植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

30、灌溉：为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工引水浇灌的措施。

31、排涝：排除绿地中多余积水的过程。

32、萌动水：为植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉。

33、封冻水：为植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

34、冠下缘线：由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。

35、黄土不露天：利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

九、园林树木养护

1、灌水、排涝（对一般年份正常生长树木而言）

（1）根据本市气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量（一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，但指缝中不出水，泥团落地能散碎，就可暂不浇水；杨柳树等较喜水的树木则土壤含水量可适当多一些）。

（2）每年要灌萌动水和封冻水。萌动水每年3月中、下旬开始浇灌，上冻水每年11月中、下旬开始浇灌，夏秋季如遇干旱应做到及时灌水。

（3）树木定植后，一般乔木需连续灌水三年，灌木五年，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

（4）浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木灌水堰一般应开在树冠正投影外或按胸径10倍以上开堰，开堰深度以不伤根为限，堰壁培土要密实、不漏水，堰底地面要平坦，保证吃水均匀。

（5）用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。

（6）喷灌应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

（7）灌水量要充足、均匀。树木因灌水而倾斜要及时扶正，发现漏水现象应及时回土填平，再进行补灌，水渗透后及时封堰；

（8）雨季要注意排涝，可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排除积水，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

2、施肥

（1）应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。

（2）要定期对树木进行施肥，基肥宜以长效有机肥料为主，施肥时间应安排树木休眠期进行；追肥应在树木生长期施用。施肥要安排在七月末之前，防止深秋树木徒长不利安全越冬；

（3）施肥量根据树木种类、树龄、立地条件、生长情况、肥料种类等具体情况而定。施用时要用量准确。

（4）有机肥料一定要充分腐熟，结块的化肥必须粉碎，与土壤混合后撒施均匀。施肥后必须及时灌水，严禁肥料裸露。新植树木在受伤根系未愈合前不应施肥。

3、修剪

园林树木修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。每年修剪树木前必须对工人进行培训，做到因地制宜，因树修剪。

自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

修剪基本操作方法：

（1）剥芽：在萌芽初期，未木质化前，用手剥去枝干上无用的芽。剥芽前应根据树形，选留朝向合理，分布适当的有用芽，剥去多余萌芽。为了预防留下的芽受到意外损伤，影响以后发枝，每枝上应多保留1—2个后备芽，待秋后或翌春再行疏剪。

（2）去檗：除去主干上或根部萌发的无用枝条。分檗枝条幼嫩时可徒手剥除，已木质化的应用枝剪剪除或手铲铲除，以防撕裂树皮或遗留残桩。

（3）摘心与摘芽：在树木生长季节用徒手或枝剪摘剪枝条顶端或侧枝新芽。

（4）疏枝：将无用的枝条从着生部位剪去。乔木和灌木上部小枝的疏枝，剪口应与着生枝平齐，不留小橛，以利愈合。针叶树疏枝要留1—2cm小橛，不可将着生枝剪平，簇生枝或轮生枝需全部疏去者，应先疏剪其中一部分，待剪口愈合后再疏去其余部分，以免造成环状伤痕，影响生长，丛生灌木疏枝的剪口应与地面平齐。

（5）短截：用修枝剪或手锯截去枝条的一部分，与保留部分的比例，根据不同情况而定。选定的剪口芽一定要保证新生枝条能按需要方向生长，剪口应顺剪口芽形成斜面，保持平整光滑。

（6）截除粗枝。

为避免因截枝而撕裂枝皮，应先在截口稍前方由下向上锯一切口，进锯深度，直立枝为枝粗的五分之一左右，斜生枝或水平枝为枝粗的三分之一左右，然后从截口位置由上向下将枝锯断，最后将残橛锯除，再用锋利凿刀将锯口修整光滑，大枝的基部截口不要与着生枝平齐。应稍向外顷斜，以免截口过大。

在建筑物、构筑物及架空线路附近截除粗枝时，要用绳索将被截枝捆吊在其它生长牢固的枝干上或起重车吊臂的吊勾上，待截断后再慢慢将绳索松解，以保证安全。

截去分生的两个粗枝之一，或截去枝与着生枝粗细相似者，不要一次齐基部截除，应从截去枝基部第一个侧枝以上截断，经二三年后着生枝或另一分生枝长粗后，再齐基部截去。

截除粗枝的截口，应涂抹园艺用伤口保护剂。

（7）疏花和疏果：对有特殊观赏价值或一定经济价值的树木，在花蕾前期剥去或剪除多余的花蕾。在幼果期徒手摘去或用剪刀剪除多余的幼果，为了预防留下的花蕾或幼果受到意外损伤，每一枝上或果穗上多保留1—2个后备花蕾或后备果，待适当时再疏除。

（8）整形(造型修剪)：用剪、锯、捆、扎等手段将树修整成文字、几何图形、动植物、建筑和构筑物或其它特定的图案形体，以达到特定的观赏或实用效果，造型修剪要求外形轮廓清晰，树冠表面平整或圆滑，不露枝干，捆扎物不暴露。

（9）更新：对某些树冠衰弱，或常受严重损伤已无发展前途，而树干仍很健壮的树木，可将树冠自分枝点以上全部截除，使其重发新枝，更换树冠。此法适用于无明显主轴，再生能力强的阔叶落叶乔木，截口应涂抹园艺用伤口保护剂，以防止水分蒸发和防止病虫害侵入。萌发力强的灌木也可用此法更新。

（10）乔木的修剪

除绿篱、树墙造型树、规则式的列植树、环植树和规则式栽植的行道树外，一般乔木的修剪，剪去病枯枝、衰弱枝和严重机械损伤枝，以保持树木的自然姿态，充分发挥它的自然美。要疏剪过密枝、交叉枝、徒长枝以均衡树势，使水分、养分集中，树冠内部通风透光，保持树冠丰满，减少病虫危害，避免枝间相互磨擦而遭致机械损伤。适当剪去影响自然树形的枝条。对有明显主轴的树木如沙松冷杉、银杏、杨树类等，要保护中央领导枝。幼壮龄时如领导枝枯死折断，应选择靠近中心较为直立的侧枝或用靠接等方法，培养成为新的领导枝。

①孤植树。以庇荫为主的孤植树：在幼龄时要逐年修剪主干下部侧枝，提高分枝点，促使其树冠开展，至壮龄时，树冠与树干高度的比例，一般宜控制在下列范围内。

表一

类别	分枝点以上(树冠)	分枝点以下(树干)

有主轴的树种	0.6	0.4

无明显主轴的树种	0.7	0.3

对主干过低，树已长大，不能再培养主干的树木，可把较高位置上侧枝当主干培养，逐年剪除主枝下部的侧枝，提高其分枝点。

以观赏为主的孤植树：落叶阔叶树的修剪可参照庇荫为主孤植树。冷杉、云杉等可轻度疏剪，注意保护中央领导枝，保持其塔状树型。油松等在幼龄时只剪去垂地枝条，以后逐渐剪去主干上的下部枝条，保持其自然树型。在古典园林的假山悬崖上、巨石边等处，常布置孤植树，整形修剪时，可造成盘曲苍古的姿态，与透露生奇的山石相协调。

②树丛内的乔木。观赏性树丛内的乔木要疏剪，以保持自然树姿，达到均衡树势，调节生长和发育。庇荫树丛内的乔木，要促使其树冠开展，分枝点适度提高，以利游人在树丛下纳凉休息。

③树群树林内的乔木修剪。在靠近园路或广场一侧树群内的乔木，分枝点适度提高，并要促使其树冠开展，以供游人庇荫纳凉。为提高纯林垂直郁闭景观效果，在修剪林缘的树木时，要保持较低的分枝点。草地疏林内林间草坪和林间游步道附近的乔木，要适当提高分枝点，便于游人在树下纳凉休息、游戏、看书等活动。

④自然式栽植的行道树，一般在绿带较宽，上方无架空线路时，采用多种乔木树种或配以灌木，使之疏密有度，高低错落，距路边有远有近的配置，乔木的修剪要保持其自然姿态。

⑤规则式栽植行道树和行列栽植乔木，在同一路段内要求分枝点高低一致，树冠形状统一、大小划一。

⑥落叶乔木的无主轴型修剪。在上有架空线干扰，绿带较窄的城市道路或其它园林地段内，对无中央领导干和某些有中央领导干的树种，如加杨等均可按无主轴型修剪。

定干：分枝点高度视环境而定。在空间较大的环境内，列植、环植的乔木分枝点可定为3—4m，城市道路上的行道树，视道路横断面形式、宽度、交通量、架空线路、绿带位置、树种枝条伸展角度的不同而定，一般不宜太高，以不低于2m，不超过3.2m为宜。

主枝：在分枝点以上要选留分布均匀、生长健壮、伸展角度与主干成60度左右的枝3—5个，其余可全部疏去。行道树主枝上端高度，在相邻的路段内要基本保持一致，一般分枝点高的可将主枝高度留低些，反之，分枝点低的可留高些。

剥芽：短截后从主枝上发生的新芽除留有用者外，其余应及时剥除。根据方向合理，分布均匀的原则，按不同树种，每一主枝第一次可选留5—8个芽，经第二次剥芽后留3—5个，形成健壮侧枝。

疏枝与短剪：第二年发芽前，每主枝选留生长健壮，方向合理，分布均匀的侧枝2—3个。全株主枝多的侧枝少留，主枝少的侧枝多留。所选留的侧枝可按要求的冠型，如园球形、半园形、伞形、杯形等进行短截，以利发枝整齐，形成丰满匀称的树冠。

当树形骨架基本形成后，要进行疏剪，将内膛枝、徒长枝、重迭枝、腐枯枝、衰弱枝剪除。

⑦落叶乔木的主轴型修剪。对有中央领导干和中央领导干不明显的树种，在上无架空线干扰和四周环境开阔的条件下，为促使树木高大生长起到更大的绿化效果，可采取有主轴型的修剪。

分枝点：在自然情况下，随着树木生长，分枝点会陆续提高，为此，不论是行道树或列植、环植乔木，最初要在距地面2.4m处选定分枝，以后随树木生长，分枝点可提高，壮龄的园林列植、环植树和郊区的行道树，分枝点可提高到距地面4—6m以上。在同一路段内分枝点高度应基本保持一致。

顶端优势：要保护中央领导枝的完好。如领导枝全部受损伤，可选择靠近中心较为直立的侧枝，培养成为新的领导枝。如领导枝部分受伤，可在受伤部位下方留一壮芽，将其下部的芽剥除，并将受伤部位截去，使领导枝重新形成。

对中央领导枝不明显的洋槐、旱柳等，应将领导枝作适度短截，并将靠近领导枝的上层侧枝全部疏去或短截，使之保持绝对优势。

主枝：对中央领导枝强的杨树类、银杏等树种，幼龄树主轴上形成轮生枝，修剪时每轮留3—4个主枝，其余要全部疏去，进入壮龄时全株可留3—4轮，保留的主枝要相互错开，使之分布均匀，并加短截，调整与主干间的伸展角度。

中央领导枝不明显的旱柳、洋槐等，各轮枝条间距离较近，中央领导枝也较短，一般全株留2—3轮，每轮留2—3个主枝即可。

⑧修剪时期：除剥芽、去檗、摘心与摘芽，树木的整形修剪应在树液停止流动的季节进行，当地不耐寒的树种应在春季发芽前进行。生长期的修剪根据地区情况不同，一般不得迟于八月上旬至下旬，以免秋稍不及木质化而受冻害。

（11）灌木的修剪

除规则式的列植、环植灌木外，一般灌木的修剪以保持其自然姿态，对丛生过密枝条要疏剪，使之通风透光，有利生长发育。

①新植灌木的定型修剪

根据造园需要培育成独干型的灌木，如重瓣榆叶梅、树锦鸡儿、木槿、月季等，修剪时保留1个主干，选留分布均匀、生长健壮的主枝3—5个，选留的主枝要适度短截，使之形成丰满匀称的树冠，主干上的其余侧枝或从根际发出的枝条全部剪去。

丛生灌木如玫瑰、黄刺玫、丁香、连翘等自根际生长多数粗细不等的枝条，应选留5—7个分布均匀、生长健壮的枝条，并作适度短截，其余全部疏去。

常绿针叶、阔叶灌木和某些珍贵灌木如牡丹等可作适度短剪。

②灌木的养护修剪

有主干和丛生灌木：保持内高外低自然丰满的树形，灌丛中间应疏剪小枝，使大枝均衡生长，灌丛外围枝条应经常短截，使其多生开展的枝条。对老枝过多、下部干枯的丛生灌木，应有计划地分批短截或疏剪，促进新枝发生，保持丰满的树形。紫穗槐在休眠后可将全株割除，待翌年重发新枝。经常短截徒长枝，使灌丛保持整齐均衡。拱枝形、悬崖形、匍匐形灌木，要保持和维护其特有树形，如连翘等，一般只作疏剪。常绿针叶和阔叶灌木，一般仅作轻度疏剪，有时为了保持紧密的树形，如紫杉、朝鲜黄杨等可将小枝的顶端剪除。

观花灌木的修剪时间：在当年新梢上开花的灌木如木槿、月季等应于早春萌发前修剪。月季花后，要将已花枝条短截，促发新枝继续开花；在当年形成花芽的枝条，次年早春开花的灌木如连翘、丁香等，应在开花后作适度修剪。丁香等顶芽开花的灌木一般不作短截；在多年生枝开花的灌木如紫荆等，应保护培养老枝，剪去过密新枝和病、枯枝；丁香、木槿等非观果的灌木，在花后应尽量将花果剪去，但供采种的母株除外；观花兼观果的灌木如金银木、天目琼花、水栒子等，应在休眠期修剪。

③藤木树的修剪：对攀援在棚架、篱栅、山石等上的紫藤、野蔷薇、五叶地锦、猕猴桃等藤本树木应在树液停止流动的季节进行疏枝，剪去过密枝、衰弱枝、病枯枝，以均衡树势，调节生长和发育。

④绿篱和树墙的修剪

自然式绿篱的修剪：可按有主干和丛生灌木的修剪法进行，对徒长枝和影响灌木自然姿态的枝条，应短截或剪除。

规则式绿篱和树墙的修剪：绿篱和树墙断面形式有矩形、梯形、园顶形等之分。立面上有时修剪成起伏的变化，如波浪式、城墙垛式，在进口处修剪整形成拱门、门柱等；绿篱和树墙定植后应按规定高度及形状及时修剪，为促使基部枝叶的生长，带有主枝的灌木，应将主枝截去。剪口在绿篱规定高度的5—10cm以下，促发新枝，不使粗大的剪口暴露，修剪时只剪去绿篱和树墙的表面枝叶。

（12）修剪时间

园林树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。生长慢的树种如朝鲜黄杨、紫杉、松柏等可每年春季(四、五月)、夏季(七、八月)各修剪一次；生长快的落叶树种，每年可修剪三次，早春萌发前一次，六月下旬至八月下旬各一次；早春开花花篱，应在花后作第一次修剪；有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期；抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行；常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

（13）安全措施

每个作业组要选派有实践经验的人员，担任安全质量检查员，负责安全质量的监督、检查、技术指导及宣传教育工作；心脏病、高血压者、妇女月经期和其它经医院诊断不宜登高作业者，一律不准上树操作；为保证工人操作安全，必须严格按规定穿着使用工作服、安全帽、安全带、安全绳等劳动保护用具；修剪用的操作工具必须坚固牢靠，认真检修，不要因工具不好影响工作，甚至引起安全事故；攀登高大树木的梯子要坚固、立稳，单面梯上端要用绳子系紧树身，人字梯中腰要固定好，角度要适当；使用高架车对高大树木进行修剪前，要检查好高架车的各部件，一定要支放平稳，发现问题应及时处理；五级以上的大风，不准上高树作业；上树后要系好安全带、安全绳，栓在不影响操作的大枝上，绳的长度要随时可以收放。手锯要拴绳套在手腕上，上树后如发现缺少工具，应请人传递，不得从树下向上扔传；截大枝时必须由有经验的人员在现场指挥；在人行道上修剪行道树时，必须选派专人维护现场，并与树上操作人员取得密切联系，保证来往行人和车辆的安全；在高压线和其它架空线路附近作业时，应特别注意安全，避免触电或损坏线路，必要时应请供电、电话部门配合；几个人同在一棵大树上操作时，应有专人指挥，注意协作配合，避免误伤同伴；一棵树修剪完毕后，不准攀跳到另一棵树上，而应下树后再上另一棵树。

4、病虫害防治

要掌握病虫害的发生规律，贯彻“预防为主，综合防治”的方针，将有害生物的数量控制在不影响园林植物观赏效果或不造成危害的水平内，及时做好病虫害的预测预报，对已发生的危险性病虫害要及时治理，防止蔓延成灾。要采用科学的园林栽培管理技术措施，为园林树木创造良好的生长条件；积极采用生物防治、物理防治方法，减轻环境污染。及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

（1）生物防治：保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

（2）物理防治：主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

（3）化学防治

①应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。被农药管理部门明令禁止或限制使用的农药，如：六六六、滴滴涕、西力生、赛力散、毒杀芬、甲六粉、乙六粉、氯乙酰胺、氯乙酸钠、培福明、杀虫脒、二溴氯丙烷、蝇毒磷乳粉、除草醚、三氯杀螨醇、氧化乐果、久效磷、对硫磷等对人毒性较大、污染较重、对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中同样严禁或严格控制使用。用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

②选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。操作人员必须按照《农药操作规程》进行作业。

5、防寒保温

树木要每年适时灌足一次封冻水和萌动水，以利树木安全越冬和春季萌芽；对新植树木和不耐寒的树木要采取基部培土、包裹树干、设置风障等防寒措施，保证其顺利越冬。

6、中耕除草

在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。除下杂草要集中处理，并及时清运。在具野趣游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。在绿地内采用化学药剂除草时，必须慎重，应先试验，再应用。

7、其它防护措施

可根据具体情况及时清除一些常绿树树冠上的积雪、对乔木树干涂白、对倾斜的树木及时扶正、对滞尘的树木要定期喷水冲洗。

8、更新、调整和伐树

种植结构调整和伐树应经相关部门批准后方可进行。具备以下条件上报批准后再移植或伐树：密植林的调整与间伐，更新树种，枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的，配合有关供电、建筑或市政工程。

伐除树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程；伐除的树干、树枝等要随时清运；树桩高度应尽量降低，并必须在两日内刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场光地净，确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。

十、绿化养护质量标准

1、树木养护管理

（1）树木生长长势较好，生长与该树种、该树木的平均年生长量相当。

（2）90％以上的树冠基本完整，主侧枝分布合理，树冠通风透光，基本没有死树和明显的枯枝死杈。

（3）枝干无明显的机械损伤，管理期间树林基本无钉栓、捆绑现象。树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

（4）叶色、叶片大小、薄厚正常；有黄叶、焦叶、卷叶以及有虫屎、虫网、积尘叶的株数不超过3％。

（5）乔木根部无15cm高以上荫蘖枝，无过长杂草、杂物，无明显缺株迹象。

（6）绿篱生长造型正常，下部枝叶基本茂密，整形修剪表面平整，棱角线条基本统一收齐，叶色正常，修剪及时（修、剪下的残枝及时清理），有虫株率不超过7%。

（7）无蛀虫害虫的活卵、活虫和明显的介壳虫危害迹象。有蛀干害虫的株数在5%以下，无明显介壳虫危害迹象。

4、关于绿化用水

（1）绿化养护使用中水，水费由乙方承担。

（2）抽水、浇水和输送水等设施由乙方自备，中水喷头等设施由乙方负责管理和维护。

十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 服务期限（年） | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丁万河两岸绿地养护 | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

项目名称：丁万河两岸绿地养护

格式自拟(分项价格表主要由绿地面积、行道树数量及养护管理单价、总价组成，按照项目要求格式自制，报价应包括项目涉及的一切税、费等。)

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

项目名称：丁万河两岸绿地养护

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、合同草案条款

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：丁万河两岸绿地养护

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

政

府

采

购

合

同

采  购  人：徐州市鼓楼区园林工程处

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合 同 协 议 书

第一项合同期限

合同期限为一年，从     年    月    日至    年    月    日。

第二项管理范围

具体内容见招标文件《采购需求》

第三项服务费及付款办法

1.本合同总金额为人民币大写金额：      （小写金额：          元），每月养护管理费为合同总价的1/12，为：￥        (小写)，人民币           （大写）。

每月养护费为合同总价的1/12。

2.由于人工工资政策性调整而增加的费用由乙方自行承担，甲方不再支付任何费用。

3.付款方式：

甲方每月月底前对当月养护管理情况进行考核汇总，次月月底前出具考核结果，并据实办理政府采购资金结算手续支付乙方上月养护管理费用。当月养护管理费用的60%作为基本费用，40%作为考核费用。

当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付当月养护管理费用；

当月考核成绩在95-90分（含90分）之间的，当月养护管理费用为：基本费用+[（实际得分）/100]×考核费用；

当月考核成绩在90-80分（含80分）之间的，当月养护管理费用为：基本费用+[1-2×（100-实际得分）/100]×考核费用；

当月考核成绩在80分以下为不合格，当月养护管理费用为基本费用。

第四项质量与考核

以徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 502-2008）和徐州市相关规定为准。

一、养护管理要点及主要内容

（一）园艺管理、病虫害防治部分

严格按照徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 502-2008）进行养护管理。

（二）其他

1.负责对管理区域内的地面铺装（含木质铺装）、花坛、座椅（凳）、花架、栅（护）栏、亮化、喷泉等设施日常维修维护保养，各项设施保持完好、使用正常（设施达到设计使用年限自然损毁的除外）。

2.按照徐州市住房和城乡建设局《关于开放式公园景点管理的实施意见》相关要求，负责对管理区域内的环境卫生保洁，无垃圾杂物，无干枯枝叶，垃圾能及时清运，重点地区随产随清，其他地区日产日清。垃圾清运地点在不违反市、区相关规定的前提下乙方自行解决。

3.负责对管理区域内的秩序管理，无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入园、水面无垂钓、游泳现象、夏季无赤臂现象，无自行车、机动车、电动车入园（残疾人轮椅、儿童车除外），

4.负责管理区域内的日常管理。无践踏绿地和其他破坏绿化的行为；游园秩序井然；公共设施完好无损，否则照价赔偿。

5.台账记录详细如实。

6.确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分。

7.自行协调地方关系，指定专人分区负责养护管理，设置片长，按不同管理区域合理安排养护管理人员。

8.乙方须配备必要的种植、运输工具，负责养护管理范围内的园林植物补植、种植、迁移工作。

9.负责对养护管理范围内绿地养护，并对养护管理范围内死亡的树木、草坪、地被等，由乙方及时补种、完善，补植品种、规格应与原树木基本相同。

10.按要求每月将苗木生长情况及日常养护管理计划、片区及人员安排计划上报甲方。

11.如遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员，做好绿地的维护管理工作，保证绿地及设施完好。

12.乙方中标后进场实施养护管理工作，中标后的前3个月为试管期。试管期间，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，以确定乙方是否有实际履约能力。

13.负责及时处置养护管理范围内发生的数字化城市管理案件、“12345”政府服务热线工单、防洪抗旱等应急工作及其他上级交办的事项。

二、工作人员要求

工作人员人数见乙方响应文件，在总人数不变的情况下，合理安排各重要公园绿地的工作人员数量。工作人员具体要求如下：

1.工作人员应穿戴统一服装，秩序巡查人员制服及配套设备要符合行业规定及季节特点。

2.确保24小时应急服务和承诺服务工作，养护管理范围内要24小时进行巡查。

3.项目负责人必须常年在现场，并且不得随意更换，不得同时担任其他任何项目的项目负责人。

确因特殊原因必须更换项目负责人的，由项目成交企业书面提出申请，经采购人书面批准后方可更换。拟调任项目负责人的业绩和工作能力不得低于原项目负责人。

三、养护管理设备配置要求

见乙方响应文件。

四、考核验收标准

以徐州市地方标准《园林绿化养护管理规范》（DB 3203/T 502-2008）和徐州市相关规定为准。详见合同附件。

第五项、甲乙双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

（一）甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

（二）甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

（三）甲方需确保乙方合同价款（按照甲方出具的考核结果）按时到位。

（四）甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

（二）乙方必须保证不得雇用18周岁以下和男60周岁、女55周岁（具体年龄参照社保退休年龄要求）以上的现场工作人员，如出现乙方雇用18周岁以下和男60周岁、女55周岁（具体年龄参照社保退休年龄要求）以上的现场工作人员，甲方有权单方终止合同。

（三）乙方必须按照合同约定足额配备相关人员。

（四）乙方不得随意更换项目负责人。

（五）合同履行期内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

（六）乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故。

（七）在养护管理责任期内，乙方必须制定日工作计划，并按计划完成当天的日常养护管理工作。

（八）乙方需全面配合甲方在乙方养护管理绿地内组织实施的科研试验等工作，并提供必要的人员和设备。

（九）乙方应无条件在规定时间内完成某些需紧急处置的情况，或上级重大活动安排的任务及各类创建任务。

第六项、违约责任

一、发生下列情况之一的，甲方有权终止合同。

（一）合同履行期内不服从甲方或相关检查考核单位管理的；

（二）雇用18周岁以下和男60周岁（女55周岁）以上的现场工作人员的；

（三）未按合同约定擅自更换项目负责人的；

（四）在前3个月试管期间，考核成绩2次达到80分以下（含80分）；

（五）全年累计2次考核不合格的，或全年累计3次考核成绩排在末位且有一次低于80分的；

（六）在养护管理责任期内，如乙方10日内不进行日常养护管理或单方中途退出养护管理的；

（七）在上级部门考核评比等活动中出现严重失分，或因养护管理不到位，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光3次、并在社会上造成较严重影响的。

二、发生下列情况之一的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应责任。

（一）未按合同约定数量配备相关工作人员，或者工作人员到岗率低于95%的，限期调整；若整改不到位，月度考核一次性扣除10分；

（二）乙方如不能及时处置上级指派或各类应急任务的，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方合同价款中扣除。

（三）当月针对同一存在问题，连续2次整改不合格或累计3次（包括3次）以上未完成甲方交办的任务的，月度考核一次性扣除5分。

第七项、不可抗力事件处理

一、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

二、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

三、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八项、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向鼓楼区人民法院起诉。

第九项、其他

一、养护管理期内，乙方出现未按照甲方整改要求在规定期限内整改到位的，由甲方代为整改，费用由乙方承担。

二、成交项目养护管理期间内如遇人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

三、承包面积若因故发生增减，则承包款根据合同单价同比例增减。

四、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

五、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

六、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

七、本合同一式 六 份，具有同等法律效力，甲方 三 份，乙方 二份，招标代理机构备案 壹 份。

甲方 ：                       乙方：

法定代表人或授权代表（签名）： 法定代表人或授权代表（签名）：

联系电话：          联系电话：

签定日期：          签定日期：

签定地点：               签定地点：

附件一：

绿 化 检 查 考 核 评 分 表

| 考评 项目 | 项目分数 | 项目扣分标准 | 项目扣分 （0.1分/处） | 项目得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园艺管理 (40分） | 4 | 草坪修剪 |  |  |  |
|  | 3 | 花灌木、藤类修剪 |  |  |  |
|  | 4 | 球类、绿篱修剪 |  |  |  |
|  | 4 | 乔木修剪 |  |  |  |
|  | 2 | 施肥 |  |  |  |
|  | 4 | 抗旱浇水 |  |  |  |
|  | 1 | 喷水除尘 |  |  |  |
|  | 5 | 除草 |  |  |  |
|  | 2 | 松土 |  |  |  |
|  | 3 | 剥芽 |  |  |  |
|  | 2 | 切边 |  |  |  |
|  | 2 | 死株清理 |  |  |  |
|  | 2 | 缺株补植 |  |  |  |
|  | 1 | 扶正 |  |  |  |
|  | 1 | 涂白 |  |  |  |
| 病虫害 防治 （20分） | 5 | 防治次数 |  |  |  |
|  | 15 | 防治效果 |  |  |  |
| 环境卫生保洁 （15分） | 10 | 绿地内清洁度 |  |  |  |
|  | 4 | 无焚烧现象 |  |  |  |
|  | 1 | 垃圾清运及时 |  |  |  |
| 园艺设施 （5分） | 5 |  |  |  |  |
| 秩序管理 （5分） | 5 |  |  |  |  |
| 毁绿占用绿地 （10分） | 10 |  |  |  |  |
| 台账 （5分） | 5 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |

备注：考核评分为结合群众投诉及媒体报道、领导检查及通报整改、现场考评等情况综合得分。

考评日期：

考评人（签名）：

合同附件二

徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》。

园林绿化养护管理规范

范围

本规范规定了园林绿化养护分级管理的术语和定义、园林绿化养护分级管理要求、园林植物养护规范、园林绿化养护分级管理质量评价。

本规范适用于市规划区内的公园、道路及附属、居住区、单位庭院、风景名胜区等绿地的养护管理工作。县(市)、区的各类绿地可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用牙本标准。

GB/T 10001.1-2006  标志用公共信息图形符号 第1部分：通用符号GB/T 10001.2-2006标志用公共信息图形符号 第2部分：旅游休闲符号GB/T 10001.4-2007标志用公共信息图形符号 第4部分：运动健身符号GB/T 10001.9-2008标志用公共信息图形符号 第9部分：无障碍设施符号CJJ/T 91-2002  园林基木术语标准

NY/T-1276-2007农药安全使用规范

《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》中华人民共和国农业部第632号文。

3术语和定义

CJJ/T91-2002规定的术语、定义和下列术语、定义适用于本规范。

3.1树冠

指树木主干以匕集生枝叶的部分。

3.2绿篱

指成行密植，作造型修剪而形成的植物墙。

3.3模纹指用园林植物在一个平面上栽种出的各种图案。

3.4间伐指在同龄未成熟的林分中，定期伐去一部分林木，为留存林木创造良好的生长条件，促进保留林木的生长发育

3.5叶芽指形状较瘦小，先端尖，能发育成枝或叶的芽。

3.6花芽指形状较肥大，略呈圆形，能发育成华或花序的芽，

3.7不定芽指在枝条上没有固定位置，重剪或受刺激后会大量萌发的芽。

3.8生长势指植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。

3.9行道树指沿道路或公路旁种植的乔木。

3.10古树名木指古树泛指树龄在百年以上的树木；名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木，也指历史和现代名人种植的树木，或具有历史事件、传说及神话的树木。

3.11地被植物指株丛密集、低矮，用于覆盖地面的植物。

3.12分枝点指乔木主干上开始出现分枝的部位。

3.13主干指乔木或非丛生灌木地面上部与第一分枝点之间部分，上承树冠，下接根系。

3.14主枝指自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

3.15侧枝指从主枝、副主枝上分生出来担负结果与更新的枝群。

3.16小侧枝指自侧枝上生出的较小枝条。

3.17春梢指初春至夏初萌发的枝条。

3.18园林植物养护管理对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、扶正、中耕除草、切边、松土、施肥、涂白、苗木调整等技术措施。

3.19整形修剪指用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段，使树木长成特定形状的技术措施。

3.20休眠期修剪指自秋季正常落叶后到翌年春萌芽前进行的修剪。

3.21生长期修剪指在植物生长季节进行的修剪。

3.22伤流指树木因修剪或其它创伤，造成伤口处流出大量树液的现象。

3.23短截指在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短，达到减少枝条，刺激侧芽萌发新梢的目的。

3.24回缩指在树木2年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。

3.25疏枝指将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。

3.26摘心、剪梢指将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。

3.27施肥指在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

3.28基肥指植物种植或栽植前，施如土壤或坑穴中以作为底肥的肥料，多为充分腐熟的有机肥

3.29追肥指植物种植或栽植后，为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。

3.30病虫害防治指对各种植物病虫害进行预防和治疗的过程。

3.31人工防治病虫害指针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块和虫苞、刷除虫卵、钩杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶和病梢、刮除病斑等措施。

3.32除草指植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。

3.33灌溉指为调节土壤温度和土壤水分，满足植物对水分的需要而采取的人工浇灌的措施。

3.34排涝指排除绿地中多余积水的过程。

3.35返青水指为使植物正常发芽生长，在土壤化冻后对植物进行的灌溉。

3.36冻水指为使植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的流溉。

3.37黄土不露天指利用草坪等地被植物或树皮等其它材料，对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖，以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。

3.38分级管理指根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理标准的高低以及面积大小，将园林绿地的养护管理分成不同等级，由高到低分为：一级绿地、二级绿地、三级绿地。

3.39一级绿地指主城区(三环路以内)、新城区、徐州经济开发区的重点道路、主干道和沿线绿地，以及风景区核心景区绿地；经园林主管部门确认或合同规定按一级养护管理标准执行的绿地。

3.40二级绿地指主城区(三环路及三环路以内)、新城区、徐州经济开发区的次干道和沿线绿地，以及风景区非核心景区绿地；单位庭院、居住小区绿地；经园林主管部门确认或合同规定按二级养护管理标准执行的绿地。

3.41三级绿地指除一、二级绿地以外的其它绿地。

4园林绿化养护分级管理要求

园林绿地内的设施和植物设置(种植)应安全，符合环境保护要求，并应在有安全隐患位置设置安全标志及警示牌，标志和警示牌上的字迹应醒目、完好、清晰并应符合GB/T10001.1-2006、GB/T10001.2-2006、GB/T10001.4-2006、GB/T10001.9-2006

4.1一级绿地

4.1.1 绿化养护

绿化养护应明确体现设计意图，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求。

4.1.2园林植物

4.1.2.1园林树木树冠应完察美观状态，并应符合下列要求

——分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死根

——主侧枝分布匀称、数最适宜、修剪科学合理'内膜不乱，通风透光

——树木不歪斜，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶1

——无缺、死株。

4.1.2.2花灌木开花应适时，株形丰满，花后修剪及时合理。

4.1.2.3绿篱、模纹等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，造型优美。

4.1.2.4草坪及地被植物整齐一致，覆盖率98%以上，单块斑秃面积不超过0.I m2或10m2,绿地内斑秃面积不超过2块，草坪内杂草率不得超过5%。

4.1.2.5草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

4.1.2.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，无残缺。

4.1.2.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，及时消除枯枝，疏副老弱藤蔓。开花的攀缘植物应适时开花。

4.1.2.8新建绿地的各种植物2年内达到正常形态。

4.1.3保洁、设施和秩序

4.1.3.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草周等生产垃圾，无搭棚、摆摊设点及人为践踏现象，水面无杂物、无异味。

4.1.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应完好、清洁树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

4.2二级绿地

4.2.1绿化养护绿化养护基本体现设计意图，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求。

4.2.2园林植物

4.2.2.1园林树木树冠基本完整状态应符合下列要求主侧枝分布均称、数量适宜修剪合理，内臆不乱，通风透光——树木生长正常，叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶无枯死株，缺株率不超过2%。

4.2.2.2花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。

4.2.2.3绿篱、模纹等枝叶生长正常，整齐一致。

4.2.2.4草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95%以上，単块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块;草坪内杂草率不得超过10%。

4.2.2.5草坪绿色期，冷字型草坪不得少于270天，暖季型草坪不得少干180天，

4.2.2.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，基本无残缺。

4.2.2.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；视攀缘植物生长习性，开花的攀缘植物能适时开花。

4.2.2.8新建绿地内的各种植物3年内达到正常形态。

4.2.3保洁、设施和秩序

4.2.3.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点和人为践踏等现象；水面无杂物、基本无异味

4.2.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施基本完好、清洁；树干上无钉钉、栓挂和刻画等现象。

4.3三级绿地

4.3.1绿化养护

绿化养护技术措施基本完善，设计造型用植物应符合有关技术文件的要求，裸露上地不明显。

4.3.2园林植物

4.3.2.1园林树木树冠基本正常状态应符合下列要求：

——修剪及时，无明显枯枝死权

——分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过5%，绿地内无死树。

——树木生长基本正常，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。

4.3.2.2草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2,绿地内斑秃面积不超过4块，除缀花草坪外、草坪内杂草率不得超过15%。

4.3.2.3草坪绿色期:冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少-J'160天。

4.3.2.4花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观。

4.3.2.5攀援植物能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，保持植株正常生长。

4.3.2.6新建绿地内的各种植物4年内达到正常形态。

4.3.3保洁、设施和秩序

4.3.3.1绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染(树挂)，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无摆摊设点及人为践踏现象;水面无明显杂物，无明显异味。

4.3.3.2绿地内栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖等园林设施应基本完整、清洁;树干上无钉钉。拴挂和刻划等现象。

4.4病虫害控制

绿地的病虫害控制和分类见表1

表1绿地的病虫害控制和分类

| 绿地 级别 | 总体要求 | 类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蛀干 | 刺吸类（平均每10cm枝条上） | 地下害虫（平均每1m2绿地内） | 食叶类 （平均每50cm枝条上） | 病害 （所有植株） |
| 一级 | 控制及时，无明显的病虫为害现象平均每100株树木病虫危害不超过2株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过2% | 无活卵、活虫 | 不得超过5头 | 不超过3头 | 不超过1头 | 2%以下 |
| 二级 | 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫危害现象，平均每100株数目病虫危害不超过5株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过5% | 无活卵、活虫 | 不得超过10头 | 不超过6头 | 不超过2头 | 5%以下 |
| 三级 | 病虫害控制比较及时，平均每100株树木病虫危害不超过10株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过10% | 无活卵、活虫 | 不得超过15头 | 不超过10头 | 不超过5头 | 10%以下 |

5园林植物养护规范

5.1修剪

绿地内枯死枝、株应及时修剪、清理修剪清理后的枝、叶应及时清除干净。5.1.1乔木

5.1.1.1修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下(特型树木除外)，充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

5.1.1.2每年修剪树木前需制定修剪技术方案，并对工人进行园林植物修剪规程培训，全面掌握后方可操作，要做到因地制宜，因树修剪。

5.1.1.3自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

5.1.1.4造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各别理想形态，并应符合下列操作要求

——凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。日常修剪重点对萌蘖枝、徒长技、断残枝、病虫枝、下垂枝进行修剪。

——应逐年调整树干与树冠的合理比例；

——针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长

——乔木中枝条轮生的，修剪只能疏枝，不准短截，如银杏、水杉、雪松等

5.1.1.5行道的修剪树除应按5.1.1.4的要求操作外，还应注意以下规定

——行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.8m(郊区可适当提高);

——树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离

——在交通路口30m范围内的树冠不能遮挡交通信号灯

——路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

5.1.1.6树木修剪时，落叶树般不留橛，针叶树应留lcm～2cm长的橛，修剪的剪口应平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树权时应注意保护皮脊。

5.1.1.7乔木的修剪时期一般应注意以下时间

——可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪宜在休眠期进行

——有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落川后伤流严重期

——抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行

——常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

5.1.2灌木

5.1.2.1灌木造型修剪应按设计意图形成自然丰满的几何图形、动物图形等艺术造型。

5.1.2.2灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除，并应符合下列修剪操作要求

——栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内)麾密生枝，培育新枝

——栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱

——生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或短截，促生二次枝

——花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除

——成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高、四周低或前面低、后面高的丛形

——多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主载品种，并留出适当生长空间；

——造型的灌木修剪应保持外形轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

5.1.2.3花灌木修剪应特别注意以下方法：

——当年生枝条开花灌木，如紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制附木高度，对于生长健壮枝条应在保留3-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木，如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花

——次年生枝条开花的灌木，如樱花、碧桃、榆叶梅、连翘、紫珠、丁香、黄刺玟等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝

——多年生枝条开花灌木，如紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

5.1.3绿篱、模纹及球类

5.1.3.1绿篱、模纹、球类等的修剪应做到轮廓清晰，线条整齐，顶面平整，高度一致，新生萌蘖枝条不高于整体5cm，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于4次。

5.1.3.2绿篱、模纹、球类等修剪应在每年的4月上旬至11月底前进行。

5.1.4藤本

藤本类等的修剪应符合下列要求：

——吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺；

——钩刺类藤本，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势

——生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面

——成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

5.1.5草坪、地被

5.1.5.1草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

5.1.5.2剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

5.1.6花卉

花卉类等的修剪应符合下列要求

——宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

——宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶。

5.1.7竹类

竹类等的修剪应符合下列要求

——竹林每经过3-5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

——竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。——竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。

——间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

5.1.8水生植物

水生植物类等的修剪应符合下列要求

——湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除

——定期检查植株是否拥挤，一般过3至4年时间分一次株。

——水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，保持植株清洁。

5.2灌水、排涝

5.2.1应根据当地气候特点、土壤状况、植物特性等适时适量浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。

5.2.2使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。严禁使用撒过融雪剂的积雪补充土壤水分。

5.2.3喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准；用水车浇灌树木时，应接软管，缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲灌。

5.2.4生长季节连续20天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，进入冬季前全面灌冬水一遍。植物应无明显早情并保持清洁度。                               5.2.5各类园林用植物的灌水应符合下列要求：

——乔木、灌木应开穴浇水，浇水树堰高度不低于10cm，树堰直径有铺装地块的，以预留池为准；无铺装地块的，以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水；新植树木应在连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

——模纹、地被、花坛、花境和各种容器栽植花卉应及时灌水，特别注意宿根花卉返青水和冻水的浇灌时期和灌水量。

——草坪除土壤封冻期外，应适时浇灌，每次要浇足浇透，浇水深度不低于20cm.雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。12月要浇足浇透冻水，土壤解冻前要浇返青水。

——竹类应于每年春季出笋前(3月)浇足催笋水，5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季(11月、12月上旬)浇孕笋水，冬季过于干早时可适当喷水。

5.2.6在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。

5.3中耕除草

5.3.1在植物生长季节，要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。杂草要集中处理，并及时清运。

5.3.2在绿地内采用化学药剂除草时，需慎重，应先试验，再应用。所用除草化学药剂应符合NY/T-1276-2007的有关规定。

5.3.3除草时不能伤根及造成根系裸露；宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

5.3.4在具有野趣的游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。

5.3.5草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。

5.4施肥及土壤改良

5.4.1应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。园林树木的施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

5.4.2在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

5.4.3植株施肥量

——乔木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。

——灌木、绿篱、模纹在生长旺季，每月进行叶面追肥一次。

——草坪和地被每年应根据草坪草的生长状况适当追肥。冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量50-150g/m2，或施10g/m2尿素或10g/m2磷酸二铵等;生长期应视草情，适当增施磷、钾肥;晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2-3次，每次约10-15g/m2.暖季型草可于5月和8月各施10g/m 2尿素。

——竹类应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比冽以5:2:4为宜。最佳肥施时间为早春3月和8月一9月：应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。

5.5病虫害防治

5.5.1在进行病虫害防止时，操作人员要严格按照NY/T-1276-2007《农药安全使用规范》进行作业。所用农药应符合中华人民共和国农业部第632号文《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》要求。

5.5.2防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

5.5.3应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

5.5.4及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

5.5.5应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

5.5.6当采用生物防治时，应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括：

——以微生物治虫；

——以虫治虫；

——以鸟治虫；

——以激素治虫；

——以菌治病虫；

——其他生物防治法。

5.5.7物理防治主要包括：

——饵料诱杀；

——灯光诱杀；

——潜所诱杀；

——热处理；

——截止上树；

——人工捕捉；

——挖蛹或虫；

——采摘卵块虫包；

——刷除虫或卵；

——钩杀蛀干害虫；

——摘除病叶病梢；

——刮除病斑；

——结合修剪，剪除病虫枝等。

5.5.8化学防治应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，并应符合下列规定：

——被国家明文禁止生产、销售、使用和农业部门明令禁止使用的，对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中严禁使用；

——用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度；

——不同药剂要交替使用，同时采取兼治，减少喷药次数；

——选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

5.6更新，调整，伐树及补植

5.6.1种植结构调整和伐树应经园林主管部门按规定程序批准后方可进行。

5.6.2伐移树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程；伐移的树干、树枝等要随时清运；树桩高度应尽量降低，并在两日内刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场光地净和行人、车辆安全。

5.6.3具备以下条件上报批准后再移植或伐树；

——密植林的调整与间伐；

——更新树种；

——枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的；

——配合有关供电、建筑或市政工程。

5.6.4应及时对道路及绿地内歪斜苗木扶正。

5.6.5绿地内长势不良或景观效果差的苗木应及时调整，对缺株和斑秃应及时补植。

——乔木缺株要求按原品种规格补齐，如原规格过大的，行道树补植不应小于10cm,其它绿地内的乔木不低于8cm；其他灌木及地被按原规格补植。

——地被、模纹、绿篱及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐，及时对长势较差的苗木进行调整和拼栽。

——草坪对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，保持完整，无裸露地面。

5.7防寒和其他防护措施

5.7.1返青水和冻水应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力，树木安全越冬。

5.7.2对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施：

——对耐寒、耐早、抗风能力差的边缘树种(如雪松等)应及时清除树冠上积雪，在新植3年内应搭设风障；

——对耐寒性差且树皮较薄的树种(如桂花、香樟、广玉兰等)应及时清除树冠上积雪，在新植3年内可采取主干和树冠防寒措施；

——对株形低矮、抗寒性较差的花灌木，应于根基部培设土堆防寒；

——对不耐寒的宿根花卉应覆土防寒；

——竹类中过密竹林应于11月适当钩梢，未钩梢的密竹林，应于降雪后及时抖掉竹梢积雪。

5.7.3当园林植株有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

5.7.4水生植物应在水生植物栽植区域四周设置围网。

5.8切边

5.8.1切边包括乔木、灌木、球类等独立个体的树穴切边，模纹与模纹，模纹与草坪，草坪、地被与游步道之间的切边。

5.8.2要求界限清晰，线条流畅，树穴内的土要略低于外围，且土质松散。具体要求如下：

——乔灌木干径≤10cm，树穴半径为30cm～35cm；干径＞10cm，树穴半径为50cm～55cm。

——球类蓬径≤50cm，树穴半径为30cm～35cm；蓬径51cm～100cm，树穴半径为50cm～55cm；蓬径≥101cm，树穴半径为75cm～80cm。

——模纹、地被的切边宽度为5cm～7cm。

5.9涂白

涂白均匀，上口平齐，高度距地面I.lm～1.3m，整条道路涂白后上口应保持在同一水平线上。

5.10保洁、设施和秩序

5.10.1保持绿地内无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。及时清除"树挂。等白色污染物及绿地内水面的杂物。

5.10.2清除垃圾杂物后应注意保洁，集中后的垃圾杂物应及时清运，园林器具应摆放在隐蔽的地方，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

5.10.3保护好绿地内的花草树木，保持绿地完整。经批准临时占用的绿地，应按时收回，并监督恢复原状。

5,10.4加强管理，严禁绿地内堆放杂物和停放与绿化作业无关的一切车辆；严禁在绿地植物上贴挂标语、晾晒衣物、种菜、放养家禽等。

5.10.5应保证围栏、护网、绿化供水等设施的完整美观，防止绿化用水等被盗用；对损坏的园林设施，要及时修补或更换。

5.1l古树名木保护

5.11.1针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护。

5.11.2使古树生长的各项环境指标控制在允许的范围内。

5.11.3必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

——在松柏类古树周围可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长。

——古松树冠垂直投影范围内严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其的生长产生抑制作用。

——除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

5.11.4应保持古树及周围环境的清洁。

5.11.5应加强古树的病虫害防治工作。

5.11.6应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

5.11.7在古树保护范围内(树冠垂直投影外沿3m范围内)，禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

5.11.8在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人类尿、垃圾、废料或倒污水等。

5.11.9严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

5.11.10有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

5.11.11当古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

5.11.12对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

5.11.13在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失，平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

5.11.14古树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，及时报请园林绿化主管部门审查。

5.11.15古树复壮和移植工程必须是具有二级或二级以上的园林绿化施工资质的企业方可承担。古树移植必须成活。施工技术方案必须经专家组论证，报请市园林局审核、市政府批准后，并在园林监察部门监督下实施。移后要落实养护管理责任制，及时制定养护方案，并进行跟踪管理。

5.12园林植物养护等级技术措施频次

园林植物养护等级技术措施频次见表2.

表2园林植物养护等级技术措施频次表                   单位：次/年

| 级别 | 类别 |  |  | 浇水 | 防病虫 | 修剪 （包括抹芽） | 施肥 | 除草 | 垃圾处理 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级绿地 | 乔木 |  |  | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 随产随清 | 浇水：春秋季节连续20天无降雨需及时浇水。 修剪：5-10月冷季型草坪一月两次，暖季型一月一次，11月上旬一次；花灌木、藤本5-10月每两月一次，冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月每月二次；乔木5-10月每两月一次，冬季整形修剪一次。 除草：5-10月每半月清除一遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  |  | 6 | 7 | 4 | 1 | 13 |  |  |
|  | 绿篱 |  |  | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  |  | 8 | 8 | 1 | 2 | 13 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  |  | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 |  |  |
|  | 草坪 |  | 冷季型 | 12 | 8 | 12 | 3 | 13 |  |  |
|  |  |  | 暖季型 | 10 | 5 | 7 | 2 | 13 |  |  |
| 二级绿地 | 乔木 |  |  | 4 | 6 | 3 | 1/2 | 7 | 日产日清 | 浇水：春秋季节连续一月无降雨需及时浇水。 修剪：5-10月冷季型草坪一月两次，暖季型一月半一次，11月上旬一次；花灌木、藤本5-10月每三个月一次，冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月每月一次；乔木5-10月每三个月一次，冬季整形修剪一次。 除草：5-10月每30天清除一遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  |  | 5 | 6 | 3 | 1/2 | 7 |  |  |
|  | 绿篱 |  |  | 4 | 6 | 6 | 1/2 | 7 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  |  | 6 | 7 | —— | 1 | 7 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  |  | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 |  |  |
|  | 草坪 | 冷季型 |  | 10 | 7 | 10 | 2 | 7 |  |  |
|  |  | 暖季型 |  | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 |  |  |
| 三级绿地 | 乔木 |  |  | 3 | 5 | 1 | 1/3 | 4 | 日产日清 | 浇水：春秋季节连续一月无降雨需及时浇水。 修剪：5-10月冷季型草坪一月一次，暖季型两月一次；花灌木、藤本冬季整形修剪一次；球类、绿篱5-10月两月一次；乔木冬季整形修剪一次。 除草：5-10月每三个月清除二遍，冬季前再清除一遍。 |
|  | 灌木 |  |  | 4 | 5 | 1 | 1/3 | 4 |  |  |
|  | 绿篱 |  |  | 3 | 5 | 4 | 1/3 | 4 |  |  |
|  | 一、二年生花卉 |  |  | 4 | 6 | —— | 1 | 4 |  |  |
|  | 宿根花卉 |  |  | 6 | 6 | —— | 1 | 4 |  |  |
|  | 草坪 | 冷季型 |  | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 |  |  |
|  |  | 暖季型 |  | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 1：施肥项目的1/2，表示两年施肥一次 2：施肥项目的1/3，表示三年施肥一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、承诺书

致徐州市鼓楼区园林工程处：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、法定代表人身份证明或授权委托书

若法定代表人亲自签署文件则按下列格式：

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：	（法定代表人亲笔签字）性别：	年龄：	职务：

系	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：	(电子签章)

年	月	日

（法定代表人身份证原件扫描件附后)

此项内容法定代表人亲自参加本次采购活动的提供，否则无需提供

授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与丁万河两岸绿地养护[项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后)

如若法定代表人并未亲自参加本次采购活动，《授权委托书》必须提供。

9、中小企业声明函

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

项目名称：丁万河两岸绿地养护

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（其他服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于            企业（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

2、（标的名称），属于（其他服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：本项目采购项目属性为：其他服务业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丁万河两岸绿地养护（项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

11、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084

项目名称：丁万河两岸绿地养护

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：丁万河两岸绿地养护），项目编号：JSZC-320302-JSZR-C2025-0084）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

- （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

供应商授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

13、人员配备要求承诺书

本公司承诺：如中标，人员配备不低于项目要求（采购需求）中所需配备的人数。特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月   日

14、代理服务收费标准

《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

15、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （    %)小写¥：     大写：     人民币。

（2）验收合格后     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （ %）小写￥      大写：      人民币。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     （％）小写￥：       大写：     人民币。

（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （％）小写￥：     大写：      人民币。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求。