招　标　文　件

项目名称：扬州市机关事务管理局数字机关大院信息化项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0076

扬州市公共资源交易中心

2024年5月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	19

第五章  评标方法与评标标准	44

第六章  投标文件格式	49

第一章  投标邀请

受[扬州市机关事务管理局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市机关事务管理局数字机关大院信息化项目](JSZC-321000-JZCG-G2024-0076)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市机关事务管理局数字机关大院信息化项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网” “扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年6月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0076

2.项目名称：扬州市机关事务管理局数字机关大院信息化项目

3.预算金额：60万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为60万元。

5.采购需求（简介）：依托互联网、云计算、大数据等新一代信息技术，建设“数字机关大院”信息系统。实现服务保障“四院一体”，即机关西大院、机关东大院、市人大机关、市政协机关等四个大院服务保障一体化，打通不同办公区服务边界；促进机关事务管理“三网合一”，将现有公务用车、办公用房、公共机构节能三个信息系统充分整合，统筹信息化建设，机关事务高效运行；打造智慧后勤、一网通办，全面提升管理服务保障效能，让机关工作人员“吃喝用行、一屏搞定”、“不出大院、事事方便”。详见采购文件第四章。

6.合同履行期限：项目实施周期（合同签订之日起）约4个月内完成，免费运维期为 3 年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月28日至2024年6月19日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23.59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年6月19日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：扬州市市级机关事务管理局

地  址：扬州市文昌西路8号

联系人：何主任

联系方式：19975000810

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1529室

联系人：舒畅

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价40%的预付款；上线试运行后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的50%；项目验收通过后，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 扬州市机关事务管理局数字机关大院信息化项目 | 软件和信息技术服务业 |

1、项目概述

新建扬州市数字机关大院。依托互联网、云计算、大数据等新一代信息技术，建设“数字机关大院”信息系统。实现服务保障“四院一体”，即机关西大院、机关东大院、市人大机关、市政协机关等四个大院服务保障一体化，打通不同办公区服务边界；促进机关事务管理“三网合一”，将现有公务用车、办公用房、公共机构节能三个信息系统充分整合，统筹信息化建设，机关事务高效运行；打造智慧后勤、一网通办，全面提升管理服务保障效能，让机关工作人员“吃喝用行、一屏搞定”、“不出大院、事事方便”。

1.1项目背景

信息技术水平的不断提升对政府治理工作提出了新的要求，传统的政府管理模式已经不适应信息化社会的发展，转变政府服务新模式成为了必然的方向。机关事务治理现代化是国家治理现代化的重要组成部分，在新时代提高机关事务治理效能，推进机关事务信息化转型发展，已成为党和政府的重要任务。2018 年，国家机关事务管理局印发《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》，明确提出要“增强运用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术能力，推进‘互联网+’ 深度融入机关事务工作，理顺优化职责体系和业务流程”。2021 年，国管局印发《机关事务工作“十四五”规划》（国管办〔2021〕259 号），将“建设集中统一的机关事务管理与服务数字化平台”纳入机关事务工作“十四五”主要指标。随着信息技术的发展，机关事务外部管理和内部服务、保障发生变化，如何推动机关事务信息化发展成为一个具有重大意义和重要价值的研究课题。结合扬州市工作实际，探讨机关事务信息化发展在地方机关事务工作中的实践路径，规划“数字机关大院” 建设思路、总体架构、技术路线等具体内容，推动信息化赋能扬州市机关事务工作高质量发展。

1.2项目建设依据

2018 年，国管局出台《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》，要求积极搭建机关事务管理与服务平台。2021 年 6 月，国管局印发《机关事务工作“十四五”规划》（国管办〔2021〕259 号），将“建设集中统一的机关事务管理与服务数字化平台”纳入机关事务工作“十四五”主要指标。随着信息技术的发展，机关事务外部管理和内部服务、保障发生变化。推动机关事务数字化转型，一是有助于规范机关运行保障，通过信息化手段与大数据技术实现机关运行保障资源高效调配、公平调配、节约调配，推进机关运行保障规范化、标准化；二是有助于提升管理服务保障效能，使机关事务管理更加高效，后勤服务更加人性化，信息传达更加精准及时，有效提高管理服务质量；三是有助于避免资源重复浪费，高效整合多项后勤服务，避免在信息化建设、资源调配等方面造成浪费。

2、需求分析

## 2.1 运行环境

2.1.1 环境要求

要求开发独立APP，支持手机端跨平台使用及PC端，并能够嵌入党政工作平台手机端（仅支持安卓系统）及PC端运行。

整体界面要求：稳定兼容，保证在不同屏幕尺寸和分辨率的设备上的可用性和兼容性，确保在不同平台上的稳定运行，使用户能够无障碍地使用软件并获得一致的用户体验，以适应用户多样化的设备选择；要求整体界面美观，风格简洁大方，重要信息和功能突出显示，设计直观生动的模块图标，避免过多的视觉干扰；要求整体界面使用方便，不同功能模块之间切换流畅，功能选择和使用简单易懂，引导语描述清晰。

## 2.2 系统整合

## 2.2.1 嵌入党政工作平台

数字机关大院平台将嵌入在党政工作平台APP模块中，融入党政工作平台中作为一个业务功能模块操作使用。在安全方面，集成了党政工作平台 APP 移动端的有效登录方式，更好的继承和运用了党政工作平台 APP 安全防护体系，融合机关数字大院的业务使用场景，便于机关人员便捷操作，同时避免了多系统多平台的业务使用场景，真正有效减少资源和人员使用的过度消耗，提升数字化政府协同办公的实际效能。

2.2.2 对接江苏省政务服务统一身份认证体系

数字机关大院平台计划接入江苏省政务服务统一身份认证体系，为机关人员的有效身份认证提供统一有效的认证通道。集成到数字机关大院登录认证、操作权限认证，以及鉴权操作认证等实际权限认证业务体系中，平台不保留不记录任何使用人的有效信息，更有效保护使用人员身份隐私。以江苏省政务服务统一身份认证体系为统一认证接口统一登陆，跳转至其他系统时不需要多次登录，由统一的系统集成模块跳转，只需登录一个首页，就能跳转到各自独立运行的系统，根据分配的不同权限使用各模块功能。

## 2.2.3 功能数据整合

## 2.2.3.1 “三张网”信息系统数据整合

新建各类统计数据集中动态展示页面，数据从“三张网”信息系统中导出汇集，实现数据可视化。

要求整合“三张网”信息系统接口，能够从中提取相应数据并作展示。

“三张网”包括：江苏省党政机关办公用房管理信息系统（使用政务外网，网页运行）、全国公务用车管理平台（使用政务外网，网页运行）、江苏省公共机构节能管理系统（使用互联网，网页运行）。上述系统由国家机关事务管理局和省机关事务管理局等上级部门统一建设，采购人主要使用信息填报统计等功能，用于管理全市办公用房、公务用车和公共机构节能工作。

2.2.3.2自建系统功能整合

要求整合自建系统，实现点击进入或跳转功能，整合后运行流畅、数据互通。将现有自建信息系统整合接入数字机关大院，与待开发服务集成为统一跳转页面。现有自建系统详细功能如下：

扬州市公务用车综合管理平台

由中国移动通信集团江苏有限公司扬州分公司建设运维，使用互联网，网页、APP运行，具备公务用车车辆定位、轨迹回放、车辆里程、油耗统计、用车申请、审批、调度、保险、年检等功能，具体包括：

1） 用车申请

用车人登录app,填写出发点、目的地、出发时间、用车人基础信息，进行申请。

2）后台调度

后台查看申请的用车详情，选择车辆、驾驶员，完成调度，此单变为待接单，若不同意，可点击驳回，此单变为调度驳回。

3）驾驶员

驾驶员通过“待接单”页面接收派车单，通过“待出车”和“待回车”页面开始和结束行程，通过“已回车”，查询自己出车记录，出车记录含时长、里程、油耗及费用。

4）维修管理

维修申请，填写需要维修的车辆车牌号、车辆型号等基础信息，申请完成后，表单状态为待审批。

5）加油管理

在后台中，增加车辆的加油记录，输入车辆基础信息，和加油的信息，完成加油统计。

市政安防系统

由江苏有线数据网络有限责任公司建设运维，使用政务外网，PC端运行。主要用于大院车辆无感进出、人员刷脸进出、监控等，新建的访客管理模块将嵌入使用，具体包括：

1）人员车辆管理

机关大门部署人脸识别系统以及车辆识别系统，管控外部人员和车辆，协助大院管控外来车辆以及人员，减轻门卫值班人员安保压力，提高通行效率，保障大院内通行顺畅。

2）人脸识别系统

主楼入口出安装人脸识别系统，通过主楼安装的高清智能人脸相机，抓拍各方向进入的人员并进行人员信息比对，无感通行，同时在机关人员电脑终端标明人员属性信息，协助值班人员判断人员是否具有进入主楼权限，保障现场安全。

3）访客系统（需要新建开发并接入安防系统）

各机关部门通过访客功能自助预约访客申请，采购人审核通过后生成访客二维码，访客将二维码出示给大院安保人员方可进入。

微商城平台

由扬城网络中心建设运维，使用互联网，微信小程序运行，机关干部可在微商城订购包子、特产等商品，具体包括：

1）商品订购

机关人员在微商城订购商品，商家在后台获取订单，为客户提供服务。

2）商品管理

商品批量上架,批量上架是上架线下的商品，上架后的线上商品类型只能是非组合商品；首先点击图中的查询按钮在查询结果里选择要上架的线上商品并填入线上编号及默认的价格策略，然后点击上架按钮操作进行上架。

2.2.3.3 功能数据整合需求

| 需求 | 系统名称 | 数据需求/功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 新建数据集中展示页面 | 江苏省党政机关办公用房管理信息系统 | 办公用房数量统计 |
|  |  | 办公用房区域分布 |
|  |  | 办公用房面积统计 |
|  | 全国公务用车管理平台 | 公务用车总量 |
|  |  | 公务用车分布情况 |
|  |  | 公务用车维修费用统计 |
|  |  | 公务用车油耗情况统计 |
|  | 公共机构节能管理系统 | 能耗统计 |
|  | 公物仓管理 | 库存物品数量 |
|  |  | 调剂使用情况 |
| 整合使用功能 | 扬州市公务用车综合管理平台 | 点击跳转 |
|  | 市政安防系统 | 将新开发“访客管理”接入安防系统 |
|  | 微商城平台 | 点击跳转 |

2.3新建功能

2.3.1业务领域定义

| 统一登录 | 权限登录 | 机关人员管理 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 各模块菜单权限管理 |
| 食堂订餐 | 食堂菜单 | 当日菜单 |
|  |  | 订餐 |
|  | 订单记录 | 历史订单 |
|  | 食堂管理 | 菜品管理 |
|  |  | 当日菜单管理 |
|  |  | 订单管理 |
|  |  | 统计报表 |
| 会议服务 | 会议室菜单 | 会议室预约申请 |
|  | 预约记录 | 历史预约 |
|  | 会议室预约管理 | 会议室管理 |
|  |  | 预约时间段管理 |
|  |  | 预约审批管理 |
|  |  | 统计报表 |
| 设备维修报修 | 上报申请 | 维修报修申请 |
|  | 上报记录 | 历史报修记录 |
|  | 报修工单 | 工单处理 |
|  |  | 处理记录 |
|  | 报修管理 | 报修工单 |
|  |  | 工单分配 |
|  |  | 统计报表 |
| 医疗门诊预约 | 预约菜单 | 在线预约 |
|  | 预约记录 | 历史预约记录 |
|  | 体检报告 | 报告记录 |
|  | 门诊预约管理 | 预约时间段设置 |
|  |  | 预约人次设置 |
|  |  | 预约记录 |
|  |  | 体检报告统计 |
| 公物仓管理 | 申请菜单 | 公物申请 |
|  | 申请记录 | 历史申请记录 |
|  | 公物管理 | 公物入库 |
|  |  | 公物出库 |
|  |  | 公物类别菜单 |
|  |  | 公物列表 |
|  |  | 申请列表 |
|  |  | 申请审批 |
| 幼儿园报名 | 报名登记 | 报名审核 |
| 意见征集与信息发布 | 意见菜单 | 意见上报 |
|  | 公告列表 | 查看公告 |
|  | 意见管理 | 意见列表 |
|  | 公告管理 | 发布公告 |
| 访客管理 （接入市政安防系统） | 访客菜单 | 访客预约 |
|  | 访问记录 | 历史访问记录 |
|  | 访客审核 | 访客审核 |
|  | 访客管理 | 访客记录 |

2.3.2业务需求分析

2.3.2.1食堂订餐

现有电话订餐，手动记录，对饭菜需求不确定，需要打造一个更适合于机关大院的订餐服务系统，实现单位对每日用餐人员数量的统计，做到及时送餐，提高单位食堂的服务水平，管理水平。

2.3.2.2会议服务

现有会议室主要采取传统管理方式，需要设置手机端预约的会议室功能，可视化当前会议室的使用情况及可预订情况，通过线上统一智能管理，实现会议室资源集中管理，搜集会议室使用情况，当会议室使用不均匀时，可以及时优化。

2.3.2.3设备维修报修

各单位当发现办公设施设备损坏时，可以通过系统上报，由系统派单至机关事务局相关维修部门，维修部门快速处理反馈，减少因信息延误导致的各种问题。

2.3.2.4医疗门诊预约

通过门诊线上体检预约的建设，门诊部不仅可以更大程度地提高服务质量及工作效率，更可以体现门诊以人为本的特色，全面提高就医者的满意度，同时可以降低医疗工作者的服务成本，减少高峰期的压力。

2.3.2.5公物仓管理

市级机关公物仓于2023年正式投入使用，需要制定一套科学的线上管理系统，提供物品调剂、管理等功能，规范公物仓的使用流程、提高物品的利用率、减少损耗和浪费，以实现高效的公物仓管理。

2.3.2.6意见征集与信息发布

打造通知公告及意见征集系统，能够方便机关干部更快速了解到单位的信息，同时方便征集机关干部各类意见建议。

2.3.2.7访客系统

结合现有市政安防系统，提供访客预约功能，帮助访客提前快速认证通过，也能筛选掉不符合访问条件的人员，减轻安保人员的负担，让访问有迹可循，更安全，便捷。

3、建设内容和技术方案

3.1项目建设思路及总体架构

3.1.1新建功能详细说明

3.1.1.1食堂订餐

采购人目前采用电话联系方式订餐，人力成本较高，订餐流程不够高效便捷。在系统中设置食堂订餐功能模块，展示每日菜单食谱，机关人员可在系统中提前预订午餐和晚餐，填写取餐地址、取餐时间、联系方式等，同时进行个性化需求定制，如备注忌口菜品、所需餐具份数、是否需要酸奶或咖啡等。食堂根据预约的订单分批次送餐，机关人员可实时查看出餐进度。

1）餐品预约

机关人员在app点击预定，选择想要预定的餐品，食堂根据预定情况，送餐至指定的位置后，点击送达。

2）菜品管理

后台增加所有菜品，再往每日菜品中选择当日菜品，名称及份数，由订餐人订餐。

3）订餐管理

后台由食堂上传每日菜品，供机关人员选择，此外查看预约订单，和预约单的送达情况。食堂后台统计订单情况，月底开票统一结算。

3.1.1.2会议服务

采购人每年会议服务保障达到近千场次，存在统筹管理难、会议室使用撞档等痛点。在系统中设置会议服务功能模块，实现会议自助预约。管理员添加会议室基础信息，机关人员可查看现有会议室预约情况、使用时间、剩余数量等，自助填写会议时间、会议内容、参加人数等信息提前预订。

1）会议室详情

预约会议前，通过一张表格展示会议室的预约情况，也可以查看预约的会议标题，哪些时间段会议室在使用中，当有会议需要预约会议室时，选择合适的会议室， 会议时间，填写会议基础信息进行预约。

2）会议室管理

后台编辑会议室的可预约时间、会议室规模，也可以查看会议室实时的预约情况。审核会议室的预约申请，审核通过或失败都发送提醒给预约人。同时查看会议室的预约情况。

3）会议申请

申请人在 app 端发起会议申请，填写会议的基础信息，上报材料，选择所需要的会议室及使用时间，后台审核通过后，本次会议预约成功。

3.1.1.3设备维修报修

采购人目前采用电话联系方式申请设备维修报修，存在接单不及时、服务难监管等问题。在系统中设置设备维修报修功能模块，机关人员发现设备老化损坏情况，即可在系统中填写维修报修单，填入所在位置、设备名称、坏损情况、方便维修时间等信息，拍照上传设备情况，维修部门根据上报信息分配维修工单，机关人员可实时获取维修动态以及维修进程。维修工单完成后，生成维修报表，包含维修详情、维修记录、维修耗材等信息，并请机关人员对维修服务作出评价打分。

1）问题上报

上报端，选择需要维修的设备类型。描述具体的问题，上传图片，由维修处的工作人员分配任务，上门处理。处理后，维修处填写维修效果图。同时在 app中记录维修的任务状态，问题上报的时间等信息。

2）后台

后台记录维修任务的状态，对于长时间未维修的任务，可以催单，同时可以统计各类型维修任务的数据，针对性进行耗材的采购。

3.1.1.4医疗门诊预约

机关门诊所目前仅有市医保系统，缺乏智慧医疗信息系统，门诊管理和患者就医存在诸多不便。在系统中设置医疗门诊功能模块，改善诊疗秩序。一是提供门诊预约功能，管理员设置可预约时间批次、预约人数和专家门诊预约号，患者在系统中预约体检，即时查看预约结果，可有效避免门诊拥挤排队时间过长的问题；二是提供健康档案功能，将产生的体检数据接入系统，形成电子报告，患者可在系统中随时查看体检报告，进一步提升医疗服务水平。

1）在线预约

预约人进入 app,填写个人信息，选择体检时间，报告获取方式，在预约内的时间前往门诊部进行职工体检，通过预约错开高峰体检时间，减少员工的等待时间。

2）预约管理

后台编辑可预约的时间段及可预约的人次，减少门诊的压力，减少员工排队等待时间。

3.1.1.5公物仓管理

为进一步推动国有资产共享共用，让闲置资产变废为宝、盘活利旧，拟在系统中设置公物仓管理功能模块。一是对公物仓物品进行线上管理，资产出入库数据实时录入系统，包括资产名称、新旧程度、资产估值可调剂范围等，系统后台掌握资产信息、供需调剂等数据；二是提供线上使用申请，各单位可通过系统查询全市可调剂资产情况，查看资产的调剂使用成本，线上一键填写申请表格，实时查看资产调剂进度，使静态资产变动态资源，提高资产循环利用率，实现公物仓全流程云管理。

1）申请

员工在 app上申请物资申请，由后台审批，审批通过后，由管理人员进行出入库的操作。

2）物资管理

在后台将公物入库，记录物品的类别、规格、库存等信息。

3）出入库管理

出入库时，记录每次出入的时间，数量，若出库，除记录操作人员，同时记录领取人员信息，便于物资的管理操作。

3.1.1.6 幼儿园报名

设置机关幼儿园报名模块，家长在线填报相关报名表格，上传相关证明材料，管理人员在后台统一导出报名材料审核。

3.1.1.7意见征集与信息发布

在系统中设置意见征集模块，定期发布线上征集调查， 邀请机关干部对机关事务工作提出意见建议，管理员将收集的意见建议按照“一件一单”分配给相应部门，落实责任到人，及时改进并向机关干部反馈。同时设置信息发布功能，及时发布机关事务相关通知信息，如单位搬迁、水电维修、施工改造等通知，方便机关干部第一时间知晓相关信息，提高工作透明度。

1）信息发布

机关人员查看由管理员发送的各类信息，也可以在 app 中填写各类意见，由后台解答。

2）意见

后台查看回答意见或将意见分配给其他人员解答回复

3.1.1.8 访客系统

访客申请功能，各单位可为访客人员申请机关办公区访客权限，填报访客信息、 访问时间、访问事由和被访人信息，管理员审核通过后，访客人员获得验证码，由门口保卫处扫码获得通行资格，保障通行人员身份认证的可靠性与通行效率，进一步提升机关安全水平。

1）访客预约

访问人员通过二维码扫码填写访问申请，由被访人或管理人员审核通过后，获取通行码。

2）预约审批

被访者在 app 中查看访问人员信息，点击确定，允许访问。

3）后台管理

后台统计访客记录， 便于统计访问数据。

3.2开发环境要求

本项目原则上基于市政务云进行部署，在信创环境下开发。市政务云提供了高度集成和可伸缩的基础设施，可以满足机关数字机关大院信息系统的性能要求。同时市政务云提供了大量资源来保障数据和系统的安全性，包括物理安全措施、网络安全、身份验证和访问控制，以及安全审计等。项目将受益于这些安全性能力，确保敏感数据和操作的保护。

本项目相关系统软件资源，包括存储设备、网络设备等，将统一纳入市政务云管理。相关资源的规格和性能应根据系统负载和可用性要求进行合理配置。

4、数据共享开放

本次项目集成现有各管线平台，将机关大院的主要门禁、食堂、用车等关键业务服务集成到统一服务入口，形成统一门户。

4.1项目产生和需要的数据

公车服务需要：车辆信息、司机信息、出车时间表等；

会议服务：会议室信息，会议室准用时间等；

门诊服务：医护人员信息、医护人员排班表等；

食堂服务：账户、提供食物种类、食物价格等；

安保服务：所有员工的准入信息等。

4.2项目数据资源目录

4.2.1可提供的数据

- 数据资源名称：食堂订餐；

资源描述：每日菜品、订餐预约、统计报表、送达提示；

数据项名称：菜品名称、菜品价格、订餐人姓名、订餐人联系地址、订餐人联系方式、订单状态、订单时间、送餐人名称、送餐人联系方式、送达时间等。

- 数据资源名称：会议室预约；

资源描述：会议室增删、会议室状态、会议室预约、取消预约；

数据项名称：会议室名称、会议室规模、会议室地点、可预约时间段、预约人员、预约缘由、预约状态、审核状态等。

- 数据资源名称：设备报修；

资源描述：事件上报、报修报表、处理评价；

数据项名称：报修类型、报修详情、报修人员、报修时间、检修人员、反馈结果、反馈时间、评价详情等。

- 数据资源名称：门诊预约；

资源描述：批次设定、预约表、改签；

数据项名称：预约类型、预约时间、预约人员姓名、预约人员身份证号、预约人员联系方式、可预约时间段、可预约类型等。

- 数据资源名称：安保访客；

资源描述：身份识别、数据统计、黑名单管理；

数据项名称：访客姓名、访客单位、到访开始时间 到访结束时间、到访地址、 被访人、来访目的、车牌号、随行人员等。

- 数据资源名称：意见征集；

资源描述：收集大院内意见针对某事某物的反馈征集的信息；

数据项名称：意见方向、意见详情、意见提出人员等。

- 数据资源名称：信息发布；

资源描述：大院内的相关通知消息的推送；

数据项名称：信息类型、信息标题、发布时间、发布受众等。

- 数据资源名称：机关大院门禁管理；

资源描述：收集大院人脸、车辆信息，实现人员车辆无感进出；

数据项名称：姓名、性别、手机号、车牌、单位名称等。

| 序号 | 数据资源名称 | 资源 描述 | 数据项名称 | 更新周期 | 共享属性 |  | 开放属性 |  | 不共享和开放的理由和依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 共享 类型 | 共享方式 | 是否向社会 开放 | 开放条件 |  |
| 1 | 食堂订餐 | 每日菜品订餐预约统计报表送达提示 | 时间 | 每天 | 不予共享 |  | 否 |  | 主要面向机关内部人员，订餐产生的数据不长期留存，共享和开放意义不大 |
|  |  |  | 菜品 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 菜品价格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 订餐人员姓名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 订餐人员地址 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 订餐人员联系方式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 订餐状态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 送餐人员名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 送餐人联系方式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 送达时间 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 会议室预约 | 会议室增删 会议室状态 会议室预约 取消预约 | 会议室名称 | 每天 | 有条件 共享 | 文件 | 否 |  | 数据可共享给 部分单位用于 统计基层减负情况，因属于机关内部数据不开放给社会 |
|  |  |  | 会议室规模 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议室地点 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可预约时间段 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预约人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预约缘由 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预约状态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核状态 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报修 | 事件上报报修报表处理评价 | 报修时间 | 每天 | 有条件共享 | 文件 | 否 |  | 数据可共享给 部分单位用于 统计办公用房维修情况，因属于机关内部数据不开放给社会 |
|  |  |  | 报修类型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报修详情 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保修人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 反馈时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 反馈结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价详情 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门诊预约 | 批次设定预约表改签 | 预约类型 | 每天 | 不予 分享 |  | 否 |  | 医疗数据涉及 个人隐私，不共享不开放 |
|  |  |  | 预约时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预约人员姓名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预约人员身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预约人员联系方式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可预约时间段 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可预约类型 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安保访客 | 身份识别数据统计黑名单管理 | 访客姓名 | 每天 | 不予 共享 |  | 否 |  | 机关安保访客信息属于敏感信息，不共享不开放 |
|  |  |  | 访客单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留字段 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留字段 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到访开始时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到访结束时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到访地址 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 被访人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 来访目的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车牌号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 随行人员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 意见征集 |  | 意见方向 | 定期 | 有条件共享 | 文件 | 否 |  | 数据可共享给部分单位用于了解机关干部职工意见建议，机关内部信息不向社会开放 |
|  |  |  | 意见详情 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 意见提出人员 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息发布 |  | 信息类型 | 定期 | 有条件共享 | 文件 | 否 |  | 数据共享给其 他部门，机关内部信息不向社会开放 |
|  |  |  | 信息标题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发布时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发布受众 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 大院门禁系统 | 收集大人脸、车辆信息，实现人员车辆无感进出 | 姓名 | 实时 | 不予 共享 |  | 否 |  | 国安局对政府 机关有特殊要求，不允许外 网与安防系统主机相连接 |
|  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手机号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 车牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |

4.2.2可共享和开放的数据服务能力和方式

- 会议室预约

数据可共享给部分单位用于统计基层减负情况，因属于机关内部数据不开放

给社会。

- 保修

数据可共享给部分单位用于统计办公用房维修情况，因属于机关内部数据不

开放给社会。

- 意见征集

数据可共享给部分单位用于了解机关干部职工意见建议，机关内部信息不向社会开放。

- 信息发布

数据共享给其他部门，机关内部信息不向社会开放。

5、信息安全

5.1 网络安全等级保护

根据《信息系统安全等级保护定级指南》有关要求，拟实施三级等保。本项目业务部署在原有公用网区进行，基于市大数据管理中心提供信息基础设施安全防护能力，保障基础的安全运营和安全运维服务。本项目的安全需求，重点关注应用安全防护和数据全生命周期的安全保障，深化安全运营。以符合法律法规为基础要求，形成“技术可落地、管理可执行、安全可运营、合规可监管”的安全保障体系，最终实现“看得见、用得好、 管得住”的安全目标。

5.1.1 等保测评要求

由中标人聘请等保专家顾问对本系统的建设情况、运行情况进行了解，从技术层面和管理层面给出整改规划，包括系统安全加固、安全策略配置、安全设备采购、安全管理制度编制等，并协助中标人定级备案，对测评对象进行模拟测评，进行差距分析，根据结果进行加固整改，然后选定符合要求测评机构进行测评，并根据测评机构提出的整改建议进行整改，直至等保测评顺利通过。

5.1.2 等保测评流程

调研分析：调研信息系统安全现状，包括物理环境、网络环境、应用系统、管理制度等，梳理业务系统以及相关资产清单，明确信息系统的安全保护等级，首次测评协助编制定级报告。

差异分析：由等保专家对测评对象进行一次模拟测评，根据测评要求，对系统进行安全评估，分析目标当前存在的问题，从网络、主机、应用、数据、策略、组织架构、人员、建设管理、运维管理等方面进行分析，给出差异性分析报告。

方案设计：根据差异分析报告针对性的给出整改实施方案，包括物理环境、系统环境、安全管理制度等方面，如果需要采购安全设备的，给出采购方案。

整改实施：由安全运维工程师以及实施工程师根据整改实施方案对目标进行整改加固，需要采购安全设备的进行采购。

等保测评：通过全国合作渠道选定符合要求的测评机构进行测评，等保专家配合测评公司完成整个测评工作，并对测评过程中提出的问题进行整改，直至测评通过。

项目上线之前完成信息安全等级保护备案和等级保护测评。

5.1.3 等保测评周期及方法

首次部署一次性测评，专业的等保专家抵达现场进行等保准备以及测评协助，测评机构现场进行测评，第一次等保测评费用含在本项目中。项目上线后每年按要求进行等保测评，算入运维费用，本次项目3年免费运维。

5.1.4 总体安全策略

5.1.4.1信息技术安全体系总体策略

①参照以《网络安全等级保护基本要求》中三级保护要求为控制要求，建设基础安全技术体系框架。

②安全技术体系建设覆盖物理环境、通信网络、区域边界、计算环境和安全管理中心五个方面。

③通过业界成熟可靠的安全技术及安全产品，结合专业技术人员的安全技术经验和能力，系统化的搭建安全技术体系，确保技术体系的安全性与可用性的有机结合， 达到适用性要求。

④建设集中的安全管理平台，实现对系统的统一认证、分权管理、集中管控。

5.1.4.2信息安全管理体系总体策略

①建立信息安全领导小组和信息安全工作组，形成等级保护基本要求的信息安全组织体系职责。

②建立信息安全管理制度和策略体系，形成符合等级保护基本要求的安全管理制度要求。

③建立符合系统生命周期的安全需求、安全设计、安全建设和安全运维的运行管理要求。

④安全建设过程应落实等级保护定级备案、建设整改、等级测评等管理要求。

⑤系统安全运行过程应落实等级保护监督检查的管理要求。

5.1.4.3信息安全管理体系总体策略

①通过互联网等领域所形成的新技术适当提升安全能力，强化风险识别、预警、 监测、防护、处置、溯源等能力。

②建立规范的信息化安全运营体系，以安全视角规范信息系统安全运营的整个过程，形成安全业务标准与流程。

③建立信息安全运营中心，安全运营实行分级保障，加强安全运营的可持续性建设。

5.2 密码评估

全面贯彻落实《中华人民共和国密码法》，响应国家及本省商用密码应用推进工作号召，满足密码相关国家标准和行业标准要求，密码应用工作与项目建设进行同步规划、同步建设、同步运行，确保商用密码应用合规、正确、有效。依据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》,从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全，以及密钥管理、安全管理等方面，设计系统密码应用的技术方案，项目上线之前完成符合对应等保要求的密码评估，费用含在本项目中。

6、项目预算及投资模式

6.1项目预算依据

本投资概算依据国家建设项目投资概算的有关规定编制，投资概算遵循“符合 规范、结合实际、经济合理、不重不漏、计算正确”的指导原则，说明各项建设内 容的测算依据和取费标准。参考国家信息化建设项目投资概算的相关要求，结合发改委出台的发改价格【2007】670 号、发改价格【2011】534 号等费用评估条例，对本项目建设投资进行估算。软件系统建设费用根据方案确定建设内容，以应用软件系统的应用需求和开发任务为导向，估算本应用系统软件的总体规模和难度，并结合同类系统的实际开发情况，计算实现系统各项任务的人月数，应用开发等工作的人工费用标准，参考当前市场情况，按市场标准估算，根据功能开发需要投入的工作量确定总体建设费用。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用软件开发 |  |
| 2 | 网络安全等保 | 三级 |
| 3 | 密码评估 |  |
| 合计 |  |  |

- 项目建设管理

- 需要针对项目实施提供详细的方案，包含但不限于项目进度计划及保障措施、项目试运行方案、项目验收方案等内容，要求方案清晰，计划合理，切实可行。

7.1项目建设期

扬州市数字机关大院项目建设总体周期（含项目立项及招投标等）约为6个月，项目实施周期（项目启动实施至验收）约 4 个月内完成。免费运维期为 3 年。

7.2实施进度计划

综合考虑项目立项、招投标、系统定制、实施等因素制定项目计划。扬州市数字数字机关大院项目3个月内完成系统设计与开发、测试，1个月内完成试运行与验收。详细进度安排如下：

（一）半个月内，完成系统的需求分析与系统设计工作。输出系统设计的文档、界面设计等成果物。

（二）2个月内完成系统开发与系统测试工作。输出扬州市数字机关大院项目安装包以及系统指导手册等文档。

（三）1个月内完成实施部署、培训与试运行等工作。将平台部署至正式提供对外服务环境中，编制培训教材，组织集中或点对点培训，输出培训记录、培训效果反馈表、试运行记录等，试运行1个月。

（四）半个月内完成系统的验收工作。组织专家评审，输出终验报告。

7.3项目成功的关键因素分析

7.3.1项目进度安排原则

采用关键路径法对整个项目的进度进行安排和控制。主要是通过对系统中几个关键时间点的控制，实现对整个项目的有效控制。

7.3.2影响项目进度的因素和对策

对本项目可能影响项目进度的因素及可采用的对策，分析如下：

表 影响项目进度的因素和对策

7.3.3关键进度的控制

本项目的关键路径为：

- 需求调研；

- 应用软件系统开发；

- 系统部署安装；

- 系统联调、测试、部署；

- 系统人员培训；

- 系统试运行。

对于以上这些关键点，应在事前准备应急预案，严格控制其时间点，对于有可能延宕的关键点，按应急预案执行。以保证项目的按时进行。

7.3.4项目进度优化

根据项目前后逻辑顺序，有目的地采取预防措施，避免窝工。合理安排建设进度，并定期进行检查和调整。针对工程特点，组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划。以超前的意识重视建设前期工作，提早安排场地准备等前期事项，为项目建设提供优越的条件。在进度关键点上要严格控制工期，必要的时候要进行加班和赶工，保证项目关键点的如期完成。

7.4项目进度保障措施

为保证扬州市数字机关大院项目建设的项目进度，可按以下方案实施：

1. 成立进度计划完成情况监督小组，小组由项目实施机构负责人组成，对项目进度计划实行监控。

2. 在本项目工作过程中，把计划进度和实际进度间的平衡作为控制进度和计划管理的关键环节。

3. 项目实施过程中密切注视工程实际进度与计划进度间出现的差距，及时地督促实施工作组调整实施计划，并报告给相关软件单位进行审核。建立可行的奖 惩措施。

7.4.1项目质量管理

7.4.1.1管理目标

本项目质量保证工作主要分三部分：第一为开发前期的质量规范工作；第二为质量保证计划；第三为开发实施过程中的技术检查工作。

必须为系统建设的各个环节制定正确的质量目标，实施科学有效的软件开发过程管理，才能真正保证系统的按预期进度和质量实现。具体质量目标有：

- 系统功能可以满足机关人员的需求；

- 系统在性能上、易用性、安全性方面满足系统运行要求；

- 系统运行稳定可靠；

- 系统提供质量可靠的文档；

- 为操作人员和系统管理员提供有效的培训，使他们可以独立使用和维护系统；

- 提供及时有效的技术支持和系统维护；

- 控制系统开发、试运行、运行的过程，以便提供必要的服务。

7.4.1.2质量保证

本项目需由中标人配备专职 QA 对项目过程进行跟踪，在项目立项阶段由 QA 制定《质量保证计划》，并根据该计划对项目各过程进行跟踪，主要包括：

- 由中标人 QA 与项目领导和管理机构进行访谈、交流，提供项目实施推进的交流通道，对项目实施机构不能解决的问题以《QA 报告》的形式提交业主单位；

- 组织并参与评价项目各阶段的评审；

- 监督跟踪项目计划的执行情况，并不断反馈给公司；

- 跟踪项目需求，重点监控项目过程变更的数量，并填写相应记录表格；监控贯穿于整个项目过程需求的一致性；

- 定期与项目领导和管理机构进行沟通，进行项目实施满意度跟踪与调查。

7.4.1.3现场实施的质量控制

针对扬州市数字机关大院项目，始终将建设高标准、高质量作为终极目标，要从各方面加强质量控制和管理。在项目的需求调研、设计、研发、测试、部署、上线试运行、验收中，要严格执行我国现有各类规范、规程及法规。对我国规范没有规定的，要参照国际上较先进国家的标准实施。要建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化，要聘请项目监理单位，建立项目监理跟踪检验制度，阶段性验收制度和质量一票否决制度。

7.4.2 项目资金管理

7.4.2.1 项目范围制定

项目范围的制定是一切项目工作的基础，在项目的不同阶段会产生不同的计划输出。将项目内容进行细化的过程，细化的单位是工作包，工作包就是最小交付物，采用项目管理标准 WBS 模板进行任务分解，根据任务分解内容评估项目资金投入及支出计划。

7.4.2.2 项目成本管理

提前做好资金使用计划，严格执行预算；防止超预算现象（特别情况除外）； 严格按照项目合同条款支付项目款；在资金成本使用的各个阶段中，将遵循有关部门的相关管理制度和文件。同时，认真接受市发改委、市财政局、市审计局等有关部门对项目的各项开支的监督和检查。

7.4.2.3 项目变更控制

对项目的变更控制也是非常重要的工作。建立一套规范的变更管理制度，在发生变更时遵循规范的变更程序来管理变更。通常对发生的变更，需要识别是否在既定的项目范围之内。若是在项目范围之内，就需要评估变更所造成的影响，以及如何应对的措施，受影响的各方应清楚明了自己所受的影响；如果变更是在项目范围之外，那么就需要项目各方组织进行谈判，看是否增加费用，还是放弃 变更。通过制定专门的管理程序，对项目变更进行控制，在项目生命周期的整个过程中对变更进行识别、评价和管理。

7.4.2.4 项目绩效管理

建立绩效考核标准，项目实施机构按照绩效考核要求，提高现场人员的工作效能，并及时对重大问题进行纠偏。

7.5 项目人员要求

7.5.1项目经理需要具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、ITSS服务项目经理资质证书。

7.5.2 技术负责人需要具有系统架构设计师、软件设计师资质证书。

7.5.3 项目组其他成员需要具有数据库系统工程师、系统分析师、信息系统项目管理师、软件设计师、注册信息安全专业人员资质证书。

8、验收要求

8.1申请验收条件

8.1.1系统部署阶段完成网络安全等级保护定级备案，取得备案证明。

8.1.2系统上线前通过网络安全等级保护测评（得分超过 70 分），取得等级保护测评报告，方可试运行。

8.1.3实施工作全部完成且系统上线试运行满 3 个月未出现重大故障。

8.1.4系统验收前完成密码应用安全性评估（得分超过 60 分，且无高危风险项）。

8.1.5服务类项目在服务期满后，通过牵头单位考核。项目建设部门（单位）在向扬州市大数据管理局提交验收申请前，按照“项目验收材料清单” 格式编制本项目的验收材料清单。具体包括项目采购阶段、实施阶段及运维售后阶段材料。其中，软件测试报告应由具备相应资质要求的第三方提供。项目监理在验收过程中，需提供但不限于开工报审材料、试运行报审、验收报审、监理周报、监理月报、监理会议纪要、工作联系单及监理阶段性总结报告等材料。若验收材料因项目施工建设及部署环境的特殊性而无法提供，应出具情况说明，经项目建设部门（单位）、监理单位盖章确认后随其他验收资料一并提交。

8.2 验收评估

扬州市大数据管理局对照扬州市数字政府建设规范体系要求，牵头组织对项目功能设计、资源整合、数据共享、对接融合和安全保障等方面完成情况进行评估，形成项目验收评估报告。主要包括：

8.2.1资料齐套性检查，根据验收材料清单完成资料核查。

8.2.2检查建设方案、采购文件及采购合同、软硬件系统功能的一致性，提供系统功能检查记录。

8.2.3项目变更情况。

8.2.4项目硬件基础设施整合情况，检查项目与数字政府“云、网、数、用、安”基础设施整合完成情况。

8.2.5项目数据共享情况，检查项目与扬州市大数据共享开放平台的数据共享工作完成情况。

8.2.6项目对接融合情况，检查项目与政务服务“一网通办”“互联网+监管”等平台（系统）、“一网统管” 平台等对接融合情况，使用共性应用支撑情况，移动端功能与“苏服办”APP、“党政办公”APP、“我的扬州”APP等基础移动门户集成情况。

8.2.7项目安全保障情况，检查项目网络安全等级保护备案及测评、密码应用安全性评估等网络安全工作完成情况。

8.2.8项目绩效完成情况，检查项目取得的经济效益及社会效益等。

要求保障项目质量，确保其能够通过相关部门验收。

- 软件版权、数据产权及售后保障

9.1开发后的软件版权及数据产权归采购人所有。

9.2验收成功后，建设公司须将源代码交给采购人。

9.3中标人在售后服务阶段安排专人维护，提供专业负责的售后服务，包括但不限于：如系统在使用时出现故障和问题，售后人员需要24小时内到达现场排除故障解决问题；使用过程中发现需要优化时，积极配合中标人研究优化改进方案；积极配合市委网信办、市大数据管理局等部门完成信息系统摸底、网络安全检查等工作，提供必要信息。要求提供售后方案，展现售后团队能力，设置应急处置方案等，售后方案应当逻辑清晰，合理可行。

10、报价要求

10.1本项目报价为固定总价方式。投标人报价时应根据招标文件所提出的服务项目、服务要求等各类费用组成进行综合报价。报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，中标人由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。

10.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现疏漏，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在中标人的投标报价中。

11、演示内容

- 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

演示数据集中展示页面，展示办公用房、公务用车、公共机构节能“三张网”、公物仓管理信息化平台实时数据，通过数据采集自动生成可视化统计图，包括办公用房数量统计、区域分布、面积统计，公务用车总量、分布情况、维修费用统计、油耗统计，公共机构能耗统计，市级机关公物仓库存物品数量、调剂使用情况等，直观展现工作情况。上述办公用房、公务用车、公共机构节能、公物仓每个模块只需选择其中任意一种数据进行可视化演示。集中展示页面整体要美观大方、风格统一。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3家。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| # 项目 | # 评分标准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术方案 （50分） | 1、根据投标人对本项目的整体界面方案进行评审，针对手机端、PC端等不同运行环境分别提供整体界面方案，要求稳定兼容、界面美观、使用方便（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、根据投标人对本项目的系统整合方案进行评审，要求运维内容表述清晰，方案合理、全面、可行（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、根据投标人对本项目的食堂订餐、会议服务、设备维修报修模块方案进行评审，要求内容表述清晰，方案合理可行（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、根据投标人对本项目的医疗门诊预约模块方案进行评审，要求内容表述清晰，方案合理可行（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、根据投标人对本项目的公物仓管理模块方案进行评审，要求内容表述清晰，方案合理可行（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 6、根据投标人对本项目的意见征集与信息发布模块方案进行评审，要求内容表述清晰，方案合理可行（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 7、根据投标人对本项目的访客管理模块方案进行评审，要求内容表述清晰，方案合理可行（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 8、根据投标人对本项目的网络安全方案进行评审，包含等保备案、等保测评、密码评估等，要求内容表述清晰，方案合理可行，能够保证项目符合网络安全要求后上线（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 9、根据投标人对本项目的实施方案进行评审，要求内容表述清晰，方案合理可行（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 10、根据投标人对本项目的质量保证方案进行评审，保证项目能够符合验收要求，要求内容表述清晰，方案合理可行（5分）： 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 演示 （5分） | - 投标人根据本次项目需求所要求的功能统一采用视频录制真实软件操作或者软件demo视频方式进行逐项功能演示方式进行功能演示（视频画面须清晰），采用PPT、文档或视频播放形式（无实际操作动作的）不得分，演示时间不超过10分钟。视频随投标文件上传，未上传或无法播放不得分。演示内容如下： 数据集中展示页面，包括办公用房数量统计、区域分布、面积统计，公务用车总量、分布情况、维修费用统计、油耗统计，公共机构能耗统计，市级机关公物仓库存物品数量、调剂使用情况等，直观展现工作情况。上述办公用房、公务用车、公共机构节能、公物仓每个模块只需选择其中任意一种数据进行可视化演示，集中展示页面整体要美观大方、风格统一。 （演示办公用房、公务用车、公物仓每个模块任意一类数据得1分，演示公共机构能耗统计得2分，共5分） |
| 综合实力 （8分） | - 1.投标人具有信息系统建设和服务能力评估四级，得3分； - 具有信息系统建设和服务能力评估三级及以下得1分，没有不得分。 - 2.投标人具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级证书，得2分； - 具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护二级及以下得1分，没有不得分。 3.投标人具有信息安全服务资质认证CCRC（软件安全开发）二级及以上的，得3分， 具有信息安全服务资质认证CCRC（软件安全开发）三级的得1分，没有不得分。 注：以上须提供有效期内的证书，原件扫描上传。 |
| 团队实力 （10分） | 1、投标人拟派项目经理具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师、ITSS服务项目经理，每有一项证书得1分，满分3分。 2、投标人拟派技术负责人具有系统架构设计师、软件设计师，每有一项证书得1分，满分2分。 3、项目组其他成员具有数据库系统工程师、系统分析师、信息系统项目管理师、软件设计师、注册信息安全专业人员的，每有一项证书得1分，满分5分。 （以上1-3须提供有效期内证书及投标人近3个月中任意一月为其缴纳的社保的证明材料，原件扫描上传）。 |
| 业绩 （12分） | 投标人提供2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）与本项目类似的业绩，每提供一份合同得2分，满分12分。 （须提供合同，原件扫描上传） |
| 售后服务 （5分） | - 提供售后服务方案，要求内容表述清晰，方案合理可行： - 优于招标文件要求的，得5分； - 符合招标文件要求的，得3分； - 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 |  | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。