竞争性磋商文件

项目名称：泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目

项目编号：	JSZC-321200-JSJW-C2025-0100

采购人：泰州市公路事业发展中心

采购代理人：江苏建威建设管理有限公司

2025年12月

目   录

第一章竞争性磋商采购公告	1

第二章参加磋商的供应商须知	4

第三章项目需求	16

第四章合同条款	29

第五章评审方法和评审标准	37

第六章响应文件的组成和格式	41

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取竞争性磋商文件，并于2025年12月29日9点00分（北京时间）前递交竞争性磋商响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目名称：泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目

（二）项目编号：JSZC-321200-JSJW-C2025-0100

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：96万元

（五）最高限价：96万元

（六）采购需求：本项目主要面向泰州市普通国省道基础设施业务数字化相关数据，开展2026-2027年度定期更新、按需更新技术服务，具体工作包括：新建或改扩建线路的普通国省道基础设施全要素业务数字化生产和年度养护统计年报电子地图采集工作；配合普通国省道基础设施要素变化，按上级要求做好已有普通国省道基础设施全要素业务数字化数据定期更新维护工作；做好相关业务数字化数据的质量治理工作，具体需求详见采购需求。

（七）服务期：合同签订后，运行服务期24个月。

（八）质量：合格。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备行政主管部门颁发的乙级（含）以上测绘资质（专业类别范围须包含“工程测量”）。

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单。

3.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本项目不接受联合体供应商参加磋商。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至5个工作日（采购文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，下载本项目采购文件。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子采购响应交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方式详见江苏政府采购网苏采云登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。

2、代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子采购响应交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

3、如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4、采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子采购响应交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

5、如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月29日9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统。

五、开启

截止时间：2025年12月29日9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名  称：泰州市公路事业发展中心

地  址：泰州市高港区鼓楼南路303号

联系人：朱女士

电  话：0523-86393339

2、采购代理机构信息：

名称：江苏建威建设管理有限公司

地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109

联系方式：0523-86882209

3、项目联系方式：

联系人：申先生

联系电话：18262800296

第二章 参加磋商的供应商须知

不见面交易响应文件制作提交说明

1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.视频参考资料：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=1d984549-f767-40c7-8647-cbbd55af52da

技术服务联系电话：0523-82020605，0523-87633965

竞争性谈判、磋商等不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在响应前按照要求安装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在响应前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见采购公告。 |
| 3 | 服务期限及服务地点 | 详见采购公告。 |
| 4 | 最高响应限价 | 本项目最高限价：96万元 |
| 5 | 合格供应商资格要求 | 详见采购公告。 |
| 6 | 联合体响应 | ☑不接受，采购文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场考察 | ☑不组织，自行考察;如供应商需自行考察,费用自理; □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 响应答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 澄清、修改时间 | 时间：响应截止时间前。 |
| 10 | 响应货币 | 人民币 |
| 11 | 合同方式 | ☑单价合同, 结算时按实结算 □固定总价合同 □其他： |
| 12 | 保证金 | 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收响应保证金。 |
| 13 | 响应文件有效期 | 60 日历天（从响应截止之日算起） |
| 14 | 响应截止时间 | 时间：见采购公告 |
|  | 响应地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 时间：见采购公告 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。 |
| 16 | 评标办法 | ☑综合评分法□最低评标价法 |
| 17 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 |
| 18 | 履约保证金 | 不要求。 |
| 19 | 付款方式 | 签订合同后，支付合同总金额的30%；2026年12月1日前付款至合同总金额的70%；服务期满验收通过后按照审定价付清余款（无息）。 |
| 20 | 特别说明 | 本采购文件中，所有“项目负责人”描述泛指“项目经理”，所有“技术负责人”描述泛指“项目总工”。 |

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

（一）适用范围

本磋商文件仅适用于泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目。

（二）词语释义

1.采购人（招标人）：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.供应商（投标人）：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。

3.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的社会中介机构。

4.采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

5.评标委员会（磋商小组）：是指在采购响应和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

6.响应（响应）：供应商根据采购人或采购代理机构发售的磋商文件，编制响应文件并按规定响应的行为。

7.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

8.天：日历日。

9.服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

10.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

11.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

12.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

（四）合格的磋商供应商

1.满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中供应商资格要求的规定。

2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律：本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

（五）参加磋商费用

1.参加磋商的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商过程的做法和成交结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购代理服务费根据2025年度招标代理单位项目合同协议书收取，费用由采购人支付。

（六）磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

（七）磋商文件的澄清及修改

1.任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购文件中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

2.代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的组成

1、响应函（格式见“第六章 响应文件格式”）

2、供应商法定代表人授权委托书（格式见“第六章 响应文件格式”，法定代表人亲自参加响应的提供法定代表人身份证扫描件）、供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加响应的除外）；

3、资格、资信证明文件：

（1）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

（3）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（4）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明以及具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件；

（6）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单查询截图；

（7）采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”中要求）（如有）；

（8）承诺书（格式见“第六章 响应文件格式”）。

4、磋商报价表、分项报价明细表（格式见“第六章 响应文件格式”）；

5、商务偏离表（格式见“第六章 响应文件格式”）；

6、技术偏离表（格式见“第六章 响应文件格式”）；

7、中小企业声明函；

8、监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函（如有）；

9、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

10、其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）；

★特别说明：电子投标（响应）文件格式：

响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的投标文件格式为准。

三、磋商报价（编制）要求的说明

磋商响应报价表

1.磋商供应商应按照磋商文件要求填报磋商响应报价表。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.标的物

详见项目需求。

3.有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

供应商须响应文件中的所有工程，且响应的工程只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用，应包括全部人工费、材料费、机具使用费、措施费、规费、税金、公积金、会务费等一切税金和费用，以及因供应商工作不当引发的相关处理费用等。

4.报价采用的货币

响应文件中的单价（如有）和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

5.磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

6.最高限价：见采购公告，超过最高限价的，作为无效标处理。

四、磋商响应文件的编制

所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

响应文件由供应商按要求按照标书制作工具中格式和内容编制响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

响应文件须有供应商盖章（或电子签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字（或电子签章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

如无特别说明，供应商报价一律以人民币为响应结算货币,结算单位为“元”。

响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

响应费用自理。

五、响应保证金

磋商保证金：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定本项目不缴纳磋商保证金。磋商文件中有关磋商保证金的条款均不适用。

六、响应文件的有效期

在本磋商文件前附表规定的响应文件有效期内，供应商所提交的响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被认定为未实质性响应采购文件要求。

在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

七、响应文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何首次响应文件。

八、响应文件的递交

首次电子响应文件的递交

供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在响应截止时间前制作并上传首次电子响应文件。

九、响应截止日期

供应商上传首次电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商响应的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

十、响应文件的修改和撤回

响应文件的撤回

供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

响应文件的修改

供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

十一、磋商与评审

磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：

（1）磋商小组与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

（2）在单一磋商时，磋商小组根据苏采云系统中采购文件中联系人、联系电话与响应单位进行磋商。

（3）磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。

（4）磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

5、磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。（各供应商应根据系统提示，在苏采云不见面开标系统内及时点击最后报价的按钮进行最后报价并签章确认后提交，最后报价时限为10分钟，10分钟内供应商可以对所提交的最后报价进行撤回和更改操作，未在规定时间内提交最后报价的，视同退出本次磋商）

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃答疑澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

磋商小组根据采购文件要求，对投标响应供应商提交的响应文件进行资格审查、响应性评审。资格审查、响应评审完成后，由磋商小组采用综合评分法对对供应商的响应文件综合评分（最终报价评审除外）。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组对提交最后报价的依据采购文件进行报价折扣确认，报价折扣确认完成后，提交苏彩云系统自动计算报价分并汇总最终评审得分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣（得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

（三）被认定为非响应性的响应文件的情形

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

（1）响应文件未按规定的期限上传首次响应文件的；

（2）响应文件未按要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

（6）响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（8）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；

（10）项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算金额或最高响应限价的；最后报价金额超过首次响应报价金额的；

（11）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（12）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（13）法律法规和采购文件规定的其它无效情形或属非响应性的响应文件的情形。

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

（四）异常低价审查规定

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

- ③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。并在评审报告中进行记录。

（五）采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

十二、成交

确定成交单位

1、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2、采购人根据磋商小组提交的评审报告，依法确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将向成交供应商发出成交通知书。

3、评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，以此类推。或者重新组织磋商活动。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

十三、质疑处理

磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

十四、合同签订相关事项

成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

十五、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

8、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

9、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

10、未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

第三章 项目需求

一、项目概述

1、项目背景

近几年，交通运输部发布的《数字交通发展规划纲要》、《数字交通“十四五”发展规划》、《“十四五”交通领域科技创新规划》等政策文件指出，构建数字交通体系、构建交通基础设施数字化标准体系是推进公路基础设施规划、设计、建设、养护、运行管理的关键任务。基于此，江苏省交通运输厅相继出台的《江苏省“十四五”公路发展规划》、《江苏公路信息化“十四五”发展纲要》等相关文件也提到，要加快全省公路数字化发展，需加快公路基础设施全业务、全要素、全过程数字化转型，逐步形成三维数字化采集、智能化分析应用以及开放式供给体系，实现公路全生命期数字管理，满足公路高质量发展数字化量化目标。

本次项目内容包括新建或改扩建线路的全要素业务数字化生产、已有全要素业务数字化数据定期更新维护工作、年度养护统计年报电子地图采集工作、相关业务数字化数据的质量治理工作。

二、项目范围

按上级要求完成新建或改扩建线路的普通国省道基础设施全要素业务三维数字化生产和年度养护统计年报电子地图采集工作。项目范围如下表：

表1 新建或改扩建线路清单

| 所在区域 | 路线编号 | 起讫桩号 | 里程（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 靖江市 | S232靖江段 | K0+000-K13+662.598 | 15.535 | 按实计算 |
| 靖江市 | S229靖江城区段 |  | 5.6 | 按实计算 |
| 姜堰区 | S232城区段一期 |  | 16.1 | 按实计算 |
| 合计 |  |  | 37.235 | 按实计算，不超过37.235km |

已经完成三维数字化的普通国省道基础设施要素发生变化，按上级要求做好已有普通国省道基础设施全要素业务三维数字化数据分类分级的动态更新维护工作，项目范围如下表：

表2 已建三维数字化线路更新维护清单

| 所在区域 | 路线名称 | 起讫桩号 | 里程(已去重复里程) |
| --- | --- | --- | --- |
| 海陵区高港区高新区 | G328 | 264-274.563（有长链） | 10.982 |
|  | G345 | 256.84-271.517 | 14.674 |
|  | G523 | 0-20.031 | 18.52 |
|  | S231 | 143.097-149.148 | 6.051 |
|  | S355 | 166.8-170.196 | 3.396 |
|  | S506 | 3-36.23 | 33.23 |
|  | S356 | 234.947-245.616 | 10.669 |
| 姜堰区 | G328 | 224.094-236.072 | 11.978 |
|  | S229 | 75.223-115.961 | 31.663 |
|  | S231 | 121.62-135.13 | 13.51 |
|  | S610 | 47.617-62.594 | 14.977 |
|  | S364 | 0-11.629 | 11.629 |
|  | S353 | 0-34.34 | 34.34 |
| 兴化市 | G344 | 66.638-135.599 | 68.905 |
|  | S229 | 19.905-75.223 | 55.318 |
|  | S231 | 66.17-121.62 | 36.652 |
|  | S232 | 80.045-127.447 | 47.402 |
|  | S333 | 0-6.737 | 6.737 |
|  | S351 | 67.093-116.047 | 46.958 |
|  | S351三期 | 48.173-67.182 | 19.009 |
|  | S352 | 68.391-102.274 | 33.883 |
|  | S363 | 0-41.102 | 40.843 |
| 泰兴市 | G345 | 224.708-256.843 | 32.135 |
|  | S229 | 115.629-143.323 | 27.694 |
|  | S232 | 178-193.71 | 15.71 |
|  | S232二期 | 0-17.177 | 17.177 |
|  | S334 | 107.216-148.825 | 39.313 |
|  | S355 | 120.959-147.596 | 26.637 |
|  | S356 | 210.756-234.947 | 24.191 |
|  | 新S504 | 0-36.105 | 36.105 |
| 靖江市 | S229 | 143.323-172.839 | 23.602 |
|  | S356 | 158.461-210.756 | 51.009 |
|  | G345 | 189.915-224.708 | 34.793 |
| 快速路（含主路、辅路） | S354站前快速路 | 秋雪湖大道东侧-长江大道16.9322-28.14 | 11.2078 |
|  | 东风快速路（含北延） | 0-22.716 | 22.716 |
|  | S231东环快速路主线 | 北延起点-西马庄桥-永定快速路互通 | 13.954 |
|  | G328南绕城快速路 | G328改造线路长6.65km和溱湖大道改造路线长1.94km | 8.59 |
|  | G328海姜、永定快速路 | 242.113-251.853，251.853-260.25，260.25-264.6 | 22.487 |
| 合计 |  |  | 978.647 |

三维模型的精细度要求参照《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南（试行）》中相关要求执行。注：《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南（试行）》和本项目要求存在不一致的地方，以本项目要求为准。

三、项目内容

（一）新建或改扩建线路全要素业务三维数字化生产

1. 三维数据建设

项目主要包含新建或改扩建线路普通国省道，按照年报要求，交竣工后30日内完成相应基础设施全要素三维数据采集与建模等生产工作，具体采集内容和建模要求见下表。表中所述“模型示意”是通用模型，为可复用模型；“设施轮廓”为三维场景模型，是连续的三维表面模型；“单体化”是建立与实际结构一致的三维单体模型；“BIM建模”包含手工建模（可根据图纸或示意信息等开展）。表中“备注”字段，说明是否必建，必建项用▲表示，可选项用△表示。三维模型的精细度要求参照《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南（试行）》中相关要求执行。注：《普通国省道基础设施三维数字化采集技术指南（试行）》和本项目要求存在不一致的地方，以本项目要求为准。

表3 公路基础设施采集内容和建模要求

| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 | 建模内容 |  | 建模方式（一种或多种结合） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 | 排水工程 |  |  | 边沟、排水沟等外观， 模型示意、设施轮廓 |  | BIM建模、低空航摄采集建模 | ▲ |
|  | 防护工程 |  |  | 挡土墙、边坡等外观， 模型示意、设施轮廓 |  | BIM建模、低空航摄采集建模 | ▲ |
|  | 涵洞 |  |  | 模型示意，根据业务需求可单体化 |  | 车载激光点云建模、BIM建模 | △ |
| 路面 | 车道 |  |  | 公路面层，按路段划分（与公路养护统计年报的数据保持一致），单体化 |  | 车载激光点云建模 | ▲ |
|  | 路缘石 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 培路肩 |  |  |  |  |  | ▲ |
|  | 中央分隔带 |  |  |  |  |  | ▲ |
| 桥梁 | 上部结构 |  |  | 大桥、特大桥 | 桥梁主体 单体化 | 车载、机载激光点云建模、BIM建模、低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  |  |  | 中桥、小桥 | 特殊类型桥梁采用通用模型，一般路面式按道路面单体建模 |  |  |
|  | 下部结构 |  |  | 大桥、特大桥、特殊桥梁 | 模型示意 | BIM建模 | ▲ |
|  |  |  |  | 中桥、小桥 | 不表示 |  | △ |
|  | 桥面系和 附属工程 |  |  | 单体化 |  | 车载激光点云建模 | △ |
| 隧道 | 主体结构 |  |  | 隧道主体单体化 |  | 车载激光点云建模、BIM建模 | ▲ |
| 交通工程及沿线设施 | 交通安全 设施 | 交通标线 |  | 交通标线轮廓，单体化 |  | 车载激光点云建模 | ▲ |
|  |  | 交通标志 |  | 交通标志外观，单体化 |  |  | ▲ |
|  |  | 护栏和 栏杆 |  | 模型示意，有方向的需保证方向正确 |  |  | ▲ |
|  |  | 视线诱导设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 隔离栅 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 防落网 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 声屏障 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 防眩设施 |  |  |  |  | △ |
|  |  | 其他交通安全设施 | 警示桩 |  |  |  | △ |
|  |  |  | 限高门架、龙门架 | 模型示意，门架高度与实际一致 |  |  | ▲ |
|  | 管理设施 | 监控设施 |  | 模型示意、单体化，需保证朝向正确 |  | 车载激光点云建模 | ▲ |
|  |  | 收费设施 |  | 设施轮廓、单体化 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 通信设施 |  | 模型示意，根据业务需求可单体化，需保证方向正确 |  | 车载激光点云建模、BIM建模 | ▲ |
|  |  | 供配电 设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 照明设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 通风设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 消防设施 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 管理养护设施 | 管理 中心 | 设施轮廓 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  |  | 管理分中心 |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 管理站（所） |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 养护 工区 | 设施轮廓，需去除既建公路模型部分、超出基地外水面部分。智慧工区中部分要素按需单体化 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  |  | 应急处置基地 |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 泵站 | 设施轮廓、单体化 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 治超设施 |  | 模型示意 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 交通量观测设施 |  | 模型示意 |  | 车载激光点云建模、BIM建模 | △ |
|  |  | 其他管理设施 | 交通 信号灯 | 模型示意、单体化，需保证朝向正确 |  | 车载激光点云建模 | ▲ |
|  |  |  | 交通信息设施（情报板） |  |  |  | ▲ |
|  |  |  | 广播 设施 |  |  |  | △ |
|  | 服务设施 | 服务区 |  | 设施轮廓 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 停车区 |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 客运汽车停靠站 |  | 设施轮廓、模型示意 |  | 低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 加油站/充电站（服务区、停车区外） |  |  |  |  | ▲ |
|  |  | 观景台 |  | 单体化 |  | 车载激光点云建模、低空航摄采集建模 | ▲ |
|  |  | 其他服务设施 |  | 模型示意 |  | 车载激光点云建模、低空航摄采集建模 | △ |
| 环境保护与景观设计 | 绿化工程 |  |  | 模型示意、根据业务需求可单体化 |  | 车载激光点云采集 | ▲ |
| 其他 工程 | 渡口码头 |  |  | 渡口外观，单体化 |  | 低空航摄采集建模、车载激光点云建模、BIM建模 | ▲ |

注：隧道监控设施、照明设施、通风设施和消防设施，在本项目中属于交通工程及沿线设施。

集镇段路线量测各拓宽200m，采用低空航摄采集建模（禁飞区、限高区除外）。

2. 数据治理与优化

数据治理与优化是对生产制作的普通国省道基础设施三维模型进行数据的预处理、语义化、轻量化和场景美化等，为普通国省道基础设施三维数据库和业务应用层的有序交互、基本信息查询、数据便捷调用提供支撑，增强普通国省道基础设施三维数据使用价值，具体要求见下表。

表4 数据治理与优化的内容与要求

| 数据治理与优化的内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据预处理 | 数据规范化 |
| 语义化 | 三维单体模型编码，相关属性挂接 |
| 轻量化 | 实现在Web端、移动端的快速调度和应用 |
| 场景美化（可选） | 增强视觉效果，改善模型渲染效果 |

（二）已有全要素业务数字化数据定期更新维护

泰州市已率先建设完成全市普通国省道及快速路的三维数字化建设工作，为保障数据的现势性、精度与实用价值，需建立分类分级的动态更新维护机制。

（1）更新目标

保持数据现势性：建立“半年全面更新、季度重点更新、事件触发即时更新”的多频次更新机制（按更新周期时间节点1个月内完成相应数据生产工作），确保核心要素数据半年度更新率不低于95%。

保障数据质量：更新数据与原有数据无缝融合，几何精度与属性信息准确无误。

支撑业务应用：优先保障养护管理、应急指挥、出行服务等核心业务对高现势性三维数据的需求。

（2）更新内容与周期

| 更新层级 | 更新内容 | 覆盖范围 | 更新周期 | 主要技术手段 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全面更新 | 所有基础设施三维模型、属性、元数据 | 全市域普通国省道 | 半年 | 车载激光雷达+无人机倾斜摄影全程采集 | 高（按计划执行） |
| 重点更新 | 路面、车道、交通标线、标志、护栏 | 全市域普通国省道 | 季度 | 车载移动测量系统快速采集 | 高 |
| 重点更新 | 特大桥梁、隧道、快速路 | 关键构造物 | 月度 | 无人机精细航摄+车载测量+BIM | 高 |
| 事件触发更新 | 工程涉及路段所有设施 | 养护大中修、精细化提升、路网监测、科技兴安等工程交竣工路段 | 交竣工后 1个月内 | 结合工程交竣工测量同步进行 | 即时 |
| 事件触发更新 | 受损区域设施 | 自然灾害、交通事故导致损毁路段 | 事件处置后1个月内 | 无人机应急测绘/手持设备补测 | 即时 |
| 按需更新 | 单个设施（如新增标志、监控杆） | 日常养护、专项工程变更点 | 季度/半年汇总处理 | 手持式激光扫描/高精度摄影测量 | 中 |

1. 数据采集

（1）数据采集和建模标准

三维数据采集需遵循《数字公路三维数据采集技术规范》和《普通国省道基础设施三维数字化数据规程》，采用“二维图属一体+三维实景+高精度数字地图”相融合的技术路线。数据采集应充分利用车载激光雷达、倾斜摄影测量、移动测量系统等技术手段，确保数据的精度与完整性。三维建模能够准确表达设施几何特征、纹理信息及属性数据。模型要求实现部件级分解，支持单独查询、分析与管理。

（2）全面更新数据采集要求

应采用车载激光雷达移动测量系统与无人机倾斜摄影测量相结合的方式进行。采集要求参考省级相关文件执行。

（3）重点更新数据采集要求

重点更新主要针对变化频率较高的路面及关键交通安全设施，要求快速、高效地获取数据，保证核心要素的现势性。

更新以车载激光雷达移动测量为主要技术手段。 采集作业可结合日常养护巡查计划进行，力求高效便捷，但必须确保能够清晰识别和提取交通标线、路缘石、防护栏等设施的轮廓与形态。全景影像的采集需保证关键设施纹理清晰可辨，为属性判读和模型贴图提供依据。对于年度内实施过大中修、精细化提升、路网监测、科技兴安等工程的路段，数据采集应在工程交竣工验收后及时进行，确保三维模型准确反映道路最新状况。对于特大桥隧，可采用无人机进行针对性精细航摄，获取其细部结构信息，用于模型的局部更新。相应成果应能直接替换上一版本中的对应要素，且不发生空间位置冲突或逻辑错误。

（4）事件触发更新数据采集要求

事件触发更新具有突发性和针对性，要求响应迅速、数据采集灵活精准。

对于因道路养护大中修、精细化提升、路网监测、科技兴安等工程交竣工触发的更新，数据采集应与工程竣工测量同步进行。采集范围必须覆盖工程影响的全部路段及设施。采集方法的选择应与工程最终达到的技术标准相匹配，若工程涉及线形调整或高标准建设，则采集标准应参照全面更新要求执行，确保新建部分与既有路网数据的完美衔接。交竣工后的三维模型须准确体现新的设计参数，如车道数、纵坡、超高变化等。

对于因自然灾害或交通事故等突发事件触发的应急更新，使用手持式激光扫描仪或地面摄影测量设备，对受损的特定设施（如变形护栏、倒塌标志牌）进行精细数据采集。

所有更新层级采集的数据，在提交入库前均需经过严格的坐标一致性检查，确保无论采用何种采集方式，最终成果均能准确集成到统一的市级和省级三维数字化底座中，维持整个数据库的空间参考一致性。

2.数据建模

（1）数据预处理

1）点云数据处理：对激光点云数据进行去噪、滤波，剔除临时障碍物、植被遮挡点等干扰点，保留设施本体有效数据；对不同来源的点云数据进行拼接、配准，统一坐标体系。

2）图像数据处理：对全景图像、现场实拍图像进行拼接、校正，确保图像与点云数据的空间位置精准匹配。

3）工程数据处理：整理工程项目竣工资料，提取关键尺寸、结构信息，进行数字化处理，转换为建模可用的矢量数据统一数据格式与坐标体系，确保与现有数字化路网数据标准一致。

（2）模型构建

1）基于点云与图像数据的模型构建：以预处理后的激光点云数据为基础，还原设施三维几何形态；结合匹配后的全景图像添加纹理贴图，区分沥青、混凝土路面、护栏、桥梁钢结构等不同材质特征，同时标注设施类型、建设时间、技术参数等属性信息。对隧道等复杂结构，重点还原洞身轮廓、衬砌细节及内部设施布局；对桥梁则完整呈现上部桥面、下部桥墩及基础结构，确保模型与实地形态高度一致。

2）基于工程交竣工数据的模型构建：若有完整竣工资料，依据提取的矢量数据构建精细化单体模型，交通标志需还原牌面尺寸、图案文字及支撑结构，监控设施需体现设备外观与安装位置，服务区需明确主体建筑、停车场、功能分区的空间布局等；若无详细竣工数据，结合现场实拍信息与标准化尺寸，采用批量建模方式快速生成模型，保证设施类型、位置与实际相符。

3.数据处理与模型融合

（1）数据预处理

1）质量检查：三维模型数据应按照相关质量检查要求进行。包括几何精度检查、属性数据检查、兼容性检查等。

2）数据坐标转换：主要完成各坐标系统到CGCS2000坐标系的转换功能，转换完成后的数据精度不能有损失。

3）数据格式转换：可实现原始数据到通用数据格式的转换，最终提交成果要求的通用数据格式。

（2）模型融合

1）对新建或更新后的三维模型，与对应路网的空间位置进行关联，明确设施所属的路段、里程桩号等空间信息。

2）关联工程项目竣工数据与普查记录，建立追溯链条，便于后续维护查询。

3）重点关注道路主体与桥梁/隧道、交通安全设施、服务设施等模型的衔接部位，调整模型边缘过渡细节，确保整体路网模型连贯、无断层。

4.数据入库更新

1）采用批量导入或单点录入的方式，将检查通过的三维模型与属性数据上传至数据库。

2）对原有数据库中已变更的设施数据进行替换或删除，确保数据库数据与实际设施现状一致。

3）入库完成后，生成数据更新日志，记录更新时间、更新内容、操作人员等信息，保障数据管理的可追溯性。

（三）年度养护统计年报电子地图采集

根据公路养护统计年报电子地图报送要求和省厅公路电子地图报送要求，完成泰州境内2026-2027年度新增、改扩建国省干线公路电子地图的采集、处理和报送工作。具体报送要求见：部年度公路养护年报布置会要求和江苏省交通专题地理信息采集维护管理办法。

（四）相关业务数字化数据质量治理

为了满足省厅公路中心对公路基础数据质量提出的要求，市公路中心开展公路基础数据质量保障工作。通过常态化的数据治理工作，实现公路的现实情况与公路三维数据、公路电子地图、公路基础数据属性库的数据一致性。主要是检查公路基础数据库的公路路线、路面、路基、构造物、服务设施、收费设备、其它沿线设施等9大类基础数据项的数据。

（五）数据安全监测防御服务

针对平台接入应用的三维数据安全和网络安全，提供不低于2年服务期内全方位的实时防护支持，包括但不限于数据安全风险的主动预防、持续监测、快速响应、及时恢复、精准追溯以及系统化管理服务。通过建立多层次、动态化的防护体系，确保数据在存储、传输与处理各环节中的安全性，并提供全程技术支持，有效防御外部攻击与内部漏洞，保障业务连续性和数据完整性，全面提升平台整体网络安全水平与服务可靠性。

四、主要技术指标及规格

1. 数学基础

1）坐标系统：2000国家大地坐标系；

2）高程基准：1985国家高程基准；

3）投影方式：高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为120°。

2. 成果及规格

1）三维连续表面模型成果数据：osgb，fbx；

2）点云数据：las, laz，xyz；

3）BIM数据：rvt、dgn、3dxml、fbx、ifc、max、skp；

4）栅格数据（DEM、DOM）：tiff；

5）三维单体模型数据：obj、fbx；

6）矢量数据：shp；

3. 精度指标

1）像控点精度

平高控制点相对邻近基础控制点的平面位置中误差不应超过±0.06m。

注：参考CH/T 3006-2011《数字航空摄影测量控制测量规范》。

平高控制点和高程控制点相对邻近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

对于特殊困难地区，像控点的平面位置中误差、高程中误差可相应放宽0.5倍，像控点最大误差为2倍中误差。

2）三维连续表面模型精度

三维连续表面模型的平面和高程精度要求见下表。

表5 三维连续表面模型位置精度要求（单位：米）

| 平面精度 | 高程精度 |
| --- | --- |
| 0.3 | 0.25 |

3）道路设施三维模型精度

道路设施三维模型的平面和高程精度要求见下表。

表6 道路设施三维模型位置精度要求（单位：米）

| 平面精度 | 高程精度 |
| --- | --- |
| 0.5 | 1 |

4. 数据安全指标

提供网络层吞吐量≥30G、应用层吞吐量≥10G 的服务能力，保障数据传输时延小于40µs。

提供不少于1.5万条攻击特征库服务，有效抵御SQL注入、XSS 注入、webshell 等常见应用层安全威胁，支持SQL注入白名单配置服务。

★提供敏感数据保护服务，可自定义敏感数据配置模板服务，支持识别、阻断、告警超过阈值的敏感数据信息。须提供对应系统功能界面截图。

★支持国密加密证书和国密签名证书导入，并对国密加密流量进行解密检测，有效识别安全威胁，保障通信安全。须提供对应系统功能界面截图。

提供基于主流工控协议的漏洞攻击检测与防护服务。

提供不少于1000条访问控制策略配置服务，支持基于IP地址、端口进行策略配置，支持策略导入导出服务。

支持DGA域名检测，告警DNS事件，支持DGA本地、远程升级方式。

★提供数据监测服务，支持SSL加密流量卸载、DLP 技术的敏感数据监控防护服务，对访问过程中的敏感数据实时阻断、自动拦截。须提供对应系统功能界面截图。

五、主要成果

1. 数据成果

数据成果主要包括三维成果数据及源数据、三维模型基本属性数据、元数据等，原始成果数据应存放在具有相应保密资质的单位中。数据成果详情如表5所示：

表5 数据成果

| 序号 | 成果内容 | 成果形式 | 数量 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维连续表面模型成果数据 | 电子 | 1套 | osgb，fbx | 采用倾斜摄影的区域提交 |
| 2 | 激光点云成果数据 | 电子 | 1套 | las, laz，xyz |  |
| 3 | 单体成果数据 | 电子 | 1套 | obj、fbx |  |
| 4 | 单体语义成果数据 | 电子 | 1套 | shp格式 |  |
| 5 | BIM数据 | 电子 | 1套 | rvt、dgn、3dxml、fbx、ifc、max、skp |  |
| 6 | 元数据 | 电子 | 1套 | mdb格式 |  |
| 7 | 基础地理数据库、元数据库等其他成果 | 电子 | 1套 | mdb格式等 |  |

数据成果应保证数据的目录结构、关联关系、内容的完整统一，组织目录如下图所示。

图2 数据成果组织目录

2. 文档资料成果

1）泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目建设方案；

2）泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目技术总结；

3）泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目成果检查报告；

六、其他要求

本项目涉及的各种纸质、数字成果资料，需做好信息安全管理。根据《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》，本项目所生产的三维模型数据属于涉密数据。在项目开展过程中，作业单位必须认真落实地理信息成果安全保密管理各项要求，严格成果安全保密关键环节的管理，并对涉密资料使用与管理人员开展岗位培训和保密形势与防范知识技能培训，切实树立并增强作业人员的安全保密意识，确保数据安全。涉密数据生产须在保密环境中进行。对于废弃的涉密资料，应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及时销毁。

应确保本项目成果数据通过省厅公路中心组织的数据成果质检，能够在江苏省普通国省道基础设施数字化底座和市级数字化管控平台中有效运行。

注：根据“工信部联企业〔2011〕300号通知”规定，本项目行业类别为：其他未列明行业。

第四章  合同条款

泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目合同

（项目编号：   ）

甲方(采购人）：泰州市公路事业发展中心

乙方(成交人）：

签订地点： 泰州市

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目竞争性磋商采购文件(采购文件编号： ) ，按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

受甲方委托，江苏建威建设管理有限公司于     年   月     日组织了泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目的竞争性磋商，经磋商小组认真严格的评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1.项目名称：泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目

2.项目地点：泰州

3.工作内容：本项目主要面向泰州市普通国省道基础设施业务数字化相关数据，开展2026-2027年度定期更新、按需更新技术服务，具体工作包括：新建或改扩建线路的普通国省道基础设施全要素业务数字化生产和年度养护统计年报电子地图采集工作；配合普通国省道基础设施要素变化，按上级要求做好已有普通国省道基础设施全要素业务数字化数据定期更新维护工作；做好相关业务数字化数据的质量治理工作。（详见需求清单及要求）。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）响应文件、采购文件及评标过程中形成的文字资料均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、项目负责人

姓名                  身份证号码

五、合同服务期

合同签订之日起24个月。

六、费用及结算方式

1.合同类型：单价合同

2.合同签订金额：人民币（大写）     （¥   ）

3.付款方式：签订合同后，支付合同总金额的30%；2026年12月1日前付款至合同总金额的70%；服务期满验收通过后按照审定价付清余款（无息）。

4.缺陷责任期：/

5.质保金：/

七、乙方需要提交的服务资料套数：  套。

八、履约保证金

不要求。

九、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，至双方按照技术服务合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、违约责任

1.由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，除不可抗力或经甲方书面确认认可外每逾期一天乙方应缴纳2000元违约金，逾期交工违约金限额为10%签约合同价;逾期达30天的，甲方有权解除合同;给甲方造成损失的，甲方可要求乙方承担合同总额20%的违约金及按实赔偿损失(包括诉讼费、律师费、评估费、鉴定费等合理支出)，由此产生的相关费用由乙方自行承担，甲方无需支付任何费用。

3.下列情况甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总额20%的违约金及赔偿损失:

(1)乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务逾期达30天;

(2)因乙方原因(包括服务质量问题)导致甲方无法实现合同目的的;

(3)乙方丧失履行合同的能力，无法继续履行合同义务;

(4)法律法规规定的其他情形。

十一、争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自签订之日起生效。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		               年 	  月 	  日

合同附件二  廉政合同

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目的甲方泰州市公路事业发展中心与乙方 （全称）特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目所有工作内容完成并经甲方验收合格后止。

第七条 本合同作为泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目合同的附件，与泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式四份，双方各执两份。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		               年 	  月 	  日

网络安全保密协议

甲方（委托人）： 泰州市公路事业发展中心

乙方（受托人）：

根据我国有关网络安全及信息保密相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就采购网络产品和服务事宜及后续合作过程中有关网络安全保密事项达成以下协议，并由双方共同遵守。采购网络产品和服务的一方应为“甲方"，提供网络产品和服务的一方应为“乙方”。

A.1保密内容和范围

甲乙双方确认，乙方承担保密义务的甲方信息包括但不限于以下内容：

（1）技术信息：同甲方业务相关的程序、代码、流程、方法、文档、数据等内容；

（2）业务信息：同甲方业务相关的人员、财务、策略、计划、资源消耗数量、通信流量大小等业务信息；

（3）安全信息：包括账号、口令、密钥、授权等用于对网络、应用系统、进程等进行访问的身份与权限数据，还包括对正当履行自身工作职责所需要的重要、适当和必要的信息。

A.2保密义务

A.2.1乙方明确所接收的保密信息及其载体均为甲方所有。乙方承认甲方在本协议规定的保密信息上的利益和/或一切有关的权利，乙方应当考虑甲方的利益并对该信息予以妥善保管。

A.2.2乙方遵守相关法律、法规、政策、规章、制度和协议，基于授权的基础上，合理使用甲方信息，不得以任何其他手段获取、授权或协议规定以外的甲方信息。

A.2.3乙方未经授权，不应在工作职责授权范围以外使用、分享甲方信息。未经授权，不得泄露、披露、转让以下信息：

（1）技术信息：同甲方业务相关的程序、代码、流程、方法、文档、数据等内容；

（2）业务信息：同甲方业务相关的人员、财务、策略、计划、资源消耗数量、通信流量大小等业务信息；

（3）安全信息：包括账号、口令、密钥、授权等用于对网络、应用系统、进程等进行访问的身份与权限数据，还包括对正当履行自身工作职责所需要的重要、适当和必要的信息。

A.2.4若第三方要求披露甲方敏感信息时，乙方不应响应，并应立刻将情况通告甲方。

A.2.5乙方对违反协议或可能导致违反协议、规定、规程、法律的活动、策略或实践，一经发现，应立即通告甲方。

A.2.6合同结束后，乙方应返还甲方本协议中规定的信息和甲方数据。所有由甲方提供给乙方的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为甲方的财产，且甲方要求时应立即归还原件和所有据此制作的副本。

A.3违约责任

乙方承认并明确同意：其对本协议的任何违约仅有法律的救济尚且不足，并且因其违约行为而造成的甲方损失是难以用金钱来衡量的。因此，当乙方出现任何违约情形时，甲方有权要求乙方立即返还相关保密信息，且乙方有义务立即采取合理补救措施。同时，乙方还应赔偿：

（1）因乙方违约行为，而使甲方遭受的全部经济损失(包括直接损失和间接损失)；

（2）甲方因调查乙方的违约行为、采取补救措施而支出的所有合理费用(包括但不限于甲方向乙方及第三方追索、取证、调研而发生的仲裁费、诉讼费、律师费、交通费、劳务费等)。

A.4协议有效期

本协议自生效日起在合同有效期内一直保有完全的效力。本协议有效期内任何时间双方可通过相互同意或向另一方发出书面通知3天后终止协议；但提前终止本协议不应豁免乙方在本协议下就终止生效日前提供给乙方保密信息所应履行的义务。

A.5如果所涉及的保密信息依照国家主管机关或相关法律、法规另有规定的，适用其相关

规定。

A.6 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自签订之日起生效。

甲方：	                                       乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		                      年 	  月 	  日

涉密数据成果安全保密责任书

编号：

为加强项目涉密数据的管理，贯彻落实《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》等有关法律法规，确保项目涉密数据的安全保密，促进成果合法、有效利用，防止发生失泄密事件，防范非法使用行为，请项目涉密数据的生产单位阅读本责任书并签章确认。

一、本责任书所述“主管部门”为泰州市公路事业发展中心；“用户”为项目涉密数据的生产单位；项目涉密数据是指同一测绘项目实施过程中生产工序间的专题数据、过程数据和中间成果，属于《中华人民共和国测绘法》所规定的国家秘密范围。

二、用户已被告知并承诺按照《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》等相关法律法规及管理文件的要求，对领用的项目涉密数据进行有效管理，做好安全保密工作。

三、领用的项目涉密数据仅限于该项目参加单位在项目中使用，未经主管部门许可，不得擅自复制、转让或者转借到所属系统和上级、下级或者同级其他单位；项目参加单位不得将该项目下的专题数据资料交由任何第三方加工处理或使用；不得将修改、转换后的数据对外发布和提供给第三方。

四、项目涉密数据存放设施与条件应符合国家保密、消防及档案管理的有关规定和要求，并建立完善的测绘成果资料保密内部管理制度；经批准复制的秘密载体要进行编号与登记，按同等密级进行管理。

六、用户有责任和义务进行经常性的保密教育和检查,落实各项保密措施,使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度;并支持、配合有关主管部门的项目涉密数据保密检查工作。

七、承诺本责任书自签订之日起生效。

八、本责任书一式四份，分别由主管部门、用户存档备查。

用户方(公章)：

法人代表或委托人（签字）：

经办人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

年  月  日

第五章  评审方法和评审标准

该项目评标由磋商小组依据磋商文件的有关规定进行。磋商小组由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经磋商小组初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据磋商文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

（一）本次采购评标采用综合评分法。即在满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，平均汇总评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。

（二）评标时，评标委员会成员按照竞争性磋商文件规定的评分标准，独立对每个供应商的响应文件进行评价、打分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留2位小数。

二、评标步骤：

（一）专家审阅：磋商小组成员阅读磋商文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（二）符合磋商文件要求的供应商将进行磋商、二次报价（最后报价）。

（三）专家打分：磋商小组成员按本评标办法的打分标准进行打分。

三、评标分值设置：

（一）价格分（20分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最终磋商报价）×20分。 | 20分 |

（二）商务标（58分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 1、投标人承担过道路（含高速公路或普通国省道或农村公路等）地形测量或电子地图采集或倾斜摄影项目的，每有一个得2分，最高得8分。 2、投标人承担过结构物（房屋或桥梁或隧道或道路）相关三维模型建设项目的，每有一个得2分，最高得8分。 注：提供完整合同扫描件并加盖投标供应商公章或电子签章。合同须能清晰反映出甲乙双方名称、金额、内容、日期等相关信息，同一份合同不能重复得分，不提供不得分。 | 16分 |
| 2 | 履约团队 | 1、项目负责人（项目经理）具有测绘类高级工程师职称证书、注册测绘师职业资格证书、地理信息安全保密培训证书，每有一类得2分，最高得6分。 2、技术负责人（项目总工）具有测绘类高级工程师职称证书、注册测绘师职业资格证书，每有一类得2分，最高得4分。 3、质量负责人具有测绘类高级工程师职称证书、注册测绘师职业资格证书，每有一类得2分，最高得4分。 4、拟投入本项目的其他技术人员具有测绘类高级工程师（含）以上职称或注册测绘师资格的，每有1人得2分，最多得6分；具有测绘类中级工程师职称的，每有1人得1分，最多得4分。本项最高得10分。 注：1、以上人员不重复计分； 2、以上证书须提供证书扫描件并加盖投标供应商公章或电子签章； 3、以上人员须提供本单位近三个月任意一个月（不含投标当月）社会保险缴纳证明资料加盖投标单位公章或电子签章；未提供不得分。 | 24分 |
| 3 | 企业技术能力 | - 1.投标人具备多元融合采集技术和建模能力，具有测绘航空摄影测绘资质、摄影测量与遥感测绘资质、地理信息系统工程测绘资质的，每提供1个乙级（含）以上资质得2分，本项最高得6分。（提供资质证书扫描件并加盖投标单位公章或电子签章，未提供不得分） - 2.投标人持有相应专业数据处理工具进行项目数据治理优化，具备自主自动化方式建模能力，具有三维生产或建模相关的软件著作权证书，每提供一个得2分，最高得6分。此项最多得6分。（提供软件著作权证书证明材料扫描件并加盖投标人公章或电子签章，未提供不得分） | 12分 |
| 4 | 技术响应 | - 投标供应商应完全响应技术要求中的内容，带“★”号项的重要技术要求，须按要求提供相关证明文件方可得分，未提供或未按要求提供的则按响应负偏离进行扣分，有一项扣2分，直至扣完为止。本项最高得6分。 | 6分 |

- （三）技术标（22分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解 | 根据投标人对项目情况的理解程度，包含项目背景、目的及意义，基本情况，项目特点分析，现状与需求分析，重难点分析及对策等情况进行评定。 （1）投标人对项目背景及意义，理解到位，对泰州市普通国省道公路情况，十分熟悉，对公路三维数字化工作目标理解透彻，突出了项目实施过程中的重难点分析及对策，内容完整，条理清晰得10分； （2）投标人对项目背景及意义，有一定的理解，对泰州市普通国省道公路情况，较熟悉，有对公路三维数字化工作目标的分析，但没有契合泰州特点，项目实施过程中的重难点分析及对策，描述不全面，得8分； （3）投标人对项目背景、目的及意义了解一般，对泰州市普通国省道公路情况，描述简单，道路现状与项目需求的分析简单，没有体现重难点分析及对策，得6分； （4）投标人对项目背景、目的及意义了解简单，对泰州市普通国省道公路情况不了解，没有道路现状与项目需求的分析，得4分； （5）没有相关内容不得分。 | 10分 |
| 2 | 服务保证措施 | 根据投标人对本项目的进度安排及保证措施、质量要求的理解及保证措施进行综合评定。 （1）进度安排科学合理、有详细进度计划及完整的工作内容安排，得6分； （2）进度安排基本合理、进度计划及工作内容较详细，得4分； （3）进度安排不合理、没有相应的进度计划及工作内容，得2分； （4）没有内容不得分。 | 6分 |
| 3 | 安全保密措施 | 根据投标人对项目三维数据安全保密要求的理解及保证措施进行综合评定。 （1）安全责任制度明确，应急预案详细，数据资料保密制度可靠的得6分； （2）安全责任制度，应急预案，数据资料保密制度，不全面的得4分； （3）安全责任制度，应急预案，数据资料保密制度，描述简单的得2分； （4）没有内容不得分。 | 6分 |

注：1.供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格；

四、磋商小组根据综合评分高低进行排序确定成交候选单位。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最终报价相同的，按照技术得分由高到低顺序推荐成交供应商。

五、采购人按磋商文件规定的定标办法确定成交供应商。成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推，或选择重新组织采购。

第六章 附件（响应文件主要格式）

★特别说明：电子投标（响应）文件格式：

响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的投标文件格式为准。

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

二〇二五年   月

附件1      磋商响应函

致：                             采购人名称

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理             项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

联系电话：

供应商名称（公章或电子签章）：

日 期：________年____月____日

附件2   法定代表人授权委托书

泰州市公路事业发展中心：

我单位系中华人民共和国合法公司（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目               （项目名称）的报价，参与响应、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人情况：

姓名：         性别：           电话：

委托代理人情况：

姓名：          性别：          电话：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

单位名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年  月   日

附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                               。

主要专业技术能力有：                                      。

响应供应商名称（盖章或电子签章）：

日期：    年    月    日

附件4    参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应供应商名称（盖章或电子签章）：

日    期：      年   月    日

（1）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件；

（2）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报表；

（3）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（4）供应商近六个月中任意一个月份(不含响应当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（5）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单。

（6）特定资格条件证明资料；

附件5

承诺书

至采购人：（采购人名称）

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应       （项目名称）      采购文件的所有内容。

二、我单位提供的服务不低于采购文件要求的标准；

三、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

四、我单位有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

五、我单位与采购人不存在利害关系；不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的响应的情况；

六、我单位不存在具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对本标段响应的情况。

特此承诺！

供应商：（盖章或电子签章）

日期：   年  月  日

磋商报价表

本次为首次报价               货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 泰州市普通国省道基础设施数字化数据更新维护及质量治理项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日

分项报价明细表

| 费用类别 | 费用内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增和改扩建国省干线公路三维电子地图采集建模 | 采集建模（单体化建模）、三维模型语义化（含属性挂接）、轻量化、场景美化 | 37.235 | 公里 |  |  | 按照省厅公路中心三维数字化采集建模要求，完成泰州辖区内2026-2027年度新增、改扩建国省干线公路三维数字化采集建模及服务期内更新维护工作（具体见省厅公路中心相关技术要求）。按实计算，但不超过37.235公里。 |
| 新增和改扩建国省干线公路二维电子地图采集 | 手持终端设备现场定位采集 | 37.235 | 公里 |  |  | 根据公路养护统计年报电子地图报送要求和省厅公路电子地图报送要求，完成泰州境内2026-2027年度新增、改扩建国省干线公路电子地图的采集、处理和报送工作。具体报送要求见：部年度公路养护年报布置会要求和江苏省交通专题地理信息采集维护管理办法。按实计算，但不超过37.235公里。 |
| 已有公路基础设施三维数字化数据更新维护 | 更新采集建模、三维模型语义化（含属性挂接）、轻量化、场景美化 | 978.647 | 公里/(2年) |  |  | 按需进行数据更新采集，数据建模、数据处理与模型融合、入库更新。 |
| 数据安全监测防御服务 | 针对平台接入应用的三维数据安全和网络安全，提供不低于2年服务期内全方位的实时防护支持服务 | 2.000 | 年 |  |  | 包括但不限于数据安全风险的主动预防、持续监测、快速响应、及时恢复、精准追溯以及系统化管理服务。通过建立多层次、动态化的防护体系，确保数据在存储、传输与处理各环节中的安全性，并提供全程技术支持，有效防御外部攻击与内部漏洞。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：模型示意为通用模型，设施轮廓为三维场景模型，单体化是建立与实际结构一致的三维单体模型，BIM建模（含手工建模，可根据图纸或示意信息等开展）。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期： 年月日

附件6    商务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求 | 第三章项目需求 |  |  |
| 2 | 服务期 | 按磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 按磋商文件要求 |  |  |
| 4 | 响应货币 | 人民币 |  |  |
| 5 | 其他 | 按磋商文件要求 |  |  |

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期： 年月日

填写说明：

1、行数不够，可自行添加；

附件7   技术偏离表

| 名称 | 采购要求 | 响应情况 | 有无偏离 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 如响应人提交的响应文件技术条款及服务条款与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《技术规格偏离表》，完全满足磋商文件要求的响应人需在【磋商响应】列应答“完全满足磋商文件的全部要求”，【偏离】列应答“无偏离”；

2.技术要求中的内容，带“★”号项的为重要技术要求，相关证明资料附后。（如有）

3.条目数不够，自行添加。

供应商（盖章或电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

日期：

附件8     中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加 (采购人名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称) ，属于 (其他未列明行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员  人，营业收入为  万元， 资产总额为  万元1，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.  (标的名称) ，属于 (其他未列明行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元， 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

(备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业【2011】300号)文件，本项目所属行业为其他未列明行业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。)

附件9 残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的     （采购人名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）

日期：    年     月    日

附件10  项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 注：1.职务栏应填写项目组成员相关职务信息。 |  |  |  |  |  |  |  |

附项目组成员相关证书复印件

供应商 (盖章或电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或电子签章)：

日期：   年  月  日