无锡市新吴区政府采购

（全流程电子化）

公   开

招  标  文 件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2024-0010

采购项目名称：2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购代理机构：江苏万力通项目管理有限公司

二○二四年十一月

目     录

一．投标邀请函	1

二．投标人须知	6

三．项目技术要求和有关说明	21

四．合同书（格式文本）	31

附件1：无锡市新吴区旺庄街道绿地设施维护管理办法	35

附件2： 无锡市新吴区旺庄街道园林绿化植物养护技术规定	38

附件3：无锡市新吴区旺庄街道绿地养护管理检查考核评分表	49

附件4：无锡市新吴区旺庄街道绿地养护质量考核扣分倍增规定	51

附件一：评分标准	59

附件二：投标文件格式	64

# 一．投标邀请函

江苏万力通项目管理有限公司受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处委托，对2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目

2.项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2024-0010

3.项目概况：对街道公共区域绿化养护、区级移交公共区域绿化养护和街管公园绿化养护、环卫保洁、设施维护、安保巡防、水体养护、草花养护等统一进行采购招标。

4.服务期：两年（具体起始日期以合同签订日期为准）；

5.服务质量：本项目要求必须符合《无锡高新区（新吴区）党政办公室关于进一步加强开放式公园管理的通知》（锡新政办发〔2019〕29号）文件要求；另环卫保洁还需满足《无锡市市容和环境卫生管理条例（修订）》（征求意见稿）要求作业；绿化养护还需满足：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》《新吴区区管绿地养护管理考核办法（试行）》要求作业；

6.最低作业人员配置要求、人工费占比标准详见下表：

| 范围 | 最低作业人员配置要求（人） | 人工费占比标准（%） |
| --- | --- | --- |
| 街道公共区域、街管公园、区级移交公共区域 | 45 | 55.73% |

7.采购预算：620.7702万元

8.最高限价：620.7702万元

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

10.本项目是否专门面向中小企业：是；

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1、潜在报价供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。

（3）报价供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）。

（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

4、如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.采购文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.潜在报价供应商如确定投标，可在无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

4.报价供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

5.本项目无须缴纳投标保证金。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏万力通项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2024年11月19日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-WXZH-G2024-0010项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标供应商自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2024年12月5日09:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年12月5日09:30，开启解密后30分钟。

响应文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

评标时间：2024年12月5日开标结束

评标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

特别提醒：

1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：18912375285。

2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其他

1.采购人名称：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

联系地址：无锡市新吴区机场路55号

联系人：张科

联系电话：0510-85219890

采购代理机构名称：江苏万力通项目管理有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320213MA27CKH484

联系地址：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座1106室

代理机构联系人：殷铭

联系方式：18912375285

电子邮件地址：845514286@qq.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二．投标人须知

（一） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在无锡政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标供应商应在采购文件规定时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏万力通项目管理有限公司

地址：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座1106室

邮编：214000

联系人：殷铭

电话：18912375285

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证（正、反面）；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件，如为监狱企业需由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的证明文件）；

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供（原件扫描件上传）。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、技术部分

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按评分标准的相关要求对技术部分和其他部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）项目总体概述；

（2）养护管理制度；

（3）项目养护方案；

（4）安全文明施工及环境保护措施；

（5）抢险救灾应急预案；

（6）服务质量保障措施。

（注：在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标和暗标两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。）

6、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

7、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

8、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加，如中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件）

上述资格证明文件投标供应商必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七） 投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2、投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6、投标费用自理。

7、投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8、投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9、投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10、投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11、投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）网上投标

1、供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效响应处理。

2、投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3、供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

4、因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5、投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

6、投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、投标供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1、未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

2、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3、电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4、在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

5、未按采购文件要求解密电子投标文件的；

6、投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

7、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）最高限价的；

8、以联合体形式参加政府采购活动的各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

9、除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

10、不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

11、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

12、投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

13、投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

14、不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15、投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

16、不同投标供应商的投标文件相互混装的；

17、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

18、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

19、不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

20、不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

21、不同投标供应商的投标报价呈规律性差异的，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

22、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

23、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

24、投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

25、未按要求提供技术文件的；

26、不同投标供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

27、不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

28、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

29、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在一小时内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理；

30、不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

31、各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

32、投标文件对采购文件采购需求中工期、质量的要求、标准未实质性响应的；

33、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

34、投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

35、未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

36、投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

37、商务标和技术标未按采购文件要求制作，未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

38.投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

39、法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

1、所有投标供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；

2、投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

3、解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络、CA锁）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

4、开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、电子投标响应文件与纸质投标响应文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

6、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

8、评标程序

评标工作由江苏万力通项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9、评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 9、评分标准

详见附件。

（十一） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏万力通项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏万力通项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏万力通项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏万力通项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏万力通项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - （3）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - （4）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - （5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏万力通项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏万力通项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2.江苏万力通项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - （3）拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%，500万-1000万费率为0.45%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

  - 1.根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

附：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

# 三．项目技术要求和有关说明

一、项目情况介绍：

本次采购项目为2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目，为提升公共各区域及公园管养服务的整体服务水平，创造良好的休闲、娱乐环境，根据《中华人民共和国政府采购法》《无锡高新区（新吴区）党政办公室关于进一步加强开放式公园管理的通知》（锡新政办发〔2019〕29号）等有关规定，本着严谨、规范、安全、整洁、有序、环保、节能、节约、便利的原则，通过政府采购公开招标的方式选聘服务单位。基本情况和管理要求如下：

二、清单明细：

| 编号 | 养护地段名称 | 绿地面积（m2） | 道路广场面积（m2） | 设施面积（m2） | 安保巡防面积（m2） | 水域面积（m2） | 草花面积（m2） | 占地面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红旗花园公园三级 | 7923.4613 | 328.2523 | 216.5156 | 8552.3674 | 0 | 84.1382 | 8552.3674 |
| 2 | 受理中心旁公园三级 | 9260.5589 | 2005.9994 | 1000.8596 | 12267.4179 | 0 | 0 | 12267.4179 |
| 3 | 春潮花园公园（机场路）三级 | 2949.3958 | 182.0335 | 535.7878 | 3784.7123 | 0 | 117.4952 | 3784.7123 |
|  |  | 6475.0684 | 264.4026 | 439.5371 | 7356.9786 | 0 | 177.9705 | 7356.9786 |
| 4 | 长欣公园三级 | 6848.0797 | 1987.0898 | 83.2444 | 9122.1746 | 0 | 203.7607 | 9122.1746 |
| 5 | 春星小学旁公园三级 | 1645.7123 | 1189.5815 | 197.8280 | 3242.4780 | 0 | 209.3562 | 3242.4780 |
| 6 | 春潮菜场支路公园三级 | 782.3300 | 1428.6900 | 107.8600 | 2394.4900 | 0 | 75.6100 | 2394.4900 |
| 8 | 泰山路公园三级 | 8095.2748 | 3010.7353 | 1118.3585 | 12426.4543 | 0 | 202.0857 | 12426.4543 |
| 9 | 兴昌路公园（wz-park）三级 | 5062.4260 | 1237.0746 | 34.4200 | 6424.6155 | 0 | 90.6949 | 6424.6155 |
| 10 | 旺庄口袋公园三级 | 283.0548 | 831.8240 | 10.9671 | 1163.8359 | 0 | 37.9900 | 1163.8359 |
| 11 | 尚泽党建公园 | 374.2184 | 343.6082 |  | 746.9470 |  | 29.1204 | 746.9470 |
| 12 | 联心滨水公园二级 | 20424.1067 | 5989.3027 | 1858.0941 | 28389.7261 | 5842.9114 | 118.2226 | 34232.6375 |
| 13 | 锡梅路公园三级 | 20880.0880 | 1529.3902 | 238.3345 | 22760.8336 | 0 | 113.0209 | 22760.8336 |
| 14 | 高浪小学旁公园三级 | 1272.7988 | 1287.4958 | 0 | 2560.2946 | 0 | 0 | 2560.2946 |
| 15 | 总计 | 92276.5739 | 21615.4799 | 5841.8067 | 121193.3258 | 5842.9114 | 1459.4653 | 127036.2372 |

| 编号 | 养护地段名称 | 暖季型草坪 | 无修剪草坪 | 绿篱、色块 | 景观林带 | 意杨林 | 临时绿化 | 四季草花 | 花境（宿根花卉组合） | 设施面积（m2） | 水体 | 籽播 黑麦草 | 合计面积籽播黑麦草不含 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 | 面积m2 |
| 1 | 汉江路（新光路-黄山路） | 3175.86 | 215.25 | 6059.26 |  |  |  |  |  |  |  | 3175.86 | 9450.37 |
| 2 | 漓江路（新华路-新梅路） | 5024.26 | 376.30 | 3278.35 |  |  |  | 8.79 | 36.81 |  |  | 5024.26 | 8724.51 |
| 3 | 锡士路 | 1647.13 | 207.61 | 523.60 |  |  |  | 32.59 | 787.44 |  |  | 1647.13 | 3198.37 |
| 4 | 红旗路 | 488.97 | 292.80 | 259.52 |  |  |  | 7.33 | 3.33 |  |  | 488.97 | 1051.93 |
| 5 | 梅育路 | 923.21 |  | 878.17 |  |  |  |  |  |  |  | 923.21 | 1801.38 |
| 6 | 梅苑路 | 1701.02 |  | 210.20 |  |  |  | 65.60 | 76.38 |  |  | 1701.02 | 2053.20 |
| 7 | 旺庄老街，城南路与旺庄路老街交叉口小游园 | 2458.00 |  | 174.00 |  |  |  | 40.00 | 307.00 |  |  | 2458.00 | 2979.00 |
| 8 | 泰山路（锡士路-机场路） | 284.43 | 1361.36 | 119.73 |  |  |  | 32.52 |  |  |  | 284.43 | 1798.04 |
| 9 | 前进路新光路路口 | 3295.48 | 1055.00 | 260.78 |  |  |  |  | 252.75 |  |  | 3295.48 | 4864.01 |
| 10 | 联心嘉园北区大门两侧（新洲路） | 9725.61 |  | 293.38 |  |  |  |  |  |  |  | 9725.61 | 10018.98 |
| 11 | 红旗B区大门两侧 | 1169.06 | 194.65 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  | 1169.06 | 1437.99 |
| 12 | 旺庄街道办事处 | 1962.85 | 53.01 | 604.66 |  |  |  | 73.67 |  |  |  | 1962.85 | 2694.18 |
| 13 | 文体中心 | 4117.91 | 23.38 | 35.08 |  |  |  | 29.58 |  |  | 619.57 | 4117.91 | 4825.52 |
| 14 | 泰山路停车场 | 611.39 | 86.09 | 1473.13 |  |  |  | 4.49 |  |  |  | 611.39 | 2175.10 |
| 15 | 宝龙外围绿化 | 600.96 | 9.30 | 1550.72 |  |  |  |  |  |  |  | 600.96 | 2160.98 |
| 16 | 茂业外围绿化 | 1597.85 |  | 1792.40 |  |  |  | 10.60 |  |  |  | 1597.85 | 3400.84 |
| 17 | 新光路长欣外围 | 376.05 | 76.96 | 88.02 |  |  |  | 6.92 | 46.16 |  |  | 376.05 | 594.12 |
| 18 | 机场路受理中心 | 36.92 |  | 20.58 |  |  |  | 2.05 |  |  |  | 36.92 | 59.54 |
| 19 | 春潮菜场周边绿化 | 659.50 | 40.98 | 122.55 |  |  |  | 102.77 |  |  |  | 659.50 | 925.81 |
| 20 | 旺庄东路二侧 | 1763.07 | 232.95 | 2373.62 |  |  |  | 8.89 |  |  |  | 1763.07 | 4378.54 |
| 21 | 城南路新光北桥荒地 | 2383.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2383.36 | 2383.36 |
| 22 | 旺庄路与锡春路交叉口锡春华庭前绿化带内 | 568.97 |  | 432.97 |  |  |  |  |  |  |  | 568.97 | 1001.94 |
| 23 | 漓江路（宅基路-新华路） | 300.76 |  | 5940.65 |  |  |  |  |  |  |  | 300.76 | 6241.42 |
| 24 | 珠江路红蕾佳苑一期菜场周围 | 1205.92 |  | 193.56 |  |  |  |  |  |  |  | 1205.92 | 1399.48 |
| 25 | 龙山路（珠江路-机场路） | 4948.35 | 264.74 | 2461.41 |  |  |  |  |  |  | 393.39 | 4948.35 | 8067.89 |
| 26 | 天山路（珠江路-汉江路）含生态林 | 6468.72 | 218.17 | 2657.80 | 6221.27 |  |  |  |  |  |  | 6468.72 | 15565.96 |
| 27 | 湘江路（旺庄路-君山路） | 2049.07 | 75.16 | 4312.32 | 1206.00 |  |  |  |  |  |  | 2049.07 | 7642.56 |
| 28 | 香山路（珠江路-汉江路） | 2162.95 | 41.84 | 4098.44 | 4317.38 | 48.24 |  |  |  |  |  | 2162.95 | 10668.85 |
| 29 | 亚瑜建材码头绿化工程 | 4977.68 | 10630.71 |  |  |  |  |  |  |  | 4977.68 | 15608.39 | 20586.07 |
| 30 | 新吴区五项行动整治绿化提升工程-原邹萍建材码头区域运河沿线绿化提升工程 | 10629.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10629.77 | 10629.77 | 21259.54 |
| 31 | 新洲路停车场 | 1460.47 |  | 264.61 |  |  |  |  |  |  |  | 1460.47 | 1725.08 |
| 32 | 宜必思后面 | 1161.41 |  | 717.97 |  |  |  | 11.45 | 264.83 |  |  | 1161.41 | 2155.66 |
| 33 | 灵江路邮政储蓄银行门口到长欣B区门口 | 33.61 | 49.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.61 | 82.67 |
| 34 | 灵江路（旺庄路-春雷老村门口） | 116.30 | 20.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.30 | 136.55 |
| 35 | 无名路（春雷嘉苑三期-兴昌路） | 128.30 |  | 231.86 |  |  |  |  |  |  |  | 128.30 | 360.16 |
| 36 | 陶塘浜 | 4860.00 | 1059.00 | 166.00 |  |  |  |  |  | 744.00 |  | 4860.00 | 6829.00 |
| 37 | 潘甲里浜 | 6519.00 | 1408.00 | 773.00 |  |  |  |  |  | 7950.00 |  | 6519.00 | 16650.00 |
| 38 | 春雷河 | 115.00 |  | 83.00 |  |  |  |  | 61.00 | 69.00 |  | 115.00 | 328.00 |
| 39 | 水落基浜 | 2527.00 | 1092.00 | 449.00 |  |  |  |  | 138.00 | 3650.00 |  | 2527.00 | 7856.00 |
| 40 | 李夹里浜 | 200.00 |  | 37.00 |  |  |  |  |  | 284.00 |  | 200.00 | 521.00 |
| 41 | 小桥下浜 | 1327.00 | 1765.00 | 839.00 |  |  |  |  | 125.00 | 2862.00 |  | 1327.00 | 6918.00 |
| 42 | 周泾浜 | 4815.00 | 821.00 |  |  |  |  |  |  | 2448.00 |  | 4815.00 | 8084.00 |
| 43 | 新光河 | 1219.00 | 127.00 | 279.00 |  |  |  |  | 86.00 | 1406.90 |  | 1219.00 | 3117.90 |
| 44 | 李巷浜 | 771.00 | 21.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 2470.00 |  | 771.00 | 3276.00 |
| 45 | 灵江路东侧停车场 | 5277.38 |  | 305.05 |  |  |  |  |  |  |  | 5277.38 | 5582.43 |
| 46 | 漓江路东侧绿化（香泾浜至宅基浜段） | 1560.16 |  | 352.38 |  |  |  |  |  |  |  | 1560.16 | 1912.54 |
| 47 | 海创一路两侧绿化（长江南路至漓江路段） | 2517.42 |  | 890.76 |  |  |  |  |  |  |  | 2517.42 | 3408.18 |
| 48 | 宅基路绿化 |  |  | 890.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 890.00 |
| 49 | 凤凰浜绿化 | 3491.00 |  | 529.00 |  |  |  | 609.00 | 80.00 |  |  | 3491.00 | 4709.00 |
| 50 | 香山路（湘江路～长江路）大修工程--绿化工程 | 657.35 | 6.93 | 11.96 |  |  |  | 26.80 | 28.53 |  |  | 657.35 | 731.57 |
| 51 | 和韵路 |  | 807.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807.00 |
| 52 | 行创四路（高浪路-新锡二路）东侧边绿化带 | 1265.00 |  | 1761.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1265.00 | 3026.00 |
| 53 | 行创四路（高浪路-新锡二路）西侧花坛 | 256.00 | 557.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.00 | 813.00 |
| 54 | 大运河（运河西路南匝道-高凯路）沿线景观提升工程 | 7575.00 | 3942.30 |  |  |  |  |  |  | 4328.80 |  | 7575.00 | 15846.10 |
| 55 | 面积合计 | 125167.48 | 27131.81 | 48883.76 | 11744.66 | 48.24 |  | 1073.05 | 2293.23 | 26212.70 | 16620.41 | 135798.19 | 259175.34 |

三、本项目人员配置要求

本项目需配备项目负责人、管理员、绿地养护（含绿化保洁）作业人员、环卫保洁员、设施维护工（水电工、泥瓦工等）、安保巡防员、水体维护员若干。

四、各岗位工作要求：

| 序号 | 岗位名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 项目总负责人、安全责任人，负责项目各项事务：包括对接协调、工作安排、安全自查、秩序管理、卫生保洁、活动监管、纠纷处理、应急措施、消防演练及采购人交代的其他工作等。须每天驻项目现场。 |
| 2 | 管理员 | 负责公共区域内的资料、档案、台账、维修记录等相关管理工作；协助项目负责人开展公共区域内管理服务项目各项事宜及采购人交代的其他工作等。须每天驻项目现场。 |
| 3 | 绿地养护（含绿化保洁） 作业人员 | 负责公共区域内绿地（包括乔木、灌木、绿篱、竹类、球形植物、花卉、攀缘植物、地被植物、草坪等）的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护、白色垃圾及绿化垃圾等废弃物清洁清运及采购人交代的其他工作等。 |
| 4 | 环卫保洁员 | 负责公共区域内硬质地面、园林设施、园林建筑与小品及垃圾桶、果屑箱的清洗保洁及采购人交代的其他工作等。 |
| 5 | 设施维护工 （水电工、泥瓦工等） | 负责公共区域内各类设施设备巡查、日常维修及采购人交代的其他工作等，相关作业人员须持证上岗，严格遵守安全规范和操作规程。 |
| 6 | 安保巡防员 | 负责公共区域内门岗值守、园内巡逻检查、出入口秩序管理、安全检查、防火防盗、规范游园人员行为，制止不文明现象及采购人交代的其他工作等。 |
| 7 | 水体维护员 | 清除水面动物尸体、有害水生植物、落叶枯枝、生活垃圾漂浮物等影响水体质量和美观的各类杂物。 |

五、服务内容、标准及考核：

本项目要求必须符合《无锡高新区（新吴区）党政办公室关于进一步加强开放式公园管理的通知》（锡新政办发〔2019〕29号）文件要求，详见附件；

另环卫保洁还需满足《无锡市市容和环境卫生管理条例（修订）》（征求意见稿）要求作业；绿化养护还需满足：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》《新吴区区管绿地养护管理考核办法（试行）》等相关要求作业。

六、本项目其他要求：

1.各岗位工作人员，必须按时上下班，统一着装，文明服务，遵守园内规章制度。

2.养护工人应统一着装，其中带班人员应佩戴工作视频记录仪。

3.作业车辆按采购人要求统一喷涂标识，应安装GPS定位，其中巡查车应进行巡更打卡。

4.各类清洁工具、卫生材料、用品由中标供应商自行承担。

5.服务期内涉及的水、电费用由中标供应商自行承担。

6.所有工作人员严格遵守安全规范和操作规程，中标供应商须为所有工作人员购买相应保险，服务期内若发生意外事故，由中标供应商承担，与采购人无关。

7.在作业过程中，由于中标供应商管理不善，引起相关部门处罚或者安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商自行承担。

8.作业人员、施工机械对公共区域内道路、设施等造成损坏的，由中标供应商负责修复并承担相应费用。

9.公共区域及公园内管理产生的所有废弃物应100%收集并运送至指定的收集点或处置点。

10.中标供应商须为公共区域及公园内购买公众责任险（含人员意外、溺水责任等），此项费用包含在总报价中，不另行支付。

七、2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目最低人员、设备配备见下表：

| 2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目最低人员、设备配备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 人员配置 | 备注 |
| 一 | 人员最低配备 |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 人 | 1 | 45 |
| 2 | 管理员 | 人 | 2 |  |
| 3 | 绿地养护 | 人 | 18 |  |
| 4 | 道路广场保洁 | 人 | 6 |  |
| 5 | 设施维修维护 （水电工、泥瓦工等） | 人 | 4 |  |
| 6 | 安保巡防 | 人 | 6 |  |
| 7 | 水域养护 | 人 | 1 |  |
| 8 | 水车驾驶员 | 人 | 3 |  |
| 9 | 垃圾清运车驾驶员 | 人 | 2 |  |
| 10 | 抢险车驾驶员 | 人 | 2 |  |
| 二 | 机械最低配备 |  |  |  |
| 1 | ≥7.5吨制式水车 | 辆 | 3 | 按每10万平方米绿化配套一辆 |
| 2 | 草坪打孔机 | 台 | 2 | 按2台配备 |
| 3 | 草坪疏草机 | 台 | 2 | 按2台配备 |
| 4 | 打药机 | 台 | 2 | 按2台配备 |
| 5 | 风机 | 台 | 5 | 按5台配备 |
| 6 | 草坪机或割灌机 | 台 | 8 | 按每4万平方米绿化配套一套 |
| 7 | 绿篱机 | 台 | 5 | 按5台配备 |
| 8 | 电动保洁车 | 辆 | 18 | 道路保洁人员一人配备一辆 |
| 9 | 电动四轮巡逻车 | 辆 | 6 | 用于保安巡逻 |

# 四．合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

根据《中华人民共和国民法典》、招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、服务范围：

管理和服务的范围为对街道公共区域绿化养护、区级移交公共区域绿化养护和街管公园绿化养护、环卫保洁、设施维护、安保巡防、水体养护、草花养护等。（后附清单）

二、服务期限：2年（具体起始日期以合同签订日期为准）

本合同服务期为：    年    月    日起至    年   月   日，为24个月。

三、服务质量：本项目要求必须符合《无锡高新区（新吴区）党政办公室关于进一步加强开放式公园管理的通知》（锡新政办发〔2019〕29号）文件要求；另环卫保洁还需满足《无锡市市容和环境卫生管理条例（修订）》（征求意见稿）要求作业；绿化养护还需满足：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》《新吴区区管绿地养护管理考核办法（试行）》等相关要求作业。

四、服务费用：

服务费用共计人民币大写               （￥               元）。

五、支付方式：绿地养护工作一律不付预付款。每半年支付经每月考核后最终确定的养护费。验收单上的合格率作为审计结算的主要参考。（考核依据详见各附件，验收结果由实际养护面积、考核得分、人员要求等综合评定）

六、结算方式：固定单价，工程量按时结算。

七、双方的权利与义务

（一）甲方的权利义务

1.依据有关法律法规的规定，协助乙方制订本公共区域及公园管养区域规章制度，并协助乙方实施。

2.与乙方协商确定公共区域及公园管养方案、年度管理计划、年度维修养护计划。监督检查乙方各项方案和计划的实施。

3.在公共区域及公园管养服务期限开始前30日内，向乙方提供和移交下列物业资料：

（1）公共区域及公园管养用房的清单；

（2）物业的使用、维护和管理所必需的其他资料。

4.在公共区域及公园管养服务期限开始前15日，甲方应会同乙方对物业的共用部分（含共用部位、共用设施设备）进行检查验收，并向乙方办理移交手续。

5.甲方有权对乙方进行每月考核（考核细则见附件）。

（二）乙方的权利义务

1.根据法律法规的有关规定和本合同的约定，自主开展各项公共区域及公园管理服务，但不得侵害业主、非业主使用人及他人的合法权益，不得利用提供公园管理服务的便利获取不当利益。

2.建立公共区域及公园管养档案，及时记载变更情况。

3.对投入本项目的所有员工定期进行培训。

4.结合实际情况，编制公共区域及公园管理方案，年度管理计划、年度维修养护计划。

5.对公共区域及公园内进行年度安全检查，发现安全隐患及时整改。应认真做好公共区域及公园内的防火、防盗等安全生产工作，确保资产安全、保值，经鉴定因乙方管理失误、疏忽等原因造成的损失，全额承担。

6.养护工人应统一着装，佩戴GPS定位手环（需接入区数字管理平台），其中带班人员应佩戴工作视频记录仪。

7.作业车辆按甲方要求统一喷涂标识，应安装GPS定位（需接入区数字管理平台），其中巡查车应进行巡更打卡。并且必须优先使用新吴区高新水务公司提供的再生水进行灌溉，同时做好用水台账。

8.乙方不得将本项目以承包、租赁或其他方式转让给其他单位或个人。

9.协助维护公共区域及公园管养区域公共秩序，做好安全防范工作，发生安全事故可采取应急措施，并应及时向有关部门报告，协助做好救助工作，因管理方法不当产生纠纷、冲突的费用与甲方无关。

10.本合同终止，乙方按有关规定向甲方移交全部公共区域及公园管养用房、物业档案资料和相关物品。

11.乙方的工作人员与乙方之间系劳动合同关系，人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用且不得低于国家相关标准。

12.乙方不得将公共区域及公园管养用房用于非法活动或者挪作他用。

八、违约责任

1.违反本合同约定的主要义务，致使乙方的管理服务无法达到本合同约定的服务内容和质量标准的，由甲方赔偿由此给乙方造成的损失。

2.除前条规定情况外，乙方的管理服务达不到本合同约定的服务内容和质量标准，按附件考核标准执行并承担违约责任。

3.乙方未能按照合同约定，拒绝或拖延履行维修义务的，甲方可以自行或委托第三方维修，维修费用及造成的其他损失由乙方承担。

4.任何一方无合法理由提前终止合同的，应向对方支付合同总价15％的违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

九、合同争议的解决方式：

1.双方协商解决（  ）；

2.提请仲裁（   ）；

3.向当地人民法院提起诉讼（ √ ）。

十、其他约定事项：

1.招标文件及乙方的投标文件均构成本合同不可分割的组成部分。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，江苏万力通项目管理有限公司壹份。

3.本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏万力通项目管理有限公司见证后生效。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（采购人）：              （盖章）     乙方（中标方）：            （盖章）

年      月       日                       年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：江苏万力通项目管理有限公司（盖章）

年      月       日

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

# 附件1：无锡市新吴区旺庄街道绿地设施维护管理办法

为建立和完善绿地养护长效管理机制，巩固无锡市新吴区旺庄街道绿化建设成果，不断提高绿地养护管理水平，使公共绿地日常养护得到更加持久有效、合理规范的管理，根据《新吴区区管绿地养护管理考核办法（试行）》《无锡市城市绿化管理条例》及相关法律法规，结合我园区绿地养护实际情况，制订本办法。

一、总则

无锡市新吴区旺庄街道绿地养护管理及考核督查工作由无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处负责，同时承担着对养护承包单位管养质量进行检查考核的工作。检查考核的结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，在每年末进行考核评比，实行经济处罚相结合的奖惩制度。

二、检查考核机构及职责

无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处成立检查考核小组，并在日常检查考核中做好检查考核评分工作。

三、考核办法

实行日常考核、不定期考核、集中考核和专项考核相结合的办法进行养护考核。考核方式采用评分制。

1、日常考核

养护单位须严格按照每月养护计划、于每月25日前上报下月养护计划及当月工作内容，《月报表》需明确每块绿地的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和确保完成的保障措施等，并加盖单位公章或分公司、项目部公章。无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处对计划书审核后，派人员检查养护工作落实情况进行检查。

2、集中考核

每月利用一次例会时间，由无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处组织各养护单位参加进行每月一次集中考核。月度集中考核情况作为当月考评的主要依据。

3、不定期考核

在日常巡查中对各块绿地进行经常性、不定期地检查，由无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处人员考核。针对检查中发现的问题以书面或口头形式告知，并要求各养护单位限期整改。凡发出书面通知的绿地列入下次集中考核的重点。抽查情况作为当月考评的重要依据之一。

4、专项考核

主要针对一年养护中病虫害、施肥、剥芽修剪、防汛抗台、保洁、文明安全、黑麦草、草花、重要活动保障等重点性、周期性的事项进行重点专项考核。

在考核中发现的问题以《工作联系单》形式告知责任单位。《工作联系单》作为考评扣分主要依据，按相应标准进行扣分。原则上要求责任单位在收到通知后48小时内必须完成整改，并将完成情况反馈无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处，未及时反馈的视作未完成整改。

四、评分等级：

根据每次考核评分，考核等级为优秀、良好、合格、不合格四类。

90分以上的为优秀， 80－90分为良好，60－80分为合格，60分以下为不合格。

五、分值计算

采用百分制计分，满分100分，采用扣分制，根据《无锡市新吴区旺庄街道绿地养护管理检查考核评分表》要求对检查结果进行评分。以《工作联系单》为依据，月度为基本单位，半年度考核为结算单位。取每月平均分为季度得分，每季度得分的平均分为年度得分。

六、整改反馈制度

1、不定期考核与专项考核结果纳入月度总评。现场检查发现的问题，属作业规范、保洁工作的，予以当场记录和扣分，养护单位应在48小时内整改到位；如果属于季节性问题或其他特殊问题的可先向养护单位发出限期整改通知。无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处将对所有整改工作进行复查，如果整改工作不力处以双倍惩罚。

2、为确保工作的有效性，在检查考核中将把是否及时落实整改作为考核的一项重点。对同一地点、同一类型问题，每连续发现一次加扣一倍分值，以此类推。

七、养护工作例会制度

每月召开一次养护工作例会，通报月度考核情况及进行工作总结和部署。同时，加强各养护单位间的相互学习和交流，对遇到的养护难点进行共同研讨。

八、台账资料管理

1、应按无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处规定格式建立完整的绿化养护台账，由固定资料员负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

2、月度养护计划、零星项目签证、日常养护作业、日常巡视应按时记录、及时上报，不弄虚作假。

3、建立养护范围内绿化苗木数据库，并根据实际情况进行动态更新。

九、奖惩措施（本项与《考核评分表》《无锡市新吴区旺庄街道绿地养护质量考核扣分倍增规定》同时执行）。

无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处以检查和考核得分结果作为合同价款支付依据，实行与扣分经济处罚相结合的奖惩制度：

1、养护单位连续两次或一年内累计三次月度考核不合格的，或经考核确定不能承担养护工作的，无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处有权无条件单方面终止合同，养护单位接通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

2、月度考核得分低于80分但不低于60分时，每低一分扣1000元，不作书面警告。月考分低于60分时，每低1分扣1000元，作书面警告，同时另扣罚2000元。一年内累计两次提出书面警告的，另扣罚5000元，连续两次或一年内累计三次提出书面警告的，另扣罚10000元，并终止承包合同，同时取消下一轮养护标段的投标资格。

3、年度考核评定为优秀的得全部合同价，并进行适当奖励，优先进入下一轮招标；年度考核评定为合格的，可得全部合同价，有资格进入下一轮招标；年度考核不合格的，得全部合同价的90％，同时取消下一轮养护招标的投标资格。

4、在检查考核评分的同时，在养护工作期间如出现以下情况处以经济处罚：

4.1 养护单位每天到岗的作业人员必须满足经审核通过的承诺的人员数量，人员数量不满足的，每天每人处以200元处罚，以此类推。作业工人不守工作纪律（例如乱抛修剪物、随意焚烧树枝树叶等），第一次处以200元/人处罚，第二次处以400元/人处罚，以此类推翻倍。

4.2 修剪绿篱未放线、未使用绿篱机手工操作，第一次处以400元处罚，第二次处以800元处罚，以此类推翻倍。修剪时剪坏剪损剪伤各种乔木、灌木、绿篱的，发现一处处罚500元，严重影响形象的须同时予以赔偿更换同规格苗木。

4.3 被上级领导批评、市民投诉、媒体曝光情况属养护公司责任的，扣除一定的养护经费。其中上级领导点名批评每次扣3000-5000元，情节严重的扣5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。

4.4 项目负责人需保证手机24小时通畅，随呼随到。如有半个工作日内联系不上，第一次处以200元/人处罚，第二次处以400元/人处罚，以此类推翻倍。

4.5 养护单位于每周四前上报下周巡查计划，巡查计划包含巡查人员、巡查设备、巡查内容等，每周四前不上报下周巡查计划的，每次扣2000元。

5、应急抢险：

5.1养护中标单位须组织一支稳定的应急抢险队伍，配备必备的登高车、货车、油锯等抢险车辆、工具设备，并落实专人负责抢险工作，保持全天24小时通信畅通，一旦接到抢险任务须于半小时到达现场，在第一时间内解除险情。出现强对流等恶劣天气时，须事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动上街巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。应急抢险范围指养护单位管辖标段范围绿地内发生的险情及甲方另行安排的其他范围内的应急抢险任务。

5.2养护单位应在业主指定工作日内将所有倒伏苗木扶起，加固倾斜苗木。

5.3养护单位在防台防汛、抗雪减灾等应急抢险中未能按要求积极履行职责的，无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处有权无条件单方面终止合同，养护单位接无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处通知后48小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。对于养护单位在上述应急抢险突发事件中，需及时处理的绿化抢险工作发生的费用，按照《无锡市城市绿化抢险救灾资金使用管理办法》给予适当资金补贴。

十、考核检查兑现程序

1、检查发现需要整改的问题经检查考核小组负责人签署意见后，于2个工作日内反馈到养护单位。

2、养护单位必须在收到整改通知后及时整改；遇特殊情况不能立即整改的，则应向考核小组反馈，经双方协商后确定整改日期，否则加倍扣分。

3、检查考核小组以书面形式告知养护承包单位月度考核得分，扣罚金额在季度养护款支付前予以兑现。

十一、本办法作为养护合同协议的不可分割的组成部分，与养护合同具有同等法律效力。

    - 附件2： 无锡市新吴区旺庄街道园林绿化植物养护技术规定

第一章  总  则

第1.0.1条  为了加强对无锡市新吴区旺庄街道城市绿地绿化植物的养护，提高对绿化植物养护的技术水平，根据《江苏省城市绿化管理条例》《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》制定本规定。

第1.0.2条  本规定适用于辖区内的公共绿地、防护绿地、风景林地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地内的树木、花卉、地被和草坪等植物的养护技术工作。

第1.0.3条  各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达到98％，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

第1.0.4条  各绿地管理单位应结合绿地设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学试验、推广新技术、实现科学管理。

第l.0.5条  加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按规定指导对绿化植物的养护。

第1.0.6条  各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制订全年的养护计划。

第1.0.7条  应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员人身安全。

第二章  树木养护

第一节  树体保护

第2.1.1条  树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责”，做好对各种自然灾害的预防工作。

第2.1.2条  对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治防止扩大。

第2.1.3条  发现树洞要及时修补，防止腐烂进一步扩大，对腐烂部位应按外科方法进行处理。

第二节 灌溉与排水

第2.2.1条  根据不同树种、土地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要一次浇透。

第2.2.2条  树种浇水前应先松土、围堰，做好积水坑。

第2.2.3条  夏季浇水宜早、晚进行，高温季节严禁中午浇水，对蒸发量大的草花和树种要勤浇水；冬季浇水宜中午进行，入冬前必须浇一次灌冬水。

第2.2.4条  草坪浇水必须浇透根系层，冷季型草坪在春秋季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水。草坪修剪后要及时浇水。

第2.2.5条  对名贵树木、新种树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

第2.2.6条  球类、色块等植物每周进行冲洗蒙尘，保持叶面整洁卫生，色泽光洁。

第2.2.7条  浇水作业过程中水流不能过急，以防止地表径流，避免对路面造成污染，如有污染需及时整改。

第2.2.8条  树木周围雨后积水应及时排除。

第三节  松土、除草

第2.3.1条  树木根部周围的土壤要保持疏松，每年松土不少于4次。春、夏、冬季必须松土一次。易板洁的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限：乔木30cm以上，花灌木15cm以上，草坪10cm以上。松土范围：乔木为树穴直径1.5米范围以上，花灌木为植株冠幅。

第2.3.2条  乔灌木下、草坪、草花内的杂草、缠绕树木的各类藤蔓必须及时铲除。

第2.3.3条  草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖率不低于98％，集中空秃不大于0.1平方米。

第2.3.4条  树穴、模纹色块、绿篱、草花等与草坪交界边线每年要2-3次切边，并全年保持树穴工整，切边清晰。

第2.3.5条  使用化学除草剂时必须保证园林植物的安全，不得对植株产生危害。

第2.3.6条  除掉的杂草应及时清理、运走、掩埋或异地制肥。

第四节  施肥

第2.4.1条  施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。

第2.4.2条  树木休眠期和种植前，需施基肥。生长期可按植株的生长势施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

第2.4.3条  各类绿地应以施腐熟有机肥为主，应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

第2.4.4条  树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与树冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30CM，除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

第2.4.5条  草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根

外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。

第2.4.6条  每年冬春两季施腐熟有机复合肥不少于2kg/平方、氮磷钾复合肥不少于45g/平方。

第五节  修剪

第2.5.1条  乔木类主修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂。一般乔木每年修剪不少于2次，休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽（含脚芽）、去蘖、疏枝，芽长不超过10cm。

第2.5.2条  花灌木类秋冬季修剪应促枝叶繁茂，分布均匀，要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10cm。

第2.5.3条  绿篱、地被及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶饱满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，修剪应注意促其生长，保证球形丰满。色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞、无脱脚。特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。

第2.5.4条  草坪修剪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5-7cm，年修剪次数：冷季型为40次（冬季12-2月，2次/月；春季3-4月，3次/月；5-6月，5次/月；夏季7-8月，2次/月；秋季9-11月，5次/月），暖季型为20次。

第2.5.5条  修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场洁净，防止滋生病虫害。

第六节  防护设施

第2.6.1条  新栽、倾斜树木必须进行扶正支撑；乔木、竹类植株等必须有防护措施。支撑所用材料须做到合理、美观，不伤及树木本身，支撑所用材料应在规定时间内拆除（一般为2年）。

第2.6.2条  高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止吹倒的预防工作，采取立支柱、绑扎、疏枝、打地桩等综合措施，发现问题及时解决。风暴后，应分轻重缓急进行抢救，对树体歪倒的树木及时扶正。

第2.6.3条  易受冻害的树木，冬季应采取根基培土。

第2.6.4条  枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。

第七节  死树的处理和补植、移植

第2.7.1条  街头绿地以及公园、广场等主要景点的死树应连同根部及时挖除，并填平坑槽。

第2.7.2条  枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报市园林绿化主管部门审批，不得擅自挖除。

第2.7.3条  补植、移植树木应选用原树种，规格相近，并按《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）规定施工。

第2.7.4条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第三章  地被植物和草坪养护

第一节  地被植物

第3.1.1条  地被植物在未覆盖前，每年应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

第3.1.2条  天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

第3.1.3条  枯死植物应及时挖除并补植，枯枝残叶、残花要随时清理。

第3.1.4条  木本地被植物应在冬季休眠期修剪，应使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。

第3.1.5条  球根、宿根类地被植物，经3-4年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

第二节  草坪管护

第3.2.1条  草坪在生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定的高度，一般控制在5-7CM。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时运出、除净。

第3.2.2条  草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

第3.2.3条  每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞，增加草坪土壤的透气性，促进草坪生长。枯草层每年一两次用耙或疏草机清除出草坪。

第3.2.4条  黑麦草品种由甲方指定，播种前须将原草坪修剪至2-3cm，并进行疏草、打孔处理，经甲方检验合格后方可进行播种，草籽播种要均匀，播种后覆细土（砂）1-2cm，做好后期水肥管理和日常养护工作。播种结束后，提供竣工图等相应竣工资料等。

第3.2.5条  补播及补植天堂草按照《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）规定施工。

第四章  花坛和花卉养护

第一节  花坛

第4.1.1条  根据花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

第4.1.2条  换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

第4.1.3条  花坛的防护设施应保持清洁完好，并尽量保证行人和游客的安全。

第4.1.4条  立体花坛要与周围环境相协调，设置在路边的立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固、防止大风刮倒。

第4.1.5条  主要花坛换花时空置期在3天之内，花卉覆盖率为90％以上。

第二节  宿根花卉

第4.2.1条  应根据宿根花卉不同品种的开花结实、越冬休眠等生长习性，采取相应养管措施。

第4.2.2条  宿根花卉开花后，对不具观赏价值的品种应及时修剪残枝、残花、残果。

第4.2.3条  宿根花卉进入休眠状态后，应及时清除地上部枯枝、残叶。

第4.2.4条  对根蘖成丛的宿根花卉，宜结合调整栽植密度，于休眠期进行分墩重栽。

第4.2.5条  冬季宜对耐寒性差的宿根花卉培土保墒、防寒。

第4.2.6条  对宜倒伏的宿根花卉应适时修剪。对有二次开花习性的宿根花卉应在花后适时进行修剪。

第4.2.7条  宿根花卉生长期间应进行追肥或叶面施肥。

第4.2.8条  应根据土壤墒情适时浇水。喜湿的品种应在生长期保持充足的水分供给。宿根花卉必须浇返青水和冻水。

第三节  草花

第4.3.1条  各类花卉的种植，在最高气温25C0以下时可全天种植；当气温高于25C0时，应避开中午高温时间，宜在早晨、傍晚或阴天进行，移栽后应立即浇透水，浇水时防止土壤冲到茎叶上，保持植株清洁。

第4.3.2条  草本花卉需摘心的品种（如一串红、菊花）应及时摘心。对株型高、花茎长、花朵大的品种（如菊花），应用支柱固定。

第4.3.3条  选择生长健壮的花苗移栽，花苗需带花蕾方可移栽，应及时摘除残花和修剪黄叶，缺株要及时补栽，保持草花区域的清洁、完整。

第4.3.4条  应对栽于篱垣和棚架的攀缘草花采取适宜的牵引措施。

第4.3.5条  应适时浇水、施肥或叶面施肥。

第4.3.6条  花卉生长盛期要及时松土除草，施追肥后立即喷洒清水，并做好病虫害的防治工作。

第4.3.7条  及时更换草花，观叶类必须在开花前调换，观花类必须在花朵凋谢前调换。

第4.3.8条  及时清运草花种植区域多余泥土，使其不高于周边草坪。

第4.3.9条  草花覆盖率应达到90%以上，基本不见裸土，种植密度不低于49株/平方米。

第4.3.10条  花卉应做到图案清晰、色彩鲜艳、花朵繁茂、花期一致。花境搭配科学、层次分明、高矮有序。

第五章  一枝黄花清除

第5.1.1条  春季（4-6月份），应以药剂清除为主，人工清除为辅，间隔25-30天使用二次喷药，再辅以人工零星拔除。

第5.1.2条  秋季（9-11月份），零星植株以人工拔除为主，生长密集区域先采用人工割除及机械作业方式，等新苗生长至10公分左右再用药剂清除。秋季防治工作必须在开花结籽前进行，应该彻底清除根茎，杀灭花蕾，切除其繁殖传播能力，控制来年的生长态势。

第六章  防止污染和防治病虫害

第一节  防止污染

第6.1.1条  绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效，不得有漏点。

第6.1.2条  绿地周围如发现有危害植物生长的废气时，应及时向环保部门报告，防止污染，必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。

第6.1.3条  树木根际附近不得有堆放盛有废液的容器、废渣和其他有害植物生长的物质。

第6.1.4条  施用化肥、药剂要合理，不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用，不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

第6.1.5条  加强肥料、药剂使用管理，对化肥农药等包装物统一收集堆放，并由专业单位回收，建立肥料、药剂进出仓库使用管理台账。

第二节  防治病虫害

第6.2.1条  贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

第6.2.2条  引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

第6.2.3条  做好园林植物病虫害的预测、预报工作，密切注意周边地区的病虫害发生情况，制订好防治计划。

第6.2.4条  加强观察，局部发生严重病虫害地区必须及时治理，以防止扩大蔓延。

第6.2.5条  严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

第6.2.6条  发现大面积的病虫害应及时通知周边地区。

第6.2.7条  及时清除病虫害枝条或植株并按要求集中焚烧处理。

第七章  技术档案

第7.1.1条  各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，及时收集、整理和积累资料，总结经验。

第7.1.2条  技术档案内容

（一）招投标文件、合同、预决算资料。

（二）养护施工组织设计（含项目部组成、机械设备各工种投入、目标任务及年度计划）、月度养护工作计划、自检情况、考核结果。

（三）养护工作日志，包括日常巡查（附录一）、病虫害防治含农药管理台账（附录二）、防汛防台抗雪减灾（应急预案及执行情况）、技术培训等所有养护工作内容。

（四）绿地建设历史及发展状况。

（五）古树名木养护记录表（附录三）。

（六）养护工作量变更情况。

（七）应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料。

（八）枯死树木记录表（大树、主景树和名贵树种）（附录四）。

（九）各类统计表和调查报告、总结等。

第7.1.3条  技术档案每年应分类整理，装订成册，编好目录，分类归档。

第八章  其他

第8.1.1条  绿地设施管理：绿地内设施应严格按规范要求进行维修保养，确保常年整洁完好，发现损坏应及时修缮或报有关部门进行维修更换。

第8.1.2条  在管护时，严格按照管护操作规程操作，做到安全管理、文明作业。

第8.1.3条  必须参与系统内的工作培训、技术指导、政治学习等活动，掌握新技术和必要的技能，更好地做好绿化养护工作。

第8.1.4条  按时按质完成业主布置的其他突击性工作。

附录一：项目负责人每日巡查记录表

年   月   日         星期             天气：

| 作业路段 | （按每月养护计划填报） |
| --- | --- |
| 作业内容 | （按每月养护计划填报，应包含作业工人数量、领班绿化工姓名、工作内容和工作量、使用机械设备数量等） |
| 存在问题 | （项目负责人须对所有中标养护路段进行巡查，每日上报巡查发现问题不得少于5处，发现问题应写明具体路段地点及问题类型） |
| 整改安排 | （项目负责人对当日巡查发现的问题的整改处置安排） |
| 整改复查 | （该栏由第二日值班经理填写，应写明整改复查情况） 值班经理： |

项目负责人：                            审核人：

| 附录二：化学药剂出入库及空瓶回收台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入库 |  |  |  | 出库 |  |  |  | 空瓶回收 |  |  |  |
| 品名 | 数量 | 经办人 | 时间 | 品名 | 数量 | 经办人 | 时间 | 数量 | 堆放地 | 回收公司 | 回收时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位（盖章）： |  |  |  |

附录三：无锡市新吴区旺庄街道枯死树木记录表

| 绿地名称 |  | 地 点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物名称 |  | 编 号 |  |
| 学 名 |  |  |  |
| 规 格 |  | 数 量 |  |
| 死亡时间 |  | 挖除时间 |  |
| 死亡原因 |  |  |  |
| 已采取何种 抢救措施 |  |  |  |
| 挖除人 |  | 记录人 |  |
| 单位负责人 |  | 记录日期 |  |

附件2-1：无锡市新吴区旺庄街道绿地景观设施管理标准

    - 为巩固我街道绿地建设成果，进一步提高绿地设施管理服务水平，现制定如下标准

一、绿地设施维护管理费用指导标准

此项标准包括园林建筑（主要为景观亭）、园林小品（花箱、景墙、果皮箱、桌椅、栏杆、健身器材、栈桥、栅栏等）、园路及铺装场地、园艺设施（主要为喷灌、喷泉）、园林电气设备等的维护费用。景观设施维护是指绿地内各项设施的日常维修保养（含保洁），即为保持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和损坏部分的修补；为保证设施的正常运转及维护设施的原有功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑、检修、更新、改造等；设施的零星构成部分维护费用包含在单价中，不另行计算。

二、绿地设施维护管理质量标准

（一）日常维护标准

1、绿地内各类园林小品包括道路、广场、侧石地等维护完好，如有损坏要及时按原样修复，及时清除路面垃圾杂物。

2、喷灌设施维护：要保持喷洒正常、开关灵活、管道无漏水。保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗用、喷头等设施被盗。

3、各类景墙要保持清洁、美观，完好无损。对其上的乱涂、乱画、乱张贴要及时清理干净。

4、各类园林建筑等要保持整洁、美观，完好无损，以增强园林美化效果。要求及时清除垃圾杂物，修补破损并保持完好。

（二）硬性指标要求

1、所有木质材料施每年检修一次，刷熟桐油不低于1次，并按原设计油漆一次，其余部分油漆及涂料剥损后应按需重新油漆及粉刷；绳子、尼龙网等每年浸泡桐油至少一次；护岸木桩遗失、脱落、损坏必须及时更换。

2、金属材料设施（篮球架、铁围栏、花栏及其他金属装饰构件）应每年检修一次，并除锈、按原设计油漆一次（不少于2遍），发现锈蚀、残损应及时修补更换，其余部分油漆及涂料剥损后应按需重新油漆及粉刷；

3、所有景墙应按原设计每年至少粉刷（粉刷白色氟碳漆）两次（每次不少于2遍）。

4、各类景观亭每年大检修一次，应按原设计要求每年刷桐油2遍、喷防腐漆（其中金属材质表面喷银色氟碳漆）及添加茅草；

5、确保对各类栏杆、木栈桥等景观设施每年检修一次，并做相应的维护处理。

6、未尽事宜全部按照原设计要求进行维护。

附件2-2：无锡市新吴区旺庄街道生态林养护管理要求

为巩固我街道“绿色银行”成果，进一步提高生态林养护水平，保护树木健壮发育，特制订如下标准：

一、养护等级

生态林养护标准为三级。

二、养护内容

1、日常养护：包括开挖排水沟、淋水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、抗旱抗台抗汛等整个过程

2、根据甲方要求进行疏苗，完成相关苗木移植工程

三、主要项目的技术规定

1、 灌水根据气候特点，为使树木正常生长，3－6月、9-11月是对树木灌溉的关键时期。

（1） 浇水保证不跑水、不漏水、不低于10cm。树干直径：乔木应以树干胸径10倍左右，垂直投影或投影1／2为准。

（2）浇树木时严禁用高压水流冲毁树堰。

2、修 剪。

3、施 肥

（1）施底肥：在树木落叶后至发芽前施行。无论穴施、环施和放射沟施，应用已经过充分发酵腐熟的有机肥，并与土壤拌匀后施入土壤中，施肥量根据树木大小、肥料种类而定。

（2）施追肥：无论根施法或根外施法，使用化学肥料要用量准确，粉碎撒施要均匀或与土壤混合后埋入土壤中。

4、 除 草

保持林地整洁，避免杂草与树木争肥水。减少病虫滋生条件。

（1） 野生杂草生长季节要不间断进行，除小、除早，省工省力，效果好。

（2） 除下杂草要集中处理，及时运走堆状肥料。

    - 附件3：无锡市新吴区旺庄街道绿地养护管理检查考核评分表

单位：                                                      年    月    日

| 序号 | 内容 | 评分细则 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护计划上报和完成情况 | 未上报年度养护组织设计，扣2分；未上报月度和周养护计划，一次扣1分；未按计划落实养护工作，1项视情扣0.5-1分。 |  | 2 |  |
| 2 | 安全文明生产和工作纪律 | 因管理不善或因安全措施不力造成事故，一次视情扣2-4分；作业时没有充分利用机械设备，夜间作业未设置警示标志，行道树修剪喷药、绿化带喷水除尘等处理不当影响行人及企业工作等，视情扣除1.5-2分；养护人员工作时未穿工作服，擅离职守，工作马虎，一人一次扣0.5分。 |  | 4 |  |
| 3 | 突击性、指令性任务完成情况 | 没有执行，一项扣4分；执行不及时，一项扣3分；完成质量不符合要求，视情扣0.5-2分；完成质量优异受到上级领导表扬，视情加2-4分。 |  | 4 |  |
| 4 | 参加会议 | 没有参加（含迟到早退），一次扣1分 |  | 1 |  |
| 5 | 巡视报告制度落实情况 | 无巡视记录或记录不规范，一次扣1-2分；未按要求巡视，或发现绿化设施损坏未及时处理，或处理不当，或未及时上报，一次视情扣0.5-2分。 |  | 2 |  |
| 6 | 台账资料 | 资料不全，缺一项扣1分；养护日志缺一天扣0.25分；内容不实、整理装订不规范视情扣0.5-2分。 |  | 2 |  |
| 7 | 上级领导批评、市民投诉和媒体曝光 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣4分，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一次扣1分。 |  | 4 |  |
| 8 | 整改措施落实情况 | 规定时间内未整改，扣3倍原扣分值；整改不及时扣2倍原扣分值；整改后仍不符合要求，视情扣1-2倍原扣分值。 |  | 6 |  |
| 9 | 绿地养护质量标准执行情况 | 树木 | 1.乔木生长旺盛，树冠完整，修剪适当，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；灌木树形完整，无枯死枝，不符合要求每株扣0.5-1分；2.叶色正常，无病虫害，不符合要求，每株扣0.5分；3.缺株在2％以下（含），不得有连续2株缺株，补植树木与原树木径级基本一致，不符合要求每株扣0.5-1分；4.枝干上牵绳挂物、树穴内有垃圾杂草、切边整修不及时，一处扣0.25分。 | 75 |  |
|  |  | 草坪 | 1.生长旺盛，草根不裸露，不符合要求扣1－2分；2.生长季节枯黄，有杂草（杂草率大于10％），覆盖率在95％以下，一次扣1-2分；3.修剪不及时，一次扣1-2分，修剪高度不符合要求，一次扣0.5-1分；4.垃圾清理不及时，一处扣0.5分；5.集中空秃面积超过0.1平方米，一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 花卉 | 1.花卉生长不正常，视情扣2－5分，有枯枝残花（残花数量大）扣2－3分，缺株、倒伏超过2－3处，每处扣0.2－0.5分；2.花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致，不符合要求一次扣0.5分，覆盖面未达90％以上，一次扣2分；3.花境花卉搭配科学、层次分明，高矮有序，不符合要求扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 藤本、绿篱及地被 | 1.生长不正常，一处扣1－3分；2.有枯枝、断枝，一处扣0.5分；3.修剪不及时，一次扣2－5分，修剪不成型、不完整，一次扣1－3分；4.有垃圾杂物，一处扣0.5－2分。 |  |  |
|  |  | 施肥、浇水、打药 | 1.未按要求操作，一次扣1－3分，工作不及时，一次扣0.5-1分；3.造成路面污染，一处扣0.5－2分。 |  |  |
|  |  | 景观设施 | 1.各类景观设施完好无缺，发现一处问题扣0.5分 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |

# 附件4：无锡市新吴区旺庄街道绿地养护质量考核扣分倍增规定

| 内容 倍率 |  | 3倍 | 2倍 | 1倍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障令 |  | 保障期间一切质量问题 |  |  |
| 整改 |  | 规定时间内未整改 | 整改不及时或整改后不符合要求 |  |
| 工作纪律 |  | 项目负责人无故缺勤或离岗；养护人员作业期间私自焚烧垃圾、聚众聊天、打牌、择菜、睡觉等严重违纪现象 | 养护人员不足、未按要求着装、不守交规、乱扔垃圾、从事非养护范围内工作 | 项目负责人迟到早退、巡查制度落实不力；养护人员工作马虎 |
| 工作效率 |  | 突击性、指令性任务响应时间超2小时、完成时间超1个工作日 | 突击性、指令性任务响应时间超1小时、完成时间超半个工作日 |  |
| 工 作 质 量 | 巡查 | 非法开挖或其他毁绿损绿行为未发现上报 | 超许可范围开挖未上报、开挖结束后未及时上报恢复 |  |
|  | 存活 | 行道树缺株或死亡、道路绿化苗木连续3株死亡或缺株或缺株率2%以上、绿篱缺株或死亡2米以上、色块稀缺或死亡3平方以上、草坪集中空秃或死亡2平方米以上 | 道路绿化苗木死亡或连续2株缺株、生态林内苗木死亡或缺株2%以上、绿篱缺株或死亡1-2米、色块稀缺或死亡2-3平方、草坪集中空秃或死亡1-2平方米 | 临时绿地内苗木死亡或缺株2%以内、道路绿化非连续缺株2%以内，绿篱缺株或死亡1米、色块稀缺或死亡2平方、草坪集中空秃或死亡1平方米内 |
|  | 长势 | 行道树有明显枯死枝、断枝、倾斜倒伏；草坪被焚烧 | 道路绿化苗木有明显枯死枝、断枝、倾斜倒伏；10平方米以上色块、草坪长势不佳；绿篱严重脱脚 | 苗木长势不良、树形不佳；10平方米以内色块、草坪长势不佳；绿篱明显脱脚 |
|  | 修剪 | 修剪损伤苗木、破坏树形；绿篱、色块、球类、草坪修剪不及时 | 绿篱、色块修剪不带线、乔灌木疏枝整形修剪不及时 | 乔灌木疏枝整形修剪不到位 |
|  | 保洁 | 绿地内垃圾杂草杂物较多或保洁员低于配备标准 | 保洁员达到配备标准但垃圾杂草杂物清理不及时 |  |
|  | 浇水 | 浇水不及时、有苗木干死 | 浇水不及时、有苗木长势不佳 | 未采用中水、未按规范作业、污染路面 |
|  | 施肥 | 未施肥或施肥不当导致苗木受损 | 施肥不足、长势无明显改善 | 污染路面 |
|  | 病虫害防治 | 作业工人未做好安全防护、污染环境、连续5株乔灌木或超10平方地被有病虫害或单株植株因病虫害受损比例超50% | 病虫害发生在5株以内乔灌木或10平方内地被或单株受损50%以内，防治效果不明显 | 防治器具、药物及回收包装物出入库未按规定登记并集中收置和处理 |
|  | 松土 |  | 树穴松土或草坪、绿篱未切边不及时 | 树穴松土或草坪、绿篱未切边不到位 |
|  | 草花 | 植株质量差（弱小、无开放花朵、开花过足、差异大）、密度不达标、提前死亡，换种不及时 | 花坛多土未清除、未翻晒、切边不齐、有杂草杂物枯枝残花，种植不整齐，图案不清晰，色彩不鲜艳，生长不繁茂 | 污染路面 |

附件5：无锡市新吴区旺庄街道绿地养护等级标准

| 类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 绿地 | 群落合理完整，层次丰富，黄土不裸露，树木种间株间生长空间与层次处理得当，整体观赏效果好。 | 林相结构合理，以乔木为主的树坛，其下应有灌木，地表不裸露。 | 植物种植成片或带状，有完整的景观效果，地表不裸露。 |
| 行道树 | 植株青枝绿叶，长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。道路行道树要有群体特色效果，品种统一，姿态协调，补植树木品种规格也应保持一致。无缺株、死树，植株不倾斜，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。基本无病虫害危害迹象。其中蛀干性害虫危害率不超过3％。有防治措施。 | 树冠完整，长势良好。植株基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。行道树品种统一，有良好的外观和遮阴效果，无死树，无缺株现象，基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。病虫害危害未达到明显程度。其中，蛀干性害虫危害不超过5％。有一定的防治措施。 | 保持树冠基本完整。树穴有完整覆盖。无死树、无缺株现象。有病虫害控制措施，其中，蛀干性害虫危害率不超过10％。有一定的防治措施。 |
| 其他 树木 | ①生长旺盛，树冠整齐，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害。 ③枝干健壮，无枯死枝，无蛀干性病虫危害。 ④缺株在2%以下（含2%）。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级不超过20%。 ⑤树穴内无垃圾杂草、土壤疏松。 | ①生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫粪。 ③枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除。 ④缺株在4%以下（含4%）。不得连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过30%。 ⑤树穴无垃圾杂草、土壤不板结。 | ①生长基本正常，树冠基本完整，选留主侧枝基本合理，内膛基本通风透气。 ②叶色基本正常，有部分黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有部分虫粪，有被虫咬食的痕迹。 ③枝干生长正常，有少量枯死枝，有少量蛀干病虫危害。 ④缺株在6%以下（含6%）。不得连续4棵缺株，补植树木与原树木径级不超过40%。 ⑤树穴内基本无垃圾及高型杂草。 |
| 花卉 | ①植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 ②花卉生长正常，无枯枝残花，无缺株、倒伏。 ③花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。 ④花径花卉层次分明，高矮有序。 | ①花卉植株生长良好，花色艳丽，具有一定的株行距，不露底土，覆盖面达85%以上。 ②花卉生长正常，缺株、倒伏不超过3处，无枯枝残花。 ③花期基本一致。 | ①有整体色彩效果，不露底土，覆盖面达80%以上。 ②花卉生长基本正常，缺株、倒伏不超过5处， 基本无枯枝残花。 ③适时开花。 |
| 绿篱 及 地被 | ①生长茂盛，枝条茂密。 ②修剪成型，完整无缺。 ③无垃圾杂物。 | ①生长正常。无明显枯枝、断枝。 ②修剪及时，形状较完整。 ③基本无垃圾杂物。 | ①生长基本正常，有少量枯枝、断枝。 ②修剪能在规定时间内完成。 ③无明显的垃圾杂物。 |
| 草坪 | ①生长旺盛，草根不裸露。 ②生长季节不枯黄，杂草率≤10%，覆盖率达98%以上。 ③修剪及时，修剪高度符合要求，无垃圾及堆料堆物。 ④集中空秃面积不超过0.1M2。 | ①生长良好，杂草率≤20%，覆盖率达95%以上。 ②修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。 ③单块空秃面积不超过0.2M2。 | ①生长基本正常，杂草率≤30%，覆盖率达90%以上。 ②修剪高度基本符合要求，堆料堆场清理能在规定期限内完成。 ③单块空秃面积不超过0.3M2. |
| 病虫害 控制 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀干性害虫危害率小于5%，无明显危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于15%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%，蛀干性害虫危害率小于10%，无因病害而引起断枝倒伏现象。 |
| 杂草 控制 | 无杂草。 | 基本无杂草。无缠绕性、攀缘性杂草。杂草高度控制在6cm以下，不影响景观效果。 | 无缠绕性、攀缘性杂草。控制杂草高度以不影响景观效果为度。 |
| 设施 | 建筑小品、辅助设施完好无损，并做到经常出新。 | 建筑小品、辅助设施整洁无损。 | 有必要的防护措施。 |
| 环境 卫生 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，基本无垃圾。 |

注：无锡市新吴区旺庄街道养护范围内除临时绿地、生态林按三级标准执行，其他均按照一级标准执行。

附件六：无锡新区绿化养护全年主要工作任务及目标要求

| 月份 | 冬季 |  |  | 春季 |  | 初夏 |  | 盛夏 |  |  | 秋季 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 工作任务 | 1、春节布景方案；2、冬季整形修剪；3、抗雪减灾应急保障；4、灌冻水。 | 1、台账资料；2、抗雪减灾应急保障；3、春节保障。 | 1、抗雪减灾应急保障；2、落叶树补植；3、松土。 | 1、常绿树补植；2、施肥；3、春灌；4、撤除防寒设施；5、除草；6、病虫害防治。 | 1、春季草花更换；2、修剪；3、浇水；4、除草；5、清扫香樟落叶；6、病虫害防治。 | 1、修剪；2、浇水；3、追肥；4、除草；5、松土；6、清扫香樟落叶；7、病虫害防治。 | 1、修剪；2、浇水；3、除草；4、防台防汛应急保障；5、排水；6、夏季草花更换；7、病虫害防治。 | 1、修剪；2、浇水；3、除草；4、防台防汛应急保障；5、病虫害防治。 | 1、修剪；2、浇水；3、除草；4、松土；5、防台防汛应急保障；6、病虫害防治。 | 1、国庆布景方案；2、修剪；3、浇水； 4、除草；5、籽播黑麦草；6、秋季草花更换；7、病虫害防治。 | 1、修剪；2、浇水；3、追肥；4、除草；5、落叶清扫；6、秋季补植。 | 1、翻土；2、施基肥；3、防寒设施；4、树干刷白；5、冬季草花更换。 |
| 目标要求 | 1、针对无锡市新吴区旺庄街道主要节点设计春节布景方案，方案可操作性强，12月上旬提交A3实景效果图；2、对所有乔灌木（含生态林）疏枝和整形，割除美人蕉等宿根花卉和花境，12月底前全部完成；3、12月中旬完成抗雪减灾应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、长竹竿60根、扫帚30把）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动树木，抽稀和加固竹林，根据新区市容处要求，全力做好抗雪减灾应急保障；4、12月中旬至下旬，土壤封冻前，对所有乔灌草浇灌一次冻水，浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜。 | 1、台账包括年度工作总结、项目管理网络图、项目负责人每日巡查记录、考核扣分台账、合同、招投标资料、决算、竣工图及光盘，1月上旬完成；2、继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障；3、春节前一周结清农民工工资，并按照抗雪减灾应急预案做好春节期间应急保障。 | 1、继续按照抗雪减灾应急预案做好应急保障；2、2月上旬对缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，2月中旬至下旬完成落叶树种、藤本植物补植工作，补植苗木规格不得低于原来标准； 3、2月下旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬。 | 1、根据补植计划，3月上旬完成常绿树种更换和补植工作，补植苗木规格不低于原来标准；2、 3月上旬，对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2，对黑麦草和草花施一次复合肥，施肥量不低于15g/ m2，施肥可与春灌结合，提高吸收率；3、3月中旬，对所有绿地进行一次全面春灌，要求浇足浇透，以浸透土壤15-20cm为宜；4、3月中旬撤除热带树种防寒设施；5、3月中旬对所有绿地内杂草进行一遍清理。6、本月主要应针对病虫害越冬代进行防治，对大袋蛾和金龟子应加以注意，作为重点防治对象，主要集中于麦冬、葱兰等地被植物及草坪。 | 1、4月上旬完成春季草花更换；2、每10天修剪一次绿篱、球类，每7天修剪一次草坪，每月剥芽1次；3、每5天对绿地浇一次透水；4、每10天除一次杂草；5、4月中旬起加大保洁力度，及时清扫香樟落叶；6、本月是园林植物病虫害防治的关键月份，应抓住适宜时期认真防治。主要病虫害包括黄杨绢野螟、金龟子、美国白蛾、国槐尺蠖、锈色粒肩天牛、光肩星天牛、臭椿沟眶象、蚜虫等，大叶黄杨白粉病、月季黑斑病处于初侵染阶段，应加以预防。 | 1、每10天修剪一次绿篱、球类，每5天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；2、每5天对绿地浇一次透水；3、5月上旬对草坪、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/ m2，4、每10天除一次杂草；5、5月上旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬；6、5月上旬继续对香樟落叶进行及时清扫；7、本月花卉病虫害发生增多，主要有蚜虫、介壳虫、立枯病、白粉病等，防治以药剂防治为主，生物防治为辅。 | 1、每10天修剪一次绿篱、球类，每5天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；2、每3天对绿地浇一次透水；3、每10天除一次杂草；4、6月上旬完成防台防汛应急预案编制，最低标准应急物料（铁锹30把、排水泵2台、油锯2台、手锯10把、杉木棍100根）、车辆（卡车1辆、水车1辆）、人员（30人）等全部落实到位，加固倾斜松动的树木，抽稀和加固竹林，全力做好防汛抗涝应急保障；5、6月上旬完成生态林排水系统整饬，至少每3排树一条排水沟，排水沟底宽及深度不低于50cm，排水导入地表水系或道路排水管网；6、6月下旬完成夏季草花更换；7、本月病虫害高发期，应着重进行防治。主要防治对象有：美国白蛾、国槐尺蛾、草履蚧、紫薇绒蚧、木虱、蚜虫、红蜘蛛、天牛小线角木蠹蛾等。 | 1、每10天修剪一次绿篱、球类，每7天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；2、每天对绿地浇一次透水；3、每10天除一次杂草；4、继续按照防台防汛应急预案做好应急保障；5、本月气温最高，继续对天牛及刺蛾等病虫害进行防治。 | 1、每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，乔木每月剥芽2次；2、每天对绿地浇一次透水；3、每10天除一次杂草；4、8月上旬对所有乔灌木树穴进行翻土整饬；5、继续按照防台防汛应急预案做好应急保障；6、本月主要防治对象：白粉病、叶枯病、腐霉病、黄杨绢野螟、紫薇绒蚧等。 | 1、针对新区主要节点设计国庆布景方案，方案经济美观、可操作性强，9月上旬提交A3实景效果图；2、每10天修剪一次草坪、绿篱、球类，籽播黑麦草路段每5天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；3、每天对绿地浇一次透水；4、每10天除一次杂草；5、9月下旬完成指定路段黑麦草籽播工作；6、9月下旬完成秋季草花更换；7、本月是秋季病虫害发生和危害高峰，应及时防治，最大程度降低各类病虫害密度。重点注意以下几种病虫害：草坪斑枯病、草坪褐斑病、月季黑斑病、大叶黄杨枯萎病、苹掌舟蛾、芳香木蠹蛾、日本龟蜡蚧等。 | 1、每10天修剪一次绿篱、球类，未播黑麦草路段草坪每10天修剪一次草坪，乔木每月剥芽2次；2、籽播黑麦草路段每天浇一次透水，其他则3天；3、10月下旬对黑麦草、草花、绿篱追施复合肥，施肥量不低于15g/ m2，4、每10天除一次杂草；5、10月下旬完成所有绿地内落叶清扫，降低防火隐患；6、10月上旬对缺株、死苗及受损、外形不佳苗木规格数量进行排查统计，制定补植计划，并于上旬完成常绿树补植、下旬完成落叶树和藤本植物补植，补植苗木规格不得低于原来标准； | 1、对所有乔灌木树穴、临时地块进行翻土，翻土深度不低于20cm，11月上旬完成；2、对所有乔灌木施腐熟有机肥，施肥量不低于1kg/m2， 11月中旬完成；3、11月中旬，对所有海藻等热带树种统一以竹竿为骨架、外包蓝色塑料薄膜、搭建高3m、下底宽80cm、上底40cm左右的四棱台形防寒风障；4、刷白时间：11月中旬-下旬，范围：所有乔木及花灌木，高度：乔木1.3m、花灌木0.8m，质量：不流淌、无疙瘩、均匀严密、无刷花刷漏，配比：100斤水+20斤生石灰+1包石硫合剂，用量：石硫合剂10cm树木200棵1包、片林1亩1包；5、11月下旬，完成冬季草花更换。 |

# 附件一：评分标准

评标方法

评分项目及总分（总分100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对技术部分和其他部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）报价                   30分

（2）投标人综合情况         30分

（3）技术文件               40分

（二）各项目评分标准

1、报价（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、投标人综合情况（30分）

1）企业业绩（4分）

投标供应商近三年以来承担过类似的公园管理服务项目（服务内容包含绿化养护、环卫保洁、设施维护、安保巡防），有1个得2分，最高得4分。（业绩有效期以本次招标公告发布之日起往前推算，以中标通知书时间为准，提供中标通知书、合同原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分）

2）机械设备配置情况（6分）

①投标供应商配备一辆专用多功能抑尘车，自有或租赁的得0.5分；

②投标供应商配备一辆运输卡车，自有或租赁的得0.5分；

③投标供应商配备一辆吊车，吊车核定载质量（或额定起重量）8吨及以上，自有或租赁的得0.5分；

④投标供应商配备一辆专用高空升降车，自有或租赁的得0.5分；

⑤投标供应商配备一辆客车（不少于9座，用于接送作业人员），自有的得自有或租赁的得0.5分；

⑥投标供应商配备一台枝干粉碎机，自有或租赁的得0.5分；

⑦投标供应商配备一台压缩式垃圾清运车，自有或租赁的得0.5分；

⑧投标供应商配备一台电动河道保洁船，自有或租赁的得0.5分；

⑨投标供应商配备一台手动式全自动洗地机，自有或租赁的得0.5分；

⑩投标供应商配备一台慢车道清扫车，自有或租赁的得0.5分；

⑪投标供应商配备一台管道疏通车，自有或租赁的得0.5分；

⑫投标供应商配备一台路面养护车，自有或租赁的得0.5分。

注：投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》（格式见附件），上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票（发票抬头必须与供应商名称一致）原件的扫描件、行驶证原件的扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片扫描件、有效期内的车辆租赁协议（租赁期不得少于本项目的服务期限）、租赁发票原件的扫描件、出租人购置发票、行驶证的原件扫描件。上述资料按要求上传至投标文件中，不按要求提供资料的不得分。注：自有或租赁枝干粉碎机、河道保洁船、手动式全自动洗地机无需提供行驶证。

3）拟投入人员情况（19分）

A.项目负责人（1分）

投标供应商拟派本项目的项目负责人具有物业从业人员岗位证书的，得1分。（提供有效证书、由社保机构出具的本企业的2024年8月～2024年10月的缴费证明，上述资料原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明。还需提供上述人员社保查询的网站网址、账号及开标当日密码，做进投标文件中。）

B.项目专业人员配置情况（10分）

①绿化工（1分）：绿化、花卉工12名：具有绿化或花卉工证书，每提供6人得0.5分，最高得1分。

②电工（2分）：具有高压或低压电工作业操作证，每提供1人的得0.5分，最高得2分。

③管理人员（0.5分）：具有园林绿化专业中级及以上职称证书的，有1人得0.5分，最高得0.5分。【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】

④管理人员（0.5分）：具有电气、电气自动化、机电相关专业，工程师及以上职称证书，有1人得0.5分，最高得0.5分。

⑤其他人员（6分）：

a.具有中华人民共和国内河船舶船员适任证书，有1人得0.5分，最高得2分；

b.具有红十字救护员证，有1人得0.5分，最高得3分；

c.具有退伍证，有1人得1分，最高得1分。

注：以上①-⑤人员不可重复，提供有效证书及由社保机构出具的本企业的2024年8月～2024年10月的缴费证明的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。

C.人员配置（8分）：作业人员基本配备情况（养护作业人员包含项目负责人、管理人员、绿化技术工人、保洁人员、保安人员及其他所有作业人员）（6分）

| 标段 | 最低配置 数量标准 （人） | 得分 | 中级配置 数量标准 （人） | 得分 | 高级配置 数量标准 （人） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公园 | 45 | 2 | 50 | 4 | 55 | 8 |

投标文件中附《拟投入本项目的人员配置表》（格式见附件）。

注：B、C项中所有人员均需提供由社保机构出具的本企业的2024年8月～2024年10月的缴费证明，社保缴费证明原件的扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明。还需提供上述所有人员社保查询的网站网址、账号及开标当日密码，做进投标文件中。

4）企业获奖情况（1分）：近三年投标企业获得过设区市级及以上的园林绿化主管部门颁发的园林（或绿化）养护优质工程奖的，有一个得1分。（提供相关证书原件扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。有效时间以获奖证书落款日期或获奖文件颁发日期至本工程投标截止日期计算，获奖证书落款日期和获奖文件颁发日期不一致的，以获奖文件颁发日期为准。）

3、技术文件（暗标，根据要求编制技术文件；40分）

A.项目总体概述（3分）

总体概述完整详实且符合实际的得3分；基本全面完整的得2分；未提供或不满足采购需求的，该项不得分。

B.养护管理制度（4分）

包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、 项目人员责任制落实措施、养护台账体系等。

要求养护管理制度方案详细、具体、合理、可行，便于操作。按照下列评分幅度对该项进行评分切实、可行、具体得4分；切实、可行、较具体得3分；切实、较可行、较具体得2分；无内容不得分。

C.项目养护方案（12分）

①养护方案针对性（6分）：参照合同中的养护作业具体要求中的一般履约要求和重点履约要求的内容制定相应的养护方案，养护计划及专项方案具有针对性的得6分；基本全面完整的得5分；内容简单、针对性不强的得4分；未提供或方案无针对性的，该项不得分。

②养护方案合理性（6分）：方案科学合理，符合植物生长规律和季节特点的得6分；内容较为简单、细节有待完善的得5分；内容粗略、不符合项目实际情况得的得4分。未提供或方案不合理的，该项不得分。

D.安全文明施工及环境保护措施（8分）

①根据绿地实际情况制定的安全文明养护施工措施（4分）：措施操作性强、考虑周全的得4分；措施较详细、基本合理的得3分；未提供或措施不合理的，该项不得分。

②日常养护作业对周边环境维护措施（4分）：措施操作性强、考虑周全的得4分；措施较详细、基本合理的得3分；未提供或措施不合理的，该项不得分。

E.抢险救灾应急预案（8分）

①根据应急措施制定的教育培训、安全抢险、人员配备措施（4分）：应急措施最完整、科学、合理、全面的得4分；应急措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得3分；未提供应急预案的，该项不得分。

②根据应急措施制定的日常巡查、灾后恢复措施（4分）：应急措施完整、科学、合理、全面的得4分；应急措施较完整、科学、合理、但稍有缺陷的得3分；未提供应急预案的，该项不得分。

F.服务质量保障措施（5分）

根据项目特点，以达到养护要求质量标准为目的，采取有效质量保证措施。措施完整、科学、合理的得5分；措施较完整、合理、但稍有缺陷的得4分；措施不够完整、合理的得3分。未提供或措施不合理的，该项不得分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。供应商如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-WXZH-G2024-0010

采购项目名称：2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目

投标人：

二○二四年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处：

我方收到贵方编号JSZC-320214-WXZH-G2024-0010招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏万力通项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵单位有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-WXZH-G2024-0010）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-WXZH-G2024-0010）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-WXZH-G2024-0010）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上两年度数据，无上两年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目（项目名称）进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三

（投标供应商名称）在此承诺：

1、我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。一旦中标，为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险。

2、中标后，我方在取得中标资格后30日内严格按投标文件响应的设备、人员进行配置齐全；如未能按期配置齐全，视为我方放弃中标资格， 采购人有权取消我方中标资格，并由第二中标候选供应商顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，我方还应当予以赔偿。

3、我方按管理要求严格落实人员数量配备齐全，做到专岗专人；项目管理人员必须专职；作业期间作业人员或管理人员的变动必须在3个工作日内书面报告采购人；

4、根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》，依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险，未退休人员工资应不低于最新公布的所在地最低工资标准。

5、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。贵单位可以取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司做出的任何处理。

（投标供应商根据招标文件要求自行添加）

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

承诺书四（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

（八）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标供应商名称（盖章）                         项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目 | 投标报价 （小写）： 元 投标报价 （大写）： |
| 项目负责人： |  |
| 证号： |  |
| 养护期： |  |
| 养护质量标准： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1、开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2、报价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位。

（九）报价合理性分析表（格式）

报价合理性分析表

| 序号 | 内容 | 投入数量 | 人工工资 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、作业人员 |  |  |  | 1、作业人员投入数量以养护作业人员投入计划一览表为准（含项目负责人），不得低于本项目最低作业人员配置要求，如低于本项目最低作业人员配置要求按无效标处理。 2、人工工资测算费用不得低于无锡市最低工资标准2490元/人/月 |
| 2 | 二、投标总价 |  |  |  | 与开标一览表及投标函内容一致 |
| 3 | 人工费占比 | % |  |  | 作业人员合价/投标总价 |
| 4 | 人工费占比标准 | % |  |  | 招标文件附表中人工费占比标准 |

注：1、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2、人工费占比不得高于人工费占比标准，如高于人工费占比标准按无效标处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表盖章或签字：

（十）报价明细表，详见附件《2024-2026年度旺庄街道辖区内公共区域绿化及公园一体化管养项目报价明细表》（单价、合价均以人民币元表示，金额精确到小数点后2位）

注：不论单项工作量多少，即使数量为0的，也需要报单价，如不报价，在实际养护过程中新增的工作量单价按“0元”结算。

（十一）拟投入本项目的人员一览表（格式）

（1）拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表如需要自行延长。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（2）拟派项目负责人简历

投标供应商名称（盖章）                    　        政府采购编号：

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  |  | 管理质量 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十二）机械设备配备表（格式）

机械设备配备表

| 序 号 | 机械设备 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十三）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2021年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2021年12月股东权益 | 万元 | 2021年业务收入 |  | 万元 |
| 2021年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十四）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按评分标准的相关要求对技术部分和其他部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（注：在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标和暗标两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。）