招　标　文　件

项目名称：2024年高淳区政府（国有）投资评审项目协审单位采购

项目编号：JSZC-320118-JZCG-G2024-0014

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心高淳分中心

2024 年 04 月

# 总  目  录

# 投标邀请……………………………………

# 投标人须知…………………………………

# 合同文本……………………………………

# 采购需求……………………………………

# 评标方法与评标标准………………………

# 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市高淳区财政局的委托，南京市公共资源交易中心高淳分中心就2024年高淳区政府（国有）投资评审项目协审单位采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年高淳区政府（国有）投资评审项目协审单位采购招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 05 月 16 日 09 点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320118-JZCG-G2024-0014

2.项目名称：2024年高淳区政府（国有）投资评审项目协审单位采购

3.预算金额：标包1（农村公路养护工程、高龙线拓宽改造、高淳人民医院健康管理中心建设工程、高淳区淳溪中心卫生院改扩建项目）：约1050000元；

标包2（开发区南塘路建设工程（规划支路-游山路）、医疗器械产业园配套基础设施戴卫路东延建设项目、医疗器械产业园配套基础设施惠山路（松园路-花园大道）建设项目、食品产业园配套基础设施韩棠路建设项目、食品产业园配套基础设施秋园路建设项目、人防疏散地域示范建设项目）：约850000元。

（本次招标共分为2个标包，一个投标人可同时投两个包，但只能中一个包，开标评标及中标单位以1、2包为顺序。若某投标单位连续为1、2包的最高得分者，则该单位为前包的第一中标候选人，后一包的第一中标候选人为次高得分者。）

4.最高限价：标包1：约1050000元；标包2：约850000元，报价超过最高限价为无效标处理。

5.采购需求（简介）：详见采购文件

6.合同履行期限：自合同签订之日起至项目完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予（包一：15%  包二：20%）的扣除。供应商为小微企业，提供《小微企业声明函》，格式见第六章。（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章。）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：商务服务业。

3.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：项目负责人具有一级注册造价工程师（旧版为注册造价工程师）执业资格。(提供有效期内的证书复印件加盖公章)，提供供应商为其缴纳的2023年10月至 2024 年3月的社保缴费证明扫描件，若属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须提供相关证明材料扫描件。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024 年 05 月 16 日 09 点 00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市高淳区财政局

地  址：　南京市高淳区淳溪街道固城湖南路 8号

联系人：　芮科

联系电话：　025-57330719

2.采购代理机构信息

名称：南京市公共资源交易中心高淳分中心

地　址：　南京市高淳区创新大道 9 号高淳市民中心4 楼 B 区

联系电话：　025-56821765

八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章。

领取CA数字证书和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南，下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心高淳分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市公共资源交易中心高淳分中心高淳市民中心4楼B408室业务受理窗口，联系电话：025-56821765。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

| 政府采购计划号： |  |
| --- | --- |
| 采购人：（以下简称甲方） | 供应商：（以下简称乙方） |
| 住所地： | 住所地： |
| 采购人：（以下简称建设方） |
| 住所地： |

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心高淳分中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村公路养护工程、高龙线拓宽改造、高淳人民医院健康管理中心建设工程、高淳区淳溪中心卫生院改扩建项目 | 1 | 项 |
| 2 | 开发区南塘路建设工程（规划支路-游山路）、医疗器械产业园配套基础设施戴卫路东延建设项目、医疗器械产业园配套基础设施惠山路（松园路-花园大道）建设项目、食品产业园配套基础设施韩棠路建设项目、食品产业园配套基础设施秋园路建设项目、人防疏散地域示范建设项目 | 1 | 项 |

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

三、技术资料2.1 按照江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服〔2014〕383 号）*（1-下浮费率计算）（跟踪审计效益收费不计取）。

咨询人承担的项目，如遇项目建设计划调整或其他政策调整，导致委托的项目减少或取消时，咨询人承诺无条件服从。按照《高淳区政府投资评审管理暂行办法（试行）》（高政发【2022】18号）、《高淳区政府投资评审管理暂行细则》（高财评【2022】1号）相关条款实施咨询业务工作。咨询人要充分认识到政府投资项目评审各阶段的相互关系，政府投资项目评审终止的，建设单位按照咨询人已实施完成工作量支付酬金，不接受后续无法实施工作量的任何补偿请求。

本项目人员考核、质量和效率考核、廉政考核等相关要求严格按照高淳区财政投资评审中心出具的跟踪评审管理办法等相关文件执行，同时应服从建设单位的现场考核。委托人按照相关文件对咨询人工作进展情况及相关的内容等进行考核，按照考核结果及《高淳区政府投资项目协审单位全过程跟踪评审管理办法》相关条款按约定的时间支付咨询业务酬金。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____/____元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1本项目无预付款；

8.1.2（1）本项目咨询合同无预付款。

- （2）根据《高淳区政府投资评审管理暂行细 则》（高财评【2022】1 号）规定的“谁建设谁付费”的原则确定评审费用的支付。

- （3）“三算”评审结束后，及时支付相关费用；

- （4）完成施工合同价款的50%付至跟审费的35%，完成施工合同价款的80%付至跟审费的60%。本跟审所有项目竣工验收合格并提供项目跟审报告，且咨询人按委托人要求提交全部相关档案资料及施工单位上报的结算书后，付至施工合同价款的跟审费95%。余款在咨询人协助本项目竣工结算审计结束，经审核后无息付清。

- （5）如果发现有咨询质量等问题，在发现的年度扣除相应费用。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额5‰每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3本合同正本叁份，委托人、建设单位、咨询人各执一份，副本陆份，委托人贰份，建设单位贰份，咨询人贰份。

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： | 甲方（建设单位）： |
| --- | --- | --- |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） |
| 代表人： | 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： | 账号： |

签订日期：      年    月   日

第三部分	建设工程造价咨询合同专用条款

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1.	适用法律和法规：国家现行的法律、法规以及江苏省、南京市现行规范性文件；

2.	工程造价计价办法：现行国家、行业及江苏省有关规范和技术标准等。

3.	标准规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）《市政工程设计概算编制办法》(建标【2011】1号) 《江苏省建筑工程造价估算指标》江苏省建筑工程概算费用计算规则及《江苏省建筑工程概算定额》《江苏省建筑工程计价定额》（2014版）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等国家及江苏省、市的规范及计价文件及各相关专业规定。

第二条  本合同咨询项目负责人由	担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜，驻场人员为	  、	。

咨询人需经过委托人同意，并办理书面手续方能更换审计组成员，如咨询方未经委托人同意更换咨询项目负责人或者审计组其他成员或实质上未由本合同审计组成员承担本项目造价咨询服务工作，甲方有权解除合同，并不予乙方任何补偿。

第三条 建设工程造价咨询业务范围及内容

1.	委托工程造价咨询的工程范围：“三算”评审及跟踪审计。

2.	委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1	建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算	☑审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价	□其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算 ☑审核建设工程概算

□编制建设工程预算	□审核建设工程预算

□设计方案经济比较	□其它

工程发承包/招投标阶段

□审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单	□编制招标控制价/发包工程预算（标底）

☑审核工程量清单	☑审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标	□参与合同谈判，协助起草合同文本

□其它

工程施工阶段

☑分析合同价款（投标报价/发包工程预算），咨询人应在工程正式开工后三个月内根据甲方需要按照施工图、招投标文件、合同等审核和调整合同价款，确定工程造价控制目标，编制资金使用计划。

☑审核工程计量与工程进度价款支付

☑及时审核工程索赔与签证费用（如施工单位未能在合同约定期限内上报索赔费用与费用签证的，咨询人应先行编制该费用估算，以便委托人掌握工程成本的变动情况）。

☑按照委托人要求参与工程造价控制有关的工作会议。

☑承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见。及时审核设计变更、现场签证等发生的费用。

☑提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制现场查勘、计量复核、审核现场工程签证。对施工单位提出的部分材料进行核价。

☑审核工程价款调整

☑业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标工程施工阶段,按月报送造价咨询业务月报。

☑委托人交办的其他跟工程造价相关的工作。

工程竣工阶段

□审核工程竣工结算□编制工程竣工结算书

□其它

2.2	造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询	□编制工程造价计价依据

□提供工程造价信息服务	□其它

第四条 补充条款：   /

第五条	实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻审计现场时，由委托人提供下列必要的办公条件：/

第六条	双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：按实际资料送审时间。

第七条	委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第八条 委托人授权为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第九条咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失 × 酬金比率（扣除税金）。

第十条 委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。 本合同约定的资料完整提供时间为 提前3日通知。

第十一条 咨询人发生额外工作包括：

由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

实施审查阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第十二条	建设单位同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定，本项目的咨询服务酬金计算方法为：参照“苏价服（2014）383号文件”收费标准*（1-下浮率）计取（跟踪审计效益收费不计取）。

2、正常酬金支付方式

（1）“三算”评审结束后，及时支付相关费用；（2）完成施工合同价款的50%付至跟审费的35%，完成施工合同价款的80%付至跟审费的60%。本跟审所有项目竣工验收合格并提供项目跟审报告，且咨询人按委托人要求提交全部相关档案资料及施工单位上报的结算书后，付至施工合同价款的跟审费95%。余款在咨询人协助本项目竣工结算审计结束，经审核后无息付清。（3）如果发现有咨询质量等问题，在发现的年度扣除相应费用。

3、其他约定

附加服务酬金：如有附加服务，酬金另行协商。

额外服务酬金：/。

第十三条 双方同意用人民币支付酬金计付。

第十四条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决； 如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

1、提交南京市仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

附加协议条款：   /

第十五条本协议本合同正本叁份，委托人、建设单位、咨询人各执一份，副本陆份，委托人贰份，建设单位贰份，咨询人贰份。

（以下无正文）

第四章  采购需求

一、项目概况

标包1：农村公路养护工程，总投资约4882万元；高龙线拓宽改造，总投资约2000万元；高淳人民医院健康管理中心建设工程，总投资约6000万元；高淳区淳溪中心卫生院改扩建项目，总投资约2800万元，主要招标内容包括估算（或和概算）评审、预算评审（控制价评审）、概算调整评审及跟踪审计（其中高龙线拓宽改造、高淳区淳溪中心卫生院改扩建项目招标内容仅为跟踪审计服务）；

标包2：开发区南塘路建设工程（规划支路-游山路），总投资约6490万元；医疗器械产业园配套基础设施戴卫路东延建设项目，总投资约1211万元；医疗器械产业园配套基础设施惠山路（松园路-花园大道）建设项目，总投资约3099万元；食品产业园配套基础设施韩棠路建设项目，总投资约1390万元；食品产业园配套基础设施秋园路建设项目，总投资约1130万元；人防疏散地域示范建设项目总投资约1000万元，主要招标内容跟踪审计（人防疏散地域示范建设项目包含概算（概算调整）、预算评审（控制价评审））。

二、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目实施要求(★实质性要求) | 1、项目估算评审内容： （一）投资估算编制依据，指标系数的时效性、准确性； （二）审查选用的投资估算方法的科学性、适用性； （三）审查投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性； （四）审查投资估算数额的科学性，真实性； （五）需评审的其他事项。 2、项目概算评审内容： （一）概算是否控制在立项批准的投资估算范围内；项目初步设计所涉及的建设内容、建设规模、建设标准等是否在立项批准的范围内，经济技术指标是否符合立项及相关文件的要求； （二）工程项目是否完整，有无漏项或重复情况； （三）初步设计是否进行了限额设计、方案比较和优化设计； （四）概算套用相应定额、定额套用、工程量计算、工程内容描述是否匹配、准确、合理； （五）主要材料设备的价格是否合理； （六）工程建设其他费用以及预算费是否按照相关规定计取； （七）需评审的其他事项。 3、项目预算评审（控制价评审）内容： （一）预算（控制价）编制依据是否符合相关规定，编制说明是否完整； （二）预算（控制价）是否控制在批准的初步设计概算范围内，是否存在增加建设内容及超规模、超标准等问题； （三）采用工程量清单招标的，清单子项是否完整，有无漏项缺项情况，招标工程量清单与招标文件是否一致； （四）工程量是否与建设工程设计文件相符、计算是否准确； （五）材料（设备）、人工、机械台班取价是否合理、准确； （六）措施项目内容和计价是否符合工程特点，常规施工组织方案，是否符合行业主管部门颁发的计价依据； （七）其他项目清单计价含暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工及总承包服务费等是否根据拟建工程的实际情况和相关依据编制，具体内容是否真实、必要，具体数额是否客观、合理； （八）规费和税金是否按照国家或省级、行业主管部门规定的标准计取； （九）其他与工程预算有关内容的评审。 4、概算调整评审内容： （一）因工程变更导致的概算调整（含设备、材料调整）与变更后的技术方案、图纸是否相符，工程量计算是否准确，变更单价及费用是否合规、合理； （二）因计价规范、取费标准等政策变化或者价格大幅上涨导致的调价是否真实，变更单价及费用确认是否合规、合理，价款计算是否准确合理； （三）索赔涉及事项是否真实，风险承担是否正确合理，价款计算是否准确、合理； （四）需评审的其他事项。 5、跟踪审计内容： （一）对政府投资评审项目的跟踪审计，主要包括以下内容： 1、概算编制及基本建设程序执行情况； 2、资金来源及使用情况； 3、项目建设实施情况； 4、设备、材料和其他物资采购情况； 5、建设项目竣工交付情况。 （二）对政府投资评审项目的概算和基本建设程序执行情况的跟踪审计，主要包括以下内容： 1、建设项目概算编制的建设规模和建设标准是否与批复的设计文件相符，有无超规模、超标准和高估冒算的问题； 2、建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计、概算批复、环境影响评估报告、地震安全性评价报告、建设规划及施工许可文件、环保及消防批准文件、项目设计及设计图审核文件等相关审批文件是否齐全； 3、建设项目征地、拆迁补偿费是否符合有关规定和标准； 4、建设项目勘查、设计、施工、监理等单位的资质； 5、涉及项目概算和基本建设程序的其他情况。 （三）对政府投资评审项目资金来源及使用情况的跟踪审计，主要包括以下内容： 1、建设项目资金来源是否合法、合理；建设资金筹措是否与建设项目的立项文件规定相一致；建设资金是否按期到位，是否按工程进度付款； 2、建设资金是否专户存储、专款专用，有无挤占、挪用建设项目资金等问题； 3、建设成本核算和财务管理是否符合《国有建设单位会计制度》的要求和有利于建设项目的管理及竣工结算； 4、建设单位管理费用的计取范围和标准是否符合有关规定和核定的比例，是否超出概算控制金额； 5、涉及建设资金来源和使用的其他情况。 （四）对政府投资评审项目实施情况的跟踪审计，主要包括以下内容： 1、建设项目有关合同与招标文件和投标文件承诺是否一致； 2、建设项目有关合同履行过程中有无违法分包、转包工程等情况； 3、工程设计变更、施工现场签证、隐蔽工程、手续是否合规、及时、完整、真实； 4、抽查涉及项目建设的设计、招标代理、造价咨询、监理、采购等有关情况； 5、有无不平衡报价、超清单工程量、清单漏项、项目特征描述不清、不全等情况。 （五）对政府投资评审项目设备、材料和其他物资采购的跟踪审计，主要包括以下内容： 1、设备、材料和其他物资采购的实际价格是否与订货合同、招投标资料相符； 2、主要设备、材料和其他物资的采购方式是否合法、合理，是否适用于该建设项目； 3、涉及设备、材料和其他物资采购的其他情况。 （六）对政府投资评审项目竣工交付阶段的跟踪审计，主要包括以下内容： 1、竣工结（决）算编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续； |

|  |  | 是否完备，对遗留问题处理是否合法、合理； 2、征地拆迁及各种费用支出是否真实，其分摊是否合理，有无挤占建设投资等问题； 3、竣工图纸与实际是否一致； 4、甲、乙双方材料结算结果和材料差价计算是否准确，结算凭证是否合法； 5、项目建设期间基建收入的形成和工程投资节余资金分配比例是否真实、合法； 6、建设单位预留建设项目收尾工程投资是否真实、合法； 7、有无拖欠工程款和拖欠工人工资等情况； 8、建设项目投资效益情况； 9、涉及建设项目竣工交付的其他情况。 6、出具评审报告的期限： （一）单项工程估概算、预算和概算调整审核期限： 1、评审金额1000万元（含）以下：2个工作日； 2、评审金额1000~5000万元（含）：4个工作日； 3、评审金额5000万元~1亿元（含）：6个工作日； 4、评审金额1亿元以上：8个工作日。 （二）特殊情况项目（如抗险救灾等），合理确定办结时限；调概项目根据具体情况确定办结时限。 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 项目管理要求(★实质性要求) | 1、协审单位在政府投资评审过程中应履行下列职责： （一）依法、独立、公平地开展协审工作，严格遵守政府投资评审相关规章制度和工程计价规则，在规定时限内出具协审报告，并对协审报告的真实性、准确性、合法性和完整性负责； （二）独立完成评审任务，遵守评审保密性原则，对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，需事先征得政府投资评审中心同意，并且自身完成的评审工作量不应低于60％；涉及国家机密等特殊项目，不得使用聘用人员； （三）对协审工作中遇到的重大问题及事项应及时向政府投资评审中心报告； （四）定期做好已完成项目相关资料的移交和归档工作； （五）除按协审合约规定收取的评审费用外，不得以任何形式向被评审单位收取费用。 2、跟审单位在政府投资评审过程中应履行下列职责： （一）对业主、施工等单位的各项内控制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度； （二）检查该项目相关单位和部门的合同履行情况， 检查有无违法转包、分包现象； （三） 检查项目概算执行情况；积极配合业主， 控制、优化工程变更，根据工程用途、特点，提出建设性的优化方案；做好隐蔽工程的查看和验收，涉及造价增减的，要做到图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档；参与特殊材料、设备的定价工作，并提出合理化建议； （四）加强工程变更管理，一个单项工程原则上变更不得超过3次（含），每次调整金额不高于合同价的3%。A.单次变更增加额300万元（含）以上，由区财政局牵头组织建设单位及主管部门、城建（或交通运输或水务）、监理、设计、跟审、施工等单位共同研究并形成意见，建设单位报项目分管区领导审查后提请区长办公会批准；B.单次变更增加额300万元-30万元（含）以上，由区财政局牵头组织建设单位及主管部门、城建（或交通运输或水务）、监理、设计、跟审、施工等单位共同研究并形成意见，建设单位报项目分管区领导批准；C. 单次变更增加额30万元以下的，由建设单位报区财政局备案。上述变更都应先审批后实施。 （五）按合同约定要求负责对施工单位上报的已完成工作量进行审核；及时办理各种确认资料， 及时处理索赔事件； （六）对跟审工作中遇到的重大问题及事项应及时向政府投资评审中心报告； （七）除按跟审合约规定收取的跟审费用外，不得以任何形式向被跟审单位收取费用； （八）定期出具跟审报告，接受政府投资评审中心的跟踪审计评审。 |
| 1.3 | 系统建设成果要求(★实质性要求) | 满足《高淳区政府投资项目协审单位全过程跟踪评审管理办法》（高财评[2022]4 号）文、高政发〔2022〕18号关于印发《高淳区政府投资评审管理暂行办法（试行）》的通知、高财评[2022]1号关于印发《高淳区政府投资评审管理暂行细则》的通知、高淳区政府投资评审中心出具的相关管理规定。 |

三、商务要求★

1.付款条件

（1）本项目无预付款；

- （2）根据《高淳区政府投资评审管理暂行细 则》（高财评【2022】1 号）规定的“谁建设谁付费”的原则确定评审费用的支付；

- （3）“三算”评审结束后，及时支付相关费用；

- （4）完成施工合同价款的50%付至跟审费的35%，完成施工合同价款的80%付至跟审费的60%。本跟审所有项目竣工验收合格并提供项目跟审报告，且咨询人按委托人要求提交全部相关档案资料及施工单位上报的结算书后，付至施工合同价款的跟审费95%。余款在咨询人协助本项目竣工结算审计结束，经审核后无息付清。

- （5）如果发现有咨询质量等问题，在发现的年度扣除相应费用。

2.服务时间和地点

（1）服务期限：自合同签订之日起至项目完成。

（2）服务地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2-11项”得分由低到高顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低确定中标人。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 本项目评标基准价为：1- 投标浮动比例的最高值。 本项目其他投标人的投标报价为：1-投标浮动比例。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×总分（小数点保留两位）。 采用下浮率报价，服务酬金按照江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服〔2014〕383 号）*（1-下浮率计算），下浮率不得低于 50%。（跟踪审计效益收费不计取） | 10 |
| 2 | 项目负责人 | 1、供应商拟投入本项目的项目负责人具有一级注册造价工程师证书（旧版为注册造价工程师）执业资格 20年（含）以上的，得 4 分，执业资格 20年以下~10年的，得 2分，执业资格 10年以下的，得 1 分；同时具有高级工程师及以上职称的，加 1分，工程师职称的加 0.5 分，满分 5分。（执业资格年限以初始注册时间为准） 2、项目负责人除具备一级注册造价工程师旧版为注册造价工程师）外，具有其他工程建设类注册执业资格的，每提供一项证书加 1 分，最多得 2分。(注:工程建设类注册执业资格包括注册监理工程师、注册咨询师、一级注册建筑师、一级注册建造师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师) （提供项目负责人有效的一级注册造价师证书、其他执业资格证书、职称证书原件扫描件,并提供供应商为其缴纳的2023年10月至 2024 年3月的社保缴费证明扫描件，若属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须提供相关证明材料扫描件。）。 | 7 |
| 3 | 项目组其他成员 | 1、拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外）具备一级注册造价工程师（旧版为注册造价工程师）,每提供 1 人得 2分，最多得 20分；项目组成员具有高级工程师及以上职称的，加 1分/人，最多得 8分； 2、承诺驻场二级及以上造价工程师（中级编审资格）二名，得 2分，最多得 2分；无承诺不得分。（提供承诺书原件及执业资格证书扫描件，未提供不得分。承诺驻场人员为项目组成员）。 （须提供相关证书原件扫描件。并提供供应商为其缴纳的 2023年10月至 2024年3月的社保缴费证明原件扫描件，若属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须提供相关证明材料扫描件。） | 30 |
| 4 | 企业业绩 | 供应商 2021年1月 1 日以来完成类似工程造价咨询业绩，提供 1 个业绩得 2 分，满分 10分。（业绩需提供中标通知书（或成交通知书）、咨询合同扫描件。时间、金额均以合同为准。企业业绩与项目负责人业绩不能兼得）。 | 10 |
| 5 | 项目负责人业绩 | 提供项目负责人自 2021 年 1月 1 日以来完成类似工程造价咨询业绩的，每提供 1 个业绩得 2 分，满分 10 分。（业绩需提供中标通知书（或成交通知书）、咨询合同扫描件。时间、金额均以合同为准，合同需反映项目负责人姓名。项目负责人业绩与企业业绩不能兼得）。 | 10 |
| 6 | 服务响应时间 | 承诺服务响应时间不超过20分钟得3分；承诺服务响应时间不超过40分钟得2分；承诺服务响应时间不超过60分钟得1分；承诺服务响应时间超过60分钟不得分。（提供承诺书加盖公章，格式自拟） | 3 |
| 7 | 工作方案 | 根据政府投资项目特点，针对本项目编制科学、合理、操作性强的工作方案，包括实施要点、关键环节控制、质量标准、质量保证措施等: 工作方案具有非常强的针对性、可操作性，内容全面、充实的，得 10分； 工作方案具有良好的针对性、可操作性，内容较全面、充实的，得 7分； 工作方案针对性、可操作性一般，内容一般的，得 5 分； 工作方案无针对性、可操作性，内容不饱满的，得3 分；不提供不得分。 | 10 |
| 8 | 组织保障方案 | 针对项目特点，制定企业内部质量控制标准、进度计划、各阶段进度、咨询质量控制方法和措施等组织保障方案。内容全面合理、科学可行得 4分； 内容具有一定的全面性、合理性、科学性、可行性、针对性得 3分； 内容全面性、合理性、科学性、可行性、针对性一般得 2分； 内容全面性、合理性、科学性、可行性、针对性较差得 1 分， 不提供不得分。 | 4 |
| 9 | 资料管理方案 | 本项目资料管理方案:思路清晰、定位准确，理解透彻、全面者得 3分；思路基本清楚者得 2 分；方案简单、粗糙 者得 1分；未提供者不得分。 | 3 |
| 10 | 项目实施技术路线与工作流程 | 本项目实施技术路线和工作流程:思路清晰、定位准确，理解透彻、全面者得 10 分；思路基本清楚者得 7 分；方案一般者得 5 分；方案简单、粗糙者得 3 分；未提供者不得分。 | 10 |
| 11 | 廉洁从审 | 廉洁从审的制度、管理办法、管理措施：内容全面、有较好的针对性、措施得当的得 3 分；内容较完整、有针对性、措施完整的得 2 分；内容欠缺且针对性不强的得 1 分；内容严重缺失、无针对性的得 0.5 分；未提供者不得分。 | 3 |
|  | 合计 |  | 100 |

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予（包一：15%  包二：20%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、小微企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函

八、联合体协议

九、实质性要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心高淳分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心高淳分中心

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：年____月____日

五、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价项 | 说明 | 报价单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标下浮率（%） | 按苏价服〔2014〕383号文工程结算审核收费标准计算得出的费用总额（基本收费+效益收费）×（1-投标下浮率） ( 投标下浮率精确到0.01%) | % |  |

备注：

1.本项目报价包含工资、福利、交通、食宿、税收、利润等所有为完成本项目所发生的费用，采购人除此以外，不再支付任何其他费用。

举例：如供应商本表中投标下浮率（价格下浮比例）为  60.00% ，

则结算审核费用=按苏价服〔2014〕383号文工程结算审核收费标准计算得出的费用总额（基本收费+效益收费）×（1-60%）

日期：        年    月    日

六、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心高淳分中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

（备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

八、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南京市公共资源交易中心高淳分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

九、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。