无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-SGYT-G2025-0010

采购项目名称：2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目

采购人：无锡市梁溪区城市管理局

采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

江苏广源通项目管理有限公司受无锡市梁溪区城市管理局委托，就其2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目 采购编号：JSZC-320213-SGYT-G2025-0010 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市梁溪区城市管理局 采购人地址：江苏省无锡市梁溪区惠勤路180号 采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司 采购代理机构地址：无锡市梁溪区广益路208号10楼1008室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目，主要包括对梁溪区通虹路等415条道路，动力桥等156座桥梁及其附属设施的日常管理、养护等工作。具体内容详见采购需求。 （2）养护期：3年（合同一年一签，具体时间根据合同约定）。 （3）养护质量标准：依据国家《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013），《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018），参照《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》。（上述标准如有修改，按新标准执行）。 （4）采购预算价：人民币6113.454246万元（年度预算：2025-2026年度2037.818082万元，2026-2027年度2037.818082万元，2027-2028年度2037.818082万元）。 （5）最高限价：人民币6113.454246万元（年度限价：2025-2026年度2037.818082万元，2026-2027年度2037.818082万元，2027-2028年度2037.818082万元），投标报价超过最高限价和年度限价的视为无效投标文件。 （6）本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 （7）本项目是否专门面向中小企业：是。 |
| 4 | 投标供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业； 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的企（事）业单位、其他组织或者自然人； （2）投标供应商必须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质或同时具备市政公用工程施工总承包三级资质和特种专业工程（结构补强）资质； （3）投标供应商必须具备有效期内的安全生产许可证； （4）项目负责人必须具备二级（含）以上注册建造师资质（市政公用工程），同时具备项目负责人安全生产考核合格证书（B证）； （5）被授权代表人、项目负责人提供法定的社保收缴部门出具的近一年度任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； （6）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （7）本项目是否接受联合体投标：接受。参加联合体的投标供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；申请人为联合体的，其联合体成员不得再以自己的名义单独投标或再与其他单位组建新的联合体申请人同时参与本项目的投标；本项目项目负责人须由联合体牵头人拟派。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 获取采购文件相关事宜： （1）获取采购文件时间：2025年06月20日至2025年06月27日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）售价：0元 （3）采购文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2025年06月30日10:00前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：2025年06月30日17:00前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 8 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，投标供应商自行踏勘现场。但相关踏勘费用由投标供应商自行承担。投标供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。 |
| 9 | 履约保证金要求：无需缴纳 |
| 10 | 投标文件接收截止时间：2025年07月16日13:30时止，投标截止时间后的投标文件恕不接收。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 |
| 11 | 网上解密时间：2025年07月16日13:30。解密时限：开启解密后30分钟。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 本项目为不见面开标，投标人无需到达开标现场。 注：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 12 | 确定中标单位时间：2025年07月16日评审结束后 确定中标单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 |
| 13 | 投标文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。 2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3、本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份至招标代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 14 | 采购人：无锡市梁溪区城市管理局 采购人地址：江苏省无锡市梁溪区惠勤路180号 联系人：朱博文 联系电话：0510-82366602 采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司 联系人：杨丹、范利、徐赟 联系电话：0510-88789307、19850162860 联系地址：无锡市梁溪区广益路208号10楼1008室 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题，可来信、来函（传真）或电话联系。 |
| 15 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”平台——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 3.特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏广源通项目管理有限公司 ，联系方式详见“投标邀请”第14项。

2．采购人、江苏广源通项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．投标截止时间15日前江苏广源通项目管理有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．江苏广源通项目管理有限公司可在投标截止时间三日前，视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

3.如需对采购文件进行补充或修正，江苏广源通项目管理有限公司将在政府采购指定平台上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

- （五）投标文件的组成：

投标文件由商务文件、技术文件组成。（相应内容上传至投标客户端）。

- 1.商务文件部分包括：

- 1）投标函（格式见附件）

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

1.关于资格的声明函（格式见附件）；

2.法人或者其他组织提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件、税务登记证（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本）；自然人提供自然人的身份证明；投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；

3.投标供应商的市政公用工程施工总承包二级及以上资质或同时具备市政公用工程施工总承包三级资质和特种专业工程（结构补强）资质原件扫描件；

4.投标供应商有效的安全生产许可证原件扫描件；

5.项目负责人必须具备二级（含）以上注册建造师资质证书（市政公用工程）及项目负责人安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件；

6.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

7.投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

8.投标供应商近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的（2023年度或2024年度）审计报告和所附已审财务报告；

9.投标供应商近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

10.投标供应商近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

11.被授权代表人、项目负责人提供法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

12.承诺书（格式见附件）；

13.政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

14.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

15.供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（格式见附件）

16.联合体协议书（联合体投标的必须提供，格式见附件）。

注：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件上传至投标系统中并加盖公章。

供应商以联合体投标时，上述资格证明文件中：第1、5、11项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供，剩余资格要求联合体成员单位也必须提供。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（2）补充证明文件

1.公司情况说明：公司简介和经营情况说明。

2.投标供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍。

3.投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）。

4.项目团队人员配备情况表（格式见附件）。

5.项目负责人简历表（格式见附件）。

6.拟投入本项目的车辆设备一览表（格式见附件）。

3）报价部分

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）明细报价表

- 投标总价（表1）

- 单项工程投标报价汇总表（表2）

- 单位工程投标报价汇总表（表3）

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表4）

- 综合单价分析表（表5）

- 总价措施项目清单与计价表（表6）

- 其他项目清单与计价汇总表（表7）

- 暂列金额明细表（表8）

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表9）

- 专业工程暂估价及结算价表（表10）

- 计日工表（表11）

- 总承包服务费计价表（表12）

- 规费、税金项目计价表（表13）

- 发包人提供材料和工程设备一览表（表14）

- 承包人提供主要材料和工程设备一览表（表15）

- 明细报价表（表16）

2.技术文件部分（暗标）

1）服务方案

- （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（投标供应商评价）和暗标（服务方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）所有正文中均不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法。

（2）排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

6.中标单位在中标公告结束后递交纸质版投标文件3套至招标代理机构，若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。

7.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

8.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

9.本次采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

- （七）网上投标

1、潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏政府采购网”--“苏采云”平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2、招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

4、投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

5、投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

6、投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、投标费用自理。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 1.电子投标文件未按规定的期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 2.电子投标文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；

- 3.供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 13.不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 14.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 16.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 17.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 18.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 19.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的服务期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 20.被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 21.改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 22.未按要求提供技术文件（服务方案）的，技术标暗标中出现该投标供应商特征或其他提示性的标记或标识；

- 23.未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符要求的；

- 24.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 25.超过招标文件规定的最高限价及年度限价的；

- 26.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；

- 27.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 28.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 29.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 30.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的；

- 31.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 32.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 33.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 34.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 35.投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 36.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 37.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 38.组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；未按招标文件要求提供联合体成员资料的；

- 39.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 开标、评标：

1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足3家的，不进行评审。

3.资格性审查：

3.1.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.1.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商组成联合体投标的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。开标、评标工作由采购代理机构负责组织。

具体开标、评审事务由依法组建的评标委员会负责。如有争议最终由评标委员会认定。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

符合性审查内容包括但不限于：

- 1）未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过采购文件规定的最高限价及年度限价的；

- 2）未出现经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；

- 3）未出现电子投标文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 4）未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 5）满足项目团队人员配备要求：

| 序号 | 人员岗位 | 人数 | 学历要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 本科及以上 | 满足资格要求 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 3 | 技术员 | 10人 | 大专及以上 | / |
| 4 | 巡视员 | 20人 |  | / |
| 5 | 信息员 | 1人 | 大专及以上 | / |
| 6 | 资料员 | 1人 | 大专及以上 | / |
| 7 | 安全员 | 2人 | 大专及以上 | 具备有效期内的安全生产考核合格证书（安全员C证） |

- 证明材料要求：上述人员岗位不可兼任，以投标文件中填写的《项目团队人员配备情况表》（格式见附件）所填人员为准，提供以下证明材料：①学历证书原件扫描件，2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》打印件。②法定的社保收缴部门出具由供应商为其依法缴纳的近一年中任意一个月（不含开标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章[如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含开标当月）依法缴纳社会保障资金的相关材料]。③安全员的安全生产知识考核合格证书原件扫描件或带有可验证二维码的电子证书打印件。④联合体投标的，联合体成员的人员作为团队人员时，也须提供上述证明材料。复印件或扫描件加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供证明材料的视为符合性审查不通过。

- 6）养护设备最低配置要求：

（1）养护单位需配备的养护巡查车辆5座及以上，4辆；

（2）自卸式卡车（核定载质量不低于8吨），1辆；

（3）应急抢险卡车，1辆；

（4）铣刨机，1辆；

（5）沥青灌缝机，1辆；

（6）沥青摊铺机，1辆；

（7）压路机，1辆；

- 证明材料要求：①车辆设备以投标文件中填写的《拟投入的主要机械设备表》为准（格式见附件），投标时，自有设备需提供购置发票原件扫描件、实景照片上传至投标文件中，自有车辆需提供购置发票原件扫描件、行驶证以及含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）等相关证明材料上传至投标文件中。②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件的扫描件上传至投标文件中），还另需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目实施期）原件扫描件上传至投标文件中。③联合体投标的，联合体成员提供的车辆及机械设备也须满足上述要求。复印件或扫描件加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供证明材料的视为符合性审查不通过。

- 7）养护场所要求：

- 养护单位须在无锡市区（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的养护场所，须具有办公区、车辆和设备停放区、养护材料堆放区、封闭式仓库等功能区域，面积满足人员、车辆设备、物资材料堆放等使用功能要求及消防安全要求。

- 相关证明材料要求：如为自有的，提供产权证；如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方产权证。如投标时不具备的，可提供承诺书，格式及内容详见承诺书四。复印件或扫描件加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供证明材料或承诺书的视为符合性审查不通过。

- 应急队伍及仓库要求：

- 养护单位须在靠近养护设施附近建立不少于5人的应急队伍，设置应急仓库，以此应对突发的应急事件。应急仓库有24小时值班人员，应急仓库内储备小型发电机（至少1台，功率大于3KW）、抽水泵（至少1台，额定输出流量达60m3/h）、防汛沙袋（至少500只）、麻袋（至少500只）、冷补沥青（至少500kg）、融雪剂（至少500kg）、灭火器材（5kg灭火器至少10个）等物资。应急仓库满足人员、设备、物资材料堆放等使用功能要求及消防安全要求，仓库位置能保证在道路通畅状态下，20分钟内到达任意养护设施点，如一个仓库无法满足，可多点位设置，每个应急仓库满足上述要求。

- 相关证明材料要求：①提供应急队伍名单②提供应急物资清单及实景照片③应急仓库如为自有的，提供产权证；如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方产权证。④时限在核验时以百度地图或者高德地图显示时间为准。如投标时不具备的，可提供承诺书，格式及内容详见承诺书四。复印件或扫描件加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供证明材料或承诺书的视为符合性审查不通过。

- 9）暗标编制符合要求：不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法；

- 10）暗标排版符合要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

4.3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 评分项目及分值（总分100分）

- （1）价格分（23分）

- （2）投标供应商评价（23分）

- （3）服务方案（54分）

- （二）各项目评分标准

- （1）价格分（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

注：本项目专门面向中小/小微企业，不做价格扣除。

评标委员会认为投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间（一小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标供应商评价（23分）

- 1）投标供应商业绩（1分）

①业绩：投标供应商自2022年1月1日以来具有类似项目业绩的，有一个得1分，本项最高得1分。

注：投标文件中提供项目业绩合同及中标（成交）通知书原件扫描件，提供不全或者不提供均不得分。日期以业绩合同中签订日期为准。联合体投标的，联合体成员提供的业绩亦可得分。

- 投标供应商体系认证（3分）

- 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，上述体系认证证书范围包含市政养护维修类型，有1个得1分，本项最高得3分。（联合体投标的，联合体成员提供的业绩亦可得分。投标时提供证书原件扫描件加盖投标供应商公章上传至投标文件中，不提供不得分）

3）人员配备（10分）

①投标人拟派项目负责人具有市政类相关专业中级职称的得0.5分；具有市政类相关专业高级及以上职称的得1分；具备二级注册造价师资质（土木建筑专业）的得0.5分，具备一级注册造价师资质（土木建筑专业）的得1分；本项最高得2分；

②投标人拟派项目技术负责人具有市政类相关专业中级职称的得0.5分；具有市政类相关专业高级及以上职称的得1分；具备二级注册建造师（市政公用工程专业）资质的得0.5分，具备一级注册建造师（市政公用工程专业）资质的得1分；具备二级注册造价师资质（土木建筑专业）的得0.5分，具备一级注册造价师资质（土木建筑专业）的得1分；本项最高得3分；

③投标人拟派项目技术员中同一人具有市政类相关专业中级职称的得0.5分；具有市政类相关专业高级及以上职称的得1分；同时具备二级注册建造师（市政公用工程专业）资质的得0.5分，具备一级注册建造师（市政公用工程专业）资质的得1分；同时具备注册安全工程师的得1分；本项最高得3分；

④项目组成员中具有有效期内的特种作业人员证书（高处作业），有一名得0.25分，最多0.5分；

⑤项目组成员中具有有效期内的建筑施工特种作业人员（电工），有一名得0.25分，最多0.75分；

⑥项目组成员中具有有效期内的建筑施工特种作业人员（焊工），有一名得0.25分，最多0.75分；

注：投标时：①上述人员岗位不可兼任，同一人员具备多张同类型证书的不兼得分，按得分高的计算得分。联合体投标的，除项目负责人外，其余成员由联合体成员提供，亦可得分。②职称证书的原件扫描件或带有可验证二维码的电子证书，职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准。③特种作业人员证书（高处作业）必须由应急管理部门或矿山安全监管部门颁发的原件扫描件或带有可验证二维码的电子证书。④建筑施工特种作业人员（电工、焊工）必须由住房和城乡建设主管部门及相关机构颁发的原件扫描件或带有可验证二维码的电子证书。⑤已通过建造师、造价师考试，但尚未拿到注册证书的，不予计分。根据2018年7月20日发布“建人〔2018〕67号”文件，之前取得的国家注册造价工程师与国家一级注册造价工程师等同。⑥投标文件中提供证书原件扫描件，提供不全或者不提供均不得分；⑦供应商为项目组人员提供近一年度中任意一个月（不含开标当月）的缴纳社保的证明材料合同扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全者不得分。

- 4）投标供应商拟投入车辆及机械设备（5分）

在满足采购需求的基础上投标供应商自主拥有或租赁养护机械设备：

- 沥青混合料搅拌设备，有1台得1分，最高1分；

- 沥青摊铺机，增加1台，得0.5分，最高1分；

- 抢险车或救险车（应急移动泵车），排水量≥3500m3/h，有1台得0.5分，最高0.5分；

- 静音发电机组（200KW及以上），有1台得0.5分，最高0.5分；

- 桥检车，有1辆得0.5分，最高0.5分；

- 防撞缓冲车，有1辆得0.5分，最高0.5分；

- 沥青保温车，有1辆得0.5分，最高0.5分；

- 智能道路检测车（集检测平台、路况指标测量与处理系统、数据管理系统于一体，具有激光测量设备），有1辆得0.5分，最高0.5分；

注：①机械设备以投标文件中填写的《拟投入的主要机械设备表》为准（格式见附件），投标时，自有设备需提供购置发票原件扫描件、实景照片上传至投标文件中，自有车辆需提供购置发票原件扫描件、有效的行驶证以及含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）、车辆设备功能证明等相关证明材料上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件的扫描件上传至投标文件中），还另需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目实施期）原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供资料的不得分。

③联合体投标的，联合体成员提供的车辆及机械设备亦可得分。

④上述要求提供证明材料的提供不全或者不提供均不得分。

5）投标供应商奖项（3分）

近五年以来（2020年1月1日以来）投标供应商承担的项目获得市政养护类国家级奖项的得1.5分/个，最多得3分，获得市政养护类省级奖项的得1分/个，最多得2分，获得市政养护类市级奖项的得0.5分/个，最多得1分，本项最高得3分，同一项目按最高获奖计取一次得分。

注：投标时需提供获奖证书或获奖文件复印件或扫描件加盖投标供应商公章、公布获奖名单的网址和内容截图的扫描件上传至投标文件中，未按要求提供证明材料的不得分，日期以获奖证书或获奖文件落款日期为准。联合体投标的，联合体成员提供的奖项亦可得分。

- 6）节能、环保产品得分（1分）

- 所选用设备、材料体现在投标报价清单中，且属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在投标文件中标注该设备、材料在投标清单中具体位置的，落实政府优先采购政策，分别得0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复得分，投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分）

（3）服务方案 暗标 （54分）

1）道路病害养护方案（包括但不限于：沥青坑塘、车辙、翻浆、网裂、人行道板松动、下沉等）（5分）

针对本项目的道路病害养护方案，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得5分；

针对本项目的道路病害养护方案，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的道路病害养护方案，描述内容及条理性一般，存在2处瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的道路病害养护方案，描述内容粗略，无条理性，存在3处瑕疵、漏项的得2分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

2）桥梁病害养护方案（包括但不限于：栏杆锈蚀、伸缩缝破损、漏水、桥头跳车、支座剪切变形、混凝土构件空洞、露筋、桥面沥青如坑塘、裂缝等）（5分）

针对本项目的桥梁病害养护方案，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得5分；

针对本项目的桥梁病害养护方案，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的桥梁病害养护方案，描述内容及条理性一般，存在2处瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的桥梁病害养护方案，描述内容粗略，无条理性，存在3处瑕疵、漏项的得2分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

3）桥梁常规定期检测方案（5分）

针对本项目的桥梁常规定期检测方案，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得5分；

针对本项目的桥梁常规定期检测方案，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的桥梁常规定期检测方案，描述内容及条理性一般，存在2处瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的桥梁常规定期检测方案，描述内容粗略，无条理性，存在3处瑕疵、漏项的得2分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

4）养护重点、难点分析及措施方案（5分）

针对本项目的养护重点、难点分析及措施方案，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得5分；

针对本项目的养护重点、难点分析及措施方案，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的养护重点、难点分析及措施方案，描述内容及条理性一般，存在2处瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的养护重点、难点分析及措施方案，描述内容粗略，无条理性，存在3处瑕疵、漏项的得2分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

5）养护巡查及保证措施方案（5分）

针对本项目的养护巡查及保证措施方案，体现智能化巡查，不限于桥梁无人机巡查方案及实际运用现场照片等内容进行阐述。

针对本项目的养护巡查方案及保证措施方案，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得5分；

针对本项目的养护巡查方案及保证措施方案，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的养护巡查方案及保证措施方案，描述内容及条理性一般，存在2处瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的养护巡查方案及保证措施方案，描述内容粗略，无条理性，存在3处瑕疵、漏项的得2分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

6）应急突发事件处置措施（包括但不限于：超载超高车辆损伤桥梁、保护区深基坑开挖、降水作业等行为影响桥梁、桥下空间违章占用、道路空洞、桥梁坍塌等）（5分）

针对本项目的应急突发事件处置措施，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清

晰、不存在瑕疵、漏项的得5分；

针对本项目的应急突发事件处置措施，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处

瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的应急突发事件处置措施，描述内容及条理性一般，存在2处瑕疵、

漏项的得3分；

针对本项目的应急突发事件处置措施，描述内容粗略，无条理性，存在3处瑕

疵、漏项的得2分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

7）安全、文明养护作业保证措施（5分）

针对本项目的养护安全规定、养护作业安全措施、养护安全管理保障体系、文明养护措施、确保文明施工与环保措施等安全文明保证措施进行阐述。

针对本项目的安全、文明养护作业保证措施，描述内容翔实、需求贴合度高、条

理清晰、不存在瑕疵、漏项的得5分；

针对本项目的安全、文明养护作业保证措施，描述内容完整、基本贴合需求，存

在1处瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的安全、文明养护作业保证措施，描述内容及条理性一般，存在2处

瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的安全、文明养护作业保证措施，描述内容粗略，无条理性，存在3

处瑕疵、漏项的得2分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

8）养护维修质量保证措施（含维修养护作业流程图）（5分）

针对本项目的养护维修质量保证措施，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得5分；

针对本项目的养护维修质量保证措施，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的养护维修质量保证措施，描述内容及条理性一般，存在2处瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的养护维修质量保证措施，描述内容粗略，无条理性，存在3处瑕疵、漏项的得2分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

9）养护人员配备、养护机械设备配备及养护场地布置方案（4分）

针对本项目的养护人员配备（不限于养护项目人员组织、巡视人员配备、分工和责任制落实措施）、养护机械设备配备、养护场地布置、应急仓库布置等进行阐述。

针对本项目的养护人员配备、养护机械设备配备及养护场地布置方案，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的养护人员配备、养护机械设备配备及养护场地布置方案，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的养护人员配备、养护机械设备配备及养护场地布置方案，描述内容及条理性一般，存在2处瑕疵、漏项的得2分；

针对本项目的养护人员配备、养护机械设备配备及养护场地布置方案，描述内容粗略，无条理性，存在3处瑕疵、漏项的得1分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

10）养护管理制度和养护台账管理体系（4分）

针对本项目的养护管理制度和养护台账管理体系：包括但不限于公司管理体系、养护管理制度及考核制度、日常养护管理制度、养护台账管理等进行阐述。

针对本项目的养护管理制度和养护台账管理体系，描述内容翔实、需求贴合度

高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得4分；

针对本项目的养护管理制度和养护台账管理体系，描述内容完整、基本贴合需

求，存在1处瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的养护管理制度和养护台账管理体系，描述内容及条理性一般，存在

2处瑕疵、漏项的得2分；

针对本项目的养护管理制度和养护台账管理体系，描述内容粗略，无条理性，存

在3处瑕疵、漏项的得1分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

11）桥洞易燃易爆垃圾的排查和相应处置措施（3分）

针对本项目的桥洞易燃易爆垃圾的排查和相应处置措施，描述内容翔实、需求贴

合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的桥洞易燃易爆垃圾的排查和相应处置措施，描述内容完整、基本贴

合需求，存在1处瑕疵、漏项的得2分；

针对本项目的桥洞易燃易爆垃圾的排查和相应处置措施，描述内容及条理性一

般，存在2-3处瑕疵、漏项的得1分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

12）信息化实施方案（3分）

针对本项目的信息化实施方案，描述内容翔实、需求贴合度高、条理清晰、不存在瑕疵、漏项的得3分；

针对本项目的信息化实施方案，描述内容完整、基本贴合需求，存在1处瑕疵、漏项的得2分；

针对本项目的信息化实施方案，描述内容及条理性一般，存在2-3处瑕疵、漏项的得1分；

未提供或不满足采购需求或内容存在4处及以上瑕疵、漏项，得0分。

注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （十）确定中标投标供应商：

1．评审小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审并推荐中标候选人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标供应商。江苏广源通项目管理有限公司自中标投标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；投标供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

2．在发布中标公告的同时，江苏广源通项目管理有限公司将向中标投标供应商发出中标通知书。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。合同经江苏广源通项目管理有限公司见证后生效。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

江苏广源通项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）代理服务费：

1.本项目采购代理服务费由采购人支付。①招标代理费按以下费率计取：100万以下费率为1.05%，100万-500万费率为0.56%，500万-1000万费率为0.315%，1000万-5000万费率为0.175%，5000万-10000万按费率0.07%，以中标价为计算基数；②清单预算编制费按以下费率计取：500万以下费率为0.266%，500万-1000万费率为0.238%，1000万-5000万费率为0.21%，5000万-10000万费率为0.168%，以审定的最高限价作为计算基数。

- （十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标投标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标投标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

- （十六）政府采购合同融资

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1、履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏

- （十七）其他：

1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。

- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标：

2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目，主要包括对梁溪区通虹路等415条道路，动力桥等156座桥梁及其附属设施的日常管理、养护及该道路范围内路政工程的沟槽回填、修复等工作。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小/小微企业，不做价格扣除。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

依据《中华人民共和国政府采购法》《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》《建设工程质量管理条例》《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）、《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018），参照《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》 。以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范、新标准、新考核办法等按最新要求实施。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.养护质量验收标准：依据国家《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013），《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018），参照《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》。（上述标准如有修改，按新标准执行）

2.安全要求：应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故且不留安全隐患。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、管养服务设施清单：详见附件一《2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目设施清单》。

2、养护期：三年。养护合同根据上一年度考核结果，一年一签。

3、服务地点：详见附件一《2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目设施清单》。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、养护设施巡视

养护单位须对承担养护的所有城市道路、桥梁设施配备专职巡视员和巡视交通工具，所有巡视员按照要求配备数字终端设备（数字终端设备使用应满足“梁溪区市政绿化智慧监管平台”要求，目前满足巡视轨迹、巡视打卡功能要求，后期满足巡视问题发现、问题整改等闭环记录要求），对巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《市政园林行业精细化养护标准细则（试行）》的要求，道路设施和桥梁设施的巡视周期、桥梁各部件的巡视频率应达到养护规范要求，通过数字终端设备及系统显示的巡视轨迹应覆盖所有养护设施。路政工程修复时限按《加强城市道路挖掘实施意见》执行。

2、道路

养护单位须对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《市政园林行业精细化养护标准细则（试行）》标准中所确定沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害立即进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态，确保道路设施完好、运行安全。

3、桥梁

养护单位在桥梁养护作业中，须根据桥梁的不同病因，严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《市政园林行业精细化养护标准细则（试行）》的要求对发现的早期病害进行日常的维护；桥面铺装层病害处理时间参照道路要求；养护单位须切实做好桥梁结构及部件的养护工作，及时做好各类观测、测量、检测工作：养护桥梁结构变位测量，支座观测检查维护，桥梁的沉降测量，钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁裂缝观测，伸缩装置间隙测量，伸缩装置水平错位、相对高差测量，桥梁常规定期检测等桥梁养护工作。如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。桥梁排水管每两个月疏通一次，汛期前、汛期中必须增加频率。

桥梁养护类别、养护等级详见附件一《2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目设施清单》中要求。

4、人行道（含侧平石）

人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在3天内予以修复，保证人行道完好平整。人行道修补采用同质材料。

5、其它设施

路名牌确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损污等在24小时内修复，必须确保路名牌每月保洁一次，养护期内对路名牌及桥梁限载牌进行一次防腐处理。

挡墙应坚固、耐用、完好。挡墙倾斜超过20mm或鼓胀、位移、下沉超过20mm时，应进行维修加固。挡墙拆断应及时加固，开裂超过10mm，应进行封闭。

各类防护设施应完整、美观、有效、不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。

道路上其他产权单位的设施，如发现损坏、缺失等情况时，须通过向公众服务热线12345反映等方式及时告知产权部门并做好相应台账。

6、在对设施进行维修时，交通围护应符合《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）及有关规范和规定的要求。

- 7、养护单位应制定相应的养护方案、包括达到养护标准的措施、内部管理制度等。另需制定安全养护、文明施工、应急处置、重大活动保障、投诉处理方案、防汛防台、防雪抗冻等专项方案。

- 8、养护单位应参加采购人组织的应急演练，并配备足够的物资、设备、人员，满足采购人组织的应急和突击任务。

9、桥梁信息系统的静态信息数据在中标资料交接后10天内完成输入； 桥梁维修数据在完工后10天内完成输入；其余所需信息化平台数据如“无锡市城市生命线”系统，按省、市、区主管部门要求及时统计并完成输入。

10、养护单位应高度重视养护工作，中标供应商应按照业主方的要求派员及时参加各类养护会议。

11、养护单位具有拥有专职养护工程技术人员或实践经验丰富的工程技术人员，同时配备常规定期检测所需要的如照相机、裂缝观测仪、探查工具及现场的辅助器材与设备等必要的测量仪器。

（1）项目团队人员配备要求

| 序号 | 人员岗位 | 人数 | 学历要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 本科及以上 | 满足资格要求 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 本科及以上 | / |
| 3 | 技术员 | 10人 | 大专及以上 | / |
| 4 | 巡视员 | 20人 |  | / |
| 5 | 信息员 | 1人 | 大专及以上 | / |
| 6 | 资料员 | 1人 | 大专及以上 | / |
| 7 | 安全员 | 2人 | 大专及以上 | 具备有效期内的安全生产考核合格证书（安全员C证） |

（2）维护单位值班、维修人员要求：养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员，不征得采购单位同意不得变更，要求项目负责人24小时手机开机。

（3）该项目承担众多重大保障任务，维护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购单位要求。

12、养护设备最低配置要求：

（1）养护单位需配备的养护巡查车辆5座及以上，4辆；

（2）自卸式卡车（核定载质量不低于8吨），1辆；

（3）应急抢险卡车，1辆；

（4）铣刨机，1辆；

（5）沥青灌缝机，1辆；

（6）沥青摊铺机，1辆；

（7）压路机，1辆；

涉及专项作业车辆进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，由养护单位自行及时办理。

13、养护场所要求

养护单位须在无锡市区（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的养护场所，须具有办公区、车辆和设备停放区、养护材料堆放区、封闭式仓库等功能区域，面积满足人员、车辆设备、物资材料堆放等使用功能要求及消防安全要求。在合同履行过程中，未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 50000 元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

14、应急队伍及仓库要求

- 养护单位须在靠近养护设施附近建立不少于5人的应急队伍，设置应急仓库，以此应对突发的应急事件。应急仓库有24小时值班人员，应急仓库内储备小型发电机（至少1台，功率大于3KW）、抽水泵（至少1台，额定输出流量达60m3/h）、防汛沙袋（至少500只）、麻袋（至少500只）、冷补沥青（至少500kg）、融雪剂（至少500kg）、灭火器材（5kg灭火器至少10个）等物资。应急仓库满足人员、设备、物资材料堆放等使用功能要求及消防安全要求，仓库位置能保证在道路通畅状态下，20分钟内到达任意养护设施点，如一个仓库无法满足，可多点位设置，每个应急仓库满足上述要求。

六、采购标的的验收标准：

应按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013），《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018），参照《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》。（上述标准如有修改，按新标准执行）

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

一、其他要求

1、中标供应商应为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。

2、中标供应商应为本项目购买公共安全责任险，保额不低于500万元，并在发出中标通知书（中标公告发布）之日起15日内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。

3、养护人员在养护期间因正常养护或采购方派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故，均由中标供应商承担责任。

4、养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。

5、必须文明施工。养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、行人，周边商户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护必须文明作业，做到工完、料清、场清。

6、上级或其他部门在项目履约过程中新增交付管养设施，需由中标单位进行管养，增加金额在3%（含）以内的工程量，本项目合同金额不调整，超出3%部分按政府采购法相关规定签订补充协议。

# 附件：《2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目设施清单》

《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》

- 附件：

- 无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化

- 设施养护管理考核办法（试行）

- 道路与桥梁养护考核

为加强区管城市道路与桥梁养护管理，保障设施完好，充分发挥道路设施使用功能，促进我区经济和社会发展，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《无锡市城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《无锡市政园林行业养护标准细则》、《关于加强城市道路挖掘管理的实施意见》、《城市道路养护检查考核实施意见》（试行）（锡政公政〔2008〕15号），结合实际情况，制定本考核实施意见。

- 考核范围

- 在合同期内的无锡市梁溪区区管招标清单范围内及通过竣工验收交付我局管养的城市道路、桥梁及其他附属设施的养护、维修和管理。

二、考核对象

无锡市梁溪区范围内区管道路中标和临时代养护的市政养护单位。

三、工作要求

1.以合同形式明确的道路养护单位，必须按相应的法律法规和国家城市道路养护技术规范认真执行，确保设施完好、运行安全、巡视到位、维修及时。

2.养护单位要制定本单位人员的岗位职责清单，责任到人。

3.养护巡视必须按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、要求执行。养护作业单位应当严格按照相关技术规范进行城市道路、桥梁的日常巡视，道路做到7天巡视全覆盖，桥梁严格按照技术规范要求的巡视频率进行巡视，配备与设施量相符的巡视员及巡视数字终端设备。

巡视人员应按一路（桥）一卡的标准做好巡视台账，并在巡视记录上签字，对所负责的城市道路、桥梁在巡视频率与巡视质量上负责。

道路桥梁巡视、养护维修、随桥管线敷设及桥梁保护区施工作业的情况要及时录入无锡市城市生命线平台等市、区各类信息管理系统平台，数据及时有效、真实可靠。并及时处置各信息管理系统平台的反馈信息。

4.养护作业单位应当于每年年底向城市道路管理部门报送下一年度养护维修计划，每月月底前报送当月养护维修完成工作量及下月养护维修计划。

5.养护作业单位对所养护的城市道路须每年进行设施完好率调查，并将调查资料于每年年底报送至城市道路管理部门备案。

6.养护作业单位有责任维护城市道路设施的完好，对道路占用、挖掘，在巡视中要及时发现，并每天都有巡视记录，反映巡视检查的内容、完好状况和报修建议。巡视中发现有违法占用、挖掘道路或有交通安全隐患的现象，巡视人员必须先行制止、做好围护、取证记录，然后迅速上报上级主管部门。针对道路上其他管线井盖缺失、破损等影响交通和结构安全的现象，养护单位巡视时要及时发现，并通知井盖产权单位进行维修。

7.养护作业单位须认真履行社会服务承诺，对“12345“”政府热线、公安“110”、数字城管等平台接到的工单，在规定的时限要求内作出响应。

8.区管道路养护单位应按照城市桥梁养护技术标准，每年制定计划对桥梁进行常规定期检测和技术状况评定，将桥梁评定结果于每年12月25日前上报我局。发现桥梁安全运行隐患，第一时间做好相应安全保障措施，同时上报管理单位。

9.养护作业单位须制定所负责养护的城市道路及桥梁的应急抢险预案，报管理单位备案；并建立30分钟覆盖全区的应急基地，基地内须配备24小时值班应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备。

10.养护单位须制定城市道路防雪抗冻应急预案，报城市道路管理部门备案；并每年定期组织应急演练。

11.当发生道路突发性事件时，立即启动应急抢险预案，并按规定逐级上报。养护作业单位要快速反应，措施有效，做好应急抢险工作。

四、考核方式

考核方式采用平时考核与季度集中考核相结合。

（一）日常巡视：局业务科室依托局养护管理数字平台对养护单位进行日常监管考核，重点考核日常市政养护巡视覆盖率、巡视质量、养护质量、设施维护、文明安全施工等。

- 1、日常对违章占用、挖掘区管道路、桥梁保护区施工等现象进行巡检，如发现区管道路上存在违章情况，但养护单位未能及时发现、上报，并未采取一定措施制止的，按每处扣平时考核分1分，单项分值扣完为止。

2、依托区级养护监管平台，对养护单位作业进行抽查。当发现安全文明措施不到位、未按规定穿戴防护用具、不按规定随意处置作业垃圾等情况的，按每处扣平时考核分1分，并责令整改到位，单项分值扣完为止。

3、区管道路养护单位对市、区各类信息管理系统平台数据录入不及时、不完整、不正确，反馈信息处置不及时的，未按要求报送相关数据的，按每处扣平时考核分0.5分，单项分值扣完为止；

4、第三方监管：根据新闻媒体舆论监督，“12345”政府热线、公安“110”、数字城管等平台投诉及其他平台发现问题等相关内容，第一时间进行核实，情况属实，作相应奖惩。具体标准如下：

（1）被市第三方平台拍到问题的，未及时整改按每处扣平时考核分0.5分；

（2）被新闻媒体负面曝光每一起视情节按每项扣1-3分平时抽查分；受新闻媒体正面表扬的每一起加1-3分平时考核分；

（3）“12345”及其他平台投诉的问题，未及时整改，按每项扣0.5分平时考核分，被“12345”平台通报批评，按每项扣1分平时考核分；

（4）受区级以上通报批评、领导批示等问题视情节按每项扣1-5分平时考核分。受区级以上通报表扬的，每一个加1-5分平时考核分。

（二）季度集中考核

季度集中考核分内业检查考核及外业检查考核，外业检查由局业务科室每季度抽取养护单位负责养护管理的区管道路进行现场打分，并对台账资料进行检查打分。

五、考核结果

（一）考核结果按季度通报，养护作业经费拨付金额根据季度通报核算后进行拨付。

（二）考核评分奖惩标准

1、季度考评：对养护管理水平总体评分，以百分制计分。每扣1分扣除当季养护经费10000元。得分95分（含95分）及以上，不额外扣除当季度养护经费；90分-95分（不含95分），额外扣除当季度养护经费10000元；85分-90分（不含90分），额外扣除当季度养护经费30000元；85分（不含85分）以下，额外扣除当季养护经费的100000元。连续两个季度考核总分在85分以下的，根据合同约定，解除其养护合同。

2、由于养护维修或处置不到位发生财产损失100000元以下或人员受伤事故，在本季度考评中额外按20000元/次扣除养护经费；发生100000元以上财产损失或人员轻伤及以上事故，按50000元/次扣除养护经费；发生人员死亡事故的，按100000元扣除养护经费并解除其养护合同。

3、其他未尽事宜，将根据日常管理要求由梁溪区城市管理局另行明确。

本考核实施意见自下发之日起实施。此意见如有修改或调整，另行发文。

附件：梁溪区区管市政养护作业季度考核打分表

梁溪区区管市政养护作业季度考核打分表

| 项目 | 考核内容 | 考核标准 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时考核 | 路政管理 | 违章占用、挖掘区管道路，桥梁保护区施工等现象养护单位未能及时发现、上报，每处扣1分。 |  | 10 |  |
|  | 安全文明施工 | 养护作业不扰民、施工噪音不超标、施工围挡规范整洁、施工材料堆放整齐、施工作业有防 尘措施、作业垃圾按规定及时清运，做到工完场清。发现一处扣1分。 |  | 7 |  |
|  | 第三方监管 | 养护作业单位须认真履行社会服务承诺，对“12345“”政府热线、公安“110”、数字城管等平台接到的工单，在规定的时限要求内作出响应。未及时处理，每项扣0.5-5分。 |  | 8 |  |
|  | 信息管理系统平台处置 | 区管道路养护单位对市、区各类信息管理系统平台数据录入不及时、不完整、不正确，反馈信息处置不及时的，未按要求报送相关数据的每项扣0.5分。 |  | 5 |  |
| 季度集中考核 | 外业 | 沥青路面 | 裂缝类：线裂、网裂、龟裂，发现每处扣0.5分。 | 25 |  |
|  |  |  | 变形类：车辙、沉陷、拥抱、波浪，发现每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 松散类：坑槽、剥落、啃边，发现每处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 基面层类：道路翻浆、泛油，发现每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 人行道 | 坑洞、错台、拱起、沉陷、松动、路缘石歪斜，发现每处扣0.5分。 | 15 |  |
|  |  |  | 缺失超过一平方，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 附属设施：路名牌、桥梁限载牌、管养标识牌等 附属设施锈蚀、破损、缺失等病害问题，缺失扣1分，锈蚀扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 桥梁 | 桥面系：桥面铺装、人行道、栏杆、伸缩装置、排水设施，每发现一处病害扣0.5分。 | 10 |  |
|  |  |  | 上部结构：桥梁主体部件及固件，每发现一处病害扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 下部结构：支座、墩台、基础、抗震设施，每发现一处病害扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 其他设施：声屏障、桥头搭板、挡墙，每发现一处病害扣0.5分。 |  |  |
|  | 内业 | 巡视 | 落实巡视员制度，每项设施落实到人，按照相关频率进行巡视。巡视记录完善，内容准确，并有病害上报和追踪解决记录。巡视记录要有巡视人员和养护负责人签字。道路做到7天巡视全覆盖，桥梁严格按照技术规范要求的巡视频率进行巡视，配备与设施量相符的巡视员及巡视数字终端设备。（要有路政巡视记录）不齐全，每处扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 维修记录 | 养护维修记录要齐全，并附维修前后对照图片。有养护维修质量自检记录，有维修班组长和质检人员签字。不齐全，每处扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 养护报表 | 有养护作业计划和养护工作量月报表，报表格式统一，上报及时、准确。不齐全，每处扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 桥梁定期检测 | 有桥梁检测评定计划，并按计划开展检 测评定，按时报送评定结果。桥梁常规定期检测数据齐全。每处扣1分 | 3 |  |
|  |  | 内控机制 | 内部管理制度和考核制度齐全，并认真执行。养护单位须购买企业员工意外伤害险及公共安全责任险。不全每处扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 应急管理 | 制定各类应急预案，并建立30分钟覆盖全区的应急基地，基地内须配备24小时值班应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备。组织人员培训和应急 演练。发生突发事件，反应迅速、处置及时， 并按信息报送程序报送相关信息。每处扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 安全文明施工 | 确保区管道桥安全运行；职工需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；施工现场围护到位、警示标志设置齐全、施工人员按操作规程穿戴防护用具、有安全生产、作业垃圾处置管理台账。每处扣0.5分。 | 2 |  |

第四部分． 合 同

甲方（全称）：           （以下简称“甲方”）

乙方（全称）：           （以下简称“乙方”）

受甲方委托，乙方承包2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目，根据《中华人民共和国民法典》，为明确双方权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条、本合同确定的市政设施养护范围：

1、本项目养护范围主要包括对梁溪区通虹路等415条道路，动力桥等156座桥梁及其附属设施的日常管理、养护及该道路范围内路政工程的沟槽回填、修复等工作，具体详见附件《2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目设施清单》。

第二条、本合同确定的服务期限

1、本项目服务期限：3年（自合同签订生效之日起三年，根据履约情况，合同管理期间符合履约要求的，与甲方续签下一年合同，每年签订一次合同）。本次合同服务期为     年  月  日起至   年   月    日。

2、本次合同服务期维护期结束后的十五个工作日内，甲方将组织召开履约验收会，验收小组按照《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》及本合同确定的市政设施养护技术质量标准，对照乙方提交的本项目维护资料进行验收，并出具验收意见。

第三条、根据政府采购程序确定的本项目养护作业中标金额为：人民币（大写）：（￥      元），本周期养护合同金额为：             元。

第四条、本合同确定的市政设施养护技术质量标准：

1、本合同执行的技术规范文本：《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013），《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018），参照《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》。 （上述标准如有修改，按新标准执行）

2、乙方根据本合同执行的技术规范文本和其他相关行业规定的内容开展相应的养护工作，并达到所规定标准。甲方按照《无锡市市管道桥养护管理考核办法（试行）》（2023年9月11日正式施行）及《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》在本合同确定的养护作业时限内对乙方的养护作业行为进行检查和考核。

第五条、乙方的义务：

1、乙方应在中标养护期限内对所承包的设施实行维护管理和维修，在设施安全保护区域内及时制止从事影响使用和安全的活动。乙方有义务对养护的市政设施范围内的其他设施的完好状况（如交通设施缺失等）进行反映、报告和安全应急处置，还需同时通过社会公众服务热线12345或联络群等方式上报，做好相应的安全维护，并应做好台账。

2、乙方须对承担养护的所有城市道路、桥梁设施配备专职巡视员和巡视交通工具，所有巡视员按照要求配备数字终端设备（数字终端设备使用应满足“梁溪区市政绿化智慧监管平台”要求，目前满足巡视轨迹、巡视打卡功能要求，后期满足巡视问题发现、问题整改等闭环记录要求），对巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。设施的巡视频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《市政园林行业精细化养护标准细则（试行）》的要求，道路设施和桥梁设施的巡视周期、桥梁各部件的巡视频率应达到养护规范要求，通过数字终端设备及系统显示的巡视轨迹应覆盖所有养护设施。路政工程修复时限按《加强城市道路挖掘实施意见》执行。

3、乙方须对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定的沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害及时维修，使病害处理在萌芽状态。

4、乙方在桥梁养护作业中，须根据桥梁的不同病因，严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护；桥面铺装层病害处理时间参照道路要求；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。

5、人行道的日常养护要及时修复坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损等病害问题，保证人行道完好平整。人行道修补应采用同质、同规格材料，如无法满足，应先征得甲方同意后，才可实施。

6、乙方在桥梁养护作业中，须根据桥梁的不同病因，严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护；桥面铺装层病害处理时间参照道路要求；乙方须切实做好桥梁结构及部件的养护工作，及时做好各类观测、测量、检测工作：桥梁结构变位测量，支座观测检查维护，桥梁的沉降测量，钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁裂缝观测，伸缩装置间隙测量，伸缩装置水平错位、相对高差测量，桥梁常规定期检测等桥梁养护工作。如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。

7、路名牌、桥梁限载牌、桥梁限高牌、道路公示牌、桥梁公示牌确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损污等在24小时内修复，每月保洁不低于一次。

8、挡墙应坚固、耐用、完好。挡墙倾斜超过20mm或鼓胀、位移、下沉超过20mm时，应进行维修加固。挡墙拆断应及时加固，开裂超过10mm，应进行封闭。

9、乙方应对桥洞易燃易爆垃圾及时清理，保证安全，如一旦发生燃爆以及引起的次生灾害，由乙方承担一切责任。

10、乙方应负责路政工程的修复工作。乙方应当及时与管线开挖（施工）单位办理交接手续，路政工程沟槽移交后的24小时内完成回填，恢复城市道路通行，并在3日内完成沥青面层修复，特殊情况应当按照甲方的要求立即回填修复。未在规定期限内完成修复的，甲方将视情形扣除该工程款的10﹪～20﹪。乙方应当加强对沟槽修复后的巡查，发现沉陷超过道路养护技术规范的要求时应当及时进行二次修复。乙方应做好路政工程安全文明施工措施的落实。乙方应当在沟槽修复后15天内将路政工程结算书提交给管理单位。

11、在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

12、乙方对承包范围的设施有保护义务，需在24小时内发现违章占用、挖掘和破坏市政设施的行为，采取有效方法制止正在进行的违规行为；查明情况后及时告知甲方，并配合甲方做好后续工作。

第六条、乙方在投标文件中相关承诺条件为：

1、项目负责人：

2、符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016），《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013），达不到质量要求，负责返修至合格，返修费用自付。

3、乙方应为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，为本项目购买公共安全责任险（保额不低于500万元），费用已含在合同价内。

第七条、付款方式：

1、本合同养护经费按季度拨付。每季度拨付金额=该次合同金额/4-考核扣款（如有））。

2、养护范围内的桥梁、道路在养护期间，如发生因轨道交通、道路改造、桥梁改造等原因造成的较大面积的占路围挡施工，占用时间达30天以上，将扣除施工期间该道路相应的养护经费。

3、上级或其他部门在项目履约过程中新增交付管养设施，需由中标单位进行管养，增加金额在3%（含）以内的工程量，本项目合同金额不调整，超出3%部分按政府采购法相关规定签订补充协议。

第八条、其他条款：

1、考核及验收标准应按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013），《声屏障结构技术标准》（GB/T 51335-2018），参照《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》。（上述标准如有修改，按新标准执行）

2、乙方对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用，甲方视同乙方养护作业的应有成本费用，由乙方自行承担。季度养护质量检查按《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》进行考核，以确保合同期内市政设施的完好。（上述标准如有修改，按新标准执行）

3、乙方应及时进行道路的年综合设施完好率自检，并将自检材料（必须得出道路综合设施完好率和桥梁BCI值）在每年的12月25日前交给甲方。

4、乙方应在每年1月20日前将本年度的桥梁定期检测计划上报至甲方。

5、乙方应制定相应的养护方案、包括达到养护标准的措施、内部管理制度等。另需制定安全养护、文明施工、应急处置、重大活动保障、投诉处理方案、扫雪除冰等专项方案。乙方必须完成该道路范围内路政工程的修复工作（费用按照《江苏省城市道路挖掘修复费标准》（2016版）另行按实结算）。各类应急处置、防汛排涝、扫雪除冰应急抢险、突击创建、活动保障等费用包括在年养护经费中，不再另行增加费用。

6、乙方须按市城市生命线平台、其他各级市政管理平台及甲方要求，按时正确地输入养护道路上各项道路桥梁信息数据。主要有：道路桥梁静态信息、道路桥梁巡视记录，道路桥梁病害和道路桥梁维修记录，桥梁结构常规定期检测记录和定期观测记录，道路桥梁大中修记录，桥梁BCI值评定和各项年度报表等。道路桥梁各类信息输入时间：道路桥梁信息系统的静态信息数据，乙方应在中标资料交接后10天内完成输入；道路桥梁维修数据在完工后10天内完成输入；桥梁结构定期检测数据在评估报告交接后30天内输入；桥梁常规定期检测数据在每年的年底之前输入。其余数据按规定时间输入。

7、乙方应高度重视养护工作，中标供应商应按照业主方的要求派员及时参加各类养护会议。

8、乙方应积极完成甲方下达的任务，包括但不限于如下任务：应急抢险救灾，重大活动保障，省、市、区各类信息化数据统计工作等，完成效果作为考核内容的一部分。

9、乙方在日常巡视时，对于非法损坏市政设施的行为，及时发现当场阻止，并有相应的保护措施。已造成损坏事实的要求施工单位立即修复，恢复原状。对不服劝阻的行为，应予以110报警，同时报告甲方，要求路政稽查或行政执法。

10、安全责任：乙方在养护作业权合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由乙方负责承担。发生人员死亡责任事故的，甲方有权解除养护合同。

11、本合同具体考核标准按《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》执行。甲方每季度对乙方养护作业进行考核，乙方季度考核得分每扣1分扣除当季养护经费10000元。得分95分（含95分）及以上，不额外扣除当季度养护经费；90分-95分（不含95分），额外扣除当季度养护经费10000元；85分-90分（不含90分），额外扣除当季度养护经费30000元；85分（不含85分）以下，额外扣除当季度养护经费的100000元。连续两个季度考核总分在85分以下的，双方解除养护合同。

12、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 双方协商调解；

(2) 调解不成时，双方约定向发包单位当地人民法院提起诉讼。

13、甲方另行向乙方移交资料册，（实际册数以竣工资料交接表为准）双方签收资料文件为本合同的附件，享有本合同的同等法定效果。合同期满乙方应完整无缺归还甲方。乙方应充分重视工程档案资料的保管工作，在养护期满归还档案资料时，如缺失档案资料，每缺少一册，扣除2万元/册。

14、合同签订地点：无锡市梁溪区城市管理局。

15、本合同一式柒份，甲方执叁份、乙方执叁份、见证方壹份，双方签字盖章并经见证后生效。

甲        方：（公章）	                 乙        方：（公章）

地址：                                   地址：

法定代表人：（盖章或签字）               法定代表人：（盖章或签字）

委托代理人：（盖章或签字）            	委托代理人：（盖章或签字）

电话：	                                   电话：

传真：	                                   传真：

开户银行：	                            开户银行：

账号：                                  	账号：

年   月   日                               年   月   日

见证方（盖章）：

日期：      年    月    日

合同附件：《2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目设施清单》

《无锡市梁溪区城市管理局区管市政绿化设施养护管理考核办法（试行）》

- 第五部分．附件（投标文件格式）

公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）

- 投标函

致：江苏广源通项目管理有限公司

一、我们收到贵方采购编号         采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次              （项目名称）              的投标。

二、我方愿意提供江苏广源通项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由商务文件、技术文件组成。（相应内容上传至投标客户端）。

- 1.商务文件部分包括：

- 1）投标函（格式见附件）

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

1.关于资格的声明函（格式见附件）；

2.法人或者其他组织提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件、税务登记证（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本）；自然人提供自然人的身份证明；投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；

3.投标供应商的市政公用工程施工总承包二级及以上资质或同时具备市政公用工程施工总承包三级资质和特种专业工程（结构补强）资质原件扫描件；

4.投标供应商有效的安全生产许可证原件扫描件；

5.项目负责人必须具备二级（含）以上注册建造师资质证书（市政公用工程）及项目负责人安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件；

6.投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

7.投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件）；

8.投标供应商近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的（2023年度或2024年度）审计报告和所附已审财务报告；

9.投标供应商近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

10.投标供应商近一年度中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

11.被授权代表人、项目负责人提供法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

12.承诺书（格式见附件）；

13.政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

14.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

15.供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（格式见附件）

16.联合体协议书（联合体投标的必须提供，格式见附件）。

注：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件上传至投标系统中并加盖公章。

供应商以联合体投标时，上述资格证明文件中：第1、5、11项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供，剩余资格要求联合体成员单位也必须提供。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（2）补充证明文件

1.公司情况说明：公司简介和经营情况说明。

2.投标供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍。

3.投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）。

4.项目团队人员配备情况表（格式见附件）。

5.项目负责人简历表（格式见附件）。

6.拟投入本项目的车辆设备一览表（格式见附件）。

3）报价部分

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）明细报价表

- 投标总价（表1）

- 单项工程投标报价汇总表（表2）

- 单位工程投标报价汇总表（表3）

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表4）

- 综合单价分析表（表5）

- 总价措施项目清单与计价表（表6）

- 其他项目清单与计价汇总表（表7）

- 暂列金额明细表（表8）

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表9）

- 专业工程暂估价及结算价表（表10）

- 计日工表（表11）

- 总承包服务费计价表（表12）

- 规费、税金项目计价表（表13）

- 发包人提供材料和工程设备一览表（表14）

- 承包人提供主要材料和工程设备一览表（表15）

- 明细报价表（表16）

2.技术文件部分（暗标）

1）服务方案

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我方认为贵单位有权决定中标者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏广源通项目管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （二） 关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏广源通项目管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 年     月     日

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏广源通项目管理有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件正反面 |  | 授权代表身份证复印件正反面 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月    日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：   职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖公章）

日期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）开标一览表（格式）

- 开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购编号：

| 项目名称 | 2025-2028年梁溪区区管市政设施管养服务项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 其中2025-2026年度报价 |  |
| 其中2026-2027年度报价 |  |
| 其中2027-2028年度报价 |  |
| 养护期 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                       日期：   年   月  日

填写说明：

- 开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 投标报价不得超过最高限价及年度限价，否则按无效标处理。

- （五）明细报价表

（1）、投 标 总 价

表1

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（单位盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

（2）、单项工程投标报价汇总表

表2

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（3）、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                                   表3

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计=1+2+3+4+5 |  |  |

（4）、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表4

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）、综合单价分析表

表5

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

（6）、总价措施项目清单与计价表

表6

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

| （7）、其他项目清单与计价汇总表 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 金额（元） |  | 备注 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

（8）、暂列金额明细表

表8

| 工程名称：单位工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标供应商应将暂列金额计入投标总价中。

（9）、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表9

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

（10）、专业工程暂估价及结算价表

表10

| 工程名称：单位工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 金额（元） |  | 备注 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：此表由采购人填写，投标供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

（11）、计日工表

表11

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（12）、总承包服务费计价表

表12

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（13）、规费、税金项目计价表

表13

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

（14）、发包人提供材料和工程设备一览表

表14

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表前五栏与第七栏由采购人填写，投标供应商应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

（15）、承包人提供主要材料和工程设备一览表

表15

工程名称：                       标段：                    第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由投标供应商填写。

2.此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

- （16）、明细报价表（格式）

表16

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（六）承诺书（格式）

- 承诺书一

- （投标供应商名称）在此承诺：

- 我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

- 若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二（格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一合同项的政府采购活动的行为。若发现上述行为，贵单位可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

我公司近三年内无安全事故和质量事故，无文明施工市级不良记录，如经调查发现情况不属实，贵单位可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

为进一步加强非道路移动机械污染防治，改善环境空气质量，保障人民群众身体健康，我单位承诺中标后完全执行《无锡市人民政府关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械有关事项的通告》（2022年1月1日施行）规定，不在无锡市区一类禁用区使用未达到国Ⅱ排放标准的所有非道路移动机械，不在无锡市区二类禁用区内使用未达到国Ⅱ排放标准的柴油工程机械、柴油叉车。以上承诺如有不实，我公司自愿放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- 承诺书三（廉政承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

承诺书四（格式）

致：         （采购人名称）

1、我公司承诺：取得中标通知书（中标公告发布）7日内，将招标文件采购需求中要求及投标文件中承诺的人员、物资设备、养护场所、应急仓库进场接受采购人的核验，7日内未提供或现场核验不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格，如发现弄虚作假行为，将上报主管部门列入诚信黑名单。

同时我方承诺，根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准。通行证范围必须包括本项目实施区域。我方提供承诺车辆在无锡交警微信公众号通行证信息查询截图，复印件或扫描件加盖公章，原件备查。取得中标通知书（中标公告发布）7日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格，如发现弄虚作假行为，将上报主管部门列入诚信黑名单。

2、我公司承诺：取得中标通知书（中标公告发布）15日内，将招标文件采购需求中要求的保险材料交由采购人核验，15日内未提供或提供的材料不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格，如发现弄虚作假行为，将上报主管部门列入诚信黑名单。

给采购人造成的损失，愿意按实际损失进行赔偿。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （七）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次  （项目名称）     进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：______________

电 话：__________________，传 真：

代表姓名：_______________，职 务：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

- （八）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

- 注：以上所称 “较大数额罚款”的金额标准是指：《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）中规定的标准，即：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （九）项目团队人员配备情况表（格式）

项目团队人员配备情况表

投标供应商名称（盖章）                    采购项目编号：

| 项目组人员配备 | 按服务内容劳动力投入情况填写 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 岗位 | 学历 | 职称 | 专业技术证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：1. 表格不够可自行延长。

- （十）项目负责人简历表（格式）

- 项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 籍 贯 |  |
| 健康状况 |  |  |  |
| 现住址 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 执业状况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 有何特长 |  |  |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （十一）拟投入的主要机械设备表（格式）

拟投入的主要机械设备表

- 项目                             采购项目编号：

| 序号 | 机械设备 名称 | 品牌、型号规格 | 数量 | 自有/租赁/ | 所属单位/租赁单位 | 车牌号 | 发动机号 | 车辆类型（以车辆行驶证登记为准） | 提供证明材料（列出证明材料明细及在投标文件中的具体页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 满足采购需求的养护设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 满足采购需求的基础上投标供应商自主拥有或租赁养护机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：本表格按招标文件评分标准要求填写并附相关证明材料。表格不够可自行扩展。

- （十二）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

- 投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月末资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月末股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

- （十三）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十四）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日　期：

- （十五）联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加      （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

（某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示， 进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。

本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

- （十六） 服务方案，暗标

（按照评分办法进行编制）