招　标　文　件

项目名称：连云港市2024年度高标准农田建设项目市级验收与评价第三方技术服务（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-XHZX-G2025-0008

采   购   人：连云港市农业农村局

采购代理机构：江苏协鸿工程咨询有限公司

2025年6月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	45

第六章  投标文件格式	48

# 第一章  投标邀请

受连云港市农业农村局的委托，江苏协鸿工程咨询有限公司就连云港市2024年度高标准农田建设项目市级验收与评价第三方技术服务（专门面向中小企业）（JSZC-320700-XHZX-G2025-0008）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市2024年度高标准农田建设项目市级验收与评价第三方技术服务（专门面向中小企业）的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年07月01日09：00：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-XHZX-G2025-0008

项目名称：连云港市2024年度高标准农田建设项目市级验收与评价第三方技术服务（专门面向中小企业）

预算金额：人民币70万元，报价超过预算金额的按无效响应处理；

采购方式：公开招标

采购需求：连云港市2024年度高标准农田建设项目包括项目30个，建设面积16.4万亩（其中新建2.4万亩，改造提升14万亩），总投资40400万元。涉及全市6个县区（功能板块）、26个乡镇、128个行政村。本次采购主要包括2024年度项目市级验收、工程质量抽检、建设与绩效评价、验收培训等工作，要求投标人能按约定组织相关专家、具备相应资格的专业技术人员和相关专业设备等，独立且协同开展项目验收等工作，并对验收过程和验收结果负责，能严格按照有关要求组织开展高标准农田建设与绩效评价工作，保证所提供的技术服务全过程和所出具的全部成果资料专业规范、公正客观并经得起核查。具体内容详见采购文件第四章“项目需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起至省市农业农村部门规定的截止时间，完成市级验收（含工程质量抽检）并按要求提交项目验收全部纸质原件和电子资料。市级验收截止之日起至省级抽查抽验结束，配合采购人做好省级对本年度项目的抽查抽验工作；根据培训方案完成各项培训内容；建设与绩效评价自合同签订之日起至省农业农村厅规定的截止时间，完成相关评价并按要求提交项目评价工作成果。

本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体。

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）通过资格审查的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、开标、签约与履行合同过程中，仍附有连带的和各自的法律责任。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

参与连云港市2024年度各县区和功能板块高标准农田建设项目县级初步验收、工程质量检测等工作的单位或机构（含联合体各方）不得参与本次采购活动。

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

（三）本项目的特定资格要求：按照联合体分担协议，承担质量检测工作的联合体成员须同时具备省级及以上水行政主管部门核发的《水利工程质量检测单位资质等级证书》乙级及以上检测资质(至少包含岩土工程、混凝土工程、量测、金属结构、机械电气等5个类别的前3项）并取得省级及以上质量技术监督局颁发的CMA计量认证合格证书。

1.本项目接受联合体投标，联合体投标的，应同时满足下列要求：

①联合体组成单位不超过2家，并提供联合体协议书（详见第六章投标文件格式），明确联合体牵头单位及联合体成员单位的权利义务，要求明确联合体牵头单位对项目整体质量、进度负总责，其他具体分工可自行协商。

②联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力。

③联合体各成员单位不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目投标。

④联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年06月17日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月01日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市农业农村局

地    址：连云港市海州区朝阳中路14号

联 系 人：马主任

联系电话：0518-85680968

2.采购代理机构信息

名    称：江苏协鸿工程咨询有限公司

地    址：连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦西厅14楼

联系方式：陈工  0518-82341968

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目采购的其他采购活动。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏协鸿工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理服务费为人民币伍仟叁佰元整。以上费用均由中标人在领取中标通知书时一次性支付，支付方式：电汇，网银，现金。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购人、代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。接受联合体的项目，联合体各方均需提供资格审查材料。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向代理机构各提供肆份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包或分包，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

## 十、解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

# 第三章  合同文本

连 云 港 市 政 府 采 购

连云港市2024年度高标准农田建设项目

市级验收与评价第三方技术服务合同

（专门面向中小企业）

合同编号：

采购人：

中标人：       （联合体牵头人）

中标人：      （联合体成员方）

政府采购服务类合同

委托方（以下简称甲方）：连云港市农业农村局

受托方（以下简称乙方）：               （联合体牵头人）

受托方：                                          （联合体成员方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定以及     年  月  日连云港市2024年度高标准农田建设项目市级验收与评价第三方技术服务（专门面向中小企业）项目（项目编号：              ）采购开评标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1服务内容：全市2024年度高标准农田建设项目市级验收、工程质量抽检、建设与绩效评价、验收培训等工作；

1.2服务期限：自合同签订之日起至省市农业农村部门规定的截止时间，完成市级验收（含工程质量抽检）并按要求提交项目验收全部纸质原件和电子资料。市级验收截止之日起至省级抽查抽验结束，配合采购人做好省级对本年度项目的抽查抽验工作；根据培训方案完成各项培训内容；建设与绩效评价自合同签订之日起至省农业农村厅规定的截止时间，完成相关评价并按要求提交项目评价工作成果。

1.3本项目要求实施阶段，甲方将对乙方项目人员进行全程监管，乙方不得随意更换。如变动需报采购人批准，变更后人员的技术级别和数量不得低于变更前人员的级别和数量。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.5合同附件。

三、合同金额

3.1本合同总金额（大写）：     整（￥     ）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，包含但不限于人员工资（含人员保险费用）、专家费、培训费、交通费、食宿费、管理费、税费等全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

四、技术资料

4.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料；

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或对服务人员信息资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、履约保证金

5.1本项目不收取履约保证金。

六、知识产权

6.1 乙方应保证并接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任；

6.2乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同价款支付

8.1验收工作全部完成支付合同金额的40%；验收合格提交验收成果，通过省级抽查后支付合同金额的30%；建设与绩效评价全部完成及相关成果报省级后支付合同金额的15%，相关成果确认不需修改完善后支付合同金额的15%。

8.2甲方自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

九、税费

9.1 本合同执行中产生的一切税费均由乙方负担。

十、质量服务

10.1乙方应按采购文件规定、投标文件承诺及国家有关行业质量标准和要求提供服务。

10.2甲方对乙方提供的服务质量，依据采购文件上的项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关行业质量标准和要求进行监督。合同履行过程中一切风险和损失由乙方全部承担。

十一、双方的责任与义务

11.1甲方责任和义务：

11.1.1甲方有义务按合同规定时间和数额支付给乙方相关费用；

11.1.2甲方有权组织有关人员参与本项目的组织管理和方案实施，监督、协调乙方在项目实施期间的各项工作。

11.1.3乙方进场前，甲方有权审查乙方的服务方案、项目组组成人员的情况等事项，乙方通过甲方的审查后方可进场；

11.1.4甲方有权对乙方项目组负责人提出质疑并向乙方提出书面更换要求，乙方应在15个工作日予以更换相同或以上工作能力的项目负责人；

11.1.5甲方有权要求乙方出具真实、准确的核查报告或其他成果文件；

11.1.6甲方现场负责人或工作人员可以与乙方服务内容进行沟通交流，有权要求乙方不定期汇报项目组工作进展情况，有权依照服务方案对工作进行质量控制；

11.1.7甲方应向乙方提供并允许乙方为工作需要而使用合同双方商议确认的信息、数据、资料（但不得外泄）；同时应根据乙方提出的要求及时协调业务部门进行必要的沟通和交流。项目数据及相关资料的所有权、知识产权等权利归甲方所有。

11.1.8验收期间严格遵守中央八项规定精神，严肃工作纪律。

11.2乙方责任和义务：

11.2.1 乙方应组建能够满足本项目需要的项目组，按照项目工作范围和内容完成工作，并按合同约定向甲方汇报项目工作进展，将汇报材料抄送甲方；

11.2.2乙方在实施过程中，非不可抗力因素或未经甲方同意，不得自行调整项目组人员；

11.2.3乙方应保证项目的实施进度按照经双方确认的实施计划执行，实施过程中，应及时与甲方沟通交流，确保验收工作顺利完成。

11.2.4乙方必须保证其拥有从事本项目实施工作的资质及实施能力，组织相关项目人员进行实施；并根据双方合同及投标文件约定的需求按时、按质、按量完成项目各项工作。

11.2.5未经过甲方允许，乙方不得将合同的全部或部分转包给第三方。

11.2.6乙方在履行合同期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方合法权益。

11.2.7未征得有关方面同意，不得泄露与本项目有关的保密资料；

11.2.8乙方承诺应在保证服务期限和服务质量的前提下履行合同，合同履行过程中发生安全事故责任、纠纷等一切风险由乙方全部承担。

11.2.9验收期间严格遵守中央八项规定精神，严肃工作纪律。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同金额的5%违约金。

12.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款经乙方催要仍不支付的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之三违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

12.3乙方须按承诺的内容完成本项目需求内容，拟派的项目组负责人必须全过程参与本项目的指导服务工作，如服务期间项目组负责人不在现场，被甲方每发现1人次支付违约金2000元，被发现3次的甲方有权解除合同，由乙方承担相关法律责任。

12.4乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

12.5乙方虚假承诺及由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，或者乙方没有按照合同约定履行义务的，乙方应按照合同金额的20%为标准向甲方支付违约金。

12.6乙方因提供服务不当，对被服务对象造成伤害或被服务对象多次投诉造成不良社会影响的，甲方有权及时终止合同。由此引起的甲方损失及赔偿责任由乙方全部承担。

12.7乙方在项目服务期内出现拖欠工资、信访事件应在两个工作日内处理完结。如处理不及时或造成5人以上群访，发生一次扣合同价款的3%，发生二次扣合同价款的5%，发生三次甲方有权解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地的法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

14.2因一方违约引发诉讼的，违约方承担守约方因诉讼而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等一切相关费用。

十五、合同解除

出现下列情况之一的，合同将解除：

15.1合同期满的；

15.2国家法律、法规、条例调整，或被国家执法机关查封关闭的；

15.3发生法律、法规禁止或严重损害甲方利益的行为的；

15.4如有转让、分包或合同其他条款约定禁止（处罚）行为的，甲方有权解除合同，由此引起的甲方损失及赔偿责任由乙方全部承担；

15.5乙方及服务人员发生严重纠纷、事故，影响秩序的，以及其他严重影响甲方声誉情况的；

15.6发生其他比较严重足以导致合同必须解除的情况的。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；

16.2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

16.3本合同正本一式伍份，甲乙双方各执贰份、采购监督部门执壹份，具有同等法律效力。

甲方：                    乙方（牵头人）：              乙方（成员方）：

地址：                    地址：                       地址：

法定代表人：              法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：                 委托代理人：

电话：                    电话：                       电话：

传真：                    传真：                       传真：

签订日期：    年    月    日

农田建设廉政合同

甲方：连云港市农业农村局

乙方：                （联合体牵头人）

乙方：                （联合体成员方）

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证项目优质、高效、有序进行，连云港市2024年度高标准农田建设项目市级验收与评价第三方技术服务（专门面向中小企业）采购项目的委托人连云港市农业农村局（以下简称“甲方”）与中标单位           （联合体牵头人）、           （联合体成员方）（以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律、法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行项目合同文件各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），严禁损害国家和集体利益，违反农田建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不准在乙方安插亲友及介绍销售产品，不得向乙方指定服务、采购等单位或部门；不得挤占、截留、挪用合同款项或超进度拨付合同款项。

（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物，不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准参加乙方组织的吃请、娱乐活动；不准要求或者接受乙方提供交通工具、通讯工具、办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（五）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方服务项目有关的材料设备供应、服务分包等经济活动。

（六）甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人服务团队。

（七）甲方不得为任何单位或个人提供资金担保。

（八）执行中央、省、市关于改进工作作风、密切联系群众的规定以及《农田建设工作纪律“十不准”》、《江苏省农田建设“五严禁五不准”工作规定》和《连云港市农田建设“六严禁六不准”工作规定》。

第三条：乙方在廉政建设方面的义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加与服务项目相关的吃请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶和配偶、子女、亲友出国（境）旅游等提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方及其工作人员不准与被验收项目监理、施工、质检、审计、县级初验第三方等单位串通或存在利益勾连，不准以任何理由、任何形式向被验收对象和项目有关参建单位索要财物或好处；不准违反质量检测与评定、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响验收结论。

（六）乙方不准违反规定将承担的服务项目转包或分包。

（七）乙方不得以任何理由拖欠、克扣聘用人员和农民工的工资。

第四条：违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，按管理权限并依据有关规定查处；给乙方造成经济损失的，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员有违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，按管理权限并依据有关规定查处；构成犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成损失的，按有关规定予以赔偿；情节严重的，由甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入农田建设市场的处罚。

第五条：双方约定

双方各自在接受本单位上级主管部门或行业主管部门对合同执行情况监督检查的同时，自愿接受市级纪检、监察部门及其派驻纪检监察机构对合同执行情况的监督检查与裁定评价，并自觉做好配合工作。

第六条：本合同作为项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签字盖章后即时生效。

第七条：本合同有效期为合同签订之日起至省级抽查抽验结束后止。

第八条：本合同甲、乙双方各执贰份，送交双方监督单位各壹份。

甲  方：                 乙方（牵头人）：               乙方（成员方）：

地址：                   地址：                        地址：

法定代表人：             法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：             委托代理人：                  委托代理人：

电话：                   电话：                        电话：

传真：                   传真：                        传真：

签署日期：    年  月  日

履约信用承诺

致：连云港市农业农村局

我公司         （联合体牵头人）、          （联合体成员方）作为连云港市2024年度高标准农田建设项目市级验收与评价第三方技术服务（专门面向中小企业）采购项目的中标人，现向贵单位郑重承诺：

1.坚持公正守法、诚信履约，自觉遵守有关法律法规和农田建设规章制度，不从事违法违规活动，所出具的所有文件资料均为真实有效。

2.自觉遵守行业规范，执行质量标准，确保按期保质保量完成本项目合同约定的服务事项。

3.在本项目采购过程中，未伪造、借用、盗用、转让资质（格）或将资质（格）借与他人参与投标，未与其他投标人串标、围标、抬标，未排挤其他投标人或以不正当竞争为目的而以低于成本报价投标，未向采购人、评委和其他工作人员行贿或变相给好处。

4.不将本项目转包、分包，不签订阴阳合同，自觉签订廉政合同。

5.严格按照采购人验收工作方案、第三方工作规定和有关要求开展项目服务，自觉服从采购人及其派出机构和人员的监督指导与组织协调。

6.确保按不低于本项目中标文件约定，投入相关人员、设备设施等参与项目服务，确保项目组成员身份一贯性，确保投入人员、设备等力量和条件满足项目内容、进度和质量要求。

7.确保按质量和进度目标开展项目服务，不擅自拖延工期或降低质量标准，对项目服务全过程和结论实行终身负责，确保经得起各类检查和时间检验。

8.在开展项目服务过程中，切实加强安全生产管理。一旦发生安全生产事故，所有责任和损失均由我公司自行承担。

9.主动做好项目后续服务工作，不违规乱加价、乱收费。

10.在任何情况下都不拖欠本项目组成员和农民工工资。

11.遵守农田建设信用监管有关规定，认真做好合同信用履行情况记录与报备，自觉接受并积极配合各级农业农村部门信用监管检查和评价。

12.如因工作不到位或弄虚作假导致项目结论有误，或项目服务存在重大问题以及其他失信违约行为，造成实际经济损失或不良社会影响的，均自觉接受失信惩处。

以上承诺，如有违反，我公司自愿承担相关法律责任及一切后果。如因违反承诺造成诉讼的，我公司无条件承担贵单位因诉讼而产生的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费等一切相关费用。

承 诺 人（公章）：             承 诺 人（公章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

承诺日期：2025年  月  日       承诺日期：2025年  月  日

# 第四章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目预算金额为人民币70万元，投标报价高于预算金额的按无效响应处理。

3、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 人员配备至少具有：会计人员1名，负责财务验收；造价人员1名，负责工程造价验收；监理人员1名，负责工程质量验收；经济师1名，负责建设与绩效评价、效益分析；农田建设项目管理专家1名，负责政策管理验收；专职质检人员3名，负责现场质量抽验。 |
| 2 | 工作设备要求：投标人应提供项目所需的硬件设备，包含但不限于车辆4辆、GPS定位测距仪 3台、滚轮测距仪 3台、混凝土强度回弹仪3台；卷尺、胸径尺、计算器各5件；便携式投影仪、笔记本电脑、打印机各一台；满足工作需要的质量检测设备等。（提供服务承诺函，格式自拟） |
| 3 | 服务期限：自合同签订之日起至省市农业农村部门规定的截止时间，完成市级验收（含工程质量抽检）并按要求提交项目验收全部纸质原件和电子资料。市级验收截止之日起至省级抽查抽验结束，配合采购人做好省级对本年度项目的抽查抽验工作；根据培训方案完成各项培训内容；建设与绩效评价自合同签订之日起至省农业农村厅规定的截止时间，完成相关评价并按要求提交项目评价工作成果。 |
| 4 | 付款方式：验收工作全部完成支付合同金额的40%；验收合格提交验收成果，通过省级抽查后支付合同金额的30%；建设与绩效评价全部完成及相关成果报省级后支付合同金额的15%，相关成果确认不需修改完善后支付合同金额的15%。 |
| 5 | 验收时间：原则上，每个县（区）检查验收时间不超过4日。 |

一、项目背景

高标准农田建设是国家实施藏粮于地、藏粮于技战略，加快补齐农业基础短板、巩固提升农业减灾防灾和综合生产能力、保障国家粮食安全、推进农业农村现代化的重要举措。近年来，连云港市农业农村部门紧紧围绕中央和省市关于“三农”工作的决策部署，认真贯彻落实相关管理规定，大力实施高标准农田建设，加大资金投入，严格项目管理，强化制度保障，切实完成高标准农田年度建设任务。做好项目验收和评价工作，是农田建设管理的重要环节，对确保建设工程质量、发挥建设工程效益、提升农田综合生产能力、推进乡村振兴具有重要意义。现优选第三方技术服务单位，承担市级验收与评价等工作，实现由“专业的人做专业的事”，切实保障市级验收与评价工作质量与成效。

二、服务内容

本次采购主要包括全市2024年度高标准农田建设项目市级验收、工程质量抽检、建设与绩效评价、验收培训等工作。

（一）市级验收（相关要求最终以市级印发的市级验收工作方案为准）

1、验收组织要求

采购人委托投标人独立开展验收工作，投标人对验收结果负责。投标人应按约定组织相关专家、具备相应资格的专业技术人员等成立验收小组，制定验收工作手册，依次赴被验收县（区）独立且协同地开展项目验收工作。

2、验收依据

依据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）、《关于印发〈高标准农田建设项目竣工验收办法〉的通知》（农建发〔2021〕5号）、《关于印发〈高标准农田建设质量管理办法〉的通知》（农建发〔2025〕3号）、《关于印发<耕地建设与利用资金管理办法>的通知》（财农〔2023〕12号）、《关于印发<江苏省农田建设项目管理实施办法>的通知》（苏农规〔2019〕10号）、《关于印发〈江苏省高标准农田建设项目竣工验收实施办法〉的通知》（苏农建〔2021〕24号）、《关于印发<江苏省农田建设补助专项资金管理办法>的通知》（苏财规〔2022〕7号）、《关于印发<连云港市农田建设项目管理实施细则>的通知》（连农规〔2020〕1号）、关于印发<关于进一步加强高标准农田建设项目工程质量管理的意见>的通知》（连农〔2025〕35号）等国家、省、市关于农田建设项目与资金管理的有关规定以及省农业农村厅“1+6”质量监管制度文件，依据项目实施计划和初步设计及其批复文件、施工图以及竣工图表、项目建设合同、资金报账与拨付等文件资料，规范开展项目验收工作。

3、验收程序要求

本次验收主要分为检查验收、复查复验、综合评价、验收通报四个阶段。首先，中标人依据验收工作方案，编制市级验收第三方服务工作手册，组建验收组，通过听取情况介绍、查阅档案资料、组织现场核查、开展质量抽检、走访农户群众等方式，具体开展市级验收工作。验收组一般应划分为（包括但不限于）现场核查、质量抽检、项目档案、资金与财务等小组，根据实际需要分别承担相应业务工作。检查验收结束时，验收组与被验收县（区）交换验收意见。原则上，每个县（区）检查验收时间不超过4日。其次，验收组限期对指出问题整改情况进行复查。需待被验收县（区）相关问题整改完成且通过验收组复查复验后方可出具验收结论。再次，验收组依据总体情况对被验收县（区）进行综合评价赋分，及时向委托人提交验收工作成果。

⑴听取情况介绍。主要是听取县级关于项目建设与管理工作、资金管理工作的情况介绍，重点了解项目计划实施、资金管理、单项工程验收和县级初步验收、县级初步验收与审计发现问题及落实整改等情况，了解各试点项目实施完成情况。项目建设、施工、监理、设计、运行等单位代表可与会，及时了解和反馈有关情况。

⑵查阅档案资料。全面了解项目建设过程，重点核查项目管理制度执行以及工程招投标、项目调整变更、节余资金使用、工程质量检验评定等情况，了解工程产权移交和管护责任、管护制度落实等准备情况；重点核查资金管理制度执行以及配套资金到位、资金报账拨付与使用、各类费用计提与使用等情况。

⑶现场核查工程。一是建设规模。重点核查项目区规划范围、竣工范围与实际完成是否相一致，永久基本农田面积是否充足，上图入库是否规范准确，资金亩均投入标准是否满足要求等。二是工程数量。对应该核查的工程，在现场逐一核对，查看是否按计划、按设计施工，规格尺寸和建设性质等是否与设计一致，有无未完工程；核查项目设施设备型号等是否与设计一致；查看农田林网是否完成，核查树种、数量、规格尺寸等是否与设计相符，成活率是否达到要求；查看竣工图表与规划图、计划表是否一致，若不一致须查看有无按权限规范履行计划调整和设计变更、节余资金增做等手续，能否形成闭环。三是工程质量。主要查看项目工程质量检测结论是否达标，是否通过相关质量评定，是否通过过程验收、单项工程验收和县级初步验收，有无落实问题整改，有无明显缺陷，工程质量是否符合设计要求，对涉及生产安全的工程设施进行重点核查；对应该核查的工程，查看工程外观质量和使用运行情况，对各类机电设备要进行运行测试，所有灌排泵站必须开机试水，未接电或无法打水的灌排泵站不得通过验收；发现项目工程存在重大质量问题的，不得通过验收。如发现项目工程有质量问题嫌疑，要进一步核查监理日志、巡视和旁站记录以及缺陷整改处理、质量检测报告等有关资料，如有必要则加大工程质量破坏性抽检比例和范围。四是规划设计。重点检查主要工程规划设计是否存在明显缺陷，项目是否发生较大投资比例的调整和变更，是否存在无效工程。五是项目“三标”。检查项目区工程标识、标志、标牌、公示牌以及工程编号等是否按规定规范使用或嵌贴、设立；泵房内管理制度、责任人等是否张贴到位；有关安全警示标牌等是否设置到位。六是项目现场。检查项目区建筑垃圾、杂草杂物是否得到及时清理，项目现场是否整洁有序。

需要核查的工程，由验收组依据项目实施计划和竣工图表等，现场随机抽取并确定核查范围和对象，原则上应涵盖所有类别工程。其中，所有泵站、大中小沟生产桥、大中小沟闸涵、渡槽、拦水坝、塘坝、蓄水池等须全部核查，机电设备须全部进行试运行测试，对照实际建成数量核查率应达到100%；防渗渠（管道）、机耕路、林网等，对照实际建成数量核查率不低于20%；位于实地核查防渗渠（管道）上的渠桥、节制闸、斗农门、放（出）水口、窨井等，以及位于实地核查机耕路上的管涵、会车平台、汇交路口等，对照实际建成数量核查率应达到100%。

此外，现场核查时应对照项目实施计划，检查评价农田排灌系统生态化改造、“五化”、数字农田、耕地质量提升、以工代赈等试点项目实施情况。

⑷走访农户群众。主要是了解项目区受益农民对项目建设的意见和建议，作为群众满意度调查的重要依据。走访时需填写农户访问表，记录走访的具体时间，并签字确认。

⑸指出问题确认。各验收小组工作结束后，每位参验人员应分别形成项目核查情况记录并签字确认，及时交流各自验收情况，形成小组内统一意见。根据专业分工，各验收小组分别填写工作底稿（含现场核查、抽检工程清单）并签字确认。在各验收小组分别形成统一意见的基础上，提交验收组汇总形成被验收县（区）项目问题汇总表，由被验收县（区）与验收组签字确认，作为验收评价和落实整改的依据。

⑹交换验收意见。验收组对被验收县（区）项目计划任务完成情况、工程质量、项目管理、资金管理、档案管理等情况作出综合评价，并提出存在问题、整改要求和下步意见，与被验收县（区）交换意见。

⑺限期落实整改。被验收县（区）针对项目问题汇总表，逐条制定并落实整改方案，最长整改时限不超过30日。问题整改全部完成后，由被验收县（区）提出复查（或复查复验）申请。

⑻开展复查复验。验收组组织对指出问题整改情况逐一核查，所有问题均落实整改的，正式出具验收意见。

⑼完成其他工作。复查复验结束后，验收组针对本次验收各县（区）总体情况，客观公正地对被验收县（区）进行综合评价，填写评分表、综合排名表并签字确认。复查复验结束后10日内，中标人向委托人提交本次验收工作成果。

4、验收内容要求

⑴建设任务完成情况。对照项目实施计划及批复、初步设计及批复、施工合同以及计划调整、节余资金增做方案及批复等文件，全面检查评价项目建设任务完成情况。

⑵工程建设质量情况。一是对照项目设计目标，检查项目质量检测、质量评定、过程验收以及其他有关资料。二是按比例对机耕路、防渗渠等砼工程进行破坏性抽检。三是全面对泵站等机电设备设施进行试运行检验。

⑶项目资金管理情况。一是对照农田建设专项资金管理有关规定，检查项目资金使用、报账手续、支出凭证等合规性、完整性。二是检查市县两级财政资金到位情况（开发区项目）。三是检查项目管理费、招投标费、勘测设计费、监理费、质量检测费、审计费以及预备费等费用计提与使用情况。

⑷项目验收准备情况。一是检查单项工程验收、县级初步验收及发现问题整改情况。二是检查工程结算审计、财务决算审计开展以及指出问题整改情况。三是检查申请市级验收文件。

⑸管理制度执行情况。一是检查项目法人责任制、招投标、合同管理、工程监理、质量检测、审计、资金和项目公示等制度执行情况。二是检查省农业农村厅“1+6”质量监管制度贯彻落实情况，重点检查隐蔽工程等举牌验收资料。

⑹档案资料管理情况。主要检查项目选项立项、计划管理、组织实施、工程验收等过程档案资料是否齐全、完备，是否按《江苏省农田建设项目档案管理指南》要求及时分类立卷归档，签字盖章等是否齐全有效等。

⑺其他有关情况。一是检查工程“三标”情况。二是检查各类试点项目实施情况。三是检查上图入库情况。四是检查工程产权移交及管护责任落实准备情况。五是开展群众满意度测评。

（二）工程质量检测（抽样）

1、投标人须具备检测时需要的相关试验检测仪器、设备。

2、工程质量抽检内容与比例（包含但不限于以下内容）：

⑴对机耕路、防渗渠进行破坏性抽检，其中机耕路主要检测面层厚度、宽度、强度，垫层材料、厚度、宽度、压实度，路肩回填土宽度、厚度、压实度等内容，按水利工程相关规范规程采取钻芯取样、量测等方式进行，每个项目机耕路随机抽检数量不少于5条；防渗渠检测断面尺寸、渠道厚度和强度、配筋规格和数量（如果有）、压顶尺寸和强度等内容，每个项目防渗渠随机抽检数量不少于5条。以上，如发现质量问题或嫌疑，应查阅档案资料，可视情增加抽检比例。

⑵对所有泵站、大中小沟生产桥、大中小沟水闸、渡槽、拦水坝、塘坝、蓄水池等砼工程，主要检测砼强度、保护层厚度等内容。

3、工程质量检测方式

（1）常规无损检测：目测、现场测量、强度回弹等；

（2）破坏性检测：机耕路钻芯取样、防渗渠破坏性检测及其他必要的破坏性检测等。

（三）建设评价（最终视上级文件而定）

1、工作要求

编写高标准农田建设评价报告。报告内容包括：基本情况、工作组织和程序、评价指标选择与评价标准、建设任务完成情况、耕地质量等别（等级）复核情况、建设成效评价、建设管理评价、社会影响评价、目标和可持续性评价、综合结论等。

评价报告编写完成后，供应商根据规范要求规定，组织相关领域专家对评价指标、评价内容和评价结论等进行全面审查。

评价内容须严格按照要求认真评价，保证自评结果经得起核查，坚决杜绝敷衍交差和弄虚作假，项目单位数据资料报送、投标人抽查复核以及评价打分的工作底稿要存档备查；认真研究项目实施、绩效自评中发现的问题，深入分析问题产生的原因，提出合理可行的建议，作为主管部门工作参考。

2、评价依据

# 高标准农田建设评价规范（GB/T 33130-2024）。

（四）绩效评价（最终视上级文件而定）

1、工作要求

按照省厅相关文件精神，组织开展项目绩效评价。绩效评价内容：一是资金投入使用情况，包括资金到位率、预算执行率等情况；二是资金项目管理情况，包括资金管理、项目管理等情况；三是资金实际产出情况，包括项目任务完成的数量、质量、时效性等情况；四是政策实施效果情况，包括项目实施的经济效益、满意度等情况（具体根据省市要求执行）。评价内容须严格按照要求认真评价，保证自评结果经得起核查，坚决杜绝敷衍交差和弄虚作假。认真研究项目实施、绩效自评中发现的问题，深入分析问题产生的原因，提出合理可行的建议，作为主管部门工作参考。

2、评价依据

省财政厅、省农业农村厅有关文件与要求。

（五）培训

投标人按采购人要求编制培训计划，邀请相关专家授课，组织对高标准农田建设相关管理工作人员进行政策及业务培训，具体承担会务安排与组织工作，包括培训手册制订、相关对接联系、会场布置与服务、后勤保障、资料打印、交通食宿安排、专家费用发放等各项工作。

1、技术培训内容：包含但不限于高标准农田建设项目管理与验收管理、建设与绩效评价、工程质量管理与规划设计、工程招投标与政府采购、廉政风险防控等有关方面。

2、技术培训方式：理论教学。

3、人员要求：完成人数不少于80名（含中标第三方验收人员）。

4、培训时间：不少于2日。

5、培训地点：连云港市区。

三、项目实施及保障方案

1、投标人针对本项目的具体特点，前期从人员配备、进度安排等方面，做好充足的工作准备，同时制定切实可行的工作计划方案。在确保项目质量的基础上，合理安排项目进度，以各项技术、管理措施为手段，进行项目实施过程的动态控制。以关键线路为主要线索，在不同项目实施阶段确定重点控制对象，制定详细的实施细则，综合平衡各项分工，强调相互间的衔接配合，强化进度安排的严肃性，保证项目进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制，确保控制节点的顺利完成。进度安排方案执行过程中，如发现未能按期完成项目计划，投标人须及时检查分析原因，立即调整计划并采取补救措施，确保项目保质保量完成。

2、投标人根据以往工作经验以及本项目的实际特点，制定项目工程验收评价方案、财务验收方案以及政策执行方案。从依据、程序、内容及进度、质量控制、保证措施等方面，确保项目及时完成。

3、投标人配备完善合理的项目组，确保项目的顺利开展及实施；制定完善可行的实施计划以及完善的工作协调方案，把握项目重难点；在管理上，投标人具有一套规范的管理制度体系、工作岗位职责以及奖惩制度，激发员工的工作积极性，同时能够及时反馈并处理出现的问题，加强对项目实施过程中的评估和监控；实行项目负责人质量负责制，加强技术管理的有效性和项目实施过程的科学性、准确性；在风险应对上，投标人须充分考虑到项目实施过程中可能遇到的各种问题，并制定相应的风险解决方案，最大化地减少各种风险对项目实施造成的影响，确保项目能够如期完成。提供项目总结方案，为后续的各项服务做好计划。

四、人员及设备要求

1、人员配备至少具有：会计人员1名，负责财务验收；造价人员1名，负责工程造价验收；监理人员1名，负责工程质量验收；经济师1名，负责建设与绩效评价、效益分析；农田建设项目管理专家1名，负责政策管理验收；专职质检人员3名，负责现场质量抽验。其他工作人员由投标人根据工作内容自行确定，确保满足保质保量按时完成本项目需要。

注：人员配备情况请填写“项目团队人员一览表”。本项目要求实施阶段，甲方将对乙方项目人员进行全程监管，乙方不得随意更换。如变动需报采购人批准，变更后人员的技术级别和数量不得低于变更前人员的级别和数量。

2、工作设备要求：

投标人应提供项目所需的硬件设备，包含但不限于车辆4辆、GPS定位测距仪 3台、滚轮测距仪3台、混凝土强度回弹仪3台；卷尺、胸径尺、计算器各5件；便携式投影仪、笔记本电脑、打印机各一台；满足工作需要的质量检测设备等。（提供服务承诺函，格式自拟）

- 五、商务条款

1、本项目包含的各项内容均须上门服务。

2、验收：需被验收相关单位签字确认。

3、服务期限：自合同签订之日起至省市农业农村部门规定的截止时间，完成市级验收（含工程质量抽检）并按要求提交项目验收全部纸质原件和电子资料。市级验收截止之日起至省级抽查抽验结束，配合采购人做好省级对本年度项目的抽查抽验工作；根据培训方案完成各项培训内容；建设与绩效评价自合同签订之日起至省农业农村厅规定的截止时间，完成相关评价并按要求提交项目评价工作成果。

4、报价要求：本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，包含但不限于人员工资（含人员保险费用）、专家费、培训费、交通费、食宿费、管理费、税费等全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

5、付款方式：验收工作全部完成支付合同金额的40%；验收合格提交验收成果，通过省级抽查后支付合同金额的30%；建设与绩效评价全部完成及相关成果报省级后支付合同金额的15%，相关成果确认不需修改完善后支付合同金额的15%。

6、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

7、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

- 六、特别说明

1、投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整，投标人的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2、投标人报价除包含公开招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的双方应依据行业标准协商确定。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（45分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 工作计划 （5分） | 投标人针对本项目制定工作计划方案，包括但不限于工作准备、工作流程、人员投入与岗位职责、设备设施投入、工作用表使用、进度安排、质量控制、组织协调与沟通、侧重点分析等内容。 方案切实可行，计划安排妥当，重点分析准确，可行性、可操作性强得5分； 方案具有可行性，方案较合理，重点分析较准确，可行性、可操作性较强得3分； 方案可行性一般且有缺陷，计划粗糙，可操作性较差得1分。 未见阐述不得分。 |
| 工程现场检查方案 （5分） | 投标人针对本项目制定项目工程现场检查方案，包括但不限于工程现场检查的依据、范围与内容、程序与方法、进度控制、质量控制、保证措施等内容。 方案切实可行，全面合理，可行性、可操作性强得5分； 方案具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强得3分； 方案可行性一般且有缺陷，可操作性较差得1分。 未见阐述不得分。 |
| 质量检测方案（5分） | 投标人针对本项目制定质量检测方案，包括但不限于主要检测内容、检测执行标准、检测人员与设备、检测方法及精度、检测质量目标与质量保证措施、检测结果应用等内容。 方案切实可行，全面合理，可行性、可操作性强得5分； 方案具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强得3分； 方案可行性一般且有缺陷，可操作性较差得1分。 未见阐述不得分。 |
| 财务验收方案（5分） | 投标人针对本项目制定财务验收方案，包括但不限于财务验收的依据、程序、内容及进度、质量控制、保证措施等内容。 方案切实可行，流程详细具体，可行性、可操作性强得5分； 方案具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强得3分； 方案可行性一般且有缺陷，可操作性较差得1分。 未见阐述不得分。 |
| 档案验收方案 (5分 ) | 投标人针对本项目制定档案资料验收方案，包括但不限于档案资料验收的程序、内容、进度控制、质量控制、保证措施等内容。 方案切实可行，工作措施合理，可行性、可操作性强得5分； 方案具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强得3分； 方案可行性一般且有缺陷，可操作性较差得1分。 未见阐述不得分。 |
| 政策执行方案（5分） | 投标人针对本项目制定政策执行方案，包括但不限于政策执行及档案验收（评价）的依据、程序、内容及进度、质量控制、保证措施等内容。 方案贴合实际，流程详尽，可行性、可操作性强得5分； 方案具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强得3分； 方案可行性一般且有缺陷，可操作性较差得1分。 未见阐述不得分。 |
| 建设与评价 方案 （5分） | 投标人针对本项目制定评价工作方案，包括但不限于评价依据、评价范围与内容、评价程序与方法、进度控制、质量控制、保证措施等内容。 方案切实可行，工作措施合理，可行性、可操作性强得5分； 方案具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强得3分； 方案可行性一般且有缺陷，可操作性较差得1分。 未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，方案包括但不限于培训计划、培训课程、培训对象等内容。 方案内容详细，计划合理，培训方式丰富多样的得5分； 方案内容较为详细，计划较合理，培训方式较丰富的得3分； 培训内容与项目需求中的培训项不对应，有缺项，方案内容简单，培训方式单一的得1分。 未见阐述不得分。 |
| 项目总结评价（5分） | 投标人针对本项目制定总结评价方案，包括但不限于工作成果的编制、提交及其它后续服务等内容。 方案详尽，工作措施合理，可行性、可操作性强得5分； 方案具有可行性，方案较合理，可行性、可操作性较强得3分； 方案可行性一般且有缺陷，可操作性较差得1分。 未见阐述不得分。 |

（3）商务分（45分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 人员配备 （27分） | - 拟派项目组成员中具有中级技术职称的，每提供1人得1分；具有高级及以上职称的，每提供1人得2分。本项最高得8分。 - （一人多证不重复得分，以该人员最高级别职称计分） 2.拟派项目组成员中具有注册造价师的，得3分； 3.拟派项目组成员中具有国家注册监理工程师的，每提供1人得2分，本项最高得4分；（可外聘） 4.拟派项目组成员中具有经济师的，得3分； 5.拟派项目组成员中具有注册会计师的，得2分；（可外聘） 6.拟派项目组成员中具有从事农田建设（或原农业综合开发）项目管理工作5年以上且已离开相应工作岗位3年以上的人员，需提供工作履历表、离开岗位3年以上证明及履历表真实性承诺书，具体格式见附件，每提供1人得2分，本项最高得4分。（可外聘） 7.在满足项目需求专职质检人员配备的基础上，每增加一名专职质检人员得1分，本项最高得3分。 注：一人多证不重复得分。以上项目配备人员（除外聘人员）为投标人职工，需提供由社保机构出具的2024年11月至今任意一个月社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）、有效证书等证明材料原件扫描件上传电子投标文件中；若为外聘人员，需提供聘用证书及有效证明材料。不提供或提供不全不得分。 |
| 业绩 （12分） | 投标人自2020年1月1日以来承接过市级及以上高标准农田建设项目验收类似业绩，每提供1个得3分，本项最高得12分。 注：时间以合同签订时间为准。投标人提供有效的完整合同原件扫描件上传至电子投标文件中，未提供的不得分。 |
| 企业认证 （6分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个得2分，本项最高得6分。 注：投标人需上传有效证书原件扫描件与投标文件中，未提供的不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件（如有，则需要提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有，则需要提供）

八、特定资格要求的证明文件（如有，则需要提供）

九、授权委托书与法定代表人身份证明

十、投标函

十一、中小企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体协议（参考格式。如为联合体，则需要提供）

十四、开标一览表

十五、投标分项报价表

十六、技术要求响应及偏离表

十七、商务要求相应及偏离表

十八、类似业绩一览表

十九、项目团队人员一览表

二十、履历表真实性承诺书

二十一、服务承诺函

二十二、项目需求响应

二十三、其他材料

质疑函范本

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

- （成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：（采购人）

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）（如为联合体，均须提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2）自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：本协议，联合体中各投标人均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

- 十四、开标一览表

项目名称：     项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

- 十五、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

说明：“投标分项报价表”各分项报价合计金额应当与“开标一览表”投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

- 十六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：后附业绩证明材料。

- 十九、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

二十、履历表真实性承诺书

| 姓名： |  | 性别： |  | 身份证号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现作为投标人拟派项目组成员，负责政策执行有关验收工作。 |  |  |  |  |  |
| 原从事农田建设（或原农业综合开发）项目管理工作 年以上，现已离开原工作岗位 年以上。工作履历如下： |  |  |  |  |  |
| 起止年月 |  |  | 单位名称 |  | 从事何种专业工作 |
| 本 人 承 诺 | 本人知晓招标采购条件、资格审查程序以及相关要求，承诺遵守采购的有关要求，保证履历表真实性和完整性。如本人提交材料不真实，或采购条件不符合，或逾期提交资格审查材料，愿意接受取消参加资格的处理且承担一切法律责任。 本人签字： 年 月 日 |  |  | 单 位 审 核 | 该同志履历表内容真实准确。 （单位盖章） 经办人： 年 月 日 |
| 注：表格内本人、经办人应签名，单位应盖章，否则不予受理。 |  |  |  |  |  |

- 二十一、服务承诺函

（请按“项目需求”等内容自行填写，格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十二、项目需求响应

（请按“项目需求”等内容自行填写，格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 二十三、其它材料

投标人对招标采购文件响应有必要提供的材料或评标办法中需要提供的材料。

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。