江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务

项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2025-0423

采购代理编号：ZJ06602553ZC01179

竞争性磋商文件

采购人：江苏省教育考试院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

日期：2025年9月

目录

第一章 竞争性磋商公告2

第二章 供应商须知4

第三章 评审办法15

第四章 采购需求21

第五章 合同主要条款及格式39

第六章 响应文件格式45

# 第一章竞争性磋商公告

江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务的潜在供应商应在江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）获取竞争性磋商文件，并于2025年9月19日09：30（北京时间）前提交响应文件。

江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受江苏省教育考试院（采购人）委托，就江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，现欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2025-0423；采购代理编号：ZJ06602553ZC01179

项目名称：江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务

采购方式：竞争性磋商

采购需求：本项目为江苏省教育考试院2026-2027年度普通高校招生考试信息服务系统的升级开发与运维服务，成交供应商主要承担江苏省普通高考、学业水平合格考、术科类考试的报名、考务管理、志愿填报等业务。详见竞争性磋商文件“第四章 采购需求”。

预算金额（最高限价）：318.10万元人民币；报价超过者按无效响应处理。

服务交付周期：2025年10月15日前须交付可运行的平台，且必须提供能够支撑完成高考信息管理工作所有的技术服务。

交付地点：江苏省南京市，具体由采购人指定。

二、供应商的资格要求

（一）供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供以下材料：

1.供应商具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章；本项目允许法人公司的省级分支机构参加响应，省级分支机构参加响应的，须同时提供：①其法人公司有效的营业执照复印件；②自身有效的营业执照复印件；③法人公司对省级分支机构的有效授权；对于同一法人公司，仅可以其法人公司或者唯一一家省级分支机构参加响应。如法人公司参与响应的，法人公司自身及其下辖的分支机构的相关业绩、资质证书等证明材料对其均有效；如省级分支机构参与响应的，其法人公司自身（不含法人公司的分支机构，参与本项目响应的省级分支机构及其辖属区域内的分支机构除外）取得的相关业绩、资质证书等证明材料对其有效，省级分支机构自身及其辖属区域内的分支机构的相关业绩、资质证书等证明材料对其有效，其他情况的证明材料均不予认可。）

2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[（提供开标前一年内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或开标前一年内银行出具的资信证明，或其2024年度财务报告。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）]

3.供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[1.提供开标前一年内任意一个月的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；2.提供开标前一年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。]

4.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明材料；（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法或不良记录承诺；（提供承诺书并加盖公章）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。具体详见第三章 评审办法。

（三）本项目的特定资格要求：

1.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询供应商信用记录并保存。

2.本次采购不接受联合体响应，不接受任何形式的转包、分包；（提供承诺书并加盖公章）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；（提供承诺书并加盖公章）

注：重大违法记录是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

三、获取竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件获取时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日。

2.竞争性磋商文件获取方式：线上下载。

（1)供应商应于获取时间内前往江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载文件。平台电话：025-83306809。

（2)未按照本公告要求获得本项目竞争性磋商文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

（3）售价：0元。

提醒：供应商必须在上述竞争性磋商文件获取截止时间前完成注册及领取竞争性磋商文件事宜，否则系统到时即关闭，供应商将无法获取竞争性磋商文件。

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月19日09：30（北京时间）

地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室3

五、开启

时间：2025年9月19日09：30（北京时间）

地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2.本项目采购标的所属行业为：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017))的通知》(国统字(2017)213 号)等文件规定，本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.磋商时，请供应商法定代表人或其授权代表出席磋商会议。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省教育考试院

地址：南京市鼓楼区北京西路15-2号

联系人：徐老师

电话：025-83235997

2.采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场

联系方式：程工025-86632670，15050540687

邮箱：chengjy@jcec.cn

3.项目联系方式

项目联系人：程工

联系电话：15050540687

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 编制内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务 |
| 2 | 采购单位名称：江苏省教育考试院 地址：南京市鼓楼区北京西路15-2号 联系人：徐老师 电话：025-83235997 |
| 3 | 采购代理机构名称：江苏省设备成套股份有限公司 地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场 联系方式：程工025-86632670，15050540687 邮箱：chengjy@jcec.cn |
| 4 | 合格的供应商：具体要求见竞争性磋商公告 |
| 5 | 澄清答复：对在磋商截止期前5日之前收到的对竞争性磋商文件的澄清要求予以书面答复；若澄清要求或相应的书面答复时间距磋商采购截止日不足5日的，采购代理机构将顺延本项目的磋商采购时间。 |
| 6 | 响应货币：本次磋商只接受人民币报价。语言：中文。 |
| 7 | 保证金：本项目不收取磋商保证金。 |
| 8 | 响应有效期：磋商后90日 |
| 9 | 递交磋商响应文件的数量： 正本文件的份数：一份 副本文件的份数：三份 电子文档的份数：一份（U盘） 说明： 1、电子文档需提供签章后的正本PDF格式扫描件及同版本WORD兼容格式文件。 2、投标多个标段（如有）的供应商，需按照标段分别准备响应文件，否则所有标段投标都将被拒绝。 |
| 10 | 磋商时间：2025年9月19日09：30（北京时间） |
| 11 | 磋商地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼 |
| 12 | 资格审查方式：资格后审，根据竞争性磋商文件中合格供应商的资格条件对各供应商进行资格审查，不符合竞争性磋商文件要求的供应商作响应无效处理。 |
| 14 | 履约保证金：无 |
| 15 | 招标代理服务费：本次招标，中标供应商按《采购代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）收费标准计算，向采购代理机构支付采购服务费。 招标代理服务收费标准（费率） 中标金额（万元）; 服务类型. 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000--100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. |

供应商须知

### 1.竞争性磋商文件

1.1本文件中采购代理机构为江苏省设备成套股份有限公司；采购单位为江苏省教育考试院，亦称买方；供应商指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；成交供应商指最后成交的供应商，亦称卖方。

1.2供应商应详阅竞争性磋商文件中的所有条款、格式、表式、条件和规范。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由供应商自行承担。

1.3供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

1.4竞争性磋商文件响应文件必须以中文书写。

### 2.竞争性磋商文件的澄清

2.1供应商如须澄清竞争性磋商文件的疑点，可用邮件、纸质等书面形式通知采购代理机构，但通知不迟于磋商采购截止日前5日以使采购代理机构收到（距磋商采购截止日不足5日的，采购代理机构将顺延本项目的磋商采购时间），采购代理机构将用邮件等书面形式答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。

2.2供应商在法定质疑期内，必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权不予接受。

### 3.竞争性磋商文件的补充或修正

3.1在采购截止日5日以前的任何时间，采购代理机构不论由于自己的考虑或对供应商提问的澄清，均可以对竞争性磋商文件用书面补充的方式进行修正。若书面补充与竞争性磋商文件有冲突之处，以最后发出的书面补充为准。

提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构不论由于自己的考虑或对供应商提问的澄清，均可以对已发出的磋商竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购代理机构将在磋商采购截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；若澄清要求或相应的书面答复时间距磋商采购截止日不足5日的，采购代理机构将顺延本项目的磋商采购时间。

3.2对竞争性磋商文件的补充或修正，应以邮件、纸质等书面形式通知所有供应商。

3.3为使供应商在准备响应采购时，有合理的时间考虑竞争性磋商文件的修改，采购代理机构有权决定推迟采购的截止日期，并将此变更通知所有的供应商。

### 4.磋商响应文件的语言

4.1磋商响应文件以及供应商与采购代理机构之间函、电、文件资料往来，都应以中文书写。

4.2供应商已印刷好的产品说明书、制造商授权书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。

4.3任何不符合4.1至4.2项目规定的磋商响应文件和资料，将被拒绝接受或视为无效响应。

### 5.资格文件

5.1供应商需要根据“第一章 竞争性磋商公告 供应商的资格要求”作资格介绍，这些文件应作为磋商响应文件的一部分一起递交给采购代理机构。

### 6.技术合格文件

6.1作为磋商响应文件的一部分，供应商必须提供所供应的产品或服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件。

### 7.磋商响应文件的格式

7.1供应商须按竞争性磋商文件“第六章 响应文件格式”编制磋商响应文件。

7.2供应商应在磋商响应文件中写清相应的竞争性磋商文件编号、供应商全称、地址、邮编、联系人、联系电话，并由授权代表签字或盖章。

7.3报价表须按填表说明详细填写，价格、数量均按此表为准；如有优惠条件须在此表中详细说明。

7.4产品规格及技术参数响应表，供应商须按表填明对采购单位产品在规格及参数等方面的响应情况，并由授权代表签字或盖章。

7.5磋商响应文件应包括但不限于：“第六章 响应文件格式”要求的资料。

### 8.所供服务的价格

8.1采购代理机构对每一项产品或服务仅接受一个价格，任何有选择性报价都不予接受，作响应无效处理。

8.2供应商的报价表，必须有单位公章及法人代表或授权代表签署。

8.3供应商在填写报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。

### 9.磋商报价

9.1供应商应按照竞争性磋商文件要求填报报价一览表及分项报价表。所有报价如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。每项货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，并作响应无效处理。磋商响应文件中，各单价及总价应填写至小数点后两位。

9.2供应商的报价应包括为项目提供服务所需承担的一切费用，应包含完成本服务项目发生的所有含税费用以及供应商认为需要的其他费用等。

9.3 本项目采用固定价格合同；供应商的报价在成交后的合同执行过程中，除采购单位变更采购需求外，服务期间的政策性调整及市场风险等风险费用应含在报价中，确定成交后不予调整。

9.4报价既要有总价，还要有设备及服务的费用测算，即供应商必须报出总价及各项服务内容的分项明细价格，否则该供应商报价可能不被接受。

9.5因供应商所供的货物或服务或其安装质量的原因，导致检验不合格而发生的额外的检测费用由供应商承担；并由供应商承担由此造成采购单位的直接和间接的经济损失。

9.6竞争性磋商文件要求应随机配置的项目及服务，其报价均应计入总价。报价未按竞争性磋商文件要求将某项内容计入总价，如在磋商响应文件中有报价，评审时以供货范围偏离对其进行加价；若供应商有漏报或未按要求报价的项目，评审时将其它有效响应文件中该项的最高价计入其评审总价。供货时供应商应补足有漏报或未按要求报价的项目但供应商不能增加其总价，若增加其响应将被拒绝；总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的项目及服务，若包含在评审时不予核减。

9.7供应商应充分考虑合同中对价格有影响的条款，进行报价。

9.8供应商自行解决项目人员办公、食宿。

9.9磋商响应文件中的货物或服务单价和总价以人民币报价，以元为单位标注。

### 10.磋商响应保证金

本项目不收取磋商响应保证金。

### 11.磋商响应文件的有效期

11.1在采购代理机构决定包括推迟磋商日期起90日内，磋商响应文件应保持有效，有效期短于此规定的磋商响应文件将被拒绝或视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以信函、电报或传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃响应；同意延期的供应商不能修改磋商响应文件。

### 12.磋商响应文件的组成

12.1供应商的磋商响应文件应包括下列部分：

（1）提供供应商是合法的、有资格的并在成交后有能力执行合同的证明文件。

（2）提供产品是合格的并符合竞争性磋商文件要求的证明文件。

（3）提供报价表、产品规格及技术参数响应表。

（4）其他说明。

### 13.磋商响应文件的签署及其形式

13.1供应商对磋商响应文件须准备一式4份，并分别标以“正本”1份和“副本”3份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2磋商响应文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写。

13.3磋商响应文件不应有涂改、增删之处。如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

### 14.磋商响应文件的密封及标记

14.1 磋商响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

14.2磋商响应文件封套上应写明以下内容：

采购项目名称：

项目编号：

供应商全称：

供应商地址：

供应商电话：

在2025年9月19日09：30前不得开启

### 15.截止日期

15.1磋商响应文件须在采购代理机构规定的磋商采购截止时间前，邮寄到或派人送交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第3项的规定，以补充竞争性磋商文件的形式推迟采购的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3磋商响应文件由于不可抗力遗失或损坏，采购代理机构概不负责。

### 16.过期磋商响应文件

在采购截止时间以后收到的磋商响应文件，采购代理机构可以拒收或不启封退回给供应商（不可抗力除外）。

### 17.磋商响应文件的修改和撤回

17.1如果供应商书面要求修改或撤回磋商响应文件，且在采购截止时间前（不考虑不可抗力）提出的，采购代理机构可接受供应商对磋商响应文件的修改和撤回。

17.2供应商的修改或撤回通知必须符合第14项的规定，并在封套上注明“修改”或“撤回”字样后封送给采购代理机构。

17.3除第19项情况外，任何磋商响应文件不得在采购截止时间以后进行修改。

17.4在磋商采购截止时间后至磋商响应文件有效期内，任何磋商响应文件不得撤回。

### 18.采购代理机构磋商

18.1采购代理机构按规定的时间和地点进行竞争性磋商。供应商应委派代表准时参加磋商。

### 19.磋商响应文件的澄清

为有利于评审，采购代理机构在磋商中可随时请供应商对其磋商响应文件中某点加以书面澄清和说明，但不接受供应商主动提出的澄清和说明。这些资料经磋商小组认可后，可作为磋商响应文件的一部分参与评审。

### 20.符合性检查

20.1在详细评审之前，将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了磋商竞争性磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与磋商竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到磋商竞争性磋商文件规定的品牌、型号、性能、供货期、供货范围、服务要求，或者在实质上与磋商竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组认定。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

20.2实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应。

20.3凡遇计算错误应按下列原则修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

### 21.竞争性磋商采购

21.1为了维护采购的严肃性，本次磋商必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，并在江苏省设备成套股份有限公司的组织下，由采购单位代表及有关方面专家组成的磋商小组来进行；

21.2供应商参与磋商及最终报价的前提：磋商响应文件必须实质性满足本磋商竞争性磋商文件的要求。

21.3江苏省设备成套股份有限公司将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派代表准时参加磋商。

### 22.磋商小组成员

由专家库中随机抽取专家（2人）及采购单位代表（1人）组成磋商小组。磋商小组独立开展工作，负责审议所有磋商响应文件，与磋商响应文件实质性满足本磋商竞争性磋商文件要求的参加供应商分别进行磋商，并推荐成交供应商。

### 23.磋商程序

23.1江苏省设备成套股份有限公司将根据“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商采购，供应商可委派代表参加磋商。由磋商小组成员与参加磋商采购的供应商分别单独进行磋商。

23.2磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加供应商试图向江苏省设备成套股份有限公司和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

23.3磋商报价按如下形式进行，即磋商开始前报价（按本磋商竞争性磋商文件要求的格式报价并加盖公章）、磋商结束后最终报价（该报价将作为评审的依据）。报价不公开唱读，仅通过成交结果公告披露成交金额。

23.4磋商结束后，磋商小组将要求所有磋商响应文件实质性满足采购要求的供应商在规定时间内进行最终报价，然后按照磋商竞争性磋商文件规定的各项评审因素进行量化指标评审，按照综合得分由高到低顺序对全部响应供应商进行排序，并推荐综合得分排名前3位的供应商作为成交候选供应商；若综合得分相同，则以最终报价由低到高顺序的顺序推荐；若综合得分且最终报价相同的，按照技术与服务方案优劣顺序推荐。

23.5 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

23.5.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价＜采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

23.5.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

### 24.对磋商响应文件的初审

24.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，磋商响应文件是否大体编排有序且基本符合磋商竞争性磋商文件要求。

24.2 如果磋商响应文件实质上没有响应本磋商竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性的响应文件。

24.3磋商小组将允许修正供应商在磋商过程中对磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.4磋商响应文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

（1）供应商不具备竞争性磋商文件规定的资格条件；

（2）供应商报价超出本项目采购预算或最高限价的；

（3）磋商响应文件未按本须知的规定签字、盖章或进行其他标识；

（4）磋商响应文件中有两个以上的报价（按竞争性磋商文件规定提交备选方案的除外，且必须注明何种报价为主方案，何种报价为备选方案）；

（5）供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件或不同报价的；

（6）磋商响应文件未按竞争性磋商文件规定格式、内容填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

（7）磋商响应文件不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本竞争性磋商文件中打“★”内容，为实质性要求和条件）；

（8）供应商相互串通报价；

（9）供应商以他人名义响应采购，或者以其他方式弄虚作假；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

24.5在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予项目终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家且磋商小组认定剩余有效报价无市场竞争性的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.磋商过程及磋商响应文件的澄清

25.1磋商小组将对确定为实质性响应本磋商竞争性磋商文件的磋商响应文件进行详细评价和比较，并与认为需要澄清的供应商进行沟通，并就本项目需求的价格、服务、质量、性能等逐一进行磋商。

磋商中，磋商竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定的时间内就磋商达成的最终条款进行书面承诺并进行最后报价，供应商的最终报价及磋商书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其递交的磋商响应文件成为实质性响应。

25.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为磋商响应文件的补充部分。

25.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第25.2条的规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

### 26．磋商响应文件的评价和比较

26.1磋商小组所有成员与每一家供应商分别进行磋商，明确采购需求之后要求所有供应商提供最终报价，然后按照磋商竞争性磋商文件规定的各项评审因素进行量化指标评审，按照得分由高到底排序的原则确定成交候选供应商。评审细则见第三章 评审办法。

26.2竞争性磋商确定的最后价格及服务等仍不能满足采购单位的要求，采购人将保留最终放弃本次磋商的权利。

### 27.与采购代理机构的联系

除第19项的情况外，供应商企图影响磋商评审的任何活动，并经磋商小组确认，都将导致其磋商响应文件被拒绝考虑。

### 28.最后审定

通过磋商并进一步检查供应商按第12项规定提供的各类文件资料，检查的结果必须是肯定的，才是授予合同通知书的先决条件。采购单位在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

### 29.成交的通知

29.1成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

29.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

29.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

29.4 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。

29.5 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

29.6 所有磋商响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

30.履约保证金

见供应商须知前附表。

### 31.签订合同

31.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

31.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

31.4竞争性磋商文件中采购单位服务需求及说明、合同条款、磋商响应文件、报价表，有关图表和说明等，均应作为合同附件。

32.诚实信用

32.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同供应商的响应文件相互混装；

不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

32.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

32.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

### 33.采购代理服务费

见供应商须知前附表。

34.联系方式

自获取磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（磋商文件的澄清、修改等）能及时收到，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

第三章评审办法

磋商小组依据下列标准，对供应商的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

一、资格审查标准

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章；本项目允许法人公司的省级分支机构参加响应，省级分支机构参加响应的，须同时提供：①其法人公司有效的营业执照复印件；②自身有效的营业执照复印件；③法人公司对省级分支机构的有效授权；对于同一法人公司，仅可以其法人公司或者唯一一家省级分支机构参加响应。如法人公司参与响应的，法人公司自身及其下辖的分支机构的相关业绩、资质证书等证明材料对其均有效；如省级分支机构参与响应的，其法人公司自身（不含法人公司的分支机构，参与本项目响应的省级分支机构及其辖属区域内的分支机构除外）取得的相关业绩、资质证书等证明材料对其有效，省级分支机构自身及其辖属区域内的分支机构的相关业绩、资质证书等证明材料对其有效，其他情况的证明材料均不予认可。） |
| 2 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[（提供开标前一年内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或开标前一年内银行出具的资信证明，或其2024年度财务报告。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）] |
| 3 | 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[1.提供开标前一年内任意一个月的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；2.提供开标前一年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。] |
| 4 | 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明材料；（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料） |
| 5 | 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法或不良记录承诺；（提供承诺书并加盖公章） |
| 6 | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询供应商信用记录并保存。 |
| 7 | 本次采购不接受联合体响应，不接受任何形式的转包、分包；（提供承诺书并加盖公章） |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；（提供承诺书并加盖公章） |

二、响应文件符合性审查标准

磋商小组依据下列标准，对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签字、盖章 | 响应文件按照竞争性磋商文件要求签署、盖章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书及身份证明。 |
| 2 | 响应报价 | 报价没有超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价 |
|  |  | 每一项产品/服务没有两个或多个报价，竞争性磋商文件如有特别说明的除外 |
|  |  | 接受磋商小组对响应文件报价出现前后不一致的修正 |
| 3 | 实质性条款 | 实质性条款（★条款）没有负偏离并且有佐证材料予以支持 |
| 4 | 商务要求 | 竞争性磋商文件中的商务要求条款，没有任何一项负偏离 |
| 5 | 响应有效期 | 满足竞争性磋商文件要求 |
| 6 | 串通投标 | 没有竞争性磋商文件第二部分供应商须知32.1条的供应商串通投标情形 |
| 7 | 联合体供应商 | 不接受 |
| 8 | 附加条件 | 响应文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 9 | 其他无效情形 | 响应文件没有法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 |

三、评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，若综合得分相同，则以最终报价由低到高顺序的顺序推荐；若综合得分且最终报价相同的，按照技术与服务方案优劣顺序推荐。本项目由磋商小组确定成交供应商。

三、评标标准

| 评分项 |  | 评分标准 | 材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（10分） | 1.报价（10分） | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 |  |
| 二、履约能力部分（28分） | 1.软件能力认证（6分） | 供应商具有有效期内的CMMI5级证书得3分，CMMI4级证书得2分，CMMI3级证书得1分，其他不得分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 供应商具有有效期内的CCRC信息安全服务资质认证证书，得3分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  | 2.信用等级认证（4分） | 供应商具有有效期内的企业资信等级证书，AAA等级证书得4分，AA等级证书得2分，AA以下或没有不得分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  | 3.信息安全管理体系认证（4分） | 供应商具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得4分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  | 4.隐私管理体系认证（4分） | 供应商具有有效期内的ISO27701隐私管理体系认证证书得4分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  | 5.软件著作权（4分） | 供应商具有教育考试相关领域的计算机软件著作权登记证书，每有1个证书得2分，最多得4分（提供软件自主知识产权证明复印件并加盖供应商公章，且知识产权的法定权利人或合法授权使用主体须与供应商一致）。 |  |
|  | 6.业绩（6分） | 2022年1月1日起（以签约时间为准），供应商具有省级及以上考试平台相关业绩的，每有一个得3分，此项满分6分（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，复印件内容须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页，以及其他评分所需内容）。 |  |
| 三、技术与服务方案（47分） | 1.业务需求（4分） | 供应商针对“项目需求”提供方案。优于项目需求且提出合理化建议的得4分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 |  |
|  | 2.稳定可靠性（3分） | 针对系统的稳定可靠性提出解决方案，优于项目需求且具有前瞻性领先技术的得3分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，未提供或没有针对性的不得分。 |  |
|  | 3.灵活通用性（3分） | 针对系统的灵活通用性提出解决方案，优于项目需求且具有前瞻性领先技术的得3分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，未提供或没有针对性的不得分。 |  |
|  | 4.安全技术方案（4分） | 针对项目需求和要求，提出安全技术方案。技术方案做横向比较，优于项目需求，措施具体，手段细化，并举技术方案实例如加密技术、容灾备份技术、数据库备份及回退等，得4分；优于项目需求，措施具体，手段细化，但未举出技术方案实例，得2分；符合项目需求，但措施不够明细的，得1分；不符合项目需要或未提供的不得分。 |  |
|  | 5.高并发访问解决方案（4分） | 要求供应商建立的平台能够具备高并发访问能力，根据供应商提供的高并发解决方案进行横向对比：方案综合评价优秀，支持硬件横向扩展或资源池延展，同时具备实例扩展能力，关键时刻能提供应用降级服务，得4分；具实例扩展，提升平台业务应用高并发访问性能的，得2分；仅具备硬件资源扩展提高并发访问能力的，得1分；未提供方案的，不得分。 |  |
|  | 6.应急处置预案（3分） | 要求供应商提出可能出现影响系统正常运行或危害信息安全的突发情况，并给出应急处置预案。能够在理解建设内容、业务需求及技术需求的基础上，有针对性地描述突发情况并给出科学合理的应急处置预案的给3分；提出应急处置预案但针对性不够的给2分；仅提出应急处理预案的得1分，没有得0分。 |  |
|  | 7.界面友好（3分） | 供应商须提供系统界面截图（不少于5个业务流程，不少于10张图片；否则第7项不得分），优于项目要求且布局合理的得3分，优于项目要求的得2分，符合项目要求的得1分；不符合项目要求或不提供的不得分。 |  |
|  | 8.系统运维服务方案（3分） | 针对项目需求和要求，提供日常运行维护管理方案，包括日常巡检和扫描、服务报告及重要系统上线前保障方案等，内容设计科学合理，能完全满足采购需求，得3分；内容设计基本合理，能基本满足采购需求，得2分；内容设计不合理，无法有效满足采购需求的，得1分；未提供方案的不得分。 |  |
|  | 9.项目队伍投入（12分） | 9.1项目团队： 项目团队中人员均具有2年（含）以上相关工作经验（提供证明或加盖公章的承诺函；否则9.1项不得分），同时满足以下条件： （1）拟派服务团队中项目经理具有信息系统项目管理师（高级）的，得1分； （2）拟派服务团队中主要成员具有系统架构设计师证书（高级）的，得1分； （3）拟派服务团队中主要成员具有工信部大数据分析师的，得1分； （4）拟派服务团队中主要成员具有软件设计师认证证书的，得1分； （5）拟派服务团队中主要成员具有CISP注册信息安全专业人员证书，得1分； （6）拟派服务团队中主要成员具有CISP网络安全能力认证证书，得1分； （需提供以下材料复印件加盖供应商公章，缺一不得分：①人员证书；②供应商为上述人员缴纳的近3个月社保证明。 注：一人多证仅计一证，不重复计）。 |  |
|  |  | 9.2开发人员： 供应商拟派开发人员均具有2年（含）以上相关工作经验（提供证明或加盖公章的承诺函；否则9.2项不得分），人数在6人（含）以下不得分，每增加一人加1分，最高得6分（需提供：①开发人员名单；②上述人员在项目中担任的职务；③供应商为上述人员缴纳的近3个月社保证明。注：一人多证仅计一证，不重复计）。 |  |
|  | 10.培训（4分） | 供应商针对“培训”提供方案。优于竞争性磋商文件要求且针对省、市、县、考点四级针对性提供培训方案的得4分；优于竞争性磋商文件要求的得2分，符合竞争性磋商文件要求的得1分，方案不完整、响应度低或不提供的不得分。 |  |
|  | 11.售后服务（4分） | 供应商按照项目需求响应本地化服务（提供相关证明材料或加盖公章的承诺函；否则第11项不得分），同时提供服务方案（至少包括服务时间、服务内容、服务方式、响应时间等），优于项目需求且服务方案完整性良好、可操作性强得4分；优于项目需求得2分；符合项目需求得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 |  |
| 四、现场演示（15分） | 1.现场演示（15分） | 现场系统演示（除投影仪外，其它所需设备供应商自备），如果不参加现场演示，该项为0分。使用静态页面、PPT、WORD、DEMO、录像或截图等进行模拟演示的最高得6分(即乘以系数0.4）。每家供应商的演示时间控制在20分钟之内。根据各供应商的现场演示情况从完整性、符合性、可操作性、演示过程衔接流畅性等方面进行综合评价。 动态口令卡使用场景流程： 考生使用口令卡完成考生注册（1分）；考生使用口令卡完成系统登录（1分）； 高考报名流程： 管理员新建考生考籍信息（1分）；考生填报报名信息（2分）；在线支付报名费成功（1分）；管理端进行报名确认，打印报名确认单（1分）； 高考志愿填报流程： 管理员设置填报批次资格线（1分）；通过计划查询将志愿添加到收藏夹（1分）；将收藏夹的志愿添加到志愿表中（1分）；考生填报志愿信息，须对专业计划要求、资格线进行判断，须提供资格线下，线上考生各1人进行填报（2分）； 工单管理： 定义工单审批流程（1分）；定义工单开放子项目（1分）；进行一次工单审批（上报、审批、数据入库）（1分）。 |  |

注：1.要求提供复印件的，应保证清晰可识别，否则不予认可。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.供应商须保证所提供资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，一经发现虚假，取消其投标资格；已中标的，取消其中标资格；情节严重的，追究其法律责任。

# 第四章采购需求

说明：★号加粗项为实质性条款，不接受负偏离；否则按无效响应处理。

一、项目背景

江苏省普通高校招生考试信息服务系统自2021年起全面投入使用，为高考综合改革提供了坚实的信息化支撑。系统紧密契合新高考“3+1+2”模式要求，构建了涵盖多种招生考试类型的信息管理平台，具体包括统一高考（简称高考）、普通高中学业水平考试（简称学考）、高等职业教育分类考试（即春季职教高考）以及体育艺术类术科考试（包括体育类专业省统考、艺术类专业省统考等）等各类招生考试的信息管理和技术保障工作。系统能够充分满足省教育考试院、各地市（县、区）招生考试机构、招生院校、考点以及高中学校等不同用户在招生考试业务管理方面的多样化需求，每年约处理130万以上考生人次的信息采集、汇总与分析等工作。系统集考务管理、计划管理、志愿管理和录取管理等各类信息管理功能于一体，是江苏省高考综合业务管理的核心系统。为确保江苏省高考报名工作顺利进行，需对普通高校招生考试信息服务系统进行升级研发及运维服务，服务期为2年。

升级内容主要包括：系统国产化改造升级、部署迁移政务云、国密系统改造；报名、编排和志愿填报等功能模块需求更新；体育类专业省统考子系统研发；查询中心子系统功能模块需求更新；系统安全加固等。

运维服务需要全年为高考业务管理和考生提供信息服务，包括：一线驻场运维与二线团队远程运维服务，其中一线驻场负责全年运维工作，保障普通高考、学业水平合格性考试、高职院校提前招生考试的顺利开展，对全省考生体检子系统、考生服务平台、考务管理平台、门户网站查询中心子系统等系统进行运维。各模块上线运行前对系统数据库及运行环境部署、安全漏洞扫描和加固、系统功能测试、压力测试等工作；运行期间需要进行系统日志巡检及定位追踪、系统功能开发、数据备份、性能监测、流量监测、系统及信息安全保障和维护、系统应急保障等工作。

二线团队负责协助一线驻场团队做好系统应急保障、日志巡检、系统压力测试、回归测试、安全防护等运维保障工作，同时要提供成绩发布应急备份子系统、志愿填报应急备份子系统和高考考务技术支持实时安全通信等的运维技术服务工作。

二、技术服务目标

本项目旨在通过对江苏省普通高校招生考试信息服务系统进行升级研发及运维技术服务，全面提升系统的功能性、安全性、稳定性和国产化适配能力，确保江苏省各类招生考试业务高效有序开展，具体目标如下：

- 功能迭代升级，满足业务发展需求

完成高考报名、志愿填报、体育类专业省统考管理等核心子系统的功能优化与升级开发，实现报名前置资格智能审核、跨部门数据协同、动态口令安全认证等功能，提升考生服务便捷性与考务管理效率；开发体育类专业省统考考试管理子系统，覆盖分组编排、成绩录入、异常处理等全流程，满足专业化考试组织需求。

- 完成国产化适配，实施国密算法改造

完成系统国产化上云改造，部署迁移至政务云平台，适配国产软硬件环境；对系统实施国密SM2/SM3/SM4算法改造，强化身份鉴权、数据存储加密及完整性校验，满足《江苏省政务“一朵云”建设总体方案》等政策要求及等保三级安全标准，实现系统安全合规。

- 强化安全防护，保障数据与系统安全

通过系统安全加固、日志审计、漏洞修复等措施，提升整体安全防护能力；优化查询中心通用水印功能，防止数据泄露；完善成绩发布、志愿填报应急备份子系统，确保高并发场景下系统稳定运行，保障考试关键环节无中断。

- 提供全周期运维，支撑考试平稳运行

建立一线驻场与二线团队协同运维机制，全年保障普通高考、学业水平合格性考试、高职院校提前招生等各类考试的系统运行，重点支撑报名、体检、成绩发布、志愿填报等关键节点；提供7×24小时技术支持与应急响应，确保年服务期内系统故障率降至最低，应急处理时效达标。

- 整合系统资源，提升综合服务效能

实现与阳光高考系统的数据交互对接，统一招生数据标准；优化系统架构与数据库性能，提升高并发处理能力（如志愿填报期间响应时间≤2秒）；通过跨系统集成与数据协同，为考生、招生机构、院校等多类用户提供一站式服务，提升招生考试管理的智能化与精细化水平。

三、技术服务内容

普通高校招生考试信息服务系统技术服务（服务期2年）主要包括系统国产化改造升级、部署迁移政务云、国密系统改造；报名、编排和志愿填报等功能模块需求更新；体育类专业省统考子系统研发；查询中心子系统功能模块需求更新；系统安全加固等；系统一线驻场运维与二线团队运维技术服务，成绩发布和志愿填报应急备份子系统部署、运维。

- 系统模块升级开发

1. 高考报名子系统需求调整，包括高考报名前置资格审核、高考关键信息数据协同，动态口令卡使用流程调整、照片特征值提取比对等。

- 高考志愿填报系统架构及数据库优化设计、阳光高考对接、综合评价招生A类高校录取管理系统、志愿测试数据功能化、相关控制要求的增加优化（如口语成绩要求、政治面貌、应往届以及单科成绩要求）等。

- 系统国产化上云建设，包括上云方案编写、上云适配性改造及测试、正式环境部署测试、应急演练、上线演练、正式切换等。

- 国密系统改造，防止考生信息在存储过程中被篡改和非法访问。

- 体育类专业省统考考试管理子系统建设，包括分组编排，缺考设置，现场成绩输入，电计时成绩导入，现场异常提交、审批，成绩转换等核心功能开发测试及部署。

- 查询中心子系统增加通用水印功能，实现水印模板管理、水印动态渲染、水印权限与审计等功能。

- 系统安全加固，根据信息化审计整改意见中关于系统安全性评估要求，对系统信息及数据库进行安全加固。

- 系统运维服务

一线驻场运维服务包括：高考信息管理系统全年运维工作，保障普通高考、学业水平合格性考试、高职院校提前招生等考试的顺利开展。各功能模块上线前需要进行系统数据库及运行环境部署、安全漏洞扫描和加固、系统功能测试、压力测试等工作；系统运行期间需要进行系统日志巡检及定位追踪、系统代码优化升级、数据备份、性能监测、流量监测、系统及信息安全保障和维护、系统应急保障等工作。

二线团队运维服务包括：协助一线驻场团队做好系统应急保障、日志巡检、系统压力测试、回归测试、安全防护等运维保障工作，以及成绩发布应急备份子系统、高考志愿填报应急备份子系统的运维服务和保障高考考务技术支持实时安全通信服务。

四、技术服务需求

（一）系统模块升级需求

1.高考报名子系统优化升级

（1）高考报名前置资格预审系统

基于江苏高考报名审核规则（户籍、学籍、随迁子女、社会考生等），开发智能校验引擎，减少人工审核误差。对接基教处、公安系统，实时核验学籍、户籍信息，提升审核效率。设计可视化工作台，支持批量处理、异常标注，优化往届生、社会考生等线下材料数字化上传与人工复核流程，确保审核闭环管理，减轻报名点工作负担。

（2）动态口令卡使用场景流程优化升级

为进一步强化考生信息安全管理、拓展口令卡使用场景，全面实现信息系统“双因子”认证。口令卡在考生报名、成绩查询、志愿填报、录取查询以及高职院校提前招生考生申请、录取查询等环节中使用。

（3）高考关键信息数据协同

与多部门（基教处、公安等部门）实现学籍、户籍数据共享，解决考生身份校验问题。重构报名表单，自动填充已获取数据（仅留必填项），减少考生填报量。部署加密通道与分级授权，加强敏感数据（如学籍、户籍等）跨部门传输安全，确保考生信息准确无误。

（4）照片特征值提取比对

利用考务系统照片、证件照、身份证信息等，快速匹配考生（返回相似度列表，人工复核）。

2.高考志愿系统优化升级

（1）阳光高考部省协同对接

通过标准化接口与阳光高考系统实现数据交互，建立安全认证体系（采用HTTPS + 国密算法加密通道），保障数据传输安全。

（2）综合评价招生A类高校录取管理系统建设

院校根据要求上传对考生的排序数据，系统要自动对数据的完整性、准确性和合规性进行校验。例如，检查必填字段是否为空、数据类型是否正确、数据范围是否合理等。对于不符合要求的数据，系统应及时给出明确的错误提示信息，指导院校进行修正，确保上传数据的质量。

系统基于设定的双边匹配规则，考虑考生的志愿顺序、院校对考生的排序以及招生计划等因素，完成投档。在投档过程中，要按照考生的志愿顺序依次进行匹配，当考生符合某院校的录取条件且该院校仍有招生计划时，将考生投档至该院校。同时，要实时更新院校的剩余招生计划和考生的投档状态。投档完成后，系统要自动生成详细的投档结果报表，方便进行查询和核对。同时，要提供投档结果的导出功能。

（3）志愿填报系统新增控制要求

完善志愿填报限制与提示机制。

3.系统国产化上云建设

包括上云方案编写评审、上云适配性改造及测试、测试环境部署测试（功能测试）、正式环境部署测试（功能测试、性能测试）、应急演练、上线演练、正式切换等，具体如下：

编制上云方案并评审，涵盖政务云架构、业务适配与数据迁移，提供全量测试数据并申请测试资源。进行政务云适配，改造代码兼容国产软硬件（麒麟系统等），部署监控与自动化工具，通过功能测试验证核心业务（报名、志愿、查分等）准确性。申请配置正式环境资源（计算、存储、网络），搭建高可用国产化数据库及基础软件集群。开展性能压测（高并发场景，吞吐量≥5000TPS、响应≤2 秒），配合安全漏扫修复漏洞（等保三级）。实施应急演练，上线演练模拟域名切换与考生访问（页面加载≤1 秒），确保与现网无缝衔接，支撑高考业务稳定运行，符合信创战略。

4.国密系统改造

综合考虑江苏省教育考试院高考综合管理平台应用和数据、安全管理层面的密码应用需求，设计合规、正确、有效的密码应用方案，满足GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，以及GB/T 43206-2023《信息安全技术信息系统密码应用测评要求》中三级指标要求，并为通过密码应用安全性评估奠定基础。包括身份鉴权改造、访问信息完整性改造、存储机密性改造、存储完整性改造及系统测试等。

应部署符合GM/T 0030《服务器密码机技术规范》标准的服务器密码机，为江苏省普通高校招生考试信息服务系统的访问控制信息、重要数据提供存储完整性和存储机密性保护，防止以上信息在存储过程中被篡改和非法访问。

（1）身份鉴别

通过调用动态口令机制或基于对称密码算法或密码杂凑算法的消息鉴别码机制或基于公钥密码算法的数字签名机制等密码技术对应用登录用户进行身份鉴别。

（2）访问控制信息完整性

通过调用基于对称密码算法或密码杂凑算法的消息鉴别码机制或基于公钥密码算法的数字签名机制等密码技术对应用的访问控制信息进行完整性保护。

（3）重要数据传输机密性、完整性

采用密码技术的加解密功能对重要数据在传输过程中进行机密性保护，采用密码技术对传输过程中的关键数据进行完整性保护。

（4）重要数据存储机密性、完整性

采用密码技术的加解密功能对重要数据在存储过程中进行机密性保护，采用密码技术对数据库表中的关键数据进行完整性保护。

5.体育类专业省统考考试管理子系统建设

包括分组编排，缺考设置，现场成绩管理，电计时成绩导入，现场异常提交、审批，成绩转换等核心功能开发测试及部署。

（1）分组编排

实现对9大专项考生的灵活分组，支持按类别、人数、性别等配置规则，开发智能算法自动分组，减少人工误差。同时对分组结果（如人数均衡、专项匹配）进行校验，确保分组符合考试逻辑，为后续身体素质、专项测试分组提供精准支撑，提升统考分组的效率与公平性，减少人工干预带来的错误，保障分组的科学性和合理性。

（2）缺考设置

提供便捷的缺考登记入口，支持现场快速录入缺考信息。能对缺考数据进行多维度（考点、专项等）处理，实现缺考记录的查询统计，以便考务人员快速掌握缺考情况，为考试组织和成绩管理提供准确的数据依据，确保缺考信息的及时记录和有效管理。

（3）现场成绩管理

支持成绩单生成和打印，支持现场成绩录入和比对。具备电计时数据接口开发，支持计时设备数据一键导入，配套校验与日志追溯，提升成绩采集效率。对异常情况（设备故障、考生违规等）实现全流程电子化处理，支持图文描述，配置多级审批规则（考点-省级），确保异常操作电子留痕与审计，保障考试监管透明、合规，快速应对现场突发状况，保证成绩采集和管理的准确性与及时性。

（4）成绩校验

对体能测试和9大专项成绩进行校验，确保成绩公正，满足体育统考成绩 “标准化、可验证、可追溯”的监管要求，保障成绩转换的科学性和公正性，为考生成绩评定提供可靠保障。

（5）考点管理

建立多考点数据同步机制，确保分组、成绩、异常等数据实时更新。实现精细化权限管理，区分考点级与省级操作权限，保障数据安全。开发协同任务调度功能，高效推进体育类专业省统考的考点管理工作。

6.查询中心子系统优化升级

需在查询中心子系统中实现通用水印功能，具体要求如下：

（1）水印模板管理

管理员可在后台创建、编辑水印模板，设置水印样式（字体、颜色、透明度、位置等）。

（2）水印动态渲染

查询界面加载时，系统根据当前考试类型调用模板，自动按规则生成水印，防止查分数据被截屏盗用。

（3）水印权限与审计

配置水印功能权限，支持按考试、时间维度审计水印配置记录，保障查分数据展示的安全性与可追溯性。

7.院校服务平台

平台需要具备自定义数据格式的上传功能，并要对上传的数据进行合法性校验，确保上传数据的完整性和准确性得以保障。同时，平台要为院校提供全方位的服务支持，能够及时、准确地向院校发送各类重要通知、业务提醒等信息。对需要提供院校下载的数据，可根据院校信息自动分配下载权限。

8.系统安全加固

对系统信息及数据库进行安全加固。

9.功能调整

根据业务政策环境等外部因素的变化情况，新增和调整系统功能。

（二）系统运维服务

高考信息管理系统全年为高考业务管理和考生提供信息服务，系统并发量、访问量大，安全性和可靠性要求高，社会关注度极高，应急处突必须第一时间处置，需要运维保障团队提供一线驻场运维与二线团队运维服务。整个运维团队需要配备项目经理、系统架构师、需求分析师、数据库工程师、UI/UE设计工程师、软件工程师、测试工程师、信息安全专业工程师等，团队成员不少于12人，重点保障期间一线驻场运维人员不少于6人。

1.一线驻场运维服务

一线驻场运维服务包括：高考信息管理系统全年运维工作，保障普通高考、学业水平合格性考试、高职院校提前招生等考试的顺利开展。各功能模块上线前需要进行系统数据库及运行环境部署、安全漏洞扫描和加固、系统功能测试、压力测试等工作；系统运行期间需要进行系统日志巡检及定位追踪、系统代码优化升级、数据备份、性能监测、流量监测、系统及信息安全保障和维护、系统应急保障等工作。

运维服务内容包括三大平台13个子系统，具体如下：

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、考生服务平台 | 1.考生信息管理子系统 |
|  | 2.查询中心子系统 |
| 二、业务管理平台 | 3.报名考务管理子系统 |
|  | 4.志愿填报子系统 |
|  | 5.体检信息管理子系统 |
|  | 6.专家库管理子系统 |
|  | 7.体艺专业省统考报名管理子系统 |
|  | 8.体育类专业省统考考试管理子系统 |
| 三、通用支撑平台 | 9.身份认证及权限管理子系统 |
|  | 10.日志管理子系统 |
|  | 11.成绩发布应急备份子系统 |
|  | 12.高考志愿填报应急备份子系统 |
|  | 13.高考考务技术支持实时通信安全服务 |

（1）考生服务平台运维

保障考生服务平面向考生提供统一在线服务中心，保障考生从报名到录取的一站式服务。具体包括以下2个子系统：

a.考生信息管理子系统运维：支撑普通高考、学业水平合格性考试、高职院校提前招生等考试项目。支撑考生在线报名、缴费、志愿填报，保障考生查询报名信息、体检信息、准考证信息、成绩信息、志愿信息、录取结果、学考外省转入成绩申请等，打印成绩通知单及准考证，考生报考公安院校信息采集等。

b.查询中心子系统运维：为考生提供各类考试信息查询服务，包括但不限于各类考试成绩信息、录取信息和公示信息等。

（2）业务管理平台运维

重点运维保障核心支撑子系统，包括报名考务管理子系统、志愿填报子系统、体检管理子系统、专家库管理子系统、体艺专业省统考报名管理子系统及体育类专业省统考考试管理子系统等。具体包括以下6个子系统：

a.报名考务管理子系统运维：支撑普通高考、学业水平合格性考试、高职院校提前招生等考试项目的考务管理全过程。提供基础代码管理、公告管理、考试管理、考籍管理、特殊考生管理、报名管理、网上支付管理、工单管理（含学考外省转入工单管理）、考场编排管理、考务信息管理、准考证生成、综合素质评价管理、口语信息数据管理、照片管理、照顾对象管理、残疾考生合理便利管理、数据下载管理、报名统计管理等工作。

b.志愿填报子系统运维：支撑普通高考、高职院校提前招生，提供公告管理、计划数据准备、志愿填报管理、查询统计、考生管理、填报逻辑管理、系统管理、数据接口维护等工作。

c.体检信息管理子系统运维：支撑普通高考项目，对考生体检结果数据在线采集和管理，对体检过程进行监控。提供数据下载接口、数据采集接口、体检用户角色管理、考生登记管理、考生分组管理、报表打印管理、考生总检模块、信息上传模块、体检进度统计模块等、考生数据查询导出、报表维护、系统菜单配置、体检点数据绑定、日志查询等工作。

d.专家库管理子系统运维：支撑普通高考、体育艺术类考试项目，对评卷、监考等专家信息管理和维护。支撑专家注册、申报、信息录入、审批、档案管理等工作。

e.体艺专业省统考报名管理子系统运维：为体育类艺术类考生提供报名科目选择、缴费、考场编排、准考证打印、费用结算、资料下载等工作。

f.体育类专业省统考考试管理子系统运维：运维围绕全省提供体育专业省统考考生、9大专项及多考点协同需求展开，重点保障分组编排、电计时成绩导入等核心功能的稳定运行。快速响应现场成绩输入终端故障、数据冲突等突发情况，同步完成异常提交审批流程的电子留痕与审计。定期验证成绩转换算法，确保体能测试与专项成绩加权准确。

（3）通用支撑平台运维

基础支撑服务和应用支撑服务，包括支撑层和数据层，支撑层为业务提供消息服务、用户权限管理、基础数据管理、第三方服务接口、安全防控、日志审计等基础服务。数据层统一管理整个系统在使用过程中产生的业务数据，包括基础数据库、考生报考库、照片库、体检信息库、成绩库、计划库、志愿库，保障与系统外部进行数据交换，数据资源中心负责所有业务数据的采集、清洗，同时对业务层提供数据分发服务。提供成绩发布应急备份子系统、高考志愿填报应急备份子系统资源和系统安全防护，提供高考考务技术支持实时安全通信服务。具体包括以下5个子系统和服务：

a.身份认证及权限管理子系统运维：支撑身份认证及权限管理子系统采用数字证书、手机短信验证等手段进行统一认证，对不同业务系统的安全等级配套不同的安全策略，包括访问控制、日志安全、信息传输等策略。机构组织管理、用户管理、角色权限管理、统一认证管理等工作。

b.日志管理子系统运维：支撑集成各业务子系统产生的日志，汇总到日志服务器。按业务类型，用户类别、时间、事件等对各级管理员提供权限内的日志查询功能。统计系统各功能使用情况，统计系统报错，系统关键报错发生时进行短信提醒。

c.成绩发布应急备份子系统运维：为保障成绩发布与志愿填报工作的顺利开展，每年还需部署一套应急备份系统，并对应急备份系统进行多层安全防护、压力测试、实时性能监测等，确保系统安全、稳定、可靠运行。成绩发布应急备份系统除提供高考成绩查询服务外，还将提供研究生考试、学业水平合格性考试、专转本考试、成人高考等高并发、高访问量的成绩查询服务。

d.高考志愿填报应急备份子系统运维：为保障高考志愿填报工作的顺利开展，每年还需部署一套应急备份系统，并对应急备份系统进行多层安全防护、压力测试、实时性能监测等，确保系统安全、稳定、可靠运行。

f.高考考务技术支持实时安全通信服务：提供高考考务技术支持实时安全通信服务，满足省、市、县（区）招考部门管理和技术人员约400个用户的实时安全通信，以便加强联络沟通，提升应急处理能力。

2.二线团队运维服务

二线团队运维不少于6人，服务包括：协助一线驻场团队做好系统应急保障、日志巡检、系统压力测试、回归测试、安全防护等运维保障工作，以及成绩发布应急备份子系统、高考志愿填报应急备份子系统运维服务和高考考务技术支持实时安全通信服务。具体服务项目及服务内容如下：

| 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1.全年运维保障 | （1）系统运行安全报告和故障预测：定期通过远程方式监测高考系统的运行状况，针对高考系统安全现状做出评估，预测可能出现的故障，并提出预防策略以及提高系统软件性能的优化建议。 （2）及时优化系统：根据系统实际业务运行情况、网络情况提出系统参数优化建议，确保系统随着业务的发展能够持续、稳定、高效地运行。 （3）扩容与升级：对网络扩容和改造、应用系统平台建设、应用系统升级优化提出合理化建议，并及时提供实施方案。 （4）系统压力测试与回归测试：针对高考业务需求，开展系统运行压力测试，模拟并发数，确保业务的稳定运行。针对软件升级开展回归测试，确保软件迭代的稳定性。 （5）安全防护工作：维护成绩发布应急备份子系统、高愿填报应急备份子系统的日常配置与防护工作，包括系统部署、防火墙配置维护、服务器日志审计、数据库维护管理等工作，做好高考考务技术支持实时通信安全服务。 （6）咨询支撑：系统服务期内，二线运维团队提供各种技术咨询服务，包括热线电话，电子邮件（7×24），传真等方式。 |
| 2.高考技术支持实时通信安全服务 | 支持400个用户帐号实时安全通信。采用第三方符合信息系统安全等级保护三级测评的通信基础平台开发集成，无线、移动网络安全接入，集成传输隧道加密，避免数据被中途窃取。所有数据一人一密加密存储。 |

五、服务的技术要求

- 总体技术要求

1.投标人提供的各项系统的功能、性能应完全符合竞争性磋商文件指明的标准，并满足或高于竞争性磋商文件提出的要求。本竞争性磋商文件中未说明但国际、国家和行业标准已有建议的功能与性能的条款，应符合相应的最新标准与建议。

2.投标人提供的系统应采用面向服务的总体架构，基于应用支撑平台开发。

3.投标人提供的系统要与采购人现有的数据中心进行数据集成，能够在采购人指定的云环境中平滑部署。

4.系统应具有稳定可靠性和灵活通用性，具体的技术要求可见下述要求，业务功能的体现见项目业务需求章节，投标人应根据业务需要及技术能力，总结分析，提供实现该目标的解决方案。

- 系统架构要求

按照基础设施、数据层、支撑层、业务层、用户门户的框架设计系统，依照“高内聚，低耦合”的设计思想进行分层设计。

- 技术架构要求

1.产品化开发运营

以产品化的思维构建业务应用，对需求管理、开发管理、测试管理、部署管理、监控管理、存储管理等实现敏捷化的应用交付和自动化的运营管理，实现软件开发全生命周期管控。

2.组件化服务

基于服务化理念封装业务应用，通过统一的智能化集成服务平台提供服务共享和灵活的业务协同对接能力，促进各类招生考试系统的信息交换和数据融合。

3.支持负载均衡

支持软/硬件负载均衡，支持本地负载均衡。

4.分布式缓存

支持部分频繁使用的静态数据存储到缓存中，支持由一个服务端实现管理和控制，有多个客户端节点存储数据，进一步提高数据的读取速率。

5.数据库服务性能

数据库服务的性能对系统整体的响应速度、并发量影响很大，需要高效的国产数据库服务读写性能和可靠的安全性进行支撑。

6.持续数据保护

平台在使用过程中由于硬件故障、断电、网络中断、误操作、病毒或黑客攻击等造成数据损坏或数据丢失现象，将带来很大的灾害，通过建立有效的 CDP（持续数据保护）灾备恢复机制，能实现数据库实时备份及任意时间点回退恢复，保障平台的持续服务能力。

7.支持分布式部署

分布式部署是将系统微服务化、数据库分库分表、分散部署到不同的服务器或者业务群集上，采用可扩展的系统结构，分担业务负荷，支持分布式存储与计算，具备分布式数据服务能力，支持分布式文件系统，提高了系统的并发性能、可靠性、可用性及扩展性。

8.界面友好

支持可视化配置和多种异构物理数据库透明访问连接；支持多级日志统一管控；支持基础设施资源统一管控；支持应用组件统一监控管理；UI/UE 界面友好性设计，界面美观，布局合理，界面风格统一。

9.可扩展

支持应用分布式部署资源调度；支持弹性扩展运行环境、计算框架以及总线集成；具备云化运营管理集成接口；具备平台级日志统一接口；后期扩容费用曲线平缓。

10.开放性

要求采用开放的架构和国际通用的技术标准，并且提供开放的接口，易于进行集成与整合，支持实现模块化和标准化，便于二次开发。

11.适配政务云环境与国产化组件

高考信息管理系统需要部署在政务云平台提供服务，完成操作系统、数据库、中间件全栈国产化适配，实现业务高可用与安全可控。

需要保证系统与云的兼容，保障报名、志愿填报等核心功能稳定运行；在数据同步方面，建立云上系统与本地环境的数据同步机制，保障业务连续性及灾备能力；在风险防控方面：设计高可用架构，支持云上故障时快速回切至本地系统，最大程度降低服务中断风险；在系统上线方面，按业务优先级分阶段迁移，联合厂商完成全链路测试验证，优先保障非业务时段子系统平稳过渡。

（四）数据资源架构

数据资源中心以应用支撑平台为基础，进行数据的交换和接入、数据标准规范建设、数据管理、基础业务库、业务中间件、业务专题、信息服务等七层体系建设。

1.数据接入与交换：招考数据资源中心以数据交换平台和数据 API 两种方式进行招考业务系统和其他业务数据的接入。支持传统结构化数据和半结构化数据的转换和接入。

2.数据标准规范建设：依据国家标准及江苏省教育数据管理规范，建立符合江苏省教育考试院实际情况的标准规范体系和运维保障体系。

3.数据管理：数据管理主要包括数据清洗、元数据管理以及数据质量管理等环节，从而确保数据的合规性、完整性、准确性。

4.基础业务库：通过数据管理环节的处理，将数据按照招生录取的主要环节划分为考试项目库、考生库、考点考场库、管理员库、报名库、缺考违纪库、成绩库、体检信息库、计划库、志愿库、录取库等基础数据资源库。

5.业务中间件：对于数据对接、数据共享、数据管理、数据查阅、数据融合、数据展示提供的业务应用中间件资源。

6.专业主题：构建分类详细的数据资源目录，围绕报名、考试、计划编制、志愿填报、招生录取等关键环节展开专题分析与应用，以便全面了解招考的总体状况和趋势变化，为领导层的决策提供有力支持。

7.信息服务：可以为官方网站终端提供相关数据的发布接口，并以数据共享平台为统一数据管理形式提供数据共享服务。

（五）数据库设计原则

系统数据库设计遵循如下设计原则：

1.规范命名

所有的库名、表名、域名必须遵循统一的命名规则，并进行必要说明，以方便设计、维护、查询。

2.控制字段的引用

在设计时，可以选择适当的数据库设计管理工具，以方便开发人员的分布式设计和数据小组的集中审核管理。采用统一的命名规则，如果设计的字段已经存在，可直接引用；否则，应重新设计。

3.库表重复控制

在设计过程中，如果发现大部分字段都已存在，开发人员应怀疑所设计的库表是否已存在。通过对字段所在库表及相应设计人员的查询，可以确认库表是否确实重复。

4.并发控制

设计中应进行并发控制，即对于同一个库表，在同一时间只有一个人有控制权，其他人只能进行查询。

（六）系统性能要求

1.系统须支持20000个用户并发访问，要求支持约10万人同时在线。

2.系统能够全年7*24小时不间断连续运行，系统稳定性不小于99.999%。具有一定的检修和自动回复功能，在无法正常提供服务后能够在短时间内迅速恢复。在用户出现错误操作时能进行提示，并自动停止该操作。

3.一般操作的响应时间要求在2秒以内，需要复杂运算的操作，响应时间可视数据量级具体要求，一般不超过10秒。

4.系统需定期自动进行数据备份，在特殊情况下若数据损坏或被篡改，则可通过导入备份数据既可恢复到最近备份数据的状态，尽可能减少损失。

（七）安全性要求

安全稳定可靠是系统建设的第一要务。投标人应当根据实际业务情况制定安全管理方案和风险管控方案，提供安全保障服务，通过各种技术手段保障网络、应用等安全，还应当在软件内部设计上提供周密的安全设计，针对权限控制、身份认证、敏感数据保护、操作日志留痕等方面需要提出详细的安全方案。在数据安全方面提供系统数据容灾备份安全机制，确保在异常情况下能够对业务数据进行及时恢复。

部署方案中提供多策略的数据级应用级容灾保护方案，保障数据安全和业务的连续性。

系统具备完善的使用授权、监控和日志管理机制，能够对访问敏感数据的操作进行审计。

系统支持对数据的正确性和完整性进行验证。

系统支持对敏感数据进行加密。

投标人必须承诺在系统上线前，配合采购人完成国家信息安全等级保护三级认证工作。系统上线后，须配合采购人做好相应的等保测评工作，如不能通过的，无条件整改至通过为止。

投标人应积极配合接受开发安全相关培训，培训内容包括但不限于：安全开发周期（SDL）、漏洞原理、安全检测方法。

设计阶段投标人应邀请采购人及安全团队参与需求评审或框架设计的会议，积极协商采购人和安全团队提出的建议。

在开发编码过程中，投标人应对主流漏洞（如SQL注入、XSS等）进行代码层防范，对用户输入应进行预处理或关键词过滤。

测试阶段投标人应同时接受安全测试，安全测试包括但不限于：漏洞扫描、渗透测试、代码审计，并积极配合安全风险的整改加固。

上线后，投标人应对应用的安全性进行维护。安全团队检测出的安全风险、网安网信的安全通报、新公开的安全漏洞，应积极响应，配合整改。整改责任包括但不限于：操作系统漏洞或不安全的配置、软件（如web中间件、数据库等）漏洞或不安全的配置、应用漏洞（如SQL注入等）或不安全的功能（如横向越权）。投标人应在30小时内完成漏洞修补等整改工作。

（八）高并发要求

系统中涉及考生端的业务场景，投标人应当在投标方案中，给出相关高并发解决方案，要求能够通过资源的扩展和应用实例的横向延展提高整体新系统的高并发性能，同时具备实例扩展能力，关键时刻能提供应用降级服务，能满足全省考生实际使用系统的并发要求。

（九）应急处置预案要求

投标人应根据建设内容、业务需求和技术需求，提出其中可能出现影响系统正常运行或危害信息安全的突发情况，并给出应急处置预案。满足突发情况下信息系统保障和信息系统恢复工作需要，保障信息系统稳定运行。

六、服务的实施要求

（一）实施规划要求

1.投标人的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。

2.采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，投标人应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。

3.为保障技术服务高效有序开展，投标人需遵循技术服务规范和流程，组建包含项目经理、技术专家、开发工程师、测试工程师等岗位的专业服务团队。

4.投标人应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

5.投标人应保证在项目实施过程中陆续将本项目的所有设计文档和相关资料移交给采购人，并保证文档的一致性和完整性。

（二）进度要求

投标人应根据实施规划提供详细、可行的进度计划。

技术服务提供要求：2025年10月15日起，每个系统功能模块必须于实施前一周完成开发、测试、验收、部署、安全检测、演练、正式上线等工作，项目实施全过程进行运维保障（项目最终交付时部分需求可能根据实际业务微调）。

（三）保障措施

为了确保该项目高质量地如期完成，投标人需承诺严格按照ISO质量保证体系及CMMI3级以上体系进行开发、测试、部署、性能监控、应急处置等，并提供：

1.在软件开发过程中所采取的关键流程，包括但不限于需求分析、设计、编码、测试以及部署等各个阶段的具体操作步骤。

2.提供对项目进度偏差的控制措施，说明如何采取相应的应对策略来调整项目计划，确保项目能够按照既定的时间表顺利推进。

（四）业主配合内容

投标人需根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

（五）保密要求

中标人必须与采购人签订保密协议，参与项目的所有中标方人员与采购人签订保密承诺书承担保密义务，承诺不向外泄露采购人任何业务资料和数据。

运维服务人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度；保证按照工作规范进行工作，在未经用户同意的情况下不得擅自操作。

对违反相关规定造成信息泄露的相关人员，将依照国家相关法律法规和《国家教育考试违规处理办法》追究有关责任人责任，情节严重的，由司法机关依法处理。

（六）扩展规范要求

供应商应充分考虑本项目在后续运行、管理过程中的业务功能扩展的要求。在充分满足当前业务需求的基础上，供应商须对系统的扩展性进行认真分析与设计，提供具体的满足扩展性要求的方案，以确保系统可满足后续业务发展的需要。

（七）技术服务人员要求

1.成立技术服务领导小组。由投标人单位的主要负责人或分管负责人任组长。严把质量关，保证项目人力等资源的落实。提供项目宏观指导和方向，完善功能细则描述和验收标准，完善其他主要职能，对其他计划外的事情作出决议。

2.成立技术服务实施小组。为确保系统安全、稳定、可靠，开发团队需要配备项目经理、系统架构师、需求分析师、数据库工程师、UI/UE设计工程师、软件工程师、测试工程师、信息安全专业工程师组成的一线驻点和二线运维团队，一线驻点人员需专业扎实，沟通顺畅，与二线运维保持紧密合作。二线运维团队需协助一线驻场团队做好系统应急保障、日志巡检、系统压力测试、回归测试、安全防护等运维保障工作，快速响应，有效监控预警，与一线保持沟通，不断优化运维流程。项目组成员要求均具有2年及以上工作经验，不少于12人；开发实施期提供驻点保障服务。项目经理要求具有信息系统项目管理师证书，具有全日制硕士或以上学位，具备5年以上相关工作经验，且具备不少于2个和本项目相关的项目经验。项目实施期间内不得更换项目经理，如因离职等原因需要更换必须得到采购人批准。项目实施团队具有系统架构设计师证书人员不少于1名；具有工信部大数据分析师证书的人员不少于1名；具有软件设计师证书的人员不少于1名；具有CISP注册信息安全专业人员证书的不少于1人，具有CISP网络安全能力认证证书的人员不少于1名。

（八）服务企业资质要求

1.软件开发能力与成熟度：供应商须具备CMMI认证证书，证明其在软件开发过程管理、项目实施及质量保障方面达到国际先进水平，能够高效、稳定地完成软件研发项目。

2.信息安全服务资质：供应商应持有CCRC信息安全服务资质认证，表明其具备提供专业信息安全服务的能力，可保障项目实施过程中的数据安全、系统安全及网络安全。

3.企业资信与信用：需提供企业资信等级证书，以证明企业具备良好的商业信用和履约能力，在项目合作中能够信守承诺，确保项目顺利推进。​

4.信息安全与隐私管理体系：供应商须拥有ISO27701 隐私管理体系认证，确保在个人隐私保护方面建立了完善的体系，有效防范安全风险，保护用户隐私。​

5.教育考试领域技术积累：供应商应具备教育考试相关领域的计算机软件著作权登记证书，证明其在该领域拥有自主知识产权的技术成果，具备开展教育考试相关软件开发与服务的技术实力和创新能力。

（九）服务保障要求

投标人须提供全周期服务保障，具体要求如下：​

响应机制：提供7×24小时技术支持，接到故障通知后60分钟内响应，远程无法解决时2小时内到达现场，重大故障需在30分钟内提供书面应急预案，确保业务连续性。

维护服务：定期（每季度至少1次）进行系统巡检与优化，提交运维报告；免费提供质保服务，包含功能迭代、补丁更新及性能调优。

培训支持：为采购人提供不少于2次的操作培训与技术交底，确保使用团队熟练掌握系统管理、故障排查及基础维护技能。

服务承诺：明确服务团队核心成员名单（不得随意更换），提供服务质量投诉渠道；故障响应率100%，修复率不低于99%（不可抗力除外），用户满意度以年度调查为准且不低于 95%。

七、软件开发、测试、部署要求

（一）软件开发环境要求

本项目要求投标人整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

（二）软件系统安装要求

投标人必须在实施时向采购人提供标书中要求的应用系统安装、联调、培训和维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。若采购人需要对系统软件、硬件环境进行升级或更换，投标人应承诺配合完成应用系统、数据库等迁移工作。

（三）对投标人的要求

1.投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期技术服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

2.投标人应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并为此提供相应便利，且提交完整详细的书面文档。

（四）测试要求

应用系统安装完成后，投标人应首先拟出测试计划，与采购人讨论通过后，方可按计划进行测试。另外，投标人必须具有对软件系统运行监控测试的手段，以证明系统的优化运行，并根据要求配合采购人安排的第三方测试。

在各系统上线前，需按照采购人的要求对系统进行压力测试。投标人应拟定压测计划，准备压测脚本及测试环境。测试范围须覆盖所有部署组件（业务系统、数据库、中间件、接口等），涵盖核心业务流程、高频访问场景、峰值负载（如考试报名、查分、志愿填报）及异常负载（如突发流量、恶意攻击），使用脱敏真实数据或模拟业务数据。采用渐进加压策略，分单组件、模块组合及全链路压测，使用专业工具（如JMeter、LoadRunner）模拟真实用户行为，脚本需参数化并覆盖完整事务。峰值吞吐量应不低于设计值，核心业务平均响应时间≤5000ms，CPU、内存利用率≤80%，且无明显资源瓶颈。

（五）系统监控要求

投标人需搭建全链路监控体系：覆盖服务器、网络、数据库等组件，实时监测核心指标；配置多级阈值预警，异常情况15分钟内通知运维；日志管理需满足业务数据全链路追踪要求，存储周期不少于180天，支持按时间、服务节点、业务流程等多维度检索及异常日志关联分析。同时，须配备可视化监控管理平台，集成动态仪表盘、性能趋势曲线等功能，实现系统运行状态实时可视化，支撑故障快速定位与根因分析，确保运维团队高效处置各类异常事件。

（六）试运行期

1.应用软件推广实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成各级用户培训、初始化后，相应单位进入试运行期。

2.试运行期间投标人需提供专人在现场指导使用人员的操作。

八、服务与培训

（一）技术支持与售后服务要求

投标人在响应文件中应充分考虑技术支持与售后服务，提供详细的技术支持与售后服务方案。

1.投标人须提供7*24小时技术支持和服务。

2.投标人应制订详细的应急处理方案。

3.投标人能够提供远程诊断服务及时解决各种软件系统故障及突发事件，远程无法解决的质量故障须在2小时内现场响应排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

4.投标人须提供本项目主要技术支持人员、售后服务人员一览表（含联系方式），保证售后服务期内始终有至少一名技术支持人员曾参与项目开发全过程。

（二）人员培训要求

投标人须向招标方提供详细的培训方案，包括培训目标、培训计划和培训内容等，确保被培训人员对本项目所涉及的所有系统模块的基本原理、技术特性、操作运行、管理维护等获得全面了解和掌握，培训时间应以学会为标准。投标人为所有被培训人员提供培训使用的文字资料和讲义等相关用品，以及协助用户方准备培训用的计算机和网络环境。投标人应将所有培训相关费用计入总报价。

（三）驻点保障运维要求

项目技术服务期间，投标人应当书面承诺驻点保障运维安排，不得低于以下要求。

| 服务月份 | 服务内容 | 驻场运维（人时） |
| --- | --- | --- |
| 1月 | - 保障体检系统运行 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 174 |
| 2月 | - 保障体检系统运行 - 艺术类专业省统考成绩发布 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 348 |
| 3月 | - 学业水平合格性考试成绩发布 - 体育类专业省统考报名保障体检系统运行 - 高职院校提前招生计划上报及志愿填报 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 696 |
| 4月 | - 高职院校提前招生第二轮填报和录取查询 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 体育类专业省统考准考证打印 - 体育类专业省统考考试管理子系统支撑 - 查询中心平台日常运行维护 | 174 |
| 5月 | - 高考编排 - 综合评价A类志愿确认 - 体育类专业省统考成绩发布 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 348 |
| 6月 | - 高考成绩发布重点保障 - 高考志愿填报重点保障 - 报考定向培养军士意向采集 - 报考公安院校意向采集 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 1044 |
| 7月 | - 高考志愿（含征求志愿）填报及录取查询重点保障 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 1044 |
| 8月 | - 高考志愿（含征求志愿）填报及录取查询重点保障 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 870 |
| 9月 | - 艺术专家库系统 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 348 |
| 10月 | - 高考、学业水平合格性考试报名 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 870 |
| 11月 | - 高考、学业水平合格性考试报名 - 艺术类专业省统考报名 - 艺术类专业省统考笔试编排 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 348 |
| 12月 | - 体检系统上线 - 学业水平合格性考试编排 - 艺术类专业省统考笔试编排 - 艺术类专业省统考面试编排数据导入 - 艺术类专业省统考准考证打印 - 考生服务平台及考务管理平台日常运行维护 - 查询中心平台日常运行维护 | 348 |
| 总计 |  | 6612 |

九、验收标准

（1）按行业通行标准、招标（采购）文件、采购人认可的设计制作方案和中标供应商投标（响应）文件的承诺（不低于国家相关标准）。

（2）采购人在合同期间发现中标供应商服务问题时，向中标供应商发放书面整改通知，中标供应商应在3个工作日内给予解决并书面反馈，若中标供应商出现持续未能合理解决服务问题的情况，则视为验收不合格。

（3）供应商在项目实施的服务周期内，未出现不良影响或后果（包括但不限于影响考生成绩或录取、产生社会舆论影响、违反保密要求等），即该项目技术服务验收合格。

十、商务要求

- 技术服务时间

技术服务时间从合同签定之日起两年。

- 交付期、交付方式及交付地点

（1）服务交付周期：2025年10月15日前须交付可运行的平台，且必须提供能够支撑完成高考信息管理工作所有的技术服务；至服务期结束前，各阶段服务成果交付时间需在响应文件中明确。

（2）交付方式：用户指定方式。

（3）交付地点：江苏省南京市（项目实施地）。

- 款项支付

本项目合同价格包括系统开发费、接口费用、实施服务费、培训费、常驻于采购人项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信，以及项目利润、税金以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费等费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。具体的付款方式如下：

1.合同签订生效后，采购人支付本合同总价25%的预付款；

2.第1年全部项目服务结束，完成系统开发、部署、培训、运维，采购人确认系统运行正常，未发生重大履约瑕疵，未对采购人造成重大社会影响或经济损失的，采购人支付合同总价的45%；

3.第2年全部项目服务结束，完成系统开发、部署、培训、运维，采购人确认系统运行正常，未发生重大履约瑕疵，未对采购人造成重大社会影响或经济损失的，采购人支付合同总价30%的尾款。

- 投标货币

本项目以人民币报价。

- 备品备件及耗材等要求

满足本项目软件研发、部署、调试、试运行等需求。

第五章 合同主要条款及格式

合同协议书

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                         项目磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：江苏省南京市（项目实施地）

1.6履行方式：甲方指定。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种，单价见乙方响应文件。

三、技术资料

3.1乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不需要。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

本项目合同价格包括系统开发费、接口费用、实施服务费、培训费、常驻于甲方项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信，以及项目利润、税金以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费等费用，甲方不再为本项目支付其它任何费用。具体的付款方式如下：

1.合同签订生效后，甲方支付本合同总价25%的预付款；

2.第1年全部项目服务结束，完成系统开发、部署、培训、运维，甲方确认系统运行正常，未发生重大履约瑕疵，未对甲方造成重大社会影响或经济损失的，甲方支付合同总价的45%；

3.第2年全部项目服务结束，完成系统开发、部署、培训、运维，甲方确认系统运行正常，未发生重大履约瑕疵，未对甲方造成重大社会影响或经济损失的，甲方支付合同总价30%的尾款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务、重大过错（因统分等评卷技术问题导致考生成绩错误、导致第三人对考试院追诉或信访、造成恶劣社会影响、产生社会舆论影响、违反保密要求等）或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及竞争性磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

保密协议书

甲方：江苏省教育考试院

乙方：

签订时间：年月日

签订地点：     南京

根据中华人民共和国有关法律、法规，经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方进行所涉及的秘密信息（资料、数据、技术等）事宜，双方达成协议如下：

第一条总则

一、甲乙双方同意，在合同（以下简称本合同）的签订、履行过程中通过口头、书面、电子或其他方式知悉的对方某些非公开的、保密的、专业的数据和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的秘密或商业秘密。需保密的资料包括但不限于：项目文档及技术代码、网络、设备、服务器资料、系统运行情况、相关数据以及属于第三方但对方负有保密义务的信息。

二、对于甲乙双方已确认为秘密的信息均须以书面形式严格限制其仅应为双方约定或指定的人员或机构所知悉，未经秘密信息所有方的书面同意，不得以介绍、复印、拷贝、发表文稿等方式故意或过失泄露给任何第三方或公众。

三、本协议为本采购合同的从属合同。

第二条乙方义务

一、乙方同意遵守甲方有关保密的各项管理规定。甲方有权依据上述制度对乙方进行检查并按照相关的规定对乙方的违规行为进行处罚。

二、乙方获得或知晓的甲方的秘密信息，仅用于本次项目及协商双方合作的用途。对于项目实施过程中采集到的数据、信息，乙方应进行严格的访问控制，无关人员不能访问；乙方应对管理以上秘密信息的人员进行严格筛选。

三、乙方负有维护已知甲方秘密信息保密性的责任。除了甲乙双方约定的工作目的之外，未经甲方书面许可，乙方不得擅自使用甲方的秘密信息，不得将所知的甲方秘密信息以任何方式提供给任何第三方。

四、未经甲方书面许可，乙方不得带走从甲方得到的任何文档、图纸、资料、磁盘、胶片等载有甲方秘密信息的介质；因工作需要必须携带的数据资料，须经甲方书面许可后加密或封条存储；工作期满离开时，乙方应将包含甲方秘密信息的一切资料及其复印件如数交还甲方，无法交还的，应当在甲方见证下予以脱密销毁处理，未经甲方书面许可，乙方不得擅自保留。

五、乙方承诺，其所属员工对上述保密及非侵害条款负有履行义务，乙方通过一定的书面手段保证上述承诺。

六、为保证教育考试工作安全保密，保密要求如下：

1.乙方必须遵守国家的保密法律法规和甲方的相关保密管理要求。

2.乙方在项目实施期间接受甲方保密办组织保密监督和检查。

3.乙方对参与人员进行政审（附：人员名单），并定期进行保密教育和检查。

4.乙方对甲方提供的资料履行保密义务和责任，不得向第三方泄密。

5.乙方若违反本协议造成严重影响的，甲方有权单方终止该合同，乙方若因违反保密法律规定，导致涉密事件，应立即组织查处，并及时向甲方通报所造成的损失，后果由乙方负责；造成严重后果的，将依法追究乙方的法律责任。

第三条甲方义务

一、甲方获得或知晓的乙方的秘密信息，仅用于本次项目及协商双方合作的用途。并且，甲方负有维护已知乙方秘密信息保密性的责任，不得向任何第三方泄漏。

二、甲方保证，对于乙方提供的资料只在直接相关人员中传阅；不以任何方式对乙方提供的各种介质的资料进行未经授权的复印、翻译和转发；但甲方由于后续项目建设需要，对乙方所提供的资料进行节选和复制，不在本保密范围约束之列。

三、乙方为本次项目提供的所有资料，经双方确认后，除本次项目的文档和资料外，甲方均在项目结束后交回乙方或根据其要求销毁。

四、甲方承诺，其接触并知悉上述秘密信息的员工负有保密义务，甲方通过一定的书面手段保证上述承诺。

第四条不可抗力

甲乙双方确认，任何一方因不可抗力（如法律、法规、国家政策规定等）而必须透露对方秘密信息的，应事先以书面的形式通知对方，并且尽力为对方的秘密信息提供保护。

第五条违约责任

一、双方应恪守各自保密义务，如一方故意或过失泄密，则守约方有权解除本协议及本合同。并由违约方依照本协议、本合同或法律规定赔偿守约方之经济损失。

二、如果违约方支付的违约金不足以补偿对方因违约方违反本协议而遭受的其他损失，违约方应当继续承担赔偿责任。

三、违约方违反本协议，给对方造成的损失额以下面两种方法计算的较高者为准：

1.对方因被侵害而受到的实际损失作为赔偿额。

2.违约方因违约所获得的全部收益作为赔偿额，包括违约方将该秘密信息泄露给第三方，第三方因此而得到的收益。

四、因违约方的行为造成对方的秘密信息完全公开的，违约方应赔偿该秘密信息的全部价值。

五、违约方应承担对方因调查及处理侵害行为所支出的合理费用。

第六条协议变更与补充

一、本协议履行过程中，双方经协商一致，允许对本协议进行变更。变更均须以书面形式提出，由甲乙双方签字确认。

二、本协议如有未尽事宜，须经双方共同协商并达成书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第七条适用法律及合同争议解决

一、本协议适用中华人民共和国法律。

二、因本协议引起的任何争议，双方应首先尝试通过协商解决。不能达成一致解决协议的，则按照本合同约定的争议解决方式处理。

三、在诉讼期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

第八条协议的生效及份数

一、本协议正本 四 份，甲乙双方各执 二 份，均具有同等法律效力。

二、本协议自甲乙双方项目负责人签字并加盖公章后生效。

| 甲方： 法定代表人（或委托代理人）签字： 日期： 年月日 | 乙方： 法定代表人（或委托代理人）签字： 日期： 年月日 |
| --- | --- |

# 第六章 响应文件格式

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.响应文件应按照响应文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

响应文件封面格式

正本/副本

江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务

项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2025-0423

采购代理编号：ZJ06602553ZC01179

响应文件

供应商名称：

2025年9月19日

索引表

资格审查表

| 序号 | 评审标准 | 材料所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章；本项目允许法人公司的省级分支机构参加响应，省级分支机构参加响应的，须同时提供：①其法人公司有效的营业执照复印件；②自身有效的营业执照复印件；③法人公司对省级分支机构的有效授权；对于同一法人公司，仅可以其法人公司或者唯一一家省级分支机构参加响应。如法人公司参与响应的，法人公司自身及其下辖的分支机构的相关业绩、资质证书等证明材料对其均有效；如省级分支机构参与响应的，其法人公司自身（不含法人公司的分支机构，参与本项目响应的省级分支机构及其辖属区域内的分支机构除外）取得的相关业绩、资质证书等证明材料对其有效，省级分支机构自身及其辖属区域内的分支机构的相关业绩、资质证书等证明材料对其有效，其他情况的证明材料均不予认可。） |  |
| 2 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[（提供开标前一年内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或开标前一年内银行出具的资信证明，或其2024年度财务报告。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）] |  |
| 3 | 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[1.提供开标前一年内任意一个月的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；2.提供开标前一年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。] |  |
| 4 | 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明材料；（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料） |  |
| 5 | 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法或不良记录承诺；（提供承诺书并加盖公章） |  |
| 6 | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询供应商信用记录并保存。 |  |
| 7 | 本次采购不接受联合体响应，不接受任何形式的转包、分包；（提供承诺书并加盖公章） |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；（提供承诺书并加盖公章） |  |

## 符合性审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签字、盖章 | 响应文件按照竞争性磋商文件要求签署、盖章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书及身份证明。 |  |
| 2 | 响应报价 | 报价没有超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |
|  |  | 每一项产品/服务没有两个或多个报价，竞争性磋商文件如有特别说明的除外 |  |
|  |  | 接受磋商小组对响应文件报价出现前后不一致的修正 |  |
| 3 | 实质性条款 | 实质性条款（★条款）没有负偏离并且有佐证材料予以支持 |  |
| 4 | 商务要求 | 竞争性磋商文件中的商务要求条款，没有任何一项负偏离 |  |
| 5 | 响应有效期 | 满足竞争性磋商文件要求 |  |
| 6 | 串通投标 | 没有竞争性磋商文件第二部分供应商须知32.1条的供应商串通投标情形 |  |
| 7 | 联合体供应商 | 不接受 |  |
| 8 | 附加条件 | 响应文件没有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 9 | 其他无效情形 | 响应文件没有法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 |  |

## 评分表

| 评分项 |  | 评分标准 | 材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（10分） | 1.报价（10分） | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 |  |
| 二、履约能力部分（28分） | 1.软件能力认证（6分） | 供应商具有有效期内的CMMI5级证书得3分，CMMI4级证书得2分，CMMI3级证书得1分，其他不得分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 供应商具有有效期内的CCRC信息安全服务资质认证证书，得3分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  | 2.信用等级认证（4分） | 供应商具有有效期内的企业资信等级证书，AAA等级证书得4分，AA等级证书得2分，AA以下或没有不得分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  | 3.信息安全管理体系认证（4分） | 供应商具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得4分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  | 4.隐私管理体系认证（4分） | 供应商具有有效期内的ISO27701隐私管理体系认证证书得4分（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  | 5.软件著作权（4分） | 供应商具有教育考试相关领域的计算机软件著作权登记证书，每有1个证书得2分，最多得4分（提供软件自主知识产权证明复印件并加盖供应商公章，且知识产权的法定权利人或合法授权使用主体须与供应商一致）。 |  |
|  | 6.业绩（6分） | 2022年1月1日起（以签约时间为准），供应商具有省级及以上考试平台相关业绩的，每有一个得3分，此项满分6分（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，复印件内容须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页，以及其他评分所需内容）。 |  |
| 三、技术与服务方案（47分） | 1.业务需求（4分） | 供应商针对“项目需求”提供方案。优于项目需求且提出合理化建议的得4分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 |  |
|  | 2.稳定可靠性（3分） | 针对系统的稳定可靠性提出解决方案，优于项目需求且具有前瞻性领先技术的得3分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，未提供或没有针对性的不得分。 |  |
|  | 3.灵活通用性（3分） | 针对系统的灵活通用性提出解决方案，优于项目需求且具有前瞻性领先技术的得3分，优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，未提供或没有针对性的不得分。 |  |
|  | 4.安全技术方案（4分） | 针对项目需求和要求，提出安全技术方案。技术方案做横向比较，优于项目需求，措施具体，手段细化，并举技术方案实例如加密技术、容灾备份技术、数据库备份及回退等，得4分；优于项目需求，措施具体，手段细化，但未举出技术方案实例，得2分；符合项目需求，但措施不够明细的，得1分；不符合项目需要或未提供的不得分。 |  |
|  | 5.高并发访问解决方案（4分） | 要求供应商建立的平台能够具备高并发访问能力，根据供应商提供的高并发解决方案进行横向对比：方案综合评价优秀，支持硬件横向扩展或资源池延展，同时具备实例扩展能力，关键时刻能提供应用降级服务，得4分；具实例扩展，提升平台业务应用高并发访问性能的，得2分；仅具备硬件资源扩展提高并发访问能力的，得1分；未提供方案的，不得分。 |  |
|  | 6.应急处置预案（3分） | 要求供应商提出可能出现影响系统正常运行或危害信息安全的突发情况，并给出应急处置预案。能够在理解建设内容、业务需求及技术需求的基础上，有针对性地描述突发情况并给出科学合理的应急处置预案的给3分；提出应急处置预案但针对性不够的给2分；仅提出应急处理预案的得1分，没有得0分。 |  |
|  | 7.界面友好（3分） | 供应商须提供系统界面截图（不少于5个业务流程，不少于10张图片；否则第7项不得分），优于项目要求且布局合理的得3分，优于项目要求的得2分，符合项目要求的得1分；不符合项目要求或不提供的不得分。 |  |
|  | 8.系统运维服务方案（3分） | 针对项目需求和要求，提供日常运行维护管理方案，包括日常巡检和扫描、服务报告及重要系统上线前保障方案等，内容设计科学合理，能完全满足采购需求，得3分；内容设计基本合理，能基本满足采购需求，得2分；内容设计不合理，无法有效满足采购需求的，得1分；未提供方案的不得分。 |  |
|  | 9.项目队伍投入（12分） | 9.1项目团队： 项目团队中人员均具有2年（含）以上相关工作经验（提供证明或加盖公章的承诺函；否则9.1项不得分），同时满足以下条件： （1）拟派服务团队中项目经理具有信息系统项目管理师（高级）的，得1分； （2）拟派服务团队中主要成员具有系统架构设计师证书（高级）的，得1分； （3）拟派服务团队中主要成员具有工信部大数据分析师的，得1分； （4）拟派服务团队中主要成员具有软件设计师认证证书的，得1分； （5）拟派服务团队中主要成员具有CISP注册信息安全专业人员证书，得1分； （6）拟派服务团队中主要成员具有CISP网络安全能力认证证书，得1分； （需提供以下材料复印件加盖供应商公章，缺一不得分：①人员证书；②供应商为上述人员缴纳的近3个月社保证明。 注：一人多证仅计一证，不重复计）。 |  |
|  |  | 9.2开发人员： 供应商拟派开发人员均具有2年（含）以上相关工作经验（提供证明或加盖公章的承诺函；否则9.2项不得分），人数在6人（含）以下不得分，每增加一人加1分，最高得6分（需提供：①开发人员名单；②上述人员在项目中担任的职务；③供应商为上述人员缴纳的近3个月社保证明。注：一人多证仅计一证，不重复计）。 |  |
|  | 10.培训（4分） | 供应商针对“培训”提供方案。优于竞争性磋商文件要求且针对省、市、县、考点四级针对性提供培训方案的得4分；优于竞争性磋商文件要求的得2分，符合竞争性磋商文件要求的得1分，方案不完整、响应度低或不提供的不得分。 |  |
|  | 11.售后服务（4分） | 供应商按照项目需求响应本地化服务（提供相关证明材料或加盖公章的承诺函；否则第11项不得分），同时提供服务方案（至少包括服务时间、服务内容、服务方式、响应时间等），优于项目需求且服务方案完整性良好、可操作性强得4分；优于项目需求得2分；符合项目需求得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 |  |
| 四、现场演示（15分） | 1.现场演示（15分） | 现场系统演示（除投影仪外，其它所需设备供应商自备），如果不参加现场演示，该项为0分。使用静态页面、PPT、WORD、DEMO、录像或截图等进行模拟演示的最高得6分(即乘以系数0.4）。每家供应商的演示时间控制在20分钟之内。根据各供应商的现场演示情况从完整性、符合性、可操作性、演示过程衔接流畅性等方面进行综合评价。 动态口令卡使用场景流程： 考生使用口令卡完成考生注册（1分）；考生使用口令卡完成系统登录（1分）； 高考报名流程： 管理员新建考生考籍信息（1分）；考生填报报名信息（2分）；在线支付报名费成功（1分）；管理端进行报名确认，打印报名确认单（1分）； 高考志愿填报流程： 管理员设置填报批次资格线（1分）；通过计划查询将志愿添加到收藏夹（1分）；将收藏夹的志愿添加到志愿表中（1分）；考生填报志愿信息，须对专业计划要求、资格线进行判断，须提供资格线下，线上考生各1人进行填报（2分）； 工单管理： 定义工单审批流程（1分）；定义工单开放子项目（1分）；进行一次工单审批（上报、审批、数据入库）（1分）。 |  |

目录

[注：供应商根据附件顺序编制磋商文件并制作目录（须生成页码）]

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                      （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                  (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我方的报价详见《响应报价表（首次）》。

3、本项目服务时间为：详见《响应报价表（首次）》。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方的响应有效期为90天。

8.我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

11.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日期：       年    月    日

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：    性别：  年龄：    职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：本证明后须附：法定代表人身份证原件复印件。

供应商：   （单位公章）

2025年9月19日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                    （供应商全称）的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）           （部门、职务、姓名）为本单位的合法代理人（即授权代表），以本单位的名义参加江苏省设备成套股份有限公司组织的                          （项目名称及项目编号）的竞争性磋商，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

授权代表（签字）：                      性别：

单位（盖章）：                          身份证号码：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2025年9月19日

注：本授权委托书后须附：

（1）授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供《法定代表人授权委托书》，但必须提供《法定代表人身份证明》；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。

响应报价表（首次）

项目名称：项目编号：

| 响应报价 | （大写） 。 |
| --- | --- |
| 服务交付周期 |  |
| 是否属于小微型企业 | 是（《中小企业声明函》在第 页） 否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否” 。如勾选“是” ，供应商需同时提供企业声明函。 |  |

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

分项报价表

（格式自拟）

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

企业声明函

（一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务（标的名称），属于软件和信息技术服务业（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于                （中型企业、小型企业、微型企业，请选填！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

2.服务采购项目：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

3.中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附：中小微企业划型标准如下

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（三）属于监狱企业的证明文件

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 项目经理简介表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |  | 备注 |

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：应附的证明材料见“第三章 评审办法”。

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：应附的证明材料见“第三章 评审办法”。

供应商类似业绩情况表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评审办法”。

采购需求条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应具体情况 | 证明材料所在页码 | 是否偏离 | 偏离说明 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商应根据竞争性磋商文件“第四章 采购需求”之“三、技术服务内容”至“九、验收标准”相关要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受竞争性磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应优于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

5. 如采购需求中明确要求提供证明材料的条款，须按照要求提供相关证明材料附后。

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1.供应商应对竞争性磋商文件“第四章 采购需求”之“十、商务要求”内容给予逐条响应。

2.“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

服务方案

根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

资格证明文件

1、供应商具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章；本项目允许法人公司的省级分支机构参加响应，省级分支机构参加响应的，须同时提供：①其法人公司有效的营业执照复印件；②自身有效的营业执照复印件；③法人公司对省级分支机构的有效授权；对于同一法人公司，仅可以其法人公司或者唯一一家省级分支机构参加响应。如法人公司参与响应的，法人公司自身及其下辖的分支机构的相关业绩、资质证书等证明材料对其均有效；如省级分支机构参与响应的，其法人公司自身（不含法人公司的分支机构，参与本项目响应的省级分支机构及其辖属区域内的分支机构除外）取得的相关业绩、资质证书等证明材料对其有效，省级分支机构自身及其辖属区域内的分支机构的相关业绩、资质证书等证明材料对其有效，其他情况的证明材料均不予认可。）

（1）法人公司有效的营业执照复印件

（2）省级分支机构自身有效的营业执照复印件（省级分支机构参与响应时适用）

（3）法人公司对省级分支机构的有效授权（省级分支机构参与响应时适用）

2、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[（提供开标前一年内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或开标前一年内银行出具的资信证明，或其2024年度财务报告。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）]

3、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；[1.提供开标前一年内任意一个月的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；2.提供开标前一年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。]

4、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明材料；（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

如提供声明，参考格式如下：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏省教育考试院：

我单位郑重声明：我单位具备履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

声明人：（公章）

日期：年月日

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法或不良记录承诺；（提供承诺书并加盖公章）

无重大违法记录声明

江苏省教育考试院：

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

7.本次采购不接受联合体响应，不接受任何形式的转包、分包；（提供承诺书并加盖公章）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

9.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

参考格式如下：

承诺函

江苏省教育考试院：

我单位参加江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务投标，现承诺满足如下条件：

1.本次采购不接受联合体响应，不接受任何形式的转包、分包；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

4.其他：满足采购需求中的下列要求：

（1）

（2）

（3）

……

供应商名称 （公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

其他

注：此处可附“第三章 评审办法”所要求的材料或供应商认为需要提供的其他材料。

磋商后提交下表（不需装订进响应文件）：

最终报价表

项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2025-0423；采购代理编号：ZJ06602553ZC01179

项目名称：江苏省教育考试院普通高校招生考试信息服务系统技术服务

| 响应总价 | （大写） 。 |
| --- | --- |
| 其他承诺或说明 |  |

注：竞争性磋商第二轮报价（也即最终报价）不得以降低服务质量为代价。

单位名称：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2025年9月19日