招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0008

项目名称：2026年古里镇土建零星工程

项目属性：工程类项目

常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

2025年12月12日
目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件的说明	8

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	10

五、开标与评标	11

六、定标	15

七、授予合同	17

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	23

一、项目说明：	23

二、项目实施要求：	24

三、人员要求及施工设备要求：	25

四、报价要求：	25

第五章  评标方法与评标标准	26

第六章  投标文件格式	30

附件1 开标一览表	33

附件2 报价明细表	34

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	35

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	36

附件5 法定代表人授权书	37

附件6 中小企业声明函	38

附件7 残疾人福利性单位声明函	39

附件8 项目负责人无在建承诺书	40

附件9 投标函	41

附件10 实质性要求响应及偏离表	42

附件11 项目服务要求响应及偏离表	43

附件12 商务条件响应及偏离表	44

附件13 项目服务说明	45

附件14 业绩一览表	46

附件15 其他	47

质疑函范本	48

第一章  投标邀请

项目概况：

2026年古里镇土建零星工程招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年1月6日13点30分前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0008

2、项目名称：2026年古里镇土建零星工程

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币900000.00元整

5、采购需求概况：本项目采购内容为常熟市古里镇人民政府所需的2026古里镇土建零星工程，主要是指古里镇区内不可预见、工期紧张、项目较小的工程。主要包括小型临时搭建、小型建筑及装饰维修、小型施工措施。

6、合同履行期限：自签订合同之日起一年。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1、申请人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包三级或以上资质；企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

2、拟选派项目负责人资质等级：具有建筑工程专业注册二级建造师及以上资质和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）且无在建工程项目（法定代表人及企业技术负责人不得作为本项目的项目负责人）。

项目负责人必须满足下列条件之一：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

说明：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2026年1月6日13：30（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录界面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动方式：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，供应商可至苏州市政府采购网的下载中心自行下载）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、13914088964、0512-69820854、0519-86722802。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏省政府采购网。

七、本次招标联系事项

1、采购人信息

名 称：常熟市古里镇人民政府

地 址：常熟市古里镇文学街72号

联系方式：0512-52301335

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

地 址：常熟市华山路北延信步华庭（臻园）会所

联系方式：0512-52867579、0512-52799645

3、项目联系方式

项目联系人：何博（采购人）、施小红（代理机构）

电话： 0512-52301335、0512-52867579/0512-52799645

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标活动及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买货物、服务、工程的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中投标人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2本次招标项目不收取采购文件费用，但收取中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。本项目中标服务费陆仟叁佰元整。中标供应商应在领取中标通知书时向代理机构一次性付清。

4.3中标服务费缴费信息：

账户名：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常熟分行海虞北路支行

帐  号：32201986190059721508

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  合同文本；

第四章  采购需求；

第五章  评标方法与评标标准；

第六章  投标文件格式。

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过“苏州市政府采购网”对外发布。

2.3各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网的“政府采购信息公告”中对应项目“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.5有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1投标文件应包括：资格证明文件、投标函、开标一览表、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务说明、业绩一览表、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计费用一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、报价明细表（无）

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 报价货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项做出响应或偏离，并说明原因。

6.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、项目服务说明、业绩一览表

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务说明，如项目服务方案、拟投入本项目的人员配置及施工设备情况。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的土建工程项目业绩。

8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他材料。

9、投标文件的制作、签章

9.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章。如未加盖电子公章的作无效投标处理。

9.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

10、投标有效期

10.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、电子投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引准时参加线上开标活动。

操作手册网址链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，解密的CA证书与生成加密投标文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》指引执行。

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》指引提出询问，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（4）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由投标人自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、串通投标

8.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

9、废标

9.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

9.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

9.3 如出现投标截止后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按照政府采购相关规定方式处理。

六、定标

1、确定中标人

1.1 1.1 本项目中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 在公告中标结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

4.5 以下情形的质疑不予受理

4.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

4.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

4.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

4.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

4.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

1、签订合同

1.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、工程（包含与工程相关的货物、服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程（包含与工程相关的货物、服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、履约保证金（如有）

3.1具体履约保证金的约定详见“第三章 合同文本”。

3.2 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

3.3履约保证金在合同履行完毕后的五个工作日内退还给中标人，不计利息。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2026年古里镇土建零星工程项目（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0008）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4工程：提供本合同规定的乙方承担的2026年古里镇土建零星工程及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关工程的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市古里镇人民政府所需的2026年古里镇土建零星工程，主要是指古里镇区内不可预见、工期紧张、项目较小的工程。主要包括小型临时搭建、小型建筑及装饰维修、小型施工措施。

3.2服务期限：合同签订之日起一年，自    年   月    日至    年   月   日。

第四条 合同价款

4.1本合同项下

工程部分中标优惠率为        %。

人工部分中标优惠率为        %。

4.2本合同执行期间中标优惠率不变。

说明：具体根据实际工作量进行结算。

★第五条 支付结算

5.1工程部分按实际发生工程量套用相关计价定额及取费标准并经审计后的总价*（1-中标优惠率）结算。

5.2施工维修现场发生的无法套用定额计算费用的零星人工，按人工指导价乘以*（1-中标优惠率）后列入其他项目清单结算。实际数量由采购人根据实际发生情况确认。

5.3付款方式：

（1）合同签订后一个月内支付合同金额的10%作为预付款；

（2）服务期限内所有项目完成且验收合格，甲方向乙方支付合同总价的50%；

（3）验收合格，项目审计完成后的一年内，甲方向乙方支付至审计金额的80%；

（4）验收合格，项目审计完成后的二年内，甲方向乙方支付至审计金额的100%。

注：（1）签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述5.3（1）规定。

（2）付款前，乙方应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2按规范验收。

6.3如有必要，甲方邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.4甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.5 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条	 双方的权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方所提供服务的质量应与磋商文件规定及磋商响应文件承诺的内容相一致。

7.2.2乙方根据各分包服务外包考核办法、质量考核标准和评分细则、常熟市相关政府职能部门颁布的文件和磋商响应文件所作的承诺自觉开展各项工作。接受甲方和各级管理部门的考核及其结果。

7.2.3乙方应组建固定的专业服务队伍，按要求将分包内的从业人员资料、作业计划等相关运行资料报甲方备案。

7.2.4乙方应独立承担管理过程中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等）。

7.2.5在任何情况下（包括灾害性天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方或政府主管部门安排的指令性任务；接受社会、媒体监督。

7.2.6应遵守劳动法，依法规范用工，符合条件的签订劳动合同，且须参加基本社会养老保险，人员工资应不低于常熟市最低工资标准100%，加班费用支付按政策法规规定执行。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.25％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改并落实违约补偿，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

9.3乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 不可抗力

10.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

10.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

10.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

10.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十一条合同的补充

11.1在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同服务的，在不改变其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

11.2补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十二条 合同的变更、中止

12.1本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

本项目不设履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 合同生效及其他

17.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

17.2 本合同一式肆份，以简体中文书写，甲乙双方各执二份。

17.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                          年   月   日

第四章  采购需求

项目名称：2026年古里镇土建零星工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0008

采购人：常熟市古里镇人民政府

一、项目说明：

1、本项目采购内容为常熟市古里镇人民政府所需的2026古里镇土建零星工程，主要是指古里镇区内不可预见、工期紧张、项目较小的工程。主要包括小型临时搭建、小型建筑及装饰维修、小型施工措施。

2、服务提供方式和时间：按照采购人的指令要求，按采购人指定期限及地点提供相应的服务。

3、工期要求：接到采购人通知后，按采购人规定的要求进行。

4、合同期限：自签订合同之日起一年。

5、供应商应对项目现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：何博，联系电话：0512-52301335。供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

★6、结算方式：

6.1、工程部分按实际发生工程量套用相关计价定额及取费标准并经审计后的总价*（1-中标优惠率）结算。

6.2、施工维修现场发生的无法套用定额计算费用的零星人工，按人工指导价乘以*（1-中标优惠率）后列入其他项目清单结算。实际数量由采购人根据实际发生情况确认。

7、付款方式：

7.1、合同签订后一个月内支付合同金额的10%作为预付款；

7.2、合同期限内所有项目完成且验收合格，采购人向中标供应商支付合同总价的50%；

7.3、验收合格，项目审计完成后的一年内，采购人向中标供应商支付至审计金额的80%；

7.4、验收合格，项目审计完成后的二年内，采购人向中标供应商支付至审计金额的100%。

注：（1）供应商若不能满足本项目付款方式，将作无效投标处理。

（2）以上每次付款前，中标供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（3）本项目支付方式支持数字人民币方式。

8、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、项目实施要求：

（一）施工管理

1、按照相关技术规范，供应商必须制定维修质量保证体系，严格工程质量操作流程；

2、按月制定工期计划，并依据日常巡视情况适时调整。供应商针对实际情况、维修要求和施工作业特点，定期上报实施计划。所有维修工程一律采取先申请后实施，以采购人《维修任务单》为准；

3、供应商按《维修任务单》要求与内容实施维修，维修工程量必须经采购人及工程监理现场验收后，按规定签证确认；

4、对有关维修工程，供应商须向采购人上报施工组织方案，严格按照维修施工技术要求完成工程；

5、涉及工程开挖、修复路面等维修工程，按常熟有关规定办理相关手续。采购人履行施工管理职能，负责组织协调、工程质量、工作量实际签证和验收工作；

6、维修施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，做到文明施工；

7、供应商应及时响应采购人检查发现问题的整改，并落实回复。

（二）维修工作要求

1、施工队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切事故由维修单位负全责；

2、维修人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由维修单位负责修复及承担一切费用；

3、无论维修期间过程中，供应商负责及时清理垃圾。

4、施工过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由维修单位负责恢复或赔偿。

5、供应商须为施工/维修人员配备印有供应商名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

6、维修工作实施过程中，供应商不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

注：如遇突发事件，须有配套维修工程机具设备及必要工作人员在60分钟内到场应急处理，并服从采购人现场指挥。

## 三、人员要求及施工设备要求：

1、人员要求：

1.1、供应商需为本项目配置1名具有建筑工程二级注册建造师及以上资质及安全生产B类证书为项目负责人及施工员、安全员、质量员各1人，且均需具备相应证书。

1.2、供应商需为本项目配置不少于6人（项目负责人、施工员、安全员、质量员除外）的项目团队。

2、施工设备要求：供应商应配备在本项目维修过程中需使用到的施工设备。

## 四、报价要求：

1、本项目分为两部分，第一部分为工程部分，第二部分为人工部分。

2、本项目应以优惠率（即下浮率）进行投报，本项目第一部分及第二部分的优惠率均不得低于0%且不得超过100%，两部分的优惠率必须相等，否则将作无效投标处理。其中人工部分计费标准为（1-中标优惠率）*指导单价，人工指导单价为330元/工，该人工是施工维修现场发生的无法按套用定额计算费用的零星人工。

3、本项目投标报价应包括：人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润及项目本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人前所产生的所有费用。

4、中标供应商的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

5、中标供应商的所有投标优惠率在合同期内保持不变。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、评标办法采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。

3、本项目推荐前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评审因素、权值及评分标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后两位，总分值为100分。

1、价格部分

投标报价50分

满足招标文件要求且投标优惠率最高的为评标基准优惠率，其价格分为50分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（（1-评标基准优惠率）/（1-投标优惠率）*50分。

异常低价审查程序：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、技术部分27分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施响应情况 | 7分 | 投标人提供的承诺（除实质性要求和条件外共14条）全部满足招标要求的得基本分7分；有不满足招标文件要求的每条扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 总体概述 | 2分 | 根据投标人提供的针对本项目的总体概述（涉及评审要点共2项①整体设想及管理模式②质量保障及工作流程）进行综合评定，本项最高得2分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 施工方案 | 9分 | 根据投标人提供的施工方案（涉及评审要点共3项①基于对小型零星工程的重点、难点分析及解决方案；②季节性施工要点及已有设备、管线的加固、保护③安全文明施工及环境保护方案）进行综合评定，本项最高得9分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 现场组织管理方案 | 6分 | 根据投标人提供的现场组织管理方案（涉及评审要点共3项①施工设备配备情况②作业现场管理措施③安全防护措施及交通疏导措施）进行综合评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 应急配合方案 | 3分 | 根据投标人提供的应急配合方案（涉及评审要点共2项①突发事件的应急情况及相关应急措施②与采购人或第三方单位的协调配合方案）进行综合评定，本项最高得3分。体现上述评审要点且内容贴合项目需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合项目需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

3、商务部分23分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队 | 10分 | （1）投标人拟派项目团队中（项目负责人、施工员、安全员、质量员除外）配备材料员、机械员、资料员、造价员的每有1人得0.5分，本小项最高得3分； （2）项目组成员中（项目负责人除外）具有建筑工程二级及以上注册建造师的，有1人加1分，本小项最高得2分。 （3）投标人拟投入本项目的项目组成员中（项目负责人除外）具有工程类助理工程师职称的，每有1人得0.5分；具有工程类工程师及以上职称的，每有1人得1分。本小项最高得5分。 注：①投标文件中需提供人员相关证书以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。 ②同一人员具有不同证书的不重复计算。 ③同一人具有不同职称等级证书的，按最高级别计取。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | - 根据投标人自2022年1月1日至今（以竣工验收证明时间为准）实施的土建类工程项目的，每提供一个得2分，本项最高得8分。 - 拟派项目负责人自2022年1月1日（以竣工验收证明时间为准）至今承担过土建类工程项目的，有1个得2分，最高得2分。 注：①投标文件中需提供相关业绩证明材料扫描件【包括施工合同（含合同首页、项目内容页、签字盖章页）及竣工验收报告（证明）】，材料提供不全或未提供的不得分。 ②投标人的业绩与项目负责人的业绩重复的则按一个业绩计算（不重复计算）。 |
| 3 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分，有负偏离条款的，每条扣0.2分，扣完为止。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：提交投标文件截止时间。

2、查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

3、查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：2026年古里镇土建零星工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0008

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年    月    日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2024年至今任意一期的财务状况报告或者近期由银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见附件3）

1.6参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式见附件4）

2、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有建筑工程施工总承包三级或以上资质；

（2）投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）拟选派项目负责人资质要求：必须为本单位员工，需提供六个月以上社保证明；须具有建筑工程注册二级建造师及以上资质、具有有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）且不得有在建工程（格式见附件8）。

三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件5）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件9）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件10）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件11）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件12）

3、项目服务说明（格式见附件13）

4、业绩一览表（格式见附件14）

5、其他（如有，格式见附件15）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026年古里镇土建零星工程

项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0008

投标优惠率： %

注：（1）上表中的“投标优惠率”以%表示，请保留小数点后两位。投标优惠率不得超过100.00%，否则作无效投标处理。 （2）具体填写方式为：如投标文件中“投标优惠率”填写20%的，则“电子投标文件格式”的“投标优惠率”中填写20%。

附件2 报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程部分 |  |  |
| 2 | 人工部分 |  | 人工指导单价330元 |

注：1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。所有优惠率用%表示，保留小数点后两位。

2、本项目第一部分及第二部分的优惠率均不得低于0%且不得超过100%，两部分的优惠率必须相等，否则将作无效投标处理。

3、上表中的优惠率应与开标一览表中的“投标优惠率”一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：         。

## 附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5 法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSXL-G2025-0008号，2026年古里镇土建零星工程项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于__2025__年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

应同时附授权代表居民身份证正、反面电子扫描件：

附件6 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市古里镇人民政府的2026年古里镇土建零星工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

2026年古里镇土建零星工程，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为               万元，资产总额为               万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日 期：

注：（1）投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）本项目所属行业为建筑业，供应商须对工程的施工单位进行声明。中小企业规模类型自测小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

（4）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（5）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

附件7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为：

□非残疾人福利性单位。

□符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市古里镇人民政府的2026年古里镇土建零星工程项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

注：

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

（2）如投标人为残疾人福利性单位的，应对上述声明函内（□非残疾人福利性单位、□符合条件的残疾人福利性单位）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

（3）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如有价格扣除）。

（4）中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件8 项目负责人无在建承诺书

致 常熟市古里镇人民政府  （建设单位名称）

我公司郑重承诺就 2026年古里镇土建零星工程 （项目名称）拟派的              （项目负责人姓名）   （      身份证号码      ）   （注册证书编号）     ，至本项目投标截止时间前，属于以下第（          ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满45日历天）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第2、3、4种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

5、如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

供应商名称：

日期：

附件9 投标函

致：常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司

根据贵方的2026年古里镇土建零星工程项目（项目编号：JSZC-320581-CSXL-G2025-0008） 招标文件，经研究     （投标人名称）    决定参加投标。正式授权下述人员     （姓名）     代表我方      （投标人全称）      ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并宣布同意如下：

（1）按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

（5）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

联 系 人：

电    话：

电子邮箱：

投标人开户行：

账    号：

日   期：        年        月        日

附件10 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6、结算方式： 6.1、工程部分按实际发生工程量套用相关计价定额及取费标准并经审计后的总价*（1-中标优惠率）结算。 6.2、施工维修现场发生的无法套用定额计算费用的零星人工，按人工指导价乘以*（1-中标优惠率）后列入其他项目清单结算。实际数量由采购人根据实际发生情况确认。 |  |  |
| 2 | 7、付款方式： 7.1、合同签订后一个月内支付合同金额的10%作为预付款； 7.2、合同期限内所有项目完成且验收合格，采购人向中标供应商支付合同总价的50%； 7.3、验收合格，项目审计完成后的一年内，采购人向中标供应商支付至审计金额的80%； 7.4、验收合格，项目审计完成后的二年内，采购人向中标供应商支付至审计金额的100%。 |  |  |
| 3 | 2、按月制定工期计划，并依据日常巡视情况适时调整。供应商针对实际情况、维修要求和施工作业特点，定期上报实施计划。所有维修工程一律采取先申请后实施，以采购人《维修任务单》为准； |  |  |
| 4 | 1.1、供应商需为本项目配置1名具有建筑工程二级注册建造师及以上资质及安全生产B类证书为项目负责人及施工员、安全员、质量员各1人，且均需具备相应证书。 |  |  |

注：投标人必须对项目服务需求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。如商务要求（含合同文本）与项目服务需求中的实质性要求一致的，则只须响应项目服务需求中实质性要求即可。

附件11 项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目要求 | 投标承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据本项目“第四章 采购需求”中的“二、项目实施要求”、“三、人员要求及施工设备要求”对照供应商所提供的承诺进行逐项评议。

（2）若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

（3）“第四章 采购需求”的“二、项目实施要求”和“三、人员要求及施工设备要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求（投标人应在“附件10 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，否则作无效投标处理）。

（4）表格不够可另接。

附件12 商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 不可抗力 |  |  |
| 第十一条 合同的补充 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件10 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应（如合同文本中的实质性要求与项目服务要求中的实质性要求一致，则只须响应项目服务要求中实质性要求即可），任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

附件13 项目服务说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目实施方案：

1、总体概述（包括整体设想、管理模式、质量保障、工作流程等）说明；

2、施工方案（包括①基于对小型零星工程的重点、难点分析及解决方案；②季节性施工要点及已有设备、管线的加固、保护③安全文明施工及环境保护方案）说明；

3、现场组织管理方案（包括①施工设备配备情况（详见下表）②作业现场管理措施③安全防护措施及交通疏导措施）的说明；

供应商供相关施工设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 所有人 | 图片（照片） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表格不够可另接。

4、应急配合方案（包括①突发事件的应急情况及相关应急措施②与采购人或第三方单位的协调配合方案）说明；

5、其他说明（如果有的话）。

（二）人员配备情况表（参考格式见下表）：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 文化程度 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标文件中需提供上述表格中相关人员的证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件。

（2）表格不够可另接。

附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为投标人或拟派项目负责人自2022年1月1日至今（以竣工验收证明时间为准）实施的土建类工程项目业绩情况。

2、投标人应提供上述表格中业绩的证明材料【包括施工合同（含合同首页、项目内容页、签字盖章页）及竣工验收报告（证明）】扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件15 其他

主要内容包括但不限于以下方面：

1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果有的话提供）。

2、供应商可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话提供）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。