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第八章 项目要求（采购需求）
一、说明
江苏省徐州市沛县考古调查勘探项目。
二、采购项目预算金额及采购包划分
（一）本项目不接受超过采购预算单价的投标报价（即优惠率必须大于0）。投标报价包括完成招标范围内的所有工作的全部费用，包括但不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、编制、评审、管理、利润、规费、税金等费用。供应商应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险，服务期内结算总费用委托方委托受托方调查项目数量和中标单价来计算。
（二）采购包一：沛县云飞路南侧、汉城路西侧（龙王庄一、二地块)。详见磋商文件采购需求。最终总价以实际数量乘以单价进行结算。估算价约：61万元，以实际发生金额为准。
采购包二：沛县汉明路东侧、新正街北侧(东南4-2)、沛县东环路东侧、东风路北侧(城东综合生活区)。详见磋商文件采购需求。最终总价以实际数量乘以单价进行结算。估算价约：69万元，以实际发生金额为准。
采购包三：沛县正阳大道西侧、王陵路南侧(徐工人才公寓)。详见磋商文件采购需求。最终总价以实际数量乘以单价进行结算。估算价约：57万元，以实际发生金额为准。 
采购包四：沛县汉源大道东侧、王陵路北侧、沛龙路南侧。(郝寨地块一)、沛县汉源大道东侧、支二路南侧、灌婴路北侧。(郝寨地块三)。详见磋商文件采购需求。最终总价以实际数量乘以单价进行结算。估算价约：62万元，以实际发生金额为准。 






3、 采购预算单价及工作内容
	采购包
	调查地块
	调查项目内容
	调查面积
（平方米）
	采购预算单价（元/平方米）

	[bookmark: _GoBack]采购包一
	沛县云飞路南侧、汉城路西侧（龙王庄一、二地块)
	1.对地块进行考古调查
2.对地块进行勘探
	55492.81
	11

	采购包二
	沛县汉明路东侧、新正街北侧(东南4-2)
	1.对地块进行考古调查
2.对地块进行勘探

	29550.6
	11


	
	沛县东环路东侧、东风路北侧(城东综合生活区)
	
	31698.03
	

	采购包三
	沛县正阳大道西侧、王陵路南侧(徐工人才公寓)
	1.对地块进行考古调查
2.对地块进行勘探
	51341.31
	11

	采购包四
	沛县汉源大道东侧、王陵路北侧、沛龙路南侧。(郝寨地块一)
	1.对地块进行考古调查
2.对地块进行勘探
	27707.43
	11

	
	沛县汉源大道东侧、支二路南侧、灌婴路北侧。(郝寨地块三)
	
	28397.3
	


供应商所报对应单价不得超过上表中采购预算单价。
合同履行期限：自合同签订之日进场后30日内完成
四、勘探服务要求：
1.勘探工作必须按照国家文物局颁布的《田野考古工作规程》（WW/T0075-2015）、《考古勘探工作规程(试行)》进行，所有的勘探成果需科学规范、精确记录。
2.勘探人员在不违反安全操作规范的前提下须服从并配合采购人安排，所有勘探工作应在采购人的统一指导安排下进行，如不服从或不及时响应采购人要求，造成的一切损失由响应供应商承担。
3.现场勘探所需工具及设备由响应供应商自行配备，采购人不提供。
4.勘探工作发现的遗迹必须用RTK进行测量地理坐标点，并进行精确标注。
5.普通勘探采用每平方米布孔5个梅花点布孔法进行勘探工作，加点位置偏差小于10厘米，深度地表至生土层。如人工勘探不能探至生土层，须进行机器勘探、机探布孔为20×20米梅花孔。
对勘探中发现的重要遗迹应布设“十”字形排孔，进行重点卡探。勘探对象为其他地形的，酌情布孔。提供详细的记录（文字、图纸、影像）、总结。
6.单个项目的勘探工作结束后，必须提供勘探资料纸质本和电子版各一份，记录内容包括：勘探单元日记、探孔记录、勘探单元记录、遗迹单位记录；绘图内容包括：勘探单元位置图、勘探单元遗迹分布图、勘探单元堆积总剖面图、遗迹单位平剖面等、出土典型遗物图等。表格登记内容包括：遗迹单位登记表、测绘图登记表、影响资料登记表、采样登记表、勘探单元归档登记表等。并对提取土样进行编号、登记、拍照。
7.响应供应商应遵守采购人的保密规定，不得擅自向第三方报料，介绍工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。
8.勘探服务人员应熟悉《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，不得私留截留、保管、倒卖工地上出土的古代文物和标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及连带响应供应商法律责任。
9.响应供应商需设有固定服务电话，以便及时响应采购人的考古勘探需求。响应供应商应在接到采购人通知起，2小时之内回复，在5个工作日内根据采购人所下达的考古任务及考古时间要求，自行组织相关人员进场。
10.勘探工作任务由采购人统筹安排，在不违背法律法规的前提下，响应供应商须无条件服务采购人安排（须提供针对此项的承诺函并加盖公章）。
11.若遇不可抗拒因素（雨雪、重要考古发现、政府有权部门的要求等），工期顺延。考古勘探工作结束后七个工作日内供应商应当将工作报告提交给采购人，工作报告包括但不限于以下内容：项目名称、项目负责人、勘探范围图、勘探过程描述、地层遗迹描述、主要收获（价值初判）、遗迹定位测量图、工作过程照片、相关建议等。
五、技术队要求
1.为了满足项目的要求及强度，响应供应商需提供受过专业训练的人员，详细列出用于本项目的负责人、各层次的专业技术人员、服务人员的名单。为了方便实施本项目，响应供应商应明确一名项目主要负责人以及1-2名联系人。
2.现场环境的管理，每次考古工作当天工作结束后，现场不能留有供应商人员垃圾，保证现场人走场清。
3.响应供应商所安排的工作人员必须经过专业培训，同时应提前告知所有现场工作人员注意事项，如由勘探人员所引起的事故，响应供应商应承担所有责任，同时采购人保留追究其相关责任的权利。
4.响应供应商须组织及协调现场人员，维持现场秩序，保证工作有条不紊的进行，同时应对现场工作人员及其他第三方人员人身安全负责。
5.响应供应商在项目实施过程中应做到制度上墙，人员工作时应配戴安全帽和必要的安全防护措施。每次考古项目至少设置一名安全员，挂牌上岗。如勘探人员因违规操作发生事故,或将地下管线损坏，由响应供应商自行处理并承担由此造成的所有损失和费用。对考古工作中出现的高危项目，响应供应商应向采购人说明，并要求采取合理的保护措施，确保人员安全。在安全条件和措施不到位的情况下，响应供应商有权拒绝施工。
6.响应供应商对其项目的人员、物资、场地等安全负全部责任。
7.成交供应商须在项目实施前同采购人签订安全协议书及廉政协议书，如成交供应商违反协议书上所述条款，采购人可依据承诺书依法追究供应商责任。
8.由成交供应商负责处理派遣员工提出的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件，避免妨碍采购人的正常工作或给采购人带来不利社会影响；
9.成交供应商须落实文明管理服务的措施，提供文明优质的服务。
六、验收要求：
每个项目完成后，均由采购人组织验收，采取评分制（80分为合格线），如未达到合格线的，验收组提出整改和核减相应经费的意见，由采购人监督落实。
验收内容和分值基本如下：
A、工地现场工作完成面积范围是否全部到位，有无遗漏；（15分）
B、工作方法、程序、记录及资料是否符合规范；（6分）
C、勘探工作的探洞密度、深度是否符合专业要求；（15分）
D、地层与遗迹现象分析判断是否科学准确（误差率小于5%）；（15分）
E、文字记录、图纸、影像资料是否详细齐全，并按单元归档；（10分）
F、照片资料是否清晰、齐全、规范（探洞照、遗迹照、局部照、全景照等），并按单元归档；（8分）
G、测量记录资料是否准确规范，并按单元归档；（6分）
H、工作报告编写是否符合规范要求，内容是否全面；（15分）
I、队伍是否遵纪守法，有无安全事故和延误工期现象，有无其他违规违纪问题。（10分）
成交人在单个考古勘探服务项目验收后7日内，应向采购人提供照片、文字档案资料、图纸、《考古调查勘探工作报告》、电子资料。
采购人验收完成后，响应供应商施工队伍可撤离场地，等待采购人向省有关部门申请组织最终的项目专家论证，等论证结果出具后，方可认定为项目验收完成。
七、项目特别说明：
1.实施地点:采购人指定地点。
2.本项目采用费用包干方式，成交人在项目实施中出现任何遗漏或事故均应自行负责，采购人不再支付任何费用。
3.供应商在投标前可踏勘现场，踏勘期间发生的意外自负，有关费用自理。
八、其他要求：
1.成交供应商出现以下行为之一时，采购人有权单方面中止与成交供应商的合作，并以书面形式通知成交供应商：
2.未按合同约定投入合格的、足够的劳务人员，或者未经采购人同意擅自更换项目负责人，或者项目负责人较长时间不到工地现场履行职责。
3.未达到前文所述的工作要求。
4.在项目实施过程中，如采购人发现成交供应商的劳务人员没有依时完成合约规定任务或服务质量达不到要求的，成交供应商须无条件更换劳务人员，经采购人三次提出书面整改意见后仍无改进的。
5.在项目实施过程中，如成交供应商3次单项验收不合格或不能按要求进行整改或整改后仍不能达到要求的。
6.在项目实施过程中，如成交供应商发生重大业务失误、安全生产责任事故或者违法违纪事件的。
7.如勘察人员与用地单位相互串通勾结，刻意隐瞒或误报考古发现、遗迹遗址的，一经发现，立即终止合同，并依法追究当事人法律责任。
8.采购人对以上采购内容有微调的权利。
9.见竞争性磋商文件《拟签订的合同文本》

