如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年6月17日17：00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年6月17日17：00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

第六章 采购需求

一、项目内容

1.采购人：徐州市铜山区自然资源和规划局

2.项目名称：铜山区廊道生态林绿化工程养护项目

3.项目预算：713.10万元人民币（237.70万元/年），共分两个标段。其中一标段不接受超过316.35万元人民币（105.45万元/年）的投标报价；二标段不接受超过396.75万元人民币（132.25万元/年）的投标报价。投标人投标报价包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于各种税费、人工、保险、管理、维护、利润、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。4.标段划分：本项目共分两个标段。

| 标段名称 | 标段内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 铜山区廊道生态林绿化工程养护一标段 | 京沪高铁沿线生态林铜山境内部分，其中棠张镇1590亩，茅村镇324亩，柳泉镇1602亩，生态林绿化养护共3516亩。 | 316.35万元 |
| 铜山区廊道生态林绿化工程养护二标段 | 104国道生态林绿化养护面积1516亩，黄河故道生态林绿化养护面积为1237.5亩，机场路生态林绿化养护面积为1659亩，共4412.5亩。 | 396.75万元 |

注：①以上金额均含税。

②投标申请人可同时申请两个标段的投标，但只能中一个标段。（从一标段至二标段依次开标、评标，前一标段中标后可以参与后一标段的评标，但不能再次中标，且二标段的合格投标单位中，除中标一标段的单位外必须满足3家，否则不得评标，予以废标）。

5.服务期限：三年。

6.承包方式：固定价格包干。

7.服务内容主要为生态林绿化保洁、养护、治虫防火、安全，重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。

二、项目要求

1.投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，符合条件的须参加基本社会养老保险，养护人员工资应不低于最新公布的徐州市铜山区最低工资标准的110%,养护人员工资应不低于最新公布的徐州市铜山区最低工资标准，高温津贴、特岗津贴、加班费用等按法律、法规及文件规定执行。投标人投标时要充分考虑到当地用工所需费用及政策所涉及的当地最低工资标准等变化因素，合同期内中标方要按国家政策发放员工工资，除采购方要求外，不论费用增长多少，采购方不予补贴，投标方在投标时应充分考虑到该项风险。

2.按采购人要求在每月25日前向采购人提供相关运行资料，包括但不限于人员信息、工资和加班费发放、设备（车辆）信息、养护、垃圾清运量等，并确保资料信息的真实性。

3.投标人必须在投标文件中承诺中标后在徐州市铜山区设立固定的办公场所（非住宅小区类），且办公场所面积不小于100平方米。合同签订前，中标人应提供自有房产证复印件或租赁合同及出租方房产证复印件和付款发票复印件（原件备查），且租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期。如中标人未按本条规定提供相关材料，采购人有权拒绝与中标人签订合同，所有责任由中标人自行承担。

说明：投标文件中提供“中标后在徐州市铜山区设立固定的办公场所（非住宅小区类）”的承诺书（格式自拟）。否则按照无效投标处理。

三、人员、设备配置要求

（一）人员、设备专用原则

1.项目组成员专用原则：投标项目组成员应为投标人本单位人员，必须具有一定生态林或园林养护管理经验，年龄在55周岁以下（不限男女），专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且需常驻本项目。

2.设备（车辆）专用原则：投标人必须按照招标文件要求配备相关车辆设备，且投入车辆均为该标段专用车辆，不得用于其他标段或其他项目。

说明：投标文件中提供承诺书（格式自拟）。否则按照无效投标处理。（所配置车辆的购车发票和机动车行驶证等的原件均在中标后，合同签订前五日内由中标人提供给采购人核验。）

（二）人员配置基本要求

1.项目部人员基本要求

每个标段需配项目经理1名、项目副经理1名。

2.生态林养护作业人员年龄要求

（1）禁止使用男60周岁、女55周岁以上人员。

（2）人员总数最低应满足下表要求：

| 标段 | 人数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 养护人员 | 项目部人员 |  |  | 总人数 |
|  |  | 项目经理 | 项目副经理 | 管理人员 |  |
| 铜山区廊道生态林绿化工程养护一标段 | 76 | 1 | 1 | 2 | 80 |
| 铜山区廊道生态林绿化工程养护二标段 | 85 | 1 | 1 | 3 | 90 |

说明：以上人员不包含机械操作人员

3.中标人承担所有作业人员及管理人员、设备的安全责任及费用。

4.中标人须为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（三）设备（车辆）配置基本要求

1.每个标段作业设备（车辆）配置基本标准

| 序号 | 机械设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 1辆 | 水罐有效容积≥8m3 |
| 2 | 货车 | 1辆 |  |
| 3 | 电动巡逻车 | 6辆 | 满足现场道路状况要求 |
| 4 | 喷药设备 | 5台 |  |
| 5 | 割灌机 | 6台 |  |
| 6 | 绿篱修剪机 | 5台 |  |
| 7 | 草坪修剪机 | 6台 |  |
| 8 | 水泵 | 3台 |  |
| 9 | 捡拾垃圾车 | 10辆 |  |
| 10 | 其他必备园林工具等 | 若干 |  |

2.设备（车辆）外观要求标识统一，中标后，必须按采购方要求进行车辆涂装，相关费用包含于投标报价内。

四、生态林养护实施要求

投标人应针对本项目制定实施方案，实施方案至少应包含以下部分：

1.项目分析：

投标人根据招标文件、地方情况和个人理解等方面，对项目整体、作业范围、作业难点重点等进行分析。

2.项目管理团队、场所配备方案：

投标人应根据项目特点建立项目管理小组，项目管理小组应包含项目经理、副项目经理各一名和管理小组成员若干，方案内容中至少体现人员配备、作业时间、内部人员管理职责、岗位工作要求、运行台帐记录等基本要求；

- 3.文明、安全作业管理实施方案：

根据经验及项目特点自行编制。

4.生态林养护作业计划；

方案内容中至少包含拟投入使用的绿化养护机械设备满足养护项目实际规模，各类养护机械设备数量；项目管理体系、操作规程，落实养护计划的具体措施；全年度每月全面具体完整的作业计划。

5.主要施工机具配置；

6.森林防火措施；

7.停车场所及办公场所落实措施等。