招标文件

项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目

项目编号：【JSZC-320300-XZDY-G2026-0005】

采 购 人：徐州市水务局

采购代理机构：徐州市鼎誉招标代理有限公司

二O二六年六月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州市水务局《2026年故黄河市区段河道保洁项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 投标邀请

徐州市鼎誉招标代理有限公司受徐州市水务局委托对2026年故黄河市区段河道保洁项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目

(二)项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0005

二、对投标人的资格要求：

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2026年6月24日 09:30（北京时间）

2.开标时间：2026年6月24日 09:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：徐州市水务局

2．地址：徐州市云龙区新安路9号

3.项目联系人：王惠东

4.联系方式：0516-68900266

六、采购代理机构

1．名称：徐州市鼎誉招标代理有限公司

2．地址：徐州市云龙区黄山路1号星茂悦广场写字楼510

3.项目联系人：刘晓梅

4.联系方式：13776780022

2026年6月

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求(如有报价)：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，每标段投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州市鼎誉招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： （一）、本项目不接受联合体参与采购活动。 （二）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （三）、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费根据代理合同约定由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 | 投标文件编制要求： |
| (十二)2 | 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 二、资格条件（1-6必须提供 加盖电子签章，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料扫描件）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人须提供为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料： （1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、管理方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 2、作业方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 3、人员配备（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 4、设施设备方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2、项目负责人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 五、价格折扣文件格式：无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)1 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三) | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目不接受超过194万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价。其中采购包1不接受超过84.62万元；采购包2不接受超过65.34万元；采购包3不接受超过44.04万元人民币的投标报价。 报价包括但不限于税金、运费、保险、培训、代理服务费、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 本项目共分3个采购包,兼投不兼中。每个投标人可以参与多个采购包的评审，但只允许成为一个采购包的中标人。本项目按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序进行评审定标。在前一采购包被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的有效投标人。且各采购包的有效投标人数量不得少于3家，否则该采购包按废标处理。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2026年6月24日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2026年6月24日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年6月24日北京时间09:30（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按服务方案优劣得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| (三十) | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: 1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 本项目履约保证金金额为合同总价的5%。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：刘晓梅; 联系电话：13776780022 办公地址：徐州市云龙区黄山路1号星茂悦广场写字楼510徐州市鼎誉招标代理有限公司 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）和投标文件纸质版三份。 |

本章附件：徐州市政府采购代理服务行业收费指导价

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

- 1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

- 2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

账号名称：徐州市鼎誉招标代理有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司徐州分行营业部

账    号：408010100100688074

- 第四章 评分标准（采购包1至采购包3）

| 项目 | 评 分 依 据 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位） |  |
| 管理方案 (20分) | - 管理体系、组织机构、管理措施（8分） - 设置合理、科学实用的得8分，比较合理的得6分，不合理的得3分，不提供不得分。 - 各项规章制度（6分） - 规章制度健全、完善的得6分，基本健全的得4分，不健全的得2分，不提供不得分。 - 检查考核监督办法（6分） - 制定合理完善、可行的得6分，基本可行的得4分，未结合实际不完善的得2分，不提供不得分。 |  |
| 作业方案 (38分) | 河道保洁养护 （16分） | 依据投标人提供的保洁方案、堤防巡查方案、滨河景区管理作业方案（特别是与亮化、游步道保洁等其他运维公司协调配合方面），从科学合理、季节分明、措施细致且符合本项目特点等方面，综合比较评价： - （1）内容完整、措施全面具体科学可行的得16分； - （2）内容较完整、措施较可行，得12分； - （3）内容一般、措施基本可行，得8分； （4）内容表述不够清楚、措施不全面，缺乏针对性的，得4分； （5）不提供的不得分。 注：此项最高得16分，最低为0分。 |
|  | 安全生产方案、文明作业方案 （12分） | - 依据投标人投标文件中提供的安全生产方案、文明作业方案，从科学合理、全面细致等方面综合比较评价： - （1）内容完整、措施全面具体、科学可行的得12分； - （2）内容较完整、措施较可行，得9分； - （3）内容一般、措施基本可行，得6分； （4）内容表述不够清楚、措施不全面，缺乏针对性的，得3分； （5）不提供的不得分。 注：此项最高得12分，最低为0分。 |
|  | 应急处理 （10分） | 依据投标人投标文件中的应急方案，从应急方案中包含的重大活动保障方案、特殊季节性（如汛期、台风暴雨等恶劣天气）保洁应急方案等方面，综合比较评价： （1）细致完整、针对性强的得10分； （2）基本可行、有针对性的得7分； （3）不完整、针对性不强的得4分； （4）不提供的不得分。 注：此项最高得10分，最低为0分。 |
| 人员配备 (14分) | 人员配备方案 (7分) | 方案合理性（4分） 方案完整、合理完全符合项目特点的得4分；较为合理的得3分；不合理的得1分；不提供不得分。 方案针对性（3分） 方案针对性强的得3分；较强的得2分；欠缺的得1分；不提供不得分。 注：此项最高得7分，最低得0分。 |
|  | 人员布局河段分配（7分） | 依据投标人投标文件中的人员布局河段分配方案进行综合评价： 合理、可行性强的得7分；较合理、可行性较强的得5分；不合理、不可行性的得3分；不提供的不得分。 注：此项最高得7分，最低得0分。 |
| 设施设备方案 （12分） | 方案完整性（6分） 完全符合项目特点的得6分；较为完整的得4分；不完整的得2分；不提供的不得分。 针对性（6分） 方案针对性强的得6分；较强的得4分；欠缺的得2分；不提供的不得分。 此项最高得12分，最低得0分。 |  |
| 投标人 业绩 （4分） | 提供自2023年6月1日以来（时间以合同签订时间为准）投标人承担过内容河道保洁类业绩。每提供一份得2分，此项最高得4分。 注：投标文件中须提供业绩合同原件扫描件、中标通知书扫描件、合同履行期内任意一期与业主结算发票原件扫描件（3者须同时具备）否则不得分。 |  |
| 项目负责人业绩（2分） | - 提供自2023年6月1日以来（时间以合同签订时间为准）项目经理承担过内容河道保洁类业绩。每提供一份得1分。本项最高得2分。 投标文件中须提供证明材料的扫描件。 |  |

本章说明：本项目采用综合评分法。

- 第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目

采购单位：徐州市水务局

中标供应商：

签订日期：    年      月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

采购包：

甲方将2026年故黄河市区段河道保洁项目委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，就河道保洁、堤防养护、河道秩序维护等相关事宜达成如下合同条款：

一、保洁养护管理的内容

1.基本情况

①项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目

②服务内容及范围

负责故黄河丁楼闸至汉桥范围内水面、河坡保洁，堤防养护，河道秩序维护，总面积1169421平方米,其中:常水位水域面积1115421平方米，河坡面积54000平方米，两岸堤防26928米。及时清理杂草、水生植物（含汉桥公园周边滩地芦苇等杂草秋冬季清理）、拦河渔网捕鱼地笼等设施及漂浮物，确保引排通畅，保持水面清洁；无堆放物料，无生活、建筑垃圾，无翻土种植等现象，保持河坡整洁；河堤范围内无设置障碍、违章搭建、擅自取土等现象，维护堤防标准，保持河堤完好。

采购包1：庆云桥—汉桥范围内水面保洁（含汉桥公园周边滩地芦苇等杂草秋冬季清理），堤防养护，河道秩序维护。

保洁养护总面积519460平方米（常水位水面面积519460平方米，河坡面积0平方米）；单岸堤防长4809米，两岸9618米。

采购包2：西三环桥—庆云桥范围内水面保洁，堤防养护，河道秩序维护。

保洁养护总面积382961平方米（常水位水面面积382961平方米，河坡面积0平方米）；单岸堤防长5655米，两岸11310米。

采购包3：丁楼闸—西三环桥范围内水面、河坡保洁，堤防养护（含西侧滩地水生植物秋冬季清理），河道秩序维护。

保洁养护总面积267000平方米（常水位水面面积213000平方米，河坡面积54000平方米）；单岸堤防长3000米，两岸6000米。

③服务期限为壹年，自    年  月  日起，结束日期为  年  月  日。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①公开招标文件及其附件；

②乙方的响应文件；

③乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标（成交）通知书；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

3.工作人员设置、设备机械配备要求

乙方聘用符合招标文件要求的水面保洁人员，本项目实施管护的日常保洁船、垃圾转运船、垃圾运输车辆应符合招标文件要求，由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。具体见乙方响应文件:                          [项目编号：              ]。详见附件1《徐州市故黄河水面保洁管护内容、人员设置及设备配备一览表》

二、承包服务费及付款办法

1.乙方中标价为人民币（大写）          ，（小写）￥          。按平均每月合同价为（大写）          ，（小写）￥           。

2.支付方式：

经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订和乙方提交相等金额的预付款保函后，15日内支付合同价款的百分之五十(50%)作为首付款，即￥            大写：人民币             。

（2）合同总价的百分之五十(50%)即￥           ，大写：人民币              元整，在本项目服务期满后，15日内甲方支付给乙方。

本项目的服务费由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。乙方出具全额正式发票和经甲、乙双方确认的验收报告，甲方支付相应费用。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后，15日内支付合同价款的百分之十(10%)作为首付款，即￥              大写：人民币              元整。

（2）剩余合同价款按每月月底前甲方对当月保洁情况进行考核汇总，次月月底前甲方按照考核结果据实办理政府采购资金结算手续，经审核后按月拨付。乙方应在甲方办理支付手续前提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（三）承包经费支付

每月支付金额为合同价款1/12减去考核扣除金额（在支付第一次服务费时扣除预付款）。详见《徐州市故黄河水面保洁管理考核办法》（简称考核办法）。【在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，服务费用按月进行考核，根据考核得分情况，按月减去考核扣除金额进行支付。

（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）】

三、履约保证函

乙方应在合同签订后 15  个工作日内，选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳至甲方指定账户，并将缴纳凭证原件提交甲方，由甲方出具正式收款收据。履约保证金金额为合同总价的5%，即人民币           元（￥           ）。若乙方没有违约行为，履约保证金在合同有效期满后30个工作日内由甲方无息退还。

四、保洁要求

详见《考核办法》。

五、保洁作业时间

1.保洁时间为上午6：30—11：30，下午1：30—6：30（11月份至次年3月份为上午7：00—11：30，下午1：00—6：00）结束。

2.若遇市区政府的重大活动，乙方应无条件服从甲方对保洁时间的调整。

六、保洁考核标准和工作的检查

详见《考核办法》。

七、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.对乙方给予工作的指导，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行检查考核；

2.按照《考核办法》，对乙方的工作进行检查考核。对保洁工作不力、造成不良影响和发生事故的乙方，通报批评，相应处罚；对在甲方月检查考核中连续两次不合格或年累计三次不合格、新闻媒体连续二次曝光、拖欠保洁员工资、发生重大安全作业事故等违规现象之一的，甲方有权终止合同；

3.发现河道保洁工作中不应出现的问题，由徐州市水务局根据有关规定做出处理；

4.根据检查考核结果，甲方按时向乙方支付上一月度的实际保洁经费；

5.听取乙方提出的建议并给予答复；

6.在保洁监管过程中，甲方有权监督中标的物业公司拖欠该公司在故黄河中标段从事保洁人员的工资和福利待遇，因公司拖欠涉及故黄河保洁人员工资和福利待遇，甲方有权从保洁经费中扣除相关费用。

（二）乙方权利和义务

1.按照《考核办法》中的考核保洁内容和标准开展河道保洁工作，确保承包保洁的河道水环境稳定，呈现干净整洁的面貌；

2.为保证保洁工作正常有效开展，乙方应组成固定的专业保洁队伍，按一船二人定员定岗。保洁员年龄男18-60周岁，女18-55周岁，身体健康，并且会游泳。乙方必须与保洁人员签订用工合同及购买人身意外伤害保险，每年对保洁员进行一次体检；

3.乙方按月支付保洁人员工资，严禁发生拖欠保洁员工资和应有福利待遇的违规现象。因公司拖欠涉及故黄河保洁人员工资和福利待遇，甲方有权从该公司保洁经费中扣除相关费用。各公司发放保洁人员工资和福利待遇不得低于地方制定的最低工资标准和福利要求；

4.按照《考核办法》要求，制定和建立保洁管理相关制度和台帐，建立每日自查制度，如实填写自查报表，按时报甲方；

5.乙方必须向甲方作出安全承诺，承担保洁人员、船只等全部安全的责任，每只保洁船必须配备救生圈，保洁人员均需配备救生衣，服务期限内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。保洁员中午不得饮酒并严禁酒后上船,一经发现，乙方需作出深刻检讨，并开除当事人；

6、乙方所聘用的保洁人员应遵纪守法、文明作业，统一着装；保洁船只应按甲方要求设置统一颜色和标识，保持船况良好，船容整洁；乙方需自觉接受甲方电子化考核；

7.打捞上岸的垃圾、杂物应于打捞当日送至指定的垃圾中转站（房），清运垃圾时间不得冲抵保洁时间，做到日捞日清，保洁船内无积存垃圾，不发生将捞出的垃圾随意丢弃或乱堆乱放现象；

8.遇重大节日或举办重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好应急保洁工作；

9.接受社会和广大市民的监督，对群众提出的合理要求视事情大小，一般情况必须在1小时内进行整改；

10.按照《考核办法》，接受甲方的各类检查、考核及其结果；

11.准时参加甲方召开的会议；

12.不得将中标的标段再行转包；

八、违约责任

1.乙方如将中标标段再行转包，甲方有权立即终止合同，并扣除履约保证金；

2.如乙方在甲方月检查考核中连续两次不合格或年累计三次不合格、媒体连续二次曝光、拖欠保洁员工资、发生重大安全作业事故等违规现象之一的，甲方有权单方终止合同，并扣除履约保证金；

3.承包期内，乙方连续24小时不进行保洁管理及日常管理或单方中途退出的，甲方有权单方终止合同，并扣除履约保证金；

4.在某些需紧急处置的情况下，在接到甲方通知后，乙方应无条件采取一切措施在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金中扣除；对乙方累计三次以上（包括三次）未完成甲方交办的任务，甲方有权单方终止合同，并扣除履约保证金；

5.在上级部门检查、考核评比等活动中，因乙方原因出现严重失分，甲方有权单方终止合同，并扣除履约保证金；

6.出现重大安全事故，甲方有权单方终止合同，并扣除履约保证金；

7.乙方必须按照采购要求定员配备保洁人员，如出现乙方保洁人员到岗率低于80%，甲方有权单方终止合同，并扣除履约保证金；

8.乙方对河道管理范围内两岸堤防、水利工程设施和排水口负有看护和巡查义务，确保设施完好，不得发生人为损坏。如发生人为破损或存在排污现象，应及时通知甲方；因乙方不及时通知甲方，修复所发生的费用由乙方承担或从乙方保洁服务费中扣除；

9.乙方应做好故黄河沿线亮化设施（灯具、电缆、桥架）和护栏等工程设施的保护工作。凡是因乙方不文明作业导致亮化、工程设施损坏的，一经核实，从乙方保洁服务费中双倍扣除相应损失。

九、其它责任：

1.保洁管理中，出现第三方人身伤亡事故或财产损失的，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无关；

2.由于第三方或不可抗力原因造成合同保洁河段部分或全部暂停保洁的，其费用据实结算；

3.《徐州市故黄河水面保洁管理考核办法》是本合同不可分割的一部分，具有同等效力；

4.徐州市河湖管理中心负责日常管理及考核结果的汇总工作，负责人为        。乙方指定现场负责人为        。

十、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效，并经政府采购管理机构备案。

十一、附则

1.合同份数

本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，招标代理单位 贰 份；

2.合同有效期内双方不得擅自变更或中止，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止，应在协议期内提前半个月通知对方；

3.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律法规之规定解释；

- 4.争议解决

因本合同产生纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表(签名)：    法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行及帐号：

附件1.徐州市故黄河水面保洁管护内容、人员设置及设备配备一览表

2.徐州市故黄河水面保洁管理考核办法

附件1.

故黄河市区段河道保洁项目内容、人员设置及设备配备一览表

| 采购包 | 起止点 | 管护面积、内容 及管护要求 | 管护设备标准 | 管理人员配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 庆云桥—汉桥 | 常水位水面面积519460平方米，河坡面积0平方米，单岸堤防长4809米，两岸9618米。范围内水面保洁（含汉桥公园周边滩地芦苇等杂草秋冬季清理），堤防养护，河道秩序维护。 | 10艘（9艘载2人日常保洁小船，1艘载2—3人垃圾转运大船）。 | 22人（9艘日常保洁船18人，1艘垃圾转运船3人，项目负责人1人） | 保洁各类船只须为中标人自有，河坡垃圾清理由中标人按招标文件要求安排人员清理。 |
| 采购包2 | 西三环桥—庆云桥 | 常水位水面面积382961平方米，河坡面积0平方米，单岸堤防长5655米，两岸11310米。范围内水面保洁，堤防养护，河道秩序维护。 | 8艘（7艘载2人日常保洁小船，1艘载2—3人垃圾转运大船）。 | 18人（7艘日常保洁船14人，1艘垃圾转运船3人，项目负责人1人） |  |
| 采购包3 | 丁楼闸—西三环桥 | 常水位水面面积213000平方米，河坡面积54000平方米，单岸堤防长3000米，两岸6000米。范围内水面保洁，堤防养护（含西侧滩地水生植物秋冬季清理），河道秩序维护。 | 4艘（4艘载2人日常保洁小船）。 | 13人（4艘日常保洁船8人，河坡保洁4人，项目负责人1人） |  |

附件2.

《故黄河市区段河道保洁项目管理考核办法》

为进一步加强和规范徐州市市区主要河道长效管理工作，保障市区防洪安全，改善城市水环境，实现市区河道“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，根据《市政府关于进一步加强市区主要河道管理的意见》（徐政发〔2013〕47号）文件精神，特制定本考核办法。

一、考核职责及分工

徐州市河湖管理中心具体负责故黄河市区段河道保洁的组织实施、质量检查和考核评比工作。建立健全“社会监督检查(包括行风监督员监督、沿河社区监督检查、新闻媒体曝光、政务服务中心工单、义务信息员监督等社会责任内容)，安全管理科定期抽查、黄河管理所全面巡查的“三查”考核机制。黄河管理所对该项目保洁服务进行巡检、督导和考核；安全管理科进行抽查和考核，并分别按照合同及考核占比对服务类项目落实情况进行管理。

二、考核对象及范围

考核对象：故黄河河道保洁承包单位。

考核范围：故黄河丁楼闸至汉桥范围内水面、河坡保洁，堤防养护，河道秩序维护。

三、考核方式及方法

1.按月考核并建立健全的日常全面巡查、不定期抽查和社会监督等考核机制；

1.1全面巡查：黄河管理所安排专人检查，每组两人，分片巡视，对管护人员上下班时间、项目服务质量、安全生产等情况进行检查，每周进行通报（口头或文件形式）、每月进行统计，并根据《月检查考核评分表》（附表2）进行考核。

1.2抽查：安全管理科人员不定期对保洁情况进行抽检、考核，并进行《月检查考核评分表》（附表2）等支付材料的编制汇总，确定无误经单位负责人签字后，报市局审批后支付保洁经费。

1.3接受社会监督检查：根据行风监督员监督、沿河社区监督检查、新闻媒体曝光、政务服务中心工单、义务信息员监督等反映情况进行扣分。

- 2. 根据河湖管理中心相关职责分工规定，黄河管理所考核占比60%，安全管理科考核占比40%，开展该项目的管理考核。黄河管理所安排专人检查，每组两人，分片巡视，安全管理科每月不定期组织抽查，结合社会监督和媒体曝光情况每月进行综合打分，安全管理科抽查与黄河管理所日常巡查综合计算出月得分，每月进行汇总报市局支付保洁经费。

- 四、考核标准及内容

（一）质量标准

参照徐政办发【2014】79号文中A级河道养护质量标准。

（二）考核标准

黄河管理所和安全管理科分别以本考核办法《检查考核评分标准》见表1对标检查保洁服务公司，是否及时清理杂草、水生植物、拦河渔网捕鱼地笼等设施及漂浮物，确保引排通畅，保持水面清洁；无堆放物料，无生活、建筑垃圾，无翻土种植等现象，保持河坡整洁；河堤范围内无设置障碍、违章搭建、擅自取土等现象，维护堤防标准，保持河堤完好情况，进行《检查考核评分表》见表2的综合评分。

（三）考核内容

1.管理制度

（1）承包单位应建立河道保洁劳动纪律、教育培训、岗位职责、好人好事登记、违章举报等管理制度。

（2）承包单位应遵守国家相关的法律法规，与保洁员签订用工合同，按规定为员工交纳各种社会保险。

（3）配合黄河管理所做好保洁员动态管理工作，做到“一人一档”，辞退、聘用保洁员三天之内将《保洁员信息登记表》报送黄河所。

2.保洁质量

（1）保洁范围：河道两岸有挡墙的，保洁范围为挡墙与挡墙之间；河道两岸无挡墙的，保洁范围为河岸与河岸之间，包括河埠、河坡；桥洞内、桥墩上严禁堆放物品或垃圾。

（2）漂浮物定义：包括垃圾、水草（0.1平方以上1平方以下）、绿萍（0.1平方米以上）以及动物尸体、废弃家具、树干（枝）等较大物品。。

（3）容许漂浮物存在一定的时间，但不能超过规定值，河道要求不超过30分钟。

（4）鼓励承包单位对标段人员配置进行优化，但必须保证标段的基本力量，实际配置人数/标书承诺人数≥80%。

（5）遇重大活动或重要节日，承包单位服从管理中心的统一安排和调度，配合做好应急保洁工作。

（6）接受社会监督，对发现的问题及时处办，有记录有答复。

3.安全生产

（1）保洁人员相对固定，必须做到1船2人。保洁员年龄不大于60周岁（女55周岁）。如遇特殊情况需经批准。

（2）承包单位必须为作业人员购买人身意外伤害保险。

（3）管理单位每月开展一次安全生产检查，将检查结果通报各承包单位。

4.作业时间

（1）河道保洁作业时间为上午6：30—11：30，下午1：30—6：30（11月份至次年3月份为上午7：00—11：30，下午1：00—6：00）结束，严禁保洁作业人员迟到、早退等现象。

（2）河道日洁要求全时段巡回打捞保洁。

（3）每日打捞保洁工作期间允许两次休息，每次休息时间不超过15分钟。

（4）高温、冰冻、台风等恶劣天气，保洁时间服从管理中心统一安排。

5.文明作业

（1）保洁人员统一服装，佩证上岗，文明作业，船只要按管理中心要求统一颜色和标识，保持船况良好，船容整洁。船只要求做到“三无”，即无积存垃圾、无污迹污水、无杂物堆放。

（2）严禁河面打捞保洁人员与岸上市民和道路保洁人员发生口角、吵架等不文明行为；严禁损坏河岸线亮化等设施。

（3）发现河道违规施工、水质黑臭、污水等污染物入河、外围河道水草等杂物大量入河必须第一时间处理并及时上报管理单位。

（4）发扬助人为乐、拾金不昧等优良传统，积极配合救助落水人员和打捞市民掉入河内财物。

- 五、服务经费拨付

1.保洁服经费支付：每月支付金额为合同价款1/12减去考核扣除金额（在支付第一次服务费时扣除预付款）。

2.月分摊考核费用的60%为黄河管理所考核占比，40%为安全管理科考核占比。黄河管理所按月考核，并将考核结果报至安全管理科；安全管理科考核汇总后报市局，根据财政资金拨付情况据实支付承包款。

3. 按月进行考核：考核结果分为优秀、合格、不合格三个等次。大于等于95分为优秀，大于等于80，小于95分为合格，80分以下为不合格。考核结果优秀的不扣除当月的保洁服务费。考核结果合格的每月实际支付保洁服务费按照考核结果折算发放。即：考核扣款金额 =（95-考核成绩）/100*当月保洁服务费。不合格等次扣除当月保洁服务费*50%。

4.保洁服务费包干使用，合同期内遇工资标准调整等因素，甲方不再追加任何费用。

表1：检查考核评分标准

| 检 查 考 核 内 容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 （10分） | 1 | 承包者与保洁人员没有签订合同，发现一例扣1分 | 2 |
|  | 2 | 新聘或已辞保洁人员未在3天内更新上报保洁员基本信息表，发现一次扣0.5分 | 1 |
|  | 3 | 所承包河段出现蓝藻、涉水违章、违法排污、污水入河等现象，当日未及时处理并上报的，每一处扣2分 | 4 |
|  | 4 | 没有为保洁工人提供必要的劳动保障、劳动必须品、劳动条件，当月发现一次扣1分 | 1 |
|  | 5 | 媒体曝光或市民群众投诉情况属实未记录，未上报，无答复，出现一次扣1分 | 2 |
| 保洁质量 （50分） | 6 | 河道出现漂浮物等30分钟未打捞清理，水草打捞要及时、干净，在规定时间内未打捞完毕或打捞不彻底的，每发现一处扣2分，扣完为止；拦河渔网和捕鱼地笼未及时清理的，每一处扣2分 | 20 |
|  | 7 | 河道内发现有动物尸体、家具、树干等较大物品每发现一处扣1分，扣完为止 | 5 |
|  | 8 | 河埠、河坡发现有暴露垃圾、杂物每发现一处扣2分，扣完为止 | 10 |
|  | 9 | 桥洞内、桥墩上有堆积物品或者垃圾，每发现一处扣2分，扣完为止 | 10 |
|  | 10 | 未按规定做到定员定岗（人数下浮超过15%） | 5 |
| 安全生产 （20） | 11 | 未经批准1船1人，发现一起扣5分 | 5 |
|  | 12 | 酒后作业，发现一例扣5分，并责令保洁单位作出书面检讨，开除当事人 | 5 |
|  | 13 | 存在安全隐患（船只漏水、无救生圈、无饮用水、穿拖鞋上船），发现一例扣5分，并责令保洁单位作出书面检讨 | 5 |
|  | 14 | 保洁人员年龄不符合要求，发现一例扣1分 | 5 |
| 作业时间 （10分） | 15 | 发现迟到或者早退、擅自换岗、离岗现象，发现一例扣1分 | 5 |
|  | 16 | 在河面上连续休息15分钟以上，发现一例扣0.5分 | 3 |
|  | 17 | 保洁作业时间不符合规定要求，发现一次扣1分 | 2 |
| 文明作业 （10分） | 18 | 保洁人员上岗不穿工作服（救生衣），发现一例扣0.5分 | 2 |
|  | 19 | 不文明作业（争吵、打架等违纪现象），发现一例扣2分 | 2 |
|  | 20 | 船只不置统一标记、船况不良、船容不整洁，发现一例扣1分 | 2 |
|  | 21 | 保洁员向河岸、桥洞抛洒垃圾，发现一例扣2分 | 2 |
|  | 22 | 未做到日收日清、船舱有积存垃圾，发现一例扣1分 | 2 |

表2：检查考核评分表

| 检查考核评分表（得分： ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 承包单位： □巡查 □抽查 □社会监督 |  |  |  |  |
| 检 查 考 核 内 容 |  |  | 分值 | 扣分 情况 |
| 管理制度 （10分） | 1 | 承包者与保洁人员没有签订合同，发现一例扣1分 | 2 |  |
|  | 2 | 新聘或已辞保洁人员未在3天内更新上报保洁员基本信息表，发现一次扣0.5分 | 1 |  |
|  | 3 | 所承包河段出现蓝藻、涉水违章、违法排污、污水入河等现象，当日未及时处理并上报的，每一处扣2分 | 4 |  |
|  | 4 | 没有为保洁工人提供必要的劳动保障、劳动必须品、劳动条件，当月发现一次扣1分 | 1 |  |
|  | 5 | 媒体曝光或市民群众投诉情况属实未记录，未上报，无答复，出现一次扣1分 | 2 |  |
| 保洁质量 （50分） | 6 | 河道出现漂浮物等30分钟未打捞清理，水草打捞要及时、干净，在规定时间内未打捞完毕或打捞不彻底的，每发现一处扣2分，扣完为止；拦河渔网和捕鱼地笼未及时清理的，每一处扣2分 | 20 |  |
|  | 7 | 河道内发现有动物尸体、家具、树干等较大物品每发现一处扣1分，扣完为止 | 5 |  |
|  | 8 | 河埠、河坡发现有暴露垃圾、杂物每发现一处扣2分，扣完为止 | 10 |  |
|  | 9 | 桥洞内、桥墩上有堆积物品或者垃圾，每发现一处扣2分，扣完为止 | 10 |  |
|  | 10 | 未按规定做到定员定岗（人数下浮超过15%） | 5 |  |
| 安全生产 （20） | 11 | 未经批准1船1人，发现一起扣5分 | 5 |  |
|  | 12 | 酒后作业，发现一例扣5分，并责令保洁单位作出书面检讨，开除当事人 | 5 |  |
|  | 13 | 存在安全隐患（船只漏水、无救生圈、无饮用水、穿拖鞋上船），发现一例扣5分，并责令保洁单位作出书面检讨 | 5 |  |
|  | 14 | 保洁人员年龄不符合要求，发现一例扣1分 | 5 |  |
| 作业时间 （10分） | 15 | 发现迟到或者早退、擅自换岗、离岗现象，发现一例扣1分 | 5 |  |
|  | 16 | 在河面上连续休息15分钟以上，发现一例扣0.5分 | 3 |  |
|  | 17 | 保洁作业时间不符合规定要求，发现一次扣1分 | 2 |  |
| 文明作业 （10分） | 18 | 保洁人员上岗不穿工作服（救生衣），发现一例扣0.5分 | 2 |  |
|  | 19 | 不文明作业（争吵、打架等违纪现象），发现一例扣2分 | 2 |  |
|  | 20 | 船只不置统一标记、船况不良、船容不整洁，发现一例扣1分 | 2 |  |
|  | 21 | 保洁员向河岸、桥洞抛洒垃圾，发现一例扣2分 | 2 |  |
|  | 22 | 未做到日收日清、船舱有积存垃圾，发现一例扣1分 | 2 |  |
| 合计 （100分） |  |  |  |  |

部门负责人：                                考核人：

第六章 采购需求

一、本项目不接受超过194万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价。其中采购包1不接受超过84.62万元；采购包2不接受超过65.34万元；采购包3不接受超过44.04万元人民币的投标报价。 报价包括但不限于税金、运费、保险、培训、代理服务费、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、管护服务内容：故黄河丁楼闸至汉桥范围内水面、河坡保洁，堤防养护，河道秩序维护，总面积1169421平方米,其中:常水位水域面积1115421平方米，河坡面积54000平方米，两岸堤防26928米。及时清理杂草、水生植物（含汉桥公园周边滩地芦苇等杂草秋冬季清理）、拦河渔网捕鱼地笼等设施及漂浮物，确保引排通畅，保持水面清洁；无堆放物料，无生活、建筑垃圾，无翻土种植等现象，保持河坡整洁；河堤范围内无设置障碍、违章搭建、擅自取土等现象，维护堤防标准，保持河堤完好。

三、项目实施时间：自合同签订之日起一年。

四、采购包划分及内容

采购包1：庆云桥—汉桥范围内水面保洁（含汉桥公园周边滩地芦苇等杂草秋冬季清理），堤防养护，河道秩序维护。

保洁养护总面积519460平方米（常水位水面面积519460平方米，河坡面积0平方米）；单岸堤防长4809米，两岸9618米。

采购包2：西三环桥—庆云桥范围内水面保洁，堤防养护，河道秩序维护。

保洁养护总面积382961平方米（常水位水面面积382961平方米，河坡面积0平方米）；单岸堤防长5655米，两岸11310米。

采购包3：丁楼闸—西三环桥范围内水面、河坡保洁，堤防养护（含西侧滩地水生植物秋冬季清理），河道秩序维护。

保洁养护总面积267000平方米（常水位水面面积213000平方米，河坡面积54000平方米）；单岸堤防长3000米，两岸6000米。

五、工作人员配备要求及养护机械设备配置要求

(一)工作人员具体要求如下：项目工作人员配备《管护内容、人员及设备配备一览表》管理人员配备数量，即：

采购包1：人员配备22人（9艘日常保洁船18人，1艘垃圾转运船3人，项目负责人1人）；

采购包2：人员配备18人（7艘日常保洁船14人，1艘垃圾转运船3人，项目负责人1人）；

采购包3：人员配备13人（4艘日常保洁船8人，河坡保洁4人，项目负责人1人）。

1、工作人员应穿戴统一服装，并配有安全防护用具，工作现场有明显标志，有管理人员管理。

2、项目负责人必须常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。

（二）设备配置要求：

采购包1：保证日常管护需要管护船10艘（9艘载2人日常保洁小船，1艘载2—3人垃圾转运大船。所有设备的完好率为100%。

采购包2：保证日常管护需要管护船只8艘（7艘载2人日常保洁小船，1艘载2—3人垃圾转运大船。所有设备的完好率为100%。

采购包3：保证日常管护需要管护船只4艘（4艘载2人日常保洁小船）。所有设备的完好率为100%。

备注：1.保洁各类船只须为中标人自有（须提供所有船只实物图片、发票及购买合同扫描件）；中标人具有垃圾清运车辆至少1辆（垃圾清运车须提供所有实物图片、车辆行驶证扫描件（有效期内）、购买发票扫描件，如车辆为租赁须提供租赁合同扫描件（租赁合同里须含有车牌号）、租赁方车辆所有权证明（车辆购买发票或车辆行驶证扫描件）；河坡垃圾清理由中标人按招标文件要求安排人员清理。

2.以上要求必须全部满足，如出现负偏离则视为不能满足采购方需求而拒绝其投标。

六、为保证本服务的顺利进行，投标人应结合项目特点，自行设计采购包1、采购包2、采购包3的管理方案和作业方案。

七、验收要求：具体要求见本《招标文件》第五章的合同附件2《故黄河市区段河道保洁项目管理考核办法》相关内容。

八、其他要求：见第五章《拟签订的合同文本》

第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.开标一览表

3.分项价格表

4.偏离表

5.法定代表人授权书

6.中小企业声明函

7.残疾人福利性单位声明函

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 徐州市鼎誉招标代理有限公司

根据                      项目[项目编号：                        ]招标文件，  (姓名)  代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定向公证处支付公证费。

8.徐州市鼎誉招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市鼎誉招标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 2.开标一览表

项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目

项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0005

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价 （小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年故黄河市区段河道保洁项目采购包1 | 详见投标文件 |  |
| 采购包1报价（大写）： |  |  |
| 2026年故黄河市区段河道保洁项目采购包2 | 详见投标文件 |  |
| 采购包2报价（大写）： |  |  |
| 2026年故黄河市区段河道保洁项目采购包3 | 详见投标文件 |  |
| 采购包3报价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

政府采购客户端工具输入报价自动生成

3．分项价格表

项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目

项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0005        货币单位：人民币元

采购包：

格式自拟

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市鼎誉招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目

项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0005

采购包：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托        全权代表我企业（公司）参与2026年故黄河市区段河道保洁项目（项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0005）的招、投标活动及签订合同。        以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。        无转委托权。委托期限自2026年   月   日起至    年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称 ）的（ 项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

本项目（ 项目名称   ），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

中小企业规模类型自测小程序

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”

。

7、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_  _____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 2026年故黄河市区段河道保洁项目 （项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0005）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目

项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0005

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：2026年故黄河市区段河道保洁项目，项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0005）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料原件的扫描件附后）

2、                           （证明材料原件的扫描件附后）

3、                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料原件的扫描件附后）

2、                           （证明材料原件的扫描件附后）

3、                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

10、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

- 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   (  xx %) 小写¥   大写：人民币     。

- 乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   xx   (  xx %)小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

- 合同签订后	   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     (  ％）小写￥       大写：人民币 	    。

- 乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。