招标文件

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

采 购 人：徐州市铜山区住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二O二六年六月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对徐州市铜山区住房和城乡建设局2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

(二)项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

二、对投标人的资格要求：详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：详见本项目公开招标公告。

2.获取地点：在“苏采云”系统报名成功后自行下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。

4、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年7月21日10：00 ;

（二）开标时间：2026年7月21日10：00。

(三)开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：徐州市铜山区住房和城乡建设局

2．地址：徐州市铜山区人防大厦

3．联系方式：0516-83531967

4.采购项目联系人：彭强      联系电话：0516-83531967

六、采购代理机构

1．名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

2．地址：徐州市铜山区彭祖路4号财富中心5楼

3．联系方式：0516-83533877

4．采购项目联系人：朱峥峥      电话：0516-83533877

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。见招标文件第三章《投标资料表》。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有异议的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当开标当场提出询问或者提出回避申请。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

实施政府采购异常低价审查的有关要求：

①评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

②评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及徐财购[2026]3号文件。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：无；

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署

（四十）询问和质疑的合同。

八、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市铜山区住房和城乡建设局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (三) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (四) | 本项目采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 |
| (五) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采 购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （六） | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （七） | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （八） | 不安排现场考察。 |
| （九） | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十） | 投标文件的语言为中文。 |
| （十一） | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （十二） | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-8项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人2025年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 （1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效（必须提供，否则投标将被拒绝）。《中小微企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价要求 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务要求 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术要求 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《投标人对“工作人员配备要求”的承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3.《投标人对“养护管理设备配置”的承诺》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1.企业实力（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.投标供应商业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （二）技术部分 1.组织机构设置；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 2.绿化养护方案；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 3.绿化养护作业管理；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 4.安全、文明及环保施工；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 5.质量管理措施及承诺；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 6.对项目现状、重点难点分析；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 7.日常管理服务方案；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 8.应急方案；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 9.环境卫生保洁管理方案；（加盖电子签章，要求见招标文件《评标标准》、《采购需求》）； 五、价格折扣文件格式：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。视为放弃中标资格。 |
| （十三） | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》。 |
| （十四） | 合同履行期限：三年； |
| （十五） | 本项目不接受超过1990.59万元/三年（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含完成本项目服务的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》十二和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| （十八） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交时间：2026年7月21日北京时间10:00前。 2.投标截止时间：2026年7月21日北京时间10:00。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十九） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（具体见“苏采云”系统要求） 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十一） | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年7月21日10：00（北京时间）. 2.开标地点：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。 |
| （二十二） | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| （二十三） | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| （二十四） | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 五 | 评标 |
| （二十五） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十六） | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| （二十七） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。 |
| （二十八） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （二十九） | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: ①评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 ②评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十） | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| （三十一） | 本项目履约保证金：无； |
| （三十二） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：朱峥峥 联系电话：0516-83533877 办公地址：徐州市铜山区彭祖路4号财富中心5楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。中标人在签订合同前须向采购人提供投标纸质文件（一正两副）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的)=中标金额（按差额定率累进法计算的)*费率（%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交)金额按100万元计算。

6.有分包（分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优价原则协商确定。

第四章  评标标准

| 评分内容 | 项目 | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (10分) | 价格 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 |
| 商务部分（8分） | 企业实力（4分） | - 1、供应商拟投入本项目的项目负责人具有本公司注册的市政公用工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，且具有安全生产考核合格证（B证）、中级（含）及以上职称且园林专业毕业的，得1分，缺一项不得分。 - 本项最高得1分。 2、供应商拟投入本项目的项目组成员每提供一个中级（含）及以上职称且园林专业毕业的得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中需提供以下资料原件扫描件： （1）园林专业毕业证明资料(有效毕业证书或者学信网证明)； （2）相关人员职称证书和开标前三个月在本单位缴纳社保证明。 - 未提供不得分。 - 本项最高得3分。 |
|  | 投标供应商 业绩 （4分） | - 提供投标供应商为乙方（卖方），合同签订日期在2023年1月1日（含）以后，合同内容为公共绿地养护管理等类似项目业绩。每提供一份得2分，本项最高得4分。 投标人须提供业绩项目合同彩色扫描件，合同必须明确体现名称、范围、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |
| 技术部分(82分) | 组织机构设置 （9分） | 对本项目机构设置健全、科学合理，养护范围内设置固定项目部等情况，进行综合评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
|  | 绿化养护方案 (10分) | 对本项目的养护方案，科学合理，季节分明，措施细致，针对绿化构成形式及常见苗木有具体可行养护措施进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得 3分；基本全面得2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
|  | 绿化养护作业管理 (9分) | 对本项目的目标明确，日常养护和综合管理工作程序和流程，自查体系完善，反馈渠道畅通，整改保障措施到位进行评分。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
|  | 安全、文明及环保施工 （9分) | 对本项目的安全、文明及环保施工制度及措施，内容全面，安全预案（应包括并不限于树木倾倒、断枝，树根隆起和病虫害造成人身伤害、财产损失或其它损害）等进行评分。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
|  | 质量管理措施及承诺（9分） | 根据供应商提供的质量管理措施及承诺编写的全面性、针对性、可行性、进行综合评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
|  | 对项目现状、重点难点分析 （9分） | 对本项目现状、重点难点分析进行评分。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
|  | 日常管理服务方案 （9分） | 对采购人日常管理和对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核及各类突击任务等按完成的效率和积极性进行评分。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
|  | 应急方案 （9分） | 针对假日重大活动期间、自然灾害、上级突击检查等方面的突发事件的应急处理方案进行打分。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |
|  | 环境卫生保洁管理方案(9分) | 针对本项目绿地内秩序卫生、垃圾清运、公厕保洁、公共设施维护等环境卫生保洁管理方案进行打分； 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得 2分；不全面得 1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标供应商：

合同签订日期：     年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方： 徐州市铜山区住房和城乡建设局

乙方：

- 一  总则

第一条 本合同履行期限为三年，从   年  月  日至   年    月    日，自办理移交接收手续日期起,以实际服务期限支付。

第二条 徐州市铜山区住房和城乡建设局作为甲方代表，具体承担该项目检查、指导、质量验收、评价等工作；乙方派项目负责人            身份证（               ）负责本项目的全面城区公共绿地养护管理管理工作。

第三条 合同签订依据

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《江苏省城市绿化管理条例》《徐州市城市绿化条例》等有关法律、法规，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，经友好协商，签订本合同。

第四条 合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目(项目编号：                )以及相关的澄清、补充文件等；

2.乙方的投标文件、投标承诺书及其澄清、补充说明文件等；

3.成交通知书；

4.履约过程中徐州市出台的绿化养护管理相关的法律法规、规范标准、办法文件等。

- 二、服务范围及内容

招标文件（项目编号：    ），具体内容见招标文件第六章《采购需求》。

三、合同价款与支付

1、合同价款的确定

合同总价为：￥            (小写)，人民币               （大写）。

每月养护管理费用为合同总价的1/36，为：￥                (小写)，人民币                     （大写）。

- 合同价款的支付

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥         ，大写：       人民币元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具预付款保函后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款甲方按考核结果逐月核拨。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同价款的百分之十(10%)即￥     ，大写：       人民币元整，在双方签订合同，乙方提供对应金额的增值税发票后7个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

（2）合同总价款的百分之九十（90%）即¥               大写：人民币           元整，由甲方按月按实考评得分，由采购人办理结算。

每月月底前对当月养护管理情况进行考核汇总，次月月底前按照甲方出具的考核结果据实支付。当月养护管理费用的30%作为基本费用，70%作为考核费用。

当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付当月养护管理费用；

当月考核成绩在95-90分（含90分）之间的，当月养护管理费用为：基本费用+[（实际得分）/100]×考核费用；

当月考核成绩在90-80分（含80分）之间的，当月养护管理费用为：基本费用+[1-2×（100-实际得分）/100]×考核费用；

当月考核成绩在80分以下为不合格，当月养护管理费用为基本费用。

连续2个月考核不合格或一年内累计3个月考核不合格，终止合同。

四、履约保证金

无。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、甲方可要求乙方对存在的问题限期整改，整改费用由乙方承担。

3、甲方发出整改通知书后，乙方如连续两次整改不合格，甲方有权扣除当月养护费用或终止合同。

4、甲方需确保乙方合同价款（按照甲方出具的考核结果）按时到位。

5、甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

6、甲方有权要求乙方限期更换履约意识不强、履约能力不足、不能坚守岗位、不服从管理的项目负责人及其他服务人员。

7、甲方有权定期对乙方养护机械设备机具等进行查验，要求乙方限期更换达不到养护管理使用标准的机械设备机具。

8、履约期结束前1个月为验收期，验收期内，甲方对乙方养护管理工作质量和成效进行检查考核，对企业履约情况综合评价。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

2、乙方必须做好养护范围内绿地及其配套设施的日常养护管理工作，包括绿地内各类植物日常养护（浇水施肥、病虫害防治、园艺修剪、干枯枝处理、安全预防处理等）；缺绿补绿（因养护管理不当造成的缺株、断带、斑秃裸露等）；绿地附属设施（绿化护栏、树池、树池格栅）维护；绿地内枯枝、落叶等绿化垃圾清运；绿地秩序（拴挂晾晒、踩踏、违法毁绿、占用绿地等）的巡查处理等。

3、乙方必须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的苗木修补、种植、迁移工作。

4、乙方必须做好养护管理范围内道路（含公厕）保洁、设施维护、秩序管理等工作，因乙方看护不力发生景观灯等亮化设施、景观设施、环卫设施、安全护栏等工程设施损坏或被盗的，乙方应及时进行维修，所发生的费用由乙方承担。

5、乙方不得雇用18周岁以下和60周岁（女55周岁）以上的养护管理人

员。养护管理人员应穿戴统一服装，秩序巡查人员制服及配套设备要符合行业规定及季节特点。

6、乙方必须按照合同约定配备相关人员并购买相关保险。乙方应建立健全人员管理规章制度，报甲方备案。项目负责人必须在现场负责绿地养护管理，如因病、事确需请假的，应严格遵守请销假制度，向甲方办理书面请销假手续，当月请假天数不得超过5天。

7、乙方项目负责人和技术员未经甲方同意不得随意更换，不得同时参与其他任何项目的施工、养护管理等工作。确因身体原因或其他不可抗力因素，必须更换人员的，由乙方书面提出申请，经甲方书面批准后方可更换。

8、合同期内，乙方在市区应有固定办公和经营场所，用于作业、管理、机具停放、办公等。乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

9、乙方负责及时处置养护管理范围内发生的数字化城市管理案件“12345”、政府服务热线工单和上级交办的事项。

10、乙方必须及时制止违法、违规砍伐破坏苗木、践踏绿地和其他破坏绿化的行为，并将有关情况及时向甲方汇报。乙方不得擅自减少或改变绿地植物配置，确需改造，须书面申请上报甲方。

11、乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故，项目养护管理期间内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

12、乙方需全面配合甲方在乙方养护管理绿地内组织实施的科研试验等工作，并提供必要的人员和设备。

13、如遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员，做好绿地的维护管理工作，保证绿化及设施完好。

14、乙方应做好养护范围内的各项安全防范工作，因树木倾倒、断枝，树根隆起和病虫害造成人身伤害、财产损失或其它损害由乙方负责处理并承担责任。

15、乙方应提前做好台风、寒潮等极端恶劣天气的养护工作处理预案，及时清理断枝、枯枝、危枝，确保极端恶劣天气时道路畅通无阻，同时做好树木防寒工作。

六、违约责任

1、乙方须指定专人分区负责养护管理，如违约或因养护管理不善而造成绿化伤亡损失的，由乙方赔偿相应损失，并承担全部违约责任。

2、在养护管理责任期内，如乙方10日内不进行日常养护管理或单方中途退出养护管理的，甲方有权对乙方进行处罚。

3、乙方未按合同约定数量配备相关工作人员，或者相关工作人员到岗率低于90%，在当月考核成绩的基础上加扣5分。累计出现三次以上（包括三次）上述情况的，甲方有权终止合同，进行相应扣款。

4、乙方养护范围内，未经批准，发生破坏苗木、侵占绿地等毁绿行为，乙方未能及时制止并向甲方汇报，造成甲方工作被动的，乙方要承担相应损失，甲方在当月考核成绩的基础上加扣5分，情节严重的，加倍扣分。管理期内累计发生3次（含3次）以上上述行为的，甲方有权终止合同，进行相应扣款。

5、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其他队伍进场，所发生的费用在乙方服务款中扣除，对乙方累计三次（包括三次）以上未完成甲方交办的任务，甲方有权清退乙方，进行相应扣款。

6、上级部门检查、考核、评比等活动中一旦出现严重失分或受到上级问责，甲方有权终止合同，并进行相应处罚，从服务款中扣除。

7、乙方未经甲方书面同意擅自转包，甲方有权终止合同，并进行相应处罚。

8、合同期满后，甲乙双方共同清点苗木及设施，对照接收时的清单若发生苗木缺株或设施被盗。按清点当月市场价赔偿，并从合同价款中扣除。

七、履约验收

1.验收时间：每月月底。

2.验收主体：徐州市铜山区住房和城乡建设局代表，乙方代表等人员对项目进行验收。

3.验收地点：徐州市铜山区楚河景区、矿大附中南侧、娇山湖景区、佛手山广场等。

4.验收方式：由徐州市铜山区住房和城乡建设局委派代表和乙方代表进行现场考核 ，以评分制形式进行项目验收。

5.验收标准：符合徐州市现行的绿化养护管理相关的法律法规、规范标准、办法文件等，以徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》和徐州市相关规定为准，以及得分超过文件中评分制合格线。

6.验收内容：植物规范修剪、绿地施肥、抗旱浇水及喷淋除尘、清除杂草、死株清理及苗木补植、绿化垃圾清运及秩序管理、松土及切边、涂白及防寒保暖、病虫害防治、设施维修、台账、第三方监管、人员管理等内容，具体详见合同附件。

八、其他

1、养护管理中，出现第三方人身伤亡事故或财产损失的，由乙方承担全部经济与法律责任，与甲方无关。

2、乙方中标后，签订合同之前，甲、乙双方应及时清点养护管理范围内的树木，经双方签字后一式两份，双方各执一份，合同期满后，树木应保持原有数量和正常生长状态。

3、在日常养护管理中，发现由于乙方养护或管理不当造成园林苗木失去正常生长形态或死亡，乙方应及时进行处置、补植，补植的品种、规格应与原苗木相同。同时，甲方将在月考核总评分中加以惩罚性扣分。

4、承包面积若因故发生增减，则承包款根据合同单价同比例增减。

5、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

6、发生下列情况之一的将终止合同，并进行相应罚款：

（1）检查考核过程中，发现有转包或分包行为的；

（2）合同期内不服从甲方或相关检查考核单位管理的；

（3）连续2个月考核不合格或一年内累计3个月考核不合格的；

（4）因养护管理措施不当，全年累计被市级及以上新闻媒体曝光两次的；

（5）未足额配置养护管理机械机具设备等，限期整改仍未配备到位的；

（6）在养护管理责任期内，如乙方10日内未对绿地全面或部分绿地进行日常养护管理的，经甲方指出仍不进行整改或单方中途退出养护管理的；

（7）乙方因特殊原因，或不具备继续履约能力，提出解除合同，经甲方同意的。

7、合同解除时，提出解除合同的一方应书面通知对方，书面通知到达对方时解除。

8、因乙方违约解除合同的，对于尚在投标有效期内的标段养护管理工作由招投标确定的递补队伍负责实施，重新签订养护合同，月度养护经费标准按上一中标人合同价中月度养护标准执行；投标有效期结束的，由甲方重新组织招标，新中标队伍进场前，由乙方继续负责养护管理工作，“续管期”内甲方按考核成绩正常兑现经费，续管期原则上不超过1个月。

九、附则

1、本合同之附件均为合同的有效组成部分，双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲、乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

3、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

5、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

6、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

7、本合同一式   份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方执   份，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 2  份存档，政府采购管理部门   份备案。合同自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲  方

单位签章：

单位地址：

联系电话：

法定代表人或授权代表(签名)：

乙    方

单位签章：

单位地址：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或授权代表(签名)：

合同附件1 服务范围和价格清单(详见第七章《开标一览表》和《分项价格表》)

合同附件2 管理要点及主要内容

管理要点及主要内容

- 游园道路、广场、平台、休闲座椅、公厕的保洁维护

- 1.按道路标准保洁游园路、广场、平台，做到无垃圾杂物、无积水、积冰和积雪。

2.按二类公厕看护维护要求做好公厕管理运行工作，要做到设施完好、随时冲刷、无异味、无蚊蝇，公厕内墙面、挡板无污渍、无乱涂乱画、无蜘蛛网。

3.做好管理区域内座椅、护栏、亮化等公共设施的日常看护和夜间巡视工作，保持公共设施完好无损。

4.负责管理区域内的秩序管理，做到无设摊摆卖，无自行车、电动车和机动车入绿地，非机动车整齐摆放。

（二）一般园林植物养护管理技术措施及要求

严格按照徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》进行养护管理。根据园林植物的生物学特性、季节差异，配置方式和观赏特点常年进行精细化养护，在苗木长势良好的基础上，体现出滨河廊道景观与园林艺术美感。

1.修剪，应尊重树木生长特性及自然分枝规律（桩景、地景树除外），考虑到树龄、冠型、美感、功能、与生长环境的关系等因素，因时、因地、因树制宜，合理修剪

1.1 落叶乔木修剪

1.1.1 日常修剪，修剪折损枝、病枯枝、枯死枝梢、萌蘖枝、冗枝、嫁接砧木上的萌蘖枝、行道树2.8米以下萌蘖枝条，做到树木树冠圆整、美观，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐。

1.1．2 雨季来临修剪，蛀干害虫侵害严重的大枝干、影响行车及市民通行的过低枝、严重偏冠的在风口处栽植的浅根性树种，应进行适当疏剪或短截，防治树干风折或倒伏。

1.1．3 雨后修剪，大雨过后进行全面巡查，抢救倒伏树体，清除、修剪折损枝干，适当树枝、叶，扶正，并及时清理现场。

1.1．4 休眠期修剪，剪除冗枝、萌蘖枝，选择性地对病枯枝进行短截更新，对枝条轮生的银杏、水杉等树木，只能疏枝，不准短截。垂柳修剪按照“冬剪枝、夏侧控”的要求，及时清除残枝、死枝、多头枝保持树形和生长势，修整过长枝避免影响通行。

1.2 常绿针叶树修剪，保持其特有的观赏形态，剪除枯死枝、折损枝、病虫枝、与主干顶梢竞争的新生徒长枝，剪口留橛2-3cm，并涂抹保护剂。

1.3 乔木修剪后，剪口必须涂抹保护剂，不留白茬；枫杨、红枫、元宝枫等有伤流现象的树种，伤流期不得进行修剪。

1.4 花、果灌木修剪

1.4．1 除蘖，生长季节应随时清除枝干基部、根部、砧木处的萌蘖枝，如丁香、榆叶梅、碧桃、紫荆、紫薇、樱花、石榴、木槿、梅花、海棠类等萌蘖枝。

1.4．2 疏花、疏果，对当年栽植的、长势弱的、病虫为害严重的树木及枝干应将大部分或全部花果疏除，增强树木长势。对梅花、碧桃、枇杷、木瓜等弱株应花前疏蕾，花后10天内疏果。

1.4．3 疏枝，抹芽、摘心，生长季节及休眠期对垂死海棠、梅花等内膛徒长枝、背上枝、腋下枝、病虫枝、细弱枝进行疏除，保持内膛通风透光。如对紫薇等灌木及时抹去剪口处和枝干基部萌生的过密、细弱、多余的芽条，并对花前枝条及时摘心，促发侧枝，增强花繁叶茂的景观特色。

1.4．4 花灌木花后修剪，对当年生枝条开花的紫薇、月季、榆叶梅、珍珠梅休眠期保留各生长健壮枝条3-5芽处短截，促发新枝。对次年生枝条开花的樱花、碧桃、榆叶梅、丁香、梅花等休眠期适当整形修剪，应于花后10天内将已开花的枝条进行中或重短截，疏剪过密枝；对多次开花的月季、金山绣线菊、金焰绣线菊等，应于花后一周内及时剪去残花，促使腋芽快速萌芽，再次开花。对一年一次花期且在次年生新枝上着花，以自然和模纹形式种植的云南黄馨、迎春、迎夏、棣棠、锦带等，宜采取自然式修剪，花后以全面找平一次，日常以用太平剪、收件剪除部分过高枝条为主，适当放长，增加春季花量；但对在花坛内以几何形状种植的模纹、绿篱，应按照模纹、绿篱的修剪要求进行修剪。

1.5 绿篱、模纹、球类修剪

1.5．1 修剪时间，4月中下旬应全面开始对绿篱、色块、模纹及球类进行修剪，11月底前完成年度最后一次全面修剪。

1.5．2 修剪要求，球类修剪原则上以太平剪和手剪为主，及时剪除徒长枝及影响冠型整齐的枝条。绿篱、模纹以绿篱修剪机和太平剪配合使用，对已成型的绿篱、模纹，新梢长至6cm时，应行修剪，剪成下宽上窄的斜面或上下同宽的立面，模纹中间修剪后高度应略高于外缘，以突出图案立体效果。做到丛内无枯死枝、过密枝、细弱枝，修剪后及时清理篱面及丛内的残枝枯叶，修剪后即浇透水一遍。

1.6 地景树、桩景修剪，对道路绿地、景观带及景区内的地景树和桩景应根据树形、长势，及时疏花果、抹芽、除蘖、修剪，剔除过密枝、枯死枝，提升桩景的观赏品位。

1.7 藤本修剪，对生长于藤架的紫藤、凌霄、蔷薇、金银花等应及时疏除过密枝条、枯死枝、下垂枝，并对成年和老年的藤本合理回缩复壮，使枝条均匀布满架面，整洁、不凌乱。

1.8 草花、宿根花卉、水生植物修剪，对芍药、美人蕉、萱草、鸢尾、千屈菜等地被花卉，霜降后须剪去地上枯萎部分，并清理干净。及时清理水生植物枯黄枝叶，并对超出设计范围的水生植物及时清除。

2. 灌水

2.1 灌冻水，日均气温3摄氏度以上或“日化夜冻期”时应持续全面对绿化植物全面浇灌冻水，灌水深度为草坪15cm，乔木60 cm，灌木40 cm，宿根地被20 cm。

2.2 灌返青水，对混播及冷季型草坪应于2月下旬开始浇灌返青水，其它绿化植物视气温情况于三月中上旬开始全面浇灌返青水，灌溉深度与冻水浇灌深度一致。

2.3 生长季节浇灌，3-5月份，干旱少雨，蒸腾量大，绿地15天内无雨或小雨，降水量15cm以下须全面对绿地内植物浇透水一遍。6-8月份，如7天内无雨或小雨，降水量15cm以下须全面对绿地内植物浇透水一遍。9月份以后可根据气温、降雨及苗木生长状况，适当减少浇水次数。对坡地、花坛、分车带、假山、叠石等土壤少、不存水区域栽植植物灌水次数应为一般绿地的2倍。结合浇水对植物叶面喷淋除尘，浇水时间应避开高温正午，宜在上午11点前和下午3点后进行。对道路分车带、花坛、叠石、坡地等区域土壤少、不存水区域，应比普通绿地增加一倍浇灌频次。

3. 施肥

3.1 施肥时间、种类及方式，植物休眠期至芽前向土壤施肥，以腐熟的厩肥、鸡粪、饼肥等迟效性的有机肥为主，采用穴施、环施、抛洒、放射沟施等方法。生长期间追肥，以土壤追施和叶面喷肥为主，重点是对花果类追肥应在花前、花期、花后进行。输营养液，对树龄在50年以上、胸径20cm以上、长势较弱的、病虫害严重的老树、非乡土树种、景观树等，可视情况吊袋输营养液。

3.2施肥用量

3.2．1 乔灌木，每年最少施用腐熟有机肥：胸径10cm以下的3kg／株，胸径10-20cm的5 kg／株，胸径30 cm的10kg／株，胸径30 cm以上的15 kg／株。

3.2．2 绿篱、模纹，施用腐熟有机基肥300g／㎡，地被150 g／㎡。

3.3 追肥施用量

3.3．1 观叶类乔灌木类，喷施磷酸二氢钾、磷酸二铵等，浓度为0.1％-0.3％，尿素0.2％-0.5％，气温32℃以下时每月对叶面喷施液肥一次。

3.3．2 花果类灌木及模纹，对梅花、海棠类、樱花、丁香、紫薇、紫荆、木绣球、火棘、石榴等花灌木花前一个月追施磷酸二氢钾200克／株，花后半个月内追施磷钾复合肥300g／株。对月季、绣线菊、等模纹、花坛3月底、6月初8月和封冻前各施一次肥，施肥量有机肥300g／㎡或氮、磷、钾复合肥100 g／㎡。

3.3．3 喜酸性土壤植物，对香樟、桂花、广玉兰、罗汉松、红枫、红花檵木等在生长期每月施一次1000倍的硫酸亚铁溶液。

3.4 结合浇灌返青水及生长季节浇水对植物进行施肥、追肥，肥后必须及时透水，提高肥效。

4．病虫害防治

4.1 应坚持“预防为主，防治结合，综合防治”的方针，按照国务院《农药管理条例》，《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》的要求，结合《徐州市园林植物病虫害测报及防控工作办法》进行作业。鼓励使用生物防治、物理防治等生态防治方法，在采取化学防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，禁止使用相关规定明文禁止的药剂。用药时，对不同病、虫侵害的情况，应抓准时机、对症下药，治早、治小，将病虫为害控制在最低程度。选用中、高毒新的药剂和方法时，应先经试验，并经相关园林专家认可后，报甲方备案，方可实施、大面积推广。

4.2 区域内年度常发及防治病虫害的种类

4.2.1 12-2月份，主要是对香樟巢蛾、刺蛾类、蚧壳虫类等害虫，清理、挖掘栖息在枝叶、枯枝落叶、土壤等处的虫蛹、虫茧，并集中销毁，刮除紫薇、小叶女贞、构骨等树木蚧壳虫。

4.2.2 3-11月份 ，重点防治红蜘蛛、蚜虫、黄杨斑蛾、瓜子黄杨绢野螟、蚧壳虫、天牛、天牛成虫、蜗牛、国槐尺蠖、金星尺蠖、重阳木红缘灯蛾、粘虫、地老虎、斜纹夜蛾及白粉病、穿孔病、煤污病、锈病、黑斑病、皂角树黄叶病、银杏黄叶病等病虫害。

4.3 病虫控制及施药标准

4.3.1 病虫害控制及时，绿地内无明显的病虫危害现象。2000㎡单位区域内蛀干害虫危害的株数不得超过树木总数的1％，且无活卵、活虫；以模纹、绿篱形式种植的蚜虫、红蜘蛛、白粉虱等刺吸类害虫不超过该区域此品种面积的5％；蚧壳虫在1000㎡单位绿地内单株植物发生率低于1％，且每株活虫不得超过2头，或以模纹、绿篱形式种植的不超过该品种此地种植面积的0.3％，单株枝干平均每30cm不超过2头活虫； 2000㎡单位区域内某一种树木食叶害虫危害株数不超过该区域种植此品种的3％，且单株被虫吃咬的叶片不超过全树的2％。

4.3．2 对虫口密度达到一定危害程度时，须及时按照相关规定，及时用药，以生物制剂为主，用药浓度以控制病虫危害且不伤天敌、鸟类，对植物叶面无灼伤，对人畜无危害为宜。

4.4 完善病虫害防治制度，建立不少于10人病虫害防治巡查队伍，固定人数，制定全年病虫害防治方案。每天对养护区域范围内的病虫害发生情况进行巡查、监测，每天记录病虫害防治日志，及时向植保员、乙方负责人、和甲方报告病虫害发生情况，科学用药、跟踪防治，确保无大面积病虫害爆发的情况和造成的不良影响。

5. 防寒

5.1 气温降至0摄氏度以下前，应全面对区域内香樟、罗汉松、山茶等南方树种，以及对部分非乡土的广玉兰、桂花、洒金桃叶珊瑚等乔灌木，和种植在开阔、西北风向的不耐寒树种、部分桩景、宿根花卉、地被采取防寒措施。

5.2 防寒措施

5.2.1 封冻前应按浇灌冻水的要求全面对区域内植物浇灌冻水，备足防寒用的木桩、竹干、草绳、草苫、铁丝、薄膜等物资。

5.2.2对香樟等乔木采用根部培土和干部缠草绳、保温膜法，根部覆土40cm，缠干高度为2m或至分枝点，对须缠干的树木须喷洒石硫合剂防病虫。对罗汉松、山茶、桂花等灌木，根部覆土20cm，应缠至主枝长度的1／2，部分西北风向和空旷处栽植的还应搭设风障。对美人蕉等宿根花卉、地被应集中窖藏或覆土10cm。

5.2.3 对以模纹、绿篱形式种植在西北风向、四周无遮挡的洒金桃叶珊瑚等植物应搭设风障，要求架设牢固、整齐、美观，风障上不不露梢，下部紧贴地面。

5.2.4拆除防寒设施

5.2.4.1 对易生干腐病、溃疡病、腐烂病的、流胶病的树木应于3月中旬前陆续拆除草绳，并喷洒石硫合剂杀菌。结合浇灌返青水全面扒除根部堆土，并围堰浇水。

5.2.4.2 对搭设的风障应视气温情况3月中下旬至4月上旬前全面进行拆除。对窖藏和覆土的宿根花卉应于3月下旬前扒除覆土，或挖出晾晒、种植，防治根茎腐烂。

5.2.4.3 拆除防寒设施产生的垃圾、杂物，应做到随产随清，无堆放。

6. 树干涂白

6.1 为减少和预防病虫害，减轻、避免日灼、冻害，应全面对养护区域内乔灌木进行树干涂白。

6.2 涂白时间，四季均可实施，但应重点做好五一前、十一前、十二月底前三次全面涂白的工作。

6.3 涂白高度，乔木120cm，灌木至分枝点。

6.4 涂白剂配制方法，生石灰10份、石硫合剂2份、食盐1-2份、黏土1份、加水30-40份，再加入少量杀虫剂，搅拌均匀，现配先用。

6.5 涂白要求，以涂后均匀不流失、干后不翘裂、不脱落，树穴、绿地、路面无污染为宜。同一种树木涂白高度应整齐一致。

7.中耕除草

7.1除草

7.1.1 清除原则，应坚持除早、除小、除净的原则，对生长迅速、蔓延力强的芦苇等单子叶必须及时连根拔除；对一般单子叶杂草，应随生随拔或通过及时修剪，避免结籽，控制其蔓延；发现有一枝黄花、斑地锦等有害性、寄生性杂草侵入时，必须连根彻底清除，防止其快速扩展蔓延，危害绿化植物。

7.1.2 除杂草次数及要求，5-8月份杂草旺盛生长期内，每月应全面对养护范围内绿地除草3-5次，非旺盛生长期每月除草2-3次。对草坪、道路分车带、绿篱、模纹、色块内的杂草应随时拔除，对草坪、游步道两侧、道路分车带、中分带及绿地目光所及之处，每30㎡内杂草不得超过2株。对多年生的杂草必须连根拔除。

7.1.3 清除方法，可采用人工拔除、机械修剪和化学防治等方法，对采用化学防治喷施药剂的应先经试验，并得到相关园林植保专家认可，报甲方备案后方可大面积实施，避免对其它绿化植物造成伤害。

7.1.4 对清理出的杂草要集中处理，随产随清、日产日清。

7.2锄地松土

7.2.1 为防止土壤板结，增强土壤抗旱保墒能力，增加土壤透气性和有效防止返盐、控碱，应对部分盐碱地、黏重土壤、花坛、树穴进行锄地松土。

7.2.2 松土次数，对花坛、花镜、草花及宿根花卉种植区域、新补植的绿篱、模纹等每月松土一次，夏季须每月松土2次以上。对树穴每月应松土2次以上，每次灌水或大雨后，均应适时松土，并结合松土进行除草、整形。对水边、低洼处等盐碱、黏重土壤区域冬季以外每月应松土3次以上，春季应每月4次以上。

7.2.3 松土深度，应春深、夏浅，花坛、花镜3-5cm，绿地、树穴5-10cm，花灌木、宿根地被植物3-10cm。

7.2.4 注意事项，作业时，应距植物干茎一定距离，勿伤及苗木根系、嫩芽和干皮。

8.切边、开穴

8.1 草坪、地被、模纹、色块、花镜等交接处应切边，切边要求线条流畅，深6-10cm，宽10-20cm，外缘整齐、无杂草，内缘沿线植被丰满，叶片覆盖缘线。8.2 应对乔灌木进行开树穴，树穴规格圆整，略低于地面植物5-10cm，以利于浇水。乔木树穴与栽植时土球相当或略大于土球直径10-20cm，灌木树穴直径约植物地径10倍，球类灌木树穴应小于冠径，以比例适中、视觉优美为宜。

9.防风、排涝、除雪

9.1 防风

9.1.1雨季到来之前做好树木防风、扶正的准备工作，全面对树木的支撑物的牢固、完好程度进行认真检查。发现支撑物有松动、损毁、缺失、倒伏的，应立即进行加固、修补和增设。并重点做好枯死植株、树枝和蛀干害虫侵害严重的大树及景点、广场、车站等人流量大区域的危树排查、清理、伐除工作，并登记造册，防治因树木倒伏造成的砸人砸车、事故。

9.1.2 风雨后应全面对区域内绿化树木进行巡查，4小时内对倾斜倒伏的大树进行扶正，并立架支撑，同时对树冠合理进行修剪。对折损的枝干进行修剪，及时清理现场。对支撑物折损、松动的应立即进行修补和加固。

9.1.3 对倒伏、折枝、露根的植物应及时扶正、覆土、压实、支撑，并加大日常水肥养护力度，确保早日复壮。

9.2 排涝，大风雨来临前，应全面对绿地内的垃圾、杂物进行清理，保证泄水管、沟等设施通畅。大雨后保证在4小时内排除低洼积水地区及不耐水湿树木树穴内和栽植池的积水。

9.3 除雪，大雪后，8小时内及时组织养护人员用竹干等工具将常绿树木冠上的积雪振落，防止枝干被压断。色块、绿篱及灌木上风障、防寒棚上的积雪。将雪堆积在绿地或树穴内，以利保温、保墒。禁止将融盐雪堆入绿地。

10. 清理枯死株及移补植

10.1 养护交接时，乙方应对标段中缺株的绿篱、模纹等植物现状接收，并根据天气，利用一切条件进行补植（补植工作和苗木费用均涵盖在养护内容和经费中）。

10.2乙方应及时清理绿地内的枯死植株，因养护原因造成乔木最低分枝点以上全部干枯并未发新叶的以及不能够达到设计、建设意图和景观效果的灌木，乙方应予以清理并及时补植。如未按要求进行更换、补植的，将从养护经费中扣除苗木费用。对非养护原因造成的植物死亡，乙方应持与乙方非厉害关系的3名以上的相关园林专家出示的证明，报甲方备案、同意后，再进行伐除、补植。

10.3 养护期内，乙方应根据不同区域的苗木密度、长势和土壤适宜情况作出合理调移，对缺株的地被、绿篱、模纹等苗木进行调移补植。

10.4 对移植补植的植物应和原栽植苗木品种、规格相同，并加大日常水肥管理力度，重点做好非适宜移植季节的管理力度，合理修剪、科学保湿、适当遮阴，提高成活率。

11. 建卡立档，统一设立名贵树木及其它植物标志，标明树名、学名、科属、树龄、地点和管理养护责任单位。并要求对所有的名贵树木和非乡土树木建立生长情况档案，每年记录养护和管理措施及生长情况，以供以后管养参考。

12. 合同期内，因景观提升和其它工程改造，新增的绿化验收合格后由乙方直接进行管养（新增绿地，应根据建设养护期的特殊性，按照各项规定精心管养，在建设方监管责任周期内，养护单位不承担苗木死亡责任）。提升、改造后新增的绿化养护，不再产生新的费用，均涵盖在此次招标的养护经费中。绿化改造提升施工养护期间，实施改造提升的绿地养护费用应以扣除。

（三）草坪养护

1. 养护区域内草坪生长旺盛，呈勃勃生机，整齐雅观、四季常绿，覆盖率98％以上，内无杂草，无坑洼积水、无土地裸露，视觉效果较好。

2. 草坪养护的主要内容

2.1 浇水

2.1.1 冻水及返青水，12月上旬浇灌封冻水，土壤渗透应达20cm。返青水，冷季型和冷暖交播的草坪，应视气温和土壤情况，于2月下旬前全面开展，土壤应渗透15-20cm；暖季型草坪的返青水应于3月份全面开展，土壤渗透不低于15cm。

2.1.2 生长季节浇水，以“灌则灌透（土壤渗透度不低于15cm）”为准则，春秋季节气温不高时一般3-7天浇灌一次，夏季1-3天浇灌一次。对3-4月和9-10月土壤返盐季节，小雨过后，应及时灌大水（土壤渗透不低于15cm）,防治返盐。

2.1.3 灌水时间，避开高温、烈日下进行，宜在11点前和15点后进行。

2.2 打孔、平整

2.2.1 在草坪生长期，对踩踏过度、土壤板结及草鞭过密的草坪进行打孔撒沙，增加土壤透气性，以利根系生长。

2.2.2 打孔时间，结合草地情况，全面对草坪每年打孔1-2次，时间在草坪返青前和7-8月对对生长旺盛或建植3年以上的草坪进行打孔。

2.2.3 打孔机器及要求，打孔应使用草坪专用打孔机、手提式土钻或钢叉进行打孔松土。草坪可按8-10cm间距，每平方米刺孔50-70个，孔径2cm，打孔深度8-10cm。打孔后立即对带出的泥土及草鞭进行清扫、清理，并集中处理，清理后撒细沙，并用扫帚扫平。

2.2.4 及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

2.3 施肥

2.3.1 春季返青前，结合浇灌返青水、打孔等工作进行施肥，腐熟有机肥、饼肥、膨化鸡粪等使用量50g-150g／㎡，或施速效肥以尿素10g／㎡、磷酸二氢钾15g／㎡混合施用为宜。

2.3.2 夏季施肥，宜施复合肥10g-15g／㎡。

2.3.3 秋季施肥，晚秋施氮、磷、钾复合肥15g-20g／㎡,或施氮肥2-3次，每次10g-15g㎡。暖季型草坪9月中旬进行全年最后一次施肥，施肥量15g／㎡（磷酸二氢铵、尿素可单独施用或混合施用）。冷季型草坪10月初进行全年最后一次施肥，施用量筒暖机型。

2.4 修剪

2.4.1 应适时对草坪进行修剪，以控制杂草开花结实，提高草坪的平整度、密集度、观赏性和使用性，延长草坪寿命，减少病虫害发生和蔓延。

2.4.2 剪草时间、次数，2月底至3月初，冷季型草坪应进行一次低剪，留茬高度在4cm以下。4月上旬开始，全面对冷暖交播的草坪加大修剪频次和控制冷季型草坪高度（在5cm以下），以利暖季型草坪的复苏。一般草坪春秋两季可10天左右修剪一次，草坪高度控制在10cm以内，夏季宜7天左右修剪一次，留茬高度为暖季型草坪5cm、冷季型7cm左右。视气温情况，冷季型草坪最后一次修剪时间宜在11月上旬前完成，暖季型草坪宜在10月中旬完成。

2.4.3 修剪要求，剪口齐、无毛茬，修剪后草坪高度一致，外缘线清晰。对草坪与栅栏、绿篱、模纹、球类及乔灌木交叉地带，剪草机无法操作的区域，应由人工补充修剪，不留死角。

2.5除草，对草坪内的杂草应随时拔除，日常考核时，纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%，重点防治斑地锦等蔓延快、侵害性大的杂草，一经发现，应彻底清除。对采用化学防治喷施药剂的应先经试验，并得到相关园林植保专家认可，报甲方备案后方可大面积实施，避免对草坪造成伤害。

2.6病虫害防治

2.6.1 虫，重点做好晚春至夏末多发的粘虫、地老虎，夏秋季节多发的蜗牛、斜纹夜蛾等害虫的防治工作。

2.6.2 病，做好黑麦草锈病、褐斑病及幼苗立枯病的防治，同时做好草坪内各种菌病的防治工作。

2.6.3 防治方法及要求，应坚持“预防为主，防治结合，综合防治”的方针，按照国务院《农药管理条例》，《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》的要求，结合《徐州市园林植物病虫害测报及防控工作办法》进行作业。鼓励使用生物防治、物理防治等生态防治方法，在采取化学防治时，应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，禁止使用相关规定明文禁止的药剂。用药时，对不同病、虫侵害的情况，应抓准时机、对症下药，治早、治小，将病虫为害控制在最低程度。选用中、高毒新的药剂和方法时，应先经试验，并经相关园林专家认可后，报甲方备案，方可实施、大面积推广。

2.7 草坪移补植，对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要补与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。

2.8 每年秋季对大面积草坪补播黑麦草，种子出芽率在95％以上，45天内成坪，见效果。草坪内覆盖率应在98％以上，单块空秃面积不超过0.1㎡，每4000㎡内斑秃面积不超过2块，对斑秃的草坪应及时补铺草皮卷或撒播种子，所需各种费用均涵盖在此次招标养护经费中，不再产生其它新的费用。

（四）竹林养护

1.浇水，除按要求正常浇灌冻水以外，重点浇足3月的促笋水，5、6月的拔节水及11月、12月上旬的孕笋水，对促笋、拔节及孕笋期内每7天浇透水一遍，土壤渗透40cm。雨季视降雨量进行浇水。

2.施肥，应结合浇水，做好3-4月竹笋发育期及秋季的基肥施用工作，施肥量有机肥300g／㎡。对4月笋发育期，5-6月拔节期、7-9月育笋期，每月结合浇水追施一次氮、磷、钾比例为5:2:4的速效复合肥，施肥量150g／㎡。

3.间伐修剪，在晚秋或冬季，应对过密竹林进行间伐，以清理枯死株，保留4、5年生以下立竹，去处6年生以上老竹，使竹林立竹年龄组成为1度-2度竹占40％左右，3-5度竹占45％以上，5度竹15％左右。

4.其它管理，应及时清除枯死竹干、枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。对3年以上的竹林深翻、断鞭，将5年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。及时对破损、倒塌的竹林扶架进行修补、更新。

（五） 绿地秩序与绿化垃圾清理

1.绿地秩序

1.1绿地秩序，绿地内无养护工人车辆、工具、设施设备的乱停、放现象，绿地内无堆物、堆料，应按照指定或不影响绿地容貌和景观效果的区域统一摆放。

1.2 绿地内无悬挂标语、广告，且无搭建、栓挂，树干上无定钉，无自行车、机动车、电动车入绿地，无践踏绿地和其他破坏绿化的行为。

2.绿化垃圾清理

2.1负责绿地内绿化垃圾的保洁清运，对因修剪、除草、清理枯死株等作业产生的落叶、枯枝等绿化垃圾及时收集、当日清运，禁止焚烧。严格按照《徐州市推进城市生活垃圾分类行动方案》处置园林垃圾，严禁混入其他垃圾收集容器，做好园林垃圾收集、分类、运输和处置等工作。

2.2 自备垃圾清扫工具和垃圾收运车辆，运输途中不撒漏、无污染。

（六）其他养护、管理内容

1、负责对管理区域内的坐凳、树池格栅、绿地护栏公共设施修缮、维护。及时修复毁损的绿化带内、树围座椅；维修、更换毁损或缺失的树池格栅；及时修复、整理毁损或倾倒的绿化模纹护栏，确保护栏等设施完好整齐。要按要求配备保安人员，维护绿地秩序，巡查、制止在绿地内、树与树之间拴挂晾晒行为，踩踏、违法毁绿、占用绿地行为等。发现违法破坏绿地行为及时上报甲方。

2、乙方须配备必要的园林器具及种植、运输工具，负责养护管理范围内的园林植物补植、种植、迁移工作。因城市建设和市政工程等原因，须对绿化苗木进行调移的，乙方必须承担调移工作或指派人员做好协助他方苗木调移的维护管理工作。

3、乙方应及时对养护区域内的枯死植物进行更换、补植，对乔木最低分枝点以上全部干枯死亡、未生新芽的植株，以及对树冠全面回缩、枯干无叶、不能达到景观效果要求的灌木等植物进行更换，补植品种、规格应与原树木基本相同。对未能按要求及时进行更换、补植的，甲方将按同期同规格苗木市场报价从养护经费中进行扣除。

4、台账记录详细如实。乙方在养护过程中应及时上报日常养护计划和各种应急方案，按要求每周将自查记录及日常养护管理计划上报给甲方；每月将苗木生长情况及日常养护管理计划、人材机安排计划上报给甲方。

5、确保甲方在上级各种检查以及各类创建评比活动中不失分，基本无批评投诉问题。如遇12345、12319投诉，城市各类创建和市政工程、重大活动时，乙方应无条件积极配合整改，保证绿地及设施完好。因创建、迎检等各项重大活动要求涉及乙方养护区域内相关各事项，乙方应积极配合，圆满完成任务。

6、对乙方在养护过程中，因未按照相关规定作业管理失当而造成媒体曝光、上级批评、群众举报及其它恶劣影响的，乙方应及时改正，并承担相应的损失，甲方将加倍扣分追加处罚。

7、乙方应认真、及时的完成甲方督办及临时交办的各种养护作业任务。

8、乙方应指定专人分区负责养护管理，按不同管理区域合理安排养护管理人员。

9、乙方应确保24小时应急服务和承诺服务工作，应有固定办公和经营场所、值班人员及联系电话，养护管理范围内要24小时进行巡查。

（七）工作人员要求

工作人员根据标段实际和季节特点，在项目负责人的现场管理下分组开展养护作业。工作人员具体要求如下：

- 工作人员应穿戴统一服装，文明作业。制服及配套设备要符合管理规定及季节特点。

- 工作期间（上午8时至下午6时）全勤上岗，临时请假者由项目负责人出具书面证明且不得超过总人数的10%。

- 3、项目负责人必须常年在现场，并且不得同时担任其他任何项目的项目负责人。4、保安人员要穿保安制服，配备必要的安保设备，举止文明，不粗暴。

以徐州市地方标准DB 3203/502-2008《园林绿化养护管理规范》和徐州市相关规定为准。

合同附件3 管理检查考核办法

为加强对绿化中标人的管理考核，进一步规范绿化养护市场化运营机制,高质量高标准做好公共绿地养护管理工作，根据《徐州市主城区绿地养护管理以奖代补考核暂行办法》，特制定本办法。

# （一）考核对象

通过政府采购确定承担此项目绿地养护管理的中标人。

# （二）考核流程

绿地养护管理检查考核由徐州市铜山区住房和城乡建设局考核领导小组进行考核。考核领导小组实行“日巡查、周考核、月汇总”，每天对各标段的管理情况（包括人员到岗到位、统一着装、养护管理、垃圾清理等）进行巡查，发现问题记录存档；每周根据巡查记录和考核扣分标准，结合工作任务单完成情况、整改任务落实情况等，对各公司养护情况进行打分或者扣分；每月对考核成绩进行汇总，形成加权成绩。徐州市铜山区住房和城乡建设局考核领导小组对绿地养护管理情况进行日常检查和现场集中检查，根据检查情况进行打分。考核成绩作为养护经费支付的依据。

# （三）考核内容和标准

根据全年的养护管理工作内容及养护工作量，严格按照《2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目管理检查考核标准》（详见下表1、2）进行考核。

表1

2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目管理检查考核标准

| 考核内容 | 分值 | 项目扣分 | 扣分 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物规范修剪 | 12 | 对模纹、草坪、藤类、球类造型修剪轮廓不清晰、高度不平整，影响绿地整体景观效果的；或存在乔木、花灌木越冬修剪不规范，影响苗木次年生长或开花的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
| 绿地施肥 | 5 | 对施肥不到位，导致苗木长势不佳的，扣0.5分/株或㎡ |  |  |
| 抗旱浇水及喷淋除尘 | 5 | 对存在抗旱浇水不及时，影响苗木生长需求；或存在苗木叶面积灰较多，明显影响绿地整体景观的，扣0.5分/株或㎡。 |  |  |
| 清除杂草 | 5 | 对绿地内杂草较多，清除不及时，导致绿地整体杂乱，影响苗木生长的，扣0.1分/株或㎡ |  |  |
| 死株清理及苗木补植 | 8 | 春季补植旺季期间，对存在死株较多未伐除，死株清理不彻底；或苗木规整补植不到位，补植时混合栽植，导致绿地斑秃、杂乱，明显影响绿地景观效果的，扣0.5分/株或㎡。 |  |  |
| 绿化垃圾清运及秩序管理 | 15 | 存在保洁不及时，有少量绿化垃圾的，不明显影响绿地清洁度的，扣0.5分/处；对存在绿化垃圾较多未清理，成堆垃圾未清运的，扣1分/处，最高可扣10分。绿地内有拴挂晾晒、随意踩踏行为的，扣1分/处。违规毁绿、占用绿地等，未及时发现、上报、劝阻的，发现一次扣5分；毁绿占绿视情节严重程度扣分，最高可扣15分。 |  |  |
| 松土及切边 | 5 | 对存在松土不到位；或切边边界不清晰、宽度不一致、尺寸不规范的，扣0.1分/株或㎡或m |  |  |
| 涂白及防寒保暖 | 5 | 对乔灌木存在涂白不均匀，上口不平齐，整体高度不一致；香樟枝干包扎、覆地膜不到位，或春季解除不及时的，扣0.1分/株或㎡。 |  |  |
| 病虫害防治 | 10 | 对绿地内存在轻微病情、虫情，未及时防治的，扣0.1分/株或㎡；对绿地内存在病情、虫情较严重的，扣0.5分/株或㎡。 |  |  |
| 设施维修 | 5 | 对损坏的园林设施，修补或更换不及时的，扣0.5分/处。 |  |  |
| 台账 | 10 | 未按时上报工作总结及计划的扣2分/次，不上报总结及工作计划的扣5分/次；未按时完成各类材料上报的扣1分/次；工作台账内容缺失，资料不完善的，扣2分/项。 |  |  |
| 第三方监管 | 10 | 管理失当，受到业务主管部门点名批评或有新闻媒体负面报道的，扣5分/次；数字化城市管理、“12345”热线工单出现超期结案扣1分/件，返工案件扣2分/件，上级交办事项处理不及时扣2分/件。 |  |  |
| 人员管理 | 5 | 项目负责人、技术员无故不在现场的每次扣2分/人；养护管理人员服装不统一、作业不文明的，发现一次扣0.5分/人；安全管理工作不到位的、农药化肥等危化品管理不规范，存在安全隐患的，发现一次扣5分。 |  |  |

# （四）经费兑现办法

每月月底前对当月养护管理情况进行考核汇总，次月月底前按照考核结果据实支付。当月养护管理费用的30%作为基本费用，70%作为考核费用。

当月考核成绩在95分以上（含95分）全额支付当月养护管理费用；

当月考核成绩在95-90分（含90分）之间的，当月养护管理费用为：基本费用+[（实际得分）/100]×考核费用；

当月考核成绩在90-80分（含80分）之间的，当月养护管理费用为：基本费用+[1-2×（100-实际得分）/100]×考核费用；

当月考核成绩在80分以下为不合格，当月养护管理费用为基本费用。

连续2个月考核不合格或一年内累计3个月考核不合格，终止合同。

# （五）其他规定

# 对养护管理措施到位、养护管理成效显著的养护公司或单位，将推荐参加优秀养护公司、优秀项目负责人等评选活动。

第六章  采购需求

一、项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

二、本项目不接受超过1990.59万元（采购项目预算金额）的投标报价。

三、项目要求：

1、纳入此次招标范围的珠江路西段、楚河景区南岸、中山南路延长段、高速公路出入口铜山区段、楚河景观绿化、玉泉河景观、徐州市铜山区湘江路（北京路—天津路）、徐州市学府路行道树、铜山区科技创业大厦、南湖尚苑市政道路、矿大附中环校南侧道路、矿大附中东侧道路、矿大附中环校北侧道路、凤河南路东延建设一期绿化、铜山区秀林路、圭山山体公园、佛手山广场公园及山体公园、中骏汇景城公园、黄河路道路景观绿化、徐州市铜山区凤河南路东延、泉润公园-环湖路一期市政道路人行道及绿化、娇山府一期东侧道路、湖语墅二期东侧道路、2019年泉润大道（老徐萧路）等绿化的公共绿地、道路、广场养护。具体详见服务内容。

养护管理范围为：总绿化面积144.2149万平方米。

- 2、招标内容为绿地及其配套设施的日常养护管理，包括绿地内各类植物日常养护（浇水施肥、病虫害防治、园艺修剪、干枯枝处理、安全预防处理等）；缺绿补绿（因养护管理不当造成的缺株、断带、斑秃裸露等）；绿地附属设施（绿化护栏、树池、树池格栅）维护等；绿地内枯枝、落叶等绿化垃圾清运；绿地秩序（拴挂晾晒、踩踏、违法毁绿、占用绿地等）的巡查处理；公厕保洁、公共设施维护和秩序管理。

四、服务范围及内容：

| 序号 | 绿地名称 | 养护工程量 | 绿地等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠江路西段 | 行道树1280株 | 二级 （珠江路西段） | / |
|  |  | 82949 |  |  |
|  |  | 82160 | 一级乙类 （楚河上游） |  |
| 2 | 楚河景区南岸 | 103926 | 一级乙类 | 楚河景区南岸（北京路至嵩山路）绿地面积87376㎡（一级乙类），硬化面积16550㎡，合计面积103926㎡ |
| 3 | 中山南路延长段部分绿化（市区移交） | 50719 | 二级 | / |
| 4 | 楚河景观绿化补充及提升工程 （绿化部分） | 143000㎡ | 一级乙类 | / |
|  |  | 游步道3100米长 |  |  |
| 5 | 玉泉河景观绿化补充及提升工程（绿化部分） | 79000㎡ | 一级乙类 | / |
|  |  | 河道栏杆5100米长 |  |  |
| 6 | 徐州市铜山区湘江路（北京路—天津路）景观绿化工程 | 4808㎡ | 二级 | 女贞76株，银杏76株，紫叶李54株，石楠球153株，桂花10株，雪松10株，黄杨1850㎡，草坪1198㎡，人行道板1760㎡，护栏450米，路牙石578米。养护面积4808平方米。 |
|  |  | 护栏450米 |  |  |
|  |  | 路牙石578米 |  |  |
| 7 | 徐州市学府路行道树移植工程 | 行道树104株 | 二级 | 学府路两侧行道树104株；机非隔离带绿化5464平方米；PVC护栏 |
|  |  | 5464㎡ |  |  |
| 8 | 铜山区科技创业大厦景观工程绿地 | 行道树78株 | 二级 | 10570平方米，行道树78株 |
|  |  | 10570㎡ |  |  |
| 9 | 南湖尚苑市政道路工程 | 行道树99株 | 二级 | 法桐树99株（仅树木，不含护树设施） |
| 10 | 矿大附中环校南侧道路绿化 | 行道树84株 | 二级 | 法桐树84株（胸径15cm） |
| 11 | 矿大附中东侧道路绿化 | 行道树39株 | 二级 | 法桐树39株（胸径15cm） |
| 12 | 矿大附中环校北侧道路绿化 | 行道树53株 | 二级 | 法桐树53株 |
| 13 | 凤河南路东延建设一期绿化（K0+011.6—K0+345） | 行道树69株 | 二级 | 榉树69株 |
|  |  | 155.25㎡ |  |  |
| 14 | 铜山区秀林路市政工程 | 行道树179株 | 二级 | 行道树乌桕179株（胸径12-15cm）。设计长度约600米，宽度约22米，其中附属包括桥梁、绿化、雨水、污水、路灯、弱电等。 |
| 15 | 圭山山体公园 | 26715㎡ | 一级乙类 | 圭山山体公园总面积57万平方米，其中新建硬化面积9648平方米，新建绿化面积17067平方米，养护面积26715平方米（一级乙类）。包含登山道、广场、亭子、长廊、公厕1座、管理用房、停车场、照明灯具93盏，监控53处、加压泵房1座、排水管网、景石及景观绿化等。 |
|  |  | 公厕1座 | 二类 |  |
|  |  | 照明灯具93盏 | / |  |
|  |  | 监控53处 |  |  |
|  |  | 加压泵房1座 |  |  |
| 16 | 佛手山广场公园及山体公园绿化 | 126000㎡ | 一级乙类 | 佛手山广场公园及山体公园总面积59.89万平方米，其中新建硬化面积37000平方米，新建绿地面积89000平方米，养护面积126000平方米（一级乙类）。包含登山道、广场、雕塑、牌坊、给排水系统、假山瀑布、景观绿化等，加压泵房1座，亭子2座、公厕1座、管理房1处、亮化灯具1102盏，监控30处，音响12处。 |
|  |  | 公厕1座 | 二类 |  |
|  |  | 亮化灯具1102盏 | / |  |
|  |  | 监控30处 |  |  |
|  |  | 音响12处 |  |  |
|  |  | 加压泵房1座 |  |  |
| 17 | 高速公路出入口铜山区段两个标段 | 503000 | 三级 | 高速公路出入口铜山区段共六个出入口，三堡、汉王、夹河、郑集、柳新、茅村，绿地面积50.3万平方米 |
| 18 | 中骏汇景城公园 | 17500㎡ | 二级 | 徐州中骏汇景城代建公园总面积17500平方米，其中新建硬质工程面积 5100平方米，绿地面积12400平方米。包含硬质铺装园路，透水混凝土园路，健身广场，坐凳，篮球场，儿童活动场地，给排水系统，亮化灯具，小品及户外设施家具(包含摇摇马6个，月亮秋千2个，传声筒1组，运动攀爬器材1组，健身器材4组，环形健身器材1组，果皮箱及宠物便桶6个，篮球架1组，滑梯2个，攀爬网1套)，景观绿化等内容。 |
| 19 | 黄河路道路景观绿化工程 | 511㎡ | 二级 | 1.范围，铁路大桥隧道西口至北京路口。 2.绿化，模纹 511m2 3.乔木，乌桕 39 棵。灌木，石楠球5棵。丛生紫薇 29 棵。垂丝海棠 13 棵。石楠柱32 棵。金边黄杨球12 棵。 备注：行道树乌桕39株。 |
| 20 | 徐州市轨道交通1号线站点复绿工程（第一批）一标段--路窝站 | 31373㎡ | 二级 | 乔木乌桕 34 株，高杆女贞156株，重阳木165株，朴树55 株，栾树 115 株，枫杨 19 株，合欢 25 株。灌木红叶石楠树182株，桂花3株，红枫 34株，鸡爪槭 12 株，丛生紫薇80株，紫荆50株，柽柳8株，海桐球51 株，红叶石楠球35 株，枇杷 12株，红花檵木球6株，垂丝海棠 32 株，金森女贞球26株。绿篱红叶石楠 3980 m，海桐617 m，南天竹4904㎡，八角金盘3470 ㎡，洒金珊瑚 2333 ㎡，八仙花60 m'，绣线菊 1676 m，金丝桃4945 ㎡，酢浆草 105 ㎡，阔叶麦冬 1113 m，大叶黄杨3057 ㎡，鸢尾 78 ㎡，石菖蒲39 ㎡，美人蕉26㎡，蒲苇 37 ㎡，细叶麦冬6㎡，玉簪 28 ㎡，百慕大4899 ㎡，景石20T。 |
| 21 | 徐州市铜山区凤河南路东延二期建设工程 | 403㎡ | 二级 | 徐州市铜山区凤河南路东延二期建设工程: 此工程道路两侧人行道内种植榉树179棵，胸径为d13-15cm，株高分支点约2.6米。树池尺寸为1.5m*1.5m。 备注：行道树：榉树 179株 ；树池面积403㎡。 |
| 22 | 泉润公园-环湖路一期市政道路人行道及绿化工程 | 3550㎡ | 二级 | 1.环湖路D线(自力路):珊瑚朴12棵。 2.环湖路C线(润湖路):珊瑚朴 138 棵，楸树 11 棵3.环湖路B线(星雨路):珊瑚朴 62棵。 4.环湖路A线(马山路):珊瑚朴 168 棵、楸树 98 棵、美人梅 135棵、红叶石楠球 P1.8-2.0 米 145 棵、P1.0-1.2 米 310 棵、细叶麦冬约3550平方、机非隔离带海绵城市及排水设施等。(不包含两侧绿化带)。 备注：行道树：珊瑚朴 380株。 |
| 23 | 秀林路楚河桥拓宽项目 | 500㎡ | 二级 | 秀林路南部末端与珠江路呈T型交叉，秀林路桥河道护坡草坪约500平方。 |
| 24 | 徐州市轨道交通1号线站点复绿工程（第一批）一标段--杏子山站 | 2246㎡ | 二级 | 杏山子站 A 区、E区。乔木:高杆女贞 38 珠，重阳木 19 株，朴树 23 株，枫杨15 株，三角枫14株。灌木:红叶石楠树1株，杏20株，丛生紫薇39 株，丛生女贞7珠、红叶石楠球12 株，枇杷8株，红花继木球2株，垂丝海棠1株，金森女贞球4株。 绿篱:红叶石楠 114 m，海桐 349 m，绣线菊 131 ㎡，金丝桃 68 m，阔叶麦冬 419 m，大叶黄杨 912 m，细叶麦冬 26 ㎡，百慕大 227 m，景石 23 吨。 |
| 25 | 徐州市轨道交通3号线一期工程复绿工程01标 （师范大学站） | 13852㎡ | 二级 | 1.绿化部分(师范大学站):高杆女贞、重阳木、广玉兰、从生女贞、三角枫、楸树、银杏、、海棠、紫荆、桂花、红梅、腊梅、海棠、石榴、紫薇、海桐球、无刺枸骨球等约242棵;法青、红叶石楠、金森女贞、阔叶十大功劳、葡枝亮绿忍冬、红花继木、毛鹃、二月兰、玉簪、麦冬、天堂草等约2280平方。 2.绿化部分(玉泉河站):高杆女贞、重阳木、乌桕、栾树、榉树、银杏、石楠、金桂、红枫、青枫、红叶李、紫荆、早樱、紫薇、黄馨、石楠球、海桐球等约180棵:北海道黄杨、红叶石楠、金森女贞、小海桐、火棘、云南黄馨、金丝桃、紫娇花、红花紫露草、麦冬、天堂草等约1440平方。 3.绿化部分(玉泉河站至无名山公园站区间竖井1、2):榉树、高杆女贞、红叶李、木槿等约36棵;红叶石楠、金森女贞、葡枝亮绿忍冬等约438平方。 4.绿化部分(无名山公园站):栽植雪松、高干女贞、造型五针松、银杏、水杉、垂柳、枫香、枫杨、重阳木、流苏、三角枫、丛生朴树、乌桕、石楠、枇杷、垂丝海棠、丁香、鸡爪槭、早樱、石榴、紫荆、海棠、紫薇、红叶李、木芙蓉、红枫、红叶石楠球、红花继木球、海桐球等约919棵:发青、红叶石楠、金森女贞、小海桐、小龙柏、鸢尾、火棘、云南黄馨、南天竹、大花金鸡菊、二月兰、金娃娃萱草、红花紫露草、麦冬、菖蒲、千屈菜、花叶美人蕉、天堂草等约9694 平方。 |
| 26 | 娇山府一期东侧道路工程（揽湖路北段） | 72㎡ | 二级 | 榉树32棵。 备注： 行道树：榉树 。 |
| 27 | 湖语墅二期东侧道路建设项目 (K0+032-K0+436.8)（观湖路） | 243㎡ | 二级 | 湖语墅二期东侧道路建设项目工程: 此工程全长约404.8米(K0+032-K0+436.8),道路两侧种植法桐，一共108棵，胸径 15CM，树坑池 1.5M*1.5M。 备注：树池面积243㎡ |
| 28 | 徐韩公路快速化改造绿化工程二标段(铜山区段) | 46500㎡ | 二级 | 徐韩公路快速化改造工程二标段(铜山区段)从秦洪桥至茅村高速口，长约3.6公里，总面积约46500平方米，总造价约600万。栽植行道树：法桐约460棵；栽植乔木：丛生乌桕，丛生朴树，乌桕，银杏，黄山栾树，黑松，雪松等； 栽植灌木：红叶石楠树，红叶石楠柱，枇木把，桂花，鸡爪槭，榆叶梅，阳光樱，红枫，精品红枫，造型黑松，天鹅绒紫薇，垂丝海棠，造型红梅，高杆月季等约1522棵；栽植地被：中华爬山虎约491丛，八角金盘，红叶石楠，海桐，大叶黄杨，瓜子黄杨，金边黄杨，金森女贞，丰花月季等约44914平方米，甲供苗木：本石楠，海桐球，石楠球，红叶石楠球，金森女贞球，枇杷等约152棵。景石摆放约145.5吨；余方弃置约2.5万立方米；土方回填约2.5万立方米。 备注：从秦洪桥至茅村高速口 |
| 29 | 2019年泉润大道（老徐萧路）—绿化工程一标段 | 76367㎡ | 二级 | 施工内容：泉润大道中分带、边分带、行道树及道路两侧景观带。一、范围：东起马山路，西至路窝站西。 二、施工总面积约76367㎡。1、硬质铺装工程：（1）沥青园路约6204㎡，（2）透水砖路面约6706㎡。 2、绿化工程：绿化施工面积约63457㎡，行道树乌桕472棵，复叶槭864棵，中山杉608棵。备注：东起马山路，西至路窝站西。 |
| 30 | 2019年泉润大道（老徐萧路）—绿化工程二标段 | 30532㎡ | 二级 | 施工内容：中分带、边分带、行道树及道路两侧景观带。1、范围：杏山子地铁站西铜山区界始，往西至泉润大道与马山路路口。 2、施工总面积：30532㎡。硬质铺装工程：沥青园路约1019㎡，仿石材路面约1301㎡。 3、绿化工程：行道树乌桕159棵，复叶槭242棵，中山杉151棵，大花月季817㎡，美丽月见草3233平方米，草皮7829㎡等。 |

- 五、合同履行期限：三年；

六、工作人员配备要求（本条为实质性响应指标，如不满足，投标将被拒绝）

1、人数要求

| 序号 | 最低工作人员配备要求（人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 技术员 | 现场养护管理工人最低配备 |
| 1 | 1 | 1 | 120（含必备巡查人员5人） |

2、工作人员应穿戴统一服装，文明作业，工作现场有明显标志，有管理人员管理，制服及配套设备要符合管理规定及季节特点。

3、项目负责人和技术员必须常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人、技术员。

4、提供24小时应急服务，附近应有固定办公地点、值班人员及联系电话。

- 七、养护管理设备配置要求（以下种类、数量为最低标准，为实质性响应指标，投标供应商可根据自身情况增加）。

| 序号 | 最低养护管理设备配置要求（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水车 | 货车 | 打药、 喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 | 其他小型园林机具、车辆 |
| 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 4 |

八、其他要求：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6.项目负责人简历表

7. 投标人对“工作人员配备要求”的承诺

8. 投标人对“养护管理设备配置”的承诺

9. 投标人相关承诺

10.投标人书面声明

11. 中小微企业声明函

12. 残疾人福利性单位声明函

13.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

14. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

15. 预付款保函支付条款模板

16.项目组成员及业绩一览表

17.关于符合本国产品标准的声明函

1、投标函

致： 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：     ]招标文件，           (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

7 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由代理机构确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目 | 详见响应文件 | /1年； /3年 |
| 总价（大写） | /三年 |  |

投标人：           （电子签章）

法定代表人：         （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

- 分项价格表

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

货币单位：人民币元

（格式自拟）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（  ）项目（项目编号：   ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

受托人：（电子签章或签字）

受托人联系方式：            邮箱：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

6、项目负责人简历表

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 主要业绩： 附：项目负责人常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人。 |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

7、投标人对“工作人员配备要求”的承诺

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配备的工作人员不低于招标文件的要求。如果达不到要求，我单位将自愿退出。具体如下：

1、人数要求：每天总人数不少于   人。其中现场养护管理工人不少于   名（含必备巡查人员     人），项目负责人   名，技术员   名。作业时，在总体人数基数下，按照采购人下达的人员要求，对各区域、点位养护作业工人所需数量进行调整。年龄不低于18周岁，最大年龄不超过60周岁（女55周岁）。

2、负责本项目的项目负责人和技术员常驻现场并不得同时兼任其他同类项目的项目负责人、技术员。

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （电子签章或签字）

日期：   年  月  日

- 8、投标人对“养护管理设备配置”的承诺

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

投标人承诺：如我单位被确定为中标人，对中标项目所配备的养护管理设备不低于招标文件的要求。具体如下：

| 标段号 | 养护管理设备配置要求（辆或台） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水车 | 货车 | 打药、 喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 | 其他小型园林机具、车辆 |

投标人：           （电子签章）

法定代表人：           （电子签章或签字）

日期：   年  月  日

9、投标人相关承诺

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

法定代表人：           （电子签章或签字）

日期：   年  月  日

10、投标人书面声明

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

法定代表人：           （电子签章或签字）

日期：   年  月  日

11、中小微企业声明函

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位  名称） 为（项目编号），  （项目名称）   的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日    期：

备注：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

12、残疾人福利性单位声明函

项目名称：2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目

项目编号：JSZC-320312-JSZH-G2026-0045

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）   为（  项目编号），     （项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：        ，项目编号：     ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                （证明材料原件的扫描件附后）

2、                （证明材料原件的扫描件附后）

3、                （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                 （证明材料原件的扫描件附后）

2、                 （证明材料原件的扫描件附后）

3、                 （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

14、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加2026年-2028年城区公共绿地养护管理项目（项目编号：）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

15、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

16、项目组成员及业绩一览表

| 序号 | 项目组成员 | 姓名 | 资格证书 | 毕业证书（专业） | 职称证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 采购人（单位） |  |  | 备注 |

注：以上表格可以任意添加行。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

17、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（  /  ）1，生产厂为（  /  ）2，厂址为（ /   ）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（  /   ），生产厂为（ /   ），厂址为（  /  ）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期： 年 月  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。