招

标

文

件

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071

采 购 人：徐州市自然资源和规划局

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	17

第四章  评标标准	31

第五章  拟签订的合同文本	38

第六章  采购需求	58

第七章  投标文件相关格式	69

徐州市自然资源和规划局

《徐州市区基础测绘更新项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市自然资源和规划局“徐州市区基础测绘更新项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市区基础测绘更新

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-相关服务-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2026年7月23日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年7月23日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市自然资源和规划局。

（二）地址：徐州市镜泊西路7号。

（三）联系方法：0516-85803835

（四）采购项目联系人：纪国平；联系电话：0516-85803835

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83200795

（四）采购项目联系人：梁剑飞；联系电话：0516-83200795

# 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性投标。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性投标，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市自然资源和规划局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.本项目采购包1与采购包2属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；采购包3不属于专门面向中小企业采购的项目； 3.本项目的特定资格要求： 采购包1：供应商须具有自然资源主管部门颁发的测绘资质证书，具备测绘资质专业范围须包含工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程，其中工程测量为甲级，其他为乙级及以上。 采购包2：供应商须具有自然资源主管部门颁发的甲级测绘资质证书，具备测绘资质专业范围须包含工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程。 采购包3：供应商须通过自然资源检验检测机构能力验证（具体包含：大比例尺地形图成果、管线测量成果、三维地理信息模型成果）。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体投标。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（采购包1与采购包2的1-8必须提供，采购包3的1-7必须提供，否则投标无效） （一）采购包1与采购包2 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的采购包1：供应商须具有自然资源主管部门颁发的测绘资质证书，具备测绘资质专业范围须包含工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程，其中工程测量为甲级，其他为乙级及以上证书扫描件或复印件。 采购包2：供应商须具有自然资源主管部门颁发的甲级测绘资质证书，具备测绘资质专业范围须包含工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程证书扫描件或复印件。）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 8.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 9.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 （一）采购包3 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的供应商须通过自然资源检验检测机构能力验证(具体包含：大比例尺地形图成果、管线测量成果、三维地理信息模型成果)，需提供证书扫描件或复印件）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 采购包1： （一）技术部分 1.技术方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 2.项目实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 3.质量保证措施（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 4.安全保密措施（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 5.售后服务和培训（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 6.合理化建议（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.能力评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.设备配备（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 采购包2： （一）技术部分 1.技术方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 2.组织管理（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 3.质量控制及保障措施（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 4.安全保密措施（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 5.售后服务和培训（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 6.合理化建议（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.能力评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.设备配备（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 采购包3： （一）技术部分 1.技术方案（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 2.组织实施（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 3.质量保证措施（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 4.安全保密措施（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 5.合理化建议（要求见招标文件第四章《评标标准》）及第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.设备配备（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.知识产权（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 采购包1与采购包2：无。 采购包3要求： 投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额:335万元，本项目采购包1不接受超过306.5万元人民币的投标报价；本项目采购包2不接受超过18.5万元人民币的投标报价；本项目采购包3不接受超过10万元人民币的投标报价。报价包括税金、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2026年7月23日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2026年7月23日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年7月23日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按人员配备得分顺序排列。 本项目分三个采购包，投标人可同时投多个采购包，但最多只能中标1个采购包；评审、定标按采购包1→采购包2→采购包3顺序依次确定。若同一投标人在多个采购包排名第一，优先确定排序靠前采购包的中标人，其余采购包自动失去中标资格，由该采购包第二名递补。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：梁剑飞;联系电话：0516-83200795; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分采购包)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

# 第四章 评标标准

采购包1：

| 评审因素及分值 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15 （分值计算结果保留两位小数） |
| 商务部分（25分） | 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日后，合同内容为实景三维类测绘项目或地下管线普查类项目合同每有一个得2分，本项最高得4分。 提供合同扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 能力评价（4分） | 投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书扫描件或复印件(得1.5分)、信息安全管理体系认证证书扫描件或复印件（得1.5分）、职业健康安全管理体系认证证书扫描件或复印件（得1分），本项最高得4分。 |
|  | 人员配备（12分） | 1.投标文件中提供拟投入项目负责人同时具有正高级工程师证书及注册测绘师证书（资格证书和注册证）的，得4分。 2.投标文件中提供拟投入项目组成员（项目负责人除外）同时具有高级及以上工程师职称证书及注册测绘师证书（资格证书和注册证）的，每人得0.5分，本项最高得5分。 3.投标文件中提供拟投入项目组成员（项目负责人除外）同时具有中级工程师职称证书及注册测绘师证书（资格证书和注册证）的，每人得0.3分，本项最高得3分。 注：以上人员满足多个条件不重复计分； 以上人员职称证书、注册测绘师资格证书、注册测绘师注册证、投标单位为其缴纳投标截止前近6个月内任意一个月社保为准，投标文件提供社保证明扫描件并加盖电子签章，不提供或提供不全不予计分。 |
|  | 设备配备 （5分） | 投标文件中提供拟投入本项目的仪器设备情况 （1）GNSS接收机（含RTK）不少于15台； （2）全站仪不少于15台； （3）无人机不少于3台； （4）三维激光扫描仪不少于1台； （5）地下管线探测仪不少于2台； （6）探地雷达不少于1台； （7）陀螺定位仪管道测绘系统不少于1套； 满足以上基本配备最低要求的得5分，其他情况不得分。 以计量检定机构出具的检定证书或发票为准。 投标文件需证明材料扫描件并加盖电子签章。 |
| 技术部分（60分） | 技术方案（15分） | 对投标文件中的技术方案进行打分，技术方案应能够充分体现项目的实际需求。根据方案的技术先进性、周密性、可操作性三方面，对技术方案内容的先进性、周密性、可操作性进行评价。 先进性(5分)：先进性具体详实得5分；较全面得3分；不全面得1分。 周密性(5分)：周密性强得5分；周密性较强得3分；周密性不强得1分。 可操作性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得15分。 |
|  | 项目实施方案（15分） | 比较各投标人针对本项目人员配备，实施过程中的质量管理、时间进度安排等，对项目实施方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得15分。 |
|  | 质量保证措施（9分） | 投标人提供的项目成果质量目标是否明确，保证措施是否切实可行、责任明确，质量承诺是否符合项目要求，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得9分。 |
|  | 安全保密措施 （9分） | 根据投标人制定的安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得9分。 |
|  | 售后服务和培训（7分） | 在项目实施过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据方案可行、培训服务多方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性(2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得7分。 |
|  | 合理化建议 （5分） | 分析项目的难点和重点，提出创新、创优等合理化建议，根据建议内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性(2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得5分。 |

采购包2：

| 评审因素及分值 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15 （分值计算结果保留两位小数） |
| 商务部分（25分） | 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日后，合同内容为实景三维类测绘项目（含监理）或地下管线普查项目（含监理）合同每有一个得2分，本项最高得4分。 提供合同扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 能力评价（4分） | 投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书扫描件或复印件（得1.5分）、信息安全管理体系认证证书扫描件或复印件（得1.5分）、职业健康安全管理体系认证证书扫描件或复印件（得1分），本项最高得4分。 |
|  | 人员配备（12分） | 1.投标文件中提供拟投入项目负责人具备正高级工程师证书、注册测绘师证书（资格证书和注册证）、地理信息安全保密培训合格证、省级及以上测绘地理信息主管部门组织的测绘地理信息监理相关培训证书，每具备1项得1分，最高得4分； 2.投标文件中提供拟投入技术负责人具备高级工程师、注册测绘师证书（资格证书和注册证）、地理信息安全保密培训合格证、省级及以上测绘地理信息主管部门组织的测绘地理信息监理相关培训证书，每具备1项得0.5分，最高得2分； 3.投标文件中提供拟投入项目组其他成员（不含项目负责人、技术负责人）具有省级及以上测绘地理信息行业主管部门组织的测绘地理信息监理相关培训证书或省级及以上测绘地理信息行业主管部门组织的质检人员培训证书的，每1名得2分，最高得6分； 注： - 项目负责人、技术负责人不得为同一人，不可兼任。 - （2）项目组其他成员（不含项目负责人、技术负责人）不重复计分。 （3）投标文件中提供相关证书原件扫描件，同时需提供开标时间前六个月内（不含开标当月）任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。提供证明材料不完整或未提供的不得分。 |
|  | 设备配备 （5分） | 投标文件中提供拟投入本项目的仪器设备情况（5分） 1.GNSS接收机不少于2台； 2.全站仪不少于2台； 3.无人机不少于1台； 4.地下管线探测仪不少于1台； 满足以上基本配备最低要求及以上的得5分，其他情况不得分。 以计量检定机构出具的检定证书或发票为准。 投标文件需提供证明材料扫描件并加盖电子签章。 |
| 技术部分（60分） | 技术方案（18分） | 对监理方案在工作流程、工作措施、工作制度内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(6分)：全面具体详实得6分；较全面得4分；不全面得2分。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得4分；针对性不强得2分。 可行性(6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得4分；可行性欠缺得2分。 未提供的得0分，本项最高得18分。 |
|  | 组织管理 （12分） | 对本项目的组织管理和进度控制措施的科学性和合理性进行评判，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。 可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。 未提供的得0分，本项最高得12分。 |
|  | 质量控制及保障措施 （9分） | 对本项目的质量控制及保障措施的科学性和合理性进行评判，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分； 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得9分。 |
|  | 安全保密措施 （8分） | 对本项目的安全保密措施的科学性和完整性进行评判，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面2分；不全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分； 可行性(2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得8分。 |
|  | 售后服务和培训（7分） | 对本项目售后服务和培训的科学性、完整性以及售后服务承诺，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性(2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分； 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得7分。 |
|  | 合理化建议 （6分） | 结合实际情况，对本次工作的重点、难点进行详细分析并提出合理化建议，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得6分。 |

采购包3：

| 评审因素及分值 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15 （分值计算结果保留两位小数） 备注：促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 |
| 商务部分（25分） | 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日后，合同内容为实景三维类测绘项目或地下管线普查项目质量检验合同每有一个得2分，本项最高得4分。 提供合同扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 人员配备 （12分） | 1、投标文件中提供拟投入项目负责人同时具有正高级工程师及注册测绘师资格证书的，得4分。 2、投标文件中提供拟投入项目组成员（项目负责人除外）同时具有高级及以上工程师职称及注册测绘师资格证书的，每人得2分，本项最高得8分。 注：以上人员满足多个条件不重复计分；以上人员职称证书、注册测绘师资格证书、投标单位为其缴纳投标截止前近6个月内任意一个月社保为准，投标文件提供社保证明扫描件并加盖电子签章，不提供或提供不全不予计分。 |
|  | 设备配备 （5分） | 投标文件中提供拟投入本项目的仪器设备情况 1、无人机航测设备1套。 2、航摄仪具有五个及以上镜头1套。 3、国产主流的倾斜摄影三维建模软件的（如M3D、重建大师、Smart3D等之一）。 满足以上基本配备最低要求的得5分，其他情况不得分。 以计量检定机构出具的检定证书或发票为准。 投标文件需提供证明材料扫描件并加盖电子签章。 |
|  | 知识产权 （4分） | 投标文件中提供投标人与本项目相关的（具有检查或检验用途）计算机软件著作权登记证书的，有一个得2分，最高得4分。 须提供证书扫描件并加盖电子签章。 |
| 技术部分（60分） | 技术方案（18分） | 对投标文件中的技术方案进行打分，技术方案应能够充分体现项目的实际需求。根据方案的技术先进性、周密性、可操作性三方面，对技术方案内容的先进性、周密性、可操作性进行评价。 先进性(6分)：先进具体详实得6分；较全面得4分；不全面得2分。 周密性(6分)：周密性强得6分；周密性较强得4分；周密性不强得2分。 可操作性(6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得4分；可行性欠缺得2分。 未提供的得0分，本项最高得18分。 |
|  | 组织实施 （15分） | 比较各投标人针对本项目人员配备，实施过程中的质量管理、时间进度安排等，对项目实施方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得15分。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 投标人提供的项目成果质量目标是否明确，保证措施是否切实可行、责任明确，质量承诺是否符合项目要求，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。 可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。 未提供的得0分，本项最高得12分。 |
|  | 安全保密措施 （10分） | 根据投标人制定的安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分。 |
|  | 合理化建议 （5分） | 结合实际情况，对本次工作的重点、难点进行详细分析并提出合理化建议，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性(2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得5分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州市区基础测绘更新项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

采购包：采购包1

合同签订日期：  年  月  日

甲方：

乙方：

为切实做好大比例尺地形图更新、实景三维更新、地下管线数据更新工作，服务城市建设，保障城市安全运行。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

# 一、项目内容

详见采购需求采购包1部分，采购需求作为本合同的附件。

# 二、项目时间

技术设计书提交时间：合同签订后1个月内；

项目成果提交时间：项目成果提交时间为2026年11月10日前；

服务期限：自合同签订之日起1年。

# 三、测绘服务费

本合同总金额：￥：        元，含测绘费、人工费、税金、保险、评审费等完成本项目的所有费用。

# 四、付款方式

经双方协商一致，按以下第    种方式付款：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十五(35%)即￥           大写：人民币                    ，在双方签订合同后，项目技术设计书通过甲方评审且乙方提供对应金额的增值税发票和向甲方出具等额预付款保函后，10个工作日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之六十五(65%)即￥           大写：人民币                    ，应当在乙方提交项目成果以及文本文件且乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥           大写：人民币                    ，在双方签订合同后，项目技术设计书通过甲方评审且乙方提供对应金额的增值税发票后，10个工作日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之七十(70%)即￥           大写：人民币                    ，应当在乙方提交项目成果（经甲方委托的质检机构检验合格）以及全部文本文件，且乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

履约保函（保险）：合同金额的10%，以金融机构、担保机构出具保函等非现金形式缴纳，中标人可自愿使用履约保函（保险）代替履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购〔2023〕150号)。

退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

1、退还方式:无息退还乙方。

2、退还时间:成果经甲方委托的测绘成果质量监督检验机构质检合格,通过甲方验收，服务期满后，退还履约保函。

3、不予退还的情形:乙方有违法违纪行为的；乙方未能完全履行合同内容的；因乙方的原因对甲方造成恶劣影响和损失的。

# 五、双方权利及义务

（1）甲方的责任及义务

a.甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行测绘和调查。

b.甲方应保护乙方的投标文件、技术方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

c.甲方应及时按合同准备资金，按时进行项目验收。

（2）乙方责任及义务

a.乙方为服务本项目的人员签订合同，缴纳社会保险，足额发放劳动报酬，并采取各项措施保证乙方服务安全，由此产生的一切责任及费用均由乙方承担。

b.乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通水电、资料收集等产生的一切费用以及工作使用的计算机等相关软硬件设备。

c.乙方应按合同约定的技术规范、标准、规程及甲方提出的技术要求进行作业，按合同规定的进度要求提交质量合格的项目资料，并对其负责。

d.乙方按合同要求及时向甲方交付资料及文件。

e.乙方交付测绘资料及文件后，按规定参加有关的验收，并根据验收结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定工期交付资料及文件，负责向甲方进行资料文档的解释、处理因技术规程变化可能引起的有关问题。

f.本项目所产生的原始数据、中间数据、成果数据产权，及与该项目相关的图纸和技术资料均甲方独享，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。乙方未经甲方书面允许，不得对第三方提供项目中的任何数据资料，如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

g.该合同所涉及图纸、技术资料以及测绘成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

h.未经过甲方允许，乙方不得将合同的全部或部分转包给第三方。

i.项目技术设计论证、项目评审、验收费用由乙方承担。

六、违约责任

（1）乙方逾期提交任一合法有效的服务成果的，应按甲方合同总额的每日万分之五向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，甲方解除本合同的，乙方返还甲方已支付合同款项，乙方还应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

（2）乙方保证提交成果的合法性、有效性、真实性或准确性。如有问题，需要返工整改的，乙方应按甲方要求限期整改完毕，逾期未能整改完毕的，应按合同总额的每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除本合同；甲方解除本合同的，乙方应返还甲方已付款，乙方还应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

（3）对于乙方擅自将项目转包给其他单位，甲方可责成乙方立即纠正，并赔付甲方合同总价款5%的违约金；甲方发现此类行为两次以上的，有权终止合同，由乙方承担由此引起的损失。

（4）甲方因自身原因导致不需要再由乙方提供服务的，有权单方解除本合同；乙方已开展服务工作的，甲方应向乙方支付乙方已完成并经甲方确认的工作量对应的服务费用。

（5）乙方因自身原因导致不能按照合同约定按时提供技术服务的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付的所有款项，并按合同总价的5%向甲方支付违约金。

七、权利保证及保密

（1）在本合同生效日前已存在的版权及其他知识产权应属于本合同生效前既拥有该等权利的一方。

（2）成果归属清晰原则：全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归甲方所有。乙方有不可争议的义务确保甲方依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任。

（3）保护知识产权原则：乙方应当保证其有关参与本项目相关的活动、项目结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任。

（4）甲方将拥有其在本合同项下所从事的所有工作（包括各类纸质文档，电子文档及其他可交付物）中所包含的或与之相关的全部版权、专利、商业秘密、商标和其他知识产权以及所有权和其他权益。

（5）乙方必须对项目涉及的数据严格保密，签订涉密基础测绘成果安全保密责任书。在中标后双方严格遵照保密管理规定，严禁将本项目所涉及相关技术资料、成果、商务文件等信息私自提供给其他人员或单位，否则，将追究相关人员的法律责任。

八、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、索赔

（1）甲方有权根据权威机构部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（2）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方的履约担保中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十二、因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十二、附则

（1）本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

①本合同由双方加盖双方公章或合同专用章；

②甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保函（保险）。

（2）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方壹份、招标代理机构壹份备案。

（3）本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件[采购编号：           ]为准。

甲  方：（盖章）                   乙  方：（盖章）

电  话：                           电  话：

开户行：                           开户行：

银行帐号：                         银行帐号：

联系人：                           联系人：

年  月   日                         年    月   日

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

采购包：采购包2

合同签订日期：    年   月   日

甲方：徐州市自然资源和规划局        合同编号：

乙方：                              签字地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

一、工作内容

详见采购需求采购包2部分，采购需求作为本合同的附件。

二、提交成果

监理方案及实施细则、监理日志、监理月报、质量缺陷与事故的处理文件、监理报告等。

三、时间要求

（1）监理方案及实施细则：合同签订后1个月内;

（2）监理日志、质量缺陷与事故的处理文件和监理月报：合同签订后每月25日前；

（3）监理报告：2026年11月15日前，如徐州市区基础测绘更新项目顺延，则另行约定；

（4）服务期限：自合同签订之日起1年。

四、监理服务费

合同总价款：￥      元,大写：      人民币整，该监理酬金已经包括了乙方完成监理范围内所有监理工作的费用，包括但不限于本合同条件约定的由乙方承担的费用以及乙方履行约定义务所发生的费用、应缴纳的所有税费等。除本合同条件另有约定外，监理报酬由乙方包干使用，不予调整。

五、付款

本合同总金额为人民币大写金额      元（小写金额：    元），经双方协商一致，按以下第    种方式付款：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十五(35%)即￥      大写：      人民币，在双方签订合同后，徐州市区基础测绘更新项目采购包1施测单位的项目技术设计书和本采购包乙方提交的监理方案及实施细则通过甲方评审且乙方提供对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后）10日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之六十五(65%)即￥      大写：      人民币，徐州市区基础测绘更新项目采购包1成果质检合格且乙方提交监理成果和对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后）10日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后余款全部支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥      大写：      人民币，在双方签订合同后，徐州市区基础测绘更新项目采购包1施测单位的项目技术设计书和本项目乙方提交的监理方案及实施细则通过甲方组织的评审且乙方提供对应金额的增值税发票后十日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之七十(70%)即￥      大写：      人民币，徐州市区基础测绘更新项目采购包1施测单位测绘成果通过质检且乙方提交监理成果和对应金额的增值税发票后10日内由甲方办理政府采购资金结算手续，支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

（1）履约保函（保险）

履约保函（保险）：合同金额的10%，以金融机构、担保机构出具保函等非现金形式缴纳，中标人可自愿使用履约保函（保险）代替履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购[2023]150号)。

履约保函（保险）退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

a.退还方式：由甲方将履约保函（保险）无息退还乙方。

b.退还时间：徐州市基础测绘项目成果经测绘成果质量监督检验机构委托检验合格，通过甲方验收，且服务期满后，退还履约保函（保险）。

c.不予退还的情形：乙方有违法违纪行为的；乙方未能完全履行合同内容的；因乙方的原因对甲方造成恶劣影响和损失的。

6、双方权利及义务

（1）甲方的责任及义务

a.甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行监理。

b.甲方应保护乙方的投标文件，未经乙方同意，甲方对乙方提供的投标文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

c.甲方应及时按合同准备资金，按时进行项目验收。

（2）乙方责任及义务：

a.乙方为服务本项目的人员签订合同，缴纳社会保险，足额发放劳动报酬，并采取各项措施保证乙方服务安全，由此产生的一切责任及费用均由乙方承担。

b.乙方自行负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通水电、资料收集等产生的一切费用以及工作使用的计算机等相关软硬件设备。

c.乙方应按合同约定的技术规范、标准、规程及甲方提出的技术要求进行作业，按合同规定的进度要求提交监理资料，并对其负责。本合同执行规范如下：

“徐州市区基础测绘更新”项目招标文件及投标文件；

“徐州市区基础测绘更新”项目采购包1技术设计书；

监理方案以及实施细则；

d.乙方指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为项目负责人，指派1～2名具有丰富监理工作经验的人员作为项目组成员，常驻现场进行全过程监理服务。

e.乙方应按响应文件中承诺的人员投入工作，并在监理服务过程中保持人员的相对稳定。所有乙方员必须在本企业注册。

f.乙方项目部人员变动，须提前10日以书面形式向甲方申报，待甲方批准后方可实施，且应代之以同等技能的人员，该人员在其前任离岗前到岗。

g.对于乙方的人员配置、进场时间要求，若有变动，以甲方通知为准。

h.乙方的派驻职员不应接受监理合同约定以外的与监理项目有关的报酬，不得在合同期内参与其他项目的监理。

i.乙方应有专人及时收集、监理项目实施过程中直接形成的各种原始记录、图纸、变更、来往信件等监理文书资料，并按专业编号并分类登记，确保监理文书资料完整、正确和有效，以便随时供项目甲方查阅及提供相应复印资料和软拷贝件。乙方在徐州市区基础测绘项目竣工后将因此形成的原始资料提交给项目甲方。

7、违约责任：

（1）乙方逾期提交任一合法有效的服务成果的，应按甲方合同总额的每日万分之一向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，甲方解除本合同的，乙方返还甲方已支付合同款项，乙方还应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

（2）乙方保证提交成果的合法性、有效性、真实性或准确性。如有问题，需要返工整改的，乙方应按甲方要求限期整改完毕，逾期未能整改完毕的，应按合同总额的每日万分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除本合同；甲方解除本合同的，乙方应返还甲方已付款，乙方还应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

（3）甲方因自身原因导致不需要再由乙方提供服务的，有权单方解除本合同；乙方已开展服务工作的，甲方应向乙方支付乙方已完成并经甲方确认的工作量对应的服务费用。

（4）乙方因自身原因导致不能按照合同约定按时提供技术服务的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付的所有款项，并按合同总价的5%向甲方支付违约金。

（5）因乙方原因造成项目甲方经济损失的，乙方除了采取补救措施之外，还应当就项目甲方因此造成的经济损失进行全额赔偿。

（6）乙方的人员在监理工作过程中出现玩忽职守、收受贿赂或严重失职行为，除了相应人员必须被清除出本项目外，每发现一次，乙方应向项目甲方支付5000元的违约金。

（7）乙方项目负责人必须是投标书中填报并经招标人审查确认的人员。非因不可抗力影响，或甲方主动提出更换，不得更换项目负责人；如更换项目负责人，资格不得低于投标时项目负责人，如擅自更换，应向发包人缴纳2万元违约金。

现场乙方人员少于计划或项目要求的，每少1人按500元/天由乙方向甲方支付违约金，从监理费支付中扣除。

8、权利保证及保密

（1）在本合同生效日前已存在的版权及其他知识产权应属于本合同生效前既拥有该等权利的一方。

（2）成果归属清晰原则：全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归甲方所有。乙方有不可争议的义务确保甲方依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任。

（3）保护知识产权原则：乙方应当保证其有关参与本项目相关的活动、项目结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任。

（4）甲方将拥有其在本合同项下所从事的所有工作（包括各类纸质文档，电子文档及其他可交付物）中所包含的或与之相关的全部版权、专利、商业秘密、商标和其他知识产权以及所有权和其他权益。

（5）乙方必须对项目涉及的数据严格保密，签订保密责任书。在中标后，甲、乙方要严格遵照保密管理规定，严禁将本项目所涉及相关技术资料、成果、商务文件等信息私自提供给其他人员或单位，否则，将追究相关人员的法律责任。

9、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

10、索赔：

（1）甲方有权根据权威机构部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（2）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

11、项目甲方终止合同

11.1在下列乙方违约情形之一时，项目甲方有权终止监理合同，且乙方按照合同总价的30%承担违约责任，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方继续赔偿甲方所有损失：

（1）乙方的人员在监理工作过程中出现玩忽职守、收受贿赂或严重失职行为的；

（2）项目乙方的主要成员未全职在现场负责本工程监理工作，或乙方未经项目甲方同意调换主要成员等情况发生的；

（3）如果乙方参与与项目甲方利益相冲突的活动、或者乙方的活动使项目甲方利益受到损害；

（4）当项目甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，可向乙方发出指明其不称职的通知书，若项目甲方发出通知后7天内没收到满意答复，可在第一个通知发出10天后发出终止监理合同的通知。

11甲方有权根据徐州市区基础测绘更新项目的需求，提前15天通知乙方暂停或终止本合同，甲方不承担违约责任。

12本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

13因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

14附则

（1）本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

①本合同由双方加盖公章或合同专用章；

②甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保函（保险）。

（2）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方壹份、招标代理机构壹份备案。

（3）本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件【采购编号：             】为准。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

银行帐号：                             银行帐号：

联系人：                               联系人：

年    月     日                             年   月   日

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

采购包：采购包3

合同签订日期：   年   月   日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

一、工作内容

详见采购需求采购包3部分，采购需求作为本合同的附件。

二、提交成果

项目成果检验报告。

三、时间要求

自合同签订之日起，接收到项目成果30日内完成。

服务期限：自合同签订之日起1年。

五、质检服务费

合同总价款：￥      元,大写：      人民币整，该质检酬金已经包括了乙方完成质检范围内所有质检工作的费用，包括但不限于本合同条件约定的由乙方承担的费用以及乙方履行约定义务所发生的费用、应缴纳的所有税费等。除本合同条件另有约定外，质检报酬由乙方包干使用，不予调整。

六、付款

本合同总金额为人民币大写金额      元（小写金额：    元），经双方协商一致，按以下第    种方式付款：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十五(35%)即￥      大写：      人民币，在双方签订合同后，采购包1徐州市区基础测绘更新项目施测单位的项目技术设计书通过甲方评审且乙方提供对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后）10日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之六十五(65%)即￥      大写：      人民币，乙方提交项目成果质检报告和对应金额的增值税发票后（或乙方向甲方出具等额预付款保函后）10日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后余款全部支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥      大写：      人民币，在双方签订合同后，徐州市区基础测绘更新项目采购包1施测单位的项目技术设计书通过甲方组织的评审且乙方提供对应金额的增值税发票后十日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之七十(70%)即￥      大写：      人民币，乙方提交项目成果质检报告和对应金额的增值税发票后10日内由甲方办理政府采购资金结算手续，支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

（1）履约保函（保险）

合同金额的10%，以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，中标人可自愿使用履约保函（保险）代替履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购〔2023〕150号)。

履约保函（保险）退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

a.退还方式：由甲方将履约保函(保险)无息退还乙方。

b.退还时间：项目通过甲方验收后，退还履约保函（保险）。

c.不予退还的情形：乙方有违法违纪行为的；乙方未能完全履行合同内容的；因乙方的原因对甲方造成恶劣影响和损失的。

七、双方权利及义务

（1）甲方的责任及义务

a.甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行质检。

b.甲方应保护乙方的投标文件，未经乙方同意，甲方对乙方提供的投标文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

c.甲方应及时按合同准备资金，按时进行项目验收。

（2）乙方责任及义务：

a.乙方为服务本项目的人员签订合同，缴纳社会保险，足额发放劳动报酬，并采取各项措施保证乙方服务安全，由此产生的一切责任及费用均由乙方承担。

b.乙方自行负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通水电、资料收集等产生的一切费用以及工作使用的计算机等相关软硬件设备。

本合同执行规范如下：

“徐州市区基础测绘更新”项目招标文件及投标文件；

“徐州市区基础测绘更新”项目采购包1技术设计书；

《测绘成果质量检查与验收》；

其他详见采购需求。

八、违约责任：

（1）乙方逾期提交任一合法有效的服务成果的，应按甲方合同总额的每日万分之一向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，甲方解除本合同的，乙方返还甲方已支付合同款项，乙方还应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

（2）乙方保证提交成果的合法性、有效性、真实性或准确性。如有问题，需要返工整改的，乙方应按甲方要求限期整改完毕，逾期未能整改完毕的，应按合同总额的每日万分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除本合同；甲方解除本合同的，乙方应返还甲方已付款，乙方还应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

（3）甲方因自身原因导致不需要再由乙方提供服务的，有权单方解除本合同；乙方已开展服务工作的，甲方应向乙方支付乙方已完成并经甲方确认的工作量对应的服务费用。

（4）乙方因自身原因导致不能按照合同约定按时提供技术服务的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付的所有款项，并按合同总价的5%向甲方支付违约金。

（5）因乙方原因造成项目甲方经济损失的，乙方除了采取补救措施之外，还应当就项目甲方因此造成的经济损失进行全额赔偿。

九、权利保证及保密

（1）在本合同生效日前已存在的版权及其他知识产权应属于本合同生效前既拥有该等权利的一方。

（2）成果归属清晰原则：全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归甲方所有。乙方有不可争议的义务确保甲方依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任。

（3）保护知识产权原则：乙方应当保证其有关参与本项目相关的活动、项目结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由乙方独自承担全部及/或任何责任。

（4）甲方将拥有其在本合同项下所从事的所有工作（包括各类纸质文档，电子文档及其他可交付物）中所包含的或与之相关的全部版权、专利、商业秘密、商标和其他知识产权以及所有权和其他权益。

（5）乙方必须对项目涉及的数据严格保密，签订保密责任书。在中标后，甲、乙方要严格遵照保密管理规定，严禁将本项目所涉及相关技术资料、成果、商务文件等信息私自提供给其他人员或单位，否则，将追究相关人员的法律责任。

十、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔：

（1）甲方有权根据权威机构部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（2）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、项目甲方终止合同，甲方有权根据徐州市区基础测绘更新项目的需求，提前15天通知乙方暂停或终止本合同，甲方不承担违约责任。

十三、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十四、因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、附则

（1）本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

①本合同由双方加盖公章或合同专用章；

②甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保函（保险）。

（2）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方壹份、招标代理机构壹份备案。

（3）本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件【采购编号：              】为准。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

银行帐号：                             银行帐号：

联系人：                               联系人：

年    月     日                         年   月   日

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市自然资源和规划局

（二）采购项目名称：徐州市区基础测绘更新

（三）采购标的：

采购包1：徐州市区基础测绘更新；

采购包2：徐州市区基础测绘更新监理；

采购包3：徐州市区基础测绘更新质检。

以上项目内容对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（四）本项目（采购包1、采购包2）属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；采购包3不属于专门面向中小企业采购的项目。

（五）预算金额：335万元（最高限价：335万元）；其中：采购包1预算金额：306.5万元（最高限价：306.5万元），采购包2预算金额：18.5万元（最高限价：18.5万元），采购包3预算金额：10万元（最高限价：10万元）。投标报价高于最高限价及各采购包限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

（六）本项目分三个采购包，投标人可同时投多个采购包，但最多只能中标1个采购包；评审、定标按采购包1→采购包2→采购包3顺序依次确定。若同一投标人在多个采购包排名第一，优先确定排序靠前采购包的中标人，其余采购包自动失去中标资格，由该采购包第二名递补。

（七）特定资格要求：采购包1供应商须具有自然资源主管部门颁发的测绘资质证书，具备测绘资质专业范围须包含工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程，其中工程测量为甲级，其他为乙级及以上。采购包2供应商须具有自然资源主管部门颁发的甲级测绘资质证书，具备测绘资质专业范围须包含工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程。采购包3供应商须通过自然资源检验检测机构能力验证（具体包含：大比例尺地形图成果、管线测量成果、三维地理信息模型成果）。

（八）合同服务期限：自合同签订之日起一年。

# 二、项目要求

（一）采购包1：徐州市区基础测绘更新

根据《中华人民共和国测绘法》《江苏省测绘地理信息条例》《徐州市城市地下管线管理办法》《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案》（2026版）等文件要求，开展采购包1：徐州市区基础测绘更新采购包，为自然资源管理、城市规划、社会治理等众多领域提供数据支撑。

# 1.工作内容

1.1大比例尺地形图更新

更新范围：1162平方公里，详见图1。

（1）对自然资源业务驱动、省市县协同、辅以遥感影像自动比对等手段动态发现的变化区域，组织人员对地形图进行更新维护，充分利用竣工测绘成果结合现场测绘，并更新徐州市区基础地理信息数据库；

（2）合理划定巡查网格，明确专人负责，建立巡查制度，确保变化区域及时发现、及时进行修补测；

（3）对于高速、国道、省道、县道、铁路、地铁、重大桥梁、区县级以上（含）政府主要职能部门、乡镇级以上（含）境界、政区、地名及政府驻地、火车站、机场、大型医院等重点要素，每月形成一版最新成果以满足电子地图更新需求；

（4）派驻作业组专门保障市区规划条件研究编制所需地形图测量工作以及按月提供变化区域地形数据，协助相关单位完成电子地图月度更新。

图1 大比例尺地形图更新范围

1.2实景三维数据更新

按照《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案》（2026版）要求，对徐州市主城区2023年~2025年实景三维工作界（约281km²）内的变化区域开展更新（禁飞区除外）。

图2 实景三维工作界范围

具体更新内容如下：

（1）真正射影像，对实景三维工作界（约281km²）的TDOM变化区域进行更新，分辨率为0.05m。

（2）倾斜摄影三维模型，对实景三维工作界（约281km²）分辨率优于0.05米的倾斜摄影三维模型变化区域进行更新，更新分辨率不低于原三维模型精度。

（3）优于LOD3级单体化三维模型，对重点地标建筑，包括户部山历史文化街区、彭城广场、苏宁广场、淮海战役烈士纪念碑、徐州市中心医院新城医院、大龙湖地铁站、市行政中心地铁站、徐州市政务服务大厅、文庙街区、徐州站，变化区域按需更新。

（4）基础地理实体数据

对省厅下发更新工作界内（约341km²）的城市级基础地理实体进行生产和更新，以及对位于1162km²内、工作界外的部分核心基础地理实体更新。核心地理实体每年开展两轮动态更新。

图3 基础地理实体更新范围

1.3地下管线数据检查更新

工作范围：徐州市鼓楼区（含鼓楼高新区核心区）、云龙区、泉山区（含泉山经济技术开发区），总面积约278平方公里（不局限于278平方公里）详见图4。

图4 地下管线数据检查更新范围

（1）对建设单位、管线权属单位提交的管线竣工测绘成果进行质量检查，合格后更新入库；

（2）对管线建设工程项目审批过程中，建设单位提交的管线探测成果进行质量检查，合格后更新入库；

（3）其他因管线工作需要的相关辅助内容。

# 2.技术要求

2.1技术标准

《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案》（2026版）

《实景三维江苏建设技术文件》（2025版）

《新型基础测绘与实景三维中国建设系列技术文件》

《实景三维中国建设技术大纲（2024版）》

《实景三维江苏建设实施方案（2023-2025）》

GB/T 7930-2008《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影内业规范》

GB/T 7931-2008《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影外业规范》

GB/T 14912-2017《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图规程》

GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》

GB/T 23236-2009《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》

GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》

GB/T 39610-2020《倾斜数字航空摄影技术规程》

GB/T 39616—2020《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》

CH/T 1025-2011《数字线划图（DLG）质量检验技术规程》

CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》

CH/T 1029.2-2013《航空摄影成果质量检验技术规程 第2部分：框幅式数字航空摄影》

CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字正射影像图》

CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》

CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》

CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》

CJJ/T 8-2011《城市测量规范》

CJJ/T 157-2010《城市三维建模技术规范》

DB32/T 4156-2021《实景三维地理信息元数据规范》

《江苏省1:500 1:1000 1:2000基础地理信息地形要素数据规范》（2016年1月）

经批准的技术设计书。

2.2数学基础

坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。

高程基准：采用1985国家高程基准。

时间基准：采用公元纪年和北京时间。

地图投影与分带：采用高斯-克吕格投影，3度分带，中央经线117度。

# 3.提交成果资料

3.1大比例尺地形图更新成果

（1）图根控制点成果表；

（2）1:500、1:1000数字化地形图更新区域GDB数据（增量更新数据）；

（3）更新完成的基础地理信息数据库文件。

3.2实景三维更新成果

（1）像片控制点数据；

（2）空三成果数据；

（3）优于0.05米TDOM（TIFF格式）；

（4）优于0.05米倾斜摄影三维模型数据（OSGB和3DTiles格式）；

（5）单体化三维模型数据（OBJ及3DTiles格式）；

（6）基础地理实体成果（GDB格式）。

3.3地下管线数据更新成果

（1）明显管线点埋深重复量测检查表；

（2）隐蔽管线点重复探测检查表；

（3）管线点测量精度检查表；

（4）数据库文件（MDB文件）。

3.4文本文件

（1）项目技术设计书；

（2）项目总结报告；

（3）质量检查报告；

（4）更新成果图幅结合表。

以上成果电子数据以硬盘形式提供，一式两份；文本文件打印装订成册。

# 4.其他要求

本采购包按照《江苏省注册测绘师执业试点工作方案》有关要求，开展注册测绘师执业。

（二）采购包2：徐州市区基础测绘更新监理

为做好徐州市区基础测绘更新项目建设工作，根据《江苏省测绘监理管理办法》要求，对“采购包1：徐州市区基础测绘更新采购包”中标施测单位在项目质量、工作进度等方面实施监督、检查和管理。

# 1.工作内容

（1）审查以及确认施测单位的项目技术设计书、仪器设备投入和使用，检查施测单位的技术标准执行情况、作业人员对技术要求的理解和掌握情况；

（2）督促施测单位按合同约定进度施工，及时调整不合理工期安排；向采购方报告施测单位各作业阶段、各道工序的实际进度，如实反映作业状态和工作进展；与施测单位一起分析影响作业进度的各种问题，制定解决问题的方案并及时将执行结果向甲方报告。要求凡属生产过程的协调问题一律就地解决。

（3）受采购方委托检查及核准施测单位的支付申请，协助处理有关索赔事项。

（4）依据技术标准、工作规范、项目合同检查施测单位项目实施工序、质量等；在作业过程质量监理的基础上，对各项测绘内容阶段性成果进行平行质量检查，检验各项成果质量符合规范和设计的情况。

（5）对项目实施全过程进行安全生产监督，发现安全事故隐患时，应及时签发监理指令性文件并督促测绘单位整改。

（6）协调项目合同、技术设计书等变更。

（7）督促施测单位整理、编制、提供相关测绘成果资料并做好涉密测绘成果的保密工作。

（8）定期向采购方书面报告测绘监理情况，负责向采购方提交完整的测绘监理资料。监理单位对项目涉及的技术材料审核，监理会议资料，通知、指令、文件资料，进度管理等资料，旁站记录资料，成果抽查资料，按要求分别装订成册。

（9）协助采购方完成项目验收。

（10）在项目实施过程中，采购方安排的其他监理相关工作。

# 2.技术要求

“徐州市区基础测绘更新”项目技术设计书；

监理方案及实施细则；

其他技术要求详见采购包1技术要求。

# 3.提交成果资料

监理方案及实施细则、监理日志、监理月报、质量缺陷与事故的处理文件、监理工作报告等。

# 4.其他要求

（1）中标人需指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为项目负责人，保持1～2人常驻现场进行全过程监理服务。

（2）监理过程中需要的设备由中标人准备和提供，中标人需要准备的设备包含GNSS接收机、全站仪、无人机、地下管线探测仪。

（3）本采购包按照《江苏省注册测绘师执业试点工作方案》有关要求，开展注册测绘师执业。

（4）投标文件中需提供《人员配备方案》。

（三）采购包3：徐州市区基础测绘更新质检

根据《江苏省测绘地理信息质量管理办法》要求，对采购包1徐州市区基础测绘更新采购包的项目成果进行质量检验。

# 1.检验内容

大比例尺地形图：数学精度、地理精度、整饰质量、资料完整性；

基础地理实体:时空基准、时间精度、完整性、表征质量、属性精度、语义关系、逻辑一致性、附件质量；

TDOM（真正射影像）：空间参考系、位置精度、逻辑一致性、影像质量、附件质量；

三维模型：空间参考系、位置精度、表达精细度、逻辑关系、场景效果、资料质量；

地下管线：管线图质量(数学精度、地理精度、管线图整饰)、资料质量(整饰质量、资料完整性)。

# 2.技术要求

GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》

《实景三维江苏建设技术文件》（2025版）

GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500 1:1000 1:2000 2.地形图图式》

GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》

CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》

CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》

CH/T 1027-2012《数字正射影像图质量检验技术规程》

采购包1技术设计书

# 3.提交成果

测绘成果质量检验报告。

# 4.其他要求

1.服务期限：自合同签订之日起，接收到项目成果30日内完成。

2.服务地点：采购人指定的地点。

3.配合采购人完成项目验收工作。

## 三、其他要求

其他见《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性投标招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市区基础测绘更新）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加徐州市自然资源和规划局的徐州市区基础测绘更新采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市区基础测绘更新项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十、投标人相关承诺

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

十一、投标人书面声明

项目名称：徐州市区基础测绘更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2026-0071

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：年月日