附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年8月7日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年8月7日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市公安局

（二）采购项目名称：徐州市公安局数据中心维保项目

（三）采购标的：徐州市公安局数据中心维保项目

（四）本项目不接受超过149万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目概况

采购人现有数据中心机房3处（泉山区2处、云龙区1处），包含机房基础硬件设施、网络、大数据、云计算和存储资源等，为保证机房环境硬件和各类网络、IT设施硬件运行稳定，需对数据中心内已过保的设备及云平台等系统开展维保服务。

三、项目要求

（一）项目具体要求

1.机房基础环境硬件维保要求

1.1硬件设备

维保设备清单1

| 设备类型 | 设备编号 | 设备型号 | 主要规格特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密空调 | 空调（东1） | 戴克森DE20U | 单冷，20.1kw制冷量 |
|  | 空调（东2） | 戴克森DE20U | 单冷，20.1kw制冷量 |
|  | 空调（东3） | 戴克森DS13U | 单冷，13kw制冷量 |
|  | 空调（东4） | 戴克森DS13U | 单冷，13kw制冷量 |
|  | 空调（东5） | 戴克森DE20U | 单冷，20.1kw制冷量 |
|  | 空调1 | 戴克森DE20U | 单冷，20.1kw制冷量 |
|  | 电力机房空调1 | 依米康SCA301EU | 单冷，30.3kw制冷量 |
|  | 电力机房空调2 | 戴克森DS08U | 单冷，8kw制冷量 |
| UPS | 电力机房戴克森UPS | 戴克森MDR180/30L |  |
|  | 电力机房戴克森UPS | 戴克森MDR180/30L |  |

1.2维保要求

1.2.1在合同签订后两周内针对“1.1硬件设备”中的“维保设备清单1”、中的设备进行全面排查，对检测的设备软硬件故障和各类隐患形成解决方案并提交采购人，由采购人认可并监督中标人解决相关问题。若未能按照上述要求完成，采购人将根据运维评分对相应部分进行扣分，直至整改完毕。

1.2.2中标人应全面掌握采购人现有精密空调、UPS及配套设施的运行状态、系统架构、部署情况和现行维护模式，建立设备运行档案及维护台账，具备相应专业技术能力和备件保障能力。能够依据设备运行情况、负载变化、环境条件及历史故障等各类情况，为采购人提供专业化运行维护建议，包括但不限于空调运行参数优化、制冷策略调整、UPS运行状态优化、能效提升及风险预警建议，以保障设备长期稳定运行。

1.2.3建立常态化巡检机制，提供7×24小时运维保障服务，对数据中心精密空调、UPS及相关基础设施开展周期性巡检、检测与预防性维护。巡检内容应至少包括设备运行状态、告警信息、关键参数。供配电状态、温湿度环境、制冷系统状态、电池运行情况、设备清洁及安全隐患检查等。每次巡检结束后，应向采购人提交书面巡检报告。报告应明确设备运行情况、存在问题、风险隐患、故障处理情况及后续整改建议，并及时与采购人进行沟通确认，推动问题闭环整改。

1.2.4建立7×24小时故障响应机制，及时处理设备运行告警、突发故障及异常事件，采取有效措施恢复设备正常运行，确保业务环境稳定。维保期限内，因设备故障产生的维修、更换、调试及恢复工作均由中标人负责完成，不得额外收取任何费用。故障处置过程中所涉及的零部件、耗材及配件应由中标人统一提供，并确保为设备原厂配件或满足原厂技术标准的替换件。因故障更换的原设备部件以及维保期间新增采购的备件产权归采购人所有。

1.2.5承担数据中心基础运行环境的7×24小时安全保障职责，对机房运行环境实施持续监测和巡查，包括但不限于温湿度异常、漏水、供配电异常、消防联动、动环告警等情况；承担采购人指定的按需维护，如设备移机、动环续费、排水管路改造、地面墙体维修、机房环境清理等。针对机房环境告警或异常事件，应及时组织排查和处置，消除安全隐患，降低设备运行风险，保障机房基础设施安全稳定运行，避免因环境问题引发业务中断或设备损坏。因各类事件处理引起的维护费用，完全由中标人承担，采购人不再进行额外支付。

1.2.6应指定专门技术负责人及服务对接人员，建立日常沟通、故障升级及重大问题协商机制。对于影响机房和各类环境设备安全运行的重要风险、重复性故障及潜在隐患，应及时形成专项分析报告并提出整改建议。采购人有权对巡检质量、响应效率、故障修复情况及服务履约情况进行监督评价，中标人应积极配合并持续优化服务质量。

1.2.7严格执行采购人机房管理制度及运维规范，负责机房日常运行秩序和安全管理，包括但不限于人员出入审批配合、登记备案、现场作业监督、值守管理及外来人员施工过程管控；按照采购人要求对系统上线、变更、停机、监控告警、故障响应及异常事件进行全过程管理，确保问题及时处置、升级报告和闭环跟踪，保障数据中心安全稳定运行。

1.2.8建立机房设备、系统资源及物资台账，依托采购人运维平台及时更新相关信息，确保设备、材料及配置数据账实一致；负责机房环境维护及现场规范化管理，按要求定期开展机房环境清洁、物品整理、线缆规整等工作。因履职不到位导致设备、材料遗失或管理失控的，采购人有权依法追究责任，情节严重的有权解除合同。

2.IT基础设施硬件资源维保要求

2.1硬件设备

维保设备清单2

| 系统平台描述/用途描述 | 数量 | 硬件或平台型号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布式存储系统平台-1 | 31台 | 华为OceanStor9000 | 31节点P36 4U存储节点(满硬盘) |
| 分布式存储系统平台-2 | 3台 | 华为OceanStor9000 | 3节点P36E 4U存储节点（满硬盘） |
| 分布式存储系统平台-3 | 4台 | 华为OceanStor9000 | 4节点C36X-H 4U存储节点（满硬盘） |
| 分布式存储系统平台-4 | 3台 | 华为OceanStor9000 | 3节点C36X 4U存储节点（满硬盘） |
| 虚拟化业务系统平台-1 | 1套 | 华为E9000 FusionCompute V1R5 FusionStorage V1R3 | 刀片服务器（含2个CH121数据库计算节点、1个CH121管理节点、3个CH223和3个CH220 V3存储节点，满配交换模块和管理模块） |
| 虚拟化业务系统平台-2 | 3套 | 华为E9000 FusionCompute V1R5 FusionStorage V1R3 | 刀片服务器（共计含24个CH222计算节点，满配磁盘、满配管理模块、8个交换模块） |
| 大数据业务系统平台 | 13台 | 华为2288H V5 FusionInsight HD | 通用机架式服务器 |
|  | 19台 | 华为2288H V5 FusionInsight HD | 通用机架式服务器 （2027.04过保） |
| 虚拟化业务系统平台-3 | 5台 | 华为TaiShan 200 FusionCompute 8.2 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 曙光I640-G15 | 存储型机架式服务器 |
| 负载均衡系统平台 | 2台 | A10 Thunder1040 | 1U机架式设备 |
| 业务服务器-1 | 39台 | 曙光I620-G30 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-2 | 1台 | IBM System x3550 M4 | 通用机架式服务器 |
| 虚拟化业务系统平台-4 | 5台 | 华为RH2288H V3 FusionCompute V1R5 FusionStorage V1R3 | 通用机架式服务器（每节点6块磁盘） |
| 集中式存储-1 | 1套 | 华为HVS 85T | 集中式存储（控制机头1部、管理服务器1台、4U存储硬盘框6个，磁盘满配） |
| 业务服务器-3 | 6台 | 华为RH5885 V2 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-4 | 6台 | 华为5288 V3 | 通用机架式服务器 |
| 分布式存储 | 1套 | 曙光ParaStor300 | 分布式存储（OPara-G20节点2个、OStor-G20节点3个，存储节点磁盘满配） |
| 运维系统平台 | 2台 | 齐治运维管理系统V5.0 | 通用机架式服务器 |
| 备份系统平台 | 5台 | 爱数 VX2400 爱数AnyBackup V6.0 | 4U通用机架式服务器，软硬一体化设备 |
| 业务服务器-5 | 3台 | 华为RH2288 V3 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-6 | 2台 | IBM System x3650 M3 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-7 | 5台 | IBM System x3650 M3 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 曙光 A420r-G | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-8 | 3台 | IBM System x3850 X5 VMware ESXi 5.5 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | DS600-G10 | 集中式存储柜 |
| 业务服务器-9 | 1台 | H3C R4900 G3 | 通用机架式服务器 |
| 虚拟化业务系统平台-5 | 1套 | 华为E9000 FusionCompute V1R5 | 刀片服务器（共计含16个CH121 V3计算节点、2管理模块、2交换模块） |
|  | 1套 | 华为OcenaStor5600 V3 | *集中式存储（提供块业务、含控制框1部、72盘位高密硬盘框3个） |
|  | 1套 | 华为OcenaStor5300 V3 | *集中式存储（含控制框1部、24盘位硬盘框2个） |
|  | 2台 | 华为SNS2248 | FC SAN交换机 |
|  | 8台 | 华为2288H V5 XSKY X-Bus 4.1 | 分布式存储节点、机架式服务器，磁盘满配 |
| 私有云业务系统平台 | 2套 | 华为E9000 HCS 6.5.1 | 计算节点、刀片服务器（共计含24个CH121 V5计算节点、4管理模块、2交换模块、2直通模块） |
|  | 3台 | 华为2288H V5 HCS 6.5.1 FusionStorage V1R6 | 管理节点、通用机架式服务器，磁盘满配 |
|  | 7台 | 华为RH2288 V3 FusionStorage V1R6 | 存储节点、通用机架式服务器，磁盘满配 |
|  | 1套 | 华为OceanStor 5510 V5 | *集中式存储（含控制框1部、24盘位硬盘框2个） |
| 业务服务器-10 | 3台 | IBM System x3650 M3 | 通用机架式服务器 |
|  | 3台 | IBM System x3550 M4 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-11 | 1台 | IBM System x3550 M4 VMware ESXi 6.7 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-12 | 8台 | 曙光I640-G15 | 储型机架式服务器 |
| 业务服务器-13 | 30台 | 曙光W760-G20 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-14 | 4台 | 曙光W760-G20 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-15 | 9台 | IBM System x3550 M4 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-16 | 3套 | 华为X6800 V3 | 配高密计算单元、服务器机框（共计含机框3个、12个XH628 V3，每个计算单元配备4*GE以太网卡*1，硬盘3块） |
| 集中式存储-2 | 1套 | 华为OceanStor 5300 V3 | *集中式存储（含控制框1部、12盘位硬盘框2个、24盘位硬盘框1个、磁盘满配） |
|  | 2台 | 华为SNS2124 | FC SAN交换机 |
| 业务服务器-17 | 1台 | IBM System X3550 M2 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-18 | 2台 | 大华1U RACK Server | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 大华2U存储服务器 | 通用机架式服务器 |
|  | 2台 | 大华DH-AJS8100-LX-W | 通用机架式服务器 |
|  | 6台 | 科达2U | 通用机架式服务器 |
|  | 2台 | 海康DS-VE2208X-RBD | 通用机架式服务器 |
|  | 3台 | DELL R720或者R710 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | IBM System 3550 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-19 | 1台 | 曙光I420r-G10 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 科达2U机架式服务器 |  |
|  | 3台 | 海康DS-VE22S-B |  |
| 业务服务器-20 | 4台 | PowerEdge R540/R720/R730 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | RH2288 V3 |  |
|  | 14台 | 曙光 I620-G20/I420r-G/A420R-G/I420-G10/A620-G30 |  |
|  | 1台 | 海康DS-VE22S-B |  |
|  | 4台 | 联想System x3650 M5/RD640 |  |
|  | 10台 | IBM System x3650 M3/x3550 |  |
|  | 1台 | DELL MD3820i | 集中式存储柜 |
|  | 2台 | 曙光DS800-G35 |  |
|  | 2台 | 曙光DS600-G10 |  |
|  | 1台 | H3C Neocean EX1540S |  |
| 业务服务器-21 | 4台 | 科达kproserver-2000 | 通用机架式服务器 |
|  | 18台 | IBM System x3650 M3/M4 |  |
|  | 4台 | 华为2288H V5/ RH2288H V3 |  |
|  | 1台 | HP PROLIANT DL140 |  |
|  | 1台 | 联想RD640 |  |
|  | 1台 | DELL PowerEdge R410 |  |
|  | 1台 | 曙光I620-G20 |  |
| 业务服务器-22 | 2台 | Thinkserver RD650 | 通用机架式服务器 |
|  | 4台 | 科达kproserver-2000 |  |
|  | 2台 | 华为2288H V5/ RH2288H V3 |  |
|  | 24台 | IBM System x3650 M2/M3 |  |
|  | 3台 | 曙光I420-G10/ I840R-GP |  |
|  | 1台 | 海康DS-VE22S-B |  |
| 业务服务器-23 | 9台 | IBM System x3650 M2/M3 / System x3850 X5 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 曙光 A420R-G |  |
|  | 2台 | DELL PowerEdge R720 |  |
|  | 1台 | H3C R4900 G2 |  |
|  | 1台 | 华为RH2288 V2 |  |
| 业务服务器-24 | 7台 | 曙光I620-G20 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-25 | 8台 | 曙光I620-G20/ H620-G30 | 通用机架式服务器 |
| 业务服务器-26 | 3台 | 科达JDS6000 | 通用机架式服务器 |
|  | 1台 | 亿联YMS2000 |  |
| 数据业务设备 | 4台 | 超聚变5885H V5 | 通用机架式服务器 （2027.07过保） |
|  | 1台 | 华为OceanStor Dorado 5500 | 集中式存储（含控制框1部） （2027.03过保） |
|  | 1套 | 华为OceanStor 5510 V5 | 集中式存储（含控制框1部，24盘位硬盘框1个、磁盘满配） （2027.03过保） |
| 业务服务器-27 | 8台 | 曙光H620-G30A | 通用机架式服务器 （2027.04过保） |

2.2维保要求

2.2.1在合同签订后两周内针对“2.1硬件设备”中的“维保设备清单2”中的所有设备进行全面排查，对检测的设备软硬件故障和各类隐患形成解决方案并提交采购人，由采购人认可并监督中标人解决相关问题。若未能按照上述要求完成，采购人将根据运维评分对相应部分进行扣分，直至整改完毕。

2.2.2中标人应全面掌握采购人数据中心内IT基础设施现状，熟悉设备构成特征、运行架构、配置方式、维护标准及依赖关系；在服务期内建立完整、准确、可持续更新的设备基础资料库和运维台账，确保底数清晰、资料可追溯，具备与采购人现有技术体系相匹配的运维保障能力。

2.2.3负责采购人数据中心内IT基础设施的日常运行维护工作，建立标准化运维机制，保障系统安全、稳定、连续运行。

服务内容包括但不限于：

（一）硬件设备运行状态检查、性能监测、健康巡检及风险排查；

（二）服务器、存储、虚拟化、云平台的软件安装、配置优化、参数调整、安全加固、资源管理及运行维护；

（三）操作系统、驱动程序、固件版本、安全补丁及相关升级维护工作；

（四）系统配置基线维护、运行环境检查、日志分析、容量评估及性能调优；

（五）配合采购人开展设备上下架、迁移、扩容、资源调整、版本升级及其它技术支持工作。

中标人应能结合采购人实际运行环境，制定具有针对性和可操作性的运维方案，形成标准化处置规范，并根据运行情况持续优化。

2.2.4 建立7×24小时故障响应机制，对设备告警、运行异常及故障事件实施实时监测、快速响应和闭环处置，确保故障及时发现、及时分析、及时恢复。中标人须根据故障等级制定相应的响应时限、升级路径及应急预案，对重大故障应提供现场技术支持和应急处置服务，并形成故障分析报告，明确故障原因、影响范围、处置过程及整改建议。服务期内，因设备故障所需更换的全部硬件配件、组件及辅助材料均由中标人免费提供，不得另行收取任何费用。所有更换配件须为原厂正规替换件或经采购人认可的同等级兼容部件，满足设备稳定运行要求。故障更换下来的硬件及服务期内新增采购的备件资产所有权均归采购人所有。

2.2.5提供7×24小时运维保障服务，确保采购人数据中心内IT基础设施持续、安全、稳定运行。应建立值守、巡检、告警响应、升级汇报和应急保障机制，保障关键业务系统高可用运行。针对重要业务系统平台进行定期巡检、运行分析、故障处置、风险评估及优化建议，有必要向采购人提交相关报告，主动识别潜在风险，提出预防性维护措施，降低系统故障率及业务中断风险。

3.网络及设备维保要求

3.1硬件设备

维保设备清单3

| 品牌 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H3C | S5500 Series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S5700 series | 1 |  |
| H3C | S5120 Series | 1 |  |
| 华为 | S1720-10GW-2P | 1 |  |
| 华为 | S5720-36C-EI | 1 |  |
| H3C | S1248 | 1 |  |
| H3C | S5000 series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S5700 series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S3500 series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S3900 series | 1 |  |
| 华为 | Quidway S5320-28X-LI-AC | 1 |  |
| 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |  |
| 华为 | *CE12808 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | *CE12808 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | *CE12804 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | S5720-28P-SI | 182 |  |
| 华为 | S5720-52P-SI | 10 |  |
| 华为 | S5720-36PC-EI | 11 |  |
| 华为 | *S12704 | 14 | 含板卡 |
| 华为 | CE6850-48T6Q-HI | 2 |  |
| 华为 | CE6810-48S4Q-EI | 2 |  |
| 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |  |
| 华为 | CE5855-48T4S2Q-EI | 1 |  |
| 华为 | S5720-52X-SI | 1 |  |
| 华为 | S7706 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | S7703 | 2 | 含板卡 |
| 华为 | *S12708 | 5 | 含板卡 |
| 华为 | S5720-28X-SI-24S-AC | 2 |  |
| 华为 | *CE16808 | 2 | 含板卡 （2027.03过保） |
| 华为 | CE6857-48S6CQ-EI | 9 | （2027.03过保） |
| 华为 | CE5855E-48T4S2Q-B0 | 3 | （2027.03过保） |
| 华为 | S5735-L24T4X-A1 | 2 | （2027.03过保） |
| H3C | S6800-4C-H1 | 2 | （2027.05过保） |
| H3C | S9850-4C | 2 | （2027.05过保） |
| 华为 | S5731-S48T4X | 3 | （2027.03过保） |

3.2维保要求

3.2.1在合同签订后两周内针对“3.1硬件设备”中的“维保设备清单3”中的所有设备进行全面排查，对检测的设备软硬件故障和各类隐患形成解决方案并提交采购人。由采购人认可并监督中标人解决相关问题。若未能按照上述要求完成，采购人将根据运维评分对相应部分进行扣分，直至整改完毕。

3.2.2知悉采购人各类网络系统，全面掌握采购人各类网络设备（包括但不限于核心交换机、汇聚交换机、接入交换机及其他网络配套设备）的运行现状、部署架构、技术参数、配置情况及维护方式，建立完整、准确、动态更新的设备基础台账、网络拓扑、配置档案及运行维护资料，具备对现网设备开展专业化维护保障的能力。

3.2.3建立规范化巡检机制，针对维护范围内全部设备设计周期性多种途径的自动化巡检方案，并根据设备类型、业务重要程度及运行特点按需制定科学合理的巡检方法和详实的巡检指标体系。必要时按要求向采购人提供书面巡检报告，报告内容应包括巡检情况、存在问题、风险原因分析、整改建议及处置进度，并及时与采购人沟通协调整改事项，形成闭环管理。

3.2.4中标人须建立网络事件采集机制，提供跨不同物理网络感知各类网络事件的维护方案，方案能够大范围、高效率的感知收集各类网络事件并进行集中汇总；同时建立设备运行日志、配置变更记录及网络运行数据的留存和分析机制，具备对网络异常事件进行全过程追溯、定位分析和技术复盘的能力，为问题排查、责任界定及优化整改提供技术支撑。在此基础上，建立完善的故障响应、分析处置机制，针对网络设备运行故障、链路异常、业务中断、安全事件等场景制定专项技术方案、标准处置流程及应急预案，确保满足采购人日常故障处理及突发事件处置需求。

3.2.5负责维护范围内网络设备故障的及时响应与处置，并承担故障硬件的维修、更换及恢复工作。维保期间，所有故障部件、维修材料及配套附件由中标人免费提供，不得另行收取任何费用。更换部件应为原厂配件或不低于原设备技术规格的原厂认证替代件，确保与现网环境兼容并满足稳定运行要求。设备维修或更换过程中形成的故障部件及新增采购配件，其所有权均归采购人所有。

3.2.6中标人应根据采购人需求，承担网络系统运行期间涉及的各类技术实施工作，包括但不限于网络设备搬迁、安装部署、上下架、网络拓扑调整、运行优化、配置修改、策略调整、设备联调测试、网络扩容、附属设施调整、补丁更新、安全加固、软硬件故障诊断与排除等工作。涉及网络割接、业务迁移或重大调整时，中标人应制定详细实施方案、风险控制措施及回退预案，经采购人确认后组织实施，并确保业务连续性和网络安全。

3.2.7在重大活动保障、重要会议、重大安保任务、敏感时期、重要节假日、关键业务时段、重大网络割接及其它可能对业务运行造成重大影响的场景下，中标人应根据采购人要求提供加强运维服务。加强服务包括但不限于增加驻场技术人员、延长保障时长、实施重点监控、专项巡检、现场值守、应急技术支持及快速故障处置等，确保重要时期网络系统安全稳定运行。

3.2.8中标人应提供网络系统及相关设备7×24小时运维保障服务，建立全天候技术支持与应急响应机制，确保在发生设备故障、网络异常或突发事件时能够及时介入、快速处置并恢复业务运行。对于需多专业、多人员协同完成的运维事项，中标人应自行统筹技术力量和资源保障，不得以人员不足或资源受限为由影响服务质量、响应时效及故障恢复。同时，自行配备满足日常维护、故障排查及应急抢修需求的各类工具设备和辅助设施，确保维护工作及时、高效开展。维保实施过程中产生的相关耗材、辅助材料及保障资源均由中标人承担。

4.办公终端维保要求

4.1系统安装及恢复

4.1.1系统安装：根据采购人要求安装相应的操作系统；

4.1.2系统恢复：因操作系统出现问题导致机器不能启动或启动异常的,需要重新恢复操作系统的。

4.1.3系统恢复后，完成相应配件（显卡、声卡、网卡等）以及外设（打印机、扫描仪、一体机等）的驱动程序的安装调试，保证采购人能正常使用。

4.2系统整理及优化

4.2.1病毒检测及杀毒软件的安装和配置，最大限度的防止计算机病毒的侵害。清除不必要的程序，释放更多内存及硬盘空间，尽可能的提高电脑的整体运行效率。硬盘扫描与整理，优化硬盘使用速度；

4.2.2操作系统补丁升级，电脑主板 BIOS升级等；

4.2.3根据实际情况建议采购人备份重要数据，以保证数据安全。

4.3办公外设维护

4.3.1外设（打印机、复印机、扫描仪、一体机等）硬件故障初步诊断、维护及升级；

4.3.2网络打印的故障处理：解决驱动程序、软件设置、网络设置等问题导致的打印故障；

4.3.3其他外置设备的故障处理：手写板、摄像头、监控设备、移动硬盘等设备由于驱动程序、软件设置问题导致的故障。

4.4提供7*24小时安全保障服务。

5.重要系统平台维保要求

5.1中标人全面掌握“2. IT基础设施硬件资源维保要求”中“2.1硬件设备”中“维保设备清单2”列表中的各类系统平台（以下简称“平台”）的架构组成、运行逻辑、部署模式，建立覆盖平台资产、系统组件、运行参数、配置关系、维护方式等内容的基础台账和技术资料。依据采购人实际业务需求，持续开展平台运行维护工作，包括但不限于资源分配与容量管理、系统配置优化、运行状态检查、账户权限管理、配置基线维护、数据及配置备份、日志管理等，确保各平台处于稳定、可控、可追溯的运行状态。

5.2. 建立规范化、制度化的平台巡检机制，根据不同系统平台特点制定差异化巡检策略、巡检周期及监测指标体系，重点围绕资源使用率、服务可用性、系统健康状态、组件运行情况、性能瓶颈及异常告警等内容开展巡检工作。对于巡检过程中发现的故障隐患、配置缺陷、性能风险及安全问题，应及时形成分析意见和整改建议，必要时向采购人提交书面巡检报告，并持续跟踪问题整改落实情况，确保风险闭环处置。

5.3具备针对各平台出现重大故障时的应急处理和业务保障能力，尤其是各业务平台的管理节点、业务节点出现单点或多点物理故障时，投标人应针对由此出现的问题和附带业务损害提前制定应对预案，根据预案中的处理流程进行故障恢复，确保重大故障出现后平台业务的可持续性。如有可能，中标人须提供备用系统进行业务接管的维护设计方案，提升业务系统的运行质态，缩短故障恢复时间。

6.重要业务或设备运行监控要求

6.1针对重要业务系统使用的IT基础设施提供7*24小时的不间断高可用在线监控服务，并设计相关方案。方案可以在构成重要业务系统的计算单元、存储单元、网络单元运行异常时第一时间给出告警信息；可以集中收集不同业务系统各网元的告警和运行信息，且告警和运行信息具备可回溯性和可视化特性，方便故障处理时根据信息时间快速锁定原因。

6.2提供针对云平台/虚拟化平台服务器或虚拟机的在线监控服务，并设计相关方案。方案可以通过多种监控指标确定主机和业务存活状态，集中收集并可视化展示主机或虚拟机的当前和历史重要运行信息，包括但不限于CPU负荷、内存占用、磁盘使用、操作系统核心运行指标等。

6.3提供针对云平台/虚拟化平台以太网交换机的在线监控服务，并设计相关方案。方案可以通过多种监控指标确定网络设备的存活状态，可视化以太网交换机当前和历史重要运行信息，包括但不限于CPU负荷、内存占用、接口状态、接口流量，对以太网设备的重要运行指标在第一时间给出告警通知，包括但不限于主机运行负载过高、接口带宽过高、接口转发异常帧、设备配置变动、异常登录、堆叠组成员异常重启等。

6.4提供针对云平台/虚拟化平台使用的存储设备在线监控服务，并设计相关方案。方案可以通过多种监控指标确定存储设备的存活状态，集中收集并可视化展示存储当前和历史重要运行信息，包括但不限于接口吞吐、IOPS、空间分配占用等，当存储设备的业务侧读写异常或者空间占用达到只读水位时可以在第一时间提供可回溯查询的告警信息。

7.重要业务数据备份要求

7.1根据业务运行需要梳理云计算平台/虚拟化平台业务虚拟机的业务特点和文件备份需求，规划业务虚拟机的备份策略和备份执行路径。

7.2提供可独立运行、不依赖已有云平台/虚拟化平台的文件备份服务平台，可针对windows/linux各主流发行版本进行完整、增量、差量备份，实现备份策略配置、任务调度、日志审计、恢复管理、备份容量统计分析的集中可视化管理。

7.3对现有业务数据备份平台的备份能力进行增强，解决现有业务数据备份平台备份并发量过小及无法针对备份虚拟机进行整机恢复的问题。

7.4提供网络文件存储共享目录，用于承接虚拟化或云平台弹性主机的导出需求。

7.5保证备份存储空间的高可靠性，规避单点故障导致的备份数据失效。

8、硬件提供要求

为保障设备稳定运行，中标方需在合同签订后1个月之内，对于采购方服务器、存储等设备内性能较差的硬盘进行更换，所更换硬盘为企业级，并需采购方认可后方可实施。数量不低于： 10*480GB SSD；28*960GB SSD，3*1.92TB 2.5" SATA3.0 SSD；4*2.4TB 2.5" 10k SAS；15*6TB 3.5" 7.2k NLSAS；10*8TB 3.5" 7.2k SATA；30*4TB 3.5" 7.2k SATA。

- 9、备品备件要求

根据采购人的需求提供备品备件，且由采购人不定期对储备件情况进行检查，备品备件应按照原厂硬件或经采购人认可的符合原厂技术参数要求的硬件进行采购储备，每一类不少于10根（块）：32G DDR4；8TB SATA；16TB SATA；1.92T SATA SSD；10G SFP+ 850nm 0.3KM多模光模块；10GB SFP+ 1310nm 10km单模光模块。

说明：本“8.硬件提供要求”、“9.备品备件要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）投标文件要求

1.投标文件根据以上要求提供《项目方案》文件。

2.《项目方案》需包括以下内容：

2.1机房基础环境硬件维保方案；

2.2 IT基础设施硬件资源维保方案；

2.3网络及设备维保方案；

2.4办公终端维保方案；

2.5重要系统平台维保方案；

2.6重要业务或设备运行监控方案；

2.7重要业务数据备份方案；

四、项目服务期限

自合同签订生效之日起12个月。

说明：本“四、项目服务期限”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

五、人员配备要求

（一）人员配备数量要求

投标人为本项目配备专门技术队伍，人员配备总数不得低于7人，其中项目经理1名，数据中心维护工程师6人。

说明：本“（一）人员配备数量要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- （二）人员配备具体要求

- 1.项目经理要求

具备项目管理能力、维保团队管理能力，负责维保项目实施过程中的沟通与协调、决策与问题解决、风险管理、用户关系管理等。此外，项目经理还需要对维保清单中的云计算、服务器、存储、网络等产品具备一定程度的了解，以便维保工作的正常开展；

2.维护团队人员要求

（1）熟悉UPS、精密空调、动力环境监控、机房供配电单元等设备的基本使用日常维护，具备机房基础硬件设备的故障诊断、处置、调试及改造能力；

（2）承担采购人的各类私有云平台、虚拟化平台、存储系统及其它IT基础设施的日常管理工作，并具备主流X86服务器、通用磁盘存储阵列、网络设备、负载均衡设备等相关IT硬件设备的软硬件调试、故障诊断及故障处理能力，掌握各类常用操作系统和基础服务的安装、部署能力；具备良好的基础网络素养，可以辨析和排查各类云/虚拟化平台的内部网络故障，了解和掌握各类主流操作系统的网络配置和故障排除流程；熟悉基本的电脑软硬件故障判断、维修、系统安装和公安专用软件安装使用的能力；

（3）熟悉一般大型企业、党政机关单位常用网络架构和线路组网方案；熟悉常见的网络设计原则和最佳实践，如冗余设计、负载均衡、安全性、高可用性；精通主流路由协议和交换协议；能够进行路由器和交换机的配置、管理和故障排除；具备一定的基本的网络安全方面的知识，能够设计和实施网络安全策略，确保网络的安全性和可靠性。

3.人员资质要求：本项目配备人员具有相关专业技术能力，并获得相关认证证书，具体见第四章《评标标准》中的要求。

六、响应时间和综合保障服务要求

（一）响应时间和综合保障服务具体要求

1.提供7*24*365天（即每周7个工作日，每天24小时，一年365天）维护技术支持服务。

2.系统发生故障时，10分钟内发现并通知采购人；如果确定不能通过远程技术支持方式解决，应立即安排技术人员60分钟到达采购人指定现场进行软硬件系统的故障处理，非严重硬件故障要求2小时恢复，保证系统能够正常运行；其它软硬件故障必须在24小时内恢复，保证系统能够正常运行。如故障超过24小时仍未予以解决，采购人有权力采取紧急方案，因此产生的费用由中标人支付。

3.在特殊应用情况下，需提供产品及相关的现场技术保障，如准备时间充裕，采购人提前两天通过电话或者书面通知，接到通知后提供不低于连续24小时的现场技术服务。对于采购人的重要保障请求，包括重大节假日、国家军事、政治活动、雷雨天气、重大故障处理、重大网络割接、重点通讯保障等期间的服务保障请求时，因工作特点需要，需在指定时间段内提供具有丰富支撑能力和问题解决能力的技术工程师到现场实施相关保障服务。具体服务内容依据现场服务要求为准，采购人不再另行支付费用。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《响应时间和综合保障服务方案》文件。

2.对照“（一）响应时间和综合保障服务具体要求”编制《响应时间和综合保障服务方案》。

七、国产化和版权授权要求

（一）国产化和版权授权要求具体要求

1.本项目中若涉及应用平台或者系统软件部署，其使用的操作系统必须全部为国产化操作系统或者基于各国产化操作系统二次打包的各种分支发行版本，包括但不限于Kylin OS、UOS、Galaxy Kylin、NeoKylin、EulerOS、openEuler、红旗linux、AliOS等。

2. 本项目中若涉及新增软硬件平台系统或针对现有软硬件平台系统的升级改造，则由中标人负责解决方案实现过程中产生的所有软件授权和硬件采购费用，采购人不再进行额外支付。

3.所有方案的实现均不得为采购人带来版权风险（如盗版、维保期内的授权过期、授权数量不足额等），由此造成的所有损失和负面影响完全由中标人承担。

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《国产化和版权授权方案》文件。

2.对照“（一）国产化和版权授权要求具体要求”编制《国产化和版权授权方案》。

- 关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“九、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）” 为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 评价标准（评价要求、评价标准和程序）要求：

具体参照项目维保服务评价文档：合同附件5。

十、分包：采购人不允许采用分包方式履行合同。

十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。