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一、项目说明
1.采购人：徐州市铜山区自然资源和规划局
[bookmark: _GoBack]2.项目名称：2026年“天地图·铜山”
3.项目预算：本项目不接受超过110.50万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。投标报价包含完成项目的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目背景
根据《自然资源部办公厅关于印发新一代地理信息公共服务平台（天地图）建设总体实施方案的通知》（自然资办发〔2024〕5号）、《江苏省天地图市县节点数据更新技术要求》等文件精神，按照省自然资源厅关于天地图市县节点数据更新的统一部署，结合铜山区实际，开展2026年“天地图·铜山”数据融合更新工作。形成全域、现势、准确的铜山区天地图数据，为铜山区地理信息公共服务平台提供数据支撑。
三、项目目标
依托天地图本底数据库，整合铜山区遥感影像、地名地址POI等业务数据，完成全域矢量要素融合、拓扑质检、增量数据包制作、电子地图瓦片生产等工作。严格落实全要素月度更新、重要要素即时更新机制，建成数据现势性达标、地理要素完整、安全合规的数据资源体系。
四、项目内容
（一）矢量数据融合更新
按照省自然资源厅相关要求及最新《江苏省天地图市县节点数据更新技术要求》，以省级下发数据为本底，对铜山区全域矢量要素开展融合更新。
对交通、水系、居民地及设施、绿地、地名地址与兴趣点等各类地理要素进行全面更新。处理图形矛盾、属性矛盾、空间关系矛盾，形成一套现势、准确、规范的融合数据集。对融合后的矢量数据进行拓扑关系检查与修正，确保数据质量符合标准。
（二）月度更新与即时更新
严格落实全要素月度更新、重要要素即时更新机制。全年按照省厅要求完成月度更新成果，更新对象为省自然资源厅指定的地理要素；对国家推送的重要变化更新要素，及时开展更新检查与成果汇交；配合完成影像电子地图更新要求。
（三）电子地图制作
对更新形成的电子地图数据集，按照《公开地图内容表示规范》《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》等国家相关规定和要求，开展涉密信息脱密处理；按照电子地图符号与注记要求，基于已脱密的电子地图数据集制作电子地图瓦片。
（四）平台运维与应用推广
做好“天地图·铜山”平台常态化运维工作，保障平台稳定运行；配合开展本区天地图应用案例宣传推广工作。
（五）成果汇交
全年严格执行省厅规定的全部时间节点，按期完成省级数据汇交；编制数据汇交报告、质量检查报告等全套成果材料；配合完成成果质检、验收工作，确保汇交数据顺利通过省级审核归档。
五、项目成果
1.铜山区全域天地图融合更新矢量数据集；
2.电子地图瓦片数据；
3.专题数据成果；
4.技术总结报告；
5.质量检查报告。
成果须符合《2026年江苏省地理信息公共服务平台（天地图）市级节点建设要求》及《江苏省天地图市县节点数据更新技术要求》等相关标准。
六、服务期限：2026年12月31日前完成全部工作内容。
