清江中学实验楼改造项目

竞争性磋商文件

项目编号:JSZC-320800-JSTY-C2025-0024

采购人 : 淮安市教育局、江苏省清江中学

代理机构: 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

2025年7月

目   录

第一章   磋商邀请

第二章   磋商供应商须知

第三章   评标标准

第四章   合同格式及条款

第五章   技术规范

第六章   工程量清单

第七章   响应文件格式

第一章 磋商邀请

受淮安市教育局、江苏省清江中学的委托，江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司就该单位实验楼改造项目进行竞争性磋商采购，邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:

清江中学实验楼改造项目的潜在供应商应淮安市延安东路105号武夷大厦17楼江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司报名获取磋商文件，并于2025年7月25日下午14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目概况

（一）项目编号：JSZC-320800-JSTY-C2025-0024

（二）项目名称：清江中学实验楼改造项目

(三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：1000000元

（五）最高限价：985318.3元

（六）采购需求：清江中学实验楼改造项目；具体内容详见工程量清单，采购人保留根据实际情况进行调整的权利。

（七）工期：30日历天。

（八）质量要求：合格且通过验收标准。

（九）本项目不接受联合体参加竞争性磋商。

（十）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

二、供应商资质要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第  1  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目磋商。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应供应商为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第34.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包资质三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）五级及以上资质，并取得“安全生产许可证”；

2、供应商拟派项目负责人必须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格并取得安全生产考核合格证书（B类）且注册在供应商处（项目负责人必须是投标单位在职员工，内附投标单位为其缴纳由社保部门出具的2025年1月1日以来任意1个月或以上社会保险缴费证明）；

3、供应商拟派项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（2）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

4、除项目负责人外拟派现场安全管理人员（本项目至少配备一名安全员）需具备安全员岗位培训考核合格证书。

5、授权委托代理人、拟派项目负责人及现场安全管理人员必须是本单位签定劳动合同的正式员工；授权委托代理人、拟派项目负责人及现场安全管理人员需提供2025年1月1日以来为其缴纳的养老保险证明。

（四）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、磋商供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

说明：本次竞争性磋商采取资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织磋商小组先对磋商供应商的资质进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求，可取消其继续参加磋商的资格。

三、磋商发布及磋商文件获取方式：

1、公告在淮安市政府采购网发布。

2、公告期限、磋商文件获取、地点及方式：

⑴公告期限、磋商文件获取时间：2025年7月15日-2025年7月21日,磋商文件资料费（售后不退）人民币400元整/份，现金缴纳或转账、汇款、转账（户名：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司淮安分公司；开户行：中国建设银行淮安深圳路支行；账号：3205 0172 8800 0000 0338），未购买磋商文件的供应商的响应文件将被拒绝。

⑵磋商文件在2025年7月15日-2025年7月21日，上午9：00—11：30，下午2：00时至 5：00 时（公休日、假日除外）领取。

现场报名：到江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司（淮安市延安东路105号武夷大厦17楼江苏天业综合计财部（第一个办公室）报名并获取磋商文件，需携带以下资料：磋商确认函（加盖公章），营业执照及身份证复印件（加盖公章）。

联系人：赵艳秋；电话:15061221109，0517-83716665；邮箱：jstyhafgs@163.com。

注:如果供应商未按要求留下详细联系方式，导致江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司无法通知磋商文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担。

四、响应文件接收截止时间、地点：

1、响应文件接收截止时间: 2025年7月25日下午14点30分；

2、响应文件接收地点：淮安市清江浦区延安东路105号武夷大厦17楼（江苏天业开标室）

3、响应文件接收人: 姚晨     联系电话:15896199911

五、磋商时间及地点：

1、磋商时间: 2025年7月25日下午14点30分；

2、磋商地点：淮安市清江浦区延安东路105号武夷大厦17楼（江苏天业开标室）

六、其他事项

1、磋商保证金:根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，本项目不收取磋商保证金。

2、履约保证金:本次项目不收取履约保证金。

3、供应商自行组织勘察现场。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：淮安市教育局、江苏省清江中学

地    址：淮安市生态文旅区翔宇南道1号

联系方式：杨主任       电话:0517-83661262

2、采购代理机构信息

名称:江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地址:淮安市延安东路105号武夷大厦17楼

联系方式:姚晨              联系电话：15896199911

第二章 供应商须知

一、总  则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用清江中学实验楼改造项目的竞争性磋商活动。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一章磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付工程和服务的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司（以下简称代理机构）和淮安市教育局、江苏省清江中学（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文80%收取，评委费按实计取。上述费用由成交人在成交通知书发出前向江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司一次性缴纳，此费用须包含在磋商报价中，但无须单独列项计取。

5.勘察现场

5.1磋商供应商可以自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自行承担。

5.2磋商供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。

5.3采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.4供应商自行组织勘察现场，且磋商时充分考虑现场施工环境，项目施工中做好保护措施不得影响办公人员工作，合理安排施工工期按招标人要求实施。在现场考察过程中，磋商供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。

6.磋商文件的约束力

6.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

7.磋商文件由以下部分组成

7.1磋商邀请

7.2供应商须知

7.3评标标准

7.4合同格式及条款

7.5技术规范

7.6工程量清单

7.7响应文件格式

8.磋商文件的澄清

8.1任何对磋商文件（或对工程量清单有异议）要求进行澄清的磋商供应商，均应在磋商时间前三天按磋商邀请中的通讯地址，以书面形式（包括信件、传真等）送达采购代理机构（在递送书面文件的同时请磋商供应商将电子文档发送至我单位电子信箱jstyhafgs@163.com），采购代理机构对磋商时间前三天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担。（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予受理）。

8.2磋商供应商对磋商文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。

9.磋商文件的更正或补充

9.1在磋商时间前，由于需对磋商供应商的提问进行澄清或其它任何原因，采购人可对磋商文件进行修改。

9.2对磋商文件的修改将同时发布在淮安市政府采购网并通知所有已报名并获取磋商文件的供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人或采购代理机构无法通知的，其责任由供应商自行承担。更正说明将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

9.3磋商供应商在接到补充通知的通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同磋商供应商已收到补充通知。

9.4为使磋商供应商编写响应文件有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和磋商时间，并将此变更在淮安市政府采购网上进行公告，并通知已发送供应商参与磋商确认函的磋商供应商（由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的其责任由磋商供应商自行承担）。

三、响应文件文件的编制

10.响应文件的语言及度量衡

10.1磋商供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写(请标注页码)。

10.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

11.响应文件构成

11.1磋商函；

11.2工程量清单报价表

11.3技术部分

11.4资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

11.5磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

11.6示范格式

12.磋商报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括磋商文件所确定的磋商范围的全部工作内容的价格体现，以及为完成上述工作内容所必须的工程项目、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应缴的费用。施工中，所涉及到的拆除、清理等费用在报价中自行考虑。

12.2报价方式

12.2.1本工程项目采用工程量清单计价方式。

12.2.2供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价。今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

12.2.3供应商在报价前应深入现场考察及研究工程量清单，对将要承接的工程项目认真调查研究，充分考虑施工过程中可能出现的问题，有关技术问题应与采购人作充分的沟通。

12.3报价的计价方法

12.3.1磋商报价方式：本工程采用工程量清单计价方式。

供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整因素，结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，自主报价，今后不作调整(设计变更和业主要求变动的内容除外，结算方式在合同专用条款中明确)。

12.3.2工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

12.3.3投标报价中在工程量清单标价的综合单价金额，应包括完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、施工机械使用费、材料费和企业管理费与利润，以及一定范围内（包括合同明示或暗示）的风险、责任和义务费用。

12.4报价编制依据

12.4.1本工程磋商文件、技术资料、工程量清单、磋商文件补充文件；

12.4.2按工程量清单标准要求自主报价。

12.5报价编制要求

磋商报价应是竞争性磋商文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目施工工期、质量等级、工程量清单及所必需的施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、政策性文件规定及市场风险的各项费用，还包括为完成本工程可能发生和供应商认为所需的一切费用。

12.6如果在磋商过程中，磋商的项目内容发生变更，且变更的项目内容不影响价格的上调，则最后报价不得高于上一次报价，否则按无效报价处理。

12.7本次项目不接受任何有选择的报价。

12.8本次项目最高限价为人民币：985318.3元，即磋商供应商的最终磋商总报价不得高于磋商文件规定的最高限价，否则作无效响应文件处理。

13.磋商保证金

根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，本项目不收取磋商保证金。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期为采购人规定的从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃磋商。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15. 响应文件份数和签署

15.1磋商供应商应严格按照供应商须知第11条的要求，编制一式三份的响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2响应文件正本和所有副本均须打印，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件须经磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖磋商供应商公章。响应文件格式中要求签字的必须字迹应清晰易于辨认并须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。响应文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

15.3除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封及标记

16.1磋商供应商应将正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

16.2信封（箱）封面注明采购项目名称及编号、地址、电话和传真及“请勿在（磋商时间）之前启封”等字样。

16.3响应文件未按第16.1和16.2条的要求密封和加写标记，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

17.响应文件递交截止时间

17.1采购人收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

17.2采购人可按第9.4条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.迟交的响应文件

18.1采购人将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.2磋商供应商需在响应文件递交截止时间前递交全部响应性文件（包括正本、副本），否则采购人有权拒绝其响应文件。

19.响应文件的修改和撤回

19.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人。

19.2响应文件的修改文件应按第15条规定进行编制和签署，并按第16条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

19.3磋商供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

19.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件。

五、磋商、推荐成交候选人

20.磋商

20.1采购人将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加。参加磋商的供应商代表须签名以证明其出席，否则将取消磋商供应商的磋商资格。

21.磋商小组

21.1采购人将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商。

21.2磋商小组是由三人及以上单数的行业专家组成。

21.3磋商小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加磋商的供应商单个进行磋商并向采购人推荐成交候选人。

21.4磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1磋商开始前，由采购人组织磋商小组对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

22.2磋商供应商法定代表人参加磋商的按响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

22.3磋商供应商委托受托人参加磋商的按响应文件的相关格式填写授权委托书，并将受托人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

22.4由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是两次进行。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行一次或两次磋商报价（报价不得高于上一轮报价，否则做无效报价处理），最终报价将作为评审的依据。

23.对响应文件的初审

23.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

23.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

23.1.2磋商小组还将审查每份响应文件对磋商文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的工期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了买方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.1.3判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

23.1.4如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

23.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

23.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

23.2.2如果小写金额和大写金额不一致时，应以大写金额为准进行修正；

23.2.3如果磋商供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

23.2.4若磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

24.有下列情况之一者，应作无效响应文件处理：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）磋商供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选方案的除外;

（4）磋商供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

（5）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（6）明显不符合技术规范、技术标准的；

（7）磋商供应商的最终磋商总报价超过磋商文件规定的控制价；

（8）不同磋商供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

（9）改变工程量清单中的项目编码、计量单位、工程数量；

（10）改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用；

（11）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求；

（12）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（15）磋商小组发现磋商供应商的最终磋商报价明显低于其他最终磋商报价，可能低于其企业成本，磋商供应商又不能合理说明或不能提供相关证明材料，经认定该磋商供应商以低于企业成本报价竞标的；认定办法参照“苏建法（2004）229号第二十六条”。磋商小组应当根据经评审不能成立的过低的磋商价格与下列相应价格中的最高价之间的价差和磋商文件规定的工程数量，计算出合价差或者单项费用差：

（一）建设行政主管部门或者有关行业协会公布的信息指导价；

（二）所有磋商供应商相应磋商价格中的最高价。

所有合价差和单项费用差的总计金额大于响应文件列明的利润总额的，磋商小组应当认定该磋商供应商以低于成本的价格磋商，其响应文件无效。

磋商小组不应当因为响应文件的部分项目存在不能成立的过低的磋商价格而认定响应文件无效。

（16）经查实以虚假材料谋取成交的。

25.出现下列情形之一的，磋商终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。

26.响应文件的澄清

26.1在磋商期间，为有助于对响应文件文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个磋商供应商都作澄清要求。

26.2磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

26.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

27.推荐成交候选人

27.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

27.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

27.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

28.磋商过程保密

28.1在宣布确定成交前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

28.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

28.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

28.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

28.5磋商小组成员名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

29.确定成交供应商

29.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

29.2采购代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

29.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，或与其他推荐供应商有参股股东等相关联关系的，采购人将取消其成交候选人资格。

30.成交通知书

30.1成交结果公示在无疑义情况下，采购人或采购代理机构将通知成交供应商。

30.2成交供应商在接到采购人或采购代理机构通知后五个工作日内必须领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

30.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

31.签订合同

31.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

31.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订书面合同的，将按规定进行处理。

32.履约保证金（无）

七、质疑处理

33.质疑处理

33.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

33.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

33.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

33.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

33.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

33.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

33.7 采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及采购代理有权不予受理。

33.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。

33.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请相关监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

34.政策功能落实

34.1小微型企业价格扣除

34.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

34.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

34.2联合体及分包

34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

34.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

34.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的供应商作为成交候选供应商的评标方法。评审得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列推荐成交候选供应商。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为50分。

三、具体标准

1.价格:15分

以满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：

磋商报价得分=(评标基准价／最终报价)×15（评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。）

2.方案：26分

(1）总体实施方案（3分）：

对供应商提供的包括工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分合理可行进行评审。

①总体实施方案内容全面、措施得当、合理的得3分；

②总体实施方案较符合的得2分；

③总体实施方案一般的得1分；

④不提供不得分。

（2）施工现场管理、布置（3分）：

对供应商提供的包括临时设施的布置，施工机械、材料、周转材料、加工场地、材料、设备运输线路、各类仓库的布置摆放等以及材料、设备，进出场线路及场地布置合理可行性进行评审。

①临时设施的布置内容全面、措施得当、材料、设备，进出场线路及场地布置内容全面、措施得当合理的得3分；

②临时设施、材料、设备，进出场线路及场地布置较符合的得3分；

③临时设施、材料、设备，进出场线路及场地布置一般的得2分；

④不提供不得分。

（3）现场项目部人员配置、劳动力、机械设备和材料的投入计划和进退场计划（4分）：

对供应商提供的包括现场项目部人员配置科学、合理、齐全，组织严谨，劳动力配备齐全，机械配置科学合理、适用，材料投入计划和进退场计划具体，及时、可行进行评审。

①人员配置、劳动力、机械设备和材料的投入计划和进退场计划内容全面、措施得当、合理的得4分；

②人员配置、劳动力、机械设备和材料的投入计划和进退场计划较符合的得2分；

③人员配置、劳动力、机械设备和材料的投入计划和进退场计划一般的得1分；

④不提供不得分。

（4）施工进度计划和各阶段进度计划及进度保证措施（4分）：

对供应商提供的包括施工进度计划详细具体、科学合理和各阶段进度计划及进度保证措施可靠、全面可行进行评审。

①施工进度计划和各阶段进度计划及进度保证措施内容全面、措施得当、合理的得4分；

②施工进度计划和各阶段进度计划及进度保证措施较符合的得2分；

③施工进度计划和各阶段进度计划及进度保证措施一般的得1分；

④不提供不得分。

（5）完整施工方案及质量保证措施（含质保体系、技术保证、材料保证等）（4分）：对供应商提供的包括施工方案及质量保证措施（含质保体系、技术保证、材料保证等）科学合理、措施可靠、全面可行、针对性强进行评审。

①施工方案及质量保证措施内容全面、措施得当、合理的得4分；

②施工方案及质量保证措施较符合的得2分；

③施工方案及质量保证措施一般的得1分；

④不提供不得分。

（6）安全文明施工、绿色施工、环境保护和消防措施（4分）：

对供应商提供的包括安全文明施工、绿色施工、环境保护和消防措施，科学合理、措施可靠、全面可行、针对性强进行评审。

①安全文明施工、绿色施工、环境保护和消防措施内容全面、措施得当、合理的得4分；

②安全文明施工、绿色施工、环境保护和消防措施较符合的得2分；

③安全文明施工、绿色施工、环境保护和消防措施一般的得1分；

④不提供不得分。

（7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（4分）：

对供应商提供的针对施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点，提出具体施工方案，要求方案科学，合理，详细有可操作性进行评审。

①键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案内容全面、措施得当、合理的得4分；

②键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案较符合的得2分；

③关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案一般的得1分；

④不提供不得分。

3.企业实力：9分

（1）供应商具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、IS018000职业健康安全体系认证，每提供一个得1分，本项最高限得3分。（提供相关体系认证证书复印件加盖公章）。

（2）供应商自2022年6月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似电气或电力安装工程施工（非劳务分包）业绩，每提供一个得2分，最多得6分。

注：必须同时提供中标通知书、合同、竣工验收证明，以上证明材料复印件加盖公章。

第四章  合同格式及条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮安市教育局、江苏省清江中学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清江中学实验楼改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：清江中学实验楼改造项目。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政。

5.工程内容：具体详见工程量清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 工程承包范围：具体详见工程量清单

二、合同工期

计划开工日期：2025年月    日。

计划竣工日期：2025年    月  日。

工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合   合格且通过验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：              ；

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）谈判函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年   月    日签订。

十、签订地点

本合同在淮安市教育局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：        组织机构代码： 

地  址：      地  址：

邮政编码：      邮政编码：

法定代表人：            法定代表人：

委托代理人：            委托代理人：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：    开户银行：

账  号：        账 号：

第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）采购文件；（2）补充协议；（3）各种签证；（4）工程联系单；（5）各种会议纪要；（6）在合同履行过程中形成的与合同有关的其他文件（包括承包人承诺书）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 设计人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                    ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人现场勘查 。

1.1.3.2 永久占地包括：无。

1.1.3.3 临时占地包括：      无   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行国家、省、市规定的规范和标准及施工图

纸规定的规范标准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照现行相关标准规范执行。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）谈判函；（4）本合同专用条款及附件；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件  。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工进场前3天   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工图预算、材料设备采购计划、施工组织

设计、重要的分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案和国家以及淮安市工程建设主管部门和相关管理部门、发包人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：开工前5天；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：书面4份，电子1份 ；

发包人审批承包人文件的期限：4工作日 。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/  。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：江苏省清江中学；

发包人指定的接收人为：    。

承包人接收文件的地点：江苏省清江中学；

承包人指定的接收人为：  。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款。

- 1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工临时围挡为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款 。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

- 1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款    。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 合同单价不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量与实际施工工程量不符时，工程量按实调整  。

2. 发包人

- 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；身份证号：/ ；

职    务：   /；联系电话：        ；

电子信箱：/ ；通信地址：/  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜；对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。2、工程量变更的签证；3、工期须延的签证；4、设计变更签证；5、向承包人支付各种款项； 6、分包单位的确定；7、材料价格及品牌的认定；8、开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。

- 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工3天前，现场情况请供应商自行勘察。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 符合法律规定和合同约定的工程建设竣工验收要求    。

承包人需要提交的竣工资料套数：五套（包含竣工图纸）   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质4套，电子扫描文档1套并符合档案馆的要求。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应提供满足国家规范和淮安市工程建设标准的安全道路、安全设施、安全设备、安全环境以保证各级建设行政主管部门和相关行业主管部门、设计单位以及接受发包人委托对本工程有关质量进行检测、发包人进入施工现场检查、监督施工的实施;至供电部门办理竣工验收手续。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；身份证号：              ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：/；

通信地址：/   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在施工现场每周不少于 5 个工作日，每天不少于 8 小时（特殊情况需征得发包人同意） 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：更换项目经理并达到发包人的要求，并且承包人向发包人支付1万元的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人需向发包人支付违约金第一次1000元，第二次2000元，第三次5000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，承包人向发包人支付1万元的违约金，并追究由此带来的发包人一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：投标文件中明确具体人员。（安全员、材料员、施工员等）

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：双方协商解决。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经发包人代表同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付5000元的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人需向发包人支付违约金第一次1000元，第二次2000元，第三次3000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本项目禁止分包   。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工至竣工。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：     否      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账或电汇

4. 工程质量

- 4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：  合格且通过供电部门验收送电    。

关于工程奖项的约定：    /         。

- 4.2 隐蔽工程检查

4.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照淮安市相关文件规范执行。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织由承包人组建。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责编制 。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照淮安市相关文件规范执行。

5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在工程付款中，支付期限同工程付款进度一致。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：编制各单位工程各分部、分项工程的施工顺序、各施工单位的协调配合和方法，充分满足在施工中科学的指导和控制、落实、检查施工的作用。保证工程施工在安全、质量、进度、经济、文明施工全面完成合同任务。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料签收后 7 日内；施工组织设计书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章，如因承包人原因致使施工组织设计在〔开工通知〕载明的开工日期 7 天前不能取得发包人和监理人的批准，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，并有权要求承包人支付不少于人民币5万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人不支付任何工程款。

6.2 施工进度计划

6.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3日内。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：双方协商约定。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方协商约定。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：双方协商约定。

6.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 15天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 测量放线

6.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工2天前。以书面形式交给承包人，进行现场交验,交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于（承包人）破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 工期顺延   。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）每逾期1天，违约金为2000元/天；

（2）若逾期超过20天，违约金为5000元/天 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10% 。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款执行。

6.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于100.0 mm的雨日超过3天；风速大于16.3m/s风灾害；

（2）日气温超过 39.3 ℃的高温连续大于3天 ；

（3）造成工程损坏的冰雹灾害：5≤DD＜10且SS≥10，或10≤DD＜15且SS≥10，或DD≥15且SS≥2的冰雹灾害（注：DD指冰雹直径，单位毫米，SS指冰雹持续时间，单位为分钟）。

7. 材料与设备

- 7.1 样品

7.1.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按通用条款  。

- 7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担     。

8. 试验与检验

- 8.1 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：符合现行相关标准规范要求。

9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）发包人认可的工程设计变更及技术核定单；（2）发包人认可的签证；（3）发包人要求变动的部分。

- 9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  谈判文件规定的和首次报价中已有的项目按首次报价时的单价及费率计算；谈判文件和首次报价中没有的项目按本谈判文件规定的计价定额及文件计算，并按首次报价标准(主要指谈判费率、材料的价格、人工单价、机械台班单价、直接费、间接费、利润、税金等)计算，首次报价中无类似材料价格的由承包人按首次报价水平提出，经发包人相关审计管理部门确认后计算；如遇定额中没有的子目,由承包人先按首次报价水平提出，经发包人相关审计管理部门确认后计算 。最后，将上述变更项目的所有费用按首次报价方式汇总后乘以（最后报价/首次报价）进行最终结算。

9.3承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。

10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整    。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： （1）合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价风险，除本合同特别说明外不予调整。

（2）全部承担根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险。

（3）承包人在工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人不得向发包人提出该部分费用或工期顺延要求。

（4）承包人其它风险：磋商文件、合同明示或明确应由承包人承担的其它风险。

(5)发生工程变更，根据发包人签证可以调整工程量，如调整项目与磋商时工程量清单项目一致，则先按照首次报价价格计算；若调整项目与磋商时工程量清单项目内容相似，则先参照首次报价价格确定；若调整项目的内容与清单项目内容不同，由承包人先按首次报价水平报价，经发包人相关审计管理部门确认后计算。最后，将上述变更项目的所有费用按首次报价方式汇总后乘以（最后报价/首次报价）进行最终结算。

风险费用的计算方法：在合同履行过程中因非承包人原因引起的工程量增减与工程量清单中的工程量如存在偏差，且该偏差对工程量清单项目的综合单价产生影响，被影响的综合单价不予调整；对于严重不平衡报价的项目，如果发生工程量变更，风险由承包人承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：施工期间所有政策性调整风险（包括人工费、材料费）应计入报价，结算时不予调整。

11.2 计量

11.2.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

11.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：计量周期按周计算  。

11.2.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按照相关标准及规范   。

11.3 工程进度款支付

11.3.1 付款周期

关于付款周期的约定：待工程竣工验收合格且完成竣工结算审计后支付至审定金额的97%；剩余3%作为质量保证金，待保修期满且无质量遗留问题后30日内无息退还。

12.验收和工程试车

12.1 竣工验收

12.1.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行   。

12.1.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行        。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行  。

- 12.2 竣工退场

12.2.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：验收结束后一周内。

13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后15 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算审定价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金。

因承包人原因造成竣工结算申请延误，逾期竣工结算申请违约金的计算方法为：

（1）每逾期1天，违约金为1000元/天；

（2）若逾期超过20天，违约金为5000元/天 。

因承包人原因造成竣工结算申请延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10% 。

- 13.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限：以审计部门出具工程结算审核报告后 14 天内，按11.3.1约定付款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起2年。

- 14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

- 14.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /        ；

（2）其他方式: 工程结算审核后按审定总价的3%。

- 14.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /。

关于质量保证金的补充约定：保修期满后且保修无误后一次性无息支付剩余质量保证金, 保修期内产生的所有人工、材料、机械费用由承包单位承担。

14.3保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为：  2   年。

14.3.2 修复通知

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。

（2）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当在2小时之内到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。

15. 违约

- 15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款执行   。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行，并顺延工期。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行 。

（7）其他：/。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按15.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满20天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补；（2）项目经理和各专业质量员，未按承诺书要求常驻现场，擅自变更；（3）未能按期完成本项目的。

15.2.2承包人违约的责任

承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，承包人向发包人支付1万元的违约金，并追究由此带来的发包人一切损失。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除专用合同条款、通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任 。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

- 16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

- 17.2其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款  。

17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款       。

18. 争议解决

- 18.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：

（1）向 淮安仲裁委员会申请仲裁；

（2）向/人民法院起诉。

- 19.补充条款

1、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章制度，并按要求支付有关费用。

2、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

3、项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通；项目经理不可有其它在建工程在手，一经发现，发包人有权解除合同并追究由此带来的发包人的一切损失，且发包人不支付任何工程款。发包人可以随时对工程进度、质量进行检查，承包人必须积极配合。

4、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料员、水电队长要按时参加由发包主持的每周工程例会，及时落实会议精神。实体验收时承包人项目经理、技术负责人必须参加，否则不予进行验收。

5、承包人必须服从发包人和发包工程师的管理监督，工程施工所发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，且发包人及发包单位有权就此要求承包人向发包人每次支付2000元违约金，并从应付工程款中扣除。

6、承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。

7、合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清，未按规定时间拆除临时设施、清理完场地或不满足发包人要求的，由发包人组织清理，承包人承担清理费用（费用从工程款中扣除）。

8、在合同约定的期限内承包人没有完工的或已经完成但工程质量不合格并拒绝返工修复的，发包人有权单方决定收回工程，安排其他单位进场施工，因更换单位造成的一切损失由承包人承担，且承包人赔偿发包人所有经济损失。

9、在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。承包人如有违约行为的，在每次付工程款前，承包人必须用现金先向发包人交纳违约金，发包人开收款收据，如承包人不交纳违约金发包人有权拒付工程款，责任由承包人承担。

10、发包人代承包人代缴纳的所有承包人应支付费用及承包人因违约而遭受的违约金费用从当期工程款中扣除。

11、承包人在响应文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与响应文件不一致的情况，发包人有权视情况要求承包人向发包人支付违约金。

12、今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定人代表签字或盖章并加盖单位公章后生效，任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包工程师及发包人现场工程师批准并签字否则无效。

13、承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放职工工资，承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放职工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失。情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格，且发包人不支付任何工程款。

14、如承包人在规定时间内不进场，发包人有权解除合同，且发包人不支付任何工程款。

15、工程竣工验收合格后承包人应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制工程结算书，接受发包人审计部门组织的对本工程的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行发包人有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调。如果工程结算审计核减率超过10%的，审计费用全部由承包人承担；核减率在8%-10%（含10%）之间的，审计费用承包人承担80%；核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用承包人承担20%；核减率在5%及其以下的，承包人不承担审计费用，工程结算审计核减率按核减额除以送审额计算。审计费用按核减额的6%计算。承包人承担的审计费用由发包人从承包人承建工程的工程款中扣除。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：淮安市教育局、江苏省清江中学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  清江中学实验楼改造项目订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

/                  。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    /   年；

3．装修工程为/年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；

5．供热与供冷系统为 /个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止且保修期满承包人无违约行为，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当在2小时之内到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：

地  址：       地  址：

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账 号：

邮政编码：       邮政编码：

第五章 技术规范

本工程采用的技术规范：执行国家现行标准规范和现行技术工艺要求。

- 工程量清单

（另  附）

第七章   响  应  文  件  格  式

响  应  文  件

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

磋商供应商名称:

单位地址：

联系电话：

2025年   月   日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

淮安市教育局、江苏省清江中学:

关于               磋商文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。

1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、工程量清单和其他文件后我方愿以磋商报价为人民币大写       元（RMB￥     元）的磋商报价按上述磋商文件、合同条件、工程建设标准、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出        （项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理，并保证质量达到       标准,在        天内竣工并移交整个工程。

3、我方同意按照磋商文件规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件中规定的时间完成项目施工。

磋商供应商名称：（加盖公章）

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

注:请磋商供应商另准备多份（建议不少于2份）空白磋商函（加盖供应商公章），以备多轮报价用。

二、报价明细表

根据工程量清单自行报价

供应商名称:                    （公章）

地址:               邮编:

电话:               传真:

供应商或委托代理人（签字）:

职务:

日期:      年  月  日

三、技术部分

1.1施工组织设计（方案）

1.2项目管理机构配备情况

1.2.1主要施工管理人员表

| 机构 | 人员 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要施工资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 现场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理员 |  |  |  |  |
|  | 材料管理员 |  |  |  |  |
|  | 计划管理员 |  |  |  |  |
|  | 安全管理员 |  |  |  |  |
|  | 主要施工班组长 |  |  |  |  |
|  | 其它人员 |  |  |  |  |

1.2.2项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 项目经理证号 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目经理简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3技术负责人简历历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 项目负责人证号 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事施工管理年限 |  |  |  |  |
| 技术负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功 率kW | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4劳动力计划表

供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位:人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5计划开、竣工日期和施工进度表

供应商应提交初步的施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

四、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

1、磋商供应商提供下列材料之一:

（1）磋商供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第六章示范格式一）和法定代表人身份证（原件，必须提供）；

（2）磋商供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第六章示范格式二）和受托人身份证（原件，必须提供）。

2、提供营业执照（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件（提供声明函）。

4.供应商须具有电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包资质三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）五级及以上资质，并取得“安全生产许可证”；

5.供应商拟派项目负责人必须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格并取得安全生产考核合格证书（B类）且注册在供应商处（项目负责人必须是投标单位在职员工，内附投标单位为其缴纳由社保部门出具的2025年1月1日以来任意1个月或以上社会保险缴费证明）；（提供有效的证书及社保证明复印件并加盖供应商公章）

6、供应商拟派项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供有效的承诺书加盖供应商公章，格式自拟，必须提供）。

（2）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（提供有效的承诺书加盖供应商公章，格式自拟，必须提供）。

7、除项目负责人外拟派现场安全管理人员（本项目至少配备一名安全员）需具备安全员岗位培训考核合格证书。（提供有效的证件复印件加盖公章装订在标书中）

8、授权委托代理人和拟派项目负责人及现场安全管理人员必须是本单位签定劳动合同的正式员工，授权委托代理人、拟派项目负责人需提供2025年1月1日以来为其缴纳的养老保险证明。（提供授权委托人和拟派项目负责人及现场安全管理人员缴纳养老保险的证明复印件加盖供应商公章。）

9、本次项目不接受联合体供应商参加磋商；（符合即可）

10、拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动: （提供有效的承诺书加盖供应商公章，格式自拟，必须提供）

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3）磋商供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注:1、上述材料所有复印件加盖供应商公章（除承诺书外），承诺书原件装入响应文件中。上述材料所有原件成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是磋商小组对磋商供应商资质审查时，磋商供应商必须提供的资格证明文件，如磋商供应商未能提供上述资格证明文件以及磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

3、磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

- 磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖磋商供应商公章。）

六、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年    月    日

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：淮安市教育局、江苏省清江中学：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司组织的清江中学实验楼改造项目 （项目编号:）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件、其有关文件、与采购人及采购代理机构等进行协商、澄清、解释、签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

法定代表人（签字）：

年     月     日

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

- 示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市教育局、江苏省清江中学:

我方在    项目（项目编号:    ）的政府采购活动的磋商过程中，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我方具有独立承担民事责任的能力；

2、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我方满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商:       （公章）

法定代表人:（签章或签字）

日期:        年     月    日

示范格式四

承诺书

致淮安市教育局、江苏省清江中学：

我方参加贵单位组织实施的（项目编号:    ）    采购项目的政府采购活动中，做如下承诺：

1、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

2、我方不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

3、我方未被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

供应商:       （公章）

法定代表人:（签章或签字）

日期:        年     月    日

示范格式五

中小企业声明函（工程）

致淮安市教育局、江苏省清江中学：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）     的（项目名称）       采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

清江中学实验楼改造项目项目，属于建筑业；承建企业为       （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为	万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

非中小企业不需提供此函。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致 淮安市教育局、江苏省清江中学：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （公章）

法定代表人:（签章或签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

承诺书

致淮安市教育局、江苏省清江中学：

我方参加贵单位组织实施的（项目编号:    ）    采购项目的政府采购活动中，做如下承诺：

1、拟派项目负责人必须满足下列条件：项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（供应商根据自身情况自行承诺，格式自行更改）。

2、我单位拟派项目负责人无行贿犯罪行为记录。

特此承诺！

供应商:       （公章）

法定代表人:（签章或签字）

日期:        年     月    日