环宇路（水渡大道-翔宇大道（钵池山段））路面维修工程

招

标

文

件

项目编号：JSZC-320800-HASG-G2024-0001

项目名称：环宇路（水渡大道-翔宇大道（钵池山段））路面维修工程

招 标 人: 淮安市市政设施养护中心

招标代理：淮安市国联工程项目咨询管理有限公司

目   录

第一章    招标文件

一、招标公告

二、投标人须知

三、合同条款及合同格式

第二章    商务部分

一、采购需求

二、技术标准

三、投标报价说明

第三章    投标文件格式

一、投标函格式

二、法定代表人资格证明

三、授权委托书

四、本工程拟投入人员一览表

五、项目负责人简历表

六、投标人必须提交的资格证明文件

七、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

八、承诺书格式

九、项目经理无在建承诺书

十、配备人员相关证书

十一、业绩证明材料

十二、施工方案

前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 2 | 评标方式 | 综合评估法 |
| 3 | 招标人 | 名 称：淮安市市政设施养护中心 地 址：青年路1号 联系人：孙工 电 话：0517-86280532 |
| 4 | 招标代理机构 | 名 称：淮安市国联工程项目咨询管理有限公司 地 址：淮安经济技术开发区深圳路26号淮安国联集团4楼 联系人：薛工 电 话：0517-83900676 |
| 5 | 项目名称 | 环宇路（水渡大道-翔宇大道（钵池山段））路面维修工程 |
| 6 | 工程规模 | 环宇路路面维修，详见图纸及清单 |
| 7 | 建设地点 | 环宇路 |
| 8 | 建设资金 | 资金来源：财政 资金落实情况：已落实 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 标段划分 | 本项目共分一个标段 |
| 11 | 招标内容及范围 | 环宇路路面维修，详见图纸及清单 |
| 12 | 工期 | 工程开工至工程竣工（50日历天） |
| 13 | 招标控制价 | 1、本项目招标控制价为1417230.70元 ； 2、投标人投标报价不得超过此招标控制价，投标报价低于或等于此招标控制价的报价为有效报价，超出此招标控制价为无效标。 |
| 14 | 不可竞争 费用 | 投标人不得改变下列不可竞争费用： 一、现场安全、文明施工措施费： （1）基本费率：与工程量清单一致； （2）省级标化增加费：与工程量清单一致； （3）扬尘污染防治增加费：与工程量清单一致； 二、规费： 1.社会保险费：与工程量清单一致； 2.住房公积金：与工程量清单一致； 3.环境保护税：与工程量清单一致； 三、税金：与工程量清单一致； |
| 15 | 投标人资格要求 | 采用资格后审：详见“评标办法” |
| 16 | 招标文件获取 | 1、请报名人于2024年4月30日至2024年5月20日 （上午9：00-11:30，下午2：00-5：00）到采购代理机构（淮安经济技术开发区深圳路26号淮安国联集团4楼407室）购买招标文件（400元人民币/份，投标人须将足额的招标文件工本费通过公司账号打款到以下账号： 1）账户名称：淮安市国联工程项目咨询管理有限公司； 2）开户行名称：中国工商银行淮安市分行营业部； 3）银行账号：1110030109200326864，转账备注“道路维修-文件费用”，报名人一旦交纳文件费，任何情况都不退还） 报名人须携带营业执照复印件（加盖公章）、单位介绍信或法人授权委托书（法人代表签字或盖章，并加盖公章）、身份证原件及复印件（加盖公章）至代理公司购买文件；联系人：薛工，联系电话：0517-83900676，电子邮件：hasglgcxmzxglgs@163.com。 2、未购买招标文件的投标人的投标文件将被拒绝。 注:如果投标人未按要求到淮安市国联工程项目咨询管理有限公司购买文本文件并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担。 |
| 17 | 踏勘现场 | 不统一组织，自行踏勘施工现场，考察现场所发生的费用以及由于考察现场而引起的一切后果均由投标人自己承担。 |
| 18 | 澄清和答疑 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间：2024年5月9日17时30分 答疑澄清截止时间：2024年5月12日17时30分 答疑文件领取方式：现场领取纸质答疑文件或电子邮箱发送 答疑文件领取地点：同开标地点或电子邮箱发送 |
| 19 | 合同方式 | 固定单价合同 |
| 20 | 投标文件份数 | 投标人须提供投标文件3份，一正二副。 |
| 21 | 投标截止时间 | 2024年5月21日14时30分 |
| 22 | 递交投标文件地点 | 淮安经济技术开发区深圳路26号淮安国联集团A201室 |
| 23 | 开标时间、地点、人员 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：淮安经济技术开发区深圳路26号淮安国联集团A201室 参加人员：监管人员、招标人、招标代理人、投标人等。 |
| 24 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 25 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 26 | 投标费用 | 招标代理服务费：由招标人支付。 |

第一章 招标文件

环宇路（水渡大道-翔宇大道（钵池山段））路面维修工程

招标公告

环宇路（水渡大道-翔宇大道（钵池山段））路面维修工程，招标人为淮安市市政设施养护中心 ，招标代理机构为淮安市国联工程项目咨询管理有限公司，建设资金来自财政，项目已具备招标条件。现邀请符合要求的投标人参与投标。

- 1、项目名称:环宇路（水渡大道-翔宇大道（钵池山段））路面维修工程

- 2、工程概况：

（1）工程地点：淮安市环宇路；

（2）工程规模：详见清单；

（3）标段划分：本项目共分一个标段；

（4）招标内容及范围：详见清单；

（5) 工期：工程开工至工程竣工（50日历天）；

（6）招标控制价：1417230.70元

3、本次招标采用资格后审方式。

- 4、申请人应当具备的主要资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人提供在有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照；

（2）投标人资质类别和等级：市政公用工程或公路工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人的要求：市政公用工程或公路工程二级及以上注册建造师证书；并取得安全生产考核证书（B证，且在有效期内）；

（4）企业没有因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（5）企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（6）投标人未被人民法院在“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“信用江苏”、“信用淮安”等信用信息共享平台网站中列入失信被执行人；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）本项目不接受联合体投标。

注：投标人资格审查合格条件标准。

6、本工程评标办法采用：综合评分法，具体详见招标文件。

7、报名、缴费及其他注意事项：

1、请报名单位于2024年4月30日至2024年5月20日 （上午9：00-11:30，下午2：00-5：00）到代理机构（淮安经济技术开发区深圳路26号淮安国联集团4楼407室）购买招标文件（400元人民币/份，报名单位须将足额的招标文件工本费通过公司账号打款到以下账号：

1）账户名称：淮安市国联工程项目咨询管理有限公司；

2）开户行名称：中国工商银行淮安市分行营业部；

3）银行账号：1110030109200326864，转账备注“道路维修-文件费用”，报名单位一旦交纳文件费，任何情况都不退还），报名人须携带营业执照复印件（加盖公章）、单位介绍信或法人授权委托书（法人代表签字或盖章，并加盖公章）、身份证原件及复印件（加盖公章）至代理公司购买文件；

联系人：薛工，联系电话：0517-83900676。

2、未购买招标文件的投标人的投标文件将被拒绝。

注:如果投标人未按要求到淮安市国联工程项目咨询管理有限公司购买文本文件并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担。

8、投标文件递交截止时间及开标地点：

（1）投标文件递交截止时间和开标时间为2024年5月21日14时30分，开标地点：淮安经济技术开发区深圳路26号淮安国联集团A201室。

（2）逾期递交的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9、招标人及代理联系方式：

招标人：淮安市市政设施养护中心

地  址：青年路1号

联系人：孙工    电话：0517-86280532

招标代理人：淮安市国联工程项目咨询管理有限公司

地  址：淮安经济技术开发区深圳路26号淮安国联集团3楼

联系人：薛工      电话：0517-83900676

第二部分 投标人须知

注:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标项目。

2.投标人资质要求

2.1投标人必须符合招标公告中投标人资质要求。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

5.招标文件的澄清及答疑

5.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

5.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

5.3澄清文件按本章第5.2款规定发布之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

6.招标文件的修改

6.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子邮件”发给所有投标人。

6.2修改文件按本章第6.1款规定发布之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“电子邮件”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有内容均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1投标函格式

8.1.2法定代表人资格证明

8.1.3授权委托书（如有）

8.1.4拟投入人员一览表

8.1.5项目负责人简历表

8.1.6投标人必须提交的资格证明文件

8.1.7投标人认为有必要提供并说明的其它资料

8.1.8承诺书格式

9.投标报价

9.1投标人应在投标文件中的投标函上标明本合同拟提供服务的总价。任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

9.2 本项目采用固定单价合同，各投标人在投标报价时应综合考虑各方面因素报价。

9.3投标报价应以人民币为货币单位。

10.服务承诺

投标人作出的服务承诺应不低于招标文件中基本服务要求的标准。

11.投标保证金

11.1无需缴纳保证金。如文件中不一致，以本条款为准。

12.投标有效期

12.1投标有效期为90天。

12.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受招标人的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

13.投标文件份数和签署

13.1投标人应将投标文件装订成册，编制一式肆份投标文件（包括一份正本和叁份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。招标文件中要求供应商加盖供应商公章、签章的，投标文件均应符合要求，否则相关证明材料不予认可。

招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

13.2 投标文件应当对投标文件有关合同期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

四、投标文件的密封和递交

14.投标文件标记

14.1按招标文件要求。

15.投标截止日期

15.1招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

15.2招标代理机构可以按招标文件第二部分投标人须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.投标文件递交

16.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，递交投标文件。

16.2逾期未递交的投标文件，招标人不予受理。

17.投标文件的修改和撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

- 开标与评标

18.开标

18.1招标人或招标代理机构将在招标文件中规定的时间和地点组织公开开标，投标人参加开标。

19. 评标委员会

19.1 开标结束后，招标人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

19.2 评标委员会由3人及以上单数的行业专家、招标人代表组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

19.3 评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

19.4 评标委员会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

19.5评审小组负责具体的审核事务，并独立履行以下职责：

19.5.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

19.5.2可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

19.5.3推荐中标候选人名单；

19.5.4向招标单位或者有关部门报告非法干预招标工作的行为。

19.6评审小组成员应当履行下列义务：

19.6.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.6.2按照招标文件规定的评审办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

19.6.3对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

19.6.4参与评审报告的起草；

19.6.5配合相关部门的投诉处理工作；

19.6.6配合招标单位答复投标人提出的质疑。

19.7 评审内容的保密

19.7.1评标开始后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

19.7.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标单位和评审小组施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

19.7.3 评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的秘密。

20. 评标过程的保密

20.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

20.2评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

21. 评标入围及对投标文件的初审

21.1评标入围

评标入围方法。招标人应根据项目的实际情况，确定当进入评标入围环节的投标人超过20家时，招标人将选择苏建招办[2017]7号文中入围“方法三：均值入围法”确定进入评标入围环节的投标人。具体如下：

先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量×G1（G1值为10%、15%、20%）最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量×G2（G2值为 10%、15%、20%、25%、30%）最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍五入后取整，末位报价相同的均去除），G1和G2在开标时抽取；计算剩余投标人的报价平均值，取平均值以上7家和以下8家投标人进入后续评标程序。

评标入围过程中，当投标人平均值以上（或以下）的数量不足时按实际数量计取，但不因此增加平均值以下（或以上）的数量。按顺序取平均值以上的投标人时，末位报价相同的投标人均不入围；按顺序取平均值以下的投标人时，报价相同的投标人同时入围”。

注：当出现招投标当事人的质疑、投诉以及评委评审和计算存在错误情形的，评标入围结果不改变。

21.2由评标委员会对投标人的资格进行审查，若投标人资格条件不符合招标文件要求的，将作无效投标处理，取消其进入下一步详细评审资格。

21.3资格审查办法采用： 资格后审,开标后，首先由招标人依法组建的评标委员会对投标人资格条件进行审查，审查内容及合格标准见下表：

投标人资格审查合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 要求条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有独立订立合同的能力 | 提供有效的营业执照（复印件加盖公章） |
| 2 | 市政公用工程专业或公路工程施工总承包二级及以上资质 | 提供有效的资质证书（复印件加盖公章） |
| 3 | 具有有效的安全生产许可证； | 提供有效的安全生产许可证书（复印件加盖公章） |
| 4 | 项目负责人：市政公用工程或公路工程二级及以上注册建造师证书；并取得安全生产考核证书（B证，且在有效期内）； | 提供有效的注册证书和B证复印件并加盖公章 |
| 5 | ①企业没有因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的； ②企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内； ③本工程上面层选用硬质石料非回收料，石料选用玄武岩。 ④中标后所提供的沥青拌合楼厂接受招标人现场考察，并由招标人同意后方可使用； ⑤企业在为招标人以往服务过程中未发生因在安全、质量或廉洁自律方面造成不良影响而受到过采购人处罚或索赔。 | 如实提供承诺书（加盖公章） |
| 6 | 项目经理无在建工程； | 如实提供承诺书（加盖公章） |
| 7 | 投标人针对本项目须作出承诺（承诺书二）； 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 4.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 5.我公司不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。 6.我公司不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 如实提供承诺书（加盖公章） |
| 8 | 投标人未被人民法院在“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“信用江苏”、“信用淮安”等信用信息共享平台网站中列入失信被执行人 | 提供有效的网站截图并加盖公章 |
| 9 | 授权委托代理人和项目负责人必须是本单位签定劳动合同的正式员工，资格审查时需提供本单位为其缴纳由社保部门出具的2023年9月以来任意1个月的养老保险缴费证明。 | 提供劳动合同和养老保险缴费证明复印件加盖公章 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 满足即可 |
| 11 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 申请人如实提供承诺书 |

## 注：

## 1、投标文件中所有复印件须清晰、无误，否则其资料按无效文件处理；

## 2、上表中任何一项不符合要求的，都将导致资格审查不通过；

## 3、上表中任何一项如有虚假一经发现，将导致资格审查不通过，如已中标的，将取消中标人资格，对招标造成损失的依法赔偿损失，并保留追究其法律责任的权利。

21.3评标中，参加评标的任何一方不得透露与评标有关的投标人的技术资料、价格和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标委员会将通知所有参加投标的投标人。

21.4通过资格审查的投标人，评标委员会对其投标文件是否符合招标文件的要求进行详细审核。在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围、质量等；或者在实质上与招标文件不一致〔如服务的内容、服务期限明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中发包方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

21.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

21.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

21.7评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.8评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.9投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

- 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

- 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 投标人资质条件不符合国家有关规定或不满足招标文件规定的资格条件的；

- 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标设置的投标限价的；

- 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

- 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

- 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

- 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标文件关键内容模糊不清、无法辨认的。

22. 投标文件的澄清

22.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

22.2接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托代理人签署或盖章，并作为投标文件的补充部分，投标人的澄清、说明或者更正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.3 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按招标文件的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

23.评标办法

23.1 本工程采用综合评分法。

（1）评标基准价

方法一:以有效响应文件【有效响应文件是指初步评审合格的响应文件,下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价,下同）算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留）后进行平均（保留小数点后四位）;当有效响应文件4-6家时,剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均（保留小数点后四位）;当有效响应文件<4家时,则次低报价作为投标平均价A（保留小数点后四位）】。

评标基准价=A×K，K值由采购人随机抽取确定,K值的取值范围为95%、95.5%、96%。投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%的扣0.6分；每高1%的扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分（保留小数点后四位）。

方法二:以有效响应文件的评标价算术平均值为A【当有效响应文仵≥7家时,去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均（保留小数点后四位）;当有效响应文件4-6家时,剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均（保留小数点后四位）;当有效响应文件<4家时,则次低报价作为投标平均价A（保留小数点后四位）】,招标控制价为B。

评标基准价=A×K1×Ql+B×k2×Q2

Q2=1-Ql,Ql取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、95.5%、96%； K2的取值范围 96%。

- 投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%的扣0.6分；每高1%的扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分（保留小数点后二位）。

注:（1）方法一、方法二及相应的K值、K1、Q1值由招标人代表随机抽取确定，计算出评标基准价。评标小组对满足公开文件实质性要求的有效响应文件，按照招标文件规定的评审标准进行打分。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 根据评标基准价方法计算各投标人报价得分 | 70分 |
| 2 | 施工方案 | 施工方案至少应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项分值的70%，如存在重大偏差，评标小组应当以不响应处理。 （1）主要施工技术方案全面，技术措施有针对性。（3分） （2）有施工中重点和难点的处理措施，合理可行。（3分） （3）有安全文明生产控制措施，方案措施得力、切实可行。（3分） （4）有环境保护及治污减排措施,措施合理。（3分） （5）质量、安全管理组织机构，健全。（3分） （6）交通组织方案。（5分） 注：（1）施工方案中如有缺项的，该项按零分计。 （2）各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分，四舍五入，保留两位小数。 | 20分 |
| 5 | 人员配备 | 项目负责人具有省级及以上人力资源和社会保障厅或省级以上人民政府相关职能部门授权相关部门或单位颁发的工程类高级工程师职称得3分。 提供有效的职称证书复印件并加盖公章 | 5分 |
|  |  | 项目负责人具有市政公用工程或公路工程国家一级注册建造师证书得2分。 提供有效的注册证书并加盖公章 |  |
| 6 | 业绩 | 项目负责人承揽2021年 1 月 1 日以来类似城市道路沥青路面施工项目， 每提供一个得1分，本项满分2分； 企业承揽2021年 1 月 1 日以来类似城市道路沥青路面施工项目， 每提供一个得1分，本项满分3分； 注：投标人、项目负责人承担过的类似工程须提供以下材料（复印件加盖公章），缺一不可： （1）中标通知书； （2）施工合同； （3）竣工验收证明材料（竣工验收证明必须经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位盖章齐全，否则不予认可。） 注：1）直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供建设单位出具的加盖单位公章的直接发包证明，否则不予认可： 2）类似工程以施工合同为准，施工合同未描述的，以竣工验收证明为准，描述不一致的以施工合同为准，均未描述的或描述不清的不予认可。 3) 类似工程时间以竣工验收证明上的竣工验收时间为准。竣工验收证明上没有竣工验收时间的，以签字盖章中的最晚时间为准；签字盖章无时间的，以竣工时间为准；竣工验收证明上没有上述时间的不予认可。 4）中标通知书（直接发包证明）、施工合同和竣工验收证明中项目名称、建设单位名称、承包单位名称必须一致，如不一致须提供建设单位（或有关部门）出具加盖公章的相关证明，否则不予认可。 6）项目负责人业绩不是投标人承担的工程，不予计分。 7）拟派项目负责人在拟派项目负责人类似业绩中担任的职务必须是项目经理，在合同和竣工验收证明材料中必须有相应描述，否则不予认可，描述不一致的以竣工验收证明为准，并须提供建设单位（或有关部门）出具加盖公章的相关证明。 8）企业业绩与项目负责人业绩不得重复得分。 | 5分 |

说明：

①评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;

②评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评审小组根据有关法律、法规讨论决定；

③有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

- 本招标文件中的评标价指澄清、补正和修正复核计算错误的投标报价；

2) 本招标文件中的有效投标文件指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

3） 评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

23.2推荐中标候选人：

（1）评标委员会按照评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人。当有效综合得分相等时，则以报价低的优先推荐中标候选人；当有效投标报价相同时，则抽签确定中标候选人的排序。

（2）经评审，如有效投标文件不足三个：一般情况下，如评标价在招标人期望值范围内，评委亦可根据前述评标办法的规定从有效投标文件中推荐中标候选人。

（3）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告同评标委员会全体成员签字。

（4）如所有投标均被确定为无效或为废标的，招标人将依法重新组织招标。

六、定标及签约

24.1中标候选人确定后，3日内发放中标通知书。

24.2在合同签订之前，招标单位有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标单位有权取消其签约资格，并按法律、法规的规定在投标文件有效期内另行确定中标单位，或重新组织招标。

24.3投标人出现下列情况之一的，将被取消中标候选人资格：

（1）提供虚假材料或不正当手段谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人或者其他供应商恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

25. 中标通知书

25.1中标通知书由招标人发出。

25.2确定中标人

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

26.签订合同

26.1中标人必须在领取中标通知书后与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与招标人签订合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对超过部分予以赔偿。

26.3合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

- 履约保证金：

为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书后，签订合同前向招标人提交金额为成交总价1%的履约保证金。

28.其它

28.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

28.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

28.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

28.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

28.6版权

招标文件对所提供的资料及本工程的科研成果拥有版权，未经招标人许可，投标人不得复制或出版。

28.7其它条款

本招标文件未尽事宜按现行招投标规定办理。

第三部分  合同条款及合同格式

甲方 ：                    （以下简称甲方）

乙方 ：                    （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  合同条件

下列文件构成本合同的组成部分

1、本合同协议书。

2、有关政府工作会议精神及文件。

3、标准、规范及有关技术文件。

4、甲方确认的图纸或相关书面资料。

5、工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第二条　工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：环宇路

3、建设内容：见招标清单和图纸，但不限于此内容，实际施工内容甲方制定为准。

第三条  合同工期

开工日期：  年  月   日（具体开工日期以开工报告为准）

竣工日期：  年  月   日

合同工期总日历天数： 日历天。

第四条　质量标准

工程质量标准：符合图纸及符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1－2008）验收标准，达到  合格  标准。

第五条　合同形式及价款

1、合同形式：本合同采用  固定综合单价  形式；

2、合同价款（大写）：人民币                         （￥ ：          元），按实际发生的经三方确认并验收合格的工程量计算。

第六条  甲方权利和义务

1、甲方委派现场代表        ，对建设工程项目进行全面监督、检查，及时协助乙方进行必要的现场协调（包括乙方工程与其他施工单位之间的配合工作），以保证乙方施工顺利进行。

2、提供必要的施工条件。

3、甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目负责人，乙方项目负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

4、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

5、组织设计单位、乙方、监理及其它相关施工单位进行图纸会审和设计交底工作。

6、按合同约定向乙方支付工程款。

第七条　乙方权利和义务

1、乙方委派项目负责人        （注册证书号：   联系电话：   电子信箱：   通信地址：   ）全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、扬尘防治、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的乙方应做的工作；对于项目负责人在施工质量、安全等方面的职责和权利，乙方不得违法违规加以剥夺和限制。该项目负责人须持有与本工程项目相适应的资格证书，未经甲方同意不得擅自更换现场负责人，如变更事先必须经甲方书面同意。若违背上述条款视为乙方违约，其履约保证金不予返还，甲方有权单方解除合同并追究由此给甲方带来的一切损失。

2、乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由项目负责人签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

3、严格按照设计文件及国家标准、规范和地方相关规定及要求等施工，强化内部监督管理机制，有关施工方案、施工总进度计划、材料供应计划等，须在施工前报送甲方备案。

4、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。

5、已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复，工期不予顺延。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。

6、做好施工现场地下管线和邻近建设物、构筑物等的保护工作，否则承担相应的修复或经济赔偿责任。

7、乙方应妥善处理好与其他在建专业施工队伍的关系。

8、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方代表。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。乙方须重新提供设计方案报甲方确认。

9、保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。保证施工现场清洁、文明，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

10、乙方在施工过程中应做好对成品或半成品的保护工作，如在施工过程中造成损坏的，乙方应承担相应的赔偿责任，甲方有权在工程结算款中扣除。

11、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

12、甲方不提供水源、电源，有关现场施工用水、用电费用由乙方自行承担，费用含在报价中。

13、乙方应编制施工交通组织方案并办理交警部门审批手续，方案应根据现场情况及交通管理部门要求，采取适合的交通导流、临时封路等交通安全管理措施，并安排专人进行现场交通安全管理，所产生的一切费用由乙方承担。

第八条  进度计划

1、进度计划：乙方应在中标通知书发出后5日内签订合同，在合同签订后5天内向监理人及甲方代表提交施工组织设计，有关施工方案、施工总进度计划、材料供应计划等应满足项目总工期要求，同时应接受监理人及甲方代表的检查与监督。监理人应在计划开工日期3天前向乙方发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。如因乙方原因致使无法正常开工，视乙方违约情况，甲方有权对乙方索赔不少于人民币1000元/天的违约金，同时乙方还应赔偿给甲方造成的全部经济损失。当工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行，费用不做调整。

2、特殊情况下，乙方必须按照甲方的要求赶工期,乙方不得因此提出费用索赔。

3、暂停施工

（1）甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

（2）甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。

（3）暂停施工如非乙方原因，由甲方承担有关的支出，相应顺延工期；停工责任在乙方的，所产生的一切费用由乙方自行承担，工期不予顺延。

４、因不可抗力的因素而影响本合同执行时，甲乙双方可协商解决。

第九条  工程质量

一、质量等级评定

1、施工质量应达到图纸及《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1－2008）验收标准，混凝土板的厚度误差控制在-5mm或+5mm范围内，沥青摊铺厚度误差控制在-5mm或+10mm范围内。因乙方原因达不到约定合格条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。

2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。

二、检查和返工

1、乙方应按相应的建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经济支出，由甲方承担，工期相应顺延。

2、检查检验应执行建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行。如影响正常施工，除经检查检验为质量不合格外，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

三、隐蔽工程和中间验收

1、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表及监理验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表及监理在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

上道工序未经验收，不得进入下道工序。

2、工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。

3、无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

四、重新检验

无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

五、竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按建设施工及验收技术规范等规定向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后，甲方及时组织验收。

3、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

4、因特殊原因，甲方要求甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

6、按基本建设项目档案资料管理的有关规定，乙方在竣工验收合格后45天内，将竣工图等完整竣工资料移交甲方。

第十条  材料设备供应

1、乙方执行建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定，严格按图施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应及时向甲方提出变更设计申请，按有关规定程序完善设计变更手续及资料。

2、乙方材料进场前，须通过甲方委托的第三方检测机构检测，检测合格后方可使用。

3、乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按甲方代表或监理要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4、乙方应做好材料的检验、清点和保管工作，采购的材料设备在使用前，应按规范要求进行检验或试验，未经检验或试验不得使用。

5、无论甲方是否到场验收，验收后发现材料、设备不符合设计和规范要求，乙方应重新采购符合要求的材料设备，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。

6、根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用，由乙方承担发生的费用。

7、根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用，由乙方承担发生的费用。

8、乙方提供的沥青拌合厂必须经过甲方同意。

9、乙方所提供的主材及拌合楼厂家生产的沥青料须经过甲方同意后方可用于本工程。

第十一条　设计变更

1、乙方执行建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定，严格按图施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应及时向甲方提出变更设计申请，按有关规定程序完善设计变更手续及资料。

2、因甲方变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

第十二条  合同价款与支付

1、竣工结算审计时，工程量按实计取，全费用综合单价不予调整。如已标价工程量清单中无适用或类似子目单价时，由乙方呈报价格，并经监理与甲方现场审核，最终由审计单位按投标书的材料、机械、人工价格、投标让利费率及有关费率计算审定。

3、工程款支付办法：

关于付款周期的约定：

（1）项目施工按进度支付已完成合同内合格工程量价款的80%；

（2）工程竣工验收合格并审计单位审核后,付至审定价的97%；

（3）余款3%作为质保金，缺陷责任期二年（自实际竣工验收合格之日起算），待缺陷责任期满无质量问题一次性付清。

注：以上付款均不计利息；乙方在收取工程款（进度款）时须向甲方提供本工程所在地税务机关认可的等额工程款（进度款）增值税专用发票，且必须由项目经理与相关财务人员共同办理工程付款手续，否则甲方有权拒绝付款；因乙方票据提供不及时，或不符合甲方拨付审批程序，以及不符合甲方及工程所在地税务机关相关要求，而导致工程款（进度款）不能支付的责任由乙方承担。

4、工程量核实：

每一道工序完成后，依据设计图纸（含设计变更），经甲方代表、监理、乙方共同现场验收签证。

5、累计变更价款，在工程施工期间不予支付，待工程验收合格且审计后予以支付。

6、为避免乙方虚报送审项目工程造价给甲方带来损失，当乙方在竣工结算时送审项目工程造价核减率超过5%的部分其审核费用由乙方承担，按甲方与审核单位签订的审核费用标准支付，送审项目工程造价核减率在5%（含5%）以内的部分由甲方负担审核费用；如乙方拒付，甲方有权按两倍费用代扣代付。

第十三条　质量保修与承发包安全管理协议

质量保修：见附件1。

承发包安全管理协议：见附件2。

第十四条　争议、违约

一、争议

1、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解排解。不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的，可向工程项目所在地的人民法院起诉。

2、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

（1）合同确已无法履行；

（2）双方协议停止施工；

（3）调解要求停止施工，且为双方接受；

（4）仲裁机关要求停止施工；

（5）法院要求停止施工。

二、违约

1、乙方不得擅自将其承包工程的任何部分进行分包或转包，对确需分包的特殊专业工程，须书面报请业主审查批准。一旦发现乙方非法分包或转包，甲方有权单方面解除合同，同时乙方还应赔偿给甲方造成的全部经济损失。

2、乙方擅自中途更换工程项目负责人或乙方项目负责人不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

3、项目现场负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发现一次由乙方支付违约金人民币200元；一个月内发现三次的，甲方有权向乙方索赔不少于人民币1000元的违约金，并且甲方有权要求乙方更换项目现场负责人，由此更换项目现场负责人造成的一切损失由乙方承担，在更换其他项目现场负责人进场施工之前，甲方有权向乙方索赔每天不少于人民币200元的违约金；更换的项目现场负责人资历、能力、条件、业绩、信誉等必须不低于原岗位项目现场负责人并且必须得到甲方的批准；项目现场负责人必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与甲方代表和监理工程师联系；若发生甲方代表或监理工程师与项目现场负责人联系不上情况的，甲方或监理人可以要求乙方每次缴纳不少于人民币200元的违约金。

4、乙方擅自更换现场负责人的违约责任：乙方擅自更换现场负责人的，甲方有权解除本合同，乙方再向甲方支付不少于人民币2000元的违约金，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由乙方承担，在甲方更换其他单位进场施工之前，甲方有权向乙方索赔每天不少于人民币500元的违约金，同时乙方还应赔偿给甲方因此造成的全部经济损失。

5、乙方无正当理由拒绝更换现场负责人的违约责任：甲方有权解除本合同，乙方再向甲方支付不少于人民币2000元的违约金，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由乙方承担，在甲方更换其他单位进场施工之前，甲方有权向乙方索赔每天不少于人民币500元的违约金，同时乙方还应赔偿给甲方因此造成的全部经济损失。

6、乙方专职安全员擅自离开施工现场的违约责任：发现一次由乙方支付违约金人民币100元；一个月内发现三次的甲方有权向乙方索赔不少于人民币500元的违约金，并且甲方有权要求乙方更换该专职安全员，由此更换人员造成的一切损失由乙方承担，在更换其他人员进场施工之前，甲方有权向乙方索赔每天不少于人民币100元的违约金；如施工现场专职安全员在岗率不足50%的，乙方应予以撤换，甲方有权向乙方每人次索赔不少于人民币500元的违约金。更换的人员资历、能力、条件、业绩、信誉等必须不低于原岗位人员并且必须得到甲方的批准。

7、乙方擅自更换专职安全员的违约责任：甲方有权要求乙方停工整顿，并有权向乙方索赔每人次不少于人民币500元的违约金；停工期间造成的工期延误损失由乙方承担。

8、乙方无正当理由拒绝撤换专职安全员的违约责任：甲方有权要求乙方停工整顿，并有权向乙方索赔每人次不少于人民币500元的违约金；停工期间造成的工期延误损失由乙方承担。

9、乙方在施工中发生安全生产、文明施工、扬尘管控等问题，被有关主管部门检查通报或甲方多次通报的，甲方有权单方面解除合同，同时乙方还应赔偿给甲方造成的全部经济损失。

10、乙方违反投标文件中沥青砼料生产场地、原材料等承诺，甲方有权单方面解除合同，同时乙方还应赔偿给甲方造成的全部经济损失。

11、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

12、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

13、由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，甲方将按2000元对乙方进行扣罚。

14、应严格执行材料报验、工序报验制度，如有违反，乙方应无条件负责剥离、返工，直至验收合格，且甲方按每次1000元收取乙方违约金。

15、乙方应服从甲方和监理的指令等管理要求，对不服从管理的行为，甲方按每次1000元收取乙方违约金。

16、因乙方原因致使合同未签订、未及时提交施工组织设计、未及时正常开工的，视乙方违约情况，甲方有权对乙方索赔不少于人民币2000元/天的违约金，甲方有权单方面解除合同，同时乙方还应赔偿给甲方造成的全部经济损失。

17、清单工程量为暂估量，甲方可根据现场实际情况调整，乙方若因采用不平衡报价而拒不配合，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，同时乙方还应赔偿给甲方造成的全部经济损失；

18、乙方竣工验收合格后28日内未按时报送竣工结算，甲方有权按每天2000元收取乙方违约金。

19、审计单位出具审核报告时，如果核减金额超出送审金额的5%，超出部分审计费用由乙方承担。

20、农民工工资：乙方应严格履行合同，及时支付农民工工资，如发生因拖欠、克扣工资导致农民工上访或扰乱社会秩序的，乙方负一切责任。

21、除非合同解除或终止，违约方承担违约责任仍应继续履行合同。

22、因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。

23、除上述条款，乙方违反国家、省、市、主管部门出台的相关规定、本合同（含附件）及甲方内部管理制度、交底要求，除承担相应的责任外，甲方有权是视情节严重情况处以1000-5000元的处罚。

24、本项目所涉及乙方向甲方缴纳的所有违约金均需缴纳至甲方指定账户。

第十五条　安全文明施工

1、乙方应负责施工现场的安全及施工现场第三方人身安全并承担责任及费用，安全防护费用包含在报价中。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

3、发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理，其费用由事故责任方承担。

4、按江苏省及淮安市有关标准化施工现场要求管理，保证工完料尽、场地平整清洁，交工前清理现场达到甲方的要求，并符合甲方和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；乙方须严格按投标文件中文明措施项目落实，因乙方违反规定造成的损失和罚款由乙方负责。

5、乙方的所有机械及设备应有序停放，相应安全围护费用已包含在报价中，不另增加。

6、乙方应保持道路畅通整洁，现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境；如污染城市道路和排水管网，一切责任由乙方负责。

7、建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照淮安市城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运，符合城市垃圾弃置等相关管理要求，不得影响施工道路与城市环境。

8、临时搭建须经甲方书面批准，且应整齐美观。

9、沥青混合料摊铺施工过程中，余料、废料不得随意倾倒，掉落在排水沟、雨水口、检查井等的沥青混合料应及时清理，附属构筑物受污染的应清洗。

10、沥青路面施工时，雨水口应妥善保护，检查井应设置警示标志或路障等防止损坏，确保施工安全。

11、铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严禁在沥青层上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆等。

12、施工过程中不得污染或损坏现有的地下管网、景观绿化、道路、道板、场地及其它设施等，如污染或损坏必须不低于原标准及时修复，费用包含在签约合同价（投标总价）中不另行计取；如低于原标准或未能及时修复的，甲方有权安排其他人处理修复，所发生的费用按现行计价办法两倍计算，由乙方承担并从当期工程款中扣除。

13、乙方须严格按照建筑工地扬尘防治标准（DGJ/J203-2016）等国家、江苏省、淮安市有关文件规定、大气污染防治（扬尘整治）目标责任状（详见合同附件）执行，成立扬尘治理机构，施工现场封闭围挡，易产生扬尘的物料在现场存放及运输中要覆盖，施工场地定期洒水降尘，“防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。乙方须加强工程施工车辆的管理并有具体有效的防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，乙方自行解决、费用自负。如乙方扬尘治理工作不力，除按照国家、江苏省相关法律法规予以处罚外，还将按淮安市住房和城乡建设局等相关部门的有关规定进行处罚。

14、使用的机械设备需严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》等有关规定要求，不得使用高排放施工机械。

15、现场围挡满足安全文明施工要求、图纸要求，本项费用在投标报价中综合考虑，不单列项。

注：上述相关费用由乙方在投标报价措施费中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用甲方不予补偿。

第十六条　地下障碍和文物

乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物，应在4小时内通知甲方代表，报告有关管理部门并采取有效的保护措施。甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采取的保护措施给予批准或提出处理意见。甲方应承担保护措施的费用，延误的工期相应顺延。

第十七条  履约保证金

为保证合同的顺利执行，乙方必须在领取成交通知书之前，向甲方提交金额为成交总价1%的履约保证金，可采用现金或银行保函，工程竣工验收合格后退还履约保证金并按银行同期存款利率支付利息。

第十八条  保险

1、乙方应为本项目办理安全责任险，对其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。同时乙方应为其施工设备等办理财产保险。

2、乙方必须在工程开工前10天内向甲方代表、监理工程师提供安全生产责任险、工伤保险等各种保险的生效证明（保险单等）。

第十九条  其  它

1、本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方各执贰份。

3、合同生效后，如甲、乙双方对合同有修改或补充，应以书面形式签订，并作为主合同不可分割的一部分，与主合同有同等法律效力。

4、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲    方：（公章）                   乙    方：（公章）

法定代表人                           法人代表

或授权委托人：                       或授权委托人：

联 系 人：                           联 系 人：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签订日期：                           签订日期：

附件1：

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市道路管理条例》，经协商一致就       （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  按施工合同、施工图纸、工程变更签证、乙方施工的所有工程内容   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．城市道路工程为    2    年；

3．其他项目保修期限约定如下：    工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的或产生坑塘、裂缝拱起等缺陷，在质量保修期内，乙方应负责维修并承担鉴定、维修费用及由此给甲方和相关受害者造成的一切损失，同时负责做好甲方和相关受害者的协调、赔偿工作 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   2   年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修，有安全隐患的立即维护并维修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，相关费用从质保金中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

5. 甲方组织的竣工验收并由相关部门共同签署的《竣工验收核定证书》和相关移交文件只作为乙方将项目交付给养护部门纳入正常养护和竣工结算审核依据，并不解除乙方质量缺陷责任。

五、保修费用

1、保修费用：本工程约定的工程质量保证金为结算总价款的  3  %，缺陷责任期内工程如无质量缺陷或虽有轻微质量缺陷但已按相关规定处理完善且经甲方验收合格的，缺陷责任期满一次性付清质量保证金。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 属于保修范围、内容的项目，甲方可视情况要求乙方在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，乙方不在二十四小时内派人保修的，甲方可以直接委托他人修缮，修缮费用按《江苏省市政设施养护维修定额（修订）》及相关勘误或相关现行江苏省计价表的两倍计算从乙方的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。在缺陷责任期结束前，须由总监、乙方项目经理和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和甲方  。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：                 乙方（公章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

年     月      日                   年       月       日

附件2：

建设工程廉政责任书

甲方（全称）：

乙方（全称）

在                                （工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，甲方乙方各执一份，具有同等效力。

甲方（公章）：                   乙方（公章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

年      月     日                  年      月      日

- 附件3：

建设工程承发包安全管理协议

甲方：                            （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称：

工程地址：

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

8、施工期间，乙方指派        （证号：      ）同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派          同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁负责施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。

20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                 法定代表人（签章）：

代      表（签字）                   代     表（签字）

年   月   日　　　　　                年   月   日

- 附件4：

安全施工与文明现场协议书

甲方（全称）：                         （以下简称甲方）

乙方（全称）：                         （以下简称乙方）

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条列及实施细则。内容须包括以下方面；

2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2.2对职工进行安全文明教育；

2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；

2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；

2.6做好爱民便民及其他工作；

2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；

2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约索赔交至甲方指定账户，具体如下：

1、违章作业每发生一次罚款500-1000元人民币。

2、违章作业造成一定后果的，每发生一次罚款10000元人民币，并承担所产生的一切经济损失和人身伤害赔偿及相应的法律责任。

六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

（或委托代表人）：                  （或委托代表人）：

经办人：                            经办人：

年   月   日　　　　　              年   月   日

- 附件5：

大气污染防治（扬尘整治）目标责任状

甲方：  淮安市市政设施养护中心  （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻落实《大气污染防治法》、江苏省工程建设标准《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《淮安市大气污染防治行动计划实施方案》（淮政发〔2014〕25号）等法律法规和有关文件精神，为采取切实措施有效控制建筑施工扬尘污染问题，确保安全文明施工，将大气污染防治（扬尘整治）落到实处，根据国家、省、市有关法规文件，双方在签订建设工程施工合同的同时，签订本责任状。

乙方施工期间必须严格执行大气扬尘管控各项规定，严格执行6个100%（施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），严格按以下八条要求施工：

一、防治方案：工程项目部在工程开工前应编制扬尘防治专项方案、扬尘预警响应预案，建立扬尘防治技术逐级交底制度、扬尘防治检查制度、扬尘防治教育培训制度，并经总监签字、监理单位盖章确认，施工期间将方案公布于工地醒目位置，安排专职人员负责方案落实。

二、图牌公示：建筑工地入口处应设置扬尘防治制度及渣土运输公示牌等。建筑工地应设置扬尘防治设施平面布置图。施工现场有整齐明显的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保护牌、安全生产牌、文明施工牌、工程总平面图。

三、施工围挡：施工现场根据工程实际情况严格围挡，围挡必须做到坚固、整洁、美观；严禁使用广告牌代替施工围挡；应适时检查围挡的稳定、完好和清洁情况，发现问题及时处理。出入口设置应适用，并保证道路畅通。

四、物料堆放：施工场内堆放的水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，严密遮盖或存放库内、池内；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施；运输过程中易产生扬尘的松散物料应采用覆盖方式运输，严禁抛撒滴漏。

五、禁泥上路：进出工地车辆禁止带泥上路，建筑工地主出入口处应设置成套定型化自动冲洗设施，场地特别狭小不具备安装条件的建筑工地应配备高压水枪进行冲洗。安排保洁人员及时清理等除泥措施。

六、裸土覆盖：建筑工地内裸露场地、土堆、基坑开挖等可采用扬尘防治网覆盖、植被种植或固化剂喷洒等防尘措施，工程项目部应指派专人负责建筑工地道路、裸土覆盖区域等易产生扬尘部位的定期保洁、洒水，并做好记录。

七、垃圾清运：施工现场垃圾及时清运，对不能按进完成清运的建筑垃圾，采取遮盖等防尘措施，禁止现场焚烧垃圾；排水管道清疏淤泥泥浆、淤泥密闭运输不抛洒滴漏。建筑垃圾装车运输作业时，应采取扬尘防治措施，装载高度不得超过车厢板，上部厢盖密封到位，车厢栏板锁紧装置可靠有效。

八、湿法施工：使用风镐等机械挖掘地面或者清扫施工现场时，应向地面洒水；切割道路路面、材料应带水作业。

九、建筑工地应配备小型洒水车、移动式降尘喷头，宜采用风动式喷雾降尘器、高压清洗车等降尘设备。施工应采用渐进式分段施工作业，减少土石方裸露面积和裸露时间；应缩短开挖时间，做到工完、料尽、场地清。灰土过筛应采取避风措施，减少对周边道路和环境的影响。施工场地内应对施工道路定期洒水保持路面湿润。工程车辆、运输车辆应限速行驶。

未尽事宜按国家、省、市有关法律法规和文件执行，如乙方扬尘整治措施不力，将实行红黄牌警示，情节严重的，将限制在我市建设工程交易市场参与投标报名资格，同时甲方有权要求乙方承担每次不少于2000元人民币的违约金，该违约金将直接从工程结算价款中扣除。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

（或委托代表人）：                  （或委托代表人）：

经办人：                             经办人：

年   月   日　　　　　              年   月   日

第二章   商务部分

一、采购需求

1、工程内容：环宇路路面维修；

2、清单工程量为暂估量，招标人可根据现场实际情况调整，按实结算；

3、本工程上面层选用硬质石料非回收料，石料选用玄武岩。

4、本工程相关交通管制、导流、临时封路、围挡等交通安全管理措施及配备的交通管理人员等一切费用包含在投标报价中，不单列项，由投标人自行考虑。

5、中标后所投标人提供的沥青拌合厂必须经过招标人同意。

6、本工程中由投标人所提供的主材及拌合楼厂家生产的沥青料须经过招标人同意后方可用于本工程。

7、现场围挡需实施封闭围挡，施工围挡、喷淋等安全文明施工措施应满足《淮安市建设工地扬尘防治标准化图集（2023版）》及有关建设工程扬尘治理适用性指导文件及图纸要求。

二、技术标准

本项目质量要求必须满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）等国家相关规范与技术标准及相关图纸。

三、投标报价说明

1、本工程采用固定综合单价形式，报价中包含人、材、机、管理费、利润、安全文明施工费、各种措施费、安全围挡费、交通疏导配合费、规费、税金等一切费用。

2、施工围挡、喷淋等安全文明施工措施应满足《淮安市建设工地扬尘防治标准化图集（2023版）》及有关建设工程扬尘治理适用性指导文件要求，请投标人综合考虑，固定总价，后期不做调整。

第三章   投标文件格式

项目

投 标 文 件

招 标 人:

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:（签字或印章）

年  月  日

一、 投标函（格式）

（招标人）    :

关于环宇路（水渡大道-翔宇大道（钵池山段））路面维修工程项目（项目编号:JSZC-320800-HASG-G2024-0001）招标文件，同时，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表         （投标人单位名称）           （投标人名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方报价为     大写    小写。

2、工期      天。

3、项目负责人       （注册证号：）。

4、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5、我们同意按照招标文件规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，视为放弃投标。

6、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间付，否则视为违约。

9、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（公章）：

地址：              邮编:

电话：              传真:

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：

二、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系  （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

日期：     年月日

三、  授权委托书

本人 （姓名） 系 （投标人单位名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） （身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）        投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

代理人：                   性别：                 年龄：

代理人单位：               部门：                 职务：

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或印章）

日期：        年月日

四、工程量清单报价表格式

总   报   价

采购人:

工程名称:

总报价（小写）:

（大写）:

供应商:                    （签章）

法定代表人或其授权委托人:         （签字）

编制时间:     年    月    日

2.1报价总说明

2.2 报价汇总表

工程名称:                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

2.3 单项工程报价汇总表

工程名称:                                                  第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注:本表适用于单项工程报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

2.4单位工程报价汇总表

工程名称:                     标段:                        第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中:暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注:本表适用于单位工程报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.5分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:                     标段:                         第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”。

2.6综合单价分析表

工程名称:                   标段:                            第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 利润 |
| 人工单价 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价（元） |  |  | 暂估 合价（元） |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |

注:1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2.7总价措施项目清单和计价表

工程名称:                     标段:                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.“计算基础”中安全文明施工费可为:“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2、按施工方案计算的措施费，若无“计价基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

2.8其他项目清单与计价汇总表

工程名称:                     标段:                       第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

2.9 暂列金额明细表

工程名称:                     标段:                      第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注:此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，供应商应将上述暂列金额计入招标总价中。

2.10 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:                     标段:                           第  页 共  页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |

注:此表由采购人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，供应商应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2.11专业工程暂估价及结算价表

工程名称:                     标段:                          第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注:此表“暂估金额由采购人填写。供应商应将“暂估金额”计入招标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

2.12 计日工表

工程名称:                     标段:                        第  页 共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际 数量 | 综合单价（元） | 合 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 机 械 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注:此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制招标控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；单价由供应商自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

2.13 总承包服务费计价表

工程名称:                     标段:                       第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务 内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲方供应材料 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注:此表项目名称、服务内容由采购人填写。编制控制价时，费率及金额由采购人按有关计价规定确定；费率及金额由供应商自主报价，计入招标总价中。

2.14 规费、税金项目计价表

工程名称:                   标段:                          第   页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 |  |  |  |  |
|  | 失业保险费 |  |  |  |  |
|  | 医疗保险费 |  |  |  |  |
|  | 工伤保险费 |  |  |  |  |
|  | 生育保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规费不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

2.16 甲方供应材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:此表有采购人填写，供应商在报价、确认总承包服务费时参考。

2.17乙方提供主要材料和工程设备一览表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数（%） | 基准单价（元） | 招标单价（元） | 发乙方确认单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（适用于造价信息差额调整法）

注: 1、此表由采购人填写“单价”栏的内容，供应商自主确定单价。

2、采购人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

五、本工程拟投入人员一览表

（格式）

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟投入本项目的人员，在项目实施过程中未经招标人同意不得擅自调整。

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年     月    日

六、投标人必须提交的资格证明文件

（格式由投标人自定）

1、营业执照

2、资质证书

3、安全审查许可证

4、项目负责人证书

5、信用信息截图

6、项目负责人和委托代理人社保证明材料

七、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定）

友情提醒：

投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，按规定处理。

八、承诺书一  （可修改）

（招标人名称）：

我方在               （项目名称）（以下简称“本工程”）的投标过程中，做如下承诺：

一、企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

二、企业没有因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

三、本工程上面层选用硬质石料非回收料，石料选用玄武岩。

四、中标后所提供的沥青拌合楼厂接受招标人现场考察，并由招标人同意后方可使用。

五、企业在为招标人以往服务过程中未发生因在安全、质量或廉洁自律方面造成不良影响而受到过采购人处罚或索赔；

六、......

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年        月        日

注：1.本表为基本格式，各投标人可增加不得删减，应认真填写，并且加盖企业公章、法定代表人或委托代理人（签字）。

承诺书（二）

（招标人名称）：

我方在               （项目名称）（以下简称“本工程”）的投标过程中，做出如下承诺:

1、我公司具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我公司不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

7、我公司不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

8、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人:             (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字:

日期:        年      月    日

注：1.本表为基本格式，各投标人不得修改，应认真填写，并且加盖企业公章、法定代表人或委托代理人（签字）。

九、项目经理无在建承诺书

（格式由投标人自定）

十、配备人员相关证书

（格式由投标人自定）

十一、业绩证明材料

（格式由投标人自定）

十二、施工方案

（格式由投标人自定）

友情提醒：

投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，按规定处理。