“全流程不见面交易”    竞争性磋商文件

项目编号：HAZC-2023050132-XY

项 目 名 称：盱眙经济开发区迈捷科泰东侧道路建设工程

采   购  人：江苏盱眙经济开发区管理委员会

- 采购代理机构：江苏万源工程咨询有限公司

- 2023年5月23日

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏盱眙经济开发区管理委员会 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏万源工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目编号 | HAZC-2023050132-XY |
| 4 | 磋商内容 | 新建迈捷科泰厂区东侧混凝土道路约336米，详见清单 |
| 5 | 采购预算价 | 87.1万元 |
| 6 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 7 | 磋商保证金 | 0元 |
| 8 | 履约保证金 | 成交总价的1%。 |
| 9 | 采购文件获取 | 投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://222.184.89.82:8000/TPBidder/login.aspx?Type=3），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件 |
| 10 | 响应文件份数 | 上传电子响应文件一份到指定网站， 中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，投标单位在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。（注：如磋商过程中有多次报价，也需要一并装订） |
| 11 | 磋商时间 | 2023年6月5日9时00分（北京时间） |
| 12 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 代理服务费 | 本次项目收费标准参照江苏省招标投标协会制订的《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）文件打折收取人民币6500元，由成交供应商领取中标通知书时缴纳。 |
| 15 | 成交通知书 | 中标结果公告发布后在网上打印电子中标通知书 |
| 16 | 不见面开标 | 本项目采用“全流程不见面交易采购”注意事项： 本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明如下: 特别提醒：开标前未进行签到的投标供应商，将无法对其响应文件进行解密，系统内其已递交的响应文件将被退回，请各投标供应商及时进行签到。1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。 2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 3、本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请投标供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。 4、本项目响应文件的编制使用“新点响应文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标供应商响应文件的编制和上传，应按照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件，其后果由投标供应商自负。投标供应商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。 5、“全流程不见面交易”活动当日，投标供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅观看项目的活动组织。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。 6、电子响应文件上传截止时间前，采购代理机构提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅，播放测试音频，各投标供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未规定时间内进入虚拟开标大厅并完成CA登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 7、电子响应文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标供应商名单，系统中供应商承诺签章时间5分钟，未在规定时间内进行供应商承诺签章的，采购人或代理单位拒绝接受其响应文件。然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，投标供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“淮安市政府采购项目全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若投标供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成响应标文件的锁来解密响应文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。 8、活动全过程中，各投标供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法人代表，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标供应商配置相关软硬件设施，具体包括: （1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。 （2）硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。 （3）为保证交互效果，要求投标供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。 10、本项目的报价以供应商最终上传的电子响应文件中的报价为准。 11、投标供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，新点软件技术支持：4009980000。网上操作如遇技术问题，电话：0517-80996058、手机:18962289236；QQ：3260927750。 12、本项目采用磋商，开标结束请合格供应商耐心等待二次或二次以上报价，若无法联系上供应商或供应商因为网络等原因未能二次报价的一切后果由供应商负责。 |

- 盱眙经济开发区迈捷科泰东侧道路建设工程磋商公告

江苏万源工程咨询有限公司受江苏盱眙经济开发区管理委员会的委托，就该单位的盱眙经济开发区迈捷科泰东侧道路建设工程进行竞争性磋商，现邀请符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

盱眙经济开发区迈捷科泰东侧道路建设工程的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网登录会员系统，http://222.184.31.247/办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息获取磋商文件，并于2023年6月5日9 时00分（北京时间）前提交响应文件。

注：供应商须持续关注本项目在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

一、基本情况

## 项目编号：HAZC-2023050132-XY

## 项目名称：盱眙经济开发区迈捷科泰东侧道路建设工程

## 采购方式：竞争性磋商

## 预算金额：87.1万元

## 最高限价：87.1万元

## 采购内容：新建迈捷科泰厂区东侧混凝土道路约336米，详见清单。

## 合同履行期限：采购人书面通知进场之日起45个日历天。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第2.1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

2.1本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

| 序号 | 资质内容 |  | 提交形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （2选1） | （1） | 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） | 上传至电子标书 |
|  |  | 法定代表人身份证 | 上传至电子标书 |
|  | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 上传至电子标书 |
|  |  | 受托人身份证 | 上传至电子标书 |
| 2 | 营业执照 |  | 扫描件上传至电子标书 |
| 3 | 供应商具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有安全生产许可证。 |  | 扫描件上传至电子标书 |
| 4 | 项目经理须具有二级及以上注册建造师证书（市政公用工程专业）,并且取得有效的安全生产考核合格证书（B类） 提供项目经理与投标单位签订的有效劳动合同。 |  | 扫描件上传至电子标书 |
| 5 | 财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金情况正常，提供承诺书，（格式按照示范格式三要求） |  | 上传至电子标书 |
| 6 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函 |  | 上传至电子标书 |
| 7 | 供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 由采购人组织磋商小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。 |  |  |

说明：本次磋商采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织评委会将对磋商供应商的资格进行审查，若发现磋商供应商的资格条件不符合磋商文件要求，可随时取消其磋商或成交资格。

## 三、获取采购文件

时间：2023年5月23日至2023年5月30日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：淮安市公共资源交易网

方式：供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统，办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载采购文件。

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年6月5日9时00分（北京时间）。

地点:淮安市公共资源交易中心盱眙分中心不见面开标室，本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”，磋商供应商无需到达现场。

注：磋商供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由磋商供应商自行承担。

五、开启

时间：2023年6月5日9时00分（北京时间）。

地点：全流程不见面交易-不见面交易大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体:淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易电子服务平台、江苏省财政部门指定的媒体

## 七、其他补充事宜

（一）履约保证金:中标供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。

(二）本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请磋商供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由磋商供应商自负。详见前附表不见面开标中“全流程不见面交易采购”注意事项。

(三)为保障开评标期间各分中心开评标问题的处理的及时性，请开标评期间的问题拨打电话：0517-80996058，手机：18962289236。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏盱眙经济开发区管理委员会

地    址：盱眙县企业服务大厦14楼

联系方式：汪永海  18852376066

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万源工程咨询有限公司

地　　址：盱眙县龙山路7号

联系方式：王莉 0517-88220090

3.项目联系方式

项目联系人：汪永海

电　　 话：18852376066

江苏盱眙经济开发区管理委员会

2023年5月23日

第二篇  供应商须知

一、总    则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

- 合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一篇磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本项目的代理费及评审费由中标单位支付。

4.法律适用

4.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1磋商文件包括：

第一篇  竞争性磋商邀请函

第二篇  供应商须知

第三篇  磋商项目需求

第四篇  合同条款及前附表

第五篇  响应文件格式

6.2磋商供应商被视为充分熟悉本磋商采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3磋商供应商必须认真阅读磋商文件的所有条款、文件及表格格式。

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在法律规定的时间内按磋商文件要求提出（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予受理）。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面（电子数据）形式通知所有获取磋商文件的供应商，并在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网上公告。不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3供应商应在磋商文件递交截止时间前连续登陆淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网查看采购信息的更正或修改，因供应商未能登陆网站查看，责任由供应商自己负责。

8.磋商文件的补充

8.1在磋商时间前，由于需对磋商供应商的提问进行澄清或其它任何原因，采购人可对磋商文件用补充文件的方式进行修正。

8.2 对磋商文件的补充，采购人将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告。补充文件将被作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

8.3磋商供应商须实时连续跟踪网页界面的更新，熟悉项目情况，未实时跟踪网页界面的更新其责任由磋商供应商自行承担。

8.4为使磋商供应商有足够的时间，对磋商文件的补充要求修正响应文件，采购人有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和磋商时间，并将此变更在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网上进行公告。

三、 响应文件

9.响应文件的语言及度量衡

9.1磋商供应商与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第五篇“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

11.磋商报价

11.1价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

11.2本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制交纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4供应商应仔细阅读和理解磋商文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合供应商自身条件进行报价，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

11.5磋商供应商整个编制过程中的各种材料价格上涨的市场风险及国家政策性调整费用均应计入报价，以后不做调整。

11.6本次项目不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

12.报价货币

12.1本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的响应文件将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用电子数据或书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃磋商，同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照第10条的要求，在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子响应文件一份。

14.2电子响应文件仅需要在磋商供应商进行签章的位置进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、 响应文件的递交

15.响应文件的递交

15.1供应商在响应文件制作工具中生成加密电子响应文件后即可将响应文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在磋商邀请规定的响应文件提交截止时间前完成网上电子响应文件的上传。

15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

15.4采购中心可以按规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（如评标过程中有多次报价也必须装订至纸质响应文件）。

16.响应文件递交截止时间

16.1磋商供应商应在磋商公告规定的响应文件接收截止时间前上传加密电子响应文件一份。

16.2磋商供应商在响应文件制作工具中生成电子响应文件后即可进行加密上传淮安市公共资源全程电子化交易平台。磋商供应商应在磋商规定的响应文件接收截止时间前完成网上电子响应文件的上传。

16.3响应文件接收截止时间

16.3.1采购人收到响应文件（上传加密电子响应文件、制作本响应文件时使用的CA锁 ）的时间不得迟于磋商文件中规定的截止时间。

16.3.2采购人可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

18.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

18.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

18.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、磋商推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人将按照磋商邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。

20.磋商小组

20.1采购人将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商。

20.2磋商小组是由行业专家、采购人代表三人及以上的单数组成。

20.3磋商小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加磋商的供应商单个进行磋商并向采购人推荐成交候选人。

20.4磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21.磋商程序

21.1不见面磋商程序:主持人按下列程序组织磋商。

21.1.1公布磋商的会议纪律；

21.1.2公布供应商名单；

21.1.3供应商在线承诺；

21.1.4供应商、采购人对电子响应文件解密；

21.1.5导入电子响应文件；

21.1.6网上公布磋商顺序；

21.1.7磋商小组与单一供应商磋商；

21.1.8磋商小组综合评审；

21.1.9供应商进行两次或两次以上磋商报价；

21.1.10网上公布最终报价；

21.1.11网上公布成交候选供应商名单；

21.1.12磋商活动结束。

21.2响应文件的资格审查

21.2.1磋商小组依法对磋商供应商的资格进行审查。

21.2.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

21.2.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）磋商供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

21.3响应文件的符合性审查

21.3.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.3.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

21.3.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.4磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

21.5磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

21.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购中心和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.7响应文件的澄清

21.7.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个磋商供应商都作澄清要求。

20.7.2在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过开标大厅向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。

20.7.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

20.7.4磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆淮安市公共资源全程电子化交易平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

20.7.5如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。

22.当出现下列任一情况，作无效响应文件处理：

22.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

22.2不具备磋商文件中规定的资格要求的；

22.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

22.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.5经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

22.6经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.7未按磋商文件要求提供电子响应文件或者电子响应文件未能解密（指因磋商供应商自身原因）、按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；

22.8磋商供应商提交的电子响应文件均因其自身出现问题导致无法电子评标的；

22.9供应商的电子投标文件机器码一致或在同一台电脑上传文件作为围标串标；

22.10法律、法规和磋商文件中规定的其他无效情形的。

注：出现第22.9条情形的，还将作为围标串标处理。

在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止磋商：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商可以为2家。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人同意后，可以与两家供应商进行磋商。

23.特殊情况处理

23.1因“开评标系统”自身故障，磋商活动无法正常进行时经采购人同意延期开标。

23.2“开评标系统”自身故障是指非磋商供应商原因造成所有磋商供应商电子响应文件均无法解密的情形。部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

23.3对于不同载体的响应文件，磋商、评审及认定顺序为电子响应文件，前项不能读取的可按后项评审。

24.推荐成交候选人

24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商标的的磋商最终报价；

（2）方案编制的质量；

（3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。

24.3 磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交的响应文件进行综合评分。

24.3.1本次项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。最后按得分由高到低的顺序推荐成交供应商，并编写评审报告。

24.3.2磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

24.3综合评审因素和评分标准（100分）

| 序号 | 项目 细则 | 评分细则、标准 |  | 最高 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价：30分 |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价) x30分。 |  | 30分 |
| 二 | 技术部分：55分 |  |  |  |
| 61 | 施工组织设计（55分） | 1.投标总说明 | 投标总说明条理叙述清晰、全面、完整，好4(含)-6分,中2(含)-4分,差0-2分,没有不得分 | 6分 |
|  |  | 2. 施工部署 | 施工部署编制详细、全面、合理性强,方案计划内容合理, 好4(含)-6分,中2(含)-4分,差0-2分,没有不得分 | 6分 |
|  |  | 3. 施工组织与管理 | 施工组织与管理编制详细、全面、合理性,好4(含)-6分,中2(含)-4分,差0-2分,没有不得分 | 6分 |
|  |  | 4. 施工总进度计划及保障措施 | 施工总进度计划及保障措施编制详细、全面、合理性, 好4(含)-6分,中2(含)-4分,差0-2分,没有不得分 | 6分 |
|  |  | 5. 施工安全措施、雨季施工措施 | 施工安全措施、雨季施工措施编制详细、全面、合理性,好4(含)-6分,中2(含)-4分,差0-2分,没有不得分 | 6分 |
|  |  | 6. 主要分项工程施工方案和技术措施 | 主要分项工程施工方案和技术措施编制详细、全面、合理性,好6(含)-8分,中3(含)-6分,差0-3分,没有不得分 | 8分 |
|  |  | 7. 现场文明施工、消防以及环保方案 | 现场文明施工、消防以及环保方案编制详细、全面、合理性,好4(含)-6分,中2(含)-4分,差0-2分,没有不得分 | 6分 |
|  |  | 8.质量保证措施和创优计划、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 | 质量保证措施和创优计划、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺编制详细、全面、合理性,好4(含)-6分,中2(含)-4分,差0-2分,没有不得分 | 6分 |
|  |  | 9. 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施编制详细、全面、合理性,好4(含)-5分,中2(含)-4分,差0-2分,没有不得分 | 5分 |
|  |  | 1、评标委员会按上列评分因素和评分标准对施工组织设计进行评审。 2、施工组织设计各评分点得分应当取所有评委评分的平均值为最终得分。 |  |  |
| 三 | 综合能力15分 |  |  |  |
| 1 | 业绩6分 | 投标人近三年（2020年6月1日至今，以验收时间为准），具有类似市政道路项目的业绩（中标通知书、合同中未注明类似内容必须经建设单位盖章证明确认），有一份的得2分，最高得6分。提供合同、中标通知书、竣工验收证明（竣工验收证明需建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等四方单位盖章缺一不可）扫描件上传投标文件（中标通知书须具有省或市或县公共资源交易中心或分中心盖章）。不具备不得分。 注：类似业绩中中标通知书若没有省或市或县公共资源交易中心或分中心盖章的须提供省或市或县公共资源交易中心或分中心或政府采购网网站或省建设工程招标网或其它官方网站关于项目中标公示截图（非官方网站，不予认可。公示作为中标通知书未盖章的证明，中标通知书可以不盖省或市或县公共资源交易中心或分中心的章）单位盖章上传电子标书。 |  | 6分 |
| 2 | 认证6分 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理认证，有一个得2分，共6分。 |  | 6分 |
| 3 | 项目负责人3分 | 项目负责人具有中级及以上职称证书的得3分。 （以上人员需要提供劳动合同及社保证明） |  | 3分 |

24.4磋商结束后，成交结果将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。

24.5成交候选人在结果期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.政府采购政策功能落实

25.1本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

25.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

26.磋商过程保密

26.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

26.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

28.采购人有接受和拒绝任何或所有磋商文件的权利

28.1采购人保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何磋商文件，宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权利，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向磋商供应商解释采取这一行动的原因和理由。

29.采购人在确定成交时变更采购服务内容的权利

采购人在确定成交时有权对本次采购清单中所述服务内容根据自己需求进行合理变更。

30.成交通知书

30.1在磋商结束后三个工作日内，采购人向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交供应商在接到采购人通知后成交供应商自行下载电子成交通知书。

30.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

31.履约保证金

31.1乙方应在中标通知书发出之前，须提供相当于成交总价1%的履约保证金。

乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

31.2.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

31.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

31.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

31.5履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

32.签订合同

32.1成交人应在成交通知书发出之日起十二日内与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。

32.2成交人自成交通知书发出之日起十二内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第74号令相关规定进行处理。

32.3成交人若无正当理由放弃成交资格或不按期履行相关义务的，采购人将有充分理由取消该授标。并赔偿由此采购人造成的损失，采购人将重新招标。

32.4磋商文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

33、质疑处理

33.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

33.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

33.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

33.4质疑必须由供应商的法定代表人（或单位负责人）或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。

33.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

33.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。

33.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在五个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 第三篇  	磋商项目清单

全费用工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 场地平整 | 清除地表杂土及耕植土，厚度为15cm | m2 | 1901 |  |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 土壤类别：现场确定 挖土深度：按图纸确定 | m3 | 875 |  |  |  |
| 3 | 回填方 | 路基土方回填 | m3 | 1323 |  |  |  |
| 4 | 路肩培土 | 路肩素土回填 | m3 | 183 |  |  |  |
| 5 | 外购土方 | 路基回填土方外购，土源及运距自行考虑 | m3 | 648 |  |  |  |
| 6 | 掺石灰 | 清淤后回填 50cm6%石灰土，回填压实 | m3 | 54 |  |  |  |
| 7 | 掺石灰 | 中部回填 6%石灰，回填压实 | m3 | 62 |  |  |  |
| 8 | 掺石灰 | 45cm 6%石灰，分三层回填压实 | m3 | 1025 |  |  |  |
| 9 | 石灰稳定土 | 翻松6%石灰土（厚度按15cm） | m3 | 346 |  |  |  |
| 10 | 挖淤泥、流砂 | 沟塘清淤，外运距离自行考虑 | m3 | 64.62 |  |  |  |
| 11 | 沟塘排水 | 沟塘 排水 | m3 | 53.85 |  |  |  |
| 12 | 拆除路面 | 破除搭接道路混凝土面层（厚度按20cm），垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 50 |  |  |  |
| 13 | 碎石 | 15cm级配碎石垫层，机械压实 | m2 | 1894 |  |  |  |
| 14 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土面层，含模板、养护、压纹、切缝 | m2 | 1616 |  |  |  |
| 15 | 封层 | 沥青封层 | m2 | 1616 |  |  |  |
| 16 | 水泥稳定碎（砾）石 | 18cm水稳碎石垫层，机械压实 | m2 | 1725 |  |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 混凝土路面构造筋 | t | 0.807 |  |  |  |
| 18 | 塑料管 | φ75PE管铺设，含 挖土、回土 | m | 295 |  |  |  |
| 19 | 拆除路灯 | 原路灯拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 绿化带拆除 | 原绿化带拆除 | m2 | 71 |  |  |  |
| 21 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1 |  |  |  |
| 22 | 勘察设计费 | 1.设计费由施工单位承担，不可竞争费用； 2.投标人不得修改金额，否则按废标处理； | 项 | 1 | 16000 | 16000 |  |
| 22 | 预留金 | 1.不可竞争费用； 2.投标人不得修改金额，否则按废标处理； | 项 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

本项目按全费用报价。全费用单价包括代理、人工、材料、机械设备、管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、设施设备检测、材料检测费以及各项可能发生的措施项目费、政策性风险费用。报价人不得漏填各项单价与合价，若发生漏填，则视为报价人为完成本工程所有工作内容所作的让利，结算时不予追加；

第四篇  合同条款及格式

合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：预付款支付合同价的40%；工程全部完工并验收合格后付至合同价的70%（同时扣回预付款），经审计部门审计完成后付至审定价的95%；余款5%待2年后无质量问题一次性付清（无息）。（以上进度支付付款均不包含利息及增项或签证应支付的费用，变更或增项应支付的费用待工程审计结束后纳入工程审定价内支付，也不包含预留金和暂列金额及专业工程暂估价，施工单位凭正式的增值税普通发票支取工程款）。 |
| 2 | 合同履行期限：采购人书面通知进场之日起45个日历天。 |
| 3 | 服务要求：满足采购人要求。 |

第一部分  协议书格式

发包人（全称）                        （简称甲方）

承包人（全称）                        （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：

项目地点：

项目内容：

资金来源：

二、设计范围：

三、设计工期：

四、质量标准： 合格

五、合同价款：

金额（大写）：                   元（人民币）,￥：                万元

六、付款方式：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书及补充协议

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、招标文件及其附件

5、投标文件及其附件

6、本合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

九、合同生效

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，代理机构执贰份。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

住      所：                            住      所：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开户银行：                              开户银行：

帐      号：                            帐      号：

邮政编码：                              邮政编码：

日期：   年    月   日                 日期：   年    月   日

第二部分  通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分通用条款》。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:按通用条款执行。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3-1本合同除使用汉语外,不使用其他语言文字

3-2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:国家、地方有关法律法规。

3-3适用标准、规范

适用标准、规范的名称:国家和地方的现行有关标准、规范。

发包人提供标准、规范时的约定:      。

4、图纸

4-1发包人向承包人提供图纸日期和套数:      。

发包人对图纸的保密要求:除本工程外不得移为他用。

使用国外图纸的要求及费用承担:无 。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5-1监理单位委派的工程师

姓名:                 职务:             ；

发包人委托的职权:                         。

需要取得发包人批准才能行使的职权:                     。

5-2发包人派驻的工程师

姓名:                  职务：                ；

职权:负责协助承包人做工程建设的外部关系协调,对工程建设进行宏观控制。

6、项目经理

姓名:               职务：              ；

7、发包人工作

7-1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前保证施工现场具备开工条件。

⑵将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前水、电接至施工现场。搭设及水电费用由承包人承担。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前由承包人负责临时施工道路的畅通，并承担其费用。

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前提供工程地质报告。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件名称和完成时间:         。

⑹水准点与座标控制点交验要求:开工前发包人以书面形式提供给承包方,并由双方现场交验。

⑺图纸会审和设计交底时间:开工前。

⑻协商处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(文物保护建筑)、古树名木的保护工作:承包人负责做好保护工作。如承包人在施工中发现问题应及时报告发包人,承包人应采取经监理方和发包人批准的措施进行保护,费用由发包人承担，如人为损坏其费用由承包人承担。

⑼双方约定委托承包人办理的工作:届时由发包人委托。

7-2发包人委托承包人办理的工作:届时由发包人委托。

8、承包人工作

8-1承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:

开工前按发包人、监理要求提供开工申请报告、总进度计划、设备、材料供应总计划、工程款支付计划等资料。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

承包人负责施工现场的安全及保卫工作及施工照明,负责施工人员的治安教育和管理工作；对非施工人员未经允许不准其进入现场随意走动。由此发生事故,均由乙方负责。

(4)向发包人无偿提供的办公和生活房屋及设施的要求:根据发包方需求提供。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按通用条款执行,承包人自行办理有关手续,并负责外部协调,因承包人原因造成的罚款由承包人承担。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人前,承包人应负责保护,如有损坏承包人自费修复。

(7)施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应采取经监理方和发包人批准的措施进行保护,费用由发包人承担，如人为损坏其费用由承包人承担。

(8)施工承担清洁卫生的要求:按标准化施工现场要求办理,做好文明施工,保持场地整洁卫生,施工垃圾及时清运至指定地点，所发生费用由承包人承担。

(9)双方约定承包人应做的其它工作:届时由双方商定。

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9-1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间:

。

工程师确认时间:           。

9-2群体工程中有关进度计划的要求:       。

10、工期延误

10-1双方约定工期顺延的其他情况:  如属不可抗力或发包人原因造成工期延误，由承包人提交书面报告，经发包人确认后，可以顺延工期；无发包人签字认可的工期延误，按合同总价款的万分之三/天罚款。

11、隐蔽工程和中间验收

11-1双方约定中间验收部位:按规范要求执行。

12、工程试车

12-1试车费用的承担:          。

四、质量与验收

13、质量标准与质量奖罚

质量要求:合格，符合国家验收规范。

五、安全施工

执行通用条款的相关规定及国家安全管理条例,由承包人按相关规范对安全负全责，一切均与发包方无关。

六、合同价款与支付

14.合同价款及调整

14.1本合同价款采用 固定单价合同 的方式确定。

合同单价中包括的风险范围：

1）措施项目不再调整；

2）投标人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险；

3）本合同条款中明示的风险、责任和义务。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在固定总价中，不再另行计取。

风险范围以外的合同价款调整方法：

发包文件中提供的工程量与图纸中有出入、现场签证以及变更计算；

结算时，单价以发包文件公布的分部分项的综合单价乘以下浮率后的单价执行，执行方法如下：

1）清单中已有适用的单价，按合同中已有的单价确定；

2）清单中已有类似的单价，参照类似的单价报发包人认可后确定；

3）清单中没有适用或类似单价，由承包人提出单价，经发包人确认后执行。

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：            。

15.工程预付款：     无       。

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:     。

16、工程量确认

16-1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:

。

工程款(进度款)支付：预付款支付合同价的40%；工程全部完工并验收合格后付至合同价的70%（同时扣回预付款），经审计部门审计完成后付至审定价的95%；余款5%待2年后无质量问题一次性付清（无息）。（以上进度支付付款均不包含利息及增项或签证应支付的费用，变更或增项应支付的费用待工程审计结束后纳入工程审定价内支付，也不包含预留金和暂列金额及专业工程暂估价，施工单位凭正式的增值税普通发票支取工程款）。

七、材料设备供应

18、发包人供应材料设备

18-1发包人供应的材料设备一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

⑴材料设备单价与一览表不符:执行通用条款。

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:

。

⑶承包人可代为调剂串换的材料:执行通用条款及合同有关条款执行。

⑷到货地点一览表不符:执行通用条款。

⑸供应数量与一览表不符:执行通用条款。

⑹到货时间与一览表不符:执行通用条款。

18-2发包人供应材料设备的结算方法:

19、承包人采购材料设备

19-1承包人采购材料设备的约定:                 。

八、工程变更

按通用条款执行

九、竣工验收与结算

20、竣工验收

20-1承包人提供竣工图的约定:                  。

十、违约、索赔和争议

21、违约

21-1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:按通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任:                            。

21-2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月在工地工作时间不低于22个工作日（每日不少于8个小时，否则一日扣500元）；项目经理及本工程项目管理机构人员每周在工地工作时间不低于5个工作日（特殊情况下需离开时必须事先征得发包人同意后方可离开）。否则发包人有权按承包人的承诺追究责任 。

双方约定的承包人其他违约责任:未经发包人同意,承包人不得更换项目经理,否则发包人有权终止合同。

22、争议

22-1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

。

十一、其它

23、工程分包

23-1本工程发包人同意承包人分包的工程:

本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包,否则发包人有权终止合同,一切损失由承包人承担。

24、不可抗力

24-1双方关于不可抗力的约定:按本合同通用条款执行。

25、保险

25-1本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容:                                             。

发包人委托承包人办理的保险事项:                                。

(2)承包人投保内容:承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

26、合同份数

26-1双方约定合同份数:

本合同一式六份，甲乙双方各执两份，代理机构两份，具有同等法律效力。

- 补充条款：

27.1审计核减金额超出送审金额的5%，所有审计费均由承包人承担。

27.2 承包人必须按有关法规政策技师足额发放农民工工资，办理相关保险，否则因欠发农民工工资及欠缴相关保险，导致农民工上访闹事，发包人除按本合同有关条款对承包人给予扣除工程款外，还有权要求承包人承担因此给发包人造成的一切损失。

47.3承包人承担所有材料检测费用。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 基础工程、 结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工范围内的全部内容  。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为  /    年；

3．装修工程为    /  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      /    年；

5．供热与供冷系统为   /       个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /      年；

7．其他项目保修期限约定如下：            /    。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：                        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                         承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人

（签字）                       （签字）

组织机构代码：                                组织机构代码：

地  址：                                     地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                           电  话：

传  真：                              传  真：            

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

第五篇

响  应  文  件（格式）

项目名称:

项目编号:

供应商：

年    月    日

一、磋商函

（采购人）：

关于采购项目（项目编号:             ）采购文件，同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标供应商名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按采购文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）（CNY￥ 元）的投标总报价并按采购文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照采购文件的规定，本响应文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标供应商名称（公章）：

地址：      邮编：

电话：      传真：

法定代表人（委托受托人）签字或盖章：

职务：

日期：

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 总价为人民币（大写）： 元 |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

三、报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 场地平整 | 清除地表杂土及耕植土，厚度为15cm | m2 | 1901 |  |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 土壤类别：现场确定 挖土深度：按图纸确定 | m3 | 875 |  |  |  |
| 3 | 回填方 | 路基土方回填 | m3 | 1323 |  |  |  |
| 4 | 路肩培土 | 路肩素土回填 | m3 | 183 |  |  |  |
| 5 | 外购土方 | 路基回填土方外购，土源及运距自行考虑 | m3 | 648 |  |  |  |
| 6 | 掺石灰 | 清淤后回填 50cm6%石灰土，回填压实 | m3 | 54 |  |  |  |
| 7 | 掺石灰 | 中部回填 6%石灰，回填压实 | m3 | 62 |  |  |  |
| 8 | 掺石灰 | 45cm 6%石灰，分三层回填压实 | m3 | 1025 |  |  |  |
| 9 | 石灰稳定土 | 翻松6%石灰土（厚度按15cm） | m3 | 346 |  |  |  |
| 10 | 挖淤泥、流砂 | 沟塘清淤，外运距离自行考虑 | m3 | 64.62 |  |  |  |
| 11 | 沟塘排水 | 沟塘 排水 | m3 | 53.85 |  |  |  |
| 12 | 拆除路面 | 破除搭接道路混凝土面层（厚度按20cm），垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 50 |  |  |  |
| 13 | 碎石 | 15cm级配碎石垫层，机械压实 | m2 | 1894 |  |  |  |
| 14 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土面层，含模板、养护、压纹、切缝 | m2 | 1616 |  |  |  |
| 15 | 封层 | 沥青封层 | m2 | 1616 |  |  |  |
| 16 | 水泥稳定碎（砾）石 | 18cm水稳碎石垫层，机械压实 | m2 | 1725 |  |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 混凝土路面构造筋 | t | 0.807 |  |  |  |
| 18 | 塑料管 | φ75PE管铺设，含 挖土、回土 | m | 295 |  |  |  |
| 19 | 拆除路灯 | 原路灯拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 绿化带拆除 | 原绿化带拆除 | m2 | 71 |  |  |  |
| 21 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1 |  |  |  |
| 22 | 勘察设计费 | 1.设计费由施工单位承担，不可竞争费用； 2.投标人不得修改金额，否则按废标处理； | 项 | 1 | 16000 | 16000 |  |
| 22 | 预留金 | 1.不可竞争费用； 2.投标人不得修改金额，否则按废标处理； | 项 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：本项目按全费用报价。全费用单价包括代理、人工、材料、机械设备、管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、设施设备检测、材料检测费以及各项可能发生的措施项目费、政策性风险费用。报价人不得漏填各项单价与合价，若发生漏填，则视为报价人为完成本工程所有工作内容所作的让利，结算时不予追加；

此表的投标总价中已包含供应商完成本采购项目的一切费用包括全部服务费。

供应商最终报价的各分项部分单价按第一次所列总价与最终报价的比例集合第一次所列单价同比例确定。

四、服务承诺

（包括但不限于磋商文件的要求，格式由磋商供应商自定、加盖公章。）

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

日期：年月日

五、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见磋商公告要求）

六、投标供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与                     项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                 (盖章)

日期：       年      月    日

示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人               代表我公司参加               的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年     月     日

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的采购过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。同时，若我公司为成交供应商，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方承诺财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金情况正常。

六、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月   日

格式四 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加       （单位名称）的（项目名称）       采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。）

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：