“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320830-SXSD-C2024-0071

项目名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程

采 购 人：盱眙县黄花塘镇人民政府

采购代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

2024年10月

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 盱眙县黄花塘镇人民政府 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320830-SXSD-C2024-0071 |
| 4 | 招标内容 | 盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程，具体详见磋商文件第四章项目采购需求； |
| 5 | 采购预算价 | 933531.62元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 履约保证金 | 成交价的1% |
| 8 | 磋商文件获取 | 供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作 |
| 9 | 响应文件份数 | 供应商在规定的投标截止时间前在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份。（成交供应商须在成交公告结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，成交供应商在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。） |
| 10 | 开标时间 | 2024年10月22日09点00分（北京时间） 淮安市公共资源交易中心盱眙分中心204开标室（江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅） |
| 11 | 代理服务费 | 本次采购项目招标代理费参照江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号《江苏省招标代理收费的指导意见》文件收取，由成交供应商在成交通知书发出前向采购代理机构一次性付清。因此供应商在报价时须将代理服务费用等包含在响应报价中，但无需单独列项计取(采用数字人民币支付） |
| 12 | 中标通知书领取 | 代理机构处领取 |
| 13 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |

- 第一章  磋商邀请

项目概况

盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程（项目编号：JSZC-320830-SXSD-C2024-0071）采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网获取采购文件，并于2024-10-22 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320830-SXSD-C2024-0071

项目名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：933531.62元；

最高限价：933531.62元；

采购需求：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程，具体详见磋商文件第四章项目采购需求；

合同履行期限：60日历天。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.供应商提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺函（详见示范格式三）

2.法定代表人资格证明（详见示范格式一）和法定代表人身份证；（扫描件上传至电子响应文件）或授权委托书（详见示范格式二）和受托人身份证；（扫描件上传至电子响应文件）

3.有效的营业执照；（扫描件上传至电子响应文件）

4.中小企业声明函（格式按照示范格式四要求）或残疾人福利性单位声明函（格式按照示范格式五要求）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（扫描件上传至电子响应文件）；

5.供应商未被“信用中国”网（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购单位（采购代理单位）组织磋商小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求：

1.供应商具有建筑工程施工总承包叁级（含）及以上资质，并具有安全生产条件， 取得安全生产许可证；（扫描件上传至电子响应文件）

2.供应商拟派本项目的项目负责人具备建筑工程注册建造师二级（含）及以上，并具有安全生产考核合格证（B类）；（扫描件上传至电子响应文件）

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2024年10月09日至2024年10月16日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-10-22  09:00 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）提交响应文件。

五、开启

时间：2024-10-22 09:00 （北京时间）

地点：盱眙县204开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）磋商保证金：根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，取消政府采购磋商保证金

（二）本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。相关要求和说明，详见第二章“供应商须知”第19条。

（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册《苏采云系统供应商操作手册》见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（四）有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称: 盱眙县黄花塘镇人民政府

地 址：盱眙县黄花塘镇

联系人：邓广兵

电话：13852335919

2.采购代理机构信息

名称: 江苏新时代工程项目管理有限公司

地址：盱眙县中央城市广场东门新时代

联系人：董兆华

电话：0517-89610656

3.项目联系方式

项目联系人：邓广兵

电话：13852335919

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，盱眙县政府采购中心（以下简称采购中心）、采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理（下称代理机构）：采购人委托江苏新时代工程项目管理有限公司负责代理本项目的相关事宜。

4.3本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

- 二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4项目采购需求

5.5合同格式及条款

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对投标截止时间五日前收到的任何澄清要求予以答复。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人（采购代理）无法通知的，其责任由供应商自行承担。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人（代理机构）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3供应商须持续关注本项目在江苏省政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

7.4为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

- 三、响应文件的编制

8.响应文件的构成

8.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

8.2供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的招标文件为准。

9.磋商报价

9.1本次项目投标报价应是竞争性磋商文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，全费用报价，供应商的报价应包含所有服务费、人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、二次搬运、质保期所有费用、安全生产费、税金以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用（组成详见采购需求），如有疑问应在本文件规定时间内提出，供应商被确定为成交候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。

9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人（代理机构）不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离

10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

12.证明供应商资格的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

12.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.响应文件的签署

15.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

- 四、响应文件的递交

16.响应文件的递交及接收截止时间

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

16.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

16.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.响应文件被拒绝接收的情形

17.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。具体操作方法见《操作手册》。

18.2供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

18.3供应商不得在投标截止时间以后修改响应文件。

- 五、磋商与评审

19.磋商组织

19.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照19.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

19.2 不见面磋商程序:主持人按下列程序组织磋商。

19.2.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

19.2.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

19.2.4响应文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

19.3全流程电子化交易采购说明

19.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

19.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

19.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

19.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

19.3.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

19.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

19.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

19.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

19.3.9.1软件设施:谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

19.3.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

19.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

19.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。

19.4磋商工作由采购人（代理机构）负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

19.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

19.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.4.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

20.磋商程序

20.1响应文件的资格审查

20.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

20.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

20.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

20.2响应文件的符合性审查

20.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

20.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.3响应文件的澄清

20.3.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.3.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

20.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人（代理机构）和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

20.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

20.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

20.9供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

21 评审方法和评审标准

21.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

21.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

22.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

22.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

22.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

22.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

22.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

22.5供应商的最后报价超过了采购预算。

22.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.7其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

22.8经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

22.10未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

23.出现下列情形之一的，磋商终止：

23.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

23.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

23.6因重大变故，采购任务取消的。

23.7在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。

24.推荐成交候选供应商

24.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

24.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人（代理机构）修改磋商文件后重新组织采购活动。

25.磋商过程保密

25.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

25.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

- 六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名成交候选供应商。

26.2成交结果将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心官网进行公告。

26.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

26.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人（代理机构）将取消其成交候选人资格。

27.成交通知书

27.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人（代理机构）将通知成交供应商。

27.2成交供应商在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。成交供应商在领取成交通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本两份。

请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2成交供应商在合同签订前必须缴纳履约保证金。采购人在确认履约保证金到账后，将发放成交通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

27.4成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

27.5履约保证金

27.5.1合同签订前乙方向甲方缴纳合同价的1%为本合同的履约保证金。

27.5.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

27.5.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

27.5.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

24.5.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

27.5.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    27.5.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

28签订合同

28.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十二日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

28.2成交供应商自成交通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同，将按规定进行处理。

28.3如果成交供应商没有按照27条或28条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

29、标的物的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 七、质疑处理

30.质疑处理

30.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

30.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

30.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

30.5质疑函必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（代理机构）有权不予受理。

30.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.7采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

30.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。并以书面或在网站公告形式通知质疑人和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人和采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.投诉

31.1质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级监管部门投诉。

- 八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小型和微型企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.1.2供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

32.1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

32.2残疾人福利单位价格扣除

32.2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.2.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

32.2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.3监狱和戒毒企业价格扣除

32.3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

32.3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

32.3.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目(采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行(优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目  (采购产品)中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35.政府采购履约资金扶持政策

35.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.3有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值：100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

综合评审因素和评分标准（100分）

| 序号 |  | 评审项目 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（30分） |  |  | 满足磋商文件要求且最终报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 施工组织设计（42分） |  | 1、工程概况 | 工程概况分析条理叙述清晰、全面、完整，好6-4分,中4-2分,差2-0分,没有不得分 | 6分 |
|  |  |  | 2、主要工程施工方案和施工技术措施 | 主要工程施工方案和施工技术措施编制详细、全面、合理性,好6-4分,中4-2分,差2-0分,没有不得分 | 6分 |
|  |  |  | 3、施工组织及进度安排 | 施工组织及进度安排编制详细、全面、合理性,好6-4分,中4-2分,差2-0分,没有不得分 | 6分 |
|  |  |  | 4、工程创优规划和工程质量保证措施 | 工程创优规划和工程质量保证措施编制详细、全面、合理性,好6-4分,中4-2分,差2-0分,没有不得分 | 6分 |
|  |  |  | 5、工期、安全保证措施 | 工期、安全保证措施编制详细、全面、合理性强,方案计划内容合理,好6-4分,中4-2分,差2-0分,没有不得分 | 6分 |
|  |  |  | 6、环境保护及文明施工 | 环境保护及文明施工编制详细、全面、合理性,好6-4分,中4-2分,差2-0分,没有不得分 | 6分 |
|  |  |  | 7、应急方案 | 应急方案编制详细、全面、合理性，好6-4分,中4-2分,差2-0分,没有不得分 | 6分 |
|  |  |  | 1、评标委员会按上列评分因素和评分标准对施工组织设计进行评审。 |  |  |
| 3 | 商务部分（28分） |  | 业绩 （10分） | 投标人2021年1月1日至今，（以施工合同签订时间为准），具有类似工程业绩：有一份的得2分，最高得10分。需提供中标通知书，施工合同，竣工验收证明材料，缺一不可，材料的原件扫描件电子签章上传投标文件。 注：1、竣工验收证明必须经建设单位，监理单位和施工单位三方盖章齐全，缺一不可。 2、以上工程业绩须提供网站项目业绩的中标人公告网页截图及网址查询链接，否则不予认可，相关材料彩色扫描件上传至电子投标文件中。 | 10分 |
|  |  |  | 体系认证 （6分） | 投标人具有有效期内的I909001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、I9045001职业健康安全管理认证，有一个得2分，最高得6分。(国家认证认可监督管理委员会网站可查询https://wwnw.cnca.gov.cn/) | 6分 |
|  |  |  | 人员配备 （9分） | - 项目技术负责人具有工程类高级及以上职称证书的得3分，项目技术负责人具有工程类中级职称证书的得1分，其余不得分。 - 注：高级工程师须为省人力资源与社会保障厅颁发的证书。 2、施工员、安全员、质量员，有一人得2分，最高得6分。证书扫描件上传至电子标书 。 （以上人员必须为本单人员，提供证书复印件加盖电子签章，上传电子标书） | 9分 |
|  |  |  | 企业信用 （3分） | 供应商信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分，最高得3分。 注:（提供有效的报告复印件及网上公示查询截图加盖供应商单位公章或签章，扫描件上传电子标书）。 供应商须提供第三方信用服务机构出具的信用办备案的信用报告，否则不予认可。 | 3分 |

磋商结束后，成交结果将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。

成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

磋商过程保密

在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

- 项目采购需求

| 全费用工程量清单与计价表(清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
|  |  | 主楼部分 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、部位：原房间北侧窗户墙体 2、垃圾清运至招标人指定位置 3、满足招标人要求 | m3 | 68.43 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、宿舍原有木门及铸铁窗户拆除 2、满足招标人要求 | m2 | 158.4 |  |  |  |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有吊顶拆除 2、满足招标人要求 | m2 | 459.36 |  |  |  |  |
| 4 | 081202004001 | 混凝土结构开孔 | 卫生间排水开孔 | 个 | 48 |  |  |  |  |
| 5 | 011607001001 | 刚屋面拆除 | 1、原有屋面彩钢顶拆除 2、基层清理干净，达到下一步施工工艺要求 3、满足招标人要求 | m2 | 194.88 |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10粘土多孔砖 2、墙体类型：120实心墙，宿舍隔墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 | m3 | 15.55 |  |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.8 |  |  |  |  |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.05 |  |  |  |  |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.61 |  |  |  |  |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：20内 | t | 1.06 |  |  |  |  |
| 11 | 011810001001 | 植筋 | 1、植筋孔径：φ14 2、钻孔方向：走道梁底 3、钻孔深度：不低于15cm 4、结构胶种类：满足规范要求 | 根 | 64 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 12 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚（-20℃）SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、防水层数：一层 3、防水层做法：热熔满铺 4、反边高度：四周反边至墙面1米高 | m2 | 466.4 |  |  |  |  |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：卫生间地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 95.04 |  |  |  |  |
| 14 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：其余地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 566.28 |  |  |  |  |
| 15 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料种类、规格、颜色：pvc踢脚线 | m | 357.6 |  |  |  |  |
| 16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙体类型：卫生间内墙 2、安装方式：20厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：釉面砖300*600 | m2 | 777.6 |  |  |  |  |
| 17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC护墙板 3、压条材料种类、规格：含辅材安装 | m2 | 1175.76 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 18 | 011210002001 | 金属隔断 | 部位：卫生间铝合金隔断 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金骨架 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃 | m2 | 285.12 |  |  |  |  |
| 19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：根据现场原有尺寸 2、框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6厚高透Low-E | m2 | 54 |  |  |  |  |
| 20 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：1000*2100 2、门框或扇外围尺寸：卫生间门 3、玻璃品种、厚度：含门锁等五金配件 | m2 | 50.4 |  |  |  |  |
| 21 | 010802004001 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：根据现场尺寸 2、门框或扇外围尺寸：宿舍钢木门 3、门框、扇材质：含门锁等五金配件 | m2 | 57.6 |  |  |  |  |
| 22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶，吊杆Φ6钢材，长度600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：不锈钢龙骨，中距600mm 3、面层材料品种、规格、：扣板吊顶600*600 | m2 | 626.4 |  |  |  |  |
| 23 | 011505002001 | 晒衣架 | 1、材料品种、规格、颜色：φ35不锈钢钢管 2、支架、配件品种、规格：19mm*19mm不锈钢方管焊接 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 24 | 011210002002 | 金属隔断 | 部位：外走道采用隔断封闭 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金骨架 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃 | m2 | 587.16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 25 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：2000*2500 2、框材质：不锈钢玻璃双开门 3、玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃 | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 010802002001 | 彩板门 | 1、门代号及洞口尺寸：走道铝合金门 2、门框或扇外围尺寸：1200*2100 | m2 | 10.08 |  |  |  |  |
| 27 | 010606012001 | 钢支架 | 屋面钢架支撑 1、钢材品种、规格：L50*5，Q235B | t | 1.68 |  |  |  |  |
| 28 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1、玻璃钢品种、规格：玻璃钢波形瓦 2、玻璃钢固定方式：机械固定 3、接缝、嵌缝材料种类：密封胶 4、油漆品种、刷漆遍数：颜色同办公楼屋面 | m2 | 194.88 |  |  |  |  |
| 29 | 011501003001 | 衣柜 | 1、成品衣柜 2、尺寸1500*2500 3、满足招标人要求 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 30 | 011505006001 | 毛巾杆（架） | 成品毛巾架 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 31 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：大理石 2、组装形式：丝接 3、附件名称、数量：含面盆及水龙头等所有配件 | 组 | 24 |  |  |  |  |
| 32 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、附件名称、数量：含软管等所有配件 | 组 | 24 |  |  |  |  |
| 33 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 | 个(组) | 48 |  |  |  |  |
| 34 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴花洒 2、组装形式：含所有组装配套五金 3、附件名称、数量：样式满足招标人要求 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 35 | 031004016001 | 电热水器 | 1、类型：电热水器 2、型号、规格：60升一级能效 3、安装方式：挂壁式 4、品牌及型号需经招标人确认 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 36 | 031004017001 | 冷热水混合器 | 1、类型：小厨宝 2、型号、规格：一级能效 3、安装方式：满足招标人要求 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 37 | 040504008001 | 整体化粪池 | 成品玻璃钢化粪池，容量15m³ | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：宿舍楼外墙面 2、腻子种类：外墙专用腻子 3、刮腻子遍数：2遍腻子 4、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料 | m2 | 891 |  |  |  |  |
| 39 | 011302001002 | 水电安装 | 1、部位：室内及过道、楼梯道 2、包含灯具、开关、插座等 3、卫生间给水管、排水管管道及配件等 4、电线、电缆及配电箱、接线盒等 5、单价应包含但不限于以上所有工作内容并满足招标人要求，投标人应充分考虑，此项为包干价，结算时不做调整 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间部分 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：楼梯间墙面 2、铲除部位的截面尺寸：起鼓或脱落部分墙面 | m2 | 125.28 |  |  |  |  |
| 41 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1、构件名称：原有楼梯栏杆及大门 2、拆除构件的规格尺寸：根据现场 | m | 23.2 |  |  |  |  |
| 42 | 010401003002 | 实心砖墙 | 洗衣房隔墙 1、砖品种、规格、强度等级：粘土标准砖 2、墙体类型：120实心墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0 | m3 | 5.07 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：新建洗衣房隔墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：3水泥砂浆抹面 | m2 | 42.24 |  |  |  |  |
| 44 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、墙体类型：洗衣房隔墙 2、安装方式：20厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：釉面砖300*600 | m2 | 61.44 |  |  |  |  |
| 45 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：原楼梯间墙面 2、腻子种类：内墙腻子2遍 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆 | m2 | 205.32 |  |  |  |  |
| 46 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖面层 | m2 | 71.28 |  |  |  |  |
| 47 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖 | m2 | 24.75 |  |  |  |  |
| 48 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖，干水泥擦缝 | m2 | 17.82 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 49 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：120mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线 | m | 34.8 |  |  |  |  |
| 50 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：1000*2100 2、门框或扇外围尺寸：洗衣房门 3、门框、扇材质：铝合金 4、玻璃品种、厚度：钢化玻璃，含门锁等五金配件 | m2 | 4.2 |  |  |  |  |
| 51 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 3、栏板材料种类、规格、颜色：样式及尺寸满足招标人要求 | m | 34.8 |  |  |  |  |
|  |  | 侧楼部分 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1、部位：原房间北侧窗户墙体 2、垃圾清运至招标人指定位置 3、满足招标人要求 | m3 | 34.21 |  |  |  |  |
| 53 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1、宿舍原有木门及铸铁窗户拆除 2、满足招标人要求 | m2 | 79.2 |  |  |  |  |
| 54 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有吊顶拆除 2、满足招标人要求 | m2 | 229.68 |  |  |  |  |
| 55 | 081202004003 | 混凝土结构开孔 | 卫生间排水开孔 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 56 | 011607001004 | 刚屋面拆除 | 1、原有屋面彩钢顶拆除 2、基层清理干净，达到下一步施工工艺要求 3、满足招标人要求 | m2 | 146.16 |  |  |  |  |
| 57 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10粘土多孔砖 2、墙体类型：120实心墙，宿舍隔墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 | m3 | 7.78 |  |  |  |  |
| 58 | 010501001004 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 59 | 010501003004 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.77 |  |  |  |  |
| 60 | 010502001004 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.73 |  |  |  |  |
| 61 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：20内 | t | 0.53 |  |  |  |  |
| 62 | 011810001004 | 植筋 | 1、植筋孔径：φ14 2、钻孔方向：走道梁底 3、钻孔深度：不低于15cm 4、结构胶种类：满足规范要求 | 根 | 24 |  |  |  |  |
| 63 | 010904001004 | 楼（地）面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚（-20℃）SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、防水层数：一层 3、防水层做法：热熔满铺 4、反边高度：四周反边至墙面1米高 | m2 | 248.04 |  |  |  |  |
| 64 | 011102003011 | 块料楼地面 | 部位：卫生间地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 99 |  |  |  |  |
| 65 | 011102003012 | 块料楼地面 | 部位：其余地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 229.68 |  |  |  |  |
| 66 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料种类、规格、颜色：pvc踢脚线 | m | 218.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 67 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、墙体类型：卫生间内墙 2、安装方式：20厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：釉面砖300*600 | m2 | 41.76 |  |  |  |  |
| 68 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC护墙板 3、压条材料种类、规格：含辅材安装 | m2 | 1175.76 |  |  |  |  |
| 69 | 011210002007 | 金属隔断 | 部位：卫生间铝合金隔断 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金骨架 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃 | m2 | 142.56 |  |  |  |  |
| 70 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：根据现场原有尺寸 2、框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6厚高透Low-E | m2 | 43.2 |  |  |  |  |
| 71 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：1000*2100 2、门框或扇外围尺寸：卫生间门 3、玻璃品种、厚度：含门锁等五金配件 | m2 | 4.2 |  |  |  |  |
| 72 | 010802004004 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：根据现场尺寸 2、门框或扇外围尺寸：宿舍钢木门 3、门框、扇材质：含门锁等五金配件 | m2 | 28.8 |  |  |  |  |
| 73 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶，吊杆Φ6钢材，长度600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：不锈钢龙骨，中距600mm 3、面层材料品种、规格、：扣板吊顶600*600 | m2 | 229.68 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第10页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 74 | 011505002004 | 晒衣架 | 1、材料品种、规格、颜色：φ35不锈钢钢管 2、支架、配件品种、规格：19mm*19mm不锈钢方管焊接 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 75 | 011210002008 | 金属隔断 | 部位：外走道采用隔断封闭 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金骨架 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃 | m2 | 146.52 |  |  |  |  |
| 76 | 010805005004 | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：2000*2500 2、框材质：不锈钢玻璃双开门 3、玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃 | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 77 | 010802002004 | 彩板门 | 1、门代号及洞口尺寸：走道铝合金门 2、门框或扇外围尺寸：1200*2100 | m2 | 30.24 |  |  |  |  |
| 78 | 010606012004 | 钢支架 | 屋面钢架支撑 1、钢材品种、规格：L50*5，Q235B | t | 1.03 |  |  |  |  |
| 79 | 010901004004 | 玻璃钢屋面 | 1、玻璃钢品种、规格：玻璃钢波形瓦 2、玻璃钢固定方式：机械固定 3、接缝、嵌缝材料种类：密封胶 4、油漆品种、刷漆遍数：颜色同办公楼屋面 | m2 | 146.16 |  |  |  |  |
| 80 | 011501003003 | 双衣柜 | 1、成品衣柜 2、尺寸：双衣柜 3、满足招标人要求 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 81 | 011505006003 | 毛巾杆（架） | 成品毛巾架 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 82 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、材质：大理石 2、组装形式：丝接 3、附件名称、数量：含面盆及水龙头等所有配件 | 组 | 12 |  |  |  |  |
| 83 | 031004006003 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、附件名称、数量：含软管等所有配件 | 组 | 12 |  |  |  |  |
| 84 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 | 个(组) | 24 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第11页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 85 | 031004010003 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴花洒 2、组装形式：含所有组装配套五金 3、附件名称、数量：样式满足招标人要求 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 86 | 031004016003 | 电热水器 | 1、类型：电热水器 2、型号、规格：60升一级能效 3、安装方式：挂壁式 4、品牌及型号需经招标人确认 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 87 | 031004017003 | 冷热水混合器 | 1、类型：小厨宝 2、型号、规格：一级能效 3、安装方式：满足招标人要求 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 88 | 040504008002 | 整体化粪池 | 成品玻璃钢化粪池，容量15m³ | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 011302001008 | 水电安装 | 1、部位：室内及过道、楼梯道 2、包含灯具、开关、插座等 3、卫生间给水管、排水管管道及配件等 4、电线、电缆及配电箱、接线盒等 5、单价应包含但不限于以上所有工作内容并满足招标人要求，投标人应充分考虑，此项为包干价，结算时不做调整 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 011302001011 | 实木床（高低床） | 1、实木床1200*2000高低床（含床头柜） 2、床体结构：框架 3、材质：胡桃木 4、床板结构：排骨架 5、样式满足招标人要求 | 只 | 11 |  |  |  |  |
| 91 | 011302001010 | 实木床 | 1、实木床1500*2000（含床头柜） 2、床体结构：框架 3、材质：胡桃木 4、床板结构：排骨架 5、样式满足招标人要求 | 只 | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间部分 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第12页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 92 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：楼梯间墙面 2、铲除部位的截面尺寸：起鼓或脱落部分墙面 | m2 | 41.76 |  |  |  |  |
| 93 | 011611005003 | 其他金属构件拆除 | 1、构件名称：原有楼梯栏杆及大门 2、拆除构件的规格尺寸：根据现场 | m | 14.4 |  |  |  |  |
| 94 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：原楼梯间墙面 2、腻子种类：内墙腻子2遍 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆 | m2 | 65.52 |  |  |  |  |
| 95 | 011106002004 | 块料楼梯面层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖面层 | m2 | 46.08 |  |  |  |  |
| 96 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：120mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线 | m | 14.4 |  |  |  |  |
| 97 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 3、栏板材料种类、规格、颜色：样式及尺寸满足招标人要求 | m | 14.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：自行现场勘查。

- 本项目按全费用报价。全费用单价：其应包括但不限于按国家规范完成本项目所有的人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手架费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、绿化迁移及恢复费、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。每道工序均需要业主或监理签证确认后再进行下一道工序，每道工序业主或监理未确认工程款不予支付。

第五章 合同格式及条款

第一部分  协议书格式

发包人（全称）                             （简称甲方）

承包人（全称）                               （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程

工程地点：盱眙县黄花塘镇人民政府

工程内容：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程，具体详见全费用工程量清单

资金来源：  /

二、工程承包范围

承包范围：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程，具体详见全费用工程量清单

三、合同工期

开工日期： 具体以书面开工令为准

竣工日期： 开工之日起60日历天

合同工期：       年  月   日至      年  月   日

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价款：

金额（大写）：           （人民币）,￥：     元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书及补充协议

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、招标文件及其附件

5、投标文件及其附件

6、本合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、施工图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、合同生效

合同订立时间：   年    月   日

合计订立地址：

本合同双方法定代表人签字并加盖双方单位公章后生效。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电      话：                           电      话：

开户银行：                             开户银行：

帐      号：                           帐      号：

邮政编码：                             邮政编码：

- 通用条款

- 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第三部分    专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序： 1、本合同协议书及补充协议； 2、中标通知书；3、本合同专用条款；4、招标文件及其附件；5、投标文件及其附件；6、本合同通用条款 ；7、标准、规范及有关技术文件、技术要求；8、施工图纸。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《建筑工程质量管理条例》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《建筑安全生产监督管理规定》（建设部第13号令）、《建筑工程施工现场管理条例》（建设部15号令）等国家、政府颁发的相关法律、法规。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 国家及江苏省现行建筑规范和标准，工程建设性标准，强制性条文等。

发包人提供标准、规范的时间：   无

国内没有相应标准、规范时的约定：   无

3.图纸

3.1甲方向乙方提供图纸日期和套数：

甲方对图纸保密要求： 未经发包人同意不得复制、不得向承包人以外的人泄露有关图纸的任何内容。

使用国外图纸的要求及费用承担： 不采用。

其他： 无。

二、双方一般权利和义务

4.工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名：              职务：

甲方委托的职权： 对本工程施工阶段的质量、进度、安全进行控制，以及合同管理、住处管理和现场的组织协调，负责执行监理合同。

需要取得甲方批准才能行使的职权： 工程变更的审核权；发布开工令、停工令、复工令权。

4.2甲方派驻的工地代表

姓名：                 职务：

职权： 1、工程量变更的签证确认权；2、工期顺延的签证确认权；3、施工全过程工程监督。

5.项目经理

姓名：    职务：

（1）投标文件中明确的项目经理，必须常驻现场（每月驻工地时间不得少于10天），不得更换，如更换，施工中若有变更，视具体情况，甲方有权按照相关规定进行处罚并有权解除合同

（2）乙方的项目经理必须保证在整个施工期间有足够的劳动力、材料、机械设备和工具的投入，以满足施工需要，具备很强的组织协调能力和丰富的现场经验，保证工程顺利实施，并不受农忙、节假日的影响，使甲方和监理工程师满意。不得另行承担其它工程项目的管理工作，否则视为违约，甲方有权扣除  元违约金。

（3）投标文件承诺的本项目管理人员名单（包括项目副经理、技术负责人、施工员、安全员等）作为本合同附件，其组成人员必须专职，在本工程实施过程中应坚守岗位，并常驻现场，不得另行承担其他项目的管理工作。若发生上述主要人员的更换，必须征得甲方同意，否则视为违约，甲方有权扣除   元/人的违约金。

（4）甲方有权要求乙方在7日内撤换或调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，后任继续承担前任的责任，不得更改前任承担的书面承诺。新项目经理必须经甲方审核同意。如不称职，甲方保留更换项目经理的权利。

6.甲方工作

6.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 本工程所需施工用水由甲方提供供水接口并装设计量表具，水费按表计量。从供水接口至施工各临时用水点管路安装、布置由乙方负责实施，其安装费、管材购置及应承担的水费和水损费由乙方支付，相关费用已经含在合同价款中（备注：如乙方能找到经检测合格可以用于施工的其他水源，乙方可以自行实施，此费用由乙方自行承担。）。

本工程所需施工用电由甲方提供供电接口并安装计量表具，电费按表计量。从供电接口至施工各临时用电线路的安装、布置由乙方负责实施，其安装费、材料购置及应承担的电费和电损费用由乙方支付，相关费用已经含在合同价款中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已具备施工条件。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：无。

（5）由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 施工前一周。

（6）水准点与坐标控制点交验要求： 甲方、监理、乙方现场交验。

（7）图纸会审和设计交底时间： 具体时间乙方进场后另行确定。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 按通用条款。

（9）双方约定甲方应做的其它工作： 待发生时另行协商。

6.2甲方委托乙方办理的工作： 以书面委托为准。

7.乙方工作

7.1乙方应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）在合同约定的时间内，完成合同约定的全部内容。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 及时提供工程进度报表及材料计划，向监理和甲方各提供一份。（以上计划须经监理审核确认，乙方应对所提供的材料计划进行严格审定，如造成损失应由乙方承担相应的经济责任。）。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。

（4）向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求：     无

（5）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 乙方负责办理道路通行证、夜间施工许可证等有关手续，乙方应遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、粉尘、废水以及其他环境保护、卫生、市容和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。环保费用（噪声、粉尘、排污费等）及上述其他相关费用由乙方负责。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担： 整个工程在施工过程中，对场地内原有设施，乙方应加强管理和采取相应措施予以保护，否则造成损坏的，承担造成损坏而发生的各种费用和责任。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）保护要求及费用承担： 按通用条款执行，如被破坏，由破坏方承担相关责任及费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求： 文明施工，保证工完场清。竣工后负责将临时设施拆除，内部拆除按甲方要求进行处理，建筑垃圾做到随清即时外运，不得留置施工现场（费用已包含在合同价内）。乙方在竣工验收后一周内全部撤出现场。

（9）安全施工要求： 乙方进场后施工现场的安全由乙方负责，与安全有关的费用已包含在合同价内。在现场发生的安全事故，责任由乙方承担。

（10）保险： 乙方应承担法律、法规规定由乙方负责投保的相关保险费用。

（11）双方约定乙方应做的其他工作：    无

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间： 开工前一周内提供。工程师确认的时间： 监理组签收后五日内。

8.2群体工程中有关进度计划的要求：    无

9.工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况： 如属不可抗力或甲方原因造成工期延误，由乙方提交书面报告，经甲方确认后，可以顺延工期；无甲方签字认可的工期延误，工期总延误在30日（含30日）之内按合同总价款的千分之一/天罚款，工期总延误在30日之外部分按合同总价款的百分之一/天罚款；有甲方签字认可的工期延误，工期总延误在30日（含30日）之内按合同总价款的万分之一/天罚款，工期总延误在30日之外部分按合同总价款的千分之一/天罚款。

四、质量与验收

10.工程质量必须达到现行施工验收规范及图纸的规定。

10.1隐蔽工程和中间验收

10.2双方约定中间验收部位： 按现场管理办法执行。

五、安全施工： 本工程由于时间紧，乙方应精心组织，加强领导，针对不同的施工方案采取不同的安全措施，确保安全措施落到实处，做到文明施工，使本工程按质、按量、按期完成。安全生产及安全防护费用已包含在合同价款内。由乙方责任造成的安全事故，责任由乙方承担。

六、合同价款与支付

11.合同价款及调整

11.1本合同价款：采用  1  方式确定.

（1）采用固定单价合同。

（2）采用固定总价合同。

风险范围以外合同价款调整方法：价款结算：投标报价有相同单价按相同单价，无相同单价但有类似单价可以参考类似单价，无相同单价及类似单价的按现行定额下浮10%计算确定。设计变更工程量按实调整，其增减部分价格按发包价格。工程竣工后经审计确定总造价。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：    无

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：    无

11.2双方约定合同价款的其它调整因素：    无

12.工程预付款

甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:  40%

扣回工程款的时间、比例：    无

13.工程量的确认

13.1乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：    /

14.工程款（进度款）支付：预付款为合同总价的40%，工程竣工验收合格交付后付至合同价的70%，待审计结束后付至审定价的100%。（采用数字人民支付）

七、材料设备供应

15.甲方供应材料设备：  无

15.1甲方供应材料设备的结算方法： 无。

16.乙方采购材料设备

16.1乙方采购材料设备的约定：                 。

八、工程变更

按通用条款及现场管理办法执行，如有冲突按现场管理办法执行，现场管理办法中没有明确的按通用条款执行。

九、竣工验收与结算

17.竣工验收

17.1乙方提供竣工图的约定：竣工验收后三十日内提供符合要求的竣工图两份，竣工资料两套（必须是原件资料）。

17.2中间交工工程的范围和竣工时间：    /

十、违约、索赔和争议

18.违约

18.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下 ：/

18.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

工程中出现下列一种或一种以上情况时甲方有权终止合同。乙方必须按甲方要求的时间退场后，方可按甲方要求办理有关结算手续，并赔偿甲方损失：

（1）乙方在投标文件中计划投入的人员、机械、材料等未能按计划投入，合同工期可能无法实现；

（2）实际进度滞后计划进度（经总监批准的进度计划）30个日历天以上；

（3）发生重大质量、安全事故或发生影响施工的重大治安事件；

（4）未经甲方书面同意，将本工程分包、转包；

（5）乙方对甲方或监理提出的有关质量、安全、进度等方面的整改意见，拒不执行3次以上，并可能造成严重后果的；

（6）乙方因拖欠工人工资等原因引发局部或全部停工连续3天或累计3次以上；

（7）未按施工组织设计野蛮施工两次以上的；

（8）隐蔽工程未经过甲方/监理验收并书面同意、乙方擅自进行下一道工序施工两次以上；

（9）乙方所供材料未达到国家规定的质量和环保要求。

19.争议

19.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门进行调解；

（2）采取第（1）种方式无法解决的，约定向 合同履行地人民法院提起诉讼。

十一、其它

20.工程分包

20.1本工程甲方同意乙方分包的工程： 无。

分包施工单位为：    /

20.2乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，一经发现立即解除合同，所有责任均由乙方承担。

21.不可抗力

21.1双方关于不可抗力的约定： 按通用条款执行。

22.保险

22.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）甲方投保内容： 按通用条款执行。

发包人委托承包人办理的保险事项：    /

（2）乙方投保内容： 按通用条款执行。

23.担保

23.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）甲方向乙方提供履约担保，担保方式为：    /    担保合同作为本合同附件。

（2）乙方向甲方提供履约担保，担保方式为： 按招标文件的要求执行。

（3）双方约定的其他担保事项：    /

24.合同份数

24.1双方约定合同正、副本份数

本合同约定共拾肆份，正本贰份，副本拾贰份。

25.补充条款：

25.1 乙方对于甲方正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程质量和进度的要求；甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况及时审核。

25.2甲方、乙方双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接收方不得拒签。

25.3关于变更、签证计价及结算的约定：

- 25.3.1重大变更，重新签订补充协议，具体按补充协议执行；

25.3.2一般变更，工程竣工由有审核资质部门审计（审核）。

25.4现场管理制度（见施工合同附件1）。

25.5合同及其附件中涉及的相关经济处罚，甲方工程部签字盖章生效，不需乙方及监理签字确认。

25.6所有往来文件必须采用A4纸打印，手写的一律视为无效文件（人员签名除外）。

25.7乙方必须根据合同、招标文件等编制竣工决算。

25.8乙方必须按有关法规政策及时足额发放农民工工资，办理相关保险，否则因欠发农民工工资及欠缴相关保险，导致农民工上访闹事，甲方除按本合同有关条款对乙方给予扣除工程款外，还有权要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

- 第六章

- 响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。

一、磋商函

致：                 （采购人）

关于          采购项目（项目编号：     ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按磋商文件规定的各项要求，我方愿以（人民币大写）                 （RMB￥           元 ）的报价并按磋商文件的规定要求提供所需工程服务

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

6、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

供应商名称 ：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （大写人民币： ）

供应商名称 ：          （电子签章）

日期： 年    月    日

- 报价明细表

| 全费用工程量清单与计价表(清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
|  |  | 主楼部分 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、部位：原房间北侧窗户墙体 2、垃圾清运至招标人指定位置 3、满足招标人要求 | m3 | 68.43 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、宿舍原有木门及铸铁窗户拆除 2、满足招标人要求 | m2 | 158.4 |  |  |  |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有吊顶拆除 2、满足招标人要求 | m2 | 459.36 |  |  |  |  |
| 4 | 081202004001 | 混凝土结构开孔 | 卫生间排水开孔 | 个 | 48 |  |  |  |  |
| 5 | 011607001001 | 刚屋面拆除 | 1、原有屋面彩钢顶拆除 2、基层清理干净，达到下一步施工工艺要求 3、满足招标人要求 | m2 | 194.88 |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10粘土多孔砖 2、墙体类型：120实心墙，宿舍隔墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 | m3 | 15.55 |  |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.8 |  |  |  |  |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.05 |  |  |  |  |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.61 |  |  |  |  |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：20内 | t | 1.06 |  |  |  |  |
| 11 | 011810001001 | 植筋 | 1、植筋孔径：φ14 2、钻孔方向：走道梁底 3、钻孔深度：不低于15cm 4、结构胶种类：满足规范要求 | 根 | 64 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 12 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚（-20℃）SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、防水层数：一层 3、防水层做法：热熔满铺 4、反边高度：四周反边至墙面1米高 | m2 | 466.4 |  |  |  |  |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：卫生间地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 95.04 |  |  |  |  |
| 14 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：其余地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 566.28 |  |  |  |  |
| 15 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料种类、规格、颜色：pvc踢脚线 | m | 357.6 |  |  |  |  |
| 16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙体类型：卫生间内墙 2、安装方式：20厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：釉面砖300*600 | m2 | 777.6 |  |  |  |  |
| 17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC护墙板 3、压条材料种类、规格：含辅材安装 | m2 | 1175.76 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 18 | 011210002001 | 金属隔断 | 部位：卫生间铝合金隔断 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金骨架 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃 | m2 | 285.12 |  |  |  |  |
| 19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：根据现场原有尺寸 2、框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6厚高透Low-E | m2 | 54 |  |  |  |  |
| 20 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：1000*2100 2、门框或扇外围尺寸：卫生间门 3、玻璃品种、厚度：含门锁等五金配件 | m2 | 50.4 |  |  |  |  |
| 21 | 010802004001 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：根据现场尺寸 2、门框或扇外围尺寸：宿舍钢木门 3、门框、扇材质：含门锁等五金配件 | m2 | 57.6 |  |  |  |  |
| 22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶，吊杆Φ6钢材，长度600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：不锈钢龙骨，中距600mm 3、面层材料品种、规格、：扣板吊顶600*600 | m2 | 626.4 |  |  |  |  |
| 23 | 011505002001 | 晒衣架 | 1、材料品种、规格、颜色：φ35不锈钢钢管 2、支架、配件品种、规格：19mm*19mm不锈钢方管焊接 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 24 | 011210002002 | 金属隔断 | 部位：外走道采用隔断封闭 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金骨架 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃 | m2 | 587.16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 25 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：2000*2500 2、框材质：不锈钢玻璃双开门 3、玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃 | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 010802002001 | 彩板门 | 1、门代号及洞口尺寸：走道铝合金门 2、门框或扇外围尺寸：1200*2100 | m2 | 10.08 |  |  |  |  |
| 27 | 010606012001 | 钢支架 | 屋面钢架支撑 1、钢材品种、规格：L50*5，Q235B | t | 1.68 |  |  |  |  |
| 28 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1、玻璃钢品种、规格：玻璃钢波形瓦 2、玻璃钢固定方式：机械固定 3、接缝、嵌缝材料种类：密封胶 4、油漆品种、刷漆遍数：颜色同办公楼屋面 | m2 | 194.88 |  |  |  |  |
| 29 | 011501003001 | 衣柜 | 1、成品衣柜 2、尺寸1500*2500 3、满足招标人要求 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 30 | 011505006001 | 毛巾杆（架） | 成品毛巾架 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 31 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：大理石 2、组装形式：丝接 3、附件名称、数量：含面盆及水龙头等所有配件 | 组 | 24 |  |  |  |  |
| 32 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、附件名称、数量：含软管等所有配件 | 组 | 24 |  |  |  |  |
| 33 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 | 个(组) | 48 |  |  |  |  |
| 34 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴花洒 2、组装形式：含所有组装配套五金 3、附件名称、数量：样式满足招标人要求 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 35 | 031004016001 | 电热水器 | 1、类型：电热水器 2、型号、规格：60升一级能效 3、安装方式：挂壁式 4、品牌及型号需经招标人确认 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 36 | 031004017001 | 冷热水混合器 | 1、类型：小厨宝 2、型号、规格：一级能效 3、安装方式：满足招标人要求 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 37 | 040504008001 | 整体化粪池 | 成品玻璃钢化粪池，容量15m³ | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：宿舍楼外墙面 2、腻子种类：外墙专用腻子 3、刮腻子遍数：2遍腻子 4、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料 | m2 | 891 |  |  |  |  |
| 39 | 011302001002 | 水电安装 | 1、部位：室内及过道、楼梯道 2、包含灯具、开关、插座等 3、卫生间给水管、排水管管道及配件等 4、电线、电缆及配电箱、接线盒等 5、单价应包含但不限于以上所有工作内容并满足招标人要求，投标人应充分考虑，此项为包干价，结算时不做调整 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间部分 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：楼梯间墙面 2、铲除部位的截面尺寸：起鼓或脱落部分墙面 | m2 | 125.28 |  |  |  |  |
| 41 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1、构件名称：原有楼梯栏杆及大门 2、拆除构件的规格尺寸：根据现场 | m | 23.2 |  |  |  |  |
| 42 | 010401003002 | 实心砖墙 | 洗衣房隔墙 1、砖品种、规格、强度等级：粘土标准砖 2、墙体类型：120实心墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0 | m3 | 5.07 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：新建洗衣房隔墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：3水泥砂浆抹面 | m2 | 42.24 |  |  |  |  |
| 44 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、墙体类型：洗衣房隔墙 2、安装方式：20厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：釉面砖300*600 | m2 | 61.44 |  |  |  |  |
| 45 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：原楼梯间墙面 2、腻子种类：内墙腻子2遍 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆 | m2 | 205.32 |  |  |  |  |
| 46 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖面层 | m2 | 71.28 |  |  |  |  |
| 47 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖 | m2 | 24.75 |  |  |  |  |
| 48 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖，干水泥擦缝 | m2 | 17.82 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 49 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：120mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线 | m | 34.8 |  |  |  |  |
| 50 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：1000*2100 2、门框或扇外围尺寸：洗衣房门 3、门框、扇材质：铝合金 4、玻璃品种、厚度：钢化玻璃，含门锁等五金配件 | m2 | 4.2 |  |  |  |  |
| 51 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 3、栏板材料种类、规格、颜色：样式及尺寸满足招标人要求 | m | 34.8 |  |  |  |  |
|  |  | 侧楼部分 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1、部位：原房间北侧窗户墙体 2、垃圾清运至招标人指定位置 3、满足招标人要求 | m3 | 34.21 |  |  |  |  |
| 53 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1、宿舍原有木门及铸铁窗户拆除 2、满足招标人要求 | m2 | 79.2 |  |  |  |  |
| 54 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有吊顶拆除 2、满足招标人要求 | m2 | 229.68 |  |  |  |  |
| 55 | 081202004003 | 混凝土结构开孔 | 卫生间排水开孔 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 56 | 011607001004 | 刚屋面拆除 | 1、原有屋面彩钢顶拆除 2、基层清理干净，达到下一步施工工艺要求 3、满足招标人要求 | m2 | 146.16 |  |  |  |  |
| 57 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10粘土多孔砖 2、墙体类型：120实心墙，宿舍隔墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 | m3 | 7.78 |  |  |  |  |
| 58 | 010501001004 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 59 | 010501003004 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.77 |  |  |  |  |
| 60 | 010502001004 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.73 |  |  |  |  |
| 61 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：20内 | t | 0.53 |  |  |  |  |
| 62 | 011810001004 | 植筋 | 1、植筋孔径：φ14 2、钻孔方向：走道梁底 3、钻孔深度：不低于15cm 4、结构胶种类：满足规范要求 | 根 | 24 |  |  |  |  |
| 63 | 010904001004 | 楼（地）面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：4厚（-20℃）SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、防水层数：一层 3、防水层做法：热熔满铺 4、反边高度：四周反边至墙面1米高 | m2 | 248.04 |  |  |  |  |
| 64 | 011102003011 | 块料楼地面 | 部位：卫生间地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 99 |  |  |  |  |
| 65 | 011102003012 | 块料楼地面 | 部位：其余地面 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600玻化砖 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝 | m2 | 229.68 |  |  |  |  |
| 66 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料种类、规格、颜色：pvc踢脚线 | m | 218.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 67 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、墙体类型：卫生间内墙 2、安装方式：20厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：釉面砖300*600 | m2 | 41.76 |  |  |  |  |
| 68 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：PVC护墙板 3、压条材料种类、规格：含辅材安装 | m2 | 1175.76 |  |  |  |  |
| 69 | 011210002007 | 金属隔断 | 部位：卫生间铝合金隔断 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金骨架 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃 | m2 | 142.56 |  |  |  |  |
| 70 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：根据现场原有尺寸 2、框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6厚高透Low-E | m2 | 43.2 |  |  |  |  |
| 71 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：1000*2100 2、门框或扇外围尺寸：卫生间门 3、玻璃品种、厚度：含门锁等五金配件 | m2 | 4.2 |  |  |  |  |
| 72 | 010802004004 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：根据现场尺寸 2、门框或扇外围尺寸：宿舍钢木门 3、门框、扇材质：含门锁等五金配件 | m2 | 28.8 |  |  |  |  |
| 73 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶，吊杆Φ6钢材，长度600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：不锈钢龙骨，中距600mm 3、面层材料品种、规格、：扣板吊顶600*600 | m2 | 229.68 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第10页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 74 | 011505002004 | 晒衣架 | 1、材料品种、规格、颜色：φ35不锈钢钢管 2、支架、配件品种、规格：19mm*19mm不锈钢方管焊接 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 75 | 011210002008 | 金属隔断 | 部位：外走道采用隔断封闭 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金骨架 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃 | m2 | 146.52 |  |  |  |  |
| 76 | 010805005004 | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：2000*2500 2、框材质：不锈钢玻璃双开门 3、玻璃品种、厚度：10厚钢化玻璃 | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 77 | 010802002004 | 彩板门 | 1、门代号及洞口尺寸：走道铝合金门 2、门框或扇外围尺寸：1200*2100 | m2 | 30.24 |  |  |  |  |
| 78 | 010606012004 | 钢支架 | 屋面钢架支撑 1、钢材品种、规格：L50*5，Q235B | t | 1.03 |  |  |  |  |
| 79 | 010901004004 | 玻璃钢屋面 | 1、玻璃钢品种、规格：玻璃钢波形瓦 2、玻璃钢固定方式：机械固定 3、接缝、嵌缝材料种类：密封胶 4、油漆品种、刷漆遍数：颜色同办公楼屋面 | m2 | 146.16 |  |  |  |  |
| 80 | 011501003003 | 双衣柜 | 1、成品衣柜 2、尺寸：双衣柜 3、满足招标人要求 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 81 | 011505006003 | 毛巾杆（架） | 成品毛巾架 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 82 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、材质：大理石 2、组装形式：丝接 3、附件名称、数量：含面盆及水龙头等所有配件 | 组 | 12 |  |  |  |  |
| 83 | 031004006003 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、附件名称、数量：含软管等所有配件 | 组 | 12 |  |  |  |  |
| 84 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 | 个(组) | 24 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第11页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 85 | 031004010003 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴花洒 2、组装形式：含所有组装配套五金 3、附件名称、数量：样式满足招标人要求 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 86 | 031004016003 | 电热水器 | 1、类型：电热水器 2、型号、规格：60升一级能效 3、安装方式：挂壁式 4、品牌及型号需经招标人确认 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 87 | 031004017003 | 冷热水混合器 | 1、类型：小厨宝 2、型号、规格：一级能效 3、安装方式：满足招标人要求 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 88 | 040504008002 | 整体化粪池 | 成品玻璃钢化粪池，容量15m³ | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 011302001008 | 水电安装 | 1、部位：室内及过道、楼梯道 2、包含灯具、开关、插座等 3、卫生间给水管、排水管管道及配件等 4、电线、电缆及配电箱、接线盒等 5、单价应包含但不限于以上所有工作内容并满足招标人要求，投标人应充分考虑，此项为包干价，结算时不做调整 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 011302001011 | 实木床（高低床） | 1、实木床1200*2000高低床（含床头柜） 2、床体结构：框架 3、材质：胡桃木 4、床板结构：排骨架 5、样式满足招标人要求 | 只 | 11 |  |  |  |  |
| 91 | 011302001010 | 实木床 | 1、实木床1500*2000（含床头柜） 2、床体结构：框架 3、材质：胡桃木 4、床板结构：排骨架 5、样式满足招标人要求 | 只 | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间部分 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：盱眙县黄花塘镇人民政府宿舍楼改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第12页 共12页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 92 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1、铲除部位名称：楼梯间墙面 2、铲除部位的截面尺寸：起鼓或脱落部分墙面 | m2 | 41.76 |  |  |  |  |
| 93 | 011611005003 | 其他金属构件拆除 | 1、构件名称：原有楼梯栏杆及大门 2、拆除构件的规格尺寸：根据现场 | m | 14.4 |  |  |  |  |
| 94 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：原楼梯间墙面 2、腻子种类：内墙腻子2遍 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆 | m2 | 65.52 |  |  |  |  |
| 95 | 011106002004 | 块料楼梯面层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：40厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖面层 | m2 | 46.08 |  |  |  |  |
| 96 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：120mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线 | m | 14.4 |  |  |  |  |
| 97 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 3、栏板材料种类、规格、颜色：样式及尺寸满足招标人要求 | m | 14.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：自行现场勘查。

- 本项目按全费用报价。全费用单价：其应包括但不限于按国家规范完成本项目所有的人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手架费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、绿化迁移及恢复费、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。每道工序均需要业主或监理签证确认后再进行下一道工序，每道工序业主或监理未确认工程款不予支付。

- 投标人名称（电子签章）：

- 法定代表人（电子签章或电子签字）：

- 日期：       年     月     日

- 四、供应商必须提交的资格证明文件

按照竞争性磋商文件第一章磋商邀请二、申请人的资格要求提供

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（各供应商必须在“综合评分提供的证明材料”模块中对应的接口上传相关证明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供证明材料处理）

六、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（如需上传其他资料，可在“招标文件的其他材料”模块中上传相关材料，格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：   电话：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

### 示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告：

委托方：

地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人代表我单位参加         （项目名称）的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：     （电子签章）

日期：    年    月   日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

### 示范格式三

承 诺 书

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位）          ：

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：     ）             采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

6、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

9、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商：（电子签章 ）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）

日期：      年   月  日

### 示范格式四

企业声明函（工程）

致         （采购人）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致             （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加     （采购单位名称）的       （采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。