- “全流程不见面交易”

- 竞争性磋商文件

项目编号：HAZC-2023120408-XY

项目名称: 344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程

采 购 人：盱眙县交通运输局

采购代理机构：江苏盛彩工程项目管理有限公司

- 2023年12月

目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  合同格式及条款

第五章  采购需求

第六章  响应文件格式

前   附  表

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 盱眙县交通运输局 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏盛彩工程咨询管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | HAZC-2023120408-XY |
| 4 | 招标内容 | 344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程 |
| 5 | 采购预算价 | 78万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 成交价的1% |
| 9 | 磋商文件获取 | 投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载磋商文件。 |
| 10 | 响应文件份数 | 上传电子响应文件一份到指定网站， 成交供应商在领取成交通知书前下载上传的磋商文件打印3套装订成册。 |
| 11 | 开标时间 | 2023年9月26日9时00分（北京时间） |
| 12 | 代理服务费 | 代理费12000元由中标供应商领取中标通知书时缴纳，不单独立项，投标单位充分考虑风险计入总价。 |
| 13 | 成交通知书 | 淮安市公共资源交易中心盱眙分中心领取 |
| 14 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 行业 | 采购文件的所属行业其他未列明行业 |
| 17 | 不见面开标 | 本项目采用“全流程不见面交易采购”注意事项： 本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明如下: 特别提醒：开标前未进行签到的供应商，将无法对其响应文件进行解密，系统内其已递交的响应文件将被退回，请各供应商及时进行签到。 1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。 2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 3、本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。 4、本项目响应文件的编制使用“新点响应文件制作软件（淮安公共资源版）”。供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“响应文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。 5、“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅观看项目的活动组织。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。 6、电子响应文件上传截止时间前，采购代理机构提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅，播放测试音频，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未在规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 7、电子响应文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，系统中供应商承诺签章时间5分钟，未在规定时间内进行供应商承诺签章的，采购人或代理单位拒绝接受其响应文件。然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“淮安市政府采购项目全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成响应文件的锁来解密响应文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。 8、活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括: （1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。 （2）硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。 （3）为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。 10、供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，新点软件技术支持：4009980000。网上操作如遇技术问题，电话：0707-80996058、手机:18962289236；QQ：3260927750。 11、本项目采用磋商，开标结束请合格供应商耐心等待二次报价，若无法联系上供应商或供应商因为网络等原因未能二次报价的一切后果由供应商负责。 |

- 第一章 竞争性磋商公告

项目编号：HAZC-2023120408-XY

受盱眙县交通运输局的委托，江苏盛彩工程咨询管理有限公司就该单位的344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

## 一、项目基本情况

项目编号：HAZC-2023120408-XY

项目名称：344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程

采购方式：□竞争性谈判☑竞争性磋商 □询价

预算金额：78万元

最高限价：78万元

采购需求：344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程，本次实施溜子河大桥桥梁及接线，实施路段起于溜子河东侧约500m，向西跨越溜子河后，终于与 235 国道交叉处，长1.4km，对应桩号范围为K5+600-K6+420；其中溜子河大桥长621.23m，接线长198.77m。具体详见第五章采购需求。

合同履行期限：合同签订之日起，至整个项目竣工结算审核完成。

本项目（是/否☑）不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（承诺书格式详见示范格式四）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3  种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- 1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

- 2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

- （1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

- （2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

- 3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第33.1项。

- 注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- （三）本项目的资格要求：

- 1.法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）及法定代表人身份证或授权委托书（格式按照示范格式二要求）及受托人身份证（彩色原件扫描件上传至电子响应文件中并进行电子签章）；

- 2.有效的营业执照（彩色原件扫描件上传至电子响应文件中并进行电子签章）；

- 3.具有有效的公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。（彩色原件扫描件上传至电子响应文件中并进行电子签章）；

## 4.供应商委托代理人和项目经理须为本单位正式员工，并提供有效的劳动合同（法人无需提供）。

## （四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

## 1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

## 2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

## 3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 说明：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人或招标代理机构组织评委对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

## 三、获取采购文件

时间：2024年1月 日至2024年1月 日，每天上午8时30分至12时30分，下午12时30分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：淮安市公共资源交易中心网站

方式：供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://222.184.31.247/），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。

售价：0

## 四、响应文件提交

截止时间： 2024年1月 日9点00分（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心网站http://222.184.31.247/

五、开启

时间：  2024年1月 日9点00分（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心，淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 1、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2、履约保证金：成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金，否则招标人可取消其中标资格。

卖方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇、数字人民币），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

卖方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但卖方履约仍未结束的，卖方须进行续保。

如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起2个工作日内，买方应将人民币形式的履约保证金退还卖方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因卖方自身原因导致无法及时退还的除外。

3、电子招投标说明

3.1、本项目采用网上开评标。请供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。

3.2、供应商确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》

（http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20180630/76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886.html）。

CA证书办理点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅。

新点软件技术支持：4009980000。

3.3本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。详见前附表不见面开标中“全流程不见面交易采购”注意事项。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：盱眙县交通运输局

地    址：盱眙县山水商务大厦19楼

联系方式：杨宇

联系电话：18360995559

## 2.采购代理机构信息

名    称：江苏盛彩工程咨询管理有限公司

地　　址：淮安市盱眙县金鹏大道58号家禧广场2幢8015室

联系方式：考智勇

电话：19952382855

## 3.项目联系方式

项目联系人：杨宇

电　　  话：18360995559

盱眙县交通运输局

2024年1月 日

第二章  供应商须知

一、总    则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商项目中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一篇磋商公告中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。代理、专家论证等所有费用均由成交供应商自行承担。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1磋商文件包括：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评标标准

第四章  合同格式及条款

第五章  采购需求

第六章  响应文件格式

6.2磋商供应商被视为充分熟悉本磋商采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3磋商供应商必须认真阅读磋商文件的所有条款、文件及表格格式。

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在法律规定的时间内按磋商文件要求提出（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以电子数据形式通知潜在磋商文件的供应商，并在淮安市公共资源交易网上公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3供应商应在磋商文件递交截止时间前连续登陆淮安市公共资源交易网查看采购信息的更正或修改，因供应商未能登陆网站查看，责任由供应商自己负责。

8.磋商文件的补充

8.1在磋商时间前，由于需对磋商供应商的提问进行澄清或其它任何原因，采购人可对磋商文件用补充文件的方式进行修正。

8.2 对磋商文件的补充，采购人将在淮安市公共资源交易网进行公布。补充文件将被作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

8.3磋商供应商须实时连续跟踪网页界面的更新，熟悉项目情况，未实时跟踪网页界面的更新其责任由磋商供应商自行承担。

8.4为使磋商供应商有足够的时间，对磋商文件的补充要求修正响应文件，采购人有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和磋商时间，并将此变更在淮安市公共资源交易网上进行公告。

三、 响应文件

9.响应文件的语言及度量衡

9.1磋商供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写（请标注页码）。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第五篇“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

11.磋商报价

11.1价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

11.2本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含但不限于服务费、材料费、人工费、施工机械使用费、劳务、检验试验费、企业管理费、维护保养费、赶工费、招标代理服务费、利润、税金以及其他措施项目费、合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用。供应商报价时务必综合考虑，结合自身实际，不因项目难易程度不同增加费用。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4供应商应仔细阅读和理解磋商文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合供应商自身条件进行报价，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

11.2磋商供应商整个编制过程中的各种材料价格上涨的市场风险及国家政策性调整费用均应计入报价，以后不做调整。

11.3本次项目不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

12.报价货币

12.1本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的响应文件将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用电子数据或书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃磋商，同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14. 响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照第10条的要求，在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子响应文件一份。

14.2电子响应文件仅需要在磋商供应商进行签章的位置进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

14.3电子响应文件中涉及单位签章的可以是盖单位的公章或电子签章（签单位公章）。

四、 响应文件的递交

15.响应文件递交

15.1磋商供应商应在磋商公告规定的响应文件接收截止时间前上传加密电子响应文件一份。

16.响应文件递交截止时间

16.1磋商供应商应在磋商公告规定的响应文件接收截止时间前上传加密电子响应文件一份 。

16.2磋商供应商在响应文件制作工具中生成电子响应文件后即可进行加密上传淮安市公共资源全程电子化交易平台。磋商供应商应在磋商规定的响应文件接收截止时间前完成网上电子响应文件的上传。

16.3响应文件接收截止时间

16.3.1采购人收到响应文件（上传加密电子响应文件、制作本响应文件时使用的CA锁 ）的时间不得迟于磋商文件中规定的截止时间。

16.3.2采购人可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可对其进行修改或撤回其响应文件，但必须在规定的磋商开始时间前以书面形式送达指定地点，该通知必须由供应商法定代表人或其授权委托人签署。

18.2磋商供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

五、磋商推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或采购人委托的代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商，监管部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。

20.磋商小组

20.1采购人将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商。

20.2磋商小组是由行业专家、采购人代表三人及以上的单数组成。

20.3磋商小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加磋商的供应商单个进行磋商并向采购人推荐成交候选人。

20.4磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21.磋商程序

21.1响应文件的资格审查

21.1.1磋商小组依法对磋商供应商的资格进行审查。

21.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

21.1.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）未按照磋商文件的规定交纳磋商保证金的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）磋商供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

21.2响应文件的符合性审查

21.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

21.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

(一)响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.3由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购中心和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.6响应文件的澄清

21.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个磋商供应商都作澄清要求。

21.6.2接到磋商小组澄清要求的磋商供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

21.6.3接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按第21.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

21.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商供应商在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价。磋商供应商必须在规定时间内登陆淮安市公共资源全程电子化交易平台进行报价（最终报价将作为评审的依据）。

21.7.1工作人员按照磋商的顺序，组织磋商供应商进行两轮次的磋商报价。磋商供应商凭CA锁登陆会员系统进行报价。【磋商供应商也可自行携带电脑自行进行报价。如果在自行携带电脑上报价从而导致价格泄露或者因网络问题无法及时提交报价的，其后果自负将视同供应商自动放弃】。供应商最终报价的各分项部分单价按第一次所列总价与最终报价的比例集合第一次所列单价同比例确定（不可竞争费用除外）。

22.当出现下列任一情况，作无效响应文件处理：

22.1未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

22.2未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

22.3不具备磋商文件中规定的资格要求的；

22.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

22.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.6经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

22.7经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.8电子响应文件未能解密（指因磋商供应商自身原因）、响应文件解密失败、补救方案补救不成功的；

22.9磋商供应商提交的电子响应文件均因其自身出现问题导致无法电子评标的；

22.10法律、法规和磋商文件中规定的其他无效情形的；

22.11在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止磋商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

23.特殊情况处理

23.1因“开评标系统”自身故障，磋商活动无法正常进行时经采购人同意延期开标。

23.2“开评标系统”自身故障是指非磋商供应商原因造成所有磋商供应商电子响应文件均无法解密的情形。部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

23.3对于不同载体的响应文件，磋商、评审及认定顺序为电子响应文件，前项不能读取的可按后项评审。

23.4符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（政府购买服务项目按财政部文件财库（2015）124号文件执行）。

24.推荐成交候选人

24.推荐成交候选供应商

24.1 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2 磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，最后按得分由高到低的顺序推荐 3 名成交候选供应商。

24.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

24.4磋商结束后，成交结果将在淮安市公共资源交易网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。

24.5成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27. 采购人有接受和拒绝任何或所有磋商文件的权利

28.采购人保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何磋商文件，宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权利，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向磋商供应商解释采取这一行动的原因和理由。

29.采购人在确定成交时变更采购服务内容的权利

采购人在确定成交时有权对本次采购清单中所述服务内容根据自己需求进行合理变更。

30.成交通知书

30.1在磋商结束后三个工作日内，采购人向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须到交易中心盱眙分中心领取成交通知书。

30.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

31.签订合同

31.1成交人应在成交通知书发出之日起十日内与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。

31.2成交人自成交通知书发出之日起十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第74号令相关规定进行处理。

31.3成交人若无正当理由放弃成交资格或不按期履行相关义务的，采购人将有充分理由取消该授标。采购人可将标授予下一成交候选人，由此产生的费用由上一个成交候选人承担，并赔偿由此采购人造成的损失或重新招标。

31.4磋商文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

32、质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

32.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

32.4质疑必须由供应商的法定代表人（或单位负责人）或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。

32.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

33.政府采购政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 第三章 评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、磋商小组依据下列评标标准进行评审，本评标标准总分为 100分。

| 序 号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (10分) | 满足响应文件要求且最后报价最低的供应商价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分按照下列公式计算 (小数点保留两位) : 投标报价得分＝ (投标基准价/投标报价) ×10分 |
| 2 | 企业信用 (5分) | 供应商信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。（原件扫描件上传至电子标书，否则不得分）（注:1.供应商须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。2.上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。）（原件彩色扫描件须上传至电子响应文件中） |
| 3 | 项目组成员 （25分） | 1、项目负责人具有贰级注册建造师（公路工程）资质，且具有交通行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）及以上得5分； 2、项目总工具有公路工程相关专业中级工程师及以上得5分（公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称）； 3、项目组成员配备独立的专职安全生产管理人员，拟投入的专职安全生产管理人员数量不少于1人；专职安全生产管理人员须具有经省级及以上交通运输主管部门考核合格并在有效期内的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证)得5分； 4、项目组成员配备试验检测人员，拟投入的试验检测人员数量不少于1人，检测人员持有交通部与质量监督管理司（原交通运输部工程质量监督局、基本建设质量监督总站）颁发的公路工程试验检测员（交通安全设施专业）资格证书，或持有交通运输部职业资格中心颁发的公路工程试验检测工程职业（交通工程专业）资格证书得5分； 5、项目组成员配备施工人员，拟投入的施工人员数量不少于1人，施工人员持有中国公路建设行业协会考核的公路工程施工项目管理人员施工员岗位证书得5分； 注:上述人员须提供执业证书、网络查询截图、有效的本单位注册证书、职称证书，证书复印件加盖公章装入投标文件中，同时须提供有效的劳动合同及近三个月（2023.10-2023.12自磋商截止之日往前推算）以来任意一个月的社保证明。（原件彩色扫描件须上传至电子响应文件中） |
| 4 | 企业业绩 （10分） | 供应商企业业绩：供应商近三年（自磋商截止之日往前推算）以来承担过类似交安设施项目，有一个得2分，最高得10分。（1）需提供合同、中标/成交通知书。时间以合同签订时间为准，项目负责人姓名以中标/成交通知书为准，中标/成交通知书需同时提供公共资源交易中心官网中标公示/公告网上截图，否则不予认可。（原件彩色扫描件须上传至电子响应文件中） |
| 5 | 服务方案 (30分) | - 总体施工组织布置及规划（6分） - 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（6分） - 工期保证体系（包括计划安排）、工程质量管理体系（包括工程质量责任制、工程质量检验检测）及保证措施（6分） - 安全生产管理体系（包括风险预测防范）及保证措施（6分） - 文明施工、环保及保证措施、风险预测防范、扬尘污染防治实施方案（6分） |
| 6 | 企业实力 （10分） | 供应商提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并同时提供国家市场监督管理总局网站（网址：http://cx.cnca.cn）的查询截图。全部提供得10分，没少一项扣5分。（提供有效证书原件扫描件和网站查询截图上传投标文件） |

注 ：1、供应商提供与以上评分相关的证明材料原件扫描件上传至指定位置，不提供不得分。如未按要求提供，则与之相关的评分项不予计分。

2 、供应商提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因扫描件模糊不清评标委员会无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

3 、供应商在成交后签订合同前，提供与以上评分相关的证明材料原件给采购人审查。

第四章 合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

| 序 号 | 主要条款 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：合同签订后采购人第一次发出供货与安装计划前支付合同价的40%；项目完工后支付已完成工程量的70%，竣工验收合格后支付已完成工程量的80%；审计终审结束后付至审计价的100%。（结算时须提供符合采购人财务要求的增值税专用发票） |
| 2 | - 工期：40日历天。 |
| 3 | 供货地点（服务）：采购人指定 |

合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指采购方。

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款（建议优先选用数字人民币支付）。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被不予退还履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1履约保证金:中标供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳成交价1%的履约保证金，否则可视成交供应商放弃中标资格。

履约保证金退还：中标的单位携带履约保证金单据、中标(成交)通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明（以上材料均需提供原件），到采购人处办理。

16.仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17.违约终止合同

17.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市公共资源交易中心盱眙分中心 344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程（项目编号：HAZC-2023120408-XY） 招标文件、卖方提交的本项目投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向买方交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，盱眙分中心存一份，财政局备案一份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

20.5所有货物安装完毕后试运行，试运行至少一年，试运行后采购人组织审计。试运行期间货物发生的

20.6如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.7

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同格式

经在淮安市公共资源交易中心盱眙分中心公开招标采购，_盱眙县交通运输局_（以下简称“买方”)、__________________（以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：
    1、合同文件
    下列关于盱眙县政府采购 344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程 项目编号： HAZC-2023120408-XY  招标文件及投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同主要条款及通用条款；
（2）卖方提交的投标文件；

（3）成交通知书；

（4）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、采购需求及技术要求

详见“招标文件：第五章 采购需求及技术要求”。

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

5、付款条件

本合同货物的付款条件在“投标文件：第四章 合同条款前附表”中有明确规定。

6、交货时间和地点

本合同交货时间和地点在“投标文件：第四章 合同条款前附表”中有明确规定。

7、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。

8、合同生效及其它

本合同经买方、卖方、双方授权代表签字盖章，并在采购人收到卖方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方各执两份、交易中心留存一份，财政局备案一份。

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

合同主要条款

1.采购范围：344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程，本次实施溜子河大桥桥梁及接线，实施路段起于溜子河东侧约500m，向西跨越溜子河后，终于与 235 国道交叉处，长1.4km，对应桩号范围为K5+600-K6+420；其中溜子河大桥长621.23m，接线长198.77m。

2.型号规格参数

详见招标文件第五章采购需求。

3.合同金额

| 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

以上价款以人民币进行结算。

重要提醒：本次投标报价为工程固定单价。

4.质量要求及卖方对质量负责条件和期限

4.1不低于国家标准及响应文件的要求；

4.2卖方提供的货物必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。卖方对货物提供     年的质保期，质保期内因质量问题出现货物损坏等情形的，由卖方负责包修、包换或者包退，承担调换或退货等所有费用，卖方不能修理和不能调换，按违约处理。

5.工期：40日历天。

注：2024年2月1日前完成右半幅，确保右半幅顺利通车。

6.安装调试及技术服务

6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数，买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格，价格变更参考原相同或类似的投标型号。

6.2安装调试按照有关标准执行。

6.3卖方人员在安装调试期间的费用由卖方负责。

6.4卖方应随货物向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证及相关的配件和技术资料。

7.质量及安全保证

7.1卖方送货到工地指定地点后，对设备应妥善保管，以保证安装顺利和延长使用寿命。

7.2如发生故障，买方应通知卖方，卖方在收到通知后立即答复，并在2小时内到达买方进行维修。

7.3卖方要对其所提供的货物及其内在安装质量负全部责任。

7.4在安装、质保期里发生安全事故的，由卖方负全部责任。

8.付款方式

8.1付款应按下列条件进行：

合同签订后采购人第一次发出供货与安装计划前支付合同价的40%；项目完工后支付已完成工程量的70%，竣工验收合格后支付已完成工程量的80%；审计终审结束后付至审计价的100%。（结算时须提供符合采购人财务要求的增值税专用发票）。

8.1.1运输：卖方负责安排运输至买方指定地点（含工地下货费用），运输费及运输保险由卖方自行承担。

8.1.2若卖方不按要求提供发票，买方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时，卖方不得因此而停止工作。

8.1.3合同价组成

8.1.3.1本次工程为固定单价，包括不限于：服务费、材料费、人工费、施工机械使用费、劳务、检验试验费、企业管理费、维护保养费、赶工费、评审费、招标代理服务费、利润、税金以及其他措施项目费、合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用。供应商报价时务必综合考虑，结合自身实际，不因项目难易程度不同增加费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.1.3.2各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由卖方承担。

8.1.3.3工效降低费：高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察以及招标人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，卖方应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低卖方的工效，买方不向卖方增加费用支出。由卖方在投标报价中考虑。

8.1.3.4卖方应考察并充分掌握本工程各部分施工状况以及相关施工计划，以便充分考虑交叉作业和施工配合对本招标工程施工的影响。相关施工方案、措施费用由卖方在投标报价中自行考虑，将来因本工程各部分施工对本招标工程而造成的影响买方不负任何责任。

8.1.3.5招标文件中含有的内容而卖方没有填报的价格，买方对此项费用将不予承认，并认为该项费用已包括在中标价中。

8.1.3.6卖方充分考虑投标至制造、安装、维保期间除本文件有特别说明外的一切风险由卖方全部承担，今后不作调整。除买方认可的工程变更、签证外，中标价一经确认，今后将不作调整。

9.验收

9.1按照设计图纸及招标文件要求，买方组织验收。

9.2关于验收程序的约定：按管理部门有关要求。

9.3买方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

9.4卖方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，卖方应向买方支付合同价的万分之一/天的违约金，并赔偿由此给买方造成的各种损失。

10、合同的变更和解除

10.1本合同所订一切条款，买、卖双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

10.2合同履行中，如买方要求变更合同，则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知卖方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议。

10.3合同履行过程中，所有变更均须买、卖双方书面签字盖章确认后生效；变更内容在签字盖章确认后即成为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

10.4买、卖双方任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非买方或卖方责任造成的爆炸、火灾。

10.5卖方非依法定事由或对方违约，而单方解除合同的，须向买方偿付合同总金额20％的违约金。

11、违约责任

11.1卖方无正当理由不履行合同或单方面解除终止合同的，买方有权全额没收卖方的履约保证金，给买方造成的损失超过履约保证金数额的，卖方还应当对超过的部分予以赔偿，且卖方有权建议建设行政主管部门对卖方予以处罚。

11.2卖方由于其自身原因逾期的，则卖方应向买方支付违约金。其支付方法为：卖方每日应当按本合同总价款1%的标准支付给买方违约金；若此违约金不足以弥补买方损失的，卖方应当按买方全部损失向买方支付违约金；逾期超过10日的，买方有权单方面解除本合同，同时卖方应按本合同总价款10%的标准支付给买方违约金。

11.3卖方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，买方有权拒验货物，卖方承担一切责任。

11.4卖方如不能按工作进度开展工作，买方有权解除合同，并要求卖方支付违约金，且优先从履约保证金中扣除，同时卖方还应赔偿给买方造成的全部经济损失。

11.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为卖方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

11.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，卖方应立即无偿换货并向买方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，赔偿因此给买方及第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失；卖方逾期15 日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，卖方应向买方退还所有已收款项，并赔偿因此给买方及第三方造成的损失。

11.7卖方承担因为产品质量问题而给买方、第三方（包括但不限于施工人员及买方）造成的一切损失。

11.8因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非买方或卖方责任造成的爆炸、火灾。

11.9卖方擅自更换项目负责人的违约责任：买方有权无条件随时解除合同，将卖方清退出场，卖方须向买方支付违约金10万元，履约保证金不再返还，卖方还需赔偿因此而给买方造成的全部经济损失，买方并将此行为上报当地建设行政主管部门。

11.10卖方不能严格按合同约定履行义务，经买方提出后拒不整改或经整改买方仍不满意的，买方有权单方解除合同。

11.11双方合同签订后则视为卖方满足买方关于本合同项目的全部要求，卖方不得以技术、时间、人员安排等任何理由拒绝买方提出关于本合同项目的所有要求，否则视为主动放弃中标资格，并以贰万元整作为违约金无条件上交给买方。

11.12卖方如违反本合同约定的保密义务，擅自使用、转让或提供所交付的工作成果，应向买方支付暂定合同价的10%作为违约金，且优先从履约保证金中扣除，同时卖方还应赔偿给买方造成的全部经济损失。

11.13卖方不服从买方的工作安排，每次扣1万元，若超过3次（含3次），买方有权责令卖方无条件退场。

11.14卖方无理由终止合同，须向买方支付10万元违约金。

11.15卖方交付的货物，技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收。卖方愿意更换但逾期交货的，按卖方逾期交付处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。由于卖方错误造成工程质量事故损失，卖方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的费用，并根据损失程度向买方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定根据国家相关法律法规等规定执行。

11.16卖方擅自更换项目组人员的违约责任：买方有权要求卖方停工整顿，并有权向卖方索赔每人次不少于人民币1万元的违约金；停工期间造成的工期延误损失由卖方承担；买方并将此行为上报当地建设行政主管部门。

11.17作为有经验的投标人应该可以预见的风险：投标人应当慎重考虑选派项目负责人及项目组成员参加本工程的投标。中标后如因客观原因确需更换，即使招标人书面同意，也须承担违约责任，投标人须向招标人支付违约金5万元。

11.18卖方无正当理由拒绝更换项目负责人及项目组成员的违约责任：买方有权无条件随时解除合同，将卖方清退出场，卖方须向买方支付违约金5万元，履约保证金不再返还，卖方还需赔偿因此而给买方造成的全部经济损失，买方并将此行为上报当地建设行政主管部门。

11.19若合同签定后，接到买方进场通知，需按买方规定的时间内进场，无正当理由不进场的，视为违约，处以合同价的5%作为违约金，且优先从履约保证金中扣除。

11.20卖方原因导致买方在限期内无法顺利通车的，所有责任由卖方承担，卖方还需赔偿因此而给买方造成的全部经济损失，买方并将此行为上报当地建设行政主管部门。

11.21卖方承诺本项目质保期为 2 年，质保期内出现质量问题等情形的，由卖方负责包修、包换或者包退，承担调换、退货或维修等所有费用，卖方不能修理和不能调换，视为卖方违约，卖方须向买方支付违约金8万元/次，卖方还需赔偿因此而给买方造成的全部经济损失，买方并将此行为上报当地建设行政主管部门。

12、争议处理方式

本合同履行过程中，如发生争议，双方应通过协商解决。协商不成的，按下列第 2种方式解决：

（1）提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 淮安市盱眙县 人民法院提起诉讼。实际损失包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、拍卖费、过户费、差旅费等维权费用由违约方承担。

13、本合同一式份，双方各执正本份、副本份，均具有同等效力。

14、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

甲 方：                            乙 方：

地 址：                            地 址：

法人代表：                         法人代表：

或委托代理人：                     或委托代理人：

电 话：                            电 话：

开户名称：                         开户名称：

第五章 采购需求

一、项目概况

344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程，本次实施溜子河大桥桥梁及接线，实施路段起于溜子河东侧约500m，向西跨越溜子河后，终于与 235 国道交叉处，长1.4km，对应桩号范围为K5+600-K6+420；其中溜子河大桥长621.23m，接线长198.77m。

计划工期：40日历天。2024年2月1日前完成右半幅，确保右半幅顺利通车。

质量要求：合格，并满足相关部门验收要求。

二、付款方式

合同签订后采购人第一次发出供货与安装计划前支付合同价的40%；项目完工后支付已完成工程量的70%，竣工验收合格后支付已完成工程量的80%；审计终审结束后付至审计价的100%。（结算时须提供符合采购人财务要求的增值税专用发票）

三、设计图纸另附，工程量清单详见“344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程报价清单”。

四、本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含但不限于服务费、材料费、人工费、施工机械使用费、劳务、检验试验费、企业管理费、维护保养费、赶工费、招标代理服务费、利润、税金以及其他措施项目费、合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用。供应商报价时务必综合考虑，结合自身实际，不因项目难易程度不同增加费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

| 五、344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 截面 | 结构形式 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 全费用总价 | 备 注 |
| 1 | 组合标志 | D800(八角)+ D800(图) | 单柱六 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 桥名牌标志 | 1400×3500 | 单柱十一 | 块 | 2 |  |  |  |
| 3 | 指路标志 | 1580x1200 | 单柱十五 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 组合标志 | 2XD1200+△1300 | 单悬二 | 块 | 2 |  |  |  |
| 5 | 旅游标志 | 3500×2500 | 单悬十二 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 限高标志 | D800 | 附着式 | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 桥梁信息公示牌 | 530X340 | 附着式 | 块 | 2 |  |  |  |
| 8 | 标线 |  | 热熔标线 | m² | 1574 |  |  | 车行道边缘线(突起型)用于 桥梁段及桥梁处各向外延长10m |
|  |  |  | 振荡标线 | m² | 168 |  |  |  |
| 9 | 波形梁护栏 |  | 路侧 | m | 204 |  |  | 护栏涂层颜色为《漆膜颜色标准样卡》中PCF 7047 |
|  |  |  | 中分带 | m | 398 |  |  |  |
|  |  |  | 改移道路波形梁 | m | 480 |  |  |  |
| 10 | 防抛网 |  | 内侧 | m | 160 |  |  | 桥梁通航段及下穿通道处 |
|  |  |  | 外侧 | m | 320 |  |  | 桥梁通航段及下穿通道处 |
| 11 | 附着式轮廓标 |  |  | 块 | 188 |  |  |  |
| 12 | 公路界碑 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 道口标柱 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 黄黑立面标识 |  |  | m² | 17 |  |  | 设置于护栏立柱、端头 |
| 15 | 黄黑立面漆 |  |  | m² | 18 |  |  |  |
| 16 | 防眩板 |  |  | 块 | 621 |  |  |  |
| 17 | 里程牌 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 百米标 |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 19 | 突起路标(道钉) |  |  | 个 | 182 |  |  | 每隔1m设置一个 |
| 20 | 预留金 |  |  | 项 | 1 | 24000 | 24000 | 不可竞争费用 |
| 合计：（大写） （小写 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含但不限于服务费、材料费、人工费、施工机械使用费、劳务、检验试验费、企业管理费、维护保养费、赶工费、招标代理服务费、利润、税金以及其他措施项目费、合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用。供应商报价时务必综合考虑，结合自身实际，不因项目难易程度不同增加费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 磋商文件格式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

日     期：

备注：如与电子系统格式有出入，以竞争性磋商文件为准。

尊敬的供应商:

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。

一、投标函（或竞争性磋商函）

（采购单位）：

关于             采购项目（项目编号:             ）磋商文件，同时，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表                        （供应商单位名称） 全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按磋商文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）（CNY￥元）的投标总报价并按磋商文件的规定要求提供所需服务。

2、我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照磋商文件第二章“供应商须知”第13条的规定，本响应文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称（公章）：

地址：      邮编：

电话：      传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：

二、开标一览表

（参照电子系统格式）

三、投标报价明细表

| 序号 | 类型 | 截面 | 结构形式 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 全费用总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合标志 | D800(八角)+ D800(图) | 单柱六 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 桥名牌标志 | 1400×3500 | 单柱十一 | 块 | 2 |  |  |  |
| 3 | 指路标志 | 1580x1200 | 单柱十五 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 组合标志 | 2XD1200+△1300 | 单悬二 | 块 | 2 |  |  |  |
| 5 | 旅游标志 | 3500×2500 | 单悬十二 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 限高标志 | D800 | 附着式 | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 桥梁信息公示牌 | 530X340 | 附着式 | 块 | 2 |  |  |  |
| 8 | 标线 |  | 热熔标线 | m² | 1574 |  |  | 车行道边缘线(突起型)用于 桥梁段及桥梁处各向外延长10m |
|  |  |  | 振荡标线 | m² | 168 |  |  |  |
| 9 | 波形梁护栏 |  | 路侧 | m | 204 |  |  | 护栏涂层颜色为《漆膜颜色标准样卡》中PCF 7047 |
|  |  |  | 中分带 | m | 398 |  |  |  |
|  |  |  | 改移道路波形梁 | m | 480 |  |  |  |
| 10 | 防抛网 |  | 内侧 | m | 160 |  |  | 桥梁通航段及下穿通道处 |
|  |  |  | 外侧 | m | 320 |  |  | 桥梁通航段及下穿通道处 |
| 11 | 附着式轮廓标 |  |  | 块 | 188 |  |  |  |
| 12 | 公路界碑 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 道口标柱 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 黄黑立面标识 |  |  | m² | 17 |  |  | 设置于护栏立柱、端头 |
| 15 | 黄黑立面漆 |  |  | m² | 18 |  |  |  |
| 16 | 防眩板 |  |  | 块 | 621 |  |  |  |
| 17 | 里程牌 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 百米标 |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 19 | 突起路标(道钉) |  |  | 个 | 182 |  |  | 每隔1m设置一个 |
| 20 | 预留金 |  |  | 项 | 1 | 24000 | 24000 | 不可竞争费用 |
| 合计：（大写） （小写 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含但不限于服务费、材料费、人工费、施工机械使用费、劳务、检验试验费、企业管理费、维护保养费、赶工费、招标代理服务费、利润、税金以及其他措施项目费、合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用。供应商报价时务必综合考虑，结合自身实际，不因项目难易程度不同增加费用。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商:         （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、以上报价含所有费用，供应商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。未列明的费用视为分摊到已有的子目之中。

3、价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

- (根据响应文件采购需求的内容填写)

| 序号 | 招标货物（服务）型号、规格 和技术、性能参数 | 投标货物（服务）型号、规格 和技术、性能参数 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 344国道淮河大桥及连接线改扩建工程溜子河大桥交通安全设施工程 |  |  |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

五、项目组人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商： （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

六、服务方案

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）

七、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

八、综合评分时磋商供应商需提供的证明文件

（请供应商仔细阅读磋商文件第三章评标标准，并按照要求提供）

九、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商电子签章。）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明承诺应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系  （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商：（加盖公章）

年  月  日

身份证复印件

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购单位）：

本授权书宣告：

委托方：地址：

法定代表人：

受托人：姓名性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加采购人的          （项目编号:    ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）

年  月  日

身份证复印件

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章 。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

供应商信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的政府采购营商环境，树立诚信守法经营者形象，本单位郑重作出如下承诺，如有违背，违诺信息记入信用档案并依法予以公示，依法赔偿采购单位因本单位违背承诺造成的经济损失。

我方本次政府采购活动中申报的所有资料都是真实、准确、有效，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

我方在本次政府采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标、中标后违法转包等情形，如有违反，我方自动放弃中标（成交）资格并承担相应的法律责任和后果。

我方未被列入失信黑名单；无尚未修复的严重失信行为；在以往的政府采购活动中无重大违法、违规的不良记录，或虽有不良记录， 但已超过处理期限。

我方承诺中标（成交）后按规定的时间内领取中标（成交）确认书，按规定及时与采购单位签订合同，缴纳履约保证金。

我方严格按照采购公告、采购文件和响应文件承诺履行合同。

我方自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争创信用企业。

我方同意本《信用承诺书》记入信用档案。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

示范格式五

中小企业声明函 （工程、服务）

本公司         郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承建（承接）企业为（企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## 2.  （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接） 企业为（企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

## ………..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应根据采购文件明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业，并提交《中小企业声明函》

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）。

供应商全称（盖章）：

日  期：