招　标　文　件

项目名称：扬州市自然资源和规划局扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0018

扬州市公共资源交易中心

2026年2月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………41

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受[扬州自然资源和规划局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市自然资源和规划局扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目](JSZC-321000-JZCG-G2026-0018)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市自然资源和规划局扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年3月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0018

2.项目名称：扬州市自然资源和规划局扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 259.24 |
| 2 | 5.28 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 259.24 |
| 2 | 是 | 5.28 |

- 采购需求（简介）：为全面提升自然资源治理能力，加强地籍数据应用与管理，聚焦新形势下地籍调查管理要求，充分利用大数据、云计算、地理智能等新一代信息技术，以业务、技术双轮驱动，深入剖析地籍调查管理痛点、难点，采用市级统建，区县使用的模式，建设涵盖调查建库、成果管理、业务管理、成果应用、三维地籍等地籍调查管理核心业务价值的地籍管理系统，满足全市地籍统一管理数据库及系统平台建设要求，构建地籍调查规范化管理新模式，助力土地节约集约利用水平的提高，实现优化业务流程、减少办事环节、避免重复提交材料，提升自然资源部门在自然资源管理中利民利企服务水平，助力优化营商环境。

- 本项目分为2个包，包1：扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目，包2：扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目监理及软件测试服务，投标人不可以兼投。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起12个月内完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

包1：无；

包2：专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人须具有测绘专业乙级及以上资质，专业类别必须包含地理信息系统工程（提供证书原件，扫描上传）。 |
| 2 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年3月17日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市自然资源和规划局

地 址：扬州市邗江区文昌中路565号

联系人：周帅

联系方式：19905259169

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1529室

联系人：张自美

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2所有项目资料及工作成果（中标人原有产品除外）的知识产权权利归采购人所有，中标人应保证本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如产生相关纠纷，由中标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目试运行后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%；项目通过验收后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：    无      。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目监理及软件测试服务 | 软件和信息技术服务业 |

包1：扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目

一、项目建设背景

2023年3月，《自然资源部自然资源确权登记局关于建立地籍调查工作示范点的函》（自然资登函〔2023〕12号）确定十五个试点，主要任务是创新开展地籍调查、开展三维地籍确权登记、开展三维地籍信息化建设，加强工作体系建设，参与政策标准制定；2024年7月，《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481），提出以地籍图全覆盖为目标，建立健全地籍数据库，分类型、分层次、分步骤推动构建地籍“一张图”；2024年11月，江苏省自然资源厅印发《关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案》的通知，要求健全地籍调查工作机制、加快地籍调查成果的收集整理、因地制宜分类推进地籍调查、严格审核地籍调查成果、加强地籍数据库建设、规范开展地籍图编制、强化地籍调查成果应用、探索地籍数据库动态更新机制。明确要求2028年底前：各地基本建成权利全类型的地籍数据库，基本完成城乡地籍图全覆盖，地籍数据实现常态化更新，数据应用广度和深度不断拓展；2025年7月，江苏省自然资源厅办公室关于做好2025年度地籍成果入库汇交工作的通知，要求各地在2025年10月底前完成向省厅汇交工作，并且下发了《地籍调查和地籍数据库汇交工作问答（一）》和《江苏省地籍调查和地籍图编制技术指南（第1部分2025年宅基地和集体建设用地、自然资源地籍数据汇交要求）》。

为满足新时期地籍管理需求，优化提升扬州市地籍管理水平，基于地籍调查相关规程和标准，从解决实际痛点、难点出发，开展扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目，本项目作为扬州市“全市同标”市县统一不动产登记体系的重要组成部分，需与扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台统筹规划、一体建设、协同运行，进一步健全完善地籍调查工作机制，加强地籍数据库建设，推动构建全域覆盖、要素齐全、现势有效、权威准确的地籍调查统一管理平台，更好支撑确权登记、服务自然资源管理工作。

二、项目建设目标

为全面提升自然资源治理能力，加强地籍数据应用与管理，聚焦新形势下地籍调查管理要求，充分利用大数据、云计算、地理智能等新一代信息技术，以业务、技术双轮驱动，深入剖析地籍调查管理痛点、难点，采用市级统建，区县使用的模式，建设涵盖调查建库、成果管理、业务管理、成果应用、三维地籍等地籍调查管理核心业务价值的地籍管理系统，满足全市地籍统一管理数据库及系统平台建设要求，构建地籍调查规范化管理新模式，助力土地节约集约利用水平的提高，实现优化业务流程、减少办事环节、避免重复提交材料，提升自然资源部门在自然资源管理中利民利企服务水平，助力优化营商环境。

三、现状和问题

我局地籍调查管理工作主要以不动产登记服务为主要目的，市区县管理的地籍数据不全面、不完整，未建立起全要素全覆盖的地籍库，不满足部省地籍工作要求。此外，数据更新机制尚未建立健全，地籍数据的现势性不足，地籍管理各阶段未能有机衔接，业务间数据共享应用不够，未能很好支撑自然资源相关管理工作，在一定程度上限制了自然资源管理的发展动能。

四、项目建设内容

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 软件系统建设 |  |
| 1 | 数据治理 |  |
| 1.1 | 存量数据整合 | 基于地籍数据库规范和地籍数据整合技术规范，对现有系统中地籍相关的存量数据开展迁移整合 |
| 1.2 | 汇交数据市级核查入库 | 按照行政区为单位，利用市级质检工具对区县汇交成果进行严格的质量核查，质检合格后方可入库 |
| 2 | 定制软件开发 |  |
| 2.1 | 地籍成果管理系统 | 包括数据交互、数据质检、地籍图编制、数据汇交、属性处理、图形处理、宗地变更以及查询统计等功能 |
| 2.2 | 地籍业务管理系统 | 包括成果入库申请、成果入库质检以及成果入库审核、一码串联、楼盘表管理以及业务办理查询等功能 |
| 2.3 | 地籍成果应用系统 | 包括地图浏览、信息查询、一码全息、地籍信息查看、台账管理以及专题信息展示等功能 |
| 2.4 | 三维地籍管理系统 | 包括地图查看、查询对象、地籍信息查看、统计分析以及地图工具等功能 |
| 3 | 数据资源共享和系统对接 |  |
| 3.1 | 数据资源共享 | 包括建立地籍数据资源共享服务体系，针对日常地籍调查形成的成果，向省厅进行数据更新等 |
| 3.2 | 系统对接 | 包括与不动产登记系统数据共享和对接、与国土空间基础信息平台对接、与一体化政务信息系统对接等 |
| （二） | 成品软件购置 |  |
| 1 | 国产GIS平台 | 包括桌面端10套和服务端1套 |

（一）软件系统建设

1、数据治理

1.1存量数据整合

基于地籍数据库规范和地籍数据整合技术规范，对现有系统中地籍相关的存量数据开展迁移整合工作，按照5套数据进行整合，即市区含邗江区、江都区、宝应县、仪征市、高邮市。将整合成果存储到1个新的物理地籍数据库中。具体工作要求：

1.1.1数据资源梳理：深入调研、摸清自然资源各部门地籍数据现状，形成覆盖林权、集体土地所有权、农经权、日常地籍调查等数据的资源清单，做到数据不遗漏。建立数据清洗流程，对数据调研清单开展数据完整性、数据正确性检查、业务正确性检查等清洗检查工作。

1.1.2标准化处理：针对汇集的多源异构地籍数据存在数据来源广泛、格式不一、内容重复等问题，对数据进行标准化的处理、加工，需要进行包括格式转换、基准统一、数据清洗、属性字段修正、入库检查以达到方便为数据入库，为数据治理工作提供数据基础要求。

1.1.3数据迁移抽取：对数据资源进行目标数据提取，提供数据内容的运算处理操作，支持数据库或特定格式的输出。抽取后的数据按照空间要素分类、分层结构进行存储，统一存放在汇聚库中。

1.1.4图属关联：按照统一规则对地籍数据空间对象进行编码赋值，根据数据标准将业务管理数据融合串联，建立属性与图形之间的图属关联关系，完善空间数据、簿册数据之间的关联挂接。

1.1.5数据质检：提供相应工具，配合定制化质检规则，从数据结构、数学基础、空间拓扑、属性数据字段、图属关联情况等方面进行检查，检查合格的数据可直接进行数据入库，对于质检不合格的数据要针对具体问题进行修改和处理，再次检查合格之后方可进行入库。

1.1.6数据融合：通过空间数据处理与集成技术，实现地籍相关各类存量空间数据融合、存量业务数据融合等，建立数据间的逻辑关联，形成全面、准确、实时的地籍信息数据库。

1.2汇交数据市级核查入库

汇交数据市级核查入库的核心是对各区县提交的成果数据执行统一、强制的质量审查，按照行政区为单位进行汇交数据市级核查入库。各个区县开展外业调查所形成的批量成果数据，在完成向省、部级的汇交及批复流程后，利用系统建设质检工具开展核查入库，质检通过的数据才能进行入库。

2、定制软件开发

按照市级统建，区县直接使用的方式进行定制软件开发，实现市区统一的系统建设。所有定制开发软件均需采用B/S应用架构、基于微服务治理框架进行开发，对外提供服务接口须遵循RESTful规范，保证服务的可集成性与可调用性。系统需支持分布式部署与负载均衡，以应对高并发访问需求。开发所使用的第三方控件不得影响或增加系统部署的额外成本。同时，应保证系统在现有Windows终端及主流国产操作系统终端上的正常使用，兼容火狐、360等通用版本浏览器。

2.1地籍成果管理系统

面向市级处室和区县科室业务人员、管理人员，提供数据交互、数据质检、地籍图编制、数据汇交、属性处理、图形处理、宗地变更以及查询统计等功能，推进各类地籍调查成果整理、入库和汇交工作。

2.1.1数据交互：提供常见格式的数据导入和导出功能，全面满足用户在日常工作中进行数据交换的各种需求。包括数据库初始化、数据导入、自定义坐标导入、CAD、SHP等格式常用格式导入、权籍数据导入，以及问题数据标记。

2.1.2数据质检：支持对地籍数据质量校验，包括新建质检任务，质检任务管理，自动检查，检查规则配置，数据结构检查、系统表更新、图形拓扑检查、属性数据检查、权属界址线属性检查等。

2.1.3地籍图编制：根据《地籍图编制技术规范（试行）》选择合适比例尺、分幅方式等，生成包含行政区、地籍区地籍子区、权属要素、地类要素、地形要素等内容的电子图件。支持单张和批量输出。包括生成图层索引，生成图幅索引，成图参数设置，生成地籍图和地籍图输出。

2.1.4数据汇交：支持数据汇交工作，包括汇交成果导入、导出汇交成果包。

2.1.5属性处理：对图层属性进行自动赋值。包括图层间的空间拓扑赋值、图层内部的字段赋值、图层属性的联表查询赋值、图形坐标字段赋值、图形长度字段赋值、图形面积字段赋值，更新标识码，图形面积计算，界址点编号，不动产单元编号。

2.1.6图形处理：支持对地籍图形数据进行点、线、面要素的编辑操作，点抽稀，界址点提取，界址线提取。

2.1.7宗地变更：支持建设用地使用权宗地、集体土地所有权宗地等各类日常地籍调查成果更新入库，提供宗地新增、范围变更、属性变更、分割、合并、灭失等多种类型的宗地变更方式。

2.1.8查询统计：支持根据行政区、不动产单元类型以及其他查询条件查询满足条件的不动产单元信息台账，支持报表输出、界址点成果表输出、坐标册与面积表输出。

2.2地籍业务管理系统

面向处室业务人员、区县科室业务人员。支持成果入库申请、成果入库质检以及成果入库审核、一码串联、楼盘表管理以及业务办理查询等模块的功能设计，满足市自然资源和规划局日常业务办理过程中的地籍业务的基本管理需求。

2.2.1成果入库申请：支持将整理完毕的地籍调查成果（包括宅基地、集体建设用地、城镇地籍调查等数据）入库申请。系统自动检查数据的完整性、规范性以及是否满足入库标准。提供流程类型配置，支持业务流程创建包括建设用地、宅基地、林权三权、土地承包经营权、经营权、国有农用地、集体土地所有权、构筑物、宗海等业务大类，提供首次调查、变更调查、合并调查、分割调查、灭失调查、数据维护、数据补录等业务小类。支持业务收件单和地籍调查表填写和提交。

2.2.2成果入库质检：支持由附件中心获取或者本地文件上传进行调查成果上图，以及调查成果定位，质检规则配置，调查成果检查，检查报告输出，调查成果预变更，调查信息标记，宗地图管理，界址点编辑，界址线编辑。

2.2.3成果审核入库：业务受理人员进行意见填写和签名转发，审核人员对流程各节点的情况进行复核审批。支持将数据推送至现势库，将现势库中相关数据推送至历史库。

2.2.4一码串联：支持对各阶段的调查成果按照业务要求进行统一编码，系统支持根据地块的实际变更情况，判断进行“一码”新编或沿用，并记录“一码”溯源关系表，用于各阶段调查成果信息串联。

2.2.5楼盘表管理：支持逻辑幢管理，楼盘表接收，户室管理，不动产单元冻结与解冻。

2.2.6业务办理查询：支持对代办任务、已办任务、删件任务、项目列表进行查询。

2.2.7规则配置：系统能够依据不同业务流程的特定要求、约束条件及限制因素，以及地籍调查规程，支持灵活配置各个业务环节的自动审批规则，系统可以自动检查申请材料的完整性、合规性以及逻辑一致性，并在必要时触发相应的审核机制。需要支持的业务：使用权宗地首次调查、使用权宗地综合变更、使用权宗地变更调查、使用权宗地分割调查、使用权宗地合并调查、使用权宗地维护调查、使用权宗地灭失调查、使用权宗地补录调查、房屋（自然幢、户室）首次调查、房屋（自然幢、户室）变更调查、房屋（自然幢、户室）维护调查、房屋（自然幢、户室）灭失调查、房屋（自然幢、户室）补录调查、房屋（自然幢、户室）户室维护、房屋（自然幢、户室）项目内多幢、承包经营权宗地首次调查、承包经营权宗地变更调查、承包经营权宗地分割调查、承包经营权宗地合并调查、承包经营权宗地维护调查、承包经营权宗地灭失调查、承包经营权宗地补录调查等。

2.2.8用户权限管理：支持用户的分级授权多级管理、系统角色和权限控制，组织的管理员可将管理权限授给下级组织管理员。支持建立统一的数据权限控制，通过权限条件附加到对象类的规则可以控制用户只能访问一定范围内的数据。

2.2.9工作流引擎：支持登记业务的流转管理，包括项目受理、转出、驳回、挂起、解挂等。支持预设的规则条件进行智能流转，如基于特定条件触发特定流程分支，实现业务流程的动态调整。

2.3地籍成果应用系统

面向处室业务人员、区县科室业务人员。基于地籍图应用服务，提供地图浏览、信息查询、一码全息、地籍信息查看、台账管理以及专题信息展示功能的设计，满足基本信息的查询检索，支持在系统中第一时间查看到宗地等相关信息。

2.3.1地图浏览：以地图服务形式动态渲染展示地籍调查相关数据，包括宗地、房屋等不动产单元数据，自然资源确权登记数据，行政区、地形等基础地理数据，同时支持资源服务、属性识别、地图工具等基础地图操作功能。

2.3.2信息查询：可快速查看地籍属性信息及地籍调查表、楼盘表、历史回溯信息、档案证书等信息。

2.3.3地籍信息查看：支持宗地查看、房屋查看、登记状况查看、空间演变和权利演变的历史回溯。

2.3.4一码全息：通过不动产单元码汇集土地全生命周期信息，按照时序关系将地块的空间变化关系、各阶段的图层属性、附件材料等进行展示。

2.3.5台账管理：提供宗地信息台账、自然幢台账、自然资源台账等，可查看区域内宗地、自然幢、自然资源的总体情况和具体地籍单元的位置。

2.3.6专题信息展示：支持权利状态展示，楼盘表数据展示，分户图查看，登记簿查看，电子证照信息查看，地籍调查表查看。

2.4三维地籍管理系统

面向市级、区县所有人地籍管理和不动产登记人员。集成现代地理信息系统（GIS）、遥感技术、数据库管理及三维可视化技术，建设三维地籍管理系统。提供包含地图查看、查询对象、地籍信息查看、统计分析以及地图工具等功能，实现地上地下、宗地房屋、物理空间与产权空间一体化的综合管理。

2.4.1地图查看：通过资源列表对三维地籍相关的地图资源进行集中管理、展示与加载控制，每个资源服务条目包含服务名称、数据范围、坐标系、数据精度、更新日期、数据提供者等元信息，可预览查看资源服务。

2.4.2查询对象：支持宗地三维产权体查询查询、自然幢查询、三维楼盘表（户室）查询。支持多层建筑或复杂立体空间的抽屉查看功能。支持高层建筑或垂直空间叠加的不动产掀顶查看功能。

2.4.3地籍信息查看：支持三维属性识别。支持地籍调查表、楼盘表等信息查看。

2.4.4统计分析：支持二三维不动产多维度多用途统计分析类型，主要包括不动产单元类型统计、房屋面积及数量统计、宗地面积及数量（按用途）、宗地面积及数量（按使用权类型）等。

2.4.5地图工具：支持行政区定位，三维场景飞行，三维量算，水平、垂直、多视窗分屏查看，卷帘查看，漫游，绕点等功能。

3、数据资源共享和系统对接

3.1数据资源共享

遵循统一的数据标准与服务规范，建立地籍数据资源共享服务体系，为市、区县各级自然资源部门及相关政务部门提供规范、安全、高效的地籍数据服务。同时，针对日常地籍调查形成的成果，通过日常地籍业务办理、基于数据接口实现地籍数据向省厅进行数据更新。

3.2系统对接

3.2.1与不动产登记系统数据共享和对接

地籍数据将服务于扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台，用于登记发证。地籍系统要能够验证不动产登记管理平台的登簿结果（权利人、权属状况等信息）数据，确保地籍数据的现势性。

| 序号 | 对接方式 | 接口名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调用的外部接口 | 不动产单元登记状态查询接口 |
| 2 | 对外提供的接口 | 地籍调查成果查询接口 |
| 3 |  | 宗地/房屋自然幢信息查询接口 |
| 4 |  | 地籍调查表与附件获取接口 |

3.2.2与国土空间基础信息平台对接

能够调取国土空间基础地理信息平台提供的规划、影像等基础数据服务，便于在地籍调查管理系统中实现数据分析及查询功能；地籍系统形成的宗地、房屋，通过数据服务接口借助国土空间基础信息平台为相关审批管理工作提供权属审查服务。

| 序号 | 对接方式 | 接口名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调用的外部接口 | 行政区划与地理编码服务接口 |
| 2 |  | 遥感影像与电子地图底图服务接口 |
| 3 |  | 国土空间规划数据查询接口 |
| 4 | 对外提供的接口 | 宗地权属空间数据服务接口 |
| 5 |  | 不动产单元空间审查服务接口 |
| 6 |  | 地籍“一张图”专题地图服务接口 |

3.2.3与一体化政务信息系统对接

借助国土空间基础地理信息平台提供的地籍调查成果服务与一体化政务信息系统对接，为相关审批管理工作提供权属审查服务；

能够为一体化政务信息系统提供基于不动产单元码“一码”的全生命周期溯源查询服务，实现“一码关联”。

| 序号 | 对接方式 | 接口名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调用的外部接口 | 建设用地审批空间数据服务接口 |
| 2 |  | 政务用户身份认证与单点登录接口 |
| 3 |  | 政务服务事项编码与流程状态查询接口 |
| 4 | 对外提供的接口 | 不动产单元“一码全息”查询接口 |
| 5 |  | 地籍权属证明信息核验接口 |
| 6 |  | 地籍调查成果共享目录与元数据查询接口 |
| 7 |  | 建设项目用地权属审查结果反馈接口 |

（二）成品软件购置

1、基础中间件GIS平台采购

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产环境适配 | △GIS地图服务引擎支持国产CPU，包括但不限于飞腾、海光。（提供国产CPU兼容性认证材料或相关证明材料扫描上传） |
| 2 | 具备良好的开放性和通用性 | △GIS地图服务引擎应具备良好的开放性和通用性，满足《开放式空间数据库互联互访Opening Geospatial Database Connectivity》接口标准。（提供官方机构出具的相关证明材料扫描上传） |
| 3 | GIS云管理能力 | ▲GIS地图服务引擎具备GIS云管理方法及系统技术能力。（提供国家相关部门或认定机构出具的证书原件，扫描上传） |
| 4 | 服务聚合能力 | ▲GIS地图服务引擎支持服务器端的地图服务和数据服务的聚合，聚合后的服务可作为一个服务对外提供访问，聚合地图服务来源包括WMS、WMTS、WFS、WCS服务、天地图服务、标准MBTiles、GeoPackage瓦片等；地图服务聚合后，支持发布为地图REST服务、WMS服务、WMTS服务等。（提供国家相关部门或认定机构出具的证书原件和相关证明材料扫描上传） |
| 5 | 支持高可用、高效率、高并发和多部门对接等能力 | ▲GIS地图服务引擎须满足高可用、高效率、高并发和多部门对接等需求，满足对地图服务进行分布式切图或分布式多节点并行切图功能，要求选用的GIS软件支持动态图形化方法和装置、分布式GIS加速技术等相关能力。（提供国家相关部门或认定机构出具的证书原件和相关证明材料扫描上传） |
| 6 | 三维地籍管理能力 | ▲GIS地图服务引擎需满足三维地籍管理需求，具备房屋三维模型建立方法或三维信息仿真展示方法相关技术的能力。（提供国家相关部门或认定机构出具的证书原件和相关证明材料） |
| 7 | 服务实例动态化管理能力 | ▲GIS地图服务引擎需支持服务实例动态化管理，当存量GIS服务较多时，能够有效提升Server启动速度，并能主动销毁空闲服务实例、控制最大在线服务实例数，从而降低资源占用，提升系统可用性。（提供相关能力证明材料或软件功能截图） |
| 8 | 处理自动化建模工具的扩展开发能力 | ▲GIS地图服务引擎需支持处理自动化建模工具支持扩展开发（如Java、Python等），当现有算子不能满足实际业务需求时，需要具备基于现有工具进行扩展开发或将现有外部算子注册的能力。（提供相关能力证明材料或软件功能截图） |

1.1采购内容

桌面端GIS软件10套：用于空间数据转换、入库、轻量化等场景，平台支持空间数据引擎SDX+管理数据；支持GIS空间数据的数据导入导出、数据转换、数据编辑、地图制图、空间分析等数据管理能力。

服务端GIS软件1套：提供GIS空间数据的多种服务类型发布（包括地图服务、数据服务、几何服务、地址匹配服务、空间分析服务等）、服务管理、服务运维等能力。

1.2技术要求

本项目采购国产自主可控的商用GIS引擎作为地图服务引擎（不接受国外以任何形式授权或源代码转让给国内的软件产品），应支持在国产主流的数据库、操作系统、CPU芯片（含ARM架构）等环境部署，满足TB/PB级空间数据的存储管理要求，支撑二三维空间数据进行编辑、建库、瓦片生产、服务发布等全流程处理工作。为了保障地籍系统搭建，地图服务引擎须具备以下能力：

1.2.1支持二三维一体化显示，支持数据转换、数据编辑、数据处理、空间分析等基础数据管理能力，支持交互式地图制图和专题图生产；支持空间数据引擎SDX+管理文件数据；

1.2.2提供处理自动化功能，自动化执行复杂的数据处理模型；

1.2.3支持三维服务扩展能力，支持建立房屋三维模型和三维仿真展示，可承载海量的地形、影像、地图等数据，承载城市尺度以上的精细模型数据，可承载千万级以上的矢量数据的能力；

1.2.4支持服务聚合，并提供地图服务、数据服务（可编辑）、矢量瓦片服务、几何服务、地址匹配服务、处理自动化服务、单机/多机分布式切图服务和集群服务；

1.2.5具有良好的开放性、易用性、安全性，支持数据文件的加密；

1.2.6支持服务实例动态化管理能力，监控服务器的运行状态、并发访问、热点服务等指标，实现GIS系统的一体化运维管理。

五、工作成果

包括但不限于需求分析说明书、数据库设计说明书、系统测试报告、工作总结报告、技术总结报告和使用手册等。

注：所有项目资料及工作成果（中标人原有产品除外）的知识产权权利归采购人所有，中标人应保证本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如产生相关纠纷，由中标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

六、交付要求

根据本次项目的建设需求，系统的开发应达到以下性能：

1、稳定性

系统保证7×24小时的运行；提供高稳定性，保证在数据量或应用连接数高峰运行时的系统运行正常，保障持久化的系统运行。

系统应具备300人同时在线的规模下，保证稳定、流畅运行。

2、运行效率

在PC操作终端上各种基础操作，例如打开表单、案件发送、材料预览等操作，不出现让操作人员无法承受的等待现象（小于8秒）。

业务数据基本操作少于3秒；业务数据单条信息页面显示等待时间少于5秒，复杂检索结果的页面显示等待时间少于10秒。

可在系统应用中查阅各类附件，包含JPG\PDF\WORD\EXCEL等。

3、易用性

系统的易用性主要体现在界面上，以提高用户体验为目标，应达到以下运行效率的要求：

风格简约，色调柔和，减少不必要的操作。

易用性强，从操作者的角度出发，提升用户体验效果。

兼顾效率，合理减少用户操作的等待时间。

友好提示，在人机交互过程中，有效甄别输入的正确性，并提供错误预警。

七、实施要求

（一）实施计划要求

1、交付方式：电子数据及纸质材料。

2、交付地点：扬州市自然资源和规划局。

3、合同履行期限：在合同签订之日起12个月内（含试运行）完成扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目的全部工作。

4、进度安排：

4.1需求与设计阶段（合同签订后3个月内）：完成项目现状和需求详细调研，形成需求规格说明书；完成系统总体设计，制定数据治理方案；

4.2开发与部署阶段（合同签订后8个月内）：完成定制软件开发、数据治理工作；完成系统集成与对接；完成系统部署与测试；

4.3试运行阶段（合同签订后9个月内）：系统投入试运行，在试运行期间完成问题修复、性能优化；

4.4验收阶段（合同签订后12个月内）：整理项目成果，准备验收材料，并完成最终验收。

5、实施计划：投标人需调研扬州现状，按照项目要求给出时间具体安排、工期及实施条件，制定出项目交付关键里程碑（如调研与需求分析、系统设计、开发、实施部署、测试、试运行、验收）及详细的交付计划。

（二）组织管理要求

本项目需拟派项目总负责人1名、技术负责人1名、系统开发负责人1名，项目组其他成员不低于7名，项目团队总人数不低于10名。根据项目不同阶段进度情况，采购人有权要求中标人替换、增加驻场人员、开发人员，中标人须配合及时安排合适人员。项目组驻场人员如有特殊原因中标人提出更换，须经采购人考核认可后，方可更换。

（三）项目试运行及验收要求

1、试运行要求

制定试运行计划，确定试运行的范围、参与人员和目标，试运行结束后要进行总结，对试运行期间发现的问题及时优化调整到位。

试运行时间不少于3个月。

2、验收要求

2.1实施工作全部完成且系统上线试运行满3个月未出现重大故障。

2.2对照项目建设方案、采购文件及采购合同，确保软硬件系统功能全部完成。

2.3各种技术文档和验收资料齐全，符合合同要求。

2.4经过相关主管部门和项目使用部门同意。

（四）培训要求

1、对采购人系统管理人员、业务操作人员提供现场培训服务，以保证采购人完全掌握应用系统的各项功能，能够胜任系统的全部运行、操作、维护以及故障分析、故障处理等日常工作。

2、提供全面、详细的培训方案。培训方案至少包括如下内容：

2.1培训计划：至少组织不少于3次的系统性培训。

2.2培训内容：至少包括数据治理、系统操作等内。

2.3培训方式：至少包括线上及线下培训。

八、售后保障要求

1、售后服务承诺：整体项目免费维保期三年（维保期内服务至少包含系统故障响应、数据备份支持、系统启停操作协助、日常使用的技术支持），自验收合格之日起计算。

2、服务响应时间：系统出现故障或者需要维修时，投标人在接到通知后半小时内响应，2小时内到达现场，48小时内处理完毕。

3、售后服务人员要求：投标人须为本项目组建专门的售后服务团队，其中核心技术人员不少于3名。维保期内，应至少安排1名技术人员在采购人指定地点提供现场技术服务支持。未经采购人同意，售后服务人员在维保期内不得随意更换。

九、安全保障要求

1、安全可靠的软硬件适配

本项目采用政务云服务器，需适配政务云相关自主可控的部署环境。需从全局出发对自主可控信息系统、应用服务等进行优化设计，充分利用成熟的技术成果，确保关键信息设备的自主可控，确保自主可控的系统的“可用”，并可持续发展完善至“好用”。

2、网络安全保护要求

本项目和主平台扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重新测评，按照《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全等级保护定级指南》的要求，结合本项目数据及信息系统的特点及重要程度，本项目安全等级满足等保2.0三级要求。

3、密码应用要求

本项目和主平台扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重新测评，根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，在物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据几个层面分别满足密码应用要求中对应的等保2.0三级的要求，建设一套合规适用的密钥管理体系，并在建立相应的配套密码安全管理制度，做好与扬州市电子政务密码服务平台衔接，通过密码技术与安全管理相结合，确保本平台安全稳定运行，并全面纳入“全市同标”安全保障体系。

4、数据安全评估测评

依据《中华人民共和国数据安全法》及相关法律法规、技术标准，在系统上线运行前，支持和配合局方开展数据安全风险评估。评估涵盖数据分类分级、数据全生命周期安全保护、重要数据管理等内容。根据正式的评估报告对系统进行整改，重新测评通过是是项目验收的前提条件之一。

5、保密要求

在项目实施过程中，执行严格的保密措施，以确保数据的安全和完整。强化保密制度，规范工作流程，落实保密管理的各项要求，杜绝失泄密问题，在每个环节均需有严格的保密措施。

5.1资料交接阶段

由专人负责与采购人交接数据，交接人须承担此过程中的数据保密责任；数据交接后，应有专人负责对数据管理、分发和使用。

5.2资料使用阶段

5.2.1对于采购人提供的资料的使用，应有使用情况说明和使用人员明细，并落实到责任人，采取安全措施；中标人仅限于本项目工作中使用采购人提供的数据，不得扩展到其他单位，不得私下运用到其他项目。

5.2.2对于采购人提供的资料，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存，若有泄密情况发生，将追究当事人责任；中标人对许可使用的数据不拥有复制、传播、出版、翻译成外国语言等权利，不得向第三方提供原始数据，不得以商业目的使用该数据或者开发和生产产品。数据的任何格式或者任何复制品视同原始数据。中标人可根据需要对数据内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可不得将修改、转换后的数据对外发布和提供，并应将修改、转换的情况及修改、转换的内容向采购人备案。中标人不得将数据或衍生成果在计算机互联网上登载。

5.2.3在作业过程中，应保证所有作业计算机使用的安全和作业网络环境与Internet 物理隔离，并采取相应的安全措施，保障资料的安全可靠。

6、资料提交阶段

中标人在项目工作结束提交成果给采购人后，应及时销毁所有数据，并将过程性数据、再复制的数据及其衍生品全部删除，确保数据不外泄。

7、成果使用阶段

中标人应保证采购人在使用项目成果时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

8、涉密数据保密要求

对于项目实施过程中的所有数据以及最终成果数据中标人须承担保密责任，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存，若有泄密情况发生，应追查中标人责任。项目结束后应及时销毁所有涉密数据，并将过程性数据、再复制的数据及其衍生品全部删除，确保涉密数据不外泄。

以上条款如有违反，中标人需承担相应法律责任，采购人保留追诉中标人相关过错的权利。

十、其他要求

投标总价应包括投标人整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、利润、税金、本项目招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，投标人不得再要求追加任何费用。

包二：扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目监理及软件测试服务

一、采购需求

扬州市自然资源和规划局扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目监理及软件测试服务。

二、采购清单

| 服务名称 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 监理服务 | 详见技术参数要求监理服务要求部分 |
| 软件测试服务 | 详见技术参数要求第三方软件测试要求部分 |

三、服务期限

自合同签订之日起12个月内完成系统建设，从项目启动至项目最终通过验收。

四、服务内容

（一）监理服务

1、工作内容

1.1监理单位要按照项目的建设目标和要求，遵循国家和本省信息工程建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行管理和控制协调。

1.2监理单位负责对监理内容中包含的需求调研、设计、开发、测试、验收全过程，同时对软件开发、测试、部署及试运行阶段进行监督。协助分包一中标人做好项目的需求分析、系统设计、实施和测试等。

1.3监理单位负责监督项目实施过程中执行有关的标准和规范，控制进度，提供项目实施的阶段性报告。

1.4监理单位负责在整个项目实施过程中按照国家相关标准规范要求对项目文档进行标准化、规范化管理。

2、服务规范

2.1项目质量目标

在预定的项目进度和投资下，完成合同中所规定的项目，且满足承建合同中和采购文件所规定的技术指标要求。

2.2项目进度目标

保障项目在合同规定的时间内完成，且项目的各个分项、各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。

2.3项目总进度

以建设项目招标后最早实施时间至合同中所规定的最晚结束时间为准。

2.4投资目标

保证合同在规定的投资规模内完成，保证项目资金使用合理。

3、监理服务要求

3.1总体要求

监理单位要按照项目建设目标和要求，遵循国家和本省信息工程建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行管理和控制协调。监理单位要求对项目的应用软件的需求调研、开发、集成、试运行及培训的质量、进度等进行控制。同时，还要对项目合同的执行、项目开发信息文档等进行管理，对所涉及的知识领域提供咨询、评价等工作，实现“按期保质、安全高效”的工作目标。

3.2软硬件系统监理服务内容

3.2.1监理单位负责对应用系统需求调研、设计、开发、测试、部署、验收等全过程进行监督，协助分包一中标人做好项目的需求分析、系统设计、系统开发及测试等。

监理单位负责监督分包一中标人按照采购合同要求，推进项目实施，保证实施质量，把控实施进度，并提供项目实施的过程监督文档资料和阶段性监理报告。

3.2.2监理单位负责项目实施过程及相关程序的规范。

3.2.3监理单位负责在整个项目实施过程中，按照国家相关标准规范对项目实施文档进行规范化管理。

3.3文档监督管理要求

3.3.1监理单位需制定项目文档管理规范，并负责对项目全生命周期产生的所有文档（包括但不限于技术文档、管理文档、过程记录等）进行审核、归档与规范化管理。

3.3.2对本项目中标人提供的在实施过程中所有相关文件进行标准化、规范化管理。

4、监理方案要求

4.1项目质量控制措施

项目实施过程的质量控制是监理工作实施的核心，是衡量项目成功与否的主要标准。要求监理机构采用全过程的监理手段，核心工作之一就是保证和促进项目的质量达到招投标文件的要求、合同的要求、建设单位实际的业务需求，并且符合相关标准与法律与政府规定，在具体的功能应用和性能应用方面均要达到相应的指标要求。要求监理机构按照相关技术标准与规范，从项目的合同签订、需求调研、系统设计、开发实施、系统测试、培训、验收等阶段实施全过程的监理。通过文档评审、成果评测、监理测试、组织会审等技术手段从多方面对系统和相应成果进行检测与评价。

4.2项目进度控制措施

要求监理的计划工期与项目工期同步，根据本项目的建设范围，依据建设合同约定的工期及建设的要求，对承建单位投入本过程的人力、机具设备等要素进行控制，采取有效措施，以强化管理，周密运筹为根本，根据各施工阶段的客观要求，按总进度控制的要求落实到各分部分项工程，制定周、月计划的监督检查，确保过程在合同约定的工期内完工。在项目进度控制中要提前规划、过程把控、及时检查、督促到位、合理评估，确保项目按期完工。

4.3项目变更控制措施

要求监理单位依据项目采购文件、投标文件、项目合同中清单；总体实施计划和分项实施计划等；项目实施过程中的实施文档资料，建立健全变更控制过程管理制度，确保的合理性及合法性，确保变更后的系统在功能和技术上更加完善，且具有良好的经济性。

4.4项目合同与信息管理措施

要求监理单位建立信息系统工程合同管理制度，协助采购人与承建单位签订合同；监督检查承建单位履行合同；协助采购人处理信息化系统实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

4.5安全控制措施

要求监理单位按合同要求、国家和地方相应的技术标准和测评标准，对项目实施过程中的各种敏感信息、数据以及需要保密的信息与数据进行安全控制检查；监管并督促承建单位对系统采用最新的技术手段进行安全设置与控制，并对其进行安全检查。

4.6项目服务能力和解决方案

要求监理单位在系统建设中提出项目管理建议，包含对明确项目范围，制定有效的进度计划、质量计划和成本估算，有助于项目干系人了解项目的本质，消除各类风险，以确保项目在质量、时间和效益上都能达到预定目标。

要求监理单位协助采购人划分各方的工作范围和职责；监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的有效解决。

4.7售后服务及保密措施

审核分包一中标人提交的软硬件使用、操作和系统维护培训计划；检查培训教材、使用说明书、维护手册等资料内容，检查培训文档是否与实际培训内容相符合；协助采购人组织培训；收集整理培训中提出的采购人需求变更以及培训变更等事宜。

严格遵守保密法规，签订保密协议，对项目数据、文档等涉密信息全程加密存储、专人管理，严禁泄露，违者承担法律责任。

5、监理成果文档

5.1监理工作成果，包含但不限于以下文档：

5.1.1监理工作方案

《本项目监理规划》、《本项目监理实施细则》。

5.1.2定期项目报告

《本项目监理周报》、《本项目监理月报》、《本项目阶段总结报告》。

5.1.3不定期专题报告

（1）《本项目监理工作情况汇报》，包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、技术方案审查、项目需要解决的问题和其他事项等；

（2）《本项目实施单位工作情况汇报》，包括实施单位人员动态、投入的设备、组织管理和存在的问题等；

（3）《本项目合同执行情况报告》，包括合同变更、支付、索赔和违约等；

（4）《本项目工程款支付情况报告》；

（5）《本项目监理工作阶段性总结报告》。

5.1.4日常监理文件

（1）《本项目监理周报》；

（2）《本项目会议纪要》；

（3）《本项目监理通知》；

（4）《本项目监理建议书》；

（5）《本项目项目计划审批文件》；

（6）《本项目项目进度调整批复文件》；

（7）《本项目进度款支付确认文件》；

（8）本项目要求形成的标准、规范、制度等文件；

（二）软件测试服务

中标单位须具有检验检测机构资质认定证书CMA，负责为本次建设的软件平台系统按照用户文档集、功能性、性能效率、信息安全性、可靠性、兼容性、易用性、维护性、可移植性方面进行全面测试，并出具带CMA标识的正式第三方软件测试报告。

1、检测内容

（1）用户文档集

文档审查内容应包括文档的完整性、完备性、正确性、一致性、易理解性、易学性、可操作性的检查和验证，尤其是软件文档与软件程序之间的一致性验证。

（2）功能测试

功能测试应按照业务需求严格对功能模块、业务流程、界面等进行全方位的测试，对本项目所有业务软件功能准确性、互操作性进行验证，确保业务功能符合实际业务运行需要，满足采购方要求。

①检查软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾。

②根据功能测试用例逐项测试，对用户文档集中所陈述的所有功能进行测试。

③检查业务流转、业务数据的正确性、完整性等。

（3）性能测试

性能测试应对应用软件的并发用户、响应时间、负载量、吞吐量、资源利用率、事务通过率等是否与用户文档集中的相应描述一致进行测试。

（4）信息安全性测试

检测产品或系统保护信息和数据的程度。主要考虑保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性以及信息安全性的依从性。

验证软件能否防止对程序和数据的未授权访问；验证软件是否能识别对结构数据库或文件完整性产生损害的事件，且能阻止该事件，并通报给授权；软件能否按照信息安全要求，对访问权限进行管理；软件能否对保密数据进行保护，只允许授权用户访问。

（5）可靠性测试

测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试主要检测系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行功能的程度。应包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性、可靠性的依从性。

（6）兼容性测试

主要是检查软件在不同的软\硬件平台上是否可以正常的运行，共享相同的软硬件条件下，被测软件系统是否能够与其它软件系统正确交换信息，或执行其所需的功能，主要包括共存性和互操作性的测试。

（7）易用性测试

对本项目的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解和操作，软件的输入、操作方式是否便捷易用易学；检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否易于理解和浏览，布局是否符合用户需求和常规使用习惯；检查并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

（8）维护性测试

从易分析性、易改变性、稳定性、易测试性验证软件。测试是否有可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应；验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。

（9）可移植性测试

可移植性检测，验证系统移植到特定的运行环境中的难易程度，包括第一次建立或从现有环境上移植到另一个环境。在整个项目的开发周期内已经考虑可移植性，在不同的设计阶段采用的接口符合业界标准，也大大的提高项目自身的可移植性。从检验检测层面而言，可移植性测试重点关注不同的接口是否标准化定义。

2、检测进度方案

投标单位需提供详细切实可行的软件检测进度方案，明确各检测阶段节点、工作内容、耗时及人员配置，进度安排需匹配项目整体工期，保障检测工作高效推进、按期完成。

- 检测质量保证措施

投标单位需制定完善软件检测质量保证措施，明确质量管控标准、各环节校验流程，配备专业检测团队，严格执行规范标准，建立质量问题溯源及整改机制，确保检测结果真实、准确、完整、有效。

- 检测应急预案

投标单位需制定完善软件检测应急预案，明确设备故障、检测异常、进度滞后等突发情况处置流程、责任分工及补救措施，保障检测工作连续开展，确保结果准确、工期不受影响。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 是 |

包1:

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

包2：专门面向中小企业采购,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评标方法与评标标准

包1：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 综合实力 （8分） | 资质实力证明材料（8分）： - 供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分，不提供不得分； - 供应商具有信息系统建设和服务能力等级证书的得2分，不提供不得分； 3、供应商承担的软件产品获得政府部门（非协会、学会）颁发的优秀产品证书的，有一个得2分，本项最高4分，不提供不得分； （以上1-3项提供有效期内的证书或相关证明材料，原件扫描上传） |
| 业绩 （12分） | 1、2023年1月1日以来供应商承担过与本项目类似业绩的，每提供一个得2分，本项最高12分； （提供完整的合同扫描件上传） |
| 技术能力 （15分） | 1、拟投入本项目的项目负责人单人具有信息系统项目管理师证书、林业工程高级工程师证书、测绘地理信息正高级证书的，每提供一项得1分，本项最高3分，不提供的不得分； 2、拟投入的技术负责人单人具有林业调查规划高级工程师证书、国土空间规划高级规划师证书、土地高级工程师证书的得3分，每提供一项得1分，本项最高3分,不提供的不得分； 3、拟投入的系统开发负责人单人具有信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书的，每提供一项得1分，本项最高2分,不提供的不得分； 4、拟投入本项目的其他技术成员（不包含项目负责人、技术负责人和系统开发负责人）中具有软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师证书、系统分析师证书的，每提供一项得1分，本项最高7分，不提供的不得分。 （以上人员不得重复计分，提供证书原件及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保缴纳证明扫描上传） |
| 技术方案 （55分） | 基础中间件GIS平台： 使用第三方产品的，投标人除需提供符合各技术参数的证明材料，还应提供该产品售后服务承诺书（承诺内容为，中标后由厂家提供地图服务引擎产品的售后服务），否则不得分。 1、国产环境适配，△的技术指标每提供1项得1分；本项总分2分。 2、具备良好的开放性和通用性，△的技术指标提供得1分；本项总分1分。 3、GIS云管理能力，▲的技术指标提供得2分；本项总分2分。 4、服务聚合能力，聚合后的服务可作为一个服务对外提供访问，▲的技术指标提供得2分；本项总分2分。 5、支持高可用、高效率、高并发和多部门对接等能力，▲的技术指标提供得2分；本项总分2分。 6、三维地籍管理能力，▲的技术指标提供得2分；本项总分2分。 7、服务实例动态化管理能力，▲的技术指标提供得2分；本项总分2分。 8、处理自动化建模工具的扩展开发能力，▲的技术指标提供得2分；本项总分2分。 |
|  | 1、数据治理方案。 方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的不得分。 2、地籍成果管理系统建设方案 方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的不得分。 3、地籍业务管理系统建设方案 方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的不得分。 - 地籍成果应用系统建设内容方案 方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的不得分。 5、三维地籍管理系统建设方案 方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的不得分。 6、实施方案 方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的不得分。 7、售后保障方案 方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的不得分。 8、安全保障方案 方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或未提供的不得分。 |

包2：

| 项 目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 企业实力 （8分） | 1、具有甲级及以上信息系统工程监理服务标准贯标证书的，得3分；乙级得2分；没有不得分。 2、具有检验检测机构资质认定证书CMA的得3分；没有不得分。 3、具有信息技术服务管理体系认证证书的，得1分；没有不得分。 4、具有CCRC信息安全服务资质认证证书（风险评估），得1分；没有不得分。 （须提供证书复印件加盖供应商公章） |
| 企业业绩 （6分） | 投标人提供2023年1月1日至今具有与本项目类似业绩，每提供1个得2分，满分6分。（提供合同原件扫描上传，提供的合同必须能反映出相关数据和内容，未按要求提供不得分） |
| 技术方案 （50分） | 检测方案：20分 （1）检测内容：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （2）检测进度方案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （3）检测质量保证措施：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （4）检测应急预案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 监理方案：30分 - （1）项目质量控制：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 - （2）进度控制措施方案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 - （3）变更控制措施方案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 - （4）合同、信息管理措施方案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 - （5）安全控制措施方案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 （6）项目服务能力和解决方案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 监理及检测工具 （6分） | 供应商为本项目配备的检测工具包括：①监理办公自动化类、②功能自动化测试工具、③性能测试工具（并发500及以上）、④代码安全审计工具、⑤系统漏洞检查工具、⑥数据库安全检查工具，以上每配备一项得 1分，最高得6分。 （提供软件著作权证书或购买软件合同及购置发票原件，扫描上传） |
| 项目团队人员配备 （20分） | ## 拟投入本项目团队成员，均需具备信息系统监理师（软考中级）证书，否则本项不得分。 ## 1、拟派本项目的总监理工程师1名，具备以下证书： ## 1）信息系统项目管理师（国家人社部、工信部联合颁发）； ## 2）数据库系统工程师证书（国家人社部、工信部联合颁发）； ## 3）注册信息安全管理人员（中国信息安全测评中心颁发）； ## 4）软件评测师（国家人社部、工信部联合颁发）； ## 每有一个证书得 2分，满分8分。 ## 2、拟派本项目的总监理工程师代表1名（总监理工程师除外），具备以下证书： ## 1）系统规划与管理师（国家人社部、工信部联合颁发）； ## 2）注册渗透测试工程师（中国信息安全测评中心颁发）； ## 3）数据库系统工程师（国家人社部、工信部联合颁发）； ## 4）信息安全工程师（国家人社部、工信部联合颁发）。 ## 每有一个证书得 2分，满分 8分。 ## 3、拟投入本项目的项目团队成员（总监理工程师和总监理工程师代表除外）具备下列证书，本项最多得4分： ## 1）软件性能测试高级工程师（中国软件评测中心颁发）； ## 2）数据库系统工程师（国家人社部、工信部联合颁发）； ## 3）系统集成项目管理工程师（国家人社部、工信部联合颁发）； ## 4）软件评测师（国家人社部、工信部联合颁发）； ## 每有一个证书得 1分，满分 4分。 （提供相关人员证书及投标人近1年内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1                            开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（扬州市全市地籍调查统一管理平台建设项目监理及软件测试服务），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。