招　标　文　件

项目名称：扬州市工业和信息化局扬州市北斗应用服							  	务平台项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0034

扬州市公共资源交易中心

2026年4月

总目录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………60

- 投标文件格式………………………………67

第一章 投标邀请

受[扬州市工业和信息化局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市工业和信息化局扬州市北斗应用服务平台项目](JSZC-321000-JZCG-G2026-0034)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市工业和信息化局扬州市北斗应用服务平台项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2026  年  5 月 18 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0034

2.项目名称：扬州市工业和信息化局扬州市北斗应用服务平台项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 720.54 万元 |
| 2 | 42.28 万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 720.54 万元 |
| 2 | 是 | 28.28 万元 |

- 采购需求（简介）：

（1）本期项目将建设扬州市北斗应用服务平台，在统一时空基准下，提供基础位置服务、共性支撑服务和统一的北斗设备接入管理服务，并整合汇聚全市所有北斗终端产生的数据。形成统一的北斗数据资源库，融合先进技术提供时空数据挖掘服务，支撑智能化和无人化应用，促进全市经济社会有序高效运行，催生一系列新业态、新模式和新动能，服务“三个名城”建设取得更好成效。

（2）本项目共分为两个包，包1：扬州市北斗应用服务平台，包2：扬州市北斗应用服务平台项目监理及测评服务，投标人不可兼投。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起8个月完成系统设计、开发、对接及联调测试，并上线运行。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包1与包2专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年5  月18  日 14 点 00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市工业和信息化局

地 址：扬州市文昌西路8号

联系人：王健

联系方式：0514-82181652

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1530室

联系人：李想

联系方式：0514-82087118

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16.电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2甲方委托乙方制定开发的软件系统计算机软件著作权等知识产权归甲方所有，未经甲方书面批准，乙方不得用于其他项目。

4.3乙方不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

4.4本项目建设的所有成果归甲方所有，并且进行资产沉淀，供后期项目建设中重复使用。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目整体验收通过后，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：年  月 日

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：      无    。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市北斗应用服务平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 扬州市北斗应用服务平台项目监理及测评服务 | 软件和信息技术服务业 |

- 技术要求

包1：扬州市北斗应用服务平台

一、项目背景

北斗卫星导航系统是中国自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。北斗面向全球提供服务以来，已应用于各行业领域，创造了显著的经济效益和社会效益。

近年来，中央和地方纷纷出台北斗应用鼓励政策，开展北斗规模应用试点工作，助力各行业创新发展、提质增效，为区域经济发展注入强劲动力。大力拓展北斗行业应用的广度和深度，打造多元化的创新应用场景，对于赋能各行业高质量创新发展，铸就实体经济发展新动能具有重要意义。

国家工信部2024年组织开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选，以特色应用和创新研究催生新业态、新模式、新动能为目标，着力打造一批北斗产业完善、应用成效突出的试点城市，在全国范围内形成显著引领和辐射带动效应。

二、建设目标

扬州市北斗应用服务平台建设目标是在统一时空基准下，提供基础位置服务、共性支撑服务和统一的北斗设备接入管理服务，并整合汇聚全市所有北斗终端产生的数据。形成统一的北斗数据资源库，融合先进技术提供时空数据挖掘服务，支撑智能化和无人化应用，促进全市经济社会有序高效运行，催生一系列新业态、新模式和新动能，服务“三个名城”建设取得更好成效，成为：

1.体现北斗终端渗透率、展示北斗规模应用成果的窗口；

2.汇聚北斗时空数据，实现数据存储、加工和开发利用的中枢；

3.推广使用北斗时空信息技术、培育发展北斗时空信息产业的载体；

4.支撑基于北斗时空信息系统的各类智能化和无人化场景应用的底座；

5.对接其他信息系统、赋能经济社会精细和精准化运行的引擎；

6.完善全市公共信息基础设施、优化良好营商环境、助力招商引资的优势。

三、技术依据

本次项目实施需符合相关的国家标准和规定，同时满足相关要求，需遵循以下标准和规范：

1.政策依据

（1）国家层面依据：

2021年12月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，明确“深化北斗导航应用，推动高精度定位服务在交通、农业、城市治理等领域的规模化应用”，要求各地构建时空信息新型基础设施——国发〔2021〕65号。

2022年1月17号，工业和信息化部发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，明确提出提升北斗系统用户体验和竞争优势，将大众消费领域打造成为北斗规模化应用的动力引擎。——工信部电子〔2022〕5号。

2024年7月5日，工业和信息化部办公厅发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出试点城市结合其产业能力、地域优势、行业特色等基础，积极探索产业技术体系和应用模式创新，打造建设一批创新应用平台，在各行各业培育形成一批“北斗+”融合创新应用。同年10月25日，扬州入选全国首批39个北斗规模应用试点城市。——工信厅电子函〔2024〕267号。

（2）省、市级层面依据：

2021年8月10日，《江苏省 “十四五”新型基础设施建设规划》提出推进北斗全球卫星导航系统在公共安全、国土测绘、海洋应用、环境保护、农林监管、气象服务、物流运输、减灾救灾等诸多领域融合应用。——苏政办发〔2021〕51号

2025年2月11日，《扬州市北斗规模应用试点工作推进方案》明确提出建立市级北斗应用服务平台，整合相关平台数据，通过数据深度开发利用，培育形成新业态、新模式和新动能，带动北斗在其他领域的规模化应用。——扬工信〔2025〕7号

2025年6月，《扬州市北斗产业发展和北斗应用推广总体工作方案（2025年—2026年）》明确提出建设扬州市北斗应用服务平台。——扬工信〔2025〕82号

2.技术规范依据

（1）北斗地基增强系统数据处理中心数据接口规范（BD 440015-2017）

（2）卫星导航增强系统数据处理中心数据接口规范（GB/T 37018-2018 ）

（3）北斗GNSS高精度RTK接收机通用规范（BD 420023-2019 ）

（4）GNSS接收机数据自主交换格式（GB/T 27606-2020）

（5）北斗地基增强系统数据处理中心技术要求（GB/T 39783-2021）

（6）北斗卫星导航系统坐标系（GB/T 39787-2021）

（7）北斗卫星导航系统公开服务性能规范（GB/T 39473-2020）

（8）北斗地基增强系统基准站入网技术要求（	GB/T 39721-2021）

（9）北斗地基增强系统通信网络系统技术规范（GB/T 39723-2020）

（10）北斗卫星导航系统测量型模块技术要求及测试方法（GB/T44088—2024）

（11）北斗卫星授时终端技术要求（GB/T 37937-2019）

（12）网络预约出租汽车车载卫星导航定位终端通用规范（BD 440084-2022 ）

（13）农业机械北斗导航无人驾驶与自主作业系统第1部分：系统要求（BD 440088.1-2022 ）

（14）农业机械北斗导航无人驾驶与自主作业系统第2部分：设备要求（BD 440088.2-2022）

3.其他编制依据

（1）扬州市数据局《关于补充申报2025年度政务信息化项目的通知》

（2）《关于印发2025年度市级数字政府政务信息化项目投资计划的通知》

四、建设内容及要求

- 项目现状及需求

  - 项目现状

    - 扬州市北斗系统现状

扬州市在北斗基础设施建设方面已有一定基础，目前已有至少9×3个CORS站,领域、行业北斗应用已具备一定规模，北斗数据分散没有得到充分利用，北斗赋能经济社会发展还有很大的提升空间。

  - 项目需求

    - 用户需求

      - 系统管理用户需求

一是具备平台用户分组（类）管理的功能，能够针对不同用户设置不同的访问权限，配置不同的功能模块；

二是具备平台接入设备状态监控的功能，能够实时掌握各接入设备的工作状态，并能调度所有接入平台的设备；

三是平台要具备数据可视化功能，能够以可视化的方式直观展示我市北斗规模化应用成果。

      - 系统服务对象需求

扬州市北斗应用服务平台覆盖多部门与市场主体，为交通、公安、城管等多个部门提供定位、监测、管控等服务，为共享出行、物流、旅游等多个企业提供精准定位与运营支撑，同时服务低空、锂电、生态等多个领域。

    - 功能需求

      - 系统需求

        - 提供统一位置服务需求

扬州市北斗应用服务平台需在统一时空基准下，融合公共服务信息资源，开展位置服务和导航时频应用，向全市政府部门和市场主体提供位置追踪、电子围栏、轨迹管理等基础位置服务及北斗高精度定位、授时、短报文、地理信息等共性支撑服务。

        - 北斗数据汇聚整合需求

扬州市北斗应用服务平台需要汇集和整合扬州市相关行业领域北斗数据与业务数据，实现数据高效共享，为扬州各行业领域提供北斗数据应用支撑服务。

        - 时空数据挖掘服务需求

扬州市北斗应用服务平台需以“数据处理-算法分析-场景落地”为核心链路，基于“时间+空间”双维度数据，融合人工智能、物联网、5G、大数据等技术，提供空间计算、位置关联、轨迹分析、等时线分析、冰热点碰撞分析、轨迹相似性、轨迹优化、路径规划、地名地址解析等支撑服务，通过深度分析将时空数据转化为行业应用支撑，为城市治理、行业升级和经济发展提供精准、高效的时空智能服务。

      - 技术要求

扬州市北斗应用服务平台采用微服务架构，支持独立部署，后台使用JAVA语言开发，前端基于vue及相关框架组件开发，实现前后端分离。主要技术包含但不限于以下：

微服务架构的服务管理技术，提倡将单体架构的应用划分成一组小的服务，服务之间互相协调、互相配合，为用户提供最终价值。

前后端分离的分层架构技术，将软件系统的前端（用户界面）和后端（业务逻辑与数据处理）完全分离开发、部署和维护的架构模式。

低代码开发框架的开发平台，通过可视化建模和少量手工编码相结合的方式，快速构建应用程序的开发平台。

数据挖掘技术分析，管理海量的行业位置数据，设计具备处理超大规模的多源异构位置数据的存储框架，通过统计分析、机器学习、模式识别等技术，提取隐藏规律、关联关系或潜在价值。

1.2.2.3数据流

项目通过整合扬州天地图、两客一危位置数据、公交位置数据、共享单车位置数据、公务车位置数据等，基于市政府大数据管理中心的统一身份认证、签名验签、数据加解密服务提供导航定位、系统状态、历史轨迹、北斗授时及北斗终端位置五大类数据，各类数据可根据部门业务需要进行申请，实行有条件共享。

项目数据资源目录表

| 序号 | 数据资源 名称 | 资源 描述 | 数据项 名称 | 更新周期 | 共享属性 |  | 开放属性 |  | 不共享和开放的理由或依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 共享 类型 | 共享 方式 | 是否向社会开放 | 开放条件 |  |
| 1 | 北斗高精度卫星导航定位服务数据 |  | 导航定位数据 | 实时 | 不共享 |  | 是 | 部门申请 | 实时服务数据仅对申请者有效，无共享意义 |
| 2 |  |  | 系统状态数据 | 实时 | 无条件共享 |  | 是 | 部门申请 |  |
| 3 |  |  | 历史轨迹数据 | 不更新 | 有条件共享 | 按照相关规定处理后共享 | 是 | 部门申请 |  |
| 4 | 北斗授时 |  |  | 实时 | 有条件共享 | 数据库 | 是 | 部门申请 |  |
| 5 | 北斗终端位置数据 |  |  | 实时 | 有条件共享 | 数据库 | 是 | 部门申请 |  |

数据资源需求表

| 序号 | 提供单位 | 数据资源名称 | 应用场景 | 更新 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市资规局 | 地图服务（二三维、影像） |  |  |
| 2 |  | 地图样式切换（矢量切片），支持在线配图 |  |  |
| 3 |  | 智能地图（搜索内容、专题地图、收藏数据等信息，对用户账户设置标签，然后根据标签推送相应的地图） |  |  |
| 4 |  | 专题地图通过调用在线数据服务实现专题数据的渲染，如点聚合、热力图、灯火图、蜂窝图、迁徙图、轨迹导航等表现方式 |  |  |
| 5 |  | 满足路径规划及导航的地图数据 |  |  |
| 6 |  | 多时相地图 |  |  |
| 7 |  | 地图纠错、收藏、分享、标绘、打印 |  |  |
| 8 |  | 数据在线采编、格式转换 |  |  |
| 9 |  | 地名地址查询 |  |  |
| 10 |  | 地理/逆地理编码 |  |  |
| 11 |  | POI检索 |  |  |
| 12 |  | 地理分析 |  |  |
| 13 | 市交通运输综合行政执法支队 | 市区出租车车载信息化设备相关数据、“两客一危”数据 |  |  |
| 14 | 市机关事务管理局 | 市本级的机要通信用车、应急保障用车、实物保障用车、离退休干部管理机构服务用车、调研接待用车、行政执法用车、事业单位用车数据 |  |  |
| 15 | 扬州公交集团 | 扬州公交集团在册营运的2009辆公交车定位数据 |  |  |
| 16 | 市城管局 | 共享单车位置数据 |  |  |
| 17 | 市政府大数据 管理中心 | 统一身份认证、签名验签、数据加解密服务 |  |  |

    - 运行环境需求

本项目依托市政务云互联网区，提供计算存储备份环境，有效保证数据的使用安全和系统的高可用性。

    - 系统及功能软件需求

系统软件需满足运行在符合国家安全可靠标准要求的数据库、操作系统和中间件。

    - 性能需求

（1）性能效率要求

首页访问平均响应时间不超过2秒；系统登录平均响应时间不超过2秒；执行简单查询、添加和删除业务时，平均响应时间不超过2秒；执行复杂的综合业务（同时包括查询、添加、删除等操作请求）时，平均响应时间不超过3秒；在执行统计业务时，月统计业务的平均响应时间不超过10秒，年统计业务的平均响应时间不超过15秒。

（2）可靠性要求

系统开发测试过程中，应开展覆盖全过程、全业务的测试工作，确保单元测试、集成测试等环节对测试案例的覆盖率达100%。

（3）并发性要求

系统应具备500人同时在线的规模下，保证稳定、流畅运行。

    - 安全需求

扬州市北斗应用服务平台安全需求须严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《国家政务信息化项目建设管理办法》等法律法规及相关标准规范，配合完成项目网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估服务、数据安全风险评估服务。

    - 实施方案要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障项目实施。

1.2.7.1人员组织要求

（1）项目经理

项目经理负责统筹协调实施总体项目，对接项目牵头单位，管理项目进度、质量、安全、保密等工作。

（2）技术负责人

技术负责人负责对接各项目组服务的最终用户，负责管理各项目组分项的进度、质量、安全、保密等工作。

（3）安全负责人

安全负责人负责统筹项目安全工作，负责各改造系统、配套网络安全，符合相关测评标准。

（4）支撑服务团队

支撑服务团队负责软件开发、实施部署、系统测试、文档管理、人员培训、系统维护等工作。

- 1.2.7.2文档管理要求

（1）投标人根据国家、省、市政务信息化建设相关管理办法、标准规范、实施细则要求编制、校验、更新、成册项目文档。

（2）投标人应在项目实施各环节向采购人提供对应的项目文档，并按相关规定修改。项目验收前，投标人应将项目相关文档、资料汇集成册交付给采购人，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释，提供项目文档纸质文档至少1套，电子文档1套，具体数量以采购人实际要求为准。

- 1.2.7.3知识产权和保密要求

（1）投标人受采购人的委托，为本项目独立自行开发的系统软件（包括计算机程序和文档），在项目验收后即提交源代码。

（2）所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

（3）投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为采购人以外的人员谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

- 1.2.7.4 项目实施进度要求

（1）完成调研与需求分析（合同签订之日至15日内）；

（2）系统设计（第16日至第45日内）；

（3）系统开发与系统测试（第46日至第225日内）；

（4）实施部署和培训（第226日至第240日内）；

（5）项目试运行（第241日至第330日内）；

（6）系统验收（第331日至第340日内）；

（7）系统运行维护（第341日内至第1436日内）。

- 项目架构要求

扬州市北斗应用服务平台采用分层架构设计，主要由基础层、数据层、平台层、服务层组成。

基础层：主要包括北斗卫星导航系统、江苏省导航定位基准服务系统、大数据中心基础资源、大数据共享开放平台、天地图-扬州现有服务。

数据层：主要包括北斗终端数据、位置轨迹数据、北斗短报文（RDSS）数据、基础地理信息、卫星遥感数据、行业汇聚数据、业务数据。

平台层：主要包括北斗位置信息平台、北斗时空数据融合处理平台、运控中心、综合服务网站。

服务层：是连接平台核心能力与用户需求的关键纽带，聚焦于将平台层的技术能力转化为可直接感知、便捷调用的服务形态。

- 项目建设内容

扬州市北斗应用服务平台在统一时空基准下，提供位置追踪、电子围栏、轨迹管理等基础位置服务及北斗高精度定位、授时、短报文、地理信息等5个共性支撑服务；提供统一的北斗设备接入管理服务，整合汇聚全市所有北斗终端产生的数据。形成统一的北斗数据资源库；融合人工智能、物联网、5G、大数据等技术，提供空间计算、位置关联、轨迹分析、时空可达性分析、冰热点碰撞分析、辅助决策等6个时空数据挖掘服务，满足精细化和精准化需求，支撑智能化和无人化应用，促进全市经济社会有序高效运行，催生一系列新业态、新模式和新动能，服务“三个名城”建设取得更好成效。

建设内容为“两平台一中心一网站”，即“北斗位置信息平台、北斗数据处理平台、运控中心、综合服务网站”。本项目全面建设一套功能完备的北斗位置信息平台，该平台将作为整个项目的核心基础，充分利用已有数据成果和部门信息化基础，借助人工智能、物联网、5G、大数据、三维实景建模等先进技术手段，建成北斗位置信息平台，统一接入全市所有北斗终端产生的数据，汇聚行业、领域北斗时空数据，结合扬州东站、瘦西湖周边、个园周边、汽车西站和火车站等重点区域实景三维模型数据，提供高度可靠、菜单式北斗应用支撑模块服务和高度专业、定制化北斗时空数据挖掘服务。同时，项目还需同步建设一个高效稳定的北斗数据处理平台，该平台将负责海量北斗时空数据的存储、计算、管理，实现全市北斗时空数据的高效汇聚、集中存储和统一调度，保障北斗时空数据的安全自主可控。此外，项目还将设立一个运控中心，作为整个系统的神经中枢，负责实时监控和调度各项资源，确保系统的高效运转。项目还将建设一个用户友好的综合服务网站，提供便捷的入口和界面，使用户能够轻松获取所需服务。项目将构建一个统一的北斗应用服务体系，实现北斗时空数据资源的汇聚和协同，为各类应用场景提供强有力的支撑。具体内容如下：

  - 北斗位置信息平台

北斗位置信息平台提供各类位置数据的高效接入；提供地理信息开发服务，快速搭建基于位置的应用功能；提供北斗短报文通信；提供统一北斗授时；高精度定位等特色服务；同时对海量接入数据进行深度挖掘与分析，提炼数据价值，并构建场景融合算法能力，实现决策支持与服务支撑。

    - 数据融合网关子系统

提供统一设备接入服务、设备管理、规则引擎管理、数据权限管理及设备数据存储策略功能。

      - 设备接入网关

▲支持TCP、UDP、MQTT、HTTP等多协议自定义编解码插件接入；支持对接入的设备进行认证、会话的管理功能。保证整个数据链稳定持久、安全高效接入北斗位置信息平台，并汇聚到北斗时空数据融合处理平台。（投标人须提供承诺函）

      - 设备管理中心

支持对设备进行统一管理；支持设备建模、安全配置、状态管理，指令管理、固件升级等功能；支持设备位置数据的采集、流转、存储、分析和实时监控，同时提供安全认证和权限策略服务。

      - 网关规则引擎

▲灵活的规则模型配置,支持多种规则模型以及自定义规则模型. 设备告警,场景联动,均由统一的规则引擎管理。（投标人须提供满足系统功能的截图）

      - 业务管理功能

需提供系统管理、日志管理、北斗终端管理、组件管理等功能；支持协议包的可视化管理；支持设备协议的动态接入管理。

    - 地理信息子系统

需整合多源底图、地图工具、图层管理及交互操作等核心地理信息功能，集成二三维一体化GIS服务，提供易用的SDK及API使用手册，满足地理信息功能开发需求。

      - 地图渲染引擎

需提供电子地图二三维渲染引擎，支持二维平面地图与三维立体场景的无缝融合、高效绘制及交互操作。支持将地理空间数据（如矢量数据、影像数据、地形数据、三维模型等）转化为直观易懂的可视化成果，提供地图浏览、空间分析及决策支持能力（此处为演示项）。

      - SDK管理

支持对 API 密钥、版本号、分类标识及其过期时间等参数进行管理，提供详尽的 API 说明文档，提供API 示例。系统应清晰指引开发者快速定位二次开发所需的技术要点与操作流程；系统支持丰富的API示例，涵盖各类典型应用场景，为开发人员提供直观、可复用的代码参考和技术支撑，助力其高效完成二次开发并实现地图功能的灵活拓展（此处为演示项）。

      - 数据管理

支持矢量数据管理；在数据导入环节，支持对矢量数据文件进行批量处理（格式包括但不限于shp、SQL等）；支持对矢量数据记录的修改、删除，数据表的备份与恢复；支持矢量数据基于地图的可视化预览。在数据发布层面，系统应支持多类型图层及数据的发布操作：1可发布矢量数据图层、栅格图层，以及由多个同类型图层组成的矢量数据图层组、栅格图层组，为后续项目的集成发布提供基础数据支撑；2支持样式数据的独立发布，满足地图可视化效果的个性化配置需求；3同时涵盖离线地图数据及离线地图数据组的发布功能，确保在无网络环境下仍能稳定调用地图数据，进一步拓展了平台的适用场景。

      - 图层管理

支持多种类型图层（包括但不限于矢量图层、栅格图层、绘制图层及第三方网络地图图层）管理和发布，图层可直接用于地图加载展示，也可与其他类型图层叠加使用，为项目提供丰富的底图或专题图支撑，满足多样化地图应用场景的需求。

矢量图层发布：以文件上传为核心方式，支持用户上传符合规范的矢量数据文件，系统自动完成解析与处理，快速生成可直接调用的矢量图层，简化矢量数据向地图服务的转化流程。支持矢量数据图层组、栅格图层组的管理发布。

栅格图层发布、绘制图层发布、网络地图图层发布应支持：1栅格图层发布：为遥感影像、航拍图片、电子地图切片等栅格数据提供高效的上线通道，用户可通过上传栅格数据文件（如TIFF、PNG、JPG等常见式），系统自动对文件进行解析、格式适配及空间坐标校准，确保数据符合地图服务标准。2绘制图层发布：基于已发布的网络地图图层，提供灵活的空间要素编辑能力，支持在地图界面直接绘制点、线、面及文字等要素，也可通过导入GeoJSON文件进行要素批量创建与修改；其中，点要素的样式可直接从平台已发布的图标库中选取，确保视觉风格统一且便捷复用，最终将编辑完成的内容发布为独立的绘制图层。3网络地图图层发布：通过配置有效的网络地址及相关参数（如访问密钥、版本信息等），系统可直接对接并获取远程网络地图资源，快速完成网络地图图层的接入与发布，实现外部地图服务的高效集成。

      - 图标管理

系统支持创建图标资源类型包括：图片图标、SVG图标、纹理图标、点位图标，上传后的图标按需进行分组发布，发布后的图标库可在绘制图层时使用，也可后续通过项目发布（此处为演示项）。

      - 地图编辑器

（1）样式模板：系统支持样式模板的管理，通过模板名称、样式代码、模板图片进行样式模板的管理，样式模板支持编辑及删除操作。

（2）自定义样式：系统支持图层及图层组按样式模板方式进行自定义图层样式管理。

      - 地图打印

（1）打印模板：支持打印模板的管理，可通过配置文件、报表模板、及附属文件等设置打印模板。

（2）打印制作：支持地图打印，可对已绘制的图层直接进行地图打印，也可在指定地图底图后，随意组合点线面及文字后进行地图打印，将完成绘图的地图及绘图图层做为PDF文件，存于本地，供后续打印。地图打印时要求在地图顶端设置打印文件名称、地图预览的方向（横向、竖向），底图等信息。

      - 资源管理

（1）地理信息非结构化数据服务：系统支持通过上传单个文件、压缩包或文件夹等形式，添加栅格数据、地图数据包、影像数据、三维数据、全景数据及其他各类非结构化地理信息资源。针对已添加的非结构化数据，系统提供便捷的配套功能，可一键生成数据配置以实现高效部署，全面满足非结构化地理信息资源的上传、存储及后续应用需求。

（2）文件服务器：系统支持对文件服务器的管理，可通过菜单快速进入文件服务器登录窗口，登录至文件服务器，可对文件服务器上的文件进行管理（如上传的离线地图数据、样式文件、GeoJSON文件等）。

      - 发布管理

支持将各类图层及关联数据（包括图标资源、矢量图层、栅格图层、第三方接入的地图图层、离线地图数据等），按应用场景进行整合发布。支持高效的项目级发布能力，支持将各类图层及关联数据按项目维度进行整合发布。在发布过程中，系统可实现多类型资源的一站式打包，包括图标资源、矢量图层、栅格图层、第三方接入的地图图层、离线地图数据等，确保项目所需的地理信息资源完整归集，无需分批次单独处理。

    - 北斗短报文子系统

北斗短报文子系统部署政务外网，可在无地面移动网络区域收发文字信息。

      - 平台下发短报文

平台支持从平台向指定用户（选择设备或直接输入对方北斗卡号码方式）进行短报文下发功能，并记录平台短报文收发日志（此处为演示项）。

      - 平台收取短报文

支持收取用户（支持平台内、本平台外设备）发送给平台的短报文，记录平台短报文接收信息，并支持对平台内用户显示用户的相关属性信息，可显示设备信息（终端号、北斗卡号码、所属行政组织机构、行业、单位等信息），用户为非本平台设备，可显示北斗卡号码（此处为演示项）。

      - 短报文查询

平台支持多维度查询平台下发/接收的短报文，包括：时间范围、用户信息（北斗卡号、终端号、所属行政组织机构、行业、单位等信息）。

    - 北斗授时子系统

建立北斗统一时频体系，提供高精度北斗授时服务、提供统一计算时间；支持北斗3代B3频点授时频段信号，接收频率为1268.52MHz±10.23MHZ。

应支持：（1）接收卫星授时信号，采用误差纠正、频率跟踪和时频同步等技术；（2）提供高精度时间同步和高稳频标；（3）根据不同应用要求，采用模块化、多业务接口和软件系统，构建多功能的时频应用保障平台；（4）支持秘钥加注功能。

    - 北斗高精度卫星导航定位服务子系统

以江苏省卫星导航定位基准服务系统（JSCORS）为核心支撑，构建高效闭环的服务体系，从基础数据的实时采集与处理解算，到定位结果的精准播发与平台应用，为扬州市北斗应用服务平台及各类终端提供稳定可靠的支撑。

▲系统的主要功能模块涵盖JSCORS 数据接入与处理、导航定位服务、系统查询与控制三大核心板块。从基础数据的实时采集与处理解算，到定位结果的精准播发与平台应用，为本平台及各类终端提供亚米级高精度定位服务。（投标人须提供承诺函）

    - 北斗时空赋能子系统

      - 基础服务

基础服务是支撑各类基于位置信息应用的核心技术模块，通过整合定位硬件、数据处理、地理信息等资源，基于统一的时间和空间基准信息，实现对监控对象的实时位置监控、地址解析、轨迹回放、电子围栏监控、历史轨迹分析、数据统计等，实现“位置采集-数据处理-服务输出”的全流程管理，通过标准化接口向上层应用开放能力，满足多样化需求，为上层应用提供精准、实时的位置支持。

        - 设备管理

支持终端设备的接入和管理，包括终端信息，设备绑定，指令管理，终端设备监控等功能，支持设备的绑定、指令下发等操作。

        - 位置追踪

基于本项目建设的地理信息子系统，支持设置实时跟踪对象，播放实时轨迹，地图聚焦实时跟踪对象等操作；支持多窗口多对象实时位置跟踪。

        - 轨迹管理

基于分布式存储技术，记录监控对象的历史运动轨迹。支持轨迹海量数据存储；支持按时间、区域等维度查询；支持播放、暂停、倍速、同步播放时速曲线等操作。

        - 电子围栏

基于本项目建设的地理信息子系统，支持绘制虚拟地理边界（圆形、矩形、多边形等）；支持设置围栏规则，根据规则自动触发报警。

        - 报警管理

提供报警信息的实时展示、分类处理及推送通知。支持报警信息的查询、统计分析及联动处置，提供可视化界面以提升应急响应效率。

        - 统计分析

支持对历史轨迹、停留时长、区域访问频率等数据进行聚合分析，输出可视化统计报表（如车辆出勤率、人员活动热力图、里程计算、围栏告警统计等）。

      - 专业服务

        - 空间计算服务

空间计算服务是以地理空间数据（如地图数据、POI 数据、轨迹数据、遥感影像等）为基础，通过专业的空间算法和计算模型，对“空间实体的位置、形态、分布、关联及动态变化” 进行分析、处理和挖掘的技术服务。

（1）空间计算服务实现依赖于空间数据模型、空间索引技术、空间分析算法库等组件。

（2）关键服务能力包含基础空间关系计算、区域与范围分析、时空模式挖掘、网络与路径优化支持等空间分析能力。

        - 位置关联服务

位置关联服务应包括制作人员及车辆位置地址数据集、位置信息提取、融合实时定位数据与权限规则等流程，开发周边搜索、轨迹匹配等基础关联功能，基于用户行为数据，开发智能推荐等个性化关联功能，同时提供标准化API，关联逻辑测试优化等验证功能。

        - 时空可达性服务

基于空间计算服务、时空数据挖掘算法、融合地理信息、交通、社会经济等多源数据，为公共设施选址、交通网络优化、救援资源调度、消防站点布局等提供支撑。

时空可达性服务应包括制作多源数据集、构建自动化数据预处理流程、高质量输入调试流程等流程。同时提供标准化API，时空可达性逻辑测试优化等验证功能。

        - 冰热点碰撞服务

基于时空数据的趋势构建热点区域和冰点区域，融合事件数据进行多维度分析研判与时空碰撞，为人员流动趋势分析提供支撑。

冰热点碰撞服务主要包括制作时空数据集、数据清洗与标准化算法、针对时空数据聚类算法（如ST-DBSCAN）等流程。同时提供标准化API，冰热点区域数据测试优化等验证功能。

        - 路径规划服务

基于地理空间数据、实时动态信息及优化算法，为用户、设备或交通工具提供从起点到终点的最优路径解决方案。可根据用户提供的含拓扑的路网数据进行路径规划并可视化展示。

        - 轨迹分析服务

▲提供轨迹数据分析服务，包括但不限于轨迹相似性、轨迹还原等，提供轨迹预处理服务，包括但不限于轨迹去噪、轨迹质量分析、轨迹补全等（投标人须提供满足系统功能的截图）。

轨迹分析服务能力提供个体轨迹解析、群体轨迹挖掘、轨迹关联分析、轨迹相似及轨迹优化等轨迹解读能力。

轨迹分析服务主要包括原始轨迹数据标准化算法、制作轨迹库及智能标注、提取正常轨迹和各类异常轨迹样本算法等一系列算法为用户提供轨迹分析和应用服务。

        - 时空数据辅助决策

时空数据辅助决策是利用“时间+空间”的双重维度，让决策更贴合实际场景、更具前瞻性和动态适应性。系统依托时空数据融合处理能力，整合多源异构时空数据，构建统一的时空数据基底，标准化对齐数据，提取时空规律与关联特征。系统以平台化服务为载体，提供基础服务和输出专业服务。通过技术与服务的协同，系统实现从时空数据采集、融合、分析到决策支持的全流程闭环。系统通过制作时空坐标数据集、构建多元训练样本、调整空间自相关分析参数等算法进行辅助决策。

    - 时空数据挖掘分析子系统

需对平台内部共享资源统一集中管理，为平台的实际场景应用提供向导式开发模板，提供包括但不限于统计分析、回归、分类、聚类、时间序列、关联规则等数据挖掘基础算法，具备模型管理能力。

基于北斗时空数据融合处理平台汇聚的北斗时空数据，整理扬州大规模北斗时空数据集。

系统功能模块主要包括：算法执行管道、基础统计学算法、特征提取转换、分类和回归、聚类、协同过滤、频繁模式挖掘、模型选择调优、结果评估、时空知识图谱（此处为演示项）。

    - 全栈化应用开发服务子系统

该子系统需提供可循环复用、具备高可靠性与高适用性的北斗应用模块。提供业务支撑组件服务、可视化服务、应用商店、二次开发服务，实现应用的可视化配置。支持低代码/无代码开发模式，降低非专业开发者使用门槛。提供应用管理及应用发布能力，覆盖从入门到进阶的全阶段开发需求。

API接口需求，需涵盖基础服务、专业服务等北斗应用核心功能。支持RESTful、WebSocket等多种API调用方式，满足不同场景开发需求。提供标准化API接口，确保开发者可便捷调用开发应用。

可视化开发工具需求，需提供完整的可视化开发工具集，具体包括：可视化渲染引擎、可视化呈现组件、地图编辑器、数据接入组件、可视化应用配置工具等。

开发资源需求，提供完善的SDK（软件开发工具包），配备示例代码库及文档中心。

系统内置电子地图组件、位置服务组件、轨迹管理组件等一系列高复用性组件满足多样化业务场景。

  - 北斗时空数据融合处理平台

北斗时空数据融合处理平台围绕构建数据资源分类体系、数据资源体系模型和专题数据库，需制定位置服务、物联网感知、地图服务、CORS服务、北斗短报文服务、北斗授时服务、北斗遥感服务、AI算力能力需求的数据标准管理体系。具体如下：

（1）标准规范体系设计：数据支撑平台应遵循在用网络信息体系工程的总体标准、通用基础标准和政务领域标准基础上，研究制定满足位置服务、物联网感知、地图服务、CORS服务、北斗短报文服务、北斗授时服务、北斗遥感服务、AI算力能力需求的数据标准管理体系，包括数据采集标准、数据表示标准、数据管理标准、软件平台建设标准、数据服务标准、安全保密标准等。

（2）数据资源体系设计：构建北斗时空数据融合处理平台数据资源分类体系、数据资源体系模型和专题数据库，实现对资源体系的组织管理、数据资源编码管理和数据检索及应用等。

（3）数据融合体系设计：构建数据存储、数据应用、服务、分析、计算、采集及安全保障于一体的数据融合体系等。

（4）平台架构设计：平台系统将政府、行业、产业和公众应用等提供北斗大数据基础服务。大数据平台系统的主要功能包括数据引接（数据获取）、数据处理、数据存储与管理、数据治理、大数据分析、数据共享交换、运维管理、数据安全、数据服务、运维管理功能模块以及相关基础软件等内容，实现大数据存储管理、计算引擎、综合管理、融合共享、分析探索等共性支撑功能，为数据管理和服务提供手段支撑。

（5）数据架构设计：平台需构建满足TB级数据汇聚的数据架构。

（6）数据安全设计：平台需构建数据传输安全、身份鉴别、授权管理、授权管理、交换审计等数据安全设计。

    - 北斗时空数据存储子系统

设计北斗时空数据存储机制，采用NoSQL 数据库方式，构建时空索引，合理设计数据分区，以满足高效写入、查询、更新及分析等需求，更好地处理海量、动态时空数据。

3.2.1.1存储机制

采用关系型数据库、非关系型数据库以及分布式存储结合搜索引擎的混合的数据存储方案。要求：1.对应不同的数据存储需求，提供多样化有针对性的数据存储机制；2.通过线性扩展的方式满足不断增长的数据存储规模。

3.2.1.2数据分区

数据分区主要针对动态位置资源库而言，包含原始数据区、核心数据区、开放共享区三个部分。通过对位置大数据开展逻辑分区，以支持原始数据、汇聚数据、核心数据的分区管理，支撑数据间的有效隔离、数据价值利用、数据高效共享。

3.2.1.3数据查询

提供即席查询GUI界面，通过检索领域专用语言（DSL）来提供全功能的、灵活的数据检索查询功能支持，数据结果呈现包括数据内容详情以及统计计算图表等方面。

    - 北斗时空数据处理子系统

时空数据处理是指对包含时间、空间及属性信息的原始数据进行一系列转换、清洗、融合、提取和分析的过程，旨在将杂乱、多源、异构的时空数据转化为结构化、高质量、可复用的信息。

时空数据处理贯穿数据全生命周期，可分为数据接入、清洗、转换、融合、特征提取五大核心环节。

      - 数据采集

实时时空数据采集，支持高并发时空数据采集，支持主流时空数据协议的解析，满足传输安全标准，支持TLS 传输加密，满足北斗定位数据安全标准。

采集任务管理。支持定时和实时两种任务类型，满足不同外部系统数据的接入。支持：（1）数据库接入管理（2）文件接入管理（3）接口管理（4）批量数据接入管理（5）实时数据接入管理（6）交互式接入管理（7）数据连接创建管理（8）数据连接浏览管理。

提供采集日志，用于采集任务的运行日志记录查看。

采集监控报警，提供数据采集任务的监控和报警。

采集调度运行，支撑采集任务的计算资源调度。

      - 数据汇聚

需支持多种类型数据库，如关系型数据库、MPP数据库、大数据数仓等不同类型。用户只需要新建各种类型作业，在执行时自动根据数据的类型匹配任务类型并运行任务来汇聚数据。

      - 数据清洗

配置定时清洗任务和清洗逻辑，实现数据合规性检测与自动化清洗，同时提供清洗日志的分页查询与删除功能。本模块包含（1）清洗任务管理、（2）清洗日志监控、（3）清洗策略配置、（4）清洗调度运行等四个部分。

      - 数据标准

需支持通过目录结构管理数据标准，提供标准字段的新增、修改、删除及标准数据维护，并支持将标准字段与元数据字段进行关联。具备数据标签定义功能。

包含（1）数据标准管理体系，制定数据标准管理制度和流程，明确数据标准管理组织和职责。（2）数据项标准，支持代码的分类、标准代码项的新增、导入、导出功能，提供标准代码维护能力。

（3）数据维度标准，对系统进行各类维度的设置，方便各类数据的管理和维护。

（4）数据词典标准，对表名、表字段等进行命名规范，将频率使用极高的词指定为标准元素。

（5）数据命名标准，对表字段和表名进行命名的规范。

      - 数据质量

对数据完整性、准确性、一致性、规范性的分析和管理，并对数据进行跟踪、处理和解决，实现对数据质量的全程管理。包含：

（1）质量规则配置，包括完整性检查、规范性检查、准确性检查、逻辑检查、关联性检查、唯一性检查、一致性检查。

（2）质量模型配置，数据质量分析的基本单元，一个质量模型可以由一套实体表、一套规则以及多套质检方案组成。

（3）方案配置调度，依据质量规则执行的实际治理需求，通过配置多种质检规则组成可执行方案，依据执行规则自动执行质量规则检查。

（4）质检执行明细，提供质检方案的执行明细数据、日志、导出等功能。

（5）质检分析报告，对每次质检的检查数、问题数、整改数等进行统计，支持统计，形成图表。

      - 元数据管理

需支持元模型（如数据库、表、字段）的自定义与管理，提供元数据采集任务的创建、编辑、发布（支持定时或手动执行）、执行记录与日志查看、以及采集数据的分类存储与目录化管理。提供数据血缘查看功能。

包含：（1）元数据采集，元数据采集通过配置定时任务，批量采集、定时录入元数据信息；（2）元数据类型支持，元数据管理目前支持的元数据类型，主要包括物理表、文件类、半结构化元数据。

      - 数据订阅

需支持用户进行数据按需订阅，系统获取用户订阅配置信息，按照订阅信息对数据进行筛选，用户按需获取。

      - 数据推送

需支持自定义数据分发与推送，按照用户的数据分发需求，支持面向不同场景的专项数据分发、自定义的定制化分发。

    - 北斗时空数据建模子系统

▲投标人需构建标准化的时空数据表示体系、实现多源异构时空数据的融合管理、支撑时空动态演化的全周期分析、提供高效的时空索引与查询能力、保障模型的可扩展性与场景适配性。（投标人需提供承诺函）

3.2.3.1构建标准化的时空数据表示体系

定义统一的时空数据模型，实现对多维度空间实体和多样化时间形态的规范化描述。

3.2.3.2实现多源异构时空数据的融合管理

通过数据清洗、格式转换和语义映射，将异构数据纳入统一管理体系。支持动态数据与静态数据的关联存储，以及时空属性与业务属性的深度绑定，形成完整的时空数据资产。

3.2.3.3支撑时空动态演化的全周期分析

精准捕捉时空实体的动态变化规律，包括：位置动态、形态动态、属性动态。通过构建动态演化模型，支持对过去状态的回溯查询、当前状态的实时追踪及未来趋势的预测分析，为动态决策提供数据支撑。

3.2.3.4提供高效的时空索引与查询能力

针对时空数据“高维度、大容量、快更新”的特点，设计多层次索引机制，包括空间索引、时间索引、时空联合索引。

3.2.3.5保障模型的可扩展性与场景适配性

具备弹性扩展能力，支持数据规模、接入数据源类型、分析维度的平滑扩展，支持定制化配置。

    - 北斗时空数据算法子系统

需支持在线配置系统算法，并进行修改，提供时空数据算法，包括但不限于预处理与清洗算法、索引与查询算法、模式挖掘算法、预测与插值算法等四类。

    - 北斗时空数据开发支撑系统

需提供大数据存储与计算服务，完全兼容开源接口，并在安全性、可靠性、可维护性等方面进行企业级特性增强，具备弹性伸缩、存储与计算分离等云特性，提供大数据存储与计算基础服务。

      - 集群部署要求

提供大数据集群一键式安装部署功能，支持灵活配置集群节点，支持大数据组件模块化部署，支持多种组件版本选择，支持适配云环境和私有化部署等。

      - 集群扩容/缩容要求

需支持通过集群扩容/缩容进行集群节点规模的调整。

      - 存储与计算分离要求

需支持灵活调整存储资源与计算资源，支持集群弹性伸缩。

      - 监控告警要求

需提供可视化、便捷的监控告警功能，通过告警和事件识别大数据集群健康状态。支持用户自定义配置监控与告警阈值，当监控数据达到告警阈值，系统通过邮件等方式发出告警信息。

      - 服务管理要求

需提供对大数据平台相关组件的运维管理功能，提供数据资产功能，对数据资产进行发布与应用，同时可提供资产目录、资产总览（此处为演示项）。

提供数据可视化大屏配置功能（此处为演示项）。

  - 运维监控中心

构建一套高效且可靠的运维监控体系，以此来保障平台的顺畅运作和高效管理。

    - 平台巡检

平台需实时跟踪和监控平台的运行状态，一旦发现任何异常情况，系统能够立即发出警报，相关人员会迅速响应，及时处理，确保平台的正常运行不受影响。

平台巡检主要包括智能巡检和设备管理。智能巡检包括对巡检任务的配置、巡检问题的收集生成巡检报告及巡检问题的处理。设备管理是指利用北斗卫星导航系统的精确定位能力，对关键设备进行实时跟踪和监控，主要包括对供应商信息的登记管理、终端设备的管理、终端型号管理、终端设备状态统计分析、设备工作状态的实时监控。

    - 平台监控

需支持对平台的运行状态，密切关注CPU使用率、内存占用、磁盘空间、网络流量等关键性能指标。

全方位地收集和分析平台运行过程中产生的各类数据，包括系统负载、响应时间、资源利用率等关键性能指标进行实时监控。

需支持按照预先设定的各项阈值标准，系统自动识别及判断，一旦数据异常即刻触发告警机制，启动相应的预警流程，确保问题被及时发现和处理。

需支持多渠道的告警通知方式，如短信、邮件、即时通讯工具等，确保告警信息即时告知目标人员，保障问题能够得到快速响应和有效解决。

    - 日志管理

      - 需生成用户的关键操作日志，可查看信息修改记录、绑定关系调整记录，支持与客户类报表查询及日志关联的敏感数据操作日志的导出。需记录用户的登录和操作日志，支持关键接口间通信记录查询。主要包括审计跟踪、工单管理、统计分析、工单列表、工单地图。

      - 审计跟踪主要包括审计策略配置、审计日志查看及审计报告生成等。

      - 工单管理包括安装工人员信息管理、工单派发、跟踪、费用项目区分和客服评价等。

      - 统计分析功能可以对工单数据进行多维度的分析，主要包括工单数量统计、工单处理时长分析及服务人员绩效统计。

工单列表需展示所有的工单信息，可以根据工单的不同属性（如状态、优先级、创建时间等）进行筛选和排序，查看工单详细信息及进度。支持用户在列表页进行一些快速操作。

工单地图需将工单的地理位置信息在地图上展示，方便进行地理位置相关的管理和调度。支持在地图上查看服务人员的实时位置，支持在地图上标注所有工单的位置。

    - 服务授权

需严格管理各项服务的访问权限，通过授权机制，确保只有合法用户才能访问相应的服务。主要包括服务的创建、发布、权限分配和权限撤销等环节，确保服务的安全性和可控性。

    - 统一用户认证

需采用统一的身份认证体系，支持用户通过用户名/密码、手机验证码、CA证书、第三方单点登录（SSO）等多种方式登录，支持自动识别用户身份和权限，提供个性化的服务界面和功能菜单。该模块包括用户管理、组织机构管理和权限管理等。

用户管理需实现单位和人员的层次关系、隶属关系、相关岗位的定义。用户管理，分别为机构管理模块、人员管理模块、机构人员树组织模块、机构—业务关联管理模块、临时机构组织管理模块、机构/人员树管理模块、代理领导设置模块、外单位维护模块、身份认证模块和证书接口模块。用户管理包括用户、内外单位/机构等各类信息资源。

组织机构管理是用于维护平台内的组织机构信息，需支持多级组织架构的设置和管理。提供方便快捷的组织信息查询功能，用户可以快速查找和获取所需的组织信息，提升信息检索效率，确保信息的透明度和可访问性。全面维护平台内的组织机构信息，支持多级组织架构的创建和管理，满足复杂组织结构的需求。

系统需支持建立分级权限管理机制，根据用户角色和部门职责，分配不同的功能权限和数据访问权限。支持权限的动态调整和批量管理，可根据用户岗位变动、业务需求变化等情况，及时调整用户权限，确保权限分配的合理性和安全性。

    - 审批管理

需支持对服务申请、资源访问等各项请求进行严格的审批流程配置管理，确保流程的合规性和规范性，防止未经授权的访问。主要包括审批流程配置、审批日志记录、审批通知提醒及审批权限控制等功能。

审批流程配置，需支持用户根据实际业务需求自定义审批流程的各个环节，确保审批过程能够精准匹配企业的具体操作规范和管理要求。

审批日志记录，系统需详细记录每一次审批操作的完整过程和最终结果，包括审批时间、审批人员、审批意见等关键信息，以便于后续进行全面的审计和追溯，确保审批过程的透明性和可查性。

审批通知提醒，需支持通过系统内置的消息通知机制或外部邮件发送等多种方式，及时向申请人传达审批结果。

审批权限控制，系统需根据不同用户的角色和权限级别，灵活设置相应的审批范围和操作权限。

    - 资源目录

需提供平台内的各类资源信息目录管理，支持资源上传、分类、标签设置、下载及版本管理等功能。

资源上传，需支持用户灵活上传各类资源文件，如文档、图片、视频等。

资源分类，需支持根据资源的具体类型或实际用途进行细致的分类处理。

资源标签设置，需支持用户为每个资源添加多个相关标签，这些标签可以涵盖资源的多个属性和特征。

资源下载服务，需支持用户根据自身需求进行资源的下载和使用。

资源版本管理，系统需详细记录资源的每一次更新和修改，用户可以随时查看资源的历史版本并回滚至该版本。

    - 服务管理

需对平台所提供的各项服务进行监控和管理，包括服务的状态监控、性能分析和故障处理，确保服务的稳定性和可靠性。

服务状态监控，需对服务运行状态进行不间断的实时跟踪与监控，为后续的维护和管理提供坚实的数据支撑。

服务性能分析，需对服务运行过程中产生的各类性能数据进行深入细致的分析，揭示服务性能的内在规律和影响因素，为优化服务性能提供科学依据。

服务故障处理，需通过高效的故障检测和诊断手段，及时发现服务运行中的各类故障，并迅速采取有效措施进行解决。

服务配置管理，对服务进行配置管理并支持批量修改。包括服务基础配置、参数管理，版本控制、生效控制、权限管理。并支持批量修改。

服务依赖管理，对服务依赖关系进行管理。包括依赖关系梳理、依赖状态监控、性能影响分析、依赖变更。

服务升级与迭代管理，支持对升级计划制定、执行、升级过程的监控，结果的评估。

    - 应用集成

需提供应用部署、管理和发布功能，支持应用的快速迭代和高效部署。主要包括应用的集成、上传、部署及管理。

应用上传，需支持多种格式的应用快速传输，确保应用能够迅速、安全地添加到系统中。

应用部署，需支持高效且稳定地部署应用到平台。

应用管理，需支持对应用全生命周期的管理，包括创建、测试、上线、维护及更新。

应用发布，需支持将应用正式发布供用户使用。提供多渠道分发和版本控制，确保用户能够便捷地获取并使用最新版本的应用。

  - 综合服务网站

综合服务网站作为扬州市北斗应用服务平台的统一访问入口，旨在为政府部门、行业用户及社会公众提供一站式时空信息服务，全面满足数据查询、应用开发、决策支持等多样化需求。综合服务网站细分为态势网站、运维网站和服务网站。

    - 态势网站

态势网站主要面向内部管理和决策支持，是平台数据的实时动态展现网站，综合展示时空大数据的总体概况，全面展示各类数据运行情况，形成数据运行的全景图。统计结果借助多种图表，从多维度实现了直观呈现。

提供对平台的访问流量、访问量（次数）、资源总数、热门资源、活跃系统、活跃部门、平台对接系统总数进行统计、多种图表和直观展示。

提供数据分布统计、服务访问统计、服务访问成功率统计、服务器使用统计、平台用户使用统计、平台服务用户使用统计、服务访问空间统计。

统计每年度的对接系统数和增长量以及对接系统调用平台服务情况。

统计平台每年度的用户数和增长数以及平台某时间段内各用户对服务的访问量、访问流量。

统计各部门共享资源到平台的数量、各个部门与平台对接的系统数量及比例情况、各个部门访问平台情况。

统计数据访问总量、敏感数据访问量、请求总量、用户数和应用数等信息。通过直观的数据流向地图展现数据的真实流转情况。

提供数据关联分析，对数据资产进行分类定级，从多种维度对各因素进行统计关联分析。分析结果借助多种图表，从多维度实现了直观呈现。

    - 运维网站

以可视化界面记录硬件信息、数据库信息、各类软件系统信息，对平台的硬件、数据、服务、各子系统实时监测，反映平台服务的运行状况和资源消耗情况，服务于平台运行维护操作，包括监控平台、容量管理、流量管理和故障管理等。

系统需记录用户的登录日志、操作日志和数据访问日志。通过日志分析和审计，及时发现异常操作和安全隐患，保障平台的安全稳定运行。

系统需提供消息通知功能，支持向用户发送系统公告、数据更新通知、服务提醒、预警信息等。需支持用户根据自身需求订阅感兴趣的数据和服务，系统根据订阅信息自动推送相关消息和数据。

    - 服务网站

系统需提供对外服务网站，对外提供数据在线服务。对所有数据、服务提供统一出口，为用户登录平台、访问数据和调用服务提供统一入口。提供数据资源、平台服务、服务案例、技术文档、案例展示、应用超市等功能，为各类用户使用和共享时空数据资源提供一站式服务。

系统提供服务目录展示功能，根据服务的不同类型、所属行业领域等多种维度，对服务进行细致的分类展示。提供应用超市功能，详细展示每项服务的具体描述、接口文档、示例代码以及其他相关辅助信息，帮助用户全面了解服务内容和使用方法。

系统需提供服务申请与审批管理功能。该功能支持用户在线提交服务使用权限的申请、审批及流程审批节点信息查看。

系统需提供服务调用与监控功能。用户可通过API接口进行服务的调用，同时系统将对服务调用情况进行实时监控和记录。

系统需提供用户反馈与评价功能，系统收集用户对平台服务的反馈和评价信息，以便持续改进服务质量，提升用户满意度。

  - 北斗定位运用

    - 建设目标

打造江苏省内首个地级市加油站成品油实时监控系统全覆盖监管标杆。

    - 建设任务

（1）建设范围

地域范围：覆盖扬州市全域区县，包括宝应、高邮、仪征、江都、邗江、广陵、扬州经济技术开发区。

对象范围：

1）运输环节：获取所有进入扬州市辖区内成品油危化品运输车辆的定位数据及运输单相关数据；

2）存储、销售环节：92家社会加油站加装采集终端，数据上传江苏省税务局。

    - 专用设备参数

（1）兼容对接不同厂家型号的液位仪控制器；

（2）通讯接口：RS485≥1路，RS232≥1路；

（3）实时采集油罐编号、水位、油位、温度、水体积、油体积；

（4）采集频率：可支持每30S采集一次；

（5）通信方式：内置SIM卡，4G Cat.1 公网传输，含2年通信流量；

（6）工作温度可满足：-20~+60℃；（提供第三方检测机构出具的检测报告证明）

（7）供电支持：100VAC~240VAC（50/60Hz）；

（8）市电断电后，设备自带内置电池可连续工作时长≥48小时；

（9）具备断电、断网、断线监测功能；

（10）具备防破坏功能，采用e-SIM卡，内置天线。

（11）具备设备被破坏功能识别，包括设备被异常移动/撞击、壳体被打开监测功能；

（12）支持断网续传功能，可存储数据≥16000条；

（13）具备远程升级功能；

（14）具备防篡改功能，数据加密传输；

（15）▲设备防护等级不低于IP（Ingress Protection）68（提供第三方检测机构出具的CMA的检测报告扫描件并加盖投标单位公章）；

（16）▲设备具备有第三方检测机构出具的CMA认证的电磁兼容性检测报告(须提供检测报告扫描件并加盖投标单位公章)；

（17）数据对接要求：1）▲本项目涵盖扬州地区92座加油站23种不同厂家型号液位仪的数据对接工作，需定制化数据接口进行对接（投标人须提供承诺函）； 2）▲数据(油罐编号、水位、油位、温度、水体积、油体积等)对接上报江苏省税务局加油站智能监管平台软件。（投标人须提供承诺函）

- 实施要求

  - 总体要求

（1）开放性：应具备良好的开放性，提供开放接口便于和第三方系统对接或基于该接口构建新的业务。

（2）先进性：在设计理念和技术体系等方面需充分考虑最新的微服务等技术，确保应用系统架构满足未来业务发展需求。

（3）扩展性：应具备规范的开发接口和高可扩展性，保证未来新的需求提出时可以方便地应用到现有系统中。

（4）可维护性：应具备良好的维护性，方便今后的扩展应用和运行维护。

（5）安全性：应具备高安全性，确保系统正常运行的同时防止内部数据泄露。

（6）易用性：尽量从用户角度出发，方便操作。操作简单，不要太复杂。为了满足业务的不断变化，一些重要的参数应该可以灵活设置。

（7）稳定性：系统处在可工作状态的时间的比例大于99.7%；数据库服务处在可工作状态的时间的比例大于99.8%；web服务处在可工作状态的时间的比例大于99.8%。

  - 性能要求

（1）性能效率要求

首页访问平均响应时间不超过2秒；系统登录平均响应时间不超过2秒；执行简单查询、添加和删除业务时，平均响应时间不超过2秒；执行复杂的综合业务（同时包括查询、添加、删除等操作请求）时，平均响应时间不超过3秒；在执行统计业务时，月统计业务的平均响应时间不超过10秒，年统计业务的平均响应时间不超过15秒。

（2）可靠性要求

系统开发测试过程中，应开展覆盖全过程、全业务的测试工作，确保单元测试、集成测试等环节对测试案例的覆盖率达100%。

（3）并发性要求

系统应具备500人同时在线的规模下，保证稳定、流畅运行。

  - 安全可靠性要求

本项目需要满足网络安全等级保护制度2.0三级等保建设要求，投标人须出具加盖公章的承诺函扫描件，承诺配合采购人通过网络安全等级保护第三级安全测评，同时平台应满足以下可靠性要求：

（1）平台各系统应保证7×24小时的连续运行，故障响应时间<1小时/次，不间断连续工作时间超过99.9%，最小故障间隔时间不低于6个月。

（2）具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。

（3）具有较强的系统扩展能力，可以通过增加服务器资源应对高并发需求。

（4）保证日志的完整性，不允许出现多条日志内容互相穿插的情况。日志收集产生故障时不得阻塞应用主程序的正常运行。

（5）根据不同系统的运行要求，采用全备、增量、差分等备份方式，在需要时可以快速恢复到所需的状态。

（6）系统能够连续不断稳定可靠的工作。软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，平台在当其外部条件（环境因素）发生故障时，应可以保持自身的稳定运行。

（7）数据安全保障，在数据采集、数据传输、数据存储、数据共享与使用等环节采取相应的安全防护措施保障数据安全。

（8）提供安全审计功能，审计应覆盖到所有账户的操作行为；授予用户所需的最小权限，实现用户的权限分离。

  - 项目组人员要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、技术负责人、安全负责人和支撑服务团队组成，以上人员不可以兼任。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

（2）项目经理须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目经理全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

▲（3）在项目实施期内，投标人应提供不少于2人的驻场开发服务。（投标人须提供承诺函）

  - 项目成果要求

（1）本项目建设的所有成果归采购人所有，并且进行资产沉淀，供后期项目建设中重复使用。

（2）投标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性。

（3）投标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

（4）投标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

（5）需提交的文档成果：

1）项目启动阶段：项目实施方案。

2）业务需求分析阶段：①需求规格说明书、②相关标准与管理规范。

3）系统设计、开发阶段：①概要设计说明书、②详细设计说明书、③数据库设计说明书、④系统接口说明书。

4）系统实施阶段：①系统上线部署方案、②用户操作手册、③系统培训方案、④系统培训材料。

5）项目验收阶段：①测试报告、②项目验收方案、③项目验收报告。

6）系统验收：①项目总结报告、②系统试运行报告、③应用系统源码。

7）运行维护阶段：①系统维护方案、②系统维护手册、③系统运行维护记录。

8）移交：①完整的各类档案、②驱动程序、③软件、④技术文档。

9）其它：项目工作周报、月报及相关会议纪要。

  - 测试与验收要求

（1）测试要求：

1）投标人应依据软件需求分析、系统总体设计、系统详细设计等，编写测试方案，自行负责软件单元测试和集成测试，测试后形成测试报告，测试方案和测试报告需提交采购人核查。

2）采购人按照系统功能、安装程序、设计开发文档的三统一要求，对投标人完成的软件进行用户测试。投标人在用户测试之前，需提交有关文档资料，如：总体设计，详细设计，源程序清单（包括：文件名，对应的功能），操作手册，编译环境。采购人按照投标人提交的资料，建立版本服务器，生成应用系统，进行用户测试。

3）在项目终验阶段，投标人需配合采购人进行用户测试和第三方测试，采购人和第三方的测试依据是合同约定的功能和性能要求，以及系统设计的具体要求。测试出的问题，投标人必须限期完成整改。

（2）验收要求：

项目验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。

1）项目验收：

投标人完成采购文件和合同约定的各项内容，经采购人测试通过后，系统正式上线试运行，试运行期不少于3个月，试运行期间确保系统稳定运行。稳定试运行不少于3个月后可向采购人提出书面验收申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由采购人组织验收。

验收前，投标人应备齐以下验收材料：

①采购文件、投标文件及补充说明（如有）；

②项目中标通知书和项目合同；

③项目实施方案；

④软件需求说明书；

⑤概要（总体）设计说明书；

⑥数据及数据库设计说明书；

⑦详细设计说明书；

⑧系统部署方案（部署、安装、维护）；

⑨用户操作手册；

⑩第三方测试报告；

⑾试运行记录和试运行报告；

⑿实施过程管理文档（周报、月报及会议纪要材料）；

⒀项目实施总结报告；

⒁应用系统源码交付。

（3）项目整体交付：

项目验收前，投标人应完成相应项目移交工作，将各类项目文档、工具软件、技术资料全部提供给采购人；并将此次建设全部内容，负责整体交付采购人。

五、售后服务和人员培训

- 5.1售后服务要求

投标人需有专业售后服务团队，可提供持续的售后服务支撑，运维期内投标人负责系统的运行、维护和升级服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护、开发和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。同时提供完整售后服务方案，从售后服务内容、服务方式、服务承诺、应急响应及响应能力等方面对售后服务方案进行描述。

（1）提供电话、电子邮件、即时通讯工具、远程桌面等远程支持方式，用于日常咨询、故障初步诊断及部分问题处理，对于无法远程解决的重大故障，提供现场服务。

（2）项目通过验收后，提供3年免费运维服务。

（3）项目运维人员要求

1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本地化项目运维团队；

2）提供7×24小时服务：应提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的故障；

3）故障修复时限：投标人应在接到采购人的故障通知后在1小时内响应，远程技术支持无法解决问题的2小时内赶至现场处理（需提供2小时内能够赶至现场的证明材料，包括但不限于最近营业机构地点至采购人地点（文昌西路8号）的交通方式及通勤时间证明），一般故障在8小时内修复，重大故障在24小时内解决。

5.2人员培训要求

（1）投标人需提供必要的培训服务，使采购人的相关技术人员能掌握系统的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行。培训对象包括采购人和需使用该系统的用户群体，培训应该在系统上线验收前进行。

（2）投标人需针对用户的角色提供培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。投标人需在响应文件中提出培训课程以及时间表。

（3）对于所有培训，投标人需派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言需是中文，否则投标人需提供相应的翻译。

（4）培训费用（可含场地费、教材费、讲课费等培训组织相关费用）计入总价。

（5）培训时免费提供完整的培训资料。

六、系统演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

七、交付期限与地点

1.交付期限：扬州市北斗应用服务平台计划在合同签订后8个月完成系统的上线。试运行3个月后无重大故障且解决所发现的缺陷后进行项目整体验收，验收后提供三年运维服务。

2.交付地点：以采购单位指定地方为准。

包2：扬州市北斗应用服务平台项目监理及测评服务

一、项目目标

为保障本项目所建设内容的系统功能稳定运行，参照质量检测相关国家标准，需要确认项目建设所用设备、系统性能、功能与招投标文件、设计方案、合同、相关标准规范的符合程度，需对扬州市北斗应用服务平台项目开展监理及检测服务工作。检测报告及监理报告作为项目竣工验收的依据，确保项目整体质量水平得到显著提升。

二、服务内容

总体要求：依据扬州市北斗应用服务平台项目招投标文件、建设方案、商务合同及项目开发过程文档资料，设计完善项目监理及检测方案，并依据监理及检测服务方案及国家有关质量检测标准开展监理及检测服务工作，对项目实现的功能、性能等进行符合性验证，出具检测报告及监理报告。

被测对象：扬州市北斗应用服务平台项目

- 监理及测评服务要求

（一）监理服务要求

1.监理工作范围

（1）服务范围

设计文件图纸和采购人与承建单位签订的合同文件规定的全部内容和采购人同意增加的或变更的项目内容。

（2）对监理范围内的项目，在建设阶段对其质量、工期、投资实施动态目标控制，做好合同管理，协调好与本项目有关建设各方的关系，努力提高项目管理水平，使监理工作法制化、规范化、程序化、标准化。

（3）相关法律规范中规定的全部职责范围和建设监理合同中约定的监理工作范围内的监理业务。

2.监理工作内容

在国家相关标准和规定指导下，对本项目的建设进行质量、进度、投资、安全的控制，参与知识产权管理、变更管理、信息管理和合同管理，组织协调、并提供相应的咨询服务。

3.项目质量控制

（1）审查并确认本项目中标单位的投标文件、合同及实施方案；

（2）在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为采购人提供建议；

（3）当项目目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督本系统实施单位尽快采取整改措施。

（4）协助制定验收大纲；

（5）对软件项目的安装调试及总体实施效果与采购人共同验收；

（6）与采购人共同组织项目的总体验收。

4.项目进度控制

（1）审核项目的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求实施单位对进度计划按项目实施进度要求进行动态调整，确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督系统各项目承建方尽快采取整改措施。

（4）每周必须向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题；

5.投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计优化，对项目建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内尽可能节省经费；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将支付合同款项进度与质量进度相结合，严格履行合同严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

（3）根据合同约定，审核供应商的支付资金申请；

（4）协助违约及索赔核查。

6.变更管理

（1）对项目建设过程中所发生的项目变更进行审核、确认，并提交采购人确认；

（2）作好变更文档的管理工作。

7.合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保供应商按时履约；

（2）对合同工期的延误进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

8.信息管理

（1）在项目实施过程中做好监理日记及备忘录等；

（2）做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的文档管理；

（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

9.安全管理：

保证项目实施过程中各项安全措施的实施，包括项目建设中的网络信息安全等方面。

10.知识产权的管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

11.项目的协调和组织

（1）确定实施单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（2）接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（3）通过必要的会议制度实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会等。

12.监理工作成果包含但不限于以下文档：

（1）监理工作方案

《本项目监理规划》、《本项目监理实施细则》。

（2）定期项目报告

《本项目监理周报》、《本项目监理月报》、《本项目阶段总结报告》。

（3）不定期专题报告

1）《本项目监理工作情况汇报》，

2）《本项目实施单位工作情况汇报》

3）《本项目质量控制报告》，包括质量评定和质量分析等；

4）《本项目项目风险评估分析报告》；

5）《本项目合同执行情况报告》，包括合同变更、支付、索赔和违约等；

6）《本项目工程款支付情况报告》；

7）《本项目监理工作总结报告》。

（4）日常监理文件

1）《本项目监理日志》；

2）《本项目会议纪要》；

3）《本项目监理通知》；

4）《本项目项目进度调整批复文件》；

5）《本项目进度款支付确认文件》；

6）《本项目索赔受理、调查及处理文件》；

7）本项目要求形成的标准、规范、制度等文件。

（二）软件检测内容

1.总体要求

通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对系统软件进行全面的质量检测，验证软件是否满足文件所规定的软件质量特性要求，发现软件缺陷等，为软件产品质量的评价提供依据。依据的文件包括但不限于软件研发合同、软件需求规格说明、软件设计文档、初步设计文档、扬州市北斗应用服务平台项目采购文件、建设方投标响应文件、政府采购合同等。

2.软件测试内容要求

针对本次建设的软件平台系统按照用户文档集、功能性、性能效率、信息安全性、可靠性、兼容性、易用性、维护性、可移植性方面进行全面测试。

（1）用户文档集

文档审查内容应包括文档的完整性、完备性、正确性、一致性、易理解性、易学性、可操作性的检查和验证，尤其是软件文档与软件程序之间的一致性验证。

（2）功能测试

功能测试应按照业务需求严格对功能模块、业务流程、界面等进行全方位的测试，对本项目所有业务软件功能准确性、互操作性进行验证，确保业务功能符合实际业务运行需要，满足采购方要求。

①检查软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾。

②根据功能测试用例逐项测试，对用户文档集中所陈述的所有功能进行测试。

③检查业务流转、业务数据的正确性、完整性等。

（3）性能测试

性能测试应对应用软件的并发用户、响应时间、负载量、吞吐量、资源利用率、事务通过率等是否与用户文档集中的相应描述一致进行测试。

（4）信息安全性测试

检测产品或系统保护信息和数据的程度。主要考虑保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性以及信息安全性的依从性。

验证软件能否防止对程序和数据的未授权访问；验证软件是否能识别对结构数据库或文件完整性产生损害的事件，且能阻止该事件，并通报给授权；软件能否按照信息安全要求，对访问权限进行管理；软件能否对保密数据进行保护，只允许授权用户访问。

（5）可靠性测试

测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试主要检测系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行功能的程度。应包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性、可靠性的依从性。

（6）兼容性测试

主要是检查软件在不同的软\硬件平台上是否可以正常的运行，共享相同的软硬件条件下，被测软件系统是否能够与其它软件系统正确交换信息，或执行其所需的功能，主要包括共存性和互操作性的测试。

（7）易用性测试

对本项目的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解和操作，软件的输入、操作方式是否便捷易用易学；检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否易于理解和浏览，布局是否符合用户需求和常规使用习惯；检查并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

（8）维护性测试

从易分析性、易改变性、稳定性、易测试性验证软件。测试是否有可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应；验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。

（9）可移植性测试

可移植性检测，验证系统移植到特定的运行环境中的难易程度，包括第一次建立或从现有环境上移植到另一个环境。在整个项目的开发周期内已经考虑可移植性，在不同的设计阶段采用的接口符合业界标准，也大大的提高项目自身的可移植性。从检验检测层面而言，可移植性测试重点关注不同的接口是否标准化定义。

3.检测进度方案

投标单位需提供详细切实可行的软件检测进度方案，明确各检测阶段节点、工作内容、耗时及人员配置，进度安排需匹配项目整体工期，保障检测工作高效推进、按期完成。

- 4.检测质量保证措施

投标单位需制定完善软件检测质量保证措施，明确质量管控标准、各环节校验流程，配备专业检测团队，严格执行规范标准，建立质量问题溯源及整改机制，确保检测结果真实、准确、完整、有效。

- 5.检测应急预案

投标单位需制定完善软件检测应急预案，明确设备故障、检测异常、进度滞后等突发情况处置流程、责任分工及补救措施，保障检测工作连续开展，确保结果准确、工期不受影响。

6.提交成果物要求

投标单位应依据扬州市北斗应用服务平台项目系统建设要求及国家有关软件质量检测标准，认真分析各系统软件构成及相互间的关系，制定科学严谨的测试规范，对软件的功能、性能、可靠性、易用性、可维护性、安全性及文档质量等进行全面检测。中标方提交的书面材料中应包含但不限于以下成果物内容：

（1）测试方案计划

依据采购单位系统建设要求及国家有关软件质量检测标准，制订切实可行的测试方案计划。

（2）测试报告

依据本项目的建设目标及国家相关软件质量检测标准，认真执行测试方案，形成符合国家相关标准的软件测试报告。

（3）缺陷报告

投标单位应对测试过程中发现的各类问题进行详细记录，并最终形成完整的项目缺陷报告。

四、其他要求

1.项目服务期限承诺：自合同签订之日起至项目终验结束。

2.为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目应建立一个完善和稳定的项目团队和管理机构。设立项目负责人1名，同时需提供本次项目团队成员，团队成员至少3名（不含项目负责人）。

成交供应商在投标文件中提供的项目团队，为供应商向采购人的正式承诺，供应商对于项目团队要做任何变更，必须征得采购人书面同意。

任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等）成交供应商必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替候选人，以及完备的工作交接措施，书面申请提交至采购人。在采购人书面正式认可后，成交供应商方可进行人员变更。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 |  |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |
| 2 | 是 |

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

包1：评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 技术参数响应(15分) | 根据投标人提供的《技术参数响应及偏离表》和证明材料情况（招标文件中明确提供证明材料的需提供相应证明，未明确要求的则提供承诺函证明），完全满足或高于招标文件要求的得 15 分，标注▲部分有一项不满足或负偏离的扣1.5分，扣完为止。 |
| 技术方案 （28分） | 1、北斗位置信息平台（5分） 基于对项目需求的理解提供北斗位置信息平台设计，提供包括但不限于数据融合网关子系统、地理信息子系统、北斗短报文子系统、北斗授时子系统、北斗高精度卫星导航定位服务子系统、北斗时空赋能子系统、时空数据挖掘分析子系统、全栈化应用开发服务子系统。 方案阐述清晰并满足采购需求得5分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求的得3分；没有内容的不得分。 2、北斗时空数据融合处理平台（9分） 基于对项目需求的理解提供北斗时空数据融合处理平台设计，提供包括但不限于北斗时空数据存储子系统、北斗时空数据处理子系统、北斗时空数据建模子系统、北斗时空数据算法子系统、北斗时空数据开发支撑系统。 其中，北斗时空数据存储子系统和北斗时空数据处理子系统，每一项方案阐述清晰并满足采购需求得1.5分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求的得0.5分；没有内容的不得分。北斗时空数据建模子系统、北斗时空数据算法子系统和北斗时空数据开发支撑系统，每一项方案阐述清晰并满足采购需求得2分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求的得1分；没有内容的不得分。 3、运维监控中心（3分） 基于对项目需求的理解提供运维监控中心设计，提供包括但不限于中心巡检、平台监控、日志管理、服务授权、统一用户认证、审批管理、资源目录、服务管理、应用集成等。 方案阐述清晰并满足采购需求得3分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求的得1分；没有内容的不得分。 4、综合服务网站（3分） 基于对项目需求的理解提供综合服务网站设计，提供包括但不限于态势展示、运维信息展示、服务调用管理等。 方案阐述清晰并满足采购需求得3分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求的得1分；没有内容的不得分。 5、实施方案（4分） 提供完整的实施方案，包括人员组织安排和项目实施进度计划。每一项方案阐述清晰并满足采购需求得2分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求的得1分；没有内容的不得分。 - 6、售后服务方案（4分） 提供完整售后服务方案，包括售后服务方案和人员培训方案等。每一项方案阐述清晰并满足采购需求得2分；有内容但阐述不清晰或不能完全满足采购需求的得1分；没有内容的不得分。 |
| 系统功能演示（21.5分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 1、北斗短报文子系统（2分） - 支持从平台向指定用户下发短报文功能，记录平台短报文发送信息。（1分） - 支持收取用户发送给平台的短报文，记录平台短报文接收信息。（1分） 以上内容均演示得2分，演示一条得标准分，演示不全或未演示不得分。 2、地理信息子系统（5分） - 支持2D/3D的无缝切换，高效绘制。（1分） 2）支持加载多种地理空间数据（如矢量数据、影像数据、地形数据、三维模型等），提供地图浏览、空间分析能力（如测距、面积计算等）。（1分） 3）支持图标资源管理，类型包括图片图标、SVG图标、纹理图标等；支持图标分组发布。（1分） 4）支持对矢量切片图层样式自定义编辑，具备样式模板管理功能。（1分） 5）支持对 API 密钥、版本号、分类标识及其过期时间等参数进行管理，提供API示例。（1分） 以上内容均演示得5分，演示一条得标准分，演示不全或未演示不得分 3、北斗时空赋能子系统（10.5分） - 支持设置追踪对象，播放历史轨迹，地图聚焦追踪对象等操作；支持多窗口多对象实时位置跟踪。（2分） - 支持轨迹数据存储；支持按时间、区域等维度查询；支持播放、暂停、倍速、同步播放时速曲线等操作。（1分） - 支持绘制虚拟地理边界（圆形、矩形、多边形等）；支持设置围栏规则，根据规则自动触发报警。（1分） - 支持历史轨迹、停留时长、停留点等聚合分析，输出可视化统计报表。（2分） - 提供路径规划功能（支持中途点、禁行区设置、厂区路径规划）。（2.5分） - 提供具备时空属性的多源数据挖掘功能，包括数据管理、数据标注、知识建模、聚合分析。（2分） 以上内容均演示且符合采购要求的得10.5分，演示一条且符合采购要求得标准分，演示不全或未演示不得分。 - 北斗时空数据处理子系统（2分） - 提供数据集成功能，包括数据库管理、API管理、文件管理、数据接入、API接入、数据填报。（1分） - 提供数据治理功能，包括元数据、数据血缘、数据标准、数据质量、数据标签。（1分） 以上内容均演示得2分，演示一条得标准分，演示不全或未演示不得分。 - 北斗时空数据开发支撑系统（2分） - 提供数据资产功能，包括资产目录、资产总览。（1分） - 提供数据可视化大屏配置功能。（1分） 以上内容均演示得2分，演示一条得标准分，演示不全或未演示不得分。 |
| 服务能力 （25.5分） | 1、企业业绩（共计6分） 投标人 2023年1月1日至今具有参与地级市市级公共服务、基础设施类项目相类似业绩，每提供1项得1.5分，满分6分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
|  | 2、拟投入项目人员应具有下列证书（共计19.5分） （1）投标人指定一位项目经理，须具备信息系统项目管理师（高级）（工信部颁发）、系统规划与管理师证书（高级）（工信部颁发），每提供一个得2分，最高得4分； （2）投标人指定一位技术负责人，须具备信息系统项目管理师（高级）（工信部颁发）、系统分析师（高级）（工信部颁发），每提供一个得2分，最高得4分； （3）投标人指定一位安全负责人，须具备注册信息安全工程师（CISP）证书、系统集成项目管理工程师（中级）（工信部颁发），每提供一个得2分，最高得4分； （4）支撑服务团队成员不可与项目经理、技术负责人、安全负责人兼任，团队成员至少具备系统架构设计师（高级）（工信部颁发）、软件设计师（中级）（工信部颁发）、IT服务项目经理证书、信息安全保障人员认证证书（安全集成）（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心）、信息安全保障人员认证证书（安全运维）（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心），一人多证不可兼得，每提供一个证书得1.5分，最高得7.5分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近一年内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传。） |

包2：评分标准

| 评分项目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 业绩 （10分） | 投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩，有一个得2分，最高得10分。 （须同时提供合同原件扫描件和中标公示网站查询网页截图，原件扫描上传） |
| 综合实力 （10分） | 1、具有检验检测机构资质认定证书（CMA）的得3分。 2、具有甲级信息系统工程监理服务标准贯标证书的得3分，乙级得1.5分，没有不得分。 3、具有CCRC信息安全服务资质认证证书（风险评估及应急处理），得2分。 4、具备隐私信息管理体系认证证书的得1分。 5、具有信息技术服务管理体系认证证书的，得1分。 以上证书须在有效期内，原件扫描上传。 |
| 拟投入的技术管理工具 （5分） | 具备项目管理的信息化管理能力，能借助信息化系统完成监理、检测工作中的辅助统筹管理，配备以下管理系统工具，每提供一类得1分，最多得5分。 1、监理办公自动化类； 2、监理项目管理类； 3、网络安全检查工具； 4、智慧档案管理类 5、数据库安全检查工具 须提供软件著作权证书原件扫描件或购买软件合同及购置发票原件扫描件，否则不得分。 |
| 项目团队 （20分） | 拟投入本项目的所有项目人员，均需具备计算机技术与软件专业技术资格信息系统监理师（中级）（工信部颁发）证书，否则本项不得分。 1、项目负责人如具备以下证书，每有一项得2分，最高得8分： （1）具备软件评测师证书（中级）（工信部颁发）； （2）信息系统项目管理师（高级）（工信部颁发）； （3）具备数据库系统工程师证书（中级）（工信部颁发）； （4）具备注册信息安全管理人员CISO证书（中国信息安全测评中心颁发）； 2、项目总监理工程师代表如具备下列证书，每有一项得2分，最高得8分： （1）具备系统规划与管理师证书（高级）（工信部颁发）； （2）具备信息安全工程师证书（中级）（工信部颁发）； （3）具备数据库系统工程师证书（中级）（工信部颁发）； （4）具备的软件质量检验师证书（高级）（工业和信息化部教育与考试中心颁发）； 3、拟投入本项目的项目团队成员（项目总监理工程师、项目总监理工程师代表除外）具备下列证书，每有一项得1分，最高得4分： （1）具备软件评测师证书（中级）（工信部颁发）； （2）具备系统集成项目管理工程师证书（中级）（工信部颁发）； （3）具备数据库系统工程师证书（中级）（工信部颁发）； （4）具备软件性能测试高级工程师证书（中国软件测评中心颁发）； 拟投入本项目的所有人员证书均不重复计分。 （证书须在有效期内，原件扫描上传，并提供近一年内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明） |
| 检测方案 （20分） | 1、检测方案内容满足国家规范的要求、全面、科学合理，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、检测进度方案详细，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、检测的质量保证措施得当，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 4、应急预案是否完善、详细、可行，能够指导处理紧急情况，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 监理方案 （25分） | - 质量、进度监理内容：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 - 控制、变更、安全监理措施：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、合同、信息管理方案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 4、知识产权管理方案：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 5、监理协调组织内容及措施：优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4        商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5          法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6            投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10           供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（扬州市北斗应用服务平台），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（扬州市北斗应用服务平台项目监理及测评服务），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14        实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。