招　标　文　件

项目名称：2026年广陵区道路公园绿化养护项目

项目编号：JSZC-321002-JSYR-G2026-0004

江苏远锐工程管理咨询有限公司

2026年7月1日

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  供应商须知	6

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	18

第五章  评标方法与评标标准	27

第六章  投标文件格式	32

第一章  投标邀请

项目概况

（2026年广陵区道路公园绿化养护项目） 招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026年7月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-JSYR-G2026-0004

2.项目名称：2026年广陵区道路公园绿化养护项目

3.预算金额：987万元

4.本项目设置最高限价：858.05万元，本项目设定最高限价，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理

5.采购需求：广陵区道路行道树及道路退让带绿化日常养护、公园绿化日常养护，总养护面积约270万平方（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：本项目服务期限为一年，起始日期以合同约定为准。

7.本项目 不接受 联合体投标。

8.本项目 不接受 进口产品参加投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（原件扫描上传）

1.2 上一年度财务报告情况（成立不满一年无需提供）；（原件扫描上传）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件扫描上传）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件扫描上传）

1.6供应商信用承诺函（原件扫描上传）

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）（原件扫描上传）

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业（中小微企业划型标准网http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）。

- 本项目的特定资格要求：无

（四）其它资格条件：

1、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

1.时间：自采购公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http//zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1.2026年7月22日09点30分（北京时间）

- 2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.投标人如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性投标采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市广陵区住房和城乡建设局

地 址：江苏省扬州市广陵区文昌东路12号泰达Y-MSD12栋15层

联系人：顾菁菁

联系方式：17712353363

2.代理公司信息

名    称：江苏远锐工程管理咨询有限公司

地　　址：扬州市邗江北路中石化南侧邗文化博物馆1号院

联 系 人：钱玲

联系电话：13585235015

第二章  供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1.满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2.满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.3本次采购由中标人参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文）服务类标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账等形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，已在预算中考虑，包含在总价中，由中标人支付给代理机构。

4.4专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

7.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市广陵区政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言、度量衡单位

8.1供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1供应商编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市广陵区政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市广陵区政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1供应商按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 供应商需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止日期

17.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、投标文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各供应商名称和投标价格。

20.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

22.4代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.5采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市广陵区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

26.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同供应商的电子投标文件出自同一台电脑的：不同供应商的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同供应商从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/供应商）_________

甲、乙双方根据江苏远锐工程管理咨询有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：      圆（         元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币  零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

甲方每季度依据考核结果支付一次服务费，支付时间为每季度末。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：   年  月 日

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：      无    。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年广陵区道路公园绿化养护项目 | 其他未列明行业 |

二、商务要求

（1）项目概况

项目名称：2026年广陵区道路公园绿化养护项目

预算金额：987万元

最高限价：858.05万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

合同履行期限：本项目服务期限为一年，起始日期以合同约定为准。

付款方式：甲方每季度依据考核结果支付一次服务费，支付时间为每季度末。

- （2）服务内容

广陵区道路行道树及道路退让带绿化日常养护、公园绿化日常养护，总养护面积约270万平方。

广陵区公园绿化养护分别为：国防主题公园（起止点：七里河北路～运河南路）、跃进河公园一期（起止点：渡江南路～大学南路）、跃进河公园二期（东至渡江路，西至大学南路，沿跃进河两侧，328国道北侧）、广陵湾公园（起止点：太平路～高桥路）、通扬桥西北角口袋公园（通扬桥北侧）、通扬桥西南角口袋公园（通扬桥西南侧）、大水湾公园、七里河公园、文峰寺公园、万福锦园、二里桥公园、施井路公园、小运河公园、文峰小学公园、同心河公园、曲江公园、万福西路加油站两侧公园、万福西路高职校南侧公园、影园春公园、江都路口袋公园、江都路法治公园、联发君悦首府东侧口袋公园、广陵区东岳巷口袋公园、沙施河口袋公园等48个口袋公园。

广陵区道路绿化养护，本次道路绿化养护分别为： 四望亭路（起止点：汶河路～二道河）、树人苑肯特园（起止点：汇东路～石塔桥）、绿杨城郭绿地（起止点：新北门桥西南～来鹤桥）、淮海路（起止点：苏北医院南门～盐阜路）、汶河南北路（起止点：南通西路～盐阜路）、荷花池路（起止点：江阳路～南通西路）、徐凝门大街(广陵路-徐凝门桥)（起止点：南通东路与徐凝门大街交叉口东北角）、徐凝门路(徐凝门桥-江阳东路)（起止点：江阳东路～徐凝门桥）、紫藤路（起止点：淮海路～树人苑肯特园）、通泗街（起止点：通泗街9～22号对面、通泗西街）、毓贤街（起止点：毓贤街15幢对面绿地）、南门街（起止点：甘泉路～南通西路）、甘泉路（起止点：国庆路～淮海路）、国庆路（含萃园路）（起止点：甘泉路～盐阜路）、盐阜西路（起止点：淮海路～国庆路）、南通东西路（含圣心广场）（起止点：广陵路～苏北医院南门）、泰州路（起止点：广陵路-盐阜东路）、广陵路（起止点：泰州路～国庆路、广陵路10号-1门前）、万寿街沿线（起止点：万寿街沿线）、保安巷 （保安巷36-2号、14号门前）、皮市街（起止点：广陵路～文昌中路）、安康路（起止点：运河北路～便益门桥）、前进路 （起止点：观潮路-纵三路）、太平路（起止点：万福路～运河北路）、颐和路 （起止点：观潮路-扬州闸）、五里庙路（起止点：安康路～万福路）、五里庙路（起止点：安康路～二里桥路）、佳园路（起止点：观潮路～运河北路）、紫园路 （起止点：江都北路-众恒紫园）、运河佳园北侧、观潮路（起止点：颐和路～二里桥路）、观潮路（起止点：二里桥路～运河西路）、盐阜东路（起止点：国庆路～泰州路）、江都路（起止点：万福路～二里桥路）、江都北路（起止点：万福路～江都大桥中段）、江都路（起止点：二里桥路～运河西路）、江都南路（起止点：运河西路～开发路）、万福西路节点五台山大桥东侧、万福路东天桥南侧节点、万福西路节点小波饭店南侧、 万福西路节点（金辉优步北侧围墙外）、古运新苑围墙外绿地、运河名城锦园围墙外绿地、群发小区围墙外绿地、运河水榭围墙外绿地、运河宝龙官邸围墙外北侧、万福西路：扬州市航道管理处-技师学院交叉口节点（起止点：扬州市航道管理处北侧；扬州技师学院东校区西南2门）、江扬大桥西北角绿地、江阳路两侧绿化（起止点：通扬桥-渡江路两侧）、江阳东路-徐凝门路交叉口东北角、万福大桥西北角绿地、解放北路(起止点：文昌中路～江都路)、解放南路(起止点：文昌中路～运河西路)、解放桥东格林豪泰门口、二里桥路(起止点：江都路～运河北路)、东花园路(起止点：江阳东路～汤汪中学)、东花园东路(起止点：施井路～七里河边)、施井路-好友烧烤节点(起止点：东花园东路～江阳东路交叉口)、立新路(起止点：江都路～解放南路)、花园路(运河一品南侧)、渡江南路-宝塔东路节点(七里河公园西北侧，马路西侧)、渡江南路-开发东路（起止点：汉庭～开发路）、渡江南路、连运路（起止点：大学南路～运河南路）、滨河路(起止点：运河东路～扬霍路)、联谊路(起止点：江阳东路～连运路)、联谊南路(起止点：连运路～同心河)、开发路(起止点：渡江南路～三湾大桥，杉湾路-杉湾大桥)、杉湾路(起止点：开发东路～连运路)、九龙路(起止点：开发东路～九龙花园南)、文峰路(起止点：江阳路～宝塔路)、文峰路（起止点：宝塔东路-开发路）、文峰路（朱自清中学-扬农化工厂门口、尚文路(起止点：文峰河路～渡江南路)、尚文路(起止点：文苑路～连运苑)、文峰河路(起止点：开发东路～连运西路)、文峰河路(连运路-跃进河路)、文峰河路（开发东路-连运路）、横九路（文峰北路-文峰河路）、也今东南-纵一路、新328国道两侧绿化(起止点：328国道南侧古运河～临江路)、新328国道两侧绿化(起止点：328国道北侧绿化、临江路～运河南路)、古运河东岸杉湾公园南侧绿地(起止点：古运河大桥东南侧)、金鱼塘路(起止点：开发东路-江阳路)、金鱼塘路(起止点：开发东路-宝塔路)、文峰小学场外绿化(文峰小学外围)、运河南路与328节点绿地、渡江路节点（天瑞府西侧）、运河南路（起止点：交通一队～通运闸）、运河南路（起止点：通运闸-运河西路）、开发东路两侧（起止点：渡江南路～运河南路）、荷花池路南三角绿岛、杉湾花园围墙外围绿地（起止点：开发东路）、大水湾公园对面（江阳路广陵区东花园大水湾公园东50米）、文昌路与观潮路交叉口西节点（文昌路与观潮路交叉口西侧鸿泰家园支河北侧）、文昌路与观潮路交叉口东节点（文昌路与观潮路交叉口东侧鸿泰家园支河南侧)、汤汪高速出口两边绿地（运河南路西侧)、运河东路（和昌运河东郡侧围)、运河东路（和昌运河东郡东北三角绿地）、运河东路（星雨华府侧围，临湾路东侧）、万福路（京杭路-临湾路 路南侧围、临湾路-沙湾北路 路南侧围）、运河路北侧退让带、北护城河（起止点：便益门一盆景园(河道以南绿地)）、小秦淮河（起止点：北水关桥一龙头关）、文昌路两侧边线以外绿地（起止点：文昌大桥-二道河）、文汇路（起止点：淮海路-放鹤桥）、古运河（五台山医院一扬农化工集团(河道以东、以南)、大王庙一嘉荷苑(河道以西、以北)）、运河东西路（运河东西路(沙湾路一跃进桥)）、江阳东路（起止点：运河西路-渡江路）、运河南路延伸段（鼎兴路以北 330 米一横沟河）、运河快速路侧围（起止点：七里河路-江广互通）、运河快速路侧围（起止点：江广互通-水榭路）、运河快速路侧围（起止点：水榭路-京杭运河西侧）、江广路侧围（起止点：外滩路-临湾路南侧)、江广路侧围(起止点：外滩路-临湾路北侧)、江广路侧围(起止点：临湾路-滨水路)、1号地块（汤汪高速出口南侧）、2号地块（汤汪高速出口南侧）、328匝道出入口（汤汪高速出口南侧）、汤汪收费站北侧高架下、横二路（扬州市商贸物流园横二路）、渡江南路（起止点：连运路-开发东路段）、施井路（起止点：江阳路-运河南路）、328国道与江都路交叉口西北角节点、大学南路（运河三湾风景区周边区域）、渡江路（起止点：南通西路～甘泉路）、渡江路（起止点：南通西路-江阳路）、观潮路南延、江都南路（起止点：开发路-328国道）、中心路（起止点：团结路-七里河北路）、香居路（起止点：施井路-七里河北路）、新村路（起止点：开发东路-通运路）、团结路东延(起止点：曲江南路-运河南路)、勤学路（起止点：东花园东路-东花园路）、勤学路（起止点：东花园路-小运河路）、小运河路（起止点：勤学路-开发路）、小运河路（起止点：开发路-文苑路）、小运河路（起止点：文苑路-连运苑）、九境融园小区周边（融园路、江涛路）、西庄路、颐和路与观潮路交叉口绿地、大学南路（起止点：开发东路至文峰大桥中段）、蓝湾学府路。

三、技术要求（斜体且有下划线部分为实质性要求）

- （一）绿化养护管理制度与档案管理要求

1、绿化养护标准参照养护管理质量标准。

2、供应商进场后，要与采购人对接绿化工程量，核实乔灌木、草皮数量，对养护场地进行环境清理。如误差率＜10%，中标价保持不变；误差率≥10%，按实核增（减）养护经费。

3、每次例会，供应商须将绿化管理台账交采购人检查，每季度供应商像采购人递交一次完整的季度台账。台账遗漏或未在规定内交付的，按规定扣除相关养护费。

4、每月及时上报养护月报、检查记录等台账资料。养护月报内容含文字说明，图片显示等。

5、在养护期间接受采购人检查，检查中发现的问题采购人以书面形式下发整改通知书，督促供应商进行整改，在规定时间内供应商未完成整改任务，按规定扣除相应分值。

6、对供应商养护期间由于养护工作不能及时完成，考核评分不合格或造成较大影响的，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用从供应商季度养护费中扣除。

7、养护人员日常操作或言语存在不当行为，初次以劝导教育为主，拒不整改或造成较大不良影响的，酌情扣除养护费 1000 元；产生民事矛盾优先协调沟通，积极主动妥善处理化解纠纷，未积极配合处置且矛盾扩大的，扣除养护费 3000 元；应急、突击任务遇客观不可抗力因素除外，因临时突发情况人员调配困难未按时完成，不予处罚；主观消极怠工、人员保障不到位延误工期，每日酌情扣除 5000 元。非供应商主观失职、非自身履职问题引发媒体负面曝光，不解除合作、不扣除保证金；因严重失职履职不力造成恶劣社会影响，双方协商后终止养护合作，依规合理处置保证金。

8、绿化养护及配套设施维护所使用的水电费用，由供应商负责。施肥、病虫害防治所用的肥料、农药，均由供应商负责。员工吃饭、住宿问题，由供应商自行解决。

9、供应商进场后，在绿化养护期间，人员招聘、录用不得与现有堤防绿化养护、河道保洁人员发生关联，以免产生矛盾，影响现有河道养护正常工作的开展。

- （二）季节养护及病虫害防治、飞絮治理工作要求

1、3月-5月苗木生长复苏期间，每月对道路、节点、公园绿化全域浇水不低于2次；6月-8月苗木抗旱时期，每月对道路、节点、公园绿化全域浇水不低于10次；9月-11月休眠期前夕，每月对道路、节点、公园绿化全域浇水不低于2次；12月-2月上冻休眠期，每月对道路、节点、公园绿化全域浇水不低于1次；供应商浇水后，向采购人递交浇水确认单，采购人签字确认，纳入肥水管理档案。

2、及时做好植物病虫害防治工作，治虫前，供应商须提前一天向采购人递交治虫审批单，说明治理病虫害区域，和使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理，不得发生药害，发生意外事故由供应商自行承担。道路、节点、公园绿化全域每年治虫不低于3次，具体治虫情况依据现场病虫害情况而定。治虫审批单和现场影像纳入病虫害管理档案。

3、肥料实施前，供应商须提前一天向采购人递交施肥审批单，说明使用肥料数量、品名和实施区域。施肥过程中，采购人负责对施肥质量进行全过程跟踪管理，施肥结束后，签证单须经采购人签字认可。道路、节点、公园绿化全域每年施肥不低于4次，作为今后采购人对供应商检查考核的依据。施肥审批单和现场影像纳入肥水管理档案。

4、全域统筹管控：对所有养护管辖路段杨柳飞絮雌株全面排查建档，做到无遗漏、全覆盖，精准统计需药剂治理树木数量，落实一树一策管控。

5、药剂标准化施用：严格执行单株树木统一施用5支专用抑花药水的作业标准，规范树干钻孔、注药、封孔全套流程，药量精准、操作规范，杜绝少注、漏注、多注，保障抑絮效果。

养护质量标准

| 项目 |  | 绿化养护质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 园林植物 | 乔木 | 树冠生长正常，无枯枝死杈、残叶、树挂，分枝点合适，枝条粗壮，树穴裸露土地不明显。 |
|  | 花灌木 | 灌木和花卉长势良好，枝多叶茂，无枯枝残叶，花卉适时开花，绿篱、色块枝叶正常，无断层。 |
|  | 地被 草坪 | 草坪长势旺盛，地被植物外观整齐、雅观，覆盖率达95%以上，无裸露地，无较大或成片枯黄，杂草率100㎡控制5%以下，草皮适时剪割，高度控制在10厘米左右，边缘整齐。 |
|  | 病虫害 防治 | 病虫害防治以预防为主，根据苗木生长特性定期进行药物喷洒防治。防虫药物则应根据虫情发生情况及时喷洒，达到治早、治小、治了的养护要求，灌木枝叶、楼前广场、道路等处内眼看不见病虫爬行。 |
|  | 乔灌木修剪 | 灌木修剪及时，修剪做到整齐美观又能适时开花，花谢后及时将残花残枝剪去，整形效果与周边环境协调，美化效果好。 乔木适时修剪，修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，截口平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米，荫枝、下垂枝、下缘线的萌蘖枝及干枯枝叶及时剪除。 |
|  | 施肥 | 乔灌木施肥一般安排在冬季进行，春、秋季做好追肥工作，冬季施肥1次，春秋季追肥1次，施肥量根据树木的种类生长情况而定，一般选用有机肥或复合肥，施肥的方法有根施法和根外施法，保证苗木旺盛生长。 |
|  | 除杂草 | 杂草清除主要采用人工拔除法，草坪杂草率100㎡控制5%以下；灌木花卉外观周围看不到明显杂草，内无缠绕性、攀爬性杂草生长；芦苇、蒲公英等高杆杂草，要及时拔除或药物治理，所拔除杂草及时清理外运。树木每年春夏之间要及时松土。 |
|  | 刷白 | 刷白时间从每年入冬11月份开始，到12月底结束。用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1米左右的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。 |
|  | 浇水、排涝 | 根据植物生长要求，适量地进行浇水。在干旱少雨季节，及时组织人工、机械对草皮、乔灌木、花卉进行浇水，满足草皮、乔灌木生长所需的水份，保持植物正常生长。在雨季，及时组织人工、机械对绿地和树池排涝，防止植物因涝而死。 |
|  | 防台风及意外处理 | 在台风来临前，加固需要防御的乔木，并合理修剪，以增强抵御台风的能力。台风过后及时扶正树木、补好残缺，处理断枝、落叶和垃圾，恢复绿化景观。遇雷电风雨危害而使树木歪斜或倒枝断枝，要立即处理。 |
|  | 绿地卫生 | 草皮剪割后的杂草和修剪后的枯枝树枝叶等，应及时清理，外运处理。 |
|  | 补种植 | 养护合同期内，各类树木死亡，应及时清除，按季节有计划补种，补种苗木应与原栽植树木品种一致，规格不小于原苗木，成活保存率达100%。 |

（三）人员组织管理及专业工种配置要求

1、为确保养护质量，供应商需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，绿化养护人员需要有相应的养护管理经验等，在集中完成养护任务情况下，日常养护人员不低于60人（提供承诺函）。

2、养护器械设备需求包括但不限于割灌机、绿篱机、洒水车（洒水车应为原装，不得非法改装，总质量不低于3000㎏）、货车、药水机或治虫车、油锯或高枝油锯等（提供承诺函）

（四）各类突发事件应急工作要求

1、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），供应商应提前组织应急力量，应急人员不少于20人，机械设备卡车，不少于4台。及时到达现场并处理。因不可抗拒因素导致树木损害的修复、清运等发生的处理费用均包含在投标报价中。

（五）绿化养护优化管理建议要求

1、采购人需对乔灌木及草皮进行绿化提升时，供应商需积极配合采购人进行实施，并负责后期绿化养护，保证其成活率。

2、优化现场人员定岗、分区包干管护模式，实行片区专人负责制，责任到人、路段到岗

3、完善早晚错峰作业排班，避开行人高峰时段，减少对市民通行干扰。

4、优化作业工具、机械定点存放管理，做到摆放规范、保养及时、定期检修。

5、推行预防为主、绿色防控优化模式，优先采用低毒、高效、环保农药，减少化学药剂滥用

（六）现场作业安全管理保障要求

1、养护过程中，供应商必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因供应商操作不当、养护不当（如养护作业时不规范操作引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由供应商自行承担。

（七）苗木巡查管护及成活率保障要求

1、供应商绿化养护期间乔灌木、花草死亡，必须及时将死亡苗木的品种和规格，以书面形式递交给采购人，由供应商承担并及时组织补种植，补种植的品种与原苗木相同，补种植规格应不小于原苗木规格，同时要确保成活。

三、其他

（1）双方责任及权利和义务

（一）、双方责任

1 采购人责任

（1）供应商进场后，向供应商提供并经供应商现场察看确认的地域范围，现场景物、设施并说明使用注意事项。

（2）指派        为采购人代表，具体负责合同的履行，协调、处理在施工管理工作中出现的问题。

（3）定期组织供应商进行绿化养护管理检查、考核，制定检查、奖惩实施细则。

2 供应商责任

（1）根据采购人提供的相关资料及现场交底对所承包的区域制定科学、合理、可行的施工方案，交采购人审定,并定期把当月工作总结和下月工作计划交采购人审定。

（2）植物死亡应照价赔偿，或补种植规格大于原苗木相同的品种。

（3）指派         为供应商代表（即项目负责人），负责合同履行。按承诺的养护方案组织施工，保质、保量、按期完成各阶段的养护任务，解决、协调由供应商负责的各项事宜。

（4）严格执行绿化养护管理工作规范、安全操作规程、防火安全规定。建立健全各项管养原始台帐记录和各项质量检查记录。

（二）采购人、供应商双方权利和义务

1采购人权利和义务

（1）根据采购人绿化养护要求，对供应商提供的服务及履行本合同情况实行检查考核。

（2）因突发事件及重大活动，采购人需调用供应商人员、设备时，供应商应服从安排予以配合。

（3）每季度对供应商绿化养护质量进行综合考核评分，采购人根据考核结果支付季度养护费用。

2供应商权利和义务

（1）供应商根据《广陵区绿化养护质量标准》技术规范和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。

（2）接受并主动配合采购人及行业管理部门的检查。

（3）养护范围之外的突击性、突发性工作，供应商须服从采购人的安排，不得无故拖延。

（4）供应商应做好详细的养护计划、台帐，建立养护档案，并在月底前将每月的养护总结及下月的工作计划报送采购人。

（5）供应商在承包养护期间，不得将绿地养护管理转包他人，否则采购人有权解除合同并扣除全部养护保证金。

四、绿化养护考核办法

为促进绿地养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高广陵区绿化养护管理水平，根据国家和省、市有关绿地管理技术规定，制定本办法。

（一）考核范围

扬州市广陵区范围内的各个公园和相关道路。

（二）考核内容

包括园林绿化植物养护、资料档案及其他，养护工作质量标准、现场管理人员到位、档案资料报送等内容。

（三）考核要求

扬州市广陵区住房和城乡建设局负责绿化养护检查考核，每周安排人员进行检查，检查供应商是否按投标文件承诺要求完成绿化养护工作，履行合同任务。考核人员遵循公开、公平、公正的原则，按照《广陵区绿化养护考核细则》，认真、严格地考核打分，确保考核工作扎实有效。

（四）考核办法

考核采用月度检查扣分，季度综合评分方式进行，即月度累计扣分作为季度考核评分的依据。考核标准按《广陵区绿化养护考核评分表》中考核细则和要求进行打分，考核结果由采购人以书面形式通知供应商。

（五）考核评分

1、考核实行百分制，考核项目所占比分详见《广陵区区绿化养护考核细则》

2、考核分数由考核细则中各分项打分综合得分组成，每季考核分数由月度累计得分与季度集中考核得分综合组成，月度考核得分占综合得分的70%，季度考核得分占综合得分的30%。考核结果由采购人以书面形式通知供应商。

3、因养护管理不当，有下列情况发生的，须扣除相应的考核分数。

⑴受到上级领导点名批评、情节严重的，扣除该季度考核分10分。

⑵经媒体曝光查实的，扣除该季度考核分10分。

⑶群众举报查实的，造成负面影响的，扣除该季度考核分10分。

⑷供应商养护人员因操作或言语不当造成投诉的，影响单位正面形象，造成一定后果，扣除该季度考核分10分。

⑸采购人在日常检查中，发现养护质量问题，下发整改通知单责令供应商限期整改，供应商未在规定时限内完成整改任务，扣除考核分5分。在次月检查中，发现已过整改期限仍未整改的同样问题，加倍扣分。

4、季度考核综合得分≥90分，且各项工作达到投标书承诺要求的，全额支付季度养护经费；75分＜季度考核得分＜90分，每低1分，扣除该季度绿化养护经费1%作为罚款；季度考核得分＜75分，扣除该季度绿化养护经费，终止养护合同，安排第三方进行养护，造成的损失由供应商承担。

5、对于考核中发现的问题，必须及时整改。整改到位后，方可核发养护费用；否则停发养护费用。

7、本办法在执行过程中，采购人有权根据实际情况作出修改。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。 |

- 政府采购政策功能落实

- 本项目专门面向中小企业采购

| 采购包号 | 专门面向中小企业采购 |
| --- | --- |
| 2026年广陵区道路公园绿化养护项目 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 / 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标标准

| 评分标准 | 评审细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格（10分） | 采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |  |
| 项目实施方案（50分） | - 绿化养护管理制度与档案管理（8分） | - 1、绿化养护管理制度完善、程序规范、责任明确、具有可操作性、档案管理制度等。 - 绿化养护管理完善、程序规范、责任明确、档案管理方便可查、可操作性强的得8分；绿化养护管理较完善、程序较规范、责任较明确、档案管理可查、可操作性较强的得6分；绿化养护管理制度一般、程序规范一般、方案可操作性一般、档案管理可查的得4分；绿化养护管理制度不完善、程序不规范、责任不明确、方案可操作性较差、档案管理较差的得2分；不提供不得分。 |
|  | - 季节养护及病虫害防治、飞絮治理工作方案（8分） | - 2、根据对季节的变化，植物养护计划的周密性、措施有效性、病虫害防治、飞絮治理编制方案等。 - 方案科学、全面、合理、切合实际、可行性强的得8分；方案较科学、较全面、较合理、较切合实际、可行性较强的得6分；方案一般、可行性一般的得4分；方案不完整、可行性较差得2分；不提供不得分。 |
|  | - 人员组织管理及专业工种配置方案（8分） | - 3、工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，各专业工种人员的配备齐全以及劳动力安排合理等。 - 工作人员安排计划合理，组织管理体系科学性强，各专业工种人员的配备齐全以及劳动力安排合理的得8分；工作人员安排计划较合理，组织管理体系科学性较强，各专业工种人员的配备较齐全以及劳动力安排较合理的得6分；工作人员安排计划一般，组织管理体系一般，各专业工种人员的配备以及劳动力安排一般的得4分；工作人员安排计划较差，组织管理体系较差，各专业工种人员的配备不合理以及劳动力安排不合理的得2分；不提供不得分。 |
|  | - 各类突发事件应急工作方案（8分） | - 4、应急工作计划和方案编制（如应对重大活动、突发事件、节假日、恶劣天气应急预案制定）。 - 应急工作计划和方案编制全面、合理，切合实际的，针对性强的得8分；应急工作计划和方案编制较全面、合理，较切合实际的，针对性较强的得6分；应急工作计划和方案编制一般，针对性一般的得4分；应急工作计划和方案编制不合理，针对性差的得2分；不提供不得分。 |
|  | - 绿化养护优化管理建议方案（6分） | - 5、针对本项目绿化特点提出绿化管理养护合理化建议。 - 建议合理、合理性高的得6分；建议较合理、合理性一般的得4分；建议不合理、合理性较差的得2分；不提供不得分。 |
|  | - 现场作业安全管理保障方案（6分） | - 6、针对本项目绿化养护的安全管理方案。 - 管理方案细致全面、合理、可行性强的得6分；管理方案较全面、具有一定可行性得4分；管理方案不完整、可行性较差得2分；不提供不得分。 |
|  | - 苗木巡查管护及成活率保障方案（6分） | - 7、对养护范围内的绿化苗木进行巡查管理，确保绿化苗木的完整率。 管理方案细致全面、合理、可行性强的得6分；管理方案较全面、具有一定可行性得4分；管理方案不完整、可行性较差得2分；不提供不得分。 |
| 综合实力（3分） | 1.供应商具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每提供一个得1分，满分3分；（提供相关证书原件扫描上传及在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上查询截图扫描上传，缺一不可，未提供不得分） |  |
| 技术力量（11分） | - 1、拟投入项目负责人具有园林专业高级及以上职称的得2分；园林专业中级职称的得1分。满分2分。 - 2、拟投入技术负责人具有园林专业高级及以上职称的得2分；园林专业中级职称的得1分。满分2分。 - 3、拟投入项目组人员中具有园林绿化高级及以上职称的有1人得1分，满分3分。 - 4、拟投入项目组人员中每有一名园林绿化工、花卉工、修剪工、草坪工等与园林绿化相关的技术工种得0.5分，同一个人不重复得分，满分4分 - 注：以上人员不重复得分。须提供人员相关证明材料及供应商近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明；若职称证书的专业反映不出是园林绿化类的，须提供专业为园林绿化相关专业的毕业证书或职称评审表，园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、城市园林、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等，同一人员职称以最高级计分。以上须提供原件扫描上传，未按要求提供或不提供不得分。 |  |
| 机械设备（15分） | （1）配备运输装载类汽车，每有1辆得2分，最高得2分； （2）配备荷载量8吨及以上洒水车，每有1辆得2分，最高得2分； 注：如供应商提供的车辆为自有，须提供购车发票（凭证）、付款凭证和有效车辆行驶证；如为新车尚未办理行驶证，则须有供应商名称的购车发票、付款凭证并承诺（承诺书内容格式自拟）在中标后1个月内办理车辆行驶证。如为租赁，则需提供租赁车辆的有效车辆行驶证、租赁合同、租赁发票和付款凭证，如刚签订的合同未到付款时间,则需提供盖章的情况说明，相关资料须提供原件扫描上传,未按要求提供或不提供不得分。 （1）配备1台自走式新能源绿篱修剪机的得2分，最高得2分； （2）配备1台自走式新能源树叶收集机的得2分，最高得2分； （3）配备1台新能源草坪机的得1分，最高得1分； （4）配备6台新能源割灌机的得1分，最高得1分； （5）配备5台新能源绿篱机得1分，最高得1分； （6）配备1台新能源打药机的得1分，最高得1分； （7）配备2台新能源电锯得1分，最高得1分； （8）配备1台新能源高枝锯的得1分，最高得1分； （9）配备2台新能源吹吸一体机的得1分，最高得1分； 注：提供购买发票和付款凭证，相关资料须提供原件扫描上传,未按要求提供或不提供不得分。 |  |
| 企业业绩（8分） | 2022年1月以来供应商承接过类似业绩；每提供1份得2分，最多得8分。 注：需提供合同、工程款发票及银行收款汇入凭证，原件扫描上传，业绩认定时间以合同签订时间为准，同一项目不同年度不累计得分。 |  |
| 服务响应承诺（3分） | 本次招标范围是广陵区内公园道路绿化养护，如需养护单位出现在事发现场进行处理的，承诺能在20分钟内到达现场的得3分，45分钟内到达现场的得2分，1小时内到达现场的得1分，超过1小时到达现场的不得分。 注：提供承诺函原件及供应商注册地或实际经营办公场所到人民商场（扬州广陵国庆路店）的汽车线路导航用时图，以导航路线用时图为准，原件扫描上传，格式自拟 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度财务报告情况（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，供应商是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对供应商做出特定资格要求的，则必须提供。

10.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

三、实质性要求响应及偏离表

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1

开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2

投标分项报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 养护路段 | 养护等级 | 养护面积/株数 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木养护 | 四望亭路（起止点：汶河路～二道河） | 一级养护 | 2745 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 行道树养护 | 四望亭路（起止点：汶河路～二道河） | 一级养护 | 187 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、雪松 |
| 3 | 苗木养护 | 树人苑肯特园（起止点：汇东路～石塔桥） | 二级养护 | 23943.6 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 苗木养护 | 绿杨城郭绿地（起止点：新北门桥西南～来鹤桥） | 二级养护 | 11631 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 苗木养护 | 淮海路（起止点：苏北医院南门～盐阜路） | 一级养护 | 8480 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 行道树养护 | 淮海路（起止点：苏北医院南门～盐阜路） | 一级养护 | 45 | 株 |  |  | 胸径20cm以内樱花、银杏、大叶女贞 |
| 7 | 行道树养护 | 淮海路（起止点：苏北医院南门～盐阜路） | 一级养护 | 406 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐 |
| 8 | 苗木养护 | 汶河南北路（起止点：南通西路～盐阜路） | 一级养护 | 11820 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 行道树养护 | 汶河南北路（起止点：南通西路～盐阜路） | 一级养护 | 13 | 株 |  |  | 胸径20cm以内银杏、法桐 |
| 10 | 行道树养护 | 汶河南北路（起止点：南通西路～盐阜路） | 一级养护 | 25 | 株 |  |  | 胸径20-40cm广玉兰、雪松 |
| 11 | 行道树养护 | 汶河南北路（起止点：南通西路～盐阜路） | 一级养护 | 344 | 株 |  |  | 胸径40cm以上香樟 |
| 12 | 苗木养护 | 荷花池路（起止点：江阳路～南通西路） | 一级养护 | 3256.3 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 行道树养护 | 荷花池路（起止点：江阳路～南通西路） | 一级养护 | 91 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟、柳树 |
| 14 | 苗木养护 | 徐凝门大街(广陵路-徐凝门桥)（起止点：南通东路与徐凝门大街交叉口东北角） | 二级养护 | 4243 | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 苗木养护 | 徐凝门路(徐凝门桥-江阳东路)（起止点：江阳东路～徐凝门桥） | 二级养护 | 1480 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 行道树养护 | 徐凝门路(徐凝门桥-江阳东路)（起止点：江阳东路～徐凝门桥） | 二级养护 | 92 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞 |
| 17 | 行道树养护 | 徐凝门路(徐凝门桥-江阳东路)（起止点：江阳东路～徐凝门桥） | 二级养护 | 43 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟、广玉兰、朴树 |
| 18 | 行道树养护 | 紫藤路（起止点：淮海路～树人苑肯特园） | 二级养护 | 2 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐 |
| 19 | 苗木养护 | 通泗街（起止点：通泗街9～22号对面、通泗西街） | 三级养护 | 335 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 行道树养护 | 通泗街（起止点：通泗街9～22号对面、通泗西街） | 三级养护 | 32 | 株 |  |  | 胸径20cm以内水杉、侧柏、柿树、无花果、紫薇、桂花、山茶花 |
| 21 | 行道树养护 | 通泗街（起止点：通泗街9～22号对面、通泗西街） | 三级养护 | 1 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐 |
| 22 | 行道树养护 | 毓贤街（起止点：毓贤街15幢对面绿地） | 三级养护 | 6 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟 |
| 23 | 行道树养护 | 毓贤街（起止点：毓贤街15幢对面绿地） | 三级养护 | 2 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栀子 |
| 24 | 苗木养护 | 南门街（起止点：甘泉路～南通西路） | 三级养护 | 195 | ㎡ |  |  |  |
| 25 | 行道树养护 | 南门街（起止点：甘泉路～南通西路） | 三级养护 | 20 | 株 |  |  | 胸径20cm以内海桐球、麦冬、大叶女贞、蜀桧、棕榈、枇杷、石榴 |
| 26 | 行道树养护 | 南门街（起止点：甘泉路～南通西路） | 三级养护 | 1 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟 |
| 27 | 苗木养护 | 甘泉路（起止点：国庆路～淮海路） | 一级养护 | 2560 | ㎡ |  |  |  |
| 28 | 行道树养护 | 甘泉路（起止点：国庆路～淮海路） | 一级养护 | 139 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐 |
| 29 | 苗木养护 | 国庆路（含萃园路）（起止点：甘泉路～盐阜路） | 一级养护 | 4435 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 行道树养护 | 国庆路（含萃园路）（起止点：甘泉路～盐阜路） | 一级养护 | 11 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、枫杨 |
| 31 | 行道树养护 | 国庆路（含萃园路）（起止点：甘泉路～盐阜路） | 一级养护 | 241 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐、广玉兰 |
| 32 | 苗木养护 | 盐阜西路（起止点：淮海路～国庆路） | 一级养护 | 4028 | ㎡ |  |  |  |
| 33 | 行道树养护 | 盐阜西路（起止点：淮海路～国庆路） | 一级养护 | 143 | 株 |  |  | 胸径20-40cm银杏、大叶女贞 |
| 34 | 行道树养护 | 盐阜西路（起止点：淮海路～国庆路） | 一级养护 | 12 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟、枫杨、朴树、榔榆 |
| 35 | 苗木养护 | 南通东西路（含圣心广场）（起止点：广陵路～苏北医院南门） | 一级养护 | 7342.5 | ㎡ |  |  |  |
| 36 | 行道树养护 | 南通东西路（含圣心广场）（起止点：广陵路～苏北医院南门） | 一级养护 | 378 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、榔榆 |
| 37 | 行道树养护 | 南通东西路（含圣心广场）（起止点：广陵路～苏北医院南门） | 一级养护 | 18 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐、柳树 |
| 38 | 苗木养护 | 泰州路（起止点：广陵路-盐阜东路） | 一级养护 | 1320 | ㎡ |  |  |  |
| 39 | 行道树养护 | 泰州路（起止点：广陵路-盐阜东路） | 一级养护 | 98 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟、银杏、法桐、大叶女贞 |
| 40 | 行道树养护 | 泰州路（起止点：广陵路-盐阜东路） | 一级养护 | 20 | 株 |  |  | 胸径40cm以上大叶女贞 |
| 41 | 苗木养护 | 广陵路（起止点：泰州路～国庆路、广陵路10号-1门前） | 一级养护 | 3635 | ㎡ |  |  |  |
| 42 | 行道树养护 | 广陵路（起止点：泰州路～国庆路、广陵路10号-1门前） | 一级养护 | 14 | 株 |  |  | 胸径20cm以内枫杨、大叶女贞、桂花 |
| 43 | 行道树养护 | 广陵路（起止点：泰州路～国庆路、广陵路10号-1门前） | 一级养护 | 185 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐、广玉兰 |
| 44 | 行道树养护 | 万寿街沿线（起止点：万寿街沿线） | 三级养护 | 4 | 株 |  |  | 胸径20cm以内樱花、腊梅、桂花 |
| 45 | 苗木养护 | 保安巷 （保安巷36-2号、14号门前） | 三级养护 | 360 | ㎡ |  |  |  |
| 46 | 行道树养护 | 保安巷 （保安巷36-2号、14号门前） | 三级养护 | 8 | 株 |  |  | 胸径20cm以内桂花、苏铁、月季、香椿 |
| 47 | 行道树养护 | 皮市街（起止点：广陵路～文昌中路） | 二级养护 | 95 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟 |
| 48 | 苗木养护 | 安康路（起止点：运河北路～便益门桥） | 二级养护 | 6468.8 | ㎡ |  |  |  |
| 49 | 行道树养护 | 安康路（起止点：运河北路～便益门桥） | 二级养护 | 343 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、榉树、银杏 |
| 50 | 行道树养护 | 安康路（起止点：运河北路～便益门桥） | 二级养护 | 27 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟 |
| 51 | 苗木养护 | 前进路 （起止点：观潮路-纵三路） | 三级养护 | 1155 | ㎡ |  |  |  |
| 52 | 行道树养护 | 前进路 （起止点：观潮路-纵三路） | 三级养护 | 156 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栾树、香樟、朴树、石楠树 |
| 53 | 行道树养护 | 太平路（起止点：万福路～运河北路） | 三级养护 | 78 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟 |
| 54 | 行道树养护 | 颐和路 （起止点：观潮路-扬州闸） | 三级养护 | 162 | 株 |  |  | 胸径20-40cm栾树 |
| 55 | 苗木养护 | 五里庙路（起止点：安康路～万福路） | 三级养护 | 1035 | ㎡ |  |  |  |
| 56 | 行道树养护 | 五里庙路（起止点：安康路～万福路） | 三级养护 | 75 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟 |
| 57 | 苗木养护 | 五里庙路（起止点：安康路～二里桥路） | 三级养护 | 1185 | ㎡ |  |  |  |
| 58 | 行道树养护 | 五里庙路（起止点：安康路～二里桥路） | 三级养护 | 92 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟 |
| 59 | 行道树养护 | 佳园路（起止点：观潮路～运河北路） | 二级养护 | 120 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟、大叶女贞、广玉兰 |
| 60 | 苗木养护 | 紫园路 （起止点：江都北路-众恒紫园） | 三级养护 | 465 | ㎡ |  |  |  |
| 61 | 行道树养护 | 紫园路 （起止点：江都北路-众恒紫园） | 三级养护 | 9 | 株 |  |  | 胸径20cm以内广玉兰、水杉 |
| 62 | 行道树养护 | 紫园路 （起止点：江都北路-众恒紫园） | 三级养护 | 44 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟、法桐 |
| 63 | 苗木养护 | 运河佳园北侧 | 二级养护 | 20619.3 | ㎡ |  |  |  |
| 64 | 苗木养护 | 观潮路（起止点：颐和路～二里桥路） | 二级养护 | 7903.6 | ㎡ |  |  |  |
| 65 | 行道树养护 | 观潮路（起止点：颐和路～二里桥路） | 二级养护 | 15 | 株 |  |  | 胸径20cm以内黄连木、栾树 |
| 66 | 行道树养护 | 观潮路（起止点：颐和路～二里桥路） | 二级养护 | 381 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟、大叶女贞 |
| 67 | 苗木养护 | 观潮路（起止点：二里桥路～运河西路） | 二级养护 | 3900 | ㎡ |  |  |  |
| 68 | 行道树养护 | 观潮路（起止点：二里桥路～运河西路） | 二级养护 | 284 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟、大叶女贞 |
| 69 | 苗木养护 | 盐阜东路（起止点：国庆路～泰州路） | 一级养护 | 5595 | ㎡ |  |  |  |
| 70 | 行道树养护 | 盐阜东路（起止点：国庆路～泰州路） | 一级养护 | 23 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞 |
| 71 | 行道树养护 | 盐阜东路（起止点：国庆路～泰州路） | 一级养护 | 184 | 株 |  |  | 胸径20-40cm银杏、香樟、榉树、枫杨、法桐 |
| 72 | 苗木养护 | 江都路（起止点：万福路～二里桥路） | 二级养护 | 10815 | ㎡ |  |  |  |
| 73 | 行道树养护 | 江都路（起止点：万福路～二里桥路） | 二级养护 | 382 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、广玉兰、水杉 |
| 74 | 行道树养护 | 江都路（起止点：万福路～二里桥路） | 二级养护 | 5 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐、香樟 |
| 75 | 行道树养护 | 江都路（起止点：万福路～二里桥路） | 二级养护 | 139 | 株 |  |  | 胸径40cm以上白杨 |
| 76 | 苗木养护 | 江都北路（起止点：万福路～江都大桥中段） | 二级养护 | 4433.22 | ㎡ |  |  |  |
| 77 | 行道树养护 | 江都北路（起止点：万福路～江都大桥中段） | 二级养护 | 206 | 株 |  |  | 胸径20-40cm香樟、榉树 |
| 78 | 苗木养护 | 江都路（起止点：二里桥路～运河西路） | 二级养护 | 10980 | ㎡ |  |  |  |
| 79 | 行道树养护 | 江都路（起止点：二里桥路～运河西路） | 二级养护 | 115 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞 |
| 80 | 行道树养护 | 江都路（起止点：二里桥路～运河西路） | 二级养护 | 278 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐、香樟 |
| 81 | 苗木养护 | 江都南路（起止点：运河西路～开发路） | 二级养护 | 9030 | ㎡ |  |  |  |
| 82 | 行道树养护 | 江都南路（起止点：运河西路～开发路） | 二级养护 | 179 | 株 |  |  | 胸径20cm以内榉树 |
| 83 | 行道树养护 | 江都南路（起止点：运河西路～开发路） | 二级养护 | 340 | 株 |  |  | 胸径20-40cm法桐、香樟、榆树 |
| 84 | 苗木养护 | 万福西路节点五台山大桥东侧 | 二级养护 | 4735 | ㎡ |  |  |  |
| 85 | 苗木养护 | 万福路东天桥南侧节点 | 二级养护 | 6672 | ㎡ |  |  |  |
| 86 | 苗木养护 | 万福西路节点小波饭店南侧 | 二级养护 | 5391 | ㎡ |  |  |  |
| 87 | 苗木养护 | 万福西路节点（金辉优步北侧围墙外） | 二级养护 | 25117 | ㎡ |  |  |  |
| 88 | 苗木养护 | 古运新苑围墙外绿地 | 二级养护 | 510 | ㎡ |  |  |  |
| 89 | 苗木养护 | 运河名城锦园围墙外绿地 | 二级养护 | 363 | ㎡ |  |  |  |
| 90 | 苗木养护 | 群发小区围墙外绿地 | 二级养护 | 1406 | ㎡ |  |  |  |
| 91 | 苗木养护 | 运河水榭围墙外绿地 | 二级养护 | 1875 | ㎡ |  |  |  |
| 92 | 苗木养护 | 运河宝龙官邸围墙外北侧 | 二级养护 | 3448 | ㎡ |  |  |  |
| 93 | 苗木养护 | 万福西路：扬州市航道管理处-技师学院交叉口节点（起止点：扬州市航道管理处北侧；扬州技师学院东校区西南2门） | 二级养护 | 400 | ㎡ |  |  |  |
| 94 | 行道树养护 | 万福西路：扬州市航道管理处-技师学院交叉口节点（起止点：扬州市航道管理处北侧；扬州技师学院东校区西南2门） | 二级养护 | 53 | 株 |  |  | 胸径20cm以内石楠树、茶梅树、垂丝海棠 |
| 95 | 行道树养护 | 万福西路：扬州市航道管理处-技师学院交叉口节点（起止点：扬州市航道管理处北侧；扬州技师学院东校区西南2门） | 二级养护 | 13 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内香樟 |
| 96 | 苗木养护 | 江扬大桥西北角绿地 | 二级养护 | 7000 | ㎡ |  |  |  |
| 97 | 苗木养护 | 江阳路两侧绿化（起止点：通扬桥-渡江路两侧） | 二级养护 | 10214 | ㎡ |  |  |  |
| 98 | 行道树养护 | 江阳路两侧绿化（起止点：通扬桥-渡江路两侧） | 二级养护 | 318 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、栾树、水杉、棕榈、樱花、红帆、紫叶李、梅花、雪松、紫薇、垂丝海棠 |
| 99 | 行道树养护 | 江阳路两侧绿化（起止点：通扬桥-渡江路两侧） | 二级养护 | 94 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内朴树、大叶女贞、香樟、银杏、乌桕、桂花 |
| 100 | 苗木养护 | 江阳东路-徐凝门路交叉口东北角 | 二级养护 | 4477 | ㎡ |  |  |  |
| 101 | 苗木养护 | 万福大桥西北角绿地 | 二级养护 | 34937 | ㎡ |  |  |  |
| 102 | 苗木养护 | 解放北路(起止点：文昌中路～江都路) | 二级养护 | 4440 | ㎡ |  |  |  |
| 103 | 行道树养护 | 解放北路(起止点：文昌中路～江都路) | 二级养护 | 239 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、桂花 |
| 104 | 行道树养护 | 解放北路(起止点：文昌中路～江都路) | 二级养护 | 89 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内香樟、栾树 |
| 105 | 行道树养护 | 解放北路(起止点：文昌中路～江都路) | 二级养护 | 1 | 株 |  |  | 胸径40cm以上香樟 |
| 106 | 苗木养护 | 解放南路(起止点：文昌中路～运河西路) | 二级养护 | 7364 | ㎡ |  |  |  |
| 107 | 行道树养护 | 解放南路(起止点：文昌中路～运河西路) | 二级养护 | 278 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、香樟、桂花 |
| 108 | 行道树养护 | 解放南路(起止点：文昌中路～运河西路) | 二级养护 | 235 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内法桐 |
| 109 | 行道树养护 | 解放南路(起止点：文昌中路～运河西路) | 二级养护 | 2 | 株 |  |  | 胸径40cm以上香樟 |
| 110 | 苗木养护 | 解放桥东格林豪泰门口 | 二级养护 | 81 | ㎡ |  |  |  |
| 111 | 苗木养护 | 二里桥路(起止点：江都路～运河北路) | 二级养护 | 13312.25 | ㎡ |  |  |  |
| 112 | 行道树养护 | 二里桥路(起止点：江都路～运河北路) | 二级养护 | 596 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞、桂花、紫荆 |
| 113 | 行道树养护 | 二里桥路(起止点：江都路～运河北路) | 二级养护 | 277 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内栾树、紫薇 |
| 114 | 苗木养护 | 东花园路(起止点：江阳东路～汤汪中学) | 三级养护 | 682.32 | ㎡ |  |  |  |
| 115 | 行道树养护 | 东花园路(起止点：江阳东路～汤汪中学) | 三级养护 | 63 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香 樟、大叶女贞、枇杷、紫叶李、碧桃、银杏、金叶榆 |
| 116 | 行道树养护 | 东花园路(起止点：江阳东路～汤汪中学) | 三级养护 | 8 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内广玉兰、雪松 |
| 117 | 苗木养护 | 东花园东路(起止点：施井路～七里河边) | 三级养护 | 1932 | ㎡ |  |  |  |
| 118 | 行道树养护 | 东花园东路(起止点：施井路～七里河边) | 三级养护 | 66 | 株 |  |  | 胸径20cm以内大叶女贞 |
| 119 | 苗木养护 | 施井路-好友烧烤节点(起止点：东花园东路～江阳东路交叉口) | 三级养护 | 4094 | ㎡ |  |  |  |
| 120 | 行道树养护 | 立新路(起止点：江都路～解放南路) | 三级养护 | 126 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内法桐 |
| 121 | 苗木养护 | 花园路(运河一品南侧) | 三级养护 | 330 | ㎡ |  |  |  |
| 122 | 行道树养护 | 花园路(运河一品南侧) | 三级养护 | 22 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内大叶女贞 |
| 123 | 苗木养护 | 渡江南路-宝塔东路节点(七里河公园西北侧，马路西侧) | 二级养护 | 2011.2 | ㎡ |  |  |  |
| 124 | 苗木养护 | 渡江南路-开发东路（起止点：汉庭～开发路） | 二级养护 | 412 | ㎡ |  |  |  |
| 125 | 苗木养护 | 渡江南路 | 二级养护 | 18572.54 | ㎡ |  |  |  |
| 126 | 行道树养护 | 渡江南路 | 二级养护 | 601 | 株 |  |  | 胸径20cm以内碧桃、垂丝海棠、大叶女贞、红枫、栾树、朴树、石楠、乌桕、香樟、银杏、紫荆、紫薇、紫叶李 |
| 127 | 行道树养护 | 渡江南路 | 二级养护 | 348 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内广玉兰、桂花、栾树、朴树、香樟、雪松 |
| 128 | 苗木养护 | 连运路（起止点：大学南路～运河南路） | 二级养护 | 11158.8 | ㎡ |  |  |  |
| 129 | 行道树养护 | 连运路（起止点：大学南路～运河南路） | 二级养护 | 1846 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟、山茶、紫薇、高杆月季、银杏 |
| 130 | 行道树养护 | 连运路（起止点：大学南路～运河南路） | 二级养护 | 16 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内桂花 |
| 131 | 苗木养护 | 滨河路(起止点：运河东路～扬霍路) | 三级养护 | 6480 | ㎡ |  |  |  |
| 132 | 行道树养护 | 滨河路(起止点：运河东路～扬霍路) | 三级养护 | 385 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内栾树、香樟 |
| 133 | 行道树养护 | 滨河路(起止点：运河东路～扬霍路) | 三级养护 | 16 | 株 |  |  | 胸径40cm以上香樟 |
| 134 | 行道树养护 | 联谊路(起止点：江阳东路～连运路) | 三级养护 | 203 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内法桐 |
| 135 | 苗木养护 | 联谊南路(起止点：连运路～同心河) | 二级养护 | 1215 | ㎡ |  |  |  |
| 136 | 行道树养护 | 联谊南路(起止点：连运路～同心河) | 二级养护 | 41 | 株 |  |  | 胸径20cm以内七叶树、皂荚、旱柳、樱花、垂丝海棠、石楠 |
| 137 | 行道树养护 | 联谊南路(起止点：连运路～同心河) | 二级养护 | 88 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内栾树 |
| 138 | 苗木养护 | 开发路(起止点：渡江南路～三湾大桥，杉湾路-杉湾大桥) | 二级养护 | 45497 | ㎡ |  |  |  |
| 139 | 行道树养护 | 开发路(起止点：渡江南路～三湾大桥，杉湾路-杉湾大桥) | 二级养护 | 1087 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栾树、大叶女贞、黄金槐、银杏、黑松、日本柳杉、桂花、紫薇、碧桃、鸡爪槭、紫叶李、樱花、朴树、小蜡 |
| 140 | 行道树养护 | 开发路(起止点：渡江南路～三湾大桥，杉湾路-杉湾大桥) | 二级养护 | 66 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内香樟、榔榆、乌桕、桂花 |
| 141 | 行道树养护 | 杉湾路(起止点：开发东路～连运路) | 三级养护 | 245 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟、大叶女贞 |
| 142 | 行道树养护 | 九龙路(起止点：开发东路～九龙花园南) | 三级养护 | 272 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟 |
| 143 | 行道树养护 | 文峰路(起止点：江阳路～宝塔路) | 三级养护 | 274 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟、大叶女贞 |
| 144 | 行道树养护 | 文峰路（起止点：宝塔东路-开发路） | 三级养护 | 134 | 株 |  |  | 胸径20cm以内乔木 |
| 145 | 行道树养护 | 文峰路（朱自清中学-扬农化工厂门口） | 三级养护 | 95 | 株 |  |  | 胸径20-40cm大叶女贞 |
| 146 | 行道树养护 | 尚文路(起止点：文峰河路～渡江南路) | 三级养护 | 51 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内栾树 |
| 147 | 苗木养护 | 尚文路(起止点：文苑路～连运苑) | 三级养护 | 67.7 | ㎡ |  |  |  |
| 148 | 行道树养护 | 尚文路(起止点：文苑路～连运苑) | 三级养护 | 47 | 株 |  |  | 胸径20cm以内乔木 |
| 149 | 行道树养护 | 文峰河路(起止点：开发东路～连运西路) | 三级养护 | 140 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内栾树、香樟 |
| 150 | 苗木养护 | 文峰河路(连运路-跃进河路) | 三级养护 | 715 | ㎡ |  |  |  |
| 151 | 行道树养护 | 文峰河路(连运路-跃进河路) | 三级养护 | 118 | 株 |  |  | 胸径20cm以内榉树、亮晶女贞狼牙棒 |
| 152 | 行道树养护 | 文峰河路(连运路-跃进河路) | 三级养护 | 99 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内栾树 |
| 153 | 苗木养护 | 文峰河路（开发东路-连运路） | 三级养护 | 668 | ㎡ |  |  |  |
| 154 | 行道树养护 | 文峰河路（开发东路-连运路） | 三级养护 | 44 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栾树 |
| 155 | 苗木养护 | 横九路（文峰北路-文峰河路） | 三级养护 | 688 | ㎡ |  |  |  |
| 156 | 行道树养护 | 横九路（文峰北路-文峰河路） | 三级养护 | 118 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内榉树、亮晶女贞狼牙棒 |
| 157 | 苗木养护 | 也今东南-纵一路 | 三级养护 | 615.7 | ㎡ |  |  |  |
| 158 | 行道树养护 | 也今东南-纵一路 | 三级养护 | 99 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栾树 |
| 159 | 苗木养护 | 新328国道两侧绿化(起止点：328国道南侧古运河～临江路) | 三级养护 | 129100.94 | ㎡ |  |  |  |
| 160 | 苗木养护 | 古运河东岸杉湾公园南侧绿地(起止点：古运河大桥东南侧) | 三级养护 | 13476.56 | ㎡ |  |  |  |
| 161 | 苗木养护 | 新328国道两侧绿化(起止点：328国道北侧绿化、临江路～运河南路) | 三级养护 | 108495.91 | ㎡ |  |  |  |
| 162 | 行道树养护 | 金鱼塘路(起止点：开发东路-江阳路) | 三级养护 | 43 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟 |
| 163 | 行道树养护 | 金鱼塘路(起止点：开发东路-宝塔路) | 三级养护 | 43 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟 |
| 164 | 苗木养护 | 文峰小学场外绿化(文峰小学外围) | 三级养护 | 5018 | ㎡ |  |  |  |
| 165 | 苗木养护 | 运河南路与328节点绿地 | 三级养护 | 163012 | ㎡ |  |  |  |
| 166 | 苗木养护 | 渡江路节点（天瑞府西侧） | 三级养护 | 16283 | ㎡ |  |  |  |
| 167 | 苗木养护 | 运河南路（起止点：交通一队～通运闸） | 三级养护 | 14815 | ㎡ |  |  |  |
| 168 | 苗木养护 | 运河南路（起止点：通运闸-运河西路） | 三级养护 | 14705 | ㎡ |  |  |  |
| 169 | 行道树养护 | 运河南路（起止点：通运闸-运河西路） | 三级养护 | 251 | 株 |  |  |  |
| 170 | 苗木养护 | 开发东路两侧（起止点：渡江南路～运河南路） | 三级养护 | 2796 | ㎡ |  |  |  |
| 171 | 行道树养护 | 开发东路两侧（起止点：渡江南路～运河南路） | 三级养护 | 110 | 株 |  |  | 胸径20cm以内合欢、红枫、女贞、栾树、丛生金桂、早樱 |
| 172 | 苗木养护 | 荷花池路南三角绿岛 | 三级养护 | 760 | ㎡ |  |  |  |
| 173 | 苗木养护 | 杉湾花园围墙外围绿地（起止点：开发东路） | 三级养护 | 2807 | ㎡ |  |  |  |
| 174 | 苗木养护 | 大水湾公园对面（江阳路广陵区东花园大水湾公园东50米） | 三级养护 | 716 | ㎡ |  |  |  |
| 175 | 苗木养护 | 文昌路与观潮路交叉口西节点（文昌路与观潮路交叉口西侧鸿泰家园支河北侧） | 三级养护 | 580 | ㎡ |  |  |  |
| 176 | 苗木养护 | 文昌路与观潮路交叉口东节点（文昌路与观潮路交叉口 东侧鸿泰家园支河南侧) | 三级养护 | 3464 | ㎡ |  |  |  |
| 177 | 苗木养护 | 汤汪高速出口两边绿地（运河南路西侧) | 三级养护 | 49228 | ㎡ |  |  |  |
| 178 | 苗木养护 | 运河东路（和昌运河东郡侧围) | 三级养护 | 7112 | ㎡ |  |  |  |
| 179 | 苗木养护 | 运河东路（和昌运河东郡东北三角绿地） | 三级养护 | 2798 | ㎡ |  |  |  |
| 180 | 苗木养护 | 运河东路（星雨华府侧围，临湾路东侧） | 三级养护 | 9650 | ㎡ |  |  |  |
| 181 | 苗木养护 | 万福路（京杭路-临湾路 路南侧围、临湾路-沙湾北路 路南侧围） | 三级养护 | 8209 | ㎡ |  |  |  |
| 182 | 苗木养护 | 运河路北侧退让带 | 二级养护 | 15330 | ㎡ |  |  |  |
| 183 | 苗木养护 | 北护城河（起止点：便益门一盆景园(河道以南绿地)） | 一级养护 | 15000 | ㎡ |  |  |  |
| 184 | 苗木养护 | 小秦淮河（起止点：北水关桥一龙头关） | 二级养护 | 15000 | ㎡ |  |  |  |
| 185 | 苗木养护 | 文昌路两侧边线以外绿地（起止点：文昌大桥-二道河） | 一级养护 | 34000 | ㎡ |  |  |  |
| 186 | 苗木养护 | 文汇路（起止点：淮海路-放鹤桥） | 一级养护 | 800 | ㎡ |  |  |  |
| 187 | 苗木养护 | 古运河（五台山医院一扬农化工集团(河道以东、以南)、大王庙一嘉荷苑(河道以西、以北)） | 一级养护 | 60000 | ㎡ |  |  |  |
| 188 | 苗木养护 | 运河东西路（运河东西路(沙湾路一跃进桥)） | 一级养护 | 83000 | ㎡ |  |  |  |
| 189 | 苗木养护 | 江阳东路（起止点：运河西路-渡江路） | 一级养护 | 19000 | ㎡ |  |  |  |
| 190 | 苗木养护 | 运河南路延伸段（鼎兴路以北 330 米一横沟河） | 三级养护 | 9900 | ㎡ |  |  |  |
| 191 | 苗木养护 | 运河快速路侧围（起止点：七里河路-江广互通） | 一级养护 | 44600 | ㎡ |  |  |  |
| 192 | 苗木养护 | 运河快速路侧围（起止点：江广互通-水榭路） | 一级养护 | 7000 | ㎡ |  |  |  |
| 193 | 苗木养护 | 运河快速路侧围（起止点：水榭路-京杭运河西侧） | 一级养护 | 21700 | ㎡ |  |  |  |
| 194 | 苗木养护 | 江广路侧围（起止点：外滩路-临湾路南侧) | 一级养护 | 22600 | ㎡ |  |  |  |
| 195 | 苗木养护 | 江广路侧围(起止点：外滩路-临湾路北侧) | 一级养护 | 24000 | ㎡ |  |  |  |
| 196 | 苗木养护 | 江广路侧围(起止点：临湾路-滨水路) | 一级养护 | 116500 | ㎡ |  |  |  |
| 197 | 苗木养护 | 1号地块（汤汪高速出口南侧） | 二级养护 | 20146.21 | ㎡ |  |  |  |
| 198 | 苗木养护 | 2号地块（汤汪高速出口南侧） | 二级养护 | 18552.5 | ㎡ |  |  |  |
| 199 | 苗木养护 | 328匝道出入口（汤汪高速出口南侧） | 二级养护 | 17815 | ㎡ |  |  |  |
| 200 | 苗木养护 | 汤汪收费站北侧高架下 | 二级养护 | 3360 | ㎡ |  |  |  |
| 201 | 苗木养护 | 横二路（扬州市商贸物流园横二路） | 三级养护 | 3165.12 | ㎡ |  |  |  |
| 202 | 苗木养护 | 渡江南路（起止点：连运路-开发东路段） | 二级养护 | 4084.55 | ㎡ |  |  |  |
| 203 | 苗木养护 | 施井路（起止点：江阳路-运河南路） | 二级养护 | 2758 | ㎡ |  |  |  |
| 204 | 苗木养护 | 328国道与江都路交叉口西北角节点 | 三级养护 | 5741 | ㎡ |  |  |  |
| 205 | 苗木养护 | 大学南路（运河三湾风景区周边区域） | 一级养护 | 48981.82 | ㎡ |  |  |  |
| 206 | 苗木养护 | 渡江路（起止点：南通西路～甘泉路） | 一级养护 | 1900 | ㎡ |  |  |  |
| 207 | 行道树养护 | 渡江路（起止点：南通西路～甘泉路） | 一级养护 | 150 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内法桐 |
| 208 | 苗木养护 | 渡江路（起止点：南通西路-江阳路） | 一级养护 | 1400 | ㎡ |  |  |  |
| 209 | 行道树养护 | 渡江路（起止点：南通西路-江阳路） | 一级养护 | 93 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内榉树、亮晶女贞狼牙棒 |
| 210 | 苗木养护 | 观潮路南延 | 二级养护 | 500 | ㎡ |  |  |  |
| 211 | 行道树养护 | 观潮路南延 | 二级养护 | 30 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内榉树 |
| 212 | 苗木养护 | 江都南路（起止点：开发路-328国道） | 三级养护 | 8885.9 | ㎡ |  |  |  |
| 213 | 行道树养护 | 江都南路（起止点：开发路-328国道） | 三级养护 | 465 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内香樟、银杏、乌桕 |
| 214 | 苗木养护 | 中心路（起止点：团结路-七里河北路） | 三级养护 | 600 | ㎡ |  |  |  |
| 215 | 行道树养护 | 中心路（起止点：团结路-七里河北路） | 三级养护 | 59 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内榉树 |
| 216 | 苗木养护 | 香居路（起止点：施井路-七里河北路） | 三级养护 | 3016 | ㎡ |  |  |  |
| 217 | 行道树养护 | 香居路（起止点：施井路-七里河北路） | 三级养护 | 27 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内乔木 |
| 218 | 苗木养护 | 新村路（起止点：开发东路-通运路） | 三级养护 | 324 | ㎡ |  |  |  |
| 219 | 行道树养护 | 新村路（起止点：开发东路-通运路） | 三级养护 | 42 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栾树 |
| 220 | 苗木养护 | 团结路东延(起止点：曲江南路-运河南路) | 三级养护 | 500 | ㎡ |  |  |  |
| 221 | 行道树养护 | 团结路东延(起止点：曲江南路-运河南路) | 三级养护 | 57 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内栾树 |
| 222 | 苗木养护 | 勤学路（起止点：东花园东路-东花园路） | 三级养护 | 405 | ㎡ |  |  |  |
| 223 | 行道树养护 | 勤学路（起止点：东花园东路-东花园路） | 三级养护 | 24 | 株 |  |  | 胸径20cm以内香樟 |
| 224 | 苗木养护 | 勤学路（起止点：东花园路-小运河路） | 三级养护 | 506 | ㎡ |  |  |  |
| 225 | 行道树养护 | 勤学路（起止点：东花园路-小运河路） | 三级养护 | 57 | 株 |  |  | 胸径20cm以内榉树 |
| 226 | 苗木养护 | 小运河路（起止点：勤学路-开发路） | 二级养护 | 1951 | ㎡ |  |  |  |
| 227 | 行道树养护 | 小运河路（起止点：勤学路-开发路） | 二级养护 | 29 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栾树 |
| 228 | 行道树养护 | 小运河路（起止点：勤学路-开发路） | 二级养护 | 14 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内垂柳 |
| 229 | 苗木养护 | 小运河路（起止点：开发路-文苑路） | 二级养护 | 4051 | ㎡ |  |  |  |
| 230 | 行道树养护 | 小运河路（起止点：开发路-文苑路） | 二级养护 | 67 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栾树 |
| 231 | 行道树养护 | 小运河路（起止点：开发路-文苑路） | 二级养护 | 6 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内垂柳 |
| 232 | 苗木养护 | 小运河路（起止点：文苑路-连运苑） | 二级养护 | 6116 | ㎡ |  |  |  |
| 233 | 行道树养护 | 小运河路（起止点：文苑路-连运苑） | 二级养护 | 76 | 株 |  |  | 胸径20cm以内栾树 |
| 234 | 苗木养护 | 九境融园小区周边（融园路、江涛路） | 三级养护 | 668.57 | ㎡ |  |  |  |
| 235 | 行道树养护 | 九境融园小区周边（融园路、江涛路） | 三级养护 | 92 | 株 |  |  | 胸径20-40cm以内榉树 |
| 236 | 苗木养护 | 西庄路 | 三级养护 | 500 | ㎡ |  |  |  |
| 237 | 行道树养护 | 西庄路 | 三级养护 | 40 | 株 |  |  | 胸径20cm以内榉树 |
| 238 | 苗木养护 | 颐和路与观潮路交叉口绿地 | 二级养护 | 1220 | ㎡ |  |  |  |
| 239 | 苗木养护 | 大学南路（起止点：开发东路至文峰大桥中段） | 一级养护 | 7315 | ㎡ |  |  |  |
| 240 | 行道树养护 | 大学南路（起止点：开发东路至文峰大桥中段） | 一级养护 | 130 | 株 |  |  | 胸径20cm以内乌桕、桂花 |
| 241 | 苗木养护 | 蓝湾学府路 | 三级养护 | 2046 | ㎡ |  |  |  |
| 242 | 苗木养护 | 国防主题公园（起止点：七里河北路～运河南路） | 三级养护 | 35122 | ㎡ |  |  |  |
| 243 | 苗木养护 | 跃进河公园一期（起止点：渡江南路～大学南路） | 二级养护 | 29828 | ㎡ |  |  |  |
| 244 | 苗木养护 | 跃进河公园二期（东至渡江路，西至大学南路，沿跃进河两侧，328国道北侧） | 二级养护 | 66000 | ㎡ |  |  |  |
| 245 | 苗木养护 | 广陵湾公园（起止点：太平路～高桥路） | 三级养护 | 68332 | ㎡ |  |  |  |
| 246 | 苗木养护 | 通扬桥西北角口袋公园（起止点：通扬桥北侧） | 三级养护 | 7885.7 | ㎡ |  |  |  |
| 247 | 苗木养护 | 通扬桥西南角口袋公园（起止点：通扬桥西南侧） | 三级养护 | 884.6 | ㎡ |  |  |  |
| 248 | 苗木养护 | 大水湾公园 | 二级养护 | 35787 | ㎡ |  |  |  |
| 249 | 苗木养护 | 七里河公园 | 二级养护 | 103275 | ㎡ |  |  |  |
| 250 | 苗木养护 | 文峰寺公园 | 三级养护 | 3789 | ㎡ |  |  |  |
| 251 | 苗木养护 | 万福锦园 | 二级养护 | 16634 | ㎡ |  |  |  |
| 252 | 苗木养护 | 二里桥公园 | 三级养护 | 10100 | ㎡ |  |  |  |
| 253 | 苗木养护 | 施井路公园 | 三级养护 | 15779.3 | ㎡ |  |  |  |
| 254 | 苗木养护 | 小运河公园 | 三级养护 | 20116.5 | ㎡ |  |  |  |
| 255 | 苗木养护 | 文峰小学公园 | 三级养护 | 8626 | ㎡ |  |  |  |
| 256 | 苗木养护 | 同心河公园（起止点：渡江南路～运河南路） | 三级养护 | 189740 | ㎡ |  |  |  |
| 257 | 苗木养护 | 曲江公园（起止点：观潮路～运河南路） | 三级养护 | 158000 | ㎡ |  |  |  |
| 258 | 苗木养护 | 万福西路加油站两侧公园 | 二级养护 | 4369 | ㎡ |  |  |  |
| 259 | 苗木养护 | 万福西路高职校南侧公园 | 二级养护 | 17918 | ㎡ |  |  |  |
| 260 | 苗木养护 | 广陵区东岳巷口袋公园、沙施河口袋公园等48个口袋公园 | 二级养护 | 18871 | ㎡ |  |  |  |
| 261 | 苗木养护 | 影园春公园 | 二级养护 | 2400 | ㎡ |  |  |  |
| 262 | 苗木养护 | 江都路口袋公园 | 三级养护 | 680 | ㎡ |  |  |  |
| 263 | 苗木养护 | 江都路法治公园 | 三级养护 | 500 | ㎡ |  |  |  |
| 264 | 苗木养护 | 联发君悦首府东侧口袋公园 | 三级养护 | 9800 | ㎡ |  |  |  |
| 265 | 病虫害防治 | 全域养护路段 |  | 2434678.01 | ㎡ |  |  | 对全域绿地及道路退让带、侧围使用高效、低毒农药进行防治，不得发生药害 |
| 266 | 飞絮治理 | 全域养护路段 |  | 2000 | 棵 |  |  | 全域养护路段飞絮治理每棵树考虑5支药水 |
| 267 |  | 养护费用总计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护管理制度与档案管理要求 |  |  |  |
| 2 | 季节养护及病虫害防治、飞絮治理工作要求 |  |  |  |
| 3 | 人员组织管理及专业工种配置要求 |  |  |  |
| 4 | 各类突发事件应急工作要求 |  |  |  |
| 5 | 绿化养护优化管理建议要求 |  |  |  |
| 6 | 现场作业安全管理保障要求 |  |  |  |
| 7 | 苗木巡查管护及成活率保障要求 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 |  |  |  |
| 2 | 服务内容 |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | ..... |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件5

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***   号        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6

投标函

致：江苏远锐工程管理咨询有限公司

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名）代表我方_______（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7

主要标的信息（中标后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11

中小企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

附件12

残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：          日  期：

附件13

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。