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项目属性:服务类项目
1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：    无      。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	扬州市“互联网+不动产登记”一体化平台改造项目
	软件和信息技术服务业


采购包：扬州市“互联网+不动产登记”一体化平台改造项目
一、项目建设背景
当前，国家及省市层面持续深化“放管服”改革，对政务系统的安全性、可靠性、协同性提出了更高要求，特别是推动关键软硬件产品的安全可靠应用，已成为保障国家信息安全、提升政务服务效能的战略任务。为贯彻落实国家关于不动产统一登记制度及政务服务信息化建设的总体部署，积极响应江苏省自然资源厅关于推进“互联网+不动产登记”及实现“全市同标、全域通办”的工作要求，扬州市自然资源和规划局立足本市不动产登记业务现状与发展需要，决定启动本项目建设。通过对原有“互联网+不动产登记”一体化平台进行全面重构与改造，以适应新的技术标准和安全要求，实现不动产登记服务的转型升级，为企业和群众提供更加便捷、高效、安全的服务体验。
二、项目建设目标
本项目的总体目标是建设一个技术先进、安全合规、标准统一、协同高效的扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台，需要完成对原系统的全栈适配改造，将底层操作系统、数据库、中间件等关键组件迁移至符合国家标准的安全可靠产品，并全面应用国密算法，构建自主可控的技术底座；对原扬州市级及江都、高邮、宝应、仪征等区县的业务数据进行科学迁移与整合，形成全市统一、标准规范的数据资源体系；遵循江苏省“互联网+不动产登记”建设规范，对现有业务功能进行重构优化，并重点升级网页端、移动端及“一窗受理”集成服务，确保业务流程无缝切换，用户体验显著提升；强化跨部门业务协同与数据共享能力，通过与住建、税务、公安、民政、财政及水电气等外部系统的深度对接，实现不动产登记、交易、缴税等业务的“一网通办”和联动过户。最终，打造一个安全、稳定、高效、便民的不动产登记服务平台，支撑全市不动产登记业务的高质量发展。
三、现状和需求
目前，扬州市不动产统一登记信息平台已初步建成“全市同标、市县一体”的大集中模式，实现了线上申请与内网审核的联动，为群众提供了“24小时不打烊”的在线服务。然而，随着技术发展和安全要求的提升，现有系统面临一系列亟待解决的问题。
[bookmark: _GoBack]1、技术架构严重过时，系统底层基于早期的组件式模块化架构，混合了Dephi、C#.NET及Java等多种技术，前端依赖已淘汰的ActiveX插件，导致系统在新型浏览器和操作系统上兼容性差，维护困难。
2、基础软硬件存在安全隐患，系统核心依赖CentOS 7.6、Oracle 11g及MySQL等国外产品，既不符合当前安全可靠的应用要求，也存在潜在的供应链风险和性能瓶颈。
3、数据分散于市本级及各区县，标准不完全统一，数据梳理、整合和迁移工作复杂。
4、用户体验和业务协同有待提升，部分业务流程仍需线下跑腿，与住建、税务、水电气等部门的系统对接方式陈旧，难以支撑更深层次的“一网通办”和“税费同缴”等便民服务。
因此，需要根据本次改造工作需求，对迁移业务数据量进行精准评估，以及对现有平台进行全面的重构改造。解决上述问题，是提升不动产登记服务水平的必由之路。
四、项目建设内容
	序号
	名称
	说明

	（一）
	软件系统建设
	

	1
	“互联网+不动产登记”（网页端）建设
	构建“外网申请、内网审核”模式的网上办事大厅，实现24小时不打烊服务。

	2
	“互联网+不动产登记”（移动端）建设
	入驻“我的扬州”APP及“苏服办”APP，提供与网页端协同的移动端服务。

	3
	“互联网+”一窗受理集成服务建设
	实现交易、登记、税务等部门业务协同与数据实时共享。

	（二）
	软硬件适配改造设计
	确保系统在国产化软硬件环境中稳定、高效运行。

	（三）
	系统数据迁移设计
	将原系统业务数据进行全面梳理、清洗以及标准化重构，迁移至国产数据库。

	（四）
	系统集成与外部系统对接
	通过市大数据共享开放平台与内外部系统安全对接。

	（五）
	项目安全建设
	保障系统全生命周期的安全合规。


（1） 软件系统建设
本项目将围绕“互联网+不动产登记”网页端、移动端、一窗受理集成服务、软硬件适配改造、数据迁移、系统集成及安全保障等核心内容展开全面建设。
1、“互联网+不动产登记”（网页端）建设
建设一个功能完备、体验优良的网页端网上办事大厅，实现“外网申请、内网审核”模式。业务覆盖范围不仅包括城镇房屋、建设用地的换证、转移、抵押、预告等常规登记类型，同时扩展支持林权类（含林地使用权、林木所有权、林地承包经营权等首次、转移、变更、注销登记）、土地承包经营权类（含农村土地承包经营权首次、变更、流转登记）、集体建设用地使用权、宅基地使用权等全类型不动产登记业务的在线申请。具体建设内容包括：
1.1用户注册与登录：构建统一的用户注册登录与身份认证体系，实现与江苏政务服务网、我的扬州APP等平台的用户体系对接和单点登录；
1.2信息公开与服务模块：开发信息公开与服务模块，动态发布通知公告、政策法规、办事指南及服务咨询；
1.3在线申请与缴费：建设全面的在线申请与缴费系统，支持个人、中介、开发商、银行、法院等多类角色在线发起换证、转移、抵押、预告等数十种业务，集成合同信息读取、系统核验、资料提交、申请预审等功能，并实现与财政非税、税务系统的对接，完成登记费与税费的在线支付及“税费统缴”，同时支持水、电、气、电视的联动过户；
1.4社会化查询服务模块：提供社会化查询服务，支持不动产信息查询、办件进度查询等功能；
1.5档案申请：通过“互联网+不动产”系统向不动产登记系统发起档案申请，包含我要查询选项卡、档案信息、档案查询等功能；
1.6地籍图可视化查询：对有需求的单位和个人开放查询地籍图查询服务，包括宗地图和房屋平面图，企业和群众可通过网页和江苏政务服务APP等多种渠道查询不动产的地籍图件；
1.7在线预约排号；提供在线预约、在线排队以及网点导航等功能；
1.8用户中心模块：集“我的申请”、“我的核验”、“我的预约”、“我的证照”等功能于一体的用户中心；
1.9配置统一目录管理、内容管理、电子签章、日志审计等应用基础支撑模块。
2、“互联网+不动产登记”（移动端）建设
针对移动端屏幕和交互特点，建设与网页端功能协同的移动端应用，入驻“我的扬州”APP及“苏服办”APP。主要功能包括：
2.1用户登录：用户通过下载并登录“我的扬州APP”，在移动设备上便捷地访问“互联网+不动产登记”页面，以便在线办理不动产登记相关业务，如查询、申请或更新信息；
2.2个人中心：集中管理个人账户、申请、核验、预约、证照及家庭成员信息等；
2.3便民服务：提供办事指南、通知公告、政策法规、投诉建议及表格下载等功能；
2.5在线申请：支持商品房转移、存量房买卖转移、变更登记等核心业务的在线申请；
2.5在线缴费和缴税：实现移动端在线缴费与缴税；
2.6在线预约：提供预约须知展示、开始预约、登记信息等功能；
2.7信息公开查询：提供档案查询、证书真伪查询、不动产信息查询、他人房屋信息查询以及办理进度查询等查询功能；
2.8律师备案：律师备案可以规范律师执业行为，保障不动产信息不被非法获取和滥用，备案后可以更加便捷查询获取不动产信息，提高工作效率，包含编辑备案信息、填写律师编号等功能。
3、“互联网+”一窗受理集成服务建设
建设一窗受理集成服务系统，实现交易、登记、税务等部门的业务协同。具体包括：
3.1业务集成管理：支持国有建设用地、商品房、存量房转移及抵押等多种业务的综合受理；
3.2线下受理：支持线上与线下两种受理模式，线上预审通过后自动推送至内网；
3.3业务分发：实现申请信息与材料向住建、税务等部门的智能分发，支持串并行办理模式；
3.4并行办理：通过流程优化服务对多部门协作的流程进行优化后，并通过与部门系统的接口将待办件依次传递给各个部门业务系统；
3.5一窗缴费：通过集成财政非税系统的订单生成、在线缴费和电子发票获取接口，受理窗口能够一站式处理登记费的缴纳和电子发票的获取；
3.6数据汇集：系统通过数据接口实时获取住建和税务部门提供的业务数据，系统将业务信息推送到不动产登记业务管理系统。
3.7数据查询：提供涵盖档案、证书真伪、不动产信息、办理进度、地籍图等多维度的数据查询功能。
（2） 软硬件适配改造设计
对系统进行全面软硬件适配改造，确保其能在安全可靠的运行环境中稳定、高效运行。具体工作包括：
1、硬件环境适配
硬件设备的适配，其核心是CPU，CPU对应用系统影响较大，需要通过优化应用系统降低CPU对应用系统性能的影响。
2、操作系统适配
分析新的基础环境和业务需求，使用迁移后的操作系统，并根据系统运行要求配置新系统的环境变量、网络设置、用户权限等，以满足应用系统在迁移后的操作系统下稳定运行。
3、数据库适配
通过SQL语法、函数适配等工作保证“互联网+不动产登记”应用中的数据平滑的迁移到选用的数据库软件中，通过数据类型转换保证原有数据业务含义和业务逻辑不变，通过索引和查询优化提升系统整体性能。
4、中间件适配
平台当前使用的中间件包括 JDK、Redis和Nginx等。这些中间件均为开源软件，需要使用国产软件对其进行适配。通过使用国产软件进行适配，可以降低对开源的依赖程度，提高系统的安全性、性能和稳定性。这对于“互联网+不动产登记”应用的安全性和发展具有重要的意义和积极的影响。
5、浏览器适配
浏览器作为系统交互操作的载体，在系统生态中发挥着重要作用。需要升级原有Windows环境下的浏览器，同时系统需要从兼容性、安全性、性能、用户体验多个维度进行对应版本浏览器适配。
（3） 系统数据迁移设计
制定并实施科学的历史数据迁移方案，对原系统历史数据进行整理并评估数据量。同时，将原系统中的业务数据，从原有环境平滑、完整地迁移至新的数据库环境。
本次迁移涉及数据类型多、标准复杂，业务覆盖范围不仅包括城镇房屋、建设用地的换证、转移、抵押、预告等常规登记类型，同时包括林权类数据、测绘与地籍数据以及国土空间规划相关数据，需对原系统业务数据进行全面梳理、清洗与标准化重构，解决迁移数据空间特征强、专业规则多、历史遗留问题突出（如农房发证的图属关联、林权宗地界线、地籍测绘成果的坐标转换）等问题，迁移后需保证数据的准确、合规、可用。
1、迁移测试方案
验证和完善技术预研阶段初选的技术、方法，评估和完善历史数据迁移测试方案。工作内容包括但不限于测试数据构建、数据整理、数据梳理与清洗、数据迁移测试、结果评价以及方案优化等流程。
1.1测试数据构建：选取典型数据样本，重点覆盖林权宗地、地籍图斑、规划红线等空间数据，确保测试数据能反映真实业务复杂度。
1.2数据梳理与清洗：对源数据进行系统性梳理，识别并标记字段缺失、格式不统一、逻辑矛盾等数据质量问题，形成数据质量报告，为后续迁移提供依据。
1.3数据整理：对源数据进行初步清洗与分类。
1.4数据迁移测试：模拟全量数据迁移过程，对林权类系、测绘类等数据与登记数据的关联一致性进行测试。
1.5结果评价：评估迁移后数据的完整性、准确性和可用性。
1.6方案优化：根据测试结果优化迁移策略、工具和质量校验规则。
2、迁移实施方案
2.1对源数据进行收集、分析、质量评估及标准化梳理；
2.2依据新系统数据结构进行逻辑重构与数据模型映射；
2.3通过试点转换验证方案，再进行全量数据转换；
2.4执行严格的数据质量检查，对发现的问题进行整改；对迁移前后的数据进行多重备份，确保数据安全；
2.5最终提交完整的迁移成果数据库及报告，包括数据梳理过程文档、数据质量报告及数据血缘关系说明，确保迁移后数据的准确性、完整性和可用性。
（4） 系统集成与外部系统对接
1、与住建部门系统对接
与住建部门信息实时互通，即每一宗不动产审批、交易结果信息实时向不动产登记机构提供共享，不动产登记结果信息实时向住建部门提供共享，服务于各级不动产登记与审批、交易的日常业务联动。
2、与税务部门系统对接
税务数据接口主要是实现与税务系统对接，提供产权调查信息与家庭成员房屋套次信息辅助税务系统快速核税，并获取核税信息确定税款金额。
3、与民政部门系统对接
民政数据接口主要是实现与民政系统对接，身份真实性核查与主体资格认证需求，通过调用民政领域权威数据资源，强化不动产登记业务的合规性审查。
4、与公安部门系统对接
公安数据接口主要是实现与公安系统对接，依托公安系统的权威人口数据库开展身份真实性、合法性校验。
5、与水电气广相关单位系统对接
与供水、供电、燃气、广电等公用事业服务单位建立跨系统数据互通机制，实现不动产权利变动与公共配套服务的联动更新。通过标准化接口协议，打通不动产登记信息与各类生活资源账户的关联通道。
（5） 安全设计要求
1、安全可靠的软硬件适配
本项目采用政务云服务器，需适配政务云相关自主可控的部署环境。需从全局出发对自主可控信息系统、应用服务等进行优化设计，充分利用成熟的技术成果，确保关键信息设备的自主可控，确保自主可控的系统的“可用”，并可持续发展完善至“好用”。
2、网络安全等级保护测评要求
本次系统迁移改造后，需按照《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全等级保护定级指南》的要求，结合本项目数据及信息系统的特点及重要程度开展等级保护测评，并根据测评和评估情况进行必要的整改，符合有关要求后上线运行。本项目安全等级需要满足等保2.0三级要求。
3、密码应用安全测评要求
为贯彻落实《密码法》关于信息系统密码应用的要求，结合《国家电子政务建设指导意见》，对本项目中涉及内容进行密码应用改造和测评。根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，在物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据几个层面分别满足密码应用要求中对应的等保2.0三级的要求，建设一套合规适用的密钥管理体系，并在建立相应的配套密码安全管理制度，做好与扬州市电子政务密码服务平台衔接，通过密码技术与安全管理相结合，确保平台安全稳定运行。
4、数据安全评估测评
依据《中华人民共和国数据安全法》及相关法律法规、技术标准，在系统上线运行前，支持和配合局方开展数据安全风险评估。评估涵盖数据分类分级、数据全生命周期安全保护、重要数据管理等内容。根据正式的评估报告对系统进行整改，重新测评通过是是项目验收的前提条件之一。
5、保密要求
在项目实施过程中，执行严格的保密措施，以确保数据的安全和完整。强化保密制度，规范工作流程，落实保密管理的各项要求，杜绝失泄密问题，在每个环节均需有严格的保密措施。
6、涉密数据保密要求
对于项目实施过程中的所有数据以及最终成果数据中标人须承担保密责任，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存，若有泄密情况发生，应追查中标人责任。项目结束后应及时销毁所有涉密数据，并将过程性数据、再复制的数据及其衍生品全部删除，确保涉密数据不外泄。
以上条款如有违反，中标人需承担相应法律责任，采购人保留追诉中标人相关过错的权利。
五、工作成果
包括但不限于需求分析说明书、数据库设计说明书、系统测试报告、工作总结报告、技术总结报告和使用手册等。
注：所有项目资料及工作成果（中标人原有产品除外）的知识产权权利归采购人所有，中标人应保证本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如产生相关纠纷，由中标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。
六、实施要求
（一）实施计划要求
1、交付方式：电子数据及纸质材料。
2、交付地点：扬州市自然资源和规划局。
3、合同履行期限：在合同签订之日起12个月内（含试运行）完成扬州市“互联网+不动产登记”一体化平台改造项目的全部工作。
4、进度安排：
4.1需求与设计阶段（合同签订后3个月内）：完成项目现状和需求详细调研，形成需求规格说明书；完成系统总体设计；
4.2开发与部署阶段（合同签订后8个月内）：完成软件系统建设；完成软硬件适配改造；完成系统数据迁移；完成系统集成与外部系统对接；完成系统部署与测试；
4.3试运行阶段（合同签订后9个月内）：系统投入试运行，在试运行期间完成问题修复、性能优化；
4.4验收阶段（合同签订后12个月内）：整理项目成果，准备验收材料，并完成最终验收。
5、实施计划：投标人需调研扬州现状，按照项目要求给出时间具体安排、工期及实施条件，制定出项目交付关键里程碑（如调研与需求分析、系统设计、开发、实施部署、测试、试运行、验收）及详细的交付计划。
（二）组织管理要求
本项目需拟派项目总负责人1名、技术负责人1名、系统开发负责人1名，项目组其他成员不低4名，项目团队总人数不低于7名。根据项目不同阶段进度情况，采购人有权要求中标人替换、增加驻场人员、开发人员，中标人须配合及时安排合适人员。项目组驻场人员如有特殊原因中标人提出更换，须经采购人考核认可后，方可更换。
（三）项目试运行及验收要求
1、试运行要求
制定试运行计划，确定试运行的范围、参与人员和目标，试运行结束后要进行总结，对试运行期间发现的问题及时优化调整到位。
试运行时间不少于3个月。
2、验收要求
2.1实施工作全部完成且系统上线试运行满3个月未出现重大故障。
2.2对照项目建设方案、采购文件及采购合同，确保软硬件系统功能全部完成。
2.3各种技术文档和验收资料齐全，符合合同要求。
2.4经过相关主管部门和项目使用部门同意。
（四）培训要求
1、对采购人系统管理人员、业务操作人员提供现场培训服务，以保证采购人完全掌握应用系统的各项功能，能够胜任系统的全部运行、操作、维护以及故障分析、故障处理等日常工作。
2、提供全面、详细的培训方案。培训方案至少包括如下内容：
2.1培训计划：至少组织不少于3次的系统性培训。
2.2培训内容：至少包括网页端和移动端系统操作等内。
2.3培训方式：至少包括线上及线下培训。
七、售后保障要求
1、售后服务承诺：整体项目免费维保期三年（维保期内服务至少包含系统故障响应、数据备份支持、系统启停操作协助、日常使用的技术支持），自验收合格之日起计算。
2、服务响应时间：系统出现故障或者需要维修时，投标人在接到通知后半小时内响应，2小时内到达现场，48小时内处理完毕。
3、售后服务人员要求：投标人须为本项目组建专门的售后服务团队，其中核心技术人员不少于3名。维保期内，应至少安排1名技术人员在采购人指定地点提供现场技术服务支持。未经采购人同意，售后服务人员在维保期内不得随意更换。
八、其他要求
投标总价应包括投标人整个服务期内全部费用的报价，包含人员工资、加班费、各项福利、办公费、管理费、为本招标项目提供服务所需的仪器设备、各类耗材、公共耗能费、利润、税金、本项目招标代理费等本项目招标文件规定的全部费用。除因特殊原因经双方协商同意外，投标人不得再要求追加任何费用。
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第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业：是/否
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标方法与评标标准 
	项目
	评分标准

	价格
（10分）
	以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。

	综合实力
（8分）
	资质实力证明材料（8分）：
1、 供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分，不提供不得分；
2、 [bookmark: _Hlk152704404]供应商具有信息系统建设和服务能力等级证书的得2分，不提供不得分；
3、供应商承担的软件产品获得政府部门（非协会、学会）颁发的优秀产品证书的，有一个得2分，本项最高4分，不提供不得分；
（以上1-3项提供有效期内的证书或相关证明材料，原件扫描上传）

	业绩
（12分）
	1、2023年1月1日以来供应商承担过与本项目类似业绩的，每提供一个得2分，本项最高12分；
（提供完整的合同扫描件上传）

	技术能力
（15分）
	1、拟投入本项目的项目负责人单人具有信息系统项目管理师证书、林业工程高级工程师证书、测绘地理信息正高级证书的，每提供一项得1分，本项最高3分，不提供的不得分；
2、拟投入的技术负责人单人具有林业调查规划高级工程师证书、自然资源工程国土空间规划高级规划师证书、国土资源工程土地高级证书的得3分，每提供一项得1分，本项最高3分,不提供的不得分；
3、拟投入的系统开发负责人单人具有信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书的，每提供一项得1分，本项最高2分,不提供的不得分；
4、拟投入本项目的其他技术成员（不包含项目负责人、技术负责人和系统开发负责人）中具有软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师证书、系统分析师证书的，每提供一项得1分，本项最高7分，不提供的不得分。
（以上人员不得重复计分，提供证书原件及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保缴纳证明扫描上传）

	技术方案
（55分）
	1、项目背景及目标。投标人对项目背景及目标理解准确，对以下几项进行评分：①项目背景、②建设目标。
本项满分5分，每小项方案2.5分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分2.5分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
2、现状及需求分析。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①现状分析、②需求分析。
本项满分5分，每小项方案2.5分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分2.5分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
3、“互联网+不动产登记”（网页端）建设方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①用户注册与登录、②信息公开与服务模块、在线申请与缴费、社会化查询服务模块、档案申请。
本项满分5分，每小项方案1分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分1分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
4、“互联网+不动产登记”（移动端）方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①用户登录、②个人中心、便民服务、在线申请、在线缴费和预约。
本项满分5分，每小项方案1分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分1分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
5、“互联网+”一窗受理集成服务方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①业务集成管理、②线下受理、业务并发、并行办理、一窗缴费。
本项满分5分，每小项方案1分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分1分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
6、软硬件适配改造设计方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①硬件环境适配、②操作系统适配、数据库适配、中间件适配、浏览器适配。
本项满分5分，每小项方案1分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分1分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
7、系统数据迁移设计方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①迁移测试方案、②迁移实施方案。
本项满分5分，每小项方案2.5分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分2.5分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
8、系统集成与外部系统对接方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①与住建部门系统对接、②与税务部门系统对接、与民政部门系统对接、与公安部门系统对接、与水电气广相关单位系统对接。
本项满分5分，每小项方案1分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分1分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
9、安全设计方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①网络安全等级保护测评、②密码应用安全测评。
本项满分5分，每小项方案2.5分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分2.5分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
10、实施方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①建设工期、②实施计划。
本项满分5分，每小项方案2.5分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分2.5分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
11、售后服务方案。方案符合招标要求、合理可行，对以下几项进行评分：①服务期限、②服务响应时间。
本项满分5分，每小项方案2.5分。每项内容完整、符合本项目实际、可操作性强的得小项满分2.5分；小项方案未提供或存在缺陷瑕疵的不得分。
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