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第一章 2026-2027年度江都经济开发区绿化养护工程招标公告	
受江苏省江都经济开发区管理委员会的委托，江苏盛德量行建设咨询有限公司就2026-2027年度江都经济开发区绿化养护工程（JSZC-321012-SDLH-G2026-0014)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[bookmark: XMTBJSR_1]2026-2027年度江都经济开发区绿化养护工程采购项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月14日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321012-SDLH-G2026-0014
2.项目名称：2026-2027年度江都经济开发区绿化养护工程
3.预算金额：636.00万元（二年）（采购包1：270.40万元（二年），每年135.20万元；采购包2：365.60万元（二年），每年182.80万元）
4.最高限价：采购包1：270.40万元（二年）；采购包2：365.60万元（二年）。各采购包报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。 
5.采购需求：2026-2027年度江都经济开发区绿化养护工程，主要包括苗木的养护、管理、施肥、除虫、除草、防盗、伐移补植、巡查等工作。苗木成活率须达到98%，灌溉水源自取，禁止使用消防栓水源。投标单位自行踏勘现场实际情况，进场后初次整修纳入本次招标范围。具体内容见招标文件第四章。
6.合同履行期限：本次采购服务期限为两年，合同一年一签，第一年服务期满考核合格后可续签第二年合同，若考核不合格，解除服务期重新招标。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.3供应商依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.4 上一年度的财务报告情况(成立不满一年无需提供)（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.6 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.7未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.8供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
地点：“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”
方式：本项目采用网上注册登记方式 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月14日 9点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）获取采购文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: OLE_LINK18]（二）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
（三）其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
7.本次采购不收取保证金。
8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。
9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：江苏省江都经济开发区管理委员会 
地 址：扬州市江都区大桥镇白沙西路1号
联系人：丁先生
联系方式：18360312018
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]2.代理机构信息
    名  称：江苏盛德量行建设咨询有限公司
地　址：扬州市江都区仙女镇文昌东路1357号银润城市广场1幢3楼
联系人：蔡先生
联系方式：0514-86482095、18118280488



[bookmark: _Toc55204178]第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321012-SDLH-G2026-0014号项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2 招标代理费：本招标文件约定由中标单位支付招标代理费，计取金额按照苏招协〔2022〕2号文规定标准计算。该费用由中标单位在领取中标通知书前，向招标代理机构付清。
（1）招标代理费以人民币支付；
（2）招标代理费一次性以电汇、转账等形式支付；
（3）招标代理费不在投标报价中单列，包含在投标总价中。
4.3专家评审费按扬财购〔2020〕40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）开标一览表 
（4）分项报价表 
（5）拟投入本项目人员一览表 
（6）商务条款响应及偏离表 
（7）主要标的信息
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出， “政府采购交易管理系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 异常低价投标（响应）
26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价。
26.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.4因重大变故，采购任务取消的。
26.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 
26.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；
26.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.6代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.7供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
28.7.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
28.7.2质疑项目的名称、编号；
28.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
28.7.4事实依据；
28.7.5必要的法律依据；
28.7.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
28.7.7代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7.8质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
28.10 诚实信用
28.10.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
28.10.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。
28.10.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.10.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
28.10.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、其他
31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc55204179]
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第三章 合同条款及格式
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同
项目名称：2026-2027年度江都经济开发区绿化养护工程
合同编号：
甲方（采购人/买方）：江苏省江都经济开发区管理委员会        
乙方（供应商/卖方）：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。
1、合同标的
1.1 包号名称：
1.2 服务的区域范围：
1.3 主要服务内容为苗木的养护、管理、施肥、除虫、除草、防盗、伐移补植、巡查等工作。苗木成活率须达到98%，灌溉水源自取，禁止使用消防栓水源。投标单位自行踏勘现场实际情况，进场后初次整修纳入本次招标范围。
服务内容等要求详见附件。
2、合同总金额
2.1本合同总金额为人民币（大写）：      （¥      元）。其中：第一年（2026年 月 日—2027年 月 日）金额为¥       元，第二年（2027年 月 日—2028年 月 日）金额为¥       元。
该报价包括人员费用（工资、社会保险、住房公积金、福利、防暑降温费、服装费、意外伤害险等）、农药化肥、服务所用机械设备、工具购置、税金、维护费用、办公费、管理费用、利润等以及合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。
3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
   （1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；
   （3）项目组人员表                 （4）服务承诺；
   （5）中标（成交）通知书；         （6）甲乙双方补充协议；
   （7）乙方投标时提供的响应文件。
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6、 履约保证金：
乙方应在本合同签订时，提供合同总金额10%的履约保证金给甲方，履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。合同履行结束后，乙方向甲方提请办理履约保证金退还手续。甲方收到提请后15天内以非现金形式予以退还。
履约保证金不予退还的情形：如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权根据考核的结果从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在上述规定时间内退还给乙方。
7、转包或分包
7.1本合同禁止转包，本合同范围内的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。
7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
8、质保范围及时间：
8.1质保范围：因养护不当造成的补植补种，以及因甲方要求新增的补植补种。
8.2质保时间：完成补植补种之日起 1 年。
9、合同履行期限：2年（2026年  月   日—   年   月   日），合同一年一签，第一年服务期满考核合格后可续签第二年合同，若考核不合格，解除服务期重新招标。
10、价款支付
10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3 付款方式：
10.3.1 绿化养护部分：
第一年：
合同签订，甲方自收到乙方发票后10个工作日内，支付第一年合同金额30%为预付款，余款待第一年服务期满后30日内，根据考核结果一次性支付；
第二年：服务每满6个月并经考核后，于考核结束后15日内支付当年合同金额的50%。
10.3.2 伐移补植部分：
伐移补植项目按本合同第10.4条结算，竣工验收合格并经审计后付至审计定案价的70%，余款待养护期（二级养护一年）满后一次性付清，质保期内因养护不当造成苗木死亡的，由乙方无偿补植。
10.4 伐移补植费用结算规则  
合同期内发生的伐移补植项目，经甲方审批后实施。竣工后按现行工程计价依据编制结算，经审计后核定总价，再乘以乙方投标时的中标折扣率（即投标总报价/最高限价的比例），得出最终结算金额。甲方按照合同相关要求进行验收。工程结算审计核减率大于10%的，由乙方承担全额审计费用。
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  1  小时内到达甲方现场。
12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
13、安全责任
13.1 维护期内，乙方应做好管护区域内各类绿化植物的维护及安全生产工作，发现安全隐患立即处理。因养护不当、养护不及时在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由乙方全面负责。
13.2 在绿化养护及质保服务周期内，因第三方施工造成苗木死亡、绿化设施损坏破损的，由养护单位牵头责成第三方施工单位按原标准、原样式自行修复并恢复完好。若第三方单位逾期未修复、拒不修复或修复不达标准，则由养护单位全权负责组织修复施工，由此产生的全部维修费用、安全责任、管理责任及相关连带损失，均由养护单位自行承担，与甲方无关。
14、包装、发运及运输
14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。
14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。
14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。
15、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。
16、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17、争议解决
17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列方式解决争议：
向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18、合同其他
18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。乙方服务人员必须做好相关信息保密工作。不得对外透露工作接触到的纳税人商业秘密或个人隐私信息。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.4 本合同一式六份，甲、乙、见证方双方各执两份。

甲方：                                       乙方：           
委托代理人：                                 委托代理人：
日期：                                       日期：

见证方：江苏盛德量行建设咨询有限公司
日期：     年   月   日

1

采购廉洁合同
甲方： 
乙方： 
为保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家和江苏省有关廉政建设法律、法规和政策的规定，经友好协商决定，双方签订本廉洁协议，明确双方权利和义务。凡在本协议有效期内，甲乙双方在履行签订的采购类经济合同过程中违反本协议约定的条款，按本协议约定追究违约责任，以资共同遵守。
一、甲乙双方及其工作人员应当自觉遵守国家和江苏省有关廉政建设的法律、法规及有关规定（以下简称“廉洁规定”）
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方及其工作人员索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。
三、甲方及其工作人员不得索要或收受乙方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得向乙方报销任何应由个人支付的各种费用，不准借用供应商的钱物。
四、甲方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面提供的各种方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或者亲友（包括亲属或者亲友开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的采购等经济合同相关的事项。
七、乙方工作人员不得以任何形式向甲方工作人员（含家属或者亲友，下同）行贿。
八、乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方工作人员参加可能对合同履行有影响的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。
九、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员报销任何私人消费的费用。
十、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、建造、装修、维修私人住房。
十一、乙方及其工作人员不得以任何名义向甲方工作人员提供挂名工资、红包、佣金报酬、回扣和有价证券等。
十二、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便。
十三、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就供应关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。
十四、若乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权以书面通知的方式，全部或部分解除双方之间签订的尚未履行完毕的采购等经济合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，甲方因此遭受的损失由乙方负责赔偿。
甲方发现乙方及其工作人员违反本协议或采取不正当手段行贿甲方工作人员，致使甲方工作人员构成违纪或违法、犯罪的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止一切业务关系或将乙方列为不受欢迎单位。
十五、乙方因违反廉洁规定的行为而获得的非法所得，应返还甲方。因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方经济损失。
十六、双方约定：本协议由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责监督实施，并对本合同履行情况进行检查。
十七、本协议作为采购合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。
十八、本协议一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。


甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：
代表人：                                代表人：
电话：                                  电话：                                                                
年   月   日                            年  月   日
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安全管理协议
为在        项目的实施过程中，切实加强作业安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的作业环境，本项目甲方             （以下简称“甲方”）与乙方         （以下简称“乙方”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本安全管理协议是《             合同（采购包   ）》的附件，具有同等法律效力。
一、甲方安全职责
1、审批乙方在开工前制定的作业安全措施方案，并备案。
2、有权对乙方作业现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
3、不得要求乙方违反安全管理规定作业。
4、甲方的前述审批、监管、备案等行为不构成责任主体行为，作业中发生的安全事故其责任均由乙方承担，甲方无需承担任何责任。
二、乙方安全责任
1、乙方所提供的承包工程所要求的相关资质证明材料必须真实、有效。
2、在现场作业中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行合同中有关安全的要求。遵守甲方制定的有关安全生产规章制度。
3、乙方应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的作业现场安全管理人员，加强作业现场的安全管理，确保本方作业人员在作业过程中严格遵守相关的安全生产规章制度。
4、确保所派作业人员业务水平、身体素质及精神状态等满足作业要求，严禁使用未成年和不适应现场安全作业要求的老、弱、病、残人员进行作业。
5、开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体作业人员均应掌握项目特点及作业安全措施；开工前应组织作业人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。
6、复杂的和危险性较大的作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易造成人员伤害和设备事故的作业，乙方应制订有效的专项作业安全技术方案，并报甲方审批后贯彻落实。
7、作业现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。
8、应保证安全生产所需资金的投入，所有作业设备、工器具、施工临时用电及作业场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。
9、作业人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员，必须持证上岗。作业人员应按规定佩戴劳动防护用品。
10、作业人员必须在规定的作业范围内作业，不得超出作业范围，不得擅自操作作业范围外的设施设备，若确需操作的，需征得甲方值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。
11、必须接受甲方及监理的监督、管理和指导，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门的安全检查。对甲方、监理或有关安全管理部门提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。
12、作业中的安全由乙方自行负责，作业中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失及相关法律责任等均由乙方承担。
13、对甲方人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，乙方有权拒绝。
14、乙方作业人员有变动的，必须对新进场作业人员及时进行安全教育。
三、安全考核
1、在作业过程中乙方不按工程安全管理措施方案实施，或发生安全事故，由市建设行政主管部门依照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定进行处置。
2、甲方对乙方实行安全保证金考核制度，安全保证金为合同总额的5％。当发生安全生产责任事故、发现违章现象时，在支付工程进度款或结算时按规定扣收。
3、作业过程中，甲方每发现乙方作业人员一次违章行为，扣收安全违约金500元，违章行为较严重的，根据情节扣收安全违约金1000元，屡教不改的甲方有权加倍扣收安全违约金。
4、在作业过程中每发生一起轻伤事故，每人次按安全保证金的 5 %扣收安全违约金，发生重伤事故的，每人次按安全保证金的 10 %扣收安全违约金，发生死亡及以上事故的，按安全保证金的100%扣收安全违约金，发生事故隐瞒不报的，加倍扣收。
5、由于乙方原因造成甲方停水、停电、设备事故、人身受伤或影响员工正常生活，乙方承担相应的赔偿责任。
6、乙方违反甲方有关安全生产规章制度，并且不听从甲方建议，拒绝执行整改的，甲方可要求停工整改，因此而造成工期延误的乙方承担逾期责任。
7、甲方对作业现场的安全监督检查意见（包括作业人员违章、安全隐患情况等），以书面形式通知乙方，并双方签字确认，作为安全考核依据。
四、协议生效
1、本协议一式六份，甲方执四份、乙方执两份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议有效期：自本协议签订之日起至工程竣工验收合格并交付甲方为止。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：  
项目安全责任人（签名）：              乙方安全负责人（签名）：
签订地点：                              签订日期：   年   月    日
第4章  项目需求
其他要求
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目所属行业：采购包1、采购包2均为其他未列明行业。

兼投不兼中规则：本项目共分2个采购包，按采购包1、采购包2的顺序开标、评标、定标。投标人可以兼投但不可兼中，即可以参加本项目一个或多个采购包的投标，但最多只能中标一个采购包。如投标人在采购包1中被推荐为第一中标候选人，则其可继续参加采购包2的评审，但不再被推荐为采购包2的中标候选人。若某采购包的中标人因质疑、投诉或自身原因被取消中标资格的，该采购包按评标委员会推荐的中标候选人顺序依次递补，不影响其他采购包的中标结果。
一、 项目概况：
本项目位于扬州市江都区大桥镇，分为2个采购包，采购包1养护面积约460247平方米；采购包2养护面积约622310平方米。
2、 服务期限：2年，合同一年一签，第一年服务期满考核合格后续签第二年合同，若考核不合格，解除服务期重新招标。
3、 服务要求：主要包括苗木的养护、管理、施肥、除虫、除草、防盗、伐移补植、巡查等工作。苗木成活率须达到98%，灌溉水源自取，禁止使用消防栓水源。进场后初次整修纳入本次招标范围。
4、 服务标准：执行二级养护标准，按照招标文件第四章“2026-2027年度江都经济开发区绿化养护工程综合养护考核评分表”进行季度考核。
五、绿化养护服务区范围
采购包1：
	序号
	养护路段
	面积（m2）
	养护内容
	备注

	1
	S336省道辅道
	8704
	白沙路-江平公路
	

	2
	三江大道
	107810
	兴港路-江平公路
	

	3
	水厂路（亨达路）
	13556
	兴港路-江堤
	

	4
	白沙路及G345与白沙路交汇节点绿化
	94514
	新都南路-三江大道、白沙路及G345与白沙路交汇节点
	

	5
	新城路
	25706
	光明路-兴港路
	

	6
	嘶马长江路
	6164
	嘶马加油站-嘶浦路
	

	7
	嘶马化工路
	
	江平公路-长江路
	

	8
	嘶昌路嘶马集镇段
	
	江平线-嘶马农民一条街北侧
	

	9
	玉带河两侧
	3152
	全线
	

	10
	东园路
	8766
	江平公路-S336省道
	

	11
	白塔河东侧
	56000
	江平公路--中闸桥，含河堤及通江东路左侧路肩绿化
	

	12
	安大路西侧节点
	1200
	安大路西侧草地（润大路-沃克玛电气）
	

	13
	童兴加油站节点
	3950
	S264与X308交汇节点
	

	14
	高速出入口节点
	3300
	S264门户节点
	

	15
	反坎河沿线
	15490
	白塔河-星北路
	

	16
	通江路
	2100
	含园塔路
	

	17
	桃园路
	4520
	
	

	18
	兴港路
	92495
	江平线--中远1号泊位
	

	19
	慈云二期周边
	3320
	
	

	20
	新御路
	8300
	
	2027年7月移交

	21
	华彩路
	1200
	
	2027年5月移交

	
	合计
	460247
	
	



采购包2：
	序号
	养护路段
	面积（m2）
	养护内容
	备注

	22
	滨江大道
	23748
	白沙路-淮园路
	

	23
	淮园路
	17325
	滨江大道-北华路
	

	24
	北华路
	40762
	大宜路-祈福大道
	

	25
	香榭北路
	3336
	光明路-淮园路（含北湖硬质广场、北侧边坡）
	

	26
	光明路
	1729
	白沙路-新城路（含三丰小区西侧围墙）
	

	27
	北湖
	83895
	北湖硬质广场、北湖周边绿化
	

	28
	南湖
	
	南湖硬质广场、南湖周边绿化、咖啡岛绿化
	

	29
	大宜路
	74573
	江平公路-沿江高等级
	

	30
	香榭南路
	186452
	含路南侧苗库
	

	31
	香榭北路、淮园路交叉口
	
	含开元寺东、西侧节点、门前广场
	

	32
	白塔河西侧
	44483
	江平公路--中闸桥，含河堤及通江西路右侧路肩绿化
	

	33
	光明路花荡段
	1730
	江平公路以北
	

	34
	中海北门节点
	17000
	S356与G345交汇节点
	

	35
	开发区入口节点、佘坂村节点
	7300
	G345门户
	

	36
	仁寿农贸市场
	2300
	江平线南
	

	37
	广场及高院路两侧
	112547
	
	

	38
	通江西路与莱茵城邦东门
	5130
	
	

	
	合计
	622310
	
	



六、服务人员岗位设置及要求（提供承诺函原件扫描件，格式自拟，承诺内容须包含本项所有条款）
采购包1：（1）项目经理1名。高中及以上学历，男女不限，熟悉公共绿化管护服务有关法律、法规及企业管理工作，有较强的管理能力和组织协调能力，特别是处理突发事件的应急能力。身体健康，遵纪守法，作风正派，品行端正。
（2）绿化养护员：16名。男女不限。身体健康，吃苦耐劳，遵纪守法，作风正派，品行端正。
（3）驾驶员（洒水车）：2名。具备与驾驶洒水车对应的驾驶证，男女不限。身体健康，吃苦耐劳，遵纪守法，作风正派，品行端正。
工作时间：夏季6:30-21:00、冬季7:00-20:00；实行倒班制，每班工作时长8小时。工作人员上班期间统一着装，言行规范，注重仪容仪表。
供应商不得低于上述人数配置要求，报价人数须根据此配置进行报价，超出配置人数属增值服务（免费），在签订合同前必须提供人员名单。
采购包2：（1）项目经理1名。高中及以上学历，男女不限，熟悉公共绿化管护服务有关法律、法规及企业管理工作，有较强的管理能力和组织协调能力，特别是处理突发事件的应急能力。身体健康，遵纪守法，作风正派，品行端正。
（2）绿化养护员：23名。男女不限。身体健康，吃苦耐劳，遵纪守法，作风正派，品行端正。
（3）驾驶员（洒水车）：2名。具备与驾驶洒水车对应的驾驶证，男女不限。身体健康，吃苦耐劳，遵纪守法，作风正派，品行端正。
工作时间：夏季6:30-21:00、冬季7:00-20:00；实行倒班制，每班工作时长8小时。工作人员上班期间统一着装，言行规范，注重仪容仪表。
供应商不得低于上述人数配置要求，报价人数须根据此配置进行报价，超出配置人数属增值服务（免费），在签订合同前必须提供人员名单。
七、其他要求
1、报价时，人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险的作无效报价处理。
2、供应商人员配备不得低于服务人员岗位设置及要求，报价人数须根据采购文件要求配置进行报价，超出配置人数属增值服务（免费）。
3、投标人报价是根据采购文件所确定的绿化养护服务范围内的全部人员和工作内容的价格体现，是为完成采购文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。投标报价时应充分考虑在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素，报价包括但不仅限于人员费用（工资、社会保险、住房公积金、福利、防暑降温费、服装费、意外伤害险等）、农药化肥、服务所用机械设备、工具购置、税金、维护费用、办公费、管理费用、利润等以及合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、本项目最高限价：采购包1：270.40万元（二年）；采购包2：365.60万元（二年），投标人报价超过最高限价的为无效标。
[bookmark: _GoBack]5、合同期内如发生节点补植、苗木移植砍伐等不可预见的绿化作业，经甲方书面确认后实施，费用根据实际伐移和补植的品种、规格、数量，按现行计量规则及计价办法编制结算，并按中标折扣率同比例让利，最终结算金额以审计核定为准。该项费用不纳入本次投标报价，投标人须针对上述结算规则提供承诺书，原件扫描上传。
6、遇特殊时期、如台风、暴雪、暴雨、疫情防控、干旱、寒冬、文明城市创建、重大节假日等，投标人须增加拟投入人员完成甲方所交代的所有任务。并承诺特殊时期增加人员不收取费用。提供承诺书，原件扫描上传。
7、采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
8、本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为。
9、采购人不负责成交供应商所有工作人员的衣食住行等非合同约定事项。
10、在合同履行期间，供应商工作人员发生的任何疾病和意外伤害等，均由供应商承担；供应商服务过程中需要使用到的工具、耗材等均包含在报价中。
11、如在服务过程中发生服务问题，供应商需在接到采购人通知后在 1 小时内到达现场，并且解决问题。否则，由于供应商原因导致的采购人及其相关人员、事件的损失均由供应商承担，且采购人有权要求赔偿。
12、供应商不得随意调整主要管理人员和重要岗位人员，如需调整须经采购人同意和备案。
13、需根据采购人要求，按照文明城市创建要求做好文明城市创建的相关工作。
14、中标单位应在合同签订后，建立完整的绿化养护台账（格式由采购人提供），内容应涵盖养护区域基本信息、植物品种数量明细等。台账须真实、完整、及时更新，采购人有权随时查阅核验。台账缺失、造假或更新不及时的，采购人有权按考核办法予以扣分或扣减养护费用。
八、考核办法
1、考核得分以92分为基准分值，折合成本季度考核得分率为100%，每低于1分，得分率降低一个百分点，相应扣减季度养护承包款。
2、全年内连续两次考核平均得分低于85分（含85分）的，本年度养护质量为不合格，考核单位有权取消该标包中标单位剩余承包年限的养护资格。
2026-2027年度江都经济开发区绿化养护工程综合养护考核评分表
	（一）绿化养护质量（28分）

	1）植物养护（20分）

	序号
	评分标准（一级养护）
	评分标准（二级养护）
	评分标准（三级养护）
	扣分

	1
	绿化养护技术措施完善，管理得当1分；行道树、绿地内无缺、死株、斑秃等1分，每出现1株缺株、死株或0.5㎡斑秃扣0.2分。（2分）
	绿化养护技术措施完善，管理得当1分；行道树、绿地内无缺、死株等，草坪内单块斑秃面积不超过0.2㎡或10㎡ 绿地内斑秃现象不超过3 块1分，每出现1株缺株、死株或0.5㎡斑秃扣0.2分。（2分）
	绿化养护技术措施完善，管理得当1分；行道树、绿地内无缺、死株等，草坪内单块斑秃面积不超过0.3㎡或10㎡范围内斑秃现象不超过4块1分，每出现1株缺株、死株或0.5㎡斑秃扣0.2分。（2分）
	

	2
	植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状1分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿地的各种植物2年内达到正常形态1分。（3分） 
	植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状1分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿地的各种植物2年内达到正常形态1分。（3分） 
	植物生长健壮，叶色正常，无明显缺肥或病虫危害症状1分；行道树同一路段内相同树种,树形留养一致1分；新建绿地的各种植物2年内达到正常形态1分。（3分） 
	

	3
	园林树木树冠完整美观0.3分，枝条粗壮0.3分，无枯枝死杈0.4分；主侧枝分布匀称、3级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理0.3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光0.3分；树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好0.4分；花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理0.3分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致0.3分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时0.4分。（3分） 
	园林树木树冠完整美观0.3分，枝条粗壮0.3分，无枯枝死杈0.4分；主侧枝分布匀称、2级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理0.3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光0.3分；树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好0.4分；花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理0.3分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致0.3分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时0.4分。（3分） 
	园林树木树冠完整美观0.3分，枝条粗壮0.3分，无枯枝死杈0.4分；主侧枝分布匀称、1级及以上分枝点保留充分、修剪科学合理0.3分； 及时做好行道树整形修剪、无徒长枝、萌蘖枝等，内膛不乱，通风透光0.3分；树穴平整，黄土基本不裸露，树穴设施较完好0.4分；花灌木开花及时，株型丰满，花后修剪及时合理0.3分；绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致0.3分；竹类植被密度适宜、生长健壮，老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等清除及时0.4分。（3分） 
	

	4
	树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患，树木倾斜15度以上每1株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每一处扣1分；树木无钉钉、绑扎、乱挂、刻画等现象1分。（3分）
	树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患，树木倾斜15度以上每2株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每一处扣1分；树木无钉钉、绑扎、乱挂、刻画等现象1分。（3分）
	树木不歪斜，无树线及树屋矛盾，无事故隐患，树木倾斜15度以上每3株扣1分，未及时并妥善处理安全隐患每一处扣1分；树木无钉钉、绑扎、乱挂、刻画等现象1分。（3分）
	

	5
	花坛、花带轮廓清晰1分，整齐美观0.5分，色彩艳丽0.5分，生长良好，无残缺，无残花败叶1分。（3分）
	花坛、花带轮廓清晰1分，整齐美观0.5分，色彩艳丽0.5分，生长良好，无残缺，无残花败叶1分。（3分）
	花坛、花带轮廓清晰1分，整齐美观0.5分，色彩艳丽0.5分，生长良好，无残缺，无残花败叶1分。（3分）
	

	6
	草坪及地被植物整齐一致0.6分，草根不裸露，覆盖率98% 以上0.6分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时0.6分，杂草率2% 以内0.6分；地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度0.6分。（3分）
	草坪及地被植物整齐一致0.6分，草根不裸露，覆盖率95% 以上0.6分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时0.6分，杂草率10% 以内0.6分；地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度0.6分。（3分）
	草坪及地被植物整齐一致0.6分，草根基本不裸露，覆盖率90% 以上0.6分；草坪生长季节不枯黄，修剪及时0.6分，杂草率15% 以内0.6分；地被植物高度符合设计意图，保持在较合理高度0.6分。（3分）
	

	7
	垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施1分，覆盖率不低于90% 1分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳1分。（3分）
	垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施1分，覆盖率不低于85% 1分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳1分。（3分）
	垂直绿化根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施1分，覆盖率不低于80% 1分；开花的攀缘植物适时开花，花繁色艳1分。（3分）
	

	2)病虫害防治（2分）

	序号
	评分标准（一级养护）
	评分标准（二级养护）
	评分标准（三级养护）
	扣分

	8
	病虫害控制及时，园林树木上无黄叶、焦叶及明显的病虫危害现象0.8分；乔木、花灌木等被害株率≤2%、地下害虫≤2 头/㎡，无蛀干害虫的活卵、活虫0.6分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于98% 0.6分。
	病虫害控制及时，园林树木上无黄叶、焦叶及明显的病虫危害现象0.8分；乔木、花灌木等被害株率≤5%，无蛀干害虫的活卵、活虫0.6分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于90% 0.6分。
	病虫害控制及时，园林树木上无明显的黄叶、焦叶及病虫危害现象0.8分；乔木、花灌木等被害株率≤10%，无蛀干害虫的活卵、活虫0.6分；绿篱、地被等叶片上无虫粪、虫网，健康叶片保存率不低于85% 0.6分。
	

	3)浇水防冻（2分）

	序号
	评分标准（一级养护）
	评分标准（二级养护）
	评分标准（三级养护）
	扣分

	9
	根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 0.8分；及时做好冬季植被防冻保护工作0.6分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力0.6分。
	根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 0.8分；及时做好冬季植被防冻保护工作0.6分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力0.6分。
	根据天气，酌量浇水，夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象 0.8分；及时做好冬季植被防冻保护工作0.6分；值班、巡视、应急预案等防灾避险措施落实到位，具备台风、旱涝及冬季雪灾等应急抗灾能力0.6分。
	

	4)卫生保洁（2分）

	序号
	评分标准（一级养护）
	评分标准（二级养护）
	评分标准（三级养护）
	扣分

	10
	绿地（含水面）整洁，无条状、块状杂物及污染物，点状污染物每100㎡≤2 处0.5分；适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶0.5分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清0.5分；建筑（构筑）及设施整洁完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象0.5分。
	绿地（含水面）整洁，无条状、块状杂物及污染物，点状污染物每100㎡≤5 处0.5分；适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶0.5分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清0.5分；建筑（构筑）及设施整洁完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象0.5分。
	绿地（含水面）整洁，无明显的条状、块状杂物及污染物0.5分；适时清除野藤、枯枝、断枝、枯叶0.5分，对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清0.5分；建筑（构筑）及设施基本整洁完好，无擅自搭棚、摆摊设点等现象0.5分。
	

	5）管理（2分）

	序号
	评分标准（一级养护）
	评分标准（二级养护）
	评分标准（三级养护）
	扣分

	11
	绿地内栏杆、园路、桌椅、标识牌等园林设施，完整、安全、维护及时、无缺损，出现问题每项次扣0.5分；发现损绿、毁绿行为及时制止、处理和报告0.5分，对于已办理占用绿地许可的，对照许可内容做好跟踪管理，出现问题每次扣1分。
	绿地内栏杆、园路、桌椅、标识牌等园林设施，完整、安全、维护及时、无缺损，出现问题每项次扣0.5分；发现损绿、毁绿行为及时制止、处理和报告0.5分，对于已办理占用绿地许可的，对照许可内容做好跟踪管理，出现问题每次扣1分。
	绿地内栏杆、园路、桌椅、标识牌等园林设施，完整、安全、维护及时、无缺损，出现问题每项次扣0.5分；发现损绿、毁绿行为及时制止、处理和报告0.5分，对于已办理占用绿地许可的，对照许可内容做好跟踪管理，出现问题每次扣1分。
	

	（二）绿化养护考核（53分）

	考评内容
	分值
	评分标准
	扣分理由
	扣分

	1、园林植物
	37
	
	
	

	（1）绿化整体景观
	20
	
	
	

	乔木（行道树）
1、根据树木生长习性，及时修剪定型，截口平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂；无枯枝危枝，生长季节无异常黄叶；
2、同一路段相同树种的行道树,树形留养一致，枝条分布均匀；
3、妥善处理树线、树屋矛盾，无事故隐患；
4、根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm；剥芽时不允许拉伤树皮。
	2
	发现树皮拉伤或有异常枯黄枝叶等现象，每株每次扣0.5分。
	
	

	
	2
	发现未按树种要求修剪，每株每次扣0.5分。
	
	

	
	2
	未及时处理树线、树屋矛盾，每处每次扣0.5分。
	
	

	
	2
	发现剥芽未剥清或未剥到位，每株每次扣0.5分。
	
	

	花灌木修剪
1、根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽（含脚芽）；
2、无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。
	2
	未按要求进行修剪、剥芽，发现一株扣0.5分。
	
	

	
	2
	枯枝败叶未及时清除，发现一处扣0.5分。
	
	

	绿篱修剪
1、修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面；
2、日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出5cm未剪现象。
	2
	修剪线条缺断或不一致，发现一处扣0.5分。
	
	

	
	2
	修后枝叶残存，或单枝（芽）超出5cm未剪现象，发现一处扣0.5分。
	
	

	地被草坪修剪
1、根据不同地被、草坪品种，及时修剪，其中暖季型草坪秋后最后一次需重修；
2、草坪中的树坑边缘应切边，保持线条清晰。
	2
	草坪修剪高度不一致，发现一处扣0.5分。
	
	

	
	2
	草坪中的树坑边缘切边不平的，发现一处扣0.5分。
	
	

	（2）病虫害防治
	2
	每次抽查一个固定段（50株乔木或100平方米草地）
	
	

	2.1及时防治和控制病虫害的发生,无群众举报、媒体曝光等事件发生。
	1
	发现有明显虫口虫粪、巢螟扣0.2分，危害率在10%到20%内扣0.2分,危害率在20%到30%内扣1分,超过30%扣2分。病虫害危害面较大造成一定社会影响的扣0.5分，造成严重社会影响的扣0.5分。经群众举报等查实每处扣0.5分。
	
	

	2.2用药配比正确,操作安全,喷药均匀,不发生药害事故。
	1
	造成药害每次扣0.2分。每年药物防治2-4次及人工防治1次以上，缺一次扣0.25分。
	
	

	（3）施肥、扶正、抗旱排涝、防冻、叶面蒙尘清除
	8
	
	
	

	3.1根据植株生长势,及时施肥、追肥。
	2
	每年施有机肥一次，追肥一次，缺一次扣1分，每次抽查发现树木长势衰弱是由于施肥不到位，一般地段每处扣0.2分，主干道、重要景观节点每株扣0.2分。
	
	

	3.2及时扶正,植株基本无歪斜倒伏现象。
	2
	歪斜植株不及时扶正,每发现两次,扣0.2分。
	
	

	3.3叶面基本无蒙尘及黏滞物。
	2
	 叶面蒙尘或粘滞物不及时清除,每发现两次,扣0.2分。
	
	

	3.4及时抗旱、排涝等，冬季易冻害的树木未及时采取防冻处理。
	2
	树木严重缺水或积水,未及时处理，导致叶片枯萎,每发现一次,扣0.2分。发现防冻措施处理不到位,扣0.5分。
	
	

	（4）绿化除草、清除垃圾
	3
	
	
	

	4.1树穴内无高杂草(5㎝)，无垃圾
	1
	 树穴杂草率高于5%，在20%到30%内扣0.2分。发现树穴中有烟盒、纸屑等垃圾, 在20%到30%内扣0.2分。
	
	

	4.2绿地及广场整洁,基本无杂物、无白色污染(树挂)。
	1
	抽查绿地或广场500平方米,发现塑料袋、烟盒等杂物,每两个扣0.2分。
	
	

	4.3绿地内水面杂物及时清理,基本做到巡视保洁。
	1
	抽查绿地内水面保洁情况,发现杂物, 每两处扣0.25分。
	
	

	（5）保存率
	4
	
	
	

	5.1新植补植行道树成活率达85%
	1
	补植成活率低于85%的, 每株扣0.1分。
	
	

	5.2保存率不低于98%
	1
	保存率低于98%的, 每株扣0.1分。
	
	

	5.3如出现死亡树木,及时报批倒伐。适时补栽
	1
	适时补植同品种、同规格苗木,并确保成活。达不到85%成活率，每下降5个百分点扣0.2分。
	
	

	5.4死亡树木及时清理
	1
	及时清理死树、枯枝、发现死株10日未清除，每处扣0.2分。
	
	

	2、设施维护
	2
	
	
	

	（1）园林小品维护
园林小品、园路、花架、绿地护栏等园林设施基本完整、安全,维护及时。
	1
	检查桌椅、垃圾桶和指示牌等园林设施，发现问题每处扣0.2分。
	
	

	（2）设施完好率
设施完好率98%,重大缺损应在十天内及时修补。
	1
	检查绿地设施综合情况，95%≤设施完好率≤98%，扣0.5分；90%≤设施完好率＜95%，扣0.5分；设施完好率下降5%扣0.5分。
	
	

	3、卫生保洁
	1
	
	
	

	(1)废弃物(如树枝、树叶、草屑等),基本做到重点地区随产随清,其它地区日产日清。能坚持在重大节日前进行突击清理。
(2)禁止在草坪和树木附近焚烧枯枝树叶。
	1
	(1)检查植物垃圾处理情况,对垃圾收集和处理不及时的, 每处扣0.2分。
(2)未及时发现在草坪和树木附近焚烧枯枝、树叶。每处扣0.2分。
	
	

	4、绿地保护
	2
	
	
	

	4.1绿地中基本无堆物、堆料、搭棚、无明显的人为破坏或侵占,建筑墙面和行道树树干上基本无钉栓刻画等现象。
	1
	检查中未及时发现问题每处扣0.2分。
	
	

	4.2绿地管理人员保证在岗在位，无重大破坏和偷盗案件。
	1
	抽查管理人员出勤情况,发现缺勤、不在岗的,每一人次扣0.2分。
	
	

	5、立体绿化养护（含桥梁绿化）、花境养护
	10
	
	
	

	5.1花境内无明显病虫害，植株疏密适度，无块状缺株，花朵量充足，观感效果良好。
	2
	每发现一处块状缺株扣0.5分，因病虫害造成的死亡，每处扣0.2分。
	
	

	5.2花镜内无明显杂草，及时清理花卉残茎。
	2
	每㎡有超过10株杂草扣0.1分/㎡，残茎未及时清理，每处扣0.2分。
	
	

	5.3鲜花生长期内长势良好无萎蔫和死亡现象。
	2
	发生萎蔫现象应立即进行救治，不及时采取救治措施造成死亡发现一处扣0.5分/㎡或每50株扣0.5分；
	
	

	5.4花镜水、肥管养到位。
	2
	经检查是因缺水缺肥或管养原因造成鲜花死亡的，扣0.2分/㎡。
	
	

	5.5根据植物生长势，及时浇水、施肥，确保立体绿化（含桥梁绿化）的整体效果
	2
	经检查是因缺水缺肥或管养原因造成植物萎缩，导致立体绿化效果较差的，扣0.2分/㎡。
	
	

	6、苗木移植、抽密
	1
	
	
	

	养护绿地内苗木适当疏密，保证绿地效果。
	1
	如发现绿地内因苗木过密造成苗木生长势不旺，影响绿地效果的，每处扣0.5分。移植苗木因管养原因死亡的，每株扣0.2分。
	
	

	（三）安全管理及文明作业（5分）

	序号
	安全管理及文明作业要求
	扣分标准
	扣分

	1
	有安全管理网络，制度健全，责任落实，严格按照制定的安全规程作业；按要求排查安全隐患及制定安全整改措施，整理归档。
	达不到要求每项次扣0.2分。（1分）
	

	2
	作业时统一着装，提倡文明生产作业，礼貌用语，不与居民、行人争吵。
	达不到要求每次扣0.2分。（1分）
	

	3
	做好突发情况后的安全工作，及时处理倒伏树木，确保道路畅通。
	不及时处理的每处每次扣0.5分。（3分）
	

	4
	加强安全管理，确保无事故。
	发生安全等级事故的，整个第（三）项不得分。
	

	（四）基础资料、台账（10分）

	序号
	基础资料、台账要求
	扣分标准
	扣分

	1
	各类原始台账、绿化养护台账、基础数据，记录分类清楚、报表齐全准确。
	达不到要求扣0.5分。（6分）
	

	2
	每月应制定绿化养护计划和绿化养护情况总结。
	达不到要求扣0.5分。（4分）
	

	（五）完成交办事项（4分）

	序号
	要 求
	扣分标准
	扣分

	1
	在规定时限内落实整改通知（包含政府公单、12345热线投诉）、及时处理突发事件及应急事件。
	发放整改通知书的单位，累计两次责令整改的问题属于同一个问题的扣0.5分；因责任事故被投诉或媒体曝光查证属实的，每次扣0.5分；有重大毁绿事件发生，造成绿地及树木缺失，扣0.5分；未按时保质完成上级交给的突击任务、未及时妥当的处理应急事件，每次扣0.5分。（2分）
	

	2
	节假日及创建等重大活动期间，应积极做好各项工作，并完成各项交办任务。
	五一”、“十一”、春节期间以及全区重大活动期间管护不到位出现问题的，受到上级领导批评的，考核中扣0.5分；受到政府部门通报批评的，在考核中扣0.5分；在全国性、全省性创建活动中管护出现问题受到点名批评的，每次扣0.5分。（2分）
	



[bookmark: _Toc55204181]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含
新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单
位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受
20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、 大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。
三、评标标准
（1）采购包1、采购包2：
	项  目
	评  分  标  准

	报价
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

	养护方案
（54分）
	（1）绿化养护管理制度完善、程序规范、责任明确、方案可操作性强、档案管理方便可查的得6分；绿化养护管理制度较完善、程序较规范、责任较明确、方案可操作性一般、档案管理可查的得4分；绿化养护管理制度不完善、程序不规范、责任不明确、方案可操作性较差、档案管理较差的得2分；其余不得分。
（2）根据季节的变化，植物养护计划的周密性、措施有效性、病虫害防治、施肥抗旱编制方案：方案细致全面、合理、可行性强的得6分；方案较全面、具有一定可行性得4分；方案不完整、可行性较差得2分；其余不得分。
（3）工作人员安排计划合理，组织管理体系科学性强，各专业工种人员的配备合理以及劳动力安排合理的得6分；工作人员安排计划较合理，组织管理体系科学性较强，各专业工种人员的配备较合理以及劳动力安排较合理的得4分；工作人员安排计划不合理，组织管理体系科学性较差，各专业工种人员的配备不合理以及劳动力安排不合理的得2分；其余不得分。
（4）应急预案编制合理、措施可操作性强、应急物资及人员调配方案明确的得6分；应急预案编制较合理、措施可操作性一般、应急物资及人员调配方案较明确的得4分；应急预案编制不合理、措施可操作性较差、应急物资及人员调配方案不明确的得2分；其余不得分。
（5）针对本项目绿化特点提出绿化管理养护合理化建议，根据建议的合理性进行评审：建议合理、合理性高的得6分；建议较合理、合理性一般的得4分；建议不合理、合理性较差的得2分；其余不得分。
（6）对绿化养护的安全管理方案及文明作业方案进行评审：安全管理、文明作业方案细致全面、合理、可行性强的得6分；安全管理、文明作业方案较全面、具有一定可行性得4分；安全管理、文明作业方案不完整、可行性较差得2分；其余不得分。
（7）对养护范围内的绿化苗木进行巡查管理，确保绿化苗木的完整率。管理方案细致全面、合理、可行性强的得6分；管理方案较全面、具有一定可行性得4分；管理方案不完整、可行性较差得2分；其余不得分。
（8）有高大乔木修剪养护等高空作业养护方案，计划、频率、程序、质量标准、措施、方案翔实、可行。方案翔实、可行的得6分，方案较翔实、可行度一般的得4分，方案不完整、可行性较差得2分，其余不得分。
（9）养护范围内的绿化垃圾清理工作、文明养护管理措施完整，措施有效扎实，管理责任清晰。措施方案翔实、可行的得6分，措施方案较翔实、可行度一般的得4分，方案不完整、可行性较差得2分，其余不得分。

	养护设备
（12分）
	（1）工具设备：树枝粉碎机、草坪机、割灌机、绿篱机、打药机、油锯或高枝油锯、打孔机、汽油泵满足一项得0.5分，满分4分。
（2）投标人有绿化养护专用洒水车(5吨及以上)每辆得2分，满分4分。
（3）投标人有货车(1.8吨以上)每辆得2分,满分2分。
（4）投标人有非载货专项作业车(高空修剪作业车)每辆得 2分，满分2分。
注：上述机械设备为自有的，提供机械设备发票原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分；上述机械设备为租赁的，提供租赁协议及出租方机械设备发票原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分；投标人承诺合同签订前自有或租赁上述机械设备的，在合同签订前，采购人将对中标人承诺内容进行实物现场核实、有效证明材料核实，如发现与承诺不一致，将上报采购监管部门并追究相关责任，承诺函格式自拟，提供承诺函原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分。

	人员配备（11分）
	（1） 拟投入项目经理具有园林绿化专业高级及以上职称的得2分；具有园林绿化专业中级职称的得1分。满分2分。
（2） 拟投入具有园林绿化专业中级工程师及以上职称（不含项目经理）的技术人员有1人得1分，满分4分。
【园林绿化专业：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保）、风景旅游、环境艺术专业】
（3）拟投入具有园林绿化相关专业技术工种人员（包括绿化工、花卉工、草坪建植工、花卉园艺工、花卉园艺师等）的有1人得1分，满分5分。
注：以上人员提供相关证书、投标人近三个月内任意一个月为其依法缴纳社保的证明原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分。同一人员具有多个证书的，只按最高分计一次，不重复计分。

	企业实力（3分）
	投标人具有质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分。（须提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图（查询状态为“有效”）及证书原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分）

	业绩
（10分）
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似绿化养护业绩的，每提供一个得2分，最高得10分；（每个业绩须同时提供中标或成交通知书、合同原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分）


备注：
1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2、以上评分中出现无证明资料或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
3、评委应对以上各得分项独立评分，供应商最终得分为所有评委评分汇总的平均值。









第六章 投标文件格式









投  标  文  件









项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      采 购 包 号：               
投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人 ：         （电子签章）



投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、开标一览表
四、分项报价表
五、拟投入本项目人员一览表
六、商务条款响应及偏离表
七、主要标的信息
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）












一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件
	

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	3
	供应商依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	4
	上一年度的财务报告情况(成立不满一年无需提供)（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	6
	投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	7
	未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	8
	供应商信用承诺函
	
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	

	9
	本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
	
	

	特定资格条件
	

	10
	无
	
	

	其他资格条件
	

	11
	投标函
	
	

	12
	法人授权书
	
	



基本资格条件承诺函（采购包号：       ）

致                   （采购代理机构名称）：
我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

     
                      法定代表人（签章）：
        
                                           供应商名称（签章）：

                            年   月   日




供应商信用承诺书（采购包号：       ）
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                     项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）

　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）： 
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年     月      日
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中小企业声明函（工程、服务）（采购包号：       ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日   期：
中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。




残疾人福利性单位声明函（采购包号：       ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：      ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：














投标函
致：江苏盛德量行建设咨询有限公司
根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人           (姓名)代表我方           （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，           签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
法定代表人或授权代表（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日 期：      年    月    日



法人授权书
本授权书声明：               （投标人名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：               
联系电话（手机）：                             
    单 位 名 称：                                  
单 位 地 址：                                  
日       期：                                   


被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	
























三、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 
                       
	服务名称
	投标总报价（两年）

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）



                                              日期：       年    月    日
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四、投标分项报价表
采购包1：
	序号
	项    目
	工作量
（人员数量）
	单位
	单价（月工资/台班单价）
	2年总支出（元）
	备 注

	一
	工资及福利
	

	1.1
	项目经理
	1
	人
	
	
	至少1人

	1.2
	绿化养护员基本工资
	16
	人
	
	
	至少16人

	1.3
	驾驶员（洒水车）
	2
	人
	
	
	至少2人

	1.4
	节假日福利费
	19
	人
	
	
	至少19人

	1.5
	社会统筹保险及医疗保险
	19
	人
	
	
	至少19人

	1.6
	住房公积金
	19
	人
	
	
	至少19人

	1.7
	防暑降温费
	19
	人
	
	
	至少19人

	二
	劳动及防护工具
	

	2.1
	洒水车
	160
	台班（2年）
	
	
	按不低于5吨洒水车标准计算。洒水车台班单价包含车辆保险费、燃油费、驾驶员工资、车辆保养维修、车辆大修费、水费等。投标人自行报价，但不得低于企业成本。

	2.2
	其他机械
	1
	项
	
	
	包含采购文件要求的最低机械配置数量，投标人自行报价

	2.3
	农药、化肥
	1
	项
	
	
	必须满足采购文件规定的病虫害防治要求、满足绿化养护要求，投标人自行报价

	2.4
	工作服
	19
	套/年
	
	
	至少19人，按照每人一年一件的标准计算，单价投标人自行考虑

	2.5
	意外伤害险
	19
	人/年
	
	
	至少19人，投标人必须为每个养护人员缴纳，单价投标人自行考虑，但不得低于正常保费标准。

	三
	企业管理费及利润
	1
	项
	
	
	投标人自行考虑

	四
	办公费
	1
	项
	
	
	投标人自行考虑

	五
	税 金（元）
	
	按一般纳税人标准计算

	六
	合 计（元）
	
	包含各类成本风险及安全生产责任包干费

	备注：
1、月工资标准不得低于扬州市最新最低工资标准规定。
2、社会统筹保险及医疗保险全员缴纳，不得低于扬州月最低缴费标准。
3、防暑降温费不得低于国家标准。
4、最低工资标准中不得包含劳动者按下限缴存的住房公积金。
5、伐移补植无需报价，与绿化养护报价同比折扣让利。（伐移和补植费用根据实际伐移和补植的品种、规格、数量，按现行计量规则、计价办法计价，并按中标折扣打折。）




采购包2：
	序号
	项    目
	工作量
（人员数量）
	单位
	单价（月工资/台班单价）
	2年总支出（元）
	备 注

	一
	工资及福利
	

	1.1
	项目经理
	1
	人
	
	
	至少1人

	1.2
	绿化养护员基本工资
	23
	人
	
	
	至少23人

	1.3
	驾驶员（洒水车）
	2
	人
	
	
	至少2人

	1.4
	节假日福利费
	26
	人
	
	
	至少26人

	1.5
	社会统筹保险及医疗保险
	26
	人
	
	
	至少26人

	1.6
	住房公积金
	26
	人
	
	
	至少26人

	1.7
	防暑降温费
	26
	人
	
	
	至少26人

	二
	劳动及防护工具
	

	2.1
	洒水车
	220
	台班（2年）
	
	
	按不低于5吨洒水车标准计算。洒水车台班单价包含车辆保险费、燃油费、驾驶员工资、车辆保养维修、车辆大修费、水费等。投标人自行报价，但不得低于企业成本。

	2.2
	其他机械
	1
	项
	
	
	包含采购文件要求的最低机械配置数量，投标人自行报价

	2.3
	农药、化肥
	1
	项
	
	
	必须满足采购文件规定的病虫害防治要求、满足绿化养护要求，投标人自行报价

	2.4
	工作服
	26
	套/年
	
	
	至少26人，按照每人一年一件的标准计算，单价投标人自行考虑

	2.5
	意外伤害险
	26
	人/年
	
	
	至少26人，投标人必须为每个养护人员缴纳，单价投标人自行考虑，但不得低于正常保费标准。

	三
	企业管理费及利润
	1
	项
	
	
	投标人自行考虑

	四
	办公费
	1
	项
	
	
	投标人自行考虑

	五
	税 金（元）
	
	按一般纳税人标准计算

	六
	合 计（元）
	
	包含各类成本风险及安全生产责任包干费

	备注：
1、月工资标准不得低于扬州市最新最低工资标准规定。
2、社会统筹保险及医疗保险全员缴纳，不得低于扬州月最低缴费标准。
3、防暑降温费不得低于国家标准。
4、最低工资标准中不得包含劳动者按下限缴存的住房公积金。
5、伐移补植无需报价，与绿化养护报价同比折扣让利。（伐移和补植费用根据实际伐移和补植的品种、规格、数量，按现行计量规则、计价办法计价，并按中标折扣打折。）



五、拟投入本项目人员一览表
项目名称：
项目编号：
采购包号： 

	序号
	姓名
	性别
	岗位
	年龄
	学历
	从业资格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	







六、商务条款响应及偏离表
项目名称：
项目编号：
采购包号： 

	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




七、主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：
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