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[bookmark: _Toc29098]第一章 投标邀请
受江苏扬州广陵经济开发区管理委员会的委托，江苏华屹工程咨询管理有限公司就廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养（JSZC-321002-HYZC-G2026-0008号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[bookmark: OLE_LINK1]廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月11日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321002-HYZC-G2026-0008号
2.项目名称：廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养
[bookmark: OLE_LINK2]3.预算金额：953.71万元/三年。
4.本项目设置最高限价，最高限价同预算价，报价超过最高限价的为无效响应文件。
5.采购需求：见招标文件第四章。
6.合同履行期限：自合同签订之日起三年。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标文件中无需提供证明材料）
1.7供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年09月11日上午9:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名称：江苏扬州广陵经济开发区管理委员会
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]地址：扬州市广陵区海沃路15号
联系人：黄女士 
联系方式：0514-87257919 
2.采购代理机构信息
名称：江苏华屹工程咨询管理有限公司
地址：扬州市邗江区邗江中路330号
联系人：毛婷、乔玲 
联系方式：0514-89981319 

江苏华屹工程咨询管理有限公司
2026年08月21日
[bookmark: _Toc55204178]
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[bookmark: _Toc4032]第二章投标人须知
1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321002-HYZC-G2026-0008号项目。
2.投标人
2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购预算已包含代理服务费9814.8元，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。采购人依据苏财规〔2026〕1号）规定，结合本项目实际采购需求和特点，鉴于政府采购资金支付流程相对复杂，为简化支付环节、避免因资金拨付审批等原因导致代理服务费支付延迟，保障代理机构合法权益，切实提升采购效率，本项目代理服务费由中标供应商支付。供应商报价时应充分考虑该费用，代理服务费已包含在投标报价中。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）招标代理服务费包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。
招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行
    开户名称：江苏华屹工程咨询管理有限公司
    开户账号：1108020819100000612
4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9.投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10.投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表
（5）分项报价表
（6）技术参数响应及偏离表
（7）商务条款响应及偏离表
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2提供参加本项目类似案例简介；
13.3培训计划；
13.4投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15.投标函和开标一览表
15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18.投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21.开标
21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.9异常低价投标审查
25.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.9.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
25.9.4异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
  28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
  28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。（代理机构及采购人不接受无快递运单号的快递。）
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8以下情形的质疑不予受理
28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30.签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33.其他
33.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc13939][bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Hlk69392822]第三章合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养               
项目编号：JSZC-321002-HYZC-G2026-0008号
包号：
甲方：（买方）江苏扬州广陵经济开发区管理委员会
乙方：（卖方）                                  
甲、乙双方根据江苏华屹工程咨询管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务及货物
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（_______________元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及进度安排
（一）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15个工作日内支付合同金额10%的预付款。
（二）服务开始后，剩余合同总价的90%，甲乙双方按三个月为一个周期结算管养服务费用，每周期结束后，甲乙双方按考核结果确定实际支付费用，每次付款前，乙方向甲方开具发票。
（三）管养服务费用的60%作为基本管养费用，剩余40%作为质量考核金。管养服务费用按周期（三个月）支付。
1）进度款：按周期（三个月）付款，在下一个周期，甲方向乙方支付上一个结算周期基本管养费用并根据质量考核情况支付考核费用。合同期满，经双方共同验收，管养质量达到标准，甲方结清最后一周期基本管养费用及质量考核费用。
2）养护管理质量的考核，采用以月考核的方式，根据考核成绩对质量考核金进行管理，质量考核金为合同付款周期总金额40%，办法如下：
考核结果运用。考核经费为每月总作业经费40%（60%正常发放）。当月扣分问题应当在分数统计（含扣分明细）公布之日起，乙方对扣分问题5个工作日内进行整改，整改不到位的在下月重复扣分。如遇特殊问题需要延长整改期限或乙方无法处置的问题，需要书面报告甲方同意后，将不予对未处置问题继续扣分。
1.当月考核成绩90分以上为优秀，则全额划拨当月考核经费；
2.当月考核成绩90-80分之间为良好，则按90%划拨当月考核经费；
3.当月考核成绩80-70分之间为达标，则按75%划拨当月考核经费；
4.当月考核成绩70-60分之间为基本达标，则按60%划拨当月考核经费；
5.当月考核成绩低于60分为不达标，则取消当月考核经费。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
10、 项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章、经见证方签字盖章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方壹份。
 
	甲方： 江苏扬州广陵经济开发区管理委员会
	乙方： 

	地址： 
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：

日期：      年    月    日

	联系电话：

日期：      年    月    日


	见证方：江苏华屹工程咨询管理有限公司
	


	项目经办人：
	

	日期：      年    月    日 
	











[bookmark: _Toc22054]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc319408306]注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
[bookmark: _Toc27621][bookmark: _Toc55204181]一、采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养
	其他未列明行业 



二、项目概况
项目名称：廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养
项目预算（最高限价）：953.71万元/三年。                 
服务期限：本项目服务时间为3年（按合同内签订日期为准）。
[bookmark: _Hlk17719922]项目属性：服务类
[bookmark: OLE_LINK4]管养范围：扬州市广陵区廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区，位于廖家沟西岸，北至廖家沟大桥，南至广陵经济开发区行政边界，西至堤顶路西侧坡脚。
管养面积：沪陕高速以南65万平方，以北30万平方，合计95万平方。
三、承包方式
1.本次招标供应商必须充分勘查现场实际情况，自行考虑费用。对于服务内容中有要求，清单项目特征没有描述的，请供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。供应商应先到现场勘查以充分了解其环境，位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，采购人（或使用单位）对于现有的环境及条件将不增加任何投入，请供应商自行考虑并计入报价内。
2.报价为全包费用报价，在考虑定标优惠承诺后，确定叁年（36个月）的总承包价，报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。公开招标最终报价应包含但不限于包括但不限于绿化养护（乔木、灌木、绿篱、地被、花卉、水生植物、草坪等）、建筑及设施维护（构筑物、木栈道、道路、栏杆等）、水面及岸坡保洁、生态浮岛维护、水质监测、应急抢险（防汛、雪灾、病虫害）、设备费用（办公费及固定资产折旧费由中标供应商承担）、专用工具费、材料和人工费、垃圾清运费、措施费、安全文明施工费、各种税费、劳保、支付给员工的工资（员工工资不得低于扬州市对于最低工资标准、工作时间符合每月最高工作时间的相关规定，所有工作人员必须缴纳包括（人员工资并充分考虑在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险、高温补贴、法定税费、其他费用）和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及政策性文件规定市场风险、政策调整风险的各项应有费用以及中标供应商认为需要的其他费用等（其中退休人员工伤保险在支付服务款项时按实结算）。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
3.中标供应商一律不得将本项目分包、转包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。
4.本项目中标供应商在服务期内必须自觉遵守国家相关法律法规和采购人（或使用单位）的各项规章制度，确保服务期内的各项服务内容全面到位。同时，应确保人员、财产的安全，并承担任何因管理不到位而引起的人身安全责任和财产损失。
四、招标作业内容及要求
[bookmark: _Hlk195826680][bookmark: _Toc138663667][bookmark: _Toc24918]1.本项目清单为全费用综合单价（包括但不限于完成工作内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费及税金等所有费用）。投标人在报价时应全面、充分考虑现场情况作出合理的人员、设备安排及合理报价。投标人应自行现场踏勘，综合考虑后报价。
2.管养内容：包括但不限于绿化养护（乔木、灌木、绿篱、地被、花卉、水生植物、草坪等）、建筑及设施维护（构筑物、木栈道、道路、栏杆等）、水面及岸坡保洁、生态浮岛维护、水质监测、应急抢险（防汛、雪灾、病虫害）等，具体服务内容及要求详见服务清单项目特征描述。
3.管养期限：三年（具体起止时间以采购合同约定为准）。
4.现场实际情况：投标人应自行踏勘现场，全面掌握项目区域的水域、岸坡、绿化现状及周边环境。因采购人未提供或提供的现场基础资料与实际情况严重不符，或发生招标时不可预见的重大水文、地质异常变化时，成交供应商可按照合同约定提出调整或索赔；除此以外，常规现场条件风险由投标人自行承担并计入报价。
6.交通条件：投标人自行查勘项目周边交通条件，养护作业所需的车辆、船只等通行保障及相关费用由投标人自行解决。
7.环境保护要求：养护作业全过程产生的修剪废弃物、水面漂浮物、淤泥等各类固体废物必须合法合规处置，不得随意倾倒、抛洒。各项环保措施必须符合当地生态环境、水利、城市管理等部门的相关规定。
8.人员与设备：本项目管养服务所需全部人员（含项目负责人、技术工种、普通作业人员）的劳动报酬、社会保险、福利待遇，以及作业机械设备、工具耗材、劳保用品、人员与设备保险等，均由投标人自行承担，费用足额包含在投标报价中。
五、编制范围
1.本次服务清单编制范围为：廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养服务全部内容，具体详见清单项目特征描述及本说明。
2.本项目按服务类项目组织采购，服务清单及最高投标限价基于现状管养服务工作量（不含因水利施工破坏的灌木面积），参照园林绿化、市政养护计价定额及规范测算编制。
六、编制依据
1.本项目造价咨询委托合同、采购服务质量要求；
2.《廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目竣工图纸》及相关技术资料；
3.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）等计量标准；
4.《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2016年）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）、《江苏省建设工程费用参考》（2026年）等计价文件；
5.主要材料价格按《扬州工程造价管理》（2026年6月）发布的建材信息价格计算，无信息价的材料按市场询价计入最高投标限价；辅助材料价格按扬工管〔2026〕15号文附件“扬州地区配套材料基价”计取；
6.人工工资单价按 2026 版《江苏省建设工程费用参考》对应工种人工费标准计取；
7.增值税计取按现行增值税政策及《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）中植物养护服务适用生活服务类计税的相关规定执行；
8.其他相关资料。
七、服务质量标准
1.绿化养护：执行《江苏省城市园林绿化养护管理规范》三级养护标准。养护期满后，乔木、灌木、草坪等的保存率及覆盖率、水生植物覆盖度及长势等应满足采购人要求。
2.设施维护：各类构筑物、栏杆、道路、木栈道等保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀。
3.水面及岸坡保洁：水面无漂浮垃圾堆积，岸坡无垃圾杂物，道路面层整洁。
4.水质维护：通过日常保洁及水质监测，保持水体感官良好，无黑臭、无异味，满足采购人要求。
5.应急响应：接到防汛、雪灾、病虫害等应急抢险指令后，应按采购人要求的时限到场处置。
八、服务清单编制说明
（一）一般说明
1.项目现场情况：投标人应自行踏勘现场，充分了解项目区域的水域、岸坡、绿化现状及周边环境。因采购人未提供或提供的现场基础资料与实际情况严重不符，或发生采购时不可预见的重大水文、地质异常变化时，成交供应商可按照合同约定提出调整或索赔；除此以外，常规现场条件风险由投标人自行承担并计入投标报价。
2.交通条件：投标人自行查勘项目周边交通条件，养护作业所需的车辆、船只等通行保障及相关费用由投标人自行承担。
3.环境保护要求：养护作业全过程产生的修剪废弃物、水面漂浮物、淤泥等各类固体废物必须合法合规处置，不得随意倾倒、抛洒。各项环保措施必须符合当地生态环境、水利、城市管理等行政主管部门的相关规定。
4.本项目服务清单采用全费用综合单价计价，投标人必须严格按照本服务清单自主报价，不得随意增减清单项目、计量单位或服务工作量。本服务清单中的工作量，是根据竣工图纸及现场情况编制的招标预估工作量，仅作为投标人报价的统一基础。
5.本服务清单中的分项服务工作量根据竣工图纸及现场实际情况编制，作为投标人报价的共同基础。结算时如采购人指令调整管养范围或服务内容，按实际发生量及合同约定执行。
6.全费用综合单价已涵盖招标文件及服务清单项目特征描述所示的全部服务内容。同时，考虑到管养工作的连续性与现场复杂性，清单中未详尽列明但为完成本项目管养服务所必需的各项工作（包括但不限于季节性作业、应急处置、日常巡查、废弃物清运处置、迎查保障等），以及人工、材料、机械市场价格波动等潜在风险，投标人应结合类似项目经验在报价中一并综合考虑，结算时不予追加。
7.管养类项目报价已包含三年的全部养护工作（修剪、施肥、浇水、除草等）。
（二）特殊说明
[bookmark: OLE_LINK3]1.计价模式：本项目最高投标限价采用全费用综合单价计价，全费用综合单价已包含完成对应服务内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、增值税及合同约定范围内的风险费用等全部费用。
2.编制方法：参照江苏省园林绿化、市政养护对应计价定额组价，管理费、利润按园林绿化工程费率区间下限计取；人工单价执行2026版《江苏省建设工程费用参考》标准，主要材料价格执行《扬州工程造价管理》2026年6月信息价，缺项材料按市场合理询价计入；服务保障措施费、规费、增值税按服务类规定标准综合计入全费用单价。
3.暂列金额：不考虑。
4.增值税：按生活服务类一般计税法执行，税率6%，已包含在全费用综合单价中，为不可竞争费用。
5.服务清单编制的详细说明详见《服务清单总说明》。
6.本次服务清单编制范围不含因水利施工破坏的灌木面积。
7.本说明未尽事宜，详见服务清单及最高投标限价相关编制文件。
（三）分项服务说明
1.乔木养护：按胸径、常绿 / 落叶、丛生等分别列项。三级养护，服务期三年。报价含修剪、施肥、浇水、松土、除草、病虫害防治、防寒、涂白、枯枝清理清运等全部工作内容。
2.灌木、绿篱、地被、花卉、水生植物、草坪养护：三级养护，服务期三年。报价含整形修剪、施肥、浇水、除草、病虫害防治等。草坪追播草籽单独列项。
3.水面保洁：工程量按年度保洁面积计列，服务期三年。报价含漂浮物打捞、垃圾清运、枯死水生植物清理外运等全部工作内容，投标人应综合考虑三年期内的频次及季节变化等因素。
4.岸坡保洁：工程量按年度保洁面积计列，服务期三年。报价含垃圾捡拾、杂物清理、集中外运等全部工作内容，投标人应综合考虑三年期内的频次及季节变化等因素。
5.构筑物管护（亭、阁等）：含日常清洁、维修、刷漆、结构安全检查等，三年综合报价。
6.栏杆管护（木栏杆、金属栏杆）：含维修、紧固、防腐、防锈、刷漆等，三年综合报价。
7.道路维护（混凝土、石材面层）：含路面修补、勾缝、局部找平等，不含日常清扫；道路保洁单独列项，含日常路面清扫、落叶及垃圾清理。
8.木栈道维护：含维修、紧固、防腐处理、局部更换损坏木板等。
9.常规水质监测：报价含现场采样、实验室分析、出具CMA正式检测报告等全部费用，监测指标按采购人要求执行。
10.年度全指标分析：报价含现场采样、样品质控运输、实验室全项检测、出具CMA正式检测报告，监测指标按采购人要求执行。
11.应急抢险类（防汛、雪灾、病虫害）：每项报价含应急巡查、物资准备、应急处置、修复等全部工作内容。具体实施以采购人要求为准，结算时按实际发生进行调整。
12.生态浮岛维护：按个计列。报价含浮岛框架检查、固定设施检查维护、浮岛植物养护、残体清理、病虫害防治等，三年综合报价。
（四）其它说明
1.养护作业中产生的修剪枝条、杂草、水面漂浮物、淤泥等废弃物，由投标人负责合法清运处置，相关费用已包含在投标报价中。
2.本项目为生态安全缓冲区管养服务，投标人应充分认识其特殊性及养护工作的季节性、连续性特点，在报价中综合考虑常规风险。因采购人指令增加超出原管养服务范围的工作，结算时按合同约定予以调整。
九、基本配置要求（最低配置，不可减少）
（一）人员配置要求
	类别
	数量
	具体要求

	项目负责人
	1人
	55周岁及以下，大专及以上学历

	绿化管养人员
	30人
	

	保洁人员
	20人
	

	设施维修人员
	5人
	


1.项目经理，其具有一定的综合素质和知识储备，具有管养类项目管理经验。必须常驻现场，必须参加采购人召开的例会且满足现场的作业管理要求。
2.项目组管理人员在岗要求及离开项目现场的批准要求：项目组管理人员必须常驻现场，需要离开项目现场的应经招标人或代管单位同意，否则视为擅自离开项目现场。
（二）机械设备配置要求
	类别
	数量
	具体要求

	割灌机
	1台
	

	绿篱机
	1台
	

	洒水车
	1辆
	洒水车应为原装，不得改装

	外运清理车
	1辆
	

	药水机或治虫车
	1辆
	

	油锯或高枝油锯
	1台
	

	小型道路高压冲洗车
	1辆
	

	保洁三轮车
	1辆
	


十、款项支付及考核评分表
（一）管养服务类合同款支付：管养服务费用的60%作为基本管养费用，剩余40%作为质量考核金。管养服务费用按周期（三个月）支付。
1）进度款：按周期（三个月）付款，在下一个周期，采购人（或使用单位）向中标供应商支付上一个结算周期基本管养费用并根据质量考核情况支付考核费用。合同期满，经双方共同验收，管养质量达到标准，采购人（或使用单位）结清最后一周期基本管养费用及质量考核费用。
2）养护管理质量的考核，采用以月考核的方式，根据考核成绩对质量考核金进行管理，质量考核金为合同付款周期总金额40%，办法如下：
考核结果运用。考核经费为每月总作业经费40%（60%正常发放）。当月扣分问题应当在分数统计（含扣分明细）公布之日起，管养单位对扣分问题5个工作日内进行整改，整改不到位的在下月重复扣分。如遇特殊问题需要延长整改期限或管养单位无法处置的问题，需要书面报告采购人同意后，将不予对未处置问题继续扣分。
1.当月考核成绩90分以上为优秀，则全额划拨当月考核经费；
2.当月考核成绩90-80分之间为良好，则按90%划拨当月考核经费；
3.当月考核成绩80-70分之间为达标，则按75%划拨当月考核经费；
4.当月考核成绩70-60分之间为基本达标，则按60%划拨当月考核经费；
5.当月考核成绩低于60分为不达标，则取消当月考核经费。
	廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养考核评分表

	项目名称：廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养    
考核周期：月度          
被考核单位：__________   

	序号
	考核子项
	考核标准及要求
	扣分细则
	实得分

	一、绿化养护（总分45分）

	1
	树木养护          （满分9分）
	1. 树冠完整、茂盛，主侧枝分布匀称，修剪科学合理。
2. 绿地内无死树，发现死树及时移除并补植。
3. 叶片大小颜色正常，生长季节内无黄叶、焦叶、卷叶。
4. 枝条无倾斜倒伏，无徒长枝、病虫枝、枯枝、过密枝等。
5. 对树木要控制倾斜度，扶架植物支撑合理。
6. 加强病虫害测报，做到"预防为主，防治结合"。
	1. 因养护不当造成植物生长不良或影响景观的扣0.5分。
2. 有明显病虫害未及时防治的扣0.5分。
3. 有死树没及时处理或树木有明显枯枝、人为折损枝，修剪不及时的扣0.5分。
4. 树上有影响生长的附着物（铁丝、钉子、杂藤等）扣0.5分。
5. 养护人员作业不文明、不规范的扣0.5分。
	

	2
	花卉养护           （满分9分）
	1. 植株生长健壮，花色艳丽，株行距适宜，不露底土。
2. 木本花卉及时整枝整形，适时开花，花多色艳。
3. 球宿根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎；做到四季有花，花期整齐。
4. 水生植物植株健壮，花、叶色泽艳丽，无残花败叶。
	1. 发现缺株倒伏、枯枝残花较严重扣0.5分。
2. 花卉生长不健壮扣0.5分。
	

	3
	草坪养护           （满分9分）
	1. 草坪生长旺盛，草根不裸露，无空秃、无各类杂草，无垃圾。
2. 草坪终年修剪平整，修剪高度符合景观要求，绿色度整齐，边缘线清晰。
3. 无枯化现象和馒头状突起，土壤不板结、龟裂，无积水现象。
4. 加强病虫害监控和防范工作，做到及时发现，及早防治。
	1. 发现秃斑、黄斑，绿色度不整齐现象比较严重的扣0.5分。
2. 草坪修剪不平整、不及时的扣0.5分。
3. 有明显杂草的扣0.5分。
4. 草坪护栏破损、脏污或不美观、与环境不协调的扣0.5分。
	

	4
	地被及灌木绿篱（满分9分）
	1. 保持绿地整洁，无石块、陈旧纸屑、果壳、砖块及其他垃圾。
2. 绿地内有垃圾必须在15分钟内捡拾干净。
3. 灌木生长茂盛，枝叶繁茂、整齐，分布均匀。
4. 观叶类观赏时期叶色鲜艳，观花类花期开花正常。
5. 同一要求的造型植株整体形状、大小保持一致。
	1. 发现绿地内有垃圾，每发现一处扣0.5分。
2. 发现地被植物生长不良，观赏效果差扣0.5分。
3. 发现修剪不及时、不正确扣0.5分。
	

	5
	水域绿化
（浮岛/水生）   （满分9分）
	1. 浮岛规格符合要求，框架检查固定设施完好。
2. 浮岛植物养护及补栽及时，残体清理彻底。
3. 水生植物生长良好，无明显病虫害。
	1. 浮岛植物枯死未补栽扣0.5分。
2. 水面漂浮物未及时打捞治理扣0.5分。
	

	二、建筑和设施维护（总分40分）

	6
	建筑及构筑物   （满分10分）
	1. 建筑及构筑物（亭、台、楼、阁等）外观完好，经常擦洗、除尘。
2. 栏杆、座凳、引导标识等定期清洗，保持清洁美观。
	建筑、陈设、坐凳等打扫擦洗不及时，有明显蛛网、积灰的每发现一次扣0.5分。
	

	7
	道路及铺装       （满分10分）
	1. 路面整洁、美观、完好无损。
2. 保洁人员到岗到位，全天候保持路面清洁，无积水、无污物、无痰迹、无烟头。
3. 混凝土类及石材类面层维护良好。
	1. 地面垃圾较多，不及时清扫扣1分。
2. 路上有明显淤泥和积水，没及时清除扣0.5分。
	

	8
	木栈道及栏杆    （满分10分）
	1. 木栈道综合管养良好，表面清洁，无腐朽断裂隐患。
2. 木栏杆及金属栏杆维护到位，无锈蚀、无松动。
	1. 木栈道破损未及时修复扣1分。
2. 栏杆松动、缺失存在安全隐患扣1分。
	

	9
	设施设备维修
及台账管理       （满分10分）
	1. 建立设备设施检查、维修台账。
2. 设施按照约定的质量和时间及时修缮。
	1. 未建立设备设施检查、维修台账，无保养、维修记录每例扣1分。
2. 发生人身或设备设施损害事故每例扣5分。
	

	三、其他设施类维护及综合管理（总分15分）

	10
	河道及水质       （满分5分）
	1. 河道水冲法清淤，排泥至指定地点。
2. 水面保洁到位，无明显漂浮物。
3. 岸坡保洁良好，无垃圾堆积。
4. 定期进行水质监测（pH、COD、氨氮等）。
	1. 水质差或水面漂浮物、水中杂物垃圾没及时打捞扣0.5分。
2. 岸坡垃圾未清理扣0.5分。
	

	11
	应急预案
与管理              （满分5分）
	1. 包含综合养护计划（年度、月度）、防灾害性天气计划、工作总结。
2. 各类安全应急预案齐全（防汛扫雪、抢险等）。
3. 重大活动保障期间按要求完成任务。
	1.物资、设施、人员不到位的，发现1次扣1分。
2. 抢险不及时，出现1次扣1分。
3. 重大活动保障期间未能按要求完成任务，一次扣1分；造成不良影响的，一次扣2分。
	

	12
	基础资料与
日常记录           （满分5分）
	1. 规章制度齐全，员工考核奖惩办法完善。
2. 建立安全作业制度和有效的应急保障机制。
3. 养护、巡查记录、会议记录齐全。
	1.规章制度、考核奖罚办法、安全作业制度和有效的应急保障机制等缺失的扣1分。
2. 缺养护记录、巡查记录、会议记录等各项台账资料的每次扣0.5分。
	

	总分
	
	
	

	被考核单位签字盖章：__________    
日期：__________
	
	

	考核单位签字：__________    
日期：__________
	
	

	备注：





十一、服务清单及明细表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	全费用综合单价             （元）
	合价（元）

	
	绿化工程
	
	
	
	

	
	植物三级养护
	
	
	
	

	
	常绿乔木
	
	
	
	

	1
	常绿乔木养护                （10≤胸径＜20cm）
	1.规格：常绿、10≤胸径＜20cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                                   4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	108
	
	

	2
	常绿乔木养护               （20≤胸径＜30cm）
	1.规格：常绿、20≤胸径＜30cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                       4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	685
	
	

	3
	常绿丛生乔木养护
	1.规格：常绿、丛生
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                              4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	31
	
	

	
	落叶乔木
	
	
	
	

	4
	落叶乔木养护                      （胸径＜10cm）
	1.规格：落叶、胸径＜10cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽；
3.养护期：三年，三级养护                              4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	604
	
	

	5
	落叶乔木养护             （10≤胸径＜20cm）
	1.规格：落叶、10≤胸径＜20cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽；
3.养护期：三年，三级养护                            4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	4550
	
	

	6
	落叶乔木养护                   （20≤胸径＜30cm）
	1.规格：落叶、20≤胸径＜30cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽；
3.养护期：三年，三级养护                            4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	620
	
	

	7
	落叶乔木养护                （胸径≥30cm）
	1.规格：落叶、胸径≥30cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽；
3.养护期：三年，三级养护                         4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	58
	
	

	8
	落叶丛生乔木养护
	1.规格：落叶、丛生
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                                 4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	403
	
	

	
	灌木
	
	
	
	

	9
	灌木养护                     （蓬径50-100cm）
	1.规格：蓬径50-100cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                            4.养护期满后，保存率、覆盖率及长势等应满足要求
	株
	236
	
	

	10
	灌木养护                         （蓬径200cm以上）
	1.规格：蓬径200cm以上
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                               4.养护期满后，保存率、覆盖率及长势等应满足要求
	株
	316
	
	

	
	绿篱
	
	
	
	

	11
	绿篱养护           （高度＜50cm）
	1.规格：片植，高度＜50cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                         4.养护期满后，保存率、覆盖率及长势等应满足要求
	m2
	3153
	
	

	12
	绿篱养护                    （高度100-150cm）
	1.规格：片植，高度100-150cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                        4.养护期满后，保存率、覆盖率及长势等应满足要求
	m2
	75.14
	
	

	
	水生植物
	
	
	
	

	13
	水生植物养护
	1.规格：塘植
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                        4.养护期满后，水生植物覆盖率及长势等应满足要求
	m2
	132158
	
	

	
	地被
	
	
	
	

	14
	地被养护
	1.规格：片植
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                       4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	m2
	53200.86
	
	

	15
	花卉养护
	1.规格：草本
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                              4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	m2
	124835.32
	
	

	
	草坪
	
	
	
	

	16
	草坪养护
	1.规格：草坪（沙培果岭草皮卷）
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                       4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	m2
	202546.06
	
	

	17
	草坪追播草籽
	1.现状草坪追播草籽（复播黑麦草一年追播一次，12-15g/平方米）
2.服务期：三年                              3.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	m2
	202546.06
	
	

	
	浮岛
	
	
	
	

	18
	生态浮岛维护
	1.浮岛规格：9m×4m
2.工作内容：浮岛框架检查、固定设施检查维护、浮岛植物养护及补栽、残体清理、病虫害防治、废弃物清运等
3.养护期：3 年
	个
	10
	
	

	
	建筑和设施维护
	
	
	
	

	
	建筑物（构筑物）
	
	
	
	

	19
	构筑物管护
	1.构筑物类型：亭、阁等
2.工作内容：综合管护
3.养护期：三年，三级管护                           4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀
	m2
	697.21
	
	

	
	栏杆
	
	
	
	

	20
	木栏杆管护
	1.栏杆高度：80cm以内，木栏杆
2.材质：综合
3.养护期：三年，三级管护                    4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀
	m
	1179
	
	

	21
	金属栏杆管护
	1.金属栏杆
2.养护期：三年，三级管护                         3.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀
	m
	466
	
	

	
	道路
	
	
	
	

	22
	道路维护
	1.面层种类：混凝土类
2.工作内容：综合管护
3.养护期：三年，三级管护                      4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏
	m2
	17580.89
	
	

	23
	道路维护
	1.面层种类：石材类
2.工作内容：综合管护
3.养护期：三年，三级管护                     4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏
	m2
	1904.71
	
	

	24
	道路保洁
	1.道路保洁
2.养护期：三年，三级管护                                 3.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏
	m2
	19485.6
	
	

	
	木栈道
	
	
	
	

	25
	木栈道维护
	1.部位：木栈道
2.工作内容：综合管护
3.养护期：三年，三级管护                         4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀
	m2
	1395.23
	
	

	
	其他设施类维护
	
	
	
	

	26
	水面保洁
	1.部位：水面
2.工作内容：日常保洁、不含水质监测
3.服务期：三年                               4.水面无漂浮垃圾堆积
	m2
	2581000
	
	

	27
	岸坡保洁
	1.部位：岸坡
2.工作内容：日常保洁、不含破损修复
3.服务期：三年                                  4.岸坡无垃圾杂物
	m2
	152133
	
	

	28
	常规水质监测
	1.监测指标：pH、COD、氨氮、总磷、总氮等常规参数
2.工作内容：现场采样、实验室分析、出具CMA正式检测报告
	次
	72
	
	

	29
	年度全指标分析
	1.监测指标：按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 开展 24 项基本项目全分析
2.工作内容：现场采样、样品质控运输、实验室全项检测、出具CMA正式检测报告
	次
	6
	
	

	30
	河道防汛应急抢险
	1.抢险范围：项目范围内河道、岸坡
2.工作内容：汛期应急巡查、岸坡冲刷修复、滑坡处理、防汛物资准备、应急处置
3.服务期：3 年
	项
	1
	
	

	31
	雪灾应急清理
	1.清理范围：项目范围内绿化苗木
2、工作内容：冬季积雪清理、苗木压枝修复、应急处置
3.服务期：3 年
	项
	1
	
	

	32
	病虫害应急防治
	1.清理范围：项目范围内绿化、水生植物
2.工作内容：突发病虫害测报、应急防治、处置
3.服务期：3 年
	项
	1
	
	

	三年费用合计
	





[bookmark: _Toc7661]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.采购本国产品的支持政策
8.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“分项报价表”填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


三、评标标准
	 评分项目
	评分内容

	价格部分
（20分）
	投标报价
（20分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留2位）。
注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	技术部分（35分）

	[bookmark: OLE_LINK11]绿化管养方案（7分）
	评委对比各供应商投标文件针对本项目内容结合季节变化制定全年绿化管养方案（方案中须含①各类水生植物养护及清理；②常见病虫害防治；③包括但不限于乔木、灌木、绿篱、地被、花卉、水生植物、草坪等的修剪等养护管理，）、对绿化管养现场工作人员工种进行配置，并根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置方案进行评分：
•方案完全满足并优于采购需求，对项目背景、关键技术难点认识透彻，措施先进、针对性强、逻辑严密、可行性极高、有具体的创新点或增值服务承诺的，得7分；
•‌ 方案完全满足采购需求，内容完整，思路清晰，措施合理可行，对项目实施有较好的指导作用，无明显缺陷的，得5.5分；
•方案基本满足采购需求，内容较完整，但针对性一般，措施常规缺乏亮点，基本能保障项目实施，但细节不够详尽的，得4分；
•方案部分满足采购需求，存在一定缺漏或偏差，措施笼统，可操作性不强，仅套用通用模板，未结合项目实际的，得2.5分；
•方案偏离采购需求，内容缺失、逻辑混乱，存在技术或实施风险的，得1分；
•未提供任何方案的，得0分。

	
	园林建筑及设施维护方案（7分）
	评委对比各供应商投标文件提供的园林建筑及设施维护方案（包含但不限于构筑物、木栈道、园路、栏杆等）进行评分：
•提供的服务方案完全满足并优于采购需求，方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得7分；
•提供的服务方案内容全面，方案合理可行，且针对性较强的得5.5分；
•提供的服务方案内容较为全面，方案较为合理可行，且具备一定的针对性的得4分；
•提供的服务方案内容较为简单，方案合理性及可行性较为一般，针对性较弱的得2.5分；
•提供的服务方案内容严重缺失、存在明显错误，无法满足项目基本需求的得1分；
•未提供任何方案的，得0分。

	
	水面及岸坡保洁方案（7分）
	评委对比各供应商投标文件提供的水面及岸坡保洁方案（方案中须含以下内容：水面无漂浮垃圾堆积的方案，岸坡无垃圾杂物的方案，园路面层整洁的方案）进行评分：
•提供的服务方案完全满足并优于采购需求，方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得7分；
•提供的服务方案内容全面，方案合理可行，且针对性较强的得5.5分；
•提供的服务方案内容较为全面，方案较为合理可行，且具备一定的针对性的得4分；
•提供的服务方案内容较为简单，方案合理性及可行性较为一般，针对性较弱的得2.5分；
•提供的服务方案内容严重缺失、存在明显错误，无法满足项目基本需求的得1分；
•未提供任何方案的，得0分。

	
	水域管养方案（7分）
	评委对比各供应商投标文件提供的水域管养方案（方案中须含以下内容：生态浮岛维护、水质监测等）进行评分：
•提供的服务方案完全满足并优于采购需求，方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得7分；
•提供的服务方案内容全面，方案合理可行，且针对性较强的得5.5分；
•提供的服务方案内容较为全面，方案较为合理可行，且具备一定的针对性的得4分；
•提供的服务方案内容较为简单，方案合理性及可行性较为一般，针对性较弱的得2.5分；
•提供的服务方案内容严重缺失、存在明显错误，无法满足项目基本需求的得1分；
•未提供任何方案的，得0分。

	
	应急响应方案（7分）
	评委对比各供应商投标文件提供的应急响应方案（防汛、雪灾、严重病虫害等专项方案）进行评分，方案包括但不限于：①确定承诺响应时间；②保证足额的人员、车辆、机械、设备、物资等；③制定突发事件的处理方案； 
•提供的服务方案完全满足并优于采购需求，方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得7分；
•提供的服务方案内容全面，方案合理可行，且针对性较强的得5.5分；
•提供的服务方案内容较为全面，方案较为合理可行，且具备一定的针对性的得4分；
•提供的服务方案内容较为简单，方案合理性及可行性较为一般，针对性较弱的得2.5分；
•提供的服务方案内容严重缺失、存在明显错误，无法满足项目基本需求的得1分；
•未提供任何方案的，得0分。

	商务部分（45分）
	项目负责人（10分）
	[bookmark: OLE_LINK5]1.项目负责人同时具备：50周岁及以下得2分，本科学历（含）以上得2分，具有高级及以上技术职称的得2分。（满分6分）
（提供①身份证②毕业（学历）证书③职称证书。注：以上证明材料扫描件加盖供应商公章编入投标文件中。）
2.供应商拟派项目负责人自2023年1月1日（含）以来，具有服务期为连续2年及以上的类似业绩的得4分。（满分4分）
（类似管养业绩指生态缓冲区或公园或景区管养业绩，提供合同扫描件加盖供应商公章编入投标文件中，时间以合同签订时间为准并在项目中担任项目负责人，合同须能反映项目负责人及相关数据和内容，不能反映相关数据的不得分。）
注：1、2项须提供投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，以上证明材料扫描件加盖供应商公章编入投标文件中，未提供不得分。

	
	保洁负责人（3分）
	保洁负责人：50周岁（含）以下的得1.5分，大专学历（含）以上的得1.5分（满分3分）
提供①身份证②毕业（学历）证书③投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，以上证明材料扫描件加盖供应商公章编入投标文件中，未提供不得分

	
	绿化管养负责人（3分）
	绿化管养负责人：50周岁（含）以下的得1分；具有大专及以上学历得1分；具有园林绿化类专业中级工程师及以上技术职称的加1分。（满分3分）
提供①身份证②毕业（学历）证书③投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料④职称证书【专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书无法体现专业的，以毕业证书为准】园林绿化类专业是指园林绿化工程规划、园林绿化设计、园林绿化施工及养护管理相关的专业，包括：园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、养护、景观、植物（含植保、森保等）、环境艺术等专业。注：以上证明材料扫描件加盖供应商公章编入投标文件中，未提供不得分。

	
	设施维护负责人（3分）
	设施维护负责人具有施工员证得2分，年龄55周岁（含）以下的得1分。（满分3分）
提供①身份证②投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料③施工员证书
注：以上证明材料扫描件加盖供应商公章编入投标文件中，未提供不得分。

	
	 养护设备（17分）
	投入本项目的设备：对投标人投入本项目的车辆及设备的数量、规模、型号种类、车辆设备的所有权等方面进行评价。本项满分17分，主要设备清单数量应全部满足以下要求：
1. 10 吨及以上洒水车1辆，得2分（满分2分）；（上述车辆为投标人自有或租赁，投标文件中提供车辆行驶证扫描件及车辆照片，如为租赁还需提供租赁合同，否则不得分。以上证明材料加盖供应商公章编入投标文件中，须提供资料体现设备参数，否则不得分。）
2. [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]1.5 吨及以上外运清理车2辆，得1分/台（满分2分）；（上述车辆为投标人自有或租赁，投标文件中提供车辆行驶证扫描件及车辆照片，如为租赁还需提供租赁合同，否则不得分。以上证明材料加盖供应商公章编入投标文件中，须提供资料体现设备参数，否则不得分。）
3.割灌机2台，得1分/台（满分2分）
4.绿篱机4台，得0.5分/台（满分2分）
5.药水机或治虫车4辆，得0.5分/辆（满分2分）
6.油锯或高枝油锯2辆，得1分/辆（满分2分）
7.小型道路高压冲洗车2辆，得1.5分/辆（满分3分）
8.保洁三轮车2辆，得1分/辆（满分2分）
（3-8项提供自购发票或有效的租赁合同扫描件加盖供应商公章编入投标文件中）

	
	企业实力
（3分）
	1.投标人提供通过年度审验的质量管理体系认证证书，得1分。（提供证书原件扫描件上传）；
2.投标人提供通过年度审验的环境认证证书，得1分。（提供证书原件扫描件上传）；
3.投标人提供通过年度审验的职业健康安全认证证书，得1分。（提供证书原件扫描件上传）；
（提供相关认证证书原件扫描件加盖供应商公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网页查询的有效截图编入投标文件中，不提供不得分）

	
	企业业绩
（6分）
	2023年1月1日以来供应商完成过类似业绩的，提供一个业绩得1分，最多得6分。（提供合同扫描件加盖供应商公章编入投标文件中，时间以合同签订时间为准，合同须能反映相关数据和内容，否则不得分。）


四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
（四）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


[bookmark: _Toc9838]

第六章 投标文件格式



投标文件




项目名称：
招标编号：
投标人名称：
日期：
投标人：（电子签章）



投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）









[bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc2029][bookmark: _Toc31039]一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；
	

	3
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	7
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
	

	特定资格条件

	9
	无
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：    。
主要专业技术能力有：   。

















参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（公章）：
法定代表人签章：_______________________
日期：   年    月      日








供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）
承诺单位（签章）：
法定代表人（负责人）：
年月日





投标函格式
致：江苏华屹工程咨询管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户：
行号：
日期：________年____月____日



法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：
联系电话（手机）：
单位名称：
单位地址：
日期：

法定代表人身份证复印件




被授权人身份证复印件



JSZC-321002-HYZC-G2026-0008号	                        

中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：  ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏华屹工程咨询管理有限公司组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政
部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。 
4.企业声明函请完整填写，中标后将公示。
5.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
6.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
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三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	

	3
	……
	
	













残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：    ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物（服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（服务），必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（盖章）：
日期：






关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。
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项目名称：
项目编号：
分包号（如有）：

	投标服务名称
	投标报价

	廖家沟（广陵段）生态安全缓冲区项目管养
	大写：       
小写：       （人民币）


	备注
	本次采购服务期限为三年



日期：年月日
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	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	全费用综合单价             （元）
	合价（元）

	
	绿化工程
	
	
	
	

	
	植物三级养护
	
	
	
	

	
	常绿乔木
	
	
	
	

	1
	常绿乔木养护                （10≤胸径＜20cm）
	1.规格：常绿、10≤胸径＜20cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                                   4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	108
	
	

	2
	常绿乔木养护               （20≤胸径＜30cm）
	1.规格：常绿、20≤胸径＜30cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                       4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	685
	
	

	3
	常绿丛生乔木养护
	1.规格：常绿、丛生
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                              4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	31
	
	

	
	落叶乔木
	
	
	
	

	4
	落叶乔木养护                      （胸径＜10cm）
	1.规格：落叶、胸径＜10cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽；
3.养护期：三年，三级养护                              4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	604
	
	

	5
	落叶乔木养护             （10≤胸径＜20cm）
	1.规格：落叶、10≤胸径＜20cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽；
3.养护期：三年，三级养护                            4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	4550
	
	

	6
	落叶乔木养护                   （20≤胸径＜30cm）
	1.规格：落叶、20≤胸径＜30cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽；
3.养护期：三年，三级养护                            4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	620
	
	

	7
	落叶乔木养护                （胸径≥30cm）
	1.规格：落叶、胸径≥30cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽；
3.养护期：三年，三级养护                         4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	58
	
	

	8
	落叶丛生乔木养护
	1.规格：落叶、丛生
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                                 4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	株
	403
	
	

	
	灌木
	
	
	
	

	9
	灌木养护                     （蓬径50-100cm）
	1.规格：蓬径50-100cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                            4.养护期满后，保存率、覆盖率及长势等应满足要求
	株
	236
	
	

	10
	灌木养护                         （蓬径200cm以上）
	1.规格：蓬径200cm以上
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                               4.养护期满后，保存率、覆盖率及长势等应满足要求
	株
	316
	
	

	
	绿篱
	
	
	
	

	11
	绿篱养护           （高度＜50cm）
	1.规格：片植，高度＜50cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                         4.养护期满后，保存率、覆盖率及长势等应满足要求
	m2
	3153
	
	

	12
	绿篱养护                    （高度100-150cm）
	1.规格：片植，高度100-150cm
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                        4.养护期满后，保存率、覆盖率及长势等应满足要求
	m2
	75.14
	
	

	
	水生植物
	
	
	
	

	13
	水生植物养护
	1.规格：塘植
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                        4.养护期满后，水生植物覆盖率及长势等应满足要求
	m2
	132158
	
	

	
	地被
	
	
	
	

	14
	地被养护
	1.规格：片植
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                       4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	m2
	53200.86
	
	

	15
	花卉养护
	1.规格：草本
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                              4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	m2
	124835.32
	
	

	
	草坪
	
	
	
	

	16
	草坪养护
	1.规格：草坪（沙培果岭草皮卷）
2.工作内容：综合养护、不含补栽
3.养护期：三年，三级养护                       4.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	m2
	202546.06
	
	

	17
	草坪追播草籽
	1.现状草坪追播草籽（复播黑麦草一年追播一次，12-15g/平方米）
2.服务期：三年                              3.养护期满后，保存率、覆盖度及长势等应满足要求
	m2
	202546.06
	
	

	
	浮岛
	
	
	
	

	18
	生态浮岛维护
	1.浮岛规格：9m×4m
2.工作内容：浮岛框架检查、固定设施检查维护、浮岛植物养护及补栽、残体清理、病虫害防治、废弃物清运等
3.养护期：3 年
	个
	10
	
	

	
	建筑和设施维护
	
	
	
	

	
	建筑物（构筑物）
	
	
	
	

	19
	构筑物管护
	1.构筑物类型：亭、阁等
2.工作内容：综合管护
3.养护期：三年，三级管护                           4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀
	m2
	697.21
	
	

	
	栏杆
	
	
	
	

	20
	木栏杆管护
	1.栏杆高度：80cm以内，木栏杆
2.材质：综合
3.养护期：三年，三级管护                    4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀
	m
	1179
	
	

	21
	金属栏杆管护
	1.金属栏杆
2.养护期：三年，三级管护                         3.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀
	m
	466
	
	

	
	道路
	
	
	
	

	22
	道路维护
	1.面层种类：混凝土类
2.工作内容：综合管护
3.养护期：三年，三级管护                      4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏
	m2
	17580.89
	
	

	23
	道路维护
	1.面层种类：石材类
2.工作内容：综合管护
3.养护期：三年，三级管护                     4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏
	m2
	1904.71
	
	

	24
	道路保洁
	1.道路保洁
2.养护期：三年，三级管护                                 3.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏
	m2
	19485.6
	
	

	
	木栈道
	
	
	
	

	25
	木栈道维护
	1.部位：木栈道
2.工作内容：综合管护
3.养护期：三年，三级管护                         4.保持完好、整洁、安全，无功能性损坏，木结构无腐朽，金属件无锈蚀
	m2
	1395.23
	
	

	
	其他设施类维护
	
	
	
	

	26
	水面保洁
	1.部位：水面
2.工作内容：日常保洁、不含水质监测
3.服务期：三年                               4.水面无漂浮垃圾堆积
	m2
	2581000
	
	

	27
	岸坡保洁
	1.部位：岸坡
2.工作内容：日常保洁、不含破损修复
3.服务期：三年                                  4.岸坡无垃圾杂物
	m2
	152133
	
	

	28
	常规水质监测
	1.监测指标：pH、COD、氨氮、总磷、总氮等常规参数
2.工作内容：现场采样、实验室分析、出具CMA正式检测报告
	次
	72
	
	

	29
	年度全指标分析
	1.监测指标：按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 开展 24 项基本项目全分析
2.工作内容：现场采样、样品质控运输、实验室全项检测、出具CMA正式检测报告
	次
	6
	
	

	30
	河道防汛应急抢险
	1.抢险范围：项目范围内河道、岸坡
2.工作内容：汛期应急巡查、岸坡冲刷修复、滑坡处理、防汛物资准备、应急处置
3.服务期：3 年
	项
	1
	
	

	31
	雪灾应急清理
	1.清理范围：项目范围内绿化苗木
2.工作内容：冬季积雪清理、苗木压枝修复、应急处置
3.服务期：3 年
	项
	1
	
	

	32
	病虫害应急防治
	1.清理范围：项目范围内绿化、水生植物
2.工作内容：突发病虫害测报、应急防治、处置
3.服务期：3 年
	项
	1
	
	

	三年费用合计
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六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。
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	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务方式
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
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主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏华屹工程咨询管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：
 
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
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