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第1章 [bookmark: _Toc109304962][bookmark: _Toc109304965]


第一章 高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目竞争性磋商公告
项目概况：
高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目的潜在供应商可在苏采云系统内自行免费下载采购文件，并于2026年 11 月18日 15时00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc109304963]一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]1.项目编号：JSZC-321084-YZCY-C2026-0003
2.项目名称：高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算价：235万元
5.最高限价：217万元（报价高于最高限价的为无效投标）
6.采购需求：本工程为高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目，主要建设内容包括车管中队东侧旧查验简易办公棚改建成车管中队机动车查验综合楼，设车辆注册登记及制证窗口，车辆查验登录及工信部目录查询设施施工等，详见图纸、工程量清单及采购文件第四章项目需求。
7.合同履行期限：60日历天 (以实际开工日期为准)。
8.本项目 不接受 联合体响应，中标后禁止转包和分包。
[bookmark: _Toc109304964]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明；
1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料；(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证；（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4上一年度财务报告情况；（注册不满一年的无需提供）
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
1.8供应商信用承诺函。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商必须具备独立承担民事责任能力，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书和省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，且在磋商当日企业资质动态核查不处于不合格状态；
3.2拟投入本项目的项目负责人须具备建筑工程二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供近三个月内任意一个月社保缴纳证明材料，且无在建工程（提供无在建工程承诺书）；
三、获取采购文件
1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
[bookmark: _Toc109304966]2.地点：“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网” 
3.方式：自行免费下载 
4.售价：0.00元 
四、响应文件提交
[bookmark: XMTBJSR_2]1.截止时间：2026年11月18日   15时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc109304967]2.投标地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
[bookmark: XMTBJSR_3]1.时间：2026年11月18日   15时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc109304968]2.开标地点：“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/）
六、公告期限
[bookmark: _Toc109304969]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc109304970]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，技术支持联系方式：:13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就谈判（磋商）文件进行线上谈判（磋商），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致谈判（磋商）失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取投标保证金，本项目不收取履约保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。
7.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
9.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
10.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
11.本项目严格按照苏财购[2025]62号文的规定，进行异常低价投标的审查程序。
12.拒绝下述供应商参加本次采购活动:
①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
13.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
八、本次竞争性磋商联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc109304972]名称：高邮市公安局
地址：高邮市海潮东路66号
联系人：李辉
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638]联系电话：15262207235
2.采购代理机构信息
名称：扬州宸宇工程咨询有限公司
地址：高邮市通湖路203号
联系人：曹工
联系电话：19725148398














第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本公告中所述项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州宸宇工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk115095815]4.2采购人依据苏财规〔2026〕1号规定，结合本项目实际采购需求和特点，鉴于政府采购资金支付流程相对复杂，为简化支付环节、避免因资金拨付审批等原因导致代理服务费支付延迟，保障代理机构合法权益，切实提升采购效率，本项目代理服务费由成交供应商支付。代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文，以本项目成交总金额为计费基数，按差额定率累进法、工程招标标准计算，计算后不足3000元的，按3000元保底收取。成交单位须在领取成交通知书前，一次性全额缴清全部代理服务费，未足额缴费的，代理机构有权不予发放成交通知书。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）招标代理服务费不在谈判报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。
4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。 
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）磋商响应报价表 
（5）分项报价表
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
 26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
 采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.1.10 异常低价投标（响应）
27.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
27.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
    27.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65% ；
     27.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    27.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
    异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，确定最终成交供应商。
28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7 不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
30.4成交供应商领取成交通知书时，向代理机构提供加盖公章的纸质响应文件肆份（一正叁副）。
31、签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。如在规定期限内不与采购人签订政府采购合同，将视为放弃中标资格，应当依法承担法律责任。采购人可以根据实际情况选择向第二中标人发出成交通知书，或者选择重新招标。‌
31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将工程及其他内容进行转包或分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、其他
[bookmark: _Toc107582398][bookmark: _Toc50734661]32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2本项目不收取履约保证金：
32.3 政府采购履约验收
32.3.1根据江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知【苏财规（2024）7号】的要求，采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购项目须履约验收，供应商应当按照政府采购合同的约定，配合采购人或其委托的采购代理机构做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。
32.3.2政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
32.3.3、采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书《政府采购履约验收书》。


第三章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc109304974]建设工程施工合同采用合同示范文本（GF—2017—0201）。
第一部分 协议书
发包人（全称）：                            
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc6127]    一、工程概况
1.工程名称：高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目。
2.工程地点：  高邮市。
3.工程立项批准文号：   /  。
4.资金来源：财政资金   。
5.工程内容：高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目，详见图纸和工程量清单  。
6.工程承包范围：
（1）承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式承包。
（2）发包人专业分包项目：/
（3）施工场地条件：现场具备条件，水电费由施工单位承担。
[bookmark: _Toc8439]   二、合同工期
计划开工日期：     年     月      日。
计划竣工日期：   年   月      日。（以实际开工日期为准）
工期总日历天数：60日历天。
[bookmark: _Toc13172]    三、质量标准
工程质量符合  合格 标准。
[bookmark: _Toc5870]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                (¥             元)；
2.合同价格形式： 固定单价合同 。
[bookmark: _Toc28829]    五、项目经理
承包人项目经理：         。
[bookmark: _Toc6245]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）招标文件；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）承包人已标价工程量清单；
（6）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc32514]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc31745]    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc21103]    十、签订地点
本合同在 高邮市公安局  签订。
[bookmark: _Toc1815]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc8379]    十二、合同生效
本合同自  自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效；合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认，否则无效  。
[bookmark: _Toc20135]  十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力。
发包人：  （公章）               承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                        （签字）
组织机构代码：                 组织机构代码：              
地  址：                         地  址：                    
邮政编码：                     邮政编码：                     
法定代表人：                 法定代表人：                    
委托代理人：                     委托代理人：                            
电  话：                         电  话：                         
传  真：                         传  真：                     
电子信箱：                       电子信箱：                    
开户银行：                       开户银行：                    
账  号：                        账  号：                       


[bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
具体详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201)第二部分通用合同条款。

第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：（1）合同协议书(关于工程合同、变更等书面协议或文件)、（2）中标通知书、（3）招标文件以及其附件、（4）投标书及其附件、（5）专用合同条款、（6）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：/。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）适用中华人民共和国的法律、法规、合同履行期间存续有效的部门规章及工程所在地的地方性法规；（3）施工中的工序验收、分部分项工程验收、中间验收及竣工验收等按验收时现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；（4）材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行。
1.4.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：凡涉及到的相关技术标准、规范均由承包人自备。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书(关于工程合同、变更等书面协议或文件)、(2)中标通知书、(3)招标文件以及其附件、(4)投标书及其附件、(5)专用合同条款、(6)通用合同条款等。
以上文件均为本合同的组成部分，互为补充和解释。若合同文件中对本工程质量、进度、安全等要求有不一致的，承包人应在施工前向发包人提出，除发包人明确指示承包人适用何种规定外，以对承包人义务、责任要求高者严者为准；合同文件对合同范围或承包人工作范围有不一致的，以范围宽者为准；其他内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按顺序排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经发包人认定承包人的有关承诺比顺序在前的文件对发包人更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计、安全专项施工方案、工程进度计划、竣工结算；
承包人提供的文件的期限为：除竣工结算外，其余文件开工前提供；
承包人提供的文件的数量为：贰份；
承包人提供的文件的形式为：书面（含电子档）；
发包人审批承包人文件的期限：3天。
1.7 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100]1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。承包人施工人员及机械出入现场须报发包人批准。
1.7.2超大件和超重件的运输
[bookmark: _Toc318581157]运输超大件或超重件所需的道路临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。  
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457]2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      ；
身份证号：       ；
职    务：       ；
联系电话：       ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需条件全部由承包人自行解决。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款，竣工验收后三十日内承包人提供发包人需要的竣工资料，同时提供工程结算书，并确保资料准确。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套（含电子档）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后三十日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）承包人在履行合同过程中应遵守法律、法规和地方规章，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规和地方规章而引起的任何责任。若承包人使发包人蒙受损失的，承包人须予全额赔偿，引起的其他责任也由承包人承担；
2）承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同总价内；
3）承包人应合理安排施工计划，确保在规定工期内完成所有施工内容；
4）根据施工计划安排足够的工程管理人员、各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证；
5）承包人投入施工的机械设备，应与合同文件的品牌、数量、规格、性能、发动机号相符，且具备正常使用功能、为合法使用设备(包括但不限于须具有主管部门签发的有效的年检证、使用证等)。如承包人投入的施工机械设备不能满足施工需要和质量、进度要求的，承包人应自费更换或补充，并承担由此造成的责任、后果。
6）发包人有权视工程进展情况要求承包人增加机械设备及人员投入，以保证工程按时完工；承包人不得以任何理由拒绝或要求增加费用。
7）承包人应对现场人员、机械、设备的安全以及现场秩序、工程保护、环境保护等负责，邻近或经过、存留的人身、财产因本工程受伤害的，所发生的一切责任及费用由承包人承担。
8）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人依据政府相关文件规定承担由此发生的正常合理的手续费用，承包人承担责任造成的赔偿、罚款等费用。
9）承包人负责施工场地周围地上、地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑、古墓等）、古树名木的保护，相关保护措施由承包人提供，并经发包人认可后实施，费用由承包人承担。
10）承包人应按劳动部门的规定办理用工登记，与承包人实施本工程的人员签订劳动合同、办理工伤保险及其他社会保险等手续。
11）承包人须处理好本方的劳动、劳务关系，承包人发生的劳动、劳务及各类保险纠纷均自行负责并承担责任。若因维稳等因素确需由发包人垫付有关费用的，该等垫付费用从应付合同款中抵扣本息，承包人并须根据垫付时间、垫付金额按合同约定支付违约金。
12）承包人须于本工程竣工验收合格后7天内或合同解除后14天内将施工场地和本工程清理干净，从施工场地搬走或清除其设备、材料、垃圾、拆除临时设施等，保持现场和工程清洁整齐，将本工程以及与工程相关的技术资料、文件等交付发包人后撤离现场。在此之前，承包人须负责维护在建工程及设备、材料、人员安全。承包人不得因与发包人的工程款纠纷、其他纠纷或其他任何原因占据现场，拒绝撤离。
13）合同其他条款约定的义务。
14）其他事项双方约定。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：           ；
身份证号：                 ；
建造师执业资格等级：                  ；
建造师注册证书号：                ；
安全生产考核合格证书号：                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权要求承包人限期纠正或要求更换项目经理，拒不按发包人要求纠正或更换的，发包人有权解除合同，全部责任由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次扣减工程款1000元；累计达3次或以上的，发包人有权要求更换项目经理；累计达6次或以上的（不同项目经理可累计计算），发包人还有权解除合同，全部责任由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每出现一次扣减工程款2000元，发包人有权要求承包人限期纠正，承包人拒不按发包人要求纠正的，视为根本违约，发包人有权解除合同，全部责任由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权解除合同，全部责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297123492]3.3 分包
[bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296890988]3.3.1 分包的一般约定
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK26]禁止分包的工程包括：本项目不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：按相关规范、标准执行。
3.3.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.3.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
3.4 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工起至工程通过竣工验收并交付给发包人。
3.5 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202]4. 监理人（如有）
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。 
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK35]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
关于监理人的其他约定：施工组织设计和技术方案的审核权；材料和施工质量的检验权；施工进度、施工现场安全的检查、监督权；发布开工令、停工令和复工令；工程款支付的审核权；结算工程量的审核权，具体详见发包人与监理人合同，但工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等需要取得发包人批准才能行使职权。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）质量；
（2）安全；
（3）文明施工。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296891203]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106]5.1.1 特殊质量标准和要求：要求工程质量一次性验收达到合格。如因投标人原因(设备质量、安装错误等)导致的整改和重新调试造成的一切费用，由供应商自行承担。
关于工程奖项的约定：/。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时通知。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
1)	发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，承包人应拒绝违反安全管理规定施工的要求。
2)承包人应按江苏省和扬州市的有关安全文明施工规定进行施工。
3)	施工中发生安全事故的，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人及监理工程师，同时按政府有关部门要求及时采取适当的善后措施。
4)	承包人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；如承包人收到监理人或发包人的指令后未在规定期限内完成有效整改、消除事故影响、隐患的，须按本合同规定承担违约责任。造成发包人损失的，由承包人另行赔偿。
5)	承包人应配备施工所用的安全带、安全帽、安全网、反光背心、保健医药用品等安全措施。
6)	工地内所有孔洞等均应有坚牢的栏栅连挡板，提供和维护白天或夜间施工使用的照明，在工地周围设置明显标志，设置或悬挂必要的标志、灯号、警告信号等，对工程进行保护、保证公众安全和方便。
7)	材料、设备堆放时悬挂显著的标牌及采取密闭或覆盖等措施，并将其材料、设备中易燃、易爆和有毒有害物品依法律、法规、规章的规定分类安全地存放。
8)	除因发包人原因直接导致的安全事故外，其他安全事故导致的一切责任及费用均由承包人承担。对该等赔偿责任，承包人不愿承担或不向相关方支付的，发包方有权直接从工程款中直接扣取并代为向相关方支付。若发包人因法律规定、维稳需要等原因需先行赔付或承担连带责任或遭至处罚的，发包人因此而支付的全部款项均由承包人予以赔偿（发包方亦有权从合同价款中扣取）。发包方合同价款中扣取上述相关款项后，均视为发包方已向承包方等额支付该工程款项。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1）承包人应确保施工现场清洁卫生，及时清除建筑垃圾、多余材料设备及各种临时工程。
2）承包人应保证施工现场管理的井然有序，合理安排施工，协调周边关系、噪音污染防治等工作。
3）承包人须遵守政府有关部门对文明施工、夜间施工、城管、施工场地交通、施工噪音、市容卫生等的管理规定，确保其工程符合消防、卫生、环保等安全文明要求，并按规定办理有关许可、批准、备案等手续。因承包人未能遵守有关规定而导致的罚款、滞纳金、其他费用、赔偿或工期延误等费用和责任由承包人承担。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护扬尘防治、成本控制措施等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后5天内。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：送达后5天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工前3天。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用,只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
工期延误每延误一天按1000元/天罚款，最多不得超过合同工期后一个月，否则招标人有权终止合同。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期延误赔偿限额为合同价的10%。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc304295550][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）地震；
（2）水灾；
（3）暴风雪、十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc318581173]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管并承担费用。发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
8.2承包人采购材料设备的约定：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。
8.2.1承包人负责采购的主要材料设备设施，应按发包人要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
8.2.2工程所用材料、设备进场前需报发包人认可，经发包人书面同意后方可进场使用。
8.3 样品
8.3.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
承包人在采购材料前须提供与规格相符的样品一份，经发包人核准后方可批量进场。承包人必须保证施工中材料质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担。
8.4 施工设备和临时设施
8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人给予协助。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891001]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024]施工现场需要配置的试验场所：承包人自备。 
施工现场需要配备的试验设备：承包人自备。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据发包人或监理人指示按相关规范进行。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312677500]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更及发包人要求变动的内容。
10.2 变更
10.2.1 变更原则
[bookmark: OLE_LINK50]（1）变更结算调整方法：以图纸设计变更和招标人要求变更为依据，只调整变更部分，变更费用让利按投标报价时让利幅度同等让利[投标让利幅度=1-投标价/招标人预算价]。
（2）施工期间，建设单位设计变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝。
（3）由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据。
（4）承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297123550]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程所有材料价格均为固定价，不考虑任何施工因素及市场价格因素。
[bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
本项目为固定单价合同。
综合单价包含的风险范围：除本合同约定的可以调整合同价款的情形外的其他所有风险。
风险费用的计算方法：供应商自行在投标报价的综合单价中考虑。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）由工程设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单中，已有项目的工程量的增加或减少，其相应综合单价不变，若该分部分项工程量变更超过10%，则综合单价由承包人或发包人另行商定，工程量据实增减；类似于投标工程的价格，可以参照招标时类似的综合单价。
（2）新增零星工程以实际签证为准，其价格由承包人提出，并经发包人认可后作为结算的依据。
（3）附属工程的工程量按实结算，让利幅度同中标让利幅度。
[bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc292559917]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/ 。
12.3 计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296503211]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后付至合同价的 70%，审计后付至审定价的95%，工程竣工验收合格满两年结清余款，工程款不计息。施工单位须提供符合财政要求的正式发票。工程竣工验收合格后，施工单位报送完整结算资料给甲方送审，审计金额核减额大于10%的，项目审计费用全部由施工单位承担。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：由承包人负责编制。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人提供的格式。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人提交进度付款申请单7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：承包人提交进度付款申请14天内。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书且收到承包人提交的与批准付款等额发票后14天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc303539172]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251473]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
执行通用条款。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人承担保管费。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每工期延误每延误一天按1000元/天罚款，最多不得超过合同工期后一个月，否则招标人有权终止合同。工期延误赔偿限额为合同价的10%。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按发包人的要求执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由发包人承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格并交付工程后14日内。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30天内。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工验收证明、竣工图纸(若有施工图）、竣工结算书、原始签证记录等。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：审计部门裁定。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：/。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251515]15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：2年，自工程竣工验收合格之日起算。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第/种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）/%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第/种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为： 详见附件《工程质量保修书》。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同。承包人除赔偿发包人的损失外，另按工程总价的5%支付违约金。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：合同解除后，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人使用承包人建设的临时工程、文件和由承包人或以其名义编制的其他文件不需支付任何费用，使用承包人在施工现场的材料、设备所需费用由双方根据其实际价值协商确定。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]关于工程保险的特别约定：按相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：按相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
承包人必须为从事高空、危险作业的职工以及劳动部门规定范围的职工办理意外伤害保险。
对于承包人所派出的人员（无论是否是其正式员工）因任何原因所受任何身体伤害导致任何赔偿或补偿责任均由承包人负责，发包人概不承担；承包人应保障并持续保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。
保险除外责任、免赔额、保险范围以外因承包人或本工程原因发生的损失或责任均由承包人承担，发包人不因投保不足或任何其他原因承担、也不代承包人承担任何责任。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向高邮仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院提起起诉。
20.补充条款
20.1结算总价应依据工程量及有关规定报送，若结算审计核减额度大10% ，其审计费用由乙方承担。
20.2施工现场所发生的矛盾均由责任方负责协调处理，所产生的一切费用均由责任方负责。
20.3如有现场实际工程量与工程量清单不符情况，承包人在施工前必须向发包人申报，获得发包人认可后方可施工，否则发包人有权拒绝结算。


附件1
工程质量保修书
发包人（全称）：                                                           
承包人（全称）：                           
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目 签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括本项目施工范围内所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
凡属承包人加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、主体结构工程（如梁柱、承重墙等）的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年。
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期为2年。
4、其他项目保修期限约定如下： 按国家规定执行 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍向承包人收取。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：           
地  址：                                    地  址：                  
法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：           
电  话：                                    电  话：                    
传  真：                                    传  真：                  
开户银行：                                  开户银行：                  
账  号：                                  账  号：                    
邮政编码：                                  邮政编码：                  





附件2
安全生产合同
为在 高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包方 高邮市公安局 与承包人                特此签订安全生产合同。
一、发包方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对承包方施工现场安全生产检查，监督承包方及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产负具体责任。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、承包方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、承包方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输线路行驶。
7、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效地安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10、施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11、承包方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。
三、违约责任
如因发包方或承包方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。


发包人（盖章）：                              承包人（盖章）：

项目安全责任人（签名）：                   承包人工地安全负责人（签名）：

第四章 项目需求
一、项目概况
1、本项目预算价为235万元，最高限价：217万元（报价高于最高限价的为无效投标）
2、项目主要实施内容：：本工程为高邮市公安局交通管理大队车管所查验大厅升级改造项目，主要建设内容包括车管中队东侧旧查验简易办公棚改建成车管中队机动车查验综合楼，设车辆注册登记及制证窗口，车辆查验登录及工信部目录查询设施施工等，具体施工内容详见图纸及工程量清单。
3、工程地点：高邮市公安局。
4、工期：60日历天，实际开工时间以采购人的通知为准。
5、质量要求：合格
6、本工程采用的技术规范
本工程施工中的工序验收、分部项工程验收、中间验收及竣工验收等按现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行。
7、对材料的质量和试验要求
所有工程中使用的材料、设备、成品、半成品等必须提供齐全的质量保证资料，并按现行的有关规定进行检验、试验；承包方必须主动按工程监理的程序向监理方报验，经监理方书面认可后方可用于工程。
8、对施工工艺的特殊要求：按现行的国家和地方的规定及标准执行。
9、施工做法：根据图纸及招标清单进行施工。
二、工程量清单编制说明
1、报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。供应商首轮报价应有详细的报价组成，不可竞争费用不得降低标准计取应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。投标报价应是采购文件所确定的采购范围内相应设计图纸及相关资料的全部工作内容的价格体现。包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。供应商的投标报价，须使用工程量清单计价应用软件计价，提供已标价的工程量清单，清单中必须提供“综合单价分析表”。
2、响应文件不得改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。
3、供应商应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏项或缺项，则视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不再增加，由供应商自行承担。
4、投标报价方式
本工程采用 固定单价 报价，本项目承包范围为采购文件、工程量清单、附件范围相关的内容。
考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担，在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由投标人自行负责。
投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他（包括且不限于：施工临时设施、脚手架及现场运输设备、施工现场因政府部门规定而造成的各种限制条件等等）足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。
供应商应根据图纸和工程现场实际情况等资料，仔细核对采购人提供的工程量清单及预算，如有疑问须在答疑时提出。供应商的疑问未在采购文件规定的时间内提出或供应商未参加投标答疑的，采购人将认为供应商对所提供的工程量清单及预算书已确认，视为采购人提供的工程量清单不存在问题。
5、供应商应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得让利或降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格；（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。
6、属可竞争费用由供应商自主报价的，须满足下列要求：供应商根据企业定额报价的项目，其人工、材料、机械消耗量远低于市场平均水平时，应附有详细分析资料；工程主要材料单价远低于同期扬州市造价管理部门发布的市场信息价的最低价格时，应附有材料供货单位的书面供应承诺。书面材料中要列出供货单位对材料的品牌、规格、质量等级、单价、数量等内容的承诺，并提供相关票据文件等证明材料；施工组织措施费用、管理费、利润远低于计国家及省计价规范标准时，应提供详细的分析资料。
7、变更估价原则
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。
（2）由设计变更和采购人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
①. 响应文件中已有适用的综合单价，按响应文件中已有的综合单价确定；
②. 响应文件中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
③. 响应文件中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认，审计单位审核后，按响应文件中的让利幅度同比率进行下浮结算。
8、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终报价（以元为单位，保留两位小数）相符，报采购人和预算编制单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。
9、供应商需积极主动地配合采购人进行施工完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，供应商需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由供应商自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。
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第五章 评审方法及评审标准
一、评审方法
本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
二、政府采购政策功能落实
本项目专门面向中小企业采购，故对小微、残疾人和监狱戒毒企业不做价格扣除优惠。
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，并装订于投标文件中，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（3）本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
（4）本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。

三、评审标准
	[bookmark: _Toc109304976]
评审分项
	评审细则

	报价得分（40分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商后价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分＝（评标基准价/磋商后报价）×40分。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供合理性书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	施工方案
（51分）
	施工总体部署（10分）
	施工总体部署，包含但不限于以下内容：确定项目的质量、进度、成本、安全、环保等管理目标，拟投入的最高人数和平均人数，劳动力使用计划、材料供应计划和机械设备供应计划等。
方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的，且无瑕疵的得10分；
方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强，或存在1处瑕疵的得7分；
方案基本合理，描述不到位，针对性和可操作性性一般的，或有2处瑕疵的得4分；
方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，或存在2处瑕疵的得1分；
未提供的或有3处瑕疵及以上的得0分。

	
	主要分部、分项施工方法（8分）
	主要分部、分项施工方法：包含且不限于以下内容：工程概况及施工特点分析、施工方法和施工机械的选择、分部（分项）工程的施工准备工作计划等内容。
方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的，且无瑕疵的得8分；
方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强，或存在1处瑕疵的得6分；
方案基本合理，描述不到位，针对性和可操作性性一般的，或有2处瑕疵的得4分；
方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，或存在2处瑕疵的得2分；
未提供的或有3处瑕疵及以上的得0分。

	
	针对本工程特点采用的特殊措施（5分）
	针对本工程特点采用的特殊措施：包含但不限于：（1）如施工期间出现不可预见或预见不足给工期造成影响时,调整、增加专业队伍和施工人员及施工机械。（2）制定切实可行的抢工期措施及应急方案。（3）施工段采取整体与区域流水施工的方式，以压缩工期等内容。
方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的，且无瑕疵的得5分；
方案基本合理，描述一般，针对性和可操作性性一般的，或有1处瑕疵的得3分；
方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，或有2处瑕疵的得1分；
未提供的或有3处瑕疵及以上的得0分。

	
	季节性施工措施（5分）
	季节性施工措施：针对季节性特点和雨季等制定科学合理的施工措施。
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性强的，且无瑕疵的得5分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性一般的，或有1处瑕疵的得3分；
措施不合理、描述略欠缺、针对性差的，或有2处瑕疵的得1分；
未提供的或有3处瑕疵及以上的得0分。

	
	质量保证措施（8分）
	质量保证措施：包含但不限于：明确质量目标、强调过程改进、采用适当的质量标准和方法、进行质量审计与评估、供应商评估、质量标准明确、合同条款与条件、供应商质量管理体系等。
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性强的，且无瑕疵的得8分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性一般的，或有1处瑕疵的得6分；
措施基本合理，描述不到位，针对性和可操作性性一般的，或有2处瑕疵的得4分；
措施不合理、描述略欠缺、针对性差的，或有2处瑕疵的得2分；
未提供的或有3处瑕疵及以上的得0分。

	
	安全生产和文明施工措施（5分）
	安全生产和文明施工措施：包含且不限于（1）进行现场文化建设。（2）规范场容，保持作业环境整洁卫生。（3）创造有序生产的条件。（4）减少对居民和环境的不利影响等。
安全文明施工及环境保护措施合理、全面，符合相关标准、规范、规程，针对性强的，且无瑕疵的得5分；
安全文明施工及环境保护措施简单，针对性一般的，或有1处瑕疵的得3分；
措施简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，或有2处瑕疵的得1分；
未提供的或有3处瑕疵及以上的得0分。

	
	工期保证措施（5分）
	工期保证措施：包含且不限于：根据工期及施工定额计算，合理安排人、机、料进场计划，对分项工程组织流水施工、分项工程工期尽量提前，以消化外界因素对工期的损失、分解施工任务到生产班组，并实行工期目标奖、及时作好分项工程的实验、检查、签证工作，以保证下一道工序的正常开工、提前准备出赶工所需要的施工机械设备、工具、材料、施工人员及后勤保障等。
计划安排较合理，保证措施较全面，针对性较强的，且无瑕疵的得5分；
计划安排略有欠缺，保证措施一般，可行性一般的，或有1处瑕疵的得3分；
计划安排不太合理，保证措施不全面，可行性差的，或有2处瑕疵的得1分；
未提供的或有3处瑕疵及以上的得0分。

	
	降低成本、提高经济效益措施（5分）
	降低成本、提高经济效益措施：包含且不限于（1）加强工程项目的成本管理。（2）加强现场材料管理。（3）加强劳动力的调度与管理。（4）选用先进合理的施工工艺及施工方法。（5）合理组织施工等。
措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，且无瑕疵的得5分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，或有1处瑕疵的得3分；
措施简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的，或有2处瑕疵的得1分；
未提供的或有3处瑕疵及以上的得0分。

	商务部分（9分）
	企业业绩（3分）
	自2023年01月01日以来（以竣工验收证明材料时间为准）承担过类似工程业绩的，每提供一个得1分，满分3分。
注：须同时提供中标通知书或直接发包通知书或成交通知书、施工合同、竣工验收证明材料原件扫描上传并加盖公章，关键信息模糊或未提供证明材料的不得分。

	
	人员配备
（6分）
	1、拟派本项目的项目经理具备工程类中级及以上职称的得2分，最多得2分。
2、拟派本项目的技术负责人具有工程类中级及以上职称的得2分，最多得2分。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]3、拟派本项目组成员中具备注册二级造价工程师证书的得1分，具备注册一级造价工程师证书的得2分，最多得2分。
注：需提供证书原件扫描件及社保部门出具的供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的养老保险证明材料原件扫描件上传并加盖公章，未提供不得分。


注：评委应对以上各得分项独立评分，供应商最终得分为所有评委评分汇总的平均值。





第六章 竞争性磋商响应文件格式



响应文件







项目名称：                      
项目编号：                      
采购人名称：                    
供应商名称：                    
日期：                          
供应商：（电子签章）            

目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料；(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证；（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	4
	上一年度的财务状况报告；（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	

	8
	供应商信用承诺函；
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	本项目面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》
	

	特定资格条件

	10
	1、供应商必须具备独立承担民事责任能力，具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书和省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，且在磋商当日企业资质动态核查不处于不合格状态；
2、拟投入本项目的项目负责人须具备建筑工程二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），并提供近三个月内任意一个月社保缴纳证明材料，且无在建工程（提供无在建工程承诺书）；
	

	其他资格条件

	11
	磋商响应函
	

	12
	法人授权书
	


具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                    。
主要专业技术能力有：            。

供应商名称（公章）：
法定代表人签章：
日期：         年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               
供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：
                               日期：        年    月    日



3

供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                 项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
   承诺单位（签章）： 
      法定代表人（负责人）：
                    日期：      年     月     日


磋 商 响 应 函

致：（代理公司）
根据贵方的                号                （项目名称）采购文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方                    （供应商的名称），全权处理本次项目响应的有关事宜。
据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与响应有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。
7.与本响应采购有关的正式通讯地址为：


地址：                                       邮编：
电话：                                       传真：
供应商开户行：                               账户：
法定代表人姓名（签章）：                     联系电话：
供应商名称（公章）：
日期：      年     月     日


法人授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权         (被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）号         （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于       年      月      日起生效，特此声明。
被授权人姓名：                                       
联系电话（手机）：                            
    单位名称：                                    
单位地址：                                    
日期：                                         

注：
1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署响应文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	




三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	




中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc109304977]
中小微企业划型标准 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



[bookmark: _Toc109304978]残疾人福利性单位声明函
  本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的             项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写） 圆整（￥：       ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）


                                           供应商全称（盖章）：
                                 日期：







四、磋商响应报价表

项目名称： 
项目编号：     
本次为首次报价                                                      
	名称
	第一轮报价

	报价
	大写：
小写：            (人民币)元

	备注
	壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾



                                   供应商全称（盖章）：
                                             日期：      年      月      日

分项报价表
本次为首轮报价
供应商名称：                               
项目名称：                               
项目编号：                               
投标报价(小写)：                         
投标报价(大写)：                         
法定代表人或授权代表签字：                
盖 章（公章）：

备注：
1、行数不够，可自行添加。
2、供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和采购文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
3、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上除不可竞争费外，其他各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以元为单位，保留两位小数）相符，报采购人审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。






五、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：
	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc109304979]法定代表人或授权代表人签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	施工工期
	
	
	

	施工地点
	
	
	

	质量要求
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	


[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838]

项目负责人无在建工程承诺书 

致：                    （采购人名称）
我公司自愿参加贵单位采购编号为        的        （项目名称）的磋商，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
拟任项目负责人          身份证号码              注册证书号         无任何在建工程项目。本公司递交的采购文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



企业名称（盖章）：
                                          法定代表人签名：
项目负责人签名：
                                                                   年   月  日

主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	工程类

	名称：
施工范围：
施工工期：
项目经理：
执业证书信息：















七、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

56

