单一来源采购文件

项目名称：仪征市村级工程智慧监管服务平台开发项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-D2025-0005

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2025年4月

总  目  录

- 单一来源采购邀请…………………………3

- 供应商须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 响应文件格式………………………………28

- 第一章  单一来源采购邀请

受[仪征市农业农村局]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[仪征市村级工程智慧监管服务平台开发项目](JSZC-321081-JZCG-D2025-0005)项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-D2025-0005

2.项目名称：征市村级工程智慧监管服务平台开发项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 96万元。（其中:平台开发80万元，运维服务16万/2年） |

4.采购需求（简介）：详细内容见本采购文件第四章

- 5.合同履行期限：自合同签订之日起，5个月内完成平台的开发及合格验收。自开发部分验收合格之日起，提供两年运维服务。

- 二、合格单一来源供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4、是否接受联合体投标：否

5、是否接受进口产品投标：否

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、提交响应文件截止时间

2025年5月13日09点30分（北京时间）。

- 四、本次单一来源采购联系方式

1.采购人信息

名 称：仪征市农业农村局

地 址：仪征市真州东路55号

联系人：钟万慧

联系方式：13852772866

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心信息

地　址：仪征市西园北路39号

联系人：曹 瑜

联系方式：0514-80290190

- 五、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次单一来源采购不收取投标保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

- 2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、采购文件

- 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、采购文件的修改

7.1 在截止时间前，交易中心可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

7.2交易中心有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

7.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容等部分。

10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

10.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合采购文件规定。

10.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、分项报价表

11.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

11.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照采购文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

13.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、单一来源响应函

14.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

- 15、单一来源采购有效期

15.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为交易中心规定的响应文件接收截止之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

- 16、有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

- 22、单一来源采购小组

22.1单一来源采购小组（以下简称“采购小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2采购小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

23、单一来源采购过程的保密与公正

23.1采购小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源采购情况以及在评审、单一来源采购过程（以下简称“采购过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在采购过程中，供应商不得以任何行为影响评审及采购过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

- 24、评审及采购过程中的澄清

24.1项目评审及采购过程中，采购小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，采购小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到采购小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由采购小组依据法律法规和单一来源文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源的资格。

采购小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加单一来源采购活动的资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在正式进行评审之前，采购小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务。重大偏离由采购小组按照少数服从多数的原则认定。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应采购文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求的（本单一来源文件中斜体且有下划线部分 为实质性要求）

25.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而单一来源供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

25.3.10响应文件未按照单一来源文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，采购小组将予以拒绝。

25.6供应商在项目评审及单一来源采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及采购小组联系。

- 26、单一来源谈判及成交原则

26.1单一来源谈判

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，采购小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

26.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对采购过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在采购小组规定的时间内完成最后报价。

26.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，采购小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

26.2成交原则

采购小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

26.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，交易中心将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　26.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
　　26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　26.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

26.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或采购小组的要求；

26.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

- 六、成交

- 27、确定成交供应商

27.1采购小组根据单一来源谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

27.2 采购人根据采购小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

27.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被采购小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心提出质疑。

28.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加单一来源谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加单一来源谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称： 仪征市村级工程智慧监管服务平台开发项目

项目编号： JSZC-321081-JZCG-D2025-0005

采购包号：

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目单一来源采购的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆（_________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币  零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，1 、平台开发服务费，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付开发服务总价30%的预付款；平台上线验收合格后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付尾款。

2 、平台运维服务费，运维期开始后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付运维服务总价30%的预付款；运维期满后乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 仪征市村级工程智慧监管服务 平台开发项目 | 软件和信息技术服务业 |

一、项目建设标准规范

系统应遵循和满足现行或实施期间出台的有关标准、规范和要求等，主要包括，但不限于以下内容：

《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》

中共中央办公厅 国务院办公厅《农村基层干部廉洁履行职责规定》

《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2017）

《电子文件归档与管理规范》（GB/T 22223-2008）

《信息安全等级保护管理办法》

《信息安全等级保护技术标准》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)

《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》(GB/T 39786-2021)

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

参考国家标准、行业标准等修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，还须遵循国家、行业及地方现行的相关规范和标准要求。

二、项目需求分析

1.建设背景

2024年4月，中央纪委国家监委将农村集体“三资”管理突出问题专项整治作为群众身边不正之风和腐败问题集中整治的重要内容进行部署。2025年中央纪委国家监委要求，再狠抓两年，确保集中整治取得更大成效。2025年中央一号文件中明确提出要管好用好农村资源资产，持续深化农村集体资金、资产和资源管理专项治理，加强涉农资金项目全过程监管，着力整治骗取套取、截留挪用惠农资金等问题。

仪征市纪委监委对标中国共产党扬州市第八届纪律检查委员会第四次全体会议决议精神要求，聚焦群众身边的不正之风和腐败问题，紧盯农村集体“三资”监管突出问题，由仪征市农业农村局以江苏省农村集体财产智慧监管平台作为基础，探索建立“三库一平台”，通过“制度化+信息化”融合，对村级工程进行全生命周期监管，让村级工程成为群众满意的阳光工程。

2.建设目标

针对村级工程点多、面广、量大，传统手段难以有效覆盖的问题，仪征市村级工程智慧监管平台建设通过推动村务公开、项目公开、权力公开，依托平台构建“三库一平台”的工作闭环，聚焦村级工程领域造价预算虚高、发包问题突出、监督“宽松弱散”等现象，全面规范工程管理，有效解决监管难题。

三、项目整体设计

本项目在江苏省农村集体财产智慧监管平台嵌入仪征市村级工程智慧监管服务平台，建立“项目管理”、“工匠库”、“造价库”、“质监库”等模块，实现与预算管理、资金支付、产权交易、合同管理、付款计划、村务公开等核心模块的互联互通，做到工程造价智算、发包环节智管、工程质量智控。依托平台“足不出户”查看工程建设全流程信息，并可进行多维度分析。同时，设置预警功能，一旦出现拆分、超额、转包、超期、低质、变更等问题，自动预警提醒，视情由市镇纪委跟进解决。

四、项目详细建设

（一）服务清单

1.数据体系建设

| 序号 | 名称 | 系统功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村级工程智慧监管服务数据建库 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |

2.应用体系建设

| 序号 | 名称 | 系统功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村级工程智慧监管服务平台 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |

3.其他建设

| 序号 | 名称 | 系统功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台运维服务 | 详见“技术指标要求” | 1 | 套 |

- （二）技术指标要求

1.数据体系建设

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 村级工程智慧监管服务数据建库 | 充分利用现有江苏省农村集体财产智慧监管数据资源。 1.村级工程数据建库：通过整合、搜集仪征市村级工程项目全过程数据，形成村级工程数据库。包括基本信息、立项信息、招投标信息、实施信息、验收信息、结算审计信息、资金拨付信息等。 2.工匠库数据建库：包括证件号码、工匠名称、营业执照、统一社会信用代码、工匠备案地区、工程类型、法定代表人、联系电话、审核状态等。 3.造价库数据建库：包括专业类别、工程名称、施工工序、计量单位、综合单价、备注等。 4.质监库数据建库：包括质监人员、业务部门、监督时间、监督层级、问题类别、问题级别、问题描述、核销状态、处理信息等。 |

2.应用体系建设

| 技术指标项 | 技术指标项 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 村级工程智慧监管服务平台 | 项目 管理 | 1.项目申请 （1）支持在线填写项目的基本信息、项目类型、子类型、发包方式、资金来源、项目地址、项目简介、“两委”会议等信息。 （2）信息填写完成后，可将项目申请提交至审批流程。 2.项目审批 （1）系统将根据配置的审批流，自动将申请发送给乡镇、区县等行业主管部门相关人员进行审批操作。 （2）项目审批支持批量审批操作。 3.项目查询 （1）提供入库项目信息查询功能，支持按照项目申请年限、状态等信息查询。 （2）支持查看工程项目的详细信息，包括申请单位、项目名称、项目编号、项目类型、发包方式、项目预算、资金来源、所在地、预计开工时间、预计完工时间、审批流程等。 4.项目库 （1）审批通过后，项目自动纳入工程项目库中。 （2）除了自动入库的项目外，系统还支持手动录入历史的工程项目。 （3）由村集体登记工程项目的基本信息、立项、招投标、实施、验收、结算审计、资金拨付情况。 （4）支持村级工程项目在线关联到项目地址。 （5）支持根据项目名称、项目阶段、入库来源、启动年度进行查询分类。 5.项目合同 （1）支持按照仪征市村级工程合同模板进行电子模板开发。 （2）对接江苏省农村产权流转交易信息服务平台，获取合同编号和详情，将合同信息及付款计划同步至系统，减少工作人员录入工作。 （3）支持合同信息查询、批量导出； （4）支持新增付款计划、付款日期、计划付款金额。 （5）支持登记已付金额、按计划是否完成、付款记录。 |
|  | 工匠库 | 1.工匠库管理 （1）对承接村级工程项目的企业，进行工匠资质申请审核。 （2）未通过工匠资质审核则限制无法报名工程项目。 （3）对已审核通过的工匠进行管理，支持黑名单、清退等管理，严格管理工匠资质及信用。 2.工匠库查询 （1）提供工匠基本信息查询功能，支持按照工程类型、审核状态等维度查询。 （2）支持查看工匠的中标项目数，支持按照登记时间倒排。 （3）支持查看工匠主体的详细信息，包括工匠名称、证件号码、工匠备案地区、营业执照名称、统一社会信用代码、法定代表人及联系方式、工程类型等资质信息、团队成员、证明材料、操作历程。 |
|  | 造价库 | 1.造价申请 （1）已立项的工程项目发包前进行智能造价申请，填写基本信息，包括项目名称、申请信息等。 （2）支持从造价库中选择造价标准项（包括专业类别、施工工序、计量单位、综合指导价、预算单价、工程量等），自动生成工程预算。 （3）造价申请信息由乡镇、市等行业主管部门进行逐级审批。 2.造价审核 （1）造价申请提交后，形成申请流程单，包括申请编号、项目名称、所属地区、申请组织、申请日期、审核状态、操作。 （2）系统将根据预先配置的审批流程交由乡镇、市等行业主管部门进行逐级审批。 3.工程发包 （1）造价申请审批通过后，系统将自动将该项目添加到工程发包列表中。 （2）由村集体在线补充发包申请信息，包括基本信息、项目类别、项目名称、项目预算、工程清单、付款方式等。 （3）根据预先配置的审批流程，依次补充上传材料，自动生成满足交易登记的工程发包信息。 （4）支持将工程发包信息推送到产权交易中心进行审核和公告。 4.造价库管理 （1）提供各地区工程项目建设指导价编制功能，用户可根据系统预设模板填报工程造价内容，包括专业类别、工程名称、施工工序、计量单位、综合单价等。 （2）支持批量导入参考价清单，造价库由市专班动态维护。 |
|  | 质监库 | 1.质量监督人员 （1）监督人员列表：建立质监人员库，登记不同层级和业务部门的质监人员，对工程项目进行监督时，支持关联到监督人员。 （2）镇级监督小组：支持针对每一个工程项目，从镇级监督人员中随机抽取人员形成镇级质监小组。包括工程项目、项目类型、项目子类型、所属地区、建设单位、镇级质监小组、成立时间，查看小组成员姓名、手机号、所属业务部门。 2.质监情况 （1）群众反馈：形成工程公开二维码，群众通过手机扫一扫的方式，即可提供线上项目公示以及问题检举投诉渠道，整理形成问题库同步至行业主管部门。 （2）质监登记：在项目实施过程中，为确保工程质量符合标准，各级监督人员对工程实施各环节进行现场监督并登记质监情况，如发现问题，则需填写问题类型级别和整改要求，村集体对质监问题在规定时间内进行整改。同时实施和验收的质监记录会同步至项目库的对应环节。 （3）质监问题：将质监记录中发现的问题，形成问题库，方便业务部门和监管部门针对各项目的问题进行统一逐项督查。 （4）问题处理：支持各级工作人员对监督发现的质监问题进行接收处理，并根据实际处理情况在线填写处理说明、材料附件等。 （5）问题核销：支持根据监督层级对应监督人员，在线对问题处理情况进行核实，处理结果达标后即可进行核销。 |
|  | 工程驾驶舱 | 1.全市村级工程概览 （1）通过区域地图可以直观地反映工程概览，包括已立项、已成交、已验收项目数量；包括造价总额、成交金额、结算金额等信息。 （2）支持按地区切换查看造价库、工匠库、质监库“三库”管理成果。 （3）支持展示各区域项目分布、预警管理分析等信息，可视化呈现“三库一平台”工程智慧监管成效。 2.多维度统计列表 （1）支持通过点击驾驶舱统计数据自动关联并跳转至对应的模块列表页面。 （2）支持精准地筛选出与所点击驾驶舱中统计数据相关的具体数据值。 |
|  | 项目统计 | 1.汇总项目工程前、中、后各环节关键动作，支持项目核查。 2.项目阶段统计包括项目总数及立项、招投标、实施、验收、结算审计、资金拨付各阶段项目数。 3.项目金额统计包括预算总额、造价总额、合同总额、已付总额、已付占比、到期应付金额。 4.项目造价情况统计包括标准项目数、非标项目数、非标项目占比、非标项目金额。 |
|  | 工程预警 | 1.根据预警模型及工程信息，针对工程合同超期签订、造价异常、未按要求监督、质监问题未及时整改、工匠中标异常、工程结算异常预警等问题，开发村级项目管理预警模型，实现对小型工程的风险问题预警。 2.支持对预警列表中的预警任务进行批量处理，包括批量督办、批量处理、批量核销。 3.支持将预警列表中的预警任务以表格形式导出下载。 4.支持按照地区单位、预警内容、预警级别、预警类别、预警时间、是否已核查进行查询。 |

3.其他建设

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 运维服务 | 成交人需在系统运维服务期内提供7*24小时的软件平台运维服务，包括但不限于平台培训答疑、日常巡检、故障处理、系统维护改进需求等运维服务。 （1）培训答疑 提供由于人员更换等原因需要重新安排的不定期系统软件使用培训服务（含线上/线下形式），解答用户关于平台使用问题。 （2）日常巡检 每月至少2次系统巡检，针对问题隐患提前采取应对措施，每次巡检后出具巡检报告。 （3）故障处理 当系统出现BUG影响使用时，应负责对BUG进行分析，提供解决方案，经用户审核通过后负责按照方案对BUG进行修复； （4）系统维护改进需求 提供系统维护改进服务，包括已有功能调整和改造服务（工作量不超过系统开发的10%）。做好应急预案，减少业务活动的中断，使关键业务过程免受主要故障的影响，并确保及时恢复。 （5）人员资质 运维工程师须具有一年以上同行业、同类型项目工作经验，为本项目团队成员，对平台业务架构、技术架构熟悉。 |

4.系统性能需求

（1）平台性能需求

在正常网络条件下，一般操作平均响应时间<=1秒，复杂操作平均响应时间<=5秒。

（2）易用性需求

相关信息数据可以直接导入国家、省市对应平台。

尽量减少用户输入信息量，提高数据信息共享程度，提供充分帮助信息，指导用户操作。

（3）可用性需求

系统必须稳定、可靠。系统一年的可靠服务时间应达到99.9%（停电等不可预测原因除外）。

系统应保证7*24小时不间断工作。

（4）可维护性需求

系统体系结构清楚，易理解，同时，管理界面友好，易操作。软件开发、设计时应充分考虑相关硬件可能升级（或更改不同型号）的情况，采取确有保障的技术措施，避免因硬件升级（或更改不同型号）导致采集系统软件必须改造情况发生。

（5）可扩展性需求

软件具有灵活性、可伸缩性，保证功能模块随系统结构和业务流程发展变化灵活组合和扩充，可迅速灵活扩展新业务。

（6）安全性需求

系统建设要符合政府对信息安全等级保护二级的要求，建立完善可靠的安全保障体系，并有相应的技术手段对数据安全和操作安全加以权限保护。

五、商务要求

1.项目实施

（1）交付地点：采购人指定地点。

（2）项目团队要求：项目人员不少于12名，包括项目负责人1名（须具有高级信息系统项目管理师证书）；项目技术负责人1名，设计人员1名、需求人员不少于2名，开发人员不少于3名、实施人员不少于2名、测试人员不少于2名。（提供以上所有人员投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月带二维码核验的社保、医保缴纳证明，原件扫描上传）

（3）成交人需对项目进度和建设质量负责，严格规范项目日常管理全过程，并按每周向采购人提交工作报告。

（4）试运行结束后，成交人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核。审核通过后，由采购人组织成立验收小组，在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，成交人需做好验收配合工作。成交人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为采购人交付验收和使用的技术条件依据，向采购人提供详细的系统验收方案申请采购人验收，采购人以招标文件、成交人的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

按照项目要求完成系统平台部署任务，要合理安排工程进度，合理划分阶段，明确每个阶段应完成的工作及每个阶段完成后提交的产品及文档。

根据采购人进度安排，列出详细的项目部署计划。

2.安全应急要求

根据不同程度的故障情况提出应急策略以及响应时间，并对突发性事件分析，提出合理的应急预案。成交人的服务人员产生的交通费、住宿费、出差补助等相关费用由成交人自行承担。服务时间为7*24小时。

故障级别

一级：属于紧急问题；其具体现象为：系统宕机导致核心业务停止、核心数据丢失。响应处理完毕时间2小时内。

二级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分系统故障、系统性能下降但能维持正常运行，功能严重削弱，不影响核心系统工作，仅对小范围用户造成影响。响应处理完毕时间4小时内。

三级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。响应处理完毕时间12小时内。

四级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装、配置或咨询。响应处理完毕时间24小时内。

3.人员培训要求

投标人须提供技术培训，包括但不限于软件使用、运行管理和问题检测与修复等内容。

（1）投标人应保证提供具有两年以上同行业、同类型项目工作经验的培训讲师，使采购人工作人员在培训后能够顺利使用系统，系统管理人员能够进行日常维护和管理配置。

（2）培训应包括技术培训和产品使用培训。培训次数不少于2次。

培训教材应使用标准中文；为进行有效的技术交流，所有培训讲师必须具备熟练的中文会话和书写能力。

在投标书里，投标人应提供：

培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点（按采购人要求）及课时；

培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的。

培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内。

（3）培训对象包括但不限于以下用户：采购人最终用户、采购人系统维护人员和业务与技术负责人。

4.验收要求

验收标准：本项目所提供的服务必须满足采购人的所有采购需求，系统运行状态优良，由成交人提出书面验收申请。

验收程序：（1）项目的验收内容、技术规格、验收标准等验收条款，依据前期的项目方案，成交人提供初稿，主动联系采购人启动履约验收工作；（2）采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向成交人发出《政府采购履约验收通知单》；（3）验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人，参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。根据项目特点和实际需要，邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。（4）正式验收日期十日前，成交人对照双方商定的项目验收条款，完成竣工自验，并向采购人递交自验文档，采购人根据需要组织复查。

验收指标：按照国家有关规定和招标文件规定的相关要求进行履约验收。以业务流程符合采购人要求作为验收标准，以平台各个流程符合设计逻辑为验收合格依据。在采购人试用满意的基础上，由验收小组进行独立评审，以电脑终端上线测试平台功能模块，以及运行速度符合功能需求为合格。

系统上线验收：成交人完成本项目采购范围内所有内容、系统整体上线并正常运行一个月后，可向采购人书面申请本项目整体上线验收。

六、其他要求

（1）成交人实际所派项目人员，必须与投标文件中所报人员一致，在项目实施过程中不得随意更换项目人员，如有特殊原因需要更换人员，应提前一个月向采购人书面报备。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

（2）本项目部署于江苏省农村集体财产智慧监管平台云资源环境，应满足信创环境要求，应支持国产化软硬件使用。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

（3）仪征市村级工程智慧监管服务平台应满足不少于100用户的同时在线使用需求。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

（4）本项目中由采购人提供形成的相关数据成果的权属归采购人。成交人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由成交人负全部责任。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

（5）本项目开发的产品所有权归采购人所有，成交人应提供软件定制开发部分的源代码；开发的软件产权归采购人所有。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

（6）为保障项目软件系统的技术和数据一致性，降低项目建设复杂度，便于后期升级和扩展，投标人所投软件需为同一品牌。

（7）成交人有责任对采购人要求的保密信息进行保密。未经采购人许可，成交人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料给第三方，或以其他任何形式供第三方利用。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.单一来源报价表（格式见标书制作模版）

2.分项报价表（格式见附件1）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

5.法人授权书（格式见附件4）

6.单一来源响应函（格式见附件5）

7.主要标的信息（格式见附件6）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间

前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件

7）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件8）

6.供应商信用承诺函（格式见附件9）

7.中小企业声明函（格式见附件10）如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

- 8.联合体协议（格式见附件12）。

- 9.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照采购文件要求提供证明材料，否则视为未实质性响应采购文件。（格式见附件13）

- 附件1                     分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，采购文件中另有规定的除外。

- 附件2           技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

- 附件3           商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

- 附件4                    法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件5                         单一来源响应函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号采购文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

- 附件6           主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

- 附件7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件8 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件9                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

- 附件10 中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

- 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附件11 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       _____项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件12 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：

备注：本采购文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

- 附件13实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件13-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。