仪征市小型水库大坝安全监测设施完善项目

招标文件

（项目编号：JSZC-321081-JSFT-G2025-0015）

招标人：仪征市水利局

招标代理机构：江苏方天工程建设咨询有限公司

二O二五年七月二十二日

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	28

第六章 投标文件格式	31

第一章 招标公告

受仪征市水利局的委托，江苏方天工程建设咨询有限公司就仪征市小型水库大坝安全监测设施完善项目(项目编号：JSZC-321081-JSFT-G2025-0015)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

仪征市小型水库大坝安全监测设施完善项目的潜在投标人可在 “仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月12日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JSFT-G2025-0015

2.项目名称：仪征市小型水库大坝安全监测设施完善项目

3.预算金额：228.935万元。

4.本项目设置最高限价，最高限价220万元。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：90日历天(具体开始日期以采购人书面通知为准)。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（上一年度的财务报告情况，成立不满一年不需提供）

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

1.9投标函

1.10法人授权书

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效，本项目属于【其他未列明行业】（该行业类别不可修改）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年8月12日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取投标保证金。

5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏省政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。

6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策其他相关政策

（1）中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（2）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局推出了政府采购应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。

（3）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：仪征市水利局

地    址：扬州市仪征市真州西路31号-33号

联 系 人：金先生

联系方式：0514-83692937

2.采购代理机构信息

名  称：江苏方天工程建设咨询有限公司

地　　址：扬州市邗江区玉箫路18号4楼

联系方式：18252732229

3.项目联系方式

项目联系人：王鑫

电　　 话：18252732229

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321081-JSFT-G2025-0015项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的标准的93.80%计取，一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2培训计划；

13.3投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：仪征市小型水库大坝安全监测设施完善项目

项目编号：JSZC-321081-JSFT-G2025-0015

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏方天工程建设咨询有限公司                  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                   圆（                 元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

8.3 甲方付款方式：

合同签订后，甲方收到乙方发票后支付合同总额的30%为预付款并乙方提供同等金额的保函（国有商业银行或股份制商业银行）；完工验收后付至合同价的85%，剩余合同款待项目通过审计且竣工验收后一次性支付，最终结算金额以审计结果为准。

(注：每次支付，甲方应自收到乙方发票之日起10个工作日内付款。)

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为仪征市。

十四、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-83441946。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章，并经江苏方天工程建设咨询有限公司见证盖章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏方天工程建设咨询有限公司

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

一、项目概况

仪征市拥有 55座水库，其中小（1）型水库 16 座，小（2）型水库 38座，中型水库只有1座月塘水库，这也是扬州市唯一一座中型水库，这些水库主要分布在丘陵冈区，是重要的水利设施和湿地资源。

仪征地形地貌特殊，多低山丘陵，水资源分布不均衡，大部分地区水资源比较匮乏，仪征的水库充分发挥了灌溉、防洪和生态等综合功能。另一方面，水库在环境保护方面采取了多种措施，水库绿化、丰富水生植物、种植树木，形成了优美的生态环境，吸引了大量候鸟前来栖息，确保了水库的可持续发展和周边环境的改善。

二、项目背景及内容

根据《2020年全国水利发展统计公报》，我国现有水库98566座，其中小型水库93694座。这些小型水库大部分建于上世纪50～70年代，工程先天缺陷较多、运行管理薄弱，大多由农村集体经济组织管理，是农业生产、农民生活、农村发 展和区域防洪的重要基础设施，是实施乡村振兴战略和生态文明建设的重要支撑保障。小型水库在发挥重大效益的同时，其安全问题同样不容忽视，许多小型水库下游有人口相对集中的城镇村庄或重要基础设施，一旦出现溃坝事故后果将不堪设想。近些年我国屡有小型水库溃坝或险情事故发生， 凸显小型水库监测预警能力严重不足。

仪征市共有16座小型水库拟建设大坝安全监测设施。

16 座小（1）型水库在坝型上方面，均质土坝有16座，占 100%。在主坝最大坝高方面，最大坝高为12m，最小坝高为 5m；10m以下有 9座，占 56.3%；10m~20m有7座，占 43.7%。

在坝长方面，最大坝长为1070m，最小坝长为235m；300m  以下有1座占6.3%，300m~500m有8座，占50.0%，500m~1000m有5座，占31.3%，1000m~2000m 有2座，占12.5%。

主要建设内容如下：

1 、铁坝水库

包括5根测压管，渗压计5支，一体化采集装置5套，电测水位计1台；球机、枪机各1台，立杆、通信卡、太阳能供电系统各 2套。

2 、六松水库

包括 7根测压管，渗压计7支，一体化采集装置 7套；

球机、枪机各1台，立杆1套，通信卡、太阳能供电系统各2套。

3 、邵冲水库

包括 7根测压管，渗压计7支，一体化采集装置7套，电测水位计1台；球机、枪机各1台，立杆1套，通信卡、太阳能供电系统各 2套。

4 、塔山水库

包括7根测压管，渗压计7支，一体化采集装置7套；

球机2台，枪机1台，立杆1套，通信卡、太阳能供电系统各3套。

5 、凤岭水库

包括6根测压管，渗压计6支，一体化采集装置6套；

枪机1台，球机2台，立杆2套，通信卡、太阳能供电系统各3套（120W.100Ah）。

6 、枣林水库

包括 7根测压管，渗压计7支，一体化采集装置 7套，电测水位计 1台；球机 2台，立杆、通信卡、太阳能供电系统各2套。

7 、沙河徐水库

包括5根测压管，渗压计5支，一体化采集装置5套；

枪机1台，球机 2台，立杆 2套，通信卡、太阳能供电系统各 3套。

8 、光华水库

包括5根测压管，渗压计 5支，一体化采集装置 5套；

枪机1台，球机2台，立杆2套，通信卡、太阳能供电系统各3套。

9 、达天岗水库

包括5根测压管，渗压计5支，一体化采集装置5套，电测水位计1台；枪机、球机各1台，立杆1套，通信卡、太阳能供电系统各2套。

10、余桥水库

包括 5根测压管，渗压计5支，一体化采集装置5套； 球机2台，立杆、通信卡、太阳能供电系统各2套。

11 、石桥水库

包括5根测压管，渗压计5支，一体化采集装置5套，电测水位计1台；枪机1台，球机2台，立杆2套，通信卡、太阳能供电系统各3套。

12 、山头水库

包括5根测压管，渗压计5支，一体化采集装置5套；

枪机1台，球机2台，立杆2套，通信卡、太阳能供电系统各3套。

13 、芦坝水库

包括7根测压管，渗压计7支，一体化采集装置7套，电测水位计1台；枪机1台，球机2台，立杆2套，通信卡、太阳能供电系统各3套。

14 、桥头水库

包括7根测压管，渗压计7支，一体化采集装置7套；

枪机1台，球机2台，立杆2套，通信卡、太阳能供电系统各3套。

15 、立新水库

包括5根测压管，渗压计5支，一体化采集装置5套；

枪机、球机各1台，立杆1套，通信卡、太阳能供电系统各2套。

16 、大鲍水库

包括7根测压管，渗压计7支，一体化采集装置7套，电测水位计1台；枪机1台，球机2台，立杆2套，通信卡、太阳能供电系统各3套。

17 、机房建设

数据库服务器、应用服务器各1套，等保测评 1项。

18 、水库大坝安全监测管理平台

监测一张图、大坝安全监测模块、视频监控模块、预警管理模块各1套。

各供应商根据现场情况，自行测算相应的措施费用（特别说明：请投标单位对本项目所涉及的运输场地考虑成品保护，如有损坏，其修复费用均由投标单位承担，成品保护费用请根据自身情况自行测算计入报价中）。具体详见工程量清单。

1、仪征市小型水库大坝安全监测设施数量统计表

| 序 号 | 水库名称 | 工程规模 | 渗压监测断面（个） | 渗压测点数量 （个） | 视频监控点（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁坝 | 小（1）型 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 六松 | 小（1）型 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | 邵冲 | 小（1）型 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | 塔山 | 小（1）型 | 2 | 7 | 3 |
| 5 | 凤岭 | 小（1）型 | 2 | 7 | 3 |
| 6 | 枣林 | 小（1）型 | 2 | 7 | 2 |
| 7 | 沙河徐 | 小（1）型 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 光华 | 小（1）型 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | 达天岗 | 小（1）型 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | 余桥 | 小（1）型 | 2 | 5 | 2 |
| 11 | 石桥 | 小（1）型 | 2 | 5 | 3 |
| 12 | 山头 | 小（1）型 | 2 | 5 | 3 |
| 13 | 芦坝 | 小（1）型 | 2 | 7 | 3 |
| 14 | 桥头 | 小（1）型 | 2 | 7 | 3 |
| 15 | 立新 | 小（1）型 | 2 | 5 | 2 |
| 16 | 大鲍 | 小（1）型 | 3 | 7 | 3 |
| 17 | 合计 |  | 33 | 96 | 41 |

三、仪器设备选型

本次设计综合考虑工程特点、监测目标、环境条件、技术性能及经济性等因素条件下，严格按照规范及文件对仪器设备选型的要求，结合工程经验，确定仪器设备选型，最终品牌选定需经甲方同意。

3.1 渗流压力

1 、测压管

不低于以下配置要求：

（1）按照《土石坝安全监测技术规范》制作；

（2）管材：热镀锌钢管；

（3）内径50mm ，壁厚不小于3.5mm；

（4）外箍接头；

（5）透水管长 2m。

2 、渗压计

不低于以下配置要求：

（1）仪器型式：振弦式；

（2）标准量程：350kPa；

（3）非线性度：直线：≤0.5%FS；多项式：≤0.1%FS；

（4）分辨力：0.035%FS；

（5）过载能力：50%；

（6）温度测量范围：-20℃~+80℃;

（7）绝缘电阻：≥50MΩ。

3、信号电缆

不低于以下配置要求：

（1）规格：4×0.35mm2+1×0.30mm2；

（2）绝缘电阻：线对、线芯与屏蔽间不小于1000MΩ/km；

（3）导体直流电阻：不大于 50Ω/km；

（4）绝缘外径：≥1.60mm；

（5）护套外径：≥6.4mm。

4 、一体化采集装置

不低于以下配置要求：

（1）通道数：1；

（2）可接传感器类型：振弦式、电压式、电流式、差动电阻式、电感式、格雷码式；

（3）定时测量间隔：3分钟~30天可调；

（4）数据存贮容量：满接单点8*7000 测次；

（5）单台整机功耗：待机<40mA，工作<200mA；

（6）单台巡测时间：≈30s；

（7）系统工作环境：-25℃~+60℃,湿度≤95%；

（8）平均无故障时间：≥10000h；

（9）系统防感应雷电强度：500W~1500W；

（10）通讯流量不低于100M/月。

注：安装完成后需提供防雷接地合格报告。

5、电测水位计

不低于以下配置要求：

（1）探头直径：16mm；

（2）测尺长度：30~50m；

（3）最小读数：1mm；

（4）测量精度：±1mm~±5mm。

3.2 视频监控

1、球机

不低于以下配置要求：

（1）400万像素 4寸智能球机；

（2）水平范围：0°~360°连续旋转，垂直范围：-15°~+90°;

（3）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；

（4）红外夜视距离不低于 50m；

（5）存储方式：256G内存卡；

（6）支持自动巡航；

（7）防水等级：IP66。

2 、枪机

不低于以下配置要求：

（1）200万像素 4G 双光智能摄像机；

（2）分辨率1080P；

（3）焦距：6mm；

（4）适用面积：40-80m2；

（5）存储方式：256G内存卡；

（6）支持4G（移动、联通，电信）网络传输。

3、立杆

不低于以下配置要求：

（1）监控杆采用立杆、安装法兰、连接法兰、摄像头横臂、横向扩展支架挂组合的形式；

（2）杆体高度不低于4m；

（3）直径不小于169mm；

（4）管壁厚度≥4mm；

（5）满足抗12级大风要求；

（6）杆件、横臂需要热镀锌喷漆；

（7）含避雷针（安装完成后需提供防雷接地合格报告）。

4、太阳能供电系统

（1）太阳能板：峰值功率120W，电池片转换效率不低于21.8%，工作温度-40℃-85℃;

（2）蓄电池：额定容量100AH，额定电压12V，-40℃-40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20%;

（3）电源适配器：输入电压：DC9V-36V，输出电压DC12V，工作温度-40℃-85℃,防水等级：IP67。

3.3 机房建设

1、数据服务器

不低于以下配置要求：

（1）cpu3.0Ghz4核；

（2）内存16G；

（3）硬盘1T SSD；

（4）操作系统winServer2016。

2 、应用服务器

不低于以下配置要求：

（1）cpu双核；

（2）内存16G；

（3）硬盘1TSSD；

（4）操作系统winServer2016。

四、运行维护

4.1  维护内容与要求

监测设施与监测平台应定期进行维护，定期维护内容和频次按照表4.2-1的规定执行。运行维护发现的问题要做好记录并及时处理，确保监测设施正常运行。

表4.2-1 监测设施与监测平台定期维护内容及频次表

| 设施类别 | 设施或设备 | 维护内容 | 频次要求 （不低于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频监控 | 视频图像设备 | 外观检查，供电电压、防雷和接地保护检 查 | 1 次/年 |
| 大坝 安全监测 | 测压管 | 孔口装置防护、密封情况检查 | 1 次/年 |
|  |  | 电测水位计的测尺长度校测，尺度标记的 清晰度检查，蜂鸣器的工作状态检查 | 1 次/年 |
|  |  | 管口高程校测，测压管灵敏性测试 | 1 次/2 年 |
|  | 渗压计 | 渗压计安装高程校测，测压管内渗压计计 算水位与人工测量水位比对 | 1 次/年 |
|  |  | 电缆标识是否清晰，电缆损伤、电缆连接 完好检查 | 1 次/年 |
| 自动化 系统 | 自动化测点 | 人工比测 | 1 次/年 |
|  | 线缆 | 标识标志是否清晰、接线是否牢固 | 1 次/年 |
|  | 数据采集设备 | 通信端口、供电电压、防雷模块和接地保 护装置工作状态 | 1 次/年 |

4.2  保障措施

4.2.1  运行维护措施

监测设施由中标单位运行负责维护，免费运行维护年限为2年，运行维护频次为1年1次（一般汛前完成）。

主管部门应加强监测设施运行维护的监督指导，建立健全监测设施运行维护制度，严格落实运行维护岗位职责，明确信息报送、日常维护、检测校验、数据应用、技术培训等要求。

4.3  人员培训

1 、培训目的

通过项目培训，使监测设施运行维护人员熟练掌握测点布置位置，主要仪器设备工作原理、操作方法、常见故障及排除、运行维护要点，水库管理平台主要功能模块及使用操作。

2 、培训对象

培训对象主要为16座水库管理人员，以及水利局、水库管理单位等有关同志。

3 、培训内容

培训采用现场教学与室内集中授课相结合的方式，主要包括以下内容：

（1）小型水库大坝安全监测基础知识；

（2）监测设施运行维护要点；

（3）监测资料整编分析要点；

（4）水库管理信息平台主要功能介绍与操作。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标标准

| 项目 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （15分） | 以满足仪征市小型水库大坝安全监测设施完善项目招标文件要求的最低投标报价为基准价，得满分15分，其他投标报价得分=（基准价/其他投标报价）×15×100％（小数点保留两位） |  |
| 服务方案（50分） | 对项目的需求理解与分析(10分) | 基于对本项目的了解、管理现状的理解，对项目需求的分析比较，进行全面研究、深入简述。 ①能全面理解并准确分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点分析清晰准确，并给出合理化建议的得10分； ②能理解并准确分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点分析准确，并给出一定的建议的得7分； ③能基本理解分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点进行分析，并给出建议的得4分； ④对项目需求理解不充分，分析模糊简单的得1分； ⑤不提供不得分。 |
|  | 实施方案(10分) | 提供渗流压力设备安装、测压管制安、视频监控设备安装、一体化采集装置、太阳能供电系统、机房及水库大坝安全监测管理平台建设，制定科学合理方案。 ①以上实施方案完整，科学性及合理性高，技术措施切实可行、完全符合采购需求的得10分； ②以上实施方案科学性及合理性较高，技术措施可行、符合采购需求的得7分； ③以上实施方案基本完整，具有一定的科学性及合理性，技术措施基本符合采购需求的得4分； ④以上实施方案有缺失、实施方案简单一般的得1分； ⑤不提供不得分。 |
|  | 质量管理体系和措施(8分) | ①质量保证体系制度、岗位职责健全科学合理、可行性及针对性强的得8分； ②质量保证体系制度、岗位职责较科学合理，可行性及针对性较强的得6分； ③质量保证体系制度、岗位职责基本合理、可行性及针对性一般的得4分； ④质量保证体系制度、岗位职责简单粗略的得2分； ⑤未提供不得分。 |
|  | 进度计划和保证措施(8分) | ①进度计划合理，影响进度的关键因素分析准确、关键线路保证措施合理可行的得8分； ②进度计划较合理，影响进度的关键因素分析清楚、关键线路措施保证措施较合理的得6分； ③有相应的进度计划，影响进度的关键因素分析一般、关键线路措施保证措施一般的得4分； ④进度计划简单粗略，影响进度的关键因素分析简单、关键线路措施保证措施简单的得2分； ⑤未提供不得分。 |
|  | 安全文明环保措施(8分) | ①环境保护措施、安全文明生产措施科学合理、可行性及针对性强的得8分； ②环境保护措施、安全文明生产措施较合理、可行性及针对性较强的得6分； ③环境保护措施、安全文明生产措施一般的得4分； ④环境保护措施、安全文明生产措施简单的得2分； ⑤未提供不得分。 |
|  | 培训及售后服务方案(6分) | 供应商根据采购文件要求提供培训及售后方案， ①培训及售后服务方案科学性、合理性、针对性强得6分； ②培训及售后服务方案科学性、合理性、针对性较好得4分； ③培训及售后服务方案科学性、合理性、针对性一般得2分； ④培训及售后服务方案简单的得1分； ⑤未提供不得分。 |
| 体系认证 （3分） | 1、投标人通过质量管理体系认证且在有效期内的得1分； 2、投标人通过环境体系认证且在有效期内的得1分； 3、投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1分； （需提供有效期内的相关证书扫描件及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”（网址：www.cnca.gov.cn）查询截图，截图须含网址，未提供或提供不全的不得分） |  |
| 企业实力（15分） | 2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来供应商承担过水利工程安全监测或水利工程自动（智能）化或水利工程信息化类似业绩，每提供一个得3分，最高得15分。（须提供合同，时间以合同签订时间为准并加盖电子签章，不提供不得分。） |  |
| 人员配备（12分） | 1、项目负责人具有计算机类或信息类或水利工程等相关专业高级及以上职称证书的得4分。 2、除项目负责人外，拟派项目组人员中具有计算机类或信息类或水利工程等相关专业中级（含）以上技术职称证书的有一人得2分，最高得6分。 3、项目组成员具有信息系统项目管理师或系统架构设计师，每有一人得1分，最高得2分。 注：同一人具有多个证书的只按一个证书计分。以上需提供人员证书扫描件或复印件及近三个月任意一个月社保并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 服务承诺（5分） | - 提供有效期内的售后服务五星级证书的得3分，三星级证书的得2分，一星级证书的得1分，未提供的不得分，最高得3分（需提供有效期内的相关证书扫描件，及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”（网址：www.cnca.gov.cn）查询截图，截图须含网址，未提供或提供不全的不得分） - 设备系统保障期：承诺2年内出现任何非人为损坏由中标人无偿更换或维护，在2年基础上每延长一年，得1分，总共最高得2分。承诺书格式自拟。 |  |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投   标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表（如有）

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1.1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 1.2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 1.3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 1.4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（上一年度的财务报告情况，成立不满一年不需提供） |  |
| 1.5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 1.6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 1.7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 1.8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 2 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商提交响应文件时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效，本项目属于【其他未列明行业】（该行业类别不可修改）。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 3 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：        年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏方天工程建设 咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于【其他未列明行业】（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于【其他未列明行业】（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

日期：       年   月   日

注：1、所有报价用人民币表示。

2、投标报价包括设备采购、制作、运输、安装、调试及试运行、培训、设计联络、验收、招标代理费用、合理利润、管理费、规费及税金等为完成本工程所需的材料、设备及人工等全部费用。

五、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 铁坝水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 测压管 | ①按照《土石坝安全监测技术规范》制作； ②管材：热镀锌钢管； ③内径50mm，壁厚不小于3.5mm； ④外箍接头； ⑤透水管长2m。 | 米 | 36 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 1.1.2 | 渗压计 | ①仪器型式：振弦式； ②标准量程：350kPa； ③非线性度：直线：≤0.5%FS；多项式：≤0.1%FS； ④分辨力：0.035%FS； ⑤过载能力：50%； ⑥温度测量范围：-20℃～+80℃； ⑦绝缘电阻：≥50MΩ。 | 支 | 5 |  |  |  |
| 1.1.3 | 一体化采集装置 | ①通道数：1； ②可接传感器类型：振弦式、电压式、电流式、差动电阻式、电感式、格雷码式； ③定时测量间隔：3分钟~30天可调； ④数据存贮容量：满接单点8*7000测次； ⑤单台整机功耗：待机<40mA，工作<200mA； ⑥单台巡测时间：≈30s； ⑦系统工作环境：-25℃～+60℃，湿度≤95%； ⑧平均无故障时间：≥10000h； ⑨系统防感应雷电强度：500W~1500W； ⑩通讯流量不低于100M/月。 | 套 | 5 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 1.1.4 | 电测水位计 | ①探头直径：16mm； ②测尺长度：30~50m； ③最小读数：1mm； ④测量精度：±1mm~±5mm。 | 台 | 1 |  |  | 管理单位（月塘水利站）1台，2座小型水库共用(铁坝、六松) |
| 1.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 球机 | ①400万像素4寸智能球机； ②水平范围：0°~360°连续旋转，垂直范围：-15°～+90°； ③支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； ④红外夜视距离不低于50m； ⑤存储方式：256G内存卡； ⑥支持自动巡航； ⑦防水等级：IP66。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2 | 枪机 | ①200万像素4G双光智能摄像机； ②分辨率1080P； ③焦距：6mm； ④适用面积：40-80m2； ⑤存储方式：256G内存卡； ⑥支持4G（移动、联通，电信）网络传输。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3 | 立杆 | ①监控杆采用立杆、安装法兰、连接法兰、摄像头横臂、横向扩展支架挂组合的形式； ②杆体高度不低于4m； ③直径不小于169mm； ④管壁厚度≥4mm； ⑤满足抗12级大风要求； ⑥杆件、横臂需要热镀锌喷漆； ⑦含避雷针。 | 套 | 2 |  |  | 含基础、防雷接地 |
| 1.2.4 | 通信卡 | 无线，不低于100G/月 | 张 | 2 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 1.2.5 | 太阳能供电系统 | ①太阳能板：峰值功率120W，电池片转换效率不低于21.8%，工作温度-40℃-85℃； ②蓄电池：额定容量100AH，额定电压12V，-40℃-40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％； ③电源适配器：输入电压：DC9V-36V，输出电压DC12V，工作温度-40℃-85℃，防水等级：IP67。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 二 | 六松水库 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 57 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 2.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 7 |  |  |  |
| 2.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 7 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 2.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 1 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 2.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 2 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 2.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 三 | 邵冲水库 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 54 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 3.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 7 |  |  |  |
| 3.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 7 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 3.1.4 | 电测水位计 | 同工程量清单1.1.4 | 台 | 1 |  |  | 主管部门（仪征市水利局）1台，3座小型水库共用(邵冲、塔山、凤岭) |
| 3.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 1 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 3.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 2 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 3.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 四 | 塔山水库 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 55.2 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 4.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 7 |  |  |  |
| 4.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 7 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 4.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 4.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 4.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 五 | 凤岭水库 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 54 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 5.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 7 |  |  |  |
| 5.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 7 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 5.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 5.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 5.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 六 | 枣林水库 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 60 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 6.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 7 |  |  |  |
| 6.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 7 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 6.1.4 | 电测水位计 | 同工程量清单1.1.4 | 台 | 1 |  |  | 主管部门（江苏省仪征枣林湾旅游度假区管理办公室）1台，3座小型水库共用(枣林、沙河徐、光华) |
| 6.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6.2.2 | 立杆 | 同工程量清单1.2.2 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6.2.3 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.3 | 张 | 2 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 6.2.4 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 七 | 沙河徐水库 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 36 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 7.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 5 |  |  |  |
| 7.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 5 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 7.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 7.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 7.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 八 | 光华水库 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 36 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 8.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 5 |  |  |  |
| 8.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 5 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 8.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 8.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 8.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 九 | 达天岗水库 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 36 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 9.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 5 |  |  |  |
| 9.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 5 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 9.1.4 | 电测水位计 | 同工程量清单1.1.4 | 台 | 1 |  |  | 主管部门（仪征市刘集镇人民政府）1台，2座小型水库共用(达天岗、余桥) |
| 9.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 1 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 9.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 2 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 9.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 十 | 余桥水库 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 25 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 10.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 5 |  |  |  |
| 10.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 5 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 10.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10.2.2 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10.2.3 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 2 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 10.2.4 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 十一 | 石桥水库 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 36 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 11.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 5 |  |  |  |
| 11.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 5 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 11.1.4 | 电测水位计 | 同工程量清单1.1.4 | 台 | 1 |  |  | 主管部门（仪征市大仪镇人民政府）1台，2座小型水库共用(石桥、山头) |
| 11.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 11.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 11.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 十二 | 山头水库 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 28 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 12.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 5 |  |  |  |
| 12.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 5 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 12.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 12.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 12.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 十三 | 芦坝水库 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 52 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 13.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 7 |  |  |  |
| 13.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 7 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 13.1.4 | 电测水位计 | 同工程量清单1.1.4 | 台 | 1 |  |  | 主管部门（仪征市陈集镇人民政府）1台，3座小型水库共用（芦坝、桥头、立新） |
| 13.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 13.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 13.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 十四 | 桥头水库 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 54 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 14.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 7 |  |  |  |
| 14.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 7 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 14.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 14.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 14.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 十五 | 立新水库 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 34 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 15.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 5 |  |  |  |
| 15.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 5 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 15.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 1 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 15.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 2 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 15.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 十六 | 大鲍水库 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 渗流监测 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | 测压管 | 同工程量清单1.1.1 | 米 | 49.5 |  |  | 含测压管钻孔、测压管制作、封孔回填、草皮恢复等 |
| 16.1.2 | 渗压计 | 同工程量清单1.1.2 | 支 | 7 |  |  |  |
| 16.1.3 | 一体化采集装置 | 同工程量清单1.1.3 | 套 | 7 |  |  | 采集、通讯、供电、防雷接地一体化，含3年流量费 |
| 16.1.4 | 电测水位计 | 同工程量清单1.1.4 | 台 | 1 |  |  | 主管部门（仪征市马集镇人民政府）1台 |
| 16.2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | 球机 | 同工程量清单1.2.1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16.2.2 | 枪机 | 同工程量清单1.2.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16.2.3 | 立杆 | 同工程量清单1.2.3 | 套 | 2 |  |  | 枪机与球机共用1个立杆 |
| 16.2.4 | 通信卡 | 同工程量清单1.2.4 | 张 | 3 |  |  | 3年通讯流量费 |
| 16.2.5 | 太阳能供电系统 | 同工程量清单1.2.5 | 套 | 3 |  |  |  |
| 十七 | 机房建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据服务器 | ①cpu 3.0Ghz 4核； ②内存 16G； ③硬盘 1T SSD； ④操作系统 winServer2016。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 应用服务器 | ①cpu 双核； ②内存 16G； ③硬盘 1T SSD； ④操作系统 winServer2016。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 等保测评 | 二级等保测评 | 项 | 1 |  |  |  |
| 十八 | 水库大坝安全监测管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监测一张图 | 在地图上可查看各测点信息，点击各测点图标可显示测点安装考证、实时数据、历史数据信息等。 | 项 | 16 |  |  |  |
| 2 | 大坝安全监测模块 | ①显示所有各类安全监测测点类型、数量统计信息。 ②显示各测点实时监测数据信息，包括原始数据与转换物理量。 ③可绘制测点过程线图。 ④根据需要绘制监测断面浸润线图。 | 项 | 16 |  |  |  |
| 3 | 视频监控模块 | 可显示摄像头的实时画面，并提供基础的操作功能。 | 项 | 16 |  |  |  |
| 4 | 预警管理模块 | 预警信息界面主要展示当前预警数量、已触发预警数量统计和预警信息详情统计，主要包括雨水情预警数、安全监测预警数以及设备预警数。不同类型预警数以不同颜色背景及图标表示。 | 项 | 16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有报价用人民币表示。

2、投标报价已包括设备采购、制作、运输、安装、调试及试运行、培训、设计联络、验收、招标代理费用、合理利润、管理费、规费及税金等为完成本工程所需的材料、设备及人工等全部费用。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：