招　标　文　件

项目名称：扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0052

扬州市公共资源交易中心

2025年4月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………46

- 投标文件格式………………………………53

第一章 投标邀请

受[中共扬州市委网络安全和信息化委员会办公室]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台项目](JSZC-321000-JZCG-G2025-0052)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年05月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0052

2.项目名称：扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 141 |
| 2 | 19 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 141 |
| 2 | 是 | 19 |

5.采购需求（简介）：

（1）本期项目将完善一期建设内容，深化数据共享子系统建设，新建网络安全态势感知子系统、网络资产管理子系统、指挥调度子系统、业务中台子系统，同时将原有网络安全事件处置指挥管理子系统纳入扬州市网络安全态势感知与协同监管平台，扬州市网络安全态势感知与协同监管平台及原有互联网辟谣和有害不良信息举报子系统集成至已建的扬州市网络综合治理平台；高效采集、有效整合、深化应用网络安全数据和信息安全数据并进行态势展示，进一步提升我办网络综合治理能力，提高网络安全决策和风险防范水平，提高网信业务处理的精准性和有效性。

（2）本项目共分为两个包，包1：扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台，包2：扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台监理（含第三方软件测试、密评、等保），投标人不可兼投。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起6个月完成项目（3个月完成项目实施工作，3个月试运行工作），项目验收合格之日起，提供1名网络安全运维人员进行为期1年的免费驻场服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包1与包2专门面向中小企业进行采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年05月23日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：中共扬州市委网信安全和信息化委员会办公室

地 址：扬州市文昌西路8号11号楼409室

联系人：刘先生

联系方式：0514-80301508

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1529室

联系人：张自美

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.5.5不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2甲方委托乙方制定开发的软件系统计算机软件著作权等知识产权归甲方所有，未经甲方书面批准，乙方不得用于其他项目。

4.3乙方不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

4.4本项目建设的所有成果归甲方所有，并且进行资产沉淀，供后期项目建设中重复使用。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同总价30%的预付款。

8.1.2 尾款支付时间：项目验收合格,甲方收到发票之日起10个工作日内，支付合同总价的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                            乙方：

地址：                           地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

联系电话：                        联系电话：

签订日期：年  月 日

# 第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：      无    。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台监理（含第三方软件测试、密评、等保） | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

包一：扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台

- 一、项目概况

- 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于网信工作的一系列重要指示精神，我办已按照省委网信办《江苏省网信系统技术一体化建设方案》（苏网办通〔2019〕69 号）文件要求，完成扬州市委网信办网络安全应急指挥中心项目（一期）建设，为适应新形势新要求，结合现存问题以及网信业务需求，拟建设扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台。

- 建设目标

本期工程以“集成相关系统、融合各方资源、强化态势感知、提高指挥效能”为目标建设扬州市网络安全态势感知与协同监管平台，建成统筹协调、上下联动、数据共享、安全高效的全市网络安全技术体系，实现网络安全统筹协调管理、态势感知与分析、事件报告与应急响应，全面提升扬州市技术管网治网能力和水平。

- 建设内容

本期项目将完善一期建设内容，新建网络安全态势感知子系统、网络资产管理子系统、指挥调度子系统、业务中台子系统，深化数据共享子系统建设，同时将原有网络安全事件处置指挥管理子系统纳入扬州市网络安全态势感知与协同监管平台，扬州市网络安全态势感知与协同监管平台及原有互联网辟谣和有害不良信息举报子系统集成至已建的扬州市网络综合治理平台；高效采集、有效整合、深化应用网络安全数据和信息安全数据并进行态势展示，进一步提升我办网络综合治理能力，提高网络安全决策和风险防范水平，提高网信业务处理的精准性和有效性。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全态势感知子系统（包含3家威胁情报数据采购） | 1 | 套 |
| 2 | 网络资产管理子系统 | 1 | 套 |
| 3 | 指挥调度子系统 | 1 | 套 |
| 4 | 业务中台子系统 | 1 | 套 |
| 5 | 深化数据共享子系统 | 1 | 套 |
| 6 | 数据对接与项目集成 | 1 | 项 |

- 二、技术要求

- 2.1架构需求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体架构 | 本项目需按照“1+1+多”总体架构进行设计，通过接入多项数据，打造一个平台，形成一套体系，实现对扬州新型智慧城市网络安全威胁可知、风险可控、态势可测、应急可管，最终实现扬州市网络安全保障体系和保障能力现代化。 打造城市网络安全底座，以安全数据为基础，以服务能力资源池为支撑，以工作业务流为主线，形成多个子系统。 |
| 2 | 数据架构 | 本期项目需将平台接入的数据，进行推送、汇聚、接入，数据分析后接入数据共享子系统，数据共享子系统将结果数据推送至网络综合治理平台进行发现预警、风险研判、事件通报等业务应用，同时将应用态势数据推送至指挥调度子系统并以图表、图像的形式呈现。 |
| 3 | 技术架构 | 扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台项目建设需沿用一期项目的技术体系架构，分展示层、应用层、数据层和基础设施层四层建设。支撑监测预警、引导调控、综合研判、管控处置和数据管理等业务需求。依照中央网信办技术体系标准和江苏省委网信办相关工作规范，确保平台的规范性和安全性。 |
| 4 | 网络架构 | 扬州市大数据管理中心已经包含有硬件基础设施层、政务云平台层、大数据和智能分析平台层、安全管理和运维管理。扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台项目将依托扬州市政务云平台建设，本期项目系统均需部署在政务云电子外网区域。 |
| 5 | 物理架构 | 扬州市委网信办网络安全应急指挥中心（一期）项目已完成网信专网建设，同时网信办各办公室已组成局域网，出口统一接入到电子政务外网，通过电子政务外网访问电子政务外网的相关应用系统；本期项目依旧依托扬州市大数据管理中心备份一体机、云平台服务器等资源，将业务系统部署在电子政务外网区域，系统均采用虚拟机方式部署。 |

- 2.2网络安全态势感知子系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 1、数据采集 数据采集功能需支持通过云端探测、日志采集、互联网数据接入等多种渠道获取实时安全数据，结合我办日常运维管理数据、威胁情报数据以及第三方接口获取的数据，构成全量数据。 1）需支持接收扬州重点关注单位数据库和API泄露数据实时监测数据。服务数据包含但不限于威胁等级、单位名称、行业、泄露来源、数据大小和行数、影响的IP和端口、有无勒索标记、泄露详细、发现时间等。 2）需支持接收扬州市重点关注单位漏洞情报信息，包含漏洞详情、复现步骤、复现特征及解决建议。 3）需支持采集或接入主流安全厂家安全设备的日志数据。 2、监测预警 监测预警功能支持对网站、特定IP、关键信息基础设施等进行实时监测，及时发现、识别网络攻击威胁，黑客组织、不法分子等的攻击活动、攻击行为、攻击方法手段；监测重点保护对象所受的攻击威胁、破坏、窃密、渗透等情况，以及重点保护对象的网络、系统、大数据等安全状况、存在的漏洞、隐患等，对网络安全险情提供预警能力，为预警、指挥等工作机制流程提供支撑；包含但不限于网站威胁检测、僵木儒监测、挖矿监测、勒索监测、APT监测、漏洞扫描、弱口令扫描等功能。 1）网站威胁检测：实时分析和监测重点单位网站的漏洞、网页篡改、不良链接等。 2）僵木儒监测：监测大面积僵尸网络、木马、蠕虫等风险问题。 3）挖矿监测：对重点单位的失陷主机进行定位与预警。 4）勒索监测：分析勒索数据。 5）APT监测：对APT、攻击方式、样本特征、通联情况、数据传输、潜伏行为等方面进行分析。 6）漏洞扫描：对资产脆弱性、Web漏洞进行扫描。 7）弱口令扫描：提供弱口令检查引擎，可以基于调度任务对网站进行远程自动扫描，获得所述网站主机诸如：SSH、FTP、ORACLE等服务的弱口令信息。 3、告警管理 告警管理功能支持对接入数据源经过模型分析后生成、归并的告警进行统一管理，支持对告警进行进一步研判分析。能够根据自定义的时间范围，和不同的字段对告警进行查询，能够展示告警的详细信息，包括基本信息、详细信息、规则信息、原始告警、资产详情、近期告警等具体详情。同时还可根据实际业务需求，进行告警编辑、导入导出、自定义表头、手动输入告警、告警检索等的操作功能；包含但不限于告警统计、信息管理、告警检索等功能。 1）告警统计：对于检索后的告警进行统计分析。 2）信息管理：对于告警信息统一管理，包括首次告警时间、目的IP资产名称、攻击方法、告警状态代码、目的IP列表、安全设备名称、安全设备序列号等告警信息。 3）告警检索：根据选择的相关字段以及告警级别进行告警数据查询。 4、数据安全分析 支持通过接口接入第三方推送的威胁情报数据，集中对重点资产的安全日志进行关联分析，识别网络中的异常流量、潜在未知风险。 支持通过利用第三方数据泄露线索，包括数据库信息泄露或账号暴露及API接口信息泄露。联合省级下沉数据对恶意行为进行定位。 5、安全事件通报 安全事件通报功能需支持通过接口对接的方式，将一期已建的网络安全事件处置指挥管理子系统集成进网络安全态势感知与协同监管平台，对网络安全事件信息、漏洞信息、恶意代码信息进行通报。 6、网络安全趋势分析 需通过网络安全趋势分析得到基础指标数据后，进而由局部到整体形成网络安全趋势指数。宏观指数包括受保护对象指数、攻击者指数、安全事件指数，通过构建保护对象风险趋势分析、安全事件趋势分析、攻击者威胁趋势分析，获取基础设施运行安全状况，网络攻击状况和安全事件风险状态。 7、事件研判 事件研判分析功能需搭建可视化研判分析模型，对分析的事件进行模型提取，对数据进行降噪、调整、合并，融入历史线索、同时期线索、置信度评估、恶意要素、攻击组织信息等能力，强化分析研判流程，固化事件证据。 8、威胁图谱 威胁图谱分析功能需利用图分析技术，对资产、IP、域名或文件 Hash 等网络实体进行更为深入的画像分析，整合原始安全数据，梳理外部威胁面，洞悉威胁形势，进而及时采取进一步风险规避措施。威胁图谱分析模块能够自动对每一个安全实体构建其在周期时间内的威胁分值雷达图，从多个维度刻画该实体的威胁状况，支持统计实体所关联的不同等级告警日志分布及趋势。 9、集群状态监测 网络安全态势与协同监管平台支持对于平台集群状态进行监测，包括集群节点总数、健康节点、故障节点和离线节点等情况进行监控，支持查看集群各节点运行状态包括节点名称、IP、状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率等。 10、大屏场景管理： 1）支持将可视化大屏解耦为独立的可视化组件，形成可视化组件库，可将组件划分为业务主题组件、分析组件、条件组件；2）支持自定义大屏场景，支持新增或者复制预置的大屏场景，通过可视化交互的方式在画布上进行组件拖拽选取、调整布局位置从而形成新的大屏场景，并支持对场景的分析总结建议进行配置；3）支持对业务主题组组件、分析组件进行个性化配置，包括数据范围的配置、基本信息的配置等。（投标人提供系统功能演示） 11、分析引擎管理 支持分析引擎分析规则灵活设计能力，支持在线和离线的分析规则，支持的规则类型包括但不限于穿透、单表过滤、单表统计、威胁情报、关联统计、序列、不发生、灵活配置、基线-日志统计、基线-行为统计等。 演示内容： 1）支持分析引擎分析规则灵活设计能力； 2）支持在线和离线的分析规则； 3）支持的规则类型包括但不限于穿透、威胁情报、关联统计、序列、灵活配置、基线-日志统计、基线-行为统计等。 （投标人提供系统功能演示） 12、指令协同 1）指令协同子系统，用于指令创建、审核、下发、催办、归档等网络安全业务指令场景，实现对网络安全业务指令交互流程的统一管理支撑；2）支持对指令自动催办提醒进行配置，包括催办频率，触发条件和催办信息等。 |

- 2.3网络资产管理子系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 不低于以下要求： 1、资产概览 资产概览功能需支持对平台纳管资产的整体统计分析，包括传统互联网、基础数据、政务应用和单位资产的统计和展示，各类资产的数量及分布情况，并支持下钻到具体资产的明细页面，深入分析具体资产的详细信息。 2、资产检索 资产检索功能需支持多维度条件快速查找和定位目标资产，提升资产管理的灵活性和效率。可快速检索资产普查任务，便于查看和处理待办任务。 根据不同纳管资产的检索需要，支持对所有纳管资产的统一检索，可根据不同的检索条件进行查询；包含但不限于资产快捷检索、资产高级检索、资产常用检索、资产历史检索等功能。 1）资产快捷检索：支持用户对资产信息进行高频次的快捷检索。 2）资产高级检索：支持对高级检索的时间范围进行设置， 高级检索支持关键字匹配、范围过滤、字符串包含、通配符过滤等组合查询方式。 3）资产常用检索：支持将设置好且格式正确的检索条件进行保存到常用检索中。 4）资产历史检索：支持对检索历史进行查看和搜索操作，能够查看历史检索的检索范围、检索语句、过滤语句等。 3、资产管理 资产管理功能需对基础设施资产的普查后的数据进行管理，梳理传统互联网资产、关基资产等资产数量，明确资产类型，资产使用者、责任人信息，了解资产风险点制定风险规避策略。另外，通过资产发现功能（通过第三方扫描和技术测绘服务）与资产上报、备案数据、其他单位管理数据进行管理。对资产在线状态、设备指纹信息、服务端口信息和应用指纹信息进行画像，从而了解扬州市资源资产分布状况；包含但不限于单位管理、人员管理、任务管理、资产管理、资产普查、资产核验、资产统计分类和展示、IP备案查询、政务公众号查询等功能。 1）单位管理：对所有参与资产工作的单位进行全面管理。 2）人员管理：对参与资产单位人员账号的统一管理与维护。 3）任务管理：支持市网信办用户和各区县网信办用户给各普查单位创建和管理资产核查任务和资产报送任务，以及对任务进行审核。 4）资产管理：形成以单位、平台、网站、设备、软件、服务、机房、云平台、网络、数据库为主体的网络资产库的管理。 5）资产普查：向市级平行或者下级部门开放账号，通过资产系统报送基础数据，按照报送任务对资产进行统一和分权管理。 6）资产核验：定期对报送的资产数据进行校验。 7）资产统计分类和展示：支持按照互联网、基础数据、政务应用和单位资产的统计和展示。 8）IP备案查询：提供备案域名数据服务，定期推送指定资产范围相关的数据服务，至少包含单位名称、子域名、IP地址。 9）政务公众号查询：提供公众号数据，定期推送指定单位数据至少包含：公众号名称、公众号ID、状态、认证日期、认证主体、服务提供商、归属地等。 4、资产发现 资产发现功能需支持接入不同来源（扫描、流量、监控，结合人工导入的方式）的资产信息及漏洞扫描数据信息，对发现的资产进行管理，提供资产信息采集任务的配置管理能力，对资产发现的不同数据源的置信度进行规则配置，从而保障资产发现的准确度，包含但不限于原始资产查询、数据源配置管理、资产入库记录、资产指纹库等功能。 1）原始资产查询：按不同检索条件对所有导入的原始资产信息进行检索查询。 2）数据源配置管理：支持对省平台下发的涉扬测绘数据进行管理。 3）资产入库记录：对资产发现设备的扫描结果进行登记管理。 4）资产指纹库：支持对日常指纹知识库、供应商知识库等数据录入。 5、资产识别 资产识别功能需支持对资产发现后无归属单位或平台的无主资产，或在资产运营中出现归属冲突的资产进行归属管理。资产识别需提供两种资产识别模式，自动识别和手工识别，提供规则管理、资产归属管理、发现资产审核等功能。 1）规则管理：遵循中央网信办的标准规范，确保运营的资产信息格式统一和规范化。 2）资产归属管理：对资产发现的资产和设备的归属信息进行管理。 3）发现资产审核：对上报的数据进行核验，及时发现遗漏资产、问题资产，完善资产审核的准确性。 6、资产融合 网络资产汇聚涉及到的用户报送数据、主动发现资产数据、被动发现资产数据、系统对接数据。当各数据属性等信息产生冲突时，以用户报送数据和系统对接资产为主，其它资产接入数据为辅的方式进行资产数据的融合。以保障资产融合数据的准确性和可靠性。 使用扫描数据、测绘数据，对市直单位、党政机关、国企、事业单位、县级网信部门和社会企业填报的传统互联网、政务应用资产数据进行分析处理，对资产归属情况、资产存活情况、使用状态进行检查，对填报资产进行中间件、数据库、应用版本等信息进行融合补充，同时下发二次确认流程，与市直单位进行确认并进行二次审核，更新记录资产库。资产融合通过统一的资产数据模型将平台多源异构的数据进行融合。 7、 资产核查 资产核查需支持当被监管用户收到普查任务时对资产进行核查。被监管用户收到资产普查任务短信通知后，登录系统进入资产普查任务，支持先对推送的已知资产进行核查确认，然后在对本单位及下级单位新增资产进行填报。完成所有已知资产核查和新增资产填报后，统一提交资产到监管单位进行审核确认。 8、资产发现置信度规则配置 支持根据不同的数据源配置不同的数据置信度，当不同数据源的数据发生冲突时，将推荐保留高优先级的数据，从而保障资产发现的准确度，包括数据源厂商、数据源名称、设备IP、部署位置、获取方式（被动、主动、导入）等。（投标人提供系统功能演示） |

- 2.4指挥调度子系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 不低于以下要求： 1、日常值班态势 （1）值班值守态势 实时展示指挥通讯系统内值班情况、接收指令完成情况、指令类型统计、实时指令列表等信息。（投标人提供系统功能演示） （2）舆情监测态势 舆情监测态势：包含监测数据总量、热点敏感舆情列表等信息。（投标人提供系统功能演示） （3）综合治理态势 综合治理态势：包含互联网属地有害信息处置、属地备案信息、专项行动等信息。（投标人提供系统功能演示） （4）传播网评态势 传播网评态势：包括网评队伍情况、网评任务列表、实时任务完成情况、网评任务分布趋势等信息。（投标人提供系统功能演示） （5）应急指挥态势 重点关注舆情事件的发展趋势、关键节点、网民观点等信息。（投标人提供系统功能演示） 2、应急指挥态势 （1）事件指挥 针对重大舆情事件或网络安全事件，融合多维度信息设计实时指挥场景；重点关注舆情事件的发展趋势、关键节点、网民观点等信息，同时展示网评引导和舆情处置流程情况；对于网络安全事件重点关注攻击来源、攻击行为、攻击方法等信息，实时跟踪事件通报及其处置情况。 （2）视频连线 大屏可随时切换专网视频会议系统，重要节点或应急保障期内可随时连线县级网信部门进行实时指挥。 |

- 2.5业务中台子系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 不低于以下要求： 1、用户中心 用户中心需支持将分散、异构的应用和信息资源以及用户信息进行聚合，通过统一的访问入口，实现各种应用系统的无缝接入和集成，提供一个支持信息访问、传递以及协作的集成化环境。用户中心需提供用户管理、机构管理、角色管理、权限管理等功能。 1）用户管理：对人员进行维护管理，具体包括用户的新增、修改、删除、用户账户口令修改、账户开通停止等功能。 2）机构管理：对机构进行维护管理，实现对机构的新增、查询、修改、删除。 3）角色管理：对角色进行分配权限，并能根据角色权限自动获取该角色能够操作的功能。 4）权限管理：实现功能权限控制和数据访问权限控制。 2、服务中心 基于微服务架构，构建统一的服务中心，解决传统的单体架构逻辑过于耦合，在升级演进的过程里，容易出现牵一发而动全身的窘境。服务中心需提供统一的微服务注册中心、微服务网关、微服务调用能力。 1）微服务注册中心：管理机构的可信IP范围，用户在机构IP信任范围内，凭借用户名与密码即可登录系统，否则按配置执行IP校验流程。 2)微服务网关：管理接口的访问权限。 3)微服务调用能力: 按服务名完成微服务调用。 3、消息中心 消息中心需基于Websocket协议完成消息的推送、接收、查看详情等，消息中心需包括查看推送历史、推送用户列表、实时推送以及定时推送四个部分。 1）推送历史：记录每个用户推送的历史留存信息。 2）推送用户列表：可通过点击推送按钮查看可推送的人员。 3）实时推送：针对某条信息点击推送实时推送给对应的用户。 4）定时推送：对某些信息可选择某个时间推送给相应的用户。 4、 业务辅助中心 业务辅助中心需面向用户提供具有高度灵活性、开放性、稳定可靠的业务流程自动化及管理体系架构，能完全满足网信对业务流程电子化及管理的需求，用于提供统一的对外服务，包括工作流引擎、文件管理、意见反馈、日志分析、截图服务等功能。 1）工作流引擎：用于业务框架下的具体应用系统中各个处置部门之间的联办互动工作。 2）文件管理：支持文件上传、下载、信息查询、删除等操作。 3）意见反馈：支持将反馈信息通过客户端提交。 4）日志分析：对工作日志进行分析。 5）截图服务：实现自动生成网页截图。 |

- 2.6数据共享子系统

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 不低于以下要求： 1、数据汇聚 数据汇聚功能需支持文件上传、kafka原生接口、HTTP（加载、本地采集代理、FTP、跨网传输等多种数据接收和采集手段，采集结果数据推送到Kafka数据总线，并按需对网络安全数据、内容安全数据进行数据实时补全、清洗、标签化、转换等预处理操作后，持久化到大数据平台。包含但不限于消息总线、数据清洗、数据转换、数据接入、数据预处理、数据加载等功能。 1）消息总线：实现消息主题管理、数据传输管理。 2）数据清洗：通过去脏、去重、对比等清洗操作将数据转化为可信、可用、可靠的数据。 3）数据转换：支持按照统一的标准规范进行统一代码维护，并形成包含映射关系的标准代码库。 4）数据接入：支持结构化数据、半结构化数据和非结构化数据的接入。 5）数据预处理：对内容安全数据、网络安全数据进行预处理。 6）数据加载：支持预处理后的数据加载到指定的存储空间，支持对所有数据持久化任务进行统一管理与调度执行。 2、数据驱动 数据驱动功能需提供通用的数据治理和驱动工具，支撑业务中台子系统、数据共享子系统、上层业务系统的数据资产管理、数据质量稽核、数据可视化开发、数据监控审计和数据交换等操作。 1）数据资产管理：对平台数据进行统一的数据管理。 2）数据质量稽核：支持用户自定义扩展字段内容标准。 3）数据可视化开发：支持用户自定义扩展数据加工模型并对模型按照业务进行分组。 4）数据监控审计：支持通过可视化界面查看机器的数据资源总数、今日使用的数据资源、数据总量、昨日数据增量、服务用户数等。 5）数据交换：实现对多源异构数据源的统一接入归集，并统一编目。 3、数据融合 提供面向网络安全和内容安全领域的数据融合功能。基于平台所有网络安全数据的指标统计、数据融合等功能，生成流量日志、安全事件等主题数据；基于平台所有的内容安全数据进行分析，形成舆论场、备案信息等内容安全主题数据，为数据服务提供数据支撑。 4、数据服务 数据服务功能需提供数据资产、实时订阅、SQL查询、数据计算、FTP共享、REST定制、全文检索和关联扩线等功能。 1）数据资产：包括各业务系统共用数据、各业务系统独有数据、基础数据、样本数据。 2）实时订阅：实现各业务按照约定订阅语法按需实时订阅所需数据。 3）SQL查询：对业务人员、数据开发人员使用SQL、语句对数据进行SQL查看、SQL读取等操作。 4）数据计算：支持各业务按照业务需求批量获取所需数据应用于其数据开发任务中。 5）FTP共享：提供FTP数据共享接口。 6）REST定制：提供REST定制接口，实现与业务系统无缝对接。 7）全文检索：支持上层业务系统按需快速检索出其所关注的数据。 8）关联扩线：针对业务系统中基于IP、域名、网站、MD5等关联扩展需求，提供扩展查询、关联查询、通联查询等接口。 |

- 2.7数据对接与项目集成要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据对接与项目集成要求 | 1、平台需具备指令数据加密传输设计，省、市、县三级网信系统数据对接能力，网络内容数据治理能力。 2、平台需支持对接第三方厂商、网络安全企业的威胁情报数据；支持接入上级部门监管涉扬的资产数据、威胁情报数据和事件通报数据；支持接入市大数据管理中心党政机关部门网络安全分析结果数据。本期平台需预留对接第三方数据接口，以供后期接入行业主管监管部门网络安全态势感知分析结果数据。 3、本期需通过接口对接方式将原有网络安全事件处置指挥管理子系统纳入扬州市网络安全态势感知与协同监管平台，同时将扬州市网络安全态势感知与协同监管平台、原有互联网辟谣和有害不良信息举报子系统整合集成至已建的扬州市网络综合治理平台， 本项目业务集成需包含用户集成、服务集成、数据集成。 4、本期要求对接的所有系统，均会提供接口协议。 |

- 2.8实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目适配要求 | 1、操作系统：适配安全可靠设备目录中操作系统。 2、中间件：国产中间件。 3、数据库：适配安全可靠设备目录中数据库。 4、适配任意浏览器不同分辨率。 |
| 2 | 总体要求 | 1、开放性：应具备良好的开放性，提供开放接口便于和第三方系统对接或基于该接口构建新的业务。 2、先进性：在设计理念和技术体系等方面需充分考虑最新的微服务等技术，确保应用系统架构满足未来业务发展需求。 3、扩展性：应具备规范的开发接口和高可扩展性，保证未来新的需求提出时可以方便地应用到现有系统中。 4、可维护性：应具备良好的维护性，方便今后的扩展应用和运行维护。 5、安全性：应具备高安全性，确保系统正常运行的同时防止内部数据泄露。 6、易用性：尽量从用户角度出发，方便操作。操作简单，不要太复杂。为了满足业务的不断变化，一些重要的参数应该可以灵活设置。 7、稳定性：系统处在可工作状态的时间的比例大于99.7%；数据库服务处在可工作状态的时间的比例大于99.8%；web服务处在可工作状态的时间的比例大于99.8%。 |
| 3 | 性能要求 | - 系统支持从硬件层面，数据层面到业务层面高可用，满足系统可用性。 - 系统易于扩展，支持海量数据存储，支持业务集群和存储集群，满足高可靠性需求。 - 系统具备充分的数据冗余，数据容错能力。 - 系统数据可持久性需求满足99.99%。 - 系统在存储节点损坏时（包括硬盘，机柜的故障），不会丢失数据。 - 系统在发生数据损坏时，有数据自愈能力。 - 系统具备完善的数据加密，数据传输的安全机制，保障数据安全。 - 系统具备专业的认证体系和数据访问机制，保障数据安全。 - 确保系统具有高度的安全性，提供安全的登录和访问措施，防止系统被攻击。 - 系统器件选择要考虑能支持7×24小时连续长时间大压力下工作。 - 用户访问日志保存时间不少于6个月。 |
| 4 | 安全可靠性要求 | 本项目需要满足等保2.0三级等保建设要求，投标人须出具加盖公章的承诺函扫描件，承诺配合采购人通过网络安全等级保护第三级安全测评，同时平台应满足以下可靠性要求： 1、平台各系统应保证7×24小时的连续运行，故障处理时间<1小时/次，不间断连续工作时间超过99.9%,最小故障间隔时间不低于6个月。 2、具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。 3、具有较强的系统扩展能力，可以通过增加服务器资源应对高并发需求。 4、保证日志的完整性，不允许出现多条日志内容互相穿插的情况。日志收集产生故障时不得阻塞应用主程序的正常运行。 5、根据不同系统的运行要求，采用全备、增量、差分等备份方式，在需要时可以快速恢复到所需的状态。 6、系统能够连续不断稳定可靠的工作。软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，平台在当其外部条件（环境因素）发生故障时，应可以保持自身的稳定运行。 7、数据安全保障，在数据采集、数据传输、数据存储、数据共享与使用等环节采取相应的安全防护措施保障数据安全。 8、提供安全审计功能，审计应覆盖到所有账户的操作行为；授予用户所需的最小权限，实现用户的权限分离。 |
| 5 | 项目质量要求 | 投标人需提交项目质量计划，项目质量计划要求： 1、明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模版，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。 2、制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。 3、明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。 |
| 6 | 项目管理要求 | 1、设计开发参考GB/Z 20156—2006《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》（2006-03-14发布）、GB/T 8566—2007《信息技术 软件生存周期过程》（2007-04-30发布）、GB/T 19000.3—2001 idt ISO 9000-3:1997《质量管理和质量保证标准 第3部分： GB/T 19001—1994在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南》（2001-02-13发布，2001-10-01实施）和GB/T 19016—2005/ISO 10006:2003《质量管理体系 项目质量管理指南》（2005-09-05发布，2006-01-01实施）进行管理。 2、投标人应参照国家有关标准，提出本项目的质量管理措施和保障措施，严格把关成果质量，包括文档质量和软件质量等各类成果。 3、项目经理对项目开发进度和软件质量负责，应根据GB/Z 20156-2006《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》组织项目团队开发，按照CMM、RUP 或ISO等行业标准，严格规范项目日常管理全过程，并按每周、每月向采购人提交工作报告。 4、采购人聘请并委托监理单位，监理项目的建设和管理。投标人须服从和配合项目监理单位的监理工作。 5、投标人应具备专业的信息系统建设和服务能力，保障建设质量并顺利交付。项目实施方案包括不限于项目实施进度、管理制度、项目计划等。 6、投标人具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。 7、投标人应从项目质量保证方面阐述本项目实施的质量保证措施。 8、投标人应分析项目存在的各种风险，阐述应对策略和措施。 9、实施过程中，应定期提交项目实施相关信息。 |
| 7 | 风险管理与控制要求 | 1、投标人应针对各阶段工作内容和要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略。 2、项目完成后，成交投标人应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。 |
| 8 | 保密管理要求 | 1、中标人应保证采购人在使用该系统或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，中标人不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。中标后，双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。采购人委托中标人制定开发的软件系统计算机软件著作权等知识产权归采购人所有，未经采购人书面批准，中标人不得用于其他项目。 2、中标人需与采购人签订《保密安全协议》,要向采购人出具《数据安全责任承诺书》, 并与项目驻场人员及相关服务人员签订保密安全协议。中标人要落实内部信息安全管控措施，加强对项目全过程的安全管控，涉及人员要进行集中管理，确保采购人网络安全和数据安全。 3、中标人不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。 4、中标人需向采购人承诺把保密责任落实到人，原则上项目运维期间项目拟派人员不得随意变动；确因工作原因需要变动时，应报招采购人同意，同时做好项目保密管理工作。 |
| 9 | 项目组人员要求 | 1、为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目核心成员和项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。 2、项目经理须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目经理全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。 3、在服务期内，提供远程技术支撑团队，提供7*24小时网络安全分析服务。自项目验收之日起，提供1名网络安全运维人员进行为期1年的驻场服务。（投标人须提供承诺函扫描上传。） |
| 10 | 项目成果要求 | 1、本项目建设的所有成果归采购人所有，并且进行资产沉淀，供后期项目建设中重复使用。 2、投标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性。 3、投标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。 4、投标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。 5、需提交的文档成果： （1）项目启动阶段：项目实施方案。 （2）业务需求分析阶段：1）需求规格说明书；2）相关标准与管理规范。 （3）系统设计、开发阶段：1）概要设计说明书；2）详细设计说明书；3）数据库设计说明书；4）系统接口说明书。 （4）系统实施阶段：1）系统上线部署方案；2）用户操作手册；3）系统培训方案；4）系统培训材料。 （5）项目验收阶段：1）测试报告；2）项目验收方案；3）项目验收报告。 （6）系统验收：1）项目总结报告；2）系统试运行报告；3）应用系统源码。 （7）运行维护阶段：1）系统维护方案；2）系统维护手册；3）系统运行维护记录。 （8）移交：1）完整的各类档案；2）驱动程序；3）软件；4）技术文档。 （9）其它：项目工作周报、月报及相关会议纪要。 |
| 11 | 测试与验收要求 | 1、测试要求： （1）投标人应依据软件需求分析、系统总体设计、系统详细设计等，编写测试方案，自行负责软件单元测试和集成测试，测试后形成测试报告，测试方案和测试报告需提交采购人核查。 （2）采购人按照系统功能、安装程序、设计开发文档的三统一要求，对投标人完成的软件进行用户测试。投标人在用户测试之前，需提交有关文档资料，如：总体设计，详细设计，源程序清单（包括：文件名，对应的功能），操作手册，编译环境。采购人按照投标人提交的资料，建立版本服务器，生成应用系统，进行用户测试。 （3）在项目终验阶段，投标人需配合采购人进行用户测试和第三方测试，采购人和第三方的测试依据是合同约定的功能和性能要求，以及系统设计的具体要求。测试出的问题，投标人必须限期完成整改。 2、验收要求： 项目验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。项目验收分为初验和终验二个阶段。 （1）项目初验： 投标人完成采购文件和合同约定的各项内容，经采购人测试通过后，向采购人提出书面初验申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由采购人组织初验。 1）完成系统设计和合同约定的各项内容； 2）有完整的技术开发档案和实施管理资料； 3）集成测试和用户测试通过； 4）完成用户操作手册（初稿）； 5）项目建设要求的各类规范文档。 （2）项目终验： 投标人对初验问题进行修改完善后，系统正式上线试运行，试运行期不少于3个月，试运行期间提供驻场服务。试运行期间系统未发生重大故障或需求没有重大变动，试运行期满后，采购人对项目需求和设计文档、以及运行程序（包括： 用户操作手册）进行审查，确认三者的一致性后，经采购人组织的第三方检测机构对系统功能和性能进行全面检测。检测通过后，投标人向采购人提出书面终验申请，经采购人同意后组织项目终验。 终验前，投标人应备齐以下验收材料： 1）采购文件、投标文件及补充说明（如有）； 2）项目中标通知书和项目合同； 3）项目实施方案； 4）软件需求说明书； 5）概要（总体）设计说明书； 6）数据及数据库设计说明书； 7）详细设计说明书； 8）系统部署方案（部署、安装、维护）； 9）用户操作手册； 10）系统集成测试报告； 11）用户测试报告； 12）试运行记录和试运行报告； 13）第三方测试报告； 14）实施过程管理文档（周报、月报及会议纪要材料）； 15）项目监理报告； 16）试运行期间的用户报告； 17）项目实施总结报告； 18）系统运维方案和手册； 19）应用系统源码交付。 （3）项目整体交付： 项目各阶段验收前，投标人应完成相应项目移交工作，将各类项目文档、工具软件、技术资料全部提供给采购人；项目终验前，将此次建设全部内容，负责整体交付采购人。 |

- 2.9商务要求

- 2.9.1服务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 培训要求 | 根据采购人要求对相关人员进行系统培训。培训主要以集中培训方式进行，由采购人组织，具体培训地点由采购人决定。若采购人有其它培训要求，中标人应协助采购人完成相关培训。 1、培训对象主要是涉及平台各应用系统的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为现场面授，课时不得少于2个工作日，培训期间提供驻场服务。 2、上述培训所发生的费用由投标人承担且均已包含在投标总价中。 |
| 2 | 售后服务要求 | 1、本项目软件质量保证期为项目验收之日起3年，提供3年病毒特征库免费升级。 2、投标人须有专业售后服务团队，可提供持续的售后服务支撑和产品开发支撑。 3、质保期内所提供技术服务涉及的费用含在本次投标报价中。质保期内投标人负责系统的运行、维护和升级服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护、开发和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持，期间如需完善升级功能，费用包含在投标总价中。 4、投标人须提交售后人员的组织架构的相关信息，如需变更人员须征得采购人审核，经同意后方可更换。因投标人人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由投标人承担一切责任。 |
| 3 | 项目运维需求 | 按照工作需求提供相应运维服务，建立运维管理服务体系，多级运维支持体系，运维方案需细化运维管理服务、应用系统运维服务，综合考虑运维制度、运维体系、运维手段、运维人员等内容，针对系统开发，上线，运行等各阶段建立项目全生命周期的专项运维保障方案，保持系统稳定性、安全性、可持续性，同时定期提供系统性能优化建议及实施服务。 |
| 4 | 项目应急需求 | 按照应急响应级别建立应急响应方案，提供7*24小时故障处理方案，针对常见故障制定具体处理步骤，同时提供应急响应期相关技术支撑人员及服务。依据网络安全工作责任制有关要求，每年组织1次网络安全攻防演练，优化响应流程，对各系统进行网络安全漏洞渗透测试，检验系统的安全防护能力和应急预案的处理能力。 |

- 2.9.2、交付期限与地点

1、交付期限：自合同签订之日起6个月完成项目（3个月完成项目实施工作，3个月试运行工作），项目验收合格之日起，提供1名网络安全运维人员进行为期1年的免费驻场服务。

2、交付地点：以采购单位指定地方为准。

3.0、演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过  15   分钟。

包二：扬州市委网信办网络安全态势感知与协同监管平台监理（含第三方软件测试、等保、密评）

采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理 | 1 | 项 |
| 2 | 第三方软件测试 | 1 | 项 |
| 3 | 等保 | 1 | 项 |
| 4 | 密评 | 1 | 项 |

一．项目监理

1、监理工作内容

1.1监理单位要按照项目的建设目标和要求，遵循国家和本省信息工程建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行管理和控制协调。

1.2监理单位负责对监理内容中包含的需求调研、设计、开发、测试、验收全过程，同时对软件开发、测试进行监督。协助分包一中标人做好项目的需求分析、系统设计、实施和测试等。

1.3监理单位负责监督项目实施过程中执行有关的标准和规范，控制进度，提供项目实施的阶段性报告。

1.4监理单位负责在整个项目实施过程中按照国家相关标准规范要求对项目文档进行标准化、规范化管理。

- 2、监理服务规范

- 2.1项目质量目标

在预定的项目进度和投资下，完成合同中所规定的项目，且满足承建合同中和采购文件所规定的技术指标要求。

- 2.2项目进度目标

保证项目在合同规定的时间内完成，且项目的各个分项、各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。

- 2.3项目投资目标

保证合同在规定的投资规模内完成，保证项目资金使用合理。

- 3、监理服务要求

- 3.1总体要求

监理单位要按照项目建设目标和要求，遵循国家和本省信息工程建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行管理和控制协调。监理单位要求对项目的应用软件的需求调研、开发、集成、试运行及培训的质量、进度等进行控制。同时，还要对项目合同的执行、项目开发信息文档等进行管理，对所涉及的知识领域提供咨询、评价等工作，实现“按期保质、安全高效”的工作目标。

- 3.2软件系统监理服务内容

3.2.1监理单位负责对应用系统需求调研、设计、开发、测试、部署、验收等全过程进行监督，协助分包一中标人做好项目的需求分析、系统设计、系统开发及测试等。

监理单位负责监督分包一中标人按照采购合同要求，推进项目实施，保证实施质量，把控实施进度，并提供项目实施的过程监督文档资料和阶段性监理报告。

3.2.2监理单位负责项目实施过程及相关程序的规范。

3.2.3监理单位负责在整个项目实施过程中，按照国家相关标准规范对项目实施文档进行规范化管理。

- 3.3文档监督管理要求

3.3.1监理单位负责在整个项目实施过程中按照国家相关标准规范要求对项目文档进行标准化、规范化管理。

3.3.2对本项目中标人提供的在实施过程中所有相关文件进行合理规范化管理。

- 3.4培训监理要求

3.4.1审核本项目提交的软硬件使用、操作和系统维护培训计划；

3.4.2检查培训教材、使用说明书、维护手册等资料内容，检查培训文档是否与实际培训内容相符合；

3.4.3协助采购人组织培训；

3.4.4收集整理培训中提出的采购人需求变更以及培训变更等事宜。

- 4、监理方案要求

- 4.1项目质量控制措施

项目实施过程的质量控制是监理工作实施的核心，是衡量项目成功与否的主要标准。要求监理机构采用全过程的监理手段，核心工作之一就是保证和促进项目的质量达到招投标文件的要求、合同的要求、建设单位实际的业务需求，并且符合相关标准与法律与政府规定，在具体的功能应用和性能应用方面均要达到相应的指标要求。要求监理机构按照相关技术标准与规范，从项目的合同签订、需求调研、系统设计、开发实施、系统测试、培训、验收等阶段实施全过程的监理。通过文档评审、成果评测、监理测试、组织会审等技术手段从多方面对系统和相应成果进行检测与评价。

- 4.2项目进度控制措施

要求监理的计划工期与项目工期同步，根据本项目的建设范围，依据建设合同约定的工期及建设的要求，对承建单位投入本过程的人力、机具设备等要素进行控制，采取有效措施，以强化管理，周密运筹为根本，根据各施工阶段的客观要求，按总进度控制的要求落实到各分部分项工程，制定周、月计划的监督检查，确保过程在合同约定的工期内完工。在项目进度控制中要提前规划、过程把控、及时检查、督促到位、合理评估，确保项目按期完工。

- 4.3项目变更控制措施

要求监理单位依据项目采购文件、投标文件、项目合同中清单；总体实施计划和分项实施计划等；项目实施过程中的实施文档资料，建立健全变更控制过程管理制度，确保变更的合理性及合法性，确保变更后的系统在功能和技术上更加完善，且具有良好的经济性。

- 4.4项目合同与信息管理措施

要求监理单位建立信息系统工程合同管理制度，协助采购人与承建单位签订合同；监督检查承建单位履行合同；协助采购人处理信息化系统实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

- 4.5安全生产控制措施

要求监理单位按合同要求、国家和地方相应的技术标准和测评标准，对项目实施过程中的各种敏感信息、数据以及需要保密的信息与数据进行安全控制检查；监管并督促承建单位对系统采用最新的技术手段进行安全设置与控制，并对其进行安全检查。

- 4.6监理服务电子化解决方案

建立信息系统项目建设管理全生命周期的电子化应用生态体系，使其建设工期与过程质量得以更好的科学化管控，同时在建设过程实现的信息化资产的数字化，建设与管理的同步与一体化。

- 4.7项目建设实施建议

要求监理单位在系统建设中提出项目管理建议，包含对明确项目范围，制定有效的进度计划、质量计划和成本估算，有助于项目干系人了解项目的本质，消除各类风险，以确保项目在质量、时间和效益上都能达到预定目标。

- 4.8现场组织协调方法及措施

要求监理单位协助采购人划分各方的工作范围和职责；监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；建立畅通的沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的有效解决。

- 4.9项目审计要求

项目审计需对本平台建设情况、功能实现进行全面审核，评估各项内容完成情况，对项目成本资金情况进行分析评估，并出具项目审计报告。

二．第三方软件测试（自行或委托有相应资质的单位出具相应的检测报告）

- 1、第三方软件测试要求

针对本次建设的软件系统按照功能性、性能效率、可靠性、易用性、维护性等方面进行全面测试。

1.1功能测试

应按照业务需求严格对功能模块、业务流程、界面等进行全方位的测试，对本项目所有业务软件功能准确性、互操作性进行验证，确保业务功能符合实际业务运行需要，满足采购人要求。检查软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾；根据功能测试用例逐项测试，对用户文档集中所陈述的所有功能进行测试；检查业务流转、业务数据的正确性、完整性等。

1.2性能效率测试

性能测试应对应用软件的并发用户、响应时间、负载量、吞吐量、资源利用率、事务通过率等是否与用户文档集中的相应描述一致进行测试。

1.3可靠性测试

测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试主要检测系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行功能的程度。应包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性、可靠性的依从性。

1.4易用性测试

对本项目的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解和操作，软件的输入、操作方式是否便捷易用易学；检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否易于理解和浏览，布局是否符合用户需求和常规使用习惯；检查并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

1.5维护性测试

测试是否有可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应；验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。

三．等保（委托有相应资质的单位出具相应的检测报告）

- 1、信息安全网络等级保护测评要求（等保三级）

1.1测评流程、指标、方法和工具

1.1.1测评流程

本次网络安全等级保护测评流程需包括测评准备阶段、方案编制阶段、测评实施阶段、分析与报告编制阶段。投标人需编制本次网络安全等级保护测评的工作流程图，并明确每个阶段的工作任务及双方职责。

1.1.2测评指标

需根据被测信息系统的安全保护等级，分别从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个安全层面明确本次测评的测评指标项，以及具体明确的测评指标。

1.1.3测评方法和工具

需明确本次网络安全等级保护测评采用的测评方法，以及采用的测评工具，且需明确每个测评工具的主要功能。

1.2测评实施、分析与报告编制

1.2.1测评实施

需根据被测信息系统的安全保护等级，分别从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个安全层面，明确每个安全层面、每个安全控制点的具体测评方法及测评内容。

1.2.1.1安全物理环境

测评控制点包括：物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护。

1.2.1.2安全通信网络

测评控制点包括：网络结构、通信传输、可信验证。

1.2.1.3安全区域边界

测评控制点包括：边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范。

1.2.1.4安全计算环境

测评控制点包括：身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防护、恶意代码防防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护。

1.2.1.5安全管理中心

测评控制点包括：系统管理、审计管理、安全管理、集中管控。

1.2.1.6安全管理制度

测评控制点包括：安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订。

1.2.1.7安全管理机构

测评控制点包括：岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查。

1.2.1.8安全管理人员

测评控制点包括：人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理。

1.2.1.9安全建设管理

测评控制点包括：定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、服务投标人选择。

1.2.1.10安全运维管理

测评控制点包括：环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理。

1.3分析与报告编制

需根据测评实施的结果的判定，通过整体测评和风险分析等方法，找出整个系统的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，并分析这些差距导致被测系统面临的风险，从而给出等级测评结论，形成《网络安全等级测评报告》。

四．密评（委托有相应资质的单位出具相应的检测报告）

- 1、商用密码应用性评估要求

根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面进行测评，并根据评估情况，给出完善上述系统密码应用安全的合理化建议,结合量化评估准则，输出测评结果，出具《商用密码应用安全性评估报告》。

1.1安全技术测评要求

包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个方面的安全测评。

1.2安全管理测评要求

包括安全管理（分为制度、人员、建设和应急四个子模块）的安全测评。

五、投标人要求

1．项目服务期限承诺：自合同签订之日起至项目终验结束。

2．根据监理要求编制相应的项目监理方案。

3．投标人派出不少于5名有信息系统监理师资质的监理人员在项目建设期间参与项目，上述人员应当具有类似信息化项目监理工作经验。

4．本项目包含监理服务（1次），第三方软件测试（1次），网络安全等级保护测评（三级）（1次），商用密码应用性安全评估（1次）。报价须包含以上内容。（自行或委托有相应资质的单位出具相应的检测报告）

5．输出成果文档：

5.1出具第三方软件测试报告；(可委托）

5.2出具等保三级测评报告；（可委托）

5.3 出具密评报告；（可委托）

5.4监理工作成果，包含但不限于以下文档：

5.4.1监理工作方案

《本项目监理规划》、《本项目监理实施细则》。

5.4.2定期项目报告

《本项目监理周报》、《本项目监理月报》、《本项目阶段总结报告》。

5.4.3不定期专题报告

（1）《本项目监理工作情况汇报》，包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、技术方案审查、项目需要解决的问题和其他事项等；

（2）《本项目实施单位工作情况汇报》，包括实施单位人员动态、投入的设备、组织管理和存在的问题等；

（3）《本项目质量控制报告》，包括质量评定和质量分析等；

（4）《本项目项目风险评估分析报告》；

（5）《本项目合同执行情况报告》，包括合同变更、支付、索赔和违约等；

（6）《本项目工程款支付情况报告》；

（7）《本项目监理工作总结报告》。

（8） 出具项目审计报告

5.4.4日常监理文件

（1）《本项目监理日记》；

（2）《本项目会议纪要》；

（3）《本项目监理通知》；

（4）《本项目监理建议书》；

（5）《本项目项目大事记》；

（6）《本项目项目计划审批文件》；

（7）《本项目技术方案审阅文件》；

（8）《本项目项目进度调整批复文件》；

（9）《本项目进度款支付确认文件》；

（10）《本项目索赔受理、调查及处理文件》；

（11）本项目要求形成的标准、规范、制度等文件。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 |  |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |
| 2 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

包一：评分标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％。 |
| 设计方案 （30分） | 1、项目架构设计（5分） 项目架构设计需包含总体架构、数据架构、技术架构、网络架构、物理架构。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 2、网络安全态势感知子系统（5分） 提供网络安全态势感知子系统设计方案。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 3、网络资产管理子系统（5分） 提供网络资产管理子系统的设计方案。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 4、业务中台子系统（5分） 提供业务中台子系统的设计方案。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 5、数据共享子系统（5分） 提供数据共享子系统的深化设计方案。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 6、集成方案（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 |
| 技术方案 （22分） | 1、实施方案（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 2、培训方案（4分） 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合要求或未提供的不得分。 3、售后方案（4分） 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合要求或未提供的不得分。 4、应急响应方案（4分） 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合要求或未提供的不得分。 5、运维管理方案（5分） 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合要求或未提供的不得分。 |
| 系统功能演示（20分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 1、大屏场景管理（3分） 1）支持将可视化大屏解耦为独立的可视化组件，形成可视化组件库，可将组件划分为业务主题组件、分析组件、条件组件； 2）支持自定义大屏场景，支持新增或者复制预置的大屏场景，通过可视化交互的方式在画布上进行组件拖拽选取、调整布局位置从而形成新的大屏场景，并支持对场景的分析总结建议进行配置； 3）支持对业务主题组组件、分析组件进行个性化配置，包括数据范围的配置、基本信息的配置等。 以上内容均演示得3分，演示一条得1分，演示不全或没演示不得分。 2、分析引擎管理（4.5分） 1）支持分析引擎分析规则灵活设计能力； 2）支持在线和离线的分析规则； 3）支持的规则类型包括但不限于穿透、威胁情报、关联统计、序列、灵活配置、基线-日志统计、基线-行为统计等。 以上内容均演示得4.5分，演示一条得1.5分，演示不全或没演示不得分。 3、资产发现置信度规则配置（7.5分）支持根据不同的数据源配置不同的数据置信度，当不同数据源的数据发生冲突时，将推荐保留高优先级的数据，从而保障资产发现的准确度，包括1）数据源厂商；2）数据源名称；3）设备IP；4）部署位置；5）获取方式（被动、主动、导入）等。 以上内容均演示得7.5分，演示一条得1.5分，演示不全或没演示不得分。 4、指挥调度（5分） 根据投标人演示的1）值班值守态势：包含值班情况、接收指令完成情况、指令类型统计、实时指令列表等信息；2）舆情监测态势：包含监测数据总量、热点敏感舆情列表等信息；3）综合治理态势：包含互联网属地有害信息处置、属地备案信息、专项行动等信息；4）传播网评态势：包括网评队伍情况、网评任务列表、实时任务完成情况、网评任务分布趋势等信息；5）应急指挥态势：重点关注舆情事件的发展趋势、关键节点、网民观点等信息。 以上内容均演示得5分，演示一条得1分，演示不全或没演示不得分。 |
| 业绩 （12分） | 投标人 2022年1月1日至今具有与本项目相类似业绩，每提供1项得3分，满分12分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
| 企业实力 （2分） | 投标人需具备类似项目相关的计算机软件著作权登记证书，每提供1个得1分，满分2分。 （提供证书扫描件上传） |
| 人员配备 （4分） | 投标人投入的项目经理： 1、具备信息系统项目管理师证书（人社和工信部门相关部门颁发）的得2分； 2、具备系统规划与管理师证书（人社和工信部门相关部门颁发）的得2分。 （提供证书原件及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料加盖投标人公章，扫描上传扫） |

包二：评分标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价 格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 监理方案 （40分） | 1、项目质量控制措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 2、项目进度控制措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 3、项目变更控制措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 4、项目合同与信息管理措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 5、项目安全生产控制措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 6、监理服务电子化解决方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 7、项目建设实施建议方案 每提供一条便于实施的建议得2.5分，满分5分。 8、现场组织协调方法及措施方案 优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 业绩 （12分） | 投标人 2022年1月1日至今具有与本项目相类似业绩，每提供1项得3分，满分12分。（以合同签订时间为准，提供合同，原件扫描上传） |
| 人员配备 （30分） | 1、拟派本项目的总监理工程师1名，具有信息系统监理师（为人社和工信相关部门颁发）的基础上具有以下证书： 1）信息系统项目管理师（为人社和工信相关部门颁发）； 2）数据库系统工程师（为人社和工信相关部门颁发）； 3）注册信息安全专业人员（CISP）（中国信息安全测评中心颁发）； 4）软件工程造价师证书（工业和信息化部教育考试中心颁发的）。 每有一项得 2分，满分 8分。 （提供人员证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |
|  | 2、拟派本项目的总监理工程师代表1名，具有信息系统监理师（为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上具有以下证书： 1）软件评测师（人社和工信部相关部门颁发）； 2）信息系统项目管理师（人社和工信部相关部门颁发）； 3）数据库系统工程师（人社和工信部相关部门颁发）； 4)软件设计师/高级程序员（人社和工信部相关部门颁发） 每有一项得 2 分，满分8分。 （提供人员证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |
|  | 3、拟派本项目的技术负责人1名，具有信息系统监理师（为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上具有以下证书： 1）软件评测师（人社部和工信部相关部门颁发）； 2）信息系统项目管理师（人社部和工信部相关部门颁发）； 3）数据库系统工程师（人社部和工信部相关部门颁发）； 4）IT服务项目经理（中国电子技术标准化研究院颁发）。 每有一项得 2分，满分8分。 （提供人员证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |
|  | 4、项目组其他成员3名（总监理工程师、总监理工程师代表、技术负责人除外），具有信息系统监理师（为人社部和工信部相关部门颁发）的基础上，有以下证书的： 系统分析师证书（为人社部和工信部相关部门颁发）的，得2分； 以上每有一人加2分，满分6分。 （提供人员证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供不得分。） |
| 综合实力 （8分） | 1、投标人具有信息系统工程监理服务标准贯标甲级证书，得4分；乙级证书的得2分。 2、投标人具有软件造价评估能力证书的，得4分； （提供证书原件，扫描上传） |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4        商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5          法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6            投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10           供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14        实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。