招　标　文　件

项目名称：扬州市人力资源和社会保障局扬州“人才码”二期建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0001

扬州市公共资源交易中心

2026年01月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………49

- 投标文件格式………………………………55

第一章 投标邀请

受扬州市人力资源和社会保障局的委托，扬州市公共资源交易中心就扬州市人力资源和社会保障局扬州“人才码”二期建设项目(项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0001)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市人力资源和社会保障局扬州“人才码”二期建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年01月 27 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0001

2.项目名称：扬州市人力资源和社会保障局扬州“人才码”二期建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 162.4万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 162.4万元 |

5.采购需求（简介）：为进一步提升人才服务数字化水平，打造扬州良好的人才环境和服务平台，在“人才码”信息系统一期建设成果的基础上，开展安全可靠改造，并结合最新的《扬州人才政策4.0》，实施“人才码”二期项目建设。二期项目包含人才新政4.0（个人补贴）、人才新政4.0（企业补贴）、人才新政4.0（享受服务）、人才大数据分析展示系统升级、智慧招聘全场景整合、“扬小才”AI助理、业务工单处理系统等七个功能模块及其他系统对接和功能优化。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起180个日历天内完成系统建设，试运行3个月后验收合格，免费质保期3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

1.7若以联合体投标，上述1.1-1.6项联合体各方均需提供。联合体双方均须提供《联合体协议》。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 2 |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年01月 27 日 09点 30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无/*****

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市人力资源和社会保障局

地址：扬州市江阳西路101号月城科技广场

联系人：范鑫

联系方式：0514-85822338

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：华玲

联系方式：0514-82087120

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、联合投标

两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体各方应共同签订《联合投标协议》，明确各方承担的工作和相应的责任，《联合投标协议》及联合体各方的资格证明文件应按要求装订于投标文件中。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。本项目开发前乙方已经拥有的知识产权归乙方拥有。根据本项目需求所定制开发的软件的知识产权归甲方所有。乙方承诺将本项目定制化开发的软件最新版源代码文件全部提供给甲方。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目试运行，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%；项目验收后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的40%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：     年  月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：    无  。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州“人才码”二期项目建设 | 软件和信息技术服务业 |

# 一、项目总体需求

1.1项目建设背景

本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察江苏、扬州时的重要讲话指示精神，紧紧围绕市委、市政府“让扬州这个‘好地方’好上加好、越来越好”的发展使命，坚持实施“人才优先发展”战略，遵循“统筹规划、节约集约、互联互通、共享开放、安全可靠”的原则，推动人才服务向数字化、智能化、一体化方向发展，助力扬州打造具有竞争力的人才发展高地。

为进一步提升人才服务数字化水平，优化扬州人才发展环境和服务平台，在扬州“人才码”信息系统一期建设成果的基础上，推进安全可靠改造，并结合最新发布的《扬州人才政策4.0》，开展“人才码”二期项目建设，持续完善和拓展现有信息系统平台功能。

### 1.1.1建设依据

《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（国办发〔2023〕11号）

《省政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（苏政办发〔2023〕33号）

中共江苏省委《关于聚力创新深化改革打造具有国际竞争力人才发展环境的意见》

《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生》（扬府办发〔2023〕58号）

《扬州市“十四五”人力资源和社会保障发展规划》

《关于深入实施“绿扬金凤计划” 强化新质生产力人才支撑的若干政策》（扬发〔2025〕15号）

《扬州市企业引进人才生活补贴实施细则》

《扬州市鼓励高校毕业生来扬留扬回扬创业就业实施细则》

《扬州市市区“人才安家券”补贴实施细则》

《扬州市鼓励高校毕业生来扬求职面试实施细则》

《扬州市支持“613”产业体系和生产性服务业重点企业引才实施细则》

《扬州市人才年金集合计划实施细则》

《扬州市博士后站点和博士后资助实施细则》

《扬州市深化校企合作订单式培养技能人才实施细则》

《扬州市高层次乡土人才培养计划》

《关于印发 2025年度市级数字政府政务信息化项目投资计划的通知》（2025年6月30日）

### 1.1.2建设目标及意义

（一）建设目标：

按照“总体规划、分步实施、交互共享、应用开放”基本思路，基于“人才码”一期信息系统平台建设成果，围绕“人才新政一键申领、人才服务智能化、场景应用多元化、分析决策数据化、督办智控一体化”的总体工作目标，逐步建设成涵盖各类人才资源、集成各项人才服务、综合各种分析决策于一体的全量、全时、全域，可看、可用、可持续的“人才码”数字化应用体系，实现全周期创新创业、全链条引才用才、全方位整体智治，推动人才发展质量变革、效率变革、动力变革，为扬州人才工作提档升级、人才生态持续优化提供大数据支撑。

（二）建设意义：

政策赋能：打通政策落地“最后一公里”，提升人才政策执行效率与透明度；

服务提质：通过数字化手段提升人才服务体验，增强人才归属感与满意度；

城市引才：强化扬州在长三角区域的人才竞争优势，助力打造“人才友好型城市”；

治理创新：推动政务服务数字化转型，为数字政府建设提供示范案例。

1.2 项目建设需求

本项目建设内容主要包括人才新政4.0、“绿扬英才卡”管理、业务工单处理系统、人才大数据分析展示平台升级、智慧招聘全场景整合、全渠道整合与开发、“扬小才”AI助理等功能模块开发。人才登录系统，可以实现一键申请补贴功能，列出可申领符合政策条件的各项人才权益。实现补贴一键申领、服务自动推送、审核自动预警，报表自动生成的功能，全面优化现有功能服务流程，提升人才和管理者使用体验。

### 1.2.1 项目需求分析

#### 1.2.1.1业务需求

围绕人才新政4.0（个人补贴）、人才新政4.0（企业补贴）、人才新政4.0（享受服务）、人才数据分析展示平台升级、智慧招聘全场景整合、“扬小才”AI助理、业务工单处理系统等模块，进一步优化来扬补贴（探亲交通补贴和探亲安居补贴）、留扬补贴、回扬补贴、人才生活补贴、人才安家券等人才政策，可以通过“一键申领”的方式，选择符合申领条件人才补贴一键点击，全部申请到位，增强人才的获得感。

本系统是用于解决人才补贴、服务享受、人才认定以及人才码场景应用等的业务管理系统，能实现人才分类认定、人才补贴的申报、审核审批、核查报表查阅等管理功能，相关部门的核验、审批、答复的服务管理及政策宣传，并通过“一网、一端、一码、一图”进行服务展示。

系统建设须符合注重系统的安全、实用、先进、功能扩充性，方便政府协同单位进行业务核验、审批，从而提高服务处理的效率和准确性，解决了人才服务全流程管控和数据留痕等问题，实现了全市人才政策在线“一窗办理”、各类人才服务在线“一键享受”。

系统支持市、区/县二级管理，实现各条口部门工作人员在线核验、审批，市级管理人员在线综合管理，部分项目支持市、区/县、乡镇三级管理。

#### 1.2.1.2 性能需求

1.2.1.2 .1响应时间需求

单查询处理响应时间一般不能超过2秒。如查询人才政策、查询业务办理进度、查询人才信息等。

系统应优化查询算法和数据库设计，提高查询效率。例如，采用索引技术加快数据检索速度，对查询语句进行优化，减少不必要的查询操作。

1.2.1.2 .2并发量需求

系统应支持正常2000个并发用户。在人才服务业务高峰期，可能会有大量用户同时访问系统，如人才招聘报名期间、政策补贴申请期间、人才服务场景适应期间等。系统应具备良好的并发处理能力，确保在大量用户同时访问时，系统能够稳定运行，不出现卡顿、崩溃等问题。

可以采用分布式架构和负载均衡技术，将用户请求均匀分配到多个服务器上进行处理，提高系统的并发处理能力。

1.2.1.2 .3日访问量需求

系统应支持的日访问用户数为100万人次。随着人才服务业务的不断推广和普及，系统的日访问量会不断增加。系统应采用高性能的服务器和存储设备，提高系统的处理能力和吞吐量。

1.2.1.2 .4故障率与故障修复时间需求

A故障率：系统应提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天。人才服务业务涉及到人才的切身利益，系统的稳定性至关重要。系统应采用高可靠性的硬件设备和软件技术，加强系统的监控和维护。

B平均故障修复时间：<30分钟。一旦系统出现故障，应能够尽快修复，减少对用户的影响。系统应建立完善的故障预警和应急处理机制，当系统出现故障时，能够及时发出警报，并通知相关技术人员进行处理。

1.2.1.2 .5系统优化与连续性需求

系统在设计时充分考虑系统的优化功能，确保能够承载历年积累的大量数据，能够始终保持长期高效稳定运行。随着人才服务业务的不断开展，系统会积累大量的数据，如人才信息、业务办理记录、政策文件等。

### 1.2.2 项目建设任务

按照“加速深化人才引培聚集，服务更加全面的人才强市战略”的发展任务，通过扬州“人才码”二期项目的建设，围绕人才新政4.0（个人补贴）、人才新政4.0（企业补贴）、人才新政4.0（享受服务）、人才大数据分析展示系统升级、智慧招聘全场景整合、“扬小才”AI助理、业务工单处理系统等模块，进一步优化来扬补贴（探亲交通补贴和探亲安居补贴）、留扬补贴、回扬补贴、人才生活补贴、人才安家券等人才政策，可以通过“一键申领”的方式，选择符合申领条件人才补贴一键点击，全部申请到位，增强人才的获得感，充分调动企业引才、用才积极性，提高辨才、引才、用才能力，逐步形成以市场为导向、以企业为主体、市场融合开放的人才管理服务体系。

### 1.2.3项目总体设计

#### 1.2.3.1项目建设原则

为了保证项目建设达到预期目标，在进行系统的设计、开发、部署和运行管理规划时将遵循如下原则：

1.2.3.1.1 统筹规划、统一标准

项目应遵循最新国家电子政务建设规范要求，产品须符合安全可靠的政务应用标准，以系统工程的方法对系统进行统一规划、统一设计、统一网络，遵循统一的数据标准规范（指标体系和数据结构），采用统一的技术，实现扬州人才码一期、二期的无缝整合，以方便系统建成后的运行和维护，保证系统可持续、高效、安全运行。

1.2.3.1.2技术先进、节约集约

技术水平要保证先进性，系统设计应符合当今计算机软硬件技术、网络通信技术和信息技术的发展方向，同时要紧密结合人才服务的发展趋势，从实际需求出发，避免因盲目追求新技术、新产品，而忽略实际现状在系统设计上的体现，造成系统设计的缺陷与处理性能的低下；系统设计还应考虑到用户的操作习惯，提供友好的操作界面以及丰富的联机帮助，增强系统易操作性。

1.2.3.1.4 互联互通、共享开放

系统应该真正符合多层浏览器/服务器体系结构，应能满足新增的需求，而系统的体系结构不需做较大的改变，并能保证系统今后的平滑升级。应充分考虑人才服务管理业务在未来若干年内的发展趋势，保证系统具有较好的开放性和结构的扩展性，维持系统稳定的业务处理效率。在系统设计中应尽量采用模块化结构、提高各模块的独立性，尽可能减少模块间的数据耦合，使各子系统间的数据依赖程度减至最低限度。充分考虑系统设计的灵活性，可适应需求的不断调整，有利于系统未来的升级和维护工作。

1.2.3.1.4 安全可靠、稳定高效

系统在设计时将充分考虑本项目对可靠性的要求，确保系统完全符合政务要求，并提供高可靠性的保障，尤其是保证关键业务的连续不间断运作和对非正常情况的可靠处理。既要注重系统本身防御外部攻击的能力，又要提高数据传输的安全性，要遵循相应的保密规范，保证系统安全保密性、查错纠错能力、抗病毒能力等。设计应高度重视安全体系建设，在共享信息资源的业务过程中，确保信息资源的保护与隔离；建立完备的安全机制，严格控制系统及数据库访问；并充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略，增强系统的安全性。

系统须符合三级网络安全等级保护、网络数据安全和对应商用密码应用安全的相关要求。

#### 1.2.3.2总体架构

本项目在对“人才码”一期信息系统平台总体架构安全可靠适配的基础上，严格遵循江苏省人社一体化体系的建设规范和标准。该项目采用人社部LEAF6开发框架，并新增了人才新政4.0、“绿扬英才卡”管理、业务工单处理系统、人才数据分析展示系统升级、智慧招聘全场景整合、全渠道整合与开发、“扬小才”AI助理等功能模块。项目在“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”六个方面均进行了相应的规划和实施，符合相关要求，并有望为人才管理服务提供更加高效、安全、便捷的技术支持。

#### 1.2.3.3网络部署架构

人才码项目将依托扬州市政务云平台进行建设。扬州市政务云平台已包含硬件基础设施层、政务云平台层、大数据和智能分析平台层、安全管理以及运维管理等。本期项目系统均部署在政务云电子外网区域。

（1）人才码对外服务应用部署在电子政务外网，通过防火墙、网闸等安全设施与策略，对外提供互联网服务（如嵌入我的扬州APP等）。

（2）部署在市政务云的人才码系统通过防火墙、网闸等安全设备与市数据共享平台、人社金保网等进行数据对接，以保障内网业务办理。

（3）扬州市各委办局部门通过扬州市政务云访问人才码管理端参与审核审批，安全设备对接扬州市各委办局部门的交换数据。

#### 1.2.3.4数据资源架构

本项目沿用“人才码”一期信息系统平台数据资源架构，在制定统一的数据标准基础上，通过对本地人才学历数据以及本地人才社保等数据，以及省一体化平台回流数据、第三方数据进行统一采集、清洗、转换，并采取全量+增量的方式，最终形成人才数据资源库，形成人才业务库和基础库双向互动机制，全面汇聚人才的人员信息和服务信息，包括与人才相关的业务数据以及社会化数据。结合大数据、人工智能等信息化技术，实现对人才和人才服务的全方位、多角度的人才统计分析和信息服务。为决策层领导提供人才地图、人才流向、人才队伍整体情况、政策普惠人群等整体人才队伍建设宏观分析和决策支撑。

#### 1.2.3.5技术实现总体路线

遵循政策法规及行业标准，在保证一期现有业务连续性的基础上，采用底层逐步替换、分阶段迁移策略。架构设计保留现有系统与新架构的无缝过渡空间，整体技术链条以适配改造→能力沉淀→安全可靠为递进路径。

针对本次项目特点，总体技术路线和关键技术路线通过安全可靠适配，优先选用经安全可靠适配认证的开源框架、安全可靠云计算产品。依托安全可靠体系下的虚拟化技术、分布式存储、分布式服务、分布式缓存、分布式事务、并行计算等技术，确保基础资源层、数据资源层、应用层均具备横向扩展性，且全栈符合国家安全可控要求。

1.3项目采购清单

### 1.3.1项目建设需求

本次项目建设的内容包括：人才新政4.0（个人补贴）、人才新政4.0（企业补贴）、人才新政4.0（享受服务）、人才数据分析展示平台升级、智慧招聘全场景整合、“扬小才”AI助理、业务工单处理系统等。

### 1.3.2扬州“人才码”二期项目建设清单表

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才新政4.0（个人补贴） | 用户在“人才码”系统注册后，可申请符合自身条件的人才补贴。系统通过调用学历、社保等相关接口，进行初步资格核验，申请提交后自动推送至各区进行审核审批，并实现补贴的及时在线发放。针对来扬补贴（如探亲交通补贴、探亲安居补贴）、留扬补贴、回扬补贴、人才生活补贴、人才安家劵等同类型补贴，实现“一键申领”功能。 人才注册后，系统根据资料完整度主动提供推送服务，提示其可享受的政策权益，明确不同层次人才可申请的补贴内容，并通过“一键申领”入口实现统一申报，推动服务由被动受理向主动推送转变。 按照市级标准补贴制定统一流程，同时保留和实现各区、功能区及各地个性化补贴标准的适配空间和审核发放功能。为审核审批人员提供办理进展预警功能，系统自动生成固定报表，并可根据各区需求生成个性化数据统计报表，为业务办理部门提供数据支撑和决策依据。 | 1 | 套 |
| 2 | 人才新政4.0（企业补贴） | 人才新政4.0企业补贴模块主要面向扬州企业，提供留才资助与引才奖励相关事项服务。该模块围绕博士后站点留才资助、招引急需紧缺高端产业人才、聚焦“613”产业体系发展等方面，为企业提供有力的政策和人才支撑。企业补贴内容涵盖资助标准、申请条件、适用范围等，通过提供便捷的政务服务入口，简化申请流程，实现申请进度实时跟踪与处理结果及时反馈，确保企业能够高效便捷地享受政策红利，持续优化营商环境。 人才新政4.0企业补贴应包括博士后站点留才资助、“613”重点企业引才奖励等相关内容，进一步强化政策精准性与实效性，助力企业通过招引人才实现高质量发展。 | 1 | 套 |
| 3 | 人才新政4.0（享受服务） | 该模块旨在全面贯彻和落实最新人才政策4.0，着力吸引和留住优秀人才，提升人才服务质量，打造更具吸引力和竞争力的人才服务体系。通过不定时发放、申请或抢领生活类、参观类、景区类、体育类、餐饮类、文化类、交通类等方面的优惠券，并在相应场景中使用，丰富人才的日常体验。同时，针对高校毕业生求职就业的住房需求，提供青年驿站申请服务，切实解决人才在扬发展的实际问题，持续优化人才服务生态，增强人才在扬州发展的获得感和归属感。 人才新政4.0企业补贴应涵盖人才分类认定、人才服务场景开发、青年驿站、“绿扬英才卡”管理等内容，进一步完善人才服务体系，提升政策落地实效。 | 1 | 套 |
| 4 | 人才数据分析展示平台升级 | 人才数据分析展示平台升级模块聚焦于人才数据的深度挖掘与可视化呈现。通过对接省人社部门等外部数据系统，并整合自身业务数据等多源信息，构建全面的人才数据仓库，运用先进的数据分析算法，对人才结构、流动趋势、需求热点等进行深入分析。依托丰富的可视化工具，如柱状图、折线图、饼图、地图等，将分析结果以直观、易懂的形式展现，支持用户自定义报表与图表，满足不同层级、不同部门的数据查看与分析需求。同时，基于数据分析结果实现预警与预测功能，为人才政策制定和精准服务提供前瞻性支撑与决策依据。 | 1 | 套 |
| 5 | 智慧招聘全场景整合 | 构建一个以移动互联为核心、以二维码技术为纽带的智能化移动招聘平台，创新企业招聘与人才求职的交互方式。平台将充分运用现代信息技术，推动招聘流程的数字化、自动化和智能化转型，为企业与求职者搭建高效、便捷的对接通道。整合校园招聘、现场招聘会、社会招聘、移动端简历投递与处理等线上线下各类招聘渠道，实现招聘信息的统一发布与管理。通过大数据与人工智能技术，对企业招聘需求和人才简历进行精准分析，实现智能化匹配与推荐，提升招聘效率与质量。同时具备批量处理企业征集人才需求的能力，进一步提升平台的服务效能与用户体验。 | 1 | 套 |
| 6 | “扬小才”AI助理 | 以“人才政策4.0”为引领，构建扬州人才政策服务体系，重点聚焦来扬就业人才补贴与安家置业政策、企业招才服务支持及人才奖补政策等方面，着力破解人才不知晓、不了解政策的问题。通过持续迭代优化模型，充分发挥深度学习能力优势，实现对不同用户类型的高频需求（如人才政策、人才招聘、人才服务）等业务场景的精准意图识别。结合服务对象特征，推出“扬小才”AI助理，具备智能问答、政策智能匹配、热门信息一键查询等服务能力，全面提升人才政策服务的智能化水平和用户体验。 | 1 | 套 |
| 7 | 业务工单处理系统 | 业务工单处理系统是保障“人才码”服务高效运转的后台功能模块，支持市、县（区）两级经办人员及管理人员对各类业务环节中需要处理的情况进行多类型工单的创建与审批管理，涵盖补贴申请、信息更正等各类业务场景。在工单流转过程中，系统可根据工单属性自动分配至相应部门或人员，并详细记录各环节处理信息，确保流程透明、可追溯。同时，提供实时进度查询功能，便于业务人员随时掌握工单处理状态。工单处理完成后，系统应及时反馈处理结果，并对工单数据进行统计分析，为优化服务流程和提升管理效能提供数据支撑。 | 1 | 套 |
| 8 | 应用系统业务协同 | 为全面提升扬州“人才码”服务效能，需多维度推进全渠道整合：持续优化移动端界面布局与交互体验，统一视觉风格与色彩，提升识别度与操作便捷性；实现与苏服办、电子社保卡及省人社一体化平台对接，推动用户信息互认、功能融合，实现一站式服务，进一步提升用户体验与系统安全性。同时对研究确定的服务场景等事项，实现扬州“人才码”与实际应用服务场景系统的信息共享。 | 1 | 套 |
| 9 | 整体平台适配相关工作 | 基于安全可靠技术路线，构建“操作系统－数据库－中间件－应用系统”全链条适配能力，完成“扬州人才码”一期系统的迁移与适配，保障系统在安全可靠环境中的稳定运行。涵盖全面测试、环境搭建、功能升级、数据迁移、适配验证及前端UI优化等，确保功能一致、操作顺畅。同时对B/S应用进行符合适配，支撑各场景安全高效运行。 | 1 | 项 |

1.4技术功能要求

投标人应当充分理解本项目招标需求，投标时提交的技术方案中必须包含每个子系统的设计方案，具体要求如下：

  - 人才新政4.0（个人补贴）

人才新政4.0（个人补贴），用于用户在人才码系统注册后，可以申请符合条件的人才补贴，通过调用学历、社保等相关接口，进行初步资格核验，提交申请后，自动推送至各区审核审批，并及时完成在线发放。

建设内容主要包括来扬补贴（探亲交通补贴和探亲安居补贴）、留扬补贴、回扬补贴、人才生活补贴、人才安家券、人才交流实践补贴、技工院校引留生源安居补贴等，具备条件的可实现“一键申领”功能。

来扬补贴（探亲交通补贴）

各类人才通过补贴“一键申领”功能提交申请后，系统应支持根据来扬探亲交通补贴实施细则文件和申请人的条件实现人才的免申即享，须区分该政策与其他同类型人才政策的异同点，如申请人年龄要求，非扬州、非在扬高校身份，社保缴纳时间，补贴标准，毕业时间、企业范围等条件、企业税收缴纳地等。申请通过后端服务接口进行初步审核并生成探亲交通补贴信息，将申报数据接入相应业务审批流程，由业务经办人员后续完成探亲交通补贴相关业务办理。

来扬补贴（探亲安居补贴）

各类人才通过补贴“一键申领”功能提交申请后，系统应支持根据来扬探亲安居补贴实施细则文件和申请人的条件实现人才的免申即享，须区分该政策与其他同类型人才政策的异同点，如申请人年龄要求，非扬州、非在扬高校身份，社保缴纳时间，补贴标准，毕业时间、企业范围等条件、企业税收缴纳地等。申请通过后端服务接口进行初步审核并生成探亲安居补贴信息，将申报数据接入相应业务审批流程，由业务经办人员后续完成探亲安居补贴相关业务办理。

留扬补贴

各类人才通过补贴“一键申领”功能提交申请后，系统应支持根据留扬补贴实施细则文件和申请人的条件实现人才的免申即享，须区分该政策与其他同类型人才政策的异同点，如申请人年龄要求，在扬高校身份，社保缴纳时间，补贴标准，毕业时间、企业范围等条件，企业税收缴纳地等。申请通过后端服务接口进行初步审核并生成留扬补贴信息，将申报数据接入相应业务审批流程，由业务经办人员后续完成留扬补贴相关业务办理。

回扬补贴

各类人才通过补贴“一键申领”功能提交申请后，系统应支持根据回扬补贴实施细则文件和申请人的条件实现人才的免申即享，须区分该政策与其他同类型人才政策的异同点，如申请人年龄要求，非在扬高校、扬州籍身份，社保缴纳时间，补贴标准，毕业时间、企业范围等条件，企业税收缴纳地等。申请通过后端服务接口进行初步审核并生成回扬补贴信息，将申报数据接入相应业务审批流程，由业务经办人员后续完成回扬补贴相关业务办理。

人才生活补贴

各类人才通过补贴“一键申领”功能提交申请后，系统应支持根据生活补贴实施细则文件和申请人的条件实现快速申请，须区分该政策与其他同类型人才政策的异同点，如申请人年龄要求，学历（或技能或职称）信息，社保缴纳时间，补贴标准，企业范围等条件，企业税收缴纳地等。申请推送至各部门通过后端服务接口进行初步审核并生成生活补贴信息，将申报数据接入相应业务审批流程，由业务经办人员后续完成生活补贴相关业务办理。各县（市）区可根据审核审批的情况及时导出相应补贴发放数据，通过资金发放渠道将补贴发放到个人账户。

人才生活补贴申请发放全流程包含人才注册后经审核完成后最终资金拨付，有注册、申请、审核、核验、汇总、公示等各功能，财务审核报盘后发放，可查询发放情况。

人才安家券

普通人才通过补贴“一键申领”功能提交申请后，系统应支持根据生活补贴实施细则文件和申请人的条件实现人才的免申即享，须区分该政策与其他同类型人才政策的异同点，如申请人年龄要求，学历（或技能或职称）信息，社保缴纳时间，补贴标准，企业范围、区域范围等条件，企业税收缴纳地、购房信息等。申请通过后端服务接口进行初步判定并生成人才安家券，将申报数据接入相应业务审批流程，由业务经办人员分层级后续完成人才安家券相关业务办理。系统需要通过数据共享接口与购房系统对接，实时交换安家券核验金额、使用情况等信息，并提供费用清算功能，形成业务申请、办理、结算的闭环。

高层次人才在未申请生活补贴的情况下，需支持将相关部门提供的相关高层次人才数据，直接导入系统，生成人才安家券，并将申报信息接入相应业务审批流程，后业务经办人员后端完成人才安家券相关业务办理。

人才安家券业务办理流程，面向普通人才申请与高层次人才后台导入，具备申请、审核、审批、推送激活、核销兑付、购房兑付、资金结算等功能。发放过程中需要体现如何与房屋管理部门、房产开发企业等单位进行业务协同与流转功能。

人才交流实践补贴

系统应支持根据人才交流实践补贴实施细则文件和申请人的条件实现人才的快速申请。需将经审核过的来扬参与人才交流实践活动人员补贴申领名单纳入系统，实现数据集中管理和资金监管。系统应提供人才交流实践活动的生成、意向名单导入、人员注册、补贴申请、审批、汇总、资金拨付及查询统计等功能，全面提升管理效率与服务规范性。

来扬求职面试补贴

系统应支持根据人才来扬求职面试补贴实施要求和申请人的条件实现人才的快速申请。各类人才通过应邀来扬参加人才选聘活动或在我市赴外招聘会上达成就业意向后来扬面试的高校毕业生，给予一次性求职面试补贴。

需提供生成人才招聘活动或赴外招聘会、导入意向名单（学生、企业、主办方均可导入并标注）、面试扫码确认、注册申请、个人简历生成、审核、审批、汇总、公示、资金拨付、查询统计等功能。

技工院校引留生源安居补贴

系统应支持根据技工院校引留生源安居补贴实施细则文件和申请人的条件实现人才的快速申请。需支持符合条件人才通过该应用在线提交补贴申请，通过后端服务接口，将申报信息接入相应业务审批流程，后业务经办人员后端完成技工院校引留生源安居补贴相关业务办理。

以上人才新政4.0（人才补贴）均须支持各地个性化补贴政策，即按照市级标准补贴制定统一流程，同时须保留和实现各区、功能区及各地个性化补贴标准不同的适配空间和审核发放功能。同时实现补贴线上进行自动公示。

  - 人才新政4.0（企业补贴）

为切实提高企业引才、留才服务积极性，人才新政4.0企业补贴围绕博士后站点留才资助、招引急需紧缺高端产业人才、聚焦“613”产业体系发展等方面，为产业发展提供有力的政策和人才支撑。系统需提供便捷的政务服务入口，简化申请流程，实现申请进度实时跟踪与处理结果及时反馈，确保企业高效便捷享受政策红利，持续优化营商环境。

企业补贴建设内容应包括博士后站点留才资助、“613”重点企业引才奖励等，并实现与市“易申报”等企业服务系统平台对接，推动涉企资金高效发放，提升政策落地实效。

博士后站点留才资助

系统应支持根据博士后站点留才资助实施细则文件和申请企业的条件实现快速申请。需支持博士后站点单位在线提交留才资助申请，根据要求上传相关资料，后台审核成功后发放对应资助。需提供包括注册申请、补贴申请、审核、审批、汇总、资金拨付、发放查询等功能。

“613”重点企业和生产性服务企业引才奖励

系统应支持根据“613”重点企业和生产性服务企业引才奖励实施细则文件和申请企业的条件实现快速申请。用于我市“613”产业体系和生产性服务业企业每年新全职引进毕业5年内的大专（高级工）及以上毕业生超过30人的，超出人员按照相关的标准奖励申请企业。需支持条件的企业在线注册、发起补贴申请，并提供审核、审批、汇总、公示、资金拨付、发放查询等功能。

  - 人才新政4.0（享受服务）

人才新政4.0（享受服务）建设内容需包括人才分类认定（升级）、人才服务场景开发、青年驿站、“绿扬英才卡”管理等。能够根据不同的人才认定结果，提供对应的线下服务场景，享受优惠券等生活福利。

人才分类认定（升级）

根据人才分类认定新的政策要求，为进一步优化人才服务流程，对人才认定工作的模式和流程进行了改革和创新，突破限制，扩大认定范围，同时建立新评价机制，同时实现人才认定结果与其他人才服务事项关联应用。

根据我市人才分类认定目录，做好对应人才层次内容及审核部门账号信息的调整。其中学历型人才首先通过学历数据接口比对，比对不通过的则人工审核，实现对申请人才分类认定的人才进行审核审批，生成显示对应人才类别的二维码。非学历类型根据申请材料人工审核。建立审核时效预警机制，及时通知审核人员。

人才服务场景开发

针对不同人才认定的类别开发对应人才服务场景，为了吸引和留住优秀人才、提升人才服务质量，提供更具吸引力和竞争力的人才服务，不定时赠送、申请、抢领发放生活类、参观类、景区类、体育类、餐饮类、文化类、交通类等方面的优惠券。通过线上报名、随机抽奖、固定人群等形式发放优惠券，并通过第三方平台进行后续服务对接，不断丰富了人才码使用场景，增强人才使用黏性。

青年驿站

为解决青年求职就业住房需求，助力高校毕业生尽快尽早就业，需建设青年驿站功能模块，推动进一步发挥“青年驿站”促就业、惠学生积极作用。青年驿站需提供驿站地图、驿站列表、我的申请、入驻须知、资格审核、办理入住、驿站维护等功能。

“绿扬英才卡”管理

需建设“绿扬英才卡”管理应用，提供在线导入功能、线上办理线下发卡、线下扫码功能拓展与优化、扫码使用统计等功能。

  - 人才大数据分析展示平台

需基于现有渠道收集的人才数据进行整理、清洗、入库等操作，构建数据处理与分析统计于一体、能够体现数据多个维度的管理分析展示系统，结合省厅人才数据挖掘与统计，了解人才来源、结构、分布与流动趋势，新增大学生数据资源充实到全市人才数据资源，对人才码业务数据统计分析，形成数据报表为业务部门提供数据支撑。

扬州人才全景地图分析展示

需依托省厅信息一体平台构建扬州本地的人才全景地图，基于省厅的生产数据进行数据挖掘与统计，采用“省系统框架内数据加工+输出属地数据成果”模式，实时监测扬州学历、专业技术、技能三类人才的来源结构、分布状况及流动趋势。

同时需将本地新增人员名单通过接口的形式反馈给省人才地图，与学历信息做比对，以检查人才学历信息的准确性，为业务与数据统计提供更多的数据支撑。

新增大学生数据库管理

需在现有引进人才系统人才基础库基础上，新增大学生数据资源，通过整合全市新增参保大学生等多源数据，实现深度融合，构建全域人才数据库。系统应统一采集、接入、处理和存储各类人才信息，按照统一的数据标准和技术规范，对多源异构数据进行清洗、过滤、提取、范式化、标签化以及压缩、加密等操作，提升数据质量，规范处理流程，优化数据服务，增强数据关联性，为数据融合与挖掘提供支撑。

实现全市人才数据全量汇聚，形成全市人才数据资源“总账本”，全面提升数据整合能力与应用水平。

人才码数据统计分析和报表输出

需基于人才认定、人才补贴的业务数据，根据相关数据标签进行统计汇总分析，定期形成固定报表数据，直观展示本市各地区人才享受政策的各项指标数据，并可通过数据大屏的形式实时展示人才基本情况和业务办理情况。

全面融合人才大数据，整合人才全景地图、新增大学生、人才码业务的数据，以统一数据大屏的形式展示。构建报表系统，实现报表数据自动采集、定期生成、可视化展示及多格式导出，满足科室数据统计、分析与上报需求。

  - 智慧招聘全场景整合

需构建以移动互联为核心、以二维码技术为纽带的智能化移动招聘平台，彻底迁移企业招聘与人才求职的交互方式。需建设如下内容：

校园招聘

需构建数字化校园招聘会模式，支持企业可随时随地上线职位需求，实现招聘信息发布与管理全面数字化，并通过二维码等轻量级方式传播。

需支持求职者扫码快速了解职位信息、一键投递简历，支持企业HR随时审核简历与互动，为后续面试提供数据支撑。

需构建人岗匹配算法，为企业和求职者提供移动化智能化的招聘管理工具，提升招聘精准度与效率，吸引更多的大学生来扬州就业。

需提供发布最新的校园招聘会计划表，列出时间、地点等关键信息，为引才招聘活动提供前中后全过程信息服务。

社会招聘

需通过定期征集、自行填报等形式，为单位提供全面的招聘信息管理系统。支持企业HR通过WEB端或移动端应用创建职位需求。需提供职位模板库，支持企业可保存常用职位模板，提升后续职位发布效率。职位发布需支持多种状态管理（草稿、已发布、已暂停、已结束），方便企业灵活控制招聘流程。

需支持企业实时查看每个职位的数据看板，包括职位浏览量、申请人数、简历来源统计等指标。需支持一键转发分享功能，企业可将职位信息快速分享到社交媒体，扩大招聘覆盖面。

二维码招聘应用模块

系统需支持为每个招聘生成唯一标识的二维码，用于企业将二维码打印在宣传材料、展架或招聘海报上。需支持求职者使用移动设备扫描二维码后，即可直接访问该职位的详细介绍页面，无需手动输入网址或搜索职位信息。

需提供二维码管理后台，支持批量生成、使用统计和有效期管理等功能。

移动端简历投递与处理

建设移动端简历投递功能，简化求职者的申请流程。需支持求职者扫描二维码后，自动呈现响应式职位详情页，需适配各种移动设备屏幕尺寸。

简历投递需支持多种方式：首次用户可填写精简版在线申请表；已注册用户可上传完整简历文件。

探索集成智能解析技术，自动提取上传简历文件中的结构化信息，并标准化存储。

需提供消息通知功能，用于求职者获取简历投递确认通知，并可在后续通过同一入口查看申请状态。

企业HR移动端应用需提供全功能招聘管理能力，支持HR人员通过手机审核新投递的简历、与候选人沟通、安排面试时间。需提供智能提醒功能，及时通知HR新的简历投递、面试安排和待处理事项。

求职者在招聘流程中，到面试、入职环节时，需主动结合用户关键条件信息推送相关人才政策，让求职人员第一时间知晓扬州引才政策，促进尽快找岗入职享受补贴。

完善网站信息共享功能，试点推进招聘信息与其他部门的招聘网站信息共享。

人才需求征集

人才需求征集需包含单位需求征集录入与导入、需求征集查询、需求征集修改及删除、管理后台需求征集记录按条件查询并导出、数据统计运维。

以上招聘信息均须支持有条件的查询以及用人单位招聘岗位的人员数量、学历要求、岗位要求、时间段等数据统计。

  - “扬小才”AI助理

“扬小才”AI助理建设需通过人才知识库存的持续更新与迭代，实现对不同用户类型的高频需求（人才政策、人才招聘、人才服务）等业务应用场景的意图识别，结合服务对象提供“扬小才”AI助理，使其具备智能问答、智能政策匹配、热门政策一键可查、招聘信息查询等服务能力，解决人才与政策信息不对称的问题。

本项目将使用扬州市大数据管理中心提供的算力资源来运行，不自行搭建或训练大模型。同时使用已有的知识文档和资料作为数据来源，帮助系统回答问题和提供服务，确保内容准确、可靠。这样既节省资源，又保证了系统的稳定性和实用性。

AI问答

需提供AI问答功能，需基于扬州人才政策服务知识体系，实现多轮对话，精准解析扬州本地人才政策体系，提供专属政策服务。

人才服务知识库

需聚焦“人才政策4.0”，构建人才服务知识库，作为“扬小才”AI助理问答回复的核心语料集，通过知识库持续化维护与更新，为企业准确、专业的回复。同时需预留与市级AI服务中台的对接。

应用编排

需支持知识问答、工作流等不同应用类型的管理与创建，提供可视化的应用编排，支持添加各种组件、知识库、变量、提示词等工具，减少了对模型推理能力的依赖。

智能政策匹配

需利用大数据技术实施匹配推送，实现“政策找人”。需支持按用户类型通过选择不同数据要素后，快速生成与之相适配的人才政策服务事项。人才政策服务事项应包含但不限于人才政策补贴申请条件、申请流程、政策兑现等。

  - 业务工单处理系统

业务工单处理系统是保障人才码服务高效运转的后台功能模块。它要支持市、县（区）两级的经办人员及管理人员，对业务环节中需要处理情况进行多类型工单的创建与审批管理，涵盖补贴申请、信息更正等各类业务场景。在工单流转过程中，系统需根据工单属性自动分配至相应部门或人员，并清晰记录每个环节的处理信息，确保流程透明可追溯。同时，提供实时进度查询功能，方便业务人员随时了解工单处理状态。处理完成后，及时反馈处理结果，并对工单数据进行统计分析，为优化服务流程提供参考。

创建工单

需支持创建工单，输入工单的必要信息（如问题描述、紧急程度等），并上传相关附件，提交后完成工单创建。同时需提供“清空”和“取消”功能，以支持用户重新填写或放弃创建。

待办工单

需设计工单流程，当工单创建成功后，工单需按照流程选择后继处理人员并往下流转，有一步不通过直接结束。当工单处在不同流程节点时，只有承担对应流程的角色账号才能看到相应的工单，并处理。代办工单需要提供工单查看、工单处理等功能。

已办工单

已办工单主要是方便查看自己账号已经处理过的工单，需支持查看工单的详细内容以及当时的附件和工单流转的整个过程。

工单查询

需支持查询整个工单系统内所有工单，支持在页面初始化后根据工单编号、申请人、选择工单状态、工单标题、创建时间等条件来查询工单内容。

  - 应用系统业务协同

为全面提升扬州"人才码"服务效能，需从多维度推进全渠道整合：

移动端界面升级优化

需对界面布局优化，调整页面元素布局，确保重要信息突出显示，便于用户快速获取关键内容。要求对视觉风格进行统一，统一界面色彩搭配，使用符合人才工作的主色调，提升识别度；优化图标设计，确保图标清晰易懂，提升视觉传达效果。同时需对交互体验升级，优化按钮、链接等可点击元素的样式与反馈，提高用户操作的准确性；需对性能优化，界面进行性能测试，找出并修复可能导致卡顿、延迟等问题。

封装给所有第三方的扬州人才码移动端的界面都需要进行统一的升级，保证用户体验的一致性和友好性。

渠道整合

需实现与苏服办的对接，完成用户信息的互认和共享，提升用户体验和系统安全性。利用苏服办的统一身份认证系统，在扬州“人才码”门户上实现用户身份的快速验证和登录。

电子社保卡与人才码融合

推进电子社保卡与扬州人才码融合，需依托电子社保卡二维码，融合人才相关信息，依托电子社保卡应用场景，形成卡码融合的人才码体系。

省人社一体化平台对接

需将省人社一体化平台中关于毕业生服务的相关功能无缝集成到现有的人才码平台中，实现用户在无需重复登录的情况下，即可顺畅访问并操作原系统功能。本次项目需集成的服务包括职称服务等功能。

与第三方服务场景的对接

对已经研究确定及根据上级要求临时实施的同类型服务场景等相关事项，要保证按时实现扬州“人才码”与各类实际应用服务系统的数据互通和信息共享，推动人才服务在更多场景中高效落地。支持与各级政务、第三方服务系统平台的数据对接和互通，助力打造更加智能、协同、高效的人才服务生态。

与非市人社局系统开展数据对接时，如涉及到对方接口开发等合理费用由中标人承担。

  - 整体平台适配相关工作

本项目需基于安全可靠的技术路线，构建“操作系统－数据库－中间件－应用系统”全链条适配能力，同步完成“扬州人才码”一期项目的适配迁移，确保人才码系统在安全可靠环境中的稳定运行与平滑迁移，同时兼顾用户操作习惯与功能体验的一致性。具体适配需求包括：

整体平台适配相关工作需求

（1）全面适配测试

为了保障适配后“扬州人才码”系统操作的流畅度，需对“扬州人才码”一期项目进行全面前移适配测试，同时根据性能审核和健康检查的结果动态调整资源分配。并保证所有功能和数据能完整迁移到二期项目中，前后保持一致。

目前全面适配测试设计需承载以下功能：功能测试和软件性能测试。

功能测试：功能测试是基于项目功能需求，从用户角度来进行功能验证，以确认每个功能是否能在安全可靠平台中正常使用，是否实现功能要求，是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出结果。功能测试一般可归纳为界面、数据、操作、逻辑、接口几个方面。

性能测试：测试软件性能，包括负载测试、压力测试、疲劳测试、大数据量测试、故障定位以及协助性能调优。

（2）环境搭建

需在系统建设过程中制定系统调研方案、搭建测试环境、完成业务切换等工作。

（3）适配改造

现有“扬州人才码”一期项目，本身由通用产品功能加项目定制功能组成，在适配改造过程中，需对产品功能及项目定制功能分别进行适配改造。

（4）应用部署和数据迁移

应用系统部署需要根据系统类型和重要性选择合适的部署方式，需要根据实际情况采用定制化的适配技术及部署方法。

需对系统中的核心数据库的数据进行在线或离线迁移。

（5）适配验证

从系统的技术架构、功能、流程、接口都要进行适配改造，在经过应用部署、数据迁移工作后，需要对部署的系统进行全面的适配验证工作。

（6）应用部署和数据迁移

应用系统部署需要根据系统类型和重要性选择合适的部署方式，需要根据实际情况采用定制化的适配技术及部署方法。

数据迁移主要是指对系统中的核心数据库的数据进行迁移。在整个系统的迁移过程中，数据的迁移是至关重要的步骤，确保迁移后数据的完整性和一致性。

（7）前端界面UI优化与升级

需通过“视觉统一、交互统一、组件统一、管理统一”，让平台中的各个子模块形成“整体感”，提升用户操作效率，强化人社部门的数字化品牌形象。需提供详细的设计风格，明确视觉、交互、组件的具体规则作为设计和开发的执行依据。

项目整合适配需求

需基于安全可靠的软硬件生态环境，对电脑端的B/S应用进行国产操作系统、国产浏览器、国产流版式文件的全方面适配，并支撑扬州人才码各应用场景的安全、稳定、高效的运行。

# 二、项目实施要求

2.1总体要求

中标人在完成平台开发的基础上还应承担项目管理工作，正确理解扬州“人才码”二期项目建设方案中规定的建设目标和建设需求，准确把握各应用系统之间的相互关系。负责编写完整的扬州“人才码”二期项目的整体建设方案；理解并分析本项目的工作重难点及应对措施；负责编制符合国家法律、法规、标准规范要求，且满足业务需求的项目方案，拟定本项目总体实施计划工作；负责协调项目推进过程中管理与技术问题，确保项目按照安全、进度、质量和预算要求进行实施；协助采购人进行软件系统的调试测试工作；协助第三方对软件系统开展的等级保护测评、数据安全评估、商用密码评估等工作；协助采购人对软件系统的验收工作；协助采购人对软件系统集中运维进行管理。

2.2实施组织人员要求

中标人需要组织有相关经验的开发人员，设置本地项目实施机构，服从项目组的总体项目管理，主动配合项目组开展项目建设工作。该项目服务团队要求提供平台日常维护、巡检、升级、故障处理等工作。

在本项目的执行过程中，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。在项目实施期间，项目负责人要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，整个项目团队的人员要稳定，积极配合采购人完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。

在项目实施过程中，中标人要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目负责人必须参加项目推进会，每周向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。

人员要求

书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，项目团队至少应包含项目经理、技术负责人、应用开发、软件测试、系统集成、项目管理、用户培训、项目实施、运行维护等成员。投标人一旦中标必须保证项目实施至验收阶段及维护阶段人员配置管理的稳定性。

投标人须承诺在项目各阶段提供以下服务：

（1）实施团队：要求派驻现场人员不少于4人，自项目实施之日起至上线试运行。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

（2）维护团队：通过验收后，有稳定的派驻现场维护人员不少于1人，以便统一开展其他工作，及时保障系统稳定运行，做到日常24小时内响应，应急2小时内响应。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

（3）为保障系统的实施与运行工作，要求实施团队中全程参与本项目的核心技术人员至少2人。

投标人不得随意更换项目组人员，若需更换人员时，应提前一周（7天）提出同等级或更高资历的替换人员名单，报采购人批准。在充分的理由下，采购人有权向投标人提出更换人员的要求，投标人应接受采购人的要求，并在一个月内选派资历和经验能被采购人认可的人员。

2.3 实施进度要求

要求中标人在签订合同后180天内完成系统设计、开发、对接及联调测试，由采购人组织试运行，试运营3个月，由采购人组织验收。

2.4 实施质量要求

原则上同时开展项目需求调研、开发、内测、培训等工作，为及时响应并完成采购人业务需求。开发团队能够及时响应采购人提出的功能调整、完善等开发需求。如遇突发性的全市人才政策调整或服务体系优化任务，在不超过本项目软件开发工作量10%的范围内，开发团队应全力配合，提供必要的开发支持与保障，确保系统快速适应政策变化，满足实际业务需求。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

系统开发期间，中标人应在开发过程中建立严格的质量控制流程，对各个开发阶段进行内部测试与质量评审。系统开发完成后、进入调试阶段前，中标人须向采购人提交完整的、符合项目要求的软件开发文档集。该文档集应全面涵盖软件架构设计、详细开发说明、部署安装指南、性能调优方案及后期维护手册等，确保技术资料的完整性、准确性和可追溯性。

系统调试期间，中标人要对系统运行情况进行监测，并向采购人提供所有软件架构、开发、安装、性能调整、维护的所有文档。系统运行期间，当系统出现故障时，工程师要迅速进行诊断，解决软件问题。

坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购人合法权益。

执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

根据等级保护、风险评估、商用密码评估、安全检查等工作要求，实施团队、开发团队、维护团队提供相关测评保障服务，确保系统符合相关要求。

交付方式：项目建设完毕后，采购人和监理审查合格，三方共同确认项目具备验收条件后，由项目监理单位配合采购人组织第三方专家进行终验，项目交付。

交付地点：扬州市人力资源和社会保障局。

服务要求：投标人应充分考虑与外部现有系统接口对接、数据协同的实施难度，承担人才码二期项目与原部门系统集成商的技术协调以及相应的费用，不得以技术协调原因拖延项目实施。

提供宣传视频：为配合系统上线运行并扩大使用范围和知晓度，应提供包含人才码功能使用等内容的宣传视频。

- 验收要求

系统在达到了全部规定要求，中标人在提交全部相关文档、报告、源代码等交付物的前提下，可以向采购人提出系统验收的申请。采购人按照验收标准组织验收。验收内容和标准包括：

1、系统业务功能验收

验收依据包括，《需求规格说明书》（以双方签字为准）、双方签订的合同、建设过程中双方签订的工作备忘记录。确认系统实现的业务功能完备、正确、满足用户的需求。

2、系统性能验收

以供需双方确认的《非功能需求规格说明书》所定义的性能要求为依据。

确认系统的性能满足《非功能需求规格说明书》的要求。

3、软件过程文档验收标准

文档内容验收标准：文档内容全面、真实、丰富，能清楚阐述实施内容；

文档格式验收标准：文档格式与项目实施要求文档规范相符，文档具有详细的修改记录，版权、作者、时间等信息，包括完整的页眉、页脚等信息；

文档一致性验收：需求文档、设计文档、源程序与目标代码文档及其他可交付物保持一致。

- 培训要求

# 1、中标人须提供培训计划，为采购人系统使用人员提供免费培训。

# 2、培训内容：

# 对系统操作方面开展培训，组织前台业务人员进行系统操作培训，使他们熟悉系统的操作界面和操作流程，能够高效地完成日常工作任务。。

# 3、培训方式

# 培训可以采用集中授课、现场演示、实际操作等方式进行，确保采购人能够真正掌握系统的使用方法和技巧。

# 4、培训流程

# 中标人应提供材料包括工作说明书、用户使用手册、维护手册等在内的完备准确的项目技术资料，制定培训流程。

# 中标人应提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级和新技术推荐等方面的咨询服务。

# 5、培训日程安排：参加培训人员、培训地点由采购人组织协调，中标人负责配合提出培训计划、准备培训内容等工作。

- 售后服务要求

# 1、系统免费质保期：自项目验收合格之日起三年。

# 2、服务内容应包含为项目采购内容提供免费技术支持和配套升级服务，在系统质保期内，对系统的自身故障、因外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致软件系统出现故障的解决以及对软件系统的合理修改等一切维护费用均由中标人承担，并提供免费软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。确保系统服务与业务要求保持一致，提供稳定可靠服务。

# 3、系统服务时间承诺：中标人应根据不同情况设定不同的故障级别，并就不同故障级别提出对应的故障响应方案。在维护期内要求中标人提供7×24 小时不间断的技术支持响应，在采购人提出服务要求后，中标人需在24小时内响应，应急2小时内响应，到达现场并提出解决方案，48小时内处理完毕。

# 4、服务保障：在系统运行期，如发生系统软件扩展升级等情况，中标人应负责现场升级，向采购人提供必要的技术资料，对于发现的系统安全风险要在限制有时间内有效处置，确保系统安全可靠。

# 5、系统运行期间，中标人应向采购人提供系统维护和管理文档。

# 6、服务方式：应提供现场维护服务，为保障平台的运维工作，扬州本地团队至少有1人，维护人员不得调整，如有不可抗拒的原因，人员调整必须得到采购人认可。

# 六、知识产权及保密要求

1、知识产权

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同服务(包含与服务相关的货物)或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

（2）中标人保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于采购人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。本项目开发前中标人已经拥有的知识产权归中标人拥有。根据本项目需求所定制开发的软件的知识产权归采购人所有。中标人承诺将本项目定制化开发的软件最新版源代码文件全部提供给采购人（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

2、安全保密要求

（1）投标人对本项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

（2）投标人需保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

（3）投标人结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不能保存相关文件。

（4）投标人在项目实施前须与采购人签署相关保密协议，遵守采购人统一的保密规定。

（5）在系统开发、调试、运行使用过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任。

七、演示要求

投标人需按照招标文件第五章评分标准规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

演示内容如下：

1、演示人才生活补贴类申请发放流程，人才注册后经审核完成到资金拨付，需体现出注册、申请、审核、核验、汇总、公示等环节功能，财务审核后发放，可查询发放情况；

2、演示人才购房券类业务办理流程，普通人才申请或批量后台导入，需体现申请、审核、审批、推送激活、核销兑付、购房兑付、资金结算等功能。体现与房屋管理部门、房产开发企业等单位的业务协同与流转功能；

3、演示求职面试类补贴功能，需体现出生成人才选聘活动或赴外招聘会、导入意向名单、面试扫码确认、注册申请、审核、审批、汇总、公示、资金拨付、查询统计等功能；

4、演示人才分类认定类审核流程，需要体现对应人才层次内容及审核部门账号信息的调整。其中学历型人才首先通过学历数据接口比对，比对不通过的则人工审核，实现对申请人才分类认定的人才进行审核审批，生成显示对应人才类别的二维码。非学历类型根据申请材料人工审核。建立审核时效预警机制，及时通知审核人员；

5、演示人才数据类的统计分析和报表输出，功能上能体现：整合人才地图、新增大学生、补贴业务的数据，统一以数据大屏的形式展示；构建报表系统，实现报表数据自动采集、定期生成、可视化展示及多格式导出，满足科室数据统计、分析与上报需求。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格（10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 综合实力 (7分) | 1、投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书证书得1分。 2、投标人具备CCRC信息安全服务资质认证-软件安全开发一级的得2分，二级的得1分。 3、投标人具备信息ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书2级及以上得2分，3级及以下得1分。 4、投标人具备软件能力成熟度四级及以上（CSMM）认证证书的得2分。 （以上需提供证书，原件扫描上传）。 如为联合体投标的以联合体牵头单位为准 |
| 技术支持 及人员配备（18分） | （一）本项目负责人满足以下条件，有一个证书得2分，本项满分4分： 1、信息系统项目管理师； 2、系统分析师； （以上需提供证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传）如为联合体投标的以联合体牵头单位为准 （二）投标人除项目负责人外的技术团队，团队人员具备以下证书：（每提供一名团队成员满足以下一类证书得2分，满分14分，未提供不得分，同类证书不重复计分） 1、系统架构设计师 2、系统集成项目管理工程师 3、ITSS-IT服务工程师 4、网络工程师 5、数据库系统工程师 6、软件设计师 7、注册信息安全专业人员（CISP） （以上需提供证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，扫描上传，同一人员具备多个证书，可以重复得分）如为联合体投标的以联合体牵头单位为准 |
| 类似业绩（10分） | 投标人自2022年以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分10分。不提供不得分。 （需提供合同，扫描上传） 如为联合体投标的以联合体牵头单位为准 |
| 总体设计（12分） | 投标人结合项目实际情况，提出的整体设计方案，包括项目总体架构、网络部署架构、数据资源架构、技术实现总体路线等要点： (1)每个系统设计方案要点优于招标文件要求得3分； (2)每个系统设计方案要点符合招标文件要求得2分，； (3)每个系统设计方案要点不符合招标文件要求不得分。 |
| 系统功能设计（18分） | 投标人能够根据采购需求，针对本项目建设提供详细建设方案。包括对人才新政4.0（个人补贴）、人才新政4.0（企业补贴）、人才新政4.0（享受服务）、人才大数据分析展示平台、智慧招聘全场景整合、“扬小才”AI助理、业务工单处理系统、应用系统业务协同、整体平台适配工作等建设内容，本项9个功能点，满分18分。 - 每个功能点优于招标文件要求的得2分； (2)每个功能点符合招标文件要求的得1分； (3)每个功能点不符合招标文件要求的不得分。 |
| 项目实施方案（5分） | 投标人提供项目实施方案，至少应包括：组织机构设置、项目进度计划、质量控制的规范性。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 培训方案（5分） | 投标人能够根据采购需求，提供项目培训方案，应至少涵盖但不限于培训对象和内容、培训方式、培训流程、培训日程安排。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务（5分） | 投标人能够根据采购需求，提供项目售后服务方案，应至少涵盖但不限于服务方式、售后服务内容、售后服务流程、响应时间、售后服务保障措施。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 功能演示（10分） | 系统功能演示（可使用真实系统或DEMO或PPT演示），总计10分。使用真实系统演示的，每个功能点最高得2分；使用DEMO演示的每个功能点最高得1分；使用PPT演示的每个功能点最高得0.5分，不演示或不符合要求不得分，本项满分10分。演示时间15分钟以内。 1、演示人才生活补贴类申请发放流程，人才注册后经审核完成到资金拨付，需体现出注册、申请、审核、核验、汇总、公示等环节功能，财务审核后发放，可查询发放情况；本项满分2分。 2、演示人才购房券类业务办理流程，普通人才申请或批量后台导入，需体现申请、审核、审批、推送激活、核销兑付、购房兑付、资金结算等功能。体现与房屋管理部门、房产开发企业等单位的业务协同与流转功能；本项满分2分。 3、演示求职面试类补贴功能，需体现出生成人才选聘活动或赴外招聘会、导入意向名单、面试扫码确认、注册申请、审核、审批、汇总、公示、资金拨付、查询统计等功能；本项满分2分。 4、演示人才分类认定类审核流程，需要体现对应人才层次内容及审核部门账号信息的调整。其中学历型人才首先通过学历数据接口比对，比对不通过的则人工审核，实现对申请人才分类认定的人才进行审核审批，生成显示对应人才类别的二维码。非学历类型根据申请材料人工审核。建立审核时效预警机制，及时通知审核人员；本项满分2分。 5、演示人才数据类的统计分析和报表输出，功能上能体现：整合人才地图、新增大学生、补贴业务的数据，统一以数据大屏的形式展示；构建报表系统，实现报表数据自动采集、定期生成、可视化展示及多格式导出，满足科室数据统计、分析与上报需求；本项满分2分。 |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3          技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4         商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5            法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6              投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10           供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14        实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。