招　标　文　件

项目名称：扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目

项目编号：JSZC-321091-JZCG-G2025-0004

扬州市公共资源交易中心开发区分中心

2025  年  5  月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………56

第一章  投标邀请

受扬州经济技术开发区环境卫生管理办公室的委托，扬州市公共资源交易中心开发区分中心就扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目(JSZC-321091-JZCG-G2025-0004)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于     2025年6月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321091-JZCG-G2025-0004

2.项目名称：扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目

3.预算金额：481.43万元/年，服务期29个月，总预算费用共计1163.46万元。

4.最高限价：481.43万元/年。

备注：

1、最高限价组成明细详见《招标控制价明细表》

2、供应商以每年的服务投标价报价。同时提供各分项“道路清扫保洁”“绿化管理服务”的分项报价，总报价不得超出招标控制价。（超过最高限价报价的投标文件作无效投标处理。）

3、已中选2024年10月份公开招标的“扬州经济技术开发区‘城市管家’一体化作业项目”的六家中标供应商不可再参与本项目的投标。

5.采购需求（简介）：具体详见采购文件第四章。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：29个月（履行合同期间，如遇政策性调整，采购人可根据上级政策和要求，随时重新招标），服务期自2025年7月1日至2027年11月30日。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年6月19日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州经济技术开发区环境卫生管理办公室

地址：维扬路28号

联系人：朱先生

联系方式：18796605902

2.扬州市公共资源交易中心开发区分中心

地　址：江苏省扬州市扬子江中路188号智谷A座3楼扬州市公共资源交易中心开发区分中心

联系人：徐徐

联系方式：0514-82982670

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心开发区分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心开发区分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.5.5不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目

项目编号：JSZC-321091-JZCG-G2025-0004

采购包号：/

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心开发区分中心   扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额30%的预付款。

8.1.2 尾款支付时间：根据评估业绩每两个月按实结算支付，每两个月结束后甲方收到乙方开具的发票10个工作日内予以结账（第一次开始付款时进行预付款抵扣）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：   无    。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目 | “城市管家”一体化作业项目 | 其他未列明 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

四、其他要求

一、项目概况：

1、项目名称：扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目

2、项目内容：道路清扫保洁服务、绿化管理服务及协助其他部门工作等服务内容。

3、项目地点：

朴席片区

详细作业信息见附件《测算情况明细表》。

项目简介：为了充分挖掘城市运营服务商参与城区管理和基层治理的潜力，以专业化的服务总包、模块化的服务划分、社会化的治理结构、精细化的治理手段，将城市空间业务整合，推动城市长效管理向专业化、标准化、精细化、智能化转变，全面提升城市管理水平，扬州经济技术开发区拟实行“城市管家”一体化作业。

按照《市政府办公室关于推进“城市管家”一体化作业改革提高道路深度保洁水平的实施意见》（扬府办发【2024】30号）文件精神，作业内容涵盖道路清扫保洁、绿化管护两个方面。

通过推行空间、资源、作业、监管一体化的城市管理运营模式，朴席片区的清扫服务、绿化管理服务模块进行解构和重组，落实智能化、专业化、精细化以及人性化的管理服务原则，形成有效的资源共享与良性互动机制，最终形成共建、共治、共享的城市治理体系，提高工作效率、提升作业水平、减少管理盲区、降低作业经费。

二、项目预算（最高限价）：481.43万元/年，服务期29个月，费用共计：1163.46万元。

（超过最高限价报价的投标文件作无效投标处理。）

三、服务期限：29个月（履行合同期间，如遇政策性调整，采购人可根据上级政策和要求，随时重新招标），服务期自2025年7月1日至2027年11月30日。

- 四、项目服务内容

（一）、道路清扫保洁作业服务要求和范围

1、作业范围：

1.1道路清扫服务：对责任范围内的道路（机动车道、非机动车道、人行道、背街小巷、绿化带）、广场、桥梁路面、地下通道等“墙到墙”、“边到边”、“卫生死角”、“三不管地带”、“小区、单位围墙以外的地方”、“门面房门槛以外的地方”进行人工清扫服务及机械化清扫、清洗、洒水、降尘作业并负责沿线果壳箱的收集维护。

1.2绿化带捡拾：对责任范围内道路及两边隔离带、景观绿岛等绿化带进行人工捡拾作业。

1.3地面油污清洗：对责任范围内地面油污开展清洗作业。

1.4水洗作业：定期对快车道、慢车道、人行道进行水洗保洁作业。

1.5公交站台定期擦洗。

1.6大气污染防控：配置洒水车、雾炮车，根据区大气污染防治攻坚办的要求和标准，做好责任范围内的大气污染防治攻坚洒水、雾炮、冲洗道路等相关工作。大气预警天气，采购人有权调用中标人的所有雾炮车、洒水车，全天候巡回保障雾炮、洒水（供应商需提供承诺，费用不再额外计算）。

2、城市环卫作业服务实施要求

2.1总体要求

供应商应具有完善的道路人工保洁、机械化作业、垃圾清运、内部管理、应急处置、自检自查等规章制度。如遇突发事件，采购人有权调用中标人的人员和车辆参与应急。

2.1.1道路清扫保洁作业方案

2.1.1.1人行道和非机动车道联合作业方案

配置新能源小型冲洗车（有车牌）将整条道路的悬浮垃圾从边角冲到马路的另一侧，新能源小型扫路车（有车牌）并行开展集中清扫。

2.1.1.2人行道和非机动车道常态化巡回保洁方案

配置新能源小型扫路车对人行道和非机动车道的常态化巡回保洁，扫路车要车身小巧、灵活便捷、通过性强，可在人行道和非机动车道上自由穿梭。

2.1.1.3机动车道精细化保洁要求

配置1辆2.5吨新能源洗扫车（小型非载货专项作业车）须配置高位卷管水枪，可对道路车辆停车位以下路面进行机械+人工冲洗

2.1.1.4 车道停车位精细化保洁

本项目须配置1辆2.5吨新能源洗扫车（小型非载货专项作业车）须配置高位卷管水枪，可对道路车辆停车位以下路面进行机械+人工冲洗。

2.1.2人工作业基本要求

2.1.2.1本次采购人工作业包括道路清扫服务、垃圾容器清洗等。

2.1.3时间要求：

“道路人工保洁日工作小时数”说明：18小时是指一级保洁道路标准，每天5:00-23:00；16小时是指二级保洁道路标准，每天5:00-21:00；14小时是指三级保洁道路标准，每天5:00-19:00；“12小时”是指四级保洁道路标准，每天5:00-12：00及13：00—18：00。作业时间段内均必须安排人员进行不间断作业。

道路机械化作业时间。洗扫、冲水作业按作业里程计算作业任务。应避开早晚交通高峰时段（早高峰为7:00至9:00，晚高峰为17:00至19:00）。沿路侧石进行作业，第一遍在7:00前完成，第二遍在12:00至16:00完成。机动车道路宽度小于14米的实行单线水冲，大于14米的实行双面水冲。第一遍在7:00前完成，第二遍在12:00至16:00完成。气温≤5℃时暂停桥面、坡道、高架的冲水作业；气温≤2°C时停止所有路面冲水作业，道路清扫采用不喷水作业方式。

2.1.4道路清扫服务容貌要求：

①快车道、慢车道、人行道及绿化带（岛）内废弃物，如果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等不得大于城市道路路面废弃物控制指标，且路面无污水。

城市道路路面废弃物控制指标

| 清扫保洁等级 | 果皮（片/1000m²） | 纸屑、塑膜（片/1000m²） | 烟蒂（个/1000m²） | 痰迹（处/1000m²） | 污水（m²/1000m²） | 其他（处/1000m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 无 | 无 |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 |
| 三级 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5 | ≤6 |
| 四级 | ≤10 | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤2 | ≤8 |

②全路段清扫无死角，垃圾无漏收；雨水窨井无阻塞；街巷交界处清扫保洁应各延伸10米。

③道路保洁车必须是密封式垃圾收集转移，严禁垃圾倾倒在路面，造成二次污染。

④恶劣天气提前做好应急工作，人员、机械1小时内到达，应对相应天气情况，如组织铲雪除冰作业，道路融雪后，应及时清扫干净，确保无冰雪残留，保证整洁卫生。

2.1.5垃圾容器（果壳箱、垃圾桶、垃圾房）清运清洗要求：

保洁道路的垃圾容器每天上下午各清收清洗一次，巡回保洁。

2.1.6井盖、水篦子日常巡查

①每日对责任范围内的窨井、水篦子进行巡查；对偷盗、损坏的井盖、水篦子等设施进行巡查，如发现异常应及时上报。

②查看窨井口、水篦子口是否有异物堵塞，及时清理堵塞杂物，确保排水通畅。

2.1.7人员管理基本要求：

道路清扫服务工人及垃圾清运工人在作业时应统一着具有反光标志的工作服、帽（衣服必须为干净整洁无破损）。工作服应该配有四季服装，便于不同季节作业，式样由采购人指定。上岗期间不得有闲聊、窜岗、散坐现象。

2.1.8机械化作业基本要求

2.1.8.1作业时间安排：

①城市道路环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况，日间安排机械化洒水和清扫作业，夜间安排冲洗作业（机械化清洗作业可根据实际情况和需要安排在日间或夜间进行）。

②根据大气污染防控要求，随时开展夜间冲洗作业。

③当气温≤5℃时，洒水雾炮作业应暂停，桥面、坡道的冲洗及清洗作业应暂停；当气温≤2℃时，必须停止全部冲洗及清洗作业，同时道路清扫全部采用干扫（不喷水）作业方式。

2.1.8.2作业行驶要求：

①清扫作业时选用一挡，行驶速度不超过10公里/小时，副发动机转速不超过2000转/分，应严格按照放刷、喷水、调整箱体压力和刷盘转速、清扫的顺序进行操作；非特殊气候情况下，避免“干扫”；作业时禁止扫刷、吸嘴不落地。

②冲洗作业时控制车速为10公里/小时，冲洗压力≥300千帕，洒水量0.2～2.0升/m²，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象。

③洒水作业时控制车速不超过15公里/小时，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象，洒水作业应覆盖道路的所有机动车道，不得漏洒，作业后路面无干燥路段和片区。遇岔路口、红绿灯、公交站台、斑马线处，前后10米范围内注意避让行人，不进行扫水作业。

④清洗作业车速不超过10公里/小时，副发动机转速控制在1800转/分（正常档），路面较脏时，副发动机转速控制在2200转/分（强洗档），并应开双侧吸嘴喷杆喷水。

⑤作业时须开启警示灯和示宽灯，夜间禁鸣，洒水作业日间必须播放提示音乐。

⑥作业人员必须按照规定的时间、线路、频次和作业模式作业；作业时应穿戴统一的、具有明显警示标识的工作服，并保持着装整洁。不得有滞留马路和加油加水超时等情况。

2.1.8.3机械化作业车辆容貌要求：

①车体整洁明亮、各种配件齐全、使用功能齐备，各项作业装置保持完好、有效。车身如有宣传标贴，须保持清洁完整。

②应保持车牌及车身标志清晰、齐全，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。车尾应有反光标志（或加贴反光膜）。车体杜绝吊挂、抛洒污物，滴漏水、油等现象。

③车辆涂装样式由采购人指定

2.1.9作业调度和管理要求：

①科学合理调配作业车辆分布比例及运行及配置。每班作业应按规定填写作业日志，作业车辆应在规定地点取水、清洁污物箱，机械化作业收集的垃圾和车辆作业收集的废弃物按要求处理，严禁随意倾倒。

②建立健全车辆维修、保养和检查制度，必须确保出车车况良好。

③建立各项档案资料装订成册，每月上报。

④如遇死角、深沟及道路两侧行道树过低、垃圾杂物体积过长过大、落叶季节、窨井眼不畅通、有杂物或被堵塞，需组织人工作业。

2.2各包段机械化设备的配置应满足作业要求

3、其他要求

3.1本项目合同期间，由于各类活动、节假日等因素导致的作业总量增加和费用增加，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中，合同价不作调增。

3.2招标过程或合同期内如遇本市最低工资标准等政策因素上调，合同价均不作调整。

3.3合同期内，因拆迁、施工等原因，而减少作业量的需及时上报采购人的相关职能部门认可，不得自行停工，或改变作业时间与方式。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时段与费用由采购人确定。

3.4由中标单位负责夏季和冬季各慰问本包段的人员一次，慰问金不得包含在夏季高温补贴和冬季防寒费中。

3.5因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜冻等天气或气候因素，或车辆、行人等人为因素，或是其他因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中，不作调整。

3.6如材料、机具设备、规费、税金等费用的调整或出现新的费用，投标总价均不作调整。

3.7风险因素的变化，投标总价不作调整。

3.8如有因相关薪酬发放问题导致的劳务纠纷均由中标单位负责并承担相应责任。

3.9服务期间如遇道路 (绿化) 施工，此处保洁费用按实际发生时间和中标单价核减经费；服务范围内新增绿化、道路按实际发生时间和中标单价调整工作量。

（二）绿化管理服务

1、绿化管理服务项目需求

道路绿化管养：负责对责任范围内“墙到墙”“边到边”之间的道路绿化及草坪、灌木、花卉进行日常与季节养护（含修剪打草、树干刷白、病虫害防治、防台风、暴雨等恶劣天气工作、倒伏树木清除、灌溉施肥等），修剪后产生的绿化垃圾进行袋装化处理并及时清除，送至绿化垃圾资源化处理厂。开展大树安全隐患排查，打造主干道绿化精品示范道路。

对责任范围内绿化带的零散垃圾、积存垃圾、绿化垃圾、杂草等进行清理、清扫工作，并协助做好管养工作结束后的维护保障服务。

1.1修剪：绿化草坪、行道树、花灌木等整形修枝。

1.2施肥：科学深基施肥或降雨灌水施肥，保证肥料充分涌入绿化根系。

1.3浇水：根据季节浇水，无降雨及时浇水，每次浇水湿水层不低于10CM。

1.4雨季排水：养护范围内绿化积水要人工排除，积水时间不超过6小时。

1.5防治病虫害。消灭越冬虫包、虫茧和幼虫，规范用药；在树下松动的地方挖集刺蛾的虫茧、虫蛹。

1.6冬季防冻保暖：对易受冻植物用双层塑料膜加稻草或其他材料防冻；遇有大雪，对易遭雪压的植物人工打雪。

1.7清除杂草：定期清理绿化带内的杂草。

1.8及时制止擅自开挖绿化带和破坏绿地、树木、苗木的行为，并及时上报。

1.9.绿化人为损害、抢险保障、树木升级提档（移植）、草坪补栽。中标人须每日巡查，发现问题及时上报。

2、绿化管理服务范围

各包段信息见附件《测算情况明细表》

3、绿化管理服务技术要求

3.1.植物养护

（1）修剪

所有乔灌木秋冬季修剪原则上在当年11月开始至次年1月底结束。

行道树和乔木主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危膀，乔木要求树型优美，新植行道树要求分枝点高度留养一致，不影响交通。生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米。

花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米。

色块、绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5－7公分，年修剪次数：冷季型为40次 (冬季12－2月份，2 次／月；春季3－4月份，3次／月；5－6月份，5次／月；夏季7－8月份，2次／月；秋季9－11月份，5次／月) ，暖季型为20次。（以上数值为最低数值，不得少于上述数量）

所有修剪剩余物要当日清理完毕，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

（2）浇水

植物浇水应根据季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水， 1－2月，1次／周；3－6月，3次／周；7－8月，4次／周；9－10月，3次／周；11－12月，2次／周。（以上数值为最低数值，不得少于上述数量）

（3）松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

种植在草坪内的树木在树穴周围要根据采购人具体要求对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

景观草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于0.5m²。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草，慎用化学除草。

（4）病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。根据采购人下发的病虫害防治通知，在规定时间内按要求统一完成规定对象、规定配比、规定农药的喷洒工作，做好病虫害的预防工作。病虫害高发季节，在农药统一喷洒后仍须落实专业植保员做好日常巡查工作，及时发现病虫害，及时喷洒农药，确保在2天内治理完毕。病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。

喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应以使用无公害农药为主，禁止使用国家明令禁止的剧毒农药，且应多种农药轮流使用。6－8月病害多发季节，冷季型草坪修剪后1－2天内，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生。

（5）施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。

草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次／月，结合打孔施用鸡粪等草坪专用有机肥，130g/㎡·次；3－6月，2次／月施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/㎡·次；7－8月基本不需施肥；9－10月，2次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/㎡·次；11－12月，1次／月，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5 ），15g/㎡·次。

（6）保护

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

（7）补植

发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应及时报批，认定死亡原因后，根据责任进行倒伐或补植。死亡树木须连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，如须补植的须在一星期内补种完毕，补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。

因人为破坏或不可抗力造成的灌木、地被、草坪及草花缺损的，仍由采购人负责。

（8）专项养护

1）草坪

草坪更新可采用补播草籽复壮、条状更新、定期封闭和断根更新等方法。

每年早春土壤解冻之际，应对草坪进行滚压一次，滚压后及时对草坪进行疏耙，并追施复合肥25公斤/亩。

每年深秋采用专用草坪打孔机进行打孔，打孔深度达到5-8厘米，以改良草坪的物理性能，增加土壤透气性，促进地下部分生长。

每年夏末和初秋用松土机或中耕机进行近地表的垂直刈剪或划破草皮，中耕后需及时修剪一次，并清除枯草、修正草坪。

冬季应在草坪上覆盖厚为0.5－1公分的细土或细砂，为保证草坪的弹性和保护根系。用专门机械对草坪疏草一次，以减少来年病虫害的发生。

2）露地花卉

A.常规草花品种为：春秋季以矮牵牛、三色堇、万寿菊等为主，夏季以鸡冠花、秋海棠等为主，冬季以羽衣甘蓝、三色堇、金盏菊等为主；球根、宿根类地被植物，经2－3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同品种的生理习性进行分株或更新移植。

B.质量要求，露地种植花卉应使用F1代品种，营养钵苗，生长健壮、色彩鲜艳，数量要求原则上按49株/m²计算，蓬径15公分以上。换花移栽前必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥，填土或清土至10㎝高台种植；

C.草花一年更换四期，具体更换时间、以采购人通知为准，草花更换后应加强水肥、除草、养护垃圾清理等常规管理，一旦出现草花死亡、长势不良等明显影响观赏效果的，而草花更换时间尚未到期的，养护单位应及时无偿更换、补植到位。

3.2绿地保护

应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

绿地秩序维护全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

中标人接收养护后，应在第一时间内对现有乔灌木的绕杆草绳、木结构支撑、铅丝支撑等进行一次整理，能去除的去除，如确须保留的应加以更换、整理，并在今后管理中，加强检查、随时整理，确保美观整齐。

3.3绿化管理服务护台帐

应建立完整的绿化管理服务台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

月度养护计划及养护作业应按时记录每月上报一次，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

3.4移交要求

移交时以绿化交接单为移交依据，由采购人、原养护单位、中标人签字认可后为正式移交。

3.5人员及设备配备

3.5.1人员配备

配置足够数量的项目总负责人、项目经理、巡视资料员、技术工、养护工人等人员，以满足现场作业要求。

3.5.2人员相关要求

3.5.2.1中标人在合同期内如遇国家最低工资、最低社会保险缴纳基数等政策性调整，需保障其员工的基本法定待遇。

3.5.2.2服装及装备要求

绿化管理服务作业人员在作业时应统一着具有反光标志的工作服、帽（衣服必须为干净整洁无破损）。工作服应该配有四季服装，便于不同季节作业，式样由采购人指定。上岗期间不得有闲聊、窜岗、散坐现象

确保安全、文明施工原则。养护作业应注意自身和第三方的施工操作人员和行人的安全，注意不损害周边市政设施和建筑物，不影响市容环境。做好各项围护、防护措施，配合采购人的管理。养护工作中确保零安全事故，如有由中标人自行承担。

3.5.3设备配备

配置足够数量的剪草机、割灌机、绿篱机、吹风机、油锯、高枝油锯、打药车、高枝剪、台剪、手锯、锄头、枝剪、打孔机、巡查车、洒水车、升降机、货车、降尘车等保障项目正常开展实施的设备设施，其他工器具应满足现场作业要求并根据实际情况进行配置。

3.6验收

绿化管理服务履约期间将依照招标文件要求、中标人投标文件内承诺及采购人制定的相关办法、细则等，对该项目绿化养护进行评估或验收。

3.7其它要求

3.7.1供应商应对所投本绿化管理服务范围内的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

3.7.2供应商在投报价格时应充分考虑以下因素：

3.7.2.1供应商应结合绿化管理服务等级要求进行报价，报价要综合考虑用工成本，综合考虑政策规定的最低工资标准提高等因素。

3.7.2.2报价应考虑整个服务期限内绿地内全部乔灌花草等养护。

3.7.2.3供应商应充分考虑因人为因素造成对苗木、设施等损坏所发生的后续恢复费用。

3.7.2.4水源自行解决。

3.7.2.5服务期间如遇道路 (绿化) 施工，此处养护费用按实际发生时间和中标单价核减经费；服务范围内新增绿化按实际发生时间和中标单价调整工作量。

3.7.2.6绿化垃圾需安排专车，运往绿化垃圾资源化利用处置场，运输费用、处置费用已包含在招标经费测算内，采购人不另行支付。如不按规定违规处置，将对其行为进行处罚。

3.7.3供应商已考虑绿化管理服务期内物价上涨、政策等所有风险因素，均已考虑在投标总价中。

3.7.4因绿化修剪、风雪灾害等带来的大量树枝垃圾等堆放、处理矛盾等问题由中标人承担一切事宜及风险。

3.8其他可处罚情况

3.8.1如因中标人不当养护（如浇水、病虫害、修剪等）造成绿化损失或严重社会影响，如树木死亡、草坪杂化、乔木修剪过重、地被花境长势衰退或严重不良等由中标人负责更新，费用由中标人自行承担。

3.8.2中标人未按本项目要求、采购人项目内合理需求及自身有关承诺履行义务的。

- （三）智能化服务项目

配合采购人建设智能化服务

| 序号 | 安装设备名称 | 设备配置及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4G车载视频监控设备 | 1、视频主机: 1套； 2、1T硬盘:1只； 3、1920x1080P高清摄像头：2-3 只； 4、JT/808 协议。 |
|  | 移动物联网流量卡 |  |
|  | 移动物联网流量卡 | 月流量：100M |
| 2 | 小型车辆卫星定位设备 | 1、北斗定位模块 2、输入电压：0-80V4 3、定位精度：≤5米 4、JT/808 协议 |
|  | 移动物联网流量卡 | 月流量：100M |

备注：1、智能化设备的安装及使用费包含在投标总价中，不再另行计算。

2、配合采购人要求接入市级管理平台。

（四）作业车辆表                                                                                                            单位：辆

| 序号 | 服务范围 | 机械化作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型洗扫车（18吨及以上）（新能源） | 大型冲水洒水车（18吨及以上）（新能源） | 小型清扫车（新能源） | 小型冲水车（2.5吨及以上）（新能源） | 雾炮车（18吨及以上） | 深度保洁车（14吨及以上） | 融雪剂撒布机 | 滚雪桶铲雪车 |
| 1 | 朴席片区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 备注：1、车辆类型及要求参考附件

- 表格中已注明新能源车辆的必须配置新能源车辆。

附件：作业车辆参照表                                                                                                         单位：辆

| 序号 | 机械化作业车辆名称和规格 | 参考图片（45°） | 参考图片（专用作业装置） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯电动洗扫车 （总质量≥18000Kg） |  |  |
| 2 | 纯电动洒水车 （总质量≥18000Kg） |  |  |
| 3 | 纯电动多功能抑尘车 （总质量≥18000Kg） |  |  |
| 4 | 道路污染清除车 （总质量≥14000Kg） |  |  |
| 5 | 纯电动洗扫车 （总质量≤3000Kg） |  |  |
| 6 | 电动正三轮摩托车 （可上牌） |  |  |
| 7 | 融雪剂撒布机 |  |  |
| 8 | 除雪车 |  |  |

1.为确保本项目顺利保质保量完成作业量，以上配置为本包段的基础配置（以上规定的车辆，新能源车辆可换算为燃油车辆，燃油车辆不可换算成新能源车辆）。供应商可优于但不可低于此配置（以上机动车辆中标人必须提供车辆行驶证扫描件，加盖公章。以上设备和非机动车辆必须提供购置发票扫描件和对应的照片，加盖公章）；

备注：供应商配置的环卫机动（新能源）专用作业车辆，可按年测算作业经费（油费、驾驶员工资、维修和配件更换、保险、折旧等等），按照区环卫办相关标准，以折抵相应的保洁人员经费，在合同中注明。

- 2.使用的车辆必须是能上牌的车辆，机械化清扫必须达到98%，新能源充电由服务单位自行解决，洒水、雾炮等使用的水必须是自来水，不得使用河水或者污水，新能源车辆占比不能低于80%。

- 3.项目服务期限内所有安全责任由中标人承担。

- 4.中标单位必须在中标公示到期后7个工作日内车辆配置到位并完成车辆涂装，车辆涂装样式由采购人指定，如配置不到位的，视为自动放弃中标。

五、其它要求：

- 1、各包所有作业人员的年龄原则上女性不得超过50周岁；男性不超过60周岁；

- 2、必须合理安排各个时段各路段的保洁员。

- 3、垃圾容器数及垃圾清运服务单位为目前配置数，今后如有调整，投标总价不变。

- 4、由于各类活动、节假日期间等因素导致的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。

- 5、中标单位发放中标路段员工的工资不得低于扬州市一线环卫工人最低工资标准，并按规定为员工缴纳相关社保、公积金，发放防暑降温费等。

- 6、因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜冻等天气或气候因素，或车辆、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。

- 7、所有服务内容按照经开区环卫办作业要求和评估标准执行。

- 8、供应商必须为环卫工人投保意外伤害险，服务期内发生所有员工安全责任，由中标人承担。

六、付款方式

- 中标价即合同价（每年），合同签订后甲方自收到乙方的发票10个工作日内付至合同价的30%作为预付款，根据评估业绩每两个月按实结算支付，每两个月结束后甲方收到乙方开具的发票10个工作日内予以结账（第一次开始付款时进行预付款抵扣）。

七、报价要求

- 1、供应商以每年的服务投标价报价。同时提供各分项“道路清扫保洁”“绿化管理服务”“秩序管理服务”“垃圾清运服务”“公厕管理服务”的分项报价，总报价不得超出招标控制价。（超过最高限价报价的投标文件作无效投标处理。）

- 2、报价应包括所有的费用：人员工资并充分考虑在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素，法定的社会保险、公积金、防暑降温费、节假日福利费、加班费、服装费、工具费、法定税费、管理费、利润等，为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

- 3、本项目不可竞争费用为：工人最低工资（道路清扫保洁员：3387元/月/人；社会统筹保险（1249.02元/月/人）、公积金（114元/月/人）、防暑降温费（1200元/年/人）、税率（按照实际发生计取），供应商报价时不得低于上述费用标准，否则其报价做无效投标处理；报价时各包段道路清扫保洁员（人员数量按附件工程量表），否则做无效投标处理。

- 4、中标人自行承担服务期内的涨价风险。除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件中另有约定的除外，中标人不得以任何理由、任何方式要求采购人增加费用。如因采购人的原因增加或减少服务内容，中标人应积极响应、合理配置人员与机具保质保量完成。

- 八、项目人员要求

- 供应商安排的项目负责人须具备大专及以上学历和与本项目相关的初级及以上职称证书；目团队成员须具备与本项目相关的初级及以上职称证书。

- 九、服务方案要求

- 1、供应商应当根据服务要求内容编制针对本项目的服务方案，服务方案至少包括对“城市管家”项目的理解及运营分析；项目分析、管理服务目标；标段人员配备方案；车辆设施设备配置及运行方案；人员培训方案；节假日、迎接重大活动和检查评比及恶劣天气应急预案的保障措施；道路清扫保洁服务重点难点问题处置需求方案；绿化管理服务重点难点问题处置需求方案；作业质量保障方案；合同结束后人员安排计划方案；安全作业和文明作业方案等。

- （1）项目所涉及区域相关业务现状、重难点分析：涵盖本项目所涉及的道路清扫保洁服务、绿化管理服务相关业务现状分析，且基于现状总结归纳各项业务运营重难点并进行分析，提出工作保障方案及公司管理制度等。

- （2）包段人员配备方案：合理配备“城市管家”各工种工作人员，包括人员数量等符合项目要求，简述人员年龄层次及工作素质、管理规范、内部考核要求等。

- （3）车辆设施设备配置及运行方案：针对“城市管家”项目实际情况，提供车辆设施设备配置及运行方案，包括车辆设施设备的配备、车辆设施设备的管理制度、设立设施设备运行、维修管护措施等内容，车辆行驶、容貌、调度、作业时间等要求符合项目要求。

- （4）人员培训方案：在项目服务期内对各工种的人员进行各类专业的培训及管理，制定全面、科学合理、高效的方案。

- （5）节假日、迎接重大活动和检查评比及恶劣天气应急预案的保障措施：根据全年中的节假日、市重大活动（创建文明城、卫生城、4.18旅游节、9.26运河博览会等）制定保障措施，制定针对突发恶劣天气的应急保障作业预案，建立常态化应急队伍，保证应急设备和车辆的投入。

- （6）绿化管理服务重点难点问题处置需求方案：分析园林绿化管理服务中的重点、难点（包含不限于城市绿化的修剪、病害治理、施肥、排水、季节养护等），并制定处置需求方案。

- （7）清扫服务重点难点问题处置需求方案：针对本包段道路清扫保洁服务的重点难点，制定合理可行的处置方案，包括但不限于：工作时间、人员管理制度、机械联合作业、机械人工配合作业、卫生死角的处置等内容。

- （8）作业质量保障方案：针对本项目实际情况，提供质量保障方案，包括作业质量目标设置、作业质量管理制度、作业质量保障措施等内容。

- （9）安全作业方案：投标人提供的措施涵盖详细的安全管理制度及日常措施，对项目人员进行完整详实的岗前培训、安全教育，有定期开展安全检查和不定期的抽查等计划。其内容应包含但不限于：安全制度、安全责任划分、人员的职责分工和安全器材操作规范、应急处置方案等。

- （10）文明作业方案：投标人提供的措施涵盖详细的文明作业管理制度，对项目人员进行完整详实的文明宣传、引导。其内容应包含但不限于：文明作业保障措施、文明作业管理制度、内部考核要求等。

- 2、服务方案应符合项目实际，能够全面保证服务内容和要求的贯彻落实。

- 3、服务方案应体现采购人要求的全部职责和义务，并严格按照服务方案履职尽责。

- 4、服务方案应保证达到采购人的服务质量要求和采购目的。

注：本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围，未实质性响应的作无效投标处理。

附件1：

扬州市区“城市管家”一体化环卫作业计分标准

| 作业内容 | 扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、道路及其周边公共空间清扫保洁（100分） |  |  |  |
| 1.车辆配置。按要求配置作业机械，并安装定位及视频监控等装置，与管理部门监管系统联网。（10分） | 未按要求配置作业机械，每缺1台扣1分；未安装定位及视频监控等装置，每缺1台扣0.5分，有装置但未与管理部门监管系统联网每缺1台扣0.5分。扣完为止。 |  |  |
| 2.作业频次。一级道路每日“2洗扫2冲水2清理”，每周1次路面深度清洗；二级道路每日“1洗扫2冲水2清理”，每月2次路面深度清洗；三级道路每日“1洗扫1冲水2清理”；小街巷以人工保洁为主。洗扫作业第一遍在7:00前完成，第二遍在12:00至16:00完成；冲水作业第一遍在7:00前完成，第二遍在12:00至16:00完成；清理作业第一遍在7:00至12:00完成，第二遍在14:00至19:00完成。机械化作业避开早晚交通高峰时段（早高峰为7:00至9:00，晚高峰为17:00至19:00）。（25分） | 人工与信息化监管相结合。未达作业频次，每路段、每车（人）次扣1分；未在规定时间内作业，每起扣0.5分；未避开早晚高峰，每起扣0.5分。扣完为止。 |  |  |
| 3.作业质效。路面无暴露性垃圾、无砂石杂物、无“牛皮癣”、无污迹、无积水、无积尘，路面见底色、标线见本色，绿化带内无垃圾杂物。暂定一级、二级、三级道路保洁后每平方米积尘负荷重点区域内分别为不超过1、2、3克。机械化作业不超过限定时速。洗扫作业，扫刷落地到位，达最佳吸尘效果，并实行湿扫，避免起扬尘；冲水作业，喷嘴角度合理，达最佳冲洗效果，不得将水冲向行人。人工作业不将垃圾、灰尘扫入绿化带。机械化作业车辆、人工作业配套车辆干净整洁。加强安全管理。每月开展安全教育培训不少于1次；人工作业时穿戴反光背心；机械化作业时作业车辆开启警示标志和警示音乐，驾驶人员要遵守交通法规，无安全责任事故。（65分） | 每发现1处暴露性垃圾、砂石杂物、“牛皮癣”、污迹、积水、积尘、绿化带内垃圾杂物且15分钟内未处置的扣0.5分；每发现1处路面、标线未见底色的扣0.5分。上限10分，扣完为止。 走航监测数值超出规定标准的，相应扣分。超出1克-2克（不含2克），每起扣1分；超出2克-3克（不含3克），每起扣3分；超出3克以上，每起扣5分。上限35分，扣完为止。 未按规定时速作业，每车次扣0.5分；洗扫作业，扫刷悬空或未湿扫，每车次扣0.2分；冲水作业，喷嘴角度明显不合理，影响冲洗效果的，每车次扣0.2分；将水冲到行人或将垃圾、灰尘扫入绿化带的，每发现或接到投诉经查实每起扣0.5分；车辆不干净整洁的，每起扣0.5分。未开展安全教育培训，每缺1次扣0.2分；人工作业时未穿戴反光背心，每人次扣0.5分；机械化作业时作业车辆未开启警示标志和警示音乐，每车次扣0.5分；驾驶人员违反交通法规，每人次扣0.5分；发生人员伤亡等安全事故且为主要责任的，每起扣5分。上限5分，扣完为止。 |  |  |

- 附件2、绿化管理服务评估标准

| 项目名称 | 评估标准及工作要求 | 扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、绿化管理服务评估（100分） |  |  |  |  |
| 修剪 剥芽 （20分） | 乔木（行道树） 1、根据树木生长习性，及时·修剪定形，截口平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂；无枯枝危枝，生长季节无异常黄叶； 2、同一路段相同树种的行道树，树形留养一致，枝条分布均匀； 3、妥善处理树线、树屋矛盾，无事故隐患； 4、根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm；剥芽时不允许拉伤树皮。 | （1）发现树皮拉伤或有异常枯黄枝叶等现象，每株每次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | （2）发现未按树种要求修剪，每株每次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | （3）未及时处理树线、树屋矛盾，每处每次扣0.2分。 |  |  |
|  |  | （4）发现剥芽未剥清或未剥到位，每株每次扣0.2分。 |  |  |
|  | 花灌木修剪 1、根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽（含脚芽）； 2、无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。 | （1）未按要求进行修剪、剥芽，发现一株扣0.2分。 |  |  |
|  |  | （2）枯枝败叶未及时清除，发现一处扣0.2分。 |  |  |
|  | 绿篱修剪 1、修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面； 2、日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出5cm未剪现象。 | （1）修剪线条缺断或不一致，发现一处扣0.2分。 |  |  |
|  |  | （2）修后枝叶残存，或单枝（芽）超出5cm未剪现象，发现一处扣0.2分。 |  |  |
|  | 地被草坪修剪 1、根据不同地被、草坪品种，及时修剪，其中暖季型草坪秋后最后一次需重修； 2、草坪修剪平整。 | （1）草坪高度大于10厘米，发现一处扣0.2分。 |  |  |
|  |  | （2）草坪修剪高低不平，发现一处扣0.2分。 |  |  |
| 施肥 （10分） | 1、根据植株生长势，及时追肥； 2、根据草坪生长势，及时施肥，用量适当，不发生灼伤现象。 | （1）未及时追肥，造成生长势衰弱，乔木每株扣1分，花灌木每株扣0.2分。 |  |  |
|  |  | （2）发现施肥不及时或有灼伤现象，每次扣0.6分。 |  |  |
| 病虫害防治 （18分） | 1、及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光事件发生； | （1）乔木、花灌木有明显虫口、虫粪、成（幼）虫现象，发现一株扣0.4分。 |  |  |
|  |  | （2）草坪、绿篱未及时进行病虫害防治，发现一次扣0.6分。 |  |  |
| 除草及树池维护 （10分） | 1、树穴内无杂草； 2、及时清理绿地内杂草； 3、攀缘植物的残花枯藤需及时清理干净 | （1）绿化范围内由种植物，一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时清理绿地杂草，每发现一处扣0.1分。 |  |  |
|  |  | （3）残花枯藤未及时清理干净，每发现一处扣0.2分。 |  |  |
| 浇水排涝及防冻处理（10分） | 1、根据天气，酌量浇水，另外夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象； 2、冬季易冻害的树木及时做防冻处理。 | （1）植株严重缺水或积水，叶片枯萎，发现一株扣0.2分。 |  |  |
|  |  | （2）植物成片缺水或积水，发现一处扣0.6分。 |  |  |
|  |  | （3）防冻处理不正确，发现一处扣0.6分。 |  |  |
| 保存率（15分） | 1、如出现死亡乔木、花灌木、草坪及时报批倒伐； 2、死亡乔木、花灌木、草坪及时补植。 | （1）发现乔木或灌木死亡的，每株扣1分；绿篱死亡大于0.2m2每处扣0.4分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时补植同品种、同规格苗木，每株（块）扣0.6分。 |  |  |
| 卫生 保洁与文明施工（5分） | 1、废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清； 2、养护人员统一着装上岗 | （1）检查植物垃圾处理情况，对垃圾收集和处理不及时的，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）园路养护保洁，未及时排除路面积水及积雪，发现一处扣0.5分；路面无垃圾坑塘，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （3）养护工人统一着装上岗。如发现未统一着装的，每发现1次扣0.5分。 |  |  |
| 资料 档案 （4分） | 1、绿化台帐资料分类清楚，基础数据完整。 2、绿化统计报表应在规定时间内及时正确报送。 | （1）未按规定要求建立台帐，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | （2）绿化养护台帐及统计报表未及时报送，每次扣1分。 |  |  |
| 其它 （8分） | 1、12345及市长信箱任务单及处理，及时回复，确保处理质量，不出现二次曝光； 2、在规定时限内完成工作及指令性任务，配合做好各类活动工作； 3、在市、区两级主管部门的评估中问题严重的； 4、在各类应急工作(如文明城市创建)中不听从指挥的 5、树木及时扶正，植株无歪斜、倒伏现象。 | （1）12345及市长信箱任务单未及时处理，每次扣1分；出现二次曝光，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | （2）未在规定时间内完成指定性任务，经媒体曝光或群众举报的养护不当问题，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | （3）在市、区两级主管部门的评估中间题严重的每次扣2分 |  |  |
|  |  | （4）在各类应急工作(如文明城市创建)中不听从指挥的每次扣2分 |  |  |
|  |  | （3）发现影响行人或车辆通行断枝、倒伏树木每株扣2分；歪斜植株不及时扶正及植株上有较小断枝，每发现一株扣1分。 |  |  |

- 备注：评估方式

- （一）日常检查。日常检查以暗查方式进行。各镇、街每日对辖区内一体化作业质量开展考核；每周1次对辖区内各片区一体化作业质量开展检查；市城管局组织每月1次对所有作业片区全覆盖检查。市、区和镇、街检查发现问题及时反馈作业单位。

- （二）信息化监管。各片区作业单位将机械化作业信息统一接入市级监管平台，其中机械化作业车辆按规定实行定车、定路段作业并安装定位系统、视频摄像头等监控装置。市级监管平台实时监测作业轨迹、作业过程、作业质量等。

- （三）社会监督。各片区作业单位主动接受社会监督，及时处理各类投诉和媒体曝光问题并反馈整改情况。

- （四）发生重大安全责任事故且为主要责任人的（事故认定结果以相关部门出具报告为准）当月评估扣20分。

- （五）各片区一体化作业质量月度得分按百分制计分，由市、区（功能区）、镇街三级各自按百分制进行扣分，评估结果按照50%、30%、20%比例进行加权，综合社会 监督等情况。各区、功能区日常检查评估结果（含镇街、园区）于次月1日前报送市城管局。市城管局每月汇总监管评估信息，形成月度评估通报，最终结果以市城管局扣分为准。

- （六）绿化养护作业质量月度得分各按百分制计分，根据本标书评估细则进行日查日考，每月进行汇总，采取加权平均法计算当月评估成绩。

- （七）根据一体化作业评估得分、绿化管理评估得分，结合实际情况，按分项评估得分乘以对应系数后得到本月得分：

- 70%:30%（一体化作业评估：绿化管理评估）

- （八）评估结果与作业经费挂钩，月度评估得分核减分为5档，累进分档计算。

- 第一档：月度评估总分≥95分，不核减。

- 第二档：95分>月度评估总分≥90分，每扣1分，核减当月作业经费的0.75%。

- 第三档：90分>月度评估总分≥85分，每扣1分，核减当月作业经费的1%。

- 第四档：85分>月度评估总分≥80分，每扣1分，核减当月作业经费的1.25%。

- 第五档：月度评估总分<80分（不合格），每扣1分，核减当月作业经费的1.5%。

- （九）对月度评估三次不合格（月度评估总分<80分）或年度评估不合格（年均分<85分）的作业单位，招标主体与其提前终止合同。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目 | 3 | 按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取3名中标候选人，如因投诉、弃权等因素导致第一候选人失去中标资格的，由第二候选人递补中标，同理及至第三候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 扬州经济技术开发区朴席镇“城市管家”一体化作业项目 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予\的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（备注：非专门面向中小企业采购项目，综合评分法：小微企业价格扣除比例为20%；最低评标价法：小微企业价格扣除比例为10%。）

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予\的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予\的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （15分） | 投标报价超过最高限价作废标处理。 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分15分。其他报价得分＝（基准价/其他报价）×15×100％（保留小数点后两位） |
| 技术部分 （40分） | 投标人根据本招标文件第四章《项目需求》，提供其为本项目所制定的具体作业实施方案，作业实施方案应与《项目需求》的服务要求各项条款相对应。 1、本项目所涉及区域相关业务现状、重难点分析：涵盖本项目所涉及的道路清扫保洁服务、绿化管理服务等相关业务现状分析，且基于现状总结归纳各项业务运营重难点并进行分析。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 2、人员配备方案：合理配备“城市管家”一体化作业各工种工作人员，包括不限于人员数量等，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 3、车辆设施设备配置及运行方案：针对“城市管家”一体化作业项目实际情况，提供车辆设施设备配置及运行方案，包括车辆设施设备配备、车辆设施设备管理制度、设立设施设备运行、维修管护措施等内容。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 4、人员培训方案：根据投标文件需求对各工种的人员进行各类专业的培训及管理，制定全面、科学合理、高效的方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 5、节假日、迎接重大活动和检查评比及恶劣天气应急预案的保障措施：方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 6、道路清扫保洁服务重点难点问题处置需求方案：方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 7、绿化管理服务重点难点问题处置需求方案：方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 8、作业质量保障方案：针对本项目实际情况，提供质量保障方案，包括作业质量目标设置、作业质量管理制度、作业质量保障措施等内容。 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 |
| 安全作业和文明作业 （10分） | 1、安全作业方案：投标人提供的措施涵盖详细的安全管理制度及日常措施，对项目人员进行完整详实的岗前培训、安全教育，有定期开展安全检查和不定期的抽查等计划。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 2、文明作业方案：投标人提供的措施涵盖详细的文明作业管理制度，对项目人员进行完整详实的文明宣传、引导。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 |
| 设备投入 （8分） | 车辆设备配备： 1、大型洗扫车（18吨及以上）（新能源）1辆；分值占比：每辆1分，小计1分。 2、大型冲水洒水车（18吨及以上）（新能源）1辆；分值占比：每辆1分，小计1分。 3、小型洗扫车（新能源）1辆；分值占比：每辆1分，小计1分。 4、小型冲水车（2.5吨及以上）（新能源）1辆；分值占比：每辆1分，小计1分。 5、雾炮车（18吨及以上）1辆：分值占比：每辆1分，小计1分。 6、深度保洁车（14吨及以上）1辆：分值占比：每辆1分，小计1分 7、融雪剂撒布机1辆；分值占比：分值占比：每辆1分，小计1分。 8、滚雪桶铲雪车1辆；分值占比：分值占比：每辆1分，小计1分。 投标人根据所投包段车辆配置要求提供完整的车辆配置清单或承诺中标公示到期后7个工作日内车辆配置到位且涂装到位的，得满分8分，每少一辆/部按对应分值扣除。 注：投标文件中需提供证明材料，原件扫描上传，缺失、不符或不提供者，对应项不得分。 设备为自有的，须提供车辆（正面、侧面、尾部三个不同方向拍摄）照片（三张照片均须提供，否则不得分）、行驶证、车辆登记证、交强险保单正本扫描件（行驶证、车辆登记证、交强险保单上载明的所有人必须为投标人，且车辆需在检验有效期内）； 设备为已租赁的，须提供投标单位的租赁协议（租赁期限需覆盖本项目服务期）、车辆（正面、侧面、尾部三个不同方向拍摄）照片（三张照片均须提供，否则不得分）、行驶证、车辆登记证、交强险保单正本扫描件（行驶证、车辆登记证、交强险保单上载明的所有人必须为出租方单位，且车辆需在检验有效期内）。 如承诺中标后配置的，须在投标文件中提供承诺函（包含完整的车辆配置清单）。承诺中标公示到期后7个工作日内车辆配置到位且涂装到位，如配置不到位的，视为自动放弃中标。 |
| 企业业绩 （10分） | 投标人2021年8月1日至今，有与本项目相匹配的类似业绩，每有1个得2分，满分10分。（同一项目不累计得分，以合同签订日期为准，提供合同原件及中标（成交）通知书等相关证明材料扫描上传）。 |
| 项目团队 （17分） | 1、 拟安排的项目负责人55岁以下（1人）9分： （1）项目负责人具备大专学历的得1分，本科及以上学历的得2分； （2）项目负责人具有人社部门颁发的职称证书：初级职称证书的得1.5分、中级及以上职称证书的得3分，满分3分； （3）项目负责人具有安全岗位证书或相关专业机构培训合格证书的得2分； （4）项目负责人有类似项目业绩的得2分（不与企业业绩同时算分）。 2、 项目主要管理技术人员55岁以下（不含项目负责人）8分： （1）项目管理技术团队中，具有人社部门颁发的职称证书：初级职称证书的每提供1个得1分，中级及以上职称证书的每提供1个得1.5分，最高得6分（最多按6人计算）。 （2）项目管理技术团队中，具有安全岗位证书或相关专业机构培训合格证书的得1分，具有人社部门或应急管理部门颁发的安全工程师执业资格证书或职称证书的得2分；最高得2分（最多按2人计算）。 注：投标人需提供以上人员相关证书或类似业绩证明原件扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描件，项目负责人业绩中提供的合同里需能证明该人员为此项目负责人，如无法证明可提供业主证明，由业主单位证明该人员是该业绩的项目负责人并盖章。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心开发区分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心开发区分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心开发区分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。